ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                      г. Оренбург                                       № 894-пп

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 30.12.2013  № 1263-пп

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области                      от 30.12.2013 № 1263-пп «Об утверждении региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 
2014–2043 годах» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 № 403-пп, от 16.12.2014 № 974-пп, от 10.07.2015                         № 545-пп, от 14.12.2015 № 962-пп, от 14.04.2016 № 260-пп, от 14.02.2017         
№ 113-пп, от 12.10.2017 № 735-пп, от 26.12.2017 № 972-пп, от 25.06.2018          № 376-пп) следующие изменения:

приложения № 1–42 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1–42 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор –

председатель Правительства                       				    Ю.А.Берг

| 2 |
| --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Абдулинский городской округ, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | г. Абдулино, ул. Анищенко, д. 22 | 1956 | 736,3 | 370,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 452 | нет |
| 2. | г. Абдулино, ул. Вокзальная, д. 10 | 1958 | 794,8 | 429,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2023 | 2020 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 886 | нет |
| 3. | г. Абдулино, ул. Заречная, д. 113а | 1976 | 656,8 | 340,3 | 2 | 2 | - | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 4 858 | нет |
| 4. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 10а | 1982 | 3 239,1 | 1 224,1 | 2 | 4 | 2042 | 2043 | - | - | 2042 | 2038 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2030 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 23 877 | нет |
| 5. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 11а | 2000 | 2 969,8 | 1 408,4 | 3 | 3 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2038 | 2040 | 2025 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 13 723 | нет |
| 6. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 12а | 1994 | 1 486,0 | 600,7 | 2 | 2 | 2024 | 2041 | - | - | 2024 | 2038 | 2034 | 2024 | 2035 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 10 997 | нет |
| 7. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 12б | 1988 | 1 508,6 | 579,4 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2023 | 2038 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 11 119 | нет |

| 3 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 13а | 1984 | 1 492,2 | 568,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2038 | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 10 965 | нет |
| 9. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 14а | 1985 | 3 472,3 | 1 745,7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2038 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 16 110 | нет |
| 10. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 14б | 1991 | 3 027,9 | 1 509,8 | 3 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2038 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 14 048 | нет |
| 11. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 15а | 1993 | 3 630,9 | 1 836,9 | 3 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2038 | 2033 | 2018 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 16 846 | нет |
| 12. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 15б | 2011 | 4 137,2 | 2 817,0 | 3 | 6 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2038 | - | 2036 | 2035 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 14 768 | нет |
| 13. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а | 1996 | 3 183,0 | 2 044,1 | 3 | 4 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2038 | 2036 | 2021 | 2035 | 2036 | - | 2017 | - | - | - | - | 14 768 | нет |
| 14. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17а | 1988 | 2 178,0 | 875,6 | 2 | 3 | 2019 | 2043 | - | - | 2019 | 2038 | 2019 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 15 999 | нет |
| 15. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б | 1991 | 2 240,7 | 895,3 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2038 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2017 | 2041 | - | - | - | 16 593 | нет |
| 16. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 18 | 1989 | 1 864,0 | 764,2 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2038 | 2019 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 13 714 | нет |
| 17. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 19а | 1991 | 2 210,2 | 882,4 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2038 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 16 256 | нет |
| 18. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 1а | 1981 | 3 650,7 | 1 825,7 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2038 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 16 938 | нет |
| 19. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 2а | 1979 | 2 887,8 | 1 145,6 | 2 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | 2038 | 2024 | 2029 | 2035 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 21 384 | нет |
| 20. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 2б | 1980 | 2 930,9 | 1 266,3 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2038 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2028 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 21 704 | нет |
| 21. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3а | 1988 | 3 421,0 | 1 762,7 | 3 | 3 | 2018 | 2041 | - | - | 2018 | 2038 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 15 872 | нет |
| 22. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 3б | 1992 | 3 965,8 | 2 049,1 | 3 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2038 | 2032 | 2018 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 18 400 | нет |
| 23. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 4а | 1985 | 3 601,8 | 1 791,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2038 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 16 711 | нет |
| 24. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 5а | 1983 | 3 670,7 | 1 820,8 | 3 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2038 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 16 935 | нет |
| 25. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а | 1988 | 3 225,0 | 1 253,6 | 2 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2023 | 2038 | 2023 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 23 881 | нет |
| 26. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 8а | 1991 | 2 611,8 | 925,7 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2038 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2030 | 2041 | - | - | - | 19 721 | нет |
| 27. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 8б | 1989 | 2 114,2 | 840,8 | 2 | 2 | 2024 | 2019 | - | - | 2024 | 2038 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 15 656 | нет |
| 28. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 8в | 1988 | 2 396,7 | 931,7 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2038 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 17 748 | нет |
| 29. | г. Абдулино, ул. Комарова, д. 9а | 1995 | 2 696,2 | 1 314,9 | 3 | 3 | 2025 | 2040 | - | - | 2025 | 2038 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 12 510 | нет |
| 30. | г. Абдулино, ул. Коммунистическая, д. 240 | 1937 | 562,9 | 282,3 | 2 | 1 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2017 | 2037 | 2037 | 2017 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 4 168 | нет |

| 4 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Абдулино, ул. Коммунистическая, д. 452 | 1997 | 1 406,3 | 563,6 | 2 | 2 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2038 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 10 414 | нет |
| 32. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/1 | 1984 | 891,9 | 367,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 6 605 | нет |
| 33. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/10 | 1987 | 924,3 | 369,3 | 2 | 1 | 2023 | - | - | - | 2019 | 2038 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2030 | 2037 | - | - | - | 6 845 | нет |
| 34. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/2 | 1985 | 903,6 | 365,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 6 691 | нет |
| 35. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/3 | 1985 | 912,3 | 365,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 6 756 | нет |
| 36. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/4 | 1984 | 906,9 | 359,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 6 716 | нет |
| 37. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/5 | 1985 | 923,7 | 364,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2028 | 2035 | - | - | - | 6 840 | нет |
| 38. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/6 | 1986 | 932,1 | 376,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 6 902 | нет |
| 39. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/7 | 1984 | 913,9 | 359,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 6 768 | нет |
| 40. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/8 | 1989 | 1 155,2 | 470,8 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2019 | 2038 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 8 554 | нет |
| 41. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/9 | 1985 | 936,5 | 372,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 935 | нет |
| 42. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 15 | 1955 | 772,0 | 396,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2038 | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 717 | нет |
| 43. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 17 | 1956 | 732,4 | 366,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2038 | 2036 | 2031 | 2035 | 2036 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 423 | нет |
| 44. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 19 | 1956 | 768,5 | 394,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2035 | 2036 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 691 | нет |
| 45. | г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 21б | 1985 | 2 029,6 | 1 116,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2038 | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 15 029 | нет |
| 46. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 10 | 1958 | 1 339,2 | 698,6 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2038 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 9 569 | нет |
| 47. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 10а | 1990 | 1 475,6 | 591,2 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2038 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 10 927 | нет |

| 5 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 10б | 1992 | 1 434,6 | 568,9 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2038 | 2032 | 2017 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 10 623 | нет |
| 49. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 11 | 1957 | 1 241,5 | 656,6 | 2 | 2 | 2017 | 2043 | - | - | 2017 | 2038 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 9 072 | нет |
| 50. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 12 | 1957 | 1 229,8 | 646,8 | 2 | 2 | 2017 | 2043 | - | - | 2017 | 2038 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 8 993 | нет |
| 51. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 13 | 1957 | 1 200,1 | 646,8 | 2 | 2 | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2038 | 2037 | 2032 | 2035 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 8 887 | нет |
| 52. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 1 | 1958 | 1 340,2 | 622,5 | 2 | 2 | 2023 | 2042 | - | - | 2023 | 2038 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2025 | 9 924 | нет |
| 53. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 2 | 1958 | 1 547,5 | 615,2 | 2 | 2 | 2023 | 2042 | - | - | 2023 | 2038 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2025 | 11 456 | нет |
| 54. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 3 | 1958 | 1 319,4 | 609,7 | 2 | 2 | 2023 | 2042 | - | - | 2023 | 2038 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2032 | - | - | 2020 | 2025 | 9 770 | нет |
| 55. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 4 | 1964 | 1 271,4 | 619,8 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2038 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 9 415 | нет |
| 56. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 5 | 1958 | 1 273,7 | 622,1 | 2 | 2 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2038 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | 9 432 | нет |
| 57. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 6 | 1958 | 1 269,4 | 618,3 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2038 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2023 | - | - | 2020 | 2025 | 9 400 | нет |
| 58. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 7 | 1959 | 1 271,1 | 619,5 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2024 | 2038 | 2039 | 2034 | 2035 | 2039 | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 413 | нет |
| 59. | г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 8 | 1958 | 1 333,7 | 688,6 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2038 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2024 | - | - | - | 2025 | 9 520 | нет |
| 60. | г. Абдулино, ул. Крестьянская, д. 39 | 1960 | 488,4 | 267,2 | 2 | 1 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2032 | - | - | 2020 | 2020 | 3 617 | нет |
| 61. | г. Абдулино, ул. Крестьянская, д. 41 | 1960 | 489,7 | 267,2 | 2 | 1 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | 3 626 | нет |
| 62. | г. Абдулино, ул. Крестьянская, д. 43 | 1961 | 492,5 | 267,2 | 2 | 1 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2032 | - | - | 2021 | 2021 | 3 642 | нет |
| 63. | г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 19а | 1996 | 1 610,6 | 641,6 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2038 | 2036 | 2021 | 2035 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 11 927 | нет |
| 64. | г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 19б | 2004 | 1 665,7 | 984,7 | 2 | 2 | 2034 | 2039 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 12 335 | нет |
| 65. | г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 21 | 1986 | 994,0 | 390,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 7 361 | нет |
| 66. | г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27 | 1992 | 2 424,6 | 932,3 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2038 | 2032 | 2019 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 17 960 | нет |
| 67. | г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27а | 1989 | 1 415,9 | 567,5 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2038 | 2019 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 10 485 | нет |
| 68. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 1в | 1994 | 2 802,9 | 1 339,8 | 3 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2038 | 2019 | 2024 | 2035 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 12 643 | нет |

| 6 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 69. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 20 | 1962 | 860,3 | 501,9 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 6 371 | нет |
| 70. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 27 | 1961 | 815,2 | 519,8 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 037 | нет |
| 71. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 28 | 1976 | 2 346,0 | 1 076,4 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2038 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 16 687 | нет |
| 72. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 29 | 1959 | 670,6 | 374,0 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 | 2039 | 2034 | 2035 | 2039 | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 966 | нет |
| 73. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 38 | 1969 | 1 319,3 | 726,4 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2024 | 2038 | 2019 | 2024 | 2035 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 9 752 | нет |
| 74. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 40 | 1974 | 1 319,9 | 727,0 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 756 | нет |
| 75. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 42 | 1974 | 1 317,2 | 724,3 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2038 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2030 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 736 | нет |
| 76. | г. Абдулино, ул. Мира, д. 44 | 1973 | 1 294,8 | 701,9 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | 2038 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2030 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 9 570 | нет |
| 77. | г. Абдулино, ул. Почтовая, д. 28 | 1979 | 729,3 | 277,3 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2024 | 2029 | 2035 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 5 981 | нет |
| 78. | г. Абдулино, ул. Пролетарская, д. 54 | 1940 | 965,8 | 496,1 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 7 122 | нет |
| 79. | г. Абдулино, ул. Пролетарская, д. 56 | 1928 | 957,3 | 474,2 | 2 | 2 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | - | 2028 | 2035 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 7 089 | нет |
| 80. | г. Абдулино, ул. Пролетарская, д. 58 | 1936 | 846,3 | 425,5 | 2 | 2 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2035 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 6 267 | нет |
| 81. | г. Абдулино, ул. Революционная, д. 52б | 1956 | 1 512,3 | 665,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2035 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 11 199 | нет |
| 82. | г. Абдулино, ул. Революционная, д. 54 | 1939 | 950,1 | 494,3 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | 2039 | - | - | - | 6 953 | нет |
| 83. | г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 1 | 1965 | 1 147,0 | 633,5 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2038 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 8 428 | нет |
| 84. | г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 3 | 1969 | 878,2 | 462,6 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2035 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 6 429 | нет |
| 85. | г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 5 | 1964 | 873,1 | 456,0 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 6 465 | нет |
| 86. | г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 7 | 1969 | 874,6 | 457,5 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2035 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 6 476 | нет |
| 87. | г. Абдулино, ул. Чкалова, д. 295 | 1959 | 1 206,1 | 588,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | 8 931 | нет |
| 88. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 10 | 1968 | 1 299,3 | 724,3 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2038 | - | 2018 | 2035 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 9 621 | нет |
| 89. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 11 | 1974 | 1 778,7 | 724,4 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2038 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 171 | нет |
| 90. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 12 | 1968 | 1 260,9 | 700,4 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2038 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2028 | 2028 | 9 260 | нет |
| 91. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 13 | 1974 | 1 269,5 | 714,3 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2038 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2030 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 401 | нет |

| 7 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 92. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 14 | 1971 | 1 280,4 | 711,8 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 483 | нет |
| 93. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 15 | 1975 | 1 268,2 | 701,1 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2038 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 391 | нет |
| 94. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 16 | 1974 | 2 142,7 | 860,1 | 2 | 3 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2038 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 15 867 | нет |
| 95. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 17 | 1978 | 2 952,7 | 1 123,6 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2035 | 2023 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 21 865 | нет |
| 96. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 18 | 1983 | 2 876,3 | 1 088,2 | 2 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2038 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 20 990 | нет |
| 97. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 19 | 1979 | 2 110,5 | 850,9 | 2 | 3 | 2039 | 2019 | - | - | 2039 | 2038 | 2024 | 2029 | 2035 | 2024 | - | 2024 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 15 628 | нет |
| 98. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 2 | 1964 | 1 148,6 | 634,3 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2038 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2024 | 8 440 | нет |
| 99. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 21 | 1972 | 1 318,0 | 740,7 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2038 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 760 | нет |
| 100. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 23 | 1972 | 1 312,1 | 731,4 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2038 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 716 | нет |
| 101. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 25 | 1978 | 2 047,0 | 817,2 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2035 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 15 028 | нет |
| 102. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 27 | 1977 | 2 158,0 | 872,8 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2038 | 2017 | 2027 | 2035 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 15 980 | нет |
| 103. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29 | 1976 | 2 148,2 | 862,0 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2038 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2016 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 15 908 | нет |
| 104. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 3 | 1974 | 1 298,3 | 718,9 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2038 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2030 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 555 | нет |
| 105. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31 | 1979 | 2 140,2 | 866,7 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2038 | 2024 | 2029 | 2035 | 2024 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 15 848 | нет |
| 106. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33 | 1983 | 2 121,7 | 850,6 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2038 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 15 711 | нет |
| 107. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 4 | 1964 | 1 116,4 | 414,8 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2038 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 9 798 | нет |
| 108. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 5 | 1973 | 1 316,1 | 728,0 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | 2038 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2030 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 9 746 | нет |
| 109. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 6 | 1998 | 1 675,7 | 669,1 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2023 | 2035 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | - | 12 409 | нет |
| 110. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 7 | 1970 | 1 307,8 | 717,9 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2038 | - | 2018 | 2035 | - | - | 2018 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 684 | нет |
| 111. | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 9 | 1975 | 1 235,7 | 721,2 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2038 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 150 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | X | 184 070,4 | 86 519,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 235 115 | X |
| _______________________ |

| 8 |
| --- |
|  | Приложение № 2 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Адамовский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 15 | 1963 | 845,4 | 625,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2023 | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2023 | 6 260 | нет |
| 2. | пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 17 | 1964 | 839,4 | 609,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2024 | - | 2036 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 6 216 | нет |
| 3. | пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 19 | 1964 | 876,2 | 644,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 6 488 | нет |
| 4. | пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 19а | 1962 | 887,4 | 639,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2032 | - | 2036 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | - | 2032 | 6 571 | нет |
| 5. | пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 21 | 1962 | 633,8 | 627,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2032 | - | - | - | 2032 | 4 693 | нет |
| 6. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 1 | 1964 | 826,7 | 607,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 6 122 | нет |
| 7. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 10 | 1964 | 475,0 | 355,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 3 517 | нет |

| 9 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 12 | 1987 | 1 006,4 | 746,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 452 | нет |
| 9. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 2 | 1964 | 639,6 | 617,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 736 | нет |
| 10. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 4 | 1964 | 828,4 | 617,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 6 134 | нет |
| 11. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 5 | 1964 | 836,8 | 640,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 6 197 | нет |
| 12. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 6 | 1965 | 860,1 | 629,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2038 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 6 369 | нет |
| 13. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 7 | 1964 | 840,2 | 611,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 6 222 | нет |
| 14. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 8 | 1970 | 861,5 | 615,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2030 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 6 379 | нет |
| 15. | пос. Адамовка, ул. Истая Ищанова, д. 9 | 1964 | 871,0 | 615,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 6 450 | нет |
| 16. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 13 | 1983 | 686,1 | 401,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 5 081 | нет |
| 17. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 15 | 1984 | 570,9 | 409,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 4 228 | нет |
| 18. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 16 | 1966 | 1 149,2 | 841,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | 2026 | 8 510 | нет |
| 19. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 18 | 1966 | 911,4 | 873,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 6 749 | нет |
| 20. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 2 | 1974 | 448,2 | 370,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2034 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2032 | 2024 | - | - | 2034 | 3 319 | нет |
| 21. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 20 | 1967 | 887,1 | 654,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2025 | 2043 | - | - | 2027 | 6 569 | нет |
| 22. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 22 | 1967 | 883,5 | 654,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2027 | 2043 | - | - | 2027 | 6 542 | нет |
| 23. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 24 | 1970 | 984,9 | 642,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2030 | 2024 | - | - | 2030 | 7 293 | нет |
| 24. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 26 | 1981 | 504,2 | 391,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2038 | - | 2023 | 2031 | - | - | 2041 | 3 734 | нет |
| 25. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 2а | 1977 | 550,3 | 390,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2043 | - | 2032 | 2027 | - | - | 2037 | 4 075 | нет |
| 26. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 4 | 1988 | 548,6 | 460,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 4 062 | нет |
| 27. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 6 | 1988 | 583,4 | 429,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 4 320 | нет |
| 28. | пос. Адамовка, ул. Комарова, д. 8 | 1986 | 686,1 | 400,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 5 081 | нет |
| 29. | пос. Адамовка, ул. Комсомольская, д. 15 | 1964 | 526,1 | 390,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2037 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 3 896 | нет |
| 30. | пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 46 | 1963 | 853,7 | 617,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2037 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 6 322 | нет |

| 10 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 46а | 1963 | 875,6 | 580,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2037 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 6 484 | нет |
| 32. | пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 48 | 1964 | 764,6 | 641,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 5 662 | нет |
| 33. | пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 48а | 2005 | 1 059,2 | 800,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2035 | 2042 | - | 2030 | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | 7 843 | нет |
| 34. | пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 50 | 1964 | 852,6 | 619,3 | 2 | 2 | 2040 | 2024 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 6 314 | нет |
| 35. | пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 52 | 1964 | 855,9 | 626,9 | 2 | 2 | 2040 | 2024 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 6 338 | нет |
| 36. | пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 39 | 1982 | 1 286,0 | 1 028,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2027 | - | 2023 | 2032 | - | - | 2042 | 9 523 | нет |
| 37. | пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 39а | 1964 | 822,5 | 633,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 6 091 | нет |
| 38. | пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 41 | 1982 | 1 525,6 | 847,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2023 | 2032 | 2032 | 2023 | - | 2023 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 11 297 | нет |
| 39. | пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 41а | 1980 | 880,3 | 628,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2023 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 6 519 | нет |
| 40. | пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43 | 1980 | 3 234,4 | 2 155,9 | 4 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2037 | 2030 | 2027 | - | 2030 | - | - | 2040 | 2040 | 11 488 | нет |
| 41. | пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109 | 1974 | 2 080,3 | 1 151,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2016 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 15 405 | нет |
| 42. | пос. Адамовка, ул. Майская, д. 111 | 2009 | 1 170,0 | 1 046,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | - | - | - | 2029 | - | - | - | - | 8 664 | нет |
| 43. | пос. Адамовка, ул. Майская, д. 113 | 1980 | 1 431,6 | 1 199,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2037 | 2027 | - | 2030 | - | - | - | 2040 | 10 601 | нет |
| 44. | пос. Адамовка, ул. ПУ-72, д. 1 | 1962 | 826,0 | 644,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2037 | - | 2042 | - | 2030 | - | - | - | 2027 | 6 117 | нет |
| 45. | пос. Адамовка, ул. ПУ-72, д. 2 | 1962 | 1 079,3 | 870,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2040 | - | 2036 | - | 2042 | - | 2028 | - | - | - | 2027 | 7 992 | нет |
| 46. | пос. Адамовка, ул. ПУ-72, д. 3 | 1962 | 872,9 | 643,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 6 464 | нет |
| 47. | пос. Адамовка, ул. Сельхозтехники, д. 1 | 1975 | 930,0 | 658,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2030 | - | - | - | 2035 | 6 887 | нет |
| 48. | пос. Адамовка, ул. Сельхозтехники, д. 2 | 1972 | 911,8 | 647,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2032 | - | 2029 | 2037 | - | - | 2028 | - | - | - | 2032 | 6 752 | нет |
| 49. | пос. Адамовка, ул. Сельхозтехники, д. 3 | 1976 | 1 010,3 | 736,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2037 | - | - | 2030 | 2026 | - | - | 2036 | 7 481 | нет |
| 50. | пос. Адамовка, ул. Сельхозтехники, д. 4 | 1976 | 1 008,7 | 726,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2037 | - | - | 2030 | 2026 | - | - | 2036 | 7 470 | нет |
| 51. | пос. Адамовка, ул. Советская, д. 96 | 1969 | 272,0 | 240,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2029 | 2 014 | нет |

| 11 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52. | пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 1б | 1968 | 3 450,8 | 2 212,0 | 5 | 2 | 2019 | 2019 | - | - | 2028 | 2043 | - | 2035 | - | - | - | 2028 | 2033 | - | - | 2028 | 9 941 | нет |
| 53. | пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2 | 1969 | 2 784,0 | 2 036,6 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2029 | 2041 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2023 | - | - | 2029 | 9 888 | нет |
| 54. | пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 4 | 1987 | 778,9 | 626,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2026 | 2038 | 2027 | 2037 | - | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 5 768 | нет |
| 55. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 1 | 1968 | 3 028,1 | 1 850,0 | 4 | 3 | - | 2043 | - | - | 2028 | 2041 | - | 2035 | 2037 | - | - | 2016 | 2033 | - | - | 2028 | 10 755 | нет |
| 56. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 2 | 1964 | 766,8 | 625,1 | 2 | 2 | 2042 | 2024 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2029 | - | - | - | 2024 | 5 678 | нет |
| 57. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 2а | 2008 | 1 175,0 | 1 012,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | - | - | - | 2028 | - | - | - | - | 8 701 | нет |
| 58. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 3 | 1964 | 2 446,0 | 2 086,5 | 4 | 3 | - | 2041 | - | - | 2024 | 2041 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 8 688 | нет |
| 59. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 5 | 1974 | 1 741,4 | 1 650,5 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2042 | 2034 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 12 895 | нет |
| 60. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 6 | 1965 | 1 137,2 | 646,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2041 | - | 2040 | 2037 | - | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 8 421 | нет |
| 61. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 6а | 2011 | 773,5 | 693,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | - | - | - | 2031 | - | - | - | - | 5 728 | нет |
| 62. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 7 | 1985 | 3 589,4 | 2 368,1 | 4 | 4 | - | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 12 749 | нет |
| 63. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 7а | 1990 | 1 586,8 | 875,9 | 2 | 3 | 2038 | 2024 | - | - | 2041 | 2038 | - | 2033 | 2037 | 2030 | - | 2028 | - | - | - | - | 11 750 | нет |
| 64. | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 9 | 1991 | 1 199,3 | 896,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2026 | 2023 | - | 2037 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 8 881 | нет |
| 65. | пос. Майский, ул. Советская, д. 10 | 1977 | 850,5 | 801,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2037 | 6 298 | нет |
| 66. | пос. Майский, ул. Советская, д. 2 | 1971 | 839,3 | 790,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2031 | 6 215 | нет |
| 67. | пос. Майский, ул. Советская, д. 3 | 1971 | 848,9 | 791,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2043 | 2043 | - | - | 2031 | 6 286 | нет |
| 68. | пос. Майский, ул. Советская, д. 4 | 1978 | 707,8 | 643,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2043 | 2043 | - | - | 2038 | 5 241 | нет |
| 69. | пос. Майский, ул. Советская, д. 5 | 1970 | 850,6 | 796,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2030 | 6 299 | нет |
| 70. | пос. Майский, ул. Советская, д. 6 | 1978 | 592,4 | 537,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2038 | 4 387 | нет |
| 71. | пос. Майский, ул. Советская, д. 7 | 1977 | 674,3 | 621,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2037 | 4 993 | нет |
| 72. | пос. Майский, ул. Советская, д. 8 | 1967 | 828,4 | 781,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2027 | 6 134 | нет |
| 73. | пос. Майский, ул. Советская, д. 9 | 1966 | 849,9 | 801,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2040 | - | - | - | 2026 | 6 294 | нет |
| 74. | пос. Обильный, ул. Комсомольская, д. 1 | 1968 | 724,3 | 516,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 5 363 | нет |

| 12 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 75. | пос. Обильный, ул. Комсомольская, д. 2 | 1968 | 701,0 | 516,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 5 191 | нет |
| 76. | пос. Обильный, ул. Комсомольская, д. 3 | 1968 | 857,0 | 686,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 6 346 | нет |
| 77. | пос. Совхозный, ул. Комсомольская, д. 10 | 1969 | 713,2 | 663,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 5 281 | нет |
| 78. | пос. Совхозный, ул. Комсомольская, д. 8 | 1965 | 734,2 | 688,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 437 | нет |
| 79. | пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 1 | 1963 | 769,5 | 684,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 698 | нет |
| 80. | пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2 | 1963 | 769,5 | 684,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 698 | нет |
| 81. | пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а | 2001 | 1 118,2 | 1 033,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2021 | - | - | - | - | 8 280 | нет |
| 82. | пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 3 | 1963 | 769,5 | 684,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 698 | нет |
| 83. | пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 5 | 1963 | 769,5 | 684,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 698 | нет |
| 84. | пос. Теренсай, ул. Энергетиков, д. 15 | 1968 | 528,9 | 443,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | 2035 | - | - | 2028 | 3 917 | нет |
| 85. | пос. Теренсай, ул. Энергетиков, д. 16 | 1968 | 528,9 | 443,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 3 917 | нет |
| 86. | пос. Шильда, ул. 40 лет Октября, д. 40 | 1958 | 733,0 | 681,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | - | 2025 | - | - | - | 2040 | 5 428 | нет |
| 87. | пос. Шильда, ул. Вокзальная, д. 5 | 1995 | 1 026,0 | 726,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2025 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 598 | нет |
| 88. | пос. Шильда, ул. Парковая, д. 21 | 1958 | 734,0 | 682,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 5 435 | нет |
| 89. | пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10 | 1969 | 1 168,0 | 1 064,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2029 | - | 2035 | 2026 | 2040 | - | 2025 | - | - | - | - | 8 649 | нет |
| 90. | пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 12 | 1980 | 1 226,0 | 1 123,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2030 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | - | 9 079 | нет |
| 91. | пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 13 | 1986 | 918,0 | 833,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2041 | - | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2026 | - | - | - | - | 6 798 | нет |
| 92. | пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 6 | 1962 | 708,0 | 660,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2024 | - | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 243 | нет |
| 93. | пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7 | 1962 | 712,0 | 664,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 5 272 | нет |
| 94. | пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 8 | 1962 | 783,0 | 735,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2024 | 2042 | 2037 | 2037 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 798 | нет |
| 95. | пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 9 | 1962 | 763,0 | 714,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2024 | - | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 650 | нет |
| 96. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 1 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 97. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 10 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |

| 13 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 98. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 11 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 99. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 12 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 100. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 13 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 101. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 14 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 102. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 15 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 103. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 16 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 104. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 17 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 105. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 18 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 106. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 19 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 107. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 2 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 108. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 3 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 109. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 4 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 110. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 5 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 111. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 6 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 112. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 7 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 113. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 8 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 114. | пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 9 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 115. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 1 | 1974 | 573,6 | 541,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 4 248 | нет |
| 116. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 10 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 117. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 11 | 1974 | 573,6 | 541,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 4 248 | нет |
| 118. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 2 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 119. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 3 | 1974 | 573,6 | 541,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 4 248 | нет |
| 120. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 4 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |

| 14 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 121. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 5 | 1974 | 573,6 | 541,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 4 248 | нет |
| 122. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 6 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 123. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 7 | 1974 | 573,6 | 541,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 4 248 | нет |
| 124. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 8 | 1974 | 285,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 113 | нет |
| 125. | пос. Юбилейный, ул. Советская, д. 9 | 1974 | 573,6 | 541,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 4 248 | нет |
| 126. | с. Аниховка, ул. Набережная, д. 1 | 1963 | 686,7 | 620,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 085 | нет |
| 127. | с. Аниховка, ул. Набережная, д. 2 | 1964 | 686,7 | 620,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 085 | нет |
| 128. | с. Аниховка, ул. Набережная, д. 3 | 1964 | 686,7 | 630,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 085 | нет |
| 129. | с. Аниховка, ул. Набережная, д. 4 | 1964 | 686,7 | 630,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 085 | нет |
| 130. | с. Аниховка, ул. Набережная, д. 5 | 1964 | 686,0 | 630,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 080 | нет |
| 131. | с. Брацлавка, ул. Набережная, д. 4 | 1962 | 895,0 | 657,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2023 | 2042 | 2037 | 2037 | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 6 628 | нет |
| 132. | с. Брацлавка, ул. Октябрьская, д. 3 | 1965 | 850,0 | 657,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 6 294 | нет |
| 133. | с. Брацлавка, ул. Октябрьская, д. 4 | 1966 | 850,0 | 616,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2025 | - | - | - | 2026 | 6 294 | нет |
| 134. | с. Брацлавка, ул. Октябрьская, д. 5 | 1966 | 850,0 | 640,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 6 294 | нет |
| 135. | с. Елизаветинка, ул. Ленина, д. 1 | 1964 | 689,6 | 638,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2029 | - | - | - | 2024 | 5 107 | нет |
| 136. | с. Елизаветинка, ул. Ленина, д. 3 | 1964 | 682,6 | 631,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 5 055 | нет |
| 137. | с. Елизаветинка, ул. Ленина, д. 7 | 1964 | 689,6 | 638,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 5 107 | нет |
| 138. | с. Елизаветинка, ул. Целинная, д. 24 | 1956 | 348,4 | 297,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 | 2036 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 580 | нет |
| 139. | с. Елизаветинка, ул. Школьная, д. 2 | 1975 | 763,0 | 712,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 650 | нет |
| 140. | с. Елизаветинка, ул. Школьная, д. 3 | 1975 | 757,1 | 706,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2025 | - | - | 2030 | 2025 | - | - | 2035 | 5 606 | нет |
| 141. | с. Елизаветинка, ул. Школьная, д. 4 | 1975 | 585,4 | 535,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2025 | - | - | 2024 | 2025 | - | - | 2035 | 3 130 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Адамовский район | X | 117 589,9 | 93 597,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 795 822 | X |
| _______________________ |

| 15 |
| --- |
|  | Приложение № 3 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Акбулакский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Акбулак, пер. Майский, д. 10а | 1974 | 1 873,5 | 1 726,9 | 5 | 3 | 2034 | - | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2029 | 2024 | - | - | 2034 | 5 397 | нет |
| 2. | пос. Акбулак, пер. Степной, д. 11 | 2011 | 1 342,5 | 1 274,4 | 5 | 4 | 2041 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | 2041 | 3 868 | нет |
| 3. | пос. Акбулак, пер. Степной, д. 9 | 2005 | 491,7 | 409,8 | 2 | 1 | 2035 | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2035 | 3 641 | нет |
| 4. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1 | 1976 | 1 004,0 | 917,0 | 2 | 3 | 2036 | - | - | - | - | - | - | 2026 | - | - | - | 2019 | 2026 | - | - | 2036 | 7 435 | нет |
| 5. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3 | 1978 | 1 293,5 | 1 113,9 | 2 | 3 | 2038 | - | - | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 578 | нет |
| 6. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5 | 1982 | 1 274,6 | 1 130,9 | 2 | 3 | 2039 | - | - | - | - | - | 2022 | 2032 | - | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | - | 2039 | 9 439 | нет |
| 7. | пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5а | 1987 | 620,2 | 552,4 | 2 | 3 | 2037 | - | - | - | - | 2037 | 2027 | 2037 | - | 2027 | - | 2029 | 2019 | - | - | 2037 | 4 593 | нет |

| 16 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12 | 1962 | 889,0 | 620,5 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | - | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2015 | - | - | - | 2022 | 6 583 | нет |
| 9. | пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 13 | 1962 | 889,0 | 620,5 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | - | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 6 583 | нет |
| 10. | пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 14 | 1962 | 889,0 | 620,5 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | - | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 6 583 | нет |
| 11. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 61 | 1977 | 928,3 | 843,2 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | - | 2037 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | 2019 | 2027 | - | - | 2037 | 6 874 | нет |
| 12. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 1978 | 931,2 | 840,9 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2016 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 896 | нет |
| 13. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65 | 1978 | 854,5 | 780,1 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 6 328 | нет |
| 14. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 66 | 1982 | 616,4 | 547,4 | 2 | 2 | 2042 | - | - | - | - | - | 2022 | 2032 | - | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 4 564 | нет |
| 15. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 67 | 1982 | 605,2 | 550,2 | 2 | 2 | 2042 | - | - | - | - | - | 2022 | 2032 | - | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 4 482 | нет |
| 16. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 69 | 1983 | 558,3 | 514,4 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | - | - | 2023 | 2033 | - | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 4 134 | нет |
| 17. | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71 | 1990 | 3 267,4 | 3 046,6 | 2 | 6 | 2020 | - | - | - | - | - | 2030 | 2040 | - | 2030 | - | 2028 | 2040 | - | - | 2020 | 24 195 | нет |
| 18. | пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 1 | 1968 | 414,0 | 370,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2042 | - | 2037 | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2042 | 3 066 | нет |
| 19. | пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 | 414,0 | 370,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2022 | - | 2037 | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 3 066 | нет |
| 20. | пос. Акбулак, ул. Гагарина, д. 9 | 1962 | 600,0 | 547,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2022 | - | 2037 | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 4 443 | нет |
| 21. | пос. Акбулак, ул. Горбунова, д. 111 | 1986 | 605,2 | 547,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | - | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 4 482 | нет |
| 22. | пос. Акбулак, ул. Горбунова, д. 113 | 1996 | 905,3 | 826,2 | 2 | 3 | 2026 | - | - | - | - | - | 2036 | 2021 | - | 2036 | - | 2036 | - | - | - | 2026 | 6 704 | нет |
| 23. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а | 1978 | 2 209,8 | 1 971,6 | 2 | 3 | 2038 | - | - | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 16 364 | нет |
| 24. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22 | 1969 | 776,5 | 715,6 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 5 750 | нет |
| 25. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 1978 | 2 395,1 | 2 143,4 | 4 | 4 | 2038 | - | - | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2015 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 8 507 | нет |
| 26. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 79 | 1971 | 280,5 | 186,3 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | - | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 2 077 | нет |
| 27. | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 81 | 1968 | 774,1 | 712,9 | 2 | 2 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2019 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 5 732 | нет |
| 28. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а | 1988 | 577,6 | 520,3 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | - | - | 2028 | - | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | 2028 | 4 277 | нет |
| 29. | пос. Акбулак, ул. Майская, д. 56а | 1972 | 770,9 | 742,3 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 709 | нет |
| 30. | пос. Акбулак, ул. Мельникова, д. 2а | 1969 | 408,0 | 366,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 3 021 | нет |

| 17 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Акбулак, ул. Мельникова, д. 2б | 1973 | 401,1 | 353,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2033 | - | 2023 | - | - | - | 2029 | - | - | - | 2033 | 2 970 | нет |
| 32. | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73 | 1980 | 2 355,9 | 2 265,2 | 4 | 4 | 2040 | - | - | - | - | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2015 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 368 | нет |
| 33. | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 82 | 1963 | 432,5 | 391,0 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | - | - | 2043 | 2038 | - | 2043 | - | 2029 | - | - | - | 2039 | 3 203 | нет |
| 34. | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 84 | 1963 | 440,5 | 398,5 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | - | 2039 | 2043 | 2038 | - | 2043 | - | 2029 | - | - | - | 2039 | 3 262 | нет |
| 35. | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 86 | 1964 | 209,2 | 186,6 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | - | 2024 | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 1 549 | нет |
| 36. | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 88 | 1967 | 794,4 | 733,8 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | - | 2027 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2027 | - | - | 2027 | 5 883 | нет |
| 37. | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 90 | 1973 | 667,0 | 604,2 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | - | 2033 | - | 2023 | - | - | - | 2029 | 2023 | - | - | 2033 | 4 939 | нет |
| 38. | пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 | 1971 | 973,8 | 820,8 | 2 | 3 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2021 | - | - | - | 2029 | 2021 | - | - | 2039 | 7 211 | нет |
| 39. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 15 | 1933 | 1 484,1 | 1 342,2 | 3 | 4 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2033 | - | - | - | 2029 | 2033 | - | - | 2039 | 6 886 | нет |
| 40. | пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а | 1988 | 835,7 | 787,3 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | - | - | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | 2028 | 6 188 | нет |
| 41. | пос. Акбулак, ул. Садовая, д. 19а | 2015 | 623,0 | 488,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 4 613 | нет |
| 42. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 68 | 1959 | 288,2 | 264,0 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | - | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2014 | - | - | - | 2029 | 2 134 | нет |
| 43. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 78 | 1972 | 397,4 | 365,5 | 2 | 1 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2039 | 2 943 | нет |
| 44. | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84 | 1966 | 344,4 | 313,1 | 2 | 1 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2029 | 2018 | - | - | 2039 | 2 550 | нет |
| 45. | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46 | 1975 | 774,9 | 704,6 | 2 | 3 | 2035 | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2016 | 2025 | - | - | 2035 | 5 738 | нет |
| 46. | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 48 | 1972 | 763,5 | 701,6 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2029 | 2022 | - | - | 2032 | 5 654 | нет |
| 47. | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 52 | 1975 | 472,0 | 430,0 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | - | 2035 | - | 2025 | - | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 3 495 | нет |
| 48. | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 54 | 1976 | 937,8 | 814,8 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | - | 2036 | - | 2026 | - | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 6 944 | нет |
| 49. | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56 | 1985 | 1 201,9 | 1 126,6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | - | 2025 | - | 2016 | 2035 | - | - | - | 8 900 | нет |
| 50. | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 58 | 1985 | 1 213,8 | 1 092,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | - | 2025 | - | 2028 | 2035 | - | - | - | 8 988 | нет |
| 51. | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 60 | 1985 | 1 281,3 | 1 089,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | - | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 9 488 | нет |
| 52. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16 | 1971 | 400,1 | 370,6 | 2 | 1 | 2031 | - | - | - | - | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2016 | 2021 | - | - | 2031 | 2 963 | нет |
| 53. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 18 | 1965 | 2 187,1 | 2 032,0 | 4 | 4 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2029 | - | - | - | 2039 | 7 768 | нет |

| 18 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 20 | 1938 | 498,1 | 389,3 | 2 | 1 | 2028 | - | - | - | - | 2028 | 2018 | 2038 | - | 2018 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2028 | 3 688 | нет |
| 55. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 28 | 1938 | 405,1 | 405,1 | 2 | 1 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | - | 2028 | - | 2019 | 2038 | - | - | - | 3 000 | нет |
| 56. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38 | 1984 | 2 639,3 | 2 288,0 | 4 | 4 | 2028 | - | - | - | - | - | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2028 | 9 374 | нет |
| 57. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 42 | 1952 | 471,8 | 410,4 | 2 | 1 | 2039 | - | - | - | - | - | 2032 | 2027 | - | 2032 | - | 2029 | - | - | - | 2039 | 3 494 | нет |
| 58. | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48 | 1971 | 552,2 | 410,4 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | - | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2014 | 2021 | - | - | 2031 | 4 089 | нет |
| 59. | пос. Акбулак, ул. Хлебная, д. 1б | 2015 | 1 560,0 | 1 218,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 238 | нет |
| 60. | пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2 | 1966 | 694,7 | 632,7 | 2 | 3 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2016 | - | - | - | 2026 | 5 144 | нет |
| 61. | пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 4 | 1966 | 767,0 | 704,5 | 2 | 3 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2016 | - | - | - | 2026 | 5 680 | нет |
| 62. | пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 6 | 1962 | 403,3 | 363,7 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | - | - | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2029 | - | - | - | 2039 | 2 986 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский район | X | 56 930,4 | 50 629,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 361 701 | X |
| _______________________ |

| 19 |
| --- |
|  | Приложение № 4 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Александровский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Романовский, ул. Центральная, д. 22 | 1965 | 360,0 | 322,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2041 | - | 2042 | 2043 | 1 752 | нет |
| 2. | пос. Романовский, ул. Центральная, д. 6 | 1966 | 602,4 | 558,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2040 | 2041 | - | 2042 | 2043 | 2 931 | нет |
| 3. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 | 1976 | 1 234,4 | 1 150,4 | 2 | 4 | 2036 | 2036 | - | - | 2041 | 2036 | 2018 | 2038 | 2031 | - | - | 2017 | 2018 | - | 2036 | 2018 | 8 324 | нет |
| 4. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 44 | 1973 | 795,1 | 739,1 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | - | - | 2038 | 2031 | - | - | 2022 | 2031 | - | - | 2033 | 5 362 | нет |
| 5. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 46 | 1976 | 767,1 | 711,1 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | - | - | 2038 | 2031 | - | - | 2024 | 2026 | - | - | 2036 | 5 173 | нет |
| 6. | с. Александровка, ул. Гагарина, д. 48 | 1981 | 388,6 | 360,6 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | - | 2029 | 2038 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2041 | 2 716 | нет |
| 7. | с. Александровка, ул. Горького, д. 46 | 1976 | 813,9 | 757,9 | 2 | 2 | 2036 | 2043 | - | - | 2036 | - | - | 2038 | 2031 | - | - | 2033 | 2032 | - | - | 2036 | 5 489 | нет |

| 20 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Александровка, ул. Горького, д. 47 | 1969 | 785,8 | 729,8 | 2 | 4 | 2022 | 2036 | - | - | 2015 | 2029 | - | 2037 | 2031 | - | - | 2016 | 2022 | - | - | 2029 | 5 299 | нет |
| 9. | с. Александровка, ул. Горького, д. 48 | 1965 | 767,1 | 711,6 | 2 | 2 | 2032 | 2042 | - | - | 2032 | - | - | 2038 | 2040 | - | - | 2032 | 2032 | - | - | 2033 | 3 732 | нет |
| 10. | с. Александровка, ул. Горького, д. 49 | 1974 | 376,2 | 348,2 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2015 | - | 2015 | 2038 | 2031 | - | - | 2015 | 2025 | - | - | 2034 | 2 537 | нет |
| 11. | с. Александровка, ул. Горького, д. 50 | 1965 | 370,8 | 342,8 | 2 | 1 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | - | 2038 | 2040 | - | - | 2026 | 2032 | - | - | 2033 | 1 804 | нет |
| 12. | с. Александровка, ул. Горького, д. 51 | 1965 | 364,8 | 336,8 | 2 | 1 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2033 | 2034 | - | - | 2035 | 1 775 | нет |
| 13. | с. Александровка, ул. Горького, д. 52 | 1961 | 767,5 | 711,5 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | - | 2041 | 2038 | 2036 | 2041 | - | 2031 | 2035 | - | - | 2033 | 3 922 | нет |
| 14. | с. Александровка, ул. Горького, д. 53 | 1965 | 767,1 | 711,6 | 2 | 2 | 2032 | 2042 | - | - | 2032 | - | - | 2038 | 2040 | - | - | 2032 | 2035 | - | - | 2036 | 3 732 | нет |
| 15. | с. Александровка, ул. Горького, д. 54 | 1965 | 366,4 | 338,4 | 2 | 1 | 2033 | 2041 | - | - | 2033 | 2041 | - | 2038 | 2040 | - | - | 2031 | 2035 | - | - | 2034 | 1 783 | нет |
| 16. | с. Александровка, ул. Горького, д. 55 | 1965 | 373,4 | 345,4 | 2 | 1 | 2033 | 2041 | - | - | 2025 | - | - | 2038 | 2040 | - | - | 2031 | 2033 | - | - | 2034 | 1 817 | нет |
| 17. | с. Александровка, ул. Горького, д. 56 | 1980 | 406,7 | 378,7 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2028 | 2030 | - | - | 2040 | 2 842 | нет |
| 18. | с. Александровка, ул. Горького, д. 57 | 1965 | 799,6 | 743,4 | 2 | 2 | 2034 | 2043 | - | - | 2034 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2033 | 2034 | - | - | 2035 | 3 891 | нет |
| 19. | с. Александровка, ул. Горького, д. 59 | 1970 | 412,1 | 325,3 | 2 | 1 | 2030 | 2041 | - | - | 2030 | 2041 | - | 2037 | 2036 | - | - | 2034 | 2035 | - | - | 2036 | 2 779 | нет |
| 20. | с. Александровка, ул. Комарова, д. 16 | 2013 | 972,2 | 930,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | - | - | 2042 | 2041 | - | - | 2043 | 2 164 | нет |
| 21. | с. Александровка, ул. Маяковского, д. 12 | 1967 | 391,1 | 363,1 | 2 | 1 | 2038 | 2015 | - | - | 2038 | 2015 | - | 2038 | 2026 | - | - | 2015 | 2025 | - | - | 2015 | 2 637 | нет |
| 22. | с. Александровка, ул. Мичурина, д. 35 | 1960 | 454,2 | 426,2 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | - | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2029 | 2036 | - | - | 2037 | 2 321 | нет |
| 23. | с. Александровка, ул. Пионерская, д. 1 | 1982 | 393,5 | 365,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2038 | 2038 | 2038 | 2022 | - | 2031 | 2039 | - | 2042 | 2040 | 2 750 | нет |
| 24. | с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20 | 1980 | 1 244,2 | 1 105,2 | 2 | 4 | 2018 | 2037 | - | - | 2018 | - | 2041 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2031 | 2038 | - | 2040 | 2039 | 8 695 | нет |
| 25. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17 | 1988 | 609,4 | 553,4 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2039 | - | 2030 | 2036 | - | - | 2037 | 3 846 | нет |
| 26. | с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19 | 1988 | 603,2 | 547,2 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2030 | 2037 | - | - | 2040 | 3 807 | нет |
| 27. | с. Чебоксарово, ул. Советская, д. 32 | 1967 | 342,3 | 314,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2041 | 2042 | - | 2027 | 2043 | 2 535 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Александровский район | X | 16 529,1 | 15 227,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 96 415 | X |
| _______________________ |

| 21 |
| --- |
|  | Приложение № 5 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Асекеевский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11 | 1960 | 883,6 | 814,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 6 543 | нет |
| 2. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 13 | 1960 | 872,0 | 801,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2040 | - | 2032 | 2042 | - | - | 2032 | 6 457 | нет |
| 3. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 17 | 1962 | 852,9 | 808,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2042 | - | 2033 | 2043 | - | - | 2033 | 6 316 | нет |
| 4. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19 | 1962 | 665,6 | 616,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 2032 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2032 | 4 929 | нет |
| 5. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21 | 1961 | 674,6 | 617,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 | 2031 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2031 | 4 995 | нет |
| 6. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5 | 1950 | 411,8 | 370,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2030 | 3 049 | нет |
| 7. | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7 | 1962 | 411,9 | 370,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2032 | 3 050 | нет |

| 22 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Чкаловский, ул. Первомайская, д. 1 | 1965 | 397,1 | 359,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2035 | 2 941 | нет |
| 9. | пос. Чкаловский, ул. Первомайская, д. 1а | 1956 | 397,0 | 320,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2026 | 2 940 | нет |
| 10. | пос. Чкаловский, ул. Первомайская, д. 3 | 1955 | 364,8 | 326,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2025 | 2 701 | нет |
| 11. | пос. Чкаловский, ул. Первомайская, д. 4 | 1965 | 399,4 | 329,8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2035 | 2 878 | нет |
| 12. | пос. Чкаловский, ул. Первомайская, д. 8 | 1960 | 380,1 | 278,8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2 739 | нет |
| 13. | пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 2 | 1965 | 381,7 | 320,9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2035 | 2 751 | нет |
| 14. | пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7 | 1982 | 663,1 | 600,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | - | 2018 | 2018 | - | 2032 | 2042 | 4 910 | нет |
| 15. | пос. Чкаловский, ул. Спортивная, д. 7 | 1965 | 407,3 | 332,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 3 016 | нет |
| 16. | пос. Чкаловский, ул. Школьная, д. 6 | 1930 | 613,0 | 540,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | 2031 | 4 539 | нет |
| 17. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1 | 1977 | 398,3 | 367,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2016 | - | 2016 | 2016 | 2016 | 2027 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2037 | 2 971 | нет |
| 18. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2 | 1976 | 782,1 | 718,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2017 | - | 2017 | 2017 | - | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2036 | 5 389 | нет |
| 19. | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3 | 1966 | 754,6 | 704,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2036 | - | 2019 | 2026 | - | - | 2036 | 5 666 | нет |
| 20. | с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39 | 1978 | 612,5 | 554,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2018 | - | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | 2038 | 2038 | 4 536 | нет |
| 21. | с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 44 | 1986 | 950,2 | 855,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | 2036 | 2036 | 6 741 | нет |
| 22. | с. Асекеево, ул. Дружбы, д. 15 | 1957 | 385,7 | 360,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | - | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 2 856 | нет |
| 23. | с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2 | 1968 | 755,4 | 699,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2028 | 5 949 | нет |
| 24. | с. Асекеево, ул. Московская, д. 14 | 1976 | 950,2 | 838,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2036 | 6 800 | нет |
| 25. | с. Асекеево, ул. Мусы Джалиля, д. 30 | 1974 | 761,1 | 699,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2024 | 2024 | 2034 | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 5 631 | нет |
| 26. | с. Асекеево, ул. Мусы Джалиля, д. 32 | 1981 | 948,8 | 847,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | 7 026 | нет |
| 27. | с. Асекеево, ул. Мусы Джалиля, д. 34 | 1983 | 956,3 | 848,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | - | 2043 | 2043 | 7 081 | нет |
| 28. | с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16 | 1965 | 363,6 | 336,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 2 584 | нет |
| 29. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 2 | 1975 | 801,5 | 730,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 6 296 | нет |
| 30. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 2а | 1988 | 948,1 | 852,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 7 021 | нет |

| 23 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 2б | 1989 | 960,4 | 864,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2038 | 2038 | 7 112 | нет |
| 32. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 2в | 1996 | 956,9 | 846,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | 7 086 | нет |
| 33. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 5 | 1980 | 602,7 | 553,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | 2040 | 2040 | 4 882 | нет |
| 34. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 6 | 1979 | 950,2 | 847,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2031 | - | 2039 | 2039 | 7 036 | нет |
| 35. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 7 | 1975 | 927,3 | 830,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2035 | 6 867 | нет |
| 36. | с. Асекеево, ул. Советская, д. 8 | 1983 | 656,9 | 608,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 864 | нет |
| 37. | ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 108 | 1950 | 410,1 | 365,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2036 | 2030 | - | 2031 | 2036 | - | - | - | 3 037 | нет |
| 38. | ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 110 | 1953 | 461,9 | 365,5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2033 | - | 2032 | 2037 | - | - | - | 3 329 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский район | X | 25 070,7 | 22 504,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 185 514 | X |
| _______________________ |

| 24 |
| --- |
|  | Приложение № 6 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Беляевский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Бурлыкский, пер. Школьный, д. 6 | 1964 | 401,1 | 367,2 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | - | 2039 | - | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 970 | нет |
| 2. | пос. Буртинский, ул. Степная, д. 13 | 1967 | 428,7 | 384,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2031 | - | - | 2031 | 3 175 | да |
| 3. | пос. Дубенский, ул. Первомайская, д. 10 | 1950 | 603,0 | 548,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 465 | нет |
| 4. | пос. Дубенский, ул. Первомайская, д. 39 | 1940 | 669,6 | 423,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2031 | 2031 | - | - | 2021 | 2027 | - | - | 2027 | 1 481 | нет |
| 5. | пос. Дубенский, ул. Первомайская, д. 6 | 1950 | 603,0 | 542,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 465 | нет |
| 6. | пос. Дубенский, ул. Первомайская, д. 8 | 1950 | 602,0 | 547,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 458 | нет |
| 7. | пос. Дубенский, ул. Советская, д. 13 | 1939 | 600,0 | 541,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 443 | нет |

| 25 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Дубенский, ул. Советская, д. 14 | 1950 | 336,6 | 306,0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2037 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2037 | 2 493 | нет |
| 9. | пос. Дубенский, ул. Советская, д. 16 | 1950 | 607,0 | 549,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2032 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 495 | нет |
| 10. | пос. Дубенский, ул. Советская, д. 9 | 1955 | 600,3 | 545,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2034 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 4 445 | нет |
| 11. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10 | 1989 | 612,3 | 502,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | - | 2029 | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | 2027 | 2026 | 3 925 | нет |
| 12. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10а | 1985 | 494,2 | 312,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2034 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | 2035 | 2030 | 3 847 | нет |
| 13. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10б | 1990 | 363,6 | 219,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2021 | - | 2031 | 2041 | 2034 | 2038 | - | 2033 | 2041 | - | 2025 | 2035 | 3 022 | нет |
| 14. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 34 | 1972 | 710,0 | 442,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | - | 2025 | 2030 | 2034 | - | - | 2023 | 2031 | - | 2032 | - | 5 671 | нет |
| 15. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 1977 | 1 133,3 | 626,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2037 | - | 2043 | 2027 | 2034 | 2030 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | - | 9 124 | нет |
| 16. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 37 | 1976 | 377,3 | 217,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2034 | 2029 | - | 2036 | 2026 | - | - | - | 2 986 | нет |
| 17. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 38 | 1965 | 710,2 | 461,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | - | 2039 | 2040 | 2034 | - | - | 2025 | 2030 | - | 2031 | 2041 | 6 142 | нет |
| 18. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 39 | 1966 | 744,6 | 472,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2034 | 2027 | - | 2030 | 2032 | - | - | 2030 | 5 872 | нет |
| 19. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 40 | 1975 | 713,4 | 453,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2034 | 2034 | 2028 | - | 2029 | 2027 | - | - | 2035 | 5 742 | нет |
| 20. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41 | 1966 | 395,9 | 365,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2034 | 2041 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 2 932 | нет |
| 21. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а | 1975 | 392,3 | 364,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | - | 2027 | 2024 | 2034 | 2030 | - | 2018 | 2027 | - | - | 2035 | 2 913 | нет |
| 22. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 43 | 1967 | 740,7 | 486,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2034 | 2038 | - | 2030 | 2028 | - | - | 2027 | 5 794 | нет |
| 23. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 45 | 1967 | 727,9 | 466,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2034 | 2043 | - | 2030 | 2028 | - | - | 2033 | 5 815 | нет |
| 24. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 47 | 1966 | 718,6 | 457,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2034 | 2028 | - | 2042 | 2035 | - | - | 2026 | 5 945 | нет |
| 25. | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 8 | 1992 | 554,2 | 313,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2031 | - | 2026 | 2034 | 2034 | 2027 | - | 2026 | 2033 | - | - | - | 4 704 | нет |
| 26. | с. Беляевка, ул. Братьев Стародубцевых, д. 20 | 1974 | 352,7 | 222,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2034 | 2030 | - | 2028 | 2036 | - | 2039 | 2035 | 2 647 | нет |
| 27. | с. Беляевка, ул. Комсомольская, д. 20 | 1974 | 359,2 | 218,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | - | 2018 | 2035 | 2034 | 2039 | - | 2043 | 2023 | - | 2038 | 2036 | 2 817 | нет |
| 28. | с. Беляевка, ул. Комсомольская, д. 35 | 1964 | 359,5 | 229,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | - | 2021 | 2039 | 2034 | 2035 | - | 2024 | 2029 | - | - | 2042 | 2 976 | нет |
| 29. | с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1а | 1975 | 349,2 | 204,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2033 | 2034 | 2036 | - | 2031 | 2034 | - | - | 2035 | 2 872 | нет |

| 26 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30. | с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1б | 1978 | 1 405,9 | 1 318,7 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2034 | 2022 | - | 2041 | 2032 | - | - | 2038 | 10 411 | нет |
| 31. | с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1в | 1991 | 588,9 | 498,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2034 | 2028 | - | - | 2038 | - | - | - | 4 654 | нет |
| 32. | с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1г | 1983 | 367,5 | 215,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | - | - | 2036 | 2034 | 2037 | - | 2042 | 2033 | - | - | 2043 | 2 920 | нет |
| 33. | с. Беляевка, ул. Молодежная, д. 1 | 1986 | 575,2 | 323,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | - | - | 2036 | 2034 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | 2027 | - | 4 357 | нет |
| 34. | с. Беляевка, ул. Молодежная, д. 3 | 1990 | 571,6 | 335,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | - | - | 2040 | 2034 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | 2027 | - | 4 748 | нет |
| 35. | с. Беляевка, ул. Полевая, д. 24в | 2016 | 709,2 | 424,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 5 252 | нет |
| 36. | с. Беляевка, ул. Полевая/ул. Торговая, д. 24б/80а | 2012 | 745,8 | 426,8 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 523 | нет |
| 37. | с. Беляевка, ул. Строителей, д. 1 | 1991 | 526,4 | 300,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2035 | 2034 | 2027 | - | 2030 | 2037 | - | 2041 | 2040 | 4 114 | нет |
| 38. | с. Беляевка, ул. Торговая, д. 80б | 2014 | 736,5 | 420,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 454 | нет |
| 39. | с. Беляевка, ул. Школьная, д. 55 | 1991 | 345,3 | 211,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2028 | 2034 | 2034 | 2027 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 933 | нет |
| 40. | с. Беляевка, ул. Южная, д. 39 | 1981 | 1 160,0 | 650,8 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2032 | 2034 | 2034 | 2031 | - | 2029 | 2037 | - | 2041 | 2041 | 9 250 | нет |
| 41. | с. Беляевка, ул. Южная, д. 41 | 1978 | 1 121,9 | 638,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2039 | 2038 | 2032 | 2034 | 2034 | 2036 | - | 2029 | 2036 | - | 2038 | 2038 | 8 954 | нет |
| 42. | с. Беляевка, ул. Южная, д. 47 | 1967 | 729,9 | 464,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2034 | - | - | 2030 | 2039 | - | - | 2028 | 5 823 | нет |
| 43. | с. Беляевка, ул. Южная, д. 49 | 1971 | 724,8 | 481,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2036 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2030 | 2035 | - | - | 2036 | 5 823 | нет |
| 44. | с. Крючковка, ул. Луговая, д. 1 | 1966 | 397,1 | 376,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | - | - | - | 2026 | - | - | 2035 | 2035 | 2 941 | нет |
| 45. | с. Крючковка, ул. Луговая, д. 3 | 1966 | 664,4 | 629,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | - | - | - | 2020 | - | - | 2033 | 2033 | 4 920 | нет |
| 46. | с. Крючковка, ул. Луговая, д. 5 | 1966 | 663,5 | 623,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | - | - | - | 2027 | 2034 | - | 2037 | 2037 | 4 913 | нет |
| 47. | с. Крючковка, ул. Новая, д. 2 | 1964 | 414,1 | 391,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | - | - | - | 2028 | 2031 | - | 2029 | 2029 | 3 066 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Беляевский район | X | 28 708,4 | 20 523,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 218 692 | X |
| _______________________ |

| 27 |
| --- |
|  | Приложение № 7 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Бугурусланский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 19 | 1976 | 955,8 | 728,4 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2016 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 078 | нет |
| 2. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 20 | 1976 | 956,4 | 737,6 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 082 | нет |
| 3. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 21 | 1976 | 730,7 | 714,0 | 2 | 2 | 2036 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2030 | - | - | 2036 | 2036 | 5 411 | нет |
| 4. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 23а | 1994 | 947,2 | 903,7 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2024 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 014 | нет |
| 5. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 23б | 2002 | 874,3 | 794,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 6 474 | нет |
| 6. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29 | 1983 | 384,0 | 367,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 2 844 | нет |
| 7. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29а | 1976 | 911,2 | 555,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 4 228 | нет |

| 28 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29б | 1976 | 918,4 | 562,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 4 432 | нет |
| 9. | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 2а | 1976 | 255,0 | 214,0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 1 838 | нет |
| 10. | с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1 | 1986 | 1 036,4 | 575,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2017 | 2036 | - | - | - | 7 675 | нет |
| 11. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 1 | 2011 | 1 566,6 | 1 022,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 7 269 | нет |
| 12. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 2 | 2012 | 1 568,4 | 1 023,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 7 277 | нет |
| 13. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 2а | 2012 | 1 566,6 | 1 015,8 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 7 269 | нет |
| 14. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 3 | 2009 | 1 582,9 | 1 035,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 7 344 | нет |
| 15. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 4 | 2008 | 1 564,6 | 1 045,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 7 259 | нет |
| 16. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 5 | 2008 | 1 567,3 | 1 049,7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 7 272 | нет |
| 17. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 6 | 2010 | 1 573,5 | 1 041,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 7 301 | нет |
| 18. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 7 | 2010 | 1 507,1 | 1 031,8 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 6 992 | нет |
| 19. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 8 | 2011 | 1 566,4 | 1 021,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 7 268 | нет |
| 20. | с. Михайловка, ул. Солнечная, д. 9 | 2013 | 1 212,5 | 1 005,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 626 | нет |
| 21. | с. Михайловка, ул. Строителей, д. 2 | 1976 | 795,9 | 737,5 | 2 | 2 | 2036 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | 2036 | 2036 | 5 894 | нет |
| 22. | с. Нойкино, ул. Заречная, д. 39 | 1972 | 365,0 | 325,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 2 703 | нет |
| 23. | с. Пилюгино, ул. Молодежная, д. 29 | 1976 | 797,5 | 739,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | 2036 | 5 906 | нет |
| 24. | с. Пилюгино, ул. Молодежная, д. 30 | 1976 | 714,6 | 693,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2030 | - | - | - | 2036 | 5 292 | нет |
| 25. | с. Пилюгино, ул. Советская, д. 31 | 1985 | 894,0 | 868,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 620 | нет |
| 26. | с. Пилюгино, ул. Советская, д. 32 | 1982 | 602,0 | 575,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2022 | - | 2032 | - | - | - | 2042 | 4 458 | нет |
| 27. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27 | 1978 | 560,2 | 520,2 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2041 | 2020 | 2028 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | 2038 | 4 148 | нет |
| 28. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 38 | 1976 | 736,3 | 698,4 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2030 | - | - | 2036 | 2036 | 5 452 | нет |
| 29. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 40 | 1978 | 729,0 | 608,4 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2028 | 2028 | 2030 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 5 398 | нет |
| 30. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 42 | 1976 | 737,4 | 696,5 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2030 | - | - | 2036 | 2036 | 5 461 | нет |

| 29 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 44 | 1980 | 924,0 | 775,8 | 2 | 2 | 2040 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2032 | - | - | - | 2040 | 6 842 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Бугурусланский район | X | 31 101,2 | 23 682,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 183 127 | X |
| _______________________ |

| 30 |
| --- |
|  | Приложение № 8 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Бузулукский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 1 | 1971 | 672,0 | 663,7 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 4 976 | нет |
| 2. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 2 | 1971 | 790,2 | 725,4 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 5 851 | нет |
| 3. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 3 | 1962 | 715,9 | 689,4 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 301 | нет |
| 4. | пос. Искра, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | 365,6 | 358,7 | 2 | 2 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 2 707 | нет |
| 5. | пос. Колтубановский, пер. Школьный, д. 10 | 1964 | 394,6 | 354,2 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | 2024 | 2024 | 2 922 | нет |
| 6. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 21а | 1985 | 551,4 | 327,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 4 083 | нет |
| 7. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 21б | 2015 | 1 395,8 | 1 184,2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 6 476 | нет |

| 31 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27 | 1988 | 641,3 | 551,2 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 4 410 | нет |
| 9. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10 | 1968 | 411,7 | 373,5 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 3 050 | нет |
| 10. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 6 | 1970 | 432,7 | 338,5 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2031 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 3 204 | нет |
| 11. | пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 8 | 1936 | 410,2 | 338,5 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2031 | 2038 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 3 038 | нет |
| 12. | пос. Красногвардеец, ул. Кировская, д. 1 | 1980 | 1 331,0 | 1 157,4 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2030 | 2020 | - | 2032 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 856 | нет |
| 13. | пос. Красногвардеец, ул. Кировская, д. 2 | 1986 | 1 303,4 | 1 159,1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2036 | 2026 | - | 2032 | 2036 | - | - | - | 9 652 | нет |
| 14. | пос. Красногвардеец, ул. Кировская, д. 3 | 1983 | 1 269,3 | 1 150,4 | 2 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2041 | 2041 | - | 2037 | 2033 | 2023 | - | 2031 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 9 399 | нет |
| 15. | пос. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 1 | 1980 | 3 985,3 | 3 884,6 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2041 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2031 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 11 481 | нет |
| 16. | пос. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 2 | 1983 | 4 367,7 | 3 947,7 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2043 | 2041 | 2041 | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2031 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 12 583 | нет |
| 17. | пос. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 3 | 1980 | 2 664,2 | 2 610,1 | 5 | 4 | 2042 | 2041 | 2042 | 2040 | 2042 | 2042 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2032 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 675 | нет |
| 18. | пос. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 5 | 1986 | 4 448,0 | 4 340,3 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2032 | 2036 | - | - | - | 12 814 | нет |
| 19. | пос. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 5а | 1988 | 795,4 | 709,6 | 5 | 1 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | 2042 | - | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2032 | 2038 | - | - | - | 2 291 | нет |
| 20. | пос. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 6 | 1988 | 5 606,6 | 5 191,2 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2032 | 2038 | - | - | - | 14 690 | нет |
| 21. | пос. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 7 | 1995 | 5 167,7 | 4 366,1 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2042 | - | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2031 | - | - | - | - | 14 887 | нет |
| 22. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 10 | 1975 | 873,9 | 748,2 | 2 | 2 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2040 | 2043 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 471 | нет |
| 23. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 11 | 1982 | 678,2 | 600,9 | 2 | 2 | 2040 | 2042 | 2042 | 2042 | 2040 | 2040 | 2022 | 2036 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 5 022 | нет |
| 24. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 12 | 1975 | 989,1 | 733,5 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2040 | 2043 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 7 324 | нет |
| 25. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 13 | 1995 | 1 085,4 | 997,5 | 2 | 3 | 2040 | 2039 | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 | 2035 | 2036 | 2038 | 2035 | - | 2033 | - | - | - | - | 8 037 | нет |
| 26. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 14 | 1980 | 637,1 | 585,9 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2036 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 718 | нет |
| 27. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 15 | 2011 | 1 161,6 | 1 070,9 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 5 389 | нет |
| 28. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3 | 1977 | 713,8 | 579,3 | 2 | 2 | 2040 | 2037 | 2037 | 2037 | 2040 | 2040 | 2021 | 2036 | 2038 | 2024 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 4 869 | нет |
| 29. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5 | 1977 | 718,3 | 576,0 | 2 | 2 | 2040 | 2037 | 2037 | 2037 | 2040 | 2040 | 2021 | 2036 | 2038 | 2024 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 4 657 | нет |
| 30. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 6 | 1978 | 679,6 | 581,6 | 2 | 2 | 2040 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2018 | 2036 | 2038 | 2018 | - | 2031 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 856 | нет |

| 32 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7 | 1978 | 631,6 | 576,3 | 2 | 2 | 2040 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2028 | 2036 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 677 | нет |
| 32. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 8 | 1975 | 790,0 | 713,4 | 2 | 2 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2040 | 2043 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 850 | нет |
| 33. | пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9 | 1981 | 635,5 | 577,5 | 2 | 2 | 2040 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2040 | 2021 | 2036 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 706 | нет |
| 34. | с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16 | 1971 | 749,5 | 659,2 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2042 | 2042 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 5 550 | нет |
| 35. | с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 29 | 1972 | 777,9 | 719,0 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 760 | нет |
| 36. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1 | 1978 | 975,7 | 821,3 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2021 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 453 | нет |
| 37. | с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2 | 1978 | 987,2 | 832,2 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 8 905 | нет |
| 38. | с. Новоалександровка, ул. Дачная, д. 17 | 2010 | 1 753,0 | 1 669,0 | 4 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 6 226 | нет |
| 39. | с. Палимовка, ул. Советская, д. 38 | 1980 | 555,0 | 387,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2037 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2024 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 110 | нет |
| 40. | с. Подколки, ул. Центральная, д. 7 | 1972 | 575,0 | 575,0 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 4 258 | нет |
| 41. | с. Проскурино, ул. Центральная, д. 10 | 1980 | 667,1 | 593,7 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2040 | 2040 | 4 940 | нет |
| 42. | с. Проскурино, ул. Центральная, д. 11 | 1982 | 670,6 | 598,3 | 2 | 2 | 2040 | 2042 | 2042 | 2042 | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2042 | 2042 | 4 966 | нет |
| 43. | с. Проскурино, ул. Центральная, д. 12 | 1980 | 626,1 | 562,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 636 | нет |
| 44. | с. Проскурино, ул. Центральная, д. 2 | 1972 | 755,4 | 725,3 | 2 | 2 | 2040 | 2032 | 2032 | 2032 | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2032 | 2032 | 5 594 | нет |
| 45. | с. Проскурино, ул. Центральная, д. 4 | 1972 | 793,5 | 733,5 | 2 | 2 | 2040 | 2032 | 2032 | 2032 | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2032 | 2032 | 5 876 | нет |
| 46. | с. Проскурино, ул. Центральная, д. 8 | 1972 | 647,3 | 584,8 | 2 | 2 | 2040 | 2032 | 2032 | 2032 | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2032 | 2032 | 4 793 | нет |
| 47. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 1977 | 880,5 | 817,7 | 2 | 3 | 2016 | 2037 | 2037 | 2037 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | 2017 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 6 717 | нет |
| 48. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 1978 | 979,0 | 909,2 | 2 | 3 | 2016 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | 2018 | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 805 | нет |
| 49. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3 | 1979 | 905,1 | 812,3 | 2 | 3 | 2016 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | 2019 | - | 2030 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 702 | нет |
| 50. | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 1978 | 979,0 | 902,2 | 2 | 3 | 2016 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | 2018 | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 759 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Бузулукский район | X | 61 591,0 | 55 663,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314 972 | X |
| _______________________ |

| 33 |
| --- |
|  | Приложение № 9 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Гайский городской округ, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Гай, пер. Больничный, д. 10 | 1985 | 859,6 | 494,0 | 3 | 3 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2025 | 2035 | 2036 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 3 988 | нет |
| 2. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 1977 | 1 063,1 | 576,3 | 2 | 2 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | - | 2017 | 2027 | - | 2017 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 7 872 | нет |
| 3. | г. Гай, пер. Больничный, д. 6а | 1989 | 1 825,4 | 1 000,2 | 2 | 3 | 2019 | - | 2019 | - | 2042 | - | 2029 | 2039 | - | 2029 | - | 2030 | 2039 | - | - | - | 13 517 | нет |
| 4. | г. Гай, пер. Больничный, д. 8 | 1983 | 1 036,2 | 563,9 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2023 | 2033 | - | 2023 | - | 2022 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 673 | нет |
| 5. | г. Гай, пер. Больничный, д. 8а | 1989 | 1 940,0 | 1 018,7 | 2 | 3 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2029 | 2039 | - | 2029 | - | 2022 | 2039 | - | - | - | 14 366 | нет |
| 6. | г. Гай, пер. Гайский, д. 5 | 1981 | 3 655,5 | 2 691,2 | 5 | 4 | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2021 | 2031 | 2036 | 2021 | - | 2024 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 10 531 | нет |
| 7. | г. Гай, пер. Молодежный, д. 1 | 2007 | 1 248,0 | 854,0 | 4 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2036 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 4 433 | нет |

| 34 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Гай, пер. Молодежный, д. 3а | 2008 | 856,3 | 477,7 | 4 | 1 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | - | 2033 | 2036 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 3 041 | нет |
| 9. | г. Гай, пер. Молодежный, д. 5 | 2011 | 2 833,1 | 1 983,8 | 4 | 2 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | - | 2036 | 2035 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 10 062 | нет |
| 10. | г. Гай, пер. Молодежный, д. 9а | 1989 | 1 493,3 | 916,6 | 2 | 3 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2036 | 2029 | - | 2030 | 2039 | - | - | - | 11 058 | нет |
| 11. | г. Гай, пер. Октябрьский, д. 3 | 1975 | 1 288,0 | 738,2 | 2 | 2 | 2035 | 2040 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2030 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 538 | нет |
| 12. | г. Гай, пер. Октябрьский, д. 4 | 1995 | 2 859,2 | 1 693,2 | 4 | 4 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 10 155 | нет |
| 13. | г. Гай, пер. Октябрьский, д. 5 | 1975 | 1 319,3 | 743,9 | 2 | 2 | 2035 | 2040 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2030 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 770 | нет |
| 14. | г. Гай, пер. Октябрьский, д. 6 | 2006 | 3 994,9 | 2 847,2 | 5 | 4 | 2036 | 2040 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | - | 2031 | 2036 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 11 509 | нет |
| 15. | г. Гай, пер. Октябрьский, д. 7 | 1971 | 1 288,8 | 720,0 | 2 | 2 | 2031 | 2043 | 2031 | 2043 | 2031 | 2043 | - | 2021 | 2036 | - | - | 2022 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 544 | нет |
| 16. | г. Гай, пер. Парковый, д. 1 | 1973 | 3 658,8 | 2 700,4 | 5 | 4 | 2033 | 2040 | 2033 | 2040 | 2033 | 2040 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2030 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 540 | нет |
| 17. | г. Гай, пер. Парковый, д. 5 | 1975 | 3 669,7 | 2 712,5 | 5 | 4 | 2038 | - | 2035 | - | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | 2019 | - | - | 2035 | 2035 | 10 572 | нет |
| 18. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 4 | 1959 | 332,4 | 312,0 | 2 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2033 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2 461 | нет |
| 19. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6 | 1998 | 1 065,6 | 747,0 | 4 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 3 785 | нет |
| 20. | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а | 1989 | 1 506,1 | 905,0 | 2 | 3 | 2019 | 2038 | 2019 | 2038 | 2019 | 2038 | 2029 | 2039 | 2036 | 2029 | - | 2016 | 2039 | - | - | - | 11 153 | нет |
| 21. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 3 | 1959 | 667,3 | 618,2 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | 2043 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2027 | 2027 | 4 941 | нет |
| 22. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 5 | 1968 | 671,7 | 624,6 | 2 | 2 | 2028 | - | 2028 | - | 2028 | 2043 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 4 974 | нет |
| 23. | г. Гай, пер. Поляничко, д. 7 | 1960 | 694,6 | 645,2 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 5 144 | нет |
| 24. | г. Гай, пер. Спортивный, д. 5 | 2004 | 1 463,8 | 1 135,9 | 5 | 1 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2029 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 4 217 | нет |
| 25. | г. Гай, пер. Спортивный, д. 7 | 2005 | 1 472,5 | 1 140,8 | 5 | 1 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2030 | 2036 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 4 242 | нет |
| 26. | г. Гай, пер. Суворова, д. 2 | 1962 | 2 807,0 | 2 547,4 | 4 | 3 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2036 | 2019 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 970 | нет |
| 27. | г. Гай, пер. Суворова, д. 4 | 1962 | 2 001,1 | 1 495,1 | 4 | 4 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2036 | 2019 | - | 2016 | - | - | 2022 | 2022 | 7 107 | нет |
| 28. | г. Гай, пер. Суворова, д. 6 | 1962 | 2 714,5 | 2 454,9 | 4 | 4 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2036 | 2019 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 641 | нет |
| 29. | г. Гай, пер. Центральный, д. 3 | 1960 | 667,4 | 619,0 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | - | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 4 942 | нет |
| 30. | г. Гай, пер. Центральный, д. 5 | 1961 | 365,6 | 337,2 | 2 | 1 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | - | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 707 | нет |

| 35 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Гай, пер. Школьный, д. 2 | 1959 | 1 027,2 | 647,1 | 2 | 2 | 2021 | - | 2021 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2025 | 2025 | 7 606 | нет |
| 32. | г. Гай, пер. Школьный, д. 6 | 1959 | 1 021,4 | 647,0 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2025 | 2025 | 7 564 | нет |
| 33. | г. Гай, просп. Победы, д. 1 | 1972 | 4 565,3 | 3 285,4 | 5 | 4 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2022 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 152 | нет |
| 34. | г. Гай, просп. Победы, д. 10 | 1982 | 5 730,9 | 4 108,9 | 5 | 6 | 2042 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 16 510 | нет |
| 35. | г. Гай, просп. Победы, д. 11 | 1989 | 11 441,0 | 7 412,0 | 9 | 4 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2034 | 2043 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | - | 2016 | - | - | 20 093 | нет |
| 36. | г. Гай, просп. Победы, д. 12 | 1980 | 4 579,4 | 3 351,8 | 5 | 4 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 193 | нет |
| 37. | г. Гай, просп. Победы, д. 13 | 1993 | 10 887,4 | 4 253,5 | 5 | 8 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2033 | 2018 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 31 364 | нет |
| 38. | г. Гай, просп. Победы, д. 14 | 1978 | 4 117,2 | 2 677,5 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | - | 2028 | 2036 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 11 861 | нет |
| 39. | г. Гай, просп. Победы, д. 14а | 1978 | 5 969,2 | 4 442,0 | 5 | 6 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2018 | 2028 | 2035 | 2018 | - | 2028 | - | - | 2038 | 2038 | 17 196 | нет |
| 40. | г. Гай, просп. Победы, д. 15 | 1989 | 10 962,8 | 7 385,8 | 9 | 4 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2034 | 2043 | 2029 | 2041 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2016 | - | - | 19 095 | нет |
| 41. | г. Гай, просп. Победы, д. 16 | 1980 | 5 386,0 | 4 196,9 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2028 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 15 516 | нет |
| 42. | г. Гай, просп. Победы, д. 16а | 1981 | 4 586,3 | 3 367,8 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2021 | 2031 | 2033 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 212 | нет |
| 43. | г. Гай, просп. Победы, д. 17 | 2006 | 8 651,9 | 4 778,3 | 5 | 9 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 24 925 | нет |
| 44. | г. Гай, просп. Победы, д. 18 | 1981 | 5 831,7 | 4 140,6 | 5 | 6 | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 16 800 | нет |
| 45. | г. Гай, просп. Победы, д. 19 | 1994 | 7 389,0 | 4 344,0 | 9 | 4 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2034 | 2025 | - | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 12 870 | нет |
| 46. | г. Гай, просп. Победы, д. 19а | 1994 | 6 261,7 | 3 278,3 | 5 | 6 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | - | - | 18 039 | нет |
| 47. | г. Гай, просп. Победы, д. 1а | 1972 | 4 755,0 | 3 075,6 | 5 | 8 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 698 | нет |
| 48. | г. Гай, просп. Победы, д. 21 | 1998 | 12 844,2 | 7 966,9 | 6 | 8 | 2028 | 2043 | 2028 | 2043 | 2028 | 2043 | 2038 | 2023 | 2036 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 24 347 | нет |
| 49. | г. Гай, просп. Победы, д. 21а | 2000 | 4 281,1 | 3 676,1 | 5 | 4 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2040 | 2025 | 2036 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 12 333 | нет |
| 50. | г. Гай, просп. Победы, д. 3 | 1973 | 4 593,0 | 3 345,9 | 5 | 4 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | - | 2023 | 2036 | - | - | 2019 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 24 953 | нет |
| 51. | г. Гай, просп. Победы, д. 5 | 1975 | 7 906,3 | 6 096,3 | 5 | 8 | 2035 | 2041 | 2035 | 2041 | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 22 777 | нет |
| 52. | г. Гай, просп. Победы, д. 7 | 1975 | 4 204,0 | 3 306,9 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 111 | нет |
| 53. | г. Гай, просп. Победы, д. 9 | 1977 | 8 280,9 | 5 996,3 | 5 | 8 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | 2017 | 2027 | 2035 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 23 856 | нет |

| 36 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 1977 | 9 913,0 | 5 814,7 | 5 | 8 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2017 | 2027 | 2036 | 2017 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 28 558 | нет |
| 55. | г. Гай, ул. Войченко, д. 14 | 1991 | 1 079,4 | 427,1 | 2 | 1 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2031 | 2041 | 2036 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 993 | нет |
| 56. | г. Гай, ул. Войченко, д. 16 | 1991 | 1 154,7 | 437,3 | 2 | 1 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2031 | 2041 | 2036 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 8 551 | нет |
| 57. | г. Гай, ул. Войченко, д. 18 | 1989 | 1 150,0 | 425,0 | 2 | 1 | 2019 | 2043 | 2019 | 2043 | 2019 | 2043 | 2029 | 2039 | 2036 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 8 516 | нет |
| 58. | г. Гай, ул. Войченко, д. 1а | 1976 | 4 406,3 | 2 710,0 | 5 | 4 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 694 | нет |
| 59. | г. Гай, ул. Войченко, д. 2 | 1966 | 5 478,9 | 3 125,6 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 15 784 | нет |
| 60. | г. Гай, ул. Войченко, д. 20 | 1988 | 1 010,6 | 371,1 | 2 | 1 | 2018 | 2043 | 2018 | 2043 | 2018 | 2043 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 7 484 | нет |
| 61. | г. Гай, ул. Войченко, д. 4 | 1967 | 7 774,5 | 4 530,6 | 5 | 6 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | 22 397 | нет |
| 62. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5 | 1977 | 6 252,2 | 4 395,7 | 5 | 6 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2017 | 2027 | 2036 | 2017 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 012 | нет |
| 63. | г. Гай, ул. Войченко, д. 5а | 1977 | 5 936,8 | 4 294,6 | 5 | 6 | 2037 | 2043 | 2041 | 2043 | 2037 | 2043 | 2017 | 2027 | 2036 | 2017 | - | 2020 | - | - | 2037 | 2037 | 17 103 | нет |
| 64. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7 | 1978 | 6 124,7 | 4 392,1 | 5 | 6 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2018 | 2028 | 2036 | 2018 | - | 2019 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 17 644 | нет |
| 65. | г. Гай, ул. Войченко, д. 7а | 1979 | 5 873,0 | 4 365,6 | 5 | 6 | 2039 | 2040 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2019 | 2029 | 2036 | 2019 | - | 2020 | - | - | 2039 | 2039 | 16 919 | нет |
| 66. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 1 | 1985 | 5 327,0 | 2 769,3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 18 785 | нет |
| 67. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 10 | 1984 | 5 908,2 | 4 384,2 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 17 021 | нет |
| 68. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11 | 1993 | 6 488,6 | 3 803,0 | 5 | 6 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2033 | 2018 | 2035 | 2033 | - | 2030 | 2043 | - | - | - | 18 693 | нет |
| 69. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 11а | 1988 | 4 375,2 | 2 598,6 | 5 | 4 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 12 604 | нет |
| 70. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13 | 1991 | 10 563,4 | 7 406,8 | 9 | 4 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2018 | - | - | 18 399 | нет |
| 71. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а | 1990 | 2 490,2 | 1 512,0 | 5 | 3 | 2020 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 174 | нет |
| 72. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3 | 1975 | 5 948,2 | 4 319,2 | 5 | 6 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 17 136 | нет |
| 73. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а | 1977 | 5 894,1 | 4 270,3 | 5 | 6 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2017 | 2027 | 2036 | 2017 | - | 2025 | - | - | 2037 | 2037 | 16 980 | нет |
| 74. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4 | 1988 | 14 544,6 | 8 237,5 | 5 | 12 | 2018 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2030 | 2038 | - | - | - | 41 901 | нет |
| 75. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 4а | 2008 | 4 065,0 | 3 369,7 | 5 | 8 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 11 711 | нет |
| 76. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5 | 1984 | 5 948,2 | 4 319,5 | 5 | 6 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2019 | 2034 | - | - | - | 17 136 | нет |

| 37 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 5а | 1985 | 3 681,0 | 2 715,9 | 5 | 4 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2025 | 2035 | 2036 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 10 604 | нет |
| 78. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 | 1992 | 10 172,9 | 7 396,5 | 9 | 4 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2032 | 2017 | 2036 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 17 719 | нет |
| 79. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а | 1997 | 5 278,3 | 3 369,7 | 5 | 8 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | 2037 | 2022 | 2036 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 15 206 | нет |
| 80. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 7 | 1985 | 7 713,6 | 5 628,6 | 5 | 8 | - | 2043 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2019 | - | - | - | - | 22 222 | нет |
| 81. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 7а | 1985 | 4 306,9 | 2 975,0 | 5 | 2 | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 12 407 | нет |
| 82. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 8 | 2001 | 7 809,9 | 4 128,1 | 5 | 4 | 2031 | 2043 | 2031 | 2043 | 2031 | 2043 | 2041 | 2026 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 22 499 | нет |
| 83. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9 | 1985 | 5 921,3 | 4 393,8 | 5 | 6 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2025 | 2035 | 2036 | 2025 | - | 2014 | 2035 | - | - | - | 17 058 | нет |
| 84. | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а | 1987 | 4 100,0 | 2 441,3 | 5 | 1 | 2017 | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | 2043 | 2019 | 2037 | 2036 | 2027 | - | 2030 | 2037 | - | - | - | 11 811 | нет |
| 85. | г. Гай, ул. Днепровская, д. 1 | 1966 | 1 172,9 | 623,7 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 8 685 | нет |
| 86. | г. Гай, ул. Елшанская, д. 104 | 1979 | 1 567,9 | 864,9 | 2 | 3 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2019 | 2029 | 2036 | 2019 | - | 2020 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 11 610 | нет |
| 87. | г. Гай, ул. Елшанская, д. 106 | 1979 | 1 045,8 | 572,2 | 2 | 2 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2019 | 2029 | 2036 | 2019 | - | 2027 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 7 744 | нет |
| 88. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 10 | 1966 | 5 426,2 | 3 051,0 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2023 | - | - | 2026 | 2026 | 15 632 | нет |
| 89. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 12 | 1966 | 5 285,0 | 2 527,6 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2022 | - | - | 2026 | 2026 | 15 225 | нет |
| 90. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13 | 1964 | 2 224,8 | 2 061,9 | 4 | 3 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2016 | - | - | 2024 | 2024 | 7 902 | нет |
| 91. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13а | 1964 | 2 814,5 | 2 479,5 | 4 | 3 | 2024 | 2039 | 2024 | 2039 | 2024 | 2039 | - | 2039 | 2034 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 996 | нет |
| 92. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1965 | 5 426,1 | 3 051,0 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 15 632 | нет |
| 93. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 15а | 1964 | 1 995,6 | 1 286,9 | 4 | 3 | 2024 | 2039 | 2024 | 2039 | 2024 | 2039 | - | 2039 | 2034 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 088 | нет |
| 94. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 16 | 1966 | 4 263,5 | 2 351,5 | 5 | 3 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2028 | - | - | 2026 | 2026 | 12 282 | нет |
| 95. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 17 | 1964 | 2 216,6 | 1 985,0 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 873 | нет |

| 38 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 96. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 17а | 1964 | 2 853,4 | 2 535,8 | 4 | 4 | 2024 | 2041 | 2024 | 2041 | 2024 | 2041 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 10 135 | нет |
| 97. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1963 | 2 701,6 | 2 017,6 | 4 | 3 | 2035 | 2040 | 2025 | 2040 | 2040 | 2040 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 9 595 | нет |
| 98. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1967 | 5 454,1 | 3 181,3 | 5 | 4 | 2017 | 2043 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | - | 2017 | 2036 | - | - | 2028 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 15 712 | нет |
| 99. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а | 1967 | 5 406,3 | 3 158,5 | 5 | 2 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | - | 2017 | 2036 | - | - | 2023 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 40 034 | нет |
| 100. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1963 | 2 181,2 | 2 020,0 | 4 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2023 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2016 | 2020 | - | - | 2023 | 7 747 | нет |
| 101. | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 8 | 1966 | 3 431,4 | 2 396,4 | 5 | 3 | 2038 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2019 | - | - | - | 2026 | 9 885 | нет |
| 102. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 10 | 2012 | 2 278,5 | 1 935,8 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 10 572 | нет |
| 103. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 15 | 1960 | 681,7 | 632,5 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 048 | нет |
| 104. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 17 | 1960 | 678,7 | 631,7 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 026 | нет |
| 105. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 18 | 1960 | 682,3 | 633,1 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 052 | нет |
| 106. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 2 | 1990 | 816,4 | 562,7 | 3 | 1 | 2020 | 2041 | 2020 | 2041 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2036 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 3 788 | нет |
| 107. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 20 | 1961 | 658,7 | 610,3 | 2 | 2 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 878 | нет |
| 108. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 22а | 1959 | 363,2 | 336,8 | 2 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2036 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2 690 | нет |
| 109. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 24 | 1959 | 367,3 | 340,9 | 3 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2036 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 1 704 | нет |
| 110. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 4 | 1990 | 823,8 | 566,8 | 3 | 1 | 2020 | 2041 | 2020 | 2041 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 3 822 | нет |
| 111. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 6 | 1994 | 820,8 | 566,4 | 3 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2041 | 2040 | 2041 | 2034 | 2019 | 2036 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 808 | нет |
| 112. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 8 | 1995 | 563,2 | 355,3 | 3 | 1 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 2 613 | нет |
| 113. | г. Гай, ул. Комсомольская, д. 9 | 1959 | 1 663,2 | 1 513,4 | 3 | 3 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 7 717 | нет |
| 114. | г. Гай, ул. Ленина, д. 23а | 1963 | 2 453,3 | 1 712,8 | 4 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 8 714 | нет |
| 115. | г. Гай, ул. Ленина, д. 24а | 1963 | 2 173,6 | 2 021,8 | 4 | 3 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2036 | - | - | - | 2023 | 7 720 | нет |

| 39 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 116. | г. Гай, ул. Ленина, д. 27а | 1965 | 2 216,6 | 1 666,2 | 4 | 3 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 873 | нет |
| 117. | г. Гай, ул. Ленина, д. 37а | 1966 | 4 324,9 | 2 568,8 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2020 | - | - | 2026 | 2026 | 12 459 | нет |
| 118. | г. Гай, ул. Ленина, д. 42а | 1975 | 5 259,1 | 3 052,9 | 5 | 4 | 2035 | 2043 | 2040 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2016 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 15 151 | нет |
| 119. | г. Гай, ул. Ленина, д. 44а | 1969 | 5 567,8 | 3 280,5 | 5 | 4 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | - | - | 2023 | - | - | - | 2016 | 2030 | - | 2029 | 2029 | 16 040 | нет |
| 120. | г. Гай, ул. Ленина, д. 48а | 1964 | 5 555,7 | 3 335,9 | 5 | 6 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 16 005 | нет |
| 121. | г. Гай, ул. Ленина, д. 54а | 1972 | 4 262,5 | 3 107,0 | 5 | 4 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 280 | нет |
| 122. | г. Гай, ул. Ленина, д. 56а | 1972 | 6 093,8 | 4 455,3 | 5 | 6 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2024 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 555 | нет |
| 123. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 25 | 2006 | 1 918,7 | 1 149,2 | 4 | 2 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | - | 2031 | 2036 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 6 815 | нет |
| 124. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 35 | 1959 | 335,1 | 309,1 | 2 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2 481 | нет |
| 125. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 39 | 1961 | 672,4 | 625,4 | 2 | 2 | 2037 | - | 2019 | 2043 | 2019 | 2043 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2027 | - | - | - | 2021 | 4 979 | нет |
| 126. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 41 | 1960 | 991,2 | 618,0 | 2 | 2 | 2039 | - | 2017 | 2043 | 2017 | 2043 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 7 340 | нет |
| 127. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 43 | 1960 | 658,8 | 616,0 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2019 | - | - | - | 2020 | 4 878 | нет |
| 128. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 47 | 1960 | 648,7 | 603,3 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2019 | - | - | - | 2020 | 4 804 | нет |
| 129. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 49 | 1961 | 700,9 | 604,7 | 2 | 2 | 2019 | - | 2017 | - | 2017 | - | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2019 | - | - | - | 2021 | 5 190 | нет |
| 130. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 51 | 1961 | 682,2 | 632,3 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 052 | нет |
| 131. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 53 | 1965 | 2 694,6 | 2 028,4 | 4 | 3 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2041 | 2043 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2020 | - | - | 2025 | 2025 | 9 571 | нет |
| 132. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 55 | 1963 | 2 769,7 | 2 077,9 | 4 | 3 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2041 | 2043 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2021 | - | - | 2023 | 2023 | 9 837 | нет |
| 133. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а | 1962 | 2 686,4 | 2 018,7 | 4 | 3 | 2031 | 2043 | 2031 | 2043 | 2036 | 2043 | 2042 | 2037 | 2035 | 2017 | - | 2017 | 2017 | - | 2022 | 2022 | 9 541 | нет |
| 134. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 57 | 1963 | 2 875,7 | 2 031,6 | 4 | 4 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2035 | 2043 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2022 | - | - | 2023 | 2023 | 10 214 | нет |
| 135. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 59 | 1963 | 2 189,4 | 2 024,4 | 4 | 4 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2033 | 2019 | - | - | 2023 | 7 776 | нет |
| 136. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 6 | 1973 | 5 639,7 | 2 545,5 | 5 | 2 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | - | 2023 | 2036 | - | - | 2023 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 16 247 | нет |
| 137. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 63 | 1968 | 5 746,4 | 3 367,2 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | 2028 | 2043 | 2028 | 2043 | - | 2018 | 2036 | - | - | 2025 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 16 554 | нет |
| 138. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 65 | 1968 | 5 586,6 | 3 258,5 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | 2028 | 2043 | 2028 | 2043 | - | 2018 | 2036 | - | - | 2024 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 16 094 | нет |

| 40 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 139. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 67 | 1968 | 5 523,2 | 3 347,2 | 5 | 4 | 2028 | 2043 | 2028 | 2043 | 2028 | 2043 | - | 2018 | 2036 | - | - | 2024 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 15 911 | нет |
| 140. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 69 | 1975 | 6 457,9 | 4 511,0 | 5 | 6 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 18 604 | нет |
| 141. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 69а | 1976 | 4 312,1 | 2 578,3 | 5 | 4 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2027 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 422 | нет |
| 142. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 71 | 1970 | 5 458,6 | 3 311,6 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 725 | нет |
| 143. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а | 1971 | 9 900,7 | 5 910,2 | 5 | 8 | 2031 | 2043 | 2031 | 2043 | 2031 | 2043 | - | 2021 | 2036 | - | - | 2014 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 28 522 | нет |
| 144. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 73 | 1973 | 4 553,5 | 3 345,7 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | - | 2023 | 2036 | - | - | 2020 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 118 | нет |
| 145. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 79а | 2007 | 2 382,1 | 1 419,3 | 5 | 2 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | - | 2032 | 2035 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 6 862 | нет |
| 146. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 8 | 1983 | 5 927,9 | 4 413,1 | 5 | 6 | 2038 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2028 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 17 077 | нет |
| 147. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 81 | 1990 | 5 698,2 | 4 220,9 | 5 | 4 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2030 | 2040 | 2036 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 16 416 | нет |
| 148. | г. Гай, ул. Молодежная, д. 81а | 1993 | 7 147,6 | 5 321,7 | 5 | 5 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2033 | 2033 | 2036 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 20 591 | нет |
| 149. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 115 | 1961 | 1 462,0 | 943,9 | 3 | 2 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 783 | нет |
| 150. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117 | 1961 | 1 883,9 | 937,4 | 3 | 2 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2017 | - | - | 2021 | 2021 | 8 741 | нет |
| 151. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 119 | 1960 | 1 098,3 | 613,7 | 3 | 2 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2023 | - | - | - | 2020 | 5 096 | нет |
| 152. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 121 | 1962 | 1 884,0 | 937,3 | 3 | 2 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2024 | - | - | 2022 | 2022 | 8 741 | нет |
| 153. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 123 | 1962 | 1 446,2 | 906,1 | 3 | 2 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2020 | - | - | - | 2022 | 6 710 | нет |
| 154. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 32 | 1959 | 365,9 | 338,7 | 2 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2 710 | нет |
| 155. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 34 | 1959 | 437,1 | 402,7 | 2 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 3 237 | нет |
| 156. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 36 | 1986 | 397,3 | 361,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | - | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 2 942 | нет |
| 157. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 40 | 1963 | 2 211,2 | 2 032,2 | 4 | 3 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 7 854 | нет |
| 158. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 42а | 1989 | 836,3 | 767,4 | 4 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2029 | 2039 | - | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 2 970 | нет |
| 159. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 44 | 1963 | 2 202,9 | 2 032,9 | 4 | 3 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | - | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2033 | - | - | 2023 | 2023 | 7 824 | нет |
| 160. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 46 | 1964 | 2 120,3 | 2 049,1 | 4 | 3 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 531 | нет |
| 161. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 48 | 1964 | 2 226,2 | 2 045,9 | 4 | 3 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 907 | нет |

| 41 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 162. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 48а | 1964 | 2 379,0 | 1 360,1 | 4 | 2 | 2040 | 2024 | 2040 | 2024 | 2040 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 8 450 | нет |
| 163. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 52 | 1964 | 2 197,6 | 1 981,0 | 4 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 7 805 | нет |
| 164. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 52а | 1965 | 2 200,6 | 2 037,7 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 7 816 | нет |
| 165. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 54 | 1964 | 2 221,5 | 2 058,8 | 4 | 3 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 890 | нет |
| 166. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 56 | 1965 | 5 430,2 | 3 214,3 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2023 | - | - | 2025 | 2025 | 15 644 | нет |
| 167. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 58 | 1965 | 4 482,8 | 3 271,2 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | - | 2025 | 12 914 | нет |
| 168. | г. Гай, ул. Октябрьская, д. 58а | 1965 | 4 305,1 | 2 567,0 | 5 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2025 | 2025 | 12 402 | нет |
| 169. | г. Гай, ул. Орская, д. 109 | 1978 | 6 258,1 | 4 076,7 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2041 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2036 | 2018 | - | 2021 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 18 029 | нет |
| 170. | г. Гай, ул. Орская, д. 111а | 1978 | 5 975,7 | 4 356,5 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2025 | - | - | 2038 | 2038 | 17 215 | нет |
| 171. | г. Гай, ул. Орская, д. 113 | 1984 | 3 883,8 | 2 774,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 11 189 | нет |
| 172. | г. Гай, ул. Орская, д. 113а | 1983 | 5 909,9 | 4 391,7 | 5 | 6 | 2034 | 2038 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2028 | - | - | 2043 | 2043 | 17 025 | нет |
| 173. | г. Гай, ул. Орская, д. 114 | 1978 | 672,6 | 433,4 | 2 | 1 | 2018 | 2038 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2019 | 2028 | - | - | 2038 | 4 981 | нет |
| 174. | г. Гай, ул. Орская, д. 115 | 1983 | 3 695,6 | 2 730,7 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 10 646 | нет |
| 175. | г. Гай, ул. Орская, д. 115а | 1988 | 7 162,8 | 4 955,6 | 5 | 8 | 2018 | 2043 | 2018 | 2043 | - | 2043 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 20 635 | нет |
| 176. | г. Гай, ул. Орская, д. 117 | 1992 | 5 690,0 | 3 365,9 | 5 | 8 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2032 | 2017 | 2036 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 16 392 | нет |
| 177. | г. Гай, ул. Орская, д. 122 | 1987 | 996,4 | 363,1 | 2 | 1 | 2017 | - | 2017 | - | 2017 | - | 2027 | 2037 | - | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 7 378 | нет |
| 178. | г. Гай, ул. Орская, д. 126 | 1980 | 8 172,3 | 5 890,5 | 5 | 8 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 23 543 | нет |
| 179. | г. Гай, ул. Орская, д. 126а | 1995 | 9 231,7 | 5 354,3 | 5 | 8 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2035 | 2020 | - | 2035 | - | 2019 | - | - | - | - | 26 595 | нет |
| 180. | г. Гай, ул. Орская, д. 130 | 1980 | 7 921,7 | 6 481,8 | 5 | 8 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2014 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 22 821 | нет |
| 181. | г. Гай, ул. Орская, д. 132 | 1992 | 7 353,7 | 5 533,6 | 9 | 3 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2032 | 2017 | 2034 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 12 809 | нет |
| 182. | г. Гай, ул. Орская, д. 132/2 | 1996 | 13 840,8 | 9 323,5 | 9 | 5 | 2026 | 2040 | 2026 | 2040 | 2026 | 2040 | 2036 | 2021 | 2035 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 24 108 | нет |
| 183. | г. Гай, ул. Орская, д. 134а | 1978 | 3 642,8 | 2 716,7 | 5 | 4 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2018 | 2028 | 2035 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 494 | нет |
| 184. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 4 | 1962 | 2 139,1 | 1 512,3 | 3 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2036 | - | - | 2022 | 2022 | 9 925 | нет |

| 42 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 185. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 4а | 1960 | 1 455,7 | 945,9 | 3 | 2 | 2035 | 2020 | 2035 | 2020 | 2035 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2023 | - | - | 2020 | 2020 | 6 754 | нет |
| 186. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 5 | 1959 | 335,1 | 307,5 | 3 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2034 | - | - | - | 2019 | 1 555 | нет |
| 187. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 6а | 1961 | 1 013,2 | 942,3 | 3 | 2 | 2038 | 2021 | 2038 | 2021 | 2038 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2025 | - | - | - | 2021 | 4 701 | нет |
| 188. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7 | 1959 | 327,6 | 308,0 | 2 | 1 | 2041 | - | 2019 | - | 2039 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2019 | 2 426 | нет |
| 189. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а | 1997 | 916,4 | 552,1 | 4 | 1 | 2040 | 2027 | 2027 | 2027 | 2021 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2018 | - | - | - | - | 3 255 | нет |
| 190. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 8 | 1960 | 2 246,7 | 1 501,7 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | 2028 | 2020 | 2028 | 2020 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2035 | - | - | 2020 | 2020 | 10 424 | нет |
| 191. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 8а | 1960 | 1 013,2 | 941,6 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2025 | - | - | - | 2020 | 4 701 | нет |
| 192. | г. Гай, ул. Пионерская, д. 9 | 1959 | 335,1 | 307,5 | 2 | 2 | 2041 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2035 | - | - | - | 2019 | 1 190 | нет |
| 193. | г. Гай, ул. Советская, д. 11 | 1962 | 2 759,7 | 2 524,5 | 4 | 4 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 9 802 | нет |
| 194. | г. Гай, ул. Советская, д. 12 | 1965 | 2 200,6 | 2 037,7 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 816 | нет |
| 195. | г. Гай, ул. Советская, д. 12а | 1964 | 2 805,9 | 2 514,1 | 4 | 4 | 2024 | 2041 | 2024 | 2041 | 2024 | 2041 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 966 | нет |
| 196. | г. Гай, ул. Советская, д. 13 | 1962 | 2 232,0 | 1 716,9 | 4 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 7 928 | нет |
| 197. | г. Гай, ул. Советская, д. 13а | 1961 | 779,6 | 730,5 | 2 | 2 | 2021 | - | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 773 | нет |
| 198. | г. Гай, ул. Советская, д. 14а | 1964 | 2 956,4 | 1 204,7 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 10 500 | нет |
| 199. | г. Гай, ул. Советская, д. 15 | 1962 | 6 439,4 | 2 842,1 | 4 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2016 | - | - | 2022 | 2022 | 22 871 | нет |
| 200. | г. Гай, ул. Советская, д. 15а | 1970 | 821,4 | 772,4 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 6 083 | нет |
| 201. | г. Гай, ул. Советская, д. 16 | 1964 | 2 199,8 | 1 961,6 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 813 | нет |
| 202. | г. Гай, ул. Советская, д. 16а | 1964 | 2 799,2 | 2 594,9 | 4 | 4 | 2024 | 2041 | 2024 | 2041 | 2024 | 2041 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 942 | нет |
| 203. | г. Гай, ул. Советская, д. 3 | 1961 | 2 134,7 | 1 500,1 | 3 | 2 | 2021 | 2021 | 2035 | 2021 | 2035 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2024 | - | - | 2021 | 2021 | 9 904 | нет |
| 204. | г. Гай, ул. Советская, д. 3а | 1961 | 1 420,5 | 937,7 | 3 | 2 | 2042 | 2021 | 2021 | 2021 | 2039 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2022 | - | - | 2021 | 2021 | 6 591 | нет |
| 205. | г. Гай, ул. Советская, д. 4 | 1962 | 2 823,6 | 2 007,7 | 4 | 3 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2017 | - | 2017 | 2017 | - | 2022 | 2022 | 10 029 | нет |
| 206. | г. Гай, ул. Советская, д. 4а | 1961 | 2 663,9 | 2 000,0 | 4 | 3 | 2024 | 2021 | 2040 | 2021 | 2040 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 9 462 | нет |
| 207. | г. Гай, ул. Советская, д. 5 | 1961 | 1 638,8 | 1 503,3 | 3 | 3 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2021 | 7 604 | нет |

| 43 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 208. | г. Гай, ул. Советская, д. 5а | 1961 | 1 016,5 | 929,9 | 3 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 716 | нет |
| 209. | г. Гай, ул. Советская, д. 6 | 1963 | 2 153,4 | 2 006,5 | 4 | 3 | 2034 | 2023 | 2035 | 2023 | 2035 | 2023 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 7 648 | нет |
| 210. | г. Гай, ул. Советская, д. 6а | 1962 | 2 695,6 | 2 019,0 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2031 | 2022 | 2031 | 2022 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2021 | - | - | 2022 | 2022 | 9 574 | нет |
| 211. | г. Гай, ул. Советская, д. 7 | 1961 | 2 161,1 | 1 528,0 | 3 | 3 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2035 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 10 027 | нет |
| 212. | г. Гай, ул. Советская, д. 7а | 1961 | 1 353,3 | 953,0 | 3 | 2 | 2025 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2034 | - | - | 2021 | 2021 | 6 279 | нет |
| 213. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 1 | 1985 | 5 936,8 | 4 309,0 | 5 | 6 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2025 | 2035 | 2036 | 2025 | - | 2023 | - | - | - | - | 17 103 | нет |
| 214. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3 | 1988 | 5 234,8 | 3 707,5 | 5 | 6 | 2018 | 2043 | 2018 | 2043 | - | 2043 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 15 081 | нет |
| 215. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3а | 1987 | 5 371,9 | 3 799,3 | 5 | 6 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2027 | 2037 | 2036 | 2027 | - | 2014 | 2037 | - | - | - | 15 476 | нет |
| 216. | г. Гай, ул. Спортивная, д. 5 | 1986 | 5 371,9 | 3 799,3 | 5 | 6 | 2036 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 15 476 | нет |
| 217. | г. Гай, ул. Строителей, д. 12 | 1959 | 673,8 | 624,6 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 4 990 | нет |
| 218. | г. Гай, ул. Строителей, д. 14 | 1959 | 661,0 | 611,9 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 4 895 | нет |
| 219. | г. Гай, ул. Строителей, д. 2 | 1973 | 949,8 | 582,9 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2025 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 7 033 | нет |
| 220. | г. Гай, ул. Строителей, д. 4 | 1959 | 770,4 | 540,2 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 5 705 | нет |
| 221. | г. Гай, ул. Строителей, д. 6 | 1959 | 740,8 | 645,6 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | - | 2019 | 5 486 | нет |
| 222. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 121а | 1984 | 7 853,3 | 5 766,8 | 5 | 8 | 2035 | - | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2023 | - | - | - | - | 22 624 | нет |
| 223. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 122 | 1979 | 5 937,7 | 4 208,3 | 5 | 6 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2038 | 2043 | 2019 | 2029 | 2036 | 2022 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 17 106 | нет |
| 224. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 122а | 1980 | 3 708,4 | 2 742,1 | 5 | 4 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2036 | 2020 | - | 2022 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 10 683 | нет |
| 225. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 124 | 1979 | 6 320,0 | 5 703,6 | 5 | 8 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2019 | 2029 | 2036 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 18 207 | нет |
| 226. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 124а | 1979 | 3 974,7 | 2 742,1 | 5 | 4 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2019 | 2029 | - | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 11 450 | нет |
| 227. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 126 | 1982 | 7 873,3 | 5 671,7 | 5 | 8 | 2035 | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | 2043 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2023 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 22 682 | нет |
| 228. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 126а | 1981 | 3 850,0 | 2 685,2 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2041 | 2043 | 2021 | 2031 | 2036 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 11 091 | нет |
| 229. | г. Гай, ул. Челябинская, д. 128а | 1980 | 5 901,7 | 4 394,7 | 5 | 6 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2036 | 2020 | - | 2024 | - | - | 2040 | 2040 | 17 002 | нет |
| 230. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 11 | 2010 | 3 353,0 | 2 003,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 9 659 | нет |

| 44 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 231. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 13 | 2000 | 4 463,9 | 2 762,0 | 5 | 6 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2040 | 2025 | 2036 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 12 860 | нет |
| 232. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 14 | 2000 | 1 597,0 | 1 021,0 | 3 | 3 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2040 | 2025 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 7 410 | нет |
| 233. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 15 | 1994 | 2 419,6 | 1 559,8 | 3 | 3 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2034 | 2019 | 2036 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 11 226 | нет |
| 234. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 16 | 1995 | 2 424,2 | 1 563,8 | 3 | 3 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2035 | 2020 | 2036 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 11 248 | нет |
| 235. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 17 | 1993 | 2 297,0 | 1 417,9 | 3 | 3 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2033 | 2033 | - | 2033 | - | 2019 | 2043 | - | - | - | 10 657 | нет |
| 236. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 18 | 1996 | 1 675,6 | 952,6 | 3 | 3 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2036 | 2021 | 2036 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 7 774 | нет |
| 237. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 19 | 2002 | 1 580,7 | 907,2 | 3 | 3 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2042 | 2027 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 7 334 | нет |
| 238. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 21 | 1999 | 1 647,2 | 984,7 | 3 | 3 | 2029 | 2043 | 2029 | 2043 | 2029 | 2043 | 2039 | 2024 | 2036 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 7 642 | нет |
| 239. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 22 | 1994 | 2 437,6 | 1 566,8 | 3 | 3 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2034 | 2019 | 2036 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 11 310 | нет |
| 240. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 23 | 1990 | 1 454,7 | 918,3 | 3 | 3 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 749 | нет |
| 241. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 25 | 2000 | 3 327,1 | 1 988,0 | 5 | 4 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2040 | 2025 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 9 585 | нет |
| 242. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 36 | 1995 | 9 605,1 | 6 910,1 | 5 | 8 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2035 | 2020 | 2036 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 27 671 | нет |
| 243. | г. Гай, мкр. 8-й, д. 37 | 1991 | 8 814,0 | 6 042,9 | 4 | 9 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2021 | 2043 | 2031 | 2041 | 2036 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 31 305 | нет |
| 244. | г. Гай, ул. Ленина, д. 10 | 1960 | 751,5 | 534,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2043 | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2016 | - | - | 2020 | 2020 | 5 565 | нет |
| 245. | г. Гай, ул. Ленина, д. 12 | 1962 | 2 099,0 | 1 480,0 | 3 | 3 | 2040 | 2022 | 2030 | 2022 | 2030 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 9 739 | нет |
| 246. | г. Гай, ул. Ленина, д. 13 | 1963 | 2 799,8 | 2 489,8 | 4 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 9 944 | нет |
| 247. | г. Гай, ул. Ленина, д. 14 | 1960 | 1 670,3 | 1 518,1 | 3 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2021 | 2020 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 7 750 | нет |
| 248. | г. Гай, ул. Ленина, д. 17 | 1963 | 2 793,3 | 2 488,2 | 4 | 4 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2023 | 2016 | - | 2023 | 2023 | 9 921 | нет |
| 249. | г. Гай, ул. Ленина, д. 18 | 1961 | 2 144,6 | 1 512,8 | 3 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 9 950 | нет |
| 250. | г. Гай, ул. Ленина, д. 2 | 1960 | 1 235,5 | 758,5 | 2 | 2 | 2034 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 9 149 | нет |
| 251. | г. Гай, ул. Ленина, д. 20 | 1961 | 2 453,3 | 1 712,8 | 3 | 3 | 2040 | 2021 | 2027 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 8 714 | нет |
| 252. | г. Гай, ул. Ленина, д. 21 | 1963 | 2 176,8 | 1 972,1 | 4 | 3 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2040 | 2043 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 7 731 | нет |
| 253. | г. Гай, ул. Ленина, д. 22 | 1963 | 2 173,6 | 2 021,8 | 4 | 3 | 2029 | 2023 | 2023 | 2023 | 2041 | 2023 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 7 720 | нет |
| 254. | г. Гай, ул. Ленина, д. 23 | 1963 | 2 697,2 | 1 523,8 | 4 | 3 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 9 580 | нет |

| 45 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 255. | г. Гай, ул. Ленина, д. 24 | 1963 | 2 607,1 | 1 995,8 | 4 | 3 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 9 260 | нет |
| 256. | г. Гай, ул. Ленина, д. 27 | 1963 | 2 697,2 | 1 523,8 | 4 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 9 580 | нет |
| 257. | г. Гай, ул. Ленина, д. 28 | 1963 | 2 409,7 | 2 040,4 | 4 | 3 | 2023 | 2039 | 2025 | 2039 | 2023 | 2039 | 2043 | 2038 | 2034 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 8 559 | нет |
| 258. | г. Гай, ул. Ленина, д. 29 | 1963 | 2 199,7 | 1 859,5 | 4 | 3 | 2023 | 2041 | 2023 | 2041 | 2040 | 2041 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 7 813 | нет |
| 259. | г. Гай, ул. Ленина, д. 30 | 1962 | 2 691,3 | 2 022,6 | 4 | 3 | 2023 | 2041 | 2023 | 2041 | 2039 | 2041 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 9 559 | нет |
| 260. | г. Гай, ул. Ленина, д. 33 | 1966 | 4 265,6 | 2 516,1 | 5 | 3 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2023 | - | - | 2026 | 2026 | 12 289 | нет |
| 261. | г. Гай, ул. Ленина, д. 34 | 1966 | 5 797,1 | 3 007,2 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2023 | - | - | 2026 | 2026 | 16 701 | нет |
| 262. | г. Гай, ул. Ленина, д. 35 | 1965 | 4 259,4 | 2 392,1 | 5 | 3 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2023 | - | - | 2025 | 2025 | 12 271 | нет |
| 263. | г. Гай, ул. Ленина, д. 36 | 1966 | 5 730,2 | 3 346,7 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2025 | - | - | 2026 | 2026 | 16 508 | нет |
| 264. | г. Гай, ул. Ленина, д. 37 | 1966 | 5 265,6 | 2 558,9 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2020 | - | - | 2026 | 2026 | 15 169 | нет |
| 265. | г. Гай, ул. Ленина, д. 38 | 1967 | 5 976,7 | 2 518,0 | 5 | 4 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | - | 2017 | 2036 | - | - | 2030 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 17 218 | нет |
| 266. | г. Гай, ул. Ленина, д. 39 | 1970 | 5 259,1 | 2 217,1 | 9 | 1 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2016 | 2020 | 2019 | 2030 | 2030 | 9 160 | нет |
| 267. | г. Гай, ул. Ленина, д. 4 | 1959 | 785,0 | 401,6 | 2 | 1 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 5 813 | нет |
| 268. | г. Гай, ул. Ленина, д. 40 | 1969 | 3 307,4 | 2 226,1 | 9 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2020 | - | 2018 | 2029 | 2029 | 5 761 | нет |
| 269. | г. Гай, ул. Ленина, д. 42 | 1976 | 9 771,3 | 4 795,8 | 5 | 8 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2022 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 28 150 | нет |
| 270. | г. Гай, ул. Ленина, д. 44 | 1975 | 3 145,5 | 2 691,0 | 5 | 4 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 062 | нет |
| 271. | г. Гай, ул. Ленина, д. 46 | 1972 | 5 763,1 | 3 762,1 | 5 | 6 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2019 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 16 603 | нет |
| 272. | г. Гай, ул. Ленина, д. 47 | 1974 | 8 317,7 | 6 035,0 | 5 | 8 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 23 962 | нет |
| 273. | г. Гай, ул. Ленина, д. 48 | 1972 | 5 039,5 | 3 776,0 | 5 | 6 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 14 518 | нет |
| 274. | г. Гай, ул. Ленина, д. 5 | 1960 | 721,3 | 471,4 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 341 | нет |
| 275. | г. Гай, ул. Ленина, д. 50 | 1970 | 7 837,4 | 4 419,4 | 5 | 6 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2025 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 22 578 | нет |
| 276. | г. Гай, ул. Ленина, д. 52 | 1972 | 6 050,6 | 4 330,9 | 5 | 6 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2021 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 431 | нет |
| 277. | г. Гай, ул. Ленина, д. 54 | 1974 | 5 347,4 | 3 408,9 | 5 | 4 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2024 | 2036 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 15 405 | нет |
| 278. | г. Гай, ул. Ленина, д. 56 | 1973 | 6 180,3 | 3 955,2 | 5 | 6 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | - | 2023 | 2036 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 17 804 | нет |

| 46 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 279. | г. Гай, ул. Ленина, д. 5а | 1960 | 763,9 | 488,9 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 657 | нет |
| 280. | г. Гай, ул. Орская, д. 93 | 1992 | 834,3 | 480,0 | 2 | 3 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2040 | 2043 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2030 | 2042 | - | - | - | 6 178 | нет |
| 281. | г. Гай, ул. Орская, д. 95 | 1977 | 1 030,3 | 567,4 | 2 | 2 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2017 | 2027 | 2036 | 2017 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 7 629 | нет |
| 282. | г. Гай, ул. Орская, д. 97 | 1976 | 1 517,7 | 826,3 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2040 | 2036 | 2040 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2030 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 11 239 | нет |
| 283. | пос. Ириклинский, ул. Ленина, д. 16 | 1950 | 462,6 | 392,6 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 426 | нет |
| 284. | пос. Ириклинский, ул. Ленина, д. 18 | 1950 | 465,8 | 395,8 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2035 | 2035 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 449 | нет |
| 285. | пос. Ириклинский, ул. Ленина, д. 24 | 1954 | 483,5 | 413,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2035 | 2035 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 580 | нет |
| 286. | пос. Ириклинский, ул. Пушкина, д. 8 | 2011 | 1 523,2 | 968,9 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 11 279 | нет |
| 287. | пос. Ириклинский, ул. Советская, д. 6 | 1951 | 477,5 | 407,5 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2031 | 2035 | 2035 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 536 | нет |
| 288. | пос. Ириклинский, ул. Чапаева, д. 4 | 1951 | 465,7 | 395,7 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2035 | 2035 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 449 | нет |
| 289. | пос. Лылово, ул. Новостройка, д. 16 | 1964 | 773,0 | 685,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2033 | - | - | 2024 | 2024 | 5 724 | нет |
| 290. | пос. Лылово, ул. Новостройка, д. 22 | 1963 | 739,8 | 651,6 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2036 | 2036 | 2043 | - | 2031 | - | - | 2023 | 2023 | 5 478 | нет |
| 291. | пос. Лылово, ул. Новостройка, д. 24 | 1964 | 773,0 | 685,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 724 | нет |
| 292. | пос. Нововоронежский, ул. Степная, д. 7 | 1969 | 725,5 | 637,5 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | - | 2032 | 2032 | - | - | 2019 | 2022 | - | - | 2029 | 5 372 | нет |
| 293. | пос. Репино, ул. Школьная, д. 5 | 1966 | 796,8 | 736,8 | 2 | 2 | 2043 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2019 | - | - | 2026 | 2026 | 5 900 | нет |
| 294. | пос. Репино, ул. Школьная, д. 7 | 1966 | 791,4 | 730,8 | 2 | 2 | 2043 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2019 | - | - | 2026 | 2026 | 5 860 | нет |
| 295. | пос. Халилово, ул. Магнезитовая, д. 3 | 1980 | 887,2 | 799,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2019 | - | - | 2040 | 2040 | 6 570 | нет |
| 296. | пос. Халилово, ул. Магнезитовая, д. 5 | 1980 | 890,5 | 803,8 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2019 | - | - | 2040 | 2040 | 6 594 | нет |
| 297. | пос. Халилово, ул. Магнезитовая, д. 7 | 1980 | 890,5 | 803,8 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2019 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 6 594 | нет |
| 298. | с. Камейкино, пер. Северный, д. 5 | 1965 | 786,4 | 729,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 5 823 | нет |
| 299. | с. Камейкино, пер. Северный, д. 7 | 1960 | 780,5 | 719,7 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | 5 780 | нет |
| 300. | с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 22 | 1967 | 554,0 | 548,0 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | - | - | 2025 | - | - | - | 2027 | 2025 | - | - | 2019 | 4 102 | нет |
| 301. | с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 24 | 1967 | 528,0 | 522,0 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | - | - | 2025 | - | - | - | 2032 | 2025 | - | - | 2019 | 3 910 | нет |

| 47 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 302. | с. Колпакское, ул. Школьная, д. 44 | 1952 | 334,0 | 304,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 473 | нет |
| 303. | с. Новониколаевка, ул. квартал 1, д. 1 | 1967 | 693,6 | 643,6 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2027 | - | 5 136 | нет |
| 304. | с. Новониколаевка, ул. квартал 1, д. 2 | 1967 | 693,6 | 643,6 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2027 | - | - | 2027 | - | 5 136 | нет |
| 305. | с. Новониколаевка, ул. квартал 1, д. 3 | 1971 | 693,6 | 643,6 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2031 | 2031 | 5 136 | нет |
| 306. | с. Новопетропавловка, ул. Школьная, д. 16 | 1980 | 571,0 | 516,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 228 | нет |
| 307. | с. Поповка, ул. Школьная, д. 10 | 1967 | 761,7 | 700,9 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2019 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 5 640 | нет |
| 308. | с. Поповка, ул. Школьная, д. 2 | 1973 | 774,8 | 714,0 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 737 | нет |
| 309. | с. Поповка, ул. Школьная, д. 4 | 1979 | 773,8 | 713,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 5 730 | нет |
| 310. | с. Поповка, ул. Школьная, д. 6 | 1972 | 768,8 | 708,0 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 693 | нет |
| 311. | с. Поповка, ул. Школьная, д. 8 | 1968 | 769,7 | 708,9 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 2023 | - | 2028 | 2028 | 5 700 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | X | 1 036 669,3 | 705 675,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 442 504 | X |
| _______________________ |

| 48 |
| --- |
|  | Приложение № 10 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Грачевский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 1 | 1990 | 960,9 | 870,7 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 116 | нет |
| 2. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 10 | 1966 | 430,7 | 392,1 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 3 189 | нет |
| 3. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 12 | 1966 | 424,5 | 386,0 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 3 143 | нет |
| 4. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 14 | 1966 | 416,6 | 378,4 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 3 085 | нет |
| 5. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 16 | 1966 | 426,1 | 387,8 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 3 155 | нет |
| 6. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 18 | 1966 | 416,4 | 378,0 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 3 083 | нет |
| 7. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 2 | 1968 | 367,7 | 343,4 | 2 | 1 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | - | 2020 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2028 | 2 723 | нет |

| 49 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 3 | 1990 | 1 083,2 | 993,8 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2029 | 2040 | - | - | - | 8 021 | нет |
| 9. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 4 | 1965 | 411,2 | 372,8 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2025 | 3 045 | нет |
| 10. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 6 | 1965 | 422,5 | 383,9 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2025 | 3 129 | нет |
| 11. | с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 8 | 1966 | 425,7 | 387,7 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 3 152 | нет |
| 12. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1965 | 376,5 | 349,6 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2025 | 2 788 | нет |
| 13. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 2а | 1962 | 362,2 | 336,4 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2030 | - | - | - | 2022 | 2 682 | нет |
| 14. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 4 | 1966 | 373,3 | 345,1 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | - | 2026 | 2 764 | нет |
| 15. | с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6 | 1998 | 921,9 | 838,1 | 2 | 3 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2039 | 2038 | 2019 | 2037 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 6 827 | нет |
| 16. | с. Грачевка, ул. Кооперативная, д. 1 | 1978 | 964,6 | 868,8 | 2 | 3 | 2038 | 2039 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 143 | нет |
| 17. | с. Грачевка, ул. Кооперативная, д. 12 | 1968 | 373,0 | 344,8 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 762 | нет |
| 18. | с. Грачевка, ул. Кооперативная, д. 14 | 1968 | 378,4 | 350,3 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 802 | нет |
| 19. | с. Грачевка, ул. Кооперативная, д. 16 | 1968 | 371,0 | 343,0 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2023 | 2030 | - | - | 2028 | 2023 | - | - | 2028 | 2 747 | нет |
| 20. | с. Грачевка, ул. Майская, д. 18 | 1970 | 390,1 | 349,6 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | - | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 2 889 | нет |
| 21. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 1 | 1968 | 369,5 | 341,6 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 736 | нет |
| 22. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1965 | 374,5 | 346,3 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 2 773 | нет |
| 23. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 12 | 2010 | 452,0 | 418,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 3 347 | нет |
| 24. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 14 | 2003 | 1 067,3 | 979,4 | 2 | 3 | 2033 | - | - | - | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 7 903 | нет |
| 25. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 3 | 1968 | 370,3 | 343,2 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 742 | нет |
| 26. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 5 | 1968 | 368,8 | 340,7 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | 2028 | 2029 | - | - | 2028 | 2 731 | нет |
| 27. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 7 | 1968 | 372,4 | 344,2 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 758 | нет |
| 28. | с. Грачевка, ул. Молодежная, д. 9 | 2011 | 594,2 | 546,8 | 2 | 1 | 2041 | 2042 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 4 400 | нет |
| 29. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 101 | 1978 | 802,4 | 738,0 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2039 | 2022 | 2028 | 2038 | 2020 | - | 2029 | 2028 | - | - | 2038 | 5 942 | нет |
| 30. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 103 | 1973 | 793,5 | 729,1 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | - | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 876 | нет |

| 50 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Грачевка, ул. Московская, д. 99 | 1967 | 700,4 | 640,1 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | - | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | 2017 | - | - | 2027 | 5 187 | нет |
| 32. | с. Грачевка, ул. Советская, д. 15 | 1988 | 932,0 | 845,6 | 2 | 3 | 2025 | 2039 | - | - | 2025 | 2039 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2029 | 2038 | - | - | - | 6 902 | нет |
| 33. | с. Грачевка, ул. Советская, д. 17 | 1983 | 929,1 | 843,6 | 2 | 3 | 2043 | 2039 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 6 880 | нет |
| 34. | с. Грачевка, ул. Советская, д. 5 | 1981 | 1 233,5 | 1 119,5 | 2 | 4 | 2041 | 2039 | - | - | 2041 | 2039 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2029 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 9 134 | нет |
| 35. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 1 | 1967 | 374,4 | 347,2 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | - | - | 2043 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2027 | 2 772 | нет |
| 36. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2 | 1967 | 374,9 | 346,7 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | - | - | 2017 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2027 | 2 776 | нет |
| 37. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 3 | 1971 | 378,5 | 350,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2031 | - | - | 2021 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2031 | 2 803 | нет |
| 38. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 4 | 1971 | 375,6 | 347,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2031 | - | - | 2021 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2031 | 2 781 | нет |
| 39. | с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 5 | 1971 | 379,1 | 351,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2031 | - | - | 2021 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2031 | 2 807 | нет |
| 40. | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 25 | 1991 | 950,7 | 865,8 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2039 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 040 | нет |
| 41. | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 27 | 1991 | 956,8 | 871,7 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2039 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 085 | нет |
| 42. | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 29 | 1991 | 629,8 | 549,0 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2039 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 4 664 | нет |
| 43. | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 31 | 1993 | 928,3 | 842,8 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2039 | 2033 | 2039 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 6 874 | нет |
| 44. | с. Грачевка, ул. Строителей, д. 32 | 2013 | 1 200,0 | 847,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | - | - | - | 2033 | - | - | - | - | 8 886 | нет |
| 45. | с. Грачевка, ул. Тургенева, д. 16 | 1969 | 373,3 | 345,3 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2039 | - | 2040 | - | - | - | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2 764 | нет |
| 46. | с. Грачевка, ул. Тургенева, д. 18 | 1968 | 371,3 | 343,1 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | 2028 | 2029 | - | - | 2028 | 2 750 | нет |
| 47. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 10 | 1983 | 1 208,3 | 1 082,5 | 2 | 4 | 2043 | 2039 | - | - | 2043 | 2039 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2023 | - | - | 2043 | 2043 | 8 948 | нет |
| 48. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 11 | 1989 | 609,5 | 525,0 | 2 | 1 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | - | 2029 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 4 513 | нет |
| 49. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 13 | 1983 | 836,2 | 750,8 | 2 | 3 | 2043 | 2039 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 6 192 | нет |
| 50. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 14 | 1983 | 1 211,2 | 1 086,1 | 2 | 4 | 2043 | 2039 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2029 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 969 | нет |
| 51. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 15 | 1980 | 1 286,7 | 1 172,7 | 2 | 4 | 2040 | 2039 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 528 | нет |
| 52. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16 | 1996 | 1 334,8 | 1 191,7 | 5 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2037 | 2036 | - | 2017 | - | - | - | - | 3 845 | нет |
| 53. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 17 | 1970 | 1 268,3 | 1 154,3 | 2 | 4 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 392 | нет |

| 51 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 18 | 1983 | 1 144,3 | 1 018,5 | 2 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 474 | нет |
| 55. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 19 | 1976 | 932,6 | 847,1 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2039 | - | 2026 | 2037 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 6 906 | нет |
| 56. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 19а | 1979 | 882,6 | 847,5 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2036 | 2029 | 2037 | 2036 | - | 2030 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 536 | нет |
| 57. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 2 | 1984 | 1 225,3 | 1 108,3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 9 073 | нет |
| 58. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20 | 1990 | 1 327,9 | 1 185,0 | 5 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2017 | 2040 | - | - | - | 3 825 | нет |
| 59. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22 | 1992 | 816,6 | 795,6 | 2 | 3 | 2019 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2037 | 2032 | - | 2029 | 2042 | - | - | - | 6 047 | нет |
| 60. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 24 | 2012 | 1 165,6 | 887,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2043 | - | 2037 | - | - | - | 2032 | - | - | - | - | 8 631 | нет |
| 61. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4 | 1984 | 1 008,5 | 923,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 7 468 | нет |
| 62. | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 8 | 1988 | 1 304,5 | 1 162,0 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2039 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2016 | 2038 | - | - | - | 3 758 | нет |
| 63. | с. Таллы, ул. Гагарина, д. 1 | 1973 | 510,0 | 503,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2033 | - | - | 2023 | - | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 3 777 | нет |
| 64. | с. Таллы, ул. Гагарина, д. 3 | 1968 | 742,0 | 733,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | - | 2027 | - | - | - | 2028 | 2027 | - | - | 2028 | 5 495 | нет |
| 65. | с. Таллы, ул. Гагарина, д. 5 | 1972 | 750,2 | 741,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 555 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский район | X | 46 514,2 | 42 100,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 326 490 | X |
| _______________________ |

| 52 |
| --- |
|  | Приложение № 11 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Домбаровский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Голубой Факел, проезд Больничный, д. 1 | 1972 | 813,0 | 732,7 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2037 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 6 020 | нет |
| 2. | пос. Голубой Факел, ул. Центральная, д. 3 | 1975 | 1 122,4 | 971,9 | 3 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2037 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 208 | нет |
| 3. | пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 1 | 1989 | 2 710,1 | 1 782,7 | 3 | 3 | 2021 | 2031 | - | - | 2036 | - | 2029 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 12 574 | нет |
| 4. | пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 3 | 1979 | 2 753,7 | 1 826,1 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2029 | 2037 | 2021 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 776 | нет |
| 5. | пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 3а | 2001 | 2 611,5 | 1 688,0 | 3 | 3 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2037 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 12 117 | нет |
| 6. | пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 3б | 2004 | 2 572,8 | 1 705,6 | 3 | 3 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2037 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 11 937 | нет |
| 7. | пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 4 | 1974 | 1 590,8 | 1 092,0 | 3 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 7 381 | нет |

| 53 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 10 | 1970 | 726,8 | 680,4 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2030 | 2022 | 2037 | - | - | 2032 | 2032 | - | - | 2030 | 5 382 | нет |
| 9. | пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 12 | 1970 | 552,2 | 498,1 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2020 | 2030 | 2020 | 2020 | 2037 | - | - | 2019 | 2020 | - | - | 2030 | 4 089 | нет |
| 10. | пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14 | 1983 | 812,1 | 770,3 | 2 | 3 | 2027 | 2027 | - | - | 2023 | 2027 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2021 | 2021 | - | 2043 | 2043 | 6 014 | нет |
| 11. | пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 3 | 1970 | 698,0 | 641,6 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2030 | 5 169 | нет |
| 12. | пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 6 | 1970 | 725,8 | 681,4 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2025 | 2025 | - | - | 2030 | 5 375 | нет |
| 13. | пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 8 | 1970 | 726,8 | 680,4 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2030 | 5 382 | нет |
| 14. | пос. Домбаровский, ул. Гагарина, д. 1 | 1960 | 294,6 | 268,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2040 | - | - | - | 2040 | 2 182 | нет |
| 15. | пос. Домбаровский, ул. Гагарина, д. 2 | 1960 | 573,8 | 523,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 4 249 | нет |
| 16. | пос. Домбаровский, ул. Гагарина, д. 3 | 1960 | 300,6 | 273,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2 226 | нет |
| 17. | пос. Домбаровский, ул. Гагарина, д. 4 | 1960 | 570,4 | 519,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 4 224 | нет |
| 18. | пос. Домбаровский, ул. Гагарина, д. 5 | 1960 | 289,9 | 230,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2 147 | нет |
| 19. | пос. Домбаровский, ул. Гагарина, д. 6 | 1960 | 572,8 | 386,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | 2020 | 4 242 | нет |
| 20. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2 | 1986 | 2 081,1 | 2 076,9 | 5 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2040 | 2022 | 2026 | 2019 | 2037 | 2026 | - | 2017 | 2019 | - | 2022 | - | 5 995 | нет |
| 21. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 4 | 1956 | 1 307,4 | 1 217,6 | 3 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2031 | 2037 | 2036 | - | 2036 | 2030 | - | 2031 | 2031 | 6 066 | нет |
| 22. | пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 6 | 1963 | 1 265,9 | 1 177,3 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2019 | - | - | 2023 | 2023 | 4 496 | нет |
| 23. | пос. Домбаровский, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1964 | 335,7 | 206,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 2 486 | нет |
| 24. | пос. Домбаровский, ул. Железнодорожная, д. 42 | 1958 | 550,7 | 510,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2032 | - | - | - | 2033 | 4 078 | нет |
| 25. | пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42 | 1992 | 345,7 | 304,4 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2018 | 2037 | 2032 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2024 | 2 560 | нет |
| 26. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3 | 1977 | 3 462,8 | 3 091,3 | 5 | 5 | 2021 | 2021 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2037 | 2037 | - | 2017 | 2021 | - | 2022 | 2037 | 9 976 | нет |
| 27. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1 | 1993 | 3 822,6 | 3 543,4 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | - | - | 2030 | 2030 | 2021 | 2018 | 2037 | 2033 | - | 2017 | 2021 | - | 2022 | 2037 | 11 012 | нет |
| 28. | пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5 | 1976 | 1 793,3 | 1 733,2 | 5 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2036 | 2021 | 2026 | 2037 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2022 | 2036 | 5 166 | нет |
| 29. | пос. Домбаровский, ул. Куйбышева, д. 12 | 1969 | 742,9 | 694,6 | 2 | 2 | 2024 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2024 | 2024 | 2037 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 5 501 | нет |

| 54 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30. | пос. Домбаровский, ул. Куйбышева, д. 17 | 1964 | 748,8 | 708,8 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2039 | 2037 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 5 545 | нет |
| 31. | пос. Домбаровский, ул. Куйбышева, д. 19 | 1965 | 740,5 | 642,1 | 2 | 2 | 2040 | 2025 | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2030 | 2030 | - | 2025 | 2025 | 5 483 | нет |
| 32. | пос. Домбаровский, ул. Куйбышева, д. 21 | 1965 | 738,1 | 680,5 | 2 | 2 | 2040 | 2025 | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2030 | 2030 | - | 2025 | 2025 | 5 466 | нет |
| 33. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100 | 1967 | 360,4 | 350,4 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2018 | 2037 | 2040 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2027 | 2 669 | нет |
| 34. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 102 | 1973 | 1 795,2 | 1 756,7 | 5 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2033 | 2019 | 2037 | 2040 | - | 2019 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 172 | нет |
| 35. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 112 | 1990 | 857,6 | 812,9 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 6 351 | нет |
| 36. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 114 | 1990 | 881,7 | 780,5 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 6 529 | нет |
| 37. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 116 | 1995 | 873,3 | 790,5 | 2 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2037 | 2035 | - | 2035 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 6 467 | нет |
| 38. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 118 | 2000 | 934,8 | 820,9 | 2 | 3 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2037 | 2040 | - | 2035 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 6 922 | нет |
| 39. | пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 98 | 1957 | 1 303,9 | 1 074,6 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2030 | 2030 | - | 2026 | 2026 | 6 050 | нет |
| 40. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 1а | 1990 | 840,2 | 490,3 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2020 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 6 222 | нет |
| 41. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43 | 1966 | 786,2 | 740,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2019 | 2026 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2026 | 2026 | 5 822 | нет |
| 42. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 49 | 1956 | 1 307,1 | 1 176,7 | 3 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2031 | 2037 | 2036 | - | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 6 065 | нет |
| 43. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51 | 1960 | 1 351,8 | 1 249,9 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2019 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 4 801 | нет |
| 44. | пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53 | 1961 | 1 264,4 | 1 190,9 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2037 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 4 491 | нет |
| 45. | пос. Домбаровский, ул. Парковая, д. 2 | 1968 | 743,2 | 700,3 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2037 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 5 503 | нет |
| 46. | пос. Домбаровский, ул. Промышленная, д. 4/1 | 2008 | 2 787,3 | 1 701,9 | 2 | 5 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2037 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 22 263 | нет |
| 47. | пос. Домбаровский, ул. Советская, д. 16 | 1959 | 321,8 | 269,8 | 2 | 1 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2034 | - | - | 2019 | 2019 | - | - | 2025 | 1 992 | нет |
| 48. | пос. Домбаровский, ул. Советская, д. 18 | 1969 | 734,6 | 681,2 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2037 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | 5 440 | нет |
| 49. | пос. Домбаровский, ул. Советская, д. 20 | 1970 | 730,4 | 680,1 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2037 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2030 | 2030 | 5 409 | нет |
| 50. | пос. Домбаровский, ул. Халтурина, д. 4 | 1974 | 746,3 | 704,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2027 | 2024 | 2037 | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 5 526 | нет |
| 51. | пос. Домбаровский, ул. Чкалова, д. 22 | 1984 | 1 882,7 | 1 158,7 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2037 | 2024 | - | 2030 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 13 942 | нет |
| 52. | пос. Домбаровский, ул. Чкалова, д. 24 | 1984 | 1 317,0 | 846,8 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2037 | 2037 | 2028 | - | 2024 | 2024 | - | 2026 | 2026 | 9 752 | нет |

| 55 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53. | пос. Домбаровский, ул. Школьная, д. 1 | 1960 | 567,4 | 515,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 4 202 | нет |
| 54. | пос. Домбаровский, ул. Школьная, д. 2 | 1960 | 528,7 | 485,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 3 915 | нет |
| 55. | пос. Домбаровский, ул. Школьная, д. 4 | 1960 | 293,2 | 243,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2 171 | нет |
| 56. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1981 | 1 235,0 | 1 094,3 | 2 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2018 | 2018 | - | 2021 | 2021 | 9 145 | нет |
| 57. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1981 | 1 174,9 | 1 055,2 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2021 | 2021 | 2040 | - | 2032 | 2032 | - | 2021 | 2021 | 8 700 | нет |
| 58. | пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 6 | 1986 | 1 183,5 | 1 083,9 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2021 | 2021 | 2040 | - | 2032 | 2032 | - | 2021 | 2021 | 8 764 | нет |
| 59. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 11 | 1969 | 737,5 | 469,4 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | 2020 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 5 461 | нет |
| 60. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 13 | 1967 | 736,3 | 433,0 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 5 452 | нет |
| 61. | пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5 | 1978 | 591,3 | 364,5 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2025 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 379 | нет |
| 62. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 1 | 1962 | 649,2 | 461,6 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 807 | нет |
| 63. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11 | 1968 | 360,7 | 225,4 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2 671 | нет |
| 64. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 3 | 1967 | 633,2 | 461,6 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 4 689 | нет |
| 65. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 4 | 1965 | 645,4 | 438,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 779 | нет |
| 66. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 5 | 1967 | 645,3 | 453,5 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 4 778 | нет |
| 67. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7 | 1968 | 609,6 | 419,9 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 4 514 | нет |
| 68. | пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9 | 1968 | 360,7 | 225,4 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2 671 | нет |
| 69. | с. Ащебутак, ул. Клубная, д. 22 | 1965 | 733,6 | 626,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 5 432 | нет |
| 70. | с. Ащебутак, ул. Клубная, д. 24 | 1965 | 720,5 | 519,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 5 335 | нет |
| 71. | с. Ащебутак, ул. Специалистов, д. 5 | 1982 | 584,9 | 519,4 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2040 | 2040 | - | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2030 | - | - | 2042 | 2042 | 4 331 | нет |
| 72. | с. Ащебутак, ул. Специалистов, д. 7 | 1965 | 773,4 | 616,6 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 5 727 | нет |
| 73. | с. Домбаровка, ул. Центральная, д. 1 | 1963 | 717,6 | 568,5 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 5 314 | нет |
| 74. | с. Домбаровка, ул. Центральная, д. 3 | 1970 | 746,5 | 570,3 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2029 | - | - | 2030 | 2030 | 5 528 | нет |
| 75. | с. Домбаровка, ул. Центральная, д. 5 | 1965 | 718,2 | 559,6 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 5 318 | нет |

| 56 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 76. | с. Домбаровка, ул. Школьная, д. 5 | 1966 | 333,4 | 275,1 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2 469 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Домбаровский район | X | 77 053,5 | 63 204,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 464 | X |
| _______________________ |

| 57 |
| --- |
|  | Приложение № 12 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Илекский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 1 | 1966 | 602,0 | 589,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 4 458 | нет |
| 2. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 2 | 1969 | 622,6 | 611,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2038 | - | - | 2019 | 2029 | - | - | 2029 | 4 610 | нет |
| 3. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 4 | 1967 | 684,0 | 671,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 5 065 | нет |
| 4. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 4а | 1966 | 608,0 | 595,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 4 502 | нет |
| 5. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6 | 1966 | 600,9 | 591,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2038 | - | - | 2018 | - | - | - | 2026 | 4 450 | нет |
| 6. | пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 8 | 1965 | 382,0 | 348,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 2 829 | нет |
| 7. | с. Илек, пер. Деповский, д. 1 | 1997 | 1 111,2 | 1 004,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2035 | 2035 | 8 229 | нет |

| 58 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Илек, пер. Деповский, д. 2 | 1999 | 1 546,2 | 1 521,3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2024 | 2038 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2035 | 2035 | 7 174 | нет |
| 9. | с. Илек, пер. Деповский, д. 4 | 2002 | 1 582,4 | 1 498,7 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2027 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2035 | 2035 | 7 342 | нет |
| 10. | с. Илек, пер. Деповский, д. 6 | 2007 | 1 662,5 | 1 515,7 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | 2035 | 2035 | 7 713 | нет |
| 11. | с. Илек, пер. Деповский, д. 8 | 2008 | 1 648,5 | 1 512,4 | 3 | 3 | - | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2043 | - | 12 207 | нет |
| 12. | с. Илек, пер. Тракторный, д. 10 | 1976 | 740,8 | 690,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 5 486 | нет |
| 13. | с. Илек, ул. Восточная, д. 19 | 1971 | 711,4 | 667,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 5 268 | нет |
| 14. | с. Илек, ул. Восточная, д. 1а | 1982 | 461,8 | 418,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 3 420 | нет |
| 15. | с. Илек, ул. Восточная, д. 2 | 1981 | 918,3 | 874,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 6 800 | нет |
| 16. | с. Илек, ул. Восточная, д. 21 | 1973 | 1 095,7 | 1 043,5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 084 | нет |
| 17. | с. Илек, ул. Восточная, д. 2а | 1982 | 428,2 | 385,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 3 171 | нет |
| 18. | с. Илек, ул. Гагарина, д. 78а | 1970 | 409,5 | 367,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 3 032 | нет |
| 19. | с. Илек, ул. Красная Площадь, д. 3 | 1847 | 441,3 | 327,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | 2027 | 3 268 | нет |
| 20. | с. Илек, ул. Московская, д. 1 | 1980 | 388,9 | 333,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 2 880 | нет |
| 21. | с. Илек, ул. Московская, д. 13 | 1987 | 466,6 | 453,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 3 455 | нет |
| 22. | с. Илек, ул. Московская, д. 15 | 1986 | 849,1 | 781,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 6 288 | нет |
| 23. | с. Илек, ул. Московская, д. 1а | 1984 | 358,8 | 334,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 2 657 | нет |
| 24. | с. Илек, ул. Московская, д. 3 | 1975 | 855,8 | 816,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 6 337 | нет |
| 25. | с. Илек, ул. Московская, д. 5 | 1982 | 412,2 | 393,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 3 052 | нет |
| 26. | с. Илек, ул. Московская, д. 7 | 1985 | 428,2 | 415,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 3 171 | нет |
| 27. | с. Илек, ул. Московская, д. 9 | 1990 | 399,2 | 332,8 | 2 | 1 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 2 956 | нет |
| 28. | с. Илек, ул. Октябрьская, д. 19 | 1900 | 323,1 | 244,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | - | 2025 | 2038 | 2020 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 2 393 | нет |
| 29. | с. Илек, ул. Октябрьская, д. 34 | 1898 | 125,3 | 112,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 2018 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 928 | нет |
| 30. | с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9 | 1978 | 942,4 | 828,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2021 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 6 979 | нет |

| 59 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Илек, ул. Советская, д. 18а | 1965 | 407,8 | 378,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 3 020 | нет |
| 32. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35а | 1960 | 630,7 | 607,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 4 670 | нет |
| 33. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35б | 1964 | 412,8 | 375,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 3 057 | нет |
| 34. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35в | 1960 | 634,3 | 614,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 4 697 | нет |
| 35. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52 | 1980 | 807,9 | 784,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2019 | 2030 | - | - | 2040 | 5 983 | нет |
| 36. | с. Илек, ул. Токмаковская, д. 54 | 1980 | 412,0 | 375,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 3 051 | нет |
| 37. | с. Илек, ул. Уральская, д. 105 | 1965 | 738,3 | 671,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 467 | нет |
| 38. | с. Илек, ул. Фрунзе, д. 11 | 1991 | 434,9 | 373,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | - | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 3 220 | нет |
| 39. | с. Илек, ул. Фрунзе, д. 13 | 1995 | 907,2 | 869,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | 2037 | 6 718 | нет |
| 40. | с. Илек, ул. Чапаевская, д. 45 | 1980 | 669,1 | 546,4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 3 104 | нет |
| 41. | с. Илек, ул. Жукова, д. 6 | 1986 | 916,3 | 889,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | 2030 | - | 6 785 | нет |
| 42. | с. Илек, ул. Мира, д. 1 | 1973 | 885,8 | 846,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 6 559 | нет |
| 43. | с. Илек, ул. Мира, д. 3 | 1986 | 860,9 | 821,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2016 | 6 375 | нет |
| 44. | с. Илек, ул. Мира, д. 7 | 1979 | 826,8 | 751,4 | 2 | 3 | - | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2038 | 2025 | - | 2019 | 2029 | - | - | 2039 | 6 123 | нет |
| 45. | с. Илек, ул. Фрунзе, д. 9 | 1989 | 459,4 | 418,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | - | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 3 402 | нет |
| 46. | с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44 | 1993 | 429,3 | 410,3 | 2 | 1 | - | 2023 | - | - | 2018 | - | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 3 179 | нет |
| 47. | с. Кардаилово, ул. Транспортная, д. 9 | 1985 | 891,7 | 843,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 603 | нет |
| 48. | с. Озерки, ул. Восточная, д. 17 | 1973 | 474,0 | 455,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 3 510 | нет |
| 49. | с. Привольное, ул. Школьная, д. 6 | 1964 | 718,1 | 690,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 318 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Илекский район | X | 34 324,2 | 32 003,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 236 045 | X |
| _______________________ |

| 60 |
| --- |
|  | Приложение № 13 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Кваркенский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Кировск, ул. Целинная, д. 7 | 1965 | 402,0 | 384,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 2 977 | нет |
| 2. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2 | 1968 | 402,0 | 389,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2020 | 2028 | - | - | 2028 | 2 977 | нет |
| 3. | пос. Кировск, ул. Школьная, д. 4 | 1970 | 373,0 | 364,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 2 762 | нет |
| 4. | пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25 | 1957 | 384,7 | 374,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 849 | нет |
| 5. | пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 27 | 1957 | 435,7 | 409,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 3 226 | нет |
| 6. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 1 | 1965 | 641,1 | 624,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 4 747 | нет |
| 7. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 10 | 1992 | 1 517,7 | 1 485,9 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2030 | 2030 | 2032 | - | 2026 | 2042 | - | - | - | 11 239 | нет |

| 61 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 17 | 2004 | 1 926,5 | 1 908,6 | 3 | 3 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 8 938 | нет |
| 9. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 2 | 1965 | 644,2 | 621,5 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2031 | 2040 | - | - | 2031 | - | - | - | 2025 | 4 770 | нет |
| 10. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 3 | 1966 | 636,4 | 597,8 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2031 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 4 713 | нет |
| 11. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 4 | 1966 | 638,3 | 621,3 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2031 | 2041 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 4 727 | нет |
| 12. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 5 | 1966 | 633,3 | 605,3 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2031 | 2041 | - | - | 2033 | - | - | - | 2026 | 4 690 | нет |
| 13. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6 | 1978 | 625,2 | 619,6 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2031 | 2028 | 2018 | - | 2029 | 2028 | - | - | 2038 | 4 630 | нет |
| 14. | пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 7 | 1972 | 587,2 | 546,3 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 4 348 | нет |
| 15. | пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1980 | 450,9 | 425,7 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 3 339 | нет |
| 16. | пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1984 | 450,9 | 425,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2021 | 2034 | - | - | - | 3 339 | нет |
| 17. | пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 1950 | 414,8 | 398,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 072 | нет |
| 18. | пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 2а | 1978 | 970,0 | 957,5 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2021 | 2028 | - | - | 2038 | 7 183 | нет |
| 19. | пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1979 | 363,3 | 359,4 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2019 | 2029 | - | - | 2039 | 2 690 | нет |
| 20. | пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 30 | 1961 | 321,0 | 302,6 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 377 | нет |
| 21. | пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 32 | 1961 | 314,5 | 289,5 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 329 | нет |
| 22. | пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 34 | 1961 | 313,0 | 287,6 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 318 | нет |
| 23. | пос. Красноярский, ул. Октябрьская, д. 36 | 1936 | 322,0 | 296,4 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 2 384 | нет |
| 24. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 23 | 1963 | 314,0 | 295,6 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 2 325 | нет |
| 25. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 25 | 1963 | 300,0 | 245,6 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 2 222 | нет |
| 26. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 27 | 1963 | 298,0 | 265,2 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 2 207 | нет |
| 27. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 29 | 1963 | 316,0 | 294,3 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 2 340 | нет |
| 28. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31 | 1965 | 522,0 | 496,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 3 865 | нет |

| 62 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 29. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а | 1968 | 530,0 | 489,3 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 2028 | - | - | 2028 | 3 925 | нет |
| 30. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 33 | 1965 | 616,0 | 608,1 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2019 | 2019 | - | - | 2025 | 4 562 | нет |
| 31. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 5а | 1963 | 394,0 | 354,2 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 2 918 | нет |
| 32. | пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 6 | 1963 | 593,0 | 547,3 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 391 | нет |
| 33. | с. Аландское, ул. Школьная, д. 1 | 1967 | 720,0 | 698,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2027 | 2017 | - | - | 2027 | 5 332 | нет |
| 34. | с. Бриент, ул. Целинная, д. 2 | 1967 | 789,9 | 383,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2027 | 2025 | - | - | 2027 | 5 849 | нет |
| 35. | с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7 | 1971 | 294,7 | 275,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2016 | 2016 | - | - | 2031 | 2 182 | нет |
| 36. | с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9 | 1983 | 391,0 | 384,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2043 | 2 895 | нет |
| 37. | с. Кваркено, ул. 1-я Целинная, д. 36 | 1973 | 759,0 | 742,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 620 | нет |
| 38. | с. Кваркено, ул. 1-я Целинная, д. 38 | 1973 | 696,4 | 684,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 157 | нет |
| 39. | с. Кваркено, ул. 2-я Целинная, д. 8 | 1980 | 526,1 | 504,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 3 896 | нет |
| 40. | с. Кваркено, ул. Ленина, д. 10 | 1983 | 628,0 | 589,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 4 650 | нет |
| 41. | с. Кваркено, ул. Ленина, д. 16 | 1964 | 626,0 | 584,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 636 | нет |
| 42. | с. Кваркено, ул. Ленина, д. 1а | 1990 | 864,0 | 842,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 398 | нет |
| 43. | с. Кваркено, ул. Ленина, д. 28 | 1983 | 1 181,0 | 1 084,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 745 | нет |
| 44. | с. Кваркено, ул. Ленина, д. 3 | 1983 | 626,0 | 602,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 4 636 | нет |
| 45. | с. Кваркено, ул. Ленина, д. 4а | 1973 | 356,0 | 315,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 2 636 | нет |
| 46. | с. Кваркено, ул. Ленина, д. 6 | 1967 | 335,7 | 315,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | - | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 2 486 | нет |
| 47. | с. Кваркено, ул. Степная, д. 11 | 1983 | 779,0 | 745,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 5 769 | нет |
| 48. | с. Кваркено, ул. Степная, д. 13а | 1985 | 628,0 | 598,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 4 650 | нет |
| 49. | с. Кваркено, ул. Степная, д. 15 | 1985 | 369,2 | 345,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2028 | 2035 | - | - | - | 2 734 | нет |
| 50. | с. Кваркено, ул. Степная, д. 7 | 1975 | 703,0 | 687,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 206 | нет |
| 51. | с. Кваркено, ул. Степная, д. 9 | 1972 | 700,0 | 675,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 184 | нет |

| 63 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 10 | 1969 | 363,4 | 345,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | 2019 | 2029 | - | - | 2029 | 2 691 | нет |
| 53. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11 | 1979 | 818,1 | 795,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2025 | 2029 | 2029 | - | - | 2017 | 2029 | - | - | 2039 | 6 058 | нет |
| 54. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 2 | 1975 | 763,0 | 715,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 650 | нет |
| 55. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3 | 1979 | 1 032,0 | 978,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2030 | 2029 | 2029 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | 2039 | 7 642 | нет |
| 56. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3а | 1988 | 800,0 | 785,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 5 924 | нет |
| 57. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 4 | 1972 | 702,2 | 692,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 200 | нет |
| 58. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 5 | 1974 | 814,0 | 795,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 6 028 | нет |
| 59. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 6 | 1972 | 703,0 | 689,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 206 | нет |
| 60. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 7 | 1972 | 703,0 | 685,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 206 | нет |
| 61. | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9 | 1979 | 540,0 | 519,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | - | - | 2030 | 2029 | - | - | 2039 | 3 999 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский район | X | 36 862,4 | 34 953,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 267 644 | X |
| _______________________ |

| 64 |
| --- |
|  | Приложение № 14 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Красногвардейский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Ермаково, ул. Набережная, д. 9 | 1964 | 416,0 | 380,1 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 3 081 | нет |
| 2. | пос. Нижнекристалка, пер. Почтовый, д. 2 | 1980 | 591,2 | 557,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | - | - | 2022 | 2030 | - | 2024 | 2019 | 4 378 | нет |
| 3. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 40 | 1981 | 604,4 | 570,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | - | - | 2019 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 476 | нет |
| 4. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 42 | 1974 | 754,3 | 715,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2020 | 2034 | - | - | 2016 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 586 | нет |
| 5. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 48 | 1979 | 603,0 | 569,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | - | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 4 465 | нет |
| 6. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 50 | 1980 | 600,2 | 566,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | - | - | 2018 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 445 | нет |
| 7. | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52 | 1980 | 600,6 | 566,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | - | - | 2018 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 447 | нет |

| 65 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11 | 1973 | 741,2 | 702,0 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2017 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 489 | нет |
| 9. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 12 | 1985 | 616,0 | 602,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 4 562 | нет |
| 10. | пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 13 | 1985 | 508,0 | 480,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2018 | 2035 | - | - | - | 3 762 | нет |
| 11. | пос. Свердловский, пер. Парковый, д. 11 | 1962 | 613,8 | 559,4 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2016 | - | - | 2022 | 2022 | 4 545 | нет |
| 12. | пос. Свердловский, пер. Парковый, д. 13 | 1962 | 623,4 | 613,8 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 616 | нет |
| 13. | пос. Свердловский, ул. Свердлова, д. 13 | 1971 | 724,2 | 682,0 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 5 363 | нет |
| 14. | пос. Свердловский, ул. Свердлова, д. 13а | 1966 | 717,9 | 659,4 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 5 316 | нет |
| 15. | пос. Свердловский, ул. Свердлова, д. 22 | 1980 | 660,0 | 644,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 887 | нет |
| 16. | пос. Свердловский, ул. Свердлова, д. 22а | 1982 | 590,0 | 560,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2018 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 369 | нет |
| 17. | пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 5 | 1969 | 724,3 | 690,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 5 363 | нет |
| 18. | пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 5а | 1980 | 735,7 | 690,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 448 | нет |
| 19. | пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 724,3 | 690,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2016 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 5 363 | нет |
| 20. | с. Донское, ул. Завражнова, д. 12 | 1971 | 621,0 | 430,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2031 | 2031 | 4 599 | нет |
| 21. | с. Донское, ул. Октябрьская, д. 3 | 1987 | 781,8 | 726,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2027 | 2033 | 2033 | 2027 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 789 | нет |
| 22. | с. Донское, ул. Октябрьская, д. 7 | 1986 | 871,9 | 834,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2026 | 2033 | 2033 | 2026 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 456 | нет |
| 23. | с. Донское, ул. Рабочая, д. 2а | 1987 | 842,5 | 796,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2027 | 2033 | 2033 | 2027 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 239 | нет |
| 24. | с. Донское, ул. Рабочая, д. 2б | 1988 | 818,9 | 764,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2033 | 2033 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 064 | нет |
| 25. | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1 | 1980 | 637,3 | 588,3 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 719 | нет |
| 26. | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 11 | 1961 | 658,0 | 516,4 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 873 | нет |
| 27. | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3 | 1980 | 643,7 | 587,2 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2016 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 767 | нет |
| 28. | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 5 | 1961 | 666,8 | 619,1 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 938 | нет |
| 29. | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 7 | 1961 | 667,2 | 602,4 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 941 | нет |
| 30. | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9 | 1961 | 676,0 | 629,2 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2032 | - | - | 2021 | 2021 | 5 006 | нет |

| 66 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 27 | 1984 | 631,7 | 597,5 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2024 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 678 | нет |
| 32. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 27а | 1981 | 1 167,7 | 830,4 | 2 | 1 | 2014 | 2014 | - | - | 2014 | 2014 | 2014 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2014 | 2014 | - | 2014 | 2041 | 8 647 | нет |
| 33. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 29 | 1979 | 841,6 | 786,4 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2019 | - | 2029 | - | - | 2039 | 2039 | 6 232 | нет |
| 34. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 31 | 1980 | 1 147,9 | 1 059,3 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2020 | - | 2029 | - | - | - | 2040 | 8 500 | нет |
| 35. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33 | 1980 | 1 147,4 | 1 109,7 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2033 | 2033 | 2020 | - | 2028 | 2019 | - | 2040 | 2040 | 8 497 | нет |
| 36. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33а | 1981 | 1 183,7 | 1 147,5 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2021 | - | - | 2020 | - | - | 2041 | 8 765 | нет |
| 37. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33б | 1986 | 598,9 | 570,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2026 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 435 | нет |
| 38. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 34а | 1973 | 838,2 | 500,6 | 2 | 1 | 2014 | 2014 | - | - | 2014 | 2014 | 2014 | 2023 | 2038 | - | - | 2014 | 2014 | - | 2033 | 2033 | 6 207 | нет |
| 39. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 35 | 1981 | 1 096,1 | 1 047,6 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2021 | - | - | 2020 | - | - | 2041 | 8 117 | нет |
| 40. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 35а | 1984 | 619,9 | 578,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 590 | нет |
| 41. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 35б | 1984 | 656,8 | 594,8 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2024 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 864 | нет |
| 42. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 35в | 2011 | 1 134,0 | 1 043,2 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 8 397 | нет |
| 43. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 35д | 2013 | 861,5 | 861,5 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 6 379 | нет |
| 44. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 36 | 1974 | 713,2 | 621,7 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2034 | 5 281 | нет |
| 45. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 37 | 1986 | 843,9 | 789,7 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2026 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 249 | нет |
| 46. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 38 | 1988 | 771,7 | 723,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2028 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 715 | нет |
| 47. | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 38а | 1978 | 637,7 | 586,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2038 | 2038 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2034 | - | 2032 | - | - | 2038 | 2038 | 4 722 | нет |
| 48. | с. Плешаново, ул. Советская, д. 1 | 1970 | 785,4 | 737,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2030 | 2030 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | 2030 | 2030 | 5 816 | нет |
| 49. | с. Плешаново, ул. Советская, д. 3 | 1970 | 725,3 | 689,0 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 5 371 | нет |
| 50. | с. Плешаново, ул. Советская, д. 5 | 1973 | 738,6 | 694,7 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2033 | 2033 | 5 469 | нет |
| 51. | с. Плешаново, ул. Советская, д. 7 | 1973 | 401,4 | 370,4 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2033 | 2033 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | 2033 | 2 972 | нет |
| 52. | с. Плешаново, ул. Советская, д. 7а | 1978 | 721,9 | 689,1 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2034 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 5 346 | нет |

| 67 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого по муниципальному образованию Красногвардейский район | X | 38 298,1 | 35 221,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 283 601 | X |
| _______________________ |

| 68 |
| --- |
|  | Приложение № 15 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Кувандык, пер. Павлова, д. 1 | 1979 | 1 291,9 | 1 170,9 | 2 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2025 | 2029 | 2038 | 2026 | - | 2028 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 567 | нет |
| 2. | г. Кувандык, пер. Павлова, д. 2 | 1978 | 1 244,0 | 1 125,0 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2038 | 2036 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 212 | нет |
| 3. | г. Кувандык, пер. Павлова, д. 3 | 1980 | 1 294,1 | 1 169,4 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 9 583 | нет |
| 4. | г. Кувандык, пер. Павлова, д. 4 | 1971 | 796,9 | 736,1 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 5 901 | нет |
| 5. | г. Кувандык, пер. Павлова, д. 5 | 1970 | 830,5 | 769,0 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 6 150 | нет |
| 6. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 1 | 1983 | 1 761,0 | 993,7 | 3 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 8 170 | нет |
| 7. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 10 | 1950 | 566,2 | 336,1 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 193 | нет |

| 69 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 11 | 1951 | 833,6 | 793,6 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 173 | нет |
| 9. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 12 | 1950 | 540,3 | 538,7 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 001 | нет |
| 10. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 14 | 1950 | 580,1 | 536,3 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 296 | нет |
| 11. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 15 | 1952 | 806,1 | 767,8 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 969 | нет |
| 12. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 2 | 1954 | 736,3 | 449,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 452 | нет |
| 13. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 3 | 1956 | 814,2 | 782,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 6 029 | нет |
| 14. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 35а | 1981 | 559,8 | 403,4 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2020 | 2041 | 2016 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2041 | 4 145 | нет |
| 15. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 4 | 1949 | 393,5 | 361,0 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 914 | нет |
| 16. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 5 | 1951 | 404,1 | 370,4 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 992 | нет |
| 17. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 6 | 1948 | 411,1 | 374,6 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2038 | 2028 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 044 | нет |
| 18. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 7 | 1951 | 403,3 | 369,3 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 2 986 | нет |
| 19. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 8 | 1950 | 398,6 | 359,2 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 952 | нет |
| 20. | г. Кувандык, просп. Мира, д. 9 | 1957 | 1 307,6 | 1 191,3 | 2 | 3 | 2018 | 2018 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 9 683 | нет |
| 21. | г. Кувандык, ул. 20 лет Октября, д. 2а | 1988 | 426,4 | 402,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 3 158 | нет |
| 22. | г. Кувандык, ул. 50 лет Октября, д. 2а | 1974 | 6 184,0 | 3 069,8 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | 2034 | 2034 | 17 815 | нет |
| 23. | г. Кувандык, ул. Зеленая, д. 1 | 1968 | 807,5 | 739,4 | 2 | 2 | 2019 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 5 980 | нет |
| 24. | г. Кувандык, ул. Индустриальная, д. 2 | 1969 | 3 558,0 | 3 286,0 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2029 | 10 250 | нет |
| 25. | г. Кувандык, ул. Индустриальная, д. 4 | 1975 | 4 755,0 | 4 380,0 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 698 | нет |
| 26. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1959 | 477,8 | 284,1 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2019 | 2025 | 2019 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2029 | - | - | - | 2025 | 3 538 | нет |
| 27. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1959 | 394,0 | 361,1 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2019 | 2025 | 2019 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 2 918 | нет |
| 28. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1995 | 3 442,9 | 3 202,6 | 5 | 3 | 2040 | 2040 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 9 918 | нет |
| 29. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1991 | 3 569,6 | 3 179,4 | 5 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 10 283 | нет |
| 30. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 2 | 1957 | 369,7 | 231,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 738 | нет |

| 70 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1990 | 3 618,6 | 3 155,6 | 5 | 3 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 10 425 | нет |
| 32. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 22 | 1980 | 4 681,5 | 4 325,7 | 5 | 6 | - | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 13 487 | нет |
| 33. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 28а | 1992 | 2 294,4 | 2 059,4 | 5 | 2 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2020 | 2020 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 6 610 | нет |
| 34. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1963 | 668,7 | 621,1 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 952 | нет |
| 35. | г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1963 | 664,5 | 618,1 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 921 | нет |
| 36. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1 | 1978 | 924,4 | 842,1 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2038 | 2028 | 2043 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 6 845 | нет |
| 37. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 2 | 1976 | 762,4 | 703,2 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 646 | нет |
| 38. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 5 | 1970 | 774,1 | 714,2 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 732 | нет |
| 39. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 6 | 1976 | 635,0 | 586,6 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 4 702 | нет |
| 40. | г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 8 | 1989 | 926,0 | 840,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 6 857 | нет |
| 41. | г. Кувандык, ул. Клубная, д. 4а | 2011 | 2 606,1 | 2 491,6 | 5 | 3 | - | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 12 091 | нет |
| 42. | г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6 | 1970 | 3 570,5 | 3 346,5 | 5 | 4 | - | 2030 | 2016 | 2030 | 2016 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2016 | 2020 | - | - | 2030 | 10 286 | нет |
| 43. | г. Кувандык, ул. Клубная, д. 8 | 1971 | 2 981,9 | 2 704,7 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2036 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 8 590 | нет |
| 44. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1 | 1989 | 4 103,1 | 3 338,0 | 9 | 3 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2016 | - | - | 7 147 | нет |
| 45. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1/1 | 2008 | 2 079,2 | 1 954,1 | 5 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 5 990 | нет |
| 46. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 15 | 1990 | 5 975,1 | 5 324,3 | 5 | 5 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 17 213 | нет |
| 47. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17 | 1977 | 2 984,1 | 2 708,5 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2038 | 2032 | - | 2028 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 597 | нет |
| 48. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 3 | 1998 | 1 317,9 | 1 159,5 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | - | 3 797 | нет |
| 49. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 4 | 1998 | 1 154,3 | 1 037,0 | 5 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | - | 3 325 | нет |
| 50. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 5 | 1994 | 1 416,4 | 1 354,0 | 5 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 4 080 | нет |
| 51. | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 7а | 1993 | 1 390,6 | 1 299,8 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2020 | 2038 | 2033 | - | 2029 | 2043 | - | - | - | 4 006 | нет |
| 52. | г. Кувандык, ул. Краснопартизанская, д. 1а | 1981 | 769,4 | 711,4 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 5 697 | нет |

| 71 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53. | г. Кувандык, ул. Краснопартизанская, д. 1б | 1983 | 952,0 | 867,6 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 050 | нет |
| 54. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 1 | 1975 | 685,8 | 613,0 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2030 | 2025 | - | - | 2035 | 5 078 | нет |
| 55. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 10 | 1970 | 771,2 | 742,9 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 711 | нет |
| 56. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 12 | 1971 | 796,2 | 737,0 | 2 | 4 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 5 896 | нет |
| 57. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 17 | 1972 | 497,6 | 437,5 | 2 | 1 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 3 685 | нет |
| 58. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 2 | 1974 | 744,8 | 683,2 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 5 515 | нет |
| 59. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 3 | 1979 | 1 043,3 | 956,6 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2024 | 2029 | 2038 | 2024 | - | 2019 | 2029 | - | - | 2039 | 7 726 | нет |
| 60. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 4 | 1979 | 1 024,0 | 941,6 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2038 | 2024 | - | 2019 | 2029 | - | - | 2039 | 7 583 | нет |
| 61. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 6 | 1968 | 768,5 | 709,4 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2020 | 2028 | - | - | 2028 | 5 691 | нет |
| 62. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 6а | 1982 | 1 052,4 | 963,3 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 7 793 | нет |
| 63. | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, д. 8 | 1969 | 777,2 | 719,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2019 | 2030 | 2038 | - | - | 2029 | 2019 | - | - | 2029 | 5 755 | нет |
| 64. | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 23 | 1989 | 2 965,0 | 2 698,1 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2015 | 2039 | - | - | - | 8 542 | нет |
| 65. | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 25 | 1988 | 2 803,3 | 2 397,0 | 5 | 1 | 2028 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2017 | - | - | - | - | 8 076 | нет |
| 66. | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 80 | 1998 | 2 168,1 | 1 903,0 | 5 | 2 | 2028 | 2016 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 6 246 | нет |
| 67. | г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 1 | 1955 | 808,4 | 733,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 986 | нет |
| 68. | г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 2 | 1997 | 4 523,7 | 4 159,3 | 5 | 2 | 2027 | 2015 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2018 | - | - | - | - | 1 926 | нет |
| 69. | г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 3 | 1952 | 399,7 | 235,1 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2038 | 2032 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 960 | нет |
| 70. | г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 5 | 1951 | 362,0 | 310,4 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 2 681 | нет |
| 71. | г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 7 | 1951 | 375,7 | 233,7 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 782 | нет |
| 72. | г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 9 | 1951 | 822,7 | 465,4 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2038 | 2038 | 2031 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 092 | нет |
| 73. | г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 9а | 1972 | 2 911,5 | 2 631,4 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2032 | 8 388 | нет |
| 74. | г. Кувандык, ул. Луговая, д. 1 | 1965 | 416,2 | 381,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 3 082 | нет |

| 72 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 75. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 14а | 1988 | 4 730,8 | 4 215,0 | 5 | 4 | 2018 | - | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2029 | - | - | - | - | 13 629 | нет |
| 76. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 16а | 1986 | 4 358,8 | 3 008,3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2030 | - | - | - | - | 12 557 | нет |
| 77. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17а | 1985 | 2 709,2 | 2 433,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2028 | 2035 | - | - | - | 7 805 | нет |
| 78. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 1 | 1983 | 6 234,2 | 5 691,0 | 5 | 8 | 2039 | 2039 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2028 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 17 960 | нет |
| 79. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 10 | 1984 | 3 068,6 | 2 790,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 840 | нет |
| 80. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 13 | 1988 | 3 427,5 | 2 746,4 | 5 | 4 | 2038 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 9 874 | нет |
| 81. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 14 | 1989 | 3 842,0 | 3 159,6 | 5 | 3 | 2038 | 2038 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 11 068 | нет |
| 82. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 1992 | 3 561,2 | 3 130,9 | 9 | 1 | 2022 | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2025 | 2038 | 2032 | - | 2019 | 2042 | 2019 | - | - | 6 203 | нет |
| 83. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 1987 | 4 768,3 | 4 356,7 | 5 | 6 | 2017 | - | 2017 | - | 2017 | - | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2016 | 2037 | - | - | - | 13 737 | нет |
| 84. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 18 | 1984 | 5 225,2 | 3 075,4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2028 | - | - | - | - | 15 053 | нет |
| 85. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 19 | 1988 | 3 564,7 | 3 175,2 | 5 | 3 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 10 269 | нет |
| 86. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 2 | 1984 | 4 644,6 | 4 228,0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 13 380 | нет |
| 87. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20 | 1989 | 3 657,3 | 3 624,9 | 9 | 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2016 | - | - | 6 370 | нет |
| 88. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 25 | 1993 | 7 634,0 | 6 414,3 | 5 | 9 | 2023 | 2015 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 21 992 | нет |
| 89. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1997 | 5 920,0 | 4 733,0 | 9 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2025 | - | 2022 | - | - | 10 311 | нет |
| 90. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 27 | 1993 | 3 412,1 | 3 127,2 | 5 | 3 | 2023 | 2016 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 9 830 | нет |
| 91. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 3 | 1981 | 5 893,3 | 4 403,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 16 978 | нет |
| 92. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1980 | 4 748,6 | 4 343,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 680 | нет |
| 93. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 1985 | 4 816,5 | 4 398,9 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2016 | 2035 | - | - | - | 13 876 | нет |
| 94. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1980 | 4 796,8 | 4 395,1 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2015 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 819 | нет |
| 95. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1984 | 3 052,9 | 2 661,0 | 5 | 4 | - | 2016 | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 8 795 | нет |
| 96. | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1980 | 3 453,4 | 2 702,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 9 949 | нет |

| 73 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 97. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3 | 1985 | 4 398,9 | 3 072,1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2018 | 2035 | - | - | - | 12 673 | нет |
| 98. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 4 | 1976 | 868,2 | 782,9 | 2 | 3 | - | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 6 429 | нет |
| 99. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 5 | 1984 | 539,3 | 453,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 3 994 | нет |
| 100. | г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 7 | 1959 | 190,6 | 176,0 | 1 | 2 | 2038 | 2038 | 2026 | 2026 | 2019 | 2019 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2025 | 1 374 | нет |
| 101. | г. Кувандык, ул. Мичурина, д. 2а | 1970 | 3 463,7 | 3 165,0 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 9 978 | нет |
| 102. | г. Кувандык, ул. Мичурина, д. 2б | 1973 | 3 534,8 | 3 254,8 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2033 | 10 183 | нет |
| 103. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 12 | 1914 | 231,6 | 213,9 | 1 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2038 | 2034 | - | 2021 | - | - | 2034 | 2034 | 1 669 | нет |
| 104. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 15 | 1956 | 734,9 | 671,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 442 | нет |
| 105. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 17 | 1956 | 765,7 | 695,0 | 2 | 2 | - | - | 2043 | - | 2043 | 2041 | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 670 | нет |
| 106. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 21 | 1984 | 3 864,0 | 2 323,8 | 5 | 6 | - | 2016 | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 11 132 | нет |
| 107. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 21б | 1985 | 3 309,7 | 3 007,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2028 | 2035 | - | - | - | 9 535 | нет |
| 108. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 22 | 1979 | 278,1 | 255,8 | 1 | 1 | 2038 | 2038 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2027 | 2029 | 2038 | 2027 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 2 004 | нет |
| 109. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28 | 1957 | 442,2 | 393,6 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2017 | - | 2017 | - | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 3 275 | нет |
| 110. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30 | 1957 | 462,0 | 414,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2043 | 2040 | 2017 | 2040 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2033 | - | - | - | 2020 | 3 421 | нет |
| 111. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 32 | 1979 | 1 026,4 | 937,6 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2038 | 2026 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 7 601 | нет |
| 112. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 4 | 1914 | 323,0 | 293,3 | 1 | 3 | 2038 | 2038 | 2034 | 2034 | 2041 | 2043 | 2034 | 2039 | 2039 | 2034 | - | 2030 | - | - | 2034 | 2034 | 2 328 | нет |
| 113. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 6 | 1914 | 261,3 | 252,0 | 1 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 1 883 | нет |
| 114. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 6а | 1990 | 996,2 | 929,4 | 3 | 2 | 2038 | 2038 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 4 622 | нет |
| 115. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 7 | 1969 | 518,3 | 461,1 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 3 838 | нет |
| 116. | г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 8 | 1914 | 250,3 | 234,2 | 1 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 1 804 | нет |
| 117. | г. Кувандык, ул. Нагорная, д. 4 | 1992 | 2 309,1 | 2 116,1 | 5 | 2 | 2022 | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2024 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2017 | - | - | - | 6 652 | нет |
| 118. | г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11 | 1979 | 4 261,9 | 3 270,0 | 5 | 4 | 2019 | 2039 | 2019 | 2039 | 2019 | 2039 | 2019 | 2029 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 278 | нет |
| 119. | г. Кувандык, ул. Профсоюзная, д. 13 | 1968 | 802,9 | 746,0 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 5 946 | нет |

| 74 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 120. | г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1 | 1954 | 1 216,5 | 1 102,9 | 2 | 3 | 2019 | 2038 | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | 2020 | - | - | - | 9 008 | нет |
| 121. | г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 2 | 1968 | 4 081,8 | 3 807,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 11 759 | нет |
| 122. | г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 3 | 1971 | 4 178,6 | 3 263,6 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 038 | нет |
| 123. | г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 4 | 1970 | 4 613,4 | 4 333,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 13 290 | нет |
| 124. | г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 5 | 1972 | 2 736,3 | 2 458,8 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 7 883 | нет |
| 125. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2 | 1992 | 2 725,8 | 2 537,2 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 7 853 | нет |
| 126. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2а | 1993 | 3 017,2 | 2 651,7 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 8 692 | нет |
| 127. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3 | 1992 | 2 902,1 | 2 659,4 | 5 | 4 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 8 360 | нет |
| 128. | г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 4 | 1995 | 3 747,7 | 2 695,5 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 10 797 | нет |
| 129. | г. Кувандык, ул. Речная, д. 78 | 1979 | 383,1 | 356,4 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2024 | 2029 | 2038 | 2024 | - | 2019 | - | - | - | 2039 | 2 837 | нет |
| 130. | г. Кувандык, ул. Речная, д. 80 | 1980 | 366,7 | 342,5 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2040 | 2 715 | нет |
| 131. | г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 1а | 1962 | 302,5 | 280,1 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2028 | - | - | - | 2022 | 2 240 | нет |
| 132. | г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 2а | 1971 | 803,9 | 486,2 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 5 953 | нет |
| 133. | г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 30 | 1992 | 2 328,5 | 2 167,4 | 5 | 2 | 2022 | 2016 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2025 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 6 708 | нет |
| 134. | г. Кувандык, ул. Свободы, д. 1 | 1972 | 803,9 | 744,7 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 953 | нет |
| 135. | г. Кувандык, ул. Свободы, д. 18 | 1972 | 761,4 | 701,2 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 638 | нет |
| 136. | г. Кувандык, ул. Свободы, д. 19 | 1972 | 915,1 | 746,1 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 6 776 | нет |
| 137. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80 | 1981 | 928,2 | 843,6 | 2 | 3 | - | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2019 | 2031 | - | - | 2041 | 6 873 | нет |
| 138. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80а | 1985 | 941,1 | 854,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 969 | нет |
| 139. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в | 1992 | 478,3 | 392,6 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | - | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 3 542 | нет |
| 140. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82 | 1987 | 1 013,9 | 936,3 | 2 | 3 | 2017 | - | - | - | 2017 | - | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 7 508 | нет |
| 141. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 82а | 1989 | 1 611,6 | 1 482,4 | 3 | 3 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 7 477 | нет |
| 142. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 1987 | 1 014,6 | 982,3 | 2 | 1 | 2017 | - | - | - | 2017 | - | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2015 | 2037 | - | - | - | 7 513 | нет |

| 75 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 143. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 1988 | 1 230,9 | 923,4 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2028 | 2016 | 2038 | 2028 | - | 2016 | 2038 | - | - | - | 9 115 | нет |
| 144. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 88 | 1988 | 1 424,3 | 1 291,6 | 3 | 3 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2020 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 6 608 | нет |
| 145. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 90 | 1989 | 1 118,3 | 834,9 | 3 | 2 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2018 | 2039 | - | - | - | 5 189 | нет |
| 146. | г. Кувандык, ул. Северная, д. 92 | 1996 | 906,0 | 829,9 | 3 | 2 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 4 204 | нет |
| 147. | г. Кувандык, ул. Строителей, д. 1 | 1964 | 651,6 | 605,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 825 | нет |
| 148. | г. Кувандык, ул. Строителей, д. 10 | 1954 | 370,0 | 349,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2038 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 2 740 | нет |
| 149. | г. Кувандык, ул. Строителей, д. 2 | 1957 | 800,8 | 728,3 | 2 | 2 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2037 | 2038 | 2032 | 2037 | - | 2029 | - | - | - | 2020 | 5 930 | нет |
| 150. | г. Кувандык, ул. Строителей, д. 4 | 1958 | 395,0 | 361,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 2 925 | нет |
| 151. | г. Кувандык, ул. Строителей, д. 5 | 1949 | 421,5 | 381,2 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2038 | 2024 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 121 | нет |
| 152. | г. Кувандык, ул. Строителей, д. 8 | 1950 | 404,3 | 366,3 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2038 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 994 | нет |
| 153. | г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 2 | 1949 | 427,2 | 380,8 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2038 | 2024 | 2029 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 163 | нет |
| 154. | г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 3 | 1996 | 3 402,4 | 3 168,0 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2038 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 9 802 | нет |
| 155. | г. Кувандык, ул. Фестивальная, д. 6 | 2009 | 1 423,4 | 1 268,1 | 3 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2038 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 6 604 | нет |
| 156. | г. Кувандык, ул. Чапаева, д. 45а | 1974 | 871,6 | 634,3 | 2 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2038 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 6 454 | нет |
| 157. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1 | 1989 | 5 059,4 | 5 008,2 | 5 | 8 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 2018 | 2039 | - | - | - | 14 575 | нет |
| 158. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 10 | 1964 | 1 026,9 | 955,9 | 3 | 2 | 2038 | 2038 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 4 764 | нет |
| 159. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 1982 | 8 896,5 | 7 716,0 | 9 | 2 | 2038 | 2038 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2038 | 2032 | 2022 | - | 2017 | 2032 | 2016 | 2042 | 2042 | 15 496 | нет |
| 160. | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 4 | 1973 | 2 958,7 | 2 686,7 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2038 | 2023 | - | - | 2019 | 2023 | - | - | 2033 | 8 524 | нет |
| 161. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 12 | 1979 | 598,2 | 550,3 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2025 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 4 430 | нет |
| 162. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4 | 1967 | 714,5 | 657,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | 5 291 | нет |
| 163. | пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 8 | 1978 | 665,3 | 615,1 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | - | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 927 | нет |
| 164. | с. Ибрагимово, ул. Ежова, д. 1 | 1964 | 432,0 | 397,4 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 3 199 | нет |
| 165. | с. Ибрагимово, ул. Ежова, д. 2 | 1965 | 432,0 | 397,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 3 199 | нет |

| 76 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 166. | с. Ибрагимово, ул. Ежова, д. 3 | 1965 | 432,0 | 397,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 3 199 | нет |
| 167. | с. Ибрагимово, ул. Ежова, д. 4 | 1964 | 521,0 | 479,3 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 3 858 | нет |
| 168. | с. Ибрагимово, ул. Ежова, д. 5 | 1965 | 432,0 | 397,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 3 199 | нет |
| 169. | с. Ибрагимово, ул. Ежова, д. 6 | 1964 | 540,0 | 459,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 3 999 | нет |
| 170. | с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14 | 1977 | 822,0 | 736,2 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 6 087 | нет |
| 171. | с. Ильинка, ул. Новая, д. 2 | 1965 | 425,4 | 396,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2017 | - | - | 2025 | 2025 | 3 150 | нет |
| 172. | с. Ильинка, ул. Новая, д. 3 | 1970 | 756,4 | 696,0 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 601 | нет |
| 173. | с. Ильинка, ул. Новая, д. 7а | 1979 | 671,6 | 618,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2029 | 2029 | 2039 | - | 2019 | 2029 | - | - | - | 4 973 | нет |
| 174. | с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 43 | 1982 | 672,0 | 618,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 976 | нет |
| 175. | с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1982 | 672,0 | 618,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 976 | нет |
| 176. | с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 47 | 1982 | 672,0 | 618,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 976 | нет |
| 177. | с. Новоуральск, ул. Октябрьская, д. 49 | 1982 | 672,0 | 618,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 976 | нет |
| 178. | с. Новоуральск, ул. Советская, д. 12 | 1965 | 832,0 | 740,5 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 6 161 | нет |
| 179. | с. Новоуральск, ул. Советская, д. 16 | 1982 | 672,0 | 618,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 976 | нет |
| 180. | с. Новоуральск, ул. Советская, д. 18 | 1982 | 672,0 | 618,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 976 | нет |
| 181. | с. Новоуральск, ул. Советская, д. 8 | 1964 | 432,0 | 397,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 3 199 | нет |
| 182. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17 | 1982 | 751,3 | 691,2 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2018 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 5 563 | нет |
| 183. | с. Чулпан, ул. Заводская, д. 18 | 1982 | 748,2 | 688,1 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 5 540 | нет |
| 184. | ст. Сара, ул. Элеваторная, д. 12 | 1969 | 376,5 | 346,4 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 2 788 | нет |
| 185. | ст. Сара, ул. Элеваторная, д. 4 | 1976 | 647,5 | 596,0 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 4 795 | нет |
| 186. | ст. Сара, ул. Элеваторная, д. 6 | 1976 | 376,5 | 346,4 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 2 788 | нет |
| 187. | ст. Сара, ул. Элеваторная, д. 7 | 1969 | 372,5 | 346,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 2 758 | нет |
| 188. | ст. Сара, ул. Элеваторная, д. 8 | 1976 | 376,5 | 346,4 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 2 788 | нет |

| 77 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | X | 335 327,1 | 290 401,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 285 417 | X |
| _______________________ |

| 78 |
| --- |
|  | Приложение № 16 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Курманаевский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1985 | 698,0 | 539,6 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | 2025 | - | 2031 | 2035 | - | - | - | 5 169 | нет |
| 2. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 1985 | 627,0 | 534,9 | 2 | 2 | - | 2033 | - | - | - | 2033 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 4 643 | нет |
| 3. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1987 | 1 230,0 | 1 100,2 | 2 | 3 | 2030 | 2017 | - | - | 2030 | 2017 | 2017 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2023 | 2037 | - | - | - | 9 108 | нет |
| 4. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 1987 | 954,0 | 851,1 | 2 | 2 | 2025 | 2017 | - | - | 2025 | 2017 | 2017 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 7 064 | нет |
| 5. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1988 | 1 199,0 | 1 066,4 | 2 | 3 | 2025 | 2033 | - | - | 2025 | 2033 | 2028 | 2038 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 8 879 | нет |
| 6. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 6 | 1990 | 1 027,0 | 906,9 | 2 | 3 | 2020 | 2043 | - | - | 2020 | 2035 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2027 | 2040 | - | - | - | 7 605 | нет |
| 7. | с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 8 | 1992 | 917,0 | 826,1 | 2 | 2 | 2022 | 2033 | - | - | 2022 | 2033 | 2032 | 2029 | - | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 6 790 | нет |

| 79 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 10 | 1982 | 982,5 | 848,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2022 | 2035 | 2035 | 2022 | - | 2030 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 7 275 | нет |
| 9. | с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 11 | 1963 | 421,1 | 396,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 3 118 | нет |
| 10. | с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 12 | 1980 | 638,5 | 602,7 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2035 | 2035 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 728 | нет |
| 11. | с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 13 | 1981 | 606,6 | 550,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2021 | 2035 | 2035 | 2021 | - | 2030 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 492 | нет |
| 12. | с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 2б | 1986 | 1 152,0 | 1 075,2 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 8 531 | нет |
| 13. | с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 5 | 1985 | 1 277,1 | 1 156,3 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 9 457 | нет |
| 14. | с. Курманаевка, ул. Молодежная, д. 15 | 2007 | 954,0 | 850,3 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 7 064 | нет |
| 15. | с. Курманаевка, ул. Молодежная, д. 1б | 1979 | 353,0 | 248,9 | 2 | 1 | 2030 | 2039 | - | - | 2030 | 2039 | 2040 | 2038 | 2025 | - | - | 2020 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 2 614 | нет |
| 16. | с. Курманаевка, ул. Молодежная, д. 32 | 1987 | 954,0 | 779,4 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2027 | 2035 | 2035 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 064 | нет |
| 17. | с. Курманаевка, ул. Молодежная, д. 32а | 1985 | 390,0 | 245,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 888 | нет |
| 18. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 1 | 1968 | 370,4 | 354,9 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2021 | - | - | - | 2027 | 2021 | - | 2028 | 2028 | 2 743 | нет |
| 19. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 10 | 1970 | 762,0 | 711,3 | 2 | 2 | 2030 | 2040 | - | - | 2030 | 2041 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2023 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 643 | нет |
| 20. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11 | 1972 | 432,0 | 355,0 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2039 | - | 2022 | 2029 | - | - | 2024 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 3 199 | нет |
| 21. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11а | 1981 | 580,0 | 468,9 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2035 | 2035 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 295 | нет |
| 22. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11б | 2009 | 420,0 | 330,0 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 3 110 | нет |
| 23. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12 | 1975 | 739,5 | 720,6 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 476 | нет |
| 24. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12а | 1977 | 991,9 | 784,3 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2035 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2020 | 7 345 | нет |
| 25. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 13 | 1974 | 432,0 | 349,0 | 2 | 1 | 2034 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2030 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 3 199 | нет |
| 26. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 13а | 1980 | 644,0 | 543,7 | 2 | 1 | 2040 | 2039 | - | - | 2042 | 2042 | 2020 | 2030 | 2033 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 769 | нет |
| 27. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 14 | 1975 | 432,0 | 366,5 | 2 | 1 | 2035 | 2016 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2016 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 3 199 | нет |
| 28. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15 | 1978 | 432,0 | 379,9 | 2 | 1 | 2038 | 2040 | - | - | 2039 | 2040 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 3 199 | нет |
| 29. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 16 | 1977 | 1 232,0 | 1 160,0 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2040 | 2040 | 2022 | 2027 | 2034 | 2035 | - | 2025 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 9 123 | нет |
| 30. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 17 | 1977 | 1 174,9 | 1 169,2 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2027 | 2035 | 2020 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 700 | нет |

| 80 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 1а | 2011 | 420,0 | 342,5 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 3 110 | нет |
| 32. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 2 | 1965 | 782,0 | 722,5 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2040 | 2037 | 2029 | - | 2032 | - | - | 2025 | 2025 | 5 791 | нет |
| 33. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 3 | 1974 | 384,5 | 351,9 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 2 847 | нет |
| 34. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 4 | 1974 | 790,0 | 724,1 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2032 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 850 | нет |
| 35. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 5 | 1968 | 750,9 | 716,4 | 2 | 2 | 2043 | 2028 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2033 | 2021 | - | 2028 | 2028 | 5 560 | нет |
| 36. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 6а | 1977 | 1 285,5 | 1 109,4 | 2 | 3 | 2020 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2027 | 2027 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 9 519 | нет |
| 37. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 7 | 1962 | 374,7 | 358,8 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2034 | - | - | 2022 | 2022 | 2 775 | нет |
| 38. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 8 | 1974 | 843,6 | 771,5 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2042 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2035 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 6 247 | нет |
| 39. | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 9 | 1973 | 432,0 | 373,3 | 2 | 1 | 2039 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2025 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 3 199 | нет |
| 40. | с. Курманаевка, ул. Степана Разина, д. 2а | 1970 | 366,0 | 341,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2030 | - | 2 710 | нет |
| 41. | с. Курманаевка, ул. Суворова, д. 7 | 1983 | 1 292,0 | 1 149,7 | 2 | 3 | 2026 | 2033 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 9 567 | нет |
| 42. | с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 28 | 1994 | 1 003,8 | 836,4 | 2 | 3 | 2019 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2024 | 2035 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 433 | нет |
| 43. | с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 31 | 1979 | 856,5 | 783,6 | 2 | 3 | 2025 | 2030 | - | - | 2028 | - | 2023 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 342 | нет |
| 44. | с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 32 | 1979 | 857,4 | 779,4 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | 2025 | - | 2031 | 2020 | - | 2039 | 2039 | 6 349 | нет |
| 45. | с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 33 | 1981 | 877,0 | 776,7 | 2 | 3 | 2041 | 2042 | - | - | 2041 | 2042 | - | 2031 | - | 2021 | - | 2020 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 6 494 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский район | X | 34 339,4 | 30 407,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 254 282 | X |
| _______________________ |

| 81 |
| --- |
|  | Приложение № 17 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Матвеевский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4 | 1983 | 576,4 | 484,6 | 2 | 1 | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 2039 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 268 | нет |
| 2. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 11 | 1984 | 889,1 | 822,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2035 | 2035 | 2024 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 584 | нет |
| 3. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1992 | 817,2 | 610,2 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | - | - | 2032 | - | 2017 | 2042 | - | - | - | 6 051 | нет |
| 4. | с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 8 | 1992 | 609,8 | 560,6 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2040 | 2040 | 2032 | 2035 | 2035 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 516 | нет |
| 5. | с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21 | 1992 | 1 058,2 | 927,0 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2035 | 2032 | - | 2018 | 2042 | - | - | - | 5 504 | нет |
| 6. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18 | 1979 | 930,9 | 835,0 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2023 | 2035 | 2025 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 893 | нет |
| 7. | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19 | 1978 | 916,3 | 846,9 | 2 | 3 | 2038 | 2043 | - | - | 2038 | 2043 | 2019 | 2018 | 2035 | 2025 | - | 2033 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 785 | нет |

| 82 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89 | 1988 | 650,2 | 536,2 | 2 | 2 | 2021 | 2043 | - | - | 2021 | 2043 | 2028 | 2020 | 2035 | 2028 | - | 2033 | 2038 | - | - | - | 4 815 | нет |
| 9. | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 11 | 1980 | 1 222,5 | 1 118,7 | 2 | 4 | 2040 | 2042 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | - | - | 2040 | - | 9 053 | нет |
| 10. | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 3 | 1975 | 735,0 | 702,2 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | 2035 | - | 5 443 | нет |
| 11. | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4 | 1980 | 617,8 | 568,3 | 2 | 2 | 2023 | 2040 | - | - | 2023 | - | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2017 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 575 | нет |
| 12. | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 5 | 1968 | 375,4 | 365,7 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | 2028 | - | 2 780 | нет |
| 13. | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 7 | 1968 | 411,0 | 358,3 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2035 | - | - | 2031 | - | - | 2028 | - | 3 043 | нет |
| 14. | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9 | 1973 | 771,7 | 722,4 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2033 | - | 5 715 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский район | X | 10 581,5 | 9 458,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 76 025 | X |
| _______________________ |

| 83 |
| --- |
|  | Приложение № 18 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Новоорский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 1 | 1973 | 752,4 | 715,0 | 2 | 2 | 2039 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2034 | - | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 572 | нет |
| 2. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 2 | 1969 | 710,0 | 671,9 | 2 | 2 | 2040 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2030 | 2019 | - | - | 2029 | 5 258 | нет |
| 3. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 2а | 1975 | 755,6 | 707,2 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | - | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 595 | нет |
| 4. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 3 | 1970 | 740,0 | 724,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 480 | нет |
| 5. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4 | 1970 | 774,5 | 726,3 | 2 | 2 | 2039 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 735 | нет |
| 6. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4а | 1970 | 575,6 | 527,9 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2039 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 4 262 | нет |
| 7. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5 | 1978 | 1 895,6 | 1 784,3 | 3 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2032 | - | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 8 795 | нет |

| 84 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 6 | 1975 | 786,2 | 726,8 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | - | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 822 | нет |
| 9. | пос. Гранитный, ул. Мира, д. 7 | 1983 | 4 277,4 | 3 708,0 | 5 | 6 | 2043 | 2042 | - | - | 2043 | 2042 | - | 2033 | - | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 12 323 | нет |
| 10. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11 | 1963 | 881,0 | 676,8 | 2 | 3 | 2023 | 2042 | - | - | 2023 | 2042 | 2043 | 2038 | - | 2043 | - | 2032 | - | - | - | 2023 | 6 524 | нет |
| 11. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 11а | 1960 | 798,4 | 744,8 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | - | 2040 | - | 2032 | - | - | - | 2020 | 5 912 | нет |
| 12. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17 | 1993 | 2 652,3 | 2 346,2 | 3 | 6 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 12 306 | нет |
| 13. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3 | 1968 | 774,9 | 723,8 | 2 | 2 | 2038 | 2028 | - | - | 2038 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2018 | - | - | 2028 | 5 738 | нет |
| 14. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 5 | 1965 | 703,9 | 639,5 | 2 | 2 | 2038 | 2025 | - | - | 2038 | 2025 | - | 2040 | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 212 | нет |
| 15. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 5а | 1960 | 678,1 | 615,3 | 2 | 2 | 2038 | 2020 | - | - | 2038 | 2020 | 2040 | 2033 | - | 2040 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 5 021 | нет |
| 16. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 7 | 1963 | 660,3 | 599,5 | 2 | 2 | 2038 | 2023 | - | - | 2038 | 2023 | 2043 | 2038 | - | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2023 | 4 890 | нет |
| 17. | пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9 | 1962 | 667,4 | 613,5 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 4 942 | нет |
| 18. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 1 | 1965 | 914,5 | 874,3 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2025 | 2043 | - | 2040 | - | - | - | 2033 | - | - | - | 2025 | 6 772 | нет |
| 19. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 2 | 1969 | 2 144,9 | 1 540,8 | 4 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 7 618 | нет |
| 20. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3 | 1970 | 1 296,7 | 1 284,3 | 4 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2015 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 4 606 | нет |
| 21. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 4 | 1986 | 1 023,4 | 490,0 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2014 | 2043 | 2014 | 2038 | - | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 7 578 | нет |
| 22. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 5 | 1973 | 813,4 | 753,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2033 | 2042 | - | 2037 | - | - | - | 2030 | 2023 | - | - | 2033 | 6 023 | нет |
| 23. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 6 | 1985 | 729,0 | 421,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | - | 2025 | - | 2025 | 2014 | - | - | - | 5 398 | нет |
| 24. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 8 | 1981 | 989,8 | 941,2 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2041 | 2043 | - | 2031 | - | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 7 330 | нет |
| 25. | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9 | 1980 | 958,4 | 942,1 | 2 | 2 | 2017 | 2040 | - | - | 2016 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 097 | нет |
| 26. | пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 10 | 1974 | 759,3 | 711,3 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | - | - | - | 2028 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 623 | нет |
| 27. | пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 12 | 1965 | 695,7 | 639,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | - | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 152 | нет |
| 28. | пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13 | 1961 | 1 623,7 | 1 589,7 | 2 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | - | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 12 024 | нет |
| 29. | пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 9 | 1960 | 381,6 | 339,6 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | - | 2040 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 2 826 | нет |
| 30. | пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 14 | 1972 | 794,3 | 739,5 | 2 | 2 | 2032 | 2043 | - | - | 2032 | 2043 | - | 2022 | - | - | - | 2033 | 2022 | - | - | 2032 | 5 882 | нет |

| 85 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 16 | 1972 | 794,3 | 739,5 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2032 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 882 | нет |
| 32. | пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20 | 1980 | 648,2 | 593,4 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2028 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 800 | нет |
| 33. | пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20а | 1984 | 986,7 | 886,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | - | - | 2034 | - | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 7 307 | нет |
| 34. | пос. Новоорск, пер. Парковый, д. 8 | 2013 | 1 313,0 | 726,0 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 | - | - | 2038 | - | - | - | 2033 | - | - | - | - | 9 723 | нет |
| 35. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а | 1990 | 1 174,1 | 1 142,2 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2016 | - | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 8 694 | нет |
| 36. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1б | 1988 | 1 262,2 | 1 134,1 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2018 | 2043 | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 9 347 | нет |
| 37. | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 3 | 1993 | 1 226,2 | 1 172,1 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2015 | 2043 | 2033 | 2038 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 080 | нет |
| 38. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10 | 1990 | 1 005,0 | 835,6 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | - | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 442 | нет |
| 39. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 17 | 2001 | 1 005,0 | 864,0 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | - | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 7 442 | нет |
| 40. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3 | 1978 | 663,2 | 590,8 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2030 | 2028 | - | - | 2038 | 4 911 | нет |
| 41. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 4 | 1986 | 1 022,9 | 832,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | - | 2026 | - | 2015 | 2036 | - | - | - | 7 575 | нет |
| 42. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5 | 1980 | 993,7 | 629,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 7 358 | нет |
| 43. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 7 | 1983 | 1 016,4 | 825,5 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | - | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 7 527 | нет |
| 44. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 8 | 1989 | 1 005,0 | 864,0 | 2 | 3 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | - | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 7 442 | нет |
| 45. | пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 9 | 1979 | 704,6 | 615,4 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2035 | - | 2019 | - | 2027 | - | - | - | 2039 | 5 218 | нет |
| 46. | пос. Новоорск, пер. Уральский, д. 12 | 2010 | 1 309,9 | 1 213,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | - | 9 700 | нет |
| 47. | пос. Новоорск, пер. Уральский, д. 14 | 2009 | 1 779,0 | 1 312,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | - | - | - | 2029 | - | - | - | - | 13 174 | нет |
| 48. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10 | 1970 | 765,6 | 649,7 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 669 | нет |
| 49. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10а | 1976 | 712,9 | 623,3 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | - | - | - | 2029 | 2026 | - | - | 2036 | 5 279 | нет |
| 50. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 11 | 1969 | 658,2 | 550,6 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2014 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2019 | - | - | 2029 | 4 874 | нет |
| 51. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12 | 1962 | 729,1 | 627,5 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 5 399 | нет |
| 52. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а | 1977 | 655,1 | 565,5 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | - | 2037 | - | 2017 | 2027 | - | - | 2037 | 4 851 | нет |
| 53. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13 | 1962 | 735,0 | 645,4 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 5 443 | нет |

| 86 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 13а | 2012 | 1 022,5 | 654,7 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | - | - | - | 2032 | - | - | - | - | 7 572 | нет |
| 55. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14 | 1962 | 707,5 | 617,9 | 2 | 2 | 2038 | 2022 | - | - | 2015 | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 239 | нет |
| 56. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16 | 1962 | 686,7 | 620,7 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2022 | 2022 | - | 2033 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 085 | нет |
| 57. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 16а | 1976 | 707,6 | 618,0 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | - | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 240 | нет |
| 58. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 18а | 1976 | 706,6 | 628,1 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | - | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 232 | нет |
| 59. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 20а | 1991 | 448,8 | 398,4 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | - | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 3 323 | нет |
| 60. | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 9 | 1962 | 679,8 | 578,2 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2022 | 2042 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 5 034 | нет |
| 61. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 10 | 1994 | 948,8 | 842,8 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 026 | нет |
| 62. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 12 | 1985 | 921,7 | 811,7 | 2 | 3 | - | 2043 | - | - | - | 2043 | 2025 | 2035 | - | 2025 | - | 2033 | 2035 | - | - | - | 6 825 | нет |
| 63. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14 | 1987 | 914,8 | 804,8 | 2 | 3 | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | - | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 6 774 | нет |
| 64. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 1977 | 654,2 | 592,2 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2016 | 2037 | 2016 | 2027 | - | 2027 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 4 844 | нет |
| 65. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 20 | 1972 | 799,2 | 743,2 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2032 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2030 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 918 | нет |
| 66. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22 | 1971 | 798,4 | 742,4 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 5 912 | нет |
| 67. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 24 | 1972 | 734,2 | 680,6 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2037 | 2043 | - | 2022 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2032 | 5 437 | нет |
| 68. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6 | 2004 | 1 248,4 | 1 117,9 | 3 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | - | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 5 792 | нет |
| 69. | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8 | 1998 | 1 205,8 | 979,2 | 2 | 3 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | - | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 8 929 | нет |
| 70. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1 | 1968 | 521,9 | 464,9 | 2 | 2 | 2028 | 2042 | - | - | 2028 | 2042 | - | 2035 | - | - | - | 2033 | 2018 | - | - | 2028 | 3 865 | нет |
| 71. | пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2 | 1968 | 525,6 | 466,5 | 2 | 2 | 2028 | 2042 | - | - | 2028 | 2042 | - | 2035 | - | - | - | 2033 | 2018 | - | - | 2028 | 3 892 | нет |
| 72. | пос. Новоорск, ул. Есенина, д. 12 | 2011 | 1 474,8 | 1 407,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | - | - | - | 2031 | - | - | - | - | 10 921 | нет |
| 73. | пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 30 | 1972 | 784,8 | 728,8 | 2 | 2 | 2038 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 812 | нет |
| 74. | пос. Новоорск, ул. Заводская, д. 32 | 1972 | 787,9 | 731,9 | 2 | 2 | 2038 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2028 | 2022 | - | - | 2032 | 5 834 | нет |
| 75. | пос. Новоорск, ул. Клецова, д. 12 | 1965 | 397,4 | 397,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 2 943 | нет |
| 76. | пос. Новоорск, ул. Клецова, д. 6 | 1972 | 382,8 | 382,8 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2028 | 2022 | - | - | 2032 | 2 835 | нет |

| 87 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | пос. Новоорск, ул. Клецова, д. 8 | 1965 | 370,1 | 370,1 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 2 741 | нет |
| 78. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11 | 1962 | 2 017,2 | 1 542,5 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2032 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 359 | нет |
| 79. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а | 1978 | 722,1 | 587,3 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | - | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 5 347 | нет |
| 80. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13 | 1968 | 2 017,4 | 1 542,5 | 3 | 3 | 2037 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 9 360 | нет |
| 81. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а | 1980 | 722,1 | 587,3 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 347 | нет |
| 82. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 15 | 1976 | 1 974,4 | 1 774,0 | 5 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | - | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 688 | нет |
| 83. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 15а | 1976 | 722,1 | 587,3 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | - | - | - | 2031 | 2026 | - | - | 2036 | 5 347 | нет |
| 84. | пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 17а | 1976 | 722,1 | 587,3 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2036 | 2043 | - | 2026 | - | - | - | 2033 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 347 | нет |
| 85. | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11 | 1986 | 5 888,6 | 5 552,6 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2015 | - | 2026 | 2036 | - | 2026 | - | 2019 | 2036 | - | - | - | 16 964 | нет |
| 86. | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4а | 1999 | 1 100,4 | 1 043,1 | 2 | 3 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | - | 2039 | - | 2017 | - | - | - | - | 5 585 | нет |
| 87. | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4б | 2009 | 2 525,6 | 1 296,4 | 2 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | - | - | - | 2029 | - | - | - | - | 18 702 | нет |
| 88. | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4в | 2011 | 1 217,6 | 938,4 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | - | - | - | 2031 | - | - | - | - | 9 016 | нет |
| 89. | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7а | 1980 | 2 460,7 | 2 220,0 | 4 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2015 | 2043 | - | 2035 | - | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 740 | нет |
| 90. | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б | 1996 | 3 377,3 | 2 634,7 | 3 | 7 | 2043 | 2043 | - | - | 2015 | 2043 | - | 2021 | - | 2036 | - | 2015 | - | - | - | - | 15 670 | нет |
| 91. | пос. Новоорск, ул. Октябрьская, д. 6 | 1967 | 402,6 | 374,1 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2 981 | нет |
| 92. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 10 | 1962 | 833,4 | 736,0 | 2 | 3 | 2040 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 6 171 | нет |
| 93. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 12 | 1962 | 833,4 | 736,0 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | - | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 6 171 | нет |
| 94. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 14 | 1963 | 833,4 | 736,0 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | - | 2038 | - | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2023 | 6 171 | нет |
| 95. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 14а | 2005 | 779,6 | 736,0 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | 5 773 | нет |
| 96. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 16 | 1973 | 833,4 | 736,0 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | - | - | - | 2028 | - | - | 2033 | 2033 | 6 171 | нет |
| 97. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а | 1991 | 1 331,9 | 1 139,9 | 2 | 3 | 2021 | 2014 | - | - | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | - | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 9 863 | нет |
| 98. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а | 1987 | 1 487,3 | 1 247,1 | 2 | 3 | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | - | 2037 | - | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 11 014 | нет |
| 99. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22 | 1980 | 1 486,3 | 679,1 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2014 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 11 006 | нет |

| 88 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 100. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22а | 1986 | 990,8 | 817,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | - | 2026 | - | 2028 | - | - | - | - | 7 337 | нет |
| 101. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22б | 1983 | 1 029,6 | 845,8 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | - | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 7 624 | нет |
| 102. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24 | 1981 | 1 407,0 | 1 130,8 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2041 | 2042 | 2021 | 2031 | - | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2041 | 10 419 | нет |
| 103. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24а | 1986 | 1 406,6 | 1 156,4 | 2 | 4 | 2038 | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | - | 2026 | - | 2028 | 2036 | - | - | - | 10 416 | нет |
| 104. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 24б | 1987 | 1 381,2 | 1 141,0 | 2 | 4 | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2035 | - | 2027 | - | 2028 | 2037 | - | - | - | 10 228 | нет |
| 105. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26 | 1988 | 1 141,2 | 914,8 | 2 | 3 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 8 451 | нет |
| 106. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 4 | 1964 | 2 017,2 | 1 542,2 | 3 | 3 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2032 | - | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 359 | нет |
| 107. | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 8 | 1963 | 2 017,2 | 1 542,2 | 3 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2015 | 2023 | 2043 | 2038 | - | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 9 359 | нет |
| 108. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7 | 1988 | 1 044,3 | 953,4 | 2 | 3 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2029 | 2038 | - | - | - | 7 733 | нет |
| 109. | пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9 | 1988 | 1 129,7 | 953,4 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2018 | 2043 | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 8 366 | нет |
| 110. | пос. Энергетик, д. 1 | 1969 | 2 142,0 | 1 910,0 | 5 | 2 | 2029 | 2019 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2016 | 2019 | - | - | 2029 | 6 171 | нет |
| 111. | пос. Энергетик, д. 10 | 1971 | 3 757,9 | 3 384,1 | 5 | 3 | 2019 | 2019 | 2019 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 826 | нет |
| 112. | пос. Энергетик, д. 12 | 1970 | 4 689,1 | 3 821,5 | 5 | 2 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2029 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 13 509 | нет |
| 113. | пос. Энергетик, д. 13 | 1970 | 4 880,7 | 4 163,1 | 5 | 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2016 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 14 061 | нет |
| 114. | пос. Энергетик, д. 17 | 1968 | 3 003,0 | 2 718,0 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | 2017 | 2042 | 2028 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | 2016 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 8 651 | нет |
| 115. | пос. Энергетик, д. 18 | 1969 | 2 995,0 | 2 695,8 | 5 | 4 | 2029 | 2042 | 2017 | 2042 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2030 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 8 628 | нет |
| 116. | пос. Энергетик, д. 19 | 1968 | 3 004,0 | 2 724,0 | 5 | 4 | 2019 | 2043 | 2019 | 2043 | 2028 | 2043 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 8 654 | нет |
| 117. | пос. Энергетик, д. 20 | 1968 | 2 995,2 | 2 715,2 | 5 | 4 | 2019 | 2043 | 2017 | 2043 | 2028 | 2043 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 8 629 | нет |
| 118. | пос. Энергетик, д. 21 | 1967 | 3 023,3 | 2 743,3 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2017 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2016 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 8 710 | нет |
| 119. | пос. Энергетик, д. 22 | 1965 | 3 415,6 | 3 135,6 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | - | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 9 840 | нет |
| 120. | пос. Энергетик, д. 24 | 1966 | 3 498,4 | 3 250,6 | 5 | 4 | 2019 | 2043 | 2017 | 2043 | 2026 | 2043 | - | 2041 | - | - | - | 2033 | - | - | 2026 | 2026 | 10 078 | нет |
| 121. | пос. Энергетик, д. 25 | 1969 | 4 685,9 | 3 538,4 | 5 | 4 | 2018 | 2043 | 2019 | 2043 | 2029 | 2043 | - | 2019 | - | - | - | 2033 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 13 499 | нет |
| 122. | пос. Энергетик, д. 26 | 1965 | 2 826,0 | 2 614,0 | 5 | 3 | 2019 | 2019 | 2019 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | - | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 8 141 | нет |
| 123. | пос. Энергетик, д. 27 | 1966 | 3 481,6 | 2 626,2 | 5 | 3 | 2026 | 2042 | 2026 | 2042 | 2026 | 2042 | - | 2041 | - | - | - | 2028 | - | - | 2026 | 2026 | 10 030 | нет |

| 89 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 124. | пос. Энергетик, д. 28 | 1966 | 2 826,8 | 2 605,8 | 5 | 3 | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | - | - | - | 2030 | - | - | 2026 | 2026 | 8 144 | нет |
| 125. | пос. Энергетик, д. 29 | 1969 | 3 420,4 | 2 578,4 | 5 | 3 | 2019 | 2042 | 2019 | 2042 | 2029 | 2042 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 9 854 | нет |
| 126. | пос. Энергетик, д. 3 | 1969 | 2 120,3 | 1 940,3 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2017 | - | - | - | 2029 | 6 108 | нет |
| 127. | пос. Энергетик, д. 33 | 1968 | 2 796,1 | 2 586,1 | 5 | 3 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2016 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 8 055 | нет |
| 128. | пос. Энергетик, д. 34 | 1969 | 2 996,7 | 2 716,7 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2017 | 2028 | - | 2029 | 2029 | 8 633 | нет |
| 129. | пос. Энергетик, д. 36 | 1969 | 3 693,1 | 2 728,4 | 5 | 4 | 2019 | 2042 | 2019 | 2042 | 2029 | 2042 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 10 639 | нет |
| 130. | пос. Энергетик, д. 39 | 1971 | 2 983,0 | 2 703,0 | 5 | 4 | 2019 | 2043 | 2017 | 2043 | 2031 | 2043 | - | 2019 | - | - | - | 2017 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 8 594 | нет |
| 131. | пос. Энергетик, д. 4 | 1969 | 4 363,3 | 3 931,3 | 5 | 6 | 2019 | 2019 | 2017 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2030 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 12 570 | нет |
| 132. | пос. Энергетик, д. 40 | 1971 | 2 945,6 | 2 665,6 | 5 | 4 | 2031 | 2015 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2015 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 8 486 | нет |
| 133. | пос. Энергетик, д. 5 | 1969 | 2 947,0 | 2 701,0 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2017 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 8 490 | нет |
| 134. | пос. Энергетик, д. 50 | 1972 | 367,2 | 357,2 | 2 | 2 | 2019 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 2 719 | нет |
| 135. | пос. Энергетик, д. 55 | 1973 | 6 349,7 | 5 776,1 | 5 | 8 | 2019 | 2043 | 2017 | 2043 | 2033 | 2043 | - | 2019 | - | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 18 292 | нет |
| 136. | пос. Энергетик, д. 56 | 1972 | 2 984,5 | 2 704,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2029 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 598 | нет |
| 137. | пос. Энергетик, д. 57 | 1972 | 2 983,7 | 2 704,7 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 596 | нет |
| 138. | пос. Энергетик, д. 58 | 1974 | 6 350,2 | 5 776,2 | 5 | 8 | 2038 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2024 | - | - | - | 2030 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 18 294 | нет |
| 139. | пос. Энергетик, д. 59 | 1974 | 3 001,6 | 2 727,6 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | - | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 647 | нет |
| 140. | пос. Энергетик, д. 6 | 1969 | 2 954,5 | 2 701,5 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2017 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2016 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 8 511 | нет |
| 141. | пос. Энергетик, д. 60 | 1972 | 6 322,8 | 5 762,8 | 5 | 8 | 2019 | 2019 | 2017 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 18 215 | нет |
| 142. | пос. Энергетик, д. 61 | 1977 | 6 335,5 | 5 762,8 | 5 | 8 | 2017 | 2037 | 2019 | 2019 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | - | 2027 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 252 | нет |
| 143. | пос. Энергетик, д. 62 | 1979 | 6 330,5 | 5 788,0 | 5 | 8 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2030 | 2029 | - | 2019 | - | 2028 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 18 237 | нет |
| 144. | пос. Энергетик, д. 66 | 1978 | 6 381,5 | 5 821,5 | 5 | 8 | 2019 | 2019 | 2017 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | - | 2028 | - | 2016 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 18 384 | нет |
| 145. | пос. Энергетик, д. 68 | 1978 | 5 912,6 | 5 352,6 | 5 | 8 | 2019 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2028 | 2028 | - | 2028 | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 17 033 | нет |
| 146. | пос. Энергетик, д. 69 | 1979 | 4 034,9 | 2 840,0 | 9 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | - | 2028 | - | 2019 | 2029 | 2015 | 2039 | 2039 | 7 028 | нет |
| 147. | пос. Энергетик, д. 7 | 1969 | 2 967,1 | 2 687,1 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2029 | 2040 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2028 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 8 548 | нет |

| 90 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 148. | пос. Энергетик, д. 71 | 1980 | 3 936,1 | 2 211,4 | 9 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2015 | 2040 | 2040 | 6 856 | нет |
| 149. | пос. Энергетик, д. 73 | 1982 | 6 270,9 | 5 791,3 | 5 | 8 | 2040 | 2040 | 2017 | 2040 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | - | 2022 | - | 2018 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 18 065 | нет |
| 150. | пос. Энергетик, д. 75 | 1982 | 3 556,3 | 2 248,0 | 9 | 1 | 2019 | 2042 | 2019 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | - | 2022 | - | 2019 | 2032 | 2016 | 2042 | 2042 | 6 194 | нет |
| 151. | пос. Энергетик, д. 76 | 1982 | 6 270,9 | 5 791,3 | 5 | 8 | 2019 | 2043 | 2017 | 2043 | 2042 | 2043 | 2022 | 2032 | - | 2022 | - | 2028 | - | - | 2042 | 2042 | 18 065 | нет |
| 152. | пос. Энергетик, д. 77 | 1991 | 9 643,3 | 8 387,3 | 5 | 8 | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | - | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 27 781 | нет |
| 153. | пос. Энергетик, д. 78 | 1991 | 470,3 | 419,0 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | - | 2031 | - | 2029 | 2041 | - | - | - | 3 483 | нет |
| 154. | пос. Энергетик, д. 78а | 1994 | 9 711,6 | 8 455,6 | 5 | 8 | 2024 | 2024 | 2018 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 27 978 | нет |
| 155. | пос. Энергетик, д. 79 | 1990 | 480,3 | 429,0 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | - | 2030 | - | 2019 | 2040 | - | - | - | 3 557 | нет |
| 156. | пос. Энергетик, д. 79/2 | 2002 | 3 062,4 | 1 767,1 | 5 | 3 | 2019 | 2019 | 2019 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | - | 2042 | - | 2019 | - | - | - | - | 8 822 | нет |
| 157. | пос. Энергетик, д. 8 | 1970 | 3 546,7 | 2 680,4 | 5 | 4 | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2019 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 217 | нет |
| 158. | пос. Энергетик, д. 81 | 1990 | 468,7 | 417,4 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | - | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 3 471 | нет |
| 159. | пос. Энергетик, д. 9 | 1970 | 3 449,3 | 3 264,5 | 5 | 3 | 2019 | 2043 | 2019 | 2043 | 2030 | 2043 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 937 | нет |
| 160. | пос. Энергетик, д. 92 | 2006 | 658,3 | 613,9 | 1 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | - | - | - | 2026 | - | - | - | - | 4 744 | нет |
| 161. | с. Будамша, ул. Школьная, д. 1а | 1964 | 717,9 | 421,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2024 | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 316 | нет |
| 162. | с. Будамша, ул. Школьная, д. 2 | 1964 | 715,3 | 419,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 297 | нет |
| 163. | с. Будамша, ул. Школьная, д. 3а | 1964 | 704,9 | 418,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 220 | нет |
| 164. | с. Горьковское, пер. Полевой, д. 1 | 1964 | 688,6 | 430,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 5 099 | нет |
| 165. | с. Горьковское, пер. Полевой, д. 3 | 1964 | 675,6 | 430,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 003 | нет |
| 166. | с. Горьковское, ул. Пролетарская, д. 3 | 1960 | 628,3 | 336,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | 2040 | - | 2027 | - | - | - | 2020 | 4 653 | нет |
| 167. | с. Горьковское, ул. Пролетарская, д. 5 | 1960 | 633,6 | 336,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | 2040 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 4 692 | нет |
| 168. | с. Горьковское, ул. Шушаева, д. 1 | 1976 | 696,6 | 353,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | - | 2026 | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2036 | 5 158 | нет |
| 169. | с. Горьковское, ул. Шушаева, д. 3 | 1976 | 701,9 | 354,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | - | 2036 | 5 198 | нет |
| 170. | с. Горьковское, ул. Шушаева, д. 5 | 1977 | 693,7 | 357,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | - | 2027 | - | 2017 | - | 2024 | - | - | - | 2037 | 5 137 | нет |
| 171. | с. Добровольское, ул. Советская, д. 2 | 1968 | 789,8 | 740,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 5 849 | нет |

| 91 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 172. | с. Добровольское, ул. Школьная, д. 1 | 1967 | 763,1 | 701,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 5 651 | нет |
| 173. | с. Караганка, мкр. № 1, д. 4 | 1980 | 674,0 | 584,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | - | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 4 991 | нет |
| 174. | с. Караганка, мкр. № 1, д. 5 | 1980 | 674,0 | 584,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | - | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 4 991 | нет |
| 175. | с. Караганка, мкр. № 1, д. 6 | 1981 | 674,0 | 584,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | - | - | - | 2021 | 2031 | - | - | 2041 | 4 991 | нет |
| 176. | с. Караганка, мкр. № 1, д. 7 | 1981 | 674,0 | 584,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | - | - | - | 2021 | 2031 | - | - | 2041 | 4 991 | нет |
| 177. | с. Караганка, мкр. № 1, д. 8 | 1982 | 674,0 | 584,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | - | - | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 4 991 | нет |
| 178. | с. Кумак, ул. Рабочая, д. 72 | 1974 | 328,4 | 258,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2029 | - | - | 2034 | 2034 | 2 432 | нет |
| 179. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 1 | 1969 | 792,2 | 738,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2033 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2029 | 5 866 | нет |
| 180. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 15 | 1990 | 925,2 | 842,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | - | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 851 | нет |
| 181. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 2 | 1970 | 802,2 | 747,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2024 | 2020 | - | - | 2030 | 5 940 | нет |
| 182. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 3 | 1971 | 758,0 | 700,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2025 | 2021 | - | - | 2031 | 5 613 | нет |
| 183. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 4 | 1972 | 789,3 | 735,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2023 | 2022 | - | - | 2032 | 5 845 | нет |
| 184. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 5 | 1975 | 810,8 | 756,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | - | - | - | 2023 | 2025 | - | - | 2035 | 6 004 | нет |
| 185. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 6 | 1980 | 714,8 | 622,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2022 | 2030 | - | - | 2040 | 5 293 | нет |
| 186. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 7 | 1980 | 717,3 | 625,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | - | 2020 | - | 2022 | 2030 | - | - | 2040 | 5 312 | нет |
| 187. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 8 | 1985 | 924,8 | 841,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | - | 2025 | - | 2023 | 2035 | - | - | - | 6 848 | нет |
| 188. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 10 | 1965 | 695,2 | 629,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2025 | 5 148 | нет |
| 189. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 10а | 1960 | 795,6 | 742,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2033 | 2020 | 2043 | 2035 | - | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 891 | нет |

| 92 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 190. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11 | 1967 | 801,9 | 735,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2024 | 2017 | - | - | 2027 | 5 938 | нет |
| 191. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12 | 1968 | 760,3 | 694,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 2018 | - | - | 2028 | 5 630 | нет |
| 192. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 9 | 1964 | 667,2 | 601,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 941 | нет |
| 193. | с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Центральная, д. 59 | 1970 | 851,4 | 797,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2025 | 2020 | - | - | 2030 | 6 305 | нет |
| 194. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 3 | 1965 | 619,3 | 565,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 4 586 | нет |
| 195. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 4 | 1965 | 678,5 | 612,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 024 | нет |
| 196. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5 | 1967 | 670,7 | 604,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2017 | - | - | 2027 | 4 967 | нет |
| 197. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 6 | 1966 | 671,4 | 617,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 4 972 | нет |
| 198. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7 | 1967 | 621,5 | 565,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2017 | - | - | 2027 | 4 602 | нет |
| 199. | с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 8 | 1967 | 690,7 | 530,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2019 | - | - | 2027 | 5 115 | нет |
| 200. | с. Чапаевка, ул. Советская, д. 6 | 1952 | 338,6 | 282,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 2 507 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский район | X | 343 153,6 | 294 049,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 531 945 | X |
| _______________________ |

| 93 |
| --- |
|  | Приложение № 19 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Новосергиевский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Красная Поляна, ул. Верхняя, д. 10 | 1957 | 567,8 | 537,0 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 4 205 | нет |
| 2. | пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 11 | 1981 | 297,7 | 258,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2032 | 2031 | - | - | 2041 | 2 204 | нет |
| 3. | пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3 | 1985 | 728,0 | 606,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2017 | 2039 | 2017 | 2035 | 2034 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 5 391 | нет |
| 4. | пос. Новосергиевка, просп. Калинина, д. 212 | 1975 | 258,2 | 215,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 1 912 | нет |
| 5. | пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28а | 1990 | 402,2 | 365,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2015 | 2040 | - | - | - | 2 978 | нет |
| 6. | пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 33 | 1983 | 275,9 | 255,6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2043 | 2 043 | нет |
| 7. | пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 35 | 1983 | 291,6 | 265,1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2043 | 2 159 | нет |

| 94 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 37 | 1983 | 317,0 | 264,2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | - | 2043 | 2 347 | нет |
| 9. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 22 | 1963 | 309,6 | 216,9 | 2 | 4 | 2023 | 2039 | - | - | 2023 | 2039 | 2043 | 2038 | 2034 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 2 293 | нет |
| 10. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 | 1960 | 744,5 | 620,4 | 2 | 2 | 2020 | 2040 | - | - | 2016 | 2041 | 2016 | 2035 | 2034 | 2040 | - | 2032 | 2016 | - | - | 2020 | 5 513 | нет |
| 11. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24а | 1965 | 864,3 | 720,3 | 2 | 2 | 2020 | 2039 | - | - | 2016 | 2041 | 2016 | 2020 | 2034 | - | - | 2032 | - | - | 2025 | 2025 | 6 400 | нет |
| 12. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26 | 1965 | 410,9 | 373,6 | 2 | 2 | 2025 | 2041 | - | - | 2019 | - | 2019 | 2017 | 2035 | - | - | 2033 | - | - | - | 2025 | 3 043 | нет |
| 13. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 28 | 1965 | 805,9 | 732,7 | 2 | 1 | 2025 | 2041 | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2035 | - | - | 2033 | - | - | - | 2025 | 5 968 | нет |
| 14. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35 | 1969 | 804,0 | 720,7 | 2 | 2 | 2029 | 2041 | - | - | 2029 | 2040 | 2023 | 2020 | 2034 | - | - | 2031 | 2019 | - | - | 2029 | 5 954 | нет |
| 15. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37 | 1969 | 834,4 | 714,4 | 2 | 2 | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2041 | 2043 | 2023 | 2035 | - | - | 2032 | 2019 | - | - | 2029 | 6 179 | нет |
| 16. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 39 | 1970 | 807,9 | 716,6 | 2 | 2 | 2030 | 2039 | - | - | 2030 | 2041 | - | 2020 | 2034 | - | - | 2031 | 2020 | - | - | 2030 | 5 983 | нет |
| 17. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1969 | 810,4 | 736,7 | 2 | 1 | 2029 | 2043 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2034 | - | - | 2015 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 6 001 | нет |
| 18. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43 | 1969 | 926,8 | 772,3 | 2 | 2 | 2017 | 2039 | - | - | 2017 | 2039 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2030 | - | - | 2029 | - | 6 863 | нет |
| 19. | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а | 1978 | 1 377,7 | 1 148,1 | 2 | 4 | 2017 | 2041 | - | - | 2038 | 2039 | - | 2028 | 2034 | 2025 | - | 2033 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 202 | нет |
| 20. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 21 | 1972 | 444,4 | 370,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | 2039 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 3 291 | нет |
| 21. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23 | 1976 | 426,5 | 382,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2036 | 2040 | - | 2026 | 2035 | - | - | - | 2016 | - | - | 2036 | 3 158 | нет |
| 22. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25 | 1987 | 1 000,7 | 833,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2030 | 2043 | - | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2029 | 2017 | - | - | - | 7 410 | нет |
| 23. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 27 | 1972 | 408,0 | 372,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | 2041 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2033 | 2022 | - | - | 2032 | 3 021 | нет |
| 24. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 1978 | 280,2 | 260,8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2038 | 2040 | - | 2028 | 2035 | 2025 | - | 2032 | 2018 | - | - | 2038 | 2 075 | нет |
| 25. | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31 | 1985 | 293,4 | 266,7 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2041 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2016 | 2035 | - | - | - | 2 173 | нет |
| 26. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 1 | 1978 | 610,6 | 555,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | 2024 | 2028 | 2034 | 2024 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 522 | нет |
| 27. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 1а | 1976 | 610,8 | 555,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2040 | 2024 | 2026 | 2034 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 4 523 | нет |
| 28. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 1б | 2009 | 780,0 | 633,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 5 776 | нет |
| 29. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 1978 | 637,5 | 579,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2029 | 2018 | - | - | 2038 | 4 721 | нет |
| 30. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 4 | 1987 | 955,2 | 796,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2038 | 2043 | 2027 | 2037 | 2034 | 2027 | - | 2030 | 2037 | - | - | - | 7 073 | нет |

| 95 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 5 | 2010 | 1 215,6 | 1 013,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2043 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 9 002 | нет |
| 32. | пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 7 | 1975 | 930,4 | 785,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2035 | 2035 | 6 890 | нет |
| 33. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 1 | 1966 | 502,8 | 457,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | 2026 | 3 723 | нет |
| 34. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10 | 1990 | 705,2 | 641,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | - | 2030 | 2017 | 2035 | 2030 | - | 2033 | 2040 | - | - | - | 5 222 | нет |
| 35. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 11 | 1987 | 631,9 | 574,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2026 | - | 2027 | 2037 | 2034 | 2027 | - | 2029 | 2037 | - | - | - | 4 679 | нет |
| 36. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 12 | 1990 | 709,6 | 614,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2034 | 2030 | - | 2031 | 2040 | - | - | - | 5 255 | нет |
| 37. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 4 | 1990 | 1 106,3 | 921,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2043 | 2030 | 2040 | 2034 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 8 192 | нет |
| 38. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 6 | 1986 | 994,1 | 828,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2043 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2029 | 2036 | - | - | - | 7 361 | нет |
| 39. | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8 | 1990 | 615,5 | 559,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2016 | 2040 | - | - | - | 4 558 | нет |
| 40. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 105/1 | 2015 | 1 083,0 | 1 035,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 2 234 | нет |
| 41. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 105/3 | 2016 | 1 435,0 | 1 314,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 2 836 | нет |
| 42. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 71 | 1980 | 209,2 | 201,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2040 | 1 549 | нет |
| 43. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 73 | 1980 | 429,7 | 358,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2032 | 2030 | - | - | 2040 | 3 182 | нет |
| 44. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 75 | 1985 | 652,6 | 593,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2040 | 2025 | 2035 | 2034 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 4 833 | нет |
| 45. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 77 | 1984 | 497,9 | 414,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2040 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2031 | 2019 | - | - | - | 3 687 | нет |
| 46. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 79 | 1982 | 429,9 | 390,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | - | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2033 | 2032 | - | - | 2042 | 3 183 | нет |
| 47. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 81 | 1960 | 384,8 | 348,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2023 | - | 2040 | 2035 | 2034 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 849 | нет |
| 48. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 1988 | 682,0 | 620,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2039 | 2028 | 2018 | 2034 | 2028 | - | 2030 | 2038 | - | - | - | 5 050 | нет |

| 96 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 49. | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 87 | 1961 | 417,6 | 351,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2033 | 2014 | - | - | 2021 | 3 092 | нет |
| 50. | пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1 | 1961 | 1 209,5 | 930,4 | 3 | 2 | 2016 | 2043 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2036 | 2034 | 2041 | - | 2014 | 2016 | - | 2021 | 2021 | 5 612 | нет |
| 51. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 25 | 1964 | 889,0 | 620,5 | 2 | 2 | 2024 | 2043 | - | - | 2024 | 2041 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2024 | 6 583 | нет |
| 52. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 27 | 1961 | 307,5 | 272,5 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | 2034 | 2041 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 277 | нет |
| 53. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 31 | 1964 | 404,1 | 367,3 | 2 | 2 | 2024 | 2040 | - | - | 2024 | - | - | 2039 | 2034 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 2 992 | нет |
| 54. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 33 | 1964 | 412,9 | 375,4 | 2 | 2 | 2020 | 2040 | - | - | 2020 | - | 2020 | 2039 | 2034 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 3 058 | нет |
| 55. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 35 | 1964 | 421,0 | 382,7 | 2 | 2 | 2024 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2039 | 2034 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 3 118 | нет |
| 56. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 37 | 1970 | 689,2 | 626,5 | 2 | 2 | 2030 | 2043 | - | - | 2030 | - | - | 2020 | 2034 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 104 | нет |
| 57. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41 | 1969 | 863,7 | 719,7 | 2 | 1 | 2019 | 2043 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2034 | - | - | 2029 | 2024 | - | - | 2029 | 6 396 | нет |
| 58. | пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41а | 1965 | 452,3 | 411,2 | 2 | 1 | 2025 | 2043 | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2035 | - | - | 2019 | - | - | - | 2025 | 3 349 | нет |
| 59. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1 | 1980 | 1 421,5 | 1 184,6 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2031 | 2016 | - | 2040 | 2040 | 10 526 | нет |
| 60. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10 | 1986 | 414,9 | 377,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2016 | 2036 | - | - | - | 3 072 | нет |
| 61. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11 | 1978 | 491,7 | 409,8 | 2 | 1 | 2038 | 2039 | - | - | 2038 | 2040 | 2018 | 2028 | 2034 | 2026 | - | 2032 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 3 641 | нет |
| 62. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 15 | 1975 | 1 066,8 | 732,7 | 2 | 2 | 2035 | 2041 | - | - | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2032 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 7 900 | нет |
| 63. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3 | 1980 | 1 178,4 | 1 982,0 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2033 | 2030 | - | 2040 | - | 8 726 | нет |
| 64. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5 | 1976 | 2 107,1 | 1 755,9 | 5 | 2 | 2019 | 2039 | - | - | 2019 | 2039 | - | 2019 | 2034 | - | - | 2030 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 6 070 | нет |
| 65. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 1982 | 1 528,5 | 1 175,8 | 2 | 3 | 2042 | 2039 | - | - | 2042 | 2040 | 2022 | 2018 | 2034 | 2022 | - | 2030 | 2018 | - | 2042 | 2042 | 11 319 | нет |
| 66. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7 | 1979 | 2 873,9 | 2 204,3 | 4 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2040 | - | 2019 | 2034 | 2025 | - | 2030 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 207 | нет |

| 97 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 67. | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 8 | 1986 | 1 244,6 | 844,2 | 2 | 3 | - | 2041 | - | - | - | 2041 | 2026 | 2036 | 2034 | 2026 | - | 2032 | 2036 | - | - | - | 9 216 | нет |
| 68. | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 27 | 1984 | 398,4 | 362,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2041 | - | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2029 | 2034 | - | - | - | 2 950 | нет |
| 69. | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 29 | 1974 | 896,3 | 746,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2041 | - | 2024 | 2034 | - | - | 2029 | 2024 | - | - | 2034 | 6 637 | нет |
| 70. | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31 | 1973 | 844,3 | 734,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2033 | 2040 | - | 2023 | 2034 | - | - | 2030 | 2014 | - | - | 2033 | 6 252 | нет |
| 71. | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33 | 1980 | 967,9 | 841,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 167 | нет |
| 72. | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33а | 1982 | 799,8 | 683,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2040 | - | 2032 | 2034 | 2022 | - | 2031 | 2032 | - | - | 2042 | 5 923 | нет |
| 73. | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б | 1982 | 648,0 | 557,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2043 | 2020 | 2032 | 2034 | 2022 | - | 2016 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 798 | нет |
| 74. | пос. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 1/1 | 2013 | 1 039,0 | 993,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 4 821 | нет |
| 75. | пос. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 1/3 | 2013 | 1 040,0 | 993,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 4 825 | нет |
| 76. | пос. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 1/5 | 2013 | 1 170,0 | 957,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 428 | нет |
| 77. | пос. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 1/7 | 2010 | 1 143,7 | 953,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2043 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 5 306 | нет |
| 78. | пос. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 1/9 | 2010 | 1 166,9 | 972,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2043 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 5 414 | нет |
| 79. | пос. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 96а | 2014 | 457,4 | 266,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 2 122 | нет |
| 80. | пос. Новосергиевка, ул. Маяковского, д. 6 | 1956 | 253,7 | 230,6 | 2 | 1 | - | 2043 | - | - | - | - | - | 2031 | 2034 | 2036 | - | 2029 | - | - | - | - | 1 879 | нет |
| 81. | пос. Новосергиевка, ул. Маяковского, д. 9а | 2014 | 881,7 | 857,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 529 | нет |
| 82. | пос. Новосергиевка, ул. Мира, д. 2 | 1965 | 412,4 | 373,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2035 | - | - | 2033 | - | - | - | 2025 | 3 054 | нет |
| 83. | пос. Новосергиевка, ул. Мира, д. 4 | 1974 | 711,3 | 599,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2040 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2032 | 2024 | - | - | 2034 | 5 267 | нет |
| 84. | пос. Новосергиевка, ул. Мичурина, д. 4в | 2009 | 378,8 | 298,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 2 805 | нет |
| 85. | пос. Новосергиевка, ул. Полевая, д. 33 | 2014 | 305,0 | 265,2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 1 415 | нет |
| 86. | пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б | 1991 | 670,6 | 558,8 | 2 | 2 | 2021 | 2041 | - | - | 2021 | 2043 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2014 | 2020 | - | - | - | 4 966 | нет |
| 87. | пос. Новосергиевка, ул. Сергиевская, д. 13 | 2015 | 859,0 | 830,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 2 149 | нет |
| 88. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 48а | 1975 | 714,0 | 595,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | - | - | 2025 | 2034 | - | - | 2030 | 2025 | - | - | 2035 | 5 287 | нет |
| 89. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 50 | 1987 | 412,2 | 374,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2030 | - | - | 2037 | 2034 | 2027 | - | 2029 | 2037 | - | - | - | 3 052 | нет |

| 98 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 90. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 1968 | 385,6 | 323,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2028 | 2041 | - | 2018 | 2035 | - | - | 2032 | 2020 | - | - | 2028 | 2 855 | нет |
| 91. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66 | 1975 | 394,9 | 359,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | 2015 | 2025 | - | - | 2035 | 2 924 | нет |
| 92. | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 68 | 1975 | 426,4 | 356,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2032 | 2025 | - | - | 2035 | 3 158 | нет |
| 93. | пос. Новосергиевка, ул. Фадеева, д. 82 | 2012 | 1 215,6 | 1 013,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2043 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 9 002 | нет |
| 94. | пос. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д. 21 | 1936 | 546,5 | 496,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2026 | - | - | 2036 | 2035 | - | - | 2033 | 2015 | - | - | - | 4 047 | нет |
| 95. | пос. Новосергиевка, ул. Электрическая, д. 30 | 1985 | 606,5 | 561,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2033 | 2035 | - | - | - | 4 491 | нет |
| 96. | пос. Новосергиевка, ул. Электрическая, д. 32 | 1985 | 608,2 | 563,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2029 | 2035 | - | - | - | 4 504 | нет |
| 97. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 10 | 1964 | 295,8 | 268,9 | 2 | 4 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2 190 | нет |
| 98. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 12 | 1965 | 594,5 | 574,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2024 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 4 402 | нет |
| 99. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 14 | 1990 | 536,3 | 516,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2024 | 2030 | - | 2030 | 2030 | - | - | - | 3 971 | нет |
| 100. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 16 | 1964 | 480,0 | 400,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2024 | - | - | 2024 | 2020 | - | 2024 | 2034 | 3 554 | нет |
| 101. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 18 | 1964 | 355,3 | 224,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2 631 | нет |
| 102. | пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 8 | 1964 | 261,7 | 237,9 | 2 | 4 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2024 | - | - | 2024 | 2019 | - | 2024 | 2034 | 1 938 | нет |
| 103. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1 | 1966 | 673,3 | 602,9 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2018 | 2041 | - | - | 2019 | - | - | 2026 | 2036 | 4 986 | нет |
| 104. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 626,3 | 610,9 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2018 | 2041 | - | - | 2019 | - | - | 2026 | 2036 | 4 638 | нет |
| 105. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 | 1967 | 719,8 | 664,8 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2017 | 2041 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2027 | 2037 | 5 330 | нет |
| 106. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | 732,5 | 541,2 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2021 | 2018 | 2028 | - | - | 2021 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 5 424 | нет |
| 107. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 5 | 1982 | 856,3 | 713,6 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 6 341 | нет |
| 108. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 6 | 1982 | 567,5 | 527,7 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 3 908 | нет |
| 109. | пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7 | 1983 | 712,2 | 593,5 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2018 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 5 274 | нет |
| 110. | пос. Ясногорский, ул. Лесная, д. 1 | 1957 | 368,0 | 340,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2 725 | нет |
| 111. | пос. Ясногорский, ул. Никоненко, д. 2 | 1980 | 738,0 | 682,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 5 465 | нет |
| 112. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1 | 1963 | 756,0 | 699,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2023 | - | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 598 | нет |

| 99 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 113. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 10 | 1970 | 756,0 | 699,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 598 | нет |
| 114. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 11 | 1976 | 672,0 | 621,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 4 976 | нет |
| 115. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 12 | 1976 | 758,0 | 701,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2017 | 2017 | - | - | 2036 | 5 613 | нет |
| 116. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 13 | 1976 | 758,0 | 701,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2016 | 2016 | - | - | 2036 | 5 613 | нет |
| 117. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 14 | 1978 | 758,0 | 701,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2038 | 5 613 | нет |
| 118. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15 | 1978 | 758,0 | 701,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2038 | 5 613 | нет |
| 119. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 16 | 1979 | 756,0 | 699,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2039 | 5 598 | нет |
| 120. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 2 | 1963 | 756,0 | 699,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2023 | - | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 598 | нет |
| 121. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3 | 1965 | 756,0 | 699,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 598 | нет |
| 122. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 4 | 1965 | 756,0 | 699,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 598 | нет |
| 123. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 5 | 1967 | 758,0 | 701,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 5 613 | нет |
| 124. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 6 | 1967 | 756,0 | 699,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 5 598 | нет |
| 125. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 7 | 1983 | 501,0 | 463,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | - | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 3 710 | нет |
| 126. | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 8 | 1961 | 338,0 | 312,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | - | - | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 503 | нет |
| 127. | с. Барабановка, ул. Молодежная, д. 8 | 1990 | 712,0 | 660,0 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 5 272 | нет |
| 128. | с. Кувай, ул. Административная, д. 6 | 1976 | 399,0 | 399,0 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | - | 2 955 | нет |
| 129. | с. Кулагино, ул. Центральная, д. 17 | 1979 | 334,0 | 299,0 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2027 | - | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | - | 2 473 | нет |
| 130. | с. Кулагино, ул. Центральная, д. 21 | 1982 | 320,0 | 284,0 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 2 370 | нет |
| 131. | с. Кулагино, ул. Центральная, д. 34 | 1985 | 585,0 | 542,0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 4 332 | нет |
| 132. | с. Нестеровка, ул. Грейдерная, д. 6а | 1972 | 470,0 | 417,8 | 2 | 1 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 3 480 | нет |
| 133. | с. Платовка, ул. Ватутина, д. 2 | 1970 | 384,0 | 352,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 2 844 | нет |
| 134. | с. Платовка, ул. Ватутина, д. 4 | 1977 | 1 068,4 | 970,4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2030 | 2027 | - | - | 2037 | 7 912 | нет |
| 135. | с. Платовка, ул. Коммунальная, д. 9 | 1930 | 465,0 | 401,0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2020 | - | - | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | - | - | 3 443 | нет |

| 100 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 136. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1969 | 596,5 | 520,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | - | - | - | 2017 | 2019 | - | - | 2029 | 4 417 | нет |
| 137. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1969 | 796,0 | 720,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | 2017 | 2019 | - | - | 2029 | 5 894 | нет |
| 138. | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1970 | 602,5 | 526,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | - | 2016 | 2020 | 2020 | - | - | 2019 | 2016 | - | - | 2030 | 4 462 | нет |
| 139. | с. Платовка, ул. Лесная, д. 16 | 1980 | 661,1 | 585,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 4 895 | нет |
| 140. | с. Платовка, ул. Московская, д. 1 | 1975 | 635,3 | 559,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2016 | 2020 | - | - | 2035 | 4 704 | нет |
| 141. | с. Платовка, ул. Московская, д. 3а | 1975 | 666,1 | 590,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | - | - | 2025 | 2025 | - | - | 2016 | 2025 | - | - | 2035 | 4 933 | нет |
| 142. | с. Покровка, ул. Заводская, д. 2 | 1971 | 648,5 | 628,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2031 | 2040 | - | 2021 | 2034 | - | - | 2020 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 4 802 | нет |
| 143. | с. Покровка, ул. Заводская, д. 4 | 1972 | 664,2 | 624,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2039 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2030 | 2022 | - | - | 2032 | 4 918 | нет |
| 144. | с. Покровка, ул. Заводская, д. 6 | 1951 | 305,0 | 269,0 | 2 | 1 | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2026 | 2031 | - | - | 2031 | 2 259 | нет |
| 145. | с. Покровка, ул. Светлая, д. 1 | 1983 | 1 049,4 | 1 029,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2040 | - | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2021 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 771 | нет |
| 146. | с. Покровка, ул. Светлая, д. 3 | 1985 | 860,2 | 820,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2039 | - | 2035 | 2034 | 2025 | - | 2016 | 2035 | - | - | - | 6 370 | нет |
| 147. | с. Покровка, ул. Строителей, д. 2 | 1973 | 741,0 | 721,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2033 | 2040 | - | 2023 | 2034 | - | - | 2025 | 2023 | - | - | 2033 | 5 487 | нет |
| 148. | с. Покровка, ул. Строителей, д. 4 | 1972 | 728,6 | 708,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2040 | - | 2022 | 2034 | - | - | 2016 | 2022 | - | - | 2032 | 5 395 | нет |
| 149. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 12 | 1977 | 548,7 | 457,3 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2024 | 2037 | - | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 4 063 | нет |
| 150. | с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13 | 1979 | 662,5 | 596,3 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2026 | 2039 | - | 2018 | 2029 | - | 2039 | - | 3 027 | нет |
| 151. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1 | 1972 | 386,0 | 372,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2018 | 2022 | - | - | 2032 | 2 858 | нет |
| 152. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6 | 1972 | 368,0 | 356,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2019 | 2022 | - | - | 2032 | 2 577 | нет |
| 153. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 7 | 1972 | 358,0 | 346,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 2 651 | нет |
| 154. | с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 8 | 1972 | 366,0 | 354,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 2 710 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский район | X | 105 737,4 | 93 367,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 721 442 | X |
| _______________________ |

| 101 |
| --- |
|  | Приложение № 20 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Октябрьский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23 | 1988 | 943,0 | 864,0 | 2 | 3 | 2018 | 2041 | - | - | 2018 | 2041 | 2028 | 2038 | 2034 | 2028 | - | 2031 | 2038 | - | - | - | 6 983 | нет |
| 2. | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25 | 1974 | 760,3 | 716,2 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2034 | - | 2034 | 2043 | - | 2024 | 2034 | - | - | 2032 | 2016 | - | 2034 | 2034 | 5 630 | нет |
| 3. | с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1990 | 570,0 | 541,8 | 2 | 2 | 2020 | 2042 | 2020 | - | 2020 | 2043 | 2030 | 2040 | 2034 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 4 221 | нет |
| 4. | с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1981 | 833,5 | 489,3 | 2 | 3 | 2041 | 2043 | 2041 | - | 2041 | 2043 | 2021 | 2031 | 2034 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 6 172 | нет |
| 5. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 44 | 2010 | 2 770,9 | 2 047,7 | 3 | 3 | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | 2043 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 12 856 | нет |
| 6. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1980 | 845,8 | 778,1 | 2 | 3 | 2042 | 2041 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2034 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 6 263 | нет |
| 7. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1980 | 844,4 | 778,1 | 2 | 3 | 2043 | 2042 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 6 253 | нет |

| 102 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1980 | 849,1 | 779,2 | 2 | 3 | 2040 | 2041 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 6 288 | нет |
| 9. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1981 | 797,5 | 531,1 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2021 | 2031 | 2034 | 2021 | - | 2016 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 5 906 | нет |
| 10. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1983 | 844,4 | 783,6 | 2 | 3 | 2043 | 2041 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 6 253 | нет |
| 11. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1983 | 777,5 | 604,2 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2032 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 5 757 | нет |
| 12. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1985 | 838,9 | 795,1 | 2 | 3 | - | 2042 | - | 2043 | - | 2043 | 2025 | 2035 | 2034 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 212 | нет |
| 13. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1986 | 838,9 | 797,2 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2034 | 2026 | - | 2016 | 2036 | - | - | - | 6 212 | нет |
| 14. | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1988 | 1 252,0 | 1 202,0 | 2 | 3 | 2018 | 2042 | 2018 | 2043 | 2018 | 2043 | 2028 | 2038 | 2034 | 2028 | - | 2016 | 2038 | - | - | - | 9 271 | нет |
| 15. | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 10а | 1983 | 949,3 | 870,3 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | 2043 | - | 2041 | 2041 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | - | 2043 | 7 030 | нет |
| 16. | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 12 | 1972 | 767,3 | 721,7 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2032 | - | 2032 | 2043 | - | 2035 | 2034 | - | - | 2020 | 2022 | - | - | 2032 | 5 682 | нет |
| 17. | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 14 | 1976 | 769,0 | 722,8 | 2 | 2 | 2036 | 2042 | 2036 | - | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2016 | 2026 | - | - | 2036 | 5 695 | нет |
| 18. | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 16 | 2011 | 2 140,1 | 1 398,3 | 3 | 3 | 2041 | - | 2041 | - | 2040 | 2040 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2021 | - | - | - | - | 9 929 | нет |
| 19. | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 18 | 2010 | 1 400,6 | 928,9 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 6 498 | нет |
| 20. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 100 | 1985 | 776,1 | 732,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2025 | 2035 | 2034 | 2025 | - | 2032 | 2035 | - | - | - | 5 747 | нет |
| 21. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 104 | 1982 | 593,9 | 551,9 | 2 | 2 | - | 2042 | - | - | - | 2043 | - | 2032 | 2034 | 2022 | - | 2032 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 398 | нет |
| 22. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 26 | 1989 | 907,6 | 562,8 | 2 | 2 | 2025 | 2041 | - | - | 2025 | 2041 | 2029 | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 6 721 | нет |
| 23. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30 | 1984 | 572,4 | 319,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2043 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2016 | 2034 | - | - | - | 4 239 | нет |
| 24. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42 | 1983 | 1 399,0 | 1 276,0 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 6 491 | нет |
| 25. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44 | 1983 | 1 592,8 | 1 486,5 | 3 | 3 | 2043 | 2041 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 390 | нет |
| 26. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 46 | 1983 | 1 573,3 | 1 410,2 | 3 | 3 | 2043 | 2041 | 2043 | - | 2043 | 2014 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2014 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 300 | нет |
| 27. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 53 | 1980 | 1 068,9 | 592,7 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2016 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 915 | нет |
| 28. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55 | 1985 | 1 218,2 | 1 134,4 | 2 | 4 | - | 2041 | - | - | 2016 | 2043 | 2025 | 2035 | 2034 | 2025 | - | 2016 | 2035 | - | - | - | 9 021 | нет |
| 29. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 63 | 2012 | 1 398,8 | 935,8 | 3 | 2 | 2042 | 2043 | 2042 | - | 2042 | 2043 | - | 2038 | 2034 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 6 490 | нет |
| 30. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 65 | 2013 | 2 091,3 | 1 477,1 | 3 | 3 | 2041 | 2043 | 2041 | - | 2041 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 9 703 | нет |

| 103 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82 | 1963 | 536,2 | 361,6 | 2 | 3 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2034 | 2043 | - | 2016 | - | - | - | 2023 | 3 971 | нет |
| 32. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84 | 1963 | 528,2 | 346,3 | 2 | 3 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2034 | 2043 | - | 2016 | - | - | - | 2023 | 3 911 | нет |
| 33. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88 | 1963 | 386,0 | 262,1 | 2 | 2 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2034 | 2043 | - | 2016 | - | - | - | 2023 | 2 858 | нет |
| 34. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96 | 1979 | 1 236,3 | 1 145,3 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | 2039 | - | 2039 | 2043 | 2024 | 2029 | 2034 | 2024 | - | 2015 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 155 | нет |
| 35. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96а | 1982 | 901,6 | 830,6 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2042 | - | 2040 | 2040 | - | 2032 | 2034 | 2022 | - | 2032 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 6 676 | нет |
| 36. | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98 | 1980 | 800,9 | 734,1 | 2 | 2 | 2016 | 2041 | 2040 | - | 2040 | 2043 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2031 | 2030 | - | - | 2040 | 5 931 | нет |
| 37. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 1 | 1979 | 950,2 | 871,3 | 3 | 3 | 2039 | 2041 | 2039 | - | 2039 | 2043 | 2026 | 2029 | 2034 | 2026 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 4 409 | нет |
| 38. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 1983 | 1 130,5 | 1 037,8 | 3 | 2 | 2018 | 2041 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 5 245 | нет |
| 39. | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4 | 1983 | 1 117,4 | 1 014,7 | 3 | 2 | 2016 | 2041 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 5 184 | нет |
| 40. | с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1 | 1983 | 1 148,3 | 1 044,6 | 3 | 2 | 2016 | 2041 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 5 328 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский район | X | 41 720,4 | 34 476,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 257 194 | X |
| _______________________ |

| 104 |
| --- |
|  | Приложение № 21 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Оренбургский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | ж.д. рзд. № 20, ул. Дружбы, д. 13 | 1990 | 290,0 | 268,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 2 147 | нет |
| 2. | ж.д. рзд. № 20, ул. Дружбы, д. 14 | 1989 | 280,0 | 260,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 2 073 | нет |
| 3. | ж.д. рзд. № 20, ул. Дружбы, д. 6а | 1985 | 275,0 | 255,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 036 | нет |
| 4. | пос. Аэропорт, ул. Центральная, д. 1 | 1986 | 392,5 | 356,8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 2 828 | нет |
| 5. | пос. Аэропорт, ул. Центральная, д. 2 | 1972 | 357,7 | 325,2 | 1 | 1 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 2 578 | нет |
| 6. | пос. Аэропорт, ул. Центральная, д. 3 | 1972 | 358,9 | 326,3 | 1 | 10 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 2 587 | нет |
| 7. | пос. Аэропорт, ул. Центральная, д. 4 | 1972 | 325,9 | 296,3 | 1 | 1 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 2 349 | нет |

| 105 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Аэропорт, ул. Центральная, д. 6 | 1972 | 357,5 | 325,0 | 1 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 2 576 | нет |
| 9. | пос. Горный, ул. Центральная, д. 1 | 1977 | 637,5 | 575,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | - | - | 2017 | 2027 | - | - | 2037 | 4 721 | нет |
| 10. | пос. Горный, ул. Центральная, д. 6 | 1977 | 623,6 | 561,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | - | - | 2017 | 2027 | - | - | 2037 | 4 618 | нет |
| 11. | пос. Горный, ул. Центральная, д. 7 | 1977 | 693,6 | 624,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | - | - | 2017 | 2027 | - | - | 2037 | 5 136 | нет |
| 12. | пос. Зауральный, ул. Школьная, д. 1 | 1961 | 640,5 | 624,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | - | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 743 | нет |
| 13. | пос. Зауральный, ул. Школьная, д. 2 | 1961 | 640,5 | 624,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | - | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 743 | нет |
| 14. | пос. Зауральный, ул. Школьная, д. 3 | 1961 | 640,5 | 624,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | - | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 743 | нет |
| 15. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 1 | 1978 | 1 736,0 | 617,6 | 4 | 1 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 6 166 | нет |
| 16. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 10 | 1966 | 1 252,0 | 591,2 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 9 271 | нет |
| 17. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 11 | 1966 | 1 280,0 | 720,9 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 9 479 | нет |
| 18. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 12 | 1966 | 1 092,0 | 608,0 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 8 086 | нет |
| 19. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 13 | 1971 | 1 052,0 | 657,6 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | - | - | - | 2021 | - | - | - | 2028 | 2021 | - | - | 2031 | 7 790 | нет |
| 20. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 14 | 1972 | 1 228,0 | 712,9 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2028 | 2022 | - | - | 2032 | 9 093 | нет |
| 21. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 15 | 1971 | 1 276,0 | 722,0 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | - | - | - | 2021 | - | - | - | 2028 | 2021 | - | - | 2031 | 9 449 | нет |
| 22. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 16 | 1973 | 1 254,0 | 722,6 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2028 | 2023 | - | - | 2033 | 9 286 | нет |
| 23. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 17 | 1973 | 1 304,0 | 707,3 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2028 | 2023 | - | - | 2033 | 9 656 | нет |
| 24. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 2 | 1978 | 1 736,0 | 653,5 | 4 | 1 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 6 166 | нет |
| 25. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 3 | 1978 | 1 736,0 | 638,3 | 4 | 1 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 6 166 | нет |
| 26. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 4 | 1978 | 1 536,0 | 832,5 | 2 | 3 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 11 374 | нет |
| 27. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 5 | 1980 | 1 474,0 | 828,3 | 2 | 3 | 2040 | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 2030 | - | - | 2040 | 10 915 | нет |
| 28. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 6 | 1964 | 1 026,0 | 651,4 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 7 598 | нет |
| 29. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 7 | 1964 | 1 060,0 | 651,4 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 7 849 | нет |
| 30. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 8 | 1965 | 1 020,0 | 651,4 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 7 553 | нет |

| 106 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 9 | 1965 | 1 388,0 | 640,7 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 10 278 | нет |
| 32. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 1 | 1977 | 1 210,0 | 575,4 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 8 960 | нет |
| 33. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 10 | 1980 | 1 116,0 | 581,6 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 2030 | - | - | 2040 | 8 264 | нет |
| 34. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 11 | 1980 | 1 076,0 | 610,8 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 2030 | - | - | 2040 | 7 968 | нет |
| 35. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 2 | 1977 | 1 218,0 | 564,9 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 9 019 | нет |
| 36. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 3 | 1977 | 1 682,0 | 769,3 | 2 | 3 | 2037 | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 12 455 | нет |
| 37. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 4 | 1978 | 1 108,0 | 598,6 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 8 205 | нет |
| 38. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 5 | 1978 | 1 164,0 | 579,8 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 8 620 | нет |
| 39. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 6 | 1978 | 1 120,0 | 568,9 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 8 294 | нет |
| 40. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 7 | 1979 | 2 210,0 | 1 177,2 | 2 | 4 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | - | 2028 | 2029 | - | - | 2039 | 16 365 | нет |
| 41. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 8 | 1979 | 2 144,0 | 1 164,8 | 2 | 4 | 2039 | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | - | 2028 | 2029 | - | - | 2039 | 15 876 | нет |
| 42. | пос. Караванный, ул. 2 Квартал, д. 9 | 1980 | 2 346,0 | 1 180,5 | 2 | 4 | 2040 | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 2030 | - | - | 2040 | 17 372 | нет |
| 43. | пос. Караванный, ул. Советская, д. 2а | 1982 | 1 950,0 | 486,8 | 2 | 2 | 2042 | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | - | 2028 | 2032 | - | - | 2042 | 14 440 | нет |
| 44. | пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 1 | 1977 | 829,6 | 784,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 6 143 | нет |
| 45. | пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 2 | 1977 | 829,6 | 784,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2020 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 6 143 | нет |
| 46. | пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 9 | 1954 | 403,0 | 381,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2021 | 2026 | - | - | 2026 | 2 984 | нет |
| 47. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1 | 1970 | 3 536,0 | 2 666,2 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2021 | 2021 | - | - | 2016 | 2021 | - | 2030 | 2030 | 10 187 | нет |
| 48. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 11 | 1975 | 4 630,7 | 3 522,1 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2025 | - | - | 2016 | 2025 | - | 2035 | 2025 | 13 340 | нет |
| 49. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13 | 1976 | 4 586,6 | 3 796,1 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2026 | 2026 | - | - | 2016 | 2021 | - | 2036 | 2036 | 13 213 | нет |
| 50. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 15 | 1978 | 4 418,9 | 3 352,3 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2019 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 12 730 | нет |
| 51. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17 | 1979 | 4 467,3 | 3 376,2 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2023 | 2029 | 2029 | 2024 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 870 | нет |
| 52. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а | 1972 | 4 640,9 | 3 534,3 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | - | - | 2017 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 370 | нет |

| 107 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 1970 | 4 067,3 | 3 296,4 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2030 | 2030 | - | - | 2016 | 2030 | - | 2021 | 2021 | 11 717 | нет |
| 54. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 1975 | 4 618,6 | 3 509,5 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2025 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 305 | нет |
| 55. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 7 | 1972 | 4 325,2 | 3 282,8 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 460 | нет |
| 56. | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 9 | 1974 | 4 599,1 | 3 492,6 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2024 | 2024 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 249 | нет |
| 57. | пос. Первомайский, ул. Березина, д. 2а | 1964 | 274,8 | 259,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2020 | 2039 | - | - | 2026 | 2 035 | нет |
| 58. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10 | 1948 | 912,9 | 840,0 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2025 | 2025 | 2028 | - | 2018 | 2025 | - | - | - | 6 760 | нет |
| 59. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12 | 1947 | 917,5 | 844,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | 2025 | 2027 | - | 2018 | 2025 | - | - | - | 6 794 | нет |
| 60. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 16 | 1967 | 3 965,9 | 3 105,8 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2020 | 2020 | - | - | 2025 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 11 425 | нет |
| 61. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2 | 1938 | 2 746,8 | 2 100,6 | 3 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2038 | 2023 | - | 2019 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 12 744 | нет |
| 62. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 20 | 1962 | 2 597,3 | 2 382,1 | 4 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2032 | 2042 | - | - | 2022 | 9 225 | нет |
| 63. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22 | 1986 | 5 814,3 | 4 373,4 | 5 | 6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2029 | 2029 | 2026 | - | 2016 | 2029 | - | 2023 | 2023 | 16 750 | нет |
| 64. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24 | 1995 | 3 997,5 | 3 561,7 | 5 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2031 | 2031 | 2035 | - | 2016 | 2031 | - | - | - | 11 516 | нет |
| 65. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 1935 | 2 747,2 | 2 008,1 | 3 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2014 | 2018 | - | 2025 | 2025 | 12 746 | нет |
| 66. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6 | 1936 | 1 833,0 | 1 671,5 | 3 | 4 | 2014 | - | - | - | 2014 | 2014 | 2014 | 2036 | 2036 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2014 | 2014 | 8 505 | нет |
| 67. | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8 | 1935 | 1 853,1 | 1 691,0 | 3 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2018 | 2021 | - | 2025 | 2025 | 8 598 | нет |
| 68. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4, инв. № 403 | 1981 | 1 410,0 | 951,0 | 3 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 6 542 | нет |
| 69. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 1984 | 5 834,6 | 4 371,4 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2025 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2016 | 2019 | - | 2025 | 2025 | 16 809 | нет |
| 70. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 11 | 1968 | 4 163,9 | 3 125,6 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2020 | 2020 | - | - | 2016 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 11 996 | нет |
| 71. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12 | 1992 | 3 909,1 | 3 554,1 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2032 | - | 2017 | 2042 | - | 2023 | 2023 | 11 261 | нет |
| 72. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13 | 1958 | 2 740,1 | 2 522,6 | 4 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2032 | 2038 | - | 2016 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 9 732 | нет |
| 73. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15 | 1984 | 5 826,7 | 4 385,3 | 2 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2018 | 2034 | - | 2024 | 2024 | 43 147 | нет |
| 74. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 2 | 1960 | 673,8 | 620,7 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2040 | - | - | 2030 | 4 990 | нет |
| 75. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3 | 1937 | 2 795,2 | 2 175,8 | 3 | 4 | 2026 | 2026 | - | - | 2017 | 2017 | 2017 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2030 | 2017 | - | 2017 | 2017 | 12 969 | нет |

| 108 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 76. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 1935 | 1 845,5 | 1 675,3 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2014 | 2019 | - | 2025 | 2025 | 8 563 | нет |
| 77. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 6 | 1975 | 663,8 | 570,6 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2025 | - | - | 2014 | 2025 | - | - | 2035 | 4 915 | нет |
| 78. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 7 | 1948 | 721,4 | 665,2 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2019 | - | - | - | 5 342 | нет |
| 79. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8 | 1978 | 4 450,0 | 3 371,8 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2024 | 2028 | - | 2018 | 2018 | 12 820 | нет |
| 80. | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 9 | 1947 | 926,8 | 853,2 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2022 | 2027 | - | 2032 | 2027 | - | - | - | 6 863 | нет |
| 81. | пос. Первомайский, ул. Строителей, д. 1, инв. № 360 | 1962 | 2 484,0 | 1 658,0 | 4 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2032 | 8 823 | нет |
| 82. | пос. Пригородный, ул. Сиреневая, д. 2а | 2008 | 1 400,7 | 1 190,6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 6 499 | нет |
| 83. | пос. Пригородный, ул. Сиреневая, д. 2б | 2008 | 1 853,3 | 1 575,3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 6 582 | нет |
| 84. | пос. Пригородный, ул. Сиреневая, д. 2в | 2008 | 1 849,4 | 1 572,0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 6 569 | нет |
| 85. | пос. Пригородный, ул. Сиреневая, д. 4 | 1969 | 432,6 | 396,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | 2029 | 3 203 | нет |
| 86. | пос. Пригородный, ул. Сиреневая, д. 6 | 1969 | 427,7 | 391,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | 2029 | 3 167 | нет |
| 87. | пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 11 | 1969 | 697,8 | 437,2 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2036 | 2036 | - | - | 2015 | 2015 | - | 2029 | 2029 | 5 167 | нет |
| 88. | пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 9 | 1969 | 764,6 | 467,2 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2036 | 2036 | - | - | 2015 | 2015 | - | 2029 | 2029 | 5 662 | нет |
| 89. | пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 9а | 2011 | 1 290,8 | 1 275,8 | 3 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 5 989 | нет |
| 90. | пос. Пригородный, ул. Терешковой, д. 1 | 2012 | 3 927,2 | 2 692,7 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 18 221 | нет |
| 91. | пос. Пригородный, ул. Терешковой, д. 2 | 2013 | 4 321,4 | 3 706,6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 20 050 | нет |
| 92. | пос. Пригородный, ул. Терешковой, д. 3 | 2012 | 3 923,9 | 2 687,2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 18 206 | нет |
| 93. | пос. Пригородный, ул. Терешковой, д. 4 | 2013 | 4 057,5 | 3 707,6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 18 826 | нет |
| 94. | пос. Пригородный, ул. Центральная, д. 5а | 2012 | 2 717,0 | 1 927,2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 9 650 | нет |
| 95. | пос. Пригородный, ул. Центральная, д. 5г | 2013 | 4 080,7 | 2 533,2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 14 494 | нет |
| 96. | пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 1 | 1977 | 778,3 | 728,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2019 | 2027 | 2027 | - | - | 2029 | 2027 | - | - | 2037 | 5 763 | нет |
| 97. | пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 11 | 1964 | 747,2 | 697,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2031 | - | - | - | 2024 | 5 533 | нет |
| 98. | пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 1а | 1977 | 780,6 | 730,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2019 | 2027 | 2027 | - | - | 2032 | 2027 | - | - | 2037 | 5 780 | нет |

| 109 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 99. | пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 3 | 1975 | 774,0 | 724,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 732 | нет |
| 100. | пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 5 | 1964 | 662,4 | 612,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2029 | - | - | - | 2024 | 4 905 | нет |
| 101. | пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 7 | 1964 | 665,2 | 615,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2024 | 4 926 | нет |
| 102. | пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 9 | 1964 | 691,7 | 641,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2029 | - | - | - | 2024 | 5 122 | нет |
| 103. | пос. Пугачевский, ул. Строительная, д. 10 | 1964 | 384,0 | 192,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | - | - | 2039 | - | - | - | 2027 | - | - | - | 2024 | 2 844 | нет |
| 104. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3 | 1968 | 698,0 | 340,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | - | 2018 | - | - | - | 2026 | 2018 | - | - | 2028 | 5 169 | нет |
| 105. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 5 | 1969 | 698,0 | 340,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | - | - | 2019 | - | - | - | 2026 | 2019 | - | - | 2029 | 5 169 | нет |
| 106. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 5а | 1970 | 698,0 | 340,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | - | - | 2020 | - | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2030 | 5 169 | нет |
| 107. | пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 7 | 1969 | 698,0 | 340,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | - | - | 2019 | - | - | - | 2026 | 2019 | - | - | 2029 | 5 169 | нет |
| 108. | пос. Соловьевка, ул. Дачная, д. 50 | 1983 | 1 045,0 | 714,4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2038 | 2043 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 7 738 | нет |
| 109. | пос. Соловьевка, ул. Дачная, д. 51 | 1983 | 1 015,0 | 814,4 | 2 | 4 | - | - | 2038 | - | 2038 | 2043 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 7 516 | нет |
| 110. | пос. Соловьевка, ул. Дачная, д. 52 | 1987 | 1 153,5 | 968,2 | 2 | 4 | - | - | 2038 | - | 2038 | - | - | 2037 | 2037 | - | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 8 542 | нет |
| 111. | пос. Соловьевка, ул. Дачная, д. 53 | 1983 | 560,5 | 452,5 | 2 | 2 | - | - | 2038 | - | 2038 | 2043 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 4 151 | нет |
| 112. | пос. Соловьевка, ул. Дачная, д. 54 | 1986 | 580,5 | 450,1 | 2 | 2 | - | - | 2038 | - | 2038 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 4 299 | нет |
| 113. | пос. Чебеньки, ул. Гагарина, д. 20 | 1978 | 2 036,0 | 540,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2036 | 2028 | - | - | 2038 | 4 450 | нет |
| 114. | пос. Чебеньки, ул. Гагарина, д. 22 | 1978 | 545,0 | 490,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2036 | 2028 | - | - | 2038 | 4 036 | нет |
| 115. | пос. Чебеньки, ул. Тимирязева, д. 1 | 1972 | 726,0 | 653,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 376 | нет |
| 116. | пос. Чебеньки, ул. Тимирязева, д. 3 | 1974 | 668,0 | 601,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 4 947 | нет |
| 117. | пос. Чистый, ул. Комсомольская, д. 22 | 1963 | 432,0 | 392,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 3 199 | нет |
| 118. | пос. Чистый, ул. Комсомольская, д. 24 | 1963 | 420,0 | 380,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 3 110 | нет |
| 119. | пос. Чкалов, ул. Гагарина, д. 5 | 1964 | 663,4 | 623,4 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 4 913 | нет |
| 120. | пос. Чкалов, ул. Гагарина, д. 7 | 1964 | 687,2 | 647,2 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2039 | - | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 5 089 | нет |
| 121. | пос. Чкалов, ул. Кирова, д. 1 | 1963 | 658,8 | 618,8 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 4 878 | нет |

| 110 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 122. | пос. Чкалов, ул. Кирова, д. 3 | 1963 | 659,4 | 619,4 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 4 883 | нет |
| 123. | пос. Чкалов, ул. Кирова, д. 5 | 1963 | 661,5 | 621,5 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 4 898 | нет |
| 124. | пос. Чкалов, ул. Кирова, д. 7 | 1963 | 655,8 | 615,8 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2023 | 4 856 | нет |
| 125. | пос. Юный, ул. Мира, д. 17 | 1975 | 796,6 | 729,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 899 | нет |
| 126. | пос. Юный, ул. Мира, д. 18 | 1975 | 798,7 | 731,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 914 | нет |
| 127. | пос. Юный, ул. Мира, д. 23 | 1975 | 937,5 | 856,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 6 942 | нет |
| 128. | пос. Юный, ул. Мира, д. 24 | 1975 | 675,6 | 609,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 003 | нет |
| 129. | пос. Юный, ул. Мира, д. 25 | 1975 | 630,4 | 564,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 4 668 | нет |
| 130. | пос. Юный, ул. Мира, д. 26 | 1975 | 615,1 | 548,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 4 555 | нет |
| 131. | пос. Юный, ул. Мира, д. 27 | 1975 | 625,0 | 558,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 4 628 | нет |
| 132. | пос. Юный, ул. Прифабричная, д. 54 | 1972 | 777,7 | 719,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 759 | нет |
| 133. | пос. Юный, ул. Прифабричная, д. 55 | 1972 | 781,8 | 723,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 789 | нет |
| 134. | пос. Юный, ул. Чернова, д. 101 | 1987 | 561,7 | 507,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | - | 2037 | - | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 4 159 | нет |
| 135. | пос. Юный, ул. Чернова, д. 19 | 1975 | 621,7 | 571,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 4 604 | нет |
| 136. | пос. Юный, ул. Чернова, д. 20 | 1975 | 957,5 | 876,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 7 090 | нет |
| 137. | пос. Юный, ул. Чернова, д. 21 | 1975 | 949,5 | 867,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 7 031 | нет |
| 138. | пос. Юный, ул. Чернова, д. 22 | 1975 | 605,0 | 538,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 4 480 | нет |
| 139. | с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 1 | 1970 | 699,7 | 562,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 181 | нет |
| 140. | с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 2 | 1970 | 710,7 | 568,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 263 | нет |
| 141. | с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 3 | 1972 | 716,1 | 561,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 303 | нет |
| 142. | с. Нежинка, ул. Мира, д. 1 | 2012 | 662,0 | 558,5 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 071 |  |
| 143. | с. Нежинка, ул. Мира, д. 3 | 2014 | 672,7 | 575,5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 3 121 |  |
| 144. | с. Нежинка, ул. Мира, д. 5 | 2014 | 679,1 | 580,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 702 |  |

| 111 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 145. | с. Нежинка, ул. Октябрьская, д. 49 | 1976 | 425,4 | 386,7 | 2 | 3 | - | 2036 | - | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2017 | 2026 | - | 2036 | - | 3 150 |  |
| 146. | с. Нежинка, ул. Первомайская, д. 2 | 1975 | 1 070,1 | 972,9 | 2 | 3 | - | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | - | 7 924 | нет |
| 147. | с. Нежинка, ул. Почтовая, д. 60 | 1955 | 172,6 | 156,9 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | 2025 | 1 244 |  |
| 148. | с. Нежинка, ул. Целинная, д. 2 | 2013 | 822,6 | 572,5 | 3 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 3 817 |  |
| 149. | с. Нежинка, ул. Целинная, д. 4 | 2012 | 926,9 | 669,2 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 301 |  |
| 150. | с. Нежинка, ул. Школьная, д. 31 | 1972 | 266,3 | 241,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2042 | 1 972 | нет |
| 151. | с. Нежинка, ул. Эстрадная, д. 13 | 2015 | 2 232,4 | 1 478,9 | 3 | 2 | - | 2036 | - | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 10 358 | нет |
| 152. | с. Нижняя Павловка, ул. Уральская, д. 15 | 2012 | 416,2 | 390,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 082 | нет |
| 153. | с. Никольское, ул. Обухова, д. 2 | 1970 | 948,0 | 853,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 7 020 | нет |
| 154. | с. Павловка, ул. Просторная, д. 2 | 2002 | 875,0 | 521,1 | 2 | 1 | 2032 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 6 479 | нет |
| 155. | с. Павловка, ул. Просторная, д. 4 | 2006 | 1 053,8 | 958,0 | 2 | 1 | 2036 | - | - | - | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 7 803 | нет |
| 156. | с. Павловка, ул. Просторная, д. 6 | 2006 | 1 053,8 | 958,0 | 2 | 1 | 2036 | - | - | - | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 7 803 | нет |
| 157. | с. Подгородняя Покровка, пер. Вишневый, д. 2 | 1964 | 440,0 | 390,7 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 3 258 | нет |
| 158. | с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д. 1 | 1974 | 850,0 | 822,1 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 6 294 | нет |
| 159. | с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д. 3 | 1976 | 300,0 | 245,3 | 2 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 2 222 | нет |
| 160. | с. Подгородняя Покровка, ул. Дорожная, д. 6 | 1985 | 520,0 | 501,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 3 851 | нет |
| 161. | с. Подгородняя Покровка, ул. Дорожная, д. 7 | 1986 | 456,0 | 406,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 3 377 | нет |
| 162. | с. Подгородняя Покровка, ул. Дорожная, д. 8 | 1993 | 1 300,0 | 1 046,1 | 2 | 3 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 627 | нет |
| 163. | с. Подгородняя Покровка, ул. Почтовая, д. 1 | 1948 | 395,2 | 372,2 | 2 | 1 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 926 | нет |
| 164. | с. Подгородняя Покровка, ул. Совхозная, д. 15 | 1983 | 546,4 | 316,4 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 4 046 | нет |
| 165. | с. Старица, ул. Степная, д. 4 | 1959 | 884,0 | 609,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2029 | 6 546 | нет |
| 166. | с. Старица, ул. Степная, д. 6 | 1959 | 878,0 | 606,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2029 | 6 509 | нет |
| 167. | с. Старица, ул. Центральная, д. 5 | 1959 | 881,0 | 609,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2029 | 6 524 | нет |

| 112 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 168. | с. Старица, ул. Центральная, д. 7 | 1959 | 894,0 | 620,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2029 | 6 620 | нет |
| 169. | с. Южный Урал, ул. Буденного, д. 23а | 1991 | 635,0 | 628,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2031 | - | - | - | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 4 702 | нет |
| 170. | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1 | 1982 | 1 202,0 | 1 112,0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | - | - | - | - | 2016 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 901 | нет |
| 171. | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3 | 1980 | 1 202,0 | 1 112,0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | - | - | - | - | 2016 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 901 | нет |
| 172. | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5 | 1985 | 1 202,0 | 1 112,0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | 2016 | 2035 | - | - | - | 8 901 | нет |
| 173. | с. им. 9 Января, ул. Полевая, д. 1, инв. № 5 | 1962 | 111,0 | 79,0 | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2032 | 800 | нет |
| 174. | с. им. 9 Января, ул. Полевая, д. 1, инв. № 7 | 1965 | 371,0 | 238,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2035 | 2 747 | нет |
| 175. | с. им. 9 Января, ул. Центральная, д. 33 | 1974 | 740,0 | 485,0 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | - | 5 480 | нет |
| 176. | х. Панкратовский, ул. Кленовая, д. 7 | 1961 | 382,6 | 344,3 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | - | - | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 833 | нет |
| 177. | х. Степановский, ул. Советская, д. 11 | 1965 | 677,0 | 463,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2025 | 5 013 | нет |
| 178. | х. Степановский, ул. Советская, д. 34 | 1979 | 579,0 | 404,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | 2039 | 4 288 | нет |
| 179. | х. Степановский, ул. Советская, д. 36 | 1984 | 579,0 | 312,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 288 | нет |
| 180. | х. Степановский, ул. Советская, д. 38 | 1986 | 579,0 | 411,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 288 | нет |
| 181. | х. Степановский, ул. Советская, д. 40 | 1988 | 579,0 | 389,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 288 | нет |
| 182. | х. Степановский, ул. Советская, д. 9 | 1964 | 677,0 | 426,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 013 | нет |
| 183. | х. Степановский, ул. Студенческая, д. 10 | 1972 | 4 547,7 | 3 248,1 | 5 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 13 101 | нет |
| 184. | х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8 | 1979 | 4 457,7 | 3 649,4 | 5 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | - | - | 2019 | 2029 | - | - | 2039 | 12 842 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Оренбургский район | X | 264 156,1 | 198 620,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 356 220 | X |
| _______________________ |

| 113 |
| --- |
|  | Приложение № 22 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Первомайский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Володарский, ул. Молодежная, д. 19 | 1990 | 895,8 | 640,4 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 633 | нет |
| 2. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 18 | 1963 | 346,4 | 333,2 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 2 565 | нет |
| 3. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 25 | 1964 | 348,3 | 334,5 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | - | - | 2024 | 2038 | - | 2039 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 2 579 | нет |
| 4. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 27 | 1965 | 636,6 | 611,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 714 | нет |
| 5. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 29 | 1964 | 649,6 | 624,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2024 | 2040 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 4 810 | нет |
| 6. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 31 | 1964 | 626,3 | 522,3 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2024 | 2040 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 4 638 | нет |
| 7. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 33 | 1965 | 629,7 | 604,7 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2032 | - | - | 2025 | 2025 | 4 663 | нет |

| 114 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 34 | 1970 | 715,2 | 690,8 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2028 | - | - | 2030 | 2030 | 5 296 | нет |
| 9. | пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36 | 1970 | 751,5 | 720,7 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 565 | нет |
| 10. | пос. Малый Зайкин, ул. Мира, д. 16 | 1964 | 804,1 | 672,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 954 | нет |
| 11. | пос. Малый Зайкин, ул. Мира, д. 18 | 1964 | 804,1 | 780,1 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 954 | нет |
| 12. | пос. Малый Зайкин, ул. Мира, д. 19 | 1971 | 792,1 | 768,1 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 5 866 | нет |
| 13. | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 2 | 1992 | 708,3 | 619,2 | 2 | 2 | 2020 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2020 | 2032 | 2041 | 2041 | 2032 | - | 2032 | 2016 | - | 2042 | 2042 | 5 245 | нет |
| 14. | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 3 | 1990 | 786,3 | 618,1 | 2 | 2 | 2020 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2016 | - | 2042 | 2042 | 5 823 | нет |
| 15. | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 4 | 1991 | 759,3 | 621,7 | 2 | 2 | 2020 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2020 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2016 | - | 2042 | 2042 | 5 623 | нет |
| 16. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17 | 1964 | 789,6 | 721,5 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2018 | - | - | 2028 | 5 847 | нет |
| 17. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 19 | 1964 | 772,6 | 727,7 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 5 721 | нет |
| 18. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 20 | 1969 | 789,6 | 726,2 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2019 | - | - | 2029 | 5 847 | нет |
| 19. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 21 | 1967 | 744,4 | 588,5 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | 2019 | 2027 | - | - | 2027 | 5 512 | нет |
| 20. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22 | 1964 | 728,8 | 726,8 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2018 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2018 | - | - | 2028 | 5 397 | нет |
| 21. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 23 | 1962 | 695,3 | 630,7 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 5 149 | нет |
| 22. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 24 | 1960 | 247,2 | 214,4 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 1 831 | нет |
| 23. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25 | 1964 | 434,7 | 406,7 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2019 | 2038 | 2043 | - | 2023 | 2017 | - | - | 2023 | 3 219 | нет |
| 24. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 1963 | 652,6 | 625,7 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2018 | 2038 | 2043 | - | 2018 | 2029 | - | - | 2023 | 4 833 | нет |
| 25. | пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 27 | 1961 | 404,8 | 347,8 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2019 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 2 998 | нет |
| 26. | пос. Первомайский, ул. Гагарина, д. 14 | 2002 | 1 878,0 | 1 792,5 | 3 | 3 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 8 713 | нет |
| 27. | пос. Первомайский, ул. Гагарина, д. 14а | 1999 | 1 892,0 | 1 672,8 | 3 | 3 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 8 778 | нет |
| 28. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а | 1993 | 706,5 | 558,7 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2018 | 2043 | 2043 | - | 2033 | 2022 | - | 2040 | 2040 | 5 232 | нет |
| 29. | пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2б | 1980 | 1 692,8 | 1 145,7 | 2 | 3 | 2020 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2025 | 2030 | 2043 | - | 2033 | 2022 | - | 2040 | 2040 | 12 535 | нет |
| 30. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1 | 1965 | 689,8 | 625,5 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2025 | 2040 | 2043 | 2018 | 2040 | - | - | 2025 | 2017 | - | 2025 | 2025 | 5 108 | нет |

| 115 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2а | 1990 | 701,4 | 560,1 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2043 | 2020 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 5 194 | нет |
| 32. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б | 1998 | 1 111,3 | 1 054,3 | 3 | 2 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2043 | 2023 | 2043 | 2040 | - | 2018 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 5 156 | нет |
| 33. | пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2в | 2000 | 1 892,0 | 1 697,2 | 3 | 3 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2025 | 2043 | 2040 | - | 2020 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 8 778 | нет |
| 34. | пос. Первомайский, ул. Льва Толстого, д. 32а | 2015 | 1 658,0 | 1 352,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | - | - | 5 857 | нет |
| 35. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 10 | 1972 | 791,0 | 731,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2030 | 2043 | - | - | 2032 | 5 857 | нет |
| 36. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 12 | 1972 | 794,4 | 729,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2030 | 2043 | - | - | 2032 | 5 883 | нет |
| 37. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 14 | 1972 | 791,0 | 721,3 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | - | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2022 | - | - | 2032 | 5 857 | нет |
| 38. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16 | 1984 | 382,5 | 357,7 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | 2018 | 2018 | 2024 | 2018 | 2018 | 2019 | - | 2039 | 2029 | - | - | 2039 | 2 832 | нет |
| 39. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16а | 1984 | 635,2 | 439,5 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2020 | 2034 | - | - | - | 4 704 | нет |
| 40. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 18 | 1966 | 826,5 | 722,2 | 2 | 2 | 2016 | 2016 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2033 | 2016 | - | - | 2033 | 6 120 | нет |
| 41. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 20 | 1965 | 760,0 | 706,1 | 2 | 2 | 2016 | 2016 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2025 | 2016 | - | - | 2025 | 5 628 | нет |
| 42. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 22 | 1970 | 797,6 | 731,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2032 | 5 906 | нет |
| 43. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 24 | 1960 | 409,5 | 378,2 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | - | - | 2040 | 2043 | 2043 | 2040 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2020 | 3 032 | нет |
| 44. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 26 | 1963 | 418,8 | 381,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 3 101 | нет |
| 45. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 26а | 2000 | 1 899,1 | 1 672,9 | 3 | 3 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 8 811 | нет |
| 46. | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 28 | 1963 | 407,1 | 376,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 3 015 | нет |
| 47. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 11 | 1960 | 449,1 | 385,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2035 | 2040 | - | 2030 | 2020 | - | - | 2020 | 3 326 | нет |
| 48. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 2 | 1962 | 674,0 | 614,4 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 4 991 | нет |
| 49. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 4 | 1966 | 682,3 | 616,1 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2026 | 2026 | 2042 | 2019 | 2041 | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 5 052 | нет |
| 50. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 5 | 1983 | 437,0 | 392,4 | 2 | 1 | 2016 | 2016 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2023 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2016 | - | - | 2043 | 3 236 | нет |
| 51. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6 | 1990 | 667,4 | 539,2 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2026 | - | 2017 | 2023 | - | 2043 | 2043 | 4 942 | нет |
| 52. | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 7 | 1960 | 387,9 | 359,9 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2 872 | нет |
| 53. | пос. Первомайский, ул. Парковая, д. 13 | 2013 | 325,7 | 325,7 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | 5 432 | нет |

| 116 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10 | 1980 | 1 408,6 | 1 140,4 | 2 | 4 | 2018 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2018 | 2018 | - | 2021 | 2021 | 10 431 | нет |
| 55. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12 | 1991 | 1 395,0 | 1 131,3 | 2 | 3 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | 2018 | - | 2021 | 2021 | 10 330 | нет |
| 56. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 2 | 1971 | 763,9 | 704,0 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2031 | 2031 | 2043 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 5 657 | нет |
| 57. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 2а | 1996 | 1 354,4 | 1 237,1 | 2 | 4 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2036 | 2036 | 10 029 | нет |
| 58. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 4 | 1969 | 795,5 | 739,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2035 | - | - | 2021 | 2029 | - | - | 2029 | 5 891 | нет |
| 59. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 6 | 1972 | 1 344,6 | 1 156,2 | 2 | 4 | 2019 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | 2032 | - | 2019 | 2043 | - | 2032 | 2032 | 9 957 | нет |
| 60. | пос. Первомайский, ул. Победы, д. 8 | 1979 | 1 422,4 | 1 171,8 | 2 | 4 | 2019 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2043 | 2043 | 2032 | - | 2022 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 10 533 | нет |
| 61. | пос. Первомайский, ул. Попковой, д. 30 | 2014 | 423,5 | 423,5 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | 6 978 | нет |
| 62. | пос. Первомайский, ул. Пугачева, д. 46а, кор. 1 | 2012 | 408,0 | 408,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | 6 745 | нет |
| 63. | пос. Первомайский, ул. Пугачева, д. 46а, кор. 2 | 2014 | 401,0 | 401,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | 6 745 | нет |
| 64. | пос. Первомайский, ул. Пугачева, д. 29ж | 2013 | 411,0 | 411,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | 6 745 | нет |
| 65. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1 | 1985 | 1 007,3 | 829,3 | 2 | 3 | 2023 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2025 | 2018 | 2035 | 2025 | - | 2033 | 2035 | - | 2035 | 2035 | 7 459 | нет |
| 66. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 2 | 1973 | 786,4 | 724,3 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2033 | - | - | 2033 | 5 823 | нет |
| 67. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 4 | 1972 | 753,8 | 715,6 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2025 | 2022 | - | - | 2032 | 5 582 | нет |
| 68. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 5 | 1968 | 349,6 | 310,0 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2019 | 2021 | - | - | 2021 | 2 589 | нет |
| 69. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 6 | 1964 | 352,0 | 324,2 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2019 | - | - | - | 2021 | 2 607 | нет |
| 70. | пос. Первомайский, ул. Северная, д. 7 | 1964 | 369,9 | 306,4 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2041 | 2035 | 2035 | 2041 | - | 2019 | - | - | - | 2021 | 2 739 | нет |
| 71. | пос. Первомайский, ул. Советская, д. 33 | 1968 | 393,4 | 370,7 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2041 | 2020 | 2020 | 2041 | - | 2019 | - | - | - | 2021 | 2 913 | нет |
| 72. | пос. Первомайский, ул. Спортивная, д. 22б | 2002 | 1 265,8 | 1 260,5 | 3 | 2 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2034 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 5 873 | нет |
| 73. | пос. Первомайский, ул. Спортивная, д. 9б | 2002 | 1 259,3 | 1 259,1 | 3 | 2 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2034 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 5 843 | нет |
| 74. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 2а, кор. 1 | 2010 | 3 141,9 | 1 314,0 | 3 | 4 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 7 811 | нет |

| 117 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 75. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 2а, кор. 2 | 2010 | 3 633,4 | 2 459,1 | 3 | 4 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 7 811 | нет |
| 76. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 2 | 2003 | 1 683,6 | 1 624,2 | 3 | 3 | 2034 | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2034 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 7 811 | нет |
| 77. | пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4 | 1996 | 826,1 | 776,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2017 | 2036 | - | 2036 | 2036 | 3 833 | нет |
| 78. | пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 1 | 1980 | 1 033,6 | 834,9 | 2 | 3 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2020 | - | 2030 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 7 654 | нет |
| 79. | пос. Рубежинский, ул. Челябинская, д. 1 | 1964 | 648,0 | 625,4 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 4 798 | нет |
| 80. | пос. Рубежинский, ул. Челябинская, д. 2 | 1964 | 648,0 | 625,4 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 4 798 | нет |
| 81. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 1 | 1981 | 844,8 | 801,0 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 6 256 | нет |
| 82. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 12 | 2013 | 275,6 | 275,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 2 041 | нет |
| 83. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 2 | 1981 | 869,8 | 785,0 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 6 441 | нет |
| 84. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 3 | 1981 | 838,8 | 795,0 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 6 211 | нет |
| 85. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 4 | 1984 | 837,8 | 794,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 6 204 | нет |
| 86. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 5 | 1984 | 830,8 | 787,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 6 152 | нет |
| 87. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 6 | 1986 | 827,8 | 784,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 6 130 | нет |
| 88. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 7 | 1986 | 547,2 | 518,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 4 052 | нет |
| 89. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 8 | 1987 | 547,2 | 519,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 4 052 | нет |
| 90. | пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 9 | 1987 | 549,2 | 521,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 4 067 | нет |
| 91. | пос. Уральский, ул. Гагарина, д. 10 | 1963 | 400,0 | 374,0 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | - | 2 962 | нет |
| 92. | пос. Уральский, ул. Гагарина, д. 4 | 1962 | 386,0 | 360,0 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | - | 2 858 | нет |
| 93. | пос. Уральский, ул. Гагарина, д. 6 | 1962 | 400,0 | 374,0 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | - | 2 962 | нет |
| 94. | пос. Уральский, ул. Гагарина, д. 8 | 1963 | 400,0 | 374,0 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | - | 2 962 | нет |
| 95. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1 | 1967 | 632,8 | 608,8 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2040 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2018 | - | 2027 | 2027 | 4 686 | нет |
| 96. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 2 | 1962 | 622,0 | 598,0 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2040 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2030 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 4 606 | нет |
| 97. | пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3 | 1962 | 630,0 | 606,0 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2040 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2030 | 2018 | - | 2022 | 2022 | 4 665 | нет |

| 118 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 98. | с. Палимовка, 1 микрорайон, д. 10 | 2016 | 1 151,4 | 1 043,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 5 342 |  |
| 99. | с. Палимовка, 1 микрорайон, д. 13 | 2017 | 1 808,9 | 1 808,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 8 393 |  |
| 100. | с. Палимовка, 1 микрорайон, д. 14 | 2017 | 2 294,3 | 2 077,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 10 645 |  |
| 101. | с. Палимовка, 1 микрорайон, д. 7 | 2016 | 1 142,9 | 1 142,9 | 3 | 2 | - | 2017 | - | - | - | - | - | 2041 | 2017 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 5 303 |  |
| 102. | с. Палимовка, 1 микрорайон, д. 8 | 2016 | 1 158,4 | 1 010,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 5 375 |  |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский район | X | 87 546,8 | 76 757,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 566 580 | X |
| _______________________ |

| 119 |
| --- |
|  | Приложение № 23 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Переволоцкий район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, д. 12 | 2012 | 960,2 | 639,9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 455 | нет |
| 2. | пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, д. 14 | 2014 | 849,2 | 809,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 288 | нет |
| 3. | пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, д. 8 | 2016 | 1 380,0 | 1 214,7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 403 | нет |
| 4. | пос. Переволоцкий, ул. Дорожная, д. 1 | 1980 | 902,1 | 849,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2040 | 2020 | 2030 | 2036 | 2020 | - | 2031 | 2036 | - | 2040 | - | 6 680 | нет |
| 5. | пос. Переволоцкий, ул. Дорожная, д. 2 | 1981 | 993,9 | 940,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2021 | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2032 | 2031 | - | - | 2041 | 7 360 | нет |
| 6. | пос. Переволоцкий, ул. Дорожная, д. 3 | 1980 | 393,6 | 369,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 915 | нет |
| 7. | пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 15 | 1983 | 1 142,0 | 1 109,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2041 | 2043 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | - | 2043 | 8 457 | нет |

| 120 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9 | 1988 | 321,1 | 177,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2031 | 2039 | - | - | - | 2 378 | нет |
| 9. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110 | 1986 | 587,8 | 567,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2019 | 2036 | - | - | - | 4 151 | нет |
| 10. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 112 | 1975 | 784,1 | 757,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2035 | - | 2015 | 2038 | - | - | 2015 | 2025 | - | - | 2035 | 5 806 | нет |
| 11. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 120 | 1980 | 956,0 | 935,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2036 | 2020 | - | 2030 | - | - | 2040 | - | 7 079 | нет |
| 12. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 122 | 1979 | 1 061,0 | 961,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2019 | 2029 | 2038 | 2025 | - | 2030 | - | - | 2039 | 2039 | 7 857 | нет |
| 13. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 124 | 1978 | 1 038,0 | 945,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2028 | 2038 | 2029 | - | 2032 | 2032 | - | 2038 | 2038 | 7 686 | нет |
| 14. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 126 | 1983 | 1 028,8 | 971,8 | 2 | 3 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2026 | 2036 | - | 2043 | 2043 | 7 618 | нет |
| 15. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 135а | 1990 | 920,6 | 870,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | 2020 | 5 341 | нет |
| 16. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 137а | 1991 | 567,1 | 541,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2031 | 2041 | 2037 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 4 199 | нет |
| 17. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 141 | 1986 | 2 837,6 | 2 275,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2014 | 2038 | 2026 | - | 2014 | 2036 | - | - | - | 13 166 | нет |
| 18. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 5а | 1982 | 283,6 | 253,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2031 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 2 100 | нет |
| 19. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 5б | 1986 | 340,0 | 327,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2016 | 2020 | - | - | - | 2 518 | нет |
| 20. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 80 | 1967 | 362,5 | 332,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2031 | 2039 | - | 2027 | 2027 | 2 684 | нет |
| 21. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 82 | 1967 | 317,0 | 287,6 | 2 | 1 | 2042 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2031 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 2 347 | нет |
| 22. | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 84 | 1969 | 358,0 | 238,7 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2019 | 2029 | - | - | - | 2 651 | нет |
| 23. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 10 | 1974 | 1 001,9 | 948,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 7 419 | нет |
| 24. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 2 | 1975 | 1 047,7 | 959,7 | 2 | 3 | 2035 | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2035 | 2035 | 7 758 | нет |
| 25. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 2а | 2010 | 612,0 | 394,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 532 | нет |
| 26. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 4 | 1973 | 826,9 | 730,9 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2032 | 2016 | - | - | 2033 | 6 123 | нет |
| 27. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | 781,8 | 736,0 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2041 | - | - | 2023 | 2036 | - | - | 2018 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 789 | нет |
| 28. | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6а | 1974 | 703,3 | 671,3 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2041 | 2034 | - | 2024 | 2036 | - | - | 2031 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 208 | нет |
| 29. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 10 | 1984 | 1 008,6 | 918,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2031 | 2034 | - | - | - | 7 469 | нет |
| 30. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 10а | 1984 | 982,4 | 927,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 7 275 | нет |

| 121 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а | 1980 | 892,1 | 851,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2036 | 2020 | - | 2018 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 6 606 | нет |
| 32. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 12 | 1982 | 953,4 | 946,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2016 | 2033 | - | 2042 | 2042 | 7 060 | нет |
| 33. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 12а | 1983 | 1 220,2 | 1 077,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2031 | 2026 | - | 2043 | 2043 | 9 036 | нет |
| 34. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 14 | 1987 | 597,6 | 529,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2032 | 2037 | - | - | - | 4 425 | нет |
| 35. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 16 | 1986 | 369,0 | 233,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2016 | 2036 | - | - | - | 2 732 | нет |
| 36. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 18 | 1977 | 364,3 | 354,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2043 | 2027 | 2036 | 2043 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 2 698 | нет |
| 37. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 2 | 1983 | 543,1 | 361,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2028 | 2033 | - | - | 2043 | 4 022 | нет |
| 38. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 20 | 1976 | 621,7 | 590,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2031 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 4 604 | нет |
| 39. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 4 | 1987 | 540,5 | 476,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 4 002 | нет |
| 40. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 4а | 1983 | 569,5 | 328,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2029 | 2033 | - | - | 2043 | 4 217 | нет |
| 41. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 6 | 1985 | 844,2 | 493,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 251 | нет |
| 42. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 6а | 1984 | 402,9 | 372,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2031 | 2034 | - | - | - | 2 984 | нет |
| 43. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 7 | 1976 | 762,9 | 742,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2031 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 649 | нет |
| 44. | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 9 | 1977 | 861,0 | 841,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2040 | 2027 | 2036 | 2040 | - | 2031 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 6 376 | нет |
| 45. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 1 | 2015 | 1 379,4 | 1 188,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 6 400 | нет |
| 46. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 14 | 1970 | 371,4 | 341,4 | 2 | 1 | 2030 | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2031 | 2020 | - | - | 2030 | 2 750 | нет |
| 47. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 15 | 2013 | 864,1 | 743,1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 4 009 | нет |
| 48. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 16 | 1973 | 359,1 | 343,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | 2023 | - | - | 2033 | 2 659 | нет |
| 49. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 17 | 2017 | 1 466,7 | 1 128,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 6 805 | нет |
| 50. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 18 | 1970 | 556,8 | 496,8 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2030 | 2030 | 4 123 | нет |
| 51. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 20 | 1972 | 531,1 | 510,6 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 3 933 | нет |
| 52. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22 | 1970 | 520,9 | 499,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2016 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 3 857 | нет |
| 53. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 3 | 2014 | 1 182,7 | 1 058,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 487 | нет |

| 122 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 5 | 2012 | 723,2 | 615,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 355 | нет |
| 55. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 7 | 2015 | 1 306,8 | 1 108,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 6 063 | нет |
| 56. | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 8 | 1989 | 1 193,9 | 853,7 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 8 841 | нет |
| 57. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 10 | 1981 | 1 282,5 | 1 175,8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2036 | 2021 | - | 2016 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 9 497 | нет |
| 58. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 7 | 1987 | 285,7 | 256,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 2 116 | нет |
| 59. | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8 | 1987 | 876,9 | 827,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2027 | 2037 | 2036 | 2027 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 6 494 | нет |
| 60. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 82а | 1970 | 893,2 | 884,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | - | 6 614 | нет |
| 61. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84 | 1980 | 1 281,4 | 1 176,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 489 | нет |
| 62. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 88 | 1969 | 342,4 | 312,4 | 2 | 1 | 2029 | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | 2020 | - | 2029 | - | 2 535 | нет |
| 63. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 88а | 1974 | 721,4 | 707,5 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 342 | нет |
| 64. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 90 | 1965 | 642,5 | 623,5 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | 2025 | 4 758 | нет |
| 65. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 92 | 1971 | 853,0 | 789,0 | 2 | 2 | 2031 | 2042 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2021 | 2036 | - | - | 2032 | - | - | 2031 | 2031 | 6 317 | нет |
| 66. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 94 | 1972 | 750,5 | 721,1 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2036 | - | - | 2031 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 558 | нет |
| 67. | пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96 | 1970 | 791,1 | 741,9 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2041 | 2030 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2031 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 858 | нет |
| 68. | пос. Переволоцкий, ул. Садовая, д. 17 | 1975 | 725,8 | 693,8 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2033 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 375 | нет |
| 69. | пос. Переволоцкий, ул. Садовая, д. 28 | 1935 | 435,1 | 392,9 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2036 | - | - | 2031 | 2035 | - | - | - | 3 222 | нет |
| 70. | пос. Переволоцкий, ул. Садовая, д. 30 | 1977 | 741,6 | 717,6 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2043 | 2037 | 2025 | 2027 | 2038 | - | - | 2033 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 5 492 | нет |
| 71. | пос. Переволоцкий, ул. Самарская, д. 9 | 1981 | 964,9 | 859,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2036 | 2021 | - | 2033 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 7 145 | нет |
| 72. | пос. Переволоцкий, ул. Станочная, д. 4 | 1980 | 794,5 | 734,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2031 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 883 | нет |
| 73. | пос. Переволоцкий, ул. Строительная, д. 22 | 1972 | 757,9 | 709,3 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2031 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 612 | нет |
| 74. | пос. Переволоцкий, ул. Строительная, д. 6 | 1979 | 384,1 | 372,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2019 | 2039 | 2039 | 2029 | 2036 | 2039 | - | 2025 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 2 844 | нет |
| 75. | пос. Переволоцкий, ул. Строительная, д. 8 | 1985 | 309,5 | 226,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 292 | нет |
| 76. | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 | 1969 | 822,8 | 746,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2031 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 093 | нет |

| 123 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 6 | 1972 | 762,7 | 732,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2033 | - | - | 2032 | 2032 | 5 648 | нет |
| 78. | пос. Переволоцкий, ул. Хвостова, д. 7а | 2011 | 1 089,8 | 1 031,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 5 056 | нет |
| 79. | пос. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 26 | 1986 | 395,0 | 365,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 2 925 | нет |
| 80. | пос. Переволоцкий, ул. Шереметьева, д. 28 | 1985 | 305,4 | 288,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | - | 2025 | 2035 | 2036 | 2025 | - | 2031 | 2035 | - | - | - | 2 262 | нет |
| 81. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 10 | 1960 | 391,7 | 321,0 | 1 | 2 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2031 | 2039 | - | 2020 | 2020 | 2 823 | нет |
| 82. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4 | 1967 | 767,8 | 727,8 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2031 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 5 676 | нет |
| 83. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5 | 1966 | 685,4 | 646,7 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2029 | - | - | 2026 | 2026 | 5 075 | нет |
| 84. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6 | 1965 | 691,0 | 652,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2017 | 2017 | - | 2025 | 2025 | 5 117 | нет |
| 85. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 8 | 1964 | 672,6 | 633,9 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 981 | нет |
| 86. | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | 675,7 | 637,0 | 2 | 2 | 2043 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2015 | 2038 | 2043 | - | 2015 | - | - | 2023 | 2023 | 5 004 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий район | X | 66 441,2 | 59 455,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 453 759 | X |
| _______________________ |

| 124 |
| --- |
|  | Приложение № 24 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пономаревский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Фадеевка, ул. Степная, д. 22 | 1969 | 1 003,3 | 742,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2029 | 7 430 | нет |
| 2. | с. Пономаревка, пер. Сиреневый, д. 24 | 1977 | 609,5 | 574,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | - | 2025 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2032 | - | - | - | 2037 | 4 513 | нет |
| 3. | с. Пономаревка, ул. Зверева, д. 2 | 2010 | 1 098,3 | 985,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 8 133 | нет |
| 4. | с. Пономаревка, ул. Зверева, д. 4 | 2011 | 1 298,3 | 1 174,4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 9 614 | нет |
| 5. | с. Пономаревка, ул. К. Маркса, д. 2 | 1970 | 763,1 | 733,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2020 | 2035 | - | - | 2027 | - | - | - | 2030 | 5 651 | нет |
| 6. | с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1986 | 1 050,3 | 952,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2040 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2032 | - | - | - | - | 7 778 | нет |

| 125 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7. | с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1974 | 780,7 | 722,2 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | - | - | 2024 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2034 | 5 781 | нет |
| 8. | с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1974 | 813,1 | 748,9 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | - | - | 2024 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | 2034 | 6 021 | нет |
| 9. | с. Пономаревка, ул. Куйбышева, д. 9 | 1969 | 747,0 | 687,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 5 532 | нет |
| 10. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74 | 1966 | 355,2 | 335,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2041 | 2035 | - | - | 2030 | 2017 | - | - | 2026 | 2 630 | нет |
| 11. | с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76 | 1966 | 774,3 | 714,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2041 | 2035 | 2017 | - | 2030 | - | - | - | 2026 | 5 734 | нет |
| 12. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 1 | 1983 | 1 046,8 | 866,7 | 2 | 3 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2040 | 2019 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2032 | - | - | 2043 | 2043 | 7 752 | нет |
| 13. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 10 | 1977 | 988,0 | 845,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2039 | 2040 | - | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2030 | - | - | 2037 | 2037 | 7 316 | нет |
| 14. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 17 | 1987 | 588,7 | 568,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2026 | 2040 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2032 | 2037 | - | - | - | 4 359 | нет |
| 15. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 19 | 1970 | 763,1 | 713,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | - | - | 2020 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2030 | 5 651 | нет |
| 16. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 1а | 1986 | 1 057,2 | 961,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2040 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2032 | 2036 | - | - | - | 7 829 | нет |
| 17. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 2 | 1985 | 912,2 | 793,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2040 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 755 | нет |
| 18. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 3 | 1983 | 964,0 | 826,9 | 2 | 3 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2040 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2032 | - | - | 2043 | 2043 | 7 138 | нет |
| 19. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4 | 1981 | 1 186,0 | 993,3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2020 | 2016 | - | 2041 | 2041 | 8 782 | нет |
| 20. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 5 | 1975 | 802,6 | 744,0 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2035 | 5 943 | нет |
| 21. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 6 | 1981 | 1 008,6 | 939,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2027 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 7 469 | нет |
| 22. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 7 | 1974 | 781,0 | 720,0 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2039 | - | - | 2024 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | 2034 | 5 783 | нет |
| 23. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 7а | 1974 | 777,7 | 723,8 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | - | - | 2024 | 2035 | - | - | 2027 | 2024 | - | - | 2034 | 5 759 | нет |
| 24. | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 8 | 1981 | 948,6 | 874,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2039 | 2040 | - | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2030 | - | - | 2041 | 2041 | 7 024 | нет |
| 25. | с. Пономаревка, ул. Юбилейная, д. 11 | 1970 | 820,7 | 756,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | - | - | 2020 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2030 | 6 077 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский район | X | 21 938,3 | 19 696,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 162 454 | X |
| _______________________ |

| 126 |
| --- |
|  | Приложение № 25 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 10 | 1971 | 4 547,9 | 3 526,1 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2020 | - | 2021 | 2022 | 13 102 | нет |
| 2. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 11 | 1973 | 4 554,1 | 3 507,5 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | - | 2021 | 2020 | - | 2021 | 2022 | 13 120 | нет |
| 3. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 12 | 1973 | 4 570,7 | 3 529,5 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | - | 2023 | 2021 | - | 2021 | 2023 | 13 167 | нет |
| 4. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 13 | 1974 | 4 566,4 | 3 419,7 | 5 | 5 | 2021 | 2021 | - | - | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | - | 2024 | 2021 | - | 2021 | 2024 | 13 155 | нет |
| 5. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 14 | 1976 | 4 567,6 | 3 423,3 | 5 | 5 | 2022 | 2022 | - | - | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 | 2022 | - | 2025 | 2021 | - | 2022 | 2026 | 13 159 | нет |
| 6. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 15 | 1977 | 5 508,1 | 4 111,2 | 5 | 6 | 2022 | 2022 | - | - | 2024 | 2023 | 2027 | 2027 | 2023 | - | - | 2025 | 2021 | - | 2022 | 2027 | 15 868 | нет |
| 7. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 16 | 1983 | 3 824,6 | 3 420,2 | 5 | 5 | 2025 | 2025 | - | - | 2024 | 2024 | 2033 | 2033 | 2023 | 2023 | - | 2026 | 2022 | - | 2020 | 2027 | 11 018 | нет |

| 127 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 17 | 1994 | 4 600,6 | 4 120,1 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2024 | 2024 | 2021 | 2022 | 2032 | 2024 | - | 2022 | 2020 | - | 2020 | 2024 | 13 254 | нет |
| 9. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 2 | 1955 | 931,2 | 851,3 | 2 | 2 | 2021 | 2022 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2020 | 2025 | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | 2021 | 2020 | 6 896 | нет |
| 10. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 4 | 1957 | 915,7 | 845,0 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | 2023 | 2023 | 6 781 | нет |
| 11. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 5 | 1957 | 1 748,3 | 1 557,5 | 3 | 4 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | 2023 | 2023 | 8 112 | нет |
| 12. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 7 | 1966 | 2 702,3 | 2 509,7 | 4 | 4 | 2026 | 2026 | - | - | 2025 | 2025 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2027 | 2025 | - | 2026 | 2026 | 9 598 | нет |
| 13. | пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 9 | 1967 | 4 090,4 | 3 125,7 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 | - | - | 2023 | - | - | 2021 | 2020 | 11 784 | нет |
| 14. | пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 58 | 1982 | 749,3 | 528,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | - | 2042 | 5 549 | нет |
| 15. | пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 59 | 1980 | 773,6 | 526,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | - | - | - | 2040 | 5 729 | нет |
| 16. | пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 80 | 1979 | 1 115,7 | 680,2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2039 | - | 2029 | 2029 | - | - | - | 2029 | 2020 | - | 2039 | 2039 | 8 003 | нет |
| 17. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 1 | 1980 | 3 936,0 | 2 693,3 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 2019 | - | 2040 | 2040 | 11 339 | нет |
| 18. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 10 | 1995 | 8 825,5 | 4 415,2 | 5 | 6 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | - | 2019 | 2021 | - | - | 2025 | 12 719 | нет |
| 19. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 2 | 1981 | 2 627,0 | 1 815,0 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 2020 | - | 2041 | 2041 | 7 568 | нет |
| 20. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3 | 1982 | 4 913,0 | 2 737,0 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | - | 2018 | - | - | 2042 | 2042 | 14 154 | нет |
| 21. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 4 | 1984 | 2 660,0 | 1 813,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2021 | - | - | - | 7 663 | нет |
| 22. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 5 | 1985 | 2 615,0 | 1 794,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 2022 | - | - | 2017 | 7 533 | нет |
| 23. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 6 | 1987 | 2 619,0 | 1 802,0 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | - | 2037 | 2023 | - | - | 2020 | 7 545 | нет |
| 24. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 7 | 1989 | 2 629,0 | 1 812,0 | 5 | 4 | 2019 | 2024 | 2034 | 2024 | 2034 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | - | 2039 | 2024 | - | - | 2019 | 7 574 | нет |
| 25. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 8 | 1991 | 4 006,0 | 2 738,0 | 5 | 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | - | 2041 | 2025 | - | - | 2021 | 11 541 | нет |
| 26. | пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 9 | 1994 | 4 183,0 | 2 598,0 | 6 | 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | 2034 | - | - | 2019 | 2024 | - | - | 2024 | 4 263 | нет |
| 27. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 14 | 1984 | 562,0 | 428,0 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2024 | 2034 | 2033 | - | 2021 | - | 2042 | 2025 | - | 2042 | 2041 | 4 162 | нет |
| 28. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 16 | 1984 | 432,2 | 261,0 | 2 | 1 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2024 | 2034 | 2033 | - | 2022 | - | 2040 | 2026 | - | 2040 | 2030 | 3 200 | нет |
| 29. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 18 | 1984 | 562,0 | 426,0 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2024 | 2034 | 2033 | - | 2023 | - | 2041 | 2027 | - | 2041 | 2041 | 4 162 | нет |
| 30. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 20 | 1989 | 562,0 | 429,0 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2029 | 2039 | 2033 | - | 2024 | - | 2039 | 2029 | - | 2039 | 2041 | 4 162 | нет |

| 128 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 22 | 1989 | 562,0 | 429,0 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2040 | 2030 | 2035 | 2033 | - | 2025 | - | 2038 | 2030 | - | 2038 | 2026 | 4 162 | нет |
| 32. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 23 | 1989 | 293,3 | 179,1 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2033 | - | 2026 | - | 2032 | 2031 | - | 2040 | 2026 | 2 172 | нет |
| 33. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 24 | 1989 | 562,0 | 426,0 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2026 | 2026 | 2039 | 2033 | - | 2027 | - | 2032 | 2032 | - | 2040 | 2026 | 4 162 | нет |
| 34. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 25 | 1989 | 293,3 | 179,1 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2033 | - | 2028 | - | 2032 | 2033 | - | 2040 | 2026 | 2 172 | нет |
| 35. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 26 | 1989 | 562,0 | 429,0 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2029 | 2039 | 2033 | - | 2029 | - | 2032 | 2034 | - | 2040 | 2041 | 4 162 | нет |
| 36. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27 | 1980 | 396,4 | 330,3 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2041 | 2040 | 2036 | 2033 | - | 2030 | - | 2017 | 2036 | - | 2040 | 2040 | 2 799 | нет |
| 37. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 29 | 1980 | 293,2 | 178,0 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2040 | 2036 | 2033 | - | 2032 | - | 2024 | 2038 | - | 2040 | 2041 | 2 171 | нет |
| 38. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 30 | 1989 | 562,0 | 429,0 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2041 | 2040 | 2035 | 2033 | - | 2033 | - | 2024 | 2039 | - | 2025 | 2026 | 4 162 | нет |
| 39. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 32 | 1984 | 430,4 | 269,2 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2033 | - | 2034 | - | 2024 | 2040 | - | 2025 | 2040 | 3 187 | нет |
| 40. | пос. Светлый, ул. Культурная, д. 34 | 1984 | 429,1 | 259,9 | 2 | 1 | 2030 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2033 | - | 2035 | - | 2020 | 2041 | - | 2025 | 2040 | 3 178 | нет |
| 41. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 10 | 1983 | 432,3 | 258,4 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2036 | - | 2040 | 2021 | - | 2043 | 2043 | 3 201 | нет |
| 42. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 11 | 1983 | 433,2 | 258,1 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2037 | - | 2040 | 2022 | - | 2043 | 2043 | 3 208 | нет |
| 43. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 12 | 1983 | 432,3 | 258,5 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2038 | - | 2040 | 2026 | - | 2043 | 2043 | 3 201 | нет |
| 44. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 13 | 1983 | 429,3 | 256,4 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2039 | - | 2040 | 2024 | - | 2043 | 2043 | 3 179 | нет |
| 45. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 15 | 1983 | 530,0 | 258,5 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2040 | - | 2017 | 2028 | - | 2043 | 2043 | 3 209 | нет |
| 46. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 17 | 1983 | 425,2 | 256,9 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2041 | - | 2040 | 2020 | - | 2043 | 2043 | 3 149 | нет |
| 47. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 8 | 1983 | 433,2 | 258,1 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2042 | - | 2040 | 2029 | - | 2043 | 2043 | 3 208 | нет |
| 48. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 9 | 1983 | 432,4 | 258,5 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2043 | - | 2040 | 2025 | - | 2043 | 2043 | 3 202 | нет |
| 49. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 13 | 1984 | 562,0 | 429,3 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2024 | 2034 | 2033 | - | 2031 | - | 2024 | 2037 | - | 2040 | 2041 | 4 162 | нет |
| 50. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 15 | 1987 | 428,0 | 257,5 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2037 | 2033 | - | 2040 | - | 2037 | 2032 | - | 2043 | 2043 | 3 169 | нет |
| 51. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 17 | 1987 | 430,4 | 257,3 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2043 | 2035 | 2033 | - | 2039 | - | 2043 | 2043 | - | 2020 | 2040 | 3 187 | нет |
| 52. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 19 | 1987 | 429,7 | 259,6 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2043 | 2022 | 2033 | - | 2022 | - | 2036 | 2040 | - | 2036 | 2040 | 3 182 | нет |
| 53. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21 | 1987 | 528,7 | 440,6 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2027 | 2040 | 2033 | - | 2028 | - | 2018 | 2040 | - | 2043 | 2043 | 3 174 | нет |

| 129 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 23 | 1989 | 427,4 | 257,2 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2029 | 2039 | 2033 | - | 2029 | - | 2039 | 2040 | - | 2043 | 2043 | 3 165 | нет |
| 55. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62 | 1987 | 515,3 | 429,4 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2027 | 2037 | 2033 | - | 2043 | - | 2018 | 2040 | - | 2043 | 2041 | 4 162 | нет |
| 56. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 64 | 1987 | 429,5 | 259,7 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2035 | 2033 | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | - | - | 2040 | 3 180 | нет |
| 57. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66 | 1987 | 427,8 | 258,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2020 | 2027 | 2037 | 2033 | - | 2043 | - | 2015 | 2040 | - | 2015 | 2020 | 3 168 | нет |
| 58. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 68 | 1987 | 427,4 | 257,0 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2027 | 2037 | 2033 | - | 2043 | - | 2037 | 2040 | - | 2037 | 2020 | 3 165 | нет |
| 59. | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 70 | 1987 | 430,0 | 260,0 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2043 | 2035 | 2033 | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | - | 2028 | 2040 | 3 184 | нет |
| 60. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 60 | 1985 | 433,0 | 263,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2040 | 2043 | 2035 | 2033 | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | - | 2028 | 2030 | 3 206 | нет |
| 61. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 62 | 1987 | 432,2 | 262,2 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2027 | 2037 | 2033 | - | 2043 | - | 2037 | 2040 | - | 2028 | 2043 | 3 200 | нет |
| 62. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 64 | 1985 | 430,4 | 261,6 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2030 | 2025 | 2035 | 2033 | - | 2043 | - | 2030 | 2040 | - | 2028 | 2024 | 3 187 | нет |
| 63. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 66 | 1987 | 430,4 | 262,1 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2027 | 2037 | 2033 | - | 2043 | - | 2022 | 2040 | - | 2028 | 2030 | 3 187 | нет |
| 64. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 68 | 1985 | 533,3 | 444,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2030 | 2025 | 2035 | 2033 | - | 2043 | - | 2018 | 2040 | - | 2020 | 2024 | 3 286 | нет |
| 65. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 1 | 1987 | 426,5 | 258,9 | 2 | 1 | 2030 | - | - | - | 2022 | 2027 | 2037 | 2033 | - | 2043 | - | 2037 | 2040 | - | 2023 | 2020 | 3 158 | нет |
| 66. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 10 | 1994 | 435,8 | 266,6 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2022 | 2033 | - | 2043 | - | 2016 | 2040 | - | 2020 | 2024 | 3 227 | нет |
| 67. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 2 | 1994 | 445,9 | 258,9 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2022 | 2033 | - | 2043 | - | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2024 | 3 302 | нет |
| 68. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 3 | 1994 | 433,1 | 259,5 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2022 | 2033 | - | 2043 | - | 2015 | 2040 | - | 2036 | 2024 | 3 207 | нет |
| 69. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 4 | 1994 | 444,7 | 266,2 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2022 | 2033 | - | 2043 | - | 2030 | 2040 | - | 2025 | 2024 | 3 293 | нет |
| 70. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 5 | 1994 | 527,6 | 439,7 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2022 | 2033 | - | 2043 | - | 2022 | 2040 | - | 2025 | 2024 | 3 256 | нет |
| 71. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 6 | 1994 | 443,0 | 266,0 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2022 | 2033 | - | 2043 | - | 2020 | 2040 | - | 2025 | 2024 | 3 280 | нет |
| 72. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 7 | 1994 | 440,9 | 267,4 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2022 | 2033 | - | 2043 | - | 2025 | 2040 | - | 2020 | 2024 | 3 265 | нет |
| 73. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 8 | 1994 | 442,3 | 265,5 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2020 | 2033 | - | 2043 | - | 2021 | 2026 | - | 2027 | 2024 | 3 275 | нет |
| 74. | пос. Светлый, ул. Степная, д. 9 | 1994 | 440,6 | 265,7 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2036 | 2033 | - | 2043 | - | 2016 | 2026 | - | 2023 | 2024 | 3 263 | нет |
| 75. | с. Беловка, ул. Восточная, д. 26 | 1976 | 619,8 | 562,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | - | 4 590 | нет |
| 76. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1 | 1975 | 784,6 | 735,9 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2028 | 2034 | 2037 | 2030 | - | - | 2017 | 2024 | - | - | 2035 | 5 835 | нет |

| 130 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 2 | 1972 | 777,8 | 730,0 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2028 | 2034 | 2037 | 2030 | - | - | 2019 | 2030 | - | - | 2035 | 5 852 | нет |
| 78. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 3 | 1981 | 912,6 | 844,8 | 2 | 2 | 2041 | 2025 | - | - | 2041 | 2028 | 2031 | 2037 | 2030 | - | - | 2020 | 2025 | - | 2027 | 2041 | 6 770 | нет |
| 79. | с. Сакмара, ул. Набережная, д. 4 | 1975 | 797,8 | 749,1 | 2 | 2 | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 2028 | 2039 | 2037 | 2030 | - | - | 2019 | 2030 | - | 2023 | 2038 | 5 783 | нет |
| 80. | с. Сакмара, ул. Правдина, д. 1а | 1991 | 580,6 | 538,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2031 | 2028 | 2038 | 2037 | 2030 | - | - | 2025 | 2032 | - | - | 2038 | 4 299 | нет |
| 81. | с. Сакмара, ул. Пугачева, д. 38а | 1992 | 623,1 | 574,6 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2043 | 2028 | 2038 | 2037 | 2030 | - | - | 2025 | 2032 | - | - | 2040 | 5 929 | нет |
| 82. | с. Сакмара, ул. Рабочая, д. 20 | 2013 | 865,4 | 752,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2028 | 2030 | 2038 | 2030 | - | - | 2035 | 2030 | - | - | 2035 | 4 015 | нет |
| 83. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 80 | 1964 | 841,7 | 792,5 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2034 | 2028 | 2039 | 2037 | 2030 | - | - | 2018 | 2022 | - | - | 2035 | 6 188 | нет |
| 84. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 82 | 1965 | 417,3 | 393,1 | 2 | 1 | 2036 | - | - | - | 2035 | 2028 | 2040 | 2037 | 2030 | - | - | 2037 | 2022 | - | - | 2035 | 3 055 | нет |
| 85. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 83 | 1969 | 760,3 | 705,2 | 2 | 2 | 2036 | 2025 | - | - | 2036 | 2028 | 2036 | 2037 | 2030 | - | - | 2018 | 2022 | - | - | 2035 | 5 630 | нет |
| 86. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 84 | 1964 | 829,7 | 776,1 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | 2035 | 2028 | 2040 | 2037 | 2030 | - | - | 2020 | 2022 | - | - | 2035 | 6 125 | нет |
| 87. | с. Сакмара, ул. Советская, д. 86 | 1961 | 418,4 | 386,2 | 2 | 1 | 2041 | - | - | - | 2031 | 2028 | 2036 | 2037 | - | - | - | 2018 | 2022 | - | - | 2035 | 3 121 | нет |
| 88. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 2 | 1986 | 1 205,7 | 1 128,3 | 2 | 4 | 2041 | 2025 | - | - | 2031 | 2028 | 2036 | 2037 | 2030 | - | - | 2025 | 2021 | - | 2027 | 2036 | 9 062 | нет |
| 89. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 4 | 1981 | 1 180,3 | 1 105,9 | 2 | 4 | 2041 | 2025 | - | - | 2041 | 2028 | 2031 | 2037 | 2030 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2041 | 2041 | 8 975 | нет |
| 90. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 6 | 1981 | 377,9 | 336,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2028 | 2031 | 2037 | 2030 | - | - | 2022 | 2030 | - | - | 2041 | 2 711 | нет |
| 91. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8 | 1976 | 1 184,9 | 1 102,0 | 2 | 4 | 2041 | 2025 | - | - | 2036 | 2028 | 2031 | 2037 | 2030 | - | - | 2026 | 2030 | - | 2021 | 2036 | 9 012 | нет |
| 92. | с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а | 1987 | 588,1 | 546,3 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2031 | 2028 | 2037 | 2037 | 2030 | - | - | 2017 | 2032 | - | - | 2030 | 4 410 | нет |
| 93. | с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5 | 1971 | 748,9 | 695,4 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2028 | 2031 | 2037 | 2030 | - | - | 2020 | 2026 | - | - | 2031 | 5 546 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Сакмарский район | X | 125 120,6 | 91 744,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 526 162 | X |
| _______________________ |

| 131 |
| --- |
|  | Приложение № 26 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Саракташский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Саракташ, пер. Железнодорожный, д. 34 | 1969 | 388,0 | 316,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 2 873 | нет |
| 2. | пос. Саракташ, пер. Заводской, д. 2а | 2012 | 455,9 | 400,7 | 3 | 1 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 2 115 | нет |
| 3. | пос. Саракташ, пер. Заводской, д. 35 | 2011 | 3 948,7 | 2 153,0 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 18 321 | нет |
| 4. | пос. Саракташ, пер. Заводской, д. 38 | 1962 | 330,5 | 273,7 | 2 | 1 | 2043 | 2022 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2037 | 2042 | - | 2033 | - | - | 2022 | 2022 | 2 447 | нет |
| 5. | пос. Саракташ, пер. Заводской, д. 40 | 1968 | 432,2 | 383,2 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2033 | - | - | 2028 | 2028 | 3 200 | нет |
| 6. | пос. Саракташ, пер. Заводской, д. 6 | 1954 | 478,1 | 393,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 540 | нет |
| 7. | пос. Саракташ, пер. Коммунаров, д. 11 | 1976 | 774,4 | 721,6 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 734 | нет |

| 132 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Саракташ, пер. Коммунаров, д. 9 | 1977 | 787,6 | 730,0 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2021 | 2027 | 2027 | 2036 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 5 832 | нет |
| 9. | пос. Саракташ, пер. Рыбный, д. 36 | 1972 | 454,9 | 390,4 | 2 | 1 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 3 369 | нет |
| 10. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3 | 1988 | 2 874,2 | 1 914,6 | 3 | 3 | 2018 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2038 | 2028 | - | 2032 | - | - | - | - | 13 335 | нет |
| 11. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 4 | 1971 | 433,1 | 359,8 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 3 207 | нет |
| 12. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 5 | 1989 | 3 032,0 | 1 907,1 | 3 | 3 | 2019 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2039 | 2029 | - | 2032 | - | - | - | - | 14 068 | нет |
| 13. | пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 7 | 1992 | 610,6 | 578,7 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2019 | - | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 4 522 | нет |
| 14. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 131 | 1965 | 715,5 | 609,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 298 | нет |
| 15. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 133 | 1965 | 1 070,0 | 617,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 923 | нет |
| 16. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 133б | 2010 | 1 801,3 | 1 087,4 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 8 357 | нет |
| 17. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 137 | 2012 | 1 193,0 | 1 084,5 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 535 | нет |
| 18. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 14 | 1956 | 419,2 | 410,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 104 | нет |
| 19. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 16 | 1956 | 419,2 | 400,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 104 | нет |
| 20. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 16а | 1976 | 838,0 | 776,6 | 2 | 3 | 2038 | 2036 | - | - | 2038 | 2036 | - | 2033 | 2026 | - | - | 2028 | - | - | 2036 | 2036 | 6 205 | нет |
| 21. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 20 | 1956 | 431,5 | 289,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 3 195 | нет |
| 22. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 30а | 1983 | 832,4 | 768,0 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 6 164 | нет |
| 23. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 32а | 1985 | 850,5 | 784,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 298 | нет |
| 24. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 34а | 1985 | 877,6 | 783,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 499 | нет |
| 25. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 36 | 1929 | 698,5 | 637,4 | 2 | 1 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | - | 5 172 | нет |
| 26. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 42 | 1994 | 1 057,7 | 946,7 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | 2019 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 832 | нет |
| 27. | пос. Саракташ, ул. Вокзальная/ул. Чкалова, д. 139/1 | 1966 | 864,0 | 605,7 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2026 | 2042 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 6 398 | нет |
| 28. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 10 | 1986 | 1 076,5 | 939,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 7 972 | нет |
| 29. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12 | 1988 | 1 000,7 | 959,0 | 2 | 3 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2017 | 2038 | - | - | - | 7 410 | нет |
| 30. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 14 | 1977 | 2 458,8 | 2 290,8 | 3 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2021 | 2027 | 2027 | 2031 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 11 408 | нет |

| 133 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 16 | 1983 | 2 414,3 | 2 280,7 | 3 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 11 202 | нет |
| 32. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 2 | 1975 | 980,5 | 962,6 | 2 | 3 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 7 261 | нет |
| 33. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 4 | 1980 | 1 052,6 | 966,0 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 795 | нет |
| 34. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 6 | 1983 | 1 052,6 | 965,2 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 795 | нет |
| 35. | пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 8 | 1983 | 1 025,0 | 967,3 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 590 | нет |
| 36. | пос. Саракташ, ул. Депутатская, д. 51 | 2013 | 696,9 | 408,3 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 161 | нет |
| 37. | пос. Саракташ, ул. Депутатская/ ул. Комсомольская, д. 55/90 | 2013 | 423,0 | 408,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 3 132 | нет |
| 38. | пос. Саракташ, ул. Заводская, д. 67 | 1973 | 365,5 | 363,0 | 2 | 1 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 2 707 | нет |
| 39. | пос. Саракташ, ул. Заводская, д. 69 | 1969 | 828,2 | 726,3 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 133 | нет |
| 40. | пос. Саракташ, ул. Заводская, д. 69а | 1969 | 827,8 | 723,1 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 130 | нет |
| 41. | пос. Саракташ, ул. Заводская, д. 69б | 1979 | 1 240,2 | 1 102,8 | 2 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2036 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 184 | нет |
| 42. | пос. Саракташ, ул. Заводская, д. 71 | 1969 | 1 026,7 | 858,1 | 2 | 3 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 7 603 | нет |
| 43. | пос. Саракташ, ул. Заводская, д. 71а | 1986 | 1 342,8 | 1 082,8 | 2 | 3 | - | 2042 | - | - | - | 2042 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2032 | - | - | - | - | 9 944 | нет |
| 44. | пос. Саракташ, ул. Заводская, д. 84а | 1985 | 999,5 | 586,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2025 | - | 2029 | - | - | - | - | 7 401 | нет |
| 45. | пос. Саракташ, ул. Калинина, д. 20 | 1970 | 734,0 | 605,2 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 435 | нет |
| 46. | пос. Саракташ, ул. Калинина, д. 21 | 1972 | 745,1 | 633,8 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 518 | нет |
| 47. | пос. Саракташ, ул. Калинина, д. 22 | 1970 | 733,5 | 629,8 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 432 | нет |
| 48. | пос. Саракташ, ул. Калинина, д. 23 | 1982 | 994,1 | 811,5 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 7 361 | нет |
| 49. | пос. Саракташ, ул. Колхозная, д. 6а | 1992 | 383,3 | 351,0 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2028 | - | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 2 838 | нет |
| 50. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155а | 2005 | 2 629,4 | 1 701,8 | 3 | 3 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 12 200 | нет |
| 51. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 166а | 2009 | 1 727,2 | 933,5 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 8 014 | нет |

| 134 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 170а | 2005 | 1 364,0 | 1 027,8 | 2 | 3 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 10 101 | нет |
| 53. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 15 | 1965 | 428,6 | 382,8 | 2 | 2 | 2039 | 2025 | - | - | 2025 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 3 174 | нет |
| 54. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155 | 1992 | 1 202,1 | 911,5 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2022 | - | 2032 | - | 2018 | 2042 | - | - | - | 8 902 | нет |
| 55. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 156 | 1990 | 1 748,9 | 1 516,4 | 2 | 4 | 2020 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2040 | 2030 | - | 2032 | - | - | - | - | 12 951 | нет |
| 56. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 158 | 1987 | 2 491,5 | 2 242,2 | 2 | 6 | 2019 | 2019 | - | - | 2031 | 2031 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 18 450 | нет |
| 57. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 168 | 2002 | 1 860,9 | 1 763,7 | 3 | 3 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 8 634 | нет |
| 58. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 17 | 1961 | 279,0 | 255,7 | 2 | 1 | 2039 | 2021 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 2 066 | нет |
| 59. | пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 170 | 2004 | 1 377,1 | 1 290,5 | 2 | 3 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 10 198 | нет |
| 60. | пос. Саракташ, ул. Красноармейская, д. 100 | 1991 | 850,4 | 478,0 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 6 297 | нет |
| 61. | пос. Саракташ, ул. Красноармейская, д. 94 | 1976 | 904,7 | 613,2 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 6 699 | нет |
| 62. | пос. Саракташ, ул. Ленина, д. 27 | 1978 | 634,2 | 536,9 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 696 | нет |
| 63. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 1 | 1986 | 2 356,0 | 2 306,6 | 3 | 4 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2026 | 2033 | 2036 | 2026 | - | 2028 | - | - | - | - | 10 931 | нет |
| 64. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 10 | 1976 | 318,4 | 297,7 | 2 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 2 358 | нет |
| 65. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 11 | 1960 | 285,9 | 272,1 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | 2 117 | нет |
| 66. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 12 | 1962 | 608,7 | 544,8 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 507 | нет |
| 67. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 12а | 1982 | 833,1 | 792,9 | 3 | 1 | 2038 | 2042 | - | - | 2038 | 2042 | - | 2033 | 2032 | 2022 | - | 2028 | - | - | 2042 | 2042 | 3 865 | нет |
| 68. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 13 | 1961 | 446,1 | 389,8 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 3 303 | нет |
| 69. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 14 | 1962 | 669,6 | 550,9 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 958 | нет |
| 70. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 15 | 1957 | 456,9 | 395,7 | 2 | 1 | 2019 | 2019 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2037 | - | 2030 | - | - | - | 2027 | 3 383 | нет |
| 71. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 16 | 1957 | 464,0 | 387,3 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2037 | - | 2030 | - | - | - | 2019 | 3 436 | нет |
| 72. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 18 | 1957 | 421,0 | 386,7 | 2 | 1 | 2019 | 2019 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2037 | - | 2030 | - | - | - | 2020 | 3 118 | нет |
| 73. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183 | 1989 | 2 308,3 | 2 116,6 | 2 | 6 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 17 093 | нет |

| 135 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 74. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183а | 1989 | 1 360,6 | 1 073,5 | 2 | 4 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 10 075 | нет |
| 75. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 185 | 1981 | 1 234,3 | 1 109,4 | 2 | 4 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 9 140 | нет |
| 76. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 187 | 1985 | 1 371,7 | 1 120,4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 10 158 | нет |
| 77. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 189 | 1985 | 1 236,9 | 1 104,9 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 9 159 | нет |
| 78. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 199 | 2008 | 2 124,7 | 2 107,2 | 3 | 4 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 9 858 | нет |
| 79. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 2 | 1975 | 992,6 | 876,9 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 7 350 | нет |
| 80. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 201 | 2007 | 1 903,9 | 1 030,0 | 3 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 8 833 | нет |
| 81. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 203 | 2006 | 2 000,7 | 1 105,1 | 3 | 4 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 9 283 | нет |
| 82. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 21 | 1981 | 945,3 | 843,7 | 3 | 1 | 2038 | 2041 | - | - | 2038 | 2041 | 2021 | 2033 | 2031 | 2021 | - | 2028 | - | - | 2041 | 2041 | 4 386 | нет |
| 83. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 23 | 1993 | 2 718,8 | 2 367,2 | 3 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2028 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 12 614 | нет |
| 84. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 25 | 2012 | 5 438,6 | 2 806,3 | 3 | 4 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 25 233 | нет |
| 85. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 3 | 1961 | 339,1 | 294,3 | 2 | 2 | 2039 | 2021 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 2 511 | нет |
| 86. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 4 | 1972 | 771,0 | 711,0 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 709 | нет |
| 87. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 5 | 1978 | 1 350,9 | 1 096,5 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2028 | 2028 | - | 2028 | - | - | 2038 | 2038 | 10 004 | нет |
| 88. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 6 | 1969 | 834,8 | 715,7 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 182 | нет |
| 89. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 7 | 1961 | 299,6 | 287,2 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 2 219 | нет |
| 90. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 79 | 1960 | 300,4 | 264,3 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | 2 224 | нет |
| 91. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 8 | 1969 | 842,4 | 715,7 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 238 | нет |
| 92. | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 9 | 1960 | 294,2 | 271,1 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2040 | - | 2029 | - | - | 2020 | 2020 | 2 179 | нет |
| 93. | пос. Саракташ, ул. Октябрьская, д. 31 | 1993 | 647,7 | 547,9 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 4 796 | нет |
| 94. | пос. Саракташ, ул. Промышленная, д. 3 | 1970 | 470,0 | 381,1 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 3 480 | нет |
| 95. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а | 1988 | 554,6 | 521,0 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2041 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 4 107 | нет |
| 96. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 138 | 1975 | 784,3 | 714,1 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 808 | нет |

| 136 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 97. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 140 | 1980 | 1 240,3 | 1 114,8 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 185 | нет |
| 98. | пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 6 | 1966 | 281,3 | 260,1 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2 083 | нет |
| 99. | пос. Саракташ, ул. Советская, д. 20 | 2010 | 1 996,1 | 1 689,4 | 3 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 9 261 | нет |
| 100. | пос. Саракташ, ул. Советская, д. 23 | 1970 | 835,9 | 782,9 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 6 190 | нет |
| 101. | пос. Саракташ, ул. Советская, д. 25 | 1971 | 430,3 | 366,7 | 2 | 1 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 3 186 | нет |
| 102. | пос. Саракташ, ул. Совхозная, д. 11 | 1988 | 429,3 | 377,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 3 179 | нет |
| 103. | пос. Саракташ, ул. Совхозная, д. 13 | 1988 | 450,1 | 383,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 3 333 | нет |
| 104. | пос. Саракташ, ул. Суворова, д. 31а | 1997 | 1 099,0 | 1 000,3 | 2 | 3 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2015 | - | - | - | - | 8 138 | нет |
| 105. | пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 10 | 1974 | 783,0 | 723,3 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 798 | нет |
| 106. | пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 12 | 1976 | 1 054,2 | 962,7 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 806 | нет |
| 107. | пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 14 | 1978 | 1 044,5 | 945,2 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2022 | 2028 | 2028 | 2022 | - | 2022 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 735 | нет |
| 108. | пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 16 | 1981 | 1 209,0 | 810,3 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 953 | нет |
| 109. | пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 18 | 1988 | 1 054,2 | 909,0 | 2 | 3 | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 7 806 | нет |
| 110. | пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 4 | 1995 | 2 934,4 | 1 683,2 | 2 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 21 729 | нет |
| 111. | пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 8 | 1972 | 769,9 | 711,3 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 701 | нет |
| 112. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60 | 1985 | 934,1 | 849,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 6 917 | нет |
| 113. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 64 | 1982 | 952,8 | 871,6 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2032 | 2022 | - | 2032 | - | - | 2042 | 2042 | 7 056 | нет |
| 114. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66 | 1981 | 973,9 | 877,7 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2031 | 2021 | - | 2032 | - | - | 2041 | 2041 | 7 212 | нет |
| 115. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а | 1980 | 937,6 | 843,9 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2030 | 2020 | - | 2016 | 2016 | - | 2040 | 2040 | 6 943 | нет |
| 116. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 68 | 1993 | 1 062,8 | 913,5 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 870 | нет |
| 117. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 70 | 1989 | 697,0 | 538,7 | 2 | 2 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 5 161 | нет |
| 118. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 85 | 1988 | 1 054,4 | 914,7 | 2 | 3 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 7 808 | нет |
| 119. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 87 | 1988 | 1 114,6 | 901,5 | 2 | 3 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 8 254 | нет |

| 137 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 120. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89 | 1978 | 987,2 | 935,7 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 310 | нет |
| 121. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89а | 1982 | 1 306,4 | 1 154,8 | 2 | 4 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2032 | - | - | 2042 | 2042 | 9 674 | нет |
| 122. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 91 | 1979 | 1 242,2 | 1 172,9 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2036 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 199 | нет |
| 123. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 91а | 1988 | 532,3 | 488,4 | 2 | 2 | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 3 942 | нет |
| 124. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 91б | 1990 | 1 607,4 | 811,2 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 11 903 | нет |
| 125. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 93 | 1985 | 1 005,4 | 840,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 7 445 | нет |
| 126. | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95 | 1987 | 1 285,7 | 1 121,2 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2019 | 2019 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2018 | 2037 | - | - | - | 9 521 | нет |
| 127. | пос. Саракташ, ул. Чкалова, д. 3 | 1968 | 796,5 | 708,5 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 5 898 | нет |
| 128. | пос. Саракташ, ул. Чкалова, д. 50а | 2001 | 969,2 | 860,0 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 7 177 | нет |
| 129. | пос. Саракташ, ул. Элеваторная, д. 32 | 1935 | 342,2 | 230,0 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 2 534 | нет |
| 130. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 1 | 1969 | 682,7 | 610,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2029 | - | - | 2029 | 4 522 | нет |
| 131. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 2 | 1964 | 600,2 | 417,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 445 | нет |
| 132. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 3 | 1963 | 615,6 | 432,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 559 | нет |
| 133. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4 | 1965 | 622,9 | 453,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | - | - | 2025 | 4 613 | нет |
| 134. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 5 | 1968 | 761,1 | 689,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2023 | - | - | 2028 | 5 103 | нет |
| 135. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 6 | 1967 | 728,7 | 484,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 5 396 | нет |
| 136. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7 | 1968 | 794,9 | 722,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2022 | - | - | 2028 | 4 522 | нет |
| 137. | с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8 | 1980 | 535,2 | 308,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2020 | - | - | - | - | 2020 | 2030 | - | - | 2040 | 3 963 | нет |
| 138. | с. Новочеркасск, ул. Кольцевая, д. 2 | 1982 | 665,0 | 556,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 4 924 | нет |
| 139. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 10 | 1964 | 817,0 | 543,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 6 050 | нет |
| 140. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 11 | 1974 | 817,0 | 699,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 6 050 | нет |
| 141. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 12 | 1962 | 683,0 | 640,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 5 058 | нет |
| 142. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5 | 1968 | 817,0 | 607,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | 2020 | - | - | 2028 | 6 050 | нет |

| 138 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 143. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 6 | 1963 | 817,0 | 595,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 6 050 | нет |
| 144. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7 | 1967 | 817,0 | 683,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2021 | - | - | 2027 | 6 050 | нет |
| 145. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 8 | 1962 | 817,0 | 623,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 6 050 | нет |
| 146. | с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 9 | 1965 | 817,0 | 711,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 6 050 | нет |
| 147. | с. Черный Отрог, ул. Больничная, д. 4 | 1962 | 756,0 | 525,6 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2032 | - | - | 2022 | 2022 | 5 598 | нет |
| 148. | с. Черный Отрог, ул. Пионерская, д. 5 | 1983 | 804,0 | 592,5 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2032 | - | - | 2043 | 2043 | 5 954 | нет |
| 149. | с. Черный Отрог, ул. Пионерская, д. 7 | 1970 | 724,8 | 528,1 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | 2030 | 2030 | 5 367 | нет |
| 150. | с. Черный Отрог, ул. Пионерская, д. 9 | 1981 | 604,9 | 542,1 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2021 | - | 2029 | - | - | 2041 | 2041 | 4 479 | нет |
| 151. | ст. Кондуровка, ул. Вокзальная, д. 1 | 1939 | 860,6 | 495,0 | 2 | 3 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2022 | 2039 | - | - | - | 6 373 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский район | X | 154 525,1 | 124 320,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 018 189 | X |
| _______________________ |

| 139 |
| --- |
|  | Приложение № 27 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Светлинский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Светлый, пер. Мира, д. 13 | 1961 | 346,6 | 320,8 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2023 | 2039 | 2039 | 2023 | - | 2023 | 2039 | - | - | - | 2 567 | нет |
| 2. | пос. Светлый, пер. Мира, д. 14 | 1967 | 368,0 | 344,6 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 725 | нет |
| 3. | пос. Светлый, пер. Мира, д. 15 | 1967 | 367,3 | 343,9 | 2 | 1 | 2027 | 2041 | - | 2027 | 2027 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2027 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 2 720 | нет |
| 4. | пос. Светлый, пер. Промышленный, д. 3 | 1961 | 370,7 | 347,3 | 2 | 1 | 2027 | 2041 | - | 2027 | 2027 | 2041 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2027 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 2 745 | нет |
| 5. | пос. Светлый, пер. Промышленный, д. 4 | 1961 | 372,0 | 348,6 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 755 | нет |
| 6. | пос. Светлый, ул. 8 Квартал, д. 32 | 1964 | 675,7 | 638,4 | 2 | 2 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 004 | нет |
| 7. | пос. Светлый, ул. 8 Квартал, д. 33 | 1967 | 773,7 | 735,5 | 2 | 2 | 2024 | 2041 | - | 2024 | 2024 | 2041 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 729 | нет |

| 140 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Светлый, ул. 8 Квартал, д. 34 | 1966 | 768,0 | 737,3 | 2 | 2 | 2027 | 2041 | - | 2027 | 2027 | 2041 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2027 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 5 687 | нет |
| 9. | пос. Светлый, ул. 8 Квартал, д. 35 | 1975 | 749,4 | 711,2 | 2 | 2 | 2026 | 2041 | - | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 5 549 | нет |
| 10. | пос. Светлый, ул. 8 Квартал, д. 36 | 1975 | 773,5 | 735,3 | 2 | 2 | 2035 | 2041 | - | 2035 | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 728 | нет |
| 11. | пос. Светлый, ул. 8 Квартал, д. 38 | 1987 | 886,2 | 801,0 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | 2035 | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 562 | нет |
| 12. | пос. Светлый, ул. 8 Квартал, д. 39 | 1967 | 688,3 | 651,0 | 2 | 2 | 2024 | 2041 | - | 2024 | 2024 | 2041 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2030 | 2037 | - | - | - | 5 097 | нет |
| 13. | пос. Светлый, ул. 9 Квартал, д. 1 | 1981 | 376,3 | 352,9 | 2 | 1 | 2027 | 2041 | - | 2027 | 2027 | 2041 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 2 787 | нет |
| 14. | пос. Светлый, ул. 9 Квартал, д. 52 | 1990 | 1 026,5 | 973,7 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 7 601 | нет |
| 15. | пос. Светлый, ул. 9 Квартал, д. 56 | 1991 | 1 073,4 | 985,0 | 2 | 3 | 2020 | 2041 | - | 2020 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 949 | нет |
| 16. | пос. Светлый, ул. 9 Квартал, д. 57 | 1987 | 1 057,7 | 969,3 | 2 | 3 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 832 | нет |
| 17. | пос. Светлый, ул. 9 Квартал, д. 58 | 1993 | 1 106,6 | 1 018,2 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | 2028 | 2040 | 2040 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 8 194 | нет |
| 18. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 1980 | 1 552,5 | 857,0 | 2 | 3 | 2023 | 2041 | - | 2023 | 2023 | 2041 | 2033 | 2021 | 2038 | 2033 | - | 2016 | 2043 | - | - | - | 6 941 | нет |
| 19. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 10 | 1987 | 635,4 | 582,6 | 2 | 2 | 2038 | 2039 | - | 2040 | 2040 | 2039 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 705 | нет |
| 20. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 11 | 1991 | 905,2 | 852,4 | 2 | 3 | 2038 | - | - | 2028 | 2038 | 2039 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2028 | 2037 | - | - | - | 6 703 | нет |
| 21. | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 2 | 1984 | 648,9 | 596,1 | 2 | 2 | 2038 | - | - | 2021 | 2021 | 2039 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 4 805 | нет |
| 22. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 13 | 1986 | 4 595,8 | 4 152,4 | 5 | 6 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2039 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2019 | 2034 | - | - | - | 13 240 | нет |
| 23. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 15 | 1972 | 3 726,9 | 2 599,6 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 13 240 | нет |
| 24. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 17 | 1975 | 3 660,8 | 3 385,1 | 5 | 4 | 2040 | 2039 | - | - | - | 2040 | 2026 | 2036 | 2037 | 2026 | - | 2019 | 2036 | - | - | - | 10 546 | нет |
| 25. | пос. Светлый, ул. Мира, д. 2 | 1976 | 6 315,1 | 5 663,6 | 5 | 8 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2037 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2035 | - | 18 193 | нет |
| 26. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 3 | 1976 | 7 888,6 | 6 021,8 | 5 | 8 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 22 726 | нет |
| 27. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 5 | 1978 | 4 358,9 | 3 394,4 | 5 | 4 | 2036 | 2039 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 557 | нет |
| 28. | пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7 | 1976 | 4 216,1 | 3 214,8 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | 2020 | 2028 | 2036 | 2025 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 12 146 | нет |
| 29. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 11 | 1962 | 330,4 | 314,6 | 2 | 1 | 2036 | 2039 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 2 447 | нет |
| 30. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 13 | 1962 | 331,4 | 315,6 | 2 | 1 | 2022 | 2041 | - | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 454 | нет |

| 141 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 15 | 1962 | 331,7 | 315,9 | 2 | 1 | 2022 | 2041 | - | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 456 | нет |
| 32. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 17 | 1962 | 327,5 | 311,7 | 2 | 1 | 2022 | 2041 | - | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 425 | нет |
| 33. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 36 | 1962 | 363,9 | 340,3 | 2 | 1 | 2022 | 2041 | - | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 695 | нет |
| 34. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 38 | 1961 | 358,3 | 334,7 | 2 | 1 | 2022 | 2041 | - | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 653 | нет |
| 35. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 40 | 1961 | 364,5 | 340,9 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 699 | нет |
| 36. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 50 | 1972 | 4 368,3 | 3 345,6 | 5 | 4 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 12 584 | нет |
| 37. | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52 | 1970 | 3 370,5 | 3 245,3 | 5 | 3 | 2040 | 2039 | - | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 710 | нет |
| 38. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 1 | 1964 | 2 767,6 | 2 047,2 | 4 | 3 | 2042 | 2041 | - | 2030 | 2030 | 2041 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 830 | нет |
| 39. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 10 | 1972 | 1 914,0 | 1 759,9 | 5 | 2 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2040 | 2040 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 514 | нет |
| 40. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 11 | 1968 | 3 370,8 | 3 123,3 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2032 | 2032 | 2040 | - | 2022 | 2037 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 711 | нет |
| 41. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 12 | 1967 | 1 713,6 | 1 277,8 | 4 | 2 | 2040 | 2040 | - | 2028 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 5 235 | нет |
| 42. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 13 | 1967 | 4 194,2 | 3 286,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2027 | 2023 | 2040 | - | 2023 | 2037 | - | - | 2027 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 12 083 | нет |
| 43. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 13а | 1972 | 4 243,7 | 3 330,3 | 5 | 4 | 2027 | 2040 | - | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2027 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 12 225 | нет |
| 44. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 14 | 1963 | 2 272,6 | 2 121,4 | 4 | 3 | 2032 | 2040 | - | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 072 | нет |
| 45. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 15 | 1967 | 3 467,1 | 3 174,5 | 5 | 3 | 2040 | 2040 | - | 2023 | 2023 | 2040 | 2043 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2032 | - | - | 2023 | 2023 | 9 988 | нет |
| 46. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 16 | 1965 | 3 406,5 | 3 195,7 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | - | 2027 | 2038 | 2027 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2027 | 2027 | 9 814 | нет |
| 47. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 17 | 1967 | 3 382,9 | 3 176,5 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | - | 2025 | 2038 | 2025 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 9 746 | нет |
| 48. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 18 | 1966 | 2 784,8 | 2 544,0 | 4 | 4 | 2038 | 2039 | - | 2027 | 2038 | 2027 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2027 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 9 891 | нет |
| 49. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 19 | 1968 | 4 397,5 | 3 212,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2037 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 12 668 | нет |
| 50. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 2 | 1963 | 1 970,4 | 1 822,8 | 4 | 3 | 2028 | 2040 | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 6 076 | нет |
| 51. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 20 | 1967 | 4 099,6 | 3 215,0 | 5 | 4 | 2017 | 2040 | - | 2023 | 2017 | 2040 | 2043 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2019 | - | - | 2023 | 2023 | 9 844 | нет |
| 52. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 21 | 1967 | 4 025,2 | 3 206,5 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | - | 2027 | 2016 | 2039 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2016 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 11 596 | нет |
| 53. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 1969 | 3 796,9 | 2 818,9 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | - | 2027 | 2038 | 2027 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2016 | 2018 | - | 2027 | 2027 | 10 938 | нет |

| 142 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 25 | 1967 | 3 401,3 | 2 567,4 | 5 | 4 | 2029 | 2040 | - | 2029 | 2016 | 2029 | - | 2023 | 2036 | - | - | 2016 | - | - | 2029 | 2029 | 9 799 | нет |
| 55. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 27 | 1972 | 3 496,5 | 3 310,8 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | - | 2027 | 2038 | 2027 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2016 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 10 073 | нет |
| 56. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 29 | 2012 | 1 591,3 | 1 070,1 | 3 | 2 | 2032 | 2040 | - | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 7 383 | нет |
| 57. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 29а | 2012 | 1 591,3 | 1 083,5 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 7 383 | нет |
| 58. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 3 | 1963 | 3 827,3 | 2 794,0 | 4 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 13 594 | нет |
| 59. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 31 | 2010 | 3 182,2 | 2 136,0 | 3 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2023 | 2040 | 2040 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 14 764 | нет |
| 60. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 33 | 2011 | 3 199,2 | 2 140,2 | 3 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 14 843 | нет |
| 61. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 4 | 1963 | 2 700,3 | 2 504,7 | 4 | 4 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 9 591 | нет |
| 62. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 5 | 1964 | 3 736,5 | 2 892,2 | 4 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2023 | 2023 | 2039 | - | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 13 271 | нет |
| 63. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 6 | 1963 | 2 704,1 | 2 512,3 | 4 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 604 | нет |
| 64. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 7 | 1964 | 2 839,6 | 2 139,5 | 4 | 3 | 2040 | 2040 | - | 2023 | 2023 | 2039 | 2043 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 10 086 | нет |
| 65. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 8 | 1963 | 2 284,8 | 2 032,6 | 4 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 8 115 | нет |
| 66. | пос. Светлый, ул. Советская, д. 9 | 1964 | 3 764,1 | 2 804,3 | 4 | 4 | 2040 | 2040 | 2041 | 2023 | 2023 | 2040 | 2043 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 13 369 | нет |
| 67. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 1 | 1961 | 362,1 | 336,3 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2024 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2 681 | нет |
| 68. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 12 | 1960 | 347,6 | 321,8 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 574 | нет |
| 69. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 13 | 1961 | 347,8 | 322,8 | 2 | 1 | 2038 | 2039 | - | 2020 | 2038 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | 2 575 | нет |
| 70. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 14 | 1961 | 350,8 | 325,0 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 2 598 | нет |
| 71. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 369,5 | 343,7 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 736 | нет |
| 72. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 16 | 1961 | 365,5 | 339,7 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 707 | нет |
| 73. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 346,3 | 320,5 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 564 | нет |
| 74. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 17а | 1977 | 385,6 | 359,8 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 855 | нет |
| 75. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 2 | 1961 | 366,3 | 340,5 | 2 | 1 | 2038 | 2041 | - | 2037 | 2038 | 2041 | 2023 | 2027 | 2027 | - | - | 2028 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 2 712 | нет |
| 76. | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 3 | 1961 | 370,1 | 344,3 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 741 | нет |

| 143 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 10 | 1961 | 344,6 | 318,8 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 552 | нет |
| 78. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 12 | 1961 | 349,7 | 323,9 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 2 590 | нет |
| 79. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 14 | 1961 | 347,8 | 322,0 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 2 575 | нет |
| 80. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 16 | 1961 | 365,7 | 346,2 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 2 708 | нет |
| 81. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 18 | 1961 | 368,6 | 349,2 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 730 | нет |
| 82. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 20 | 1961 | 347,7 | 321,9 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 575 | нет |
| 83. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 22 | 1961 | 347,9 | 322,1 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 576 | нет |
| 84. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 24 | 1961 | 369,9 | 350,2 | 2 | 1 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 739 | нет |
| 85. | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 26 | 1961 | 368,3 | 348,9 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 727 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский район | X | 157 378,3 | 130 856,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 598 777 | X |
| _______________________ |

| 144 |
| --- |
|  | Приложение № 28 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Северный район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1 | 1972 | 728,0 | 674,8 | 2 | 3 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2018 | 2022 | - | - | 2032 | 5 391 | нет |
| 2. | с. Северное, ул. Ленина, д. 1 | 1982 | 583,6 | 545,6 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 322 | нет |
| 3. | с. Северное, ул. Ленина, д. 1а | 1983 | 584,6 | 546,6 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 329 | нет |
| 4. | с. Северное, ул. Ленина, д. 2 | 1982 | 583,6 | 545,6 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 322 | нет |
| 5. | с. Северное, ул. Ленина, д. 35 | 1974 | 368,8 | 350,0 | 2 | 1 | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | 2034 | 2 731 | нет |
| 6. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 1 | 1981 | 626,3 | 588,7 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 638 | нет |
| 7. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а | 1983 | 948,2 | 891,8 | 2 | 3 | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | - | 2043 | 7 021 | нет |

| 145 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 2 | 1981 | 631,2 | 593,6 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 674 | нет |
| 9. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 3а | 1985 | 899,0 | 842,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2016 | 2035 | - | - | - | 6 657 | нет |
| 10. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 4 | 1988 | 864,8 | 808,4 | 2 | 3 | 2025 | - | - | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 6 404 | нет |
| 11. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 6 | 1982 | 902,4 | 864,8 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 6 682 | нет |
| 12. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 7 | 1967 | 381,4 | 362,6 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2027 | 2 824 | нет |
| 13. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 8 | 1982 | 583,2 | 545,6 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 319 | нет |
| 14. | с. Северное, ул. Луначарского, д. 9 | 1982 | 291,1 | 272,3 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 2 156 | нет |
| 15. | с. Северное, ул. Московская, д. 1б | 1990 | 905,0 | 848,6 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 702 | нет |
| 16. | с. Северное, ул. Московская, д. 22 | 1974 | 733,1 | 695,8 | 2 | 2 | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2034 | 5 429 | нет |
| 17. | с. Северное, ул. Московская, д. 24 | 1974 | 345,0 | 326,2 | 2 | 1 | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2034 | 2 555 | нет |
| 18. | с. Северное, ул. Московская, д. 4 | 1981 | 582,3 | 544,7 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 312 | нет |
| 19. | с. Северное, ул. Московская, д. 5 | 1981 | 521,5 | 483,9 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 3 862 | нет |
| 20. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 1 | 1973 | 912,2 | 855,8 | 2 | 3 | - | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2017 | 2023 | - | - | 2033 | 6 755 | нет |
| 21. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 14 | 1968 | 314,8 | 296,0 | 2 | 1 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2035 | 2018 | - | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 2 331 | нет |
| 22. | с. Северное, ул. Первомайская, д. 3 | 1973 | 386,0 | 367,2 | 2 | 1 | - | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2033 | 2 858 | нет |
| 23. | с. Северное, ул. Полевая, д. 2 | 1993 | 590,2 | 551,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2023 | - | 2033 | 2020 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 4 370 | нет |
| 24. | с. Северное, ул. Чапаева, д. 30 | 1982 | 606,4 | 567,4 | 2 | 2 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 490 | нет |
| 25. | с. Северное, ул. Чапаева, д. 53 | 1980 | 885,7 | 828,7 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2039 | 2020 | 2034 | 2034 | 2020 | - | 2029 | - | - | - | 2040 | 6 559 | нет |
| 26. | с. Северное, ул. Чапаева, д. 55 | 1982 | 776,2 | 738,6 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2039 | 2022 | 2034 | 2034 | 2022 | - | 2029 | - | - | - | 2042 | 5 748 | нет |
| 27. | с. Северное, ул. Чапаева, д. 57 | 1980 | 321,1 | 302,3 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2030 | 2020 | - | 2030 | - | - | - | 2040 | 2 378 | нет |
| 28. | с. Северное, ул. Чапаева, д. 59 | 1980 | 396,1 | 377,3 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2030 | 2020 | - | 2030 | - | - | - | 2040 | 2 933 | нет |
| 29. | с. Северное, ул. Чапаева, д. 81 | 1980 | 836,4 | 798,8 | 2 | 3 | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2032 | 2030 | - | - | 2040 | 6 194 | нет |
| 30. | с. Соковка, ул. Рабочая, д. 17 | 1974 | 584,0 | 546,6 | 2 | 3 | - | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2034 | - | 2034 | 2024 | - | - | 2029 | - | - | - | 2034 | 4 325 | нет |

| 146 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого по муниципальному образованию Северный район | X | 18 672,2 | 17 562,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 138 271 | X |
| _______________________ |

| 147 |
| --- |
|  | Приложение № 29 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Соль-Илецк, пер. Рудничный, д. 16 | 1953 | 445,2 | 397,5 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2016 | - | - | - | - | 3 297 | нет |
| 2. | г. Соль-Илецк, ул. 8 Марта, д. 18 | 1955 | 454,6 | 386,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2035 | 2043 | - | - | - | 3 366 | нет |
| 3. | г. Соль-Илецк, ул. 8 Марта, д. 22 | 1956 | 461,1 | 391,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2036 | 2031 | 2038 | 2036 | - | 2036 | 2043 | - | - | - | 3 414 | нет |
| 4. | г. Соль-Илецк, ул. 8 Марта, д. 24 | 1954 | 450,3 | 390,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | 2043 | - | - | - | 3 335 | нет |
| 5. | г. Соль-Илецк, ул. 8 Марта, д. 26 | 1953 | 442,8 | 376,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 3 279 | нет |
| 6. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 1981 | 1 445,3 | 1 290,4 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2021 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | 2041 | 2041 | 10 703 | нет |
| 7. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110а | 1979 | 941,7 | 840,8 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2035 | 2035 | - | 2020 | - | - | 2039 | 2039 | 6 973 | нет |

| 148 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 2 | 1972 | 857,9 | 729,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | 2043 | 2022 | 2038 | 2043 | - | 2022 | - | - | - | - | 6 353 | нет |
| 9. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 4 | 1974 | 834,8 | 709,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2043 | 2024 | 2038 | 2043 | - | 2022 | - | - | - | - | 6 182 | нет |
| 10. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 79а | 1986 | 3 796,3 | 3 389,6 | 5 | 5 | - | 2041 | - | - | - | 2041 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2016 | - | - | 2043 | 2043 | 10 937 | нет |
| 11. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 81 | 1966 | 2 273,7 | 2 030,1 | 4 | 3 | 2026 | 2041 | - | - | 2026 | 2026 | 2041 | 2041 | 2035 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 8 076 | нет |
| 12. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 83 | 1965 | 1 699,3 | 1 517,2 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2043 | 2040 | 2035 | - | - | 2020 | - | - | - | - | 6 036 | нет |
| 13. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 83/1 | 1990 | 2 276,1 | 2 032,2 | 5 | 3 | 2020 | 2041 | - | - | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 557 | нет |
| 14. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 84 | 1982 | 971,3 | 867,2 | 2 | 3 | 2042 | 2041 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | - | - | 2042 | 2042 | 7 193 | нет |
| 15. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 85 | 1959 | 682,3 | 609,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2034 | 2035 | 2039 | - | 2022 | 2029 | - | - | - | 5 052 | нет |
| 16. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 87 | 1958 | 691,7 | 617,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | 2038 | 2023 | 2035 | 2038 | - | 2022 | 2029 | - | - | - | 5 122 | нет |
| 17. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 89 | 1958 | 691,2 | 617,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2022 | 2029 | - | - | - | 5 118 | нет |
| 18. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93 | 1958 | 365,2 | 310,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 2 704 | нет |
| 19. | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 95 | 1970 | 844,8 | 718,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 6 256 | нет |
| 20. | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 105а | 1983 | 940,0 | 839,3 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2031 | - | - | 2043 | 2043 | 6 961 | нет |
| 21. | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 107 | 1966 | 1 111,4 | 992,3 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2035 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 8 230 | нет |
| 22. | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 109 | 1965 | 1 147,3 | 1 024,4 | 2 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 8 496 | нет |
| 23. | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113 | 1994 | 2 945,5 | 2 629,9 | 5 | 4 | 2024 | 2041 | - | - | 2024 | 2041 | 2034 | 2034 | 2035 | 2034 | - | 2020 | - | - | 2043 | 2043 | 8 486 | нет |
| 24. | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 115 | 1998 | 6 009,8 | 5 365,9 | 5 | 6 | 2028 | 2040 | 2028 | 2028 | 2028 | 2040 | 2038 | 2023 | 2035 | 2038 | - | 2028 | - | - | 2043 | 2043 | 17 313 | нет |
| 25. | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 86 | 1964 | 466,3 | 416,3 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 3 453 | нет |
| 26. | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 157а | 1983 | 688,8 | 615,0 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 5 101 | нет |
| 27. | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 159а | 1983 | 623,3 | 556,5 | 2 | 2 | 2043 | 2041 | - | - | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 616 | нет |
| 28. | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 102 | 1972 | 814,1 | 726,9 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2016 | - | - | - | 2032 | 6 028 | нет |
| 29. | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 104 | 1968 | 804,1 | 717,9 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2043 | 2025 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 5 954 | нет |

| 149 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30. | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 106 | 1953 | 388,6 | 347,0 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | - | - | 2 878 | нет |
| 31. | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 110 | 1955 | 794,5 | 709,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 883 | нет |
| 32. | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 163 | 1971 | 797,6 | 712,1 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 5 906 | нет |
| 33. | г. Соль-Илецк, ул. Гонтаренко, д. 10 | 1964 | 700,7 | 625,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 189 | нет |
| 34. | г. Соль-Илецк, ул. Гонтаренко, д. 19 | 1990 | 811,5 | 689,8 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 009 | нет |
| 35. | г. Соль-Илецк, ул. Городок Рудника, д. 12 | 1950 | 449,8 | 382,3 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 331 | нет |
| 36. | г. Соль-Илецк, ул. Городок Рудника, д. 22 | 1988 | 646,2 | 577,0 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 785 | нет |
| 37. | г. Соль-Илецк, ул. Городок Рудника, д. 26 | 2009 | 618,0 | 551,8 | 3 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 2 867 | нет |
| 38. | г. Соль-Илецк, ул. Городок Рудника, д. 26/1 | 2009 | 618,0 | 551,8 | 3 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 2 867 | нет |
| 39. | г. Соль-Илецк, ул. Городок Рудника, д. 27а | 1996 | 636,5 | 568,3 | 3 | 1 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2035 | 2036 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 953 | нет |
| 40. | г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 18 | 1986 | 1 498,4 | 1 273,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 11 096 | нет |
| 41. | г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1982 | 956,6 | 854,1 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | - | - | 2042 | 2042 | 7 084 | нет |
| 42. | г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2 | 1953 | 429,3 | 364,9 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2020 | - | - | - | - | 3 179 | нет |
| 43. | г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6 | 1956 | 775,6 | 659,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 743 | нет |
| 44. | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 100 | 1988 | 976,6 | 872,0 | 2 | 3 | 2023 | 2041 | - | - | 2023 | 2041 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 7 232 | нет |
| 45. | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 102 | 1993 | 899,9 | 803,5 | 2 | 3 | 2023 | 2041 | - | - | 2023 | 2041 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 664 | нет |
| 46. | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 104 | 1978 | 643,2 | 574,3 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2035 | 2028 | - | 2021 | - | - | - | - | 4 763 | нет |
| 47. | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 1а | 1978 | 961,2 | 858,2 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2035 | 2028 | - | 2020 | - | - | - | - | 7 118 | нет |
| 48. | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 1б | 1982 | 633,9 | 566,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2032 | - | 2022 | - | - | 2042 | 2042 | 4 694 | нет |
| 49. | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 1в | 1985 | 1 266,2 | 1 130,5 | 2 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 9 376 | нет |

| 150 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 50. | г. Соль-Илецк, ул. Калинина, д. 10 | 1989 | 253,7 | 226,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 1 879 | нет |
| 51. | г. Соль-Илецк, ул. Калинина, д. 14 | 1970 | 566,2 | 505,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2030 | 2030 | - | - | - | 4 193 | нет |
| 52. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 1974 | 947,3 | 845,8 | 2 | 3 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | 2034 | 2034 | 7 015 | нет |
| 53. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123 | 1977 | 941,7 | 840,8 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2017 | - | - | 2037 | 2037 | 6 973 | нет |
| 54. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 74 | 1973 | 1 216,7 | 1 086,3 | 2 | 3 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2021 | - | - | 2033 | 2033 | 9 010 | нет |
| 55. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 76 | 1969 | 1 103,0 | 984,8 | 2 | 3 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2023 | - | - | 2029 | 2029 | 8 168 | нет |
| 56. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 78 | 1975 | 1 000,7 | 893,5 | 2 | 3 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2023 | - | - | 2035 | 2035 | 7 410 | нет |
| 57. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 80 | 1971 | 975,1 | 870,6 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2031 | 2040 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2031 | 2031 | 7 221 | нет |
| 58. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 82 | 1970 | 957,2 | 854,6 | 2 | 3 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2023 | - | - | 2030 | 2030 | 7 088 | нет |
| 59. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84 | 1969 | 1 085,8 | 969,5 | 2 | 3 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 8 040 | нет |
| 60. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86 | 1970 | 1 107,2 | 988,6 | 2 | 3 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | 2030 | 2030 | 8 199 | нет |
| 61. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88а | 1980 | 1 239,6 | 1 106,8 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2027 | - | - | - | - | 9 179 | нет |
| 62. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88б | 1982 | 947,3 | 845,8 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2032 | - | 2022 | - | - | 2042 | 2042 | 7 015 | нет |
| 63. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88в | 1982 | 957,3 | 854,7 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | - | - | 2042 | 2042 | 7 089 | нет |
| 64. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88г | 1983 | 1 275,5 | 1 138,8 | 2 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2027 | - | - | 2043 | 2043 | 9 445 | нет |
| 65. | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 92б | 1973 | 505,6 | 429,8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 3 744 | нет |

| 151 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 66. | г. Соль-Илецк, ул. Крюковская, д. 30 | 1962 | 284,5 | 241,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2025 | - | - | - | - | 2 107 | нет |
| 67. | г. Соль-Илецк, ул. ЛТЦ-12, д. 2 | 1978 | 963,0 | 859,8 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | - | 7 131 | нет |
| 68. | г. Соль-Илецк, ул. ЛТЦ-12, д. 5 | 1984 | 641,3 | 572,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 4 749 | нет |
| 69. | г. Соль-Илецк, ул. Ленина, д. 126 | 1981 | 974,9 | 870,4 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2026 | - | - | 2041 | 2041 | 7 219 | нет |
| 70. | г. Соль-Илецк, ул. Ленина, д. 15а | 1986 | 976,6 | 872,0 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 7 232 | нет |
| 71. | г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 15 | 1938 | 1 472,9 | 1 315,1 | 2 | 3 | 2028 | 2028 | 2042 | 2042 | 2028 | 2037 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | - | - | 2043 | 2043 | 10 907 | нет |
| 72. | г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 17 | 1963 | 437,5 | 390,6 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2042 | 2042 | 2023 | 2037 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 240 | нет |
| 73. | г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 19 | 1963 | 441,4 | 394,1 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2043 | 2043 | 2023 | 2037 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 269 | нет |
| 74. | г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, д. 21 | 1969 | 1 985,7 | 1 772,9 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2033 | 2033 | 2029 | 2037 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2029 | 2029 | 5 720 | нет |
| 75. | г. Соль-Илецк, ул. Менделеева, д. 55а | 2010 | 2 516,1 | 2 138,7 | 3 | 4 | 2040 | 2040 | 2041 | 2041 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 11 674 | нет |
| 76. | г. Соль-Илецк, ул. Менделеева, д. 55б | 2010 | 2 881,9 | 2 449,6 | 3 | 5 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 13 371 | нет |
| 77. | г. Соль-Илецк, ул. Мирная, д. 2 | 1959 | 775,2 | 658,9 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2039 | 2039 | 5 740 | нет |
| 78. | г. Соль-Илецк, ул. Мирная, д. 6 | 1953 | 431,7 | 366,9 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 197 | нет |
| 79. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 149 | 1976 | 951,9 | 849,9 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2023 | - | - | - | - | 7 049 | нет |
| 80. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 151 | 1969 | 687,5 | 613,8 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2023 | - | - | - | - | 5 091 | нет |
| 81. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 153 | 1965 | 678,8 | 606,1 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 5 027 | нет |
| 82. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 155 | 1962 | 399,5 | 356,7 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2032 | - | - | - | - | 2 958 | нет |
| 83. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157 | 1962 | 300,5 | 268,3 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 2 225 | нет |
| 84. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 159 | 1953 | 397,5 | 354,9 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 2 944 | нет |
| 85. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 163 | 1963 | 694,3 | 619,9 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2036 | - | - | 2023 | 2023 | 5 141 | нет |
| 86. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 84 | 2003 | 1 174,0 | 1 048,2 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2035 | 2043 | - | 2024 | 2035 | - | - | - | 8 694 | нет |
| 87. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 86 | 1953 | 413,3 | 369,0 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2035 | - | - | - | 3 061 | нет |
| 88. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 88 | 1953 | 411,2 | 367,1 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2025 | 2033 | - | - | - | 3 045 | нет |

| 152 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 89. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 90 | 1968 | 802,1 | 716,2 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 5 940 | нет |
| 90. | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 92 | 1970 | 803,7 | 717,6 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 5 951 | нет |
| 91. | г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 1977 | 349,7 | 312,2 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | - | 2 590 | нет |
| 92. | г. Соль-Илецк, ул. Оренбургская, д. 18а | 1991 | 635,3 | 567,2 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 4 704 | нет |
| 93. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 105 | 1953 | 397,5 | 354,9 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2024 | 2033 | - | - | - | 2 944 | нет |
| 94. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108 | 1977 | 958,3 | 855,6 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2016 | - | - | - | - | 7 096 | нет |
| 95. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а | 1979 | 821,3 | 733,3 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2035 | 2029 | - | 2021 | - | - | - | - | 6 082 | нет |
| 96. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 109 | 1953 | 418,3 | 373,5 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2021 | 2035 | - | - | - | 3 098 | нет |
| 97. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 110 | 1976 | 944,3 | 843,1 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | 2043 | 2026 | 2035 | - | - | 2021 | - | - | 2036 | 2036 | 6 993 | нет |
| 98. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 111 | 1973 | 796,8 | 711,4 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 900 | нет |
| 99. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112 | 1977 | 822,8 | 734,6 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | - | 6 093 | нет |
| 100. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 114 | 1976 | 1 086,9 | 970,4 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 8 049 | нет |
| 101. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 116 | 2005 | 4 566,6 | 3 881,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 16 219 | нет |
| 102. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 155 | 1977 | 959,6 | 856,8 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2016 | - | - | - | - | 7 106 | нет |
| 103. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 159 | 1983 | 1 288,6 | 1 150,6 | 2 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2026 | - | - | - | - | 9 542 | нет |
| 104. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 161 | 1987 | 1 254,2 | 1 119,8 | 2 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 9 287 | нет |
| 105. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167 | 1977 | 3 472,6 | 3 100,5 | 5 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2020 | - | - | 2037 | 2037 | 10 004 | нет |
| 106. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10 | 1973 | 806,8 | 720,3 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2021 | - | - | - | - | 5 974 | нет |
| 107. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11 | 1977 | 402,0 | 341,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2017 | 2027 | - | - | - | 2 977 | нет |
| 108. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 66 | 1974 | 802,8 | 716,8 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 945 | нет |
| 109. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 68 | 1972 | 800,3 | 714,6 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 926 | нет |
| 110. | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 70 | 1971 | 806,3 | 719,9 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2035 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 5 971 | нет |

| 153 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 111. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104 | 1961 | 308,5 | 275,4 | 2 | 1 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | 2031 | - | - | - | 2 284 | нет |
| 112. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106 | 1960 | 315,7 | 281,9 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2023 | - | - | - | 2 338 | нет |
| 113. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 110 | 1953 | 405,9 | 362,4 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2035 | - | - | - | 3 006 | нет |
| 114. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114 | 1967 | 412,6 | 368,4 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2035 | - | - | 2027 | 2017 | - | - | - | 3 055 | нет |
| 115. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 116 | 1969 | 807,2 | 720,7 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 5 977 | нет |
| 116. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 145 | 1953 | 415,3 | 370,8 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2030 | 2033 | - | - | - | 3 075 | нет |
| 117. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 145а | 1979 | 441,1 | 374,9 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2038 | 2039 | - | 2029 | - | - | 2039 | 2039 | 3 266 | нет |
| 118. | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 147 | 1955 | 770,3 | 687,8 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2022 | - | - | - | 5 704 | нет |
| 119. | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 127 | 1983 | 645,5 | 576,3 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2033 | - | 2023 | - | - | 2043 | 2043 | 4 780 | нет |
| 120. | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 127а | 1983 | 972,7 | 868,5 | 2 | 3 | 2043 | 2041 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2033 | 2035 | 2033 | - | 2023 | - | - | - | - | 7 203 | нет |
| 121. | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 131 | 2001 | 2 817,5 | 2 515,6 | 3 | 5 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 13 072 | нет |
| 122. | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 133 | 1975 | 860,5 | 731,4 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2023 | - | - | - | - | 6 372 | нет |
| 123. | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 10 | 1953 | 856,7 | 764,9 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2034 | 2040 | - | - | - | 6 344 | нет |
| 124. | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 19 | 1954 | 822,3 | 734,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | 2025 | - | - | - | 6 089 | нет |
| 125. | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 20 | 1954 | 822,3 | 734,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 089 | нет |
| 126. | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 28 | 1959 | 1 052,2 | 939,5 | 3 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 882 | нет |

| 154 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 127. | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 30 | 1960 | 1 065,8 | 951,6 | 3 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 945 | нет |
| 128. | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 31 | 1960 | 1 059,2 | 945,7 | 3 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 914 | нет |
| 129. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 105 | 1953 | 460,0 | 391,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | - | - | 3 406 | нет |
| 130. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 107 | 1953 | 574,2 | 488,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | - | - | 4 252 | нет |
| 131. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 109 | 1953 | 617,1 | 551,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2034 | 2034 | - | - | - | 4 570 | нет |
| 132. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 111 | 1975 | 837,2 | 722,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 200 | нет |
| 133. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 2/2 | 1998 | 942,3 | 841,3 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2035 | 2038 | - | 2024 | - | - | - | - | 6 978 | нет |
| 134. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 2а | 1989 | 602,2 | 537,7 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 459 | нет |
| 135. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 3 | 1964 | 407,7 | 364,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2034 | 2034 | 3 019 | нет |
| 136. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5 | 1977 | 1 024,0 | 870,4 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 7 583 | нет |
| 137. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а | 1980 | 969,7 | 865,8 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2035 | 2030 | - | 2020 | - | - | 2040 | 2040 | 7 181 | нет |
| 138. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95 | 1937 | 574,8 | 488,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 4 256 | нет |
| 139. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95а | 1982 | 934,1 | 834,0 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2020 | - | - | 2042 | 2042 | 6 917 | нет |
| 140. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95б | 1984 | 944,9 | 843,7 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2026 | - | - | - | - | 6 997 | нет |
| 141. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 97 | 1937 | 554,5 | 469,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 4 106 | нет |
| 142. | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 99 | 1937 | 574,2 | 488,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 4 252 | нет |
| 143. | г. Соль-Илецк, ул. Пригородная, д. 32 | 1972 | 431,8 | 367,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 198 | нет |
| 144. | г. Соль-Илецк, ул. Промышленная, д. 32/2а | 2013 | 420,7 | 370,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 1 952 | нет |
| 145. | г. Соль-Илецк, ул. Промышленная, д. 32/3а | 2013 | 473,9 | 417,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 2 199 | нет |
| 146. | г. Соль-Илецк, ул. Промышленная, д. 32/1 | 2012 | 1 672,9 | 1 493,7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2035 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 762 | нет |
| 147. | г. Соль-Илецк, ул. Промышленная, д. 32/2 | 2013 | 1 078,5 | 1 009,2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 5 004 | нет |
| 148. | г. Соль-Илецк, ул. Промышленная, д. 32/3 | 2012 | 469,2 | 418,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2035 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 2 177 | нет |

| 155 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 149. | г. Соль-Илецк, ул. Промышленная, д. 32/4 | 2010 | 2 528,9 | 2 257,9 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2041 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 285 | нет |
| 150. | г. Соль-Илецк, ул. Саратовская, д. 124 | 1955 | 464,6 | 394,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 440 | нет |
| 151. | г. Соль-Илецк, ул. Саратовская, д. 126 | 1955 | 475,4 | 404,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 520 | нет |
| 152. | г. Соль-Илецк, ул. Саратовская, д. 159 | 1955 | 473,2 | 402,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 504 | нет |
| 153. | г. Соль-Илецк, ул. Саратовская, д. 161 | 1955 | 449,5 | 382,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 329 | нет |
| 154. | г. Соль-Илецк, ул. Свердлова, д. 1/1 | 1993 | 3 069,0 | 2 740,2 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2022 | 2035 | 2033 | - | 2031 | - | - | 2043 | 2043 | 8 841 | нет |
| 155. | г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 104 | 1974 | 823,8 | 735,5 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 6 100 | нет |
| 156. | г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 12 | 1998 | 950,2 | 848,4 | 3 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2035 | 2038 | - | 2031 | - | - | 2043 | 2043 | 4 409 | нет |
| 157. | г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6/1 | 2004 | 1 214,8 | 1 031,6 | 4 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 4 315 | нет |
| 158. | г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6/2 | 1967 | 1 177,1 | 1 000,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2037 | - | - | - | - | 8 717 | нет |
| 159. | г. Соль-Илецк, ул. Солженицына, д. 4 | 1975 | 847,2 | 720,1 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | - | 6 274 | нет |
| 160. | г. Соль-Илецк, ул. Солженицына, д. 6 | 1968 | 846,4 | 719,4 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | - | - | 6 268 | нет |
| 161. | г. Соль-Илецк, ул. Сорокинская, д. 2 | 1964 | 435,5 | 370,2 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2019 | - | - | - | - | 3 225 | нет |
| 162. | г. Соль-Илецк, ул. Украинская, д. 4 | 1991 | 618,3 | 552,1 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2023 | 2023 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2035 | 2031 | - | 2031 | - | - | 2043 | 2043 | 4 579 | нет |
| 163. | г. Соль-Илецк, ул. Украинская, д. 6 | 1992 | 616,3 | 550,3 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2034 | 2034 | 2022 | 2032 | 2022 | 2027 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | 2043 | 2043 | 4 564 | нет |
| 164. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 123 | 1964 | 475,6 | 424,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 3 522 | нет |
| 165. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 26 | 1977 | 1 699,5 | 1 517,4 | 5 | 3 | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 2026 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2024 | - | - | 2037 | 2037 | 4 896 | нет |
| 166. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 26а | 1987 | 2 712,6 | 2 422,0 | 5 | 3 | 2028 | 2028 | 2035 | 2035 | 2028 | 2037 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2024 | - | - | 2043 | 2043 | 7 815 | нет |
| 167. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 66а | 1981 | 422,2 | 377,0 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 126 | нет |
| 168. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68 | 1977 | 415,1 | 370,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | - | 3 074 | нет |
| 169. | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 74 | 1980 | 411,9 | 367,8 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2035 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 050 | нет |
| 170. | г. Соль-Илецк, ул. Урицкого, д. 36 | 1980 | 1 267,2 | 1 131,4 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2035 | 2030 | - | 2032 | - | - | 2040 | 2040 | 9 384 | нет |
| 171. | г. Соль-Илецк, ул. Урицкого, д. 45 | 1976 | 945,8 | 844,5 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 7 004 | нет |

| 156 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 172. | г. Соль-Илецк, ул. Урицкого, д. 47 | 1979 | 931,3 | 831,5 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2035 | 2029 | - | 2034 | - | - | 2039 | 2039 | 6 896 | нет |
| 173. | г. Соль-Илецк, ул. Урицкого, д. 49 | 1980 | 1 244,7 | 1 111,3 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2035 | 2030 | - | 2036 | - | - | 2040 | 2040 | 9 217 | нет |
| 174. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 107 | 1956 | 452,1 | 403,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2036 | 2036 | 2036 | 2031 | 2035 | 2036 | - | 2025 | 2025 | - | - | - | 3 348 | нет |
| 175. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 18/1 | 1994 | 928,4 | 828,9 | 3 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2029 | 2035 | 2034 | - | 2031 | - | - | 2043 | 2043 | 4 307 | нет |
| 176. | г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70 | 1957 | 457,3 | 408,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2032 | 2035 | 2037 | - | 2017 | 2017 | - | - | - | 3 386 | нет |
| 177. | г. Соль-Илецк, ул. Центральная, д. 10 | 1953 | 267,1 | 227,0 | 1 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 1 925 | нет |
| 178. | г. Соль-Илецк, ул. Центральная, д. 12 | 1965 | 354,6 | 301,4 | 1 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 2 555 | нет |
| 179. | г. Соль-Илецк, ул. Центральная, д. 3 | 1987 | 1 302,6 | 1 107,2 | 2 | 3 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 9 646 | нет |
| 180. | г. Соль-Илецк, ул. Центральная, д. 4 | 1984 | 630,4 | 441,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 4 668 | нет |
| 181. | г. Соль-Илецк, ул. Центральная, д. 5 | 1996 | 1 573,8 | 1 337,7 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 11 654 | нет |
| 182. | г. Соль-Илецк, ул. Чайковского, д. 19 | 2008 | 2 306,3 | 2 059,2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2035 | - | - | 2037 | - | - | - | - | 8 191 | нет |
| 183. | г. Соль-Илецк, ул. Чайковского, д. 2 | 1965 | 807,5 | 721,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 5 980 | нет |
| 184. | г. Соль-Илецк, ул. Чайковского, д. 40 | 1953 | 725,5 | 616,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | - | - | 5 372 | нет |
| 185. | г. Соль-Илецк, ул. Чапаева, д. 5 | 1963 | 394,1 | 351,9 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2032 | 2032 | - | - | - | 2 918 | нет |
| 186. | г. Соль-Илецк, ул. Шевченко, д. 1 | 1961 | 649,5 | 579,9 | 2 | 2 | 2038 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2028 | 2032 | - | - | - | 4 810 | нет |
| 187. | г. Соль-Илецк, ул. Шевченко, д. 2 | 1978 | 1 262,7 | 1 127,4 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2035 | 2028 | - | 2027 | - | - | 2038 | 2038 | 9 350 | нет |
| 188. | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 33/2 | 1984 | 831,4 | 742,4 | 2 | 1 | - | - | 2043 | 2043 | 2042 | 2042 | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2024 | - | - | 2043 | 2043 | 6 157 | нет |
| 189. | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 35 | 1992 | 628,7 | 561,3 | 3 | 1 | 2032 | 2032 | 2026 | 2026 | 2032 | 2032 | 2032 | 2027 | 2035 | 2032 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 917 | нет |
| 190. | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 35а | 2008 | 1 832,0 | 1 635,7 | 5 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2035 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 5 278 | нет |
| 191. | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 37 | 1993 | 602,2 | 537,7 | 3 | 1 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2023 | 2023 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 794 | нет |
| 192. | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 39а | 1999 | 1 861,2 | 1 661,8 | 3 | 2 | 2029 | 2029 | 2043 | 2043 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2035 | 2039 | - | 2022 | - | - | - | - | 8 635 | нет |
| 193. | пос. Дивнополье, ул. Речная, д. 16 | 1965 | 404,0 | 374,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 2 992 | нет |
| 194. | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 1 | 1983 | 858,9 | 768,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2043 | - | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 6 360 | нет |

| 157 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 195. | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 2 | 1995 | 858,9 | 750,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2025 | - | - | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 360 | нет |
| 196. | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 3 | 1983 | 858,9 | 768,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2043 | - | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 6 360 | нет |
| 197. | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 4 | 1989 | 787,5 | 655,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 5 832 | нет |
| 198. | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5 | 1981 | 858,9 | 768,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2041 | - | - | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2041 | 6 360 | нет |
| 199. | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 6 | 1988 | 887,5 | 782,8 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 6 572 | нет |
| 200. | пос. Кирпичный завод, ул. Центральная, д. 14 | 1973 | 761,6 | 681,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2033 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 640 | нет |
| 201. | пос. Кирпичный завод, ул. Центральная, д. 16 | 1973 | 761,6 | 681,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2033 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 640 | нет |
| 202. | пос. Кирпичный завод, ул. Центральная, д. 20 | 1964 | 388,8 | 328,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 2 879 | нет |
| 203. | пос. Маякское, ул. Магистральная, д. 2 | 1978 | 870,0 | 783,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2029 | 2028 | - | - | 2038 | 6 442 | нет |
| 204. | пос. Маякское, ул. Магистральная, д. 4 | 1978 | 870,0 | 783,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2029 | 2028 | - | - | 2038 | 6 442 | нет |
| 205. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 1 | 1986 | 864,0 | 819,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 6 398 | нет |
| 206. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2 | 1978 | 585,0 | 540,0 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2038 | 4 332 | нет |
| 207. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 3 | 1972 | 872,0 | 848,0 | 2 | 1 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 6 457 | нет |
| 208. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 5 | 1962 | 520,0 | 490,0 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | - | - | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 3 851 | нет |
| 209. | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8 | 1961 | 300,0 | 270,0 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | - | - | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2041 | 2 222 | нет |
| 210. | ст. Маячная, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1929 | 300,0 | 295,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | - | 2 222 | нет |
| 211. | ст. Маячная, ул. Хлебная, д. 4 | 1979 | 610,0 | 597,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2023 | 2029 | - | - | 2039 | 4 517 | нет |
| 212. | ст. Маячная, ул. Хлебная, д. 6 | 1979 | 610,0 | 597,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | - | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2023 | 2029 | - | - | 2039 | 4 517 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | X | 198 272,7 | 175 568,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 213 561 | X |
| _______________________ |

| 158 |
| --- |
|  | Приложение № 30 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сорочинский городской округ, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Сорочинск, бульвар Нефтяников, д. 11 | 2013 | 1 504,5 | 1 273,5 | 4 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 344 | нет |
| 2. | г. Сорочинск, бульвар Нефтяников, д. 7 | 2009 | 1 363,1 | 1 259,7 | 4 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 4 841 | нет |
| 3. | г. Сорочинск, бульвар Нефтяников, д. 9 | 2009 | 1 491,0 | 1 363,1 | 4 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 5 296 | нет |
| 4. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10 | 1978 | 4 884,3 | 4 124,3 | 5 | 6 | 2042 | 2038 | 2038 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2034 | 2038 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 14 071 | нет |
| 5. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 11 | 1982 | 4 517,5 | 4 076,3 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2031 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 014 | нет |
| 6. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14 | 1989 | 4 649,8 | 4 055,7 | 5 | 6 | 2019 | - | 2019 | 2025 | 2019 | 2025 | 2029 | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 13 395 | нет |
| 7. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15 | 1980 | 4 790,4 | 3 993,5 | 5 | 6 | 2040 | 2043 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2040 | 2040 | 13 800 | нет |

| 159 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16 | 1979 | 4 935,2 | 4 124,3 | 5 | 7 | 2039 | 2040 | 2039 | - | 2039 | 2040 | 2019 | 2029 | 2037 | 2019 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 14 218 | нет |
| 9. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17 | 1976 | 4 855,0 | 4 469,7 | 5 | 6 | 2016 | 2043 | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2037 | - | - | 2016 | 2016 | - | 2036 | 2036 | 13 986 | нет |
| 10. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21 | 1989 | 4 814,9 | 4 265,2 | 5 | 5 | 2019 | 2043 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2036 | 2029 | - | 2016 | 2039 | - | - | - | 13 871 | нет |
| 11. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22 | 1978 | 3 361,9 | 3 082,3 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2034 | 2025 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 685 | нет |
| 12. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 23 | 1976 | 3 906,2 | 3 414,2 | 5 | 5 | 2036 | 2043 | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 11 253 | нет |
| 13. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 28 | 1975 | 793,4 | 735,7 | 2 | 2 | 2039 | 2043 | 2035 | - | 2039 | 2039 | - | 2025 | 2031 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 875 | нет |
| 14. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 29 | 1975 | 793,1 | 738,0 | 2 | 2 | 2039 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 873 | нет |
| 15. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 30 | 1974 | 777,0 | 721,8 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 754 | нет |
| 16. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 5 | 1984 | 3 733,2 | 2 731,3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 10 755 | нет |
| 17. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 6 | 1984 | 2 896,9 | 2 145,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 346 | нет |
| 18. | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 9 | 1979 | 2 670,6 | 2 373,3 | 5 | 1 | 2040 | 2041 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2029 | 2034 | 2019 | - | 2030 | - | - | 2039 | 2039 | 7 694 | нет |
| 19. | г. Сорочинск, просп. Парковый, д. 10 | 2015 | 3 881,8 | 2 758,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 11 183 | нет |
| 20. | г. Сорочинск, просп. Парковый, д. 10а | 2016 | 895,2 | 775,3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 4 153 | нет |
| 21. | г. Сорочинск, просп. Парковый, д. 10б | 2016 | 896,7 | 770,9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 4 160 | нет |
| 22. | г. Сорочинск, просп. Парковый, д. 27 | 2008 | 4 241,0 | 4 009,0 | 3 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 19 677 | нет |
| 23. | г. Сорочинск, просп. Парковый, д. 29 | 2014 | 3 439,2 | 3 302,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 15 957 | нет |
| 24. | г. Сорочинск, просп. Парковый, д. 29а | 2015 | 1 365,0 | 1 153,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 6 333 | нет |
| 25. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 11 | 1985 | 4 427,1 | 3 979,6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 12 754 | нет |
| 26. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 11 в | 2015 | 1 353,2 | 1 018,8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 6 278 | нет |
| 27. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13 | 1981 | 1 427,3 | 1 085,1 | 2 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2034 | 2021 | - | 2021 | 2019 | - | 2041 | 2041 | 10 569 | нет |
| 28. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 14 | 2017 | 1 498,0 | 1 498,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 6 950 | нет |
| 29. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 15 | 1987 | 983,1 | 921,1 | 2 | 3 | 2039 | 2040 | 2020 | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2031 | 2027 | - | 2029 | - | - | - | - | 7 280 | нет |
| 30. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 17 | 2010 | 1 240,0 | 939,1 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2033 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 5 753 | нет |

| 160 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19 | 1987 | 1 002,8 | 936,1 | 2 | 3 | 2038 | 2018 | 2020 | 2018 | 2038 | 2018 | - | 2033 | 2031 | 2027 | - | 2020 | 2037 | - | - | - | 7 426 | нет |
| 32. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3 | 1978 | 3 084,0 | 2 735,4 | 5 | 4 | 2038 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | - | 2020 | - | 2020 | 2028 | - | 2038 | - | 8 885 | нет |
| 33. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 5 | 1985 | 4 485,2 | 4 082,1 | 5 | 6 | 2042 | 2043 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2034 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 12 921 | нет |
| 34. | г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9 | 1989 | 4 551,1 | 4 143,6 | 5 | 6 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2029 | 2021 | - | - | - | 13 111 | нет |
| 35. | г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 3а | 1980 | 932,5 | 845,5 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2031 | 2020 | - | 2033 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 6 905 | нет |
| 36. | г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 5 | 1969 | 736,5 | 706,4 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 5 454 | нет |
| 37. | г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 7 | 1970 | 394,8 | 364,5 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 2 924 | нет |
| 38. | г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 9 | 1974 | 972,3 | 288,2 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2031 | - | - | 2030 | - | - | 2034 | 2034 | 7 200 | нет |
| 39. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 10 | 1975 | 777,1 | 713,5 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 754 | нет |
| 40. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 12 | 1972 | 777,0 | 714,3 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2034 | - | - | 2026 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 754 | нет |
| 41. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 14 | 1969 | 797,6 | 737,6 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2034 | - | - | 2016 | 2016 | - | 2029 | 2016 | 5 906 | нет |
| 42. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 16 | 1972 | 969,3 | 882,3 | 2 | 2 | 2038 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2034 | - | - | 2028 | - | - | 2032 | 2032 | 7 178 | нет |
| 43. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 17 | 1996 | 1 046,8 | 980,1 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2034 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 7 752 | нет |
| 44. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 19 | 2002 | 1 046,8 | 983,2 | 2 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2034 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 7 752 | нет |
| 45. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2 | 1979 | 5 883,2 | 5 344,4 | 5 | 8 | 2039 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2037 | 2020 | - | 2016 | 2019 | - | 2019 | 2039 | 16 949 | нет |
| 46. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1988 | 1 390,0 | 639,4 | 3 | 1 | 2023 | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 6 449 | нет |
| 47. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21 | 1994 | 1 026,7 | 953,1 | 2 | 3 | 2020 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2025 | 2034 | 2034 | - | 2034 | 2025 | - | - | - | 7 603 | нет |
| 48. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 24 | 1980 | 1 464,9 | 970,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 10 848 | нет |
| 49. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 26 | 1979 | 912,2 | 817,6 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2025 | 2029 | 2034 | 2025 | - | 2025 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 755 | нет |
| 50. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 28 | 1996 | 1 053,6 | 933,3 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2034 | 2036 | - | 2023 | - | - | - | - | 7 802 | нет |
| 51. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32 | 1980 | 1 072,3 | 949,9 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 940 | нет |
| 52. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 34 | 1975 | 824,8 | 757,2 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2037 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 108 | нет |
| 53. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 36 | 1975 | 799,0 | 738,4 | 2 | 2 | 2038 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2031 | - | - | 2028 | - | - | 2035 | 2035 | 5 917 | нет |

| 161 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 38 | 1976 | 802,6 | 742,9 | 2 | 2 | 2038 | 2036 | 2036 | - | 2038 | 2036 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 943 | нет |
| 55. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 4 | 1975 | 976,6 | 895,8 | 2 | 3 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2030 | - | - | 2035 | 2035 | 7 232 | нет |
| 56. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40 | 1977 | 798,1 | 737,7 | 2 | 2 | 2039 | 2040 | 2037 | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2031 | 2020 | - | 2029 | - | - | 2037 | 2037 | 5 910 | нет |
| 57. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 42 | 1976 | 794,1 | 736,9 | 2 | 2 | 2040 | 2041 | 2036 | - | 2036 | 2040 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 880 | нет |
| 58. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6 | 1977 | 1 048,5 | 954,2 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2034 | 2020 | - | 2020 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 7 764 | нет |
| 59. | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 8 | 1969 | 779,9 | 721,8 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2034 | - | - | 2030 | - | - | 2029 | 2029 | 5 775 | нет |
| 60. | г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 2 | 1990 | 409,0 | 367,0 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 3 029 | нет |
| 61. | г. Сорочинск, ул. Есенина, д. 4 | 1990 | 968,4 | 631,8 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 171 | нет |
| 62. | г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 1 | 1984 | 3 811,9 | 3 268,8 | 5 | 3 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | - | 2033 | 2037 | 2024 | - | 2028 | - | - | - | - | 10 981 | нет |
| 63. | г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б | 1989 | 942,8 | 557,8 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | 2029 | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | - | 6 982 | нет |
| 64. | г. Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 1а | 1966 | 565,8 | 482,0 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2037 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 4 190 | нет |
| 65. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а | 1969 | 715,4 | 577,0 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2036 | - | - | 2029 | 2030 | - | 2029 | 2029 | 5 298 | нет |
| 66. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 175 | 1969 | 784,5 | 726,8 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2037 | - | - | 2029 | 2030 | - | 2029 | 2029 | 5 809 | нет |
| 67. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 177 | 1969 | 772,5 | 713,7 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2034 | - | - | 2030 | - | - | 2029 | 2029 | 5 720 | нет |
| 68. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 179 | 1967 | 763,7 | 716,6 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2027 | 2027 | 5 655 | нет |
| 69. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 181 | 1967 | 784,4 | 735,3 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2027 | 2027 | 5 809 | нет |
| 70. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183 | 1968 | 946,2 | 864,8 | 2 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2028 | 2028 | 7 007 | нет |
| 71. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 187 | 1973 | 775,1 | 718,2 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2034 | - | - | 2028 | - | - | 2033 | 2033 | 5 740 | нет |
| 72. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 189 | 1971 | 824,2 | 764,2 | 2 | 2 | 2038 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2031 | 2031 | 6 103 | нет |
| 73. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191 | 1976 | 783,8 | 722,5 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2016 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 804 | нет |
| 74. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 193 | 1975 | 924,9 | 841,7 | 2 | 3 | 2035 | 2042 | 2035 | - | 2038 | 2035 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 849 | нет |
| 75. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 195 | 1970 | 775,6 | 714,8 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2034 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 743 | нет |
| 76. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 199 | 1980 | 2 338,7 | 1 692,9 | 5 | 2 | 2040 | 2043 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2030 | - | - | 2040 | 2040 | 6 737 | нет |

| 162 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 201 | 1979 | 938,3 | 852,5 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2025 | 2029 | 2037 | 2019 | - | 2025 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 948 | нет |
| 78. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 203 | 1971 | 1 291,4 | 1 179,2 | 2 | 4 | 2031 | 2042 | 2031 | - | 2039 | 2039 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2029 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 563 | нет |
| 79. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 205 | 1973 | 707,1 | 60,8 | 2 | 2 | 2033 | 2043 | 2033 | - | 2039 | 2033 | - | 2023 | 2031 | - | - | 2030 | - | - | 2033 | 2033 | 5 236 | нет |
| 80. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 207 | 1976 | 756,7 | 698,6 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 603 | нет |
| 81. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 209 | 1977 | 1 431,0 | 498,5 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2036 | 2020 | - | 2020 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 597 | нет |
| 82. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211 | 1980 | 1 085,4 | 1 023,6 | 2 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 037 | нет |
| 83. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 213 | 1983 | 4 467,5 | 4 078,1 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2039 | 2040 | 2023 | 2033 | 2031 | 2023 | - | 2029 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 12 870 | нет |
| 84. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215 | 1980 | 5 711,6 | 4 117,2 | 5 | 6 | 2025 | 2042 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2016 | 2017 | - | 2040 | 2040 | 16 454 | нет |
| 85. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 217 | 1988 | 892,1 | 823,3 | 2 | 2 | 2025 | 2043 | - | - | 2025 | 2043 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2038 | 2038 | - | - | - | 6 606 | нет |
| 86. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 219 | 1989 | 920,9 | 848,5 | 2 | 2 | 2025 | 2019 | - | - | 2025 | 2019 | - | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2025 | 2039 | - | - | - | 6 819 | нет |
| 87. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 221 | 1988 | 3 419,9 | 2 578,2 | 5 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2028 | 2035 | 2034 | 2028 | - | 2030 | - | - | - | - | 9 852 | нет |
| 88. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238 | 1960 | 268,7 | 198,0 | 2 | 1 | 2020 | 2043 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 1 990 | нет |
| 89. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 240 | 1960 | 274,5 | 263,3 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2031 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2 033 | нет |
| 90. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 242 | 1960 | 267,8 | 246,3 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2031 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 1 983 | нет |
| 91. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 244 | 1964 | 418,2 | 389,9 | 2 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 3 097 | нет |
| 92. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 244а | 1964 | 418,2 | 379,9 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 3 097 | нет |
| 93. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 246 | 1964 | 437,6 | 397,2 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 3 240 | нет |
| 94. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 248 | 1964 | 435,4 | 392,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 3 224 | нет |
| 95. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 250 | 1967 | 417,3 | 371,9 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | 2027 | 2027 | 3 090 | нет |
| 96. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 252 | 1973 | 561,5 | 519,0 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2031 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 4 158 | нет |
| 97. | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 254 | 1973 | 569,2 | 526,7 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2037 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 4 215 | нет |
| 98. | г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 3 | 1961 | 305,5 | 283,0 | 2 | 1 | 2038 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2033 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2021 | 2021 | 2 262 | нет |
| 99. | г. Сорочинск, ул. Лошкова, д. 5 | 1963 | 636,2 | 612,0 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 711 | нет |

| 163 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 100. | г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12 | 1982 | 1 349,9 | 1 172,5 | 2 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2016 | 2016 | - | 2042 | 2043 | 9 996 | нет |
| 101. | г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 3 | 1990 | 1 085,0 | 996,9 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 8 035 | нет |
| 102. | г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 36 | 1983 | 1 850,7 | 1 117,2 | 2 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 13 705 | нет |
| 103. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 35а | 2013 | 1 521,6 | 1 309,3 | 3 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 7 060 | нет |
| 104. | г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41 | 1993 | 1 042,9 | 567,5 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 723 | нет |
| 105. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 209 | 1990 | 866,9 | 796,3 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 419 | нет |
| 106. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 211 | 1995 | 1 213,0 | 774,9 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 8 982 | нет |
| 107. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 213 | 1994 | 978,9 | 632,7 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 249 | нет |
| 108. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 215 | 1996 | 470,4 | 433,4 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2037 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 3 483 | нет |
| 109. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 217 | 1995 | 442,9 | 409,3 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2031 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 280 | нет |
| 110. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219 | 1997 | 445,9 | 412,4 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2037 | 2037 | - | 2018 | - | - | - | - | 3 302 | нет |
| 111. | г. Сорочинск, ул. Московская, д. 221 | 1995 | 1 213,0 | 774,9 | 2 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 8 982 | нет |
| 112. | г. Сорочинск, ул. Орджоникидзе, д. 39 | 1965 | 382,9 | 345,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2037 | - | - | 2022 | - | - | 2025 | 2025 | 2 835 | нет |
| 113. | г. Сорочинск, ул. Орская, д. 1а | 1985 | 7 745,5 | 5 674,8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 22 314 | нет |
| 114. | г. Сорочинск, ул. Партизанская, д. 9а | 1962 | 435,3 | 393,8 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 3 223 | нет |
| 115. | г. Сорочинск, ул. Привокзальная, д. 1а | 1966 | 474,8 | 392,5 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2037 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 3 516 | нет |
| 116. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40 | 1962 | 431,6 | 390,2 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2022 | 2040 | 2040 | 2040 | 2042 | 2035 | 2034 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 3 196 | нет |
| 117. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а | 1968 | 769,1 | 711,3 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2028 | 2028 | 5 695 | нет |
| 118. | г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 42 | 1963 | 429,2 | 389,2 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 3 178 | нет |
| 119. | г. Сорочинск, ул. Рябиновая, д. 20 | 2013 | 825,0 | 661,8 | 3 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 3 828 | нет |
| 120. | г. Сорочинск, ул. Рябиновая, д. 20а | 2014 | 661,8 | 586,7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 3 071 | нет |
| 121. | г. Сорочинск, ул. Рябиновая, д. 21 | 2010 | 822,3 | 546,1 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 6 089 | нет |
| 122. | г. Сорочинск, ул. Рябиновая, д. 23 | 2011 | 650,5 | 375,1 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2035 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 4 817 | нет |

| 164 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 123. | г. Сорочинск, ул. Рябиновая, д. 5 | 2017 | 2 521,7 | 2 274,3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 7 265 | нет |
| 124. | г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 11 | 1962 | 433,0 | 390,8 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 3 206 | нет |
| 125. | г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 13 | 1962 | 428,9 | 386,7 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 3 176 | нет |
| 126. | г. Сорочинск, ул. Чапаева, д. 243 | 1970 | 404,3 | 380,6 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 2 994 | нет |
| 127. | г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1б | 1962 | 664,6 | 612,3 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 921 | нет |
| 128. | г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в | 1962 | 1 017,5 | 623,5 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 7 535 | нет |
| 129. | г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 3 | 1959 | 263,3 | 252,1 | 2 | 1 | 2029 | 2025 | - | - | 2029 | 2025 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2030 | - | - | - | 2025 | 1 950 | нет |
| 130. | пос. Гамалеевка-1, ул. Четвертая, д. 1 | 1930 | 723,2 | 614,0 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | - | - | 5 355 | нет |
| 131. | пос. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 14 | 1989 | 401,4 | 341,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 2 972 | нет |
| 132. | пос. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 1б | 1962 | 414,6 | 354,6 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 3 070 | нет |
| 133. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1969 | 626,1 | 565,5 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2021 | - | 2029 | 2029 | 4 636 | нет |
| 134. | пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1969 | 641,0 | 581,3 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2021 | - | 2029 | 2029 | 4 747 | нет |
| 135. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 11 | 1976 | 392,9 | 356,6 | 2 | 1 | 2036 | 2040 | 2036 | 2036 | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2030 | - | - | 2036 | 2036 | 2 909 | нет |
| 136. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 12 | 1980 | 397,9 | 361,5 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2030 | - | - | 2040 | 2040 | 2 946 | нет |
| 137. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 13 | 1976 | 398,0 | 361,6 | 2 | 1 | 2036 | 2040 | 2036 | 2036 | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2030 | - | - | 2036 | 2036 | 2 947 | нет |
| 138. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 14 | 1974 | 392,4 | 356,0 | 2 | 1 | 2034 | 2040 | 2034 | 2034 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2030 | - | - | 2034 | 2034 | 2 906 | нет |
| 139. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 15 | 1978 | 404,9 | 370,5 | 2 | 1 | 2038 | 2040 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | - | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 2 998 | нет |
| 140. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 16 | 1974 | 388,4 | 352,0 | 2 | 1 | 2034 | 2040 | 2034 | 2034 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2030 | - | - | 2034 | 2034 | 2 876 | нет |
| 141. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 17 | 1978 | 388,8 | 352,4 | 2 | 1 | 2038 | 2040 | 2038 | 2038 | 2040 | 2040 | - | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 2 879 | нет |
| 142. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 18 | 1970 | 378,9 | 345,5 | 2 | 1 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2 806 | нет |
| 143. | с. Гамалеевка, ул. Молодежная, д. 20 | 1970 | 370,8 | 337,9 | 2 | 1 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2 746 | нет |
| 144. | с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20 | 1968 | 400,4 | 370,7 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 2 965 | нет |

| 165 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 145. | с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2 | 1980 | 767,9 | 697,8 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 686 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | X | 207 434,8 | 175 102,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 984 696 | X |
| _______________________ |

| 166 |
| --- |
|  | Приложение № 31 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ташлинский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 1 | 1963 | 670,0 | 602,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2031 | - | - | 2023 | 2023 | 4 961 | нет |
| 2. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 1967 | 668,0 | 660,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | 2043 | - | 2016 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 4 947 | нет |
| 3. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 3 | 1963 | 670,0 | 627,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 961 | нет |
| 4. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 1967 | 670,0 | 594,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | 2043 | - | 2016 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 4 961 | нет |
| 5. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 5 | 1964 | 670,0 | 597,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2043 | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 961 | нет |
| 6. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 6 | 1964 | 670,0 | 590,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2043 | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 961 | нет |
| 7. | пос. Калинин, ул. Степная, д. 8 | 1964 | 670,0 | 635,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2043 | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 961 | нет |

| 167 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Степной, ул. Нижняя, д. 9 | 1965 | 576,0 | 544,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 265 | нет |
| 9. | пос. Степной, ул. Советская, д. 10 | 1965 | 576,0 | 544,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 265 | нет |
| 10. | пос. Степной, ул. Советская, д. 2 | 1965 | 576,0 | 544,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 265 | нет |
| 11. | пос. Степной, ул. Советская, д. 4 | 1965 | 576,0 | 544,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2018 | - | - | 2025 | 2025 | 4 265 | нет |
| 12. | пос. Степной, ул. Советская, д. 6 | 1965 | 576,0 | 544,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2018 | - | - | 2025 | 2025 | 4 265 | нет |
| 13. | пос. Степной, ул. Советская, д. 8 | 1965 | 576,0 | 544,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 265 | нет |
| 14. | пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, д. 11 | 2014 | 471,5 | 385,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2042 | - | - | - | 2042 | 2 833 | нет |
| 15. | пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, д. 13 | 2016 | 420,0 | 381,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 | - | - | - | 2043 | 2 488 | нет |
| 16. | пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, д. 5 | 2013 | 471,5 | 385,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2040 | - | - | - | 2040 | 2 833 | нет |
| 17. | пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, д. 7 | 2014 | 470,7 | 385,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2042 | - | - | - | 2042 | 2 838 | нет |
| 18. | пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, д. 7а | 1947 | 234,0 | 227,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | - | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2034 | - | - | - | - | 1 733 | нет |
| 19. | пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, д. 9 | 2013 | 442,3 | 354,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2040 | - | - | - | 2040 | 2 617 | нет |
| 20. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 32 | 1960 | 420,0 | 372,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2029 | - | - | 2020 | 2020 | 3 110 | нет |
| 21. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 37а | 2010 | 395,0 | 372,0 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 2 925 | нет |
| 22. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 40 | 1966 | 1 080,0 | 693,0 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | 2026 | 2026 | 7 997 | нет |
| 23. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 42 | 1978 | 1 080,0 | 693,0 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2037 | 2030 | - | 2032 | - | - | 2038 | 2038 | 7 997 | нет |
| 24. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 43 | 1967 | 1 080,0 | 875,0 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2029 | - | - | 2027 | 2027 | 7 997 | нет |
| 25. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 51 | 1979 | 766,0 | 550,0 | 2 | 2 | 2039 | 2041 | - | - | 2039 | 2041 | 2020 | 2029 | 2036 | 2030 | - | 2031 | - | - | 2039 | 2039 | 5 672 | нет |
| 26. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 53 | 1978 | 433,0 | 296,0 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2028 | 2032 | - | 2027 | 2020 | - | 2038 | 2038 | 3 206 | нет |
| 27. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 55 | 1978 | 433,0 | 296,0 | 2 | 2 | 2038 | 2042 | - | - | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2032 | - | 2032 | - | - | 2038 | 2038 | 3 206 | нет |
| 28. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 58 | 1979 | 1 176,0 | 879,9 | 2 | 2 | 2038 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2029 | 2032 | - | 2028 | - | - | 2039 | 2039 | 8 708 | нет |
| 29. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 60 | 1979 | 780,0 | 560,0 | 2 | 2 | 2039 | 2041 | - | - | 2039 | 2041 | 2035 | 2029 | 2036 | 2035 | - | 2031 | - | - | 2039 | 2039 | 5 776 | нет |
| 30. | с. Ташла, ул. Довженко, д. 62 | 1979 | 780,0 | 572,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2025 | 2029 | 2029 | 2035 | - | 2030 | - | - | 2039 | 2039 | 5 776 | нет |

| 168 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 10 | 1980 | 780,0 | 589,0 | 2 | 2 | 2038 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | 2040 | 2040 | 5 776 | нет |
| 32. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 10а | 1980 | 780,0 | 589,0 | 2 | 2 | 2038 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2034 | - | 2028 | - | - | 2040 | 2040 | 5 776 | нет |
| 33. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 12 | 1980 | 780,0 | 589,0 | 2 | 2 | 2038 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2034 | - | 2028 | - | - | 2040 | 2040 | 5 776 | нет |
| 34. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 12а | 1980 | 780,0 | 589,0 | 2 | 2 | 2038 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2036 | - | 2028 | - | - | 2040 | 2040 | 5 776 | нет |
| 35. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 14 | 1979 | 433,0 | 296,0 | 2 | 2 | 2039 | 2042 | - | - | 2039 | 2039 | 2022 | 2029 | 2029 | 2036 | - | 2032 | - | - | 2039 | 2039 | 3 206 | нет |
| 36. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 16 | 1979 | 796,0 | 572,0 | 2 | 2 | 2039 | 2041 | - | - | 2039 | 2041 | 2022 | 2029 | 2036 | 2029 | - | 2031 | - | - | 2039 | 2039 | 5 894 | нет |
| 37. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 2 | 1982 | 1 250,0 | 1 093,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | - | - | 2042 | 2042 | 9 256 | нет |
| 38. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 3 | 1979 | 1 176,0 | 834,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2022 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2030 | - | - | 2039 | 2039 | 8 708 | нет |
| 39. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 5 | 1982 | 1 250,0 | 1 094,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | - | - | 2042 | 2042 | 9 256 | нет |
| 40. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 6 | 1978 | 780,0 | 552,0 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2026 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 5 776 | нет |
| 41. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 6а | 1979 | 783,0 | 562,0 | 2 | 2 | 2039 | 2041 | - | - | 2039 | 2041 | 2026 | 2029 | 2036 | 2026 | - | 2031 | - | - | 2039 | 2039 | 5 798 | нет |
| 42. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 6б | 1978 | 433,0 | 296,0 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2027 | 2028 | 2028 | 2027 | - | 2021 | - | - | 2038 | 2038 | 3 206 | нет |
| 43. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 7 | 1979 | 783,0 | 562,0 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2027 | 2029 | 2029 | 2027 | - | 2030 | - | - | 2039 | 2039 | 5 798 | нет |
| 44. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 8 | 1978 | 780,0 | 564,0 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2029 | 2028 | 2028 | 2029 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 5 776 | нет |
| 45. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 8а | 1978 | 433,0 | 296,0 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2029 | 2028 | 2028 | 2029 | - | 2024 | - | - | 2038 | 2038 | 3 206 | нет |
| 46. | с. Ташла, ул. Дружбы, д. 9 | 1979 | 1 176,0 | 850,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2027 | 2029 | 2029 | 2028 | - | 2030 | - | - | 2039 | 2039 | 8 708 | нет |
| 47. | с. Ташла, ул. Новая, д. 10 | 1972 | 1 080,0 | 739,0 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2029 | - | - | 2032 | 2032 | 7 997 | нет |
| 48. | с. Ташла, ул. Новая, д. 19 | 1979 | 1 080,0 | 729,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2025 | 2037 | 2029 | 2028 | - | 2032 | - | - | 2039 | 2039 | 7 997 | нет |
| 49. | с. Ташла, ул. Новая, д. 21 | 1979 | 540,0 | 388,0 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2025 | 2037 | 2029 | 2028 | - | 2032 | - | - | 2039 | 2039 | 3 999 | нет |
| 50. | с. Ташла, ул. Новая, д. 8 | 1983 | 1 176,0 | 845,0 | 2 | 2 | 2043 | 2041 | - | - | 2043 | 2041 | 2023 | 2036 | 2033 | 2023 | - | 2031 | - | - | 2043 | 2043 | 8 708 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Ташлинский район | X | 36 146,0 | 28 474,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 264 408 | X |
| _______________________ |

| 169 |
| --- |
|  | Приложение № 32 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тоцкий район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 53а | 1947 | 557,6 | 497,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2016 | - | - | - | - | 4 129 | нет |
| 2. | пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 57а | 1979 | 1 180,7 | 1 036,1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2024 | 2029 | 2029 | 2024 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 5 478 | нет |
| 3. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10 | 1978 | 936,3 | 846,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 933 | нет |
| 4. | пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9 | 1977 | 946,0 | 856,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2018 | 2027 | 2027 | 2038 | - | 2018 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 7 005 | нет |
| 5. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 2б | 1980 | 954,1 | 834,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 065 | нет |
| 6. | пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б | 1978 | 936,8 | 812,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2038 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 937 | нет |
| 7. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 1 | 1967 | 364,4 | 343,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2019 | - | - | 2027 | 2 533 | нет |

| 170 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13 | 1978 | 642,0 | 580,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2030 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 4 289 | нет |
| 9. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 15 | 1974 | 748,6 | 688,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 5 543 | нет |
| 10. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 17 | 1974 | 718,4 | 654,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 5 320 | нет |
| 11. | пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19 | 1978 | 640,0 | 578,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2030 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 4 289 | нет |
| 12. | пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7 | 1968 | 767,3 | 722,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2036 | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2028 | 2018 | - | - | 2028 | 5 503 | нет |
| 13. | пос. Суворовский, ул. Ленинская, д. 10 | 1970 | 737,0 | 677,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 458 | нет |
| 14. | пос. Суворовский, ул. Ленинская, д. 7 | 1981 | 537,0 | 477,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2041 | 3 977 | нет |
| 15. | пос. Суворовский, ул. Ленинская, д. 9 | 1970 | 537,0 | 477,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 3 977 | нет |
| 16. | пос. Тоцкое-3, ул. Авиационная, д. 4, инв. № 41 | 1989 | 1 059,0 | 482,0 | 4 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 3 761 | нет |
| 17. | пос. Тоцкое-3, ул. Дорожная, д. 2, инв. № 137 | 1959 | 640,3 | 420,7 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2029 | 4 741 | нет |
| 18. | пос. Тоцкое-3, ул. Дорожная, д. 4, инв. № 132 | 1959 | 635,2 | 416,2 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2029 | 4 704 | нет |
| 19. | пос. Тоцкое-3, ул. Дорожная, д. 6, инв. № 131 | 1959 | 639,3 | 425,8 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2029 | 4 734 | нет |
| 20. | пос. Тоцкое-3, ул. Дорожная, д. 8, инв. № 130 | 1994 | 4 102,0 | 2 058,0 | 6 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2020 | 2020 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 11 817 | нет |
| 21. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 1, инв. № 2222 | 1994 | 4 102,0 | 2 058,0 | 6 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2020 | 2020 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 11 817 | нет |
| 22. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 10, инв. № 1093 | 1977 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2027 | 2020 | - | 2020 | 2027 | - | 2037 | - | 9 645 | нет |
| 23. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 11, инв. № 2112 | 1983 | 4 133,0 | 2 673,0 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 11 907 | нет |
| 24. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 12, инв. № 1016 | 1973 | 3 491,0 | 2 386,0 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2043 | 10 057 | нет |
| 25. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 13, инв. № 2110 | 1983 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 9 645 | нет |

| 171 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 14, инв. № 2056 | 1980 | 4 133,0 | 2 673,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 11 907 | нет |
| 27. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 15, инв. № 1094 | 1977 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2027 | 2020 | - | 2020 | 2027 | - | 2037 | - | 9 645 | нет |
| 28. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 16, инв. № 1014 | 1973 | 3 491,0 | 2 386,0 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2043 | 10 057 | нет |
| 29. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 17, инв. № 1028 | 1974 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | - | 9 645 | нет |
| 30. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 18, инв. № 1010 | 1972 | 3 491,0 | 2 386,0 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 10 057 | нет |
| 31. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 19, инв. № 2113 | 1983 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 9 645 | нет |
| 32. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 2, инв. № 2221 | 1994 | 4 148,0 | 2 348,0 | 6 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2020 | 2020 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 11 590 | нет |
| 33. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 3, инв. № 2225 | 1992 | 3 390,0 | 1 841,0 | 5 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2042 | 2042 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 9 766 | нет |
| 34. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 4, инв. № 2224 | 1993 | 4 148,0 | 2 348,0 | 6 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2020 | 2020 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 11 950 | нет |
| 35. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 5, инв. № 2220 | 1994 | 3 390,0 | 1 841,0 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2020 | 2020 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 9 766 | нет |
| 36. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 5, инв. № 2223 | 1993 | 2 110,0 | 1 161,0 | 5 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2020 | 2020 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 6 079 | нет |
| 37. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 6, инв. № 2185 | 1991 | 5 651,0 | 2 811,0 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 16 280 | нет |
| 38. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 7, инв. № 2253 | 1995 | 4 383,0 | 2 322,0 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 12 627 | нет |
| 39. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 8, инв. № 2062 | 1981 | 5 359,0 | 3 483,0 | 5 | 8 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 15 438 | нет |
| 40. | с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 9, инв. № 2140 | 1985 | 5 359,0 | 3 483,0 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 15 438 | нет |
| 41. | с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 5, инв. № 2180 | 1990 | 4 183,0 | 2 534,0 | 5 | 6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 12 051 | нет |

| 172 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 42. | с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 7, инв. № 2184 | 1991 | 5 184,0 | 2 347,0 | 6 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 14 934 | нет |
| 43. | с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 1, инв. № 2025 | 1979 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2020 | 2029 | 2029 | 2020 | - | 2020 | 2029 | - | 2039 | - | 9 645 | нет |
| 44. | с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 2, инв. № 2081 | 1982 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 9 645 | нет |
| 45. | с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 3, инв. № 2111 | 1983 | 1 603,0 | 712,0 | 6 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 4 618 | нет |
| 46. | с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 4, инв. № 904 | 1965 | 2 608,0 | 1 088,0 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2035 | 9 263 | нет |
| 47. | с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 5, инв. № 2130 | 1984 | 1 603,0 | 712,0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 4 618 | нет |
| 48. | с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 8, инв. № 892 | 1968 | 3 328,0 | 1 810,0 | 4 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2038 | 11 820 | нет |
| 49. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 10, инв. № 2227 | 1993 | 3 390,0 | 1 848,0 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2020 | 2020 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 766 | нет |
| 50. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 11, инв. № 1044 | 1976 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | - | 9 645 | нет |
| 51. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 12, инв. № 2201 | 1992 | 3 403,0 | 1 652,0 | 5 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2042 | 2042 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 9 803 | нет |
| 52. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 13, инв. № 2256 | 1996 | 2 761,0 | 1 565,0 | 6 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 7 954 | нет |
| 53. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 14, инв. № 2202 | 1991 | 5 285,0 | 2 305,0 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 15 225 | нет |
| 54. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 15, инв. № 2009 | 1978 | 4 133,0 | 2 673,0 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2020 | 2028 | - | 2038 | - | 11 907 | нет |
| 55. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 16, инв. № 2258 | 1998 | 2 761,0 | 1 565,0 | 6 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | - | 7 954 | нет |
| 56. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 8, инв. № 2226 | 1992 | 3 390,0 | 1 848,0 | 5 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2042 | 2042 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 9 766 | нет |
| 57. | с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 9, инв. № 2057 | 1980 | 2 679,0 | 1 748,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 7 718 | нет |

| 173 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 58. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 1, инв. № 2063 | 1981 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 9 645 | нет |
| 59. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 10, инв. № 2179 | 1990 | 2 659,0 | 1 562,0 | 6 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 660 | нет |
| 60. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 12, инв. № 2204 | 1991 | 2 761,0 | 1 565,0 | 6 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 954 | нет |
| 61. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 13, инв. № 2255 | 1996 | 4 170,0 | 2 366,0 | 6 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 12 013 | нет |
| 62. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 14, инв. № 2203 | 1991 | 4 303,0 | 1 662,0 | 5 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 12 396 | нет |
| 63. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 2, инв. № 2064 | 1981 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 9 645 | нет |
| 64. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 3, инв. № 2079 | 1982 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 9 645 | нет |
| 65. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 4, инв. № 2080 | 1982 | 3 348,0 | 2 208,0 | 5 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 9 645 | нет |
| 66. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 5, инв. № 2174 | 1989 | 4 440,0 | 2 614,0 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 12 791 | нет |
| 67. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 6, инв. № 2175 | 1989 | 2 220,0 | 1 307,0 | 5 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 6 395 | нет |
| 68. | с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 8, инв. № 2178 | 1990 | 2 659,0 | 1 556,0 | 6 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 660 | нет |
| 69. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 1, инв. № 928 | 1966 | 3 163,0 | 1 832,0 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2036 | 9 112 | нет |
| 70. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 10, инв. № 266 | 1952 | 750,0 | 516,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | 2022 | 5 554 | нет |
| 71. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 11, инв. № 990 | 1970 | 3 163,0 | 1 832,0 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 9 112 | нет |
| 72. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 13, инв. № 1009 | 1972 | 2 531,0 | 1 756,0 | 5 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 7 291 | нет |
| 73. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2, инв. № 882 | 1962 | 1 328,0 | 932,0 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2032 | 4 717 | нет |

| 174 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 74. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2а, инв. № 883 | 1962 | 3 328,0 | 1 779,0 | 4 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2032 | 11 820 | нет |
| 75. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 3, инв. № 929 | 1966 | 3 163,0 | 1 832,0 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2036 | 9 112 | нет |
| 76. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 4, инв. № 839 | 1966 | 1 734,0 | 1 040,0 | 3 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2036 | 8 045 | нет |
| 77. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 5, инв. № 930 | 1967 | 3 163,0 | 1 832,0 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2042 | 2042 | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 9 112 | нет |
| 78. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 6, инв. № 801 | 1957 | 688,0 | 248,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2027 | 5 095 | нет |
| 79. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 7, инв. № 931 | 1967 | 3 163,0 | 1 832,0 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2042 | 2042 | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 9 112 | нет |
| 80. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 8, инв. № 693 | 1955 | 660,0 | 119,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | 2025 | 4 887 | нет |
| 81. | с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 9, инв. № 952 | 1968 | 3 163,0 | 1 832,0 | 5 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2038 | 9 112 | нет |
| 82. | с. Тоцкое, пер. Базарный, д. 6 | 1971 | 716,4 | 667,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2029 | - | - | 2031 | 2031 | 5 305 | нет |
| 83. | с. Тоцкое, пер. Базарный, д. 6а | 1962 | 722,3 | 660,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 5 349 | нет |
| 84. | с. Тоцкое, пер. Коммунальный, д. 3 | 1966 | 719,1 | 660,2 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2030 | - | - | - | 2026 | 5 325 | нет |
| 85. | с. Тоцкое, ул. Зеленая, д. 4 | 2010 | 1 144,1 | 1 048,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 5 308 | нет |
| 86. | с. Тоцкое, ул. Зеленая, д. 4а | 2011 | 1 364,5 | 1 255,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 6 331 | нет |
| 87. | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 196 | 1978 | 1 217,4 | 1 077,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2038 | 2028 | 2025 | - | 2030 | - | - | - | 2038 | 5 648 | нет |
| 88. | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 198 | 1978 | 1 212,5 | 1 072,1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2015 | 2028 | 2025 | - | 2030 | 2015 | - | - | 2038 | 5 626 | нет |
| 89. | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 200 | 1978 | 1 195,2 | 1 054,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2038 | 2038 | 2025 | - | 2030 | - | - | - | 2038 | 5 545 | нет |
| 90. | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 202 | 1978 | 1 201,2 | 1 060,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2015 | 2028 | 2025 | - | 2033 | 2015 | - | - | 2038 | 5 573 | нет |
| 91. | с. Тоцкое, ул. Красная Площадь, д. 4 | 1964 | 351,4 | 294,6 | 2 | 2 | 2021 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2039 | - | - | 2031 | - | - | - | 2024 | 2 602 | нет |
| 92. | с. Тоцкое, ул. Малявина, д. 1 | 2012 | 1 940,5 | 1 780,4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 9 003 | нет |

| 175 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 93. | с. Тоцкое, ул. Малявина, д. 13 | 2015 | 1 883,5 | 1 726,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 8 739 | нет |
| 94. | с. Тоцкое, ул. Малявина, д. 15 | 2016 | 2 087,3 | 1 883,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 9 684 | нет |
| 95. | с. Тоцкое, ул. Малявина, д. 5 | 2013 | 1 002,1 | 935,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 4 649 | нет |
| 96. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 1 | 1976 | 576,8 | 527,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2029 | 2019 | - | - | 2036 | 4 271 | нет |
| 97. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 11 | 1988 | 583,8 | 564,3 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2028 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 323 | нет |
| 98. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 1980 | 738,2 | 683,6 | 2 | 3 | 2017 | 2016 | - | - | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | 2020 | 2020 | - | 2021 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 466 | нет |
| 99. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5 | 1990 | 837,6 | 783,8 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2030 | - | 2029 | - | - | - | - | 6 202 | нет |
| 100. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а | 1990 | 596,8 | 551,0 | 2 | 3 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2040 | 2030 | - | 2016 | 2040 | - | - | - | 6 202 | нет |
| 101. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 1990 | 543,4 | 489,6 | 2 | 3 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2040 | 2030 | - | 2016 | 2040 | - | - | - | 4 024 | нет |
| 102. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8а | 1982 | 1 177,1 | 1 141,5 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2030 | - | - | - | 2042 | 8 717 | нет |
| 103. | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 9 | 1982 | 1 168,1 | 1 008,4 | 2 | 4 | 2041 | 2025 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | 2022 | - | 2029 | 2020 | - | - | 2042 | 8 650 | нет |
| 104. | с. Тоцкое, ул. Рабочая, д. 1б | 1995 | 935,3 | 882,1 | 2 | 3 | 2022 | 2016 | - | - | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | 2020 | 2035 | - | 2022 | - | - | - | - | 6 926 | нет |
| 105. | с. Тоцкое, ул. Стерлюхина, д. 7 | 1974 | 716,5 | 667,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2024 | - | - | 2029 | - | - | - | 2034 | 5 306 | нет |
| 106. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16 | 1973 | 719,0 | 683,2 | 2 | 2 | 2020 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2023 | - | - | 2029 | - | - | - | 2033 | 5 324 | нет |
| 107. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 1а | 1975 | 582,6 | 546,8 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | - | 2035 | 4 314 | нет |
| 108. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 22 | 1986 | 573,7 | 520,2 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 248 | нет |
| 109. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 24 | 1986 | 583,8 | 530,6 | 2 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 323 | нет |
| 110. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 24а | 1986 | 539,9 | 485,8 | 2 | 3 | 2016 | 2042 | - | - | 2023 | 2042 | 2016 | 2016 | 2037 | 2026 | - | 2032 | 2036 | - | - | 2041 | 3 998 | нет |
| 111. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28 | 1986 | 580,9 | 527,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2020 | 2036 | 2037 | 2026 | - | 2032 | 2036 | - | - | 2041 | 4 302 | нет |
| 112. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30 | 1986 | 580,9 | 527,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2043 | 2020 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2033 | 2036 | - | - | 2042 | 4 302 | нет |
| 113. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 32 | 2008 | 1 690,1 | 1 594,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 7 842 | нет |
| 114. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7 | 1991 | 637,8 | 586,1 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2037 | 2037 | 2031 | - | 2029 | 2018 | - | - | - | 4 723 | нет |
| 115. | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 9 | 1987 | 1 702,6 | 1 607,6 | 2 | 1 | 2017 | 2042 | - | - | 2016 | 2042 | 2016 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2032 | - | - | - | 2042 | 12 608 | нет |

| 176 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий район | X | 251 576,4 | 161 086,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 905 774 | X |
| _______________________ |

| 177 |
| --- |
|  | Приложение № 33 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тюльганский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 7 | 1980 | 918,1 | 850,6 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2038 | - | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 6 799 | нет |
| 2. | пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9 | 1997 | 2 049,8 | 1 122,0 | 2 | 1 | 2027 | - | - | - | 2027 | 2042 | 2037 | 2022 | 2038 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 15 179 | нет |
| 3. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 10 | 1954 | 406,0 | 385,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2040 | 2015 | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 3 006 | нет |
| 4. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 12 | 1980 | 1 080,4 | 830,3 | 2 | 3 | 2042 | - | - | - | 2042 | 2042 | 2020 | 2037 | 2037 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 000 | нет |
| 5. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 17 | 1987 | 417,2 | 382,5 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2037 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 3 089 | нет |
| 6. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 19 | 1992 | 624,6 | 584,6 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 4 625 | нет |
| 7. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 21 | 1985 | 1 569,1 | 1 470,8 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2025 | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 11 619 | нет |

| 178 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 23 | 1980 | 406,0 | 375,6 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | 2040 | 2040 | 3 006 | нет |
| 9. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 25 | 1981 | 598,2 | 572,7 | 2 | 1 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2021 | 2031 | 2038 | - | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 430 | нет |
| 10. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 27 | 1991 | 1 868,0 | 1 716,4 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | - | - | 2021 | 2039 | 2031 | 2041 | 2041 | - | - | 2028 | 2041 | - | - | - | 13 833 | нет |
| 11. | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 4 | 1956 | 561,7 | 511,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2042 | 2036 | 2031 | 2031 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 4 159 | нет |
| 12. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 14 | 1974 | 800,0 | 730,3 | 2 | 1 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2034 | 5 924 | нет |
| 13. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 16 | 1974 | 768,0 | 724,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | 2024 | - | - | 2034 | 5 687 | нет |
| 14. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 18 | 1971 | 282,4 | 273,2 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 2 091 | нет |
| 15. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 24 | 1954 | 440,7 | 413,5 | 2 | 1 | 2014 | - | - | - | 2014 | 2014 | 2034 | 2014 | 2037 | 2041 | - | 2014 | 2014 | - | 2041 | 2014 | 1 256 | нет |
| 16. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 26 | 1955 | 436,6 | 405,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 3 233 | нет |
| 17. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 28 | 1955 | 434,5 | 405,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2030 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 3 218 | нет |
| 18. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 30 | 1954 | 438,6 | 406,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2014 | - | 2014 | 2014 | 2039 | 2041 | - | 2014 | 2014 | - | 2041 | 2014 | 1 387 | нет |
| 19. | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 32 | 1955 | 434,2 | 397,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 3 215 | нет |
| 20. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 1 | 1974 | 4 573,6 | 2 198,8 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | - | - | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2032 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 176 | нет |
| 21. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 | 1984 | 5 680,6 | 3 992,3 | 5 | 6 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2024 | 2034 | 2037 | - | - | 2019 | 2034 | - | - | - | 16 365 | нет |
| 22. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 2 | 1973 | 4 519,5 | 2 337,2 | 5 | 1 | 2033 | 2042 | 2033 | - | 2033 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 020 | нет |
| 23. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 3 | 1975 | 4 411,3 | 3 104,1 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 708 | нет |
| 24. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 1988 | 6 983,4 | 5 116,8 | 5 | 2 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2038 | 2038 | - | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 20 118 | нет |
| 25. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 1976 | 4 260,5 | 3 188,7 | 5 | 4 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2026 | 2038 | - | - | 2016 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 274 | нет |
| 26. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6 | 1979 | 6 148,8 | 4 361,8 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 17 714 | нет |
| 27. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а | 1987 | 5 391,7 | 3 722,4 | 5 | 6 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 15 533 | нет |
| 28. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6б | 1986 | 5 590,0 | 4 009,5 | 5 | 6 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2037 | - | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 16 104 | нет |
| 29. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 7 | 1978 | 4 326,7 | 3 096,0 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | 2038 | - | 2038 | 2038 | 2030 | 2028 | 2037 | - | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 12 465 | нет |
| 30. | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 8 | 1979 | 5 983,5 | 4 365,6 | 5 | 6 | 2039 | 2042 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2019 | 2029 | 2037 | - | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 17 238 | нет |

| 179 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10 | 1977 | 409,2 | 372,8 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | - | - | 2037 | 2037 | 2043 | 2027 | 2034 | - | - | 2029 | 2027 | - | - | 2037 | 3 030 | нет |
| 32. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 11 | 1958 | 931,8 | 869,7 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2038 | 2033 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2019 | 6 900 | нет |
| 33. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 12 | 1965 | 395,4 | 364,8 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 2 928 | нет |
| 34. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 13 | 1954 | 889,0 | 848,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 6 583 | нет |
| 35. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 14 | 1966 | 767,6 | 721,0 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 5 684 | нет |
| 36. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 15 | 1954 | 568,0 | 527,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2034 | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 4 206 | нет |
| 37. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 29 | 1976 | 793,3 | 732,3 | 2 | 1 | 2038 | - | - | - | 2036 | 2043 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2026 | - | - | 2036 | 5 874 | нет |
| 38. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 3 | 1956 | 930,0 | 864,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2042 | 2036 | 2031 | 2038 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 887 | нет |
| 39. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33 | 1992 | 911,7 | 511,7 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2042 | 2032 | 2018 | 2038 | - | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 6 751 | нет |
| 40. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35 | 1977 | 921,0 | 860,8 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2017 | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2037 | 2037 | 6 820 | нет |
| 41. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 4 | 1971 | 771,4 | 724,4 | 2 | 1 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2030 | 2021 | - | - | 2031 | 5 712 | нет |
| 42. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 5 | 1958 | 540,8 | 498,7 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2038 | 2033 | 2038 | - | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 4 005 | нет |
| 43. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 6 | 1974 | 400,1 | 388,6 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 963 | нет |
| 44. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 7 | 1959 | 830,1 | 519,4 | 2 | 2 | 2042 | - | - | - | 2042 | 2042 | 2039 | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | 2019 | 6 147 | нет |
| 45. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8 | 1968 | 421,0 | 381,2 | 2 | 1 | 2028 | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2028 | 3 118 | нет |
| 46. | пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 9 | 1958 | 555,2 | 511,7 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2038 | 2033 | 2037 | - | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 4 111 | нет |
| 47. | пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 3 | 1990 | 4 679,8 | 3 362,2 | 5 | 4 | 2020 | 2043 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | - | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 13 482 | нет |
| 48. | пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 5 | 1994 | 9 224,1 | 6 659,6 | 5 | 6 | 2024 | 2043 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2020 | 2038 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 26 573 | нет |
| 49. | пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 7 | 2004 | 9 635,9 | 6 805,0 | 5 | 10 | 2034 | 2043 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 27 759 | нет |
| 50. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 18 | 1982 | 5 885,2 | 4 156,6 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2022 | 2032 | 2037 | - | - | 2033 | - | - | 2042 | 2042 | 16 954 | нет |
| 51. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 22 | 1985 | 3 897,9 | 2 778,8 | 5 | 4 | - | 2043 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 11 229 | нет |
| 52. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 23 | 1984 | 3 921,1 | 2 760,6 | 5 | 4 | - | 2043 | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | - | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 11 296 | нет |

| 180 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24 | 1981 | 5 168,5 | 3 461,6 | 5 | 6 | 2016 | - | 2016 | - | 2016 | - | 2016 | 2031 | 2038 | - | - | 2016 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 14 890 | нет |
| 54. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24а | 1984 | 3 969,2 | 2 790,3 | 5 | 4 | - | 2043 | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | - | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 11 435 | нет |
| 55. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 25 | 1983 | 3 856,3 | 2 754,4 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | - | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 11 109 | нет |
| 56. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 26 | 1984 | 3 950,2 | 2 799,8 | 5 | 4 | - | 2043 | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | - | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 11 380 | нет |
| 57. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27 | 1992 | 5 930,2 | 4 154,9 | 5 | 6 | 2018 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2032 | 2026 | 2038 | - | - | 2018 | 2042 | - | - | - | 17 084 | нет |
| 58. | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 3 | 1979 | 209,4 | 189,9 | 2 | 1 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | - | - | 2030 | 2029 | - | - | 2039 | 1 551 | нет |
| 59. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 1 | 1985 | 4 617,5 | 3 868,0 | 5 | 1 | - | 2043 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2038 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 13 302 | нет |
| 60. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 11 | 1985 | 5 885,0 | 3 968,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2019 | 2035 | - | - | - | 16 954 | нет |
| 61. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15 | 1987 | 11 414,8 | 7 607,1 | 5 | 12 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 32 884 | нет |
| 62. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17 | 1988 | 3 647,2 | 2 514,0 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2028 | 2038 | 2037 | - | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 10 507 | нет |
| 63. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19 | 1989 | 10 028,6 | 7 137,7 | 5 | 10 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2029 | 2039 | 2038 | - | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 28 891 | нет |
| 64. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3 | 1984 | 3 786,7 | 2 662,4 | 5 | 4 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2034 | 2038 | - | - | 2021 | 2021 | - | - | - | 10 909 | нет |
| 65. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4 | 1988 | 15 907,9 | 11 195,7 | 5 | 17 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2038 | 2038 | - | - | 2016 | - | - | - | - | 45 828 | нет |
| 66. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5 | 1978 | 3 847,7 | 2 711,6 | 5 | 4 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2028 | 2038 | - | - | 2021 | 2021 | - | 2038 | 2021 | 11 085 | нет |
| 67. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 6 | 1989 | 1 828,5 | 1 299,6 | 5 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2029 | 2039 | 2038 | - | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 5 268 | нет |
| 68. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7 | 1993 | 6 877,6 | 4 898,7 | 5 | 7 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2026 | 2038 | - | - | 2016 | 2017 | - | - | 2017 | 19 813 | нет |
| 69. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8 | 1991 | 6 586,7 | 3 148,1 | 5 | 7 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2041 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 18 975 | нет |
| 70. | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9 | 1993 | 6 923,6 | 4 499,5 | 5 | 2 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2042 | 2038 | - | - | 2033 | 2033 | - | - | - | 19 946 | нет |
| 71. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 1 | 1955 | 701,4 | 618,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2037 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 5 194 | нет |
| 72. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 11 | 1955 | 436,2 | 407,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 3 230 | нет |

| 181 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 73. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 2 | 1975 | 381,0 | 361,2 | 2 | 1 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 2 821 | нет |
| 74. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 3 | 1955 | 436,8 | 406,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 3 235 | нет |
| 75. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 4 | 1971 | 772,4 | 711,2 | 2 | 1 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 5 720 | нет |
| 76. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 5 | 1955 | 430,9 | 402,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 3 191 | нет |
| 77. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 6 | 1968 | 383,4 | 356,6 | 2 | 1 | 2028 | - | - | - | 2028 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | 2019 | - | - | 2028 | 2 839 | нет |
| 78. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 7 | 1995 | 1 354,7 | 875,8 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2042 | 2035 | 2020 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 10 032 | нет |
| 79. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 8 | 1971 | 785,8 | 728,2 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2042 | - | 2021 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | 2031 | 5 819 | нет |
| 80. | пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 9 | 1955 | 429,5 | 402,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 3 180 | нет |
| 81. | пос. Тюльган, ул. Советская, д. 12 | 1958 | 560,3 | 556,2 | 2 | 2 | 2016 | - | - | - | 2016 | 2020 | 2038 | 2016 | 2037 | - | - | 2028 | 2016 | - | - | 2016 | 4 149 | нет |
| 82. | пос. Тюльган, ул. Советская, д. 13 | 1954 | 528,0 | 507,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2042 | 2034 | 2029 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 3 910 | нет |
| 83. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 10 | 1958 | 545,8 | 503,0 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2038 | 2033 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | 2019 | 4 042 | нет |
| 84. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12 | 1959 | 551,8 | 508,2 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2039 | 2034 | 2037 | - | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 4 086 | нет |
| 85. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 18 | 1974 | 2 423,2 | 2 215,2 | 5 | 2 | 2016 | - | - | - | 2016 | 2020 | 2016 | 2024 | 2038 | - | - | 2016 | 2024 | - | 2034 | 2020 | 6 981 | нет |
| 86. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 20 | 1973 | 2 270,5 | 1 772,6 | 5 | 2 | 2033 | - | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 6 541 | нет |
| 87. | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 26/2 | 1985 | 1 844,5 | 1 057,6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2042 | 2025 | 2035 | 2038 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 551 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский район | X | 239 955,1 | 172 324,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 842 815 | X |
| _______________________ |

| 182 |
| --- |
|  | Приложение № 34 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Шарлыкский район, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | с. Путятино, ул. Мира, д. 7 | 1965 | 600,0 | 570,0 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2025 | 4 443 | нет |
| 2. | с. Путятино, ул. Мира, д. 9 | 1967 | 600,0 | 570,0 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | - | - | 2027 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 4 443 | нет |
| 3. | с. Сарманай, ул. Центральная, д. 3 | 1966 | 389,5 | 365,5 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | - | 2026 | - | - | 2021 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2 884 | нет |
| 4. | с. Сарманай, ул. Центральная, д. 5 | 1965 | 308,0 | 300,0 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2030 | 2025 | 2 281 | нет |
| 5. | с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9 | 1971 | 1 029,5 | 949,9 | 2 | 3 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | - | 2021 | 2034 | - | - | 2029 | 2021 | - | - | 2031 | 6 961 | нет |
| 6. | с. Шарлык, пер. Десантников, д. 2 | 1956 | 360,0 | 300,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 666 | нет |
| 7. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2 | 1987 | 569,6 | 529,6 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | 2041 | - | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 3 922 | нет |

| 183 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 22 | 1994 | 897,2 | 816,2 | 2 | 3 | 2024 | - | - | - | 2024 | - | 2034 | 2025 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 043 | нет |
| 9. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 23 | 1998 | 961,3 | 832,4 | 2 | 3 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2038 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 6 164 | нет |
| 10. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а | 1991 | 448,5 | 365,5 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2031 | 2023 | 2038 | 2031 | - | 2018 | - | - | - | - | 2 707 | нет |
| 11. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 4 | 1986 | 910,7 | 865,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 6 411 | нет |
| 12. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 6 | 1989 | 895,1 | 825,6 | 2 | 3 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2038 | 2039 | - | - | - | 6 114 | нет |
| 13. | с. Шарлык, пер. Новый, д. 8 | 1989 | 903,5 | 820,6 | 2 | 3 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 077 | нет |
| 14. | с. Шарлык, ул. Мира, д. 10 | 1962 | 425,4 | 383,3 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2037 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2022 | 3 037 | нет |
| 15. | с. Шарлык, ул. Мира, д. 14 | 1966 | 380,9 | 354,5 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | - | - | 2041 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 2 730 | нет |
| 16. | с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98 | 1970 | 2 124,2 | 1 758,0 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2038 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 065 | нет |
| 17. | с. Шарлык, ул. Советская, д. 44 | 1972 | 3 075,5 | 2 581,3 | 5 | 4 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2018 | 2022 | 2038 | - | - | 2030 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 7 436 | нет |
| 18. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13 | 1988 | 407,5 | 365,0 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2018 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 2 703 | нет |
| 19. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 15 | 1990 | 415,4 | 372,4 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2030 | 2041 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2041 | - | - | - | 2 758 | нет |
| 20. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 17 | 1988 | 880,8 | 834,8 | 2 | 3 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 6 182 | нет |
| 21. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 19 | 1991 | 417,1 | 371,8 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2031 | 2021 | 2034 | 2031 | - | 2029 | 2041 | - | - | - | 2 753 | нет |
| 22. | с. Шарлык, ул. Строителей, д. 21 | 1991 | 409,9 | 366,2 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | - | 2021 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 2 712 | нет |
| 23. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10 | 1977 | 404,3 | 361,8 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2026 | 2027 | 2038 | 2026 | - | 2016 | 2027 | - | - | - | 2 679 | нет |
| 24. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11 | 1981 | 967,7 | 856,2 | 2 | 3 | 2041 | - | - | - | 2041 | - | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2030 | - | - | - | 2041 | 6 340 | нет |
| 25. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а | 1968 | 815,4 | 731,7 | 2 | 2 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | - | 2018 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | 2028 | 5 418 | нет |
| 26. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 12 | 1981 | 967,2 | 851,2 | 2 | 3 | 2041 | - | - | - | 2041 | - | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2032 | - | - | - | 2041 | 6 303 | нет |
| 27. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13 | 1961 | 737,0 | 694,7 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2030 | - | - | - | 2021 | 5 144 | нет |
| 28. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13а | 1972 | 751,3 | 704,3 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | 2032 | 5 215 | нет |
| 29. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 14 | 1976 | 801,9 | 719,4 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2035 | - | - | 2033 | 2026 | - | - | 2036 | 5 327 | нет |
| 30. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15 | 1970 | 747,2 | 670,0 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2030 | - | - | 2020 | 2034 | - | - | 2029 | 2018 | - | - | 2030 | 5 533 | нет |

| 184 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15а | 1979 | 440,7 | 392,5 | 2 | 1 | 2039 | - | - | - | 2039 | - | 2025 | 2029 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2039 | 2 906 | нет |
| 32. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16 | 1978 | 699,6 | 658,5 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2018 | 2028 | 2035 | 2025 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 4 878 | нет |
| 33. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 17а | 1980 | 397,0 | 356,4 | 2 | 1 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2032 | - | - | - | 2040 | 1 736 | нет |
| 34. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18 | 1978 | 751,5 | 709,0 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2028 | 2035 | 2025 | - | 2016 | 2028 | - | - | 2038 | 5 250 | нет |
| 35. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 19 | 1978 | 556,8 | 514,0 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2028 | 2035 | 2025 | - | 2032 | - | - | - | 2038 | 3 820 | нет |
| 36. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 19а | 1989 | 382,6 | 342,5 | 2 | 1 | 2034 | - | - | - | 2034 | - | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2032 | - | - | - | - | 2 536 | нет |
| 37. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 20 | 1975 | 542,2 | 509,6 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | 2014 | 2025 | - | - | 2035 | 3 785 | нет |
| 38. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 21 | 1978 | 563,4 | 521,4 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2028 | 2035 | 2025 | - | 2032 | - | - | - | 2038 | 3 820 | нет |
| 39. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 21а | 1983 | 600,6 | 555,0 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2030 | - | - | 2043 | 2043 | 4 110 | нет |
| 40. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 22 | 1978 | 556,6 | 514,6 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2028 | 2034 | 2025 | - | 2029 | 2028 | - | - | 2038 | 3 811 | нет |
| 41. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 24 | 1976 | 771,6 | 728,0 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 4 674 | нет |
| 42. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25 | 1973 | 431,8 | 385,0 | 2 | 1 | 2033 | - | - | - | 2033 | - | - | 2023 | 2038 | - | - | 2019 | 2023 | - | - | 2033 | 2 851 | нет |
| 43. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26 | 1976 | 732,3 | 689,3 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2035 | - | - | 2015 | 2026 | - | - | 2036 | 5 104 | нет |
| 44. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 27 | 1972 | 750,9 | 710,7 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | - | 2022 | 2035 | - | - | 2030 | 2022 | - | - | 2032 | 5 263 | нет |
| 45. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 28 | 1978 | 927,7 | 845,6 | 2 | 3 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2028 | 2035 | 2025 | - | 2032 | - | - | 2038 | 2038 | 6 262 | нет |
| 46. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 29а | 1987 | 930,6 | 856,1 | 2 | 3 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2032 | - | - | - | - | 6 339 | нет |
| 47. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30 | 1980 | 935,1 | 856,9 | 2 | 3 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2029 | 2018 | - | - | 2018 | 6 391 | нет |
| 48. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7 | 1968 | 819,3 | 737,5 | 2 | 3 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | - | 2018 | 2038 | - | - | 2029 | 2018 | - | - | 2028 | 5 461 | нет |
| 49. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7а | 1967 | 944,3 | 880,2 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2020 | 2034 | - | - | 2026 | - | - | - | 2027 | 6 518 | нет |
| 50. | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а | 1971 | 785,2 | 713,7 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2021 | 2034 | - | - | 2025 | 2018 | - | - | 2031 | 5 244 | нет |
| 51. | с. Шарлык, ул. Мира, д. 8 | 1962 | 415,6 | 375,1 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2031 | 2041 | 2034 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | 2022 | 2 866 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский район | X | 37 537,0 | 33 939,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 232 076 | X |
| _______________________ |

| 185 |
| --- |
|  | Приложение № 35 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ясненский городской округ, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 1 | 1981 | 4 721,0 | 4 304,7 | 5 | 6 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2026 | 2031 | 2033 | 2026 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 600 | нет |
| 2. | г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 3 | 1982 | 4 643,6 | 4 226,6 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | 2026 | - | 2028 | - | - | 2042 | - | 13 377 | нет |
| 3. | г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 5 | 1982 | 2 994,5 | 2 714,5 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | - | 2032 | 2033 | 2026 | - | 2021 | 2032 | - | 2042 | - | 8 627 | нет |
| 4. | г. Ясный, ул. Асбестовиков, д. 7 | 1982 | 4 748,0 | 4 331,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2042 | 2026 | 2032 | 2033 | 2026 | - | 2018 | 2032 | - | 2042 | - | 13 678 | нет |
| 5. | г. Ясный, ул. Западная, д. 1 | 1974 | 4 861,9 | 4 441,4 | 5 | 6 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2019 | - | - | 2034 | - | 14 006 | нет |
| 6. | г. Ясный, ул. Западная, д. 11 | 1975 | 4 980,2 | 4 476,2 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | 2035 | 2040 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2018 | - | - | 2035 | - | 14 347 | нет |
| 7. | г. Ясный, ул. Западная, д. 17 | 1979 | 4 777,9 | 4 357,9 | 5 | 6 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2022 | 2029 | 2033 | 2025 | - | 2019 | - | - | 2039 | - | 13 764 | нет |

| 186 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Ясный, ул. Западная, д. 19 | 1979 | 4 918,3 | 4 484,3 | 5 | 6 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2022 | 2029 | 2033 | 2025 | - | 2019 | - | - | 2039 | - | 14 169 | нет |
| 9. | г. Ясный, ул. Западная, д. 3 | 1975 | 6 317,3 | 5 761,3 | 5 | 8 | 2035 | 2039 | 2035 | 2039 | 2035 | 2039 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2018 | - | - | 2035 | - | 18 199 | нет |
| 10. | г. Ясный, ул. Западная, д. 5 | 1976 | 4 944,5 | 4 460,5 | 5 | 6 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2017 | - | - | 2036 | - | 14 244 | нет |
| 11. | г. Ясный, ул. Западная, д. 7 | 1975 | 3 001,0 | 2 721,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2035 | - | 8 645 | нет |
| 12. | г. Ясный, ул. Западная, д. 9 | 1975 | 4 870,0 | 4 450,0 | 5 | 6 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2019 | - | - | 2035 | - | 14 030 | нет |
| 13. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 10 | 1987 | 4 142,0 | 3 617,4 | 9 | 1 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2025 | 2042 | 2027 | 2037 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2037 | 2037 | - | - | 7 215 | нет |
| 14. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 11 | 1980 | 10 685,5 | 9 583,0 | 9 | 5 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2025 | 2030 | 2033 | 2026 | - | 2017 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 18 612 | нет |
| 15. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 12 | 1974 | 3 000,1 | 2 720,1 | 5 | 4 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2020 | 2024 | - | 2034 | - | 8 643 | нет |
| 16. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 13 | 1978 | 4 006,1 | 3 646,1 | 5 | 5 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2022 | 2028 | 2033 | 2025 | - | 2017 | 2028 | - | 2038 | - | 11 541 | нет |
| 17. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 14 | 1984 | 4 153,0 | 3 640,7 | 9 | 1 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2024 | 2034 | 2033 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2037 | - | - | 7 234 | нет |
| 18. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 15 | 1988 | 4 233,6 | 3 734,1 | 9 | 2 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2024 | 2042 | 2028 | 2038 | 2033 | 2028 | - | 2020 | 2038 | 2037 | - | - | 7 374 | нет |
| 19. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 18 | 1983 | 4 081,9 | 3 589,3 | 9 | 1 | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2017 | 2033 | 2037 | 2043 | - | 7 110 | нет |
| 20. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 19 | 1980 | 4 826,5 | 4 457,5 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2042 | 2022 | 2030 | 2033 | 2027 | - | 2014 | 2030 | - | 2040 | - | 13 904 | нет |
| 21. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 2 | 1972 | 3 249,0 | 2 983,9 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2032 | 2040 | 2032 | 2042 | - | 2022 | 2033 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 9 360 | нет |
| 22. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 20 | 1979 | 4 071,0 | 3 619,2 | 5 | 6 | 2039 | 2040 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2022 | 2029 | 2033 | 2026 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | - | 11 728 | нет |
| 23. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 21 | 1986 | 4 846,0 | 4 429,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2023 | 2040 | 2023 | 2042 | 2026 | 2036 | 2033 | 2026 | - | 2020 | 2036 | - | - | - | 13 961 | нет |
| 24. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 22 | 1974 | 2 939,2 | 2 659,2 | 5 | 4 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2020 | - | - | 2034 | - | 8 467 | нет |
| 25. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 26 | 1986 | 6 402,4 | 5 722,3 | 5 | 8 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2025 | 2042 | 2026 | 2036 | 2033 | 2026 | - | 2021 | 2036 | - | - | - | 18 444 | нет |
| 26. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 28 | 1979 | 4 945,4 | 4 441,4 | 5 | 6 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2023 | 2029 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2029 | - | 2039 | - | 14 247 | нет |
| 27. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 30 | 1978 | 4 783,5 | 4 279,5 | 5 | 6 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2023 | 2028 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2028 | - | 2038 | - | 13 780 | нет |
| 28. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32 | 1979 | 4 623,3 | 4 119,3 | 5 | 6 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2023 | 2029 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2029 | - | 2039 | - | 13 319 | нет |
| 29. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 32а | 1979 | 2 796,3 | 2 520,0 | 5 | 4 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2023 | 2029 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2029 | - | 2039 | - | 8 056 | нет |
| 30. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 4 | 1972 | 2 980,0 | 2 700,0 | 5 | 4 | 2032 | 2042 | 2032 | 2042 | 2032 | 2042 | - | 2022 | 2033 | - | - | 2020 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 8 585 | нет |

| 187 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 6 | 1982 | 4 002,7 | 3 616,3 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2033 | 2022 | - | 2020 | 2032 | - | 2042 | - | 11 531 | нет |
| 32. | г. Ясный, ул. Ленина, д. 8 | 1986 | 4 218,6 | 3 676,5 | 9 | 1 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2026 | 2036 | 2033 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2038 | - | - | 7 348 | нет |
| 33. | г. Ясный, ул. Молодежная, д. 11 | 1990 | 933,6 | 838,6 | 2 | 3 | 2020 | 2042 | 2020 | 2042 | 2020 | 2042 | 2030 | 2040 | 2033 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 6 913 | нет |
| 34. | г. Ясный, ул. Молодежная, д. 9 | 1991 | 1 105,2 | 951,2 | 2 | 3 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2031 | 2041 | 2033 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 8 184 | нет |
| 35. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 10 | 1963 | 1 208,7 | 1 043,0 | 3 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | - | 5 608 | нет |
| 36. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 10а | 1963 | 1 297,2 | 1 062,9 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2033 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2033 | 6 019 | нет |
| 37. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 12 | 1975 | 4 955,0 | 4 542,5 | 5 | 6 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2017 | 2025 | - | 2035 | - | 14 275 | нет |
| 38. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 14 | 1974 | 4 753,0 | 4 333,0 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2034 | - | 13 693 | нет |
| 39. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 15 | 1974 | 2 951,2 | 2 671,2 | 5 | 4 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2017 | 2024 | - | 2034 | - | 8 502 | нет |
| 40. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 16 | 1974 | 3 014,0 | 2 734,0 | 5 | 4 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2020 | 2024 | - | 2034 | - | 8 683 | нет |
| 41. | г. Ясный, ул. Октябрьская, д. 2а | 1963 | 1 234,3 | 1 113,7 | 3 | 2 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2043 | 2038 | 2033 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2033 | 5 727 | нет |
| 42. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 10 | 1976 | 4 947,5 | 4 443,5 | 5 | 6 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2020 | 2026 | - | 2036 | - | 14 253 | нет |
| 43. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 12 | 1975 | 4 883,5 | 4 463,5 | 5 | 6 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2014 | 2025 | - | 2035 | - | 14 069 | нет |
| 44. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 12а | 1976 | 3 010,0 | 2 730,0 | 5 | 4 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2020 | 2026 | - | 2036 | - | 8 671 | нет |
| 45. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 14 | 1976 | 6 270,1 | 5 598,1 | 5 | 8 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2016 | 2026 | - | 2036 | - | 18 063 | нет |
| 46. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 18 | 1978 | 3 017,0 | 2 737,0 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2022 | 2028 | 2033 | 2027 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | - | 8 691 | нет |
| 47. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 20 | 1978 | 2 985,1 | 2 662,3 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2040 | 2040 | - | 2028 | 2033 | 2027 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | - | 8 600 | нет |
| 48. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 22 | 1978 | 4 955,0 | 4 542,5 | 5 | 6 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2022 | 2028 | 2033 | 2027 | - | 2016 | 2028 | - | 2038 | - | 14 275 | нет |
| 49. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 24 | 1991 | 4 838,2 | 4 249,0 | 5 | 4 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2031 | 2041 | 2033 | 2031 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 13 938 | нет |
| 50. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 26 | 1993 | 4 751,1 | 4 239,1 | 5 | 4 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2033 | 2030 | 2033 | 2033 | - | 2021 | 2043 | - | - | - | 13 687 | нет |
| 51. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 28 | 1994 | 2 346,3 | 2 130,9 | 5 | 2 | 2024 | 2042 | 2024 | 2042 | 2024 | 2042 | 2034 | 2030 | 2033 | 2034 | - | 2021 | - | - | - | - | 6 759 | нет |
| 52. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 4 | 2004 | 2 577,4 | 2 295,8 | 5 | 4 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2029 | 2033 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 7 425 | нет |
| 53. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 6 | 1996 | 2 635,6 | 2 354,0 | 5 | 4 | 2026 | 2042 | 2026 | 2042 | 2026 | 2042 | 2036 | 2021 | 2033 | 2036 | - | 2022 | - | - | - | - | 7 593 | нет |

| 188 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | г. Ясный, ул. Парковая, д. 8 | 1993 | 2 288,3 | 2 113,3 | 5 | 2 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2033 | 2030 | 2033 | 2033 | - | 2022 | 2043 | - | - | - | 6 592 | нет |
| 55. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1 | 1977 | 5 928,1 | 3 017,0 | 9 | 1 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2018 | 2027 | 2033 | - | - | 2018 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 10 326 | нет |
| 56. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 12 | 1976 | 2 991,5 | 2 711,5 | 5 | 4 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2036 | - | - | 2036 | - | 8 618 | нет |
| 57. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 2 | 1976 | 2 956,4 | 2 696,4 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2033 | - | - | 2030 | - | - | 2036 | - | 8 517 | нет |
| 58. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3 | 1974 | 4 261,0 | 2 936,3 | 5 | 3 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2018 | 2024 | - | 2034 | - | 12 275 | нет |
| 59. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 4 | 1976 | 3 642,4 | 3 379,4 | 5 | 4 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2021 | 2026 | - | 2036 | - | 10 493 | нет |
| 60. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5 | 1974 | 3 731,9 | 2 946,9 | 5 | 3 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2018 | 2024 | - | 2034 | - | 10 751 | нет |
| 61. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 6 | 1976 | 3 005,2 | 2 745,2 | 5 | 4 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2021 | 2026 | - | 2036 | - | 8 658 | нет |
| 62. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 7 | 1967 | 4 141,9 | 3 775,1 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2033 | - | - | 2030 | - | - | 2027 | 2037 | 11 932 | нет |
| 63. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 8 | 1976 | 6 275,0 | 5 595,0 | 5 | 8 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2017 | 2026 | - | 2036 | - | 18 077 | нет |
| 64. | г. Ясный, ул. Свердлова, д. 9 | 1987 | 2 045,9 | 1 889,9 | 4 | 3 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2025 | 2042 | 2027 | 2037 | 2033 | 2027 | - | 2021 | 2037 | - | - | - | 7 267 | нет |
| 65. | г. Ясный, ул. Северная, д. 2 | 1966 | 2 483,1 | 2 298,3 | 5 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | 2026 | 2036 | 7 153 | нет |
| 66. | г. Ясный, ул. Северная, д. 3 | 1999 | 2 562,0 | 2 298,0 | 5 | 4 | 2029 | 2042 | 2029 | 2042 | 2029 | 2042 | 2039 | 2024 | 2033 | 2039 | - | 2021 | - | - | - | - | 7 381 | нет |
| 67. | г. Ясный, ул. Северная, д. 4 | 1966 | 3 476,5 | 3 230,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2033 | - | - | 2029 | - | - | 2026 | 2036 | 10 015 | нет |
| 68. | г. Ясный, ул. Северная, д. 5 | 1999 | 2 606,1 | 2 324,5 | 5 | 4 | 2029 | 2042 | 2029 | 2042 | 2029 | 2042 | 2039 | 2024 | 2033 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 7 508 | нет |
| 69. | г. Ясный, ул. Северная, д. 6 | 1966 | 3 476,5 | 3 230,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2033 | - | - | 2029 | - | - | 2026 | 2036 | 10 015 | нет |
| 70. | г. Ясный, ул. Северная, д. 7 | 1998 | 2 583,2 | 2 298,0 | 5 | 4 | 2028 | 2042 | 2028 | 2042 | 2028 | 2042 | 2038 | 2023 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 7 442 | нет |
| 71. | г. Ясный, ул. Северная, д. 8 | 1964 | 2 678,8 | 2 482,3 | 4 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2033 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2034 | 9 514 | нет |
| 72. | г. Ясный, ул. Степная, д. 12 | 1976 | 374,2 | 340,6 | 2 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2033 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | - | 2 771 | нет |
| 73. | г. Ясный, ул. Степная, д. 12а | 1979 | 374,2 | 340,6 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2019 | 2029 | 2033 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | - | 2 771 | нет |
| 74. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 1 | 1978 | 4 904,2 | 4 358,2 | 5 | 6 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2025 | 2028 | 2033 | 2026 | - | 2016 | 2017 | - | 2038 | - | 14 128 | нет |
| 75. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 10 | 1991 | 4 653,3 | 4 222,5 | 5 | 4 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2031 | 2041 | 2033 | 2031 | - | 2020 | 2041 | - | - | - | 13 405 | нет |
| 76. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 11 | 1975 | 2 967,6 | 2 687,6 | 5 | 4 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2035 | - | 8 549 | нет |

| 189 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 2 | 1984 | 4 701,3 | 4 283,9 | 5 | 6 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2025 | 2042 | 2024 | 2034 | 2033 | 2024 | - | 2017 | 2034 | - | - | - | 13 544 | нет |
| 78. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 3 | 1978 | 2 955,5 | 2 675,5 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2023 | 2028 | 2033 | 2027 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | - | 8 514 | нет |
| 79. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 6 | 1991 | 5 879,1 | 5 305,1 | 5 | 8 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2031 | 2041 | 2033 | 2031 | - | 2020 | 2041 | - | - | - | 16 937 | нет |
| 80. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 8 | 1985 | 3 010,5 | 2 730,5 | 5 | 4 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2027 | 2042 | 2025 | 2035 | 2033 | 2025 | - | 2020 | 2035 | - | - | - | 8 673 | нет |
| 81. | г. Ясный, ул. Строителей, д. 9 | 1974 | 4 955,0 | 4 542,5 | 5 | 6 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2033 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | - | 14 275 | нет |
| 82. | г. Ясный, ул. Уральская, д. 11 | 1964 | 3 096,2 | 2 856,2 | 4 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2033 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2034 | 10 997 | нет |
| 83. | г. Ясный, ул. Уральская, д. 13 | 1965 | 3 107,9 | 2 868,5 | 4 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2033 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2035 | 11 039 | нет |
| 84. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 1 | 1977 | 7 581,2 | 6 657,6 | 10 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | 2026 | - | 2028 | - | 2037 | 2037 | - | 7 726 | нет |
| 85. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 10 | 1977 | 1 804,0 | 1 665,0 | 5 | 2 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2022 | 2027 | 2033 | 2029 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | - | 5 197 | нет |
| 86. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 12 | 1977 | 1 749,3 | 1 610,3 | 5 | 2 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2022 | 2027 | 2033 | 2029 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | - | 5 039 | нет |
| 87. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 14 | 1977 | 4 762,0 | 4 351,0 | 5 | 6 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2042 | 2022 | 2027 | 2033 | 2026 | - | 2019 | - | - | 2037 | - | 13 719 | нет |
| 88. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 2 | 1979 | 10 891,8 | 9 729,9 | 9 | 5 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2040 | 2040 | 2023 | 2029 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2029 | 2037 | 2039 | - | 18 971 | нет |
| 89. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 3 | 1977 | 3 502,9 | 3 399,4 | 9 | 1 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2023 | 2027 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 6 101 | нет |
| 90. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1977 | 5 658,3 | 4 189,3 | 9 | 2 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2023 | 2027 | 2033 | 2027 | - | 2017 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 9 856 | нет |
| 91. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 5 | 1977 | 11 364,8 | 10 209,0 | 5 | 15 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | - | 2027 | 2033 | 2027 | - | 2017 | - | - | 2037 | - | 32 740 | нет |
| 92. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 6 | 1977 | 1 804,0 | 1 665,0 | 5 | 2 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2023 | 2027 | 2033 | 2027 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | - | 5 197 | нет |
| 93. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 7 | 2006 | 4 411,4 | 4 031,4 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2020 | - | - | - | - | 12 709 | нет |
| 94. | г. Ясный, ул. Юбилейная, д. 8 | 1977 | 1 804,0 | 1 665,0 | 5 | 2 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2023 | 2027 | 2033 | 2027 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | - | 5 197 | нет |
| 95. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1 | 1964 | 693,5 | 641,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2019 | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2034 | 5 135 | нет |
| 96. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 2 | 1964 | 689,7 | 633,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2034 | 5 107 | нет |
| 97. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 3 | 1964 | 689,7 | 633,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2034 | 5 107 | нет |
| 98. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 4 | 1965 | 698,0 | 642,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2035 | 5 169 | нет |
| 99. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 7 | 1965 | 698,0 | 642,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2035 | 5 169 | нет |

| 190 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 100. | пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9 | 1965 | 697,2 | 641,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2019 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2035 | 5 163 | нет |
| 101. | пос. Веселовский, ул. Садовая, д. 10 | 1984 | 389,2 | 361,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | - | 2024 | 2034 | - | 2034 | - | 2 882 | нет |
| 102. | пос. Веселовский, ул. Садовая, д. 12 | 1984 | 374,9 | 302,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | - | 2024 | 2034 | - | 2034 | - | 2 243 | нет |
| 103. | пос. Веселовский, ул. Садовая, д. 14 | 1984 | 373,2 | 301,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | - | 2034 | 2034 | 2034 | - | - | 2024 | 2034 | - | 2034 | - | 2 230 | нет |
| 104. | пос. Веселовский, ул. Садовая, д. 4 | 1985 | 401,2 | 373,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2035 | - | 2 971 | нет |
| 105. | пос. Веселовский, ул. Садовая, д. 6 | 1985 | 396,0 | 368,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2035 | - | 2 932 | нет |
| 106. | пос. Веселовский, ул. Садовая, д. 8 | 1984 | 399,5 | 371,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | - | 2034 | 2034 | 2034 | - | - | 2024 | 2034 | - | 2034 | - | 2 958 | нет |
| 107. | пос. Веселовский, ул. Степная, д. 10 | 1985 | 396,6 | 368,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2035 | - | 2 937 | нет |
| 108. | пос. Веселовский, ул. Степная, д. 12 | 1984 | 394,2 | 366,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | - | 2034 | 2034 | 2034 | - | - | 2024 | 2034 | - | 2034 | - | 2 919 | нет |
| 109. | пос. Веселовский, ул. Степная, д. 2 | 1984 | 398,6 | 370,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | - | 2034 | 2034 | 2034 | - | - | 2024 | 2034 | - | 2034 | - | 2 952 | нет |
| 110. | пос. Веселовский, ул. Степная, д. 4 | 1985 | 400,7 | 372,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2035 | - | 2 967 | нет |
| 111. | пос. Веселовский, ул. Степная, д. 6 | 1985 | 394,7 | 366,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2035 | - | 2 923 | нет |
| 112. | пос. Веселовский, ул. Степная, д. 8 | 1985 | 395,4 | 367,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2035 | - | 2 928 | нет |
| 113. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 1 | 1986 | 294,9 | 266,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2023 | 2036 | - | 2024 | - | 2 184 | нет |
| 114. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 10 | 1982 | 294,8 | 266,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2024 | - | 2 183 | нет |
| 115. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 11 | 1986 | 300,8 | 272,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2029 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2021 | 2036 | - | 2024 | - | 2 227 | нет |
| 116. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 12 | 1986 | 294,9 | 266,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2019 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2023 | 2036 | - | 2024 | - | 2 184 | нет |
| 117. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 13 | 1986 | 292,5 | 264,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2024 | 2036 | - | 2024 | - | 2 166 | нет |
| 118. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 15 | 1986 | 294,7 | 266,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2025 | 2036 | - | 2024 | - | 2 182 | нет |
| 119. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 17 | 1986 | 296,6 | 268,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2025 | 2036 | - | 2024 | - | 2 196 | нет |
| 120. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 19 | 1986 | 295,1 | 267,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2024 | 2036 | - | 2024 | - | 2 185 | нет |
| 121. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 2 | 1986 | 290,3 | 262,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2020 | 2036 | - | 2024 | - | 2 150 | нет |
| 122. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 3 | 1986 | 291,4 | 263,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2024 | 2036 | - | 2024 | - | 2 158 | нет |

| 191 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 123. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 4 | 1982 | 289,8 | 261,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2021 | - | 2022 | 2032 | 2032 | - | - | 2023 | 2032 | - | 2024 | - | 2 146 | нет |
| 124. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 5 | 1986 | 286,0 | 258,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2021 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2023 | 2036 | - | 2024 | - | 2 118 | нет |
| 125. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 6 | 1982 | 299,6 | 271,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2024 | - | 2 219 | нет |
| 126. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 7 | 1986 | 295,1 | 267,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2022 | 2036 | - | 2024 | - | 2 185 | нет |
| 127. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 8 | 1982 | 290,2 | 262,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2032 | 2032 | - | - | 2020 | 2032 | - | 2024 | - | 2 149 | нет |
| 128. | пос. Комарово, ул. Комсомольская, д. 9 | 1986 | 293,2 | 265,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2021 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2020 | 2036 | - | 2024 | - | 2 171 | нет |
| 129. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11 | 1972 | 765,2 | 740,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2017 | 2022 | - | - | 2042 | 5 666 | нет |
| 130. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15 | 1972 | 745,4 | 721,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2017 | 2022 | - | - | 2042 | 5 520 | нет |
| 131. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3 | 1972 | 734,7 | 710,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2018 | 2022 | - | - | 2042 | 5 441 | нет |
| 132. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5 | 1972 | 769,5 | 745,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2018 | 2022 | - | - | 2042 | 5 698 | нет |
| 133. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 7 | 1974 | 740,2 | 715,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2019 | 2024 | - | - | - | 5 481 | нет |
| 134. | пос. Комарово, ул. Центральная, д. 9 | 1975 | 740,1 | 715,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | - | 2019 | 2025 | - | - | - | 5 480 | нет |
| 135. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 1 | 1987 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 136. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2 | 1987 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 137. | пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 3 | 1987 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 138. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 1 | 1986 | 291,8 | 263,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 161 | нет |
| 139. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 2 | 1986 | 293,5 | 265,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 173 | нет |
| 140. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 3 | 1986 | 291,8 | 263,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 161 | нет |
| 141. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 4 | 1986 | 294,8 | 266,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 183 | нет |
| 142. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 5 | 1986 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 143. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 6 | 1986 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 144. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 7 | 1986 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 145. | пос. Новосельский, ул. Молодежная, д. 8 | 1986 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |

| 192 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 146. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 1 | 1986 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 147. | пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2 | 1988 | 268,8 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 148. | пос. Новосельский, ул. Центральная, д. 2 | 1966 | 673,5 | 617,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | - | - | - | 2036 | 4 987 | нет |
| 149. | пос. Новосельский, ул. Центральная, д. 3 | 1966 | 691,6 | 635,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | - | - | - | 2036 | 5 121 | нет |
| 150. | пос. Новосельский, ул. Центральная, д. 4 | 1966 | 686,8 | 630,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | - | - | - | 2036 | 5 086 | нет |
| 151. | пос. Новосельский, ул. Центральная, д. 5 | 1964 | 704,9 | 648,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2024 | - | - | - | 2034 | 5 220 | нет |
| 152. | пос. Новосельский, ул. Центральная, д. 6 | 1964 | 655,7 | 599,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2024 | - | - | - | 2034 | 4 856 | нет |
| 153. | пос. Новосельский, ул. Школьная, д. 3 | 1986 | 290,0 | 262,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2028 | 2036 | 2036 | - | - | 2026 | 2036 | - | 2041 | - | 2 147 | нет |
| 154. | с. Акжарское, ул. 8 Марта, д. 27 | 1985 | 295,7 | 267,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 190 | нет |
| 155. | с. Акжарское, ул. 8 Марта, д. 28 | 1985 | 288,5 | 260,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 136 | нет |
| 156. | с. Акжарское, ул. 8 Марта, д. 29 | 1985 | 292,8 | 264,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 168 | нет |
| 157. | с. Акжарское, ул. Молодежная, д. 1 | 1985 | 292,9 | 264,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 169 | нет |
| 158. | с. Акжарское, ул. Молодежная, д. 2 | 1985 | 292,5 | 264,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 166 | нет |
| 159. | с. Акжарское, ул. Молодежная, д. 3 | 1985 | 299,4 | 271,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 217 | нет |
| 160. | с. Акжарское, ул. Молодежная, д. 4 | 1985 | 287,3 | 259,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 127 | нет |
| 161. | с. Акжарское, ул. Молодежная, д. 5 | 1985 | 293,9 | 265,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 176 | нет |
| 162. | с. Акжарское, ул. Молодежная, д. 6 | 1985 | 294,7 | 266,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | 2041 | - | 2 182 | нет |
| 163. | с. Акжарское, ул. Степная, д. 8 | 1968 | 689,7 | 633,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2028 | 2018 | - | - | 2038 | 5 107 | нет |
| 164. | с. Еленовка, ул. Молодежная, д. 1 | 1982 | 297,4 | 269,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2041 | - | 2 202 | нет |
| 165. | с. Еленовка, ул. Молодежная, д. 2 | 1982 | 299,3 | 271,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2041 | - | 2 216 | нет |
| 166. | с. Еленовка, ул. Молодежная, д. 3 | 1982 | 301,6 | 273,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2041 | - | 2 233 | нет |
| 167. | с. Еленовка, ул. Молодежная, д. 4 | 1982 | 300,2 | 272,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2041 | - | 2 223 | нет |
| 168. | с. Еленовка, ул. Молодежная, д. 5 | 1982 | 300,2 | 274,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2041 | - | 2 223 | нет |

| 193 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 169. | с. Еленовка, ул. Молодежная, д. 6 | 1982 | 301,1 | 273,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2041 | - | 2 230 | нет |
| 170. | с. Еленовка, ул. Молодежная, д. 7 | 1982 | 298,4 | 270,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2032 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2041 | - | 2 210 | нет |
| 171. | с. Еленовка, ул. Советская, д. 6 | 1986 | 290,7 | 262,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2036 | 2036 | - | - | 2026 | 2036 | - | 2041 | - | 2 153 | нет |
| 172. | с. Еленовка, ул. Строителей, д. 23 | 1964 | 804,0 | 748,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | - | - | - | 2041 | 5 954 | нет |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | X | 402 938,6 | 360 044,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 251 843 | X |
| _______________________ |

| 194 |
| --- |
|  | Приложение № 36 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Комаровский, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 11 | 1968 | 3 531,2 | 1 528,2 | 4 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2038 | 12 542 | нет |
| 2. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 12 | 1965 | 4 581,3 | 3 478,3 | 5 | 4 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 13 198 | нет |
| 3. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 13 | 1972 | 3 522,4 | 1 394,2 | 4 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 12 511 | нет |
| 4. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 14 | 1967 | 4 617,0 | 3 516,7 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | - | 2027 | 2033 | - | - | 2016 | 2037 | - | 2027 | 2027 | 13 301 | нет |
| 5. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 16 | 1967 | 4 597,0 | 3 469,8 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2027 | 2040 | 2027 | 2040 | - | 2027 | 2035 | - | - | 2027 | 2037 | - | 2027 | 2027 | 13 243 | нет |
| 6. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 18 | 1989 | 4 667,5 | 3 458,2 | 5 | 5 | 2038 | 2041 | 2036 | 2041 | 2036 | 2041 | 2029 | 2039 | 2033 | 2029 | - | 2028 | 2039 | - | - | - | 13 446 | нет |
| 7. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 2 | 1965 | 4 594,0 | 3 488,2 | 5 | 4 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | - | 2040 | 2033 | - | - | 2016 | - | - | 2025 | 2025 | 13 235 | нет |

| 195 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 4 | 1965 | 4 581,4 | 3 482,0 | 5 | 4 | 2034 | 2040 | 2025 | 2040 | 2025 | 2040 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 13 198 | нет |
| 9. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 5 | 1968 | 4 619,6 | 3 512,3 | 5 | 4 | 2028 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | - | 2021 | 2033 | - | - | 2028 | 2036 | - | 2028 | 2028 | 13 308 | нет |
| 10. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 6 | 1965 | 4 573,2 | 3 473,8 | 5 | 4 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | - | 2040 | 2033 | - | - | 2031 | - | - | 2025 | 2025 | 13 175 | нет |
| 11. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 7 | 1977 | 5 815,9 | 4 371,5 | 5 | 6 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | 2023 | 2027 | 2034 | 2022 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 16 755 | нет |
| 12. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 16 | 1967 | 4 595,1 | 3 489,3 | 5 | 4 | 2027 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | - | 2021 | 2033 | - | - | 2027 | 2037 | - | 2027 | 2027 | 13 238 | нет |
| 13. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 17 | 1966 | 4 584,1 | 3 478,3 | 5 | 4 | 2034 | 2041 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 13 206 | нет |
| 14. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 18 | 1966 | 4 598,9 | 3 491,5 | 5 | 4 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | - | 2041 | 2034 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 13 249 | нет |
| 15. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 19 | 1967 | 4 614,4 | 3 414,7 | 5 | 4 | 2027 | 2040 | 2027 | 2040 | 2027 | 2040 | - | 2021 | 2036 | - | - | 2027 | 2037 | - | 2027 | 2027 | 13 293 | нет |
| 16. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 20 | 1965 | 4 590,0 | 3 484,2 | 5 | 4 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | - | 2040 | 2033 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 13 223 | нет |
| 17. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 21 | 1966 | 2 124,0 | 1 601,3 | 5 | 2 | 2039 | 2041 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | - | 2041 | 2033 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 6 119 | нет |
| 18. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 22 | 1966 | 4 589,5 | 3 483,7 | 5 | 4 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | - | 2041 | 2034 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 13 222 | нет |
| 19. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 23 | 1966 | 2 120,1 | 1 597,4 | 5 | 2 | 2039 | 2041 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | - | 2041 | 2033 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 6 108 | нет |
| 20. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 24 | 1967 | 4 627,2 | 3 529,7 | 5 | 4 | 2027 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2017 | 2033 | - | - | 2025 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 13 330 | нет |
| 21. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 25 | 1967 | 4 613,4 | 3 510,7 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2017 | 2033 | - | - | 2025 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 13 290 | нет |
| 22. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 26 | 1968 | 4 633,0 | 3 530,3 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | - | 2021 | 2033 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2028 | 2028 | 13 347 | нет |
| 23. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 27 | 1967 | 4 629,2 | 3 528,5 | 5 | 4 | 2027 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | - | 2021 | 2034 | - | - | 2025 | 2022 | - | 2027 | 2027 | 13 336 | нет |
| 24. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28 | 1972 | 3 606,3 | 2 671,3 | 5 | 4 | 2032 | 2040 | 2032 | 2040 | 2032 | 2040 | - | 2022 | 2033 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 389 | нет |
| 25. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 29 | 1968 | 5 812,6 | 4 373,6 | 5 | 6 | 2037 | 2041 | 2028 | 2041 | 2028 | 2041 | - | 2021 | 2034 | - | - | 2019 | 2022 | - | 2028 | 2028 | 16 745 | нет |
| 26. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30 | 1969 | 4 617,6 | 3 522,9 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | - | 2021 | 2033 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2029 | 2029 | 13 303 | нет |
| 27. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 31 | 1975 | 5 623,5 | 4 112,4 | 5 | 6 | 2035 | 2037 | 2035 | 2037 | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2030 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 16 200 | нет |
| 28. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 32 | 1975 | 5 813,9 | 4 377,3 | 5 | 6 | 2036 | 2041 | 2035 | 2041 | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2031 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 16 749 | нет |
| 29. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 33 | 1978 | 5 815,2 | 4 370,8 | 5 | 6 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2036 | 2028 | 2034 | 2023 | - | 2022 | 2023 | - | 2038 | 2038 | 16 753 | нет |
| 30. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 34 | 1978 | 5 802,2 | 4 367,4 | 5 | 6 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2036 | 2028 | 2033 | 2023 | - | 2022 | 2023 | - | 2038 | 2038 | 16 715 | нет |

| 196 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 35 | 1978 | 5 822,0 | 4 360,3 | 5 | 6 | 2039 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2036 | 2028 | 2033 | 2023 | - | 2022 | 2023 | - | 2038 | 2038 | 16 772 | нет |
| 32. | пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 41 | 1997 | 1 644,2 | 646,4 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 840 | нет |
| Итого по муниципальному образованию городской округ. ЗАТО Комаровский | X | 144 576,9 | 106 115,2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 422 339 | X |
| _______________________ |

| 197 |
| --- |
|  | Приложение № 37 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Бугуруслан, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Бугуруслан, 1 Квартал, д. 5 | 1993 | 2 604,7 | 2 257,5 | 9 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2035 | 2033 | - | 2016 | 2043 | 2018 | - | - | 4 537 | нет |
| 2. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1 | 1992 | 8 082,5 | 7 371,3 | 6 | 9 | 2022 | 2043 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2020 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 8 237 | нет |
| 3. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13 | 1990 | 6 529,3 | 5 820,1 | 5 | 8 | 2020 | 2042 | 2038 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2019 | - | - | - | - | 18 810 | нет |
| 4. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14 | 1994 | 12 208,6 | 11 004,2 | 5 | 16 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2024 | 2035 | 2034 | - | 2018 | - | - | - | - | 35 171 | нет |
| 5. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17 | 1988 | 5 992,9 | 5 407,3 | 5 | 8 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2018 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2030 | 2038 | - | - | - | 17 265 | нет |
| 6. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19 | 1990 | 2 843,6 | 2 353,3 | 5 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 8 192 | нет |
| 7. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а | 1988 | 2 915,7 | 2 424,0 | 5 | 1 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 8 400 | нет |

| 198 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19б | 1988 | 2 924,7 | 2 490,3 | 5 | 1 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 8 426 | нет |
| 9. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 2 | 1984 | 4 292,0 | 3 905,7 | 5 | 6 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 12 365 | нет |
| 10. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 20 | 1994 | 6 464,4 | 5 693,2 | 5 | 10 | 2024 | 2043 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2040 | 2035 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 18 623 | нет |
| 11. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 3 | 1986 | 3 104,2 | 2 874,3 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 8 943 | нет |
| 12. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 4 | 1985 | 4 905,8 | 4 273,5 | 5 | 6 | - | 2043 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 14 133 | нет |
| 13. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 1987 | 6 040,9 | 4 565,9 | 5 | 6 | 2040 | - | 2017 | 2040 | 2040 | 2017 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2016 | 2037 | - | - | - | 17 403 | нет |
| 14. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а | 1989 | 6 412,6 | 4 161,4 | 5 | 6 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2018 | 2039 | - | - | - | 18 474 | нет |
| 15. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 | 1987 | 4 868,2 | 4 328,1 | 5 | 6 | 2020 | 2040 | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 14 025 | нет |
| 16. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8 | 1988 | 5 192,7 | 4 307,1 | 5 | 6 | 2018 | 2042 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 14 959 | нет |
| 17. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а | 1995 | 3 370,1 | 2 888,3 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2018 | - | - | - | - | 9 709 | нет |
| 18. | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б | 1992 | 4 910,6 | 4 384,8 | 5 | 6 | 2022 | 2040 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2023 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2017 | - | - | - | 14 147 | нет |
| 19. | г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 1 | 1977 | 2 535,8 | 2 250,1 | 9 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2040 | 2027 | 2035 | 2040 | - | 2016 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 4 417 | нет |
| 20. | г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4 | 1980 | 2 570,1 | 2 278,0 | 9 | 1 | 2040 | 2041 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 4 477 | нет |
| 21. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 1 | 1975 | 4 072,8 | 3 446,5 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 11 733 | нет |
| 22. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 10 | 1962 | 894,1 | 820,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 6 621 | нет |
| 23. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12 | 1962 | 684,1 | 637,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2019 | - | - | - | 2022 | 5 066 | нет |
| 24. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 13 | 1962 | 672,5 | 624,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 980 | нет |
| 25. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 14 | 1964 | 1 088,2 | 1 016,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 8 058 | нет |
| 26. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15 | 1964 | 1 085,4 | 994,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | 2024 | 2024 | 8 037 | нет |
| 27. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 17а | 2011 | 2 230,8 | 1 856,0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 7 923 | нет |
| 28. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 18 | 1965 | 1 071,5 | 1 000,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 935 | нет |
| 29. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 19 | 1965 | 1 080,9 | 1 002,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 8 004 | нет |
| 30. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 19а | 2008 | 3 085,2 | 2 777,2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2035 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 8 888 | нет |

| 199 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 19б | 2009 | 3 275,1 | 2 977,1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 11 632 | нет |
| 32. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 2 | 1975 | 3 695,4 | 3 421,7 | 5 | 4 | 2035 | 2041 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 646 | нет |
| 33. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 20 | 1965 | 1 093,6 | 1 020,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2020 | - | - | - | 2025 | 8 098 | нет |
| 34. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 21 | 1967 | 942,0 | 871,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2035 | - | - | 2020 | 2021 | - | - | 2027 | 6 976 | нет |
| 35. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 22 | 1967 | 949,5 | 865,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2035 | - | - | 2027 | 2021 | - | - | 2027 | 7 031 | нет |
| 36. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 1967 | 2 781,6 | 2 658,8 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2035 | - | - | 2016 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 8 013 | нет |
| 37. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 25 | 1975 | 4 626,9 | 4 238,9 | 5 | 6 | 2035 | 2041 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 329 | нет |
| 38. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 26 | 1985 | 4 657,6 | 4 347,7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 13 418 | нет |
| 39. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27 | 1975 | 3 622,6 | 3 334,3 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2017 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 436 | нет |
| 40. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29 | 1971 | 911,0 | 832,1 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2017 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 6 746 | нет |
| 41. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 3 | 1976 | 4 209,9 | 3 935,2 | 5 | 4 | 2036 | 2043 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 128 | нет |
| 42. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 30 | 1972 | 766,1 | 706,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 5 673 | нет |
| 43. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 31 | 1975 | 3 572,6 | 3 308,0 | 5 | 4 | 2035 | 2041 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 10 292 | нет |
| 44. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 32 | 1976 | 4 523,9 | 3 513,5 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2020 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 033 | нет |
| 45. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33 | 1977 | 4 581,2 | 4 311,0 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2035 | 2020 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 198 | нет |
| 46. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34 | 1984 | 4 553,7 | 4 148,2 | 5 | 6 | - | 2042 | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2017 | 2034 | - | - | - | 13 118 | нет |
| 47. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 35 | 1985 | 6 364,9 | 5 797,2 | 5 | 8 | - | 2040 | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 18 336 | нет |
| 48. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 36 | 1975 | 6 255,3 | 5 636,4 | 5 | 8 | 2035 | 2040 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 18 021 | нет |
| 49. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37 | 1979 | 1 670,5 | 1 425,2 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2022 | 2029 | 2035 | 2022 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 4 812 | нет |
| 50. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38 | 1988 | 1 610,4 | 1 432,6 | 5 | 2 | 2018 | - | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 4 639 | нет |
| 51. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39 | 1980 | 4 501,3 | 4 092,2 | 5 | 6 | 2040 | 2042 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2016 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 12 968 | нет |
| 52. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 40 | 1979 | 7 515,4 | 6 960,0 | 5 | 8 | 2039 | 2041 | - | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2035 | 2029 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 21 651 | нет |
| 53. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41 | 1986 | 4 358,4 | 3 928,4 | 5 | 6 | - | 2040 | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2018 | 2036 | - | - | - | 12 556 | нет |

| 200 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42 | 1980 | 5 121,6 | 4 722,9 | 5 | 6 | 2040 | 2039 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 14 755 | нет |
| 55. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 43 | 1980 | 1 644,1 | 1 457,7 | 5 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 4 736 | нет |
| 56. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44 | 1979 | 5 656,3 | 4 614,3 | 5 | 6 | 2029 | 2041 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2035 | 2029 | - | 2020 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 16 295 | нет |
| 57. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 5 | 1964 | 1 071,5 | 997,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 7 935 | нет |
| 58. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 6 | 1963 | 1 086,3 | 995,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 8 044 | нет |
| 59. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7 | 1971 | 3 683,5 | 3 409,9 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2017 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 612 | нет |
| 60. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7а | 1982 | 3 800,4 | 3 528,9 | 5 | 4 | 2042 | 2040 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2021 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 10 948 | нет |
| 61. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9 | 1970 | 3 345,5 | 2 261,1 | 5 | 3 | 2017 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2017 | 2020 | 2035 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 9 638 | нет |
| 62. | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а | 1999 | 2 829,7 | 2 769,6 | 5 | 4 | 2029 | 2040 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2035 | 2039 | - | 2017 | - | - | - | - | 8 152 | нет |
| 63. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1 | 1995 | 4 952,2 | 4 421,6 | 5 | 6 | 2025 | 2041 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2018 | - | - | - | - | 14 266 | нет |
| 64. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5 | 1998 | 9 976,1 | 9 585,0 | 5 | 12 | 2017 | 2042 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2035 | 2038 | - | 2017 | 2019 | - | - | 2019 | 28 740 | нет |
| 65. | г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 7 | 2004 | 3 802,0 | 3 413,5 | 5 | 6 | 2034 | 2039 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2019 | - | - | - | - | 10 953 | нет |
| 66. | г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3 | 1990 | 2 779,7 | 2 414,0 | 4 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 9 873 | нет |
| 67. | г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10 | 1992 | 1 649,7 | 1 532,5 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2022 | 2035 | 2032 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 7 654 | нет |
| 68. | г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 8 | 1993 | 1 680,6 | 1 540,8 | 3 | 3 | 2023 | 2039 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2033 | 2035 | 2033 | - | 2021 | 2043 | - | - | - | 7 797 | нет |
| 69. | г. Бугуруслан, пер. Тукая, д. 4 | 1953 | 433,2 | 375,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 208 | нет |
| 70. | г. Бугуруслан, пер. Электриков, д. 3 | 1975 | 796,9 | 733,3 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 901 | нет |
| 71. | г. Бугуруслан, пер. Электриков, д. 5 | 1975 | 783,3 | 724,9 | 2 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 5 800 | нет |
| 72. | г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 1 | 1959 | 663,8 | 628,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | - | 2039 | 2034 | 2035 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2022 | 4 915 | нет |
| 73. | г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 2 | 1955 | 506,8 | 469,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 753 | нет |
| 74. | г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 2а | 1985 | 397,9 | 363,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 946 | нет |
| 75. | г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1 | 1955 | 463,6 | 424,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2033 | 2019 | - | - | - | 3 433 | нет |
| 76. | г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 3 | 1955 | 756,3 | 691,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 600 | нет |

| 201 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 38 | 1954 | 383,3 | 369,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2034 | 2035 | 2035 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 838 | нет |
| 78. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40 | 1988 | 2 055,3 | 1 902,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2021 | 2038 | - | - | - | 9 536 | нет |
| 79. | г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 42 | 1992 | 2 229,6 | 2 048,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2020 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 10 345 | нет |
| 80. | г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а | 1962 | 1 343,4 | 1 264,8 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 771 | нет |
| 81. | г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13 | 1980 | 3 688,2 | 3 425,9 | 5 | 4 | 2040 | 2042 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 10 625 | нет |
| 82. | г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 16 | 1975 | 4 127,9 | 3 854,2 | 5 | 4 | 2035 | 2042 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 11 892 | нет |
| 83. | г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 3а | 1964 | 1 311,8 | 1 159,8 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 659 | нет |
| 84. | г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 49 | 1956 | 450,9 | 415,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2035 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 3 339 | нет |
| 85. | г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 5 | 2005 | 3 402,0 | 3 180,1 | 7 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 3 467 | нет |
| 86. | г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 51 | 1981 | 5 705,3 | 5 282,7 | 5 | 8 | 2038 | 2038 | 2038 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 16 436 | нет |
| 87. | г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 36 | 1982 | 1 285,4 | 1 166,0 | 2 | 4 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2031 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 9 518 | нет |
| 88. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 1 | 1965 | 686,6 | 624,2 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 084 | нет |
| 89. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20 | 1978 | 949,3 | 852,3 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2035 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 030 | нет |
| 90. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22 | 1978 | 1 482,3 | 1 312,8 | 3 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2035 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 877 | нет |
| 91. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 3 | 1964 | 687,6 | 625,2 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 092 | нет |
| 92. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5 | 1965 | 657,4 | 633,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | 2025 | 4 868 | нет |
| 93. | г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7 | 1964 | 681,7 | 632,4 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | 2024 | 5 048 | нет |
| 94. | г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 57 | 1979 | 1 269,3 | 1 150,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2020 | 2029 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 399 | нет |
| 95. | г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 58 | 1982 | 1 290,8 | 1 175,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 9 558 | нет |
| 96. | г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 10 | 1976 | 682,0 | 652,4 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 5 050 | нет |
| 97. | г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 14 | 1986 | 1 214,9 | 1 106,8 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 8 996 | нет |
| 98. | г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 16 | 1986 | 1 965,5 | 1 806,9 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2021 | 2036 | - | - | - | 9 119 | нет |

| 202 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 99. | г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 3 | 1987 | 576,2 | 479,4 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2027 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 267 | нет |
| 100. | г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 5 | 1971 | 804,5 | 743,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 5 957 | нет |
| 101. | г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 7 | 1970 | 760,5 | 717,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 632 | нет |
| 102. | г. Бугуруслан, ул. Калинина, д. 99 | 1974 | 323,3 | 292,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 2 394 | нет |
| 103. | г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26 | 1978 | 331,6 | 299,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2035 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 2 456 | нет |
| 104. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24 | 1960 | 763,5 | 696,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2018 | - | - | - | 2020 | 5 654 | нет |
| 105. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 26 | 1956 | 685,7 | 615,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2035 | 2036 | - | 2021 | - | - | - | - | 5 078 | нет |
| 106. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 26а | 2016 | 1 367,0 | 1 116,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 342 | нет |
| 107. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 28 | 1955 | 397,4 | 363,2 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 943 | нет |
| 108. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 30 | 1955 | 397,4 | 363,8 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 943 | нет |
| 109. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 32 | 1955 | 685,3 | 610,9 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 180 | нет |
| 110. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 51 | 1941 | 705,5 | 652,9 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2035 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 5 224 | нет |
| 111. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52 | 1960 | 745,4 | 695,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 520 | нет |
| 112. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 53 | 1941 | 505,4 | 483,6 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2035 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 3 743 | нет |
| 113. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54 | 1960 | 695,7 | 634,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 152 | нет |
| 114. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 55 | 1941 | 735,4 | 713,6 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2035 | 2021 | - | 2030 | 2041 | - | - | - | 5 446 | нет |
| 115. | г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56 | 1960 | 672,5 | 627,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 4 980 | нет |
| 116. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 10 | 1970 | 4 267,5 | 4 012,3 | 5 | 4 | 2030 | 2041 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 294 | нет |
| 117. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1964 | 1 234,9 | 1 022,1 | 4 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 4 386 | нет |
| 118. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 15 | 1971 | 3 239,5 | 2 984,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2031 | 2031 | 9 332 | нет |
| 119. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1969 | 3 625,1 | 3 356,6 | 5 | 4 | 2029 | 2041 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2029 | 2029 | 10 443 | нет |

| 203 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 120. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 22 | 1972 | 3 313,2 | 3 067,8 | 5 | 4 | 2032 | 2042 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2032 | 2032 | 9 545 | нет |
| 121. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 24 | 1969 | 3 581,7 | 3 231,5 | 5 | 4 | 2029 | 2041 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2016 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 10 318 | нет |
| 122. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1971 | 3 932,1 | 3 640,8 | 5 | 4 | 2031 | 2043 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 11 328 | нет |
| 123. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 37 | 2001 | 13 197,0 | 10 404,0 | 9 | 6 | 2031 | 2037 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | 2026 | - | - | 22 987 | нет |
| 124. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 45 | 1965 | 837,6 | 775,5 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 6 202 | нет |
| 125. | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55 | 1917 | 329,9 | 273,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2035 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2037 | 2037 | 2 443 | нет |
| 126. | г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 104 | 2011 | 3 316,5 | 3 070,8 | 5 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 9 554 | нет |
| 127. | г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 107 | 1999 | 4 594,2 | 3 966,0 | 5 | 7 | 2029 | 2040 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2035 | 2039 | - | 2040 | - | - | - | - | 13 235 | нет |
| 128. | г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 98а | 2017 | 1 439,9 | 1 264,1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 1 488 | нет |
| 129. | г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 2 | 2004 | 2 990,0 | 2 704,1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 10 620 | нет |
| 130. | г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 4 | 1994 | 2 415,6 | 2 236,9 | 3 | 4 | 2024 | 2041 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2028 | 2035 | 2034 | - | 2020 | - | - | - | - | 11 208 | нет |
| 131. | г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 6 | 1995 | 1 483,4 | 1 373,5 | 3 | 3 | 2025 | 2041 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2020 | - | - | - | - | 6 883 | нет |
| 132. | г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 8 | 1987 | 997,6 | 886,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2020 | 2037 | - | - | - | 7 387 | нет |
| 133. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 112 | 1889 | 263,3 | 183,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2035 | - | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 1 950 | нет |
| 134. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 32 | 2012 | 2 490,9 | 2 306,4 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 11 557 | нет |
| 135. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42 | 1993 | 5 187,7 | 4 555,8 | 5 | 6 | 2023 | 2041 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 14 945 | нет |
| 136. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44 | 1978 | 7 553,3 | 6 940,4 | 6 | 8 | 2038 | 2041 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2030 | 2028 | 2035 | 2030 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2038 | 7 698 | нет |
| 137. | г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 46 | 1973 | 3 537,3 | 3 275,3 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2028 | 2023 | - | - | 2033 | 10 190 | нет |

| 204 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 138. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 108 | 1904 | 259,4 | 243,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2035 | 2024 | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 1 921 | нет |
| 139. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118 | 1988 | 618,8 | 552,8 | 3 | 1 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | - | 2 871 | нет |
| 140. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 120 | 1991 | 623,0 | 557,1 | 3 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2035 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 2 891 | нет |
| 141. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138 | 1971 | 294,2 | 205,5 | 2 | 1 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 2 179 | нет |
| 142. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 140а | 1995 | 796,2 | 727,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 694 | нет |
| 143. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47 | 1986 | 622,6 | 569,2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2026 | 2040 | - | - | - | 2 889 | нет |
| 144. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49 | 1989 | 608,9 | 557,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2040 | - | - | - | 2 825 | нет |
| 145. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54 | 1993 | 629,0 | 373,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 2 918 | нет |
| 146. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 84 | 1917 | 428,2 | 384,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2035 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 3 171 | нет |
| 147. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 94 | 1979 | 359,8 | 320,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2035 | 2029 | 2035 | 2035 | - | 2040 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 2 664 | нет |
| 148. | г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 96 | 1979 | 359,8 | 320,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2035 | 2029 | 2035 | 2035 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 2 664 | нет |
| 149. | г. Бугуруслан, ул. Куйбышевская, д. 95 | 1973 | 343,4 | 291,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2021 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 2 543 | нет |
| 150. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 100 | 1976 | 303,4 | 249,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 2 247 | нет |
| 151. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 37 | 2014 | 2 599,7 | 1 865,3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2034 | - | - | - | - | 2 650 | нет |
| 152. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 38 | 1963 | 1 357,3 | 1 261,5 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 821 | нет |
| 153. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41 | 1960 | 1 117,6 | 1 034,9 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 8 276 | нет |
| 154. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 53 | 1954 | 421,0 | 377,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2035 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 118 | нет |
| 155. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 69 | 1964 | 194,5 | 181,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 1 440 | нет |

| 205 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 156. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 95 | 2011 | 4 218,9 | 3 906,4 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 19 574 | нет |
| 157. | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 95г | 2013 | 2 791,4 | 2 419,6 | 3 | 6 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 7 008 | нет |
| 158. | г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 10 | 1955 | 426,4 | 387,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2022 | - | - | - | - | 3 158 | нет |
| 159. | г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 | 1960 | 864,0 | 643,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 6 398 | нет |
| 160. | г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14 | 1960 | 866,8 | 632,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 6 419 | нет |
| 161. | г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | 1955 | 426,4 | 362,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 158 | нет |
| 162. | г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15 | 1968 | 790,6 | 690,5 | 2 | 2 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | - | 2018 | 2035 | - | - | 2018 | 2028 | - | - | 2028 | 5 854 | нет |
| 163. | г. Бугуруслан, ул. Механизаторов, д. 8 | 1982 | 392,0 | 357,9 | 2 | 1 | 2042 | 2017 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 2 903 | нет |
| 164. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а | 1990 | 610,5 | 562,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 2 833 | нет |
| 165. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 16а | 2003 | 646,2 | 562,2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2035 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 2 998 | нет |
| 166. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 17 | 1982 | 390,9 | 356,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2042 | 2 895 | нет |
| 167. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2 | 1988 | 4 743,4 | 1 843,9 | 3 | 4 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2021 | 2038 | - | - | - | 22 008 | нет |
| 168. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2а | 1998 | 1 932,5 | 1 788,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2035 | 2038 | - | 2021 | - | - | - | - | 8 966 | нет |
| 169. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 4 | 1995 | 2 626,1 | 2 469,4 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 12 184 | нет |
| 170. | г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5 | 1987 | 2 519,0 | 2 362,3 | 3 | 3 | 2017 | - | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 11 687 | нет |
| 171. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116 | 1977 | 293,8 | 279,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2035 | 2020 | - | 2017 | 2027 | - | - | 2037 | 2 176 | нет |
| 172. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 145 | 1974 | 368,3 | 341,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2 727 | нет |
| 173. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 39 | 1955 | 393,6 | 364,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 2 915 | нет |
| 174. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 40 | 2010 | 17 477,3 | 16 182,7 | 5 | 13 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 50 349 | нет |
| 175. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 43 | 1975 | 3 647,6 | 3 536,6 | 5 | 4 | 2035 | 2041 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2020 | - | - | 2035 | 2035 | 10 508 | нет |
| 176. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 44 | 1974 | 3 457,9 | 3 201,9 | 5 | 4 | 2034 | 2043 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 9 962 | нет |
| 177. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 53 | 1966 | 1 313,2 | 1 260,5 | 4 | 2 | 2026 | 2041 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2035 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 4 664 | нет |
| 178. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55 | 1968 | 4 419,1 | 3 295,2 | 5 | 4 | 2028 | 2043 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2035 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2028 | 2028 | 10 610 | нет |

| 206 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 179. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 57 | 1966 | 1 387,5 | 1 284,7 | 4 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2035 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 4 928 | нет |
| 180. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 71 | 1965 | 1 340,3 | 1 244,7 | 4 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 760 | нет |
| 181. | г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95 | 1968 | 302,0 | 287,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2035 | - | - | 2028 | 2018 | - | - | 2028 | 2 236 | нет |
| 182. | г. Бугуруслан, ул. Некрасова, д. 92 | 1973 | 984,3 | 903,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2033 | - | 7 289 | нет |
| 183. | г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34 | 1952 | 422,4 | 373,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2035 | 2032 | - | 2018 | - | - | - | - | 3 128 | нет |
| 184. | г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 1 | 2017 | 1 130,9 | 927,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 10 839 | нет |
| 185. | г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 1а | 1975 | 3 762,5 | 3 662,5 | 5 | 4 | 2035 | 2041 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 839 | нет |
| 186. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26 | 1978 | 4 064,0 | 3 763,1 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | - | - | 2038 | 2038 | 2030 | 2028 | 2035 | 2030 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 11 708 | нет |
| 187. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 46а | 1975 | 1 355,2 | 1 189,6 | 4 | 2 | 2035 | 2043 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2019 | - | - | 2035 | 2035 | 4 813 | нет |
| 188. | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 1977 | 4 297,2 | 3 906,5 | 5 | 4 | 2037 | 2042 | - | - | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2035 | 2020 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 380 | нет |
| 189. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7а | 1995 | 1 136,4 | 1 020,5 | 4 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 036 | нет |
| 190. | г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б | 1997 | 1 300,7 | 1 169,7 | 4 | 2 | 2027 | 2043 | - | - | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2035 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 4 620 | нет |
| 191. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 1 | 1974 | 778,2 | 720,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2020 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 763 | нет |
| 192. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12 | 1958 | 706,3 | 645,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 230 | нет |
| 193. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14 | 1958 | 705,3 | 641,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2040 | - | - | - | - | 5 223 | нет |
| 194. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 15 | 1960 | 921,2 | 840,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 6 822 | нет |
| 195. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 16 | 1969 | 788,2 | 731,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2029 | 2029 | 5 837 | нет |
| 196. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 17 | 1979 | 921,2 | 860,8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2040 | 2029 | 2035 | 2040 | - | 2040 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 822 | нет |
| 197. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 3 | 1976 | 732,2 | 523,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 422 | нет |
| 198. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 4 | 1960 | 1 072,3 | 1 002,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 7 940 | нет |
| 199. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 5 | 1977 | 949,8 | 862,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2035 | 2020 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 7 033 | нет |
| 200. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57 | 1978 | 977,7 | 894,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2035 | 2018 | - | 2031 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 240 | нет |
| 201. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 6 | 1961 | 1 062,5 | 977,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 7 868 | нет |

| 207 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 202. | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 9 | 1994 | 2 860,2 | 2 713,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2040 | 2035 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 10 159 | нет |
| 203. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 24 | 1958 | 704,9 | 644,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2032 | - | 2042 | 2033 | 2034 | 2038 | - | 2022 | 2019 | - | - | - | 5 220 | нет |
| 204. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26 | 1958 | 708,4 | 647,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2018 | 2017 | - | - | - | 5 246 | нет |
| 205. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 30 | 1977 | 1 031,8 | 956,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2035 | 2020 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 7 641 | нет |
| 206. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 32 | 1974 | 985,3 | 899,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 7 296 | нет |
| 207. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 33 | 1960 | 768,1 | 699,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 688 | нет |
| 208. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 35 | 1961 | 696,3 | 641,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 5 156 | нет |
| 209. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 37 | 1961 | 685,6 | 635,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 5 077 | нет |
| 210. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 41 | 1994 | 1 122,2 | 1 015,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2025 | 2035 | 2034 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 207 | нет |
| 211. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 43 | 1997 | 1 091,3 | 1 002,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2035 | 2037 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 063 | нет |
| 212. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 45 | 1994 | 1 098,9 | 1 009,7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2040 | 2035 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 099 | нет |
| 213. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 47 | 1995 | 1 098,9 | 1 027,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2040 | - | - | - | - | 5 099 | нет |
| 214. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5 | 1961 | 818,6 | 695,7 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 062 | нет |
| 215. | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 7 | 2014 | 1 878,4 | 1 533,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2034 | - | - | - | - | 8 715 | нет |
| 216. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 1 | 1947 | 446,0 | 395,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2035 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 303 | нет |
| 217. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11 | 1958 | 476,3 | 441,0 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2030 | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2018 | 2030 | - | 2028 | 2028 | 3 527 | нет |
| 218. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 21 | 1953 | 445,0 | 395,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2038 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 295 | нет |
| 219. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 22а | 1962 | 444,7 | 382,3 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 3 293 | нет |
| 220. | г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 23 | 1953 | 431,6 | 379,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 196 | нет |
| 221. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 17 | 1986 | 7 397,7 | 6 830,1 | 5 | 9 | - | 2042 | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 21 312 | нет |
| 222. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 45 | 1976 | 4 661,9 | 4 316,6 | 5 | 4 | 2036 | 2042 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 430 | нет |
| 223. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 47 | 1971 | 2 117,5 | 1 960,6 | 5 | 2 | 2031 | 2042 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2021 | - | - | 2031 | 2031 | 6 100 | нет |
| 224. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 52 | 1986 | 2 851,3 | 2 707,7 | 5 | 2 | - | 2040 | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2022 | - | - | - | - | 8 214 | нет |

| 208 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 225. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64 | 1963 | 672,7 | 429,0 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2035 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 6 246 | нет |
| 226. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 66 | 1961 | 1 279,4 | 1 184,6 | 2 | 3 | 2038 | 2021 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2021 | 2021 | 9 474 | нет |
| 227. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 68 | 1954 | 569,1 | 527,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2035 | 2034 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 214 | нет |
| 228. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 70 | 1954 | 473,8 | 451,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2035 | 2034 | - | 2040 | 2020 | - | - | - | 3 509 | нет |
| 229. | г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 72 | 1951 | 456,0 | 396,0 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2035 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | - | 3 377 | нет |
| 230. | г. Бугуруслан, ул. Спортивная, д. 50а | 2016 | 5 895,4 | 4 605,0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 16 984 | нет |
| 231. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31 | 1958 | 704,0 | 646,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 5 213 | нет |
| 232. | г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 33 | 1959 | 706,7 | 641,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | 2039 | 2034 | 2035 | 2039 | - | 2040 | - | - | - | 2040 | 5 233 | нет |
| 233. | г. Бугуруслан, ул. Суворова, д. 38 | 2011 | 1 590,1 | 1 318,9 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 7 378 | нет |
| 234. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 11 | 1961 | 694,6 | 634,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 5 144 | нет |
| 235. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15 | 1958 | 703,9 | 643,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 5 212 | нет |
| 236. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17 | 1958 | 706,7 | 646,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 5 233 | нет |
| 237. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 19 | 1956 | 439,9 | 405,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2035 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 257 | нет |
| 238. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 2 | 1960 | 676,8 | 626,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 012 | нет |
| 239. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 23 | 1956 | 712,2 | 645,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2035 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 274 | нет |
| 240. | г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 9 | 1961 | 681,7 | 627,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2035 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 5 048 | нет |
| 241. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а | 1987 | 883,1 | 802,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2031 | 2037 | - | - | - | 6 539 | нет |
| 242. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17б | 1987 | 1 087,9 | 959,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2020 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2027 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 056 | нет |
| 243. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 19 | 2006 | 2 808,5 | 2 508,6 | 5 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2035 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 8 091 | нет |
| 244. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 19а | 1985 | 966,7 | 872,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2031 | 2035 | - | - | - | 7 158 | нет |
| 245. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21 | 2007 | 1 887,7 | 1 704,4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2035 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 6 705 | нет |
| 246. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 21а | 1993 | 2 945,2 | 2 699,7 | 5 | 3 | 2023 | 2040 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2023 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 8 485 | нет |
| 247. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 3 | 2013 | 1 734,5 | 1 493,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 8 048 | нет |

| 209 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 248. | г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 8 | 2015 | 1 765,9 | 1 508,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 8 193 | нет |
| 249. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 19 | 1979 | 349,5 | 317,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2039 | 2039 | 2027 | 2029 | 2035 | 2027 | - | 2027 | 2029 | - | - | 2039 | 2 588 | нет |
| 250. | г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96 | 1967 | 275,0 | 192,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2035 | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 2 036 | нет |
| 251. | г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4 | 1971 | 2 932,7 | 2 575,7 | 5 | 4 | 2031 | 2042 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2016 | - | - | 2031 | 2031 | 8 449 | нет |
| 252. | г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 6 | 2015 | 2 141,3 | 1 811,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 9 935 | нет |
| 253. | г. Бугуруслан, ул. Тукая, д. 3 | 1953 | 427,0 | 370,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2038 | 2033 | 2028 | 2035 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 162 | нет |
| 254. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107 | 1941 | 1 222,4 | 1 058,3 | 2 | 4 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2035 | 2021 | - | 2020 | 2041 | - | - | - | 9 052 | нет |
| 255. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 109 | 1964 | 1 365,6 | 1 264,5 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 850 | нет |
| 256. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 111 | 1982 | 2 692,9 | 2 626,0 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | 2038 | - | 2038 | 2042 | - | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2028 | - | - | 2042 | - | 7 758 | нет |
| 257. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 113 | 1972 | 3 803,0 | 3 526,1 | 5 | 4 | 2032 | 2042 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 956 | нет |
| 258. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 1958 | 727,5 | 643,4 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | - | 2038 | 2033 | 2035 | 2038 | - | 2020 | 2016 | - | - | - | 5 387 | нет |
| 259. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70 | 1959 | 680,2 | 631,8 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2039 | 2034 | 2035 | 2039 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2019 | 5 037 | нет |
| 260. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а | 1957 | 725,6 | 653,1 | 2 | 2 | 2017 | - | - | - | 2017 | 2017 | 2037 | 2032 | 2035 | 2037 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 5 373 | нет |
| 261. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 87 | 2016 | 1 480,7 | 1 070,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 870 | нет |
| 262. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 92 | 1959 | 299,0 | 279,3 | 2 | 1 | 2035 | - | 2035 | - | 2035 | - | 2039 | 2034 | 2035 | 2039 | - | 2040 | - | - | - | 2040 | 2 214 | нет |
| 263. | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 94 | 1967 | 207,4 | 182,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 1 536 | нет |
| 264. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16 | 1978 | 908,9 | 826,6 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2030 | 2028 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 730 | нет |
| 265. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 18 | 1983 | 1 048,8 | 933,3 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 766 | нет |
| 266. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 2 | 1983 | 1 984,4 | 1 829,4 | 3 | 4 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 9 207 | нет |
| 267. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 25б | 2016 | 1 619,0 | 1 513,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 7 512 | нет |
| 268. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 38 | 1955 | 461,4 | 424,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 417 | нет |
| 269. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а | 1980 | 1 984,4 | 1 415,0 | 3 | 3 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 207 | нет |
| 270. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 40 | 1955 | 461,4 | 424,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 417 | нет |

| 210 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 271. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43 | 1967 | 772,5 | 714,7 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2035 | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 5 720 | нет |
| 272. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 49 | 1976 | 948,5 | 894,4 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 024 | нет |
| 273. | г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 5 | 1995 | 2 957,2 | 2 732,1 | 4 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 10 503 | нет |
| 274. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 100 | 2013 | 1 602,6 | 1 505,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 7 436 | нет |
| 275. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 114 | 1960 | 177,7 | 148,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 1 316 | нет |
| 276. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 126 | 1962 | 425,1 | 370,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 3 148 | нет |
| 277. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 134 | 1962 | 328,7 | 277,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2035 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 2 434 | нет |
| 278. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44 | 1981 | 9 325,4 | 8 697,5 | 5 | 9 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 26 865 | нет |
| 279. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69 | 1972 | 3 805,0 | 3 609,9 | 5 | 4 | 2032 | 2042 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 962 | нет |
| 280. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 71 | 1971 | 3 701,4 | 3 330,9 | 5 | 4 | 2031 | 2040 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2021 | - | - | 2031 | 2031 | 10 663 | нет |
| 281. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73 | 1973 | 5 554,5 | 5 143,1 | 5 | 6 | 2033 | 2041 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2016 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 16 002 | нет |
| 282. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 74 | 1955 | 381,7 | 357,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2020 | - | - | - | - | 2 827 | нет |
| 283. | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 80 | 1959 | 1 331,4 | 1 232,8 | 4 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2034 | - | 2019 | 2035 | 2039 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 729 | нет |
| 284. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 39а | 1973 | 3 056,5 | 2 699,8 | 5 | 4 | 2033 | 2042 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 8 805 | нет |
| 285. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 39б | 1973 | 3 655,4 | 3 298,0 | 5 | 4 | 2033 | 2040 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 10 531 | нет |
| 286. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43 | 1967 | 3 582,0 | 3 342,9 | 5 | 4 | 2027 | 2040 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2027 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 10 319 | нет |
| 287. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 1967 | 2 145,1 | 1 951,4 | 5 | 1 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2016 | 2030 | - | 2027 | 2027 | 6 180 | нет |
| 288. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 45 | 1974 | 6 540,2 | 6 055,7 | 5 | 4 | 2034 | 2040 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 18 841 | нет |
| 289. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 74 | 1973 | 3 821,4 | 3 662,5 | 5 | 4 | 2033 | 2042 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 11 009 | нет |
| 290. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 76 | 1972 | 4 086,4 | 3 784,1 | 5 | 4 | 2032 | 2043 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 772 | нет |
| 291. | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 78 | 2010 | 4 245,6 | 3 931,1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 12 231 | нет |
| 292. | г. Бугуруслан, ул. Широкая, д. 10 | 1983 | 529,0 | 445,9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2043 | 2038 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 2 454 | нет |
| 293. | г. Бугуруслан, ул. Широкая, д. 8 | 1985 | 534,0 | 466,4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2038 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 478 | нет |

| 211 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 294. | г. Бугуруслан, ул. Элеваторная, д. 2 | 1968 | 670,7 | 622,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2028 | - | 4 967 | нет |
| 295. | г. Бугуруслан, ул. Элеваторная, д. 6а | 1955 | 584,1 | 479,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2035 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 4 325 | нет |
| Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан | X | 633 260,4 | 564 868,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 323 106 | X |
| _______________________ |

| 212 |
| --- |
|  | Приложение № 38 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Бузулук, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 20 | 1956 | 719,8 | 234,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 330 | нет |
| 2. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 34 | 1961 | 1 354,1 | 1 176,8 | 3 | 3 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 6 067 | нет |
| 3. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 38 | 1921 | 351,7 | 316,5 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2021 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | 2041 | 2041 | 2 604 | нет |
| 4. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 46 | 2018 | 2 214,0 | 1 582,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | - | - | - | 10 272 | нет |
| 5. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 61 | 1940 | 543,0 | 488,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2041 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 3 582 | нет |
| 6. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 63 | 1940 | 544,0 | 491,6 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 3 590 | нет |
| 7. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 1 | 1969 | 3 617,5 | 3 344,3 | 5 | 4 | 2038 | 2029 | 2038 | 2029 | 2038 | 2029 | - | 2043 | 2040 | - | - | 2028 | 2040 | - | 2029 | 2029 | 9 633 | нет |

| 213 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 10 | 1970 | 3 704,8 | 3 426,7 | 5 | 4 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 872 | нет |
| 9. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11 | 1971 | 3 370,8 | 2 308,1 | 5 | 4 | 2031 | 2041 | 2031 | 2041 | 2031 | 2043 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 711 | нет |
| 10. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 12 | 1970 | 3 723,6 | 3 441,0 | 5 | 4 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 913 | нет |
| 11. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 13 | 1970 | 3 727,8 | 3 454,3 | 5 | 4 | 2030 | 2042 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2043 | - | - | - | 2029 | - | - | 2030 | 2030 | 9 911 | нет |
| 12. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 16 | 1971 | 6 518,9 | 4 447,6 | 5 | 8 | 2031 | 2041 | 2031 | 2041 | 2031 | 2041 | - | 2043 | - | - | - | 2029 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 18 780 | нет |
| 13. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 17 | 1970 | 4 806,3 | 4 422,2 | 5 | 6 | 2030 | 2041 | 2030 | 2041 | 2030 | 2041 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 740 | нет |
| 14. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18 | 1971 | 4 341,6 | 3 907,4 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2031 | 2031 | 2039 | - | 2021 | - | - | - | 2029 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 507 | нет |
| 15. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 19 | 1976 | 3 263,9 | 2 241,8 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 9 403 | нет |
| 16. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 2 | 1969 | 3 614,9 | 3 340,7 | 5 | 4 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | - | 2019 | 2034 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 9 624 | нет |
| 17. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 21 | 1970 | 3 627,9 | 3 358,7 | 5 | 4 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2033 | - | - | - | 2028 | - | - | 2030 | 2030 | 9 676 | нет |
| 18. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 23 | 1972 | 5 207,2 | 4 201,7 | 5 | 1 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 15 001 | нет |
| 19. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25 | 1988 | 2 498,9 | 2 041,2 | 5 | 1 | 2018 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2029 | 2038 | - | - | - | 6 181 | нет |
| 20. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3 | 1968 | 3 560,9 | 3 289,6 | 5 | 4 | 2028 | 2041 | 2028 | 2041 | 2028 | 2041 | - | 2033 | 2037 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 9 479 | нет |
| 21. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 4 | 1970 | 3 496,0 | 3 231,1 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2030 | 2030 | 2039 | 2030 | - | 2033 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 307 | нет |
| 22. | г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5 | 1970 | 3 459,7 | 3 187,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 183 | нет |
| 23. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 1 | 1973 | 3 513,9 | 3 149,5 | 5 | 4 | 2038 | 2033 | 2038 | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2023 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 081 | нет |
| 24. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 10 | 1973 | 3 177,5 | 3 136,0 | 5 | 4 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 9 154 | нет |
| 25. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11 | 1972 | 3 265,2 | 2 271,3 | 5 | 4 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | 2032 | 2043 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 407 | нет |
| 26. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 12 | 1963 | 3 232,8 | 2 217,7 | 5 | 4 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 9 313 | нет |
| 27. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13 | 1967 | 2 819,3 | 2 608,1 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 9 309 | нет |
| 28. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 14 | 1976 | 3 605,7 | 3 339,7 | 5 | 4 | 2036 | - | 2036 | - | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 9 621 | нет |
| 29. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 15 | 1975 | 3 109,7 | 2 798,7 | 5 | 4 | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 959 | нет |
| 30. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 16 | 1975 | 1 898,6 | 1 775,0 | 5 | 2 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2033 | 2025 | - | - | 2035 | 5 113 | нет |

| 214 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17 | 1981 | 4 084,3 | 3 876,2 | 5 | 6 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | 2043 | 2016 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2016 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 11 766 | нет |
| 32. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 18 | 1965 | 1 367,6 | 1 271,6 | 2 | 4 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 9 416 | нет |
| 33. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19 | 1965 | 1 259,5 | 863,2 | 2 | 4 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2016 | - | - | 2025 | 2025 | 9 327 | нет |
| 34. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 2 | 1973 | 3 438,8 | 2 854,0 | 5 | 3 | 2033 | - | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 2 242 | нет |
| 35. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 20 | 1965 | 1 250,9 | 888,1 | 2 | 4 | 2038 | - | 2025 | - | 2025 | - | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 9 263 | нет |
| 36. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 21 | 1964 | 1 253,1 | 894,7 | 2 | 4 | 2024 | 2043 | 2024 | 2024 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 279 | нет |
| 37. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 22 | 1964 | 659,4 | 613,2 | 2 | 2 | 2024 | 2043 | 2024 | 2024 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 541 | нет |
| 38. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 23 | 1964 | 669,0 | 623,0 | 2 | 2 | 2024 | 2043 | 2024 | 2024 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2024 | 4 613 | нет |
| 39. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 24 | 1963 | 659,5 | 612,5 | 2 | 2 | 2023 | 2043 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 536 | нет |
| 40. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 25 | 1963 | 672,3 | 605,1 | 2 | 2 | 2042 | - | 2023 | - | 2023 | - | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2032 | 2021 | - | 2023 | 2023 | 4 978 | нет |
| 41. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 26 | 1965 | 679,9 | 631,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 675 | нет |
| 42. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 27 | 1964 | 633,2 | 559,5 | 2 | 2 | 2039 | - | 2024 | - | 2024 | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2024 | 4 689 | нет |
| 43. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28 | 1968 | 2 022,8 | 1 603,9 | 4 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2037 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 5 697 | нет |
| 44. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а | 1982 | 2 383,2 | 2 138,4 | 5 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2019 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 6 160 | нет |
| 45. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 29 | 1976 | 1 918,7 | 1 771,7 | 5 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2032 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 104 | нет |
| 46. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 3 | 1973 | 3 359,2 | 2 821,6 | 5 | 3 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 129 | нет |
| 47. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30 | 1971 | 4 917,3 | 3 691,4 | 5 | 6 | 2031 | - | 2031 | - | 2031 | - | - | 2021 | 2021 | - | - | 2018 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 14 166 | нет |
| 48. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31 | 1970 | 2 820,7 | 2 560,7 | 5 | 4 | 2030 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | - | 2020 | - | - | - | 2029 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 7 377 | нет |
| 49. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32 | 1969 | 3 385,9 | 3 120,4 | 5 | 4 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | - | - | 2019 | 2036 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2029 | 2029 | 8 989 | нет |
| 50. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33 | 1971 | 3 593,3 | 3 326,8 | 5 | 4 | 2031 | - | 2031 | - | 2031 | - | - | 2021 | 2021 | - | - | 2019 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 584 | нет |
| 51. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34 | 1983 | 13 175,8 | 11 578,7 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 37 957 | нет |
| 52. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 36 | 1984 | 4 566,5 | 4 190,5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2041 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2019 | 2034 | - | - | - | 12 072 | нет |
| 53. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 36а | 2018 | 2 479,2 | 1 979,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | - | - | - | 11 503 | нет |

| 215 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4 | 1971 | 3 495,3 | 2 379,0 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 069 | нет |
| 55. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 5 | 1973 | 2 617,4 | 2 346,6 | 5 | 4 | 2033 | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 7 540 | нет |
| 56. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 6 | 1972 | 2 849,6 | 2 584,9 | 5 | 4 | 2025 | - | 2038 | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2032 | 2032 | 7 447 | нет |
| 57. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7 | 1976 | 6 967,6 | 6 133,8 | 5 | 8 | 2036 | 2043 | 2034 | 2043 | 2036 | 2043 | 2018 | 2026 | 2038 | - | - | 2020 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 17 670 | нет |
| 58. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8 | 1970 | 3 371,6 | 3 116,6 | 5 | 4 | 2030 | 2043 | 2035 | 2043 | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 8 978 | нет |
| 59. | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 9 | 1974 | 3 227,1 | 2 212,9 | 5 | 4 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 297 | нет |
| 60. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1 | 1981 | 4 553,7 | 4 156,1 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 118 | нет |
| 61. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10 | 1986 | 3 449,5 | 2 847,4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2034 | 2036 | 2026 | - | 2028 | 2036 | - | - | - | 9 939 | нет |
| 62. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10а | 1995 | 3 396,8 | 3 057,3 | 5 | 3 | 2018 | 2041 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 9 786 | нет |
| 63. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10б | 1998 | 3 313,0 | 2 977,9 | 5 | 3 | 2028 | 2042 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2030 | - | - | - | - | 9 544 | нет |
| 64. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11а | 1987 | 5 623,3 | 3 497,6 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2041 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2029 | 2037 | - | - | - | 16 200 | нет |
| 65. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11б | 1988 | 6 068,3 | 5 488,6 | 5 | 8 | 2018 | 2041 | 2018 | 2041 | 2018 | 2041 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2019 | 2038 | - | - | - | 15 812 | нет |
| 66. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 12 | 1983 | 3 862,8 | 3 667,6 | 5 | 4 | 2043 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2032 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 11 128 | нет |
| 67. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 12а | 2003 | 4 756,0 | 3 205,6 | 5 | 6 | 2033 | - | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 13 701 | нет |
| 68. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а | 1988 | 4 823,1 | 4 252,9 | 5 | 6 | 2016 | 2042 | 2016 | 2042 | 2016 | 2042 | - | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 12 333 | нет |
| 69. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13б | 1987 | 5 589,8 | 4 825,1 | 5 | 2 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2028 | 2037 | 2038 | 2028 | - | 2027 | 2038 | - | - | - | 13 928 | нет |
| 70. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16 | 1992 | 3 666,3 | 3 336,8 | 5 | 3 | 2022 | 2039 | 2022 | 2039 | 2022 | 2039 | 2032 | 2034 | 2033 | 2032 | - | 2019 | 2042 | - | - | - | 9 614 | нет |
| 71. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а | 1993 | 3 391,2 | 3 058,1 | 5 | 3 | 2030 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2022 | 2036 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 770 | нет |
| 72. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 17 | 1990 | 4 618,6 | 4 173,6 | 5 | 6 | 2038 | 2020 | 2038 | 2020 | 2038 | 2038 | - | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2029 | 2040 | - | - | - | 12 023 | нет |
| 73. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 19 | 2007 | 4 896,4 | 2 853,3 | 5 | 6 | 2037 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 14 106 | нет |
| 74. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1а | 1982 | 3 450,0 | 3 102,9 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2022 | 2033 | 2032 | 2022 | - | 2028 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 9 932 | нет |
| 75. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1в | 2005 | 3 287,0 | 1 344,4 | 5 | 4 | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 9 469 | нет |
| 76. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1г | 2004 | 3 328,6 | 1 957,0 | 5 | 4 | 2034 | 2043 | 2034 | 2034 | 2034 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 9 589 | нет |

| 216 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 2 | 1984 | 4 777,5 | 4 299,8 | 5 | 4 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2032 | 2034 | - | - | - | 13 763 | нет |
| 78. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 20 | 2007 | 2 038,7 | 1 630,1 | 5 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 5 873 | нет |
| 79. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 21 | 2007 | 4 776,8 | 4 544,2 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 13 761 | нет |
| 80. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 22 | 2007 | 1 946,5 | 1 654,9 | 5 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 5 608 | нет |
| 81. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 23 | 2006 | 4 171,7 | 2 245,7 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2043 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 12 018 | нет |
| 82. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 2а | 1986 | 4 795,7 | 4 316,1 | 5 | 6 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2032 | 2036 | - | - | - | 13 816 | нет |
| 83. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 3 | 1976 | 3 583,2 | 3 165,6 | 5 | 2 | 2036 | - | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2019 | 2016 | - | 2036 | 2016 | 10 323 | нет |
| 84. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4 | 1977 | 4 226,2 | 3 818,2 | 5 | 6 | 2017 | - | 2037 | 2037 | 2039 | 2037 | 2020 | 2027 | 2027 | 2019 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 122 | нет |
| 85. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 5 | 1979 | 3 770,7 | 3 393,6 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2016 | 2039 | 2029 | 2029 | 2039 | - | 2039 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 863 | нет |
| 86. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 6 | 1984 | 15 093,9 | 13 272,6 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 43 425 | нет |
| 87. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 7 | 1985 | 3 597,9 | 3 201,7 | 5 | 5 | 2038 | 2041 | 2038 | 2042 | 2038 | 2041 | 2025 | 2033 | 2033 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 10 248 | нет |
| 88. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 7а | 1985 | 5 521,8 | 4 969,6 | 5 | 8 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2032 | 2035 | - | - | - | 15 907 | нет |
| 89. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 8 | 1990 | 8 699,8 | 7 830,0 | 5 | 8 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2032 | 2040 | - | - | - | 25 063 | нет |
| 90. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9 | 1987 | 4 846,0 | 4 310,4 | 5 | 6 | 2017 | - | 2017 | 2043 | 2017 | 2041 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 12 418 | нет |
| 91. | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9а | 1987 | 4 886,2 | 4 397,6 | 5 | 6 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2032 | 2037 | - | - | - | 14 076 | нет |
| 92. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 11 | 1975 | 3 430,7 | 2 537,6 | 5 | 4 | 2035 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2021 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 883 | нет |
| 93. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12 | 1974 | 5 045,8 | 4 579,0 | 5 | 6 | 2034 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2016 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 191 | нет |
| 94. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 13 | 1974 | 3 729,0 | 3 433,6 | 5 | 4 | 2034 | 2041 | 2034 | 2041 | 2034 | 2041 | - | 2043 | 2024 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 892 | нет |
| 95. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 14 | 1996 | 1 935,5 | 1 771,5 | 5 | 2 | 2026 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 103 | нет |
| 96. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 15 | 1986 | 3 310,7 | 2 867,9 | 5 | 5 | 2038 | 2041 | 2039 | 2041 | - | 2041 | - | 2033 | 2033 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 9 180 | нет |
| 97. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 16 | 1983 | 6 271,2 | 5 644,1 | 5 | 8 | 2039 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2029 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 18 066 | нет |
| 98. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18 | 1971 | 4 578,5 | 3 131,2 | 5 | 6 | 2031 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 190 | нет |
| 99. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 19 | 1974 | 5 657,8 | 4 861,1 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 15 560 | нет |

| 217 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 100. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 2 | 1971 | 4 592,5 | 4 133,3 | 5 | 6 | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2043 | 2021 | - | - | 2028 | - | - | 2031 | 2031 | 13 230 | нет |
| 101. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22 | 1979 | 3 573,4 | 3 263,6 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2022 | 2029 | 2029 | 2022 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 402 | нет |
| 102. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а | 1981 | 3 191,7 | 3 159,7 | 5 | 2 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 9 195 | нет |
| 103. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 24 | 1970 | 3 695,1 | 3 419,3 | 5 | 4 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2043 | - | - | - | 2028 | - | - | 2030 | 2030 | 9 850 | нет |
| 104. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 25 | 1973 | 3 440,4 | 3 096,4 | 5 | 4 | 2033 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 9 911 | нет |
| 105. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26 | 1980 | 2 186,2 | 1 877,8 | 9 | 1 | 2040 | 2042 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2018 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 3 271 | нет |
| 106. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а | 1981 | 2 245,9 | 1 985,4 | 9 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2020 | 2031 | 2031 | 2041 | 2041 | 3 458 | нет |
| 107. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28 | 1977 | 4 830,8 | 4 438,5 | 5 | 6 | 2037 | 2042 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2029 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 917 | нет |
| 108. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 29 | 1976 | 4 567,2 | 3 432,8 | 5 | 6 | 2036 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2032 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 14 123 | нет |
| 109. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 3 | 1972 | 4 608,2 | 4 100,7 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2032 | 2039 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2029 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 126 | нет |
| 110. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 30 | 1976 | 4 989,4 | 4 583,0 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2028 | - | - | 2036 | 2036 | 13 203 | нет |
| 111. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 32 | 1971 | 4 992,7 | 4 586,9 | 5 | 6 | 2038 | 2031 | 2038 | 2031 | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 214 | нет |
| 112. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 33 | 1975 | 5 355,0 | 4 846,6 | 5 | 6 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 15 514 | нет |
| 113. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34 | 1977 | 3 810,1 | 3 541,9 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2027 | 2027 | 2019 | - | 2029 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 028 | нет |
| 114. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36 | 1977 | 4 902,3 | 4 503,9 | 5 | 6 | 2037 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2032 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 975 | нет |
| 115. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37 | 1978 | 3 688,7 | 3 419,7 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2032 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 852 | нет |
| 116. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 4 | 1972 | 4 559,9 | 4 473,4 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 136 | нет |
| 117. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41 | 1974 | 3 681,0 | 3 207,0 | 5 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 9 239 | нет |
| 118. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а | 1979 | 3 517,7 | 3 199,9 | 5 | 5 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | 2028 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 218 | нет |
| 119. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 1978 | 3 698,6 | 3 427,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2016 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 874 | нет |
| 120. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43 | 1979 | 2 239,8 | 1 886,1 | 9 | 1 | 2039 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2029 | 2022 | - | 2018 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 3 285 | нет |
| 121. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а | 1979 | 2 253,6 | 1 936,8 | 9 | 1 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2018 | 2029 | 2029 | 2039 | 2039 | 3 374 | нет |
| 122. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5 | 1975 | 3 307,4 | 2 283,4 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 528 | нет |

| 218 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 123. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7 | 1977 | 3 851,0 | 3 447,7 | 5 | 5 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2027 | 2019 | - | 2029 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 9 932 | нет |
| 124. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 8 | 1972 | 3 266,4 | 2 940,9 | 5 | 4 | 2038 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2033 | 2022 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 413 | нет |
| 125. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 9 | 1982 | 1 983,5 | 1 785,2 | 9 | 1 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2028 | - | 2032 | 2042 | 2042 | 3 455 | нет |
| 126. | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 9а | 1982 | 1 903,9 | 1 713,5 | 9 | 1 | 2038 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | - | 2033 | 2033 | 2022 | - | 2029 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | 3 316 | нет |
| 127. | г. Бузулук, 7 линия, д. 91 | 2014 | 1 034,7 | 949,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 4 801 | нет |
| 128. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 1 | 1991 | 999,8 | 419,9 | 2 | 3 | 2021 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2029 | 2041 | - | - | - | 7 404 | нет |
| 129. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10 | 1990 | 1 101,2 | 1 015,7 | 2 | 3 | 2022 | - | 2022 | 2019 | 2022 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 7 521 | нет |
| 130. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 11 | 2002 | 979,0 | 520,6 | 2 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 7 250 | нет |
| 131. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12 | 1998 | 984,5 | 503,7 | 2 | 3 | 2018 | 2028 | 2018 | 2028 | 2028 | 2028 | 2018 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | - | 7 290 | нет |
| 132. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 13 | 1994 | 1 057,1 | 971,1 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2025 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 191 | нет |
| 133. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14 | 1998 | 979,5 | 408,8 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 7 253 | нет |
| 134. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14а | 2012 | 1 344,7 | 1 260,5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 6 239 | нет |
| 135. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15 | 1992 | 937,6 | 393,0 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2035 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 6 943 | нет |
| 136. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16 | 1991 | 985,0 | 399,0 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 294 | нет |
| 137. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 17 | 1991 | 990,1 | 393,5 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 332 | нет |
| 138. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 18 | 1990 | 1 073,6 | 987,4 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 312 | нет |
| 139. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19 | 1990 | 1 074,2 | 985,0 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 294 | нет |
| 140. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2 | 1990 | 1 124,4 | 1 012,1 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 495 | нет |
| 141. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20 | 1993 | 1 003,7 | 422,5 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 432 | нет |
| 142. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20а | 2012 | 762,9 | 720,5 | 3 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 540 | нет |
| 143. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21 | 1994 | 1 084,2 | 994,8 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | 2037 | 2034 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 7 367 | нет |
| 144. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21а | 1995 | 1 084,8 | 996,9 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2025 | 2037 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 7 382 | нет |
| 145. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22 | 1991 | 995,6 | 418,6 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 372 | нет |

| 219 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 146. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22а | 2014 | 2 017,3 | 1 914,4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 7 165 | нет |
| 147. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 24 | 1991 | 971,8 | 411,7 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 196 | нет |
| 148. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25 | 1992 | 1 017,4 | 423,0 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 7 534 | нет |
| 149. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 26 | 1991 | 984,6 | 404,0 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 291 | нет |
| 150. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27 | 1992 | 1 004,7 | 409,5 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2025 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 7 440 | нет |
| 151. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 28 | 1996 | 1 008,8 | 420,1 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 7 470 | нет |
| 152. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29 | 1992 | 1 075,2 | 985,4 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2025 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2026 | - | - | 2027 | 7 297 | нет |
| 153. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 2б | 1991 | 854,7 | 474,0 | 2 | 3 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 6 329 | нет |
| 154. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 3 | 1996 | 981,3 | 412,6 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 7 267 | нет |
| 155. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 30 | 1996 | 993,5 | 352,1 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 7 357 | нет |
| 156. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31 | 1991 | 1 079,3 | 986,9 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2019 | 2041 | - | - | - | 7 308 | нет |
| 157. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32 | 1993 | 980,5 | 408,1 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 261 | нет |
| 158. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 33 | 1994 | 1 108,9 | 1 021,7 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | 2037 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 566 | нет |
| 159. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34 | 1995 | 1 057,1 | 976,9 | 2 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 7 234 | нет |
| 160. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34а | 2001 | 984,6 | 411,9 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 7 291 | нет |
| 161. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 35 | 2001 | 987,8 | 419,5 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 7 315 | нет |
| 162. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 36 | 2001 | 999,4 | 899,5 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 7 401 | нет |
| 163. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 37 | 2001 | 974,7 | 877,2 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 7 218 | нет |
| 164. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 38а | 2001 | 1 373,8 | 1 236,4 | 2 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 10 173 | нет |
| 165. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 4 | 1994 | 1 061,1 | 975,2 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2025 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 221 | нет |
| 166. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 4а | 2012 | 1 334,9 | 1 251,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 6 194 | нет |
| 167. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5 | 1990 | 1 061,2 | 975,0 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 220 | нет |
| 168. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6 | 1992 | 971,2 | 401,5 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2032 | 2022 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 7 192 | нет |

| 220 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 169. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6а | 2012 | 675,8 | 637,2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 135 | нет |
| 170. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7 | 1989 | 1 107,3 | 1 017,1 | 2 | 3 | 2019 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 7 532 | нет |
| 171. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 8 | 1990 | 1 078,3 | 989,4 | 2 | 3 | 2020 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 327 | нет |
| 172. | г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9 | 1990 | 1 067,9 | 981,3 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 267 | нет |
| 173. | г. Бузулук, микрорайон «Никольский», д. 1 | 2016 | 1 399,9 | 1 345,7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 2 434 | нет |
| 174. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1 | 1988 | 921,5 | 829,4 | 2 | 2 | 2018 | - | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 6 824 | нет |
| 175. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 24 | 1964 | 375,4 | 337,9 | 2 | 2 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2 780 | нет |
| 176. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3 | 1991 | 939,9 | 845,9 | 2 | 2 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 6 960 | нет |
| 177. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 5 | 1972 | 724,9 | 652,4 | 2 | 2 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 368 | нет |
| 178. | г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6 | 1978 | 701,6 | 631,4 | 2 | 2 | 2038 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2024 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2035 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 5 195 | нет |
| 179. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1 | 1978 | 2 682,7 | 2 472,1 | 4 | 4 | - | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2039 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 8 780 | нет |
| 180. | г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 2 | 1987 | 4 325,2 | 3 892,7 | 5 | 6 | 2021 | 2041 | - | - | 2021 | 2041 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2028 | 2037 | - | - | - | 12 460 | нет |
| 181. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11 | 1992 | 3 172,6 | 2 843,5 | 5 | 4 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2036 | 2032 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 192 | нет |
| 182. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 17 | 1917 | 189,6 | 137,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 1 404 | нет |
| 183. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3 | 1917 | 1 094,9 | 942,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2037 | 2037 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2037 | 6 971 | нет |
| 184. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 34 | 2013 | 1 602,3 | 962,5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 5 691 | нет |
| 185. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 41 | 1955 | 212,2 | 191,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 1 571 | нет |
| 186. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59 | 1969 | 1 916,8 | 1 767,8 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 5 093 | нет |
| 187. | г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 62 | 1986 | 2 744,3 | 2 426,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2028 | 2036 | - | - | - | 7 765 | нет |
| 188. | г. Бузулук, ул. 1 Мая/ Галактионова, д. 57/75 | 2014 | 1 257,0 | 1 180,5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 4 465 | нет |
| 189. | г. Бузулук, ул. 1 Линия, д. 44 | 2017 | 1 863,7 | 1 574,5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 8 647 | нет |
| 190. | г. Бузулук, ул. 15 Линия, д. 63 | 1986 | 2 746,4 | 1 571,2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2028 | 2036 | - | - | - | 7 912 | нет |

| 221 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 191. | г. Бузулук, ул. 16 Линия, д. 54 | 1955 | 376,7 | 161,4 | 2 | 1 | - | 2041 | - | - | - | 2041 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 789 | нет |
| 192. | г. Бузулук, ул. 16 Линия, д. 56 | 1955 | 376,4 | 159,2 | 2 | 1 | - | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2032 | - | - | - | - | 2 787 | нет |
| 193. | г. Бузулук, ул. 22 Линия, д. 24 | 2016 | 2 736,4 | 2 482,5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 12 696 | нет |
| 194. | г. Бузулук, ул. 22 Линия, д. 24а | 2016 | 2 161,0 | 1 508,1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 10 026 | нет |
| 195. | г. Бузулук, ул. Бузулукская, д. 67 | 2014 | 1 705,3 | 1 482,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 7 912 | нет |
| 196. | г. Бузулук, ул. Бузулукская, д. 67а | 2015 | 1 618,2 | 1 420,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 508 |  |
| 197. | г. Бузулук, ул. Вильямса, д. 1 | 1999 | 1 501,0 | 1 349,3 | 5 | 2 | 2019 | 2042 | - | - | 2029 | 2042 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 887 | нет |
| 198. | г. Бузулук, ул. Вишневая, д. 2 | 1975 | 2 171,8 | 784,2 | 3 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 076 | нет |
| 199. | г. Бузулук, ул. Вишневая, д. 26 | 2014 | 2 743,1 | 2 385,3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 12 727 | нет |
| 200. | г. Бузулук, ул. Вишневая, д. 2а | 2011 | 1 840,0 | 1 739,4 | 4 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 6 535 | нет |
| 201. | г. Бузулук, ул. Вишневая, д. 4 | 1984 | 461,3 | 193,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 3 416 | нет |
| 202. | г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3 | 2000 | 5 277,5 | 2 248,1 | 5 | 8 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2017 | - | - | - | - | 15 204 | нет |
| 203. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 29/ул. М. Горького, д. 50 | 1988 | 3 172,1 | 2 839,9 | 5 | 4 | 2030 | 2041 | 2030 | 2041 | 2030 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 8 198 | нет |
| 204. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 12 | 1958 | 285,4 | 231,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2029 | - | - | - | 2026 | 1 717 | нет |
| 205. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47 | 1981 | 6 193,2 | 5 573,9 | 5 | 8 | 2039 | - | 2041 | - | 2039 | - | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 17 842 | нет |
| 206. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47а | 1984 | 2 418,4 | 1 591,1 | 5 | 1 | 2038 | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 6 967 | нет |
| 207. | г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52 | 1979 | 4 230,7 | 3 794,7 | 5 | 5 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | 2039 | 2043 | 2029 | 2029 | 2043 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 11 103 | нет |
| 208. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 101 | 1974 | 363,1 | 130,1 | 2 | 1 | - | - | 2034 | 2042 | 2034 | 2041 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | 2024 | - | - | 2034 | 2 689 | нет |
| 209. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 105 | 1983 | 447,3 | 149,8 | 2 | 1 | 2043 | 2041 | - | - | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 3 312 | нет |
| 210. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 29 | 2001 | 1 652,5 | 855,4 | 4 | 3 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 5 869 | нет |
| 211. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 33а | 1964 | 1 282,4 | 1 154,2 | 4 | 2 | 2039 | 2039 | 2024 | 2024 | 2041 | 2024 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 4 555 | нет |
| 212. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 35 | 1958 | 428,3 | 391,6 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2026 | 2 900 | нет |

| 222 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 213. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 37 | 1955 | 414,3 | 173,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 068 | нет |
| 214. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 37а | 1951 | 376,4 | 257,7 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 2 787 | нет |
| 215. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 39 | 1953 | 412,9 | 371,6 | 2 | 1 | - | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 058 | нет |
| 216. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 40а | 1960 | 362,6 | 326,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2 685 | нет |
| 217. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 41 | 1953 | 398,6 | 358,7 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 952 | нет |
| 218. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 49 | 1954 | 384,6 | 346,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 848 | нет |
| 219. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 50б | 2014 | 1 579,7 | 1 441,4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 7 329 | нет |
| 220. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 50в | 2014 | 943,5 | 658,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 4 378 | нет |
| 221. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 52 | 1954 | 397,7 | 357,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 945 | нет |
| 222. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 54 | 1956 | 372,5 | 161,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 2 758 | нет |
| 223. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 56 | 1954 | 386,0 | 251,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 858 | нет |
| 224. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 60 | 1955 | 715,5 | 644,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 298 | нет |
| 225. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 68 | 1970 | 1 352,7 | 1 256,3 | 4 | 2 | 2030 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 4 462 | нет |
| 226. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 70 | 1990 | 699,6 | 639,0 | 3 | 1 | 2038 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 2 965 | нет |
| 227. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 70а | 1963 | 595,8 | 414,5 | 2 | 2 | 2038 | 2023 | 2038 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 412 | нет |
| 228. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71 | 1972 | 714,2 | 642,8 | 2 | 2 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2030 | 2018 | - | - | 2032 | 5 289 | нет |
| 229. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 71а | 1974 | 721,8 | 297,7 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | - | - | - | 2034 | 5 345 | нет |
| 230. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 72а | 1993 | 1 496,5 | 1 367,4 | 5 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2020 | 2035 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 939 | нет |
| 231. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 73 | 1973 | 720,9 | 244,0 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | - | - | - | 2033 | 5 338 | нет |
| 232. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а | 1973 | 787,0 | 714,2 | 2 | 2 | 2019 | 2033 | 2019 | 2033 | 2019 | 2033 | 2019 | 2020 | 2023 | - | - | 2019 | 2020 | - | - | 2033 | 5 289 | нет |
| 233. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 74а | 1983 | 2 895,9 | 2 565,9 | 5 | 4 | - | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2019 | 2019 | - | 2043 | 2043 | 7 392 | нет |
| 234. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 75 | 1976 | 4 458,8 | 1 459,3 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | - | - | 2036 | 2036 | 12 845 | нет |
| 235. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 77 | 1979 | 4 987,9 | 4 594,9 | 5 | 6 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | - | 2029 | 2029 | 2026 | - | 2032 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 14 369 | нет |

| 223 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 236. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 77а | 2008 | 6 410,1 | 2 550,9 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 18 466 | нет |
| 237. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 77б | 2012 | 2 606,0 | 2 360,8 | 5 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 7 507 | нет |
| 238. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 79 | 1980 | 4 753,0 | 4 364,5 | 5 | 6 | - | - | 2038 | 2040 | 2038 | 2040 | 2020 | 2033 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 12 573 | нет |
| 239. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 80 | 1965 | 627,4 | 564,7 | 2 | 2 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 4 646 | нет |
| 240. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 81 | 1984 | 5 233,3 | 4 710,0 | 5 | 8 | - | - | 2038 | - | 2038 | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2030 | 2034 | - | - | - | 15 076 | нет |
| 241. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 82 | 1962 | 632,2 | 436,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | 2021 | - | - | 2022 | 4 681 | нет |
| 242. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 84 | 1960 | 692,6 | 645,6 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2031 | - | - | - | 2020 | 4 781 | нет |
| 243. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 85 | 1984 | 4 111,5 | 3 700,4 | 5 | 6 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 11 845 | нет |
| 244. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 86 | 1965 | 633,7 | 432,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 4 693 | нет |
| 245. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 1988 | 4 195,9 | 4 070,6 | 5 | 6 | 2016 | - | 2016 | - | 2016 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 11 727 | нет |
| 246. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 88 | 1966 | 625,0 | 562,5 | 2 | 2 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 4 628 | нет |
| 247. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 89 | 1982 | 4 491,4 | 1 783,3 | 5 | 6 | 2038 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2028 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 12 939 | нет |
| 248. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 90 | 1966 | 610,9 | 248,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 4 524 | нет |
| 249. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 91 | 1990 | 5 213,9 | 4 620,3 | 5 | 8 | 2017 | - | 2038 | - | 2017 | 2017 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2032 | 2040 | - | - | - | 13 317 | нет |
| 250. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 92 | 1962 | 610,8 | 245,2 | 2 | 2 | 2022 | 2041 | - | - | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | - | 2022 | 4 523 | нет |
| 251. | г. Бузулук, ул. Гая, д. 93 | 1994 | 5 280,1 | 4 865,9 | 5 | 6 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | - | 2019 | 2035 | 2034 | - | 2019 | - | - | - | - | 14 018 | нет |
| 252. | г. Бузулук, ул. Герцена, д. 34 | 2014 | 1 211,6 | 1 071,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 621 | нет |
| 253. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 10 | 1970 | 361,4 | 334,7 | 2 | 1 | 2038 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2030 | 2 478 | нет |
| 254. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 10а | 1989 | 1 043,7 | 958,3 | 2 | 3 | 2038 | 2041 | 2023 | 2041 | 2023 | 2041 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 7 096 | нет |
| 255. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 12 | 1967 | 374,2 | 347,4 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | 2027 | 2027 | 2 573 | нет |
| 256. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14 | 1967 | 693,1 | 643,6 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 4 766 | нет |
| 257. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 1967 | 649,9 | 258,9 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | 2016 | - | 2027 | 2027 | 4 813 | нет |
| 258. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 2 | 1968 | 367,9 | 341,4 | 2 | 1 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2028 | 2041 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2 528 | нет |

| 224 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 259. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 20 | 1969 | 371,2 | 344,8 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2020 | 2039 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 2 553 | нет |
| 260. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 22 | 1969 | 374,4 | 347,6 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 2 574 | нет |
| 261. | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 8 | 1970 | 360,5 | 334,1 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2028 | - | - | - | 2030 | 2 474 | нет |
| 262. | г. Бузулук, ул. Д. Бедного, д. 4/ул. Щорса, д. 58 | 1970 | 3 609,9 | 3 338,7 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2029 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 618 | нет |
| 263. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 1977 | 800,5 | 741,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | 2027 | 2027 | 2019 | - | 2020 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 5 488 | нет |
| 264. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а | 1985 | 870,6 | 349,0 | 2 | 3 | 2017 | - | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 447 | нет |
| 265. | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5 | 1958 | 225,3 | 85,8 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2026 | 1 668 | нет |
| 266. | г. Бузулук, ул. Дорожная, д. 35 | 2012 | 998,2 | 898,4 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 631 | нет |
| 267. | г. Бузулук, ул. Заводская, д. 19 | 1956 | 223,2 | 103,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 1 653 | нет |
| 268. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1 | 1961 | 618,2 | 431,3 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 578 | нет |
| 269. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 11 | 1961 | 637,4 | 224,5 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 720 | нет |
| 270. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 13 | 1961 | 646,6 | 224,7 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 788 | нет |
| 271. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 17 | 1961 | 648,8 | 225,8 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 804 | нет |
| 272. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 21 | 1961 | 394,2 | 346,7 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 919 | нет |
| 273. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 7 | 1963 | 781,1 | 297,0 | 2 | 2 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2023 | 5 784 | нет |
| 274. | г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9 | 1968 | 1 377,6 | 1 279,6 | 4 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2041 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 4 545 | нет |
| 275. | г. Бузулук, ул. Зеленая, д. 14 | 2018 | 2 339,1 | 1 304,3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | - | - | - | 10 853 | нет |
| 276. | г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 85 | 2014 | 2 348,0 | 2 096,4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 10 894 | нет |
| 277. | г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 85а | 2015 | 2 465,3 | 2 108,3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 11 438 | нет |
| 278. | г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 87 | 2014 | 2 437,5 | 2 353,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 11 309 | нет |
| 279. | г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 87а | 2014 | 2 643,8 | 2 353,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 12 266 | нет |
| 280. | г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 89 | 2014 | 4 602,1 | 4 230,6 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 21 352 | нет |
| 281. | г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 89а | 2014 | 4 541,0 | 4 176,1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 21 069 | нет |

| 225 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 282. | г. Бузулук, ул. Иркутская, д. 92 | 2016 | 1 882,4 | 1 525,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 8 734 | нет |
| 283. | г. Бузулук, ул. К. Заслонова, д. 48 | 1985 | 850,7 | 344,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 6 300 | нет |
| 284. | г. Бузулук, ул. Казанская, д. 23 | 1963 | 171,6 | 138,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2023 | - | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 1 271 | нет |
| 285. | г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48 | 1983 | 2 689,0 | 2 420,1 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2028 | - | - | 2043 | 2043 | 7 747 | нет |
| 286. | г. Бузулук, ул. Калинина, д. 48б | 1960 | 586,9 | 560,2 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2 848 | нет |
| 287. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 131 | 2013 | 1 303,5 | 814,0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 4 630 | нет |
| 288. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28 | 1918 | 276,5 | 236,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2038 | - | 2038 | 2020 | 2037 | 2038 | - | - | 2020 | - | - | 2038 | 1 696 | нет |
| 289. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3 | 1979 | 4 792,0 | 4 405,9 | 5 | 6 | 2038 | 2039 | 2039 | 2039 | 2038 | 2041 | 2025 | 2029 | 2029 | 2030 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 693 | нет |
| 290. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46 | 1917 | 325,1 | 238,7 | 2 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2038 | 2037 | - | 2036 | 2017 | - | 2037 | 2037 | 2 407 | нет |
| 291. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 59 | 1917 | 116,6 | 104,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 863 | нет |
| 292. | г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а | 1938 | 742,2 | 428,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 2018 | 2038 | 2038 | 2018 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 5 496 | нет |
| 293. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ул. Серго, д. 21 | 1917 | 239,6 | 215,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2037 | 1 774 | нет |
| 294. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 115 | 1979 | 3 814,9 | 3 448,6 | 5 | 5 | 2038 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2025 | 2029 | 2029 | 2030 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 029 | нет |
| 295. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 80 | 1917 | 200,6 | 100,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2028 | 2020 | - | - | 2020 | 1 485 | нет |
| 296. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 82 | 1917 | 118,9 | 100,3 | 2 | 2 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 880 | нет |
| 297. | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99 | 1960 | 511,3 | 489,7 | 2 | 2 | 2020 | - | 2038 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 3 626 | нет |
| 298. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 112 | 1996 | 2 025,4 | 794,4 | 3 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 9 397 | нет |
| 299. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 31 | 1966 | 342,4 | 151,4 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 535 | нет |
| 300. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 33 | 1966 | 337,6 | 152,5 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 500 | нет |
| 301. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 35 | 1966 | 334,2 | 152,8 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 475 | нет |
| 302. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 37 | 1969 | 341,0 | 158,6 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 2 525 | нет |
| 303. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 39 | 1968 | 869,7 | 303,9 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2026 | 2039 | - | - | 2028 | 2016 | - | - | 2028 | 6 440 | нет |
| 304. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41 | 1967 | 893,0 | 315,5 | 2 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | 2017 | - | - | 2027 | 6 613 | нет |

| 226 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 305. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77 | 1990 | 1 074,4 | 985,1 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 295 | нет |
| 306. | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 79 | 2014 | 1 371,8 | 1 241,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 365 | нет |
| 307. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 1 | 1968 | 369,7 | 343,8 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 2 546 | нет |
| 308. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 11 | 1967 | 374,9 | 348,0 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2 577 | нет |
| 309. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12 | 1987 | 849,6 | 310,7 | 2 | 3 | 2017 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2018 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 6 291 | нет |
| 310. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 13 | 1966 | 349,6 | 151,5 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 589 | нет |
| 311. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 15 | 1967 | 375,6 | 348,1 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2 578 | нет |
| 312. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 16 | 1976 | 341,2 | 158,9 | 2 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 2 527 | нет |
| 313. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 1967 | 700,7 | 650,2 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2019 | 2018 | - | 2027 | 2027 | 4 821 | нет |
| 314. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 18 | 1966 | 335,0 | 148,3 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 481 | нет |
| 315. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 20 | 1966 | 334,0 | 157,9 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 473 | нет |
| 316. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 21 | 1969 | 363,7 | 337,4 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 2 498 | нет |
| 317. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 22 | 1966 | 335,2 | 156,0 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 482 | нет |
| 318. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 23 | 1969 | 365,1 | 341,5 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 2 529 | нет |
| 319. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 25 | 1969 | 367,5 | 344,6 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 2 552 | нет |
| 320. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3 | 1970 | 353,7 | 340,7 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 2 523 | нет |

| 227 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 321. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а | 1989 | 1 070,8 | 984,6 | 2 | 3 | 2023 | - | 2023 | 2019 | - | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 7 291 | нет |
| 322. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4 | 1988 | 550,5 | 238,9 | 2 | 2 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 4 076 | нет |
| 323. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 5 | 2006 | 574,2 | 328,3 | 3 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 2 664 | нет |
| 324. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6 | 1988 | 849,3 | 331,6 | 2 | 3 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2029 | 2038 | - | - | - | 6 289 | нет |
| 325. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8 | 1987 | 831,3 | 432,8 | 2 | 3 | 2017 | - | 2017 | - | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 6 156 | нет |
| 326. | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9 | 1967 | 346,1 | 151,1 | 2 | 1 | 2038 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2 563 | нет |
| 327. | г. Бузулук, ул. Краснодарская, д. 87 | 2015 | 1 640,1 | 1 416,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 610 | нет |
| 328. | г. Бузулук, ул. Краснодарская, д. 95 | 2014 | 1 990,3 | 1 810,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 9 234 | нет |
| 329. | г. Бузулук, ул. Краснодарская, д. 95а | 2013 | 2 143,9 | 1 962,5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 9 947 | нет |
| 330. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 100 | 1917 | 155,9 | 135,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 449 | нет |
| 331. | г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101 | 1917 | 461,0 | 329,3 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2038 | 2037 | - | 2017 | 2017 | - | 2037 | 2037 | 3 414 | нет |
| 332. | г. Бузулук, ул. Культуры, д. 82 | 2014 | 1 567,4 | 1 322,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 7 272 | нет |
| 333. | г. Бузулук, ул. Культуры, д. 84 | 2002 | 3 031,2 | 1 801,6 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 8 732 | нет |
| 334. | г. Бузулук, ул. Курманаевская, д. 32 | 2008 | 895,5 | 496,2 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 6 631 | нет |
| 335. | г. Бузулук, ул. Кутузова, д. 61а | 1986 | 3 882,0 | 2 279,9 | 5 | 5 | - | - | 2038 | - | 2038 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 11 183 | нет |
| 336. | г. Бузулук, ул. Ленина , д. 59а | 1954 | 219,0 | 82,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 1 622 | нет |
| 337. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а/ул. Рожкова, д. 32 | 1946 | 850,3 | 765,3 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2026 | 2021 | - | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 6 297 | нет |
| 338. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а/ул. Рожкова, д. 32, литера А | 1948 | 787,8 | 709,1 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 834 | нет |

| 228 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 339. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 47–49/ул. О. Яроша, д. 62 | 1917 | 1 656,7 | 1 491,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2030 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 12 268 | нет |
| 340. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а | 1917 | 203,1 | 131,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2021 | 2032 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2037 | 1 504 | нет |
| 341. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 43 | 1917 | 68,8 | 60,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 509 | нет |
| 342. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 47 | 1917 | 288,4 | 259,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | 2039 | 2037 | - | 2030 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 136 | нет |
| 343. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6 | 1976 | 3 606,9 | 3 337,7 | 5 | 4 | 2036 | 2017 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 9 619 | нет |
| 344. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61 | 1961 | 513,9 | 450,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2029 | 2029 | - | 2021 | 2021 | 3 335 | нет |
| 345. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 70 | 1996 | 5 641,6 | 2 076,9 | 5 | 8 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | - | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 16 253 | нет |
| 346. | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 76а | 1961 | 374,5 | 267,3 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 773 | нет |
| 347. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17 | 1962 | 284,7 | 195,5 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 108 | нет |
| 348. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 19 | 1963 | 288,1 | 196,0 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2 133 | нет |
| 349. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21 | 1978 | 3 576,4 | 3 310,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 537 | нет |
| 350. | г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23 | 1984 | 2 720,0 | 1 039,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2017 | 2034 | - | - | - | 7 836 | нет |
| 351. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 16 | 2010 | 7 895,7 | 5 866,7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 22 746 | нет |
| 352. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 16а | 2011 | 1 137,3 | 927,9 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 3 276 | нет |
| 353. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 16б | 2012 | 2 341,5 | 2 092,0 | 5 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 6 745 | нет |
| 354. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3 | 1958 | 519,8 | 198,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2026 | 3 849 | нет |
| 355. | г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а | 1958 | 504,0 | 453,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2026 | 3 732 | нет |
| 356. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 10 | 1969 | 610,0 | 599,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 4 139 | нет |
| 357. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12 | 1998 | 997,5 | 398,0 | 2 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 7 387 | нет |
| 358. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 14 | 1976 | 346,2 | 151,2 | 2 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 2 564 | нет |
| 359. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 16 | 1966 | 340,9 | 147,1 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 524 | нет |
| 360. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 18 | 1966 | 337,6 | 151,7 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2 500 | нет |

| 229 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 361. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2 | 1992 | 971,4 | 486,3 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 7 193 | нет |
| 362. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 22 | 1969 | 372,9 | 349,5 | 2 | 1 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 2 588 | нет |
| 363. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24 | 1968 | 871,9 | 784,7 | 2 | 3 | - | 2041 | 2028 | 2041 | 2028 | 2041 | - | 2018 | 2039 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 6 456 | нет |
| 364. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26 | 1967 | 875,3 | 787,8 | 2 | 1 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2034 | - | - | 2029 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 6 482 | нет |
| 365. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26а | 2015 | 1 923,6 | 1 758,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 8 925 | нет |
| 366. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2а | 1994 | 1 072,7 | 988,2 | 2 | 3 | 2024 | 2024 | 2038 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2025 | 2037 | 2034 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 7 318 | нет |
| 367. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 1967 | 645,2 | 580,7 | 2 | 3 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2034 | - | - | 2029 | 2016 | - | 2027 | 2027 | 4 778 | нет |
| 368. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5 | 1967 | 646,1 | 581,5 | 2 | 3 | - | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2034 | - | - | 2029 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 4 784 | нет |
| 369. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 6 | 1971 | 374,3 | 165,4 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2029 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 2 772 | нет |
| 370. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 60 | 1996 | 1 003,8 | 432,8 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 7 433 | нет |
| 371. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7 | 1978 | 944,6 | 859,4 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2030 | - | 2020 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 6 364 | нет |
| 372. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7а | 2013 | 1 349,9 | 1 265,5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2038 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 6 263 | нет |
| 373. | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8 | 1971 | 375,9 | 164,1 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 2 784 | нет |
| 374. | г. Бузулук, ул. Луговая, д. 7 | 2000 | 4 762,4 | 4 258,8 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 12 269 | нет |
| 375. | г. Бузулук, ул. Льва Толстого, д. 140 | 1951 | 368,4 | 331,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 2 728 | нет |
| 376. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 6/ул. Л. Толстого, д. 117 | 1917 | 169,1 | 159,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2039 | 2037 | - | 2018 | 2017 | - | - | 2037 | 1 314 | нет |
| 377. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75 | 1961 | 1 995,3 | 1 795,8 | 3 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 9 258 | нет |
| 378. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 63 | 1943 | 540,7 | 530,9 | 2 | 8 | 2033 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2023 | 2020 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 3 931 | нет |
| 379. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а | 1959 | 271,9 | 247,9 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2038 | 2037 | - | 2020 | 2021 | - | - | 2019 | 1 845 | нет |
| 380. | г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 89 | 1917 | 153,7 | 63,2 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 1 138 | нет |
| 381. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 15 | 1974 | 4 063,0 | 3 262,1 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 11 705 | нет |

| 230 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 382. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 3 | 1978 | 4 432,2 | 3 989,0 | 5 | 6 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2028 | 2026 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 12 768 | нет |
| 383. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34 | 1992 | 4 590,3 | 4 117,8 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 11 863 | нет |
| 384. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 36 | 1980 | 6 236,2 | 5 674,6 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2038 | 2040 | 2038 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 16 348 | нет |
| 385. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38 | 1957 | 2 404,0 | 2 215,9 | 3 | 3 | 2017 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | - | 2026 | 10 281 | нет |
| 386. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 40 | 1957 | 2 233,9 | 1 344,9 | 3 | 3 | - | - | 2028 | - | - | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 10 365 | нет |
| 387. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 42 | 1951 | 1 212,3 | 1 091,1 | 2 | 3 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2028 | - | - | - | - | 8 977 | нет |
| 388. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 44 | 1952 | 597,8 | 538,0 | 2 | 1 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 4 427 | нет |
| 389. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 46 | 1954 | 1 232,7 | 629,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 9 128 | нет |
| 390. | г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 9 | 1975 | 2 224,5 | 2 002,1 | 5 | 1 | 2035 | 2041 | 2035 | 2041 | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 408 | нет |
| 391. | г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1 | 1959 | 1 948,0 | 1 762,8 | 3 | 4 | 2022 | 2041 | 2022 | 2041 | 2022 | 2041 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2026 | 8 179 | нет |
| 392. | г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6 | 1968 | 1 368,0 | 1 272,7 | 4 | 2 | 2019 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2019 | 2018 | 2035 | - | - | 2019 | 2043 | - | 2028 | 2028 | 4 520 | нет |
| 393. | г. Бузулук, ул. Мельничная, д. 1 | 1976 | 3 277,7 | 2 949,9 | 5 | 4 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 9 443 | нет |
| 394. | г. Бузулук, ул. Минская, д. 85 | 2005 | 1 235,2 | 1 111,7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 4 387 | нет |
| 395. | г. Бузулук, ул. Минская, д. 88 | 2016 | 1 017,2 | 931,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 4 719 | нет |
| 396. | г. Бузулук, ул. Московская, д. 137а | 2014 | 8 659,4 | 7 391,3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 15 083 | нет |
| 397. | г. Бузулук, ул. Московская, д. 145а | 2014 | 5 897,9 | 5 056,5 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 10 273 | нет |
| 398. | г. Бузулук, ул. Московская, д. 73 | 1996 | 3 362,7 | 1 519,0 | 5 | 3 | 2026 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 9 687 | нет |
| 399. | г. Бузулук, ул. Московская, д. 73б | 2018 | 2 586,5 | 2 176,6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | - | - | - | 12 001 | нет |
| 400. | г. Бузулук, ул. Московская, д. 73в | 2017 | 3 630,1 | 3 007,7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 16 843 | нет |
| 401. | г. Бузулук, ул. Московская, д. 75 | 1993 | 3 246,2 | 2 997,8 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2023 | 2037 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 8 636 | нет |
| 402. | г. Бузулук, ул. Московская, д. 79 | 2016 | 24 465,4 | 13 844,2 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 42 966 | нет |
| 403. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1 | 1989 | 1 072,5 | 945,6 | 2 | 3 | 2036 | - | 2041 | 2019 | 2041 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 7 002 | нет |
| 404. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 11 | 2009 | 6 955,9 | 3 942,6 | 5 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 20 039 | нет |

| 231 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 405. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18 | 1990 | 3 710,6 | 3 438,3 | 3 | 6 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2019 | 2040 | - | - | - | 15 953 | нет |
| 406. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19 | 1988 | 2 576,5 | 2 372,4 | 3 | 4 | 2038 | 2041 | 2020 | 2041 | 2020 | 2041 | 2018 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 11 007 | нет |
| 407. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19а | 2005 | 3 256,8 | 1 725,7 | 5 | 4 | 2035 | 2016 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 9 382 | нет |
| 408. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 20 | 1980 | 1 033,4 | 986,8 | 2 | 3 | - | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2029 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 130 | нет |
| 409. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 21 | 1984 | 1 039,1 | 841,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 7 695 | нет |
| 410. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 22 | 1982 | 959,9 | 561,3 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 7 108 | нет |
| 411. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23 | 2014 | 3 219,3 | 2 799,4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 9 274 | нет |
| 412. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/1 | 2003 | 3 037,3 | 2 639,0 | 4 | 3 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2029 | - | - | - | - | 10 788 | нет |
| 413. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/2 | 2003 | 1 662,2 | 978,0 | 4 | 3 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 5 904 | нет |
| 414. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/3 | 2004 | 1 808,0 | 1 641,8 | 4 | 3 | 2034 | 2019 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 5 831 | нет |
| 415. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 24 | 2008 | 5 442,9 | 2 954,2 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 15 680 | нет |
| 416. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26 | 1980 | 1 062,1 | 988,9 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2019 | - | 2040 | 2040 | 7 323 | нет |
| 417. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27 | 1976 | 1 015,2 | 948,0 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2019 | 2016 | - | - | 2036 | 7 020 | нет |
| 418. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 1992 | 2 176,9 | 1 997,0 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2035 | 2032 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2020 | 9 265 | нет |
| 419. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30 | 1978 | 1 057,7 | 969,7 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 181 | нет |
| 420. | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 32 | 2006 | 3 350,9 | 1 834,8 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 9 653 | нет |
| 421. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 21 | 1964 | 421,7 | 381,5 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2 825 | нет |
| 422. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 23 | 1974 | 404,1 | 360,1 | 2 | 2 | 2034 | 2041 | - | - | 2034 | 2041 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 2 762 | нет |
| 423. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 23а | 1974 | 717,7 | 459,9 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 315 | нет |
| 424. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 29 | 1968 | 398,0 | 368,5 | 2 | 2 | 2038 | 2028 | - | - | 2038 | 2028 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2038 | 2 729 | нет |
| 425. | г. Бузулук, ул. Новокузнечная, д. 37а | 1972 | 763,6 | 708,4 | 2 | 2 | 2032 | 2039 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2039 | - | - | - | 2039 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 5 246 | нет |
| 426. | г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 49/ул. Кирова, д. 48 | 1917 | 214,6 | 150,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2041 | 2037 | - | 2029 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 1 589 | нет |

| 232 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 427. | г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 70/ул. Чапаева, д. 34 | 1969 | 1 289,7 | 1 160,7 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 4 581 | нет |
| 428. | г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 50 | 1917 | 240,6 | 219,2 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | 2038 | 2037 | - | 2025 | - | - | 2037 | - | 1 623 | нет |
| 429. | г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 58 | 1917 | 238,9 | 164,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 1 769 | нет |
| 430. | г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 71 | 2016 | 3 046,1 | 2 741,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 14 133 | нет |
| 431. | г. Бузулук, ул. Объездная, д. 17 | 2015 | 2 329,4 | 1 867,8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 10 808 | нет |
| 432. | г. Бузулук, ул. Объездная, д. 19 | 2015 | 3 086,0 | 2 502,0 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 14 318 | нет |
| 433. | г. Бузулук, ул. Объездная, д. 21 | 2018 | 4 218,8 | 3 346,8 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | - | - | - | 19 574 | нет |
| 434. | г. Бузулук, ул. Объездная, д. 6 | 1978 | 3 905,2 | 2 773,0 | 5 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2035 | 2028 | - | 2038 | - | 11 250 | нет |
| 435. | г. Бузулук, ул. Огородная, д. 15 | 2010 | 1 623,1 | 1 460,8 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 7 531 | нет |
| 436. | г. Бузулук, ул. Огородная, д. 17 | 2010 | 1 789,0 | 1 610,1 | 3 | 2 | 2040 | 2042 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 8 300 | нет |
| 437. | г. Бузулук, ул. Огородная, д. 21 | 2011 | 957,4 | 878,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 4 442 | нет |
| 438. | г. Бузулук, ул. Огородная, д. 23 | 2011 | 1 794,1 | 1 627,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 8 324 | нет |
| 439. | г. Бузулук, ул. Огородная, д. 25 | 2012 | 1 031,8 | 601,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 787 | нет |
| 440. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А2) | 1917 | 171,1 | 154,0 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2021 | 2034 | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 1 267 | нет |
| 441. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А3) | 1917 | 262,3 | 236,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2034 | 2037 | - | 2029 | 2017 | - | 2037 | 2037 | 1 942 | нет |
| 442. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (АА1) | 1917 | 732,9 | 659,6 | 3 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | 2039 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 400 | нет |
| 443. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 23 | 2017 | 1 885,1 | 1 705,9 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 8 746 | нет |
| 444. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 24 | 2011 | 4 636,6 | 1 807,0 | 7 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 4 725 | нет |
| 445. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 35 | 2016 | 2 992,2 | 2 471,1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 13 883 |  |

| 233 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 446. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 6 | 1982 | 5 487,0 | 2 112,6 | 5 | 8 | 2042 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 15 807 | нет |
| 447. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 66 | 1939 | 478,4 | 450,3 | 2 | 1 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 2036 | - | 2019 | 2039 | - | - | 2019 | 3 089 | нет |
| 448. | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 84 | 1917 | 175,9 | 59,2 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2022 | 2034 | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 1 303 | нет |
| 449. | г. Бузулук, ул. Омская, д. 2/ул. Красногвардейская, д. 7 | 1967 | 372,3 | 345,8 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2 561 | нет |
| 450. | г. Бузулук, ул. Омская, д. 9/ул. Губкина, д. 6 | 1968 | 367,4 | 341,1 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 555 | нет |
| 451. | г. Бузулук, ул. Омская, д. 3 | 1968 | 357,9 | 344,7 | 2 | 1 | 2019 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 553 | нет |
| 452. | г. Бузулук, ул. Омская, д. 4 | 1967 | 372,9 | 345,9 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2 561 | нет |
| 453. | г. Бузулук, ул. Омская, д. 5 | 1968 | 374,0 | 347,6 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 574 | нет |
| 454. | г. Бузулук, ул. Омская, д. 7 | 1968 | 357,1 | 344,1 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 548 | нет |
| 455. | г. Бузулук, ул. Омская, д. 8 | 1968 | 377,5 | 350,3 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 2 594 | нет |
| 456. | г. Бузулук, ул. Полтавская, д. 91а | 2016 | 4 338,6 | 3 906,3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 20 130 | нет |
| 457. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1 | 1958 | 367,0 | 255,1 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2026 | 2 718 | нет |
| 458. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 10 | 1975 | 4 458,3 | 2 267,7 | 5 | 6 | 2035 | 2016 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 844 | нет |
| 459. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2а | 1954 | 505,2 | 232,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 741 | нет |
| 460. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 2б | 1959 | 1 464,1 | 1 348,8 | 2 | 3 | 2023 | - | - | - | 2023 | - | 2021 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2026 | 9 988 | нет |
| 461. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3 | 1953 | 149,6 | 66,3 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 1 108 | нет |
| 462. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 1967 | 3 170,2 | 2 991,3 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2016 | 2031 | - | - | 2027 | 2018 | - | 2027 | 2027 | 8 617 | нет |
| 463. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 4а | 1965 | 1 272,4 | 514,3 | 4 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 519 | нет |
| 464. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 4д | 2017 | 2 655,8 | 2 224,4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 12 322 | нет |
| 465. | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 8 | 1972 | 3 308,3 | 1 785,6 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 531 | нет |
| 466. | г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41 | 1989 | 949,5 | 867,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2030 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 6 422 | нет |

| 234 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 467. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 11 | 1965 | 640,2 | 218,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 4 741 | нет |
| 468. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1977 | 3 673,0 | 3 307,5 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 9 528 | нет |
| 469. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27 | 1978 | 3 560,5 | 3 290,1 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2035 | 2028 | 2028 | 2035 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 478 | нет |
| 470. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49 | 1970 | 1 378,1 | 1 281,0 | 4 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 4 550 | нет |
| 471. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 51а | 1917 | 567,3 | 490,9 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2033 | 2037 | - | 2022 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 3 635 | нет |
| 472. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 55 | 1963 | 1 262,6 | 1 136,3 | 4 | 2 | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2034 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 4 484 | нет |
| 473. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 68а | 2015 | 1 853,8 | 1 531,6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 8 601 | нет |
| 474. | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 9а | 1957 | 398,2 | 365,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2028 | 2030 | - | - | 2026 | 3 008 | нет |
| 475. | г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 25 | 1986 | 5 123,2 | 4 610,9 | 5 | 8 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 14 759 | нет |
| 476. | г. Бузулук, ул. Раздельная, д. 35 | 1990 | 3 898,7 | 3 506,0 | 5 | 5 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 10 100 | нет |
| 477. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 20 | 1982 | 4 212,2 | 2 460,3 | 5 | 6 | - | - | 2042 | 2042 | 2038 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 12 135 | нет |
| 478. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 36 | 1966 | 3 383,0 | 3 180,0 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2020 | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 161 | нет |
| 479. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38 | 1968 | 2 829,1 | 2 546,2 | 5 | 4 | 2042 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2030 | 2018 | 2037 | - | - | 2032 | 2026 | - | 2028 | 2028 | 8 150 | нет |
| 480. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40 | 1969 | 3 246,4 | 3 058,8 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2029 | 2020 | 2019 | 2033 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 8 812 | нет |
| 481. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41 | 1917 | 123,8 | 105,1 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2038 | 2037 | - | 2018 | 2017 | - | 2037 | 2037 | 917 | нет |
| 482. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42 | 1967 | 3 591,1 | 3 328,1 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2027 | 2039 | 2027 | 2030 | 2017 | 2036 | - | - | 2029 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 8 778 | нет |
| 483. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44 | 1968 | 2 859,5 | 2 598,0 | 5 | 4 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2034 | - | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 7 484 | нет |
| 484. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46 | 1968 | 3 333,0 | 3 053,0 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2028 | 2028 | 8 795 | нет |
| 485. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 53 | 1974 | 4 438,2 | 3 994,4 | 5 | 4 | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 786 | нет |
| 486. | г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61 | 1977 | 5 019,9 | 4 626,1 | 5 | 6 | 2037 | 2017 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2024 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 920 | нет |
| 487. | г. Бузулук, ул. Садовая, д. 10 | 1995 | 889,4 | 889,4 | 2 | 12 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 586 | нет |
| 488. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1 | 1989 | 951,5 | 863,8 | 2 | 3 | 2019 | 2041 | 2019 | 2041 | 2030 | 2041 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 6 397 | нет |
| 489. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11 | 1987 | 859,8 | 365,2 | 2 | 3 | 2017 | - | - | - | - | 2018 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 6 367 | нет |

| 235 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 490. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 13 | 1988 | 864,4 | 360,8 | 2 | 3 | 2043 | - | 2043 | 2021 | 2043 | 2021 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 6 401 | нет |
| 491. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 19 | 1967 | 355,5 | 342,1 | 2 | 1 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2038 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2 533 | нет |
| 492. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 21 | 1966 | 336,3 | 154,7 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 2 490 | нет |
| 493. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 23 | 1966 | 335,1 | 148,0 | 2 | 1 | 2026 | 2042 | 2026 | 2042 | 2038 | 2042 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 2 481 | нет |
| 494. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3 | 1989 | 617,9 | 570,2 | 2 | 3 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 222 | нет |
| 495. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 5 | 1987 | 839,9 | 362,3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 6 220 | нет |
| 496. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 7 | 1987 | 843,1 | 758,8 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 6 243 | нет |
| 497. | г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9 | 1988 | 549,3 | 239,0 | 2 | 2 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 4 068 | нет |
| 498. | г. Бузулук, ул. Севастопольская, д. 92 | 2016 | 5 349,6 | 4 805,0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 15 411 | нет |
| 499. | г. Бузулук, ул. Северная, д. 5 | 1973 | 3 329,7 | 2 254,3 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 9 592 | нет |
| 500. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 1 | 1917 | 732,1 | 576,9 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2037 | 2042 | - | 2020 | 2035 | 2037 | - | 2020 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 4 272 | нет |
| 501. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 11 | 1917 | 649,0 | 344,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | 2035 | 2037 | - | - | 2023 | - | 2037 | 2037 | 4 806 | нет |
| 502. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 5 | 1959 | 418,2 | 402,2 | 2 | 1 | 2023 | 2042 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2029 | - | - | - | 2023 | 2 978 | нет |
| 503. | г. Бузулук, ул. Серго, д. 74 | 1917 | 189,9 | 177,4 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2034 | 2037 | - | 2024 | - | - | 2037 | - | 1 314 | нет |
| 504. | г. Бузулук, ул. Советская, д. 28 | 1962 | 426,7 | 387,1 | 2 | 2 | 2022 | 2042 | - | - | 2022 | 2042 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 867 | нет |
| 505. | г. Бузулук, ул. Советская, д. 48а | 1995 | 1 628,5 | 1 493,1 | 3 | 3 | 2019 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | - | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 928 | нет |
| 506. | г. Бузулук, ул. Советская, д. 48б | 1996 | 1 488,9 | 964,8 | 3 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 6 908 | нет |
| 507. | г. Бузулук, ул. Спортивная, д. 44 | 2013 | 1 236,8 | 1 113,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 9 159 | нет |
| 508. | г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 1 | 2015 | 613,4 | 586,4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 2 846 | нет |
| 509. | г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 11 | 2014 | 1 389,4 | 1 193,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 446 | нет |
| 510. | г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 3 | 2015 | 1 346,9 | 1 185,4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 6 249 | нет |
| 511. | г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 5 | 2015 | 1 395,4 | 1 236,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 6 474 | нет |
| 512. | г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 6б | 2015 | 1 604,6 | 1 393,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 445 | нет |

| 236 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 513. | г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 7 | 2014 | 1 330,2 | 1 235,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 172 | нет |
| 514. | г. Бузулук, ул. Ставропольская, д. 9 | 2014 | 1 352,2 | 1 163,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 274 | нет |
| 515. | г. Бузулук, ул. Степная, д. 22 | 2016 | 1 167,1 | 942,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 5 415 | нет |
| 516. | г. Бузулук, ул. Степная, д. 24 | 2017 | 1 794,6 | 1 425,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 8 326 | нет |
| 517. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10 | 1961 | 289,8 | 196,1 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 146 | нет |
| 518. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 12 | 1960 | 308,9 | 285,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 2 114 | нет |
| 519. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 14 | 1960 | 310,9 | 287,2 | 2 | 1 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2029 | - | - | - | 2020 | 2 128 | нет |
| 520. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 16 | 1960 | 311,2 | 287,2 | 2 | 1 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 2 127 | нет |
| 521. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 18 | 1960 | 311,5 | 288,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2029 | - | - | - | 2020 | 2 136 | нет |
| 522. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2 | 1999 | 7 116,4 | 6 406,1 | 5 | 8 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2022 | - | - | - | - | 18 447 | нет |
| 523. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 20 | 1964 | 424,3 | 292,8 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 3 142 | нет |
| 524. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 24 | 1963 | 619,2 | 557,3 | 2 | 2 | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 4 585 | нет |
| 525. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 26 | 1963 | 620,8 | 558,7 | 2 | 2 | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 4 597 | нет |
| 526. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 28 | 1967 | 763,8 | 713,7 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 5 258 | нет |
| 527. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30 | 1968 | 766,4 | 707,1 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2028 | 2028 | 5 239 | нет |
| 528. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 40б | 2009 | 2 816,1 | 2 535,1 | 6 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 2 870 | нет |
| 529. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 44 | 1963 | 624,2 | 561,8 | 2 | 2 | - | 2038 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 4 622 | нет |
| 530. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 46 | 1963 | 614,5 | 553,1 | 2 | 2 | - | 2038 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 4 550 | нет |
| 531. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 48 | 1963 | 618,6 | 425,8 | 2 | 2 | - | 2038 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 4 581 | нет |
| 532. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 50 | 1963 | 620,4 | 421,8 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 4 594 | нет |
| 533. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 52 | 1962 | 623,7 | 431,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | 4 619 | нет |
| 534. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 54 | 1962 | 632,8 | 569,5 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 4 686 | нет |
| 535. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 56 | 1962 | 677,1 | 628,7 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2022 | 2022 | 2019 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 4 656 | нет |

| 237 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 536. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 58 | 1962 | 626,0 | 563,4 | 2 | 2 | 2038 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 4 636 | нет |
| 537. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6 | 1977 | 2 319,9 | 2 075,9 | 5 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 6 683 | нет |
| 538. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 64 | 1985 | 7 166,4 | 6 216,6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2019 | 1 803 | нет |
| 539. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 66 | 1984 | 4 246,3 | 3 799,7 | 5 | 6 | 2019 | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 10 946 | нет |
| 540. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70 | 1988 | 5 967,4 | 5 370,7 | 5 | 1 | 2038 | - | 2018 | 2041 | 2018 | 2039 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 17 191 | нет |
| 541. | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8 | 1961 | 287,8 | 198,7 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 131 | нет |
| 542. | г. Бузулук, ул. Тополиная, д. 91 | 2013 | 1 097,6 | 922,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 093 | нет |
| 543. | г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69 | 1993 | 3 348,7 | 2 998,6 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2030 | 2033 | - | 2019 | 2043 | - | - | - | 8 638 | нет |
| 544. | г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62 | 1992 | 4 606,7 | 4 119,5 | 5 | 6 | 2038 | 2022 | 2038 | 2022 | 2038 | 2022 | 2032 | 2017 | 2036 | 2032 | - | 2028 | 2019 | - | - | - | 11 868 | нет |
| 545. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 12 | 1986 | 4 133,5 | 1 526,9 | 5 | 6 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2029 | 2036 | - | - | - | 11 908 | нет |
| 546. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 18 | 1961 | 525,6 | 195,9 | 2 | 2 | 2038 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2029 | - | - | - | 2021 | 3 892 | нет |
| 547. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20 | 1957 | 379,1 | 357,0 | 2 | 1 | 2017 | 2041 | - | - | 2039 | 2039 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2028 | - | - | - | 2020 | 2 644 | нет |
| 548. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22 | 1961 | 622,5 | 235,7 | 2 | 2 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | - | 2021 | 4 610 | нет |
| 549. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/1 | 2009 | 5 343,3 | 4 809,0 | 5 | 7 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 15 393 | нет |
| 550. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/2 | 2014 | 3 089,4 | 2 321,5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 8 900 | нет |
| 551. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/3 | 2011 | 2 321,5 | 2 089,4 | 5 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 6 688 | нет |
| 552. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/4 | 2012 | 1 846,9 | 1 662,2 | 5 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 321 | нет |
| 553. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/5 | 2010 | 5 403,8 | 4 863,4 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2043 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 15 567 | нет |
| 554. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/6 | 2012 | 5 897,6 | 5 307,8 | 5 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 16 990 | нет |
| 555. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7л | 2017 | 2 799,3 | 2 206,7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 12 988 | нет |
| 556. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7м | 2018 | 2 585,4 | 1 825,8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | - | - | - | 11 995 | нет |
| 557. | г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 8 | 1978 | 582,8 | 490,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2028 | 2029 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 3 634 | нет |
| 558. | г. Бузулук, ул. Центральная, д. 54 | 2013 | 1 859,9 | 1 657,3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 8 629 | нет |

| 238 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 559. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 70/ул. 1 Мая, д. 60 | 1966 | 733,6 | 660,2 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 5 432 | нет |
| 560. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1 | 1962 | 1 216,5 | 1 094,9 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 321 | нет |
| 561. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1а | 1964 | 1 258,0 | 882,1 | 4 | 1 | 2038 | 2024 | 2024 | 2024 | 2038 | 2038 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 4 468 | нет |
| 562. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 2 | 1968 | 3 488,6 | 3 277,4 | 5 | 4 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2028 | 2028 | 9 442 | нет |
| 563. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 40 | 2000 | 8 661,6 | 3 393,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2028 | - | - | - | - | 24 953 | нет |
| 564. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 41 | 1917 | 309,9 | 260,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2022 | 2033 | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 2 295 | нет |
| 565. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 47 | 1949 | 629,1 | 461,1 | 2 | 2 | 2038 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 659 | нет |
| 566. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51 | 1917 | 367,7 | 239,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2038 | 2037 | - | 2017 | 2017 | - | 2037 | 2037 | 2 723 | нет |
| 567. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 53 | 1965 | 374,0 | 270,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2 769 | нет |
| 568. | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 56 | 1983 | 1 846,9 | 1 132,8 | 4 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 6 560 | нет |
| 569. | г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97 | 1971 | 626,7 | 424,6 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 4 641 | нет |
| 570. | г. Бузулук, ул. Черниговская, д. 89 | 2011 | 774,8 | 731,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | - | - | - | 2031 | - | - | - | - | 5 737 | нет |
| 571. | г. Бузулук, ул. Черниговская, д. 90 | 2016 | 1 315,0 | 1 228,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 101 | нет |
| 572. | г. Бузулук, ул. Черниговская, д. 92 | 2012 | 365,9 | 189,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 2 710 | нет |
| 573. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 2 | 2014 | 2 364,5 | 2 112,0 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 812 | нет |
| 574. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 70 | 1970 | 3 579,6 | 3 318,1 | 5 | 4 | 2038 | 2041 | 2038 | 2041 | 2030 | 2041 | - | 2020 | - | - | - | 2019 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 559 | нет |
| 575. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 72 | 1976 | 5 160,0 | 3 739,1 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 14 865 | нет |
| 576. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74 | 1978 | 3 571,7 | 3 305,4 | 5 | 4 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 522 | нет |
| 577. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76 | 1980 | 2 583,8 | 1 117,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 444 | нет |
| 578. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76а | 1983 | 2 592,4 | 2 333,4 | 5 | 4 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2021 | - | 2043 | 2043 | 7 468 | нет |
| 579. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 78 | 1985 | 5 211,4 | 4 690,3 | 5 | 8 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 15 013 | нет |
| 580. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 1982 | 2 586,3 | 2 327,7 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2028 | 2018 | - | 2042 | 2042 | 7 451 | нет |
| 581. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80а | 2009 | 2 554,0 | 1 660,6 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 7 358 | нет |

| 239 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 582. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81 | 1990 | 3 345,1 | 1 869,9 | 5 | 6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2016 | 2040 | - | - | - | 9 637 | нет |
| 583. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82 | 1988 | 3 025,6 | 2 731,1 | 5 | 4 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | 2041 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 7 868 | нет |
| 584. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 83 | 1988 | 3 405,7 | 1 816,5 | 5 | 6 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2017 | - | - | - | 9 811 | нет |
| 585. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 84 | 1984 | 2 591,6 | 2 332,4 | 5 | 4 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 7 466 | нет |
| 586. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 84а | 1985 | 2 921,1 | 2 629,0 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2032 | 2035 | - | - | - | 8 415 | нет |
| 587. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 85 | 2000 | 4 333,4 | 2 340,2 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 12 484 | нет |
| 588. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 88 | 1995 | 2 597,3 | 1 429,9 | 5 | 4 | - | - | 2038 | - | 2038 | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 7 482 | нет |
| 589. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 89 | 1996 | 2 622,4 | 2 360,2 | 5 | 4 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2028 | 2036 | - | - | - | 7 555 | нет |
| 590. | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 89а | 2009 | 3 787,0 | 1 978,5 | 5 | 3 | 2039 | 2043 | 2039 | 2039 | 2039 | 2043 | - | 2034 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 10 910 | нет |
| 591. | г. Бузулук, ул. Щорса, д. 76/ул. Партизанская, д. 6 | 1953 | 391,7 | 352,6 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 901 | нет |
| 592. | г. Бузулук, ул. Щорса, д. 74 | 1956 | 398,6 | 165,1 | 2 | 1 | - | 2042 | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 212 | нет |
| 593. | г. Бузулук, ул. Щорса, д. 78 | 1953 | 375,3 | 337,8 | 2 | 1 | 2039 | 2043 | - | - | 2039 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 779 | нет |
| 594. | г. Бузулук, ул. Энергетическая, д. 32, литеры А9А12 | 1964 | 367,1 | 275,9 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2 718 | нет |
| 595. | г. Бузулук, ул. Энергетическая, д. 20 | 1958 | 210,1 | 189,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2029 | 2021 | - | - | 2026 | 1 556 | нет |
| 596. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 1 | 1981 | 3 952,5 | 3 557,9 | 5 | 6 | 2041 | 2042 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2029 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 11 389 | нет |
| 597. | г. Бузулук, 1 Линия, д. 3 | 1988 | 4 382,5 | 3 978,3 | 5 | 6 | 2018 | 2041 | 2040 | 2041 | - | 2041 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 11 461 | нет |
| Итого по муниципальному образованию город Бузулук | X | 1 270 977,6 | 1 022 625,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 504 311 | X |
| _______________________ |

| 240 |
| --- |
|  | Приложение № 39 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Медногорск, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Медногорск, пер. Советский, д. 1 | 1968 | 4 383,1 | 3 341,5 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2028 | 2028 | 12 627 | нет |
| 2. | г. Медногорск, пер. Советский, д. 2 | 1971 | 3 685,6 | 2 549,5 | 5 | 4 | 2031 | 2042 | 2031 | 2031 | 2031 | 2042 | - | 2021 | 2032 | - | - | 2022 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 618 | нет |
| 3. | г. Медногорск, пер. Советский, д. 3 | 1969 | 3 152,3 | 3 128,9 | 5 | 4 | 2019 | 2042 | 2019 | 2042 | 2019 | 2042 | 2019 | 2042 | 2032 | - | - | 2022 | 2042 | - | 2042 | 2029 | 9 081 | нет |
| 4. | г. Медногорск, пер. Советский, д. 4 | 1970 | 4 294,1 | 3 800,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2040 | 2030 | 12 371 | нет |
| 5. | г. Медногорск, пер. Советский, д. 5 | 1968 | 4 440,7 | 3 367,1 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2032 | - | - | 2020 | 2024 | - | 2040 | 2028 | 12 793 | нет |
| 6. | г. Медногорск, пер. Советский, д. 6 | 1975 | 3 802,0 | 2 865,4 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2020 | 2025 | - | 2029 | 2039 | 10 953 | нет |
| 7. | г. Медногорск, пер. Советский, д. 8 | 1969 | 2 347,9 | 1 780,6 | 5 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2036 | 2022 | - | 2036 | 2029 | 6 764 | нет |

| 241 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 1 | 1959 | 392,6 | 253,3 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2021 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2021 | 2 907 | нет |
| 9. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 10 | 1944 | 553,2 | 518,2 | 3 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2019 | 2038 | 2024 | - | 2024 | - | - | - | - | 2 567 | нет |
| 10. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 11 | 1977 | 2 132,9 | 1 210,8 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2031 | 2020 | - | 2020 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 15 794 | нет |
| 11. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 12а | 1974 | 1 876,7 | 1 050,6 | 2 | 3 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2031 | - | - | 2032 | - | - | 2034 | 2034 | 13 897 | нет |
| 12. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 2 | 1943 | 568,1 | 530,5 | 2 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2019 | 2031 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 4 207 | нет |
| 13. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 3 | 1983 | 1 678,3 | 1 282,1 | 3 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2031 | 2023 | - | 2016 | 2033 | - | - | 2043 | 7 787 | нет |
| 14. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 4 | 1943 | 568,8 | 533,1 | 3 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2019 | 2031 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 2 639 | нет |
| 15. | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 8 | 1943 | 455,6 | 421,9 | 2 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2019 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 3 374 | нет |
| 16. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 | 1958 | 769,6 | 685,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2025 | 5 699 | нет |
| 17. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2а | 1991 | 1 294,6 | 1 163,8 | 5 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 3 730 | нет |
| 18. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 4 | 1958 | 773,5 | 685,9 | 2 | 2 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | 2025 | 2041 | 2038 | 2033 | 2034 | 2038 | - | 2031 | 2020 | - | - | 2025 | 5 728 | нет |
| 19. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6 | 1959 | 744,4 | 657,2 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2034 | 2042 | 2039 | 2019 | 2034 | 2039 | - | 2032 | 2019 | - | - | 2022 | 5 512 | нет |
| 20. | г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 8 | 1960 | 926,9 | 848,0 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2034 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 4 301 | нет |
| 21. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 15 | 1973 | 5 897,8 | 4 806,3 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2032 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 16 991 | нет |
| 22. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19 | 1978 | 4 957,8 | 3 652,3 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2042 | 2020 | 2028 | 2032 | 2020 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 14 283 | нет |
| 23. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 21 | 1954 | 2 617,3 | 1 203,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 19 381 | нет |
| 24. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 25 | 1951 | 1 565,8 | 1 203,3 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2032 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 11 595 | нет |
| 25. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 35 | 1964 | 4 256,7 | 3 194,4 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2032 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 12 263 | нет |
| 26. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 7 | 1969 | 2 301,7 | 1 790,9 | 5 | 2 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2029 | 2022 | - | 2029 | 2029 | 6 631 | нет |
| 27. | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 9 | 1972 | 4 016,8 | 3 084,8 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 572 | нет |
| 28. | г. Медногорск, ул. Береговая, д. 6 | 1953 | 1 515,3 | 897,6 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 11 221 | нет |
| 29. | г. Медногорск, ул. Береговая, д. 7 | 1952 | 1 535,3 | 1 361,8 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2038 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 11 369 | нет |
| 30. | г. Медногорск, ул. Береговая, д. 8 | 1953 | 1 681,4 | 1 545,0 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 12 451 | нет |

| 242 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Медногорск, ул. Береговая, д. 9 | 1956 | 1 114,2 | 698,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 8 251 | нет |
| 32. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 10 | 1940 | 926,5 | 808,3 | 2 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 6 861 | нет |
| 33. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11 | 1940 | 647,7 | 573,0 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 796 | нет |
| 34. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 2 | 1940 | 647,5 | 575,7 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 795 | нет |
| 35. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 3 | 1942 | 645,2 | 574,2 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2021 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 778 | нет |
| 36. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 4 | 1942 | 932,5 | 740,6 | 2 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2019 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 6 905 | нет |
| 37. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 5 | 1940 | 650,0 | 577,9 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 813 | нет |
| 38. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 6 | 1942 | 915,4 | 841,7 | 2 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2019 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 6 779 | нет |
| 39. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7 | 1940 | 646,7 | 571,5 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 789 | нет |
| 40. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 8 | 1941 | 1 200,0 | 761,0 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2041 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 8 886 | нет |
| 41. | г. Медногорск, ул. Больничная, д. 9 | 1949 | 648,3 | 514,4 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | - | 2029 | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 801 | нет |
| 42. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12 | 1981 | 4 016,4 | 3 381,6 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2016 | 2016 | - | 2041 | 2041 | 11 571 | нет |
| 43. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 | 1986 | 4 184,3 | 2 914,1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2026 | 2018 | - | - | - | 12 054 | нет |
| 44. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18 | 1988 | 5 996,0 | 4 394,9 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 17 274 | нет |
| 45. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20 | 1988 | 8 108,3 | 4 510,2 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2018 | - | 2028 | 2038 | 2035 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 23 359 | нет |
| 46. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 22 | 2012 | 2 937,4 | 2 202,6 | 5 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 8 462 | нет |
| 47. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6 | 1978 | 3 970,8 | 3 458,2 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 11 439 | нет |
| 48. | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8 | 1977 | 4 344,3 | 3 923,8 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2027 | 2035 | 2018 | - | 2018 | 2027 | - | - | 2037 | 12 515 | нет |
| 49. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1 | 1957 | 1 830,4 | 1 726,5 | 3 | 2 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2037 | 2032 | 2034 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2020 | 2020 | 8 492 | нет |
| 50. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 2 | 1965 | 3 229,0 | 2 532,5 | 5 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2042 | - | 2040 | 2032 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 9 302 | нет |
| 51. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3 | 1948 | 1 576,3 | 1 053,6 | 3 | 2 | 2016 | 2016 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2034 | 2028 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 7 314 | нет |
| 52. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5 | 1958 | 1 619,4 | 1 273,3 | 3 | 2 | 2024 | 2018 | 2024 | 2018 | 2024 | - | 2038 | 2033 | 2032 | 2038 | - | 2024 | 2018 | - | 2024 | 2024 | 7 513 | нет |
| 53. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 6 | 1965 | 2 146,1 | 1 580,7 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2041 | - | 2040 | 2032 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 6 183 | нет |

| 243 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 54. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 7 | 1960 | 2 623,8 | 1 974,9 | 3 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2032 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 12 174 | нет |
| 55. | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 8 | 1965 | 2 508,8 | 2 024,7 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2032 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 227 | нет |
| 56. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а | 1959 | 1 212,1 | 1 092,2 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 5 624 | нет |
| 57. | г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3 | 1939 | 650,8 | 581,0 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 4 819 | нет |
| 58. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1 | 1958 | 1 493,7 | 1 277,9 | 3 | 1 | 2021 | 2018 | - | - | 2021 | 2018 | 2018 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | 2024 | 6 930 | нет |
| 59. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 13 | 1989 | 1 665,3 | 1 182,3 | 5 | 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2032 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 4 797 | нет |
| 60. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 15 | 1957 | 833,3 | 747,9 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 6 171 | нет |
| 61. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 17 | 1956 | 691,4 | 619,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 120 | нет |
| 62. | г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1а | 1969 | 2 627,6 | 1 912,5 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | 2031 | - | - | 2029 | 2022 | - | 2029 | 2029 | 7 570 | нет |
| 63. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10 | 1948 | 648,8 | 609,1 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2038 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | - | 4 804 | нет |
| 64. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10а | 1961 | 279,7 | 273,6 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 071 | нет |
| 65. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10б | 1963 | 268,4 | 260,0 | 2 | 2 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 1 988 | нет |
| 66. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 4 | 1945 | 621,0 | 584,7 | 2 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2038 | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 4 599 | нет |
| 67. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6 | 1943 | 612,1 | 573,8 | 2 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2023 | 2019 | 2038 | 2023 | - | 2016 | 2043 | - | - | - | 4 533 | нет |
| 68. | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8 | 1950 | 627,9 | 592,2 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2016 | - | - | - | - | 2 784 | нет |
| 69. | г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6 | 1967 | 515,4 | 465,7 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2027 | 2020 | - | - | 2027 | 3 817 | нет |
| 70. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 11 | 1993 | 3 335,4 | 2 497,7 | 5 | 4 | 2023 | 2016 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2023 | 2031 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 609 | нет |
| 71. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1967 | 4 334,9 | 3 334,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2022 | 2031 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2027 | 2027 | 12 488 | нет |
| 72. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13 | 1980 | 3 802,0 | 2 747,6 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2034 | 2020 | - | 2016 | 2030 | - | - | 2040 | 10 953 | нет |
| 73. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 14 | 1962 | 1 669,6 | 1 263,4 | 3 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2031 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 7 746 | нет |
| 74. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 15 | 1968 | 4 209,0 | 3 097,3 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2023 | 2031 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2028 | 2028 | 12 125 | нет |
| 75. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1962 | 1 104,5 | 721,5 | 3 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2031 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 125 | нет |
| 76. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | 1990 | 3 311,2 | 2 715,8 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2031 | 2030 | - | 2018 | 2040 | - | - | - | 9 539 | нет |

| 244 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 77. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 18 | 1977 | 4 391,4 | 3 217,0 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2027 | 2031 | 2020 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 651 | нет |
| 78. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1981 | 3 545,8 | 2 691,4 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2016 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 10 215 | нет |
| 79. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20а | 1980 | 3 259,5 | 2 637,0 | 5 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2031 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 390 | нет |
| 80. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 21 | 1971 | 3 456,6 | 2 986,0 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 958 | нет |
| 81. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 22 | 1973 | 2 868,8 | 2 202,8 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2031 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 265 | нет |
| 82. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 23 | 1971 | 7 933,5 | 6 014,6 | 5 | 8 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 22 855 | нет |
| 83. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1972 | 5 916,3 | 4 521,5 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2041 | - | 2022 | 2031 | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 044 | нет |
| 84. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1972 | 4 672,2 | 3 627,4 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2031 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 460 | нет |
| 85. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1975 | 4 152,9 | 3 374,7 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2031 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 11 964 | нет |
| 86. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 27 | 1994 | 4 315,9 | 3 230,6 | 5 | 3 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2041 | 2034 | 2024 | 2031 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 12 433 | нет |
| 87. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 27а | 1996 | 4 267,6 | 3 183,5 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2041 | 2036 | 2021 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 12 294 | нет |
| 88. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 28 | 1975 | 7 545,9 | 5 722,9 | 5 | 8 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2031 | - | - | 2016 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 21 739 | нет |
| 89. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1975 | 3 631,2 | 2 701,1 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2031 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 461 | нет |
| 90. | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 9 | 1991 | 3 540,3 | 3 150,2 | 5 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 10 199 | нет |
| 91. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а | 1984 | 2 069,1 | 1 129,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2031 | 2024 | - | 2016 | 2034 | - | - | - | 7 969 | нет |
| 92. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 5 | 1936 | 627,2 | 561,1 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | - | 2026 | - | - | 2036 | 2038 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 4 644 | нет |
| 93. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 7 | 1939 | 634,2 | 483,1 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2039 | 2038 | - | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 4 696 | нет |
| 94. | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 8 | 1939 | 624,0 | 553,7 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2039 | 2038 | - | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 4 621 | нет |
| 95. | г. Медногорск, ул. Крылова, д. 1а | 1996 | 2 507,6 | 1 680,7 | 4 | 3 | 2036 | 2026 | 2036 | 2026 | 2036 | 2039 | - | 2021 | 2031 | 2036 | - | 2026 | - | - | - | - | 8 906 | нет |
| 96. | г. Медногорск, ул. Крылова, д. 3а | 1992 | 2 573,0 | 1 410,3 | 3 | 4 | 2036 | 2022 | 2036 | 2022 | 2036 | 2039 | - | 2022 | 2031 | 2032 | - | 2016 | 2042 | - | - | - | 11 938 | нет |
| 97. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 1 | 1953 | 1 351,7 | 1 208,6 | 3 | 3 | 2043 | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2041 | 2033 | 2028 | 2034 | 2033 | - | 2031 | 2019 | - | - | - | 6 271 | нет |
| 98. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2 | 1957 | 2 659,1 | 2 507,1 | 3 | 3 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2037 | 2032 | 2034 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2020 | 2020 | 12 337 | нет |
| 99. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 3 | 1953 | 426,7 | 337,9 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2034 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 160 | нет |

| 245 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 100. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4 | 1958 | 2 875,7 | 1 539,6 | 3 | 4 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2038 | 2033 | 2034 | 2038 | - | 2020 | 2018 | - | 2024 | 2022 | 13 342 | нет |
| 101. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 5 | 1953 | 1 360,7 | 1 212,1 | 3 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2034 | 2033 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | 6 313 | нет |
| 102. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 1957 | 4 002,9 | 1 805,5 | 3 | 3 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2016 | 2018 | - | - | 2020 | 18 572 | нет |
| 103. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 7 | 1953 | 1 356,9 | 958,0 | 3 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2034 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 296 | нет |
| 104. | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8 | 1957 | 2 315,9 | 1 075,0 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2034 | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2024 | 2025 | 10 745 | нет |
| 105. | г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 1 | 1951 | 1 254,2 | 1 205,3 | 3 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 819 | нет |
| 106. | г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 1а | 2012 | 1 478,7 | 1 354,7 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 6 861 | нет |
| 107. | г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 1950 | 1 003,9 | 805,5 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2034 | 2030 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | 7 434 | нет |
| 108. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11 | 1958 | 1 280,6 | 1 068,3 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2038 | 2033 | 2034 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2024 | 5 942 | нет |
| 109. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11а | 1995 | 3 379,6 | 3 213,7 | 5 | 5 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2034 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 9 736 | нет |
| 110. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 13 | 1954 | 481,0 | 413,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2034 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 562 | нет |
| 111. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 15 | 1954 | 450,4 | 416,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2034 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 335 | нет |
| 112. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 17 | 1954 | 443,2 | 413,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2034 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 282 | нет |
| 113. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 19 | 1955 | 477,8 | 417,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2034 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 538 | нет |
| 114. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2 | 1981 | 5 506,5 | 4 334,5 | 5 | 9 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2018 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 15 863 | нет |
| 115. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 20 | 2005 | 4 605,3 | 3 859,0 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2031 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 13 267 | нет |
| 116. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 23 | 1989 | 1 360,0 | 1 010,0 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2029 | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 6 310 | нет |
| 117. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26 | 1988 | 1 033,7 | 848,3 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2028 | 2038 | 2034 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 7 655 | нет |
| 118. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 3 | 1955 | 1 196,0 | 1 113,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2034 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 8 856 | нет |
| 119. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 4 | 1992 | 5 527,8 | 3 993,6 | 5 | 6 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2024 | 2031 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 15 925 | нет |
| 120. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 4/1 | 2005 | 2 271,7 | 1 720,1 | 5 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2031 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 6 544 | нет |
| 121. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 5 | 1954 | 808,4 | 725,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2034 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 986 | нет |
| 122. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 7 | 1954 | 893,7 | 729,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2034 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 618 | нет |

| 246 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 123. | г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 9 | 1954 | 819,7 | 734,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2034 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 070 | нет |
| 124. | г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4 | 1974 | 5 476,5 | 4 429,6 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2032 | - | - | 2018 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 15 777 | нет |
| 125. | г. Медногорск, ул. Майская, д. 4 | 1990 | 2 211,5 | 1 467,8 | 3 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2042 | 2030 | 2040 | 2032 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 10 261 | нет |
| 126. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1978 | 3 817,0 | 2 718,8 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2035 | 2020 | - | 2016 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 996 | нет |
| 127. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1979 | 3 796,9 | 2 631,2 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2035 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 938 | нет |
| 128. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6 | 1979 | 3 816,1 | 3 021,3 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2035 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 994 | нет |
| 129. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1987 | 7 415,3 | 5 783,4 | 5 | 8 | 2020 | 2020 | 2018 | - | 2018 | - | 2027 | 2037 | 2035 | 2027 | - | 2016 | 2037 | - | - | - | 21 362 | нет |
| 130. | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 9 | 2009 | 3 332,6 | 2 413,3 | 5 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2035 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 9 601 | нет |
| 131. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 11 | 1979 | 3 747,0 | 2 780,1 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2035 | 2019 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 795 | нет |
| 132. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13 | 1979 | 3 669,6 | 3 245,4 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2035 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 572 | нет |
| 133. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 15 | 1979 | 3 529,5 | 2 897,1 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2035 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 168 | нет |
| 134. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 19 | 1990 | 3 227,9 | 2 661,2 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 9 299 | нет |
| 135. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2 | 1996 | 3 628,1 | 2 762,2 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2035 | 2036 | - | 2016 | - | - | - | - | 10 452 | нет |
| 136. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23 | 1989 | 4 370,9 | 3 101,2 | 5 | 3 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 12 592 | нет |
| 137. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 25 | 1990 | 4 419,6 | 3 183,9 | 5 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 12 732 | нет |
| 138. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 27 | 1990 | 4 329,7 | 3 216,7 | 5 | 3 | 2020 | 2042 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 12 473 | нет |
| 139. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 29 | 1984 | 2 980,1 | 2 701,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 585 | нет |
| 140. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 3 | 1976 | 3 297,6 | 2 724,0 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 9 500 | нет |
| 141. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 31 | 1983 | 3 404,0 | 2 889,2 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 9 806 | нет |
| 142. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33 | 1985 | 2 975,0 | 2 975,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2031 | 2025 | - | 2025 | 2018 | - | - | - | 8 570 | нет |
| 143. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5 | 1995 | 5 989,0 | 4 268,2 | 5 | 4 | 2025 | 2042 | 2025 | 2042 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2016 | - | - | - | 17 253 | нет |

| 247 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 144. | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7 | 1980 | 3 667,5 | 2 731,3 | 5 | 4 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2016 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 10 565 | нет |
| 145. | г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 2 | 1951 | 1 163,1 | 1 121,7 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2036 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 8 613 | нет |
| 146. | г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 4 | 1950 | 1 927,2 | 1 462,0 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2036 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 14 271 | нет |
| 147. | г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 8 | 1950 | 668,9 | 599,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2034 | 2030 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | 4 953 | нет |
| 148. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1 | 1961 | 3 576,0 | 2 509,6 | 4 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2031 | 2041 | - | 2033 | 2019 | - | 2021 | 2021 | 12 701 | нет |
| 149. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 11 | 1983 | 3 980,2 | 2 887,7 | 5 | 2 | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2031 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 11 466 | нет |
| 150. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 3 | 1965 | 3 870,9 | 3 133,2 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2031 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 151 | нет |
| 151. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 46 | 1957 | 1 247,6 | 1 105,1 | 3 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2019 | 2037 | 2031 | 2024 | - | 2019 | 2037 | - | - | - | 5 788 | нет |
| 152. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 48 | 1956 | 1 259,6 | 1 112,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 844 | нет |
| 153. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 5 | 1965 | 3 829,7 | 3 093,6 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2031 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 033 | нет |
| 154. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 50 | 1970 | 431,9 | 392,5 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 3 198 | нет |
| 155. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 7 | 1964 | 2 895,7 | 2 263,3 | 4 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2031 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 10 285 | нет |
| 156. | г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9 | 1979 | 6 615,1 | 4 859,7 | 5 | 8 | 2039 | 2019 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2031 | 2020 | - | 2020 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 19 057 | нет |
| 157. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1941 | 641,0 | 437,8 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2041 | 2034 | 2021 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 747 | нет |
| 158. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 1953 | 639,6 | 565,4 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2034 | 2033 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2020 | 4 736 | нет |
| 159. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1941 | 646,1 | 570,5 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2041 | 2034 | 2021 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 784 | нет |
| 160. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1949 | 625,5 | 563,7 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2034 | 2029 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 4 632 | нет |
| 161. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4а | 1981 | 3 767,4 | 2 691,6 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2042 | 2021 | 2031 | 2032 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 10 853 | нет |
| 162. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1949 | 659,7 | 584,9 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2024 | 2034 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 885 | нет |
| 163. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1949 | 901,6 | 809,4 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2024 | 2034 | 2029 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 6 676 | нет |
| 164. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1949 | 634,8 | 560,2 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2024 | 2034 | 2029 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | 4 701 | нет |
| 165. | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1949 | 419,6 | 393,8 | 2 | 1 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2029 | 2024 | 2034 | 2029 | - | 2031 | 2019 | - | - | - | 3 107 | нет |
| 166. | г. Медногорск, ул. Оренбургская, д. 4 | 1992 | 5 600,0 | 4 250,2 | 5 | 4 | 2022 | 2041 | 2022 | 2041 | 2022 | 2022 | 2032 | 2020 | 2031 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 16 133 | нет |

| 248 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 167. | г. Медногорск, ул. Оренбургская, д. 6 | 1986 | 3 774,8 | 3 226,3 | 5 | 4 | - | 2043 | - | 2043 | - | - | 2026 | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2033 | 2036 | - | - | - | 10 875 | нет |
| 168. | г. Медногорск, ул. Оренбургская, д. 6а | 1982 | 3 533,8 | 2 447,0 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 10 180 | нет |
| 169. | г. Медногорск, ул. Оренбургская, д. 8 | 1976 | 6 091,6 | 4 457,2 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2036 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2032 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 17 549 | нет |
| 170. | г. Медногорск, ул. Пушкина, д. 1 | 1973 | 4 049,8 | 3 159,8 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2032 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 11 667 | нет |
| 171. | г. Медногорск, ул. Пушкина, д. 2 | 1973 | 4 068,4 | 3 127,9 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2032 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 11 720 | нет |
| 172. | г. Медногорск, ул. Свердлова, д. 2а | 1965 | 420,6 | 377,9 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 3 115 | нет |
| 173. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7 | 1958 | 519,1 | 472,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2040 | - | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2040 | 3 844 | нет |
| 174. | г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9 | 1958 | 507,3 | 467,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2040 | - | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2040 | 3 757 | нет |
| 175. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 10 | 1950 | 1 571,4 | 1 095,4 | 3 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2030 | 2025 | 2034 | 2030 | - | 2028 | - | - | - | - | 7 291 | нет |
| 176. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 12 | 1950 | 1 751,8 | 799,3 | 3 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2030 | 2025 | 2034 | 2030 | - | 2028 | - | - | - | - | 8 128 | нет |
| 177. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а | 1952 | 428,2 | 392,2 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2041 | 2032 | 2027 | 2034 | 2032 | - | 2032 | 2020 | - | - | 2020 | 3 171 | нет |
| 178. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 13 | 1962 | 1 526,4 | 1 267,7 | 4 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2037 | 2034 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | 5 421 | нет |
| 179. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 15 | 1962 | 1 694,2 | 1 136,8 | 4 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2037 | 2034 | 2042 | - | 2029 | - | - | - | 2022 | 6 017 | нет |
| 180. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 17 | 1964 | 3 093,5 | 2 155,5 | 4 | 3 | 2019 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2034 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2024 | 10 987 | нет |
| 181. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 18 | 1952 | 1 347,3 | 928,5 | 3 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2032 | 2027 | 2034 | 2032 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 251 | нет |
| 182. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 2 | 1959 | 728,7 | 676,8 | 3 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2025 | 3 381 | нет |
| 183. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 20 | 1954 | 5 055,9 | 3 831,4 | 4 | 5 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 17 957 | нет |
| 184. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 22 | 1956 | 4 176,5 | 2 641,6 | 4 | 5 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2036 | 2031 | 2034 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 14 834 | нет |
| 185. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 24 | 1957 | 1 611,9 | 1 068,7 | 3 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2037 | 2032 | 2034 | 2037 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 7 479 | нет |
| 186. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 25 | 1961 | 4 028,0 | 3 114,2 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2036 | 2034 | 2041 | - | 2029 | - | - | - | 2021 | 11 604 | нет |
| 187. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 26 | 1962 | 2 517,5 | 1 517,2 | 3 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2042 | 2037 | 2034 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 11 680 | нет |
| 188. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 27 | 1961 | 1 375,5 | 1 237,3 | 4 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2041 | 2036 | 2034 | 2041 | - | 2020 | 2018 | - | 2021 | 2021 | 4 885 | нет |
| 189. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 30 | 1967 | 3 219,7 | 2 492,6 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2027 | 2027 | 9 275 | нет |

| 249 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 190. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 31 | 1939 | 7 866,2 | 4 178,2 | 5 | 5 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2019 | 2019 | 2034 | 2020 | - | 2030 | - | - | - | - | 22 661 | нет |
| 191. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 34 | 1970 | 4 270,6 | 3 117,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 303 | нет |
| 192. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 39 | 1971 | 5 140,4 | 4 149,1 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2040 | - | 2021 | 2032 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 14 809 | нет |
| 193. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 4 | 1967 | 2 140,0 | 1 572,0 | 5 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2027 | 2027 | 6 165 | нет |
| 194. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 41 | 1966 | 1 815,8 | 1 271,3 | 4 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2032 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 6 449 | нет |
| 195. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 43 | 1972 | 4 469,0 | 3 281,1 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2040 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 874 | нет |
| 196. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 6 | 1960 | 740,1 | 689,3 | 3 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2034 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 3 434 | нет |
| 197. | г. Медногорск, ул. Советская, д. 8 | 1950 | 1 846,0 | 1 239,1 | 3 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2030 | 2025 | 2034 | 2030 | - | 2028 | - | - | - | - | 8 565 | нет |
| 198. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 1 | 1964 | 2 150,7 | 1 574,6 | 5 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2031 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 6 196 | нет |
| 199. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 3 | 1965 | 2 139,7 | 1 572,7 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2031 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 6 164 | нет |
| 200. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 3а | 1993 | 1 761,9 | 1 339,0 | 5 | 2 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2023 | 2023 | 2033 | 2024 | 2031 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 5 076 | нет |
| 201. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 5 | 1966 | 2 120,9 | 1 579,9 | 5 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 6 110 | нет |
| 202. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 7 | 1966 | 2 151,7 | 1 581,0 | 5 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 6 199 | нет |
| 203. | г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9 | 1966 | 2 154,5 | 1 585,5 | 5 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2031 | - | - | 2018 | - | - | 2026 | 2026 | 6 207 | нет |
| 204. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13 | 1959 | 2 751,6 | 2 162,5 | 3 | 4 | 2034 | 2019 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2019 | 2034 | 2031 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2030 | 2030 | 12 767 | нет |
| 205. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 15 | 1959 | 2 932,0 | 2 086,8 | 3 | 4 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2034 | 2031 | 2039 | - | 2024 | 2019 | - | 2024 | 2024 | 13 604 | нет |
| 206. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 20 | 1962 | 2 660,2 | 2 469,4 | 4 | 4 | 2022 | 2041 | 2022 | 2041 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2031 | 2042 | - | 2031 | - | - | 2022 | 2022 | 9 448 | нет |
| 207. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 21 | 1942 | 566,4 | 530,1 | 2 | 2 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | - | 2022 | 2019 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 194 | нет |
| 208. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 22 | 1966 | 3 413,6 | 3 169,5 | 5 | 4 | 2026 | - | 2026 | - | 2026 | - | - | 2041 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 834 | нет |
| 209. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 23 | 1942 | 566,1 | 532,7 | 2 | 1 | 2032 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2022 | 2023 | 2031 | 2022 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 192 | нет |
| 210. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 25 | 1943 | 571,4 | 538,5 | 2 | 1 | 2033 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | 2019 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 4 231 | нет |
| 211. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27 | 1943 | 3 893,2 | 2 780,9 | 4 | 5 | 2033 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | 2020 | 2031 | 2023 | - | 2020 | 2043 | - | - | - | 13 828 | нет |
| 212. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 29 | 1943 | 561,2 | 524,9 | 3 | 1 | 2033 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | 2019 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 2 604 | нет |

| 250 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 213. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31 | 1943 | 552,3 | 519,6 | 3 | 1 | 2033 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | 2020 | 2038 | 2023 | - | 2016 | 2043 | - | - | - | 2 562 | нет |
| 214. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33 | 1942 | 552,3 | 531,8 | 2 | 1 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | - | 2022 | 2020 | 2038 | 2022 | - | 2016 | 2042 | - | - | - | 4 090 | нет |
| 215. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 47 | 2014 | 934,8 | 861,8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 4 337 | нет |
| 216. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 49 | 1992 | 1 851,7 | 1 685,2 | 4 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2023 | 2031 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 6 577 | нет |
| 217. | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 51 | 1990 | 1 673,9 | 1 434,3 | 4 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2031 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 5 945 | нет |
| 218. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 2а | 1965 | 1 095,9 | 1 005,7 | 4 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | 2040 | 2034 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 3 892 | нет |
| 219. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 3 | 1985 | 5 102,6 | 3 990,7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2031 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 14 700 | нет |
| 220. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 5 | 1985 | 5 102,6 | 3 990,7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2031 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 14 700 | нет |
| 221. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6 | 1984 | 3 259,8 | 2 944,2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2031 | 2024 | - | 2018 | 2034 | - | - | - | 9 391 | нет |
| 222. | г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 8 | 2009 | 2 811,9 | 2 624,9 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2031 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 8 101 | нет |
| 223. | г. Медногорск, ул. Чернышевского, д. 3 | 2010 | 2 020,1 | 1 667,0 | 5 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 5 820 | нет |
| 224. | г. Медногорск, ул. Чернышевского, д. 4 | 2011 | 2 742,6 | 1 391,6 | 3 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 12 725 | нет |
| 225. | г. Медногорск, ул. Чернышевского, д. 5 | 2014 | 3 666,5 | 2 439,0 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 10 563 | нет |
| 226. | г. Медногорск, ул. Чернышевского, д. 7 | 2012 | 2 054,0 | 1 398,9 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 9 530 | нет |
| 227. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 11 | 1942 | 637,6 | 566,6 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2019 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 721 | нет |
| 228. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13 | 1940 | 636,2 | 562,7 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 711 | нет |
| 229. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 17 | 1942 | 649,0 | 571,5 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2042 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2019 | - | - | - | 4 806 | нет |
| 230. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 19 | 1940 | 646,7 | 573,4 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 789 | нет |
| 231. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 21 | 1949 | 653,4 | 396,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 838 | нет |
| 232. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1939 | 641,2 | 509,9 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2019 | 2039 | 2038 | - | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 4 748 | нет |
| 233. | г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9 | 1940 | 631,8 | 563,6 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 679 | нет |
| 234. | г. Медногорск, ул. Южная, д. 2 | 1983 | 7 726,5 | 5 614,0 | 5 | 8 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2031 | 2023 | - | 2018 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 22 259 | нет |
| Итого по муниципальному образованию город Медногорск | X | 575 442,1 | 440 882,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 075 363 | X |

| 251 |
| --- |
|  | Приложение № 40 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Новотроицк, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 1 | 1959 | 2 834,5 | 2 532,1 | 4 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2039 | - | 2023 | - | - | 2026 | 2026 | 10 067 | нет |
| 2. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 3 | 1958 | 2 502,8 | 2 252,5 | 4 | 4 | 2040 | 2040 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 2038 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 8 889 | нет |
| 3. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 1957 | 5 160,2 | 4 728,4 | 5 | 4 | 2016 | - | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2017 | 2024 | 14 866 | нет |
| 4. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 6 | 1958 | 5 298,1 | 5 028,7 | 5 | 4 | 2016 | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 15 263 | нет |
| 5. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 10 | 1964 | 2 758,5 | 2 562,8 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 947 | нет |
| 6. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | 1957 | 5 145,0 | 4 742,3 | 5 | 4 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2017 | 2024 | 14 822 | нет |
| 7. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 5 | 1972 | 3 885,9 | 2 817,1 | 5 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2042 | 11 195 | нет |

| 252 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | 1957 | 5 089,8 | 4 824,0 | 5 | 4 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2018 | - | - | 2017 | 2024 | 14 663 | нет |
| 9. | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 8 | 1963 | 3 162,4 | 2 514,8 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 9 110 | нет |
| 10. | г. Новотроицк, пер. Химиков, д. 1а | 2005 | 1 263,7 | 1 218,8 | 5 | 1 | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 3 641 | нет |
| 11. | г. Новотроицк, пер. Химиков, д. 4 | 1965 | 3 405,2 | 3 175,0 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 9 810 | нет |
| 12. | г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 3 | 1959 | 2 988,6 | 2 742,6 | 4 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2028 | - | - | 2026 | 2026 | 10 615 | нет |
| 13. | г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 4 | 1959 | 2 224,4 | 1 944,5 | 4 | 4 | 2040 | - | 2026 | 2026 | 2040 | - | - | 2035 | 2035 | 2039 | - | 2030 | - | - | 2026 | 2026 | 7 901 | нет |
| 14. | г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5 | 1959 | 2 807,5 | 2 501,9 | 4 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2026 | 2026 | 9 972 | нет |
| 15. | г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 6 | 1958 | 2 832,9 | 2 570,0 | 4 | 4 | 2040 | - | 2025 | 2025 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2038 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 10 062 | нет |
| 16. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | 1977 | 3 007,4 | 2 727,4 | 5 | 4 | 2018 | 2037 | 2018 | 2037 | 2018 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2024 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 664 | нет |
| 17. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 117 | 1958 | 836,0 | 756,9 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 6 191 | нет |
| 18. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 133 | 1958 | 720,0 | 664,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 332 | нет |
| 19. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2 | 1977 | 2 999,1 | 2 722,1 | 5 | 4 | 2019 | 2037 | 2019 | 2037 | 2019 | 2037 | 2019 | 2027 | 2027 | 2024 | - | 2018 | - | - | 2037 | 2037 | 8 640 | нет |
| 20. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 209 | 1960 | 841,4 | 766,2 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2029 | - | - | - | 2027 | 6 231 | нет |
| 21. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 210 | 1958 | 730,6 | 672,1 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 410 | нет |
| 22. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Комсомольская, д. 120 | 1956 | 660,6 | 660,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | 2026 | 4 892 | нет |
| 23. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Комсомольская, д. 127 | 1953 | 808,2 | 787,0 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | 2023 | 5 985 | нет |
| 24. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 3 | 1987 | 2 931,1 | 2 637,1 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2016 | 2037 | - | - | - | 8 444 | нет |

| 253 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4 | 1987 | 2 937,6 | 2 625,6 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2016 | 2037 | - | - | - | 8 463 | нет |
| 26. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5 | 1987 | 4 956,9 | 4 436,3 | 5 | 6 | - | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2036 | 2026 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 14 280 | нет |
| 27. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Пролетарская, д. 122 | 1959 | 682,3 | 638,2 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2024 | - | - | 2026 | 2026 | 5 052 | нет |
| 28. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Пролетарская, д. 124 | 1958 | 686,6 | 638,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 5 084 | нет |
| 29. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Пролетарская, д. 125 | 1959 | 688,8 | 551,9 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2027 | - | - | 2026 | 2026 | 5 101 | нет |
| 30. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Пролетарская, д. 126 | 1959 | 683,9 | 636,2 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 5 064 | нет |
| 31. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 115 | 1954 | 835,0 | 762,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 183 | нет |
| 32. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116 | 1957 | 837,7 | 702,9 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 6 203 | нет |
| 33. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 118 | 1956 | 234,9 | 224,4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 1 739 | нет |
| 34. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 119 | 1956 | 250,2 | 228,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 1 853 | нет |
| 35. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 27 | 1953 | 740,5 | 675,1 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 483 | нет |
| 36. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 28 | 1953 | 401,7 | 362,3 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 2 975 | нет |
| 37. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 29 | 1954 | 840,0 | 759,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2029 | - | - | - | - | 6 220 | нет |
| 38. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 38 | 1955 | 724,5 | 659,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 365 | нет |

| 254 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 39 | 1956 | 393,5 | 359,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 2 914 | нет |
| 40. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 40 | 1954 | 810,7 | 743,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 761 | нет |
| 41. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 96 | 1955 | 842,6 | 766,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 240 | нет |
| 42. | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 97 | 1956 | 847,7 | 553,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 6 277 | нет |
| 43. | г. Новотроицк, пр. Ломоносова 1-й, д. 2 | 1959 | 360,7 | 324,6 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2 671 | нет |
| 44. | г. Новотроицк, пр. Ломоносова 1-й, д. 4 | 1959 | 411,0 | 369,9 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 043 | нет |
| 45. | г. Новотроицк, пр. Ломоносова 2-й, д. 1 | 1959 | 406,2 | 365,6 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 008 | нет |
| 46. | г. Новотроицк, пр. Ломоносова 2-й, д. 3 | 1959 | 406,2 | 365,6 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 008 | нет |
| 47. | г. Новотроицк, пр. Ломоносова 2-й, д. 5 | 1959 | 406,2 | 365,6 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 008 | нет |
| 48. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 12 | 1986 | 3 407,0 | 3 194,1 | 9 | 1 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2026 | - | 2023 | 2036 | 2035 | - | - | 5 934 | нет |
| 49. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 14 | 1982 | 4 879,0 | 4 477,0 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 14 056 | нет |
| 50. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 16 | 1982 | 4 800,6 | 4 390,0 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 830 | нет |
| 51. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 2 | 1995 | 6 544,6 | 5 799,4 | 9 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 11 399 | нет |
| 52. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 20 | 1987 | 3 480,8 | 3 220,7 | 9 | 1 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2014 | - | - | 6 063 | нет |
| 53. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 22 | 1982 | 2 985,1 | 2 705,1 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 600 | нет |
| 54. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 24 | 1984 | 4 847,1 | 4 436,1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 13 964 | нет |
| 55. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 26 | 1982 | 4 786,4 | 4 374,0 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 789 | нет |

| 255 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 56. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28 | 1982 | 4 795,4 | 4 375,4 | 5 | 6 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2022 | 2042 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 815 | нет |
| 57. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 30 | 1999 | 3 444,3 | 3 218,8 | 9 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2026 | - | 2024 | - | - | 5 999 | нет |
| 58. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 32 | 1983 | 3 042,4 | 2 764,4 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 765 | нет |
| 59. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 34 | 1984 | 4 819,0 | 4 399,6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 13 883 | нет |
| 60. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 36 | 1983 | 4 811,2 | 4 391,2 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 13 860 | нет |
| 61. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 38 | 1983 | 2 964,2 | 2 689,7 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 539 | нет |
| 62. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 4 | 2005 | 7 115,0 | 6 689,0 | 5 | 7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2036 | 2023 | 2036 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | 2019 | - | - | - | - | 20 497 | нет |
| 63. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 42 | 1986 | 4 765,9 | 4 363,4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 13 730 | нет |
| 64. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44 | 1990 | 3 398,5 | 3 173,9 | 9 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2030 | - | 2022 | 2040 | 2015 | - | - | 5 920 | нет |
| 65. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 46 | 1986 | 2 983,3 | 2 703,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 8 594 | нет |
| 66. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 48 | 1989 | 14 614,4 | 12 872,4 | 9 | 7 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 25 455 | нет |
| 67. | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 50 | 1986 | 2 984,2 | 2 698,2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 8 597 | нет |
| 68. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1 | 1980 | 4 786,8 | 4 366,8 | 5 | 6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2020 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 790 | нет |
| 69. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 10 | 1996 | 10 603,5 | 9 220,0 | 9 | 5 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 18 469 | нет |
| 70. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 11 | 1981 | 3 395,2 | 3 170,9 | 9 | 1 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2028 | 2031 | - | 2021 | - | 2025 | 2031 | 2037 | 2041 | 2041 | 5 914 | нет |
| 71. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 12 | 1993 | 8 322,4 | 7 426,3 | 9 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 14 496 | нет |
| 72. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 13 | 1983 | 3 355,2 | 3 136,8 | 9 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | 2015 | 2043 | 2043 | 5 844 | нет |

| 256 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 73. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 14 | 1994 | 8 278,5 | 7 410,9 | 9 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2026 | 2026 | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 14 419 | нет |
| 74. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 15 | 1988 | 3 337,8 | 3 219,4 | 9 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2015 | - | - | 5 814 | нет |
| 75. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 16 | 2004 | 4 190,8 | 3 817,8 | 5 | 5 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 12 073 | нет |
| 76. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 17 | 1984 | 4 748,3 | 4 275,4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 2042 | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2016 | 2034 | - | - | - | 13 679 | нет |
| 77. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 18 | 1993 | 4 262,7 | 3 734,4 | 9 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 7 425 | нет |
| 78. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 19 | 1981 | 4 782,0 | 4 370,8 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 776 | нет |
| 79. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20 | 1992 | 8 645,3 | 7 745,0 | 9 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2018 | 2018 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 15 058 | нет |
| 80. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 21 | 1981 | 2 974,7 | 2 684,0 | 5 | 5 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 570 | нет |
| 81. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22 | 1992 | 6 258,1 | 5 607,4 | 9 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2017 | 2017 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 10 900 | нет |
| 82. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 25 | 1983 | 4 798,3 | 4 378,3 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 13 823 | нет |
| 83. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 27 | 1983 | 2 959,7 | 2 680,1 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 526 | нет |
| 84. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 28 | 1984 | 4 897,0 | 4 477,0 | 5 | 6 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | 2023 | 2034 | - | - | - | 14 107 | нет |
| 85. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 29 | 1983 | 5 840,1 | 5 408,9 | 5 | 6 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 16 824 | нет |
| 86. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 3 | 1981 | 6 273,5 | 5 723,3 | 5 | 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 18 073 | нет |
| 87. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 30 | 1984 | 3 032,9 | 2 751,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 737 | нет |
| 88. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 34 | 1984 | 2 984,0 | 2 714,2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 596 | нет |
| 89. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 36 | 1983 | 2 998,2 | 2 701,6 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 637 | нет |
| 90. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 38 | 1983 | 4 831,6 | 4 413,0 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 13 919 | нет |
| 91. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 40 | 1983 | 3 002,6 | 2 722,6 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 650 | нет |
| 92. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 42 | 1983 | 4 821,0 | 4 401,0 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 13 889 | нет |
| 93. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 44 | 2000 | 2 379,4 | 1 680,6 | 3 | 2 | 2030 | 2043 | 2040 | 2040 | 2030 | 2043 | 2040 | 2025 | 2038 | 2040 | - | 2027 | - | - | - | - | 11 040 | нет |
| 94. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 5 | 1983 | 3 011,4 | 2 734,0 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 675 | нет |
| 95. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 6 | 2008 | 8 606,4 | 7 251,2 | 9 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 14 991 | нет |

| 257 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 96. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 7 | 1980 | 2 963,4 | 2 690,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 537 | нет |
| 97. | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 8 | 2002 | 6 185,8 | 5 535,5 | 9 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2029 | - | 2027 | - | - | 10 774 | нет |
| 98. | г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Горького, д. 10 | 1964 | 613,6 | 559,3 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 544 | нет |
| 99. | г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Горького, д. 12 | 1964 | 795,2 | 735,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 889 | нет |
| 100. | г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Горького, д. 14 | 1964 | 791,3 | 732,2 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 860 | нет |
| 101. | г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Центральная, д. 13 | 1973 | 705,3 | 648,1 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | - | 2033 | 5 223 | нет |
| 102. | г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 703,1 | 643,7 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | - | 2032 | 5 207 | нет |
| 103. | г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Центральная, д. 15 | 1963 | 710,0 | 655,2 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 5 258 | нет |
| 104. | г. Новотроицк, с. Пригорное, ул. Центральная, д. 18 | 1981 | 600,8 | 543,4 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 449 | нет |
| 105. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 1-й, д. 1 | 1964 | 711,8 | 621,2 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 271 | нет |
| 106. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 1-й, д. 2 | 1964 | 683,2 | 624,1 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 059 | нет |
| 107. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 1-й, д. 3 | 1964 | 683,1 | 623,5 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 058 | нет |
| 108. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 1-й, д. 7 | 1968 | 725,4 | 625,9 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | - | 2028 | 5 372 | нет |
| 109. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 1-й, д. 8 | 1965 | 690,8 | 631,9 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 115 | нет |
| 110. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 1-й, д. 9 | 1965 | 682,8 | 623,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 5 056 | нет |
| 111. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | 1977 | 603,0 | 545,6 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | 2027 | 2027 | 2026 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 4 465 | нет |

| 258 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 112. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 15 | 1981 | 603,4 | 546,0 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 468 | нет |
| 113. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 20 | 1981 | 602,6 | 545,2 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 462 | нет |
| 114. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 21 | 1991 | 600,7 | 544,1 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 4 448 | нет |
| 115. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 22 | 1992 | 617,5 | 560,5 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2024 | 2024 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 4 573 | нет |
| 116. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23 | 1997 | 610,6 | 553,9 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2029 | 2029 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 4 522 | нет |
| 117. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 24 | 1995 | 615,8 | 558,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 4 560 | нет |
| 118. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 4 | 1982 | 602,9 | 545,7 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 465 | нет |
| 119. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 5 | 1982 | 603,2 | 546,2 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 467 | нет |
| 120. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а | 1977 | 601,8 | 544,4 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | 2027 | 2027 | 2026 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 4 456 | нет |
| 121. | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | 1977 | 600,5 | 543,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | 2027 | 2027 | 2026 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 4 447 | нет |
| 122. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Зеленая, д. 15а | 1983 | 599,5 | 542,1 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 439 | нет |
| 123. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Зеленая, д. 21 | 1983 | 598,0 | 540,6 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 428 | нет |
| 124. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Кордюченко, д. 13 | 1982 | 598,1 | 540,7 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 429 | нет |
| 125. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 14 | 1982 | 600,9 | 541,5 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 450 | нет |
| 126. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 16 | 1981 | 599,2 | 541,8 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 437 | нет |
| 127. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 18 | 1981 | 596,6 | 539,2 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 418 | нет |

| 259 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 128. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Лямзина, д. 20 | 1981 | 598,0 | 540,6 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 4 428 | нет |
| 129. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 11 | 1982 | 597,5 | 539,5 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 425 | нет |
| 130. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 12 | 1982 | 600,0 | 542,6 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 4 443 | нет |
| 131. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 15 | 1983 | 598,8 | 541,4 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2027 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 434 | нет |
| 132. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 17 | 1971 | 799,9 | 743,4 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2031 | 2028 | - | - | 2031 | 5 923 | нет |
| 133. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 18 | 1971 | 794,2 | 736,8 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2031 | 2028 | - | - | 2031 | 5 881 | нет |
| 134. | г. Новотроицк, с. Хабарное, ул. Центральная, д. 2 | 2011 | 2 638,1 | 2 278,2 | 3 | 4 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 12 240 | нет |
| 135. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 1 | 1954 | 2 274,0 | 2 031,8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 10 551 | нет |
| 136. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 11 | 1949 | 1 747,1 | 1 595,7 | 3 | 3 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2024 | - | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 8 106 | нет |
| 137. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 2 | 1964 | 3 833,8 | 3 547,6 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2027 | - | - | 2024 | 2024 | 11 045 | нет |
| 138. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 2а | 1965 | 3 940,4 | 3 561,2 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 352 | нет |
| 139. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 4 | 1966 | 3 739,1 | 3 498,1 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 10 772 | нет |
| 140. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 4а | 1975 | 4 853,5 | 4 383,6 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 982 | нет |
| 141. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 6 | 1961 | 1 322,0 | 1 260,5 | 4 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 4 695 | нет |
| 142. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 6а | 1972 | 2 979,2 | 2 704,0 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2028 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 8 583 | нет |
| 143. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 7 | 1956 | 1 250,7 | 1 124,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 803 | нет |
| 144. | г. Новотроицк, ул. Библиотечная, д. 9 | 1949 | 1 745,1 | 1 597,1 | 3 | 3 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2024 | - | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 8 097 | нет |
| 145. | г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 10 | 1948 | 558,1 | 503,4 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 133 | нет |
| 146. | г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 5 | 1948 | 598,7 | 527,4 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 433 | нет |
| 147. | г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 5а | 1948 | 272,2 | 248,8 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 016 | нет |

| 260 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 148. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10 | 1973 | 2 994,6 | 2 718,6 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 8 627 | нет |
| 149. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а | 1990 | 7 985,6 | 7 495,0 | 9 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2015 | - | - | 13 909 | нет |
| 150. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12 | 1974 | 4 821,4 | 4 407,4 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 890 | нет |
| 151. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12а | 1990 | 10 684,3 | 9 387,3 | 9 | 5 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2015 | - | - | 18 610 | нет |
| 152. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 14 | 1974 | 4 739,8 | 4 319,8 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 655 | нет |
| 153. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 14а | 1995 | 4 317,7 | 3 613,0 | 9 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 7 521 | нет |
| 154. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 2 | 1982 | 6 340,2 | 5 668,4 | 5 | 8 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 18 265 | нет |
| 155. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 4 | 1974 | 4 762,0 | 4 351,0 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 719 | нет |
| 156. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6 | 1973 | 4 050,8 | 3 828,6 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2033 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 11 670 | нет |
| 157. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8 | 1973 | 4 915,2 | 4 521,2 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2024 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 14 160 | нет |
| 158. | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8а | 1990 | 4 951,3 | 3 618,3 | 9 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2015 | - | - | 8 624 | нет |
| 159. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 10 | 1969 | 6 269,9 | 5 709,9 | 5 | 8 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2024 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 18 063 | нет |
| 160. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 11 | 1975 | 4 809,2 | 4 389,2 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 855 | нет |
| 161. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | 1977 | 2 979,9 | 2 706,7 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 585 | нет |
| 162. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12а | 2010 | 2 822,9 | 2 164,7 | 5 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 8 132 | нет |
| 163. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 13 | 1975 | 4 826,2 | 4 408,6 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 904 | нет |
| 164. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 14 | 1976 | 6 242,3 | 5 672,7 | 5 | 8 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 17 983 | нет |
| 165. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 15 | 1976 | 2 997,3 | 2 717,0 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 8 635 | нет |
| 166. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | 1977 | 4 814,2 | 4 398,7 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 869 | нет |
| 167. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 | 1975 | 4 837,7 | 4 417,8 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2018 | 2035 | 2018 | 2035 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 937 | нет |
| 168. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 19 | 1974 | 6 300,1 | 5 743,3 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 18 150 | нет |
| 169. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 1а | 1996 | 5 006,5 | 4 089,5 | 9 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 8 720 | нет |
| 170. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 4 | 1969 | 2 983,7 | 2 716,4 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2033 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 8 596 | нет |

| 261 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 171. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 5 | 1971 | 6 685,7 | 6 165,5 | 5 | 8 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2029 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 19 260 | нет |
| 172. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 5а | 1971 | 4 866,1 | 4 472,3 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2029 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 14 018 | нет |
| 173. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 6 | 1969 | 4 846,3 | 4 412,0 | 5 | 6 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2030 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 13 961 | нет |
| 174. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 7 | 1971 | 2 875,4 | 2 601,5 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2029 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 8 284 | нет |
| 175. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 8 | 1969 | 4 933,3 | 4 488,9 | 5 | 6 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2024 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 14 212 | нет |
| 176. | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9 | 1975 | 4 824,2 | 4 404,2 | 5 | 6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2035 | 2020 | 2035 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 898 | нет |
| 177. | г. Новотроицк, ул. Горького, д. 12а | 1962 | 1 336,1 | 1 242,5 | 4 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2027 | - | - | 2029 | 2029 | 4 746 | нет |
| 178. | г. Новотроицк, ул. Горького, д. 5 | 1949 | 816,5 | 732,9 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 6 046 | нет |
| 179. | г. Новотроицк, ул. Горького, д. 7 | 1949 | 564,9 | 511,3 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 183 | нет |
| 180. | г. Новотроицк, ул. Горького, д. 9 | 1949 | 797,1 | 724,0 | 2 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2027 | - | - | - | - | 5 903 | нет |
| 181. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 10 | 1965 | 3 351,1 | 3 079,1 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 9 654 | нет |
| 182. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 12 | 1964 | 2 991,9 | 2 867,4 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 8 619 | нет |
| 183. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 12а | 1969 | 1 919,3 | 1 781,5 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 5 529 | нет |
| 184. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14 | 1964 | 3 137,1 | 2 952,6 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 037 | нет |
| 185. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | 1967 | 5 570,6 | 5 102,6 | 5 | 6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2018 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 16 048 | нет |
| 186. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 16 | 1964 | 3 196,2 | 3 083,5 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 208 | нет |
| 187. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 18 | 1979 | 4 858,0 | 4 441,0 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 995 | нет |
| 188. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | 1967 | 3 998,1 | 3 754,1 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2027 | 2022 | 2027 | 2022 | 2017 | 2017 | - | - | 2022 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 11 518 | нет |
| 189. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 6 | 1967 | 3 417,1 | 3 159,1 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 9 844 | нет |
| 190. | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 8 | 1970 | 3 616,4 | 3 315,4 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 10 418 | нет |
| 191. | г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 10 | 1972 | 3 746,7 | 3 317,4 | 5 | 5 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 10 794 | нет |
| 192. | г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 12 | 1972 | 3 643,2 | 3 277,3 | 5 | 5 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 10 495 | нет |
| 193. | г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14 | 1972 | 3 620,3 | 3 368,0 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2032 | 2021 | 2032 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 10 430 | нет |

| 262 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 194. | г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 4 | 1968 | 3 439,5 | 3 200,8 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 9 909 | нет |
| 195. | г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 6 | 1968 | 3 335,7 | 3 090,9 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 9 610 | нет |
| 196. | г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 8 | 1968 | 3 354,5 | 3 109,0 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 9 664 | нет |
| 197. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1950 | 551,7 | 501,9 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2025 | - | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 560 | нет |
| 198. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1950 | 563,1 | 511,2 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2025 | - | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 613 | нет |
| 199. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1950 | 549,5 | 499,5 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 550 | нет |
| 200. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1957 | 3 029,3 | 2 854,0 | 3 | 2 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2016 | - | - | 2025 | 2037 | 14 055 | нет |
| 201. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 57 | 1965 | 3 454,1 | 3 168,6 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 9 951 | нет |
| 202. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 57а | 1964 | 3 663,6 | 3 242,5 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 10 554 | нет |
| 203. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59 | 1965 | 3 435,6 | 3 184,7 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 9 897 | нет |
| 204. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а | 1978 | 3 499,9 | 3 232,9 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2025 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 083 | нет |
| 205. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 61 | 1986 | 2 964,2 | 2 711,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 8 539 | нет |
| 206. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 61а | 1986 | 2 964,2 | 2 672,5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 8 539 | нет |
| 207. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 63 | 1975 | 3 639,5 | 3 327,5 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 485 | нет |
| 208. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 65 | 1973 | 3 407,8 | 3 120,2 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 9 817 | нет |
| 209. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 65а | 1996 | 2 996,5 | 2 752,8 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 8 632 | нет |

| 263 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 210. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 69 | 1964 | 2 996,5 | 2 491,4 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 8 632 | нет |
| 211. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 6а | 1956 | 3 343,7 | 3 234,7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 15 514 | нет |
| 212. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 71 | 1964 | 3 358,8 | 3 129,3 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 676 | нет |
| 213. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 73 | 1964 | 2 658,2 | 2 482,0 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 658 | нет |
| 214. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 75 | 1964 | 2 736,4 | 2 533,1 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 883 | нет |
| 215. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 77 | 1964 | 2 670,1 | 2 488,0 | 5 | 3 | 2024 | 2019 | 2019 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 692 | нет |
| 216. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 79 | 1963 | 2 642,3 | 2 483,9 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 612 | нет |
| 217. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 81 | 1963 | 2 739,2 | 2 530,5 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 891 | нет |
| 218. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 83 | 1964 | 3 400,0 | 3 145,7 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 9 795 | нет |
| 219. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 83а | 2000 | 2 338,2 | 2 179,0 | 5 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2027 | - | - | - | - | 6 736 | нет |
| 220. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 85 | 1963 | 2 681,0 | 2 479,6 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 724 | нет |
| 221. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 87 | 1964 | 3 409,1 | 3 150,0 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 821 | нет |
| 222. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1958 | 2 341,0 | 2 105,4 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 10 861 | нет |
| 223. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1952 | 562,1 | 497,7 | 3 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2027 | - | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 2 608 | нет |
| 224. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1958 | 2 297,2 | 2 019,0 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | - | - | 2025 | 2025 | 10 658 | нет |
| 225. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1952 | 566,1 | 500,9 | 3 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2027 | - | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 2 627 | нет |
| 226. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1958 | 2 161,1 | 1 940,9 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 10 027 | нет |

| 264 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 227. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1951 | 561,8 | 484,8 | 3 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2031 | 2026 | - | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 2 607 | нет |
| 228. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1950 | 554,6 | 504,6 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2025 | - | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 573 | нет |
| 229. | г. Новотроицк, ул. Жукова, д. 3 | 1952 | 2 041,0 | 1 858,9 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 9 470 | нет |
| 230. | г. Новотроицк, ул. Жукова, д. 6 | 1964 | 1 364,7 | 1 257,1 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 847 | нет |
| 231. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 10а | 1991 | 1 406,3 | 1 293,1 | 3 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 6 525 | нет |
| 232. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 10б | 1993 | 1 511,0 | 1 340,3 | 3 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 011 | нет |
| 233. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 11 | 1970 | 2 716,7 | 2 528,7 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 7 826 | нет |
| 234. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 12а | 1996 | 2 297,7 | 2 165,3 | 5 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 6 619 | нет |
| 235. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 14 | 1996 | 6 290,0 | 5 554,6 | 9 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 10 956 | нет |
| 236. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 15 | 1968 | 4 805,5 | 4 386,7 | 5 | 6 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 13 844 | нет |
| 237. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 15а | 1999 | 1 225,8 | 1 128,3 | 5 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | - | 3 531 | нет |
| 238. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 16 | 1995 | 6 429,4 | 5 726,8 | 9 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2019 | - | - | 11 199 | нет |
| 239. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 17 | 1968 | 3 310,7 | 3 059,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 9 538 | нет |
| 240. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 18 | 1980 | 4 651,4 | 4 135,8 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 400 | нет |
| 241. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 19 | 1968 | 2 930,6 | 2 725,2 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2030 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 8 443 | нет |
| 242. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 19а | 1980 | 2 980,1 | 2 700,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 585 | нет |
| 243. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 20 | 1986 | 4 564,4 | 4 145,9 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 13 149 | нет |
| 244. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 21 | 1968 | 3 266,7 | 2 717,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2038 | 9 411 | нет |
| 245. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 21а | 1975 | 2 974,9 | 2 699,9 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 570 | нет |
| 246. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 22 | 1983 | 5 004,2 | 4 581,2 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2029 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 14 416 | нет |
| 247. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 23 | 1970 | 2 885,9 | 2 682,8 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2029 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 8 314 | нет |
| 248. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 24 | 1985 | 4 520,3 | 4 077,2 | 5 | 6 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2027 | 2035 | - | - | - | 13 022 | нет |
| 249. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 25 | 1970 | 3 398,3 | 2 645,7 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2029 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 9 790 | нет |

| 265 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 250. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27 | 1970 | 3 427,4 | 2 674,3 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 874 | нет |
| 251. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 29 | 1968 | 3 518,2 | 3 228,0 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 10 135 | нет |
| 252. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 31 | 1971 | 4 020,5 | 3 735,5 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2031 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 11 582 | нет |
| 253. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33 | 1971 | 4 737,4 | 4 228,7 | 5 | 6 | 2022 | 2022 | 2022 | 2031 | 2022 | 2031 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 13 648 | нет |
| 254. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 35 | 1970 | 2 887,6 | 2 685,0 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 8 319 | нет |
| 255. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 37 | 1971 | 6 282,2 | 5 738,2 | 5 | 8 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2024 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 18 098 | нет |
| 256. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 39 | 1969 | 2 854,1 | 2 561,7 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 8 222 | нет |
| 257. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 41 | 1969 | 3 410,6 | 3 140,2 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 9 825 | нет |
| 258. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 43 | 1970 | 3 385,4 | 3 108,7 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 9 753 | нет |
| 259. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 45 | 1970 | 3 370,9 | 3 104,5 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 9 711 | нет |
| 260. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 47 | 1970 | 3 392,7 | 3 118,1 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 9 774 | нет |
| 261. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49 | 1976 | 4 796,4 | 4 379,4 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2018 | 2036 | 2018 | 2036 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 818 | нет |
| 262. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 5 | 1984 | 5 061,4 | 4 397,2 | 9 | 3 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2033 | 2024 | - | 2023 | 2034 | 2015 | - | - | 8 816 | нет |
| 263. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53 | 1975 | 6 314,0 | 5 754,0 | 5 | 8 | 2020 | 2020 | 2020 | 2035 | 2020 | 2035 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 18 190 | нет |
| 264. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53а | 1999 | 2 038,5 | 1 926,2 | 9 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2026 | - | 2024 | - | - | 3 551 | нет |
| 265. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 55 | 1973 | 6 327,6 | 5 755,0 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 18 229 | нет |
| 266. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 55а | 1972 | 4 783,5 | 4 375,1 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 13 780 | нет |
| 267. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 57 | 1972 | 4 842,6 | 4 394,0 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 13 951 | нет |
| 268. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 57а | 1972 | 4 849,1 | 4 431,8 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 13 969 | нет |
| 269. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 59 | 1973 | 4 732,4 | 4 309,9 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 13 633 | нет |
| 270. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 61 | 1972 | 6 278,7 | 5 718,7 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 18 088 | нет |
| 271. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 63 | 1972 | 6 070,6 | 5 509,7 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2027 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 17 488 | нет |
| 272. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 63а | 1973 | 4 796,4 | 4 382,8 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 13 818 | нет |

| 266 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 273. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65 | 1972 | 4 781,3 | 4 364,8 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 13 774 | нет |
| 274. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а | 1972 | 4 791,5 | 4 372,7 | 5 | 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2032 | 2021 | 2032 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 13 804 | нет |
| 275. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 67 | 1973 | 4 796,8 | 4 376,8 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 13 819 | нет |
| 276. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 69 | 1973 | 6 258,2 | 5 681,3 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2028 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 18 029 | нет |
| 277. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7 | 1979 | 6 384,0 | 5 638,5 | 5 | 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2039 | 2021 | 2039 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | - | 2021 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 18 391 | нет |
| 278. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 71 | 1973 | 6 259,6 | 5 700,6 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 18 033 | нет |
| 279. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73 | 1976 | 3 011,5 | 2 731,5 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2036 | 2019 | 2036 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 8 676 | нет |
| 280. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 75 | 1974 | 6 256,9 | 5 705,3 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 18 025 | нет |
| 281. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 75а | 2015 | 1 609,2 | 1 093,7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 466 | нет |
| 282. | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 77 | 1974 | 6 287,8 | 5 738,4 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 18 114 | нет |
| 283. | г. Новотроицк, ул. Зинина, д. 1 | 1961 | 3 455,0 | 3 199,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 9 953 | нет |
| 284. | г. Новотроицк, ул. Зинина, д. 2 | 1959 | 4 074,8 | 3 757,0 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 11 739 | нет |
| 285. | г. Новотроицк, ул. Зинина, д. 2а | 1959 | 2 683,0 | 2 485,9 | 4 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 529 | нет |
| 286. | г. Новотроицк, ул. Зинина, д. 3 | 1965 | 2 050,5 | 1 354,0 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 907 | нет |
| 287. | г. Новотроицк, ул. Зинина, д. 3а | 1961 | 2 692,2 | 2 495,5 | 4 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 9 562 | нет |
| 288. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 10 | 1962 | 1 384,5 | 1 266,7 | 4 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 4 917 | нет |
| 289. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12 | 1962 | 1 123,0 | 1 017,0 | 4 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2019 | - | - | 2029 | 2029 | 3 989 | нет |
| 290. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 16 | 1963 | 2 442,2 | 2 227,9 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 036 | нет |
| 291. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 16а | 1963 | 2 605,6 | 2 032,9 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 9 254 | нет |
| 292. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 18 | 1964 | 2 701,9 | 2 500,6 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 784 | нет |
| 293. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 20 | 1964 | 1 569,6 | 1 412,6 | 5 | 3 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | 2039 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 4 522 | нет |
| 294. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 2а | 1961 | 2 734,7 | 2 535,8 | 4 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 9 713 | нет |
| 295. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3 | 1978 | 4 718,5 | 4 372,5 | 5 | 6 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | 2038 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 593 | нет |

| 267 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 296. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 4 | 1964 | 1 721,0 | 1 583,8 | 5 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 958 | нет |
| 297. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 7 | 1987 | 16 710,2 | 14 766,2 | 9 | 8 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2027 | 2037 | - | 2027 | - | 2027 | 2016 | 2037 | - | - | 29 106 | нет |
| 298. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 8 | 1961 | 1 380,5 | 1 282,3 | 4 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 4 903 | нет |
| 299. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 8а | 1962 | 1 447,8 | 1 264,9 | 4 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 5 142 | нет |
| 300. | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 9 | 1986 | 8 289,7 | 7 299,3 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2037 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2037 | - | - | 14 439 | нет |
| 301. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 10 | 1955 | 424,5 | 377,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | 2025 | 3 143 | нет |
| 302. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 16 | 1955 | 272,8 | 245,5 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | - | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 020 | нет |
| 303. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 20 | 1955 | 416,6 | 374,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 085 | нет |
| 304. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 20а | 1955 | 374,3 | 336,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 772 | нет |
| 305. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 22 | 1955 | 395,5 | 355,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 2 929 | нет |
| 306. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 24 | 1963 | 1 268,3 | 1 141,5 | 4 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2030 | 2030 | 4 505 | нет |
| 307. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 28 | 1959 | 410,9 | 369,8 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 043 | нет |
| 308. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 3 | 1963 | 761,0 | 684,9 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2030 | 5 635 | нет |
| 309. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 30 | 1959 | 407,2 | 366,5 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 015 | нет |
| 310. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 32 | 1959 | 408,0 | 367,2 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 021 | нет |
| 311. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 34а | 1957 | 614,0 | 552,6 | 2 | 2 | 2040 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2040 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2030 | - | - | - | 2024 | 4 547 | нет |
| 312. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 36 | 1959 | 411,0 | 369,9 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 043 | нет |
| 313. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 44 | 1979 | 4 782,1 | 4 374,1 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 776 | нет |
| 314. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 46 | 1976 | 4 695,3 | 4 275,3 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2024 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 526 | нет |
| 315. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48 | 1978 | 4 841,0 | 4 421,2 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2025 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 946 | нет |
| 316. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 5 | 1963 | 835,8 | 753,3 | 2 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 6 189 | нет |
| 317. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 8 | 1954 | 391,9 | 352,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 902 | нет |
| 318. | г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 8а | 1955 | 412,8 | 367,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | 2025 | 3 057 | нет |

| 268 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 319. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 10 | 1996 | 1 718,9 | 1 558,2 | 5 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 4 952 | нет |
| 320. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 12 | 1995 | 1 700,9 | 1 611,8 | 5 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 4 900 | нет |
| 321. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 14 | 1954 | 378,3 | 340,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 801 | нет |
| 322. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 16 | 1954 | 382,3 | 344,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 831 | нет |
| 323. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 2а | 1994 | 1 788,8 | 1 618,3 | 5 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2026 | 2026 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 153 | нет |
| 324. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 4 | 1993 | 1 797,7 | 1 626,9 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 5 179 | нет |
| 325. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 4а | 1993 | 1 789,4 | 1 622,0 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 5 155 | нет |
| 326. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 6 | 1993 | 1 795,6 | 1 626,1 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 5 173 | нет |
| 327. | г. Новотроицк, ул. Лысова, д. 8 | 1996 | 1 782,2 | 1 617,3 | 5 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 134 | нет |
| 328. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 1 | 1947 | 1 502,4 | 1 398,0 | 3 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2029 | 2029 | 2027 | - | 2015 | - | - | - | - | 6 971 | нет |
| 329. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 3 | 1947 | 651,2 | 506,9 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2029 | 2029 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 822 | нет |
| 330. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 4 | 1951 | 3 016,3 | 2 805,1 | 3 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 13 995 | нет |
| 331. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 5 | 1947 | 617,3 | 564,5 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2029 | 2029 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 571 | нет |
| 332. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 6 | 1948 | 541,9 | 518,4 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 013 | нет |
| 333. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 6а | 1948 | 265,3 | 241,8 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 1 965 | нет |
| 334. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 7 | 1947 | 654,8 | 594,8 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2029 | 2029 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 849 | нет |
| 335. | г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 9 | 1946 | 620,3 | 537,7 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2026 | 2029 | 2028 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 593 | нет |
| 336. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 15а | 2003 | 2 276,1 | 2 103,5 | 5 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 557 | нет |
| 337. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 33а | 1998 | 2 388,5 | 2 263,1 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2019 | - | - | - | - | 6 881 | нет |
| 338. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1 | 1967 | 3 837,2 | 3 585,9 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 11 054 | нет |
| 339. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 10 | 1988 | 8 395,1 | 7 483,7 | 9 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2015 | - | - | 14 623 | нет |
| 340. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 11 | 1966 | 3 444,5 | 3 198,1 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 923 | нет |

| 269 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 341. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 12 | 1979 | 3 022,6 | 2 749,8 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 708 | нет |
| 342. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 13 | 1966 | 3 453,7 | 3 195,9 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 950 | нет |
| 343. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 14 | 1980 | 4 780,5 | 4 362,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 772 | нет |
| 344. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 15 | 1986 | 3 351,9 | 3 177,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 9 656 | нет |
| 345. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 16 | 1979 | 6 250,1 | 5 684,8 | 5 | 8 | 2039 | 2039 | 2017 | 2039 | 2017 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 18 006 | нет |
| 346. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 17 | 1966 | 2 868,8 | 2 691,0 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 8 265 | нет |
| 347. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 18 | 1978 | 4 823,2 | 4 404,7 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 895 | нет |
| 348. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 19 | 1965 | 2 211,4 | 2 001,3 | 5 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 6 371 | нет |
| 349. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а | 1980 | 2 972,6 | 2 691,3 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2020 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 564 | нет |
| 350. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2 | 1991 | 4 364,1 | 3 583,3 | 9 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2016 | - | - | 7 601 | нет |
| 351. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 20 | 1979 | 4 632,4 | 4 222,1 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 345 | нет |
| 352. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 21 | 1965 | 7 036,6 | 6 519,3 | 5 | 8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 20 271 | нет |
| 353. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 23 | 1966 | 3 847,6 | 3 568,8 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2028 | - | - | 2026 | 2026 | 11 084 | нет |
| 354. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 24 | 1979 | 4 761,4 | 4 347,4 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 717 | нет |
| 355. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 25 | 1966 | 2 821,4 | 2 610,5 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 8 128 | нет |
| 356. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 27 | 1965 | 3 460,8 | 3 205,2 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 9 970 | нет |
| 357. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28 | 1979 | 6 301,0 | 5 731,1 | 5 | 8 | 2019 | 2019 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 18 152 | нет |
| 358. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 29 | 1965 | 3 462,9 | 3 209,2 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 9 976 | нет |
| 359. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 3 | 1966 | 6 846,5 | 6 501,8 | 5 | 8 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 19 724 | нет |
| 360. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 31 | 1965 | 3 491,1 | 3 223,2 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 10 057 | нет |
| 361. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 33 | 1965 | 3 490,9 | 3 222,5 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 10 057 | нет |
| 362. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 4 | 1991 | 6 315,7 | 5 570,7 | 9 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2017 | - | - | 11 001 | нет |
| 363. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 5 | 1967 | 2 838,4 | 2 638,4 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 8 177 | нет |

| 270 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 364. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6 | 1991 | 6 267,3 | 5 522,1 | 9 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2016 | - | - | 10 916 | нет |
| 365. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | 1967 | 2 780,8 | 2 608,9 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 8 011 | нет |
| 366. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 8 | 1989 | 11 364,5 | 11 192,1 | 9 | 6 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 19 795 | нет |
| 367. | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 9 | 1966 | 3 438,0 | 3 198,0 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 904 | нет |
| 368. | г. Новотроицк, ул. Металлургов, д. 20а | 2006 | 1 242,5 | 1 167,7 | 5 | 1 | 2036 | - | 2036 | - | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | 2026 | - | - | - | - | 3 579 | нет |
| 369. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 1954 | 2 959,5 | 2 742,3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2018 | 2034 | - | - | - | 13 731 | нет |
| 370. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 11 | 1960 | 1 527,2 | 1 374,5 | 3 | 2 | - | 2040 | 2027 | 2027 | 2040 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 7 086 | нет |
| 371. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 11а | 1955 | 387,2 | 348,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 867 | нет |
| 372. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 11б | 1955 | 269,6 | 242,6 | 2 | 2 | - | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 1 996 | нет |
| 373. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 12 | 1955 | 2 302,5 | 2 106,4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 10 683 | нет |
| 374. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 15 | 1955 | 1 544,0 | 1 389,6 | 3 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 164 | нет |
| 375. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 16 | 1958 | 2 253,6 | 2 069,3 | 3 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2024 | - | - | 2025 | 2025 | 10 456 | нет |
| 376. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 17 | 1963 | 2 335,5 | 2 180,9 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 8 295 | нет |
| 377. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 18 | 1959 | 2 236,7 | 2 043,2 | 3 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 10 378 | нет |
| 378. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 18а | 1958 | 673,5 | 578,5 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2024 | - | - | - | 2025 | 4 987 | нет |
| 379. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 18б | 1959 | 1 112,2 | 996,8 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 8 236 | нет |
| 380. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 19 | 1963 | 2 254,3 | 2 196,1 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 8 007 | нет |
| 381. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 19а | 1963 | 816,5 | 757,7 | 2 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 6 046 | нет |
| 382. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | 1957 | 2 268,6 | 2 033,4 | 3 | 3 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2037 | 2024 | 10 526 | нет |
| 383. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 20 | 1959 | 406,8 | 366,1 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 3 012 | нет |
| 384. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 20а | 1958 | 641,0 | 576,9 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | - | 2025 | 4 747 | нет |
| 385. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 21 | 1963 | 2 955,0 | 2 811,0 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 10 495 | нет |
| 386. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 21а | 1963 | 841,7 | 753,6 | 2 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 6 233 | нет |

| 271 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 387. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 22 | 1959 | 440,5 | 406,0 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2025 | - | - | - | 2026 | 3 262 | нет |
| 388. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 24 | 1963 | 2 159,1 | 2 045,1 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 669 | нет |
| 389. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 24а | 1964 | 2 143,1 | 1 997,5 | 4 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | - | - | 2024 | 2024 | 7 612 | нет |
| 390. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 26 | 1962 | 2 404,9 | 2 259,7 | 4 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 8 542 | нет |
| 391. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 26а | 1963 | 2 146,7 | 1 998,3 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 625 | нет |
| 392. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 28 | 1963 | 2 100,6 | 1 467,3 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 461 | нет |
| 393. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 3 | 1955 | 4 562,4 | 2 789,1 | 3 | 4 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | 11 774 | нет |
| 394. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 4 | 1956 | 2 182,1 | 2 083,1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 10 124 | нет |
| 395. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 5 | 1955 | 1 065,9 | 959,3 | 3 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 945 | нет |
| 396. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 5а | 1954 | 844,8 | 760,3 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | - | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 256 | нет |
| 397. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 6 | 1956 | 2 328,0 | 2 166,9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 10 801 | нет |
| 398. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7 | 1954 | 2 245,3 | 2 020,7 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2034 | - | 2022 | - | - | - | - | 10 417 | нет |
| 399. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 1955 | 2 214,0 | 2 014,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2018 | 2025 | - | - | - | 10 272 | нет |
| 400. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 9 | 1967 | 3 195,9 | 2 876,3 | 5 | 3 | 2041 | - | 2027 | 2027 | 2041 | 2041 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 9 207 | нет |
| 401. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 9а | 1955 | 379,1 | 341,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 807 | нет |
| 402. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 9б | 1955 | 377,6 | 339,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 796 | нет |
| 403. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 9в | 1998 | 870,0 | 783,0 | 5 | 2 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 506 | нет |
| 404. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 10 | 1953 | 464,3 | 417,8 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 438 | нет |
| 405. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 11 | 1995 | 1 785,0 | 1 615,1 | 5 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 142 | нет |
| 406. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 12 | 1953 | 562,7 | 506,4 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 167 | нет |
| 407. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 13 | 1994 | 1 475,6 | 1 308,1 | 5 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2026 | 2026 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 4 251 | нет |
| 408. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 13а | 1994 | 1 771,5 | 1 605,6 | 5 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2026 | 2026 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 103 | нет |
| 409. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 14 | 1958 | 718,5 | 646,6 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 5 321 | нет |

| 272 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 410. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 16 | 1955 | 403,1 | 362,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 985 | нет |
| 411. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 17 | 1954 | 394,8 | 355,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 924 | нет |
| 412. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18 | 1955 | 396,5 | 356,8 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 936 | нет |
| 413. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | 1957 | 409,6 | 368,6 | 2 | 2 | 2017 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 3 033 | нет |
| 414. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | 1957 | 391,6 | 352,4 | 2 | 2 | 2017 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 2 900 | нет |
| 415. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 20а | 1955 | 388,3 | 349,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 875 | нет |
| 416. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 22 | 1967 | 397,6 | 357,8 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | - | - | 2027 | 2027 | 2 944 | нет |
| 417. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 22а | 1967 | 393,1 | 353,7 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | - | - | 2027 | 2027 | 2 911 | нет |
| 418. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 22б | 1959 | 387,9 | 349,1 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2028 | - | - | 2026 | 2026 | 2 872 | нет |
| 419. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 24 | 1967 | 373,0 | 335,7 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | - | - | 2027 | 2027 | 2 762 | нет |
| 420. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 26 | 1963 | 382,0 | 343,8 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2030 | 2 829 | нет |
| 421. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 28 | 1963 | 382,2 | 343,9 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2030 | 2 830 | нет |
| 422. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 3 | 1992 | 1 481,8 | 1 325,1 | 5 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2024 | 2024 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 4 269 | нет |
| 423. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 30 | 1963 | 380,2 | 342,1 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | - | 2030 | 2 815 | нет |
| 424. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 32 | 1963 | 383,4 | 345,0 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2030 | 2030 | 2 839 | нет |
| 425. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 32а | 1963 | 350,4 | 315,4 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2030 | 2 595 | нет |
| 426. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 34а | 1963 | 832,6 | 757,0 | 2 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2033 | 6 165 | нет |
| 427. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 36 | 1975 | 5 177,4 | 5 046,7 | 5 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 14 915 | нет |
| 428. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 4 | 1953 | 732,4 | 659,1 | 2 | 2 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 423 | нет |
| 429. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 5 | 1993 | 1 392,2 | 1 322,8 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 4 011 | нет |
| 430. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 7 | 1993 | 1 488,5 | 1 320,1 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 4 288 | нет |
| 431. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 8 | 1959 | 749,0 | 674,1 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2028 | - | - | 2026 | 2026 | 5 546 | нет |
| 432. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 8а | 1953 | 757,4 | 681,6 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 609 | нет |

| 273 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 433. | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 9 | 1993 | 1 414,8 | 1 329,4 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 4 076 | нет |
| 434. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | 1977 | 4 771,5 | 4 357,5 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 746 | нет |
| 435. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 11 | 1956 | 5 336,0 | 5 158,4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2024 | - | - | - | - | 18 952 | нет |
| 436. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 15 | 1960 | 1 390,1 | 1 292,2 | 4 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 4 937 | нет |
| 437. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 17 | 1958 | 1 378,7 | 1 279,1 | 4 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 897 | нет |
| 438. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 17а | 1958 | 725,3 | 614,5 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2027 | - | - | - | 2025 | 5 371 | нет |
| 439. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 17б | 1958 | 1 109,1 | 1 027,9 | 2 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2026 | - | - | 2025 | 2025 | 8 213 | нет |
| 440. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 19 | 1958 | 1 378,1 | 1 283,7 | 4 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 895 | нет |
| 441. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21 | 1978 | 2 705,5 | 2 434,9 | 5 | 3 | 2041 | - | 2038 | 2038 | 2041 | 2041 | - | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2025 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 794 | нет |
| 442. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | 1977 | 4 273,0 | 3 845,7 | 5 | 3 | 2041 | - | 2037 | 2037 | 2041 | 2041 | - | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 310 | нет |
| 443. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 3 | 1956 | 1 458,6 | 1 338,5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 6 767 | нет |
| 444. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 5 | 1956 | 1 464,2 | 1 325,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2024 | - | - | - | - | 6 793 | нет |
| 445. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 7 | 1943 | 5 144,1 | 4 966,6 | 4 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2030 | 2025 | 2025 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 18 271 | нет |
| 446. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8 | 1976 | 4 820,7 | 4 342,3 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2018 | 2036 | 2018 | 2036 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 888 | нет |
| 447. | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а | 1980 | 4 783,4 | 4 377,7 | 5 | 6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2020 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 780 | нет |
| 448. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 10 | 1949 | 487,7 | 430,7 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 611 | нет |
| 449. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 11 | 1949 | 1 450,2 | 1 273,4 | 2 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2027 | - | - | - | - | 10 739 | нет |
| 450. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 12 | 1949 | 583,0 | 530,2 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 317 | нет |
| 451. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 13 | 1948 | 713,8 | 696,8 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 286 | нет |
| 452. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 15 | 1948 | 557,8 | 519,2 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 131 | нет |
| 453. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 17 | 1948 | 812,5 | 731,7 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 017 | нет |
| 454. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 19 | 1948 | 807,7 | 732,1 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 981 | нет |
| 455. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 21 | 1948 | 576,9 | 532,5 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 272 | нет |

| 274 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 456. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 23 | 1948 | 796,0 | 722,0 | 2 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 894 | нет |
| 457. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 27 | 1942 | 582,2 | 523,2 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2029 | 2024 | 2024 | 2022 | - | 2029 | 2042 | - | - | - | 4 311 | нет |
| 458. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 3 | 1962 | 1 786,6 | 1 693,0 | 4 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 6 346 | нет |
| 459. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 35 | 1991 | 3 891,9 | 3 620,8 | 5 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 11 212 | нет |
| 460. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 42 | 1963 | 3 554,3 | 3 165,2 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 10 239 | нет |
| 461. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 44 | 1963 | 1 713,1 | 1 626,6 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 4 935 | нет |
| 462. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 44а | 1986 | 2 963,4 | 2 687,4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 8 537 | нет |
| 463. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 44б | 2005 | 2 250,6 | 1 538,0 | 5 | 3 | 2035 | 2040 | 2017 | 2035 | 2035 | 2039 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 6 484 | нет |
| 464. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 46 | 1983 | 2 892,1 | 2 621,7 | 4 | 4 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2030 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 10 272 | нет |
| 465. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 46а | 1995 | 6 219,9 | 5 506,1 | 9 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2019 | - | - | 10 834 | нет |
| 466. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 48 | 1962 | 1 668,8 | 1 550,0 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 4 808 | нет |
| 467. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 48а | 1965 | 3 394,4 | 3 191,5 | 5 | 4 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | 2040 | - | - | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 9 779 | нет |
| 468. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 50 | 1962 | 3 361,6 | 3 187,1 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 9 684 | нет |
| 469. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 52 | 1962 | 2 666,6 | 2 491,2 | 5 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 7 682 | нет |
| 470. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 54 | 1974 | 3 006,1 | 2 437,1 | 5 | 3 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 660 | нет |
| 471. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 56 | 1962 | 3 375,2 | 3 104,7 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 9 723 | нет |
| 472. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 57 | 1974 | 3 006,1 | 2 724,9 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 660 | нет |
| 473. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 58 | 1962 | 1 730,4 | 1 582,6 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 4 985 | нет |
| 474. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 59 | 1962 | 1 856,7 | 1 709,1 | 4 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 6 595 | нет |
| 475. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 62 | 1963 | 1 580,8 | 1 422,7 | 5 | 3 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 4 554 | нет |
| 476. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 64 | 1963 | 2 499,9 | 1 843,6 | 5 | 3 | 2040 | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 202 | нет |
| 477. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 64а | 1963 | 2 187,1 | 2 003,8 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 768 | нет |
| 478. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 66а | 1962 | 2 155,8 | 2 005,8 | 4 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 7 657 | нет |

| 275 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 479. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 7 | 1971 | 2 055,5 | 1 957,2 | 2 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | - | - | - | 2031 | 15 221 | нет |
| 480. | г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 9 | 1942 | 595,2 | 538,0 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2024 | 2024 | 2022 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 408 | нет |
| 481. | г. Новотроицк, ул. Пушкина/ул. Комарова, д. 66/14 | 1954 | 4 932,7 | 3 457,7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | 2018 | - | - | - | 19 639 | нет |
| 482. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 1а | 1964 | 1 278,9 | 1 151,0 | 4 | 3 | 2041 | - | 2024 | 2024 | 2041 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2024 | 2024 | 4 542 | нет |
| 483. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2 | 1959 | 2 998,8 | 2 729,1 | 4 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2026 | 2026 | 10 651 | нет |
| 484. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 3 | 1962 | 3 416,0 | 3 172,0 | 5 | 4 | - | 2040 | 2029 | 2029 | 2040 | - | - | 2037 | - | 2042 | - | 2030 | - | - | 2029 | 2029 | 9 841 | нет |
| 485. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4 | 1959 | 2 753,0 | 2 484,2 | 4 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2026 | 2026 | 9 778 | нет |
| 486. | г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 5 | 1962 | 1 360,5 | 1 262,4 | 4 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 4 832 | нет |
| 487. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 10 | 1965 | 3 099,6 | 2 789,6 | 5 | 3 | 2040 | - | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 8 929 | нет |
| 488. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 10а | 1955 | 377,6 | 339,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 796 | нет |
| 489. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 11 | 1955 | 619,3 | 535,4 | 2 | 2 | 2034 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2024 | - | - | - | - | 4 586 | нет |
| 490. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 17 | 1953 | 710,8 | 639,7 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 264 | нет |
| 491. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 21 | 1953 | 710,8 | 639,7 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 264 | нет |
| 492. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 27 | 1952 | 423,1 | 380,8 | 1 | 5 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | 2022 | 3 049 | нет |
| 493. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 3 | 1955 | 501,8 | 454,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 716 | нет |
| 494. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 3а | 1954 | 1 440,1 | 1 318,7 | 2 | 1 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | - | 2042 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 10 664 | нет |
| 495. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 5 | 1954 | 795,2 | 617,8 | 2 | 2 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | - | - | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2027 | - | - | - | - | 5 889 | нет |
| 496. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 5а | 1956 | 1 391,5 | 1 137,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 10 304 | нет |
| 497. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 5б | 1954 | 962,9 | 841,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 130 | нет |
| 498. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 9 | 1953 | 796,9 | 674,9 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2024 | - | - | - | - | 5 901 | нет |
| 499. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 9а | 1953 | 946,9 | 846,7 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 7 012 | нет |
| 500. | г. Новотроицк, ул. Свистунова, д. 9б | 1954 | 945,1 | 846,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 999 | нет |
| 501. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 13 | 1975 | 4 775,4 | 4 253,7 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 757 | нет |

| 276 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 502. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 15 | 1974 | 4 792,5 | 4 385,6 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 806 | нет |
| 503. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 17 | 1973 | 4 769,6 | 4 370,7 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2027 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 13 740 | нет |
| 504. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 3 | 1959 | 2 075,2 | 1 871,1 | 3 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 628 | нет |
| 505. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 3а | 1955 | 662,8 | 591,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 908 | нет |
| 506. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | 1957 | 681,8 | 642,4 | 2 | 2 | 2017 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2025 | - | - | - | 2024 | 5 049 | нет |
| 507. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 7 | 1959 | 2 221,4 | 2 031,8 | 3 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 10 307 | нет |
| 508. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 7а | 1958 | 1 010,0 | 958,8 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 7 479 | нет |
| 509. | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | 1957 | 626,5 | 513,7 | 2 | 2 | 2017 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2028 | - | - | - | 2024 | 4 639 | нет |
| 510. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 10 | 1951 | 2 961,0 | 1 112,0 | 3 | 2 | 2040 | - | 2041 | 2041 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 13 738 | нет |
| 511. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 100 | 1967 | 3 561,0 | 3 294,6 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 10 259 | нет |
| 512. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 102 | 1967 | 3 424,5 | 3 168,3 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 9 865 | нет |
| 513. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 102б | 1992 | 3 102,3 | 2 858,1 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2024 | 2024 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 8 937 | нет |
| 514. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 103 | 1987 | 8 742,4 | 7 816,0 | 9 | 4 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2043 | - | 2027 | 2037 | - | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2015 | - | - | 15 228 | нет |
| 515. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104 | 1968 | 2 944,2 | 2 670,8 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 8 482 | нет |
| 516. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | 1997 | 2 950,5 | 2 671,5 | 6 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2029 | 2029 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 3 007 | нет |
| 517. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 105 | 1979 | 4 677,3 | 4 263,3 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 475 | нет |
| 518. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 106 | 1967 | 2 814,6 | 2 603,1 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 8 108 | нет |
| 519. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 107 | 1979 | 3 001,3 | 2 725,7 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 646 | нет |
| 520. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 108 | 1967 | 6 902,6 | 6 402,6 | 5 | 8 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 19 885 | нет |
| 521. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 109 | 1979 | 4 849,7 | 4 429,7 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 971 | нет |
| 522. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110 | 1967 | 3 806,1 | 3 544,1 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2027 | 2022 | 2027 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 10 965 | нет |
| 523. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 111 | 1989 | 12 723,7 | 11 347,6 | 9 | 6 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 22 162 | нет |
| 524. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 112 | 1968 | 2 747,0 | 2 544,3 | 5 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 7 914 | нет |

| 277 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 525. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 112а | 1993 | 2 990,1 | 2 710,6 | 6 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2025 | - | - | 3 047 | нет |
| 526. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 113 | 1980 | 4 865,6 | 4 453,4 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 14 017 | нет |
| 527. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 114 | 1969 | 3 740,1 | 3 442,9 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 10 775 | нет |
| 528. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 114а | 1998 | 2 044,0 | 1 823,0 | 9 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2025 | - | 2023 | - | - | 3 560 | нет |
| 529. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 115 | 1984 | 2 995,7 | 2 715,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 630 | нет |
| 530. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116 | 1968 | 3 433,8 | 3 156,4 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2028 | 2022 | 2028 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 9 892 | нет |
| 531. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116а | 1998 | 2 076,9 | 1 855,9 | 9 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2025 | - | 2023 | - | - | 3 618 | нет |
| 532. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 117 | 1980 | 2 950,8 | 2 678,1 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 501 | нет |
| 533. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118 | 1968 | 3 409,7 | 3 110,2 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2028 | 2022 | 2028 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 9 823 | нет |
| 534. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118б | 1998 | 2 095,1 | 1 850,4 | 9 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2025 | - | 2023 | - | - | 3 649 | нет |
| 535. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 12 | 1950 | 1 330,8 | 1 022,8 | 3 | 2 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | 2035 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 174 | нет |
| 536. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 120 | 1969 | 2 990,4 | 2 710,8 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2029 | 2026 | - | 2029 | 2029 | 8 615 | нет |
| 537. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 121 | 1988 | 13 078,8 | 11 405,4 | 9 | 6 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2043 | - | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2015 | - | - | 22 781 | нет |
| 538. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 123 | 1980 | 4 664,5 | 4 250,7 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 438 | нет |
| 539. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124 | 1972 | 7 824,2 | 7 172,9 | 9 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2027 | 2029 | 2018 | 2032 | 2032 | 13 628 | нет |
| 540. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 125 | 1984 | 2 338,9 | 2 058,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 6 738 | нет |
| 541. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 125 а | 2016 | 1 376,1 | 967,7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | - | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 385 | нет |
| 542. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 126 | 1970 | 4 756,2 | 4 362,8 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 13 702 | нет |
| 543. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128 | 1970 | 2 989,0 | 2 714,9 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2030 | 2022 | 2030 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 8 611 | нет |
| 544. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 13 | 1950 | 6 161,8 | 5 635,0 | 4 | 2 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | 2035 | 2030 | - | 2031 | - | - | - | - | 21 885 | нет |
| 545. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 132 | 1970 | 6 260,3 | 5 760,0 | 5 | 8 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 18 035 | нет |
| 546. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 134 | 1970 | 4 840,8 | 4 433,3 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 13 946 | нет |
| 547. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 136 | 1976 | 12 525,7 | 11 695,4 | 9 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2027 | 2026 | 2015 | 2036 | 2036 | 21 817 | нет |

| 278 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 548. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 | 1991 | 4 198,5 | 3 757,5 | 9 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2018 | - | - | 7 313 | нет |
| 549. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 14 | 1950 | 1 473,1 | 571,5 | 3 | 2 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 835 | нет |
| 550. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 140 | 1970 | 4 787,0 | 4 376,1 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 13 791 | нет |
| 551. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 140а | 1990 | 4 247,9 | 3 764,4 | 9 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2015 | - | - | 7 399 | нет |
| 552. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 1978 | 12 961,1 | 11 929,2 | 9 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2025 | 2028 | - | 2018 | - | 2025 | 2028 | 2015 | 2038 | 2038 | 22 576 | нет |
| 553. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 144 | 1991 | 3 459,5 | 2 623,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 9 966 | нет |
| 554. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 146 | 1973 | 2 861,9 | 2 588,3 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 8 245 | нет |
| 555. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148 | 1971 | 4 746,1 | 4 355,1 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2016 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 13 673 | нет |
| 556. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | 1992 | 4 154,4 | 3 658,6 | 9 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2017 | 2017 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 7 236 | нет |
| 557. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152 | 1971 | 4 821,9 | 4 401,9 | 5 | 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2021 | 2031 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 13 891 | нет |
| 558. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 154 | 1979 | 12 489,6 | 11 943,9 | 9 | 6 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2042 | - | 2026 | 2037 | - | 2019 | - | 2027 | 2029 | 2037 | 2039 | 2039 | 21 754 | нет |
| 559. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 156 | 1971 | 6 177,7 | 5 602,7 | 5 | 8 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2031 | 2028 | - | 2031 | 2031 | 17 797 | нет |
| 560. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 158 | 1973 | 4 828,3 | 4 417,4 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2033 | 2033 | 13 910 | нет |
| 561. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 16 | 1952 | 1 344,4 | 755,3 | 3 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 238 | нет |
| 562. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160 | 1995 | 4 186,1 | 3 702,9 | 9 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2015 | - | - | 7 291 | нет |
| 563. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 17 | 1953 | 3 752,7 | 3 497,0 | 3 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 17 411 | нет |
| 564. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 18 | 1951 | 1 179,0 | 1 043,0 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 470 | нет |
| 565. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 19 | 1953 | 2 792,2 | 2 478,2 | 4 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 9 917 | нет |
| 566. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 1959 | 5 110,8 | 4 999,0 | 4 | 7 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2018 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 18 152 | нет |
| 567. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 21 | 1953 | 4 068,1 | 3 668,8 | 3 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2029 | - | - | - | - | 18 875 | нет |
| 568. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 22 | 1950 | 555,3 | 505,8 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 576 | нет |
| 569. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 23 | 1954 | 3 715,1 | 3 306,4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 17 237 | нет |
| 570. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 24 | 1950 | 1 849,0 | 1 700,5 | 3 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 579 | нет |

| 279 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 571. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 25 | 1954 | 3 961,1 | 3 572,9 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 14 069 | нет |
| 572. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 26 | 1950 | 562,2 | 512,7 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 608 | нет |
| 573. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 27 | 1955 | 3 693,9 | 3 270,0 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 17 139 | нет |
| 574. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28 | 1950 | 1 569,2 | 1 423,0 | 3 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 281 | нет |
| 575. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 30 | 1949 | 1 787,9 | 1 560,3 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 8 295 | нет |
| 576. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 32 | 1949 | 562,1 | 515,9 | 3 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 1 996 | нет |
| 577. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34 | 1949 | 1 711,6 | 1 553,6 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 7 941 | нет |
| 578. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 35 | 1955 | 3 352,6 | 2 968,6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 15 555 | нет |
| 579. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36 | 1952 | 2 667,9 | 2 351,6 | 3 | 3 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2027 | - | 2032 | - | 2019 | - | - | - | - | 12 378 | нет |
| 580. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 37 | 1955 | 2 397,9 | 2 097,3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 8 517 | нет |
| 581. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 38 | 1952 | 3 861,7 | 3 515,5 | 4 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 13 716 | нет |
| 582. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 39 | 1955 | 3 321,0 | 2 932,8 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 15 408 | нет |
| 583. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4 | 1951 | 1 527,0 | 1 354,6 | 4 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 424 | нет |
| 584. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 40 | 1952 | 2 228,2 | 2 066,8 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2024 | - | - | - | - | 10 338 | нет |
| 585. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 42 | 1952 | 2 167,1 | 1 975,9 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 10 055 | нет |
| 586. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 43б | 1963 | 3 378,4 | 3 140,4 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 9 733 | нет |
| 587. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 44 | 1952 | 3 875,1 | 3 448,2 | 4 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2024 | - | - | - | - | 13 763 | нет |
| 588. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45 | 1959 | 3 481,7 | 3 240,7 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2026 | 2026 | 10 030 | нет |
| 589. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45а | 1960 | 2 666,0 | 2 478,9 | 4 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 9 469 | нет |
| 590. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45б | 1952 | 1 806,0 | 1 592,2 | 5 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 203 | нет |
| 591. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 46 | 1952 | 3 861,2 | 3 434,3 | 4 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 13 714 | нет |
| 592. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47 | 1960 | 3 278,5 | 3 035,0 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2027 | 2020 | 2027 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2027 | 2027 | 9 445 | нет |
| 593. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47а | 1960 | 2 718,0 | 2 523,2 | 4 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 9 654 | нет |

| 280 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 594. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 48 | 1952 | 2 345,7 | 2 098,8 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 10 883 | нет |
| 595. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 1958 | 5 603,7 | 5 141,1 | 4 | 5 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 19 903 | нет |
| 596. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 52 | 1951 | 2 622,3 | 2 366,1 | 3 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 12 167 | нет |
| 597. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55 | 1958 | 2 886,5 | 2 585,4 | 5 | 4 | 2018 | 2018 | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | 2018 | 2018 | 2018 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2025 | 2025 | 8 316 | нет |
| 598. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а | 1960 | 2 728,8 | 2 499,2 | 4 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2027 | 2020 | 2027 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2027 | 2027 | 9 692 | нет |
| 599. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 57 | 1959 | 3 977,2 | 3 686,8 | 5 | 4 | 2019 | - | 2019 | 2026 | 2019 | - | 2019 | 2019 | - | 2039 | - | 2020 | 2020 | - | 2026 | 2026 | 11 458 | нет |
| 600. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59 | 1960 | 3 339,4 | 3 100,8 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2027 | 2020 | 2027 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2027 | 2027 | 9 620 | нет |
| 601. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6 | 1951 | 1 118,6 | 1 017,8 | 3 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 190 | нет |
| 602. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 61 | 1960 | 3 364,7 | 3 085,5 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 9 693 | нет |
| 603. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 62а | 1977 | 4 571,2 | 4 303,8 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | 2027 | 2027 | 2024 | - | 2028 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 169 | нет |
| 604. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 63 | 1961 | 2 898,7 | 2 701,9 | 4 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 10 295 | нет |
| 605. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 63а | 1963 | 1 525,7 | 1 405,7 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 4 395 | нет |
| 606. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 63б | 1963 | 3 270,2 | 3 030,2 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 9 421 | нет |
| 607. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а | 1976 | 4 748,5 | 4 335,3 | 5 | 6 | 2036 | - | 2036 | 2036 | 2036 | - | - | 2026 | - | - | - | 2016 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 680 | нет |
| 608. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 65 | 1963 | 3 344,6 | 3 102,4 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 9 635 | нет |
| 609. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 65а | 1963 | 1 643,1 | 1 523,4 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 4 734 | нет |
| 610. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 65б | 1963 | 2 773,8 | 2 535,8 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 7 991 | нет |
| 611. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66 | 1958 | 11 663,5 | 11 090,7 | 5 | 8 | 2018 | 2018 | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | 2018 | 2018 | 2018 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2025 | 2025 | 33 601 | нет |
| 612. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 67 | 1961 | 2 742,3 | 2 547,7 | 4 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 9 740 | нет |
| 613. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 68 | 1977 | 2 552,2 | 2 276,0 | 9 | 1 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2024 | 2027 | - | 2024 | - | 2028 | 2027 | 2037 | 2037 | 2037 | 4 445 | нет |
| 614. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 69 | 1960 | 3 218,0 | 2 958,7 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 9 271 | нет |
| 615. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7 | 1958 | 6 359,7 | 5 772,7 | 5 | 5 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2038 | 2033 | - | 2038 | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 18 321 | нет |
| 616. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 70 | 1960 | 2 278,5 | 2 278,5 | 9 | 1 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | 2015 | 2027 | 2027 | 3 969 | нет |

| 281 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 617. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 71 | 1960 | 3 477,0 | 3 161,1 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 10 017 | нет |
| 618. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 72 | 1980 | 2 475,7 | 2 307,1 | 9 | 1 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2041 | - | 2027 | 2036 | - | 2020 | - | 2027 | 2030 | 2036 | 2040 | 2040 | 4 312 | нет |
| 619. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 74 | 1960 | 3 148,6 | 2 948,8 | 5 | 3 | 2040 | - | 2027 | 2027 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2030 | - | - | 2027 | 2027 | 9 071 | нет |
| 620. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 74а | 1980 | 2 470,8 | 2 301,6 | 9 | 1 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2041 | 2040 | 2027 | 2036 | - | 2020 | - | 2027 | 2030 | 2036 | 2040 | 2040 | 4 304 | нет |
| 621. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 76 | 1961 | 1 658,6 | 1 543,6 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 4 778 | нет |
| 622. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 76а | 1961 | 3 465,6 | 3 169,5 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 9 984 | нет |
| 623. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 78 | 1961 | 1 693,5 | 1 577,5 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | - | 2028 | 4 879 | нет |
| 624. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 8 | 1951 | 1 365,4 | 581,4 | 3 | 2 | 2040 | - | 2041 | 2041 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 335 | нет |
| 625. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 82 | 1988 | 17 134,1 | 15 636,6 | 9 | 5 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2015 | - | - | 29 844 | нет |
| 626. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 83 | 2011 | 20 464,6 | 11 706,2 | 9 | 4 | 2041 | 2042 | 2041 | 2041 | 2042 | 2041 | - | 2036 | - | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 35 645 | нет |
| 627. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 85 | 2007 | 14 481,6 | 13 042,8 | 9 | 5 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 25 224 | нет |
| 628. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9 | 1958 | 4 890,4 | 4 426,2 | 4 | 8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 17 370 | нет |
| 629. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 91 | 2005 | 1 817,9 | 1 636,1 | 5 | 3 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 5 237 | нет |
| 630. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 92 | 1991 | 4 179,1 | 3 738,1 | 9 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2017 | - | - | 7 279 | нет |
| 631. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 93 | 2000 | 10 543,6 | 9 335,6 | 9 | 5 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2027 | - | 2025 | - | - | 18 365 | нет |
| 632. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95 | 1995 | 9 978,0 | 9 548,7 | 9 | 5 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 17 380 | нет |
| 633. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 96 | 1968 | 2 999,8 | 2 721,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 8 642 | нет |
| 634. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 97 | 1998 | 10 913,7 | 9 654,7 | 9 | 5 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2025 | - | 2023 | - | - | 19 009 | нет |
| 635. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | 1967 | 3 418,7 | 3 181,5 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 9 849 | нет |
| 636. | г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 3 | 1951 | 2 660,4 | 2 449,2 | 3 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2028 | - | - | - | - | 12 343 | нет |
| 637. | г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 5а | 1948 | 291,5 | 237,5 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 159 | нет |
| 638. | г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 6 | 1951 | 2 072,5 | 1 905,9 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2028 | - | - | - | - | 9 616 | нет |
| 639. | г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 8 | 1942 | 588,1 | 521,3 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2024 | 2024 | 2022 | - | 2029 | 2042 | - | - | - | 4 355 | нет |

| 282 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 640. | г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 8а | 1942 | 266,3 | 243,4 | 2 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2029 | 2024 | 2024 | 2022 | - | 2029 | 2042 | - | - | - | 1 972 | нет |
| 641. | г. Новотроицк, ул. Суворова, д. 10 | 1985 | 7 526,3 | 7 317,7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 21 682 | нет |
| 642. | г. Новотроицк, ул. Суворова, д. 7 | 1970 | 3 331,4 | 3 151,3 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2030 | 2027 | - | 2030 | 2030 | 9 597 | нет |
| 643. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 13 | 1963 | 835,2 | 756,1 | 2 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | - | 2030 | 6 185 | нет |
| 644. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15 | 1978 | 4 789,2 | 4 378,0 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2025 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 797 | нет |
| 645. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 3 | 1967 | 1 831,2 | 1 692,5 | 5 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 5 275 | нет |
| 646. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 3а | 1982 | 4 807,5 | 4 384,1 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2027 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 850 | нет |
| 647. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 1967 | 3 643,5 | 3 330,3 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2016 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 10 496 | нет |
| 648. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5а | 1989 | 4 990,8 | 4 192,2 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 14 378 | нет |
| 649. | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 7 | 1967 | 2 675,7 | 2 504,9 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 7 708 | нет |
| 650. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1 | 1994 | 6 449,9 | 5 634,9 | 9 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2026 | 2026 | 2034 | - | 2034 | - | 2018 | - | - | 11 234 | нет |
| 651. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | 1977 | 2 984,9 | 2 712,5 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 599 | нет |
| 652. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10а | 1977 | 2 973,1 | 2 706,2 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | 2027 | 2027 | 2024 | - | 2029 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 565 | нет |
| 653. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12 | 1978 | 4 663,1 | 4 250,9 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2018 | 2038 | 2018 | 2038 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 434 | нет |
| 654. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 13 | 1980 | 4 783,7 | 4 367,1 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 781 | нет |
| 655. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 14 | 1989 | 3 464,3 | 3 304,9 | 9 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 6 034 | нет |
| 656. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 15 | 1980 | 3 369,5 | 2 680,3 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2020 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 707 | нет |
| 657. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 17 | 1981 | 4 669,2 | 4 263,7 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 451 | нет |
| 658. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 19 | 1982 | 4 830,9 | 4 410,6 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 917 | нет |
| 659. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1а | 2002 | 1 402,2 | 1 324,2 | 5 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2043 | - | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 040 | нет |
| 660. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2 | 1989 | 15 104,7 | 13 493,7 | 9 | 7 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2043 | - | 2029 | 2039 | - | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 26 309 | нет |
| 661. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 20 | 1991 | 6 235,2 | 5 488,3 | 9 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2017 | - | - | 10 860 | нет |
| 662. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 21 | 1985 | 2 975,2 | 2 681,3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 571 | нет |

| 283 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 663. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22 | 1991 | 8 348,8 | 7 366,1 | 9 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2016 | - | - | 14 542 | нет |
| 664. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23 | 1984 | 4 685,7 | 4 283,6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 13 499 | нет |
| 665. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23а | 1991 | 4 994,0 | 4 857,2 | 9 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2017 | - | - | 8 699 | нет |
| 666. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | 1992 | 6 426,1 | 5 680,9 | 9 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2018 | 2018 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 11 193 | нет |
| 667. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 25 | 1985 | 2 778,5 | 2 707,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 004 | нет |
| 668. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | 1992 | 6 270,5 | 5 525,3 | 9 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2017 | 2017 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 10 922 | нет |
| 669. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 27 | 1985 | 2 574,5 | 2 505,2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2028 | 2035 | - | - | - | 7 417 | нет |
| 670. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 27а | 1986 | 2 491,9 | 2 425,0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2028 | 2036 | - | - | - | 7 179 | нет |
| 671. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а | 1979 | 2 963,2 | 2 689,4 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | 2019 | 2039 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 537 | нет |
| 672. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3 | 1981 | 4 877,2 | 4 469,7 | 5 | 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 14 050 | нет |
| 673. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | 1993 | 6 627,7 | 5 652,5 | 9 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 11 544 | нет |
| 674. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 31 | 1985 | 3 000,8 | 2 723,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 645 | нет |
| 675. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | 1993 | 7 167,5 | 5 652,5 | 9 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2027 | 2043 | 2017 | - | - | 12 484 | нет |
| 676. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 33 | 1985 | 4 952,8 | 4 522,8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 14 268 | нет |
| 677. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34 | 1995 | 6 325,7 | 5 583,5 | 9 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2019 | - | - | 11 018 | нет |
| 678. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 35 | 1985 | 4 808,4 | 4 388,4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 13 852 | нет |
| 679. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 35а | 1991 | 3 511,2 | 3 153,5 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2027 | 2041 | - | - | - | 10 115 | нет |
| 680. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 36 | 1996 | 8 412,4 | 7 435,6 | 9 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2028 | 2028 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 14 653 | нет |
| 681. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 37 | 1985 | 4 819,6 | 4 399,9 | 5 | 6 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | - | 2023 | 2035 | - | - | - | 13 884 | нет |
| 682. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38 | 1995 | 8 762,6 | 7 524,2 | 9 | 4 | 2018 | 2018 | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | 2018 | 2018 | 2018 | 2035 | - | 2018 | - | 2019 | - | - | 15 263 | нет |
| 683. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39 | 1987 | 6 335,9 | 5 515,0 | 9 | 3 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2042 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 11 036 | нет |
| 684. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4 | 1979 | 3 087,7 | 2 813,5 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | 2039 | 2019 | 2039 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 895 | нет |
| 685. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 40 | 1994 | 4 258,6 | 3 731,4 | 9 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2026 | 2026 | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 7 418 | нет |

| 284 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 686. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 42 | 1995 | 6 190,1 | 5 539,4 | 9 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 10 782 | нет |
| 687. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4а | 1981 | 3 006,2 | 2 726,2 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 660 | нет |
| 688. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 5 | 1980 | 4 843,5 | 4 423,5 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 953 | нет |
| 689. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | 1977 | 4 958,2 | 4 538,2 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 14 284 | нет |
| 690. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6а | 1977 | 6 308,1 | 5 733,1 | 5 | 8 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | 2027 | 2027 | 2024 | - | 2027 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 173 | нет |
| 691. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 7 | 1980 | 4 744,4 | 4 311,9 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 668 | нет |
| 692. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 1977 | 6 429,4 | 5 895,2 | 5 | 8 | 2016 | 2016 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 522 | нет |
| 693. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а | 1978 | 4 783,1 | 4 369,1 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2018 | 2038 | 2018 | 2038 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 779 | нет |
| 694. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 9 | 1980 | 4 944,1 | 4 530,3 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 14 243 | нет |
| 695. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 11 | 2002 | 1 686,5 | 1 561,4 | 5 | 1 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 859 | нет |
| 696. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 13 | 1998 | 1 733,5 | 1 629,5 | 5 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | - | 4 994 | нет |
| 697. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 15 | 1999 | 1 641,9 | 1 537,9 | 5 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | - | 4 730 | нет |
| 698. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 17 | 1998 | 1 725,5 | 1 483,2 | 5 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | - | 4 971 | нет |
| 699. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 19 | 1998 | 1 727,0 | 1 483,2 | 5 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2030 | 2030 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | - | 4 975 | нет |
| 700. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 2 | 1965 | 3 387,4 | 3 134,2 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 9 759 | нет |
| 701. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 22 | 1960 | 3 492,7 | 3 187,3 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 10 062 | нет |
| 702. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4 | 1961 | 2 186,7 | 2 064,0 | 5 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2019 | - | - | 2028 | 2028 | 6 300 | нет |
| 703. | г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 9 | 2002 | 1 957,1 | 1 670,0 | 5 | 1 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 638 | нет |
| 704. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 10 | 1955 | 811,2 | 744,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 007 | нет |
| 705. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 10б | 1953 | 966,4 | 842,1 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2025 | - | - | - | - | 7 156 | нет |
| 706. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 12 | 1955 | 527,4 | 461,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 905 | нет |
| 707. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 18 | 1953 | 554,0 | 498,6 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 102 | нет |
| 708. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 20 | 1953 | 1 890,1 | 1 545,5 | 2 | 1 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2040 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2027 | - | - | - | - | 13 996 | нет |

| 285 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 709. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 20а | 1988 | 1 436,6 | 1 366,9 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 10 638 | нет |
| 710. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 20б | 1954 | 553,3 | 497,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 097 | нет |
| 711. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 22 | 1953 | 752,0 | 676,8 | 2 | 2 | 2040 | - | 2043 | 2043 | 2040 | 2040 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 569 | нет |
| 712. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 24 | 1953 | 750,1 | 675,1 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 555 | нет |
| 713. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 3 | 1972 | 2 867,5 | 2 742,7 | 3 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2032 | 2032 | 13 304 | нет |
| 714. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 4 | 1955 | 514,0 | 452,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2025 | - | - | - | - | 3 806 | нет |
| 715. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 6 | 1956 | 615,9 | 558,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 4 561 | нет |
| 716. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 6а | 1954 | 2 336,5 | 1 539,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 17 302 | нет |
| 717. | г. Новотроицк, ул. Черемных, д. 7 | 1956 | 1 836,3 | 1 709,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2027 | - | - | - | - | 8 520 | нет |
| 718. | г. Новотроицк, ул. Школьная, д. 4 | 1947 | 559,3 | 477,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2029 | 2029 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 142 | нет |
| 719. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | 1994 | 6 402,8 | 5 573,3 | 9 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2026 | 2026 | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 11 152 | нет |
| 720. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10 | 1981 | 4 764,1 | 4 353,7 | 5 | 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 725 | нет |
| 721. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 1981 | 4 827,7 | 4 425,7 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 908 | нет |
| 722. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 14 | 1982 | 2 983,2 | 2 700,5 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 594 | нет |
| 723. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 14а | 1982 | 2 990,5 | 2 719,0 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | - | 2023 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 615 | нет |
| 724. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 16 | 1982 | 2 959,0 | 2 737,0 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 524 | нет |
| 725. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 18 | 1981 | 4 775,9 | 4 365,6 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 759 | нет |
| 726. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 20 | 1982 | 4 812,9 | 4 407,4 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2029 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 865 | нет |
| 727. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3 | 1993 | 6 560,3 | 5 730,5 | 9 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 11 427 | нет |
| 728. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4 | 1981 | 2 795,3 | 2 536,4 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 053 | нет |
| 729. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 6 | 1981 | 2 972,0 | 2 691,5 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2028 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 562 | нет |
| 730. | г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 9 | 1995 | 4 216,6 | 3 728,8 | 9 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 7 344 | нет |
| Итого по муниципальному образованию город Новотроицк | X | 2 276 665,8 | 2 050 641,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 762 375 | X |

| 286 |
| --- |
|  | Приложение № 41 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оренбург, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10/1 | 2005 | 9 716,1 | 8 514,0 | 9 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 14 811 | нет |
| 2. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 1 | 2007 | 5 992,2 | 5 132,9 | 14 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 5 230 | нет |
| 3. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1990 | 6 603,3 | 5 928,8 | 9 | 3 | 2020 | 2041 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2017 | - | 2040 | - | - | 10 392 | нет |
| 4. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1993 | 4 804,9 | 4 289,8 | 10 | 2 | 2023 | 2040 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2039 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | - | - | 4 897 | нет |
| 5. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 12 | 1993 | 13 784,9 | 12 466,6 | 9 | 6 | 2023 | 2040 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2039 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | - | - | 21 714 | нет |
| 6. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 13 | 1994 | 4 830,1 | 4 207,1 | 10 | 2 | 2024 | 2039 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2037 | - | 2034 | - | 2034 | - | 2023 | - | - | 4 776 | нет |
| 7. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 14 | 2005 | 6 186,0 | 5 976,4 | 15 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 6 305 | нет |

| 287 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1995 | 5 295,0 | 4 816,1 | 10 | 2 | 2025 | 2039 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 5 396 | нет |
| 9. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 16 | 2005 | 7 371,2 | 6 171,8 | 15 | 1 | 2035 | 2042 | 2035 | 2035 | 2035 | 2041 | - | 2030 | 2037 | - | - | 2016 | - | 2030 | - | - | 7 512 | нет |
| 10. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17 | 1995 | 5 296,8 | 4 697,1 | 10 | 2 | 2025 | 2040 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 5 399 | нет |
| 11. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 18 | 2003 | 6 920,1 | 5 738,6 | 14 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | 2028 | - | - | 5 842 | нет |
| 12. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | 1992 | 4 248,8 | 3 775,7 | 9 | 2 | 2022 | 2041 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2021 | - | 2032 | - | 2032 | - | 2019 | - | - | 7 400 | нет |
| 13. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1990 | 4 745,3 | 4 283,4 | 10 | 2 | 2020 | 2038 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | - | 2040 | - | - | 760 | нет |
| 14. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | 1992 | 4 905,7 | 4 383,9 | 10 | 2 | 2022 | 2043 | - | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2021 | - | 2032 | - | 2032 | - | 2019 | - | - | 5 000 | нет |
| 15. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 21 | 1994 | 6 496,5 | 5 828,6 | 9 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2040 | - | 2034 | - | 2034 | 2017 | 2023 | - | - | 10 153 | нет |
| 16. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 22 | 1996 | 4 716,0 | 4 214,9 | 10 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 4 296 | нет |
| 17. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 23 | 2007 | 6 905,6 | 5 917,6 | 14 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 6 138 | нет |
| 18. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 24 | 1996 | 5 201,3 | 4 702,3 | 10 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 5 301 | нет |
| 19. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 25 | 2008 | 6 982,4 | 5 880,4 | 14 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 5 993 | нет |
| 20. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 26 | 1995 | 5 269,3 | 4 699,9 | 10 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | 2017 | 2020 | - | - | 5 370 | нет |
| 21. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 27 | 2011 | 6 708,8 | 5 672,6 | 14 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 5 971 | нет |
| 22. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 28 | 1995 | 4 860,6 | 4 377,1 | 10 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 4 954 | нет |
| 23. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1989 | 17 429,7 | 15 767,3 | 9 | 8 | 2022 | 2037 | 2022 | - | 2022 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 27 463 | нет |
| 24. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 31 | 2005 | 10 523,1 | 8 722,1 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 30 315 | нет |
| 25. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1990 | 4 776,0 | 4 296,7 | 10 | 2 | 2020 | 2039 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | - | 2040 | - | - | 4 379 | нет |
| 26. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1997 | 5 659,7 | 5 189,4 | 11 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2021 | - | 2022 | - | - | 5 291 | нет |
| 27. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1988 | 8 617,2 | 7 645,7 | 9 | 4 | 2028 | 2036 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2030 | - | 2023 | - | - | 15 359 | нет |
| 28. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 7 | 2007 | 6 041,1 | 5 182,0 | 14 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 5 282 | нет |
| 29. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1993 | 4 273,9 | 3 839,9 | 9 | 2 | 2023 | 2043 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2038 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | - | - | 7 443 | нет |
| 30. | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1991 | 4 755,8 | 4 282,0 | 10 | 2 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | - | 2041 | - | - | 4 841 | нет |

| 288 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31. | г. Оренбург, мкр. пос. Кушкуль, ул. Казанская, д. 28/6 | 2017 | 509,6 | 509,6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 517 | нет |
| 32. | г. Оренбург, мкр. пос. Кушкуль, ул. Казанская, д. 34/1 | 2017 | 696,0 | 696,0 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 719 | нет |
| 33. | г. Оренбург, мкр. пос. Кушкуль, ул. Мирнинская, д. 40/1 | 2017 | 1 371,9 | 1 248,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 1 418 | нет |
| 34. | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. 4-й Проезд, д. 2, литеры А1А11А12 | 2012 | 2 787,5 | 1 751,1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | нет |
| 35. | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. 4-й Проезд, д. 3, литеры А6А2А7 | 2010 | 2 791,3 | 1 764,7 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | нет |
| 36. | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. 4-й Проезд, д. 5, литеры А3АА4А5А8А | 2010 | 3 145,7 | 1 953,4 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | нет |
| 37. | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67 | 1995 | 5 135,7 | 3 336,9 | 5 | 6 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 14 795 | нет |
| 38. | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 | 2000 | 3 470,0 | 3 119,3 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 9 997 | нет |
| 39. | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 132 | 2001 | 4 944,6 | 2 745,4 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 14 245 | нет |
| 40. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Ветеранов труда, д. 1 | 1989 | 439,2 | 404,0 | 2 | 1 | 2035 | - | - | - | 2043 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 765 | нет |
| 41. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Ветеранов труда, д. 1а | 1989 | 690,5 | 437,1 | 2 | 1 | 2034 | - | - | - | 2034 | - | 2034 | 2034 | - | 2041 | - | 2031 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 5 113 | нет |
| 42. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 1969 | 766,8 | 717,6 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2020 | 2019 | 2019 | 2029 | - | 2017 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 5 678 | нет |
| 43. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2 | 1970 | 787,6 | 724,5 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2020 | 2020 | 2029 | - | 2017 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 832 | нет |

| 289 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4 | 1965 | 679,8 | 634,3 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2020 | 2040 | 2040 | 2029 | - | 2017 | 2022 | - | 2025 | 2025 | 5 034 | нет |
| 45. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6 | 1965 | 698,3 | 649,3 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2020 | 2040 | - | 2029 | - | 2020 | 2022 | - | 2025 | 2025 | 5 169 | нет |
| 46. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8 | 1965 | 704,7 | 655,7 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2020 | 2040 | 2040 | 2029 | - | 2017 | 2022 | - | 2025 | 2025 | 5 218 | нет |
| 47. | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Южная, д. 7 | 2017 | 1 153,4 | 978,4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 1 192 | нет |
| 48. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 1 | 1963 | 423,8 | 396,1 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 3 138 | нет |
| 49. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 10 | 1964 | 989,7 | 609,1 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 329 | нет |
| 50. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 11 | 1964 | 656,1 | 629,7 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 858 | нет |
| 51. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 12 | 1964 | 1 011,8 | 626,8 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 492 | нет |
| 52. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 13 | 1964 | 651,3 | 618,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2032 | - | - | 2024 | 2024 | 4 823 | нет |
| 53. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 14 | 1964 | 1 020,6 | 632,7 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 558 | нет |
| 54. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 15 | 1964 | 662,4 | 627,9 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2015 | - | - | 2024 | 2024 | 4 905 | нет |
| 55. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | 1968 | 743,2 | 694,6 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 2029 | - | - | 2028 | 5 503 | нет |
| 56. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17 | 1971 | 1 185,2 | 733,9 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 8 777 | нет |
| 57. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2 | 1962 | 422,2 | 395,3 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 3 126 | нет |
| 58. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3 | 1962 | 421,8 | 397,4 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 3 123 | нет |
| 59. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 5 | 1964 | 626,6 | 473,0 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 640 | нет |
| 60. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 6 | 1964 | 634,6 | 601,8 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 699 | нет |
| 61. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 7 | 1964 | 1 003,1 | 620,7 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 428 | нет |
| 62. | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 9 | 1967 | 756,1 | 710,0 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2042 | 2042 | - | - | 2027 | 2043 | - | 2027 | 2027 | 5 599 | нет |
| 63. | г. Оренбург, пер. Авдеевский, д. 1 | 1951 | 397,5 | 360,3 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 2 944 | нет |
| 64. | г. Оренбург, пер. Авдеевский, д. 2 | 1951 | 419,4 | 380,4 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 106 | нет |

| 290 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 65. | г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5 | 2000 | 4 245,8 | 3 093,3 | 6 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2042 | 2042 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | - | - | 4 327 | нет |
| 66. | г. Оренбург, пер. Алексеевский/ пер. Южный, д. 2/2 | 1997 | 1 402,1 | 1 049,7 | 5 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2023 | - | - | - | - | 4 039 | нет |
| 67. | г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30 ББ1Б2 | 1917 | 222,3 | 193,9 | 2 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | - | - | 2037 | 2037 | 1 646 | нет |
| 68. | г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 17 | 1956 | 754,6 | 472,0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 588 | нет |
| 69. | г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 28 | 1917 | 177,9 | 95,0 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 1 317 | нет |
| 70. | г. Оренбург, пер. Боевой, д. 9, литера А | 1962 | 290,6 | 273,8 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2 152 | нет |
| 71. | г. Оренбург, пер. Боевой, д. 5 | 1959 | 293,0 | 275,0 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2020 | - | - | 2019 | 2 170 | нет |
| 72. | г. Оренбург, пер. Боевой, д. 7 | 1960 | 290,7 | 272,4 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2 153 | нет |
| 73. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 18, литеры ВВ1 | 1917 | 223,4 | 156,9 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 654 | нет |
| 74. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2, к. А | 1953 | 1 911,0 | 1 458,1 | 3 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2018 | 2038 | 2043 | - | 2018 | - | - | 2023 | 2023 | 8 866 | нет |
| 75. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 21 | 1879 | 931,0 | 645,1 | 3 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2029 | 2029 | 2039 | - | 2019 | 2029 | - | - | - | 4 320 | нет |
| 76. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а | 1959 | 1 965,6 | 1 186,8 | 3 | 3 | 2019 | 2019 | - | - | 2023 | 2042 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2026 | - | - | 2024 | 2024 | 9 120 | нет |
| 77. | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6 | 1993 | 1 973,4 | 1 382,4 | 3 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2040 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 156 | нет |
| 78. | г. Оренбург, пер. Бухарский/ ул. 9 Января, д. 23/47, литера А | 1917 | 370,5 | 243,5 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 2 847 | нет |
| 79. | г. Оренбург, пер. Бухарский/ ул. Краснознаменная, д. 14/9, литера А | 1917 | 450,1 | 408,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 3 333 | нет |
| 80. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 12, литера А | 1917 | 191,7 | 159,0 | 2 | 5 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 420 | нет |
| 81. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 3, литера А | 1876 | 101,0 | 64,9 | 1 | 5 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2026 | 2026 | 2036 | - | 2036 | 2026 | - | - | - | 728 | нет |
| 82. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 6, литеры АА1 | 1885 | 200,4 | 138,5 | 2 | 1 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 1 334 | нет |

| 291 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 83. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 6, литеры БВ | 1885 | 254,1 | 202,7 | 2 | 1 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 841 | нет |
| 84. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 18 | 1917 | 293,4 | 100,2 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2037 | 2037 | 2039 | 2037 | - | 2032 | 2020 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2037 | 2037 | 2 173 | нет |
| 85. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 19 | 2012 | 2 167,4 | 1 582,2 | 3 | 1 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 10 056 | нет |
| 86. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5 | 1917 | 277,5 | 167,7 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 136 | нет |
| 87. | г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 8 | 2008 | 1 724,5 | 1 141,4 | 3 | 2 | - | 2038 | - | - | 2038 | 2040 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 8 001 | нет |
| 88. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 1984 | 4 652,1 | 3 836,0 | 6 | 6 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | - | 2017 | 2034 | - | - | - | 4 741 | нет |
| 89. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1 | 1996 | 5 004,4 | 3 936,2 | 10 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2021 | - | 2021 | - | - | 5 100 | нет |
| 90. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31 | 1978 | 3 650,2 | 2 994,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2025 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 516 | нет |
| 91. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 1983 | 4 932,4 | 3 883,8 | 9 | 2 | 2020 | 2020 | 2043 | 2043 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2017 | 2043 | 2043 | 8 591 | нет |
| 92. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35 | 1978 | 5 540,3 | 4 565,2 | 5 | 6 | 2018 | 2018 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2043 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2025 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 15 961 | нет |
| 93. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 1978 | 5 482,3 | 4 479,8 | 5 | 6 | 2019 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2026 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 15 794 | нет |
| 94. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39 | 1978 | 3 683,2 | 2 936,5 | 5 | 4 | 2029 | - | 2019 | - | 2029 | - | 2023 | 2029 | - | 2023 | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 611 | нет |
| 95. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 1979 | 3 693,7 | 3 012,8 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2018 | 2018 | 2029 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 641 | нет |
| 96. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1 | 1979 | 4 934,7 | 4 524,7 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2029 | 2022 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 989 | нет |
| 97. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43 | 1984 | 4 842,4 | 3 812,9 | 9 | 2 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | - | 2019 | - | 2024 | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 8 434 | нет |
| 98. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1 | 1996 | 3 891,9 | 3 719,1 | 9 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 6 779 | нет |
| 99. | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 45 | 1986 | 12 290,0 | 12 290,0 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 21 407 | нет |
| 100. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2 | 1900 | 512,5 | 338,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2016 | 2025 | 2020 | - | 2016 | 2016 | - | 2020 | 2020 | 3 795 | нет |
| 101. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 4, литеры АА1К | 1917 | 246,1 | 245,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 800 | нет |
| 102. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 4, литеры ГА2А4 | 1956 | 213,1 | 148,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 1 578 | нет |
| 103. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10 | 1976 | 4 140,6 | 3 453,0 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 11 928 | нет |

| 292 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 104. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16 | 1917 | 464,8 | 274,1 | 1 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 171 | нет |
| 105. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20 | 1917 | 242,1 | 239,6 | 1 | 7 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 961 | нет |
| 106. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 32 | 1917 | 332,2 | 182,2 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 2 394 | нет |
| 107. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 34 | 1917 | 307,9 | 260,7 | 1 | 6 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 2 219 | нет |
| 108. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38 | 1917 | 220,0 | 183,6 | 1 | 5 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 585 | нет |
| 109. | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39 | 1917 | 228,3 | 222,7 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 691 | нет |
| 110. | г. Оренбург, пер. Диспансерный/ ул. 9 Января, д. 40/21, литера В | 1917 | 170,1 | 122,8 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 260 | нет |
| 111. | г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 28, литеры АБ | 1917 | 112,3 | 86,9 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 809 | нет |
| 112. | г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 2 | 2002 | 1 394,0 | 1 083,0 | 5 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 016 | нет |
| 113. | г. Оренбург, пер. Дмитриевский, д. 6 | 1998 | 1 746,3 | 922,0 | 3 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2036 | - | - | - | - | 8 102 | нет |
| 114. | г. Оренбург, пер. Дмитриевский/ пер. Южный, д. 24/19, литера А | 1917 | 183,4 | 133,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 271 | нет |
| 115. | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 1 | 1951 | 371,9 | 252,4 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 098 | нет |
| 116. | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11 | 1973 | 4 375,2 | 3 952,2 | 5 | 6 | 2033 | 2040 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2016 | 2023 | - | - | 2015 | 2016 | - | 2033 | 2033 | 12 604 | нет |
| 117. | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 22 | 1901 | 221,9 | 182,0 | 1 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2026 | 2026 | 2021 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 1 533 | нет |
| 118. | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 3 | 1951 | 425,0 | 384,9 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 147 | нет |
| 119. | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 7 | 1942 | 466,3 | 421,6 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2023 | 2038 | 2022 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 453 | нет |
| 120. | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 8 | 1954 | 413,2 | 371,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 060 | нет |
| 121. | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 9 | 1951 | 492,5 | 415,1 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 647 | нет |
| 122. | г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28 | 1979 | 4 724,0 | 3 229,5 | 5 | 2 | 2039 | 2036 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2019 | - | - | 2039 | 2039 | 13 609 | нет |
| 123. | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А | 1917 | 233,9 | 112,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 686 | нет |

| 293 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 124. | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8 | 1917 | 390,0 | 338,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 888 | нет |
| 125. | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 8, литеры АА1 | 1917 | 315,3 | 306,3 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 2 272 | нет |
| 126. | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 13 | 1917 | 326,0 | 316,3 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 414 | нет |
| 127. | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 14 | 1963 | 390,2 | 271,1 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2 889 | нет |
| 128. | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 22 | 1917 | 201,7 | 170,6 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 453 | нет |
| 129. | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 26 | 1913 | 351,5 | 207,2 | 2 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2038 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2 533 | нет |
| 130. | г. Оренбург, пер. Ивановский/ ул. 9 Января, д. 39/23, литеры ББ1Б2Б3 | 1917 | 223,3 | 121,2 | 1 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 609 | нет |
| 131. | г. Оренбург, пер. Ивановский/ ул. Чичерина/ пер. Диспансерный, д. 1/12–14/2, литеры А3А4 | 1917 | 427,2 | 419,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 163 | нет |
| 132. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 1959 | 708,8 | 626,3 | 3 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2016 | - | 2039 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2019 | 3 289 | нет |
| 133. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 12 | 1961 | 265,9 | 214,1 | 1 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 1 916 | нет |
| 134. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 2 | 1958 | 753,9 | 668,1 | 3 | 1 | 2043 | - | - | - | 2026 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | - | - | - | 2026 | 3 498 | нет |
| 135. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 4 | 1958 | 739,1 | 655,1 | 3 | 1 | 2043 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | - | - | - | 2026 | 3 429 | нет |
| 136. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | 1959 | 732,8 | 656,9 | 3 | 1 | 2043 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2038 | 2038 | 2039 | - | 2033 | - | - | - | 2019 | 3 400 | нет |
| 137. | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8 | 1959 | 702,6 | 623,8 | 3 | 1 | 2043 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2038 | 2038 | 2039 | - | 2033 | - | - | - | 2019 | 3 260 | нет |
| 138. | г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 13б | 1961 | 393,9 | 328,1 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 917 | нет |
| 139. | г. Оренбург, пер. Казарменный, д. 17 | 2005 | 1 419,0 | 944,0 | 3 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 6 584 | нет |
| 140. | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 10, литеры А4А7 | 1958 | 182,4 | 131,9 | 1 | 1 | 2022 | - | - | - | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2022 | 1 314 | нет |

| 294 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 141. | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14 | 1917 | 693,4 | 554,8 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 5 135 | нет |
| 142. | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 17а | 1950 | 542,2 | 475,4 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 015 | нет |
| 143. | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 1а | 1973 | 4 305,0 | 3 300,8 | 5 | 5 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 12 402 | нет |
| 144. | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 4 | 1967 | 2 430,8 | 1 777,0 | 5 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | 2027 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 7 003 | нет |
| 145. | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 7 | 1917 | 228,3 | 201,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 691 | нет |
| 146. | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 26 | 1957 | 489,0 | 439,5 | 2 | 1 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2022 | 2026 | - | 2032 | 2035 | 3 621 | нет |
| 147. | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 28 | 1958 | 460,3 | 427,6 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | 2018 | 3 409 | нет |
| 148. | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32 | 1958 | 465,4 | 402,2 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2022 | - | - | 2022 | 3 446 | нет |
| 149. | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34 | 1961 | 311,1 | 287,5 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 304 | нет |
| 150. | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36 | 1961 | 1 641,8 | 1 271,9 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2040 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 831 | нет |
| 151. | г. Оренбург, пер. Коммунальный, д. 5, литера С | 1898 | 151,0 | 96,2 | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2038 | 1 088 | нет |
| 152. | г. Оренбург, пер. Коммунальный, д. 5, литеры А1А2А3 | 1908 | 363,3 | 226,5 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2033 | 2033 | 2028 | - | 2028 | - | - | 2028 | - | 2 690 | нет |
| 153. | г. Оренбург, пер. Короткий, д. 14 | 1951 | 108,1 | 91,5 | 1 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 779 | нет |
| 154. | г. Оренбург, пер. Крымский, д. 60 | 1960 | 1 536,0 | 957,0 | 3 | 2 | 2039 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2029 | - | - | 2020 | 2020 | 7 127 | нет |
| 155. | г. Оренбург, пер. Маврицкого, д. 45 | 1917 | 138,0 | 136,6 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 002 | нет |
| 156. | г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, д. 1, литера В | 1917 | 636,0 | 376,7 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2028 | 4 710 | нет |
| 157. | г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12 | 2000 | 1 824,8 | 1 819,0 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2017 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 257 | нет |
| 158. | г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 3 | 2003 | 1 640,8 | 1 260,3 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 4 727 | нет |
| 159. | г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 7 | 1917 | 291,7 | 207,9 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 102 | нет |
| 160. | г. Оренбург, пер. Матросский, д. 22 | 1949 | 1 354,1 | 993,1 | 4 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 809 | нет |
| 161. | г. Оренбург, пер. Матросский, д. 8 | 1954 | 519,5 | 503,9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 2029 | 2034 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 2 471 | нет |
| 162. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 1/2 | 1964 | 893,7 | 561,9 | 1 | 1 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 110 | нет |

| 295 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 163. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 29 | 1961 | 555,9 | 527,2 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2021 | 2021 | 4 116 | нет |
| 164. | г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38 | 1958 | 487,2 | 459,6 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2018 | 3 608 | нет |
| 165. | г. Оренбург, пер. Новый, д. 8, литеры АА1 | 1917 | 291,6 | 181,5 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 159 | нет |
| 166. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1 | 1967 | 3 230,8 | 2 605,5 | 5 | 4 | 2027 | 2039 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2027 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 9 307 | нет |
| 167. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 1958 | 320,9 | 266,8 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2023 | 2 376 | нет |
| 168. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 11 | 1959 | 271,4 | 271,4 | 2 | 1 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2029 | 2020 | - | - | 2029 | 2 010 | нет |
| 169. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 12 | 1962 | 327,1 | 272,6 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | 2020 | - | - | 2022 | 2 422 | нет |
| 170. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 14 | 1960 | 330,0 | 275,0 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2 444 | нет |
| 171. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16 | 1958 | 271,0 | 270,5 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2023 | 2 007 | нет |
| 172. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 2 | 1975 | 3 278,7 | 2 644,1 | 5 | 4 | 2039 | 2040 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 445 | нет |
| 173. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 4 | 1964 | 1 967,8 | 1 586,9 | 5 | 2 | 2024 | 2040 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 669 | нет |
| 174. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 5 | 1959 | 285,4 | 274,1 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2020 | - | - | 2019 | 2 113 | нет |
| 175. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6 | 1962 | 1 989,1 | 1 915,2 | 4 | 3 | 2022 | 2040 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2025 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | 7 065 | нет |
| 176. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7 | 1958 | 331,8 | 282,7 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2023 | 2 457 | нет |
| 177. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8 | 1958 | 343,0 | 281,7 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2023 | 2 540 | нет |
| 178. | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 9 | 1960 | 337,2 | 281,0 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2 497 | нет |
| 179. | г. Оренбург, пер. Озерный, д. 7 | 1902 | 199,3 | 84,0 | 2 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2027 | 2027 | 2022 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 1 476 | нет |
| 180. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 7, литеры АА1 | 1917 | 156,0 | 109,1 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 1 235 | нет |
| 181. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 11 | 2011 | 8 376,8 | 5 371,2 | 8 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 8 537 | нет |
| 182. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 13 | 2009 | 3 808,0 | 3 304,9 | 9 | 1 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 6 688 | нет |
| 183. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22 | 1917 | 301,8 | 108,4 | 1 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 2 175 | нет |
| 184. | г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 4 | 2012 | 8 111,9 | 4 637,1 | 8 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 8 267 | нет |

| 296 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 185. | г. Оренбург, пер. Рыбный, д. 8, литеры АА1А2 | 1942 | 152,0 | 99,5 | 1 | 4 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 1 095 | нет |
| 186. | г. Оренбург, пер. Рыбный, д. 7 | 1999 | 2 904,9 | 2 140,3 | 5 | 3 | 2029 | 2042 | 2029 | - | 2041 | 2041 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2022 | - | - | - | - | 8 369 | нет |
| 187. | г. Оренбург, пер. Рыбный/ пер. Мало-торговый, д. 4/3, литера А | 1917 | 1 617,4 | 1 085,3 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 14 024 | нет |
| 188. | г. Оренбург, пер. Рыбный/ пер. Мало-торговый, д. 6/5, литера А | 1900 | 937,4 | 390,1 | 2 | 2 | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 7 254 | нет |
| 189. | г. Оренбург, пер. Сакмарский, д. 2 | 2005 | 2 624,0 | 2 523,3 | 4 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 9 320 | нет |
| 190. | г. Оренбург, пер. Сакмарский, д. 4 | 2007 | 3 098,8 | 2 746,9 | 5 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 8 927 | нет |
| 191. | г. Оренбург, пер. Свободина, д. 1 | 1989 | 5 369,1 | 4 019,9 | 5 | 6 | 2023 | - | 2023 | - | 2038 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 15 477 | нет |
| 192. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 10 | 1958 | 302,1 | 240,0 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2 237 |  |
| 193. | г. Оренбург, пер. Связной, д. 3/1 | 1975 | 1 790,6 | 1 784,3 | 5 | 2 | 2035 | 2039 | - | - | 2035 | 2041 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 5 158 | нет |
| 194. | г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 44, литеры А26−А26а | 1954 | 1 062,2 | 931,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 866 | нет |
| 195. | г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 44а | 1954 | 1 075,2 | 1 036,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2020 | 2020 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 147 | нет |
| 196. | г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46 | 1917 | 463,2 | 403,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 4 461 | нет |
| 197. | г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 8 | 1919 | 148,3 | 125,4 | 1 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2019 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 904 | нет |
| 198. | г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 1 | 1953 | 504,9 | 459,7 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 739 | нет |
| 199. | г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 2 | 1952 | 551,2 | 489,4 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2038 | 2038 | 2032 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 986 | нет |
| 200. | г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 3 | 1959 | 679,3 | 617,6 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2020 | - | - | 2020 | 5 021 | нет |
| 201. | г. Оренбург, пер. Сибирский, д. 4 | 1942 | 676,8 | 617,5 | 2 | 2 | 2043 | 2032 | - | - | 2043 | 2032 | - | 2038 | 2038 | 2022 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 836 | нет |
| 202. | г. Оренбург, пер. Слесарный, д. 1 | 1917 | 291,0 | 187,0 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 985 | нет |
| 203. | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 4, литеры АА7 | 1917 | 209,8 | 208,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 1 543 | нет |

| 297 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 204. | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ | 1917 | 531,9 | 279,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 939 | нет |
| 205. | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 8, литера А | 1917 | 177,8 | 170,8 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 2 227 | нет |
| 206. | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 18 | 1961 | 3 165,9 | 2 227,7 | 5 | 3 | 2039 | 2036 | - | - | 2021 | 2040 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 9 120 | нет |
| 207. | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | 1970 | 4 248,5 | 2 684,5 | 5 | 4 | 2030 | 2036 | - | - | 2030 | 2042 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 239 | нет |
| 208. | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 2а | 1961 | 997,7 | 692,7 | 3 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2042 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 629 | нет |
| 209. | г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литера В | 1917 | 257,7 | 254,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 074 | нет |
| 210. | г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литеры АА1А2 | 1917 | 302,8 | 280,8 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 2 242 | нет |
| 211. | г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 2/1, литеры ББ1−3М2 | 1917 | 163,4 | 143,0 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 1 934 | нет |
| 212. | г. Оренбург, пер. Соляной/ пер. Бухарский, д. 4/3, литера А | 1917 | 309,1 | 170,8 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 227 | нет |
| 213. | г. Оренбург, пер. Соляной/ пер. Бухарский, д. 4/3, литеры А1−3А6 | 1917 | 214,1 | 214,1 | 1 | 6 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 2 245 | нет |
| 214. | г. Оренбург, пер. Соляной/ ул. Бурзянцева/ пер. Бухарский, д. 6–8/27/5, литеры ВВ1 | 1917 | 347,9 | 204,1 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 2 576 | нет |
| 215. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 10 | 1954 | 2 144,0 | 1 336,1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2023 | 2025 | - | - | - | 15 876 | нет |
| 216. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 12 | 1976 | 5 701,4 | 5 592,9 | 5 | 8 | 2036 | 2039 | - | - | 2036 | 2041 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 16 425 | нет |
| 217. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18 | 1952 | 1 354,0 | 1 300,4 | 2 | 3 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2018 | 2025 | - | - | - | 10 026 | нет |
| 218. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 1988 | 4 883,0 | 4 687,2 | 5 | 7 | 2018 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | 2028 | 2018 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 14 067 | нет |
| 219. | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 6 | 1965 | 1 574,2 | 1 342,3 | 5 | 2 | 2025 | 2039 | - | - | 2021 | 2041 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 535 | нет |

| 298 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 220. | г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 1 | 1946 | 325,1 | 298,3 | 1 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | 2021 | 2021 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 2 343 | нет |
| 221. | г. Оренбург, пер. Сырейный, д. 2 | 1946 | 303,9 | 213,7 | 1 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | 2021 | 2021 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 2 190 | нет |
| 222. | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | 1969 | 4 214,4 | 3 267,8 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | 2019 | 2030 | - | 2029 | 2029 | 11 929 | нет |
| 223. | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 5 | 1965 | 3 983,5 | 3 137,7 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 327 | нет |
| 224. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 1964 | 1 734,9 | 1 608,5 | 5 | 2 | 2019 | 2039 | 2024 | 2024 | 2024 | 2043 | 2018 | 2019 | 2039 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2024 | 2024 | 4 998 | нет |
| 225. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а | 1993 | 9 149,0 | 7 106,2 | 10 | 3 | 2029 | 2040 | 2029 | 2039 | 2029 | 2034 | 2039 | 2024 | 2038 | 2039 | - | 2025 | 2019 | 2019 | 2043 | 2043 | 9 324 | нет |
| 226. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 1976 | 2 452,4 | 1 947,3 | 9 | 1 | 2018 | 2039 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2018 | 2018 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | 2018 | 2036 | 2036 | 4 272 | нет |
| 227. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 4 | 1964 | 2 053,1 | 1 571,1 | 5 | 2 | 2024 | 2039 | 2024 | 2024 | 2024 | 2040 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 915 | нет |
| 228. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 5 | 1964 | 1 688,5 | 1 269,2 | 4 | 2 | 2024 | 2040 | - | - | 2024 | 2040 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 997 | нет |
| 229. | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8 | 1962 | 2 649,7 | 1 634,6 | 4 | 3 | 2016 | 2039 | 2022 | 2022 | 2022 | 2040 | 2042 | 2016 | 2037 | 2042 | - | 2016 | - | - | 2022 | 2022 | 9 411 | нет |
| 230. | г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 12б | 1917 | 678,8 | 449,1 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 5 027 | нет |
| 231. | г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 14 | 1999 | 2 967,1 | 2 426,1 | 4 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2029 | - | - | - | - | 8 578 | нет |
| 232. | г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15 | 1996 | 1 212,0 | 736,2 | 3 | 1 | 2026 | 2040 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2020 | 5 623 | нет |
| 233. | г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9, литеры АА1А2 | 1917 | 311,6 | 218,5 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 2 070 | нет |
| 234. | г. Оренбург, пер. Тупой, д. 11 | 1917 | 114,3 | 83,7 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 803 | нет |
| 235. | г. Оренбург, пер. Тупой, д. 55а | 1942 | 945,1 | 871,3 | 3 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 385 | нет |
| 236. | г. Оренбург, пер. Тупой, д. 57б | 1928 | 963,7 | 608,3 | 2 | 4 | 2037 | 2036 | 2039 | 2037 | 2039 | 2039 | - | 2028 | 2031 | - | - | 2028 | 2028 | - | - | - | 7 136 | нет |
| 237. | г. Оренбург, пер. Тупой, д. 66 | 1984 | 3 847,5 | 2 713,7 | 5 | 2 | - | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | 2042 | - | 2034 | 2033 | - | - | 2030 | 2034 | - | - | - | 11 084 | нет |
| 238. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 17, литеры АА1 | 1917 | 195,3 | 133,9 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 1 407 | нет |
| 239. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 18, литеры АА3 | 1849 | 358,8 | 182,2 | 1 | 4 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2 586 | нет |
| 240. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 25, литеры А1А3 | 1917 | 366,4 | 242,6 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 3 022 | нет |

| 299 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 241. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 25, литеры АА2 | 1917 | 188,5 | 123,0 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 410 | нет |
| 242. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 28, литера В | 1905 | 337,7 | 192,6 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030 | 2025 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2 501 | нет |
| 243. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 28, литеры АА1А2А3 | 1905 | 538,7 | 370,8 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030 | 2025 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 3 989 | нет |
| 244. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 31, литеры АА1А3 | 1917 | 179,4 | 137,6 | 1 | 5 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 303 | нет |
| 245. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 5, литеры АА1А2 | 1971 | 250,8 | 191,6 | 1 | 4 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 1 964 | нет |
| 246. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 5, литеры ББ1 | 1971 | 161,1 | 123,4 | 1 | 3 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 1 161 | нет |
| 247. | г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30 | 1917 | 690,3 | 490,0 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2030 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 5 112 | нет |
| 248. | г. Оренбург, пер. Хозяйственный, д. 14 | 1917 | 160,0 | 155,8 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 123 | нет |
| 249. | г. Оренбург, пер. Южный, д. 11,литеры АА1А2 | 1917 | 222,2 | 122,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 645 | нет |
| 250. | г. Оренбург, пер. Южный, д. 9 | 1917 | 157,3 | 89,6 | 1 | 4 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 1 134 | нет |
| 251. | г. Оренбург, пер. Южный/пер. Почтовый, д. 26/2, литера А | 1917 | 113,3 | 74,7 | 1 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 816 | нет |
| 252. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б | 1969 | 7 419,5 | 5 733,6 | 5 | 8 | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 21 374 | нет |
| 253. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 1968 | 5 681,6 | 4 367,6 | 5 | 6 | 2028 | 2040 | - | - | 2028 | 2040 | 2020 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 16 368 | нет |
| 254. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г | 1968 | 5 688,0 | 4 366,5 | 5 | 6 | 2028 | 2040 | - | - | 2028 | 2040 | 2020 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 16 386 | нет |
| 255. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 1968 | 5 630,8 | 4 415,0 | 5 | 6 | 2028 | 2040 | - | - | 2028 | 2040 | 2020 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 16 221 | нет |
| 256. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 1968 | 5 712,9 | 4 400,8 | 5 | 6 | 2028 | 2040 | - | - | 2028 | 2040 | 2020 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 16 458 | нет |
| 257. | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5 | 1970 | 3 571,2 | 2 707,8 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 288 | нет |
| 258. | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 2 | 1902 | 550,4 | 362,1 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2027 | 2027 | 2022 | - | 2022 | 2020 | - | - | 2022 | 4 287 | нет |
| 259. | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а | 1960 | 873,5 | 827,5 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2015 | 2035 | 2040 | - | 2015 | - | - | 2020 | 2020 | 4 053 | нет |

| 300 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 260. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2 | 1942 | 700,5 | 655,6 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2016 | - | 2022 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 5 187 | нет |
| 261. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4 | 1942 | 802,8 | 739,9 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | - | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 5 945 | нет |
| 262. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 11 | 1942 | 217,4 | 194,0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2032 | - | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 1 567 | нет |
| 263. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 7 | 1942 | 127,9 | 83,4 | 1 | 1 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | - | - | - | - | 922 | нет |
| 264. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Привокзальная, д. 9 | 1942 | 298,2 | 266,9 | 1 | 1 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 2 149 | нет |
| 265. | г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Советская, д. 5 | 1958 | 236,6 | 148,0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2022 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2030 | - | - | - | 2022 | 1 705 | нет |
| 266. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Гражданская, д. 40 инв. № 34 | 1958 | 111,0 | 79,0 | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 800 | нет |
| 267. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Гражданская, д. 40 инв. № 35 | 1957 | 111,0 | 79,0 | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 800 | нет |
| 268. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Гражданская, д. 40 инв. № 45 | 1988 | 492,0 | 261,0 | 2 | 1 | 2038 | 2041 | 2020 | 2043 | 2038 | 2039 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 3 643 | нет |
| 269. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Казанская, д. 28/7 | 2016 | 510,0 | 176,4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 3 777 | нет |
| 270. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Мирнинская, д. 32/1 | 2017 | 1 489,8 | 1 292,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | - | - | - | 6 912 | нет |
| 271. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Мирнинская, д. 34/1 | 2016 | 916,1 | 826,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 784 | нет |
| 272. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Мирнинская, д. 34/2 | 2017 | 1 368,6 | 1 189,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | - | - | - | 6 350 | нет |

| 301 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 273. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Мирнинская, д. 38/1 | 2017 | 1 388,7 | 1 212,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 443 | нет |
| 274. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Мирнинская, д. 38/2 | 2017 | 1 368,6 | 1 189,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | - | - | - | 6 350 | нет |
| 275. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Просвещения, д. 19/2 | 2015 | 3 416,4 | 3 040,2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 12 134 | нет |
| 276. | г. Оренбург, пос. Кушкуль, ул. Просвещения, д. 19/3 | 2015 | 2 261,8 | 1 868,2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | - | - | - | 10 494 | нет |
| 277. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Крымская, д. 1 | 1939 | 262,6 | 233,1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2029 | - | 2019 | 2039 | 2039 | 2019 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 1 892 | нет |
| 278. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Разъездная, д. 8 | 1956 | 240,9 | 239,0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 1 736 | нет |
| 279. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 1 | 1964 | 676,0 | 634,3 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 006 | нет |
| 280. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 2а | 1942 | 703,4 | 662,1 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2017 | - | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 5 209 | нет |
| 281. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3 | 1964 | 703,8 | 661,8 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2017 | - | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 5 212 | нет |
| 282. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 4 | 1964 | 680,9 | 639,8 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 5 042 | нет |
| 283. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5 | 1942 | 766,7 | 731,7 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 5 677 | нет |
| 284. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 | 1964 | 789,1 | 748,1 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2017 | - | 2022 | - | 2018 | 2042 | - | - | - | 5 843 | нет |
| 285. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7 | 1964 | 796,2 | 754,6 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2017 | 2017 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 5 896 | нет |
| 286. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 8 | 1972 | 776,8 | 692,9 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 752 | нет |

| 302 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 287. | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9 | 1917 | 778,6 | 738,4 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 5 766 | нет |
| 288. | г. Оренбург, пос. Самородово, ул. Чкалова, д. 11 | 1966 | 120,0 | 90,0 | 1 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2036 | 865 | нет |
| 289. | г. Оренбург, пос. Самородово, ул. Чкалова, д. 15 | 1967 | 86,9 | 86,9 | 1 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2043 | - | - | - | 2027 | 2043 | - | 2027 | 2027 | 626 | нет |
| 290. | г. Оренбург, пос. Самородово, ул. Чкалова, д. 26 | 1967 | 410,4 | 376,3 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2032 | - | - | 2024 | 2024 | 3 039 | нет |
| 291. | г. Оренбург, пос. Самородово, ул. Школьная, д. 24 | 1968 | 100,0 | 72,0 | 1 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2038 | 721 | нет |
| 292. | г. Оренбург, пос. Самородово, ул. Школьная, д. 28 | 1966 | 113,8 | 113,8 | 1 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 820 | нет |
| 293. | г. Оренбург, пр. 4-й, д. 2/1 | 2013 | 495,7 | 476,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 2 300 | нет |
| 294. | г. Оренбург, пр. 4-й, д. 2/2 | 2013 | 500,2 | 481,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 2 321 | нет |
| 295. | г. Оренбург, пр. 4-й, д. 2/3 | 2013 | 497,3 | 478,6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 2 307 | нет |
| 296. | г. Оренбург, пр. 4-й, д. 6/1 | 2014 | 1 148,8 | 976,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 330 | нет |
| 297. | г. Оренбург, пр. Автоматики, д. 12/1 | 1989 | 4 040,1 | 2 221,3 | 9 | 2 | 2025 | 2025 | 2038 | 2025 | 2025 | 2025 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2028 | - | 2039 | - | - | 7 037 | нет |
| 298. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10 | 1968 | 4 710,3 | 3 155,5 | 5 | 4 | 2018 | 2041 | - | - | 2028 | 2040 | 2028 | 2034 | 2034 | - | - | 2020 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 13 794 | нет |
| 299. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а | 1967 | 4 199,1 | 3 089,6 | 5 | 4 | 2027 | 2041 | 2027 | - | 2037 | 2041 | 2027 | 2017 | 2037 | - | - | 2018 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 12 097 | нет |
| 300. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12 | 1969 | 4 837,7 | 3 752,6 | 5 | 4 | 2019 | 2041 | - | - | 2039 | 2039 | 2023 | 2019 | 2037 | - | - | 2020 | 2025 | - | 2029 | 2029 | 15 389 | нет |
| 301. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а | 1973 | 4 993,4 | 3 416,7 | 5 | 4 | 2033 | 2040 | 2033 | 2018 | 2033 | 2040 | 2023 | 2023 | 2037 | - | - | 2020 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 14 156 | нет |
| 302. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14 | 1976 | 5 356,7 | 3 588,8 | 5 | 4 | 2018 | 2039 | 2036 | 2018 | 2039 | 2039 | 2027 | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 15 432 | нет |
| 303. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1 | 1976 | 4 608,2 | 3 402,3 | 5 | 5 | 2037 | 2033 | 2036 | 2018 | 2036 | 2039 | 2023 | 2026 | 2037 | - | - | 2021 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 275 | нет |
| 304. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2 | 1974 | 4 546,9 | 3 450,0 | 5 | 5 | 2034 | 2041 | 2034 | 2018 | 2034 | 2039 | 2023 | 2024 | 2037 | - | - | 2021 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 099 | нет |
| 305. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16 | 1973 | 5 257,2 | 3 530,7 | 5 | 4 | 2033 | 2035 | 2033 | - | 2033 | 2039 | 2023 | 2023 | 2037 | - | - | 2018 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 15 145 | нет |
| 306. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3 | 1966 | 3 319,3 | 2 547,3 | 5 | 3 | 2026 | 2035 | - | - | 2026 | 2040 | 2020 | 2020 | 2037 | - | - | 2018 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 9 562 | нет |

| 303 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 307. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4 | 1958 | 3 636,9 | 2 148,1 | 3 | 3 | 2042 | 2040 | - | - | 2018 | 2040 | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2032 | 2023 | - | 2018 | 2023 | 16 824 | нет |
| 308. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6 | 1957 | 3 184,0 | 1 993,1 | 3 | 3 | 2022 | 2043 | - | - | 2023 | 2041 | 2025 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2021 | - | - | 2027 | 2027 | 15 632 | нет |
| 309. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а | 1956 | 4 065,9 | 2 312,8 | 3 | 3 | 2027 | 2040 | - | - | 2027 | 2040 | 2026 | 2017 | 2037 | - | - | 2018 | 2033 | - | 2027 | 2027 | 18 864 | нет |
| 310. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7 | 1961 | 3 126,4 | 2 756,2 | 5 | 3 | 2015 | 2034 | - | - | 2015 | 2040 | 2041 | 2036 | 2037 | 2041 | - | 2015 | 2030 | - | 2021 | 2021 | 9 823 | нет |
| 311. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8 | 1967 | 5 094,0 | 3 302,8 | 5 | 4 | 2019 | 2034 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2017 | 2037 | - | - | 2019 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 14 675 | нет |
| 312. | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а | 1967 | 5 229,5 | 3 385,9 | 5 | 4 | 2025 | 2033 | - | - | 2027 | 2040 | 2020 | 2017 | 2038 | - | - | 2020 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 15 065 | нет |
| 313. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 10 | 1977 | 14 166,1 | 11 664,8 | 9 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2040 | 2016 | 2027 | 2027 | - | - | 2016 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 24 675 | нет |
| 314. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 14 | 1985 | 5 171,0 | 4 142,3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 2040 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 9 007 | нет |
| 315. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20 | 1976 | 6 859,4 | 5 157,8 | 5 | 8 | 2036 | 2040 | 2036 | 2039 | 2036 | 2041 | - | 2018 | 2026 | - | - | 2018 | 2018 | - | 2036 | 2036 | 19 761 | нет |
| 316. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 22 | 1976 | 14 166,7 | 11 631,8 | 9 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2015 | 2015 | 2015 | 2036 | 2036 | 24 676 | нет |
| 317. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 24 | 1975 | 7 448,1 | 5 718,3 | 5 | 8 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2043 | 2042 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2035 | 2035 | 21 418 | нет |
| 318. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 26 | 1976 | 3 535,2 | 2 716,4 | 5 | 4 | 2043 | 2040 | 2036 | 2039 | 2036 | 2036 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2036 | 2036 | 10 184 | нет |
| 319. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 32 | 1976 | 14 139,8 | 11 574,9 | 9 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2015 | 2015 | 2015 | 2036 | 2036 | 24 629 | нет |
| 320. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34 | 1979 | 4 693,4 | 3 716,3 | 9 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2023 | 2018 | 2029 | 2019 | - | 2018 | 2018 | 2029 | 2039 | 2039 | 8 175 | нет |
| 321. | г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36 | 1980 | 4 593,0 | 3 694,6 | 9 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2018 | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 2019 | 2040 | 2040 | 8 000 | нет |
| 322. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1 | 2008 | 13 589,0 | 11 668,8 | 10 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | 2018 | 2034 | - | - | 13 896 | нет |
| 323. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11 | 1965 | 4 659,3 | 3 525,5 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | - | - | 2025 | 2040 | 2021 | 2016 | 2038 | 2025 | - | 2029 | 2021 | - | 2025 | 2025 | 13 423 | нет |
| 324. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 7 | 1965 | 4 575,3 | 3 535,9 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | - | - | 2025 | 2040 | 2021 | 2040 | 2038 | 2025 | - | 2025 | 2021 | - | 2025 | 2025 | 13 181 | нет |
| 325. | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9 | 1965 | 4 661,0 | 3 536,5 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | - | - | 2025 | - | 2021 | 2040 | - | 2025 | - | 2021 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 16 315 | нет |
| 326. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4 | 1955 | 3 175,2 | 2 177,6 | 3 | 3 | - | 2040 | - | - | - | 2043 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | 2018 | - | - | - | 14 732 | нет |
| 327. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 22, литеры АА1 | 1917 | 2 120,0 | 1 626,7 | 4 | 1 | 2037 | 2040 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 5 991 | нет |
| 328. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 14 | 1961 | 2 246,2 | 1 321,1 | 4 | 1 | 2041 | 2036 | 2041 | 2037 | 2041 | 2042 | 2041 | 2036 | 2035 | - | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 7 978 | нет |

| 304 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 329. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15 | 1958 | 459,9 | 417,3 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2028 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | - | 2038 | 3 412 | нет |
| 330. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 23 | 1935 | 376,8 | 344,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 2 790 | нет |
| 331. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 24 | 1971 | 3 970,6 | 2 694,2 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2017 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 11 439 | нет |
| 332. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 25 | 1935 | 446,0 | 387,4 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 2 869 | нет |
| 333. | г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 6 | 1974 | 4 197,3 | 2 335,5 | 5 | 1 | 2041 | 2034 | 2041 | 2034 | 2041 | 2042 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 092 | нет |
| 334. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/1 | 1970 | 2 233,9 | 1 757,9 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 6 436 | нет |
| 335. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2 | 1971 | 4 136,6 | 3 236,5 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2019 | - | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | - | 11 917 | нет |
| 336. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/3 | 1974 | 4 217,5 | 3 329,7 | 5 | 4 | 2034 | 2017 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2017 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 150 | нет |
| 337. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 10 | 1959 | 420,2 | 392,8 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2039 | - | 2039 | 2038 | 2038 | 2039 | - | 2033 | - | - | - | 2039 | 3 112 | нет |
| 338. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 11 | 1959 | 524,4 | 461,8 | 2 | 2 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2039 | 2038 | 2038 | 2039 | - | 2033 | - | - | - | 2028 | 3 883 | нет |
| 339. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 7 | 1975 | 932,3 | 645,3 | 2 | 1 | 2017 | 2036 | - | 2035 | 2035 | 2042 | - | 2034 | 2037 | - | - | 2031 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 904 | нет |
| 340. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 8 | 1958 | 727,0 | 696,3 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2043 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 5 383 | нет |
| 341. | г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 9 | 1951 | 515,2 | 404,5 | 2 | 1 | 2043 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2038 | 2038 | 2031 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 815 | нет |
| 342. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1 | 1966 | 3 847,1 | 3 071,1 | 5 | 4 | 2026 | 2039 | - | - | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 11 083 | нет |
| 343. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 1978 | 5 799,9 | 5 289,0 | 9 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2018 | 2016 | 2028 | 2038 | 2038 | 10 102 | нет |
| 344. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 12 | 1965 | 4 427,3 | 3 538,1 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | - | - | 2025 | 2040 | 2023 | 2016 | 2038 | - | - | 2026 | 2023 | - | 2025 | 2025 | 12 754 | нет |
| 345. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 13 | 1963 | 3 242,5 | 2 516,9 | 5 | 3 | 2039 | 2041 | - | - | 2023 | 2040 | 2023 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 9 341 | нет |
| 346. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 15 | 1963 | 3 119,5 | 2 460,3 | 5 | 3 | 2023 | 2041 | - | - | 2023 | 2040 | 2023 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2017 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 8 987 | нет |
| 347. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1а | 1960 | 471,1 | 435,1 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 3 489 | нет |
| 348. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1б | 1968 | 3 420,0 | 2 526,5 | 5 | 4 | 2036 | 2039 | - | 2028 | 2038 | 2040 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2020 | 2028 | - | - | 2028 | 9 852 | нет |
| 349. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в | 1958 | 466,4 | 428,0 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2026 | 2026 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2029 | 3 454 | нет |
| 350. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 2 | 1965 | 4 128,3 | 2 587,7 | 5 | 3 | 2025 | 2041 | - | - | 2025 | 2042 | 2023 | 2019 | - | 2026 | - | 2017 | 2023 | - | 2025 | 2025 | 11 893 | нет |
| 351. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 3 | 1969 | 2 327,9 | 1 783,4 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2043 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 706 | нет |

| 305 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 352. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 3а | 1960 | 458,8 | 439,8 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 3 397 | нет |
| 353. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 4 | 1966 | 3 279,2 | 2 576,5 | 5 | 3 | 2026 | 2041 | - | - | 2026 | 2040 | 2023 | 2041 | 2038 | - | - | 2017 | 2023 | - | 2026 | 2026 | 9 447 | нет |
| 354. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 6 | 1965 | 4 510,3 | 3 508,9 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | - | - | 2039 | 2038 | 2023 | 2040 | 2038 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2025 | 2025 | 12 993 | нет |
| 355. | г. Оренбург, пр. Майский, д. 9 | 1965 | 3 392,1 | 2 511,8 | 4 | 4 | 2025 | 2041 | - | - | 2025 | 2041 | 2023 | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | 2018 | - | 2025 | 2025 | 12 048 | нет |
| 356. | г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 1 | 1975 | 3 952,2 | 3 016,3 | 5 | 4 | 2035 | 2036 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 11 386 | нет |
| 357. | г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 2 | 1970 | 959,2 | 624,7 | 4 | 1 | 2038 | 2036 | 2030 | 2030 | 2030 | 2042 | - | 2033 | 2037 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 3 407 | нет |
| 358. | г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 3 | 1959 | 1 053,0 | 974,0 | 3 | 2 | 2023 | - | - | - | 2039 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 4 886 | нет |
| 359. | г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 5 | 1963 | 1 321,1 | 1 263,5 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 630 | нет |
| 360. | г. Оренбург, пр. Нижний, д. 3/2 | 2016 | 21 518,3 | 17 556,4 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 22 240 | нет |
| 361. | г. Оренбург, пр. Нижний, д. 5/4 | 2007 | 3 735,6 | 1 667,7 | 5 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 10 762 | нет |
| 362. | г. Оренбург, пр. Нижний, д. 5/6 | 2017 | 20 719,3 | 12 567,5 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 21 415 | нет |
| 363. | г. Оренбург, пр. Нижний, д. 6 | 2015 | 16 885,5 | 11 050,8 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 17 452 | нет |
| 364. | г. Оренбург, пр. Нижний, д. 8/1 | 2014 | 26 437,6 | 17 709,2 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 26 944 | нет |
| 365. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1 | 1978 | 7 717,8 | 5 987,9 | 16 | 1 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | - | - | 2018 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | 8 844 | нет |
| 366. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 17 | 1975 | 3 615,5 | 2 719,1 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 416 | нет |
| 367. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 19 | 1976 | 6 328,2 | 4 282,8 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 18 024 | нет |
| 368. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21 | 1978 | 10 497,5 | 6 530,1 | 9 | 3 | 2038 | 2036 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2018 | 2034 | 2034 | - | - | 2017 | - | 2037 | 2038 | 2038 | 18 285 | нет |
| 369. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3 | 1978 | 7 702,0 | 6 037,3 | 16 | 1 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2038 | 2018 | 2018 | 2028 | - | - | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 8 844 | нет |
| 370. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 4 | 1984 | 3 642,0 | 2 724,7 | 5 | 4 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 10 492 | нет |
| 371. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 5 | 1975 | 3 553,8 | 2 561,9 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 238 | нет |
| 372. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 6 | 1985 | 4 594,0 | 3 428,5 | 5 | 5 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 13 235 | нет |
| 373. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 6/1 | 2005 | 7 526,7 | 5 489,0 | 9 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 9 640 | нет |
| 374. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1977 | 3 597,0 | 2 664,3 | 5 | 4 | 2037 | 2040 | 2037 | 2039 | 2037 | 2037 | 2017 | 2017 | 2027 | 2020 | - | 2015 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 499 | нет |

| 306 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 375. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8 | 1989 | 6 130,1 | 4 582,7 | 5 | 8 | 2019 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2029 | 2018 | 2039 | 2029 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 17 660 | нет |
| 376. | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9 | 1975 | 3 539,0 | 2 716,1 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2035 | - | 2018 | 2025 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 194 | нет |
| 377. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 11 | 1966 | 4 381,7 | 3 520,2 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | 2038 | 2021 | 2034 | 2038 | 2025 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 12 623 | нет |
| 378. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13 | 1967 | 4 447,6 | 3 551,8 | 5 | 4 | 2027 | 2043 | - | - | 2027 | 2040 | 2021 | 2017 | 2038 | 2025 | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 12 813 | нет |
| 379. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15 | 1967 | 5 684,9 | 4 375,9 | 5 | 6 | 2027 | 2043 | - | - | 2027 | 2041 | 2017 | 2017 | 2038 | 2025 | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 16 377 | нет |
| 380. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17 | 1967 | 2 873,6 | 2 873,6 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2026 | - | - | - | 2018 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 8 278 | нет |
| 381. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3 | 1966 | 4 420,5 | 3 547,2 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | - | 2021 | 2016 | - | 2025 | - | 2020 | - | - | 2026 | 2026 | 12 783 | нет |
| 382. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5 | 1966 | 4 570,9 | 3 535,4 | 5 | 4 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | 2021 | 2020 | - | 2025 | - | 2026 | 2023 | - | 2026 | 2026 | 13 029 | нет |
| 383. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 7 | 1966 | 4 400,7 | 3 535,4 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | 2041 | 2021 | 2041 | 2038 | 2025 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 12 678 | нет |
| 384. | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 9 | 1966 | 4 733,1 | 3 549,1 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | 2038 | 2021 | 2041 | 2038 | 2025 | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 13 635 | нет |
| 385. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 1 | 1989 | 15 483,3 | 9 543,7 | 9 | 7 | 2030 | 2040 | 2018 | - | 2038 | 2038 | 2029 | 2035 | 2039 | 2029 | - | 2026 | 2039 | 2039 | - | - | 26 969 | нет |
| 386. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 10 | 2007 | 10 171,5 | 7 228,7 | 14 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | 2040 | 2040 | 7 367 | нет |
| 387. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 14 | 2011 | 8 100,0 | 3 521,2 | 9 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 14 109 | нет |
| 388. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 16 | 2011 | 11 386,1 | 7 644,7 | 14 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 9 214 | нет |
| 389. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 16/1 | 2013 | 21 481,3 | 14 567,7 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 21 893 | нет |
| 390. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 16/2 | 2016 | 20 119,0 | 12 510,0 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 20 794 | нет |
| 391. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 18 | 2010 | 11 367,4 | 7 732,3 | 14 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 9 331 | нет |
| 392. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 3 | 1989 | 8 507,5 | 8 507,5 | 9 | 4 | 2030 | 2039 | 2018 | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2035 | 2039 | 2029 | - | 2027 | 2039 | 2039 | - | - | 14 818 | нет |
| 393. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 5 | 1988 | 8 517,2 | 5 188,2 | 9 | 4 | 2030 | 2040 | 2018 | - | 2039 | 2039 | 2028 | 2035 | 2038 | 2028 | - | 2025 | 2038 | 2038 | - | - | 14 835 | нет |
| 394. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 7 | 2011 | 8 176,2 | 7 098,5 | 9 | 3 | 2041 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2028 | 2035 | - | - | - | 2025 | 2038 | 2038 | - | - | 14 835 | нет |
| 395. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 8 | 2013 | 4 456,1 | 3 654,6 | 14 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 4 541 | нет |
| 396. | г. Оренбург, пр. Северный, д. 9 | 2014 | 20 672,4 | 13 678,0 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 26 146 | нет |
| 397. | г. Оренбург, пр. Сквозной, д. 1 | 2017 | 2 321,8 | 2 106,7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 2 400 | нет |

| 307 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 398. | г. Оренбург, пр. Сквозной, д. 3 | 2016 | 2 626,6 | 2 277,1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 12 187 | нет |
| 399. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 10 | 1954 | 912,2 | 592,2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | 2024 | 6 755 | нет |
| 400. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 12 | 1954 | 1 037,8 | 836,9 | 2 | 2 | - | 2039 | - | - | - | 2041 | 2034 | 2033 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 7 685 | нет |
| 401. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 13 | 1997 | 5 690,6 | 4 899,6 | 9 | 3 | 2027 | 2040 | 2027 | 2040 | 2039 | 2037 | 2037 | 2022 | 2036 | 2037 | - | 2018 | - | 2022 | - | - | 9 912 | нет |
| 402. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 14 | 1977 | 3 505,3 | 2 742,7 | 5 | 4 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2041 | - | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2033 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 098 | нет |
| 403. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 153 | 1971 | 4 394,7 | 2 564,8 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 660 | нет |
| 404. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 159 | 2013 | 8 138,5 | 7 969,5 | 9 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 14 176 | нет |
| 405. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 16 | 1955 | 590,1 | 382,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 4 370 | нет |
| 406. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 167/2 | 2016 | 11 283,1 | 8 114,2 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 11 662 | нет |
| 407. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 18 | 1954 | 880,2 | 833,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 518 | нет |
| 408. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 19 | 2017 | 15 864,3 | 9 857,8 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 16 397 | нет |
| 409. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1а | 1962 | 1 678,3 | 1 353,2 | 4 | 2 | 2042 | - | - | - | 2022 | 2041 | 2042 | 2022 | 2022 | 2042 | - | 2032 | - | - | 2022 | 2022 | 5 961 | нет |

| 308 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 410. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1б | 1964 | 2 043,9 | 1 572,0 | 5 | 2 | 2024 | 2040 | - | - | 2024 | 2042 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 5 888 | нет |
| 411. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1в | 1965 | 2 044,5 | 1 576,4 | 5 | 2 | 2025 | 2040 | 2025 | 2025 | 2025 | 2042 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2023 | - | - | 2025 | - | 5 890 | нет |
| 412. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2 | 1996 | 6 124,1 | 5 237,4 | 9 | 1 | 2026 | 2039 | 2026 | 2026 | 2026 | 2041 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 10 667 | нет |
| 413. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 20 | 1950 | 800,3 | 765,7 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 713 | нет |
| 414. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22 | 1963 | 2 161,6 | 1 489,9 | 4 | 3 | 2023 | 2039 | - | - | 2023 | 2041 | 2019 | 2019 | - | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 7 677 | нет |
| 415. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 24 | 1965 | 1 950,6 | 1 573,1 | 5 | 2 | 2025 | 2039 | - | - | 2025 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 619 | нет |
| 416. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3 | 1957 | 561,2 | 506,9 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2016 | - | 2016 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2020 | 5 779 | нет |
| 417. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 32 | 1963 | 3 249,4 | 2 527,9 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2023 | 2041 | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 9 361 | нет |
| 418. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 32а | 1962 | 1 966,9 | 1 586,2 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | 2041 | 2042 | 2034 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | 5 666 | нет |
| 419. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34 | 1962 | 3 116,6 | 2 498,0 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | 2022 | 2019 | - | 2042 | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | 8 978 | нет |
| 420. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36 | 1961 | 1 571,8 | 1 499,5 | 5 | 2 | 2021 | 2039 | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 528 | нет |
| 421. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 38 | 1955 | 2 255,6 | 1 819,0 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2029 | 2015 | - | - | - | 10 465 | нет |

| 309 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 422. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40 | 1958 | 2 589,0 | 2 523,2 | 4 | 4 | 2018 | 2039 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2034 | 2033 | 2038 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 9 196 | нет |
| 423. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42 | 1958 | 2 540,5 | 2 230,7 | 3 | 5 | 2023 | 2039 | - | - | 2033 | 2041 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2029 | 2016 | - | 2023 | 2023 | 11 787 | нет |
| 424. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42а | 1970 | 3 319,7 | 2 423,9 | 5 | 2 | 2038 | 2040 | 2039 | 2039 | 2030 | 2043 | - | 2033 | 2037 | - | - | 2029 | 2020 | - | - | 2030 | 9 564 | нет |
| 425. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43 | 1985 | 4 919,8 | 3 548,3 | 9 | 1 | 2039 | 2042 | - | 2039 | - | 2042 | 2025 | 2017 | 2034 | - | - | 2017 | 2035 | 2037 | - | - | 8 569 | нет |
| 426. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 44 | 1956 | 2 789,1 | 2 215,4 | 3 | 5 | - | 2039 | - | - | - | 2041 | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 12 941 | нет |
| 427. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 44а | 1952 | 618,0 | 514,8 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 4 576 | нет |
| 428. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 45 | 1983 | 11 657,9 | 7 089,6 | 9 | 6 | 2043 | 2030 | 2030 | 2039 | 2043 | 2043 | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | - | 2033 | 2043 | 2043 | 20 306 | нет |
| 429. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 1962 | 1 898,1 | 1 812,4 | 3 | 3 | 2022 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | 2042 | 2018 | 2018 | 2042 | - | 2029 | 2016 | - | 2022 | 2018 | 8 807 | нет |
| 430. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 47 | 1995 | 5 031,2 | 4 908,4 | 10 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2033 | - | 2020 | - | - | 5 128 | нет |
| 431. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48 | 1960 | 1 539,8 | 1 241,8 | 4 | 2 | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 2041 | 2040 | 2022 | 2022 | 2040 | - | 2020 | 2016 | - | 2020 | 2020 | 5 469 | нет |
| 432. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5 | 1957 | 848,4 | 683,4 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2018 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2018 | 2018 | 6 297 | нет |
| 433. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50 | 1960 | 1 525,6 | 1 250,5 | 4 | 2 | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 2041 | 2040 | 2022 | 2022 | 2040 | - | 2020 | 2016 | - | 2020 | 2020 | 5 419 | нет |

| 310 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 434. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53 | 1962 | 3 072,0 | 2 377,0 | 4 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2016 | 2016 | - | 2022 | 2022 | 11 414 | нет |
| 435. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55 | 1962 | 1 377,2 | 1 280,1 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2027 | - | - | 2022 | 2022 | 4 891 | нет |
| 436. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 56 | 1952 | 566,4 | 472,0 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2015 | - | - | - | - | 4 194 | нет |
| 437. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57 | 1917 | 226,4 | 226,4 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 631 | нет |
| 438. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 57а | 1962 | 3 405,6 | 2 491,8 | 4 | 4 | 2022 | 2040 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 12 096 | нет |
| 439. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58 | 1941 | 596,6 | 497,2 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2014 | 2041 | - | - | - | 4 418 | нет |
| 440. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59 | 1942 | 1 307,8 | 1 187,7 | 4 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2043 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 5 047 | нет |
| 441. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6 | 1958 | 2 253,7 | 2 232,6 | 3 | 4 | 2038 | - | - | - | 2018 | 2041 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 10 456 | нет |
| 442. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 60 | 1929 | 742,0 | 618,3 | 2 | 2 | 2025 | 2019 | - | - | 2025 | 2041 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | - | 5 495 | нет |
| 443. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61 | 1961 | 3 307,4 | 2 466,4 | 4 | 4 | 2021 | 2040 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 11 736 | нет |
| 444. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 62 | 1974 | 2 715,0 | 1 880,0 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 7 821 | нет |
| 445. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 62а | 1963 | 1 164,2 | 970,2 | 3 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2041 | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 5 402 | нет |

| 311 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 446. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 63 | 1917 | 304,9 | 304,3 | 1 | 7 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 2 191 | нет |
| 447. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 64 | 1959 | 582,0 | 483,4 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 4 310 | нет |
| 448. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 66 | 1959 | 591,6 | 490,2 | 2 | 1 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | 2039 | 2033 | 2034 | 2039 | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 4 381 | нет |
| 449. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1 | 1999 | 6 568,4 | 5 798,2 | 6 | 8 | 2029 | 2039 | - | - | 2029 | 2041 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 6 694 | нет |
| 450. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70 | 1959 | 592,8 | 494,0 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2015 | - | - | - | 2019 | 4 390 | нет |
| 451. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 74 | 1973 | 1 958,6 | 1 012,0 | 4 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2043 | 6 956 | нет |
| 452. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8 | 1960 | 1 270,6 | 1 121,4 | 4 | 2 | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 2041 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 4 513 | нет |
| 453. | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых/ ул. Коммунистическая, д. 69/101 | 1957 | 662,9 | 400,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2025 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2016 | - | - | 2030 | 2030 | 4 909 | нет |
| 454. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10 | 1962 | 2 695,0 | 1 514,8 | 4 | 3 | 2038 | 2022 | - | - | 2038 | 2040 | 2042 | 2032 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 572 | нет |
| 455. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10а | 1962 | 3 906,4 | 2 518,3 | 5 | 4 | 2038 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2032 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 11 254 | нет |
| 456. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10б | 1961 | 3 205,2 | 2 250,7 | 4 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2043 | 2041 | 2032 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 11 384 | нет |
| 457. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12 | 1962 | 1 602,3 | 1 243,4 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | 2030 | - | 2022 | 2022 | 5 691 | нет |
| 458. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а | 1963 | 1 767,4 | 1 230,5 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2043 | 2018 | 2018 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 6 277 | нет |
| 459. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12б | 1962 | 1 581,8 | 1 107,9 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 618 | нет |
| 460. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а | 1976 | 7 439,4 | 3 488,1 | 9 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | 2026 | 2036 | 2036 | 12 958 | нет |

| 312 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 461. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17 | 1974 | 5 824,8 | 4 316,4 | 5 | 6 | 2034 | 2041 | - | - | 2034 | 2042 | - | 2034 | 2038 | - | - | 2018 | - | - | 2034 | 2034 | 12 530 | нет |
| 462. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д | 1958 | 493,5 | 441,7 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2042 | 2043 | 2038 | 2036 | 2036 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2029 | 3 654 | нет |
| 463. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2 | 1962 | 1 656,2 | 1 262,8 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 882 | нет |
| 464. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 21/7 | 2014 | 19 147,6 | 13 348,6 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 21 379 | нет |
| 465. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 21/8 | 2014 | 24 211,5 | 17 893,6 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 26 892 | нет |
| 466. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23 | 1981 | 12 668,3 | 9 672,3 | 9 | 5 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2029 | 2031 | 2033 | 2041 | 2041 | 16 936 | нет |
| 467. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1 | 1981 | 9 917,6 | 7 776,0 | 9 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2032 | - | 2019 | 2041 | 2041 | 13 545 | нет |
| 468. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2 | 1981 | 9 729,4 | 7 732,6 | 9 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2033 | - | 2018 | 2041 | 2041 | 13 514 | нет |
| 469. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3 | 1982 | 14 728,7 | 11 656,1 | 9 | 6 | 2042 | 2041 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2022 | 2035 | 2038 | 2022 | - | 2020 | - | 2033 | 2042 | 2042 | 20 362 | нет |
| 470. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5 | 1982 | 6 397,5 | 5 335,5 | 9 | 2 | 2042 | 2041 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2020 | - | 2032 | 2042 | 2042 | 6 710 | нет |
| 471. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23а | 1982 | 18 220,1 | 14 312,5 | 9 | 7 | 2042 | 2041 | 2039 | 2040 | 2042 | 2040 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2033 | - | 2032 | 2042 | 2042 | 24 832 | нет |
| 472. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а | 1968 | 2 115,0 | 1 569,6 | 5 | 2 | 2028 | 2041 | - | - | 2028 | - | - | 2018 | - | - | - | 2031 | 2038 | - | 2028 | 2028 | 4 521 | нет |
| 473. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25 | 1982 | 4 789,6 | 3 934,3 | 9 | 2 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2025 | 2027 | 2017 | 2042 | 2042 | 6 927 | нет |
| 474. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/1 | 1980 | 4 359,4 | 2 603,9 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 12 559 | нет |
| 475. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/2 | 1981 | 13 910,0 | 8 548,2 | 9 | 7 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2025 | - | 2031 | 2041 | 2041 | 24 228 | нет |
| 476. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/3 | 1980 | 14 634,8 | 11 502,1 | 9 | 6 | 2040 | 2041 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2025 | - | 2038 | 2040 | 2040 | 19 974 | нет |
| 477. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/4 | 1982 | 9 647,5 | 7 671,3 | 9 | 4 | 2032 | 2041 | 2039 | 2039 | 2032 | 2040 | 2042 | 2036 | 2038 | 2042 | - | 2031 | - | 2032 | - | - | 13 300 | нет |
| 478. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/5 | 1982 | 4 911,5 | 3 882,9 | 9 | 2 | 2042 | 2041 | 2042 | 2039 | 2042 | 2040 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2025 | 2032 | 2037 | 2042 | 2042 | 6 628 | нет |
| 479. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а | 1988 | 6 385,6 | 4 465,3 | 14 | 1 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | - | 2028 | 2033 | - | - | - | 2027 | 2038 | 2018 | - | - | 4 565 | нет |
| 480. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б | 1988 | 6 446,1 | 4 510,1 | 14 | 1 | 2018 | 2041 | 2018 | 2040 | 2018 | 2040 | 2028 | 2033 | 2038 | - | - | 2024 | 2038 | 2038 | - | - | 4 598 | нет |
| 481. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27 | 1976 | 2 729,8 | 1 865,2 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 864 | нет |
| 482. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2 | 1982 | 12 339,1 | 9 713,5 | 9 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2019 | 2042 | 2042 | 16 920 | нет |
| 483. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/3 | 1985 | 5 687,4 | 3 485,5 | 9 | 3 | - | 2035 | - | 2039 | - | 2040 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 9 906 | нет |

| 313 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 484. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/6 | 2011 | 33 576,9 | 23 235,0 | 14 | 5 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 34 220 | нет |
| 485. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29 | 1981 | 4 776,4 | 3 673,3 | 9 | 2 | 2041 | 2039 | 2041 | 2034 | 2041 | 2040 | 2021 | 2017 | 2037 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2017 | 2041 | 2041 | 8 320 | нет |
| 486. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/1 | 1981 | 4 815,3 | 3 788,7 | 9 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2017 | 2031 | 2041 | 2041 | 8 387 | нет |
| 487. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2 | 1988 | 15 298,3 | 11 594,2 | 10 | 4 | 2018 | 2035 | 2018 | 2039 | 2018 | 2040 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2017 | 2025 | 2038 | 15 591 | нет |
| 488. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3 | 1986 | 7 562,1 | 5 819,1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2017 | - | - | 10 136 | нет |
| 489. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 1957 | 694,2 | 629,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | 2043 | 2016 | 2035 | 2038 | 2037 | - | 2024 | - | - | - | - | 5 141 | нет |
| 490. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г | 1958 | 430,4 | 403,3 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2026 | 2043 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2018 | - | - | 2029 | 3 187 | нет |
| 491. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д | 1959 | 1 967,9 | 1 445,5 | 4 | 2 | 2023 | - | - | - | 2019 | 2043 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2019 | 2018 | - | - | 2023 | 6 990 | нет |
| 492. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2ж | 1998 | 5 320,0 | 3 815,0 | 10 | 2 | 2028 | 2028 | 2035 | 2035 | 2035 | 2028 | 2038 | 2037 | 2023 | 2038 | - | 2028 | - | 2023 | - | - | 5 422 | нет |
| 493. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31 | 1979 | 3 931,4 | 2 879,8 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2024 | 2029 | 2029 | 2020 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 295 | нет |
| 494. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1 | 1981 | 10 333,0 | 7 998,7 | 9 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2019 | 2041 | 2041 | 13 932 | нет |
| 495. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/3 | 1983 | 7 626,4 | 5 806,3 | 9 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2019 | 2043 | 2043 | 10 113 | нет |
| 496. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33 | 1978 | 3 540,6 | 2 617,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 540 | нет |
| 497. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/1 | 1983 | 5 460,2 | 3 866,5 | 9 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2019 | 2043 | 2043 | 6 735 | нет |
| 498. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2 | 1988 | 5 388,6 | 3 940,0 | 9 | 2 | 2018 | 2033 | 2043 | 2039 | 2043 | 2040 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2025 | 2017 | - | 2043 | 9 386 | нет |
| 499. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 1992 | 6 322,7 | 4 858,3 | 14 | 1 | 2022 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2039 | 2032 | 2017 | 2037 | - | 2019 | 2017 | - | 2016 | 2038 | 2043 | 6 444 | нет |
| 500. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 35 | 1978 | 3 689,7 | 2 702,5 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2021 | - | 2021 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 785 | нет |
| 501. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37 | 1982 | 7 464,8 | 5 808,1 | 9 | 3 | 2042 | 2038 | 2042 | 2033 | 2042 | 2040 | 2022 | 2032 | 2037 | 2022 | - | 2022 | 2025 | 2017 | 2042 | 2042 | 13 002 | нет |
| 502. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1 | 1983 | 5 134,4 | 4 022,1 | 9 | 2 | 2043 | 2034 | 2043 | 2038 | 2043 | 2040 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2027 | 2025 | 2017 | 2043 | 2043 | 8 943 | нет |
| 503. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/2 | 1986 | 8 351,3 | 5 783,0 | 9 | 3 | 2042 | 2034 | 2033 | 2034 | 2032 | 2034 | 2042 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2017 | - | 2036 | - | - | 14 546 | нет |
| 504. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3 | 1986 | 5 093,9 | 4 011,8 | 9 | 2 | 2023 | 2033 | 2033 | 2039 | 2033 | 2040 | 2026 | 2036 | 2037 | 2026 | - | 2026 | 2025 | 2019 | 2040 | 2043 | 8 873 | нет |
| 505. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4 | 1984 | 4 668,3 | 3 686,9 | 9 | 2 | 2023 | 2034 | - | 2039 | - | 2040 | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2017 | 2040 | 2040 | 8 131 | нет |
| 506. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5 | 1987 | 6 926,1 | 5 589,6 | 9 | 3 | 2017 | 2033 | 2017 | 2038 | 2017 | 2040 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2017 | 2037 | 2017 | 2038 | 2038 | 12 064 | нет |

| 314 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 507. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6 | 1995 | 6 784,9 | 4 803,8 | 14 | 1 | 2025 | 2040 | 2025 | 2039 | 2025 | 2041 | 2035 | 2020 | 2037 | - | 2019 | 2021 | 2025 | 2020 | 2040 | 2040 | 6 609 | нет |
| 508. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39 | 1984 | 9 534,8 | 7 727,8 | 9 | 4 | 2038 | 2034 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | - | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2028 | 2034 | 2017 | 2034 | 2034 | 16 608 | нет |
| 509. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/1 | 1984 | 4 767,3 | 3 873,6 | 9 | 2 | 2038 | 2034 | 2038 | 2037 | 2038 | 2039 | - | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2028 | 2034 | 2037 | 2034 | 2043 | 8 304 | нет |
| 510. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2 | 1984 | 4 776,0 | 3 878,8 | 9 | 2 | 2024 | 2034 | 2038 | 2037 | 2038 | 2040 | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2024 | 2027 | 2017 | 2034 | 2043 | 8 319 | нет |
| 511. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3 | 2001 | 6 868,4 | 4 909,7 | 14 | 1 | 2031 | 2030 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2041 | 2026 | 2037 | - | 2019 | 2021 | 2018 | 2026 | 2038 | 2038 | 6 593 | нет |
| 512. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4 | 1962 | 1 698,3 | 1 238,1 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | 2018 | - | 2022 | 2022 | 6 032 | нет |
| 513. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1 | 1980 | 4 868,6 | 3 781,0 | 9 | 2 | 2040 | 2040 | 2037 | 2039 | 2038 | 2039 | 2020 | 2033 | 2037 | 2020 | - | 2021 | 2030 | 2016 | 2040 | 2040 | 8 286 | нет |
| 514. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 1977 | 14 423,4 | 11 612,6 | 9 | 6 | 2016 | 2032 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2017 | 2027 | 2037 | 2020 | - | 2016 | 2027 | 2017 | 2037 | 2037 | 24 770 | нет |
| 515. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/4 | 2000 | 7 439,2 | 6 045,9 | 10 | 2 | 2030 | 2040 | 2030 | 2039 | 2030 | 2040 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | - | - | 7 582 | нет |
| 516. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/5 | 2003 | 11 112,8 | 8 572,4 | 10 | 3 | 2033 | 2040 | 2033 | 2039 | 2033 | 2040 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | 2028 | - | - | 10 324 | нет |
| 517. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а | 1977 | 14 149,6 | 11 644,2 | 9 | 6 | 2023 | - | 2037 | 2039 | 2039 | 2041 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | 2015 | 2027 | 2016 | 2037 | 2037 | 24 646 | нет |
| 518. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41 | 1987 | 10 584,4 | 7 610,2 | 9 | 4 | 2017 | 2034 | 2017 | 2038 | 2017 | 2041 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2021 | 2037 | 2019 | 2032 | 2032 | 18 436 | нет |
| 519. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1 | 1984 | 4 915,6 | 3 844,0 | 9 | 2 | 2023 | 2034 | 2033 | 2039 | 2022 | 2040 | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2017 | 2036 | 2036 | 8 562 | нет |
| 520. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2 | 1984 | 9 430,6 | 7 627,5 | 9 | 4 | 2023 | 2034 | 2033 | 2039 | 2033 | 2040 | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2021 | 2034 | 2017 | 2023 | 2042 | 16 426 | нет |
| 521. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/3 | 1986 | 3 793,0 | 2 214,0 | 9 | 2 | 2030 | - | 2042 | - | 2032 | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 6 607 | нет |
| 522. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42 | 1975 | 5 705,3 | 4 403,3 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 16 436 | нет |
| 523. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1 | 1981 | 4 827,0 | 3 786,0 | 9 | 2 | 2041 | 2040 | 2041 | 2039 | 2037 | 2039 | 2021 | 2019 | 2037 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2017 | 2041 | 2041 | 8 408 | нет |
| 524. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42а | 1976 | 3 557,2 | 2 702,7 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 786 | нет |
| 525. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43 | 1979 | 5 843,4 | 4 221,5 | 5 | 6 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2030 | 2029 | - | 2030 | - | 2030 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 161 | нет |
| 526. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1 | 1981 | 7 634,0 | 5 820,1 | 9 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2019 | 2041 | 2041 | 10 137 | нет |
| 527. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2 | 1988 | 8 110,3 | 5 389,5 | 9 | 2 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2017 | - | - | 9 387 | нет |
| 528. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3 | 1985 | 16 577,0 | 11 571,1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2017 | - | - | 20 155 | нет |
| 529. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44 | 1975 | 3 563,0 | 2 690,7 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 349 | нет |

| 315 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 530. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 1978 | 14 192,2 | 11 616,2 | 9 | 6 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | 2018 | 2028 | 2037 | 2018 | - | 2020 | 2028 | 2016 | 2038 | 2038 | 24 720 | нет |
| 531. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/3 | 1979 | 14 213,9 | 8 638,3 | 9 | 7 | 2039 | 2033 | 2039 | 2038 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2037 | 2023 | - | 2017 | 2029 | 2029 | 2039 | 2039 | 24 758 | нет |
| 532. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47 | 1981 | 4 640,9 | 3 419,3 | 5 | 5 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 370 | нет |
| 533. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1 | 1983 | 7 387,8 | 5 817,5 | 9 | 3 | 2043 | 2034 | 2043 | 2038 | 2043 | 2039 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2016 | 2043 | 2043 | 12 532 | нет |
| 534. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2 | 1982 | 9 702,0 | 7 791,5 | 9 | 4 | 2042 | 2034 | 2042 | 2038 | 2038 | 2039 | 2022 | 2032 | 2037 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2017 | 2042 | 2042 | 16 544 | нет |
| 535. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3 | 1983 | 4 743,8 | 3 824,6 | 9 | 2 | 2043 | 2034 | 2043 | 2039 | 2043 | 2040 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2017 | 2043 | 2043 | 8 263 | нет |
| 536. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 48 | 1975 | 3 648,2 | 2 714,3 | 5 | 4 | 2035 | 2036 | 2035 | 2039 | 2035 | 2041 | 2043 | 2025 | 2037 | - | - | 2033 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 510 | нет |
| 537. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49 | 1979 | 4 069,4 | 3 047,4 | 5 | 4 | 2039 | 2043 | 2039 | 2037 | 2039 | 2040 | 2019 | 2029 | 2037 | 2019 | - | 2020 | 2024 | - | 2039 | 2039 | 11 723 | нет |
| 538. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1 | 1980 | 6 147,9 | 4 566,2 | 5 | 6 | 2040 | 2034 | 2040 | 2038 | 2040 | 2040 | 2019 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2017 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 17 711 | нет |
| 539. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2 | 1989 | 2 621,9 | 1 954,7 | 9 | 1 | 2019 | 2034 | 2019 | 2039 | 2019 | 2041 | 2029 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | 2039 | 2039 | 4 567 | нет |
| 540. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50 | 1976 | 5 717,7 | 4 390,2 | 5 | 6 | 2036 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2041 | 2022 | 2026 | 2037 | - | - | 2017 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 738 | нет |
| 541. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 | 1980 | 4 099,1 | 3 044,2 | 5 | 4 | 2040 | 2034 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2020 | 2017 | - | 2040 | 2040 | 11 809 | нет |
| 542. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1 | 1981 | 4 784,7 | 3 841,7 | 9 | 2 | 2041 | 2034 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2019 | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2017 | 2041 | 2041 | 8 334 | нет |
| 543. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/2 | 1989 | 4 229,3 | 4 167,1 | 10 | 2 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 4 310 | нет |
| 544. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52 | 1976 | 3 703,7 | 2 713,9 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 816 | нет |
| 545. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1 | 1980 | 4 798,7 | 3 707,8 | 9 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2019 | 2040 | 2040 | 6 458 | нет |
| 546. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | 1985 | 11 663,8 | 9 995,8 | 9 | 4 | - | - | - | 2039 | - | 2040 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2018 | 2019 | 2035 | - | - | 20 316 | нет |
| 547. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56 | 1977 | 14 410,3 | 11 661,1 | 9 | 6 | 2018 | 2034 | 2039 | 2038 | 2039 | 2041 | - | 2027 | 2037 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 2019 | 2037 | 2037 | 24 710 | нет |
| 548. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58 | 1978 | 5 077,3 | 3 879,3 | 9 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2025 | 2028 | 2028 | 2021 | - | 2021 | 2028 | 2019 | 2038 | 2038 | 6 757 | нет |
| 549. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58/1 | 1996 | 11 061,0 | 6 068,0 | 11 | 5 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2017 | - | 2021 | - | - | 11 273 | нет |
| 550. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6 | 1962 | 1 672,6 | 1 094,0 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 941 | нет |
| 551. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 1977 | 3 569,2 | 2 724,6 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2039 | 2037 | 2040 | 2016 | 2027 | 2027 | 2020 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 282 | нет |
| 552. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1 | 1979 | 4 870,2 | 3 761,2 | 9 | 2 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2030 | 2029 | - | 2030 | - | 2019 | 2029 | 2017 | 2039 | 2039 | 6 551 | нет |

| 316 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 553. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 1977 | 5 263,7 | 3 994,6 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2039 | 2037 | 2040 | 2016 | 2027 | 2027 | 2020 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 15 164 | нет |
| 554. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а | 1962 | 1 668,5 | 1 138,2 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | 2018 | - | 2022 | 2022 | 5 926 | нет |
| 555. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б | 1962 | 1 691,5 | 954,7 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | 2018 | - | 2022 | 2022 | 6 008 | нет |
| 556. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8 | 1962 | 2 868,5 | 1 494,5 | 4 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | 2018 | - | 2022 | 2022 | 10 188 | нет |
| 557. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8а | 1961 | 3 449,8 | 2 479,8 | 4 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2043 | 2041 | 2034 | 2034 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 12 253 | нет |
| 558. | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8б | 1963 | 3 814,3 | 3 151,4 | 5 | 4 | 2039 | 2023 | - | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 10 988 | нет |
| 559. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 11 | 1974 | 3 828,2 | 2 708,9 | 9 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2023 | 2019 | 2019 | 2034 | 2034 | 6 668 | нет |
| 560. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 11/1 | 1973 | 4 524,7 | 3 330,2 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2027 | - | - | 2033 | 2033 | 13 035 | нет |
| 561. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12 | 1971 | 3 667,0 | 3 392,0 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2036 | 2036 | 2036 | 2039 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2033 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 564 | нет |
| 562. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12/1 | 1973 | 5 704,4 | 4 388,4 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2033 | 2039 | 2033 | 2039 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 16 433 | нет |
| 563. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12/2 | 1971 | 4 801,3 | 4 429,3 | 5 | 6 | 2031 | 2040 | 2031 | 2039 | 2031 | 2039 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2027 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 832 | нет |
| 564. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 13 | 1973 | 6 429,8 | 4 490,8 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2031 | - | - | 2033 | 2033 | 18 523 | нет |
| 565. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14 | 1970 | 3 670,3 | 3 449,3 | 5 | 4 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 574 | нет |
| 566. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 1 | 1967 | 3 471,2 | 3 059,2 | 5 | 2 | 2042 | 2040 | 2038 | 2037 | 2038 | 2039 | - | 2017 | 2021 | - | - | 2017 | 2042 | - | - | 2027 | 10 000 | нет |
| 567. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2 | 1967 | 3 422,0 | 3 035,4 | 5 | 3 | 2042 | 2040 | 2039 | 2037 | 2039 | 2039 | - | 2017 | 2021 | - | - | 2017 | 2042 | - | - | 2027 | 9 858 | нет |
| 568. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/2 | 1972 | 4 787,5 | 4 386,5 | 5 | 6 | 2032 | 2040 | 2032 | 2039 | 2032 | 2042 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 792 | нет |
| 569. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 15 | 1972 | 2 224,0 | 1 394,0 | 5 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2017 | - | 2032 | 2032 | 6 407 | нет |

| 317 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 570. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16 | 1970 | 3 738,9 | 3 473,9 | 5 | 4 | 2036 | 2040 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 771 | нет |
| 571. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2 | 1973 | 4 797,6 | 4 395,6 | 5 | 6 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2018 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 821 | нет |
| 572. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17 | 1985 | 4 759,5 | 1 962,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2038 | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2027 | 2035 | - | - | - | 13 711 | нет |
| 573. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1 | 1978 | 4 224,5 | 2 959,2 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2023 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 12 170 | нет |
| 574. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18 | 1971 | 3 666,2 | 3 403,2 | 5 | 4 | 2031 | 2040 | 2031 | 2039 | 2031 | 2042 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2032 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 562 | нет |
| 575. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 19 | 1973 | 2 857,1 | 1 408,4 | 9 | 1 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2038 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | 2023 | 2033 | 2033 | 2033 | 4 976 | нет |
| 576. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20 | 1967 | 3 236,2 | 2 540,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 9 323 | нет |
| 577. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20/1 | 1954 | 636,0 | 417,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 4 710 | нет |
| 578. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21 | 1971 | 5 704,5 | 4 336,0 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 16 434 | нет |
| 579. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21/1 | 1974 | 5 633,8 | 4 354,2 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 16 230 | нет |
| 580. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22 | 1982 | 4 348,4 | 3 653,0 | 12 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | 5 500 | нет |
| 581. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 22/1 | 1958 | 650,7 | 618,9 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2022 | 4 818 | нет |
| 582. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 24 | 1980 | 4 115,7 | 3 832,0 | 12 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 5 206 | нет |
| 583. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 24/1 | 1953 | 770,5 | 313,5 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 512 | нет |
| 584. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 1968 | 3 757,4 | 2 554,0 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2017 | - | - | - | 2014 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 10 824 | нет |
| 585. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/1 | 1969 | 3 447,6 | 3 445,0 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 9 932 | нет |

| 318 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 586. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/2 | 1967 | 3 317,0 | 3 317,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2017 | 2026 | - | - | - | 2027 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 9 556 | нет |
| 587. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26/3 | 1966 | 3 530,1 | 3 346,0 | 5 | 4 | 2026 | - | 2026 | - | 2026 | - | - | 2033 | - | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 10 170 | нет |
| 588. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 27/1 | 1974 | 6 789,7 | 4 403,7 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2034 | 2039 | 2041 | 2039 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 19 560 | нет |
| 589. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 27/2 | 1976 | 16 226,6 | 10 092,3 | 9 | 6 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | 2035 | 2036 | 2036 | 28 263 | нет |
| 590. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28 | 1986 | 13 162,8 | 9 485,6 | 9 | 5 | - | 2040 | - | 2039 | - | 2042 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2032 | 2036 | 2019 | - | - | 22 927 | нет |
| 591. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29 | 1986 | 11 503,9 | 6 985,8 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2017 | 2036 | - | - | 20 037 | нет |
| 592. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29/1 | 1974 | 6 836,7 | 4 416,7 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2034 | 2039 | 2041 | 2039 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 19 695 | нет |
| 593. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 30 | 1972 | 3 763,5 | 2 667,2 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 842 | нет |
| 594. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 30/1 | 1973 | 6 286,0 | 5 733,4 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 18 109 | нет |
| 595. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1 | 1974 | 6 827,4 | 4 451,1 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2034 | 2039 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2034 | 2034 | 19 669 | нет |
| 596. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32 | 1972 | 4 081,7 | 2 674,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 759 | нет |
| 597. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1 | 1972 | 4 782,3 | 4 373,3 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 13 777 | нет |
| 598. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/2 | 1974 | 3 310,5 | 2 946,5 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | 2024 | 2024 | - | - | 2025 | - | - | 2034 | 2034 | 9 537 | нет |
| 599. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33 | 1979 | 4 333,9 | 3 899,2 | 12 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | - | - | 2019 | 2029 | 2029 | 2039 | 2039 | 5 482 | нет |
| 600. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1 | 1974 | 6 739,8 | 4 342,9 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2034 | - | 2034 | - | - | 2024 | 2024 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2034 | 2034 | 19 416 | нет |
| 601. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33а | 1983 | 3 872,5 | 2 270,0 | 12 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2042 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2020 | 2043 | 2043 | 4 898 | нет |

| 319 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 602. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 34 | 1973 | 3 719,9 | 2 706,0 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 716 | нет |
| 603. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35 | 1977 | 10 149,4 | 6 550,9 | 9 | 4 | 2037 | 2040 | 2037 | 2039 | 2042 | 2039 | 2017 | 2037 | 2027 | 2029 | - | 2017 | 2027 | 2019 | 2037 | 2037 | 17 678 | нет |
| 604. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35/1 | 1974 | 6 915,7 | 4 448,7 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2034 | 2039 | 2034 | 2042 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 19 923 | нет |
| 605. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 36/2 | 1975 | 6 462,2 | 4 653,5 | 9 | 2 | 2040 | 2040 | 2035 | 2036 | 2035 | 2042 | - | 2025 | 2034 | - | - | 2035 | - | 2037 | 2035 | 2035 | 11 256 | нет |
| 606. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37 | 1994 | 8 348,3 | 5 401,3 | 9 | 1 | 2024 | 2036 | 2024 | 2040 | 2024 | 2041 | 2034 | 2028 | 2038 | 2034 | - | 2034 | 2016 | 2019 | 2037 | - | 14 541 | нет |
| 607. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38 | 1979 | 18 510,2 | 14 655,2 | 9 | 8 | 2039 | 2036 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2042 | 2029 | 2038 | 2019 | - | 2019 | 2018 | 2035 | 2039 | 2039 | 32 241 | нет |
| 608. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 39 | 1994 | 8 504,6 | 5 459,6 | 9 | 1 | 2024 | 2036 | 2024 | 2040 | 2024 | 2041 | 2034 | 2028 | 2038 | 2034 | - | 2034 | 2043 | 2019 | 2041 | - | 14 813 | нет |
| 609. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40 | 1986 | 26 842,0 | 19 143,0 | 9 | 11 | 2023 | 2036 | 2021 | - | 2021 | 2041 | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2018 | 2040 | - | 46 753 | нет |
| 610. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1 | 1977 | 9 325,3 | 7 478,8 | 9 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2027 | 2026 | - | 2021 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 16 243 | нет |
| 611. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1 | 1978 | 12 012,0 | 11 648,1 | 9 | 6 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2043 | 2042 | 2040 | 2035 | 2038 | 2021 | - | 2018 | 2028 | 2035 | 2038 | 2038 | 20 923 | нет |
| 612. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/2 | 2002 | 8 947,9 | 7 557,1 | 9 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 15 585 | нет |
| 613. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 3 | 1973 | 4 159,1 | 1 826,0 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2041 | 2039 | 2041 | 2040 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2026 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 11 982 | нет |
| 614. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 5 | 1974 | 4 253,4 | 1 870,0 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2041 | 2039 | 2041 | 2040 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 253 | нет |
| 615. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6 | 1980 | 7 061,5 | 4 673,4 | 9 | 1 | 2039 | 2039 | 2040 | 2036 | 2040 | 2042 | - | 2018 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 12 300 | нет |
| 616. | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7 | 1974 | 3 885,1 | 2 369,2 | 9 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | 2024 | 2034 | 2034 | 6 767 | нет |
| 617. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 13 | 1975 | 6 574,3 | 4 452,1 | 9 | 2 | 2035 | 2040 | 2035 | 2040 | 2035 | 2035 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | 2035 | 2035 | 11 449 | нет |
| 618. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 3 | 1957 | 1 572,7 | 1 085,3 | 3 | 2 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2043 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 7 297 | нет |
| 619. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46 | 1968 | 3 215,8 | 2 446,0 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 11 765 | нет |

| 320 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 620. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48 | 1938 | 3 791,6 | 2 626,2 | 4 | 5 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2020 | 2038 | 2038 | 2020 | - | 2020 | - | - | - | - | 13 467 | нет |
| 621. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50 | 1956 | 4 675,6 | 3 516,6 | 4 | 4 | - | 2040 | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2018 | - | - | - | - | 16 376 | нет |
| 622. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52 | 1958 | 4 599,2 | 3 153,2 | 4 | 4 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2019 | 2019 | - | 2038 | - | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 16 462 | нет |
| 623. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 7а | 1964 | 2 024,8 | 1 417,5 | 5 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2039 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 833 | нет |
| 624. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8 | 1939 | 3 572,9 | 2 737,7 | 5 | 3 | 2019 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | 2016 | 2039 | 2019 | - | 2016 | 2019 | - | - | - | 10 293 | нет |
| 625. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а | 1957 | 914,8 | 557,8 | 2 | 2 | 2026 | - | 2020 | - | 2023 | 2039 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 6 774 | нет |
| 626. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8б | 1966 | 2 122,7 | 1 636,7 | 5 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 6 040 | нет |
| 627. | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 9а | 1961 | 4 057,5 | 3 124,7 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 11 689 | нет |
| 628. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а, литера А1 | 1983 | 9 687,4 | 6 210,4 | 9 | 1 | 2042 | 2035 | 2043 | 2042 | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2032 | 2033 | 2016 | 2043 | 2043 | 16 874 | нет |
| 629. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А | 1954 | 1 870,0 | 1 144,7 | 3 | 3 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | 2017 | 2037 | 2034 | - | 2015 | 2015 | - | 2020 | 2020 | 9 194 | нет |
| 630. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1 | 1957 | 1 892,1 | 1 280,6 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2015 | 2015 | - | 2037 | 2037 | 9 069 | нет |
| 631. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 10 | 1960 | 3 435,0 | 2 514,7 | 4 | 4 | 2020 | 2040 | - | - | 2038 | 2039 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2022 | - | 2020 | 2020 | 12 200 | нет |
| 632. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107 | 1983 | 9 855,7 | 7 810,7 | 9 | 4 | 2043 | 2043 | 2041 | 2043 | 2041 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2027 | 2033 | 2017 | 2043 | 2043 | 17 167 | нет |
| 633. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/1 | 1989 | 3 867,2 | 2 625,2 | 9 | 1 | 2042 | - | 2041 | - | 2041 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2017 | 2039 | 2039 | - | - | 6 736 | нет |
| 634. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 107/2 | 1991 | 3 887,3 | 2 666,3 | 9 | 1 | 2021 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2017 | 2041 | 2041 | - | - | 6 771 | нет |
| 635. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 109 | 1978 | 14 655,3 | 11 627,3 | 9 | 6 | 2038 | - | 2041 | - | 2041 | - | - | 2028 | - | 2022 | - | 2026 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 25 527 | нет |
| 636. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а | 1960 | 2 122,2 | 1 256,4 | 4 | 2 | 2038 | 2043 | - | - | 2020 | 2040 | 2022 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2029 | 2022 | - | 2020 | 2020 | 7 538 | нет |
| 637. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 111 | 1974 | 4 410,2 | 2 731,8 | 5 | 4 | 2034 | 2042 | - | - | 2034 | 2043 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 705 | нет |
| 638. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 113 | 1977 | 4 399,4 | 2 698,0 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2043 | 2025 | 2027 | 2038 | 2025 | - | 2019 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 674 | нет |
| 639. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 115 | 1971 | 4 302,7 | 2 685,8 | 5 | 3 | 2038 | 2042 | - | - | 2038 | 2040 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2018 | - | - | 2031 | 2031 | 12 395 | нет |
| 640. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 117 | 1970 | 3 519,3 | 2 707,9 | 5 | 4 | 2030 | 2042 | - | - | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 139 | нет |
| 641. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 119 | 1971 | 4 403,1 | 2 703,6 | 5 | 4 | 2031 | 2042 | - | - | 2031 | 2043 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 685 | нет |

| 321 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 642. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12 | 1960 | 2 080,8 | 1 377,7 | 4 | 2 | 2019 | 2043 | - | - | 2019 | 2041 | 2040 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2022 | - | 2020 | 2020 | 7 391 | нет |
| 643. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 121 | 1970 | 5 665,6 | 4 376,6 | 5 | 6 | 2030 | - | - | - | 2030 | - | - | 2020 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 16 322 | нет |
| 644. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 122 | 1963 | 1 262,1 | 1 262,1 | 4 | 2 | 2038 | 2039 | 2023 | 2023 | 2039 | 2039 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 4 483 | нет |
| 645. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123 | 1973 | 4 338,2 | 3 180,8 | 5 | 2 | 2033 | 2042 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 12 498 | нет |
| 646. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 123а | 1974 | 2 423,9 | 1 953,9 | 9 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2042 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2017 | 2024 | 2035 | 2034 | 2034 | 4 743 | нет |
| 647. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 124 | 1963 | 3 387,1 | 1 886,8 | 4 | 4 | 2023 | 2039 | - | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 12 030 | нет |
| 648. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 125 | 1962 | 2 658,1 | 1 899,2 | 4 | 3 | 2022 | 2039 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 441 | нет |
| 649. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 126 | 1970 | 4 101,8 | 2 088,9 | 9 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | 2017 | 2030 | 2030 | 7 145 | нет |
| 650. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 127 | 1961 | 2 661,5 | 1 891,4 | 4 | 3 | 2021 | 2039 | - | - | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2017 | - | - | 2021 | 2025 | 9 453 | нет |
| 651. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 128 | 1964 | 4 447,8 | 2 526,8 | 4 | 4 | 2038 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2018 | 2039 | - | - | 2031 | - | - | 2024 | 2024 | 15 798 | нет |
| 652. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 129 | 1957 | 2 709,9 | 2 175,5 | 4 | 3 | 2019 | 2039 | - | - | 2019 | 2043 | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2019 | - | - | 2025 | 2025 | 9 625 | нет |
| 653. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а | 1958 | 1 653,7 | 973,2 | 3 | 4 | 2030 | 2043 | - | - | 2018 | 2041 | 2043 | 2037 | 2037 | 2038 | - | 2032 | 2022 | - | - | 2018 | 7 673 | нет |
| 654. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 130 | 1962 | 2 628,1 | 1 489,8 | 4 | 3 | 2038 | 2039 | - | - | 2038 | 2043 | 2042 | 2016 | 2038 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 9 334 | нет |
| 655. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 131 | 1958 | 3 434,2 | 2 341,7 | 4 | 4 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2043 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2028 | - | - | 2018 | 2018 | 12 197 | нет |
| 656. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 132 | 1961 | 4 413,5 | 2 482,5 | 4 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 15 676 | нет |
| 657. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 133 | 1959 | 3 525,3 | 2 561,5 | 4 | 4 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2040 | - | 2033 | 2033 | 2039 | - | 2016 | 2022 | - | 2030 | 2030 | 12 521 | нет |
| 658. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 135 | 1960 | 2 788,5 | 1 975,7 | 4 | 3 | 2039 | 2038 | - | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2029 | - | - | 2020 | 2020 | 9 904 | нет |
| 659. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 137 | 1960 | 1 697,3 | 1 227,2 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 6 028 | нет |
| 660. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г | 1973 | 2 332,5 | 1 789,2 | 5 | 2 | 2033 | 2040 | - | - | 2033 | 2041 | 2018 | 2023 | 2037 | - | - | 2018 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 6 720 | нет |
| 661. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14 | 1969 | 4 300,2 | 3 118,1 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | - | - | 2029 | 2040 | 2025 | 2033 | 2033 | - | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 12 388 | нет |
| 662. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144 | 1975 | 9 112,6 | 7 478,7 | 9 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2033 | - | - | 2043 | - | 2025 | 2035 | 2035 | 18 365 | нет |
| 663. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а | 1983 | 9 189,5 | 5 475,1 | 9 | 1 | 2041 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | 2035 | 2023 | 2033 | 2030 | 2023 | - | 2032 | 2033 | 2016 | 2043 | 2043 | 16 006 | нет |
| 664. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 146 | 1976 | 6 512,4 | 3 748,7 | 12 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2017 | 2026 | 2026 | 2036 | 2036 | 8 237 | нет |

| 322 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 665. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 148 | 1977 | 16 804,7 | 11 600,7 | 9 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2034 | 2030 | - | 2017 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 29 270 | нет |
| 666. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 149/1 | 2017 | 14 714,6 | 7 814,4 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 15 208 | нет |
| 667. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 149/2 | 2017 | 22 320,5 | 14 330,9 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 23 070 | нет |
| 668. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а | 1968 | 5 212,2 | 3 535,8 | 5 | 4 | 2028 | 2035 | - | - | 2028 | 2040 | - | 2018 | 2037 | - | - | 2019 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 15 016 | нет |
| 669. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150 | 1978 | 9 258,0 | 7 349,3 | 9 | 4 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2018 | 2028 | - | 2023 | - | 2018 | 2019 | 2028 | 2038 | 2038 | 18 561 | нет |
| 670. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 150/1 | 1975 | 7 153,4 | 4 410,0 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | - | - | 2043 | 2035 | - | 2025 | - | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 20 608 | нет |
| 671. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152 | 1979 | 6 238,7 | 3 767,6 | 12 | 1 | 2039 | 2037 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2025 | 2029 | 2034 | - | - | 2018 | 2029 | 2029 | 2039 | 2039 | 7 891 | нет |
| 672. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 152/1 | 1974 | 7 116,5 | 4 387,8 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 20 501 | нет |
| 673. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 | 1978 | 16 762,6 | 11 789,5 | 9 | 6 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2023 | 2019 | - | 2023 | - | 2018 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 29 197 | нет |
| 674. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 155/1 | 2015 | 10 613,2 | 8 159,7 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 10 969 | нет |
| 675. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 155/2 | 2016 | 11 093,6 | 8 531,7 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 11 466 | нет |
| 676. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 155/3 | 2015 | 12 012,7 | 8 450,3 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 15 367 | нет |
| 677. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 155/4 | 2015 | 12 013,7 | 8 457,9 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 15 368 | нет |
| 678. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 155/5 | 2016 | 11 103,8 | 8 542,3 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 11 476 | нет |
| 679. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 155/6 | 2016 | 10 652,0 | 8 187,1 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | - | 2041 | - | - | - | 11 009 | нет |
| 680. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 155/7 | 2016 | 12 024,1 | 8 425,2 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 12 428 | нет |
| 681. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156 | 1982 | 11 518,5 | 6 473,7 | 9 | 4 | 2042 | 2040 | 2023 | 2039 | 2023 | 2039 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | - | 2017 | 2042 | 2042 | 20 063 | нет |
| 682. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/1 | 1973 | 7 121,9 | 4 401,6 | 5 | 6 | 2033 | 2038 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | - | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 20 517 | нет |
| 683. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2 | 1974 | 7 208,0 | 4 362,9 | 5 | 6 | 2019 | 2038 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | - | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 20 765 | нет |
| 684. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/3 | 1973 | 7 138,1 | 4 411,2 | 5 | 6 | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | - | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 20 564 | нет |
| 685. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 157/1 | 2016 | 30 300,6 | 21 067,9 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 16 019 | нет |
| 686. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 157/2 | 2017 | 35 630,1 | 22 524,0 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 36 826 | нет |
| 687. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 158 | 1980 | 6 101,5 | 3 760,1 | 12 | 1 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2038 | 2020 | 2030 | 2034 | - | - | 2018 | 2030 | 2017 | 2040 | 2040 | 7 717 | нет |

| 323 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 688. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 159 | 2017 | 22 138,3 | 14 962,6 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 22 881 | нет |
| 689. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 16 | 1969 | 2 194,8 | 1 215,6 | 5 | 2 | 2042 | 2039 | 2029 | - | - | 2043 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 323 | нет |
| 690. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 160 | 1979 | 16 792,5 | 11 639,3 | 9 | 6 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2023 | 2029 | - | 2023 | - | 2023 | 2029 | 2017 | 2039 | 2039 | 29 249 | нет |
| 691. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162 | 1986 | 5 699,4 | 3 857,5 | 12 | 1 | 2030 | 2035 | 2019 | 2035 | 2019 | 2035 | 2026 | 2036 | 2034 | - | - | 2018 | 2036 | 2017 | - | - | 10 455 | нет |
| 692. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 162/3 | 2002 | 9 101,3 | 5 977,4 | 8 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 9 276 | нет |
| 693. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164 | 1997 | 11 670,0 | 9 169,5 | 10 | 2 | 2027 | 2040 | 2035 | 2042 | 2035 | 2040 | 2037 | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2032 | - | 2022 | - | - | 11 894 | нет |
| 694. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1 | 1998 | 4 790,0 | 3 785,6 | 9 | 1 | 2042 | 2041 | 2027 | 2037 | 2027 | 2042 | 2037 | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2017 | - | 2019 | - | - | 8 343 | нет |
| 695. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166 | 1992 | 11 111,5 | 7 508,8 | 9 | 1 | 2039 | 2039 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2032 | 2025 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2020 | - | - | 19 354 | нет |
| 696. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1 | 1988 | 7 990,8 | 6 707,8 | 9 | 1 | 2040 | 2035 | 2043 | 2035 | - | 2035 | 2028 | 2038 | 2030 | 2028 | - | 2032 | 2038 | 2017 | - | - | 16 773 | нет |
| 697. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 168 | 2014 | 6 960,9 | 5 225,1 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 7 094 | нет |
| 698. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 170 | 2015 | 15 552,7 | 11 197,9 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 16 075 | нет |
| 699. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 172 | 1991 | 10 104,1 | 7 203,7 | 9 | 1 | 2040 | 2040 | 2021 | 2037 | 2021 | 2042 | 2031 | 2041 | 2035 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 17 599 | нет |
| 700. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 174/1 | 2016 | 6 290,0 | 4 210,0 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 6 501 | нет |
| 701. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 174/2 | 2017 | 11 556,4 | 7 638,3 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 11 944 | нет |
| 702. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 176 | 2011 | 13 157,5 | 9 181,9 | 12 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 16 642 | нет |
| 703. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 178 | 2000 | 4 728,1 | 3 073,7 | 9 | 1 | 2030 | 2040 | 2036 | 2041 | 2036 | 2039 | 2040 | 2025 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | - | - | 8 235 | нет |
| 704. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 178/1 | 2012 | 27 702,8 | 21 559,1 | 17 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 28 234 | нет |
| 705. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 18 | 1963 | 2 813,9 | 1 967,9 | 4 | 3 | 2023 | 2035 | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2020 | - | - | - | 2023 | 9 994 | нет |
| 706. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 180 | 1994 | 5 276,0 | 2 654,0 | 9 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2042 | 2017 | 2024 | 2034 | 2018 | - | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 9 190 | нет |
| 707. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2 | 1960 | 3 079,6 | 1 918,6 | 4 | 3 | 2039 | 2040 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2026 | - | 2020 | 2020 | 10 938 | нет |
| 708. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1 | 1988 | 7 266,7 | 5 335,7 | 9 | 2 | 2037 | 2041 | 2018 | 2039 | 2018 | 2040 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2017 | 2038 | 2042 | 12 657 | нет |
| 709. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 20 | 1970 | 4 442,2 | 4 168,2 | 5 | 4 | 2030 | 2034 | - | - | 2030 | 2040 | 2025 | 2020 | 2037 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 14 641 | нет |
| 710. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 22 | 1970 | 5 278,2 | 3 979,9 | 5 | 6 | 2030 | 2033 | - | - | 2030 | 2040 | 2025 | 2020 | 2037 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 035 | нет |

| 324 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 711. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а | 1960 | 2 248,4 | 1 416,9 | 4 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2020 | 2040 | 2028 | 2018 | 2037 | 2040 | - | 2018 | 2043 | - | 2020 | 2020 | 8 055 | нет |
| 712. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 2б | 1982 | 5 727,3 | 4 726,9 | 9 | 2 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2040 | 2022 | 2032 | 2037 | 2022 | - | 2027 | 2032 | 2017 | 2042 | 2042 | 12 204 | нет |
| 713. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 3 | 1959 | 2 773,7 | 1 740,3 | 4 | 3 | 2024 | 2041 | 2024 | 2039 | 2024 | 2040 | 2039 | 2020 | 2037 | 2039 | - | 2019 | 2022 | - | 2035 | 2040 | 9 525 | нет |
| 714. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 4 | 1967 | 2 920,2 | 2 016,4 | 4 | 3 | 2027 | 2043 | - | - | 2027 | 2040 | 2026 | 2017 | 2038 | - | - | 2033 | 2029 | - | 2027 | 2027 | 10 809 | нет |
| 715. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 5 | 1962 | 5 307,8 | 3 380,5 | 4 | 3 | 2038 | 2040 | - | - | 2022 | 2041 | 2026 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | 2029 | - | 2022 | 2022 | 19 222 | нет |
| 716. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 6 | 1959 | 3 399,1 | 2 609,4 | 4 | 4 | 2042 | 2040 | - | - | 2042 | 2040 | 2026 | 2034 | 2037 | 2039 | - | 2032 | 2029 | - | 2025 | 2025 | 12 073 | нет |
| 717. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 73 | 1965 | 3 652,0 | 2 617,0 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 10 521 | нет |
| 718. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 89 | 2013 | 8 463,6 | 4 530,4 | 16 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 8 626 | нет |
| 719. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б | 1959 | 686,0 | 440,9 | 2 | 2 | 2015 | 2029 | - | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2037 | 2039 | - | 2015 | 2016 | - | - | 2035 | 5 080 | нет |
| 720. | г. Оренбург, просп. Победы, д. 9 | 1960 | 6 833,2 | 4 544,2 | 4 | 4 | 2042 | 2040 | 2020 | 2041 | 2020 | 2039 | 2018 | 2033 | 2033 | 2040 | - | 2032 | 2029 | - | 2020 | 2020 | 24 889 | нет |
| 721. | г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Липова, д. 7 | 1983 | 1 230,6 | 881,4 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2018 | - | - | 2043 | 2043 | 9 113 | нет |
| 722. | г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19 | 1965 | 144,7 | 144,7 | 1 | 1 | - | - | 2025 | - | 2025 | - | - | 2030 | 2040 | - | - | 2025 | 2020 | - | - | 2020 | 1 043 | нет |
| 723. | г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А10 | 1958 | 212,0 | 188,2 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2022 | - | - | 2022 | 1 394 | нет |
| 724. | г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А11 | 1958 | 229,4 | 150,0 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2022 | 1 699 | нет |
| 725. | г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А3 | 1958 | 191,3 | 153,0 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2022 | - | - | 2022 | 1 417 | нет |
| 726. | г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А4 | 1949 | 224,2 | 169,0 | 2 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 1 660 | нет |
| 727. | г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61, литера А7 | 1959 | 1 191,6 | 907,6 | 2 | 4 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2039 | 2022 | 2034 | 2039 | - | 2020 | 2020 | - | 2022 | 2022 | 8 824 | нет |
| 728. | г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 148 | 1917 | 85,5 | 75,0 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 616 | нет |
| 729. | г. Оренбург, ул. 1 Мая, д. 61/3 | 2017 | 14 187,3 | 9 393,2 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 14 663 | нет |
| 730. | г. Оренбург, ул. 10 км, д. 1 | 1914 | 160,6 | 123,5 | 1 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2039 | 2034 | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 1 157 | нет |

| 325 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 731. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 10 | 1985 | 1 719,9 | 1 719,9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 7 980 | нет |
| 732. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 12 | 1984 | 521,6 | 521,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 3 862 | нет |
| 733. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 2 | 2004 | 7 680,0 | 5 646,0 | 10 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | 2029 | - | - | 7 098 | нет |
| 734. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 2/1 | 2006 | 3 339,4 | 1 614,5 | 10 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 3 403 | нет |
| 735. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 4 | 2006 | 9 962,6 | 4 839,9 | 10 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 10 153 | нет |
| 736. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 6 | 2008 | 4 961,8 | 4 840,2 | 10 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 5 057 | нет |
| 737. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 6/1 | 2008 | 3 990,2 | 1 613,4 | 10 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 4 067 | нет |
| 738. | г. Оренбург, ул. 13 Линия, д. 6/2 | 2009 | 4 535,1 | 1 713,8 | 12 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 5 736 | нет |
| 739. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 1992 | 7 960,5 | 6 125,9 | 5 | 11 | 2022 | 2040 | 2022 | 2022 | 2022 | 2043 | 2032 | 2019 | - | 2032 | - | 2018 | 2042 | - | - | - | 22 933 | нет |
| 740. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14 | 1993 | 6 685,4 | 5 269,3 | 9 | 2 | 2023 | 2040 | 2023 | 2023 | 2023 | 2040 | 2033 | 2015 | - | 2033 | - | 2016 | 2043 | 2015 | - | - | 11 645 | нет |
| 741. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14/2 | 2007 | 4 898,0 | 2 539,0 | 9 | 2 | 2018 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 8 531 | нет |
| 742. | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4, | 1993 | 4 793,0 | 3 519,9 | 6 | 4 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2023 | 2039 | 2033 | 2037 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 4 885 | нет |
| 743. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23/1 | 2005 | 5 944,4 | 4 682,2 | 8 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 6 058 | нет |
| 744. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а | 2000 | 3 223,8 | 2 317,8 | 10 | 1 | 2030 | 2039 | 2030 | 2039 | 2030 | 2040 | 2040 | 2025 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | - | - | 3 286 | нет |
| 745. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а | 2000 | 3 477,4 | 2 464,8 | 9 | 1 | 2030 | 2043 | 2030 | 2039 | 2030 | 2041 | 2040 | 2025 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | 2019 | - | - | 6 057 | нет |
| 746. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28а | 1966 | 4 534,1 | 3 536,8 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | 2040 | 2025 | 2034 | 2038 | 2027 | - | 2029 | 2025 | - | 2026 | 2026 | 13 062 | нет |
| 747. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28б | 1966 | 4 616,4 | 3 553,8 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | 2041 | 2025 | 2041 | 2038 | 2027 | - | 2026 | 2025 | - | 2026 | 2026 | 12 766 | нет |
| 748. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3/1 | 1985 | 3 066,0 | 2 671,0 | 5 | 1 | 2040 | - | - | - | - | 2041 | 2025 | 2035 | 2032 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 833 | нет |
| 749. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1961 | 1 595,4 | 1 200,4 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 5 666 | нет |
| 750. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1963 | 3 197,4 | 2 457,9 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | - | 2043 | 2020 | - | 2043 | - | 2017 | - | - | 2023 | 2023 | 9 179 | нет |

| 326 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 751. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 14 | 1964 | 4 094,7 | 3 149,9 | 5 | 4 | 2039 | 2043 | - | - | 2038 | 2040 | 2025 | 2034 | 2038 | 2027 | - | 2024 | 2025 | - | 2024 | 2024 | 11 796 | нет |
| 752. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1965 | 4 581,0 | 3 555,8 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | - | - | 2039 | 2038 | 2025 | 2016 | 2038 | 2027 | - | 2028 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 13 197 | нет |
| 753. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1в | 2015 | 5 669,6 | 4 359,6 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 6 161 | нет |
| 754. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1960 | 1 701,1 | 1 248,3 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 6 042 | нет |
| 755. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1965 | 4 543,8 | 3 517,2 | 5 | 4 | 2025 | 2043 | - | - | 2025 | 2041 | 2025 | 2040 | 2038 | 2027 | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 13 090 | нет |
| 756. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 22 | 1965 | 4 499,8 | 3 495,2 | 5 | 4 | 2039 | 2043 | - | - | 2025 | 2041 | 2025 | 2040 | 2038 | 2027 | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 12 963 | нет |
| 757. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23 | 1999 | 7 790,8 | 5 698,1 | 5 | 5 | 2029 | 2043 | 2029 | 2029 | 2029 | 2040 | 2039 | 2024 | 2038 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 22 444 | нет |
| 758. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24 | 1965 | 4 828,1 | 3 512,5 | 5 | 4 | 2039 | - | - | - | 2025 | - | 2025 | 2040 | - | 2027 | - | 2020 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 13 919 | нет |
| 759. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25 | 1996 | 7 888,3 | 5 698,2 | 5 | 5 | 2026 | 2043 | 2026 | 2026 | 2026 | 2041 | 2036 | 2021 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 22 725 | нет |
| 760. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26 | 1966 | 4 527,3 | 3 505,0 | 5 | 4 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | 2025 | 2020 | - | 2027 | - | 2026 | 2025 | - | 2026 | 2026 | 13 007 | нет |
| 761. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28 | 1966 | 4 505,5 | 3 503,2 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | 2041 | 2025 | 2041 | 2038 | 2027 | - | 2026 | 2025 | - | 2026 | 2015 | 12 980 | нет |
| 762. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1962 | 1 632,1 | 1 243,1 | 4 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2022 | 2043 | 2042 | 2034 | 2034 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 797 | нет |
| 763. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30 | 1966 | 5 522,0 | 3 542,6 | 5 | 4 | 2026 | 2043 | - | - | 2026 | 2041 | 2025 | 2041 | 2038 | 2027 | - | 2026 | 2025 | - | 2026 | 2026 | 15 908 | нет |
| 764. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1960 | 1 695,1 | 1 248,6 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 6 021 | нет |
| 765. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1957 | 1 877,4 | 1 279,9 | 4 | 2 | 2016 | 2016 | - | - | 2023 | 2043 | 2016 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2016 | 2024 | - | 2017 | 2036 | 6 668 | нет |
| 766. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1961 | 1 427,9 | 935,1 | 3 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2038 | 2038 | 2041 | - | 2033 | - | - | 2021 | 2021 | 6 625 | нет |
| 767. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1959 | 1 684,4 | 1 268,4 | 4 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2043 | 2039 | 2037 | 2038 | 2039 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 5 983 | нет |
| 768. | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 1960 | 1 689,7 | 1 254,3 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 6 001 | нет |
| 769. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 2б | 1987 | 660,9 | 428,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2042 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 4 894 | нет |
| 770. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 2в | 2001 | 1 133,7 | 640,2 | 5 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 3 266 | нет |
| 771. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 2д | 2005 | 5 998,7 | 4 490,6 | 5 | 3 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 17 281 | нет |
| 772. | г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6 | 1978 | 3 857,2 | 2 405,5 | 5 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | - | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 11 112 | нет |
| 773. | г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 43, литеры АБЕ | 1917 | 339,4 | 306,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 2 393 | нет |

| 327 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 774. | г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 1а | 1968 | 2 027,0 | 1 552,3 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2039 | 2039 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 5 839 | нет |
| 775. | г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 1в | 1972 | 2 060,4 | 1 677,1 | 3 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2040 | 2038 | 2040 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 560 | нет |
| 776. | г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 30 | 1939 | 3 235,6 | 2 357,3 | 4 | 3 | 2029 | 2036 | - | - | 2029 | 2043 | 2019 | 2039 | 2038 | 2019 | - | 2019 | - | - | - | - | 11 492 | нет |
| 777. | г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 35 | 2005 | 2 040,2 | 1 906,5 | 4 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 7 246 | нет |
| 778. | г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Кирова, д. 26/37 | 1935 | 2 105,5 | 1 413,1 | 4 | 3 | 2038 | 2036 | - | 2025 | 2038 | 2040 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 7 478 | нет |
| 779. | г. Оренбург, ул. 8 Марта/ ул. Ленинская/ ул. Пушкинская, д. 25/52/55–57, литеры АА1А2 | 1917 | 355,1 | 304,4 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 559 | нет |
| 780. | г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Правды, д. 14/24, литера А | 1917 | 249,5 | 153,3 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 848 | нет |
| 781. | г. Оренбург, ул. 8 Марта/ ул. Челюскинцев, д. 8/14 | 2005 | 18 371,1 | 10 120,0 | 7 | 6 | 2041 | 2035 | 2017 | 2035 | 2017 | 2043 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2017 | - | 2030 | - | - | 18 723 | нет |
| 782. | г. Оренбург, ул. 9 Околоток, д. 3 | 1936 | 165,9 | 149,6 | 1 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 1 078 | нет |
| 783. | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 14, литеры А1А2А3 | 1917 | 193,5 | 190,3 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 371 | нет |
| 784. | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А | 1917 | 200,8 | 128,8 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 677 | нет |
| 785. | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литеры ББ1Б2 | 1917 | 173,1 | 99,3 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 247 | нет |
| 786. | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 22, литеры АА1 | 1917 | 205,1 | 142,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 2 232 | нет |
| 787. | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 24, литера Б | 1917 | 90,3 | 90,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 786 | нет |
| 788. | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 8, литера А | 1885 | 346,2 | 345,9 | 1 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 600 | нет |
| 789. | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3 | 1917 | 352,0 | 192,7 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 679 | нет |

| 328 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 790. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А6А7 | 1917 | 241,9 | 218,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 791 | нет |
| 791. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Ивановский, д. 25/36, литеры АА1 | 1917 | 316,0 | 312,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 2 620 | нет |
| 792. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Матросский, д. 40/5, литера Б | 1917 | 506,8 | 417,7 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 912 | нет |
| 793. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Матросский, д. 42/9, литеры АА1Б | 1917 | 363,7 | 303,7 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 3 286 | нет |
| 794. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Матросский, д. 54/21, литера А2-4 | 1917 | 198,9 | 174,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 473 | нет |
| 795. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Матросский, д. 54/21, литеры АА1 | 1917 | 330,7 | 214,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 2 684 | нет |
| 796. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Телеграфный/ ул. Пушкинская, д. 31–33–35–37/8–6/14–16, литеры 331 | 1917 | 1 582,1 | 1 094,4 | 2 | 1 | 2037 | 2039 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2037 | - | 2027 | - | - | 2037 | 2037 | 11 753 | нет |
| 797. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ пер. Телеграфный/ ул. Пушкинская, д. 31–33–35–37/8–6/14–16, литеры ЖЖ1 | 1917 | 1 003,0 | 367,0 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2037 | 2037 | 7 427 | нет |
| 798. | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ | 1917 | 629,1 | 532,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 4 412 | нет |
| 799. | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б | 1917 | 471,7 | 267,4 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 493 | нет |
| 800. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Кирова/ пер. Матросский, д. 38/26/1–3, литера А1 | 1917 | 197,7 | 113,1 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 464 | нет |

| 329 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 801. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Краснознаменная, д. 51/17 | 1967 | 4 065,8 | 2 549,8 | 5 | 4 | 2016 | 2036 | - | - | 2027 | 2042 | - | 2016 | 2038 | - | - | 2027 | 2019 | - | 2027 | 2039 | 11 713 | нет |
| 802. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Краснознаменная/ пер. Матросский, д. 50/18/17, литера А | 1880 | 161,0 | 122,2 | 1 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2019 | - | - | - | 1 473 | нет |
| 803. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Краснознаменная/ пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ | 1917 | 424,5 | 353,9 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 437 | нет |
| 804. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Ленинская, д. 27/29, литеры АА1А2Е | 1917 | 1 032,7 | 829,2 | 2 | 4 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 7 647 | нет |
| 805. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. М. Горького, д. 10/33, литеры АА1А2А3А4 | 1917 | 414,2 | 414,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | - | - | 2037 | 2037 | 3 301 | нет |
| 806. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. М. Горького, д. 11/34, литера А | 1885 | 188,6 | 72,3 | 1 | 1 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 1 359 | нет |
| 807. | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. М. Горького, д. 12/36, литера Б | 1917 | 182,6 | 180,8 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 303 | нет |
| 808. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230 | 1959 | 1 481,0 | 1 404,6 | 3 | 3 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2015 | 2015 | - | - | 2025 | 6 871 | нет |
| 809. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 232 | 1955 | 2 541,8 | 1 850,2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 11 793 | нет |
| 810. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 234 | 1955 | 2 490,8 | 1 802,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 11 557 | нет |
| 811. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 236 | 1955 | 924,4 | 853,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2016 | - | - | - | - | 6 845 | нет |
| 812. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 238 | 1951 | 885,2 | 835,5 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 555 | нет |
| 813. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240 | 1949 | 764,6 | 699,7 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2016 | 2024 | 2029 | - | 2016 | - | - | - | - | 5 662 | нет |
| 814. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242 | 1947 | 735,7 | 670,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | 5 448 | нет |
| 815. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257 | 1957 | 268,4 | 252,1 | 2 | 1 | 2043 | - | 2024 | - | 2043 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2036 | 2043 | 1 988 | нет |

| 330 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 816. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 259 | 1957 | 541,3 | 516,0 | 2 | 2 | 2015 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2037 | 2015 | 2032 | 2037 | - | 2015 | 2015 | - | 2034 | 2034 | 4 008 | нет |
| 817. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 261 | 1957 | 552,3 | 519,3 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2037 | 2015 | 2032 | 2037 | - | 2015 | 2015 | - | 2031 | 2031 | 4 090 | нет |
| 818. | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 263 | 1957 | 549,4 | 517,6 | 2 | 2 | 2024 | - | 2024 | - | 2015 | - | 2037 | 2015 | 2032 | 2037 | - | 2015 | 2015 | - | 2037 | 2037 | 4 068 | нет |
| 819. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 1958 | 926,9 | 789,9 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2024 | 6 864 | нет |
| 820. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 145 | 1975 | 1 068,0 | 732,0 | 3 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 4 955 |  |
| 821. | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 2 | 1948 | 912,4 | 857,6 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 756 | нет |
| 822. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 10 | 1990 | 7 443,5 | 4 553,6 | 5 | 4 | 2020 | 2041 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2033 | 2040 | - | - | - | 21 444 | нет |
| 823. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 12 | 1991 | 7 283,0 | 4 584,6 | 5 | 4 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2030 | 2041 | - | - | - | 20 981 | нет |
| 824. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14 | 1990 | 4 613,0 | 3 364,0 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 13 289 | нет |
| 825. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1 | 1999 | 3 490,7 | 2 108,5 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2040 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2017 | - | - | - | - | 10 056 | нет |
| 826. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2 | 1999 | 2 516,1 | 1 926,5 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 7 248 | нет |
| 827. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 16 | 1991 | 6 406,6 | 4 529,6 | 5 | 4 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 18 456 | нет |
| 828. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18 | 1993 | 6 965,9 | 4 421,6 | 5 | 4 | 2023 | 2041 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 20 068 | нет |
| 829. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18/1 | 2004 | 4 818,9 | 3 834,0 | 5 | 3 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 13 882 | нет |
| 830. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20 | 1993 | 7 557,9 | 4 520,9 | 5 | 4 | 2023 | 2041 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2032 | 2043 | - | - | - | 21 773 | нет |
| 831. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1 | 2000 | 4 123,9 | 3 002,7 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 11 880 | нет |
| 832. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2 | 2001 | 4 055,7 | 2 997,5 | 5 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 11 684 | нет |
| 833. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/3 | 2002 | 4 185,8 | 2 600,7 | 5 | 2 | 2032 | 2040 | 2032 | 2040 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 12 059 | нет |
| 834. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/4 | 2008 | 5 508,3 | 2 946,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 15 869 | нет |
| 835. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22 | 1999 | 5 991,5 | 4 410,9 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2042 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 17 261 | нет |
| 836. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22/1 | 2017 | 3 798,8 | 2 237,1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 3 925 | нет |
| 837. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 24 | 2004 | 3 335,2 | 2 548,4 | 5 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 9 608 | нет |
| 838. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8 | 1991 | 7 428,8 | 4 503,8 | 5 | 4 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2029 | 2041 | - | - | - | 21 401 | нет |

| 331 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 839. | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/1 | 2002 | 5 756,8 | 5 194,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 16 584 | нет |
| 840. | г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 2/1 | 2012 | 18 016,6 | 13 431,1 | 16 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 18 362 | нет |
| 841. | г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 2/2 | 2013 | 18 106,0 | 13 446,1 | 16 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 18 453 | нет |
| 842. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18/1, литера А | 2008 | 8 502,7 | 2 476,8 | 16 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 8 666 | нет |
| 843. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 11 | 1962 | 1 362,3 | 1 195,8 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2043 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 847 | нет |
| 844. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13 | 1963 | 3 326,0 | 2 328,3 | 4 | 4 | 2038 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2040 | 2043 | 2037 | 2038 | 2043 | - | 2016 | - | - | 2023 | 2023 | 11 498 | нет |
| 845. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 14 | 1917 | 1 347,0 | 1 149,4 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 10 340 | нет |
| 846. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15 | 1961 | 1 068,3 | 744,7 | 3 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2040 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 957 | нет |
| 847. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 1917 | 1 451,7 | 1 033,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2018 | 2037 | - | 2018 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 10 750 | нет |
| 848. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б | 1917 | 844,7 | 591,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2017 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 6 255 | нет |
| 849. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18б | 1917 | 327,4 | 273,4 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 359 | нет |
| 850. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б | 2001 | 7 121,9 | 4 453,1 | 9 | 3 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | 2026 | - | - | 12 405 | нет |
| 851. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 22 | 1966 | 4 200,9 | 3 407,8 | 5 | 4 | - | 2039 | 2026 | 2039 | - | 2026 | - | 2016 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 12 102 | нет |
| 852. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24 | 1966 | 4 115,5 | 3 169,6 | 5 | 4 | 2016 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2040 | - | 2016 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 11 856 | нет |
| 853. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1 | 1982 | 4 587,5 | 3 487,6 | 5 | 5 | 2042 | 2039 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2022 | 2015 | 2032 | 2022 | - | 2015 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 216 | нет |
| 854. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 28 | 2014 | 7 245,0 | 4 920,0 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 7 384 | нет |
| 855. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 5 | 1955 | 690,0 | 624,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 110 | нет |
| 856. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 7 | 1957 | 711,3 | 585,7 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | - | 2026 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2020 | 5 267 | нет |
| 857. | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | 1961 | 1 664,4 | 1 245,6 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 912 | нет |
| 858. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10 | 1974 | 3 776,9 | 3 406,4 | 5 | 4 | 2034 | 2041 | - | 2034 | 2034 | 2040 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 7 825 | нет |
| 859. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 1975 | 6 163,6 | 4 525,7 | 5 | 6 | 2035 | 2041 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2018 | - | - | 2035 | 2035 | 13 040 | нет |
| 860. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а | 1980 | 12 265,0 | 1 416,0 | 9 | 6 | 2038 | 2041 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2020 | 2038 | 2038 | 2020 | - | 2031 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 21 363 | нет |

| 332 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 861. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б | 2001 | 2 862,1 | 1 975,3 | 6 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 2 917 | нет |
| 862. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 14 | 1974 | 5 917,5 | 4 511,7 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2034 | 2034 | 2034 | 2040 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 17 047 | нет |
| 863. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2 | 1973 | 4 555,0 | 3 357,9 | 5 | 4 | 2033 | 2041 | - | 2033 | 2033 | 2041 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | 2033 | 2033 | 7 712 | нет |
| 864. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | 1980 | 17 199,9 | 12 750,6 | 9 | 4 | 2040 | 2042 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2020 | 2016 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2037 | 2040 | 2040 | 29 959 | нет |
| 865. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2 | 1980 | 18 559,8 | 14 162,1 | 9 | 7 | 2040 | 2041 | 2040 | 2039 | 2040 | 2042 | 2020 | 2034 | 2038 | 2020 | - | 2028 | - | 2038 | 2040 | 2040 | 24 534 | нет |
| 866. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 4 | 1974 | 4 655,8 | 3 383,0 | 5 | 4 | 2034 | 2041 | - | 2034 | 2034 | 2040 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | 2034 | 2034 | 7 796 | нет |
| 867. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 6 | 1974 | 4 348,4 | 3 204,2 | 5 | 4 | 2034 | 2041 | - | 2034 | 2034 | 2040 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 7 775 | нет |
| 868. | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 8 | 1975 | 4 457,6 | 3 196,7 | 5 | 4 | 2035 | 2041 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2035 | 2035 | 7 853 | нет |
| 869. | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2 | 1986 | 4 541,8 | 3 409,7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 13 084 | нет |
| 870. | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | 1995 | 5 729,3 | 4 097,9 | 10 | 2 | 2025 | 2039 | 2025 | - | 2038 | 2039 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2031 | - | 2020 | - | - | 5 839 | нет |
| 871. | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4 | 1987 | 3 719,8 | 2 438,9 | 5 | 1 | 2037 | 2039 | 2037 | - | 2037 | 2039 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2031 | 2037 | - | - | - | 10 716 | нет |
| 872. | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1 | 2001 | 4 195,6 | 2 982,7 | 5 | 4 | 2043 | 2031 | 2043 | - | 2043 | 2039 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 12 087 | нет |
| 873. | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2 | 1992 | 8 355,9 | 5 634,4 | 9 | 3 | 2022 | 2040 | 2042 | 2043 | 2038 | 2022 | 2032 | 2016 | - | 2032 | - | 2030 | 2042 | 2016 | - | - | 14 554 | нет |
| 874. | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 8 | 2010 | 12 156,8 | 8 386,7 | 10 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 12 390 | нет |
| 875. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 1957 | 338,6 | 282,2 | 2 | 1 | 2017 | - | - | - | - | 2041 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2016 | - | - | - | 2035 | 2 507 | нет |
| 876. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4 | 1958 | 674,4 | 562,6 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2033 | 4 994 | нет |
| 877. | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 6 | 1956 | 1 183,8 | 970,3 | 3 | 2 | - | 2039 | - | - | - | 2041 | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 492 | нет |
| 878. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 15 | 2015 | 15 659,5 | 10 774,5 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 15 960 | нет |
| 879. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 15/1 | 2016 | 11 165,4 | 7 721,0 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 11 540 | нет |
| 880. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 1988 | 6 290,3 | 4 352,0 | 9 | 2 | 2018 | 2042 | 2018 | - | 2018 | 2038 | - | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2029 | 2038 | 2038 | - | - | 10 956 | нет |
| 881. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23 | 1996 | 19 263,1 | 13 523,4 | 10 | 6 | 2038 | 2042 | 2038 | - | 2038 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2029 | - | 2021 | - | - | 19 632 | нет |
| 882. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 31 | 1973 | 2 870,5 | 2 273,9 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2015 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 269 | нет |
| 883. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 33 | 1973 | 2 251,1 | 1 047,0 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 6 485 | нет |

| 333 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 884. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 35 | 1973 | 2 210,5 | 1 038,8 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 6 368 | нет |
| 885. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 37 | 1973 | 2 851,2 | 2 263,5 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2015 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 214 | нет |
| 886. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 39/1 | 2010 | 15 463,9 | 10 130,4 | 9 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 26 935 | нет |
| 887. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41 | 1972 | 6 441,3 | 4 318,0 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2015 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 18 556 | нет |
| 888. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 43 | 1973 | 6 094,0 | 4 515,3 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 17 556 | нет |
| 889. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 45 | 1973 | 6 672,1 | 4 398,0 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 19 221 | нет |
| 890. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 47 | 1973 | 6 203,7 | 4 590,7 | 5 | 6 | 2033 | 2041 | 2033 | 2039 | 2037 | 2039 | - | 2038 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 17 872 | нет |
| 891. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 49 | 1972 | 3 432,4 | 2 659,2 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | 2042 | 2039 | 2032 | 2032 | - | 2033 | 2022 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 888 | нет |
| 892. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 51а | 1973 | 4 487,6 | 3 411,4 | 5 | 4 | 2039 | 2033 | 2042 | 2040 | 2038 | 2033 | - | 2034 | 2023 | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 12 928 | нет |
| 893. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 1973 | 6 163,5 | 4 574,3 | 5 | 6 | 2036 | 2042 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | - | 2017 | 2023 | - | - | 2031 | - | - | 2033 | 2033 | 17 756 | нет |
| 894. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55 | 1974 | 3 437,4 | 2 724,8 | 5 | 4 | 2040 | 2034 | 2042 | 2040 | 2038 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2017 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 903 | нет |
| 895. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57 | 1972 | 6 115,3 | 4 498,8 | 5 | 6 | 2036 | 2041 | 2032 | 2039 | 2032 | 2039 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2031 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 617 | нет |
| 896. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2 | 1993 | 4 362,8 | 2 350,4 | 5 | 1 | 2023 | 2041 | 2042 | 2043 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2029 | 2043 | - | - | - | 12 569 | нет |
| 897. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 59 | 1975 | 6 205,0 | 4 602,8 | 5 | 6 | 2037 | 2042 | 2035 | 2043 | 2035 | 2039 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2031 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 17 876 | нет |
| 898. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 59/1 | 1983 | 4 724,2 | 3 446,9 | 5 | 5 | 2039 | 2043 | 2042 | 2043 | 2038 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 13 610 | нет |
| 899. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61 | 1974 | 5 848,6 | 4 406,3 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 16 849 | нет |
| 900. | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 63 | 1975 | 5 879,7 | 4 387,2 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 16 938 | нет |
| 901. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 10 | 1972 | 3 670,7 | 2 703,0 | 5 | 4 | 2043 | 2032 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | - | 2033 | 2022 | - | - | 2029 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 575 | нет |
| 902. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 10/1 | 1972 | 4 941,8 | 3 417,5 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2039 | 2043 | 2039 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2028 | - | - | 2032 | 2032 | 14 237 | нет |
| 903. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 12 | 1973 | 3 698,4 | 2 727,1 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 654 | нет |
| 904. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 14 | 1973 | 3 649,9 | 2 581,1 | 5 | 4 | 2041 | 2033 | 2038 | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 515 | нет |
| 905. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2 | 1972 | 4 672,7 | 3 544,4 | 5 | 4 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | - | 2036 | 2022 | - | - | 2033 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 461 | нет |
| 906. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 1989 | 7 603,1 | 5 357,8 | 16 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2018 | 2039 | 2016 | - | - | 7 749 | нет |

| 334 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 907. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 | 1995 | 7 447,5 | 5 356,9 | 16 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2019 | - | 2020 | - | - | 7 590 | нет |
| 908. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/3 | 2002 | 7 366,8 | 5 213,5 | 16 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2019 | - | 2027 | - | - | 7 508 | нет |
| 909. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/4 | 2017 | 30 092,6 | 14 430,0 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 31 103 | нет |
| 910. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 4 | 1972 | 6 827,8 | 5 122,0 | 5 | 6 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | - | 2036 | 2022 | - | - | 2033 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 19 670 | нет |
| 911. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 6/1 | 1976 | 10 942,8 | 7 157,0 | 9 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2040 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2017 | 2034 | 2036 | 2036 | 19 060 | нет |
| 912. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 8 | 1972 | 5 880,2 | 4 373,8 | 5 | 6 | 2041 | 2032 | 2039 | 2032 | 2039 | 2032 | - | 2033 | 2022 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 16 940 | нет |
| 913. | г. Оренбург, ул. Березка, д. 8/1 | 1972 | 5 865,5 | 4 353,3 | 5 | 6 | 2035 | 2032 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2030 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 16 898 | нет |
| 914. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | 1947 | 3 477,0 | 1 779,3 | 3 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2040 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 14 876 | нет |
| 915. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а | 1957 | 3 113,7 | 2 279,8 | 3 | 3 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2039 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | 14 447 | нет |
| 916. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1б | 1966 | 4 279,6 | 3 303,1 | 5 | 4 | 2026 | 2040 | - | - | 2026 | 2040 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 12 329 | нет |
| 917. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1в | 1967 | 1 339,6 | 793,8 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2043 | - | 2016 | 2017 | - | - | 2027 | 2016 | - | 2027 | 2027 | 9 920 | нет |
| 918. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 1949 | 3 166,4 | 1 834,2 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2040 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 8 508 | нет |
| 919. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2а | 1949 | 3 138,0 | 1 735,4 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 14 871 | нет |
| 920. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2б | 1958 | 1 690,2 | 1 182,1 | 4 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2039 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2020 | 2020 | 6 158 | нет |
| 921. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2в | 1962 | 3 509,3 | 2 058,2 | 4 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2040 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 12 604 | нет |
| 922. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2г | 1965 | 3 164,0 | 3 164,0 | 1 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 22 801 | нет |
| 923. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | 1949 | 3 196,6 | 1 756,7 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2040 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 14 828 | нет |
| 924. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3а | 1951 | 904,0 | 824,0 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2040 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 694 | нет |

| 335 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 925. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | 1949 | 3 013,0 | 1 915,9 | 3 | 3 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2040 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 15 693 | нет |
| 926. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | 1952 | 4 530,5 | 2 322,5 | 3 | 5 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2040 | 2020 | 2030 | 2025 | 2020 | - | 2020 | 2025 | - | 2020 | 2020 | 20 954 | нет |
| 927. | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | 1960 | 3 755,7 | 2 425,7 | 4 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2040 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2025 | - | 2020 | 2020 | 14 390 | нет |
| 928. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1 | 1972 | 3 450,7 | 3 059,3 | 5 | 3 | 2039 | 2036 | 2038 | 2036 | 2038 | 2043 | - | 2017 | 2037 | - | - | 2017 | 2022 | - | - | 2032 | 9 941 | нет |
| 929. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2 | 1972 | 3 422,7 | 3 060,0 | 5 | 2 | 2039 | 2036 | 2038 | 2036 | 2038 | 2043 | - | 2017 | 2035 | - | - | 2017 | 2022 | - | - | 2032 | 9 860 | нет |
| 930. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 1 | 1975 | 6 389,2 | 5 841,2 | 5 | 8 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2039 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2029 | 2018 | - | 2035 | 2035 | 18 406 | нет |
| 931. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 1а | 1977 | 4 348,1 | 3 954,1 | 5 | 6 | 2037 | 2040 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | 2024 | 2027 | 2038 | 2029 | - | 2031 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 526 | нет |
| 932. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 2 | 1975 | 4 428,8 | 4 145,8 | 5 | 4 | 2041 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2039 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 759 | нет |
| 933. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 3 | 1975 | 6 305,0 | 5 739,0 | 5 | 8 | 2035 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 18 164 | нет |
| 934. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 4 | 1973 | 4 400,5 | 3 982,5 | 5 | 6 | 2036 | 2040 | 2033 | 2039 | 2033 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2018 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 12 677 | нет |
| 935. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | 1979 | 6 792,0 | 4 558,7 | 9 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | - | - | 2019 | 2029 | 2016 | 2039 | - | 11 928 | нет |
| 936. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 6 | 1972 | 3 648,9 | 3 379,9 | 5 | 4 | 2032 | 2040 | 2032 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2038 | - | - | 2025 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 512 | нет |
| 937. | г. Оренбург, ул. Братская, д. 7 | 1981 | 7 100,0 | 4 457,0 | 9 | 1 | 2040 | 2036 | 2042 | 2037 | 2042 | 2039 | - | 2034 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2037 | 2041 | 2041 | 12 367 | нет |
| 938. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10 | 1962 | 1 548,3 | 1 248,6 | 4 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 499 | нет |
| 939. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | 1962 | 3 175,9 | 2 531,8 | 5 | 4 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2041 | 2022 | 2037 | 2033 | 2042 | - | 2019 | - | - | 2022 | 2022 | 9 149 | нет |
| 940. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 12 | 1964 | 4 390,0 | 3 540,3 | 5 | 4 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 12 647 | нет |
| 941. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13 | 1962 | 1 558,8 | 1 257,1 | 4 | 2 | 2022 | - | - | - | 2039 | 2041 | 2022 | 2034 | 2037 | 2042 | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | 5 536 | нет |
| 942. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а | 1963 | 766,8 | 618,4 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2034 | 2038 | 2043 | - | 2020 | - | - | 2023 | 2023 | 5 678 | нет |

| 336 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 943. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 14 | 1965 | 4 354,9 | 3 512,0 | 5 | 4 | 2025 | 2040 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 12 546 | нет |
| 944. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15 | 1963 | 3 932,9 | 3 171,7 | 5 | 4 | 2023 | 2040 | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2034 | - | - | 2023 | 2023 | 11 330 | нет |
| 945. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/3 | 1963 | 2 699,7 | 2 374,8 | 4 | 3 | 2023 | 2040 | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2015 | 2035 | - | 2023 | 2023 | 9 589 | нет |
| 946. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4 | 1979 | 4 874,7 | 3 975,0 | 5 | 4 | 2019 | - | - | - | 2038 | 2041 | 2029 | 2033 | 2029 | 2029 | - | 2028 | - | - | 2039 | 2039 | 14 043 | нет |
| 947. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/6 | 2007 | 3 421,8 | 3 363,6 | 5 | 6 | 2037 | 2040 | - | - | 2037 | 2041 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 9 858 | нет |
| 948. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15а | 1963 | 4 327,6 | 3 490,0 | 5 | 4 | 2038 | 2040 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 12 467 | нет |
| 949. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 16 | 1966 | 3 939,7 | 3 177,2 | 5 | 4 | 2026 | 2040 | - | - | 2026 | 2041 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 11 350 | нет |
| 950. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 1968 | 3 677,9 | 2 575,7 | 5 | 4 | 2028 | 2040 | - | - | 2028 | 2041 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2016 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 10 595 | нет |
| 951. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/2 | 1964 | 3 677,9 | 3 487,6 | 5 | 4 | 2024 | 2040 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 10 595 | нет |
| 952. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/3 | 1966 | 4 343,7 | 3 503,2 | 5 | 4 | 2026 | 2040 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2041 | - | - | 2028 | - | - | 2026 | 2026 | 12 514 | нет |
| 953. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/4 | 1964 | 4 355,6 | 3 512,6 | 5 | 4 | 2024 | 2040 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 12 548 | нет |
| 954. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2а | 1960 | 191,0 | 168,0 | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2030 | 1 376 |  |
| 955. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3 | 1967 | 3 914,6 | 3 156,9 | 5 | 4 | 2038 | 2040 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | - | - | - | 2016 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 11 277 | нет |
| 956. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4 | 1959 | 1 298,8 | 1 237,6 | 4 | 2 | 2029 | - | - | - | 2037 | 2041 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2029 | 2029 | 4 613 | нет |
| 957. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 5 | 1963 | 3 930,3 | 3 169,6 | 5 | 4 | 2038 | 2040 | - | - | 2033 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 11 323 | нет |
| 958. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6 | 1961 | 3 092,9 | 2 494,3 | 4 | 4 | 2021 | 2040 | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 10 985 | нет |

| 337 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 959. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6а | 1962 | 1 278,6 | 1 131,9 | 4 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 541 | нет |
| 960. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7 | 1960 | 1 244,7 | 1 086,9 | 4 | 2 | 2020 | - | - | - | 2038 | 2041 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | 4 421 | нет |
| 961. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8 | 1958 | 3 070,9 | 2 476,5 | 4 | 4 | 2030 | 2040 | - | - | 2034 | 2041 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2023 | 2023 | 10 907 | нет |
| 962. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8а | 1961 | 1 538,0 | 1 240,3 | 4 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 463 | нет |
| 963. | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9 | 1962 | 3 256,5 | 2 532,4 | 4 | 4 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2020 | 2020 | - | 2022 | 2022 | 11 566 | нет |
| 964. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 1978 | 5 108,0 | 3 743,0 | 9 | 2 | 2038 | 2040 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2018 | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2018 | 2028 | 2016 | 2038 | 2038 | 8 897 | нет |
| 965. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1 | 1975 | 6 812,4 | 4 403,4 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2035 | 2035 | 19 625 | нет |
| 966. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12 | 1978 | 11 009,3 | 7 675,7 | 9 | 4 | 2038 | 2034 | 2038 | 2039 | 2043 | 2041 | - | 2028 | 2037 | 2023 | - | 2023 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 19 176 | нет |
| 967. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 14 | 1999 | 8 586,5 | 5 949,0 | 12 | 1 | 2029 | 2038 | 2042 | 2039 | 2037 | 2042 | 2039 | 2024 | 2038 | - | 2019 | 2027 | 2034 | 2024 | - | - | 7 220 | нет |
| 968. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 14/1 | 1999 | 7 790,7 | 5 410,7 | 12 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2026 | - | 2024 | - | - | 9 854 | нет |
| 969. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 1977 | 9 284,0 | 7 576,6 | 9 | 4 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2027 | 2018 | 2018 | 2023 | - | 2028 | 2027 | 2020 | 2037 | 2037 | 11 000 | нет |
| 970. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1 | 1977 | 9 831,1 | 7 535,8 | 9 | 4 | 2037 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2025 | 2027 | - | 2020 | - | 2023 | 2027 | 2016 | 2037 | 2037 | 11 863 | нет |
| 971. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18 | 1976 | 4 034,9 | 3 831,6 | 9 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2041 | 2043 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2036 | 2018 | 2038 | - | 2036 | 7 028 | нет |
| 972. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2 | 1976 | 10 772,4 | 6 483,4 | 9 | 4 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2037 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | 2035 | 2036 | 2036 | 18 763 | нет |
| 973. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1 | 1976 | 6 773,3 | 4 390,3 | 5 | 6 | 2036 | 2040 | 2041 | 2040 | 2036 | 2039 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 19 513 | нет |
| 974. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | 1976 | 4 999,9 | 3 770,8 | 9 | 2 | 2036 | 2034 | 2041 | 2041 | 2036 | 2042 | 2020 | 2026 | 2037 | 2020 | - | 2021 | 2026 | 2017 | 2036 | 2036 | 8 709 | нет |
| 975. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | 1984 | 12 093,2 | 9 668,8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2017 | - | - | 21 064 | нет |
| 976. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24 | 1997 | 5 404,0 | 3 872,0 | 12 | 1 | 2027 | 2042 | 2027 | 2042 | 2027 | 2043 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2022 | - | 2022 | - | - | 6 835 | нет |
| 977. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24/1 | 2001 | 4 992,8 | 3 700,9 | 12 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | 2026 | - | - | 6 315 | нет |
| 978. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26 | 1982 | 10 516,2 | 8 088,3 | 9 | 4 | 2017 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2016 | 2032 | 2042 | 2042 | 18 317 | нет |
| 979. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28 | 1983 | 16 959,8 | 13 518,0 | 9 | 7 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2033 | 2043 | 2043 | 29 541 | нет |

| 338 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 980. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 1983 | 2 414,6 | 1 938,6 | 9 | 1 | 2043 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2018 | - | 2017 | 2043 | 2043 | 4 358 | нет |
| 981. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 1982 | 9 773,1 | 7 809,9 | 9 | 4 | 2018 | 2039 | 2041 | 2039 | 2040 | 2041 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2020 | 2018 | 2017 | 2042 | 2042 | 17 341 | нет |
| 982. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 1980 | 7 491,0 | 5 868,4 | 9 | 3 | 2040 | 2039 | 2042 | 2039 | 2039 | 2042 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2017 | 2040 | 2040 | 12 947 | нет |
| 983. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 1988 | 5 399,5 | 3 604,6 | 12 | 1 | 2018 | 2040 | 2018 | 2039 | 2018 | 2039 | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 6 829 | нет |
| 984. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 1984 | 13 999,6 | 10 547,3 | 9 | 4 | 2019 | 2039 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2022 | 2020 | 2017 | - | - | 26 400 | нет |
| 985. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 1985 | 10 480,7 | 7 872,8 | 9 | 3 | 2019 | 2039 | 2040 | - | 2042 | 2042 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2018 | 2020 | 2017 | - | - | 20 644 | нет |
| 986. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 1986 | 10 368,5 | 7 806,9 | 9 | 3 | 2018 | 2039 | 2041 | - | 2041 | 2042 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2019 | 2019 | 2017 | - | - | 19 985 | нет |
| 987. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | 1991 | 5 402,9 | 3 624,7 | 12 | 1 | 2021 | 2040 | 2021 | 2039 | 2021 | 2039 | 2031 | 2019 | 2041 | - | - | 2031 | 2041 | 2017 | - | - | 6 834 | нет |
| 988. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 1987 | 10 492,9 | 7 911,1 | 9 | 3 | 2017 | 2039 | 2041 | - | 2041 | 2042 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2020 | 2020 | 2017 | - | - | 21 968 | нет |
| 989. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 1978 | 12 244,4 | 8 573,4 | 9 | 5 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2043 | 2039 | 2018 | 2036 | 2028 | 2020 | - | 2018 | 2028 | 2018 | 2038 | 2038 | 21 327 | нет |
| 990. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1 | 1978 | 10 693,3 | 7 217,3 | 9 | 4 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2042 | 2018 | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2018 | 2028 | 2018 | 2038 | 2038 | 18 626 | нет |
| 991. | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9 | 1999 | 11 378,5 | 6 956,0 | 10 | 5 | 2029 | 2040 | 2038 | 2029 | 2038 | 2038 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2031 | 2017 | 2024 | - | - | 11 597 | нет |
| 992. | г. Оренбург, ул. Брыкина, д. 5 | 1997 | 5 288,1 | 3 922,0 | 4 | 7 | 2027 | 2040 | - | - | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 18 782 | нет |
| 993. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ пер. Казарменный/ ул. Кобозева, д. 6/13а-б/2, литера А2 | 1961 | 528,4 | 291,5 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 3 913 | нет |
| 994. | г. Оренбург, ул. Брыкина/ пер. Казарменный/ ул. Кобозева, д. 6/13а−б/2, литера А3 | 1961 | 511,8 | 284,7 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2042 | 2042 | 2041 | 2037 | 2037 | 2041 | - | 2032 | - | - | 2021 | 2021 | 3 790 | нет |
| 995. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. 24 | 1993 | 2 698,6 | 1 218,5 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 774 | нет |
| 996. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. 4 | 1970 | 4 379,3 | 2 711,4 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 821 | нет |
| 997. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ пер. Гугучкинский, д. 17/9, литеры А, А1А2 | 1917 | 627,0 | 476,3 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 4 643 | нет |

| 339 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 998. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ пер. Диспансерный, д. 14/15, литера А | 1870 | 306,5 | 235,4 | 1 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2020 | 2020 | 2030 | - | 2030 | 2020 | - | - | - | 2 209 | нет |
| 999. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ пер. Диспансерный, д. 14/15, литера Б | 1870 | 169,5 | 165,5 | 1 | 3 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2020 | 2020 | 2030 | - | 2030 | 2020 | - | - | - | 1 221 | нет |
| 1000. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ пер. Диспансерный, д. 14/15, литеры ГВВ1 | 1870 | 571,6 | 506,0 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2020 | 2020 | 2030 | - | 2030 | 2020 | - | - | - | 5 528 | нет |
| 1001. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ пер. Диспансерный, д. 16/14, литера Г | 1933 | 109,0 | 98,9 | 2 | 1 | 2023 | - | - | - | 2023 | - | - | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | - | - | 807 | нет |
| 1002. | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ ул. Ленинская, д. 21/11, литеры АА1 | 1917 | 515,6 | 500,7 | 1 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 4 274 | нет |
| 1003. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 1958 | 482,5 | 279,7 | 2 | 1 | 2021 | 2043 | - | - | 2021 | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2020 | 3 573 | нет |
| 1004. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 1958 | 469,8 | 274,4 | 2 | 1 | 2018 | 2043 | - | - | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2016 | 2025 | - | - | - | 3 479 | нет |
| 1005. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 1958 | 469,7 | 272,8 | 2 | 1 | 2018 | 2043 | - | - | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2016 | 2025 | - | - | - | 3 478 | нет |
| 1006. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61 | 1958 | 484,6 | 279,5 | 2 | 1 | 2022 | 2043 | - | - | 2022 | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2022 | 3 589 | нет |
| 1007. | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63 | 1958 | 469,5 | 272,0 | 2 | 1 | 2022 | 2043 | - | - | 2022 | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2020 | 3 477 | нет |
| 1008. | г. Оренбург, ул. Вокзальная, д. 12 | 1948 | 474,0 | 439,8 | 2 | 1 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 510 | нет |
| 1009. | г. Оренбург, ул. Вокзальная, д. 14 | 1949 | 481,4 | 446,2 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 565 | нет |
| 1010. | г. Оренбург, ул. Вокзальная, д. 16 | 1949 | 463,3 | 429,1 | 2 | 1 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 431 | нет |
| 1011. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 1980 | 5 066,0 | 4 530,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2017 | - | - | 2040 | 2040 | 14 594 | нет |
| 1012. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2 | 1995 | 3 513,5 | 3 249,5 | 5 | 3 | 2025 | 2040 | 2025 | 2039 | 2025 | 2039 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 10 122 | нет |
| 1013. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | 1972 | 4 356,0 | 3 051,7 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2017 | 2019 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 549 | нет |
| 1014. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | 1975 | 4 411,0 | 3 038,3 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2017 | 2035 | 2017 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 707 | нет |

| 340 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1015. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | 1973 | 4 762,6 | 3 322,2 | 5 | 6 | 2019 | 2033 | 2017 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 720 | нет |
| 1016. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | 1974 | 4 310,1 | 3 994,0 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2017 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 417 | нет |
| 1017. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/4 | 1989 | 5 528,8 | 3 322,2 | 9 | 3 | 2043 | - | 2037 | - | 2037 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 9 630 | нет |
| 1018. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1 | 1973 | 5 253,2 | 4 535,7 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | 2023 | 2023 | - | - | 2017 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 15 134 | нет |
| 1019. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/1 | 1974 | 3 684,8 | 2 720,8 | 5 | 4 | 2038 | 2036 | 2034 | 2040 | 2034 | 2041 | 2024 | 2034 | 2038 | 2021 | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 615 | нет |
| 1020. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/2 | 1975 | 5 922,9 | 4 403,9 | 5 | 6 | 2039 | 2036 | 2038 | 2040 | 2038 | 2041 | 2026 | 2025 | 2038 | 2020 | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 17 063 | нет |
| 1021. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/1 | 1974 | 2 853,5 | 2 698,7 | 5 | 4 | 2034 | 2039 | 2043 | 2034 | 2043 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 220 | нет |
| 1022. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/2 | 1975 | 5 350,4 | 3 923,4 | 5 | 6 | 2039 | 2036 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2031 | 2025 | 2038 | 2020 | - | 2025 | - | - | 2035 | 2035 | 15 414 | нет |
| 1023. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/3 | 1975 | 7 825,3 | 5 800,3 | 5 | 8 | 2039 | 2036 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2037 | 2025 | 2038 | 2020 | - | 2033 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 22 543 | нет |
| 1024. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | 1980 | 7 371,6 | 5 851,6 | 9 | 3 | 2040 | 2036 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2019 | 2040 | 2040 | 12 840 | нет |
| 1025. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40/1 | 1977 | 6 282,6 | 4 539,6 | 5 | 6 | 2042 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2041 | 2019 | 2027 | 2038 | 2019 | - | 2028 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 099 | нет |
| 1026. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40/2 | 1977 | 4 559,0 | 2 714,0 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2025 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 134 | нет |
| 1027. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42/3 | 1977 | 6 328,1 | 4 530,1 | 5 | 6 | 2037 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2041 | 2024 | 2027 | 2038 | 2026 | - | 2032 | - | - | 2037 | 2037 | 18 230 | нет |
| 1028. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/1 | 1977 | 6 250,3 | 4 511,3 | 5 | 6 | 2042 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2041 | 2031 | 2027 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | 2037 | 2037 | 18 006 | нет |
| 1029. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/2 | 1977 | 6 266,7 | 4 551,7 | 5 | 6 | 2037 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2043 | 2038 | 2027 | 2038 | 2038 | - | 2029 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 053 | нет |
| 1030. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3 | 1977 | 6 311,8 | 4 546,8 | 5 | 6 | 2037 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2041 | 2031 | 2027 | 2038 | 2031 | - | 2029 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 183 | нет |

| 341 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1031. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1 | 1994 | 8 148,8 | 5 367,4 | 9 | 2 | 2024 | 2036 | 2024 | 2040 | 2024 | 2041 | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | 2040 | 2019 | 2039 | - | 14 194 | нет |
| 1032. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2 | 1994 | 4 044,9 | 2 704,9 | 9 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | 2041 | 2019 | 2038 | - | 7 045 | нет |
| 1033. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 10 | 1972 | 4 255,3 | 2 847,6 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2039 | 2043 | 2039 | - | 2033 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 12 259 | нет |
| 1034. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12 | 1973 | 4 370,7 | 3 006,8 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 12 591 | нет |
| 1035. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 1973 | 4 821,4 | 4 407,4 | 5 | 6 | 2033 | 2040 | 2033 | 2039 | 2033 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2029 | 2018 | - | 2033 | 2033 | 13 890 | нет |
| 1036. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2 | 1984 | 4 462,5 | 4 006,5 | 9 | 2 | - | 2040 | - | 2039 | - | 2039 | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2033 | 2034 | 2034 | - | - | 7 773 | нет |
| 1037. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | 1981 | 4 409,4 | 3 967,4 | 9 | 2 | 2041 | 2040 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2021 | 2033 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2031 | 2041 | 2041 | 7 680 | нет |
| 1038. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 20 | 1971 | 4 407,8 | 3 054,0 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2039 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 698 | нет |
| 1039. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | 1972 | 4 697,6 | 4 382,0 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2017 | 2032 | 2017 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 533 | нет |
| 1040. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 24 | 1974 | 3 299,8 | 2 622,0 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 506 | нет |
| 1041. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26 | 1975 | 4 377,9 | 2 925,1 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2025 | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 12 612 | нет |
| 1042. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 1978 | 4 596,5 | 3 663,0 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2017 | 2028 | 2028 | 2020 | - | 2031 | 2018 | - | 2038 | 2038 | 13 242 | нет |
| 1043. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32 | 1973 | 6 192,1 | 5 650,8 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2039 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 17 838 | нет |
| 1044. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34 | 1974 | 7 780,6 | 5 783,6 | 5 | 8 | 2038 | 2036 | 2034 | 2040 | 2034 | 2041 | 2034 | 2033 | 2038 | 2022 | - | 2028 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 22 415 | нет |
| 1045. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36 | 1974 | 7 644,1 | 5 753,1 | 5 | 8 | 2040 | 2036 | 2042 | 2040 | 2042 | 2041 | 2027 | 2035 | 2038 | 2019 | - | 2032 | - | - | 2034 | 2034 | 22 021 | нет |
| 1046. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38 | 1979 | 7 458,5 | 5 871,5 | 9 | 3 | 2039 | 2036 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2019 | 2029 | 2038 | 2019 | - | 2019 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 12 991 | нет |
| 1047. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 1973 | 4 807,0 | 4 393,0 | 5 | 6 | 2033 | 2040 | 2033 | 2039 | 2033 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2018 | - | 2033 | 2033 | 13 848 | нет |
| 1048. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40 | 1977 | 6 404,8 | 4 666,8 | 5 | 6 | 2037 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2041 | 2019 | 2027 | 2038 | 2019 | - | 2033 | - | - | 2037 | 2037 | 18 451 | нет |
| 1049. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42 | 1982 | 7 469,4 | 5 855,4 | 9 | 3 | 2042 | 2036 | 2042 | 2040 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2020 | 2042 | 2042 | 13 010 | нет |
| 1050. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44 | 1978 | 6 373,9 | 4 581,9 | 5 | 6 | 2038 | 2036 | 2038 | 2040 | 2038 | 2041 | - | 2028 | 2038 | 2018 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 18 362 | нет |
| 1051. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 1978 | 4 962,6 | 3 925,6 | 9 | 2 | 2038 | 2036 | 2041 | 2040 | 2041 | 2041 | - | 2028 | 2038 | 2018 | - | 2030 | 2028 | 2019 | 2038 | 2038 | 8 644 | нет |
| 1052. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 1978 | 4 970,1 | 3 954,1 | 9 | 2 | 2038 | 2036 | 2041 | 2040 | 2041 | 2042 | - | 2028 | 2038 | 2018 | - | 2018 | 2028 | 2019 | 2038 | 2038 | 8 657 | нет |
| 1053. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | 1991 | 8 724,2 | 5 900,3 | 10 | 2 | 2021 | 2036 | 2021 | 2040 | 2021 | 2041 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2019 | 2034 | - | 8 891 | нет |

| 342 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1054. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 6 | 1972 | 4 279,6 | 2 979,4 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2032 | 2039 | 2043 | 2039 | - | 2017 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | - | 2032 | 12 329 | нет |
| 1055. | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 8 | 1972 | 4 342,2 | 2 970,9 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2039 | 2043 | 2039 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | - | 2032 | 12 509 | нет |
| 1056. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 4, литеры А2А3А4 | 1917 | 113,6 | 113,6 | 1 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 714 | нет |
| 1057. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1−А3 | 1917 | 1 295,4 | 894,0 | 3 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 6 000 | нет |
| 1058. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6 | 1917 | 1 784,7 | 1 495,6 | 2 | 5 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 8 598 | нет |
| 1059. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 27 | 1977 | 6 856,6 | 4 265,8 | 9 | 2 | 2037 | 2042 | 2037 | - | - | 2040 | 2025 | 2016 | 2038 | - | - | 2016 | 2027 | 2037 | 2037 | 2037 | 11 943 | нет |
| 1060. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 | 1947 | 3 267,5 | 1 759,7 | 3 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2040 | 2027 | 2016 | 2022 | 2027 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 15 160 | нет |
| 1061. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 41 | 1947 | 1 287,2 | 911,0 | 2 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2040 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 9 532 | нет |
| 1062. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 43 | 1947 | 1 395,8 | 950,3 | 2 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2040 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 10 336 | нет |
| 1063. | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 45 | 1951 | 919,2 | 847,2 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 807 | нет |
| 1064. | г. Оренбург, ул. Володарского/ пер. Свободина, д. 4/5, литеры АА5 | 1917 | 172,6 | 146,6 | 1 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 244 | нет |
| 1065. | г. Оренбург, ул. Володарского/ ул. 9 Января, д. 8/61, литера Д | 1917 | 208,4 | 110,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 543 | нет |
| 1066. | г. Оренбург, ул. Володарского/ ул. Советская, д. 13/31 | 1975 | 22 221,8 | 11 593,5 | 9 | 8 | 2035 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2042 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2017 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | 38 706 | нет |
| 1067. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 1 | 1955 | 557,7 | 476,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2029 | 2015 | - | - | - | 4 125 | нет |
| 1068. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 13 | 1948 | 473,3 | 433,5 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 521 | нет |
| 1069. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 15 | 1956 | 712,6 | 546,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 277 | нет |
| 1070. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 1957 | 641,5 | 615,5 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2015 | 2015 | - | - | 2038 | 4 750 | нет |
| 1071. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2 | 1978 | 4 257,9 | 3 281,1 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 12 256 | нет |

| 343 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1072. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 20 | 1949 | 453,2 | 427,8 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 356 | нет |
| 1073. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 22 | 1955 | 747,8 | 505,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 538 | нет |
| 1074. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23 | 1957 | 466,5 | 440,3 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2039 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2029 | - | - | - | 2017 | 3 454 | нет |
| 1075. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26 | 1959 | 736,1 | 690,0 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2039 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2029 | 2015 | - | - | 2040 | 5 450 | нет |
| 1076. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 28 | 1945 | 158,5 | 158,5 | 1 | 2 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 1 142 | нет |
| 1077. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 3 | 1954 | 520,1 | 470,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2039 | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 831 | нет |
| 1078. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 30 | 1950 | 490,0 | 443,6 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 539 | нет |
| 1079. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 32 | 1962 | 2 452,7 | 2 011,9 | 4 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 211 | нет |
| 1080. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34 | 1967 | 4 443,2 | 3 270,7 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 12 810 | нет |
| 1081. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 4 | 1982 | 6 060,0 | 4 630,6 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 15 929 | нет |
| 1082. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5 | 1953 | 538,5 | 456,9 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | 2016 | - | - | - | 3 972 | нет |
| 1083. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 6 | 1986 | 4 784,1 | 3 842,1 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 8 324 | нет |
| 1084. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7 | 1993 | 1 561,3 | 1 391,0 | 5 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2018 | 2043 | - | - | - | 6 647 | нет |
| 1085. | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 1995 | 3 319,7 | 2 300,5 | 10 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2018 | 2043 | 2021 | - | - | 3 261 | нет |
| 1086. | г. Оренбург, ул. Восстания, д. 77 | 1983 | 5 957,9 | 4 431,9 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 17 163 | нет |
| 1087. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1 | 1963 | 3 919,1 | 3 204,7 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2018 | 2019 | - | 2023 | 2023 | 11 290 | нет |
| 1088. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 11 | 1965 | 3 995,3 | 3 162,2 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 510 | нет |
| 1089. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 13 | 1966 | 1 572,8 | 1 099,8 | 5 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 3 363 | нет |
| 1090. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17 | 1967 | 5 611,7 | 4 412,7 | 5 | 6 | 2027 | 2043 | - | - | 2027 | 2040 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2014 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 16 166 | нет |
| 1091. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 1967 | 5 394,1 | 4 426,0 | 5 | 6 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2028 | 2016 | - | 2028 | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 15 540 | нет |
| 1092. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а | 1962 | 1 419,8 | 1 251,9 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2017 | - | - | 2022 | 2022 | 5 043 | нет |
| 1093. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21 | 1967 | 5 314,5 | 4 416,0 | 5 | 6 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2028 | 2017 | - | 2028 | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 15 310 | нет |
| 1094. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | 1967 | 2 008,0 | 1 225,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2027 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 5 785 | нет |

| 344 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1095. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27 | 1968 | 5 952,6 | 4 392,0 | 5 | 6 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | - | 2017 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 17 148 | нет |
| 1096. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 1990 | 7 955,6 | 5 346,7 | 9 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2017 | - | - | 13 972 | нет |
| 1097. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1 | 1993 | 5 297,8 | 4 217,5 | 9 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2025 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 9 228 | нет |
| 1098. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3 | 1964 | 3 181,6 | 3 180,1 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2028 | 2039 | 2039 | 2028 | - | 2017 | 2028 | - | 2024 | 2024 | 9 166 | нет |
| 1099. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 31 | 1993 | 17 071,4 | 13 634,8 | 10 | 7 | 2042 | 2023 | 2040 | 2023 | 2023 | 2042 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2025 | - | - | 17 398 | нет |
| 1100. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 5 | 1965 | 3 941,4 | 3 142,1 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2028 | 2040 | 2040 | 2028 | - | 2025 | 2028 | - | 2025 | 2025 | 11 355 | нет |
| 1101. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7 | 1965 | 1 639,2 | 1 579,2 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 722 | нет |
| 1102. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80 | 1969 | 7 536,5 | 5 678,6 | 5 | 8 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 21 711 | нет |
| 1103. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 82 | 1969 | 7 536,7 | 5 786,7 | 5 | 8 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2025 | - | - | - | 2029 | 2025 | - | 2029 | 2029 | 21 712 | нет |
| 1104. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 | 1971 | 4 514,5 | 2 788,2 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2016 | 2021 | - | - | 2016 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 006 | нет |
| 1105. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86 | 1971 | 4 843,0 | 2 739,6 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 952 | нет |
| 1106. | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9 | 1978 | 2 040,3 | 1 592,5 | 5 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 5 878 | нет |
| 1107. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10 | 1982 | 4 291,3 | 3 855,2 | 9 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2017 | 2032 | 2017 | 2042 | 2042 | 6 741 | нет |
| 1108. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 12 | 1973 | 2 977,7 | 2 732,0 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 8 578 | нет |
| 1109. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 12/1 | 1973 | 5 058,3 | 4 583,1 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2026 | - | - | 2033 | 2033 | 14 572 | нет |
| 1110. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 14 | 1973 | 2 979,9 | 2 729,7 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2030 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 585 | нет |
| 1111. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 14/1 | 1973 | 5 040,3 | 4 527,2 | 5 | 6 | 2038 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 14 520 | нет |
| 1112. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 16 | 1973 | 3 142,4 | 2 705,5 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2030 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 9 053 | нет |
| 1113. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3 | 1980 | 9 877,7 | 7 819,7 | 9 | 4 | 2040 | 2036 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2032 | 2030 | 2019 | 2040 | 2040 | 17 205 | нет |
| 1114. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4 | 1972 | 6 287,8 | 5 715,7 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | - | 18 114 | нет |
| 1115. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5 | 1980 | 14 692,4 | 11 558,4 | 9 | 6 | 2040 | 2036 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2032 | 2030 | 2019 | 2040 | 2040 | 25 591 | нет |
| 1116. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 6 | 1972 | 6 399,5 | 5 753,7 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2019 | - | 2019 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2030 | - | - | 2032 | 2032 | 18 436 | нет |
| 1117. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 7 | 1974 | 3 030,6 | 2 729,8 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2033 | 2024 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 731 | нет |

| 345 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1118. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 7/1 | 1974 | 6 295,1 | 5 738,1 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 18 135 | нет |
| 1119. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 8 | 1972 | 6 295,1 | 5 627,8 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2019 | - | 2019 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 18 135 | нет |
| 1120. | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9 | 1974 | 3 681,7 | 2 719,7 | 5 | 4 | 2042 | 2036 | 2034 | 2040 | 2034 | 2041 | 2031 | 2024 | 2038 | 2020 | - | 2031 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 606 | нет |
| 1121. | г. Оренбург, ул. Высотная, д. 10/1 | 2014 | 11 555,0 | 7 849,1 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 11 776 | нет |
| 1122. | г. Оренбург, ул. Высотная, д. 2 | 2015 | 22 567,7 | 16 124,8 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 23 325 | нет |
| 1123. | г. Оренбург, ул. Высотная, д. 2/1 | 2015 | 12 658,5 | 8 342,7 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 13 083 | нет |
| 1124. | г. Оренбург, ул. Высотная, д. 4 | 2013 | 11 289,0 | 8 159,2 | 14 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 11 607 | нет |
| 1125. | г. Оренбург, ул. Высотная, д. 6 | 2013 | 11 304,1 | 8 125,3 | 14 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 11 521 | нет |
| 1126. | г. Оренбург, ул. Высотная, д. 8 | 2014 | 11 549,1 | 8 184,4 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 11 770 | нет |
| 1127. | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 17 | 2014 | 15 101,3 | 9 390,7 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 15 391 | нет |
| 1128. | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 19 | 2013 | 10 991,3 | 7 054,9 | 20 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 11 360 | нет |
| 1129. | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 21 | 2013 | 10 098,5 | 7 067,0 | 20 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 7 190 | нет |
| 1130. | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 21/1 | 2012 | 24 287,8 | 17 234,5 | 20 | 5 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 25 443 | нет |
| 1131. | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 23 | 2013 | 10 076,4 | 7 306,0 | 20 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 10 663 | нет |
| 1132. | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 25 | 2013 | 31 735,5 | 23 053,5 | 20 | 6 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 33 382 | нет |
| 1133. | г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 27 | 2013 | 23 202,5 | 16 480,2 | 20 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 16 796 | нет |
| 1134. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104 | 1959 | 664,2 | 625,7 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2034 | 2034 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2028 | 2019 | - | - | 2040 | 5 127 | нет |
| 1135. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 106 | 1960 | 665,5 | 633,1 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 4 928 | нет |
| 1136. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90 | 1996 | 2 685,0 | 2 135,6 | 10 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 2 736 | нет |
| 1137. | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92 | 1994 | 8 206,5 | 6 523,2 | 10 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 8 975 | нет |
| 1138. | г. Оренбург, ул. Гая, д. 12 | 1956 | 4 469,5 | 3 299,7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2038 | 2036 | 2033 | 2033 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 15 875 | нет |
| 1139. | г. Оренбург, ул. Гая, д. 14 | 1956 | 3 188,5 | 2 054,4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2042 | 2036 | 2034 | 2034 | 2036 | - | 2029 | - | - | - | - | 11 325 | нет |
| 1140. | г. Оренбург, ул. Гая, д. 15, к. 1 | 2010 | 1 598,7 | 1 089,6 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | 7 417 | нет |

| 346 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1141. | г. Оренбург, ул. Гая, д. 15, к. 2 | 2010 | 2 437,1 | 1 829,6 | 4 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 2030 | - | - | - | 11 307 | нет |
| 1142. | г. Оренбург, ул. Гая, д. 2а | 1962 | 2 533,5 | 1 912,3 | 4 | 3 | 2038 | 2022 | - | - | 2022 | 2042 | - | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 8 998 | нет |
| 1143. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А | 1917 | 1 085,5 | 939,1 | 2 | 4 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 8 038 | нет |
| 1144. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 2/4, литера А1 | 1940 | 1 196,2 | 903,5 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 8 858 | нет |
| 1145. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 1958 | 2 176,1 | 1 465,5 | 4 | 3 | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2042 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2018 | 2028 | 7 729 | нет |
| 1146. | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Чичерина, д. 21/38а, литера А | 1958 | 1 288,2 | 927,2 | 3 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2025 | - | 2020 | 2020 | 5 977 | нет |
| 1147. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 11 | 2015 | 12 833,7 | 9 947,0 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 13 264 | нет |
| 1148. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 13 | 2016 | 30 172,3 | 22 940,4 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 31 185 | нет |
| 1149. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 15 | 2016 | 17 950,0 | 13 816,0 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 18 552 | нет |
| 1150. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 17 | 2017 | 18 003,2 | 13 567,0 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 18 607 | нет |
| 1151. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 17/1 | 2017 | 18 887,7 | 13 589,0 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 19 522 | нет |
| 1152. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 5 | 2015 | 40 966,3 | 30 524,4 | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 42 341 | нет |
| 1153. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 5/1 | 2015 | 33 448,4 | 24 151,5 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 34 571 | нет |
| 1154. | г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 9 | 2015 | 11 741,8 | 8 152,9 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 15 020 | нет |
| 1155. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1 | 1961 | 370,4 | 347,4 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2 743 | нет |
| 1156. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 16б | 1970 | 1 115,7 | 717,0 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2037 | - | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 8 262 | нет |
| 1157. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1а | 1967 | 328,9 | 323,5 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2015 | 2017 | - | - | 2015 | 2015 | - | 2027 | 2027 | 2 436 | нет |

| 347 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1158. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 3 | 1961 | 277,3 | 277,3 | 1 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 1 998 | нет |
| 1159. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 5/1 | 2014 | 1 136,6 | 970,0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 273 | нет |
| 1160. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 5/2 | 2014 | 1 136,1 | 969,6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 271 | нет |
| 1161. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 7/1 | 2014 | 1 134,6 | 968,6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 264 | нет |
| 1162. | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 7/2 | 2014 | 1 212,4 | 1 076,1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 5 625 | нет |
| 1163. | г. Оренбург, ул. Герцена, д. 47 | 2011 | 6 901,3 | 2 851,6 | 10 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 7 034 | нет |
| 1164. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 1978 | 643,0 | 422,8 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2030 | - | 2025 | 2021 | 2028 | 2025 | - | 2020 | 2030 | - | 2038 | 2038 | 4 761 | нет |
| 1165. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10 | 1980 | 737,1 | 486,9 | 2 | 2 | 2025 | 2040 | - | - | 2037 | 2040 | 2018 | 2028 | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 458 | нет |
| 1166. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11 | 1986 | 554,1 | 309,3 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | 2025 | - | - | 2023 | 2036 | 2026 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 4 103 | нет |
| 1167. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 1963 | 619,1 | 422,1 | 2 | 2 | 2036 | - | - | 2023 | 2040 | 2023 | 2025 | 2022 | 2038 | 2043 | - | 2018 | 2030 | - | 2023 | 2023 | 4 584 | нет |
| 1168. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3 | 1978 | 717,3 | 477,0 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2040 | - | 2022 | 2026 | 2028 | 2027 | - | - | 2033 | - | 2038 | 2038 | 5 312 | нет |
| 1169. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 35 | 1957 | 110,8 | 110,8 | 1 | 4 | 2026 | - | 2026 | - | 2026 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2021 | - | - | 2035 | 2035 | 798 | нет |
| 1170. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36 | 2011 | 3 594,8 | 3 594,8 | 3 | 5 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 16 679 | нет |
| 1171. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4 | 2007 | 6 971,1 | 5 033,1 | 4 | 4 | 2030 | 2037 | 2030 | 2037 | 2025 | 2037 | 2030 | 2040 | 2032 | - | - | 2043 | 2043 | - | - | - | 24 760 | нет |
| 1172. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4 | 1965 | 618,8 | 431,6 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2032 | - | 2025 | 2032 | 2040 | - | - | 2022 | 2035 | - | 2025 | 2025 | 4 582 | нет |
| 1173. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 5 | 1976 | 561,8 | 331,9 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2041 | - | 2027 | 2028 | 2026 | - | - | - | 2025 | - | 2036 | 2036 | 4 160 | нет |
| 1174. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6 | 1964 | 615,4 | 423,4 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2038 | - | 2038 | 2021 | 2039 | - | - | 2023 | 2023 | - | 2024 | 2024 | 4 557 | нет |
| 1175. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7 | 1981 | 563,1 | 333,6 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2024 | - | 2023 | 2021 | 2031 | 2021 | - | 2027 | 2023 | - | 2041 | 2041 | 4 170 | нет |
| 1176. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8 | 1980 | 606,9 | 404,4 | 2 | 2 | 2020 | 2040 | - | - | 2025 | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2018 | 2025 | - | 2040 | 2040 | 4 494 | нет |
| 1177. | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9 | 1976 | 834,5 | 488,6 | 2 | 2 | 2040 | 2036 | - | - | 2030 | 2036 | 2020 | 2024 | 2026 | - | - | 2018 | 2018 | - | 2036 | 2036 | 6 180 | нет |
| 1178. | г. Оренбург, ул. Гребенская, д. 125, литера А | 1917 | 93,2 | 93,2 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 672 | нет |
| 1179. | г. Оренбург, ул. Григорьевская, д. 101 | 1910 | 133,3 | 111,2 | 1 | 3 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2035 | 2035 | 2030 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 801 | нет |
| 1180. | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28а | 1935 | 425,5 | 376,3 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 120 | нет |

| 348 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1181. | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б | 1960 | 285,8 | 270,6 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2 116 | нет |
| 1182. | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28в | 1935 | 447,8 | 407,5 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 316 | нет |
| 1183. | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28г | 1935 | 427,5 | 361,5 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 006 | нет |
| 1184. | г. Оренбург, ул. Даля, д. 1 | 1961 | 1 484,3 | 924,4 | 3 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 887 | нет |
| 1185. | г. Оренбург, ул. Даля, д. 2/3 | 2007 | 2 367,3 | 1 823,8 | 4 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 8 408 | нет |
| 1186. | г. Оренбург, ул. Даля, д. 2/4 | 2007 | 2 367,0 | 1 826,8 | 4 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 8 407 | нет |
| 1187. | г. Оренбург, ул. Даля, д. 2/5 | 2007 | 2 384,3 | 1 841,4 | 4 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 8 468 | нет |
| 1188. | г. Оренбург, ул. Даля, д. 3 | 1964 | 1 686,5 | 1 533,8 | 3 | 3 | 2038 | - | 2037 | 2039 | 2037 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 825 | нет |
| 1189. | г. Оренбург, ул. Даля, д. 5 | 1970 | 4 583,3 | 3 373,9 | 5 | 4 | 2037 | 2041 | 2042 | 2043 | 2038 | 2030 | - | 2033 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 13 204 | нет |
| 1190. | г. Оренбург, ул. Деповская, д. 65 | 1954 | 939,4 | 939,4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2041 | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 337 | нет |
| 1191. | г. Оренбург, ул. Деповская, д. 67 | 1987 | 2 619,6 | 2 619,6 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | 2027 | 2033 | 2037 | 2027 | - | 2029 | 2037 | - | - | - | 7 547 | нет |
| 1192. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 3, литеры АА1А2 | 2007 | 32 295,0 | 25 441,0 | 12 | 9 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 40 847 | нет |
| 1193. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | 1980 | 12 073,5 | 9 671,0 | 9 | 5 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2018 | 2017 | 2040 | 2040 | 18 938 | нет |
| 1194. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1 | 2007 | 28 126,4 | 21 944,1 | 12 | 9 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 35 574 | нет |
| 1195. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 1978 | 14 787,7 | 11 383,0 | 9 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2039 | 2037 | 2041 | 2028 | 2033 | 2038 | 2028 | - | 2028 | - | 2019 | 2038 | 2038 | 25 757 | нет |
| 1196. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | 1993 | 6 369,5 | 5 996,3 | 9 | 3 | 2023 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2042 | 2033 | 2030 | 2038 | 2033 | - | 2017 | 2043 | 2022 | - | - | 11 094 | нет |
| 1197. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 12/1 | 1978 | 4 093,1 | 3 129,1 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | - | 2028 | 2038 | 2022 | - | 2024 | - | - | 2038 | 2038 | 12 125 | нет |
| 1198. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 13 | 1998 | 14 809,4 | 13 150,6 | 9 | 5 | 2017 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2038 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2024 | - | 2023 | - | - | 25 795 | нет |
| 1199. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14 | 1978 | 4 224,0 | 2 873,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2025 | 2019 | - | 2038 | 2038 | 12 169 | нет |
| 1200. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14/1 | 1978 | 4 062,0 | 3 070,7 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | 2040 | 2039 | 2039 | 2041 | - | 2028 | 2038 | 2022 | - | 2024 | - | - | 2038 | 2038 | 11 881 | нет |
| 1201. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15 | 1991 | 14 671,4 | 14 671,4 | 9 | 6 | 2021 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2042 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2017 | 2041 | 2041 | - | - | 25 555 | нет |
| 1202. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16 | 1978 | 4 203,9 | 2 909,1 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2025 | 2019 | - | 2038 | 2038 | 12 111 | нет |

| 349 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1203. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16/1 | 1983 | 4 706,1 | 3 620,7 | 9 | 2 | 2043 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | - | 2034 | 2038 | 2023 | - | 2027 | 2033 | 2033 | 2043 | 2043 | 8 197 | нет |
| 1204. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18 | 1978 | 4 168,6 | 3 030,6 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2035 | 2034 | 2038 | 2025 | - | 2026 | 2018 | - | 2038 | 2038 | 12 009 | нет |
| 1205. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2 | 1979 | 4 166,5 | 3 015,7 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 12 003 | нет |
| 1206. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/3 | 1982 | 4 827,4 | 3 816,4 | 9 | 2 | 2042 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | - | 2034 | 2038 | 2022 | - | 2027 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | 8 408 | нет |
| 1207. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2 | 1979 | 12 142,5 | 9 721,8 | 9 | 5 | 2039 | 2039 | 2040 | 2039 | 2038 | 2041 | 2019 | 2029 | 2029 | 2022 | - | 2019 | - | 2035 | 2039 | 2039 | 21 689 | нет |
| 1208. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1 | 1979 | 4 042,3 | 3 028,9 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | 2025 | 2029 | 2029 | 2022 | - | 2019 | - | - | 2039 | 2039 | 12 134 | нет |
| 1209. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20 | 1984 | 7 394,2 | 5 700,0 | 9 | 3 | - | - | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2029 | 2034 | 2034 | - | - | 12 879 | нет |
| 1210. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1 | 1981 | 4 235,5 | 3 058,5 | 5 | 4 | 2041 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2042 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2026 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 12 202 | нет |
| 1211. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 | 1979 | 4 179,5 | 2 969,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2038 | 2029 | - | 2027 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 12 040 | нет |
| 1212. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 1987 | 2 439,9 | 1 909,2 | 9 | 1 | 2042 | 2017 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 4 250 | нет |
| 1213. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4 | 1989 | 5 366,6 | 4 368,3 | 10 | 2 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2040 | 2039 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | - | - | 5 469 | нет |
| 1214. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22 | 1980 | 7 266,2 | 5 628,1 | 9 | 3 | 2039 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2042 | - | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2016 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 12 656 | нет |
| 1215. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22/1 | 1982 | 4 565,9 | 3 464,8 | 9 | 2 | 2018 | 2018 | 2038 | 2039 | 2038 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2027 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | 7 953 | нет |
| 1216. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4 | 1979 | 4 031,6 | 3 025,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2022 | - | 2021 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 717 | нет |
| 1217. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9 | 1991 | 9 839,5 | 7 577,2 | 9 | 4 | 2021 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2041 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2017 | 2041 | 2041 | - | - | 17 138 | нет |
| 1218. | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9/1 | 1989 | 9 839,5 | 7 577,2 | 9 | 4 | 2025 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2041 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2033 | 2018 | 2039 | - | - | 17 138 | нет |
| 1219. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 3, к. 2 | 2008 | 7 033,0 | 4 549,2 | 10 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 7 168 | нет |
| 1220. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 17 | 2007 | 5 887,2 | 4 587,4 | 10 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 6 000 | нет |
| 1221. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 17/1 | 2007 | 35 550,2 | 25 927,4 | 10 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 36 231 | нет |
| 1222. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 19 | 2003 | 8 250,2 | 5 492,8 | 9 | 1 | 2033 | 2039 | 2033 | 2039 | 2033 | 2038 | 2043 | 2028 | 2037 | 2043 | - | 2023 | - | 2028 | - | - | 14 370 | нет |
| 1223. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 21 | 2008 | 13 869,2 | 5 016,7 | 16 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 14 135 | нет |
| 1224. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 3 | 2007 | 37 778,1 | 32 778,6 | 10 | 11 | 2024 | 2024 | 2024 | 2042 | 2042 | 2024 | - | 2027 | 2027 | - | - | 2034 | - | 2032 | - | - | 38 502 | нет |
| 1225. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 3/1 | 2006 | 11 514,2 | 11 323,3 | 10 | 5 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2026 | - | - | 2040 | 2040 | 14 563 | нет |

| 350 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1226. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 5 | 2003 | 8 347,9 | 5 334,8 | 9 | 1 | 2033 | 2042 | 2033 | 2039 | 2033 | 2039 | 2043 | 2028 | 2037 | 2043 | - | 2023 | - | 2028 | - | - | 14 540 | нет |
| 1227. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 9 | 2006 | 6 745,4 | 4 297,3 | 10 | 2 | 2036 | 2042 | 2036 | 2036 | 2036 | 2042 | - | 2031 | 2035 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 6 875 | нет |
| 1228. | г. Оренбург, ул. Диагностики, д. 9/1 | 2009 | 6 795,4 | 4 339,5 | 10 | 2 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2037 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 6 926 | нет |
| 1229. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4 | 1957 | 439,2 | 380,5 | 2 | 2 | 2016 | - | 2016 | - | 2016 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2016 | 3 252 | нет |
| 1230. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5 | 1959 | 600,6 | 533,0 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2016 | 2016 | - | - | 2025 | 4 447 | нет |
| 1231. | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 6 | 1959 | 470,1 | 422,6 | 2 | 1 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 3 481 | нет |
| 1232. | г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 100 | 1973 | 783,7 | 736,2 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 803 | нет |
| 1233. | г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 13 | 1970 | 152,9 | 110,0 | 1 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 1 102 | нет |
| 1234. | г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 4 | 1903 | 134,3 | 75,7 | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 968 | нет |
| 1235. | г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 94 | 1961 | 295,8 | 281,8 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2033 | - | - | 2021 | 2021 | 2 190 | нет |
| 1236. | г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 96 | 1963 | 647,1 | 620,1 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 792 | нет |
| 1237. | г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 98 | 1963 | 762,4 | 616,4 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 5 646 | нет |
| 1238. | г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/2, литера А | 2008 | 10 283,0 | 8 847,0 | 15 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 10 480 | нет |
| 1239. | г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2 | 2008 | 15 442,6 | 12 528,5 | 6 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 15 738 | нет |
| 1240. | г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/1 | 2008 | 12 559,4 | 8 423,1 | 16 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 12 800 | нет |
| 1241. | г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4 | 2002 | 13 524,0 | 10 550,0 | 9 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 23 556 | нет |
| 1242. | г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4/2 | 2007 | 9 579,0 | 8 071,0 | 14 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 9 763 | нет |
| 1243. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 10 | 1974 | 3 639,3 | 2 698,3 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2018 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 484 | нет |
| 1244. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/1 | 1979 | 4 108,8 | 3 019,8 | 5 | 4 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2017 | 2029 | - | 2021 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 11 837 | нет |
| 1245. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2 | 1995 | 5 972,5 | 4 280,5 | 10 | 2 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 6 087 | нет |
| 1246. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/3 | 1979 | 4 181,3 | 3 018,3 | 5 | 4 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2017 | 2029 | - | 2021 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 046 | нет |
| 1247. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12 | 1978 | 5 173,9 | 3 596,8 | 9 | 2 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | - | 2028 | - | 2023 | - | 2024 | 2017 | 2020 | 2038 | 2038 | 9 012 | нет |
| 1248. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1 | 1975 | 18 892,5 | 14 004,1 | 5 | 18 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2022 | 2019 | - | - | - | 2016 | - | - | 2035 | 2035 | 54 426 | нет |

| 351 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1249. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 13 | 1984 | 10 063,3 | 8 020,0 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2017 | 2034 | - | - | 17 528 | нет |
| 1250. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 14 | 1974 | 4 123,9 | 3 060,2 | 5 | 4 | 2034 | 2042 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2031 | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 11 880 | нет |
| 1251. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 1976 | 9 634,0 | 7 575,2 | 9 | 4 | 2036 | 2043 | 2043 | 2036 | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2032 | - | - | 2021 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 16 781 | нет |
| 1252. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2 | 1975 | 2 857,5 | 2 064,8 | 5 | 3 | 2035 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2019 | 2018 | 2032 | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 8 232 | нет |
| 1253. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2/1 | 1975 | 6 405,2 | 4 671,6 | 5 | 6 | 2018 | - | 2035 | - | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | 2020 | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 18 452 | нет |
| 1254. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20 | 1974 | 5 899,4 | 4 395,0 | 5 | 6 | 2034 | 2035 | 2016 | 2016 | 2018 | - | - | 2038 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 16 995 | нет |
| 1255. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22 | 1974 | 3 695,9 | 2 654,8 | 5 | 4 | 2034 | 2035 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2034 | 2018 | - | 2034 | 2034 | 10 647 | нет |
| 1256. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3 | 1976 | 5 935,8 | 4 212,6 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 17 100 | нет |
| 1257. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/1 | 1976 | 4 617,9 | 3 165,9 | 5 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2018 | - | 2036 | 2036 | 13 303 | нет |
| 1258. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/2 | 1975 | 3 669,9 | 2 714,9 | 5 | 4 | 2017 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2017 | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 572 | нет |
| 1259. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3 | 1976 | 5 993,3 | 4 413,3 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2017 | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 17 266 | нет |
| 1260. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/4 | 1977 | 5 938,9 | 4 311,9 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2038 | - | 2024 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 17 109 | нет |
| 1261. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4 | 1975 | 6 444,9 | 4 570,1 | 5 | 6 | 2019 | 2019 | 2041 | 2040 | 2042 | 2042 | 2030 | 2022 | - | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 18 567 | нет |
| 1262. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 5 | 1977 | 3 634,3 | 2 603,1 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2031 | 2018 | 2027 | 2031 | - | 2023 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 470 | нет |
| 1263. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6 | 1974 | 3 544,3 | 2 714,3 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2018 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 211 | нет |
| 1264. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 6/1 | 1974 | 5 924,0 | 4 420,0 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2017 | 2017 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 17 066 | нет |
| 1265. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 8 | 1975 | 5 938,1 | 4 404,1 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2017 | 2017 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 17 107 | нет |
| 1266. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9 | 1986 | 5 235,2 | 3 577,2 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 9 119 | нет |
| 1267. | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | 1987 | 8 307,3 | 4 916,3 | 9 | 1 | 2017 | - | 2026 | - | 2026 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 14 470 | нет |
| 1268. | г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 73 | 1971 | 536,3 | 501,8 | 2 | 2 | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 3 971 | нет |
| 1269. | г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 74 | 2012 | 460,8 | 255,9 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 412 | нет |
| 1270. | г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 96 | 1971 | 541,0 | 510,8 | 2 | 2 | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 4 006 | нет |
| 1271. | г. Оренбург, ул. Енисейская, д. 98 | 1971 | 543,3 | 511,2 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 4 023 | нет |

| 352 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1272. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 7, литеры АА1 | 2007 | 14 145,6 | 9 210,5 | 12 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 18 005 | нет |
| 1273. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 11 | 2008 | 11 985,0 | 8 475,9 | 10 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 12 215 | нет |
| 1274. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 13 | 2007 | 3 984,8 | 2 793,6 | 10 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 4 061 | нет |
| 1275. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 13/1 | 2007 | 3 996,3 | 2 796,6 | 10 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 4 073 | нет |
| 1276. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 13/2 | 2007 | 3 995,5 | 2 807,0 | 10 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 4 072 | нет |
| 1277. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 3 | 2009 | 12 901,1 | 8 499,0 | 10 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 13 148 | нет |
| 1278. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 3/1 | 2007 | 19 979,7 | 14 099,5 | 10 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 20 363 | нет |
| 1279. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 3/2 | 2010 | 3 170,6 | 2 274,2 | 10 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 3 231 | нет |
| 1280. | г. Оренбург, ул. Есимова, д. 9 | 2008 | 13 932,0 | 8 619,0 | 12 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 17 621 | нет |
| 1281. | г. Оренбург, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1997 | 191,1 | 188,9 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2037 | - | - | - | - | 1 361 | нет |
| 1282. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 17 | 1972 | 2 289,9 | 1 763,1 | 5 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 6 597 | нет |
| 1283. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 19 | 1953 | 763,8 | 686,9 | 2 | 2 | 2043 | 2039 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 656 | нет |
| 1284. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 23 | 1962 | 2 623,7 | 2 000,1 | 4 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 9 319 | нет |
| 1285. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25 | 1961 | 1 714,6 | 1 270,9 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 090 | нет |
| 1286. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25/1 | 2007 | 4 708,0 | 3 173,1 | 9 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 8 200 | нет |
| 1287. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27 | 1966 | 3 385,8 | 2 642,9 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 9 754 | нет |
| 1288. | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 1983 | 3 630,1 | 2 864,2 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 458 | нет |
| 1289. | г. Оренбург, ул. Заводская, д. 32 | 1951 | 487,1 | 407,3 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2039 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 820 | нет |
| 1290. | г. Оренбург, ул. Заводская, д. 32/1 | 1940 | 536,3 | 456,5 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 3 479 | нет |
| 1291. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 1 | 1969 | 3 668,1 | 3 371,9 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2043 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2029 | 2029 | 10 567 | нет |
| 1292. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 3 | 1955 | 2 373,4 | 1 434,8 | 3 | 3 | - | - | - | 2040 | - | 2043 | 2035 | 2016 | 2030 | 2035 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 11 012 | нет |
| 1293. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 4 | 1968 | 1 957,2 | 1 815,2 | 5 | 2 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2024 | - | 2028 | 2028 | 5 638 | нет |
| 1294. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 5 | 1955 | 2 476,9 | 1 787,6 | 3 | 3 | 2042 | - | - | - | 2042 | - | - | 2037 | 2030 | 2035 | - | 2032 | - | - | - | - | 11 492 | нет |

| 353 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1295. | г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а | 1967 | 3 222,9 | 2 645,4 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2019 | - | - | - | 2027 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 9 285 | нет |
| 1296. | г. Оренбург, ул. Запорожская, д. 68 | 1971 | 539,8 | 513,6 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 3 997 | нет |
| 1297. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1 | 1995 | 7 392,3 | 4 430,0 | 5 | 6 | 2037 | 2041 | 2025 | 2043 | 2025 | 2039 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 21 296 | нет |
| 1298. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2 | 1988 | 6 141,6 | 4 430,8 | 5 | 6 | 2038 | 2041 | 2018 | 2043 | 2038 | 2039 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2017 | 2038 | - | - | - | 17 693 | нет |
| 1299. | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2 | 1988 | 33 717,3 | 25 045,0 | 9 | 12 | 2037 | 2042 | 2042 | 2043 | 2036 | 2039 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2031 | 2038 | 2038 | - | - | 58 729 | нет |
| 1300. | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 1980 | 4 429,3 | 3 266,3 | 5 | 4 | 2036 | 2041 | 2042 | 2043 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2017 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 12 760 | нет |
| 1301. | г. Оренбург, ул. Зиновьева, д. 67 | 1917 | 376,9 | 90,7 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 791 | нет |
| 1302. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а | 1968 | 725,0 | 669,7 | 2 | 2 | 2028 | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 5 369 | нет |
| 1303. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 2/1 | 2012 | 4 588,9 | 2 411,5 | 5 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 13 220 | нет |
| 1304. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 2/2 | 2013 | 5 040,6 | 3 651,5 | 16 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 5 137 | нет |
| 1305. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80 | 1982 | 13 294,3 | 10 144,1 | 9 | 5 | 2042 | 2042 | 2042 | 2043 | 2042 | 2039 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 2016 | 2042 | 2042 | 23 156 | нет |
| 1306. | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 82 | 1986 | 13 652,8 | 9 825,3 | 9 | 5 | - | 2041 | 2042 | 2043 | - | 2039 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 23 780 | нет |
| 1307. | г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5/2 | 1999 | 1 620,0 | 1 370,0 | 7 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2016 | - | - | - | - | 1 651 | нет |
| 1308. | г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5 | 1996 | 1 087,9 | 393,0 | 4 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2016 | - | - | - | - | 3 864 | нет |
| 1309. | г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7 | 1999 | 2 279,5 | 2 154,0 | 10 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2023 | 2024 | 2039 | - | 2021 | 2016 | 2024 | - | - | 2 323 | нет |
| 1310. | г. Оренбург, ул. Инструментальная, д. 1 | 1949 | 760,8 | 681,0 | 2 | 3 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 634 | нет |
| 1311. | г. Оренбург, ул. Кавалерийская, д. 1 | 1964 | 1 659,2 | 1 264,7 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2024 | 5 893 | нет |
| 1312. | г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а | 1962 | 759,5 | 622,5 | 2 | 2 | 2022 | 2039 | 2022 | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 5 624 | нет |
| 1313. | г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5б | 1963 | 740,5 | 607,0 | 2 | 2 | 2023 | 2039 | 2023 | 2023 | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 5 483 | нет |
| 1314. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 54, литера А2 | 1963 | 329,3 | 285,9 | 3 | 1 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 1 528 | нет |
| 1315. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 58, литеры АА1 | 1917 | 275,4 | 139,4 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2018 | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 871 | нет |

| 354 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1316. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 60, литеры АА3 | 1942 | 175,9 | 118,0 | 1 | 3 | 2032 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 1 268 | нет |
| 1317. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68, литера А1 | 1917 | 194,3 | 150,0 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 1 439 | нет |
| 1318. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 21 | 1917 | 202,5 | 122,0 | 2 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 500 | нет |
| 1319. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27 | 1917 | 584,4 | 546,4 | 2 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 4 328 | нет |
| 1320. | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 69 | 1942 | 226,2 | 186,2 | 1 | 4 | 2032 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 1 630 | нет |
| 1321. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17 | 1971 | 1 201,6 | 734,7 | 2 | 2 | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 8 898 | нет |
| 1322. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 18 | 1972 | 1 170,6 | 738,1 | 2 | 2 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 668 | нет |
| 1323. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 19 | 2012 | 1 995,0 | 1 301,0 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 9 256 | нет |
| 1324. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31 | 1942 | 356,8 | 339,3 | 2 | 1 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2017 | 2017 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 2 642 | нет |
| 1325. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32 | 1942 | 359,7 | 340,2 | 2 | 1 | 2032 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2017 | 2017 | 2022 | - | 2022 | 2022 | - | - | - | 2 664 | нет |
| 1326. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 33 | 1942 | 403,7 | 380,0 | 2 | 1 | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | - | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 2 989 | нет |
| 1327. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34 | 1970 | 427,5 | 412,3 | 2 | 1 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 3 166 | нет |
| 1328. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35 | 1971 | 331,3 | 323,2 | 2 | 1 | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 2 453 | нет |
| 1329. | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 48 | 1970 | 292,4 | 292,4 | 1 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2 107 | нет |
| 1330. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 29 | 1955 | 887,4 | 574,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 571 | нет |
| 1331. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 31 | 1955 | 428,3 | 374,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 116 | нет |
| 1332. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 33 | 1954 | 443,7 | 399,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 277 | нет |
| 1333. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 44 | 1914 | 277,4 | 196,5 | 1 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2039 | 2034 | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 1 999 | нет |
| 1334. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 46 | 1914 | 313,0 | 238,3 | 1 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2039 | 2034 | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 2 256 | нет |
| 1335. | г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 7 | 1959 | 719,4 | 638,5 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2039 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2029 | - | - | - | 2035 | 5 327 | нет |

| 355 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1336. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 1957 | 1 074,2 | 678,2 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2016 | 2043 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2018 | 2018 | 7 955 | нет |
| 1337. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 2 | 1956 | 414,8 | 366,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 3 072 | нет |
| 1338. | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 3 | 1956 | 417,2 | 369,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 3 089 | нет |
| 1339. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 32, литеры ВВ1С | 1917 | 186,7 | 178,9 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 1 383 | нет |
| 1340. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 7 | 2004 | 2 843,2 | 2 007,0 | 5 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 8 191 | нет |
| 1341. | г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8, литера А | 1917 | 191,0 | 156,9 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 414 | нет |
| 1342. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 11, литера А | 1976 | 789,4 | 743,2 | 2 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 5 846 | нет |
| 1343. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А | 1992 | 1 528,3 | 1 468,5 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2042 | 2042 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 7 091 | нет |
| 1344. | г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20 | 1993 | 3 491,6 | 2 433,0 | 5 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 10 059 | нет |
| 1345. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 | 1970 | 5 699,6 | 4 411,6 | 5 | 6 | 2030 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | - | 2015 | - | - | - | 2015 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 16 420 | нет |
| 1346. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 1982 | 5 257,6 | 4 331,6 | 9 | 2 | 2042 | 2040 | 2018 | 2042 | 2018 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2018 | 2018 | 2032 | 2042 | 2042 | 9 158 | нет |
| 1347. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104 | 1978 | 14 493,1 | 11 734,1 | 9 | 6 | 2038 | 2040 | 2038 | 2038 | 2038 | 2040 | - | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2017 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | 25 244 | нет |
| 1348. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104/1 | 1975 | 5 784,1 | 4 468,1 | 5 | 6 | 2043 | 2040 | - | - | 2043 | 2035 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2035 | 2035 | 16 663 | нет |
| 1349. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104/2 | 1969 | 4 192,9 | 2 549,7 | 5 | 4 | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2023 | - | - | - | 2029 | 2023 | - | 2029 | 2029 | 12 079 | нет |
| 1350. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 106 | 1974 | 4 325,5 | 3 394,1 | 5 | 4 | 2043 | 2040 | - | - | 2034 | 2040 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2034 | 2034 | 12 461 | нет |
| 1351. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 108 | 1976 | 4 554,3 | 2 713,0 | 5 | 4 | 2043 | 2040 | - | - | 2043 | 2040 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2036 | 2036 | 13 120 | нет |
| 1352. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110 | 1989 | 11 325,6 | 8 577,6 | 9 | 7 | 2023 | 2040 | 2023 | - | 2023 | 2040 | 2029 | 2039 | - | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | - | - | 19 727 | нет |

| 356 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1353. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а | 1960 | 2 235,5 | 1 298,5 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 7 940 | нет |
| 1354. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 1994 | 5 373,1 | 3 802,4 | 9 | 2 | 2024 | 2043 | 2024 | 2043 | 2024 | 2040 | 2034 | 2019 | 2038 | 2034 | - | 2018 | - | 2019 | - | - | 9 359 | нет |
| 1355. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | 1970 | 4 858,4 | 3 821,7 | 5 | 4 | 2030 | 2041 | - | - | 2030 | 2041 | 2022 | 2020 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 13 996 | нет |
| 1356. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 1968 | 4 045,0 | 3 094,9 | 5 | 1 | 2028 | 2039 | 2028 | 2037 | 2028 | 2042 | - | 2018 | 2033 | - | - | 2015 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 11 653 | нет |
| 1357. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 15 | 2014 | 29 061,4 | 19 107,0 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 29 618 | нет |
| 1358. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 34 | 1984 | 11 462,1 | 8 168,1 | 5 | 12 | 2018 | - | 2035 | 2039 | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2032 | 2034 | - | - | - | 33 020 | нет |
| 1359. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39 | 1967 | 4 426,6 | 3 091,3 | 5 | 6 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2023 | - | - | - | 2027 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 12 752 | нет |
| 1360. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 41 | 1968 | 5 264,9 | 4 381,8 | 5 | 6 | 2021 | - | - | - | 2027 | 2028 | 2022 | 2021 | - | 2023 | - | 2020 | 2024 | - | 2028 | 2025 | 12 621 | нет |
| 1361. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43 | 1967 | 5 680,2 | 4 349,1 | 5 | 6 | 2027 | 2043 | - | - | 2027 | 2041 | 2022 | 2017 | 2038 | 2030 | - | 2017 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 16 364 | нет |
| 1362. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 1968 | 5 570,9 | 4 387,8 | 5 | 6 | 2028 | 2043 | - | - | 2028 | 2041 | 2022 | 2018 | 2038 | 2030 | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 16 049 | нет |
| 1363. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 46 | 1961 | 2 249,4 | 1 495,4 | 3 | 3 | 2038 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 10 436 | нет |
| 1364. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 1968 | 5 601,6 | 4 380,6 | 5 | 6 | 2028 | 2043 | - | - | 2028 | 2041 | 2022 | 2018 | 2038 | 2030 | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 16 137 | нет |
| 1365. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 48 | 1961 | 1 401,9 | 820,9 | 3 | 2 | 2038 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | - | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 6 504 | нет |
| 1366. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 1968 | 5 783,1 | 4 436,4 | 5 | 6 | 2039 | 2043 | - | - | 2028 | 2038 | 2016 | 2039 | 2038 | 2030 | - | 2029 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 16 660 | нет |
| 1367. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52 | 1969 | 3 968,5 | 2 872,2 | 5 | 1 | 2029 | 2039 | 2029 | 2039 | 2029 | 2029 | - | 2033 | 2037 | - | - | 2032 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 11 433 | нет |
| 1368. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53 | 1986 | 5 407,4 | 3 830,1 | 9 | 2 | 2025 | 2043 | 2025 | 2039 | 2025 | 2041 | 2026 | 2036 | 2038 | 2031 | - | 2017 | 2036 | 2017 | - | - | 9 419 | нет |
| 1369. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 1968 | 3 420,3 | 3 027,3 | 5 | 3 | 2019 | - | 2028 | - | 2028 | - | - | 2037 | - | - | - | 2015 | 2018 | - | - | 2028 | 9 853 | нет |
| 1370. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58 | 1967 | 4 041,2 | 2 855,3 | 5 | 1 | 2027 | 2040 | - | - | 2038 | 2039 | - | 2032 | 2033 | - | - | 2015 | - | - | 2027 | 2027 | 11 642 | нет |
| 1371. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 63 | 2014 | 6 981,4 | 4 887,3 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 7 115 | нет |
| 1372. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | 1970 | 7 472,1 | 5 711,1 | 5 | 8 | 2030 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | - | 2016 | 2020 | - | - | 2016 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 21 526 | нет |
| 1373. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | 1969 | 5 752,9 | 4 412,9 | 5 | 6 | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 16 573 | нет |

| 357 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1374. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | 1969 | 5 731,9 | 4 407,9 | 5 | 6 | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 16 513 | нет |
| 1375. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88 | 1970 | 7 453,5 | 5 746,5 | 5 | 8 | 2030 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 21 472 | нет |
| 1376. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | 1969 | 7 477,5 | 5 733,5 | 5 | 8 | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 21 541 | нет |
| 1377. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94 | 1970 | 7 531,9 | 5 784,1 | 5 | 8 | 2030 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 21 698 | нет |
| 1378. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | 1969 | 3 553,1 | 2 722,1 | 5 | 4 | 2029 | 2040 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2024 | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 10 236 | нет |
| 1379. | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98 | 1969 | 5 751,1 | 4 397,1 | 5 | 6 | 2029 | 2040 | - | - | 2018 | 2040 | 2018 | 2023 | - | - | - | 2018 | 2023 | - | 2029 | 2029 | 16 568 | нет |
| 1380. | г. Оренбург, ул. Карачинская, д. 2 | 1959 | 431,2 | 399,4 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 3 193 | нет |
| 1381. | г. Оренбург, ул. Карпова, д. 1 | 2012 | 7 544,4 | 3 836,0 | 14 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 7 689 | нет |
| 1382. | г. Оренбург, ул. Карпова, д. 3 | 2016 | 23 088,0 | 16 241,5 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 23 863 | нет |
| 1383. | г. Оренбург, ул. Карпова, д. 3/1 | 2016 | 14 375,1 | 10 030,4 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 14 858 | нет |
| 1384. | г. Оренбург, ул. Каширина, д. 21, литера А | 1952 | 301,2 | 215,2 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 2 230 | нет |
| 1385. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 25 | 2010 | 19 143,0 | 12 605,3 | 10 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | 2017 | 2035 | - | - | 19 510 | нет |
| 1386. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | 1988 | 15 334,8 | 11 468,6 | 9 | 6 | 2019 | 2034 | 2038 | 2038 | 2019 | 2041 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | 2042 | 2042 | 25 955 | нет |
| 1387. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6/1 | 2009 | 12 874,4 | 9 256,1 | 9 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 22 425 | нет |
| 1388. | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 1989 | 23 887,4 | 17 774,9 | 10 | 8 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | 2028 | 2041 | 2038 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2017 | 2040 | 2043 | 24 483 | нет |
| 1389. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литера А | 1917 | 520,8 | 365,8 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 3 857 | нет |
| 1390. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 23, литеры ВГВ1 | 1917 | 297,7 | 291,7 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 2 204 | нет |
| 1391. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25, литеры АА1 | 1917 | 473,7 | 427,7 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 271 | нет |
| 1392. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, литера А | 1917 | 270,2 | 248,1 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2036 | - | 2037 | - | 2025 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 2 001 | нет |
| 1393. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, литеры ББ1 | 1917 | 277,4 | 165,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 496 | нет |

| 358 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1394. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 50, литеры АА3 | 1917 | 868,7 | 770,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 6 428 | нет |
| 1395. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 7 литеры АА1 | 1917 | 673,6 | 539,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 4 988 | нет |
| 1396. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4 | 1917 | 1 200,0 | 583,1 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 11 097 | нет |
| 1397. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 34 | 1917 | 785,8 | 195,3 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 5 819 | нет |
| 1398. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 4 | 1945 | 1 871,2 | 1 249,7 | 3 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 8 682 | нет |
| 1399. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 52а | 1938 | 3 666,6 | 3 388,4 | 4 | 3 | 2028 | 2036 | - | - | 2028 | 2028 | 2018 | 2038 | 2038 | 2018 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 13 023 | нет |
| 1400. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 52б | 1939 | 1 031,2 | 940,2 | 2 | 3 | 2029 | 2036 | - | - | 2029 | 2043 | 2019 | 2039 | 2038 | 2019 | - | 2029 | - | - | - | - | 7 636 | нет |
| 1401. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 52в | 1939 | 711,7 | 642,7 | 2 | 2 | 2038 | 2029 | - | - | 2038 | 2043 | - | 2039 | 2038 | 2019 | - | 2019 | - | - | - | - | 5 270 | нет |
| 1402. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 52г | 1947 | 1 186,8 | 946,8 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2042 | 2027 | 2038 | 2038 | 2027 | - | 2032 | - | - | - | - | 8 788 | нет |
| 1403. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54 | 1968 | 2 336,6 | 1 788,5 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2043 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 6 731 | нет |
| 1404. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | 1961 | 1 480,9 | 1 216,5 | 3 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 871 | нет |
| 1405. | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | 1938 | 1 539,5 | 1 229,0 | 4 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2043 | 2018 | 2038 | 2038 | 2018 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 5 468 | нет |
| 1406. | г. Оренбург, ул. Кирова/пер. Коммунальный, д. 46/1, литера А | 1939 | 1 152,2 | 920,3 | 3 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 2019 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 5 346 | нет |
| 1407. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 35/37, литера А | 1917 | 227,9 | 183,3 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2029 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 1 642 | нет |
| 1408. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28, литеры А1А2 | 1949 | 213,2 | 206,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2037 | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 1 536 | нет |
| 1409. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б | 1917 | 469,1 | 192,7 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 474 | нет |
| 1410. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литера Е | 1917 | 204,3 | 184,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 513 | нет |
| 1411. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7–9/34, литеры ББ1 | 1917 | 295,9 | 261,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 191 | нет |

| 359 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1412. | г. Оренбург, ул. Кирова/ ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А | 1917 | 827,2 | 456,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 6 125 | нет |
| 1413. | г. Оренбург, ул. Кирова/ ул. Комсомольская, д. 36/17, литера Б | 1917 | 572,3 | 231,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2030 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 4 238 | нет |
| 1414. | г. Оренбург, ул. Кирова/ ул. Комсомольская, д. 36/17, литера Д | 1917 | 123,8 | 88,8 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 917 | нет |
| 1415. | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Советская, д. 30/25, литера А | 1880 | 6 330,1 | 3 826,5 | 4 | 4 | 2015 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2015 | 2030 | 2040 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 17 578 | нет |
| 1416. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35 | 1978 | 4 362,2 | 3 384,2 | 5 | 4 | 2039 | 2040 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | - | 2034 | 2034 | 2018 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 12 567 | нет |
| 1417. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 47 | 2003 | 2 687,5 | 1 946,9 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 7 742 | нет |
| 1418. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 47а | 2005 | 2 361,1 | 1 557,1 | 5 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 6 802 | нет |
| 1419. | г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 97 | 1917 | 245,6 | 227,0 | 2 | 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2024 | 1 392 | нет |
| 1420. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 13, литеры АА1−А4 | 1890 | 307,9 | 188,3 | 1 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 2 219 | нет |
| 1421. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5 | 1917 | 266,7 | 237,5 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 922 | нет |
| 1422. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5 | 1917 | 549,3 | 441,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 4 068 | нет |
| 1423. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 27, литера А | 1878 | 747,6 | 418,7 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | 2028 | 2038 | - | 2020 | 2028 | - | - | - | 5 536 | нет |
| 1424. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 30, литеры АА1А2 | 1885 | 597,5 | 491,4 | 3 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 772 | нет |
| 1425. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 30, литеры ЕЕ1Е2 | 1883 | 1 160,1 | 1 005,4 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2033 | 2033 | 2043 | - | 2023 | 2033 | - | - | - | 8 591 | нет |
| 1426. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 41, литера А1 | 1917 | 460,7 | 385,0 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2028 | 3 412 | нет |
| 1427. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 61 | 1951 | 1 518,8 | 1 090,9 | 4 | 2 | 2038 | 2041 | - | - | 2038 | 2040 | 2031 | 2033 | 2033 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 394 | нет |

| 360 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1428. | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63 | 1953 | 1 576,3 | 1 172,2 | 4 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2040 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 599 | нет |
| 1429. | г. Оренбург, ул. Кобозева/ пер. Диспансерный, д. 15/26, литера А | 1917 | 180,0 | 159,2 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 1 147 | нет |
| 1430. | г. Оренбург, ул. Кобозева/ пер. Ивановский, д. 21/26, литера А | 1913 | 403,7 | 327,2 | 2 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2038 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2 989 | нет |
| 1431. | г. Оренбург, ул. Кобозева/ пер. Казарменный, д. 4/20 | 2007 | 5 090,0 | 5 090,0 | 5 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 14 663 | нет |
| 1432. | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А | 1877 | 1 897,9 | 1 189,9 | 3 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2043 | 2037 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | 8 806 | нет |
| 1433. | г. Оренбург, ул. Кобозева/ пер. Фабричный, д. 10/21, литеры АА1А2 | 1917 | 346,1 | 305,5 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 2 494 | нет |
| 1434. | г. Оренбург, ул. Кобозева/ пер. Фабричный, д. 11/24, литеры АБ | 1913 | 1 034,6 | 618,6 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2033 | 2038 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 7 661 | нет |
| 1435. | г. Оренбург, ул. Кобозева/ ул. Володарского, д. 50/2, литера А | 1917 | 592,3 | 522,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 4 386 | нет |
| 1436. | г. Оренбург, ул. Кобозева/ ул. Свободина, д. 54а/2–4 | 1962 | 1 385,9 | 1 034,2 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 4 922 | нет |
| 1437. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1 | 1960 | 837,4 | 632,1 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 6 201 | нет |
| 1438. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 10 | 1953 | 606,0 | 320,4 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 487 | нет |
| 1439. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 12 | 1953 | 663,7 | 270,9 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 915 | нет |
| 1440. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | 1965 | 2 057,5 | 1 573,2 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2016 | 2040 | - | - | 2019 | - | - | 2025 | 2025 | 5 927 | нет |
| 1441. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 14 | 1952 | 630,8 | 462,7 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 4 671 | нет |
| 1442. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15 | 1963 | 1 522,7 | 1 247,6 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2019 | - | - | 2023 | 2023 | 5 408 | нет |
| 1443. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 16 | 1949 | 575,7 | 449,5 | 2 | 1 | 2039 | 2040 | 2023 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 263 | нет |

| 361 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1444. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17 | 1961 | 1 265,1 | 1 149,0 | 3 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2016 | 2036 | 2041 | - | 2016 | - | - | 2021 | 2021 | 5 870 | нет |
| 1445. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17, к. 1 | 1993 | 5 988,0 | 4 864,0 | 5 | 8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | - | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 17 250 | нет |
| 1446. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 18 | 1950 | 640,6 | 507,1 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 744 | нет |
| 1447. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19 | 1967 | 1 738,6 | 1 269,4 | 4 | 2 | 2038 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2043 | - | 2033 | - | - | - | 2028 | 2016 | - | 2027 | 2027 | 6 175 | нет |
| 1448. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19/1 | 1986 | 3 394,3 | 2 343,9 | 5 | 1 | - | 2039 | 2019 | 2039 | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 9 778 | нет |
| 1449. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 20 | 1951 | 611,5 | 477,5 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 4 528 | нет |
| 1450. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21 | 1968 | 3 548,8 | 3 334,2 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 10 224 | нет |
| 1451. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21/1 | 1982 | 4 818,0 | 3 722,3 | 5 | 5 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | - | - | 2042 | 2042 | 13 880 | нет |
| 1452. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 22 | 1952 | 605,0 | 462,3 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2019 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 4 480 | нет |
| 1453. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23 | 1970 | 3 523,8 | 3 342,1 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2029 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 152 | нет |
| 1454. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23/1 | 1972 | 4 376,5 | 2 701,6 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2029 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 608 | нет |
| 1455. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 24 | 1954 | 615,2 | 479,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 4 556 | нет |
| 1456. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28 | 1954 | 536,8 | 381,1 | 2 | 1 | - | - | 2019 | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 975 | нет |
| 1457. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 7 | 2014 | 1 081,2 | 943,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 8 006 | нет |
| 1458. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 8 | 1953 | 407,1 | 354,0 | 2 | 2 | 2043 | 2040 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 015 | нет |
| 1459. | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 1979 | 5 858,2 | 4 570,4 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2016 | 2029 | 2019 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 16 877 | нет |
| 1460. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А | 1917 | 209,9 | 209,9 | 1 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 513 | нет |
| 1461. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 101, литера А | 1883 | 402,0 | 360,1 | 2 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2033 | 2033 | 2043 | - | 2022 | 2022 | - | - | - | 2 977 | нет |
| 1462. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 124/1 | 2002 | 6 448,0 | 6 172,0 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 18 576 | нет |
| 1463. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 178, литеры АА1А2 | 1917 | 212,1 | 206,3 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 528 | нет |
| 1464. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 199/1 | 2015 | 24 108,5 | 16 750,2 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 27 347 | нет |

| 362 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1465. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 20, литера А | 1917 | 274,8 | 211,3 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 980 | нет |
| 1466. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 38, литера А | 1917 | 172,8 | 167,4 | 1 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 245 | нет |
| 1467. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 47, литеры А1А3А4 | 1917 | 218,0 | 187,5 | 2 | 1 | 2037 | 2039 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 605 | нет |
| 1468. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 47, литеры АА2 | 1917 | 375,6 | 159,7 | 1 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 2 707 | нет |
| 1469. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 66, литера А | 1917 | 390,8 | 256,6 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 894 | нет |
| 1470. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 78, литера А | 1888 | 350,1 | 311,0 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 2 296 | нет |
| 1471. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 78, литеры БЗ | 1895 | 156,0 | 154,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 1 144 | нет |
| 1472. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А | 1981 | 14 420,4 | 9 687,0 | 9 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2016 | 2041 | 2041 | 25 117 | нет |
| 1473. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 9, литеры АА1 | 1917 | 388,8 | 268,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 879 | нет |
| 1474. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 94, литеры АА1А2 | 1893 | 495,5 | 455,6 | 2 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | - | 3 669 | нет |
| 1475. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 122 | 2008 | 9 635,0 | 8 979,0 | 16 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 9 820 | нет |
| 1476. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126 | 1998 | 5 079,3 | 4 204,3 | 10 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | 2023 | - | - | 5 177 | нет |
| 1477. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128 | 1998 | 3 002,7 | 2 661,0 | 10 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | 2023 | - | - | 3 060 | нет |
| 1478. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 14 | 1917 | 166,7 | 108,4 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2019 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2019 | - | 2037 | 2019 | 1 201 | нет |
| 1479. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 35 | 1925 | 131,4 | 85,6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | - | - | 947 | нет |
| 1480. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 65 | 1942 | 396,0 | 224,0 | 2 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2024 | - | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 2 239 | нет |
| 1481. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71а | 1917 | 78,0 | 77,8 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 561 | нет |
| 1482. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 71б | 1917 | 296,4 | 253,2 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 1 875 | нет |

| 363 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1483. | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 92 | 1905 | 408,9 | 347,3 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2015 | 2030 | 2025 | - | 2015 | 2015 | - | 2025 | 2025 | 3 028 | нет |
| 1484. | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ ул. Пролетарская, д. 3/16 | 1917 | 762,6 | 533,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 5 647 | нет |
| 1485. | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ ул. Профсоюзная, д. 57/12, литера А | 1917 | 219,3 | 183,6 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 580 | нет |
| 1486. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 1977 | 5 778,2 | 4 825,4 | 9 | 2 | 2037 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2017 | 2027 | - | - | - | 2017 | 2019 | 2034 | 2037 | 2037 | 10 064 | нет |
| 1487. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2 | 1977 | 5 787,3 | 4 928,3 | 9 | 2 | 2040 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2017 | 2027 | - | - | - | 2017 | 2019 | 2034 | 2037 | 2037 | 10 080 | нет |
| 1488. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/3 | 1982 | 5 009,3 | 3 076,2 | 5 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2036 | 2039 | 2041 | - | 2032 | 2033 | - | - | 2032 | - | - | 2042 | 2042 | 14 431 | нет |
| 1489. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 10 | 1973 | 2 306,6 | 1 363,8 | 5 | 1 | 2033 | 2040 | 2040 | 2037 | 2040 | 2042 | - | 2034 | 2023 | - | - | 2015 | - | - | 2033 | 2033 | 6 645 | нет |
| 1490. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 1988 | 10 948,5 | 7 831,8 | 9 | 4 | 2018 | - | 2029 | - | 2029 | - | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 19 070 | нет |
| 1491. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 1989 | 10 989,5 | 7 765,0 | 9 | 4 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 19 142 | нет |
| 1492. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12 | 1991 | 4 108,1 | 2 694,7 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 11 835 | нет |
| 1493. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13 | 1999 | 5 528,3 | 3 396,0 | 10 | 1 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | 2024 | - | - | 5 634 | нет |
| 1494. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | 1989 | 22 204,7 | 15 434,9 | 9 | 8 | 2019 | - | 2041 | - | 2041 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2028 | 2039 | 2039 | - | - | 38 676 | нет |
| 1495. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 14 | 1976 | 2 355,7 | 1 476,2 | 5 | 1 | 2039 | 2040 | 2040 | 2037 | 2040 | 2042 | - | 2034 | 2026 | - | - | 2032 | - | - | 2036 | 2036 | 6 786 | нет |
| 1496. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 1988 | 11 082,3 | 7 764,4 | 9 | 4 | 2042 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2026 | 2038 | 2038 | - | - | 19 303 | нет |
| 1497. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/1 | 1988 | 4 765,3 | 4 765,3 | 9 | 1 | 2023 | 2025 | 2020 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 8 300 | нет |

| 364 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1498. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | 1989 | 8 066,9 | 5 341,6 | 9 | 2 | 2043 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 14 051 | нет |
| 1499. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 16 | 1977 | 4 170,2 | 3 260,2 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2033 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 12 014 | нет |
| 1500. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17 | 1974 | 3 762,2 | 3 441,2 | 5 | 4 | 2034 | 2040 | 2037 | 2039 | 2037 | 2042 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 838 | нет |
| 1501. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 18 | 1975 | 2 987,3 | 2 716,3 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 606 | нет |
| 1502. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 19 | 1973 | 6 458,4 | 5 912,4 | 5 | 8 | 2033 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 18 606 | нет |
| 1503. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21 | 1973 | 6 305,8 | 5 741,8 | 5 | 8 | 2033 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2030 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 18 166 | нет |
| 1504. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/1 | 1973 | 6 896,5 | 5 382,6 | 5 | 8 | 2033 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2031 | 2038 | - | - | 2032 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 447 | нет |
| 1505. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/2 | 1971 | 3 530,7 | 3 530,7 | 5 | 4 | 2031 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2028 | - | - | 2031 | 2031 | 10 171 | нет |
| 1506. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/3 | 1973 | 5 950,3 | 5 377,3 | 5 | 8 | 2033 | 2040 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 17 142 | нет |
| 1507. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 1967 | 4 442,0 | 2 548,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 9 455 | нет |
| 1508. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/1 | 1959 | 643,0 | 643,0 | 2 | 2 | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 761 | нет |
| 1509. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22/2 | 1954 | 651,0 | 651,0 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 4 821 | нет |
| 1510. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 | 1974 | 3 764,5 | 3 478,5 | 5 | 4 | 2034 | 2040 | 2034 | 2039 | 2034 | 2042 | - | 2032 | 2038 | - | - | 2017 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 845 | нет |
| 1511. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24 | 1968 | 6 147,0 | 6 147,0 | 5 | 8 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2017 | - | - | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 17 709 | нет |
| 1512. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 1971 | 3 559,3 | 3 177,6 | 5 | 3 | 2031 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | - | 2017 | 2033 | - | - | 2018 | 2021 | - | - | 2031 | 10 254 | нет |
| 1513. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 1971 | 3 497,3 | 3 059,9 | 5 | 3 | 2031 | 2036 | 2041 | 2041 | 2031 | 2042 | - | 2017 | 2037 | - | - | 2018 | 2021 | - | - | 2031 | 10 075 | нет |

| 365 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1514. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/2 | 1960 | 629,0 | 626,3 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2026 | 2035 | 2040 | - | 2021 | - | - | 2020 | 2020 | 4 658 | нет |
| 1515. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/4 | 1959 | 656,0 | 655,0 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 4 858 | нет |
| 1516. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 26 | 1968 | 4 552,0 | 4 552,0 | 5 | 6 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2014 | - | - | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 13 114 | нет |
| 1517. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28 | 1989 | 3 903,0 | 3 903,0 | 9 | 2 | 2043 | - | 2017 | - | 2017 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 6 798 | нет |
| 1518. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2 | 1972 | 5 916,0 | 4 137,3 | 5 | 2 | 2032 | 2036 | 2042 | 2037 | 2042 | 2042 | - | 2022 | 2037 | - | - | 2017 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 043 | нет |
| 1519. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/4 | 1992 | 5 856,0 | 5 856,0 | 9 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2017 | 2022 | 2032 | 2028 | - | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2030 | - | - | 10 200 | нет |
| 1520. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3 | 1986 | 9 963,0 | 7 784,8 | 9 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2019 | 2036 | 2036 | - | - | 17 354 | нет |
| 1521. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 1986 | 9 714,0 | 7 785,4 | 9 | 4 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2018 | 2036 | 2036 | - | - | 16 920 | нет |
| 1522. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 1969 | 4 421,0 | 4 421,0 | 5 | 6 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2014 | - | - | - | 2029 | 2017 | - | 2029 | 2029 | 12 736 | нет |
| 1523. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 1970 | 4 841,6 | 4 426,0 | 5 | 6 | 2018 | 2030 | 2030 | 2030 | 2017 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 13 948 | нет |
| 1524. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 4 | 1974 | 4 239,2 | 2 677,3 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2039 | 2034 | 2040 | 2034 | - | 2034 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 212 | нет |
| 1525. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5 | 2003 | 4 921,5 | 3 324,4 | 10 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2019 | - | 2028 | - | - | 5 016 | нет |
| 1526. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/1 | 1987 | 11 742,2 | 7 014,2 | 9 | 6 | 2025 | 2017 | 2025 | - | 2025 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2016 | 2037 | - | - | 20 453 | нет |
| 1527. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 1987 | 5 650,0 | 3 911,0 | 9 | 2 | 2017 | 2017 | 2024 | 2017 | 2024 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 9 841 | нет |
| 1528. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6 | 1975 | 2 357,2 | 1 146,1 | 5 | 1 | 2035 | 2040 | 2039 | 2037 | 2039 | 2041 | - | 2034 | 2033 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 791 | нет |
| 1529. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 1988 | 9 383,4 | 7 631,0 | 9 | 4 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 16 344 | нет |

| 366 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1530. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 1987 | 9 528,2 | 7 581,7 | 9 | 4 | 2017 | - | 2017 | - | 2017 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 16 596 | нет |
| 1531. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8 | 1972 | 3 427,8 | 2 663,3 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 875 | нет |
| 1532. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | 1996 | 5 946,4 | 3 315,4 | 10 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2019 | - | 2021 | - | - | 6 060 | нет |
| 1533. | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 1988 | 20 327,2 | 15 413,9 | 9 | 8 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 35 406 | нет |
| 1534. | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 1 | 1973 | 5 924,0 | 4 278,6 | 5 | 6 | 2038 | 2033 | 2042 | 2033 | 2042 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 17 066 | нет |
| 1535. | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 3 | 1973 | 3 670,2 | 2 710,7 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 573 | нет |
| 1536. | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1 | 1974 | 13 646,5 | 10 940,7 | 9 | 6 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | - | 2035 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | 2033 | 2034 | 2034 | 23 769 | нет |
| 1537. | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 7 | 1973 | 4 375,6 | 4 375,6 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2033 | 2039 | 2043 | 2039 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2027 | - | - | 2033 | 2033 | 12 605 | нет |
| 1538. | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 7/1 | 1973 | 2 706,6 | 2 706,6 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2039 | 2042 | 2040 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 7 797 | нет |
| 1539. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 101 | 1963 | 3 008,0 | 3 008,0 | 5 | 3 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 8 666 | нет |
| 1540. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 103 | 1963 | 4 000,2 | 2 920,1 | 5 | 4 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 11 524 | нет |
| 1541. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 40 | 1986 | 3 687,3 | 3 687,3 | 9 | 2 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 6 423 | нет |
| 1542. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 42 | 1976 | 4 426,9 | 4 426,9 | 5 | 6 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 753 | нет |
| 1543. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 44 | 1983 | 3 673,6 | 3 673,6 | 5 | 6 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2027 | 2027 | - | 2043 | 2043 | 10 583 | нет |
| 1544. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 95 | 1966 | 3 388,7 | 2 567,3 | 5 | 4 | 2026 | - | - | - | 2042 | 2041 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2020 | - | - | - | 2026 | 9 762 | нет |
| 1545. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 97 | 1964 | 2 513,7 | 2 513,7 | 5 | 3 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2041 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 7 242 | нет |
| 1546. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а | 1969 | 2 656,2 | 2 656,2 | 5 | 4 | 2029 | - | - | - | 2029 | 2041 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 7 652 | нет |
| 1547. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99 | 1964 | 3 164,1 | 3 111,5 | 5 | 4 | 2024 | - | - | - | 2036 | 2041 | - | 2031 | 2039 | - | - | 2019 | - | - | - | 2024 | 9 115 | нет |
| 1548. | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а | 1961 | 2 637,8 | 2 637,8 | 5 | 4 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 7 599 | нет |
| 1549. | г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 1/5 | 2008 | 1 243,7 | 687,2 | 7 | 5 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 1 268 | нет |

| 367 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1550. | г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 1/8 | 2010 | 1 575,1 | 826,5 | 7 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 1 605 | нет |
| 1551. | г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 1г | 2008 | 1 247,2 | 957,2 | 3 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 5 787 | нет |
| 1552. | г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 1д | 2008 | 1 859,3 | 1 143,4 | 7 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 1 895 | нет |
| 1553. | г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 3/1 | 2010 | 1 552,7 | 703,7 | 7 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 1 582 | нет |
| 1554. | г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 3/2 | 2010 | 1 034,5 | 607,7 | 6 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 1 054 | нет |
| 1555. | г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 7 | 2013 | 3 951,2 | 2 232,9 | 5 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 11 181 | нет |
| 1556. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 13 | 1917 | 223,4 | 223,4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 1 610 | нет |
| 1557. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 14 | 1917 | 310,0 | 165,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 3 474 | нет |
| 1558. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3, литеры АА2 | 1917 | 540,6 | 184,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2032 | - | - | 2037 | 2037 | 2 360 | нет |
| 1559. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 33, литера А | 1917 | 154,2 | 154,1 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 167 | нет |
| 1560. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 37, литера А | 1917 | 270,7 | 148,9 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 2 005 | нет |
| 1561. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 3а | 1961 | 4 057,7 | 2 467,5 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 11 690 | нет |
| 1562. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 1967 | 4 107,5 | 2 551,0 | 5 | 4 | 2016 | 2036 | - | - | 2027 | 2043 | 2016 | 2016 | 2038 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2016 | 11 833 | нет |
| 1563. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49 | 1969 | 4 541,3 | 3 535,8 | 5 | 4 | 2029 | 2042 | - | - | 2029 | 2043 | - | 2016 | 2038 | - | - | 2016 | 2016 | - | 2029 | 2029 | 13 083 | нет |
| 1564. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 50 | 1969 | 4 166,0 | 2 528,2 | 5 | 4 | 2029 | 2036 | - | - | 2029 | 2043 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2029 | 2040 | - | 2029 | 2029 | 12 002 | нет |
| 1565. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 58 | 2013 | 7 210,5 | 3 811,6 | 6 | 5 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 7 452 | нет |

| 368 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1566. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 58/1 | 2013 | 3 950,2 | 2 058,7 | 8 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 4 083 | нет |
| 1567. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 58/2 | 2013 | 4 592,4 | 2 198,9 | 7 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 4 747 | нет |
| 1568. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1 | 1961 | 693,1 | 491,0 | 3 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2038 | 2040 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2021 | 2021 | 3 216 | нет |
| 1569. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4 | 1917 | 254,2 | 254,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 127 | нет |
| 1570. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ пер. Хлебный, д. 10/7, литера А | 1917 | 271,8 | 141,8 | 1 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 959 | нет |
| 1571. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ ул. 8 Марта, д. 41/32 | 1959 | 1 242,8 | 848,4 | 3 | 3 | 2019 | - | - | - | 2028 | 2043 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2023 | - | - | 2030 | 2030 | 5 766 | нет |
| 1572. | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ ул. Орджоникидзе, д. 31/22, литеры А3А4 | 1917 | 205,8 | 124,1 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 503 | нет |
| 1573. | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а | 1964 | 1 291,6 | 1 291,6 | 4 | 2 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | - | - | 2024 | 2024 | 4 587 | нет |
| 1574. | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 3 | 1941 | 507,3 | 485,5 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 6 332 | нет |
| 1575. | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 7а | 1952 | 431,1 | 397,3 | 2 | 1 | 2035 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2016 | - | 2032 | - | 2016 | 2018 | - | - | - | 3 192 | нет |
| 1576. | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 7б | 1952 | 439,5 | 404,0 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 255 | нет |
| 1577. | г. Оренбург, ул. Культурная, д. 2 | 1965 | 1 930,2 | 1 515,0 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 561 | нет |
| 1578. | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | 1971 | 3 574,7 | 2 741,7 | 5 | 4 | 2031 | 2043 | 2031 | 2031 | 2031 | 2038 | 2020 | 2034 | 2038 | 2033 | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 298 | нет |
| 1579. | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 1а | 1963 | 3 237,2 | 2 323,5 | 4 | 4 | 2023 | 2040 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 11 495 | нет |
| 1580. | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | 1970 | 4 443,5 | 3 434,2 | 5 | 4 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 769 | нет |
| 1581. | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 5/1 | 1954 | 413,1 | 369,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2015 | 2029 | 2034 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 3 038 | нет |
| 1582. | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 6/1 | 1954 | 417,0 | 386,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 085 | нет |
| 1583. | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 7/1 | 1954 | 425,6 | 379,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2015 | 2029 | 2034 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 3 152 | нет |
| 1584. | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 8/1 | 1954 | 486,5 | 375,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 603 | нет |

| 369 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1585. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 1 | 1983 | 158,8 | 158,8 | 1 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | - | 2043 | 1 144 | нет |
| 1586. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10 | 1980 | 3 433,5 | 3 433,5 | 5 | 5 | 2040 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2029 | - | - | 2040 | 2040 | 9 891 | нет |
| 1587. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1 | 1985 | 3 917,6 | 3 917,6 | 5 | 6 | 2020 | 2020 | - | 2040 | - | 2041 | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2016 | 2025 | - | - | - | 11 286 | нет |
| 1588. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2 | 1985 | 3 790,0 | 3 630,2 | 5 | 6 | 2020 | 2020 | - | 2040 | - | 2041 | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | - | 10 918 | нет |
| 1589. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12 | 1998 | 9 038,6 | 9 038,6 | 10 | 4 | 2028 | 2039 | 2043 | 2040 | 2028 | 2041 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2028 | - | 2023 | - | - | 9 212 | нет |
| 1590. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1 | 1993 | 6 430,3 | 6 430,1 | 10 | 3 | 2023 | 2039 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2033 | 2037 | 2037 | 2033 | - | 2019 | 2043 | 2019 | - | - | 6 554 | нет |
| 1591. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/3 | 2005 | 4 965,3 | 3 825,0 | 10 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 5 060 | нет |
| 1592. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 14/3 | 2017 | 13 693,4 | 10 128,5 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 14 153 | нет |
| 1593. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 18 | 1914 | 293,6 | 293,6 | 1 | 1 | 2034 | - | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2039 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | 2034 | 2 116 | нет |
| 1594. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2 | 1989 | 7 507,5 | 7 426,9 | 5 | 10 | 2019 | 2039 | 2040 | 2040 | 2041 | 2041 | - | 2019 | - | 2029 | - | 2027 | 2039 | - | - | - | 21 628 | нет |
| 1595. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 20 | 1955 | 384,5 | 384,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 2 847 | нет |
| 1596. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 1957 | 614,3 | 614,3 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | 2043 | 4 549 | нет |
| 1597. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а | 1970 | 3 859,9 | 3 859,9 | 5 | 2 | 2030 | 2039 | 2030 | 2040 | 2030 | 2041 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 11 120 | нет |
| 1598. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | 1989 | 5 827,5 | 5 827,5 | 9 | 3 | 2019 | 2039 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2029 | 2019 | - | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | - | - | 10 150 | нет |
| 1599. | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6 | 1987 | 7 517,5 | 7 517,5 | 5 | 10 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | - | 2020 | 2020 | 2027 | - | 2029 | 2037 | - | - | - | 21 657 | нет |
| 1600. | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2 | 1917 | 584,5 | 389,6 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2031 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 4 328 | нет |
| 1601. | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры ББ1 | 1917 | 147,1 | 138,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 089 | нет |
| 1602. | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 18 | 1917 | 359,0 | 235,0 | 1 | 1 | 2042 | - | - | - | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | - | - | 2037 | - | 2 586 | нет |
| 1603. | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 8 | 1880 | 251,3 | 221,0 | 1 | 6 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2030 | - | - | - | 1 811 | нет |
| 1604. | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 9 | 1917 | 162,0 | 145,7 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 051 | нет |
| 1605. | г. Оренбург, ул. Ленинградская, д. 92 | 2014 | 19 850,9 | 10 542,8 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 20 517 | нет |
| 1606. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56, литеры АА1А2 | 1917 | 1 050,0 | 1 009,2 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 7 932 | нет |

| 370 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1607. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59, стр.1 | 2006 | 13 356,6 | 10 664,9 | 10 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 13 613 | нет |
| 1608. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 5а, литеры АА1 | 1951 | 286,6 | 269,4 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 2 122 | нет |
| 1609. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 10 | 1962 | 2 122,1 | 1 499,3 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2042 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 846 | нет |
| 1610. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 12 | 1977 | 3 547,8 | 2 529,1 | 5 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 221 | нет |
| 1611. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16 | 1997 | 2 826,0 | 2 540,8 | 6 | 3 | 2027 | 2043 | 2042 | 2043 | 2038 | 2038 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 2 880 | нет |
| 1612. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 | 1959 | 1 254,4 | 1 242,8 | 3 | 4 | 2019 | - | - | - | 2022 | - | 2018 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2032 | 2018 | - | - | 2018 | 6 176 | нет |
| 1613. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а | 1960 | 910,6 | 708,6 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 4 225 | нет |
| 1614. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 2 | 1961 | 1 687,2 | 1 234,2 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2040 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 988 | нет |
| 1615. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20 | 1951 | 530,2 | 478,2 | 2 | 1 | 2021 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | 2016 | - | - | - | 3 926 | нет |
| 1616. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | 1979 | 3 830,9 | 2 784,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2023 | 2029 | 2029 | 2040 | - | 2020 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 11 036 | нет |
| 1617. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4 | 1970 | 3 596,2 | 2 556,0 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 356 | нет |
| 1618. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4а | 1970 | 4 437,4 | 2 691,4 | 5 | 4 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 773 | нет |
| 1619. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 53 | 2006 | 4 144,2 | 2 999,1 | 6 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 4 224 | нет |
| 1620. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а | 1958 | 3 470,7 | 3 097,6 | 5 | 4 | 2018 | 2036 | - | - | 2018 | 2043 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2018 | 2029 | 9 999 | нет |
| 1621. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | 1968 | 4 075,9 | 4 075,9 | 5 | 4 | 2020 | 2028 | 2028 | 2028 | 2020 | 2028 | 2020 | 2020 | 2027 | - | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 11 742 | нет |
| 1622. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57б | 1972 | 963,7 | 828,8 | 5 | 5 | 2037 | 2036 | - | - | 2043 | 2039 | - | 2028 | 2031 | - | - | 2028 | 2018 | - | - | 2018 | 7 136 | нет |
| 1623. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 5а | 1915 | 362,0 | 224,1 | 2 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2040 | 2040 | 2035 | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 2 681 | нет |
| 1624. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60 | 2003 | 10 151,1 | 7 285,7 | 10 | 6 | 2033 | 2041 | 2033 | 2040 | 2033 | 2036 | 2043 | 2028 | 2037 | 2043 | - | 2029 | 2019 | 2028 | 2022 | 2043 | 10 346 | нет |
| 1625. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 61 | 1947 | 2 491,2 | 1 589,8 | 4 | 3 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2038 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 8 848 | нет |
| 1626. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 65 | 1999 | 10 389,3 | 7 363,8 | 9 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2040 | 2040 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2015 | - | 2024 | - | - | 18 096 | нет |
| 1627. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 6а | 1964 | 1 729,5 | 1 243,5 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2043 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 6 143 | нет |
| 1628. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8 | 1970 | 1 064,7 | 785,8 | 4 | 1 | 2038 | 2030 | - | - | 2030 | 2043 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 3 782 | нет |

| 371 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1629. | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 9 | 1917 | 359,1 | 286,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 659 | нет |
| 1630. | г. Оренбург, ул. Ленинская/ул. Правды, д. 33/4–6, литера А | 1883 | 529,1 | 211,9 | 1 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2033 | 2033 | 2043 | - | 2023 | 2033 | - | - | - | 3 813 | нет |
| 1631. | г. Оренбург, ул. Ленинская/ул. Пушкинская, д. 50/51–53, литера А | 1832 | 1 951,1 | 1 566,5 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2043 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 14 838 | нет |
| 1632. | г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 14 | 2000 | 11 108,3 | 6 277,0 | 10 | 9 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | - | - | 11 321 | нет |
| 1633. | г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 8 | 1973 | 3 762,9 | 2 708,9 | 5 | 1 | 2033 | 2039 | - | - | 2041 | 2039 | - | 2023 | 2034 | - | - | 2030 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 840 | нет |
| 1634. | г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56 | 1958 | 1 479,2 | 1 401,6 | 3 | 3 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | - | 2018 | 6 863 | нет |
| 1635. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 4/1, литера А | 2007 | 2 150,0 | 2 097,0 | 5 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 6 194 | нет |
| 1636. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 1 | 2002 | 7 895,3 | 7 315,8 | 12 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 9 986 | нет |
| 1637. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11 | 1995 | 8 226,3 | 8 226,3 | 10 | 3 | 2017 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2024 | 2017 | 2020 | - | - | 8 384 | нет |
| 1638. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1 | 1992 | 22 913,4 | 22 913,4 | 10 | 8 | 2017 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2032 | 2038 | - | 2032 | - | 2029 | 2042 | 2023 | - | - | 23 352 | нет |
| 1639. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17 | 1991 | 31 773,8 | 22 776,8 | 10 | 11 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2017 | 2017 | 2041 | - | - | 32 383 | нет |
| 1640. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 20 | 2011 | 34 963,0 | 8 922,1 | 12 | 9 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 44 221 | нет |
| 1641. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 21, к. 1 | 2009 | 7 874,8 | 5 655,3 | 17 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 8 026 | нет |
| 1642. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 21, к. 3 | 2009 | 7 874,8 | 5 613,1 | 17 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 8 026 | нет |
| 1643. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 21, к. 5 | 2009 | 7 874,8 | 5 710,4 | 17 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 8 026 | нет |
| 1644. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3 | 1991 | 7 650,9 | 7 650,9 | 9 | 3 | 2017 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2029 | 2041 | 2041 | - | - | 13 326 | нет |
| 1645. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3/1 | 1991 | 9 866,8 | 9 866,8 | 9 | 4 | 2017 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2029 | 2041 | 2041 | - | - | 17 186 | нет |
| 1646. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2 | 1992 | 23 036,2 | 23 036,2 | 9 | 9 | 2017 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2032 | 2037 | - | 2032 | - | 2028 | 2017 | 2023 | - | - | 40 124 | нет |
| 1647. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7 | 1993 | 22 497,5 | 22 497,5 | 10 | 8 | 2017 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2033 | 2030 | 2038 | 2033 | - | 2030 | 2017 | 2022 | - | - | 22 929 | нет |
| 1648. | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9 | 1995 | 25 227,5 | 25 227,5 | 10 | 9 | 2017 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2024 | 2017 | 2020 | - | - | 25 711 | нет |
| 1649. | г. Оренбург, ул. Литейная, д. 67 | 2005 | 1 475,2 | 1 115,6 | 4 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 5 240 | нет |

| 372 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1650. | г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 1а | 1914 | 133,6 | 124,5 | 1 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2039 | 2039 | 2034 | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 897 | нет |
| 1651. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 1961 | 586,7 | 520,7 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2019 | 2015 | 2036 | 2041 | - | 2015 | 2018 | - | 2021 | 2021 | 4 345 | нет |
| 1652. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а | 1959 | 298,6 | 268,6 | 2 | 1 | 2023 | - | - | - | 2023 | - | 2039 | 2015 | - | 2039 | - | 2015 | 2015 | - | - | 2023 | 2 211 | нет |
| 1653. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80 | 1976 | 3 718,6 | 2 848,1 | 5 | 4 | 2036 | 2040 | - | - | 2036 | 2040 | - | 2019 | 2026 | - | - | 2017 | 2024 | - | 2036 | 2036 | 10 713 | нет |
| 1654. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 82 | 1976 | 2 144,7 | 1 573,0 | 5 | 1 | 2036 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2015 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 6 179 | нет |
| 1655. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 1970 | 3 498,4 | 2 553,0 | 5 | 4 | 2030 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | 2018 | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2018 | - | 2030 | 2018 | 10 078 | нет |
| 1656. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84 | 1975 | 5 780,0 | 4 410,0 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | - | - | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 16 590 | нет |
| 1657. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1 | 1964 | 2 522,4 | 2 448,3 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2017 | - | - | 2024 | 2024 | 7 267 | нет |
| 1658. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/2 | 1966 | 3 205,2 | 2 460,2 | 5 | 3 | 2026 | 2040 | - | - | 2026 | 2040 | 2016 | 2041 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 9 234 | нет |
| 1659. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 1968 | 3 414,6 | 2 561,7 | 5 | 4 | 2028 | 2040 | - | - | 2028 | 2040 | 2019 | 2018 | - | - | - | 2019 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 9 837 | нет |
| 1660. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87 | 1986 | 2 365,9 | 1 967,3 | 9 | 1 | - | 2040 | - | - | - | 2040 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 4 121 | нет |
| 1661. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1 | 1995 | 5 249,7 | 4 349,2 | 10 | 2 | 2025 | 2040 | - | - | 2025 | 2040 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 5 350 | нет |
| 1662. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91 | 1970 | 3 549,0 | 2 716,3 | 5 | 4 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2023 | 2030 | 2033 | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 224 | нет |
| 1663. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 1971 | 2 041,1 | 1 487,5 | 4 | 1 | 2017 | 2040 | 2017 | - | 2017 | 2042 | - | 2021 | 2032 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 7 249 | нет |
| 1664. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93 | 1970 | 2 752,2 | 1 880,4 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 7 929 | нет |
| 1665. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94 | 1991 | 3 501,2 | 2 951,2 | 10 | 1 | 2021 | 2040 | - | - | 2021 | 2040 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2041 | - | - | 3 568 | нет |
| 1666. | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 1988 | 5 055,9 | 3 746,9 | 5 | 6 | 2018 | 2040 | 2018 | 2039 | 2018 | 2040 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 14 565 | нет |
| 1667. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 1958 | 1 234,1 | 1 234,1 | 4 | 2 | 2018 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2015 | - | 2028 | 2028 | 4 383 | нет |
| 1668. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 1958 | 1 265,5 | 1 265,5 | 4 | 2 | 2018 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2016 | - | 2028 | 2028 | 4 495 | нет |
| 1669. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 107 | 1976 | 1 833,2 | 1 447,6 | 5 | 2 | 2036 | - | - | - | 2036 | 2041 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 5 281 | нет |
| 1670. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 1958 | 1 285,3 | 1 284,7 | 4 | 2 | 2037 | - | - | - | 2018 | 2041 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2016 | - | 2028 | 2028 | 4 565 | нет |
| 1671. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113 | 1960 | 629,0 | 628,7 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2029 | - | - | - | 2020 | 4 658 | нет |
| 1672. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 | 1984 | 3 940,0 | 3 940,0 | 5 | 6 | 2026 | 2039 | 2026 | - | 2036 | 2041 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 11 351 | нет |

| 373 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1673. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 | 1980 | 2 795,3 | 2 698,7 | 5 | 4 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2041 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 053 | нет |
| 1674. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 118 | 1975 | 4 404,0 | 3 059,0 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2041 | 2035 | 2018 | 2036 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 687 | нет |
| 1675. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120 | 1981 | 6 073,0 | 5 340,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 17 495 | нет |
| 1676. | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | 1961 | 1 947,8 | 1 608,9 | 5 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 611 | нет |
| 1677. | г. Оренбург, ул. Люблянская, д. 3 | 2014 | 380,2 | 380,2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 2 815 | нет |
| 1678. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 15, литеры АА1А2 | 1918 | 249,0 | 194,0 | 1 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2020 | 2038 | - | 2020 | 2020 | - | 2038 | 2038 | 1 408 | нет |
| 1679. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 4, литеры АА3 | 1917 | 661,4 | 430,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 4 898 | нет |
| 1680. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 56, литера А | 1917 | 152,8 | 152,8 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 1 131 | нет |
| 1681. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 5б, литера Б | 1929 | 503,5 | 393,0 | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | - | 3 628 | нет |
| 1682. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 16 | 1917 | 163,0 | 141,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 049 | нет |
| 1683. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 25 | 1917 | 756,7 | 458,1 | 2 | 1 | 2042 | 2037 | 2037 | 2037 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | - | - | 2037 | 2037 | 5 603 | нет |
| 1684. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 28 | 2001 | 1 451,4 | 1 279,1 | 4 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2041 | 2026 | 2026 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 5 155 | нет |
| 1685. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 37 | 1917 | 109,5 | 109,5 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 789 | нет |
| 1686. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 38 | 2003 | 1 385,4 | 1 246,7 | 4 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 4 921 | нет |
| 1687. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 40 | 1972 | 4 362,4 | 2 658,2 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2043 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 567 | нет |
| 1688. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 | 1967 | 3 422,6 | 2 614,4 | 5 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2027 | - | - | 2029 | - | - | - | 2027 | 2029 | - | 2027 | 2027 | 10 302 | нет |
| 1689. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 53 | 1967 | 5 585,5 | 2 513,0 | 5 | 4 | 2040 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2032 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 16 091 | нет |
| 1690. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 8 | 2008 | 2 293,4 | 1 232,9 | 5 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 6 607 | нет |
| 1691. | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 9 | 1918 | 120,7 | 71,3 | 1 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2020 | 2038 | - | 2020 | 2020 | - | 2038 | 2038 | 870 | нет |
| 1692. | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Дмитриевский, д. 48/19, литера А | 1917 | 267,6 | 226,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 1 928 | нет |

| 374 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1693. | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 39/9, литера А | 1917 | 174,4 | 174,4 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 257 | нет |
| 1694. | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 39/9, литера В | 1917 | 313,3 | 230,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 320 | нет |
| 1695. | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Южный, д. 49/14, литеры АА3А4А5 | 1917 | 176,8 | 114,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2018 | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 274 | нет |
| 1696. | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Южный, д. 49/14, литера А2 | 1917 | 134,5 | 95,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2030 | - | 2037 | - | 2028 | 2028 | - | 2037 | 2037 | 996 | нет |
| 1697. | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Южный, д. 54/14−16, литеры АА3 | 1917 | 182,4 | 167,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 314 | нет |
| 1698. | г. Оренбург, ул. М. Горького/ ул. Чичерина, д. 2/4, литера А | 1963 | 1 483,8 | 1 228,4 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 5 270 | нет |
| 1699. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47 | 1964 | 1 434,2 | 1 181,2 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2018 | - | - | 2024 | 2034 | 4 452 | нет |
| 1700. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 63 | 1917 | 179,0 | 179,0 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 326 | нет |
| 1701. | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 | 1917 | 1 501,4 | 1 348,4 | 3 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2043 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 6 966 | нет |
| 1702. | г. Оренбург, ул. Маврицкого/ ул. Чичерина, д. 74/30, литеры АА1А2 | 1917 | 1 087,8 | 539,0 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 8 055 | нет |
| 1703. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10 | 1958 | 459,8 | 416,4 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2024 | 2022 | - | - | 2025 | 3 405 | нет |
| 1704. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12 | 1958 | 579,2 | 415,2 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2022 | 2018 | - | 2036 | 2036 | 4 289 | нет |
| 1705. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14 | 1958 | 452,9 | 409,7 | 2 | 1 | 2033 | - | 2033 | - | 2033 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2020 | 3 354 | нет |
| 1706. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16 | 1960 | 871,1 | 511,8 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 6 451 | нет |
| 1707. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 2 | 1964 | 3 274,0 | 2 532,8 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2016 | 2039 | - | - | 2016 | - | - | 2024 | 2024 | 9 432 | нет |
| 1708. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 6 | 1961 | 1 784,1 | 1 454,2 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2043 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 337 | нет |

| 375 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1709. | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 8 | 1963 | 3 476,9 | 2 533,0 | 4 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 12 349 | нет |
| 1710. | г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, д. 1 | 1964 | 2 134,5 | 1 552,9 | 5 | 2 | 2024 | 2041 | 2024 | 2024 | 2024 | 2040 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 441 | нет |
| 1711. | г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, д. 167 | 1960 | 297,2 | 278,6 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2 201 | нет |
| 1712. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10 | 1957 | 471,3 | 272,7 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2037 | 2032 | - | 2037 | - | 2027 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 3 490 | нет |
| 1713. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 32 | 1958 | 459,0 | 271,4 | 2 | 1 | 2023 | 2043 | - | - | 2023 | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2029 | 2025 | - | - | 2025 | 3 399 | нет |
| 1714. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34 | 1957 | 452,2 | 273,4 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2029 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 3 349 | нет |
| 1715. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36 | 1957 | 488,9 | 274,5 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2029 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 3 721 | нет |
| 1716. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | 1971 | 5 221,2 | 3 521,0 | 5 | 4 | 2031 | 2041 | 2031 | 2031 | 2031 | 2040 | 2021 | 2021 | 2037 | - | - | 2020 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 15 041 | нет |
| 1717. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 1974 | 4 522,3 | 3 424,3 | 5 | 5 | 2036 | 2040 | 2034 | - | 2039 | 2040 | 2021 | 2018 | 2037 | - | - | 2018 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 028 | нет |
| 1718. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 1957 | 471,7 | 278,7 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2016 | - | - | - | 2020 | 3 493 | нет |
| 1719. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а | 1970 | 5 420,7 | 4 172,4 | 5 | 4 | 2030 | - | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2027 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 17 750 | нет |
| 1720. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 1970 | 5 299,6 | 3 509,2 | 5 | 4 | 2019 | 2034 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2030 | 2020 | 2037 | - | - | 2021 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 267 | нет |
| 1721. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40 | 1957 | 497,7 | 280,4 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2017 | - | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2029 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 3 550 | нет |
| 1722. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 1968 | 5 408,5 | 3 585,7 | 5 | 4 | 2018 | 2035 | 2028 | 2028 | 2028 | 2040 | 2024 | 2018 | 2037 | - | - | 2021 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 15 581 | нет |
| 1723. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 1970 | 5 304,9 | 3 525,3 | 5 | 4 | 2019 | 2035 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2024 | 2020 | 2037 | - | - | 2021 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 283 | нет |
| 1724. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42 | 1957 | 494,4 | 282,8 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2029 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 3 542 | нет |

| 376 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1725. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44 | 1957 | 499,5 | 278,8 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2029 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 3 536 | нет |
| 1726. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 46 | 1958 | 496,5 | 275,9 | 2 | 1 | 2023 | 2043 | - | - | 2023 | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2029 | 2025 | - | - | 2025 | 3 485 | нет |
| 1727. | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 9 | 1957 | 491,7 | 276,0 | 2 | 1 | 2023 | - | - | - | 2023 | - | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2029 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 3 486 | нет |
| 1728. | г. Оренбург, ул. Мало-Сенная, д. 16, литеры АА1 | 1957 | 94,0 | 94,0 | 1 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2027 | 677 | нет |
| 1729. | г. Оренбург, ул. Мало-Сенная, д. 20, литера А | 1957 | 141,5 | 141,5 | 1 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2027 | 1 020 | нет |
| 1730. | г. Оренбург, ул. Мало-Сенная, д. 18 | 1957 | 81,7 | 81,7 | 1 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2027 | 589 | нет |
| 1731. | г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 6 | 1917 | 578,4 | 446,4 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 4 283 | нет |
| 1732. | г. Оренбург, ул. Манежная, д. 16/2 | 2013 | 1 164,7 | 827,9 | 3 | 1 | 2043 | 2043 | 2019 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 404 | нет |
| 1733. | г. Оренбург, ул. Манежная, д. 16/3 | 2013 | 1 300,3 | 849,5 | 3 | 1 | 2043 | 2043 | 2019 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 9 370 | нет |
| 1734. | г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20 | 1941 | 847,3 | 736,5 | 2 | 2 | 2031 | 2040 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2021 | 2016 | 2041 | 2021 | - | 2016 | 2041 | - | - | - | 6 274 | нет |
| 1735. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 1982 | 2 440,6 | 2 001,1 | 9 | 1 | 2042 | 2039 | 2042 | 2040 | 2042 | 2041 | 2021 | 2032 | 2037 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2017 | 2042 | 2042 | 4 404 | нет |
| 1736. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | 1964 | 4 778,3 | 3 192,5 | 5 | 4 | 2022 | 2040 | - | - | 2039 | 2043 | 2023 | 2039 | 2037 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 13 766 | нет |
| 1737. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а | 1966 | 2 359,3 | 1 734,3 | 5 | 2 | 2026 | 2040 | - | - | 2018 | 2041 | 2023 | 2041 | 2037 | - | - | 2026 | 2024 | - | 2026 | 2026 | 6 797 | нет |
| 1738. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46А, литера А | 1917 | 197,7 | 166,3 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 425 | нет |
| 1739. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1980 | 13 992,1 | 11 256,8 | 9 | 6 | 2040 | 2036 | 2040 | 2036 | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 24 055 | нет |
| 1740. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 1961 | 1 964,2 | 1 254,0 | 4 | 2 | 2021 | 2043 | - | - | 2021 | 2040 | 2041 | 2036 | 2037 | 2041 | - | 2027 | - | - | 2021 | 2021 | 6 976 | нет |
| 1741. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 3 | 2006 | 17 140,9 | 12 464,2 | 16 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 17 469 | нет |
| 1742. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32 | 1966 | 4 758,9 | 3 827,9 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2040 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 13 710 | нет |
| 1743. | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46 | 1960 | 844,4 | 598,4 | 3 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2040 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2015 | 2015 | - | 2020 | 2020 | 3 918 | нет |

| 377 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1744. | г. Оренбург, ул. Мебельная, д. 32 | 1892 | 1 464,9 | 1 153,2 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | - | - | 2039 | 2042 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2031 | 2042 | - | - | - | 6 797 | нет |
| 1745. | г. Оренбург, ул. Мебельная, д. 34 | 1955 | 446,8 | 421,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 309 | нет |
| 1746. | г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 11а | 1942 | 1 509,9 | 1 076,1 | 3 | 1 | 2032 | 2036 | 2032 | 2038 | 2032 | 2039 | 2022 | 2036 | 2036 | - | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 7 005 | нет |
| 1747. | г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 7 | 1965 | 651,8 | 621,2 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2027 | - | - | 2025 | 2025 | 4 827 | нет |
| 1748. | г. Оренбург, ул. Минская, д. 2 | 1969 | 4 189,5 | 2 693,6 | 5 | 4 | 2029 | - | - | - | 2043 | 2041 | - | 2032 | - | - | - | 2027 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 12 069 | нет |
| 1749. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 | 1972 | 3 857,2 | 3 478,7 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2042 | 2042 | 2039 | 2032 | 2023 | 2034 | 2022 | 2029 | - | 2024 | - | - | 2032 | 2032 | 10 253 | нет |
| 1750. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а | 1978 | 4 791,6 | 3 480,4 | 5 | 5 | 2043 | 2043 | 2042 | 2042 | 2039 | 2038 | 2018 | 2034 | 2028 | 2018 | - | 2024 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 024 | нет |
| 1751. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | 1970 | 4 025,2 | 3 144,2 | 5 | 4 | 2030 | 2039 | - | - | 2030 | 2043 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 11 596 | нет |
| 1752. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 14 | 1971 | 5 268,9 | 4 067,7 | 5 | 4 | 2031 | 2039 | - | - | 2031 | 2041 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 15 179 | нет |
| 1753. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а | 1973 | 4 192,0 | 3 285,2 | 5 | 4 | 2039 | 2043 | 2033 | 2033 | 2039 | 2038 | 2019 | 2023 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 12 076 | нет |
| 1754. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 16 | 1972 | 799,0 | 484,5 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 5 917 | нет |
| 1755. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/1 | 1982 | 4 227,2 | 933,0 | 14 | 1 | 2042 | 2041 | 2038 | 2039 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2034 | 2042 | 2042 | 4 308 | нет |
| 1756. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2/2 | 1982 | 7 723,6 | 5 599,4 | 14 | 1 | 2042 | 2041 | 2038 | 2039 | 2042 | 2040 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2027 | - | 2034 | 2042 | 2042 | 4 440 | нет |
| 1757. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а | 1975 | 4 527,3 | 3 356,3 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | 2035 | 2043 | 2038 | 2040 | 2019 | 2033 | 2038 | 2029 | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 042 | нет |
| 1758. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3/1 | 2014 | 87 476,8 | 60 599,1 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 90 413 | нет |
| 1759. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3/2 | 2015 | 6 659,3 | 4 827,8 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 6 883 | нет |
| 1760. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3а | 1977 | 2 460,0 | 2 460,0 | 4 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | 2027 | 2027 | 2030 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 737 | нет |
| 1761. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б | 1987 | 2 742,9 | 1 997,8 | 5 | 3 | 2038 | 2039 | - | 2017 | 2038 | 2041 | 2027 | 2037 | 2038 | - | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 7 902 | нет |
| 1762. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 3в | 1971 | 2 262,0 | 2 262,0 | 4 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 8 034 | нет |
| 1763. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 1979 | 11 065,0 | 8 515,9 | 9 | 3 | 2039 | 2043 | 2039 | 2039 | 2038 | 2041 | 2021 | 2033 | 2038 | 2026 | - | 2019 | 2029 | 2017 | 2039 | 2039 | 19 273 | нет |
| 1764. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 6 | 1974 | 4 556,4 | 3 530,3 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 126 | нет |
| 1765. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8 | 1971 | 4 276,8 | 3 216,0 | 5 | 4 | 2038 | 2043 | - | - | 2031 | 2038 | 2021 | 2021 | 2038 | 2026 | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 321 | нет |
| 1766. | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8а | 1996 | 5 736,9 | 4 320,7 | 10 | 2 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2040 | 2036 | 2021 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 5 847 | нет |

| 378 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1767. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2 | 1990 | 374,9 | 259,8 | 2 | 1 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2028 | 2020 | 2040 | 2018 | 2040 | 2030 | - | 2025 | 2018 | - | - | - | 2 776 | нет |
| 1768. | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 5 | 1995 | 365,8 | 230,0 | 2 | 1 | 2022 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2030 | 2020 | 2035 | - | 2025 | 2030 | - | - | - | 2 709 | нет |
| 1769. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 10 | 1971 | 7 333,3 | 4 342,8 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 21 126 | нет |
| 1770. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12 | 1972 | 7 134,8 | 4 404,7 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 20 554 | нет |
| 1771. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14 | 1972 | 7 157,3 | 4 430,3 | 5 | 6 | 2032 | 2037 | 2035 | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 20 619 | нет |
| 1772. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1 | 1976 | 7 119,4 | 4 417,8 | 5 | 6 | 2036 | 2037 | 2023 | 2036 | 2019 | 2036 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 20 510 | нет |
| 1773. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16 | 1973 | 3 905,7 | 3 482,7 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2018 | 2023 | - | - | 2018 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 11 252 | нет |
| 1774. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2 | 1972 | 5 823,7 | 3 612,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 16 777 | нет |
| 1775. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34 | 1987 | 6 189,1 | 3 224,1 | 5 | 2 | 2017 | - | 2017 | - | 2017 | - | 2027 | 2037 | 2030 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 17 830 | нет |
| 1776. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4 | 1971 | 7 153,1 | 4 405,6 | 5 | 6 | 2031 | 2034 | 2031 | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | - | - | - | 2019 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 20 607 | нет |
| 1777. | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6 | 1972 | 7 113,9 | 4 437,5 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2019 | 2032 | - | 2022 | - | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 20 494 | нет |
| 1778. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, к. А | 1952 | 435,6 | 404,3 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2018 | 3 226 | нет |
| 1779. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 13 | 1935 | 198,6 | 163,4 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 1 471 | нет |
| 1780. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21 | 2000 | 4 547,2 | 2 755,3 | 5 | 2 | 2030 | 2039 | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 10 449 | нет |
| 1781. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25 | 1993 | 6 448,2 | 5 329,3 | 9 | 2 | 2023 | 2039 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 11 231 | нет |
| 1782. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | 1989 | 7 277,8 | 5 309,6 | 9 | 2 | 2019 | 2039 | 2019 | 2040 | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2016 | - | - | 12 676 | нет |
| 1783. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 69 | 1880 | 339,8 | 304,3 | 2 | 4 | 2030 | - | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2024 | 2030 | - | - | - | 2 516 | нет |
| 1784. | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 76 | 1917 | 255,3 | 195,0 | 1 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2019 | 2019 | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 1 840 | нет |
| 1785. | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 18 | 1900 | 455,2 | 381,1 | 2 | 1 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 3 371 | нет |
| 1786. | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 2 | 1917 | 317,3 | 247,1 | 2 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 350 | нет |
| 1787. | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а | 1959 | 3 534,2 | 2 657,2 | 4 | 4 | 2019 | - | - | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2036 | 2016 | - | 2036 | 2036 | 12 553 | нет |
| 1788. | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 8 | 2015 | 7 367,4 | 4 643,4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 7 615 | нет |

| 379 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1789. | г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5 | 1917 | 273,2 | 263,7 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 969 | нет |
| 1790. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 1/1 | 2017 | 4 676,6 | 3 081,9 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 4 843 | нет |
| 1791. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10 | 1951 | 878,3 | 699,8 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2018 | - | - | - | - | 6 504 | нет |
| 1792. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 12 | 1951 | 757,3 | 679,4 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 608 | нет |
| 1793. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | 1967 | 3 660,4 | 3 360,8 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2019 | 2038 | - | - | - | 2027 | 2016 | - | 2027 | 2027 | 10 545 | нет |
| 1794. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 18 | 2013 | 858,4 | 730,6 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 6 357 | нет |
| 1795. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 20 | 1953 | 418,3 | 373,4 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 098 | нет |
| 1796. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 3а | 1953 | 678,9 | 626,9 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 027 | нет |
| 1797. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 4 | 2015 | 15 002,9 | 9 943,9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 5 040 | нет |
| 1798. | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 5 | 1952 | 803,4 | 760,4 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | 2043 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 949 | нет |
| 1799. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 11 | 1963 | 713,5 | 594,6 | 2 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | 2025 | - | - | 2023 | 5 284 | нет |
| 1800. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12 | 1970 | 5 373,1 | 4 404,2 | 5 | 6 | 2030 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 479 | нет |
| 1801. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 | 1970 | 5 387,8 | 4 416,2 | 5 | 6 | 2030 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | 2030 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 521 | нет |
| 1802. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2 | 1970 | 5 379,3 | 4 409,3 | 5 | 6 | 2030 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 497 | нет |
| 1803. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/3 | 1970 | 5 452,4 | 4 469,2 | 5 | 6 | 2030 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2034 | 2020 | - | - | 2029 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 707 | нет |
| 1804. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 13 | 1972 | 3 318,2 | 2 719,8 | 5 | 4 | 2032 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2022 | - | - | 2028 | - | - | 2032 | 2032 | 9 559 | нет |
| 1805. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14 | 1971 | 5 824,8 | 5 503,5 | 5 | 8 | 2031 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | - | - | - | - | - | 2015 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 16 780 | нет |
| 1806. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1 | 1971 | 7 024,9 | 5 758,1 | 5 | 8 | 2031 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2015 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 20 238 | нет |
| 1807. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 15 | 1973 | 5 346,7 | 4 382,5 | 5 | 6 | 2038 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2023 | - | - | 2028 | - | - | 2033 | 2033 | 15 403 | нет |
| 1808. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 16 | 1970 | 5 371,7 | 4 403,0 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2034 | 2020 | - | - | 2029 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 15 475 | нет |
| 1809. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | 1979 | 4 026,0 | 3 645,4 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | 2019 | 2034 | 2034 | 2029 | - | 2015 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 10 328 | нет |
| 1810. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 18 | 1971 | 6 153,7 | 5 526,1 | 5 | 8 | 2031 | 2039 | - | - | 2021 | 2021 | - | 2034 | 2021 | - | - | 2029 | - | - | 2031 | 2031 | 17 728 | нет |

| 380 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1811. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 19 | 1982 | 5 836,0 | 5 790,3 | 9 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | 10 165 | нет |
| 1812. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 2 | 1975 | 3 361,8 | 2 595,5 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 685 | нет |
| 1813. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 20 | 1973 | 4 347,9 | 4 301,7 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2034 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 12 526 | нет |
| 1814. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 21 | 1976 | 4 716,2 | 4 335,6 | 5 | 6 | 2036 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2026 | - | - | 2028 | - | - | 2036 | 2036 | 13 587 | нет |
| 1815. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 22 | 1972 | 5 404,6 | 4 430,0 | 5 | 6 | 2032 | 2039 | - | - | 2022 | 2022 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2026 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 15 570 | нет |
| 1816. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 1982 | 3 938,7 | 2 750,7 | 5 | 2 | 2042 | 2036 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2017 | 2032 | 2038 | - | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 11 347 | нет |
| 1817. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 25 | 1976 | 4 530,8 | 3 981,6 | 5 | 6 | 2036 | 2039 | - | - | 2036 | 2041 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2027 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 053 | нет |
| 1818. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 36 | 2017 | 12 266,7 | 8 586,5 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 12 678 | нет |
| 1819. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 4 | 1971 | 4 871,1 | 3 992,7 | 5 | 6 | 2031 | 2039 | - | - | 2031 | 2041 | - | 2032 | 2021 | - | - | 2027 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 14 033 | нет |
| 1820. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | 1972 | 4 896,7 | 4 013,7 | 5 | 6 | 2020 | 2039 | - | - | 2020 | 2041 | 2022 | 2033 | 2033 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 14 107 | нет |
| 1821. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 7 | 1962 | 484,0 | 396,7 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2014 | - | - | - | 2022 | 3 584 | нет |
| 1822. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 8 | 1973 | 4 854,5 | 3 979,1 | 5 | 6 | 2033 | 2039 | - | - | 2033 | 2041 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 985 | нет |
| 1823. | г. Оренбург, ул. Народная, д. 9 | 1972 | 2 170,0 | 1 778,7 | 5 | 2 | 2032 | - | - | - | 2039 | 2041 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 6 251 | нет |
| 1824. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10 | 1942 | 404,2 | 370,1 | 2 | 1 | 2032 | - | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2015 | - | 2022 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 2 993 | нет |
| 1825. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а | 1959 | 292,3 | 269,1 | 2 | 1 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | 2039 | 2024 | 2034 | 2039 | - | 2016 | 2032 | - | - | 2032 | 2 165 | нет |
| 1826. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | 1979 | 4 067,5 | 3 019,7 | 5 | 4 | 2019 | 2040 | 2022 | 2041 | 2019 | 2041 | 2029 | 2029 | 2037 | 2022 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 11 718 | нет |
| 1827. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4 | 1959 | 1 199,6 | 838,7 | 3 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2043 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 566 | нет |
| 1828. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4а | 1942 | 1 247,5 | 846,0 | 3 | 2 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | 2043 | 2030 | - | - | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 5 788 | нет |
| 1829. | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4в | 1914 | 1 001,1 | 874,8 | 2 | 2 | 2020 | - | 2034 | - | 2034 | 2043 | 2034 | 2039 | 2039 | 2034 | - | 2020 | 2020 | - | 2022 | 2022 | 7 413 | нет |
| 1830. | г. Оренбург, ул. Нежинская, д. 30 | 1958 | 464,0 | 432,0 | 2 | 1 | 2023 | - | - | - | 2030 | 2030 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2022 | - | - | - | 2025 | 3 436 | нет |
| 1831. | г. Оренбург, ул. Нежинское шоссе, д. 2/1 | 2014 | 7 677,2 | 4 640,8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 7 824 | нет |
| 1832. | г. Оренбург, ул. Немовская, д. 52 | 1917 | 84,3 | 78,0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | - | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 607 | нет |
| 1833. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 1965 | 714,7 | 456,4 | 2 | 2 | 2030 | 2025 | 2021 | 2025 | 2027 | 2025 | - | 2022 | 2040 | - | - | 2030 | 2018 | - | 2025 | 2025 | 5 292 | нет |

| 381 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1834. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 2 | 1965 | 720,0 | 462,2 | 2 | 2 | 2030 | 2025 | 2020 | 2025 | 2038 | 2025 | - | 2020 | 2040 | - | - | 2031 | 2023 | - | 2025 | 2025 | 5 332 | нет |
| 1835. | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 3 | 1967 | 705,1 | 448,2 | 2 | 2 | 2039 | 2027 | 2030 | 2027 | 2043 | 2027 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 5 221 | нет |
| 1836. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1 | 1978 | 3 252,2 | 2 665,7 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2018 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2029 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 369 | нет |
| 1837. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 1992 | 7 221,3 | 5 919,1 | 5 | 8 | 2022 | 2039 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2032 | 2017 | - | 2032 | - | 2032 | 2020 | - | - | - | 20 803 | нет |
| 1838. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10 | 1983 | 19 828,2 | 15 485,8 | 9 | 8 | 2043 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2042 | 2023 | 2032 | 2037 | 2023 | - | 2023 | - | 2017 | 2043 | 2043 | 27 067 | нет |
| 1839. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1 | 1982 | 5 895,0 | 4 832,0 | 5 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | - | 2028 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 16 983 | нет |
| 1840. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2 | 1981 | 4 580,4 | 4 492,3 | 5 | 6 | 2037 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2032 | 2031 | 2021 | - | 2026 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 195 | нет |
| 1841. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/3 | 1983 | 9 581,7 | 6 129,7 | 9 | 5 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2033 | 2043 | 2043 | 16 689 | нет |
| 1842. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/4 | 1982 | 7 292,6 | 5 810,6 | 9 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2024 | - | 2032 | 2042 | 2042 | 12 702 | нет |
| 1843. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/5 | 1986 | 9 682,8 | 9 682,8 | 9 | 5 | - | 2039 | - | - | - | - | 2042 | 2036 | 2030 | 2026 | - | 2026 | - | 2036 | - | - | 16 866 | нет |
| 1844. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 11 | 1971 | 3 349,8 | 2 745,7 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2021 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 650 | нет |
| 1845. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12 | 1984 | 24 280,0 | 19 115,1 | 9 | 11 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2024 | - | 2017 | - | - | 33 209 | нет |
| 1846. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/1 | 1983 | 5 403,9 | 3 933,6 | 5 | 6 | 2043 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2023 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2030 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 11 334 | нет |
| 1847. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 1983 | 12 938,8 | 9 541,5 | 9 | 5 | 2043 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2023 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2029 | - | 2017 | 2043 | 2043 | 16 624 | нет |
| 1848. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/3 | 1983 | 5 836,0 | 5 790,3 | 9 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2033 | 2043 | 2043 | 10 165 | нет |
| 1849. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/6 | 1983 | 7 100,6 | 5 824,9 | 9 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2018 | 2033 | 2033 | 2043 | 2043 | 12 368 | нет |
| 1850. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 13 | 1978 | 3 318,2 | 2 735,3 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 559 | нет |
| 1851. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 1990 | 4 479,0 | 3 979,5 | 12 | 1 | 2020 | 2020 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2018 | 2018 | 2018 | - | 2019 | 2018 | 2040 | 2019 | - | - | 5 665 | нет |
| 1852. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 15 | 1971 | 4 165,3 | 2 670,6 | 5 | 4 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 000 | нет |
| 1853. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | 1990 | 3 881,1 | 3 056,0 | 5 | 4 | 2020 | 2039 | 2020 | 2040 | 2020 | 2041 | 2030 | 2020 | 2020 | 2030 | - | 2015 | 2040 | - | - | - | 11 181 | нет |
| 1854. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21 | 1988 | 4 866,7 | 3 886,0 | 9 | 2 | 2043 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2041 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 6 772 | нет |
| 1855. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1 | 1988 | 4 866,7 | 3 883,4 | 9 | 2 | 2043 | 2040 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2017 | - | - | 6 771 | нет |
| 1856. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 1988 | 5 786,1 | 3 883,6 | 9 | 2 | 2035 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2028 | 2038 | - | 2028 | - | 2017 | 2038 | 2020 | - | - | 10 070 | нет |

| 382 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1857. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 23 | 1988 | 19 255,0 | 15 173,9 | 9 | 8 | 2032 | 2040 | 2041 | 2039 | 2041 | 2042 | 2028 | 2036 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 26 429 | нет |
| 1858. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 23/1 | 1988 | 7 716,3 | 6 109,2 | 9 | 4 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 13 440 | нет |
| 1859. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 25 | 1987 | 12 147,5 | 9 594,0 | 9 | 5 | 2032 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2042 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2025 | 2037 | 2019 | - | - | 16 709 | нет |
| 1860. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1 | 1987 | 4 854,8 | 3 906,7 | 9 | 2 | 2032 | 2040 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2026 | 2037 | 2019 | - | - | 6 798 | нет |
| 1861. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 27 | 1987 | 5 698,4 | 5 665,4 | 9 | 3 | 2033 | - | 2034 | - | 2036 | - | 2027 | 2037 | - | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 9 923 | нет |
| 1862. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 29 | 2006 | 11 911,2 | 7 920,5 | 12 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2036 | 2042 | - | 2031 | 2029 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 10 101 | нет |
| 1863. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | 1972 | 3 276,6 | 2 685,7 | 5 | 4 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2041 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 439 | нет |
| 1864. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 1988 | 4 869,4 | 3 834,2 | 12 | 1 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | 2019 | 2028 | 2038 | 2017 | - | - | 6 159 | нет |
| 1865. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 7 | 1972 | 3 456,4 | 2 682,4 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 957 | нет |
| 1866. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1 | 1975 | 3 339,0 | 2 736,9 | 5 | 4 | 2035 | 2039 | - | - | 2021 | 2021 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2026 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 619 | нет |
| 1867. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 8 | 1982 | 14 783,0 | 11 654,8 | 9 | 6 | 2043 | 2039 | 2041 | 2038 | 2041 | 2042 | 2022 | 2035 | 2037 | 2022 | - | 2031 | - | 2016 | 2042 | 2042 | 20 398 | нет |
| 1868. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 8/1 | 1983 | 4 437,6 | 4 437,6 | 5 | 6 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2029 | - | - | 2043 | 2043 | 12 784 | нет |
| 1869. | г. Оренбург, ул. Новая, д. 9 | 1972 | 6 248,4 | 5 748,5 | 5 | 8 | 2039 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2029 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 18 001 | нет |
| 1870. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 1978 | 4 815,6 | 3 556,3 | 5 | 4 | 2038 | 2040 | 2038 | 2043 | 2038 | 2038 | 2018 | 2019 | - | 2018 | - | 2032 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 873 | нет |
| 1871. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 2 | 1960 | 741,0 | 634,6 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2030 | 5 487 | нет |
| 1872. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 4 | 1959 | 1 098,9 | 622,0 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 8 137 | нет |
| 1873. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 63/2 | 2012 | 1 159,6 | 750,1 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 380 | нет |
| 1874. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 63/3 | 2012 | 1 163,1 | 753,0 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 396 | нет |
| 1875. | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 63/4 | 2012 | 1 178,8 | 759,6 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 469 | нет |
| 1876. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 18 | 1998 | 6 741,0 | 3 781,0 | 5 | 5 | 2033 | 2043 | 2039 | 2042 | 2040 | 2042 | 2043 | 2032 | 2037 | 2043 | - | 2031 | - | - | - | - | 19 420 | нет |
| 1877. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 1953 | 598,0 | 553,0 | 2 | 1 | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 4 428 | нет |
| 1878. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 52 | 1950 | 805,4 | 718,0 | 2 | 2 | 2043 | - | 2040 | - | 2043 | 2040 | - | 2038 | 2038 | 2030 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 964 | нет |
| 1879. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 54 | 1950 | 486,9 | 440,1 | 2 | 1 | 2043 | - | 2040 | - | 2043 | 2040 | - | 2038 | 2038 | 2030 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 606 | нет |

| 383 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1880. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 56 | 1949 | 473,3 | 423,1 | 2 | 1 | 2043 | 2039 | 2039 | 2039 | 2043 | 2039 | - | 2038 | 2038 | 2029 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 505 | нет |
| 1881. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 58 | 1949 | 464,0 | 430,4 | 2 | 1 | 2043 | - | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2038 | 2038 | 2029 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 436 | нет |
| 1882. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 78 | 1953 | 494,1 | 450,3 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 3 659 | нет |
| 1883. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 80 | 1954 | 420,8 | 385,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 116 | нет |
| 1884. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 82 | 1955 | 432,0 | 396,7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 3 199 | нет |
| 1885. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 84 | 1954 | 431,8 | 396,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 3 198 | нет |
| 1886. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 1958 | 413,1 | 377,0 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2015 | 2015 | - | - | 2018 | 3 059 | нет |
| 1887. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87 | 1970 | 1 982,2 | 1 479,5 | 4 | 2 | 2017 | - | 2039 | 2039 | 2030 | 2039 | - | 2033 | 2037 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 7 040 | нет |
| 1888. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88 | 1957 | 418,3 | 380,0 | 2 | 1 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | - | 2037 | 2016 | 2032 | 2037 | - | 2029 | 2023 | - | 2036 | 2036 | 3 098 | нет |
| 1889. | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | 1993 | 4 369,9 | 4 369,9 | 14 | 1 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2020 | 2041 | 2033 | 2020 | 2036 | 2033 | - | 2032 | 2020 | 2016 | - | - | 4 454 | нет |
| 1890. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | 1983 | 9 682,7 | 7 487,4 | 9 | 4 | 2043 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | 2023 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2019 | 2043 | 2043 | 13 066 | нет |
| 1891. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 42 | 1984 | 4 166,3 | 4 052,8 | 9 | 1 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | - | 2033 | 2034 | 2024 | - | 2028 | 2034 | 2034 | - | - | 7 257 | нет |
| 1892. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 43/2 | 2007 | 12 301,2 | 9 032,4 | 9 | 4 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 15 729 | нет |
| 1893. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 43/4 | 2006 | 4 014,3 | 2 527,1 | 9 | 1 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 4 408 | нет |
| 1894. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 43/5 | 2006 | 7 102,3 | 4 849,4 | 9 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 8 440 | нет |
| 1895. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44 | 1985 | 5 906,5 | 5 802,1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2026 | 2035 | 2017 | - | - | 10 288 | нет |
| 1896. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 1978 | 3 349,5 | 2 228,6 | 5 | 4 | 2019 | - | 2029 | - | 2029 | - | 2018 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 9 649 | нет |
| 1897. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | 1997 | 4 293,0 | 4 241,4 | 10 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2019 | - | 2022 | - | - | 4 375 | нет |
| 1898. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 47 | 2005 | 12 276,8 | 9 617,4 | 16 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 12 512 | нет |
| 1899. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 47/1 | 2006 | 12 281,9 | 9 596,7 | 16 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 12 517 | нет |
| 1900. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 47/2 | 2007 | 12 242,3 | 9 604,1 | 16 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 12 477 | нет |
| 1901. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48 | 1979 | 5 573,4 | 4 553,2 | 5 | 6 | 2025 | 2025 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | - | 2029 | - | 2034 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 16 056 | нет |
| 1902. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 52 | 1982 | 7 441,9 | 5 859,8 | 9 | 3 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | - | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | - | 2034 | 2042 | 2042 | 12 962 | нет |

| 384 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1903. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 1978 | 3 666,7 | 3 013,4 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2043 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 563 | нет |
| 1904. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56 | 1989 | 5 800,0 | 3 952,0 | 9 | 2 | 2019 | 2042 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | - | 2019 | - | - | 10 545 | нет |
| 1905. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58 | 1979 | 4 525,4 | 4 438,8 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2024 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 037 | нет |
| 1906. | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62 | 1983 | 15 252,1 | 12 009,5 | 9 | 6 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | - | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2028 | - | 2019 | 2043 | 2043 | 26 566 | нет |
| 1907. | г. Оренбург, ул. Обороны, д. 17/2 | 2010 | 1 200,0 | 1 136,0 | 3 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 5 568 | нет |
| 1908. | г. Оренбург, ул. Обороны, д. 17/3 | 2010 | 1 557,0 | 1 510,0 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 7 224 | нет |
| 1909. | г. Оренбург, ул. Обороны, д. 19а, к.6 | 1956 | 394,6 | 365,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 2 922 | нет |
| 1910. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 111 | 1966 | 3 375,9 | 3 245,8 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | - | - | 2039 | 2042 | - | 2031 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2026 | 2026 | 9 725 | нет |
| 1911. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 113 | 1965 | 3 351,7 | 3 207,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2042 | - | 2034 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 9 656 | нет |
| 1912. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 115 | 1965 | 2 639,6 | 2 488,9 | 5 | 4 | 2025 | 2042 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 604 | нет |
| 1913. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 117 | 1964 | 4 500,1 | 2 568,1 | 4 | 4 | 2038 | 2024 | 2024 | - | 2038 | 2024 | - | 2017 | 2039 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2024 | 15 983 | нет |
| 1914. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 119 | 1963 | 2 770,3 | 1 979,3 | 4 | 3 | 2039 | 2023 | 2023 | - | 2038 | 2023 | 2043 | 2017 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 9 839 | нет |
| 1915. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 121 | 1968 | 3 536,5 | 3 383,9 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | - | - | 2028 | 2042 | - | 2035 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | 2028 | 2028 | 10 188 | нет |
| 1916. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123 | 1967 | 3 340,1 | 2 579,1 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 9 622 | нет |
| 1917. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 125 | 1966 | 4 777,4 | 4 510,2 | 5 | 6 | 2038 | 2041 | - | - | 2026 | 2039 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 13 763 | нет |
| 1918. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131 | 1968 | 2 601,9 | 1 649,4 | 5 | 4 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2019 | - | - | - | 2028 | 2019 | - | 2028 | 2028 | 7 496 | нет |
| 1919. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 140 | 1978 | 5 920,7 | 4 272,7 | 9 | 1 | 2038 | - | 2037 | - | 2040 | - | 2022 | 2017 | - | 2018 | - | 2033 | 2028 | 2037 | 2038 | 2038 | 10 313 | нет |
| 1920. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142 | 1976 | 4 538,1 | 3 354,1 | 5 | 4 | 2039 | 2036 | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2017 | 2026 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 074 | нет |
| 1921. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1 | 1998 | 2 121,7 | 1 343,7 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 6 112 | нет |
| 1922. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 1970 | 7 609,7 | 5 701,7 | 5 | 8 | 2038 | 2030 | 2030 | - | 2038 | 2030 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2023 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 21 922 | нет |
| 1923. | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 20/1 | 2015 | 1 909,7 | 1 772,2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 8 860 | нет |
| 1924. | г. Оренбург, ул. Октябрьская, д. 4а | 1940 | 332,1 | 285,3 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 2 459 | нет |
| 1925. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 37, литеры АА1А2А3 | 1917 | 189,1 | 189,1 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 363 | нет |

| 385 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1926. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 18 | 1917 | 173,0 | 97,0 | 1 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2024 | 2024 | - | 2037 | 2037 | 1 247 | нет |
| 1927. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72 | 1971 | 4 901,9 | 4 463,9 | 5 | 6 | 2031 | 2040 | 2031 | 2043 | 2031 | 2039 | - | 2021 | 2037 | - | - | 2016 | 2021 | - | 2031 | 2017 | 14 122 | нет |
| 1928. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74 | 1969 | 2 328,0 | 1 782,0 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 6 707 | нет |
| 1929. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 79 | 1917 | 117,2 | 110,5 | 1 | 4 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 845 | нет |
| 1930. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе/ пер. Сакмарский, д. 8/1, литеры АА1 | 1917 | 119,9 | 101,9 | 1 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 864 | нет |
| 1931. | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе/ ул. Комсомольская, д. 9/12, литеры АА1А2А3 | 1882 | 343,0 | 250,3 | 1 | 1 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2042 | 2032 | 2032 | 2042 | - | 2022 | 2032 | - | - | - | 2 472 | нет |
| 1932. | г. Оренбург, ул. Оренбургская, д. 50, литера А2 | 1917 | 113,1 | 113,1 | 1 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 815 | нет |
| 1933. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 24, литера А4 | 1955 | 141,0 | 83,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 1 016 | нет |
| 1934. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 34, литера В | 1917 | 63,6 | 63,6 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 458 | нет |
| 1935. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2 | 1960 | 1 339,2 | 953,1 | 3 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2015 | 2015 | - | 2020 | 2020 | 6 213 | нет |
| 1936. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 65, литеры АА1А2А3 | 1917 | 336,2 | 336,2 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 2 423 | нет |
| 1937. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 1965 | 3 365,2 | 3 207,4 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2018 | 2020 | - | 2025 | 2025 | 9 695 | нет |
| 1938. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 135 | 1959 | 312,5 | 286,5 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2 314 | нет |
| 1939. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 137 | 1959 | 309,1 | 285,1 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2 289 | нет |
| 1940. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 139 | 1941 | 723,7 | 598,7 | 2 | 4 | 2043 | - | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2038 | 2038 | 2021 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 359 | нет |
| 1941. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 141 | 1942 | 427,4 | 394,4 | 3 | 1 | 2043 | - | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2038 | 2038 | 2022 | - | 2033 | - | - | - | - | 1 983 | нет |
| 1942. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 1983 | 9 142,7 | 7 556,6 | 9 | 4 | 2039 | 2039 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2015 | 2033 | 2023 | - | 2016 | 2019 | 2015 | 2043 | 2043 | 15 925 | нет |
| 1943. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 24а | 1955 | 279,6 | 187,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 2 070 | нет |

| 386 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1944. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 24б | 1959 | 275,1 | 251,6 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 2 037 | нет |
| 1945. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 1966 | 4 112,4 | 3 138,6 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2018 | 2020 | - | 2026 | 2026 | 11 847 | нет |
| 1946. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4 | 1994 | 7 844,2 | 6 453,5 | 9 | 3 | 2039 | 2039 | 2024 | 2039 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 13 663 | нет |
| 1947. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а | 1954 | 272,8 | 249,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | 2018 | - | - | - | 2 020 | нет |
| 1948. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 1966 | 4 190,6 | 3 193,4 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2018 | 2020 | - | 2026 | 2026 | 12 072 | нет |
| 1949. | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 60 | 1917 | 102,0 | 68,5 | 2 | 2 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 755 | нет |
| 1950. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 11 | 1960 | 657,6 | 609,7 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2043 | 2020 | - | 2038 | 2038 | 2040 | - | 2033 | - | - | 2020 | 2020 | 4 870 | нет |
| 1951. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 13 | 1942 | 782,5 | 575,2 | 2 | 2 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | 2043 | 2022 | 2016 | - | 2022 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 5 794 | нет |
| 1952. | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | 1984 | 4 578,1 | 3 832,2 | 9 | 2 | 2018 | 2018 | - | 2040 | - | 2040 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2015 | 2034 | 2034 | - | - | 7 974 | нет |
| 1953. | г. Оренбург, ул. Островского, д. 19, литеры АА2 | 1917 | 132,5 | 100,4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 981 | нет |
| 1954. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | 1959 | 762,9 | 625,3 | 2 | 2 | 2019 | - | 2029 | - | 2029 | 2041 | 2039 | 2033 | 2034 | 2039 | - | 2028 | 2016 | - | 2029 | 2029 | 5 649 | нет |
| 1955. | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 1959 | 769,9 | 628,0 | 2 | 2 | 2019 | - | 2029 | - | 2029 | - | 2039 | 2033 | 2034 | 2039 | - | 2028 | 2016 | - | - | 2029 | 5 701 | нет |
| 1956. | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21 | 1968 | 773,9 | 722,4 | 2 | 2 | 2028 | - | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | 2021 | - | - | - | 2019 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 5 731 | нет |
| 1957. | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а | 1969 | 751,1 | 714,1 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2020 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 5 562 | нет |
| 1958. | г. Оренбург, ул. Пермская, д. 1 | 1966 | 752,2 | 714,9 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 5 570 | нет |
| 1959. | г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 7, литеры АА1А2А3А4 | 1917 | 375,5 | 326,0 | 2 | 1 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 2 781 | нет |
| 1960. | г. Оренбург, ул. Пионерская/ ул. Чернореченская, д. 12/48, литеры АА1А2А3ББ1 | 1917 | 136,9 | 109,9 | 1 | 3 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 987 | нет |
| 1961. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 1 | 1952 | 453,7 | 425,0 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 360 | нет |
| 1962. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 11а | 1941 | 716,6 | 230,0 | 1 | 1 | 2031 | - | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 5 164 | нет |
| 1963. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 12 | 1952 | 412,3 | 384,0 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | 3 053 | нет |
| 1964. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 1а | 1959 | 904,0 | 665,7 | 2 | 1 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 6 694 | нет |

| 387 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1965. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 2 | 1952 | 413,8 | 385,4 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 064 | нет |
| 1966. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 3 | 1952 | 422,9 | 405,2 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 132 | нет |
| 1967. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 3а | 1947 | 528,9 | 508,1 | 2 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 917 | нет |
| 1968. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5 | 1959 | 452,2 | 428,3 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | - | 2034 | 2039 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 3 349 | нет |
| 1969. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 5а | 1959 | 453,4 | 428,6 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 3 357 | нет |
| 1970. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 6 | 1952 | 414,2 | 386,2 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 067 | нет |
| 1971. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7 | 1959 | 441,2 | 416,9 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 3 267 | нет |
| 1972. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а | 1959 | 476,0 | 426,0 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2025 | 2019 | - | - | 2019 | 3 525 | нет |
| 1973. | г. Оренбург, ул. Планерная, д. 8 | 1951 | 422,4 | 386,7 | 2 | 1 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 128 | нет |
| 1974. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 17 | 1965 | 3 980,5 | 1 569,6 | 5 | 2 | 2019 | 2040 | - | - | 2038 | 2042 | 2025 | 2034 | 2034 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 9 354 | нет |
| 1975. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19 | 1969 | 5 075,8 | 3 341,6 | 5 | 4 | 2029 | 2035 | - | - | 2039 | 2041 | 2025 | 2019 | 2037 | - | - | 2019 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 14 623 | нет |
| 1976. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | 1970 | 5 692,8 | 4 418,4 | 5 | 6 | 2030 | 2034 | - | - | 2037 | 2040 | 2022 | 2020 | 2037 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 16 400 | нет |
| 1977. | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а | 1973 | 5 352,3 | 4 163,7 | 5 | 6 | 2033 | 2034 | - | - | 2033 | 2040 | 2022 | 2023 | 2037 | - | - | 2020 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 15 419 | нет |
| 1978. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 1б | 1959 | 766,0 | 635,0 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 5 672 | нет |
| 1979. | г. Оренбург, ул. Плещеева, д. 5 | 1959 | 787,9 | 635,0 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 5 834 | нет |
| 1980. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68 | 1988 | 1 500,3 | 986,5 | 3 | 1 | 2028 | - | 2028 | - | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 6 879 | нет |
| 1981. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70 | 1992 | 4 400,1 | 3 295,4 | 5 | 6 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | - | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 12 663 | нет |
| 1982. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1 | 1996 | 3 512,7 | 2 585,2 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 10 120 | нет |
| 1983. | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76 | 1977 | 744,3 | 684,4 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2017 | 2027 | - | - | 2037 | 5 512 | нет |
| 1984. | г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 91 | 1971 | 536,9 | 502,8 | 2 | 2 | 2031 | - | 2031 | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 3 976 | нет |
| 1985. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1 | 1989 | 14 449,4 | 11 696,3 | 9 | 6 | 2029 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2042 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | - | - | 25 168 | нет |
| 1986. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1 | 1997 | 13 033,8 | 10 920,4 | 10 | 5 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2042 | 2035 | 2022 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 13 284 | нет |
| 1987. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 11 | 1975 | 4 209,2 | 3 168,2 | 5 | 4 | 2039 | 2035 | 2035 | - | 2043 | 2035 | - | 2018 | 2025 | - | - | 2033 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 126 | нет |

| 388 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1988. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 1987 | 5 717,4 | 3 957,0 | 9 | 2 | 2017 | 2040 | 2017 | 2040 | 2017 | 2043 | 2027 | 2032 | 2038 | 2027 | - | 2030 | - | 2037 | - | - | 9 959 | нет |
| 1989. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 3 | 2008 | 16 803,9 | 10 031,4 | 6 | 8 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2018 | 2033 | - | - | 17 126 | нет |
| 1990. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | 1960 | 2 174,2 | 1 239,2 | 4 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 7 722 | нет |
| 1991. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | 1960 | 3 503,4 | 2 010,4 | 4 | 3 | 2039 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2017 | 2035 | 2040 | - | 2031 | - | - | 2020 | 2020 | 12 443 | нет |
| 1992. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4 | 1986 | 4 682,7 | 3 962,3 | 9 | 2 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2043 | 2026 | 2032 | 2038 | 2026 | - | 2028 | - | 2018 | - | - | 8 156 | нет |
| 1993. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6 | 1987 | 6 794,4 | 5 163,4 | 9 | 2 | 2038 | - | 2037 | - | 2037 | - | 2027 | 2017 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 11 834 | нет |
| 1994. | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 1988 | 5 418,3 | 3 919,3 | 9 | 2 | 2018 | - | 2043 | - | 2037 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 9 438 | нет |
| 1995. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 11 | 1957 | 489,1 | 407,6 | 2 | 1 | 2029 | - | - | - | 2029 | 2041 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2023 | 2015 | - | - | 2035 | 3 622 | нет |
| 1996. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13 | 1961 | 1 834,4 | 1 424,5 | 3 | 4 | 2021 | 2039 | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2014 | - | - | 2021 | 2021 | 8 511 | нет |
| 1997. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15 | 1999 | 1 704,6 | 1 457,2 | 5 | 1 | 2029 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2041 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 4 911 | нет |
| 1998. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 17 | 1983 | 3 307,4 | 2 711,0 | 5 | 4 | 2043 | 2039 | 2043 | - | 2043 | 2041 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2027 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 9 528 | нет |
| 1999. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 39 | 1982 | 4 855,7 | 3 980,1 | 5 | 6 | 2042 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2041 | - | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2029 | - | - | 2042 | 2042 | 13 988 | нет |
| 2000. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а | 1961 | 340,3 | 283,6 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2 520 | нет |
| 2001. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84 | 1987 | 5 295,6 | 5 017,3 | 5 | 8 | 2016 | - | 2035 | 2035 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2026 | 2037 | - | - | - | 15 256 | нет |
| 2002. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а | 1960 | 409,0 | 340,8 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2041 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2014 | - | - | - | 2020 | 3 029 | нет |
| 2003. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 1957 | 395,0 | 334,0 | 2 | 1 | 2023 | - | - | - | 2043 | 2041 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2032 | 2018 | - | - | 2043 | 2 925 | нет |
| 2004. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86 | 1961 | 644,9 | 537,4 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 4 776 | нет |
| 2005. | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88 | 1979 | 2 112,1 | 1 738,9 | 5 | 1 | 2017 | - | 2039 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2035 | 2031 | - | - | 2032 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 085 | нет |
| 2006. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 1 | 2016 | 16 396,1 | 14 184,0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 16 946 | нет |
| 2007. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 10/1 | 2015 | 17 516,3 | 13 670,0 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 18 104 | нет |
| 2008. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 12 | 2017 | 40 089,0 | 21 143,9 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 41 434 | нет |
| 2009. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 12/1 | 2015 | 23 639,3 | 18 243,0 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 24 433 | нет |
| 2010. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 2а | 2016 | 8 095,6 | 6 156,4 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 8 367 | нет |

| 389 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2011. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 3 | 2018 | 14 212,0 | 7 822,5 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | 2043 | - | - | 14 689 | нет |
| 2012. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 4/1 | 2015 | 24 803,2 | 14 740,5 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 25 636 | нет |
| 2013. | г. Оренбург, ул. Поляничко, д. 8 | 2017 | 35 717,6 | 23 282,1 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 36 916 | нет |
| 2014. | г. Оренбург, ул. Попова, д. 35а | 1917 | 151,4 | 127,8 | 2 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 1 121 | нет |
| 2015. | г. Оренбург, ул. Попова, д. 67 | 1900 | 238,3 | 211,8 | 2 | 1 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 1 765 | нет |
| 2016. | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 1979 | 5 414,3 | 4 126,9 | 5 | 6 | 2039 | 2040 | - | - | 2039 | 2040 | 2019 | 2015 | 2029 | 2019 | - | 2015 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 15 598 | нет |
| 2017. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3 | 1917 | 198,7 | 105,9 | 1 | 6 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 432 | нет |
| 2018. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 24, литера А1 | 1938 | 617,3 | 483,3 | 2 | 1 | 2028 | - | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2020 | 2038 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2038 | - | - | - | 4 571 | нет |
| 2019. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литера Б | 1917 | 475,7 | 324,7 | 1 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 3 428 | нет |
| 2020. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литеры АА1 | 1917 | 583,1 | 528,7 | 3 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2037 | 2 705 | нет |
| 2021. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 4, литеры АА1А2 | 1913 | 235,0 | 235,0 | 2 | 3 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2038 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | 2033 | - | 1 740 | нет |
| 2022. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 10 | 2002 | 3 025,8 | 1 927,8 | 3 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 14 039 | нет |
| 2023. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 16 | 1883 | 152,4 | 111,5 | 2 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2033 | 2033 | 2043 | - | 2023 | 2033 | - | - | - | 1 129 | нет |
| 2024. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 | 1917 | 525,0 | 365,4 | 2 | 1 | 2037 | - | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 3 888 | нет |
| 2025. | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 9а | 1959 | 3 249,1 | 2 035,4 | 4 | 3 | 2038 | - | - | - | 2030 | 2042 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 11 540 | нет |
| 2026. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 1992 | 11 502,5 | 8 509,8 | 10 | 4 | 2022 | 2034 | 2022 | 2039 | 2022 | 2041 | 2032 | 2018 | 2037 | 2032 | - | 2026 | 2042 | 2016 | 2039 | 2042 | 11 723 | нет |
| 2027. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | 1994 | 4 834,9 | 3 241,9 | 6 | 4 | 2024 | 2034 | 2036 | 2039 | 2037 | 2041 | 2034 | 2019 | 2037 | 2034 | - | 2021 | 2023 | - | 2023 | 2019 | 4 928 | нет |
| 2028. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | 1990 | 6 093,3 | 4 410,6 | 10 | 2 | 2020 | 2034 | 2020 | 2039 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2021 | 2040 | 2019 | 2039 | 2042 | 5 975 | нет |
| 2029. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 31 | 1971 | 4 465,3 | 2 689,3 | 5 | 4 | 2038 | 2036 | - | - | 2038 | 2040 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 864 | нет |
| 2030. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 33 | 1963 | 1 634,1 | 1 244,4 | 4 | 2 | 2038 | 2023 | - | - | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2017 | - | - | 2023 | 2023 | 5 804 | нет |
| 2031. | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 35 | 1964 | 3 324,5 | 2 482,8 | 4 | 4 | 2038 | 2036 | - | - | 2038 | 2042 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 11 808 | нет |

| 390 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2032. | г. Оренбург, ул. Правды, д. 24, литеры ББ1 | 1917 | 205,1 | 125,5 | 1 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 478 | нет |
| 2033. | г. Оренбург, ул. Правды, д. 22 | 1998 | 3 837,8 | 3 106,3 | 5 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2016 | - | - | - | - | 11 056 | нет |
| 2034. | г. Оренбург, ул. Правды, д. 25 | 2010 | 10 698,6 | 6 139,5 | 8 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 10 904 | нет |
| 2035. | г. Оренбург, ул. Правды, д. 30 | 1917 | 170,7 | 156,5 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 230 | нет |
| 2036. | г. Оренбург, ул. Правды/ул. Пролетарская/пер. Дмитриевский, д. 9–11/8/29 | 1938 | 884,0 | 563,7 | 3 | 1 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 2018 | 2038 | 2038 | 2018 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 4 101 | нет |
| 2037. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 108, литеры АА1А2 | 1900 | 167,0 | 98,3 | 2 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 1 237 | нет |
| 2038. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259/2 | 1970 | 4 925,3 | 4 037,1 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | - | - | 2039 | 2030 | - | 2034 | 2020 | - | - | 2029 | - | - | 2030 | 2030 | 14 189 | нет |
| 2039. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1 | 1972 | 3 194,0 | 2 618,0 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2028 | 2033 | 2022 | - | - | 2028 | - | - | 2032 | 2032 | 9 201 | нет |
| 2040. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/2 | 1972 | 2 846,3 | 2 330,9 | 4 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2030 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 109 | нет |
| 2041. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3 | 1971 | 4 821,8 | 3 952,3 | 5 | 6 | 2022 | 2022 | - | - | 2038 | 2041 | - | 2033 | 2021 | - | - | 2028 | - | - | 2031 | 2031 | 13 891 | нет |
| 2042. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/1 | 1971 | 3 186,0 | 2 720,2 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 178 | нет |
| 2043. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2 | 1971 | 5 710,5 | 3 944,7 | 5 | 8 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 16 451 | нет |
| 2044. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1 | 1971 | 5 331,5 | 4 370,1 | 5 | 6 | 2038 | 2031 | - | - | 2038 | 2031 | - | 2033 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 15 359 | нет |
| 2045. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 1 | 1972 | 3 821,1 | 2 446,0 | 5 | 1 | 2032 | 2040 | 2038 | 2036 | 2038 | 2042 | - | 2033 | 2036 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 008 | нет |
| 2046. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2 | 1972 | 3 863,0 | 2 602,8 | 5 | 1 | 2032 | 2040 | 2038 | 2037 | 2038 | 2042 | 2017 | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 129 | нет |
| 2047. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1 | 1971 | 5 352,3 | 4 387,1 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | - | - | 2031 | 2041 | - | 2034 | 2021 | - | - | 2029 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 15 419 | нет |

| 391 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2048. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2 | 1975 | 3 330,2 | 2 729,7 | 5 | 4 | 2019 | - | - | - | 2035 | 2041 | - | 2019 | - | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 594 | нет |
| 2049. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 288/1 | 2017 | 16 256,5 | 10 507,2 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 16 802 | нет |
| 2050. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 288/2 | 2015 | 42 643,7 | 28 486,6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 44 075 | нет |
| 2051. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 288/3 | 2015 | 39 236,1 | 26 378,1 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 40 553 | нет |
| 2052. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | 1982 | 7 316,0 | 5 745,9 | 9 | 3 | 2042 | 2040 | 2040 | 2038 | 2040 | 2041 | 2022 | 2037 | 2037 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2019 | 2042 | 2042 | 10 053 | нет |
| 2053. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 39, литера А2 | 1917 | 406,0 | 256,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 3 006 | нет |
| 2054. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А2 | 1900 | 451,5 | 427,5 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 3 503 | нет |
| 2055. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литера А4 | 1900 | 249,9 | 170,0 | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 1 801 | нет |
| 2056. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6 | 1900 | 901,2 | 115,5 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 7 129 | нет |
| 2057. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1 | 1917 | 612,5 | 513,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 4 536 | нет |
| 2058. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 51, литеры АА1В | 1917 | 587,4 | 406,4 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 4 233 | нет |
| 2059. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 52, литера А | 1917 | 175,3 | 175,3 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 263 | нет |
| 2060. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 59, литера А | 1917 | 444,2 | 295,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2025 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 3 289 | нет |
| 2061. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 64, литеры АА3А4 | 1917 | 433,6 | 385,1 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2023 | - | 2034 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | 3 211 | нет |
| 2062. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 80, литера А1 | 1947 | 92,7 | 72,0 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 668 | нет |
| 2063. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 13 | 1917 | 702,9 | 432,0 | 3 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 3 261 | нет |

| 392 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2064. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153 | 1971 | 3 928,3 | 3 192,4 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2029 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 11 317 | нет |
| 2065. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 2 | 1957 | 1 965,7 | 1 081,6 | 4 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | 2040 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2021 | - | - | 2032 | 2032 | 6 982 | нет |
| 2066. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а | 1957 | 1 653,5 | 1 240,2 | 4 | 2 | 2016 | - | - | - | 2016 | 2040 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2020 | 2020 | 5 873 | нет |
| 2067. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251 | 1968 | 3 272,3 | 2 564,8 | 5 | 4 | 2018 | 2018 | - | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2034 | 2034 | - | - | 2018 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 9 427 | нет |
| 2068. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | 1969 | 3 284,6 | 2 692,3 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 9 462 | нет |
| 2069. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253а | 1968 | 4 935,6 | 4 045,6 | 5 | 6 | 2038 | 2028 | - | - | 2038 | 2028 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | 14 219 | нет |
| 2070. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | 1969 | 4 939,3 | 4 048,6 | 5 | 6 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2021 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 14 229 | нет |
| 2071. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 257 | 1970 | 2 663,4 | 2 626,8 | 5 | 4 | 2039 | 2030 | - | - | 2039 | 2030 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2029 | - | - | 2030 | 2030 | 7 673 | нет |
| 2072. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259 | 1973 | 2 907,7 | 2 574,7 | 5 | 4 | 2038 | 2033 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | 2033 | 2033 | 8 377 | нет |
| 2073. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а | 1970 | 3 602,0 | 2 848,1 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2016 | 2030 | 2016 | 2016 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 377 | нет |
| 2074. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261 | 1979 | 6 373,3 | 5 225,1 | 9 | 3 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2031 | 2029 | 2019 | - | 2028 | 2029 | 2029 | 2039 | 2039 | 11 101 | нет |
| 2075. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263 | 1972 | 2 937,6 | 2 557,0 | 5 | 4 | 2038 | 2032 | - | - | 2038 | 2032 | 2022 | 2033 | 2022 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 463 | нет |
| 2076. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 1972 | 4 075,6 | 2 623,2 | 5 | 4 | 2036 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2018 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 741 | нет |
| 2077. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267 | 1972 | 4 153,3 | 2 709,8 | 5 | 4 | 2038 | 2032 | - | - | 2038 | 2032 | - | 2033 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 965 | нет |
| 2078. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269 | 1971 | 3 957,2 | 2 658,8 | 5 | 4 | 2036 | 2031 | - | - | 2038 | 2031 | - | 2033 | 2021 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 11 400 | нет |
| 2079. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271 | 1973 | 12 138,3 | 9 521,9 | 9 | 6 | 2038 | 2039 | 2038 | 2040 | 2038 | 2041 | 2023 | 2038 | 2038 | - | - | 2028 | 2023 | 2035 | 2033 | 2033 | 21 142 | нет |
| 2080. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273 | 1972 | 3 457,3 | 2 687,2 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2041 | - | 2034 | 2022 | - | - | 2025 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 960 | нет |
| 2081. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 288а | 2017 | 30 971,9 | 21 857,2 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 32 011 | нет |
| 2082. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 288б | 2018 | 44 769,4 | 21 501,9 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | 2043 | - | - | 46 300 | нет |
| 2083. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310 | 1982 | 12 203,7 | 9 609,2 | 9 | 5 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | - | 2043 | 2043 | 2022 | - | 2029 | 2032 | 2034 | 2042 | 2042 | 21 256 | нет |
| 2084. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а | 1982 | 4 270,0 | 4 006,5 | 9 | 1 | 2038 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2028 | 2032 | 2016 | 2042 | 2042 | 7 437 | нет |
| 2085. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312 | 2004 | 5 078,7 | 3 921,8 | 10 | 2 | 2034 | 2040 | 2034 | 2040 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | 2029 | - | - | 4 084 | нет |
| 2086. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314 | 1988 | 19 452,6 | 14 615,7 | 9 | 7 | 2042 | 2040 | 2040 | 2039 | 2040 | 2042 | 2028 | 2033 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 25 436 | нет |

| 393 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2087. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 53 | 1875 | 331,2 | 237,2 | 1 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2035 | 2025 | 2025 | 2035 | - | 2035 | 2025 | - | - | - | 2 387 | нет |
| 2088. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 1942 | 3 548,4 | 2 693,8 | 4 | 3 | 2016 | 2032 | - | - | 2016 | 2043 | 2027 | 2017 | - | 2022 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 12 603 | нет |
| 2089. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62 | 1917 | 680,4 | 523,5 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2018 | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 5 038 | нет |
| 2090. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62а | 1917 | 392,0 | 345,2 | 3 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 1 819 | нет |
| 2091. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 82 | 1917 | 569,6 | 494,0 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2037 | 2037 | 4 218 | нет |
| 2092. | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 86 | 2013 | 11 569,2 | 9 607,0 | 9 | 5 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 20 151 | нет |
| 2093. | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ | 1917 | 286,1 | 159,2 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 2 119 | нет |
| 2094. | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2 | 1917 | 491,0 | 459,5 | 2 | 1 | 2018 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 636 | нет |
| 2095. | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Краснознаменная, д. 40/25, литера А | 1917 | 159,7 | 159,7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 1 151 | нет |
| 2096. | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Правды/ пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры А2А3А4А6А8 | 1917 | 558,6 | 304,6 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 4 025 | нет |
| 2097. | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Правды/ пер. Дмитриевский, д. 8/9–11/29, литеры АА1 | 1917 | 634,5 | 321,1 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 4 572 | нет |
| 2098. | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ ул. Советская/ ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2 | 1917 | 475,5 | 475,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 521 | нет |
| 2099. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 1980 | 16 847,6 | 11 700,6 | 9 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2027 | 2040 | 2040 | 2020 | 2019 | 2034 | 2020 | - | 2020 | - | 2017 | 2040 | 2040 | 48 535 | нет |
| 2100. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 11 | 1973 | 5 558,9 | 3 345,4 | 5 | 4 | 2033 | 2039 | 2037 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | - | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 16 014 | нет |
| 2101. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12 | 1981 | 16 811,3 | 11 547,2 | 9 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2037 | 2041 | 2037 | 2021 | 2019 | 2034 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2017 | 2041 | 2041 | 29 282 | нет |

| 394 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2102. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1 | 1984 | 6 899,9 | 4 010,2 | 5 | 6 | 2020 | 2035 | 2023 | 2035 | 2023 | 2035 | 2020 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2017 | 2034 | - | - | - | 19 878 | нет |
| 2103. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14 | 1983 | 19 766,3 | 13 864,5 | 9 | 7 | 2043 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2037 | 2023 | 2033 | 2034 | 2023 | - | 2017 | 2033 | 2017 | 2043 | 2043 | 34 429 | нет |
| 2104. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5 | 1976 | 7 115,5 | 4 404,8 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2019 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 20 499 | нет |
| 2105. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 7 | 1975 | 7 107,8 | 4 369,5 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2028 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | - | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 20 476 | нет |
| 2106. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 8 | 1975 | 9 422,7 | 5 779,7 | 5 | 8 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2019 | - | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 27 145 | нет |
| 2107. | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9 | 1976 | 5 658,6 | 3 248,9 | 5 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2019 | 2034 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 16 302 | нет |
| 2108. | г. Оренбург, ул. Просвещения, д. 19 | 2014 | 1 038,9 | 953,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 4 820 | нет |
| 2109. | г. Оренбург, ул. Просвещения, д. 19/1 | 2015 | 3 388,7 | 3 020,9 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | - | - | - | 12 036 | нет |
| 2110. | г. Оренбург, ул. Просвещения, д. 3 | 1994 | 362,2 | 219,3 | 2 | 2 | 2039 | 2024 | 2024 | 2024 | 2039 | 2024 | 2034 | 2038 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 2 682 | нет |
| 2111. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 21/1, литера А | 2009 | 9 672,9 | 7 804,4 | 13 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 9 858 | нет |
| 2112. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 21/2, литера А | 2009 | 16 139,4 | 12 253,3 | 13 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 16 449 | нет |
| 2113. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10 | 1978 | 14 969,3 | 11 848,3 | 9 | 6 | 2038 | 2038 | 2037 | 2039 | 2043 | 2041 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2031 | 2028 | 2019 | 2038 | 2038 | 26 074 | нет |
| 2114. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 1978 | 4 175,5 | 2 978,5 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2018 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2027 | 2019 | - | 2038 | 2038 | 12 029 | нет |
| 2115. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/2 | 1983 | 2 652,8 | 2 652,8 | 9 | 1 | 2043 | 2037 | 2038 | 2037 | 2038 | 2042 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2018 | 2033 | 2033 | 2043 | 2043 | 4 621 | нет |
| 2116. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 1978 | 4 191,5 | 2 857,5 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2020 | 2018 | - | 2038 | 2038 | 12 075 | нет |
| 2117. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14 | 1989 | 7 504,8 | 5 795,8 | 9 | 3 | 2039 | - | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | - | - | 13 072 | нет |
| 2118. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 1987 | 8 399,1 | 5 839,4 | 9 | 3 | 2017 | 2017 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2020 | - | - | 14 630 | нет |
| 2119. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16 | 1980 | 12 391,1 | 9 519,5 | 9 | 5 | 2040 | 2040 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2037 | 2030 | 2038 | 2037 | - | 2020 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 21 583 | нет |
| 2120. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16/1 | 1980 | 4 811,0 | 4 811,0 | 9 | 2 | 2040 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2041 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2016 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 8 380 | нет |
| 2121. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19 | 2008 | 7 222,1 | 5 685,9 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 7 360 | нет |
| 2122. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19/1 | 2008 | 9 554,1 | 7 765,4 | 13 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 9 737 | нет |
| 2123. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19/2 | 2008 | 15 816,7 | 12 262,2 | 13 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 16 120 | нет |

| 395 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2124. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19/4 | 2007 | 7 380,1 | 5 667,4 | 17 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 7 522 | нет |
| 2125. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19/5 | 2008 | 7 376,9 | 5 436,6 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 7 518 | нет |
| 2126. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 21 | 2009 | 7 401,8 | 5 720,8 | 17 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 7 544 | нет |
| 2127. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 21/3 | 2011 | 6 994,6 | 5 426,5 | 17 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 7 129 | нет |
| 2128. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 23 | 2012 | 7 233,7 | 5 714,8 | 17 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 7 372 | нет |
| 2129. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 23/1 | 2012 | 9 688,4 | 7 837,8 | 13 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 9 874 | нет |
| 2130. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 23/2 | 2012 | 16 306,7 | 12 236,7 | 13 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 16 619 | нет |
| 2131. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 23/3 | 2012 | 7 250,8 | 5 272,7 | 17 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 7 390 | нет |
| 2132. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 25 | 2010 | 7 852,0 | 6 550,0 | 17 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 8 002 | нет |
| 2133. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 25/1 | 2014 | 17 859,8 | 12 120,9 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 18 202 | нет |
| 2134. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | 1976 | 7 317,3 | 4 561,3 | 5 | 6 | 2019 | 2019 | 2036 | 2039 | 2036 | 2042 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 21 080 | нет |
| 2135. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/1 | 1976 | 7 350,0 | 4 385,2 | 5 | 6 | 2036 | 2040 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 21 174 | нет |
| 2136. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2 | 1976 | 7 258,4 | 4 512,0 | 5 | 6 | 2036 | 2040 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2036 | 2036 | 20 910 | нет |
| 2137. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 1977 | 16 160,6 | 11 715,6 | 9 | 6 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2017 | 2027 | 2027 | 2038 | - | 2017 | 2027 | 2019 | 2037 | 2037 | 28 149 | нет |
| 2138. | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1 | 1977 | 7 292,1 | 4 494,1 | 5 | 6 | 2037 | 2040 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | 2017 | 2027 | 2027 | 2038 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 21 007 | нет |
| 2139. | г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11, литера А2 | 1959 | 1 148,7 | 686,9 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 8 506 | нет |
| 2140. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 33, литера А1 | 1965 | 765,5 | 566,0 | 3 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2043 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 3 552 | нет |
| 2141. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 34, литера А | 1917 | 378,1 | 181,8 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 2 725 | нет |
| 2142. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2 | 1917 | 316,3 | 168,1 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 279 | нет |
| 2143. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2 | 1960 | 911,2 | 651,0 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 4 228 | нет |

| 396 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2144. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 46, литеры АА4А5А6 | 1917 | 149,9 | 90,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 080 | нет |
| 2145. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 11 | 1994 | 9 221,0 | 4 596,0 | 6 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 9 398 | нет |
| 2146. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12а | 1929 | 1 714,6 | 813,0 | 2 | 2 | 2016 | - | 2019 | - | 2016 | 2043 | 2016 | 2016 | 2029 | - | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 12 697 | нет |
| 2147. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12б | 1929 | 1 683,2 | 913,8 | 2 | 1 | 2016 | 2019 | - | - | 2016 | - | 2016 | 2016 | 2029 | - | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 12 464 | нет |
| 2148. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 13 | 1994 | 2 129,0 | 1 877,0 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 708 | нет |
| 2149. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 23 | 1959 | 1 010,5 | 711,1 | 2 | 3 | 2019 | - | - | - | - | 2043 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 7 483 | нет |
| 2150. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 35 | 1880 | 298,5 | 168,5 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2030 | - | - | - | 2 210 | нет |
| 2151. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37 | 1917 | 633,1 | 364,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | - | 2037 | - | 2025 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 4 688 | нет |
| 2152. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6 | 1995 | 3 578,1 | 2 691,1 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2042 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 10 308 | нет |
| 2153. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 8 | 1917 | 450,5 | 337,9 | 2 | 1 | 2017 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 3 336 | нет |
| 2154. | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 | 1970 | 4 431,0 | 2 644,3 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2042 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 765 | нет |
| 2155. | г. Оренбург, ул. Пушкинская/ул. 9 Января, д. 41/32, литеры АА1 | 1917 | 1 481,1 | 1 065,4 | 3 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2023 | 2023 | - | 2037 | 2037 | 6 872 | нет |
| 2156. | г. Оренбург, ул. Раздольная, д. 1 | 1999 | 4 082,3 | 2 552,0 | 5 | 2 | 2029 | 2041 | 2038 | 2039 | 2029 | 2042 | 2039 | 2024 | 2038 | 2039 | - | 2026 | - | - | - | - | 6 898 | нет |
| 2157. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 1975 | 2 324,5 | 1 431,7 | 5 | 1 | 2035 | 2036 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | - | 2017 | 2035 | - | - | 2015 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 6 697 | нет |
| 2158. | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8 | 1958 | 288,9 | 271,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2023 | - | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2026 | 2019 | - | - | 2029 | 2 139 | нет |
| 2159. | г. Оренбург, ул. Римская, д. 8 | 2017 | 593,3 | 593,3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | - | - | - | 613 | нет |
| 2160. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1 | 1981 | 16 862,3 | 13 913,0 | 9 | 7 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2016 | 2017 | 2041 | 2041 | 29 371 | нет |
| 2161. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10 | 1981 | 8 727,8 | 5 568,8 | 9 | 3 | 2041 | 2041 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2031 | 2031 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2019 | 2041 | 2041 | 15 202 | нет |
| 2162. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1 | 1979 | 5 340,8 | 3 591,2 | 9 | 2 | 2039 | 2039 | 2041 | 2039 | 2038 | 2042 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2031 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 9 303 | нет |
| 2163. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2 | 1978 | 14 527,5 | 11 658,4 | 9 | 6 | 2038 | 2039 | 2041 | 2039 | 2038 | 2042 | 2024 | 2028 | 2028 | 2022 | - | 2031 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 26 057 | нет |
| 2164. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11 | 1979 | 10 840,0 | 7 843,0 | 9 | 4 | 2039 | 2040 | 2039 | 2039 | 2042 | 2042 | 2019 | 2029 | 2029 | 2025 | - | 2025 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 18 881 | нет |
| 2165. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12 | 1980 | 10 015,4 | 7 667,4 | 9 | 4 | 2042 | 2040 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2030 | 2018 | 2030 | 2030 | - | 2033 | - | 2019 | 2040 | 2040 | 17 445 | нет |

| 397 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2166. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1 | 1989 | 8 761,0 | 6 061,1 | 16 | 1 | 2039 | - | 2036 | 2039 | 2036 | 2041 | 2029 | 2035 | 2038 | 2029 | - | 2027 | - | 2016 | - | - | 8 929 | нет |
| 2167. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13 | 1980 | 10 841,5 | 7 676,3 | 9 | 4 | 2040 | 2040 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2030 | 2030 | 2038 | 2030 | - | 2021 | 2030 | 2019 | 2040 | 2040 | 18 884 | нет |
| 2168. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14 | 1979 | 8 269,9 | 5 680,0 | 9 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2036 | 2039 | 2029 | 2034 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 14 405 | нет |
| 2169. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 1981 | 4 985,1 | 3 639,0 | 9 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2019 | 2020 | 2017 | 2041 | 2041 | 8 181 | нет |
| 2170. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 1977 | 16 187,7 | 11 690,7 | 9 | 6 | 2037 | 2040 | 2037 | 2039 | 2037 | 2040 | 2017 | 2027 | 2027 | 2036 | - | 2017 | 2027 | 2019 | 2037 | 2037 | 28 196 | нет |
| 2171. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16 | 1985 | 10 327,5 | 7 510,6 | 9 | 4 | - | - | - | 2039 | - | 2039 | 2035 | 2035 | 2038 | 2035 | - | 2027 | 2035 | 2019 | - | - | 17 988 | нет |
| 2172. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 1986 | 8 886,4 | 6 047,1 | 16 | 1 | - | - | 2036 | 2039 | 2036 | 2041 | 2026 | 2035 | 2038 | 2026 | - | 2017 | - | 2016 | - | - | 9 057 | нет |
| 2173. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1 | 1977 | 4 023,4 | 3 100,0 | 5 | 4 | 2037 | 2039 | 2041 | 2039 | 2039 | 2042 | 2029 | 2027 | 2027 | 2029 | - | 2019 | - | - | 2037 | 2037 | 11 944 | нет |
| 2174. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2 | 1977 | 4 010,2 | 3 086,9 | 5 | 4 | 2037 | 2039 | 2041 | 2039 | 2043 | 2042 | 2035 | 2027 | 2027 | 2035 | - | 2020 | - | - | 2037 | 2037 | 11 918 | нет |
| 2175. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 1981 | 18 904,7 | 15 046,8 | 9 | 8 | 2037 | 2039 | 2038 | 2043 | 2039 | 2041 | 2021 | 2032 | 2037 | 2021 | - | 2022 | - | 2017 | 2041 | 2041 | 35 435 | нет |
| 2176. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2 | 1982 | 4 761,0 | 3 828,3 | 9 | 2 | 2042 | 2039 | 2042 | 2043 | 2041 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2019 | - | 2019 | 2042 | 2042 | 8 397 | нет |
| 2177. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3 | 1982 | 4 821,9 | 3 885,9 | 9 | 2 | 2042 | 2039 | 2042 | 2043 | 2041 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2019 | - | 2019 | 2042 | 2042 | 8 559 | нет |
| 2178. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20 | 2005 | 10 759,6 | 9 105,3 | 9 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 18 741 | нет |
| 2179. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1 | 1982 | 8 469,0 | 5 893,1 | 9 | 3 | 2042 | 2042 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2032 | 2032 | 2038 | 2032 | - | 2027 | - | 2019 | 2042 | 2042 | 14 751 | нет |
| 2180. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22 | 1981 | 9 721,3 | 9 721,3 | 9 | 4 | 2041 | 2041 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2031 | 2031 | 2038 | 2031 | - | 2030 | - | 2019 | 2041 | 2041 | 16 933 | нет |
| 2181. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 1981 | 7 341,7 | 5 779,4 | 9 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2031 | 2031 | 2038 | 2031 | - | 2028 | 2018 | 2019 | 2041 | 2041 | 12 788 | нет |
| 2182. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 3 | 1980 | 4 848,5 | 3 832,5 | 9 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2016 | 2030 | 2040 | 2040 | 8 445 | нет |
| 2183. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 1981 | 4 799,5 | 3 826,6 | 9 | 2 | 2038 | 2039 | 2041 | 2039 | 2042 | 2042 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2022 | - | 2019 | 2041 | 2041 | 8 665 | нет |
| 2184. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | 1981 | 14 816,8 | 11 520,0 | 9 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2017 | 2041 | 2041 | 25 808 | нет |
| 2185. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 1981 | 14 227,9 | 11 426,5 | 9 | 6 | 2041 | 2039 | 2038 | 2039 | 2040 | 2042 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | - | 2017 | 2041 | 2041 | 25 519 | нет |
| 2186. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7 | 1985 | 11 400,0 | 9 961,0 | 9 | 5 | - | 2042 | 2031 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | - | 2035 | - | - | 19 857 | нет |
| 2187. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7/1 | 1990 | 5 835,0 | 3 515,6 | 9 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2040 | - | - | 10 163 | нет |
| 2188. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 | 1980 | 8 320,8 | 5 731,0 | 9 | 3 | 2042 | 2042 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | - | 2019 | 2040 | 2040 | 14 493 | нет |

| 398 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2189. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8/1 | 1998 | 8 620,7 | 6 202,3 | 10 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2031 | - | 2023 | - | - | 8 786 | нет |
| 2190. | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 9 | 1986 | 6 921,8 | 5 292,8 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 12 056 | нет |
| 2191. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180 | 1982 | 11 200,9 | 8 383,5 | 5 | 12 | 2042 | 2040 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2016 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 32 268 | нет |
| 2192. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | 1987 | 7 456,3 | 4 738,8 | 5 | 2 | 2017 | 2024 | 2024 | 2024 | 2017 | 2024 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2030 | 2037 | - | - | - | 21 480 | нет |
| 2193. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 186 | 1973 | 4 607,0 | 4 350,8 | 5 | 6 | 2033 | - | - | - | 2033 | 2041 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 272 | нет |
| 2194. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188 | 1971 | 3 153,6 | 2 528,4 | 5 | 4 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2041 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 085 | нет |
| 2195. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/1 | 2000 | 6 550,5 | 4 895,9 | 10 | 2 | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | - | - | 6 676 | нет |
| 2196. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/2 | 2006 | 6 130,0 | 5 039,1 | 9 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 10 677 | нет |
| 2197. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39 | 1992 | 11 534,1 | 7 282,5 | 5 | 12 | 2022 | 2040 | 2022 | 2040 | 2022 | 2022 | 2032 | 2016 | - | 2032 | - | 2030 | 2042 | - | - | - | 33 228 | нет |
| 2198. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А | 1975 | 3 947,8 | 3 051,5 | 5 | 3 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2016 | - | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 11 373 | нет |
| 2199. | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А1 | 1980 | 3 974,1 | 3 043,3 | 5 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 11 449 | нет |
| 2200. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 2, литера А | 1917 | 329,5 | 175,5 | 1 | 1 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 374 | нет |
| 2201. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 2, литера А1 | 1917 | 95,4 | 69,9 | 1 | 1 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 687 | нет |
| 2202. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 2, литера В | 1917 | 179,6 | 128,9 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 294 | нет |
| 2203. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 30, литеры А1А4 | 1917 | 156,8 | 142,4 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 161 | нет |
| 2204. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 30, литеры АА2А3 | 1917 | 128,6 | 50,8 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 927 | нет |

| 399 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2205. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 45, литера Б | 1917 | 146,4 | 122,4 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 055 | нет |
| 2206. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 5 | 2004 | 1 216,3 | 975,6 | 5 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 3 504 | нет |
| 2207. | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 1957 | 838,2 | 571,6 | 3 | 1 | 2017 | 2034 | 2025 | 2016 | 2025 | 2041 | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2016 | 2027 | - | - | - | 3 889 | нет |
| 2208. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 10 | 1972 | 5 886,1 | 4 391,3 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2038 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 16 957 | нет |
| 2209. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 1987 | 10 665,6 | 7 700,6 | 9 | 4 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 18 577 | нет |
| 2210. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 12 | 1972 | 7 680,3 | 5 721,8 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2038 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 22 126 | нет |
| 2211. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13 | 1979 | 6 367,6 | 4 489,5 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2024 | 2029 | 2029 | 2024 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 18 344 | нет |
| 2212. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13/1 | 1984 | 6 380,2 | 5 300,9 | 9 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2019 | - | 2039 | 2024 | 2024 | 11 113 | нет |
| 2213. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 14 | 2010 | 24 446,5 | 14 714,1 | 12 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 30 920 | нет |
| 2214. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 15 | 1985 | 9 754,9 | 5 844,0 | 9 | 5 | - | - | 2042 | - | 2042 | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | 2035 | 2035 | - | - | 16 991 | нет |
| 2215. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17 | 1985 | 24 703,3 | 17 404,3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 43 028 | нет |
| 2216. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 3 | 1975 | 4 374,0 | 4 077,8 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2042 | 2035 | 2035 | 2035 | 2042 | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 12 601 | нет |
| 2217. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 4 | 1972 | 5 889,2 | 4 371,2 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2039 | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 16 966 | нет |
| 2218. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 5 | 1975 | 5 359,2 | 3 956,3 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2037 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 15 439 | нет |
| 2219. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 6 | 1972 | 5 850,9 | 4 359,7 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2038 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 16 856 | нет |
| 2220. | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1 | 1975 | 13 606,8 | 10 874,0 | 9 | 6 | 2035 | 2035 | 2039 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | - | 2019 | 2035 | 2035 | 23 700 | нет |
| 2221. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 34, к. 2, литера А | 2007 | 7 097,7 | 5 516,6 | 17 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 7 234 | нет |
| 2222. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 34, к. 4, литера А1 | 2007 | 7 095,3 | 5 532,2 | 17 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 7 231 | нет |
| 2223. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 34, к. 6, литера А2 | 2008 | 7 199,4 | 5 559,4 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 7 337 | нет |
| 2224. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 36, литеры АА1А2А3 | 2008 | 15 265,6 | 14 195,8 | 16 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 15 558 | нет |

| 400 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2225. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 38, литеры АА1А2 | 2013 | 12 377,8 | 6 002,5 | 16 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 12 615 | нет |
| 2226. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 72, литера А | 2008 | 6 023,1 | 4 479,2 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 6 139 | нет |
| 2227. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 72, литера А1 | 2008 | 6 258,5 | 4 712,2 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 6 378 | нет |
| 2228. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 72, литера А2 | 2009 | 6 380,0 | 4 837,8 | 17 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 6 502 | нет |
| 2229. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 74, литеры АА1А2 | 2010 | 24 253,8 | 17 487,9 | 17 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 24 719 | нет |
| 2230. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 1979 | 15 067,5 | 11 814,5 | 9 | 6 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | 2020 | 2029 | 2017 | 2039 | 2039 | 26 245 | нет |
| 2231. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1 | 1979 | 6 274,4 | 4 502,4 | 5 | 6 | 2039 | 2036 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2019 | 2029 | 2038 | 2019 | - | 2030 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 18 076 | нет |
| 2232. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10 | 1974 | 8 907,9 | 5 765,7 | 5 | 8 | 2034 | 2040 | 2016 | 2039 | 2034 | 2042 | - | 2018 | 2024 | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 25 662 | нет |
| 2233. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 1976 | 4 236,3 | 2 707,3 | 5 | 4 | 2036 | 2040 | 2036 | 2039 | 2040 | 2040 | 2018 | 2038 | 2026 | - | - | 2020 | 2020 | - | 2036 | 2036 | 12 204 | нет |
| 2234. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 11/1 | 2008 | 14 725,8 | 10 468,5 | 12 | 4 | 2038 | 2038 | 2043 | 2038 | 2038 | 2042 | - | 2033 | 2033 | - | 2019 | 2028 | 2020 | 2033 | - | - | 18 625 | нет |
| 2235. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | 1975 | 4 185,9 | 2 676,9 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2042 | 2020 | 2025 | 2025 | - | - | 2020 | - | - | 2035 | 2035 | 12 059 | нет |
| 2236. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 | 1974 | 8 948,2 | 5 527,1 | 5 | 8 | 2034 | 2040 | 2043 | 2039 | 2020 | 2042 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2020 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 25 778 | нет |
| 2237. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16 | 1976 | 4 839,2 | 2 706,8 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2037 | - | - | 2022 | 2020 | - | 2036 | 2036 | 13 941 | нет |
| 2238. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16/1 | 1975 | 4 471,2 | 2 701,9 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 881 | нет |
| 2239. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 17/1 | 1996 | 2 689,7 | 1 870,1 | 9 | 1 | 2026 | 2026 | 2017 | 2026 | 2017 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 4 685 | нет |
| 2240. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18 | 1977 | 8 479,0 | 3 863,3 | 9 | 2 | 2037 | 2035 | 2039 | 2035 | 2037 | 2042 | 2020 | 2034 | 2037 | 2020 | - | 2023 | 2027 | 2017 | 2037 | 2037 | 14 769 | нет |
| 2241. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1 | 1974 | 5 614,4 | 3 090,8 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2021 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 16 174 | нет |
| 2242. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2 | 1974 | 5 777,2 | 4 845,1 | 5 | 7 | 2034 | - | 2018 | - | 2018 | - | - | 2024 | - | - | - | 2021 | 2019 | - | 2034 | 2034 | 16 643 | нет |
| 2243. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 1977 | 16 425,8 | 11 869,8 | 9 | 6 | 2037 | 2040 | 2039 | 2039 | 2037 | 2040 | 2017 | 2038 | 2027 | 2030 | - | 2017 | 2027 | 2019 | 2037 | 2037 | 28 610 | нет |
| 2244. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1 | 1977 | 4 929,2 | 3 048,2 | 5 | 4 | 2037 | 2040 | 2018 | - | 2018 | 2042 | 2030 | 2027 | 2027 | 2030 | - | 2029 | - | - | 2037 | 2037 | 14 200 | нет |
| 2245. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2 | 1980 | 4 762,5 | 3 745,5 | 9 | 2 | 2041 | 2036 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2024 | 2030 | 2019 | 2040 | 2040 | 8 295 | нет |

| 401 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2246. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20 | 1974 | 11 403,2 | 2 586,6 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2034 | - | - | 2034 | 2018 | - | 2034 | 2034 | 32 851 | нет |
| 2247. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | 1979 | 5 464,6 | 3 824,1 | 9 | 2 | 2039 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2019 | 2029 | 2029 | 2025 | - | 2019 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 9 518 | нет |
| 2248. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 22 | 1974 | 10 093,4 | 4 401,2 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2022 | - | 2034 | 2039 | - | 2024 | 2034 | - | - | 2034 | 2017 | - | 2034 | 2034 | 29 077 | нет |
| 2249. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | 1984 | 36 293,7 | 25 061,0 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2017 | - | - | 63 216 | нет |
| 2250. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | 1979 | 13 377,6 | 9 615,6 | 9 | 5 | 2039 | 2040 | 2041 | 2039 | 2041 | 2040 | 2019 | 2029 | 2029 | 2020 | - | 2019 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 23 301 | нет |
| 2251. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 1981 | 7 236,1 | 5 716,9 | 9 | 3 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2043 | 2042 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | - | 2017 | 2041 | 2041 | 12 658 | нет |
| 2252. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 1980 | 4 831,2 | 3 878,5 | 9 | 2 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2042 | 2042 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2018 | - | 2019 | 2040 | 2040 | 8 598 | нет |
| 2253. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | 1981 | 4 827,9 | 3 880,5 | 9 | 2 | 2041 | 2039 | 2040 | 2039 | 2042 | 2042 | - | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2019 | 2020 | 2035 | 2041 | 2041 | 8 563 | нет |
| 2254. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 1999 | 11 401,7 | 7 934,7 | 9 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2031 | 2018 | 2024 | - | - | 19 859 | нет |
| 2255. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1 | 1989 | 5 414,9 | 3 621,5 | 9 | 2 | 2029 | - | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2029 | 2037 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | - | - | 9 432 | нет |
| 2256. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | 1979 | 15 074,2 | 11 564,9 | 9 | 6 | 2039 | 2039 | 2037 | 2039 | 2043 | 2041 | 2029 | 2029 | 2038 | 2029 | - | 2022 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 26 256 | нет |
| 2257. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 1977 | 14 841,3 | 11 751,3 | 9 | 6 | 2041 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2041 | 2032 | 2027 | 2038 | 2031 | - | 2017 | 2031 | 2033 | 2037 | 2037 | 25 851 | нет |
| 2258. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3/1 | 1977 | 6 302,6 | 4 575,6 | 5 | 6 | 2037 | 2036 | 2040 | 2040 | 2040 | 2041 | 2034 | 2035 | 2038 | 2034 | - | 2025 | 2028 | - | 2037 | 2037 | 18 157 | нет |
| 2259. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3/3 | 1979 | 4 239,1 | 3 032,1 | 5 | 4 | 2039 | 2036 | 2041 | 2040 | 2041 | 2041 | 2039 | 2029 | 2038 | 2019 | - | 2023 | 2034 | - | 2039 | 2039 | 12 212 | нет |
| 2260. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | 1985 | 4 811,6 | 3 856,1 | 9 | 2 | - | 2039 | 2040 | 2039 | 2042 | 2042 | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2020 | - | 2019 | - | - | 8 617 | нет |
| 2261. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31 | 1986 | 11 910,6 | 7 582,6 | 9 | 4 | 2038 | - | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | 2026 | 2033 | 2038 | 2026 | - | 2025 | - | 2020 | - | - | 20 746 | нет |
| 2262. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1 | 1978 | 4 151,5 | 3 006,5 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2026 | 2020 | - | 2038 | 2038 | 11 960 | нет |
| 2263. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 1980 | 14 623,2 | 11 591,8 | 9 | 6 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | - | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2020 | 2019 | 2017 | 2040 | 2040 | 25 669 | нет |
| 2264. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1 | 1980 | 4 796,5 | 3 839,2 | 9 | 2 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2042 | 2042 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2019 | - | 2019 | 2040 | 2040 | 8 446 | нет |
| 2265. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | 1980 | 4 780,2 | 3 845,8 | 9 | 2 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2042 | 2042 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2020 | - | 2019 | 2040 | 2040 | 8 497 | нет |
| 2266. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 33 | 1990 | 20 584,1 | 20 584,1 | 9 | 8 | 2017 | 2041 | 2018 | 2041 | 2040 | 2041 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2018 | 2040 | 2040 | - | - | 35 853 | нет |
| 2267. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35 | 1990 | 17 983,0 | 16 098,0 | 9 | 8 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2040 | - | - | 31 323 | нет |
| 2268. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 39 | 2004 | 8 407,0 | 8 056,8 | 12 | 2 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | 2029 | - | - | 10 633 | нет |

| 402 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2269. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 39/1 | 2006 | 8 507,8 | 7 788,3 | 9 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 14 819 | нет |
| 2270. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4 | 1979 | 6 357,2 | 4 562,2 | 5 | 6 | 2039 | 2036 | 2041 | 2040 | 2041 | 2041 | 2019 | 2029 | 2038 | 2019 | - | 2019 | 2018 | - | 2039 | 2039 | 18 314 | нет |
| 2271. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43 | 2000 | 8 649,6 | 4 916,3 | 10 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2017 | - | 2025 | - | - | 8 290 | нет |
| 2272. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43/1 | 2012 | 21 305,7 | 21 305,7 | 14 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 21 714 | нет |
| 2273. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43/2 | 2014 | 9 086,5 | 5 732,4 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 9 261 | нет |
| 2274. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43/4 | 2014 | 8 693,0 | 5 476,6 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 8 985 | нет |
| 2275. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43/5 | 2017 | 43 101,9 | 29 486,9 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 44 548 | нет |
| 2276. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43а | 2015 | 8 517,2 | 5 682,7 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 10 895 | нет |
| 2277. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 44 | 2000 | 17 647,8 | 15 567,0 | 9 | 8 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | 2025 | - | - | 30 739 | нет |
| 2278. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 44/2 | 2006 | 6 757,3 | 4 367,2 | 10 | 2 | 2036 | 2040 | 2036 | 2040 | 2036 | 2039 | - | 2031 | 2037 | - | - | 2031 | - | 2031 | - | - | 6 887 | нет |
| 2279. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 45/1 | 2014 | 9 152,2 | 5 756,0 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 9 328 | нет |
| 2280. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 45/3 | 2016 | 12 674,5 | 9 828,0 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 13 100 | нет |
| 2281. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46 | 2002 | 8 871,6 | 8 411,3 | 10 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 9 042 | нет |
| 2282. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46/2 | 2002 | 9 425,4 | 8 571,7 | 10 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 9 606 | нет |
| 2283. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 47 | 2012 | 21 034,4 | 21 034,4 | 12 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 26 604 | нет |
| 2284. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 47/1 | 2015 | 22 985,0 | 18 352,2 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 41 914 | нет |
| 2285. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 48 | 2010 | 8 087,0 | 6 296,0 | 15 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 8 242 | нет |
| 2286. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 48/2 | 2008 | 9 170,3 | 6 268,0 | 15 | 1 | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2037 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 9 346 | нет |
| 2287. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5 | 1991 | 10 924,9 | 7 184,1 | 10 | 3 | 2021 | 2036 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2021 | - | - | 11 134 | нет |
| 2288. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 1978 | 14 826,4 | 11 652,4 | 9 | 6 | 2041 | 2036 | 2038 | 2040 | 2038 | 2041 | 2018 | 2028 | 2038 | 2018 | - | 2018 | 2028 | 2019 | 2038 | 2038 | 25 825 | нет |
| 2289. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2 | 1978 | 5 013,7 | 3 934,7 | 9 | 2 | 2038 | 2036 | 2038 | 2040 | 2038 | 2041 | - | 2028 | 2038 | 2018 | - | 2031 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 8 733 | нет |
| 2290. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 1978 | 5 028,3 | 3 942,3 | 9 | 2 | 2038 | 2036 | 2038 | 2040 | 2038 | 2041 | - | 2028 | 2038 | 2018 | - | 2031 | 2028 | 2019 | 2038 | 2038 | 8 758 | нет |
| 2291. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 52 | 2003 | 19 288,0 | 13 671,6 | 9 | 7 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | 2028 | - | - | 33 596 | нет |

| 403 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2292. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 52/2 | 2003 | 2 611,7 | 2 320,7 | 5 | 2 | 2033 | 2039 | 2033 | 2043 | 2033 | 2043 | 2043 | 2028 | 2037 | 2043 | - | 2032 | - | - | - | - | 7 524 | нет |
| 2293. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 52/3 | 2017 | 4 067,7 | 2 494,6 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 4 204 | нет |
| 2294. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 54 | 2006 | 12 042,9 | 8 417,0 | 10 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 12 274 | нет |
| 2295. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 56 | 2005 | 12 903,6 | 8 411,0 | 10 | 3 | 2035 | 2034 | 2035 | 2043 | 2035 | 2042 | - | 2030 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2030 | - | - | 13 151 | нет |
| 2296. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 56А | 2017 | 7 477,7 | 2 063,9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 7 729 | нет |
| 2297. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 58 | 2007 | 13 802,5 | 5 005,2 | 16 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 14 067 | нет |
| 2298. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 58/1 | 2009 | 13 859,7 | 5 072,2 | 16 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 14 125 | нет |
| 2299. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 58/2 | 2013 | 14 062,8 | 5 194,5 | 16 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2038 | - | - | 14 332 | нет |
| 2300. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6 | 1977 | 6 301,4 | 4 544,4 | 5 | 6 | 2040 | 2036 | 2037 | 2040 | 2037 | 2041 | 2030 | 2036 | 2038 | 2030 | - | 2024 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 153 | нет |
| 2301. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 1982 | 4 986,2 | 3 932,2 | 9 | 2 | 2038 | 2036 | 2042 | 2040 | 2042 | 2041 | 2041 | 2037 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2018 | 2037 | 2042 | 2042 | 8 685 | нет |
| 2302. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 62 | 2010 | 12 876,0 | 8 946,0 | 12 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 16 286 | нет |
| 2303. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 64 | 2008 | 8 109,5 | 5 134,0 | 10 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 8 265 | нет |
| 2304. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 64/1 | 2008 | 4 104,9 | 2 904,7 | 13 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 4 184 | нет |
| 2305. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 64/2 | 2008 | 6 912,3 | 4 430,7 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 7 045 | нет |
| 2306. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 64/3 | 2007 | 12 511,6 | 9 297,5 | 10 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 12 751 | нет |
| 2307. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 64/4 | 2008 | 6 846,8 | 4 430,0 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 6 978 | нет |
| 2308. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 66 | 2007 | 8 623,3 | 6 306,5 | 10 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 8 789 | нет |
| 2309. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 67 | 2016 | 11 860,1 | 7 449,3 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 12 258 | нет |
| 2310. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 67/1 | 2014 | 23 686,4 | 17 210,0 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 24 140 | нет |
| 2311. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 67/2 | 2010 | 8 485,9 | 4 086,9 | 14 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 8 648 | нет |
| 2312. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 67/3 | 2011 | 7 891,5 | 4 094,1 | 14 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 8 043 | нет |
| 2313. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 67/4 | 2014 | 12 695,8 | 8 412,0 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 12 939 | нет |
| 2314. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 68 | 2008 | 5 867,9 | 4 153,7 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 5 980 | нет |

| 404 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2315. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 68/1 | 2008 | 6 336,3 | 4 638,3 | 17 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 6 458 | нет |
| 2316. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 68/2 | 2017 | 14 465,6 | 9 160,4 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 14 951 | нет |
| 2317. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | 1989 | 15 987,8 | 11 552,8 | 9 | 5 | 2019 | 2036 | 2019 | 2019 | 2019 | 2042 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2021 | 2031 | - | 27 848 | нет |
| 2318. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2 | 1987 | 16 697,7 | 9 496,8 | 9 | 5 | 2021 | 2040 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2038 | 2037 | 2027 | - | 2027 | - | 2037 | - | - | 29 084 | нет |
| 2319. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 70 | 2009 | 11 539,1 | 8 020,3 | 17 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 11 760 | нет |
| 2320. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 70/1 | 2010 | 12 154,5 | 7 010,0 | 10 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 12 387 | нет |
| 2321. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 70/2 | 2010 | 18 857,5 | 13 100,9 | 13 | 5 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 19 225 | нет |
| 2322. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 72/1 | 2009 | 5 328,1 | 3 803,1 | 17 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 5 430 | нет |
| 2323. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 72/2 | 2009 | 6 506,7 | 4 782,5 | 17 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 6 631 | нет |
| 2324. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 76 | 2010 | 16 257,7 | 11 019,2 | 10 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 16 569 | нет |
| 2325. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 1984 | 5 436,0 | 5 349,0 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | - | - | 2016 | 2016 | 2034 | - | - | 9 468 | нет |
| 2326. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 1984 | 5 404,8 | 4 636,8 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | - | - | 2016 | 2016 | 2034 | - | - | 9 492 | нет |
| 2327. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 1984 | 5 498,0 | 5 387,0 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | - | - | 2016 | 2016 | 2034 | - | - | 9 576 | нет |
| 2328. | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 1984 | 5 365,0 | 5 287,0 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | - | - | 2016 | 2016 | 2034 | - | - | 9 345 | нет |
| 2329. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 196 | 2009 | 6 566,2 | 3 402,6 | 10 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 6 692 | нет |
| 2330. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 198 | 2007 | 9 580,9 | 7 332,9 | 10 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 9 764 | нет |
| 2331. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 216 | 1963 | 2 665,5 | 2 526,2 | 4 | 4 | 2038 | 2040 | - | - | 2023 | 2042 | - | 2031 | 2038 | 2043 | - | 2031 | - | - | 2023 | 2023 | 9 467 | нет |
| 2332. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 216а | 1962 | 1 676,0 | 1 583,8 | 4 | 3 | 2038 | 2042 | - | - | 2037 | 2042 | - | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2031 | - | - | 2022 | 2022 | 5 953 | нет |
| 2333. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218 | 1962 | 3 329,0 | 2 509,7 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 590 | нет |
| 2334. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 218а | 1963 | 2 549,5 | 2 452,5 | 4 | 4 | 2023 | 2040 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2035 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 9 055 | нет |
| 2335. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 81 | 1968 | 2 433,3 | 1 783,3 | 5 | 2 | 2041 | 2028 | 2038 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2026 | - | - | 2028 | 2028 | 7 010 | нет |
| 2336. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 85 | 1967 | 4 411,1 | 3 264,1 | 5 | 4 | 2041 | - | 2038 | - | 2038 | - | - | 2032 | - | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 12 708 | нет |
| 2337. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87 | 1965 | 5 110,8 | 3 140,8 | 5 | 4 | 2041 | 2025 | 2043 | 2025 | 2038 | 2025 | - | 2018 | 2040 | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 14 723 | нет |

| 405 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2338. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 87в | 1968 | 4 603,5 | 3 382,5 | 5 | 4 | 2041 | 2028 | 2038 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2026 | - | - | 2028 | 2028 | 13 262 | нет |
| 2339. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89 | 1963 | 3 608,2 | 2 007,2 | 4 | 3 | 2041 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2017 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 12 815 | нет |
| 2340. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а | 1975 | 3 747,8 | 2 721,8 | 5 | 4 | 2041 | 2035 | 2040 | 2035 | 2040 | 2035 | - | 2019 | 2025 | - | - | 2026 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 797 | нет |
| 2341. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93 | 1969 | 3 643,1 | 3 208,1 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2038 | 2029 | - | 2018 | - | - | - | 2027 | - | - | 2029 | 2029 | 10 495 | нет |
| 2342. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 93а | 1972 | 3 669,6 | 2 711,6 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2040 | 2032 | - | 2038 | 2022 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 572 | нет |
| 2343. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95 | 1969 | 3 661,6 | 2 603,6 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 10 548 | нет |
| 2344. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 97 | 1969 | 2 526,8 | 1 801,8 | 5 | 2 | 2039 | 2029 | 2029 | 2029 | 2043 | 2029 | - | 2018 | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 7 279 | нет |
| 2345. | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99 | 1969 | 3 642,8 | 2 620,8 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2029 | - | 2019 | 2019 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 10 494 | нет |
| 2346. | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 1978 | 774,8 | 732,6 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2018 | - | 2016 | 2016 | - | 2038 | 2038 | 5 737 | нет |
| 2347. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | 1964 | 651,9 | 605,1 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 827 | нет |
| 2348. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 10 | 1965 | 653,3 | 618,9 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 838 | нет |
| 2349. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | 1971 | 761,5 | 713,5 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 5 639 | нет |
| 2350. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 2 | 1963 | 650,1 | 615,7 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 814 | нет |
| 2351. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 3 | 1966 | 665,8 | 630,1 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 4 930 | нет |
| 2352. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 4 | 1964 | 652,2 | 617,8 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 4 830 | нет |
| 2353. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5 | 1967 | 658,4 | 533,6 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 4 876 | нет |
| 2354. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 6 | 1965 | 653,3 | 615,1 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 4 838 | нет |
| 2355. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 7 | 1965 | 767,8 | 721,0 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 686 | нет |

| 406 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2356. | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8 | 1965 | 656,5 | 625,9 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2021 | - | - | 2025 | 2025 | 4 861 | нет |
| 2357. | г. Оренбург, ул. Семафорная 2-я, д. 1а | 1960 | 269,5 | 268,0 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 1 985 | нет |
| 2358. | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 1971 | 4 424,6 | 3 010,1 | 5 | 3 | 2031 | 2041 | 2031 | 2040 | 2031 | 2038 | - | 2017 | 2021 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 12 747 | нет |
| 2359. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 10В, литера В | 1917 | 542,5 | 382,2 | 1 | 1 | 2037 | 2040 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2028 | 2028 | 2037 | - | 2027 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 3 909 | нет |
| 2360. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 140, литера А | 1910 | 87,5 | 62,3 | 2 | 1 | 2030 | - | - | - | 2030 | - | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 648 | нет |
| 2361. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 140, литера Б | 1942 | 109,1 | 73,1 | 2 | 1 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | 2022 | 2018 | - | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 808 | нет |
| 2362. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 27, литеры АБ | 1910 | 4 652,1 | 3 024,1 | 3 | 2 | 2030 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2043 | 2030 | 2035 | 2035 | - | - | 2031 | - | - | 2030 | 2030 | 21 584 | нет |
| 2363. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 3, литеры АА1 | 1825 | 340,9 | 223,8 | 2 | 1 | 2035 | 2035 | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | - | - | 2 524 | нет |
| 2364. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А | 1917 | 1 543,7 | 1 045,0 | 3 | 3 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 7 162 | нет |
| 2365. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1 | 1917 | 1 356,7 | 1 124,9 | 3 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 6 295 | нет |
| 2366. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1 | 1917 | 232,4 | 202,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 1 721 | нет |
| 2367. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4, литера А | 1917 | 421,3 | 289,2 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | 2024 | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 3 036 | нет |
| 2368. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3 | 1917 | 501,8 | 450,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2022 | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 3 716 | нет |
| 2369. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А | 1840 | 597,2 | 543,8 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2040 | - | 2020 | 2020 | 2 771 | нет |
| 2370. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А1 | 1840 | 146,5 | 132,2 | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2040 | - | 2020 | 2020 | 1 056 | нет |
| 2371. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литеры А2А3А4 | 1840 | 97,7 | 74,5 | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2040 | - | 2020 | 2020 | 704 | нет |

| 407 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2372. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 62, литера А | 1860 | 474,7 | 183,1 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2035 | 2035 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2040 | 2040 | 3 515 | нет |
| 2373. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2 | 1917 | 227,8 | 219,8 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2022 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 1 687 | нет |
| 2374. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 78, литера А | 1917 | 151,1 | 98,0 | 1 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 089 | нет |
| 2375. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | 1900 | 1 102,1 | 771,9 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 5 113 | нет |
| 2376. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 90, литеры АА1, 2, 5, 6 | 1917 | 409,3 | 240,0 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 2 950 | нет |
| 2377. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 100 | 1917 | 232,6 | 149,6 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 722 | нет |
| 2378. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 109 | 1917 | 312,4 | 205,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 251 | нет |
| 2379. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | 1972 | 3 366,1 | 2 068,2 | 9 | 1 | 2038 | 2036 | - | 2032 | 2032 | 2042 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | 2033 | 2032 | 2032 | 5 863 | нет |
| 2380. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 136 | 1917 | 328,1 | 221,9 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 430 | нет |
| 2381. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 15 | 1917 | 693,4 | 554,8 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 5 135 | нет |
| 2382. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 29 | 1963 | 3 932,7 | 2 490,1 | 5 | 4 | 2015 | 2023 | - | - | 2023 | 2042 | 2043 | 2015 | 2038 | 2043 | - | 2015 | 2015 | - | 2023 | 2023 | 11 329 | нет |
| 2383. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 59 | 1931 | 5 654,0 | 3 465,8 | 5 | 3 | 2017 | 2040 | 2021 | 2021 | 2017 | 2040 | - | 2017 | 2031 | - | - | 2017 | 2031 | - | - | - | 16 288 | нет |
| 2384. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 66 | 1936 | 3 705,5 | 2 914,7 | 5 | 3 | 2016 | 2040 | - | 2026 | 2016 | 2040 | 2016 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 10 675 | нет |
| 2385. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 7 | 1902 | 277,4 | 245,7 | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2027 | 2027 | 2022 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 1 999 | нет |
| 2386. | г. Оренбург, ул. Советская, д. 8 | 1929 | 634,2 | 554,8 | 2 | 2 | 2019 | 2040 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2019 | 2019 | - | - | - | 4 696 | нет |
| 2387. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46, литера А | 1936 | 3 777,4 | 2 941,4 | 4 | 5 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 13 416 | нет |
| 2388. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | 1936 | 1 526,2 | 1 193,7 | 4 | 2 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 5 421 | нет |
| 2389. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького/ пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А | 1939 | 3 826,2 | 3 097,6 | 4 | 5 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2043 | 2019 | 2039 | 2039 | 2019 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 13 590 | нет |

| 408 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2390. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. Пролетарская, д. 30/15, литера В | 1917 | 278,4 | 233,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2023 | 2023 | 2037 | - | 2024 | 2024 | - | 2037 | 2037 | 2 062 | нет |
| 2391. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. Пролетарская, д. 50/37, литера А | 1936 | 786,3 | 700,2 | 2 | 3 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 5 823 | нет |
| 2392. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. Пролетарская, д. 56/43, литера А | 1936 | 8 839,2 | 6 765,1 | 4 | 9 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 31 395 | нет |
| 2393. | г. Оренбург, ул. Советская/ ул. Профсоюзная, д. 58/6, литера А | 1893 | 1 942,7 | 1 288,3 | 3 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 014 | нет |
| 2394. | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | 1960 | 2 824,6 | 2 581,6 | 4 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 10 032 | нет |
| 2395. | г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90 | 1962 | 1 687,6 | 1 234,6 | 4 | 2 | 2022 | 2043 | - | - | - | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2032 | - | - | 2022 | 2022 | 5 958 | нет |
| 2396. | г. Оренбург, ул. Станционная, д. 2а | 1903 | 393,7 | 328,1 | 1 | 1 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2028 | 2028 | - | - | 2031 | - | - | - | 2023 | 2 837 | нет |
| 2397. | г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17 | 1962 | 2 763,5 | 2 763,5 | 3 | 4 | 2038 | 2039 | 2022 | 2022 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 12 822 | нет |
| 2398. | г. Оренбург, ул. Старозаводская, д. 16 | 1902 | 124,8 | 110,8 | 1 | 1 | 2039 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2033 | 2027 | 2022 | - | 2029 | - | - | 2022 | 2022 | 899 | нет |
| 2399. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 194 | 1966 | 2 116,9 | 1 660,9 | 5 | 2 | 2026 | 2040 | - | 2026 | 2026 | 2043 | - | 2015 | 2041 | - | - | 2015 | - | - | - | 2026 | 6 098 | нет |
| 2400. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196 | 1958 | 407,7 | 377,7 | 3 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2015 | 2033 | 2038 | - | 2032 | 2015 | - | - | 2025 | 1 892 | нет |
| 2401. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 198 | 1948 | 740,4 | 678,4 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2043 | 2038 | - | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 483 | нет |
| 2402. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 200 | 1950 | 749,4 | 674,4 | 2 | 2 | 2043 | 2040 | 2040 | 2040 | 2043 | 2040 | - | 2038 | 2038 | 2030 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 549 | нет |
| 2403. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 202 | 1950 | 758,5 | 687,5 | 2 | 2 | 2043 | 2040 | 2040 | 2040 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | 2030 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 617 | нет |
| 2404. | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 204 | 1950 | 1 079,2 | 902,2 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2019 | - | - | - | - | 5 007 | нет |
| 2405. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 91а, литера А | 1960 | 425,4 | 425,4 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 3 150 | нет |

| 409 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2406. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 1998 | 9 204,4 | 8 520,2 | 9 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | 2023 | - | - | 16 032 | нет |
| 2407. | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 1998 | 7 707,0 | 6 878,0 | 9 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2018 | - | 2023 | - | - | 13 424 | нет |
| 2408. | г. Оренбург, ул. Строителей, д. 26, литеры А2А20А21 | 1976 | 217,2 | 217,2 | 1 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | - | 1 565 | нет |
| 2409. | г. Оренбург, ул. Строителей, д. 28, литеры А3А22А23А24 | 1976 | 248,8 | 248,8 | 1 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | - | 1 793 | нет |
| 2410. | г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1 | 1960 | 781,8 | 717,9 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2043 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 5 789 | нет |
| 2411. | г. Оренбург, ул. Сумская, д. 72 | 2012 | 1 029,3 | 659,6 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 776 | нет |
| 2412. | г. Оренбург, ул. Сумская, д. 74 | 2012 | 684,6 | 447,2 | 3 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 3 176 | нет |
| 2413. | г. Оренбург, ул. Сумская, д. 76 | 2012 | 1 035,7 | 658,0 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 4 805 | нет |
| 2414. | г. Оренбург, ул. Сумская, д. 78 | 2012 | 1 165,0 | 751,9 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 5 405 | нет |
| 2415. | г. Оренбург, ул. Сухарева, д. 36 | 1974 | 4 358,9 | 3 358,9 | 5 | 4 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 557 | нет |
| 2416. | г. Оренбург, ул. Сухарева, д. 48 | 2008 | 2 743,2 | 2 179,5 | 5 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 7 903 | нет |
| 2417. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 1996 | 3 649,5 | 2 679,5 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2018 | - | - | - | - | 10 514 | нет |
| 2418. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2 | 1997 | 3 650,8 | 2 704,8 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2016 | - | - | - | - | 10 517 | нет |
| 2419. | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3 | 2000 | 3 597,4 | 2 632,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2025 | 2025 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 10 364 | нет |
| 2420. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 10 | 1979 | 4 225,4 | 3 407,6 | 5 | 5 | 2039 | - | - | - | 2042 | 2041 | 2040 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 173 | нет |
| 2421. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12 | 1993 | 8 194,0 | 7 495,0 | 9 | 2 | 2023 | 2039 | 2043 | 2039 | 2043 | 2023 | 2033 | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2026 | 2043 | 2018 | - | - | 14 272 | нет |
| 2422. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | 1986 | 6 200,5 | 6 181,7 | 9 | 3 | - | 2039 | - | 2039 | 2037 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2019 | - | - | 10 800 | нет |
| 2423. | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 1982 | 3 840,1 | 3 742,4 | 9 | 2 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2037 | 2041 | 2042 | 2021 | 2021 | 2022 | - | 2030 | 2032 | 2017 | 2042 | 2042 | 6 689 | нет |
| 2424. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 122, литеры АА1 | 1917 | 337,8 | 246,8 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2018 | - | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 2 434 | нет |
| 2425. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литеры ЕЕ1А21вА21А18 | 1917 | 791,8 | 719,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2035 | - | 2037 | - | 2028 | 2028 | - | 2037 | 2037 | 5 863 | нет |

| 410 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2426. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литера А17 | 1917 | 818,8 | 744,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 6 063 | нет |
| 2427. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 163 | 1939 | 1 778,0 | 924,7 | 3 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 2019 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 8 249 | нет |
| 2428. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3 | 1971 | 5 871,1 | 4 493,7 | 5 | 6 | 2031 | 2040 | 2031 | 2040 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 16 914 | нет |
| 2429. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4 | 1961 | 2 134,9 | 1 577,6 | 5 | 2 | 2021 | 2040 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 6 150 | нет |
| 2430. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 42 | 1912 | 1 255,8 | 912,5 | 3 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2037 | 2037 | 2032 | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 5 827 | нет |
| 2431. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54 | 1958 | 807,0 | 714,2 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2022 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 5 976 | нет |
| 2432. | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 58 | 1936 | 354,6 | 332,2 | 2 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 2 626 | нет |
| 2433. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1 | 1973 | 5 337,5 | 4 081,9 | 9 | 1 | 2042 | 2040 | 2038 | 2036 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2034 | - | - | 2027 | 2018 | 2034 | 2033 | 2033 | 9 297 | нет |
| 2434. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11 | 1980 | 4 386,3 | 3 770,0 | 12 | 1 | 2040 | 2038 | 2036 | 2040 | 2037 | 2040 | - | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | - | 2030 | 2040 | 2040 | 5 548 | нет |
| 2435. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13 | 1974 | 3 601,4 | 3 334,4 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2039 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 10 375 | нет |
| 2436. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1 | 1977 | 4 523,6 | 3 910,3 | 12 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2027 | 2035 | 2028 | - | 2023 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 5 721 | нет |
| 2437. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15 | 1984 | 3 872,0 | 3 867,5 | 12 | 1 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 2034 | 2035 | 2024 | - | - | - | 2034 | - | - | 4 897 | нет |
| 2438. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17 | 1971 | 5 036,8 | 3 433,1 | 5 | 1 | 2041 | 2040 | 2031 | 2036 | 2031 | 2043 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 14 510 | нет |
| 2439. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 21 | 1975 | 4 501,1 | 4 321,1 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | 12 967 | нет |
| 2440. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 3 | 1972 | 4 486,1 | 4 306,1 | 5 | 6 | 2032 | 2035 | 2037 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 12 924 | нет |
| 2441. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31 | 1975 | 3 582,1 | 3 261,6 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2017 | - | 2035 | 2035 | 12 600 | нет |
| 2442. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | 1988 | 3 582,1 | 3 261,6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2017 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | - | - | - | 9 392 | нет |
| 2443. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 33 | 1976 | 4 161,7 | 2 681,0 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2017 | - | 2036 | 2036 | 11 989 | нет |
| 2444. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 5 | 1972 | 4 523,7 | 4 343,7 | 5 | 6 | 2032 | 2033 | 2035 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 13 032 | нет |
| 2445. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 7 | 1972 | 4 549,2 | 4 369,2 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2035 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 13 106 | нет |
| 2446. | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 9 | 1969 | 3 659,1 | 3 392,1 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2038 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2022 | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 10 541 | нет |
| 2447. | г. Оренбург, ул. Текстильщиков, д. 3 | 1986 | 4 471,4 | 2 467,8 | 5 | 1 | - | - | 2042 | 2040 | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 12 881 | нет |
| 2448. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1 | 1983 | 370,7 | 226,5 | 2 | 1 | 2025 | 2043 | - | 2043 | 2025 | 2043 | 2022 | 2020 | 2033 | 2023 | - | 2018 | 2018 | - | 2043 | 2043 | 2 745 | нет |

| 411 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2449. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11 | 1987 | 441,4 | 265,8 | 2 | 1 | 2031 | - | - | - | 2029 | - | 2043 | 2035 | - | 2027 | - | 2040 | 2029 | - | - | - | 3 269 | нет |
| 2450. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13 | 1986 | 426,8 | 256,6 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2020 | - | - | 2031 | 2036 | - | - | - | 2040 | - | - | - | 3 160 | нет |
| 2451. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13а | 1986 | 424,7 | 256,9 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2030 | - | 2028 | 2023 | 2036 | 2026 | - | - | 2040 | - | - | - | 3 145 | нет |
| 2452. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13б | 1986 | 427,1 | 244,1 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2030 | - | 2029 | 2030 | 2036 | 2026 | - | - | 2020 | - | - | - | 3 163 | нет |
| 2453. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 15 | 1988 | 441,2 | 265,0 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2030 | - | 2024 | 2025 | 2038 | 2028 | - | 2020 | 2030 | - | - | - | 3 267 | нет |
| 2454. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17 | 1986 | 432,0 | 260,8 | 2 | 1 | 2030 | - | - | - | 2018 | - | 2025 | 2024 | 2036 | 2026 | - | 2018 | 2030 | - | - | - | 3 199 | нет |
| 2455. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17а | 1986 | 431,9 | 361,2 | 2 | 1 | 2023 | - | - | - | 2021 | - | 2020 | 2026 | 2036 | 2026 | - | 2025 | 2025 | - | - | - | 3 199 | нет |
| 2456. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 1987 | 435,8 | 263,2 | 2 | 1 | 2028 | - | - | - | 2029 | - | 2032 | 2031 | 2037 | 2027 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 3 227 | нет |
| 2457. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 1990 | 435,8 | 264,9 | 2 | 1 | 2026 | 2020 | - | 2020 | 2027 | 2020 | 2031 | 2030 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2018 | - | - | - | 3 227 | нет |
| 2458. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а | 1990 | 449,5 | 433,5 | 2 | 1 | 2022 | 2020 | - | 2020 | 2021 | 2020 | 2030 | 2038 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2018 | - | - | - | 323 | нет |
| 2459. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3 | 1983 | 399,7 | 235,7 | 2 | 1 | 2022 | 2043 | - | 2043 | 2030 | 2043 | 2043 | 2020 | 2033 | 2023 | - | 2024 | 2023 | - | 2043 | 2043 | 2 960 | нет |
| 2460. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5 | 1985 | 381,5 | 236,1 | 2 | 1 | 2030 | - | - | - | 2026 | - | 2022 | 2020 | 2035 | 2025 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 2 825 | нет |
| 2461. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7 | 1985 | 382,2 | 236,5 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2030 | - | 2040 | 2019 | 2035 | 2025 | - | 2020 | 2030 | - | - | - | 2 830 | нет |
| 2462. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8 | 1993 | 328,5 | 202,8 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 2 433 | нет |
| 2463. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9 | 1986 | 372,6 | 233,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 2 759 | нет |
| 2464. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9а | 1986 | 387,6 | 242,6 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2040 | - | 2040 | 2020 | 2036 | 2026 | - | 2022 | 2035 | - | - | - | 2 870 | нет |
| 2465. | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б | 1988 | 379,6 | 240,6 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2030 | 2022 | 2040 | 2021 | 2038 | 2028 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | 2 811 | нет |
| 2466. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 19, литера А | 1970 | 210,1 | 127,1 | 1 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 508 | нет |
| 2467. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 245/2, литера А | 2007 | 6 637,6 | 5 202,5 | 9 | 2 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2037 | 2039 | - | 2032 | 2037 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 9 062 | нет |
| 2468. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | 1991 | 4 522,9 | 3 815,1 | 9 | 2 | 2021 | 2039 | 2021 | 2040 | 2021 | 2040 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2041 | - | - | 7 878 | нет |
| 2469. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/2 | 2008 | 14 851,0 | 14 851,0 | 11 | 5 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2016 | - | 2033 | - | - | 15 136 | нет |
| 2470. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/3 | 2006 | 9 334,9 | 7 556,5 | 12 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 11 807 | нет |

| 412 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2471. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/4 | 2005 | 9 927,0 | 5 600,0 | 10 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | 2030 | - | - | 10 117 | нет |
| 2472. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5 | 1993 | 5 859,2 | 3 566,2 | 9 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2020 | - | - | 10 206 | нет |
| 2473. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6 | 1996 | 6 242,0 | 4 131,0 | 10 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 6 362 | нет |
| 2474. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/7 | 2006 | 5 710,6 | 4 592,6 | 10 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 5 820 | нет |
| 2475. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 138/3 | 2008 | 8 269,1 | 3 845,1 | 12 | 3 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 10 459 | нет |
| 2476. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2 | 1957 | 2 896,3 | 1 774,9 | 3 | 3 | 2015 | 2040 | 2025 | 2039 | 2025 | 2041 | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2015 | 2015 | - | 2027 | 2027 | 12 902 | нет |
| 2477. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 1988 | 9 733,6 | 7 749,0 | 9 | 4 | 2018 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 13 487 | нет |
| 2478. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1 | 1988 | 7 209,1 | 5 682,4 | 9 | 3 | 2032 | 2040 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 10 057 | нет |
| 2479. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2 | 1988 | 12 597,3 | 9 714,3 | 9 | 5 | 2032 | 2040 | 2040 | 2039 | 2040 | 2042 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 16 863 | нет |
| 2480. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3 | 1988 | 7 258,1 | 5 778,0 | 9 | 3 | 2032 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | - | - | 10 057 | нет |
| 2481. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1 | 1990 | 19 737,1 | 15 792,9 | 9 | 8 | 2020 | 2040 | 2040 | 2039 | 2040 | 2042 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | - | - | 27 512 | нет |
| 2482. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 245 | 2006 | 14 083,1 | 11 130,3 | 10 | 3 | 2036 | 2040 | 2036 | 2040 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 10 381 | нет |
| 2483. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 245/1 | 2012 | 3 761,1 | 2 439,2 | 13 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 3 833 | нет |
| 2484. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247 | 1993 | 9 380,6 | 6 909,3 | 9 | 4 | 2023 | 2040 | 2036 | 2039 | 2036 | 2042 | - | 2018 | 2037 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 12 019 | нет |
| 2485. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1 | 1992 | 4 869,0 | 3 825,0 | 9 | 2 | 2022 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2032 | 2039 | 2037 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 6 689 | нет |
| 2486. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249 | 1989 | 13 758,3 | 9 394,3 | 9 | 5 | 2042 | - | 2037 | - | 2037 | - | 2029 | 2039 | - | 2029 | - | 2033 | - | 2039 | - | - | 24 019 | нет |
| 2487. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1 | 1988 | 9 681,5 | 7 643,1 | 9 | 4 | 2018 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2017 | - | - | 13 245 | нет |
| 2488. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 1988 | 7 182,6 | 5 852,9 | 9 | 1 | 2018 | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2018 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2032 | 2038 | 2017 | - | - | 12 511 | нет |
| 2489. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 1987 | 9 625,5 | 6 918,6 | 9 | 4 | 2019 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2042 | - | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2019 | - | - | 12 415 | нет |
| 2490. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 1988 | 4 961,3 | 3 922,4 | 9 | 2 | 2018 | 2040 | 2033 | 2039 | 2033 | 2042 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2017 | - | - | 6 832 | нет |
| 2491. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | 1990 | 4 710,8 | 3 859,5 | 12 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | - | 2019 | 2030 | 2040 | 2019 | - | - | 5 958 | нет |
| 2492. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257 | 1985 | 24 514,6 | 19 227,2 | 9 | 11 | - | 2040 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2025 | 2031 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2017 | - | - | 33 549 | нет |
| 2493. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263 | 1982 | 12 739,7 | 11 368,3 | 9 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2017 | 2042 | 2042 | 25 518 | нет |

| 413 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2494. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1 | 1979 | 4 250,1 | 3 112,0 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2019 | 2029 | 2037 | 2023 | - | 2032 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 804 | нет |
| 2495. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4 | 2013 | 14 274,3 | 14 221,8 | 12 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | 2019 | 2033 | 2019 | 2034 | - | - | 25 846 | нет |
| 2496. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4 | 1957 | 2 259,5 | 1 197,2 | 3 | 3 | 2015 | 2037 | - | - | 2025 | 2025 | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2015 | 2015 | - | 2037 | 2037 | 11 228 | нет |
| 2497. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 41 | 1996 | 5 869,2 | 3 418,0 | 9 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 10 223 | нет |
| 2498. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | 1960 | 6 089,9 | 3 942,7 | 4 | 6 | 2019 | 2042 | - | - | 2039 | 2041 | 2019 | 2035 | 2037 | 2040 | - | 2020 | 2026 | - | 2020 | 2020 | 21 661 | нет |
| 2499. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6 | 1964 | 2 856,2 | 1 829,6 | 3 | 3 | 2016 | 2040 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2016 | 2028 | - | - | 2024 | 13 252 | нет |
| 2500. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б | 1957 | 1 391,6 | 912,7 | 3 | 2 | 2020 | 2043 | - | - | 2020 | - | 2037 | 2034 | 2037 | 2037 | - | 2016 | 2028 | - | - | 2028 | 6 457 | нет |
| 2501. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 77 | 2006 | 13 532,0 | 12 396,0 | 10 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 13 791 | нет |
| 2502. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 77/2 | 2006 | 13 532,0 | 12 396,0 | 10 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 13 791 | нет |
| 2503. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81 | 1999 | 2 411,6 | 2 172,9 | 10 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | 2024 | - | - | 2 458 | нет |
| 2504. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1 | 1999 | 3 364,6 | 2 558,8 | 10 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | 2024 | - | - | 3 429 | нет |
| 2505. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2 | 1999 | 2 135,5 | 1 956,4 | 9 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | 2024 | - | - | 3 720 | нет |
| 2506. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83 | 1999 | 5 283,1 | 4 762,6 | 9 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2019 | - | 2024 | - | - | 9 124 | нет |
| 2507. | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 1958 | 2 220,7 | 1 912,6 | 3 | 1 | 2020 | 2043 | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2020 | 10 295 | нет |
| 2508. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | 1974 | 3 979,5 | 3 047,9 | 5 | 4 | 2034 | 2041 | 2034 | 2039 | 2021 | 2041 | 2019 | 2024 | 2037 | - | - | 2027 | 2019 | - | 2034 | 2034 | 11 464 | нет |
| 2509. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 16 | 2016 | 5 231,3 | 3 509,6 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 5 407 | нет |
| 2510. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2 | 1975 | 6 606,6 | 5 461,3 | 9 | 3 | 2035 | 2034 | 2035 | 2039 | 2035 | 2041 | 2030 | 2025 | 2037 | - | - | 2021 | 2025 | 2024 | 2035 | 2035 | 11 507 | нет |
| 2511. | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | 1979 | 5 208,6 | 3 903,9 | 9 | 2 | 2039 | 2041 | 2039 | 2036 | 2039 | 2041 | 2019 | 2029 | 2037 | 2019 | - | 2019 | 2029 | 2037 | 2039 | 2039 | 9 281 | нет |
| 2512. | г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6 | 1979 | 9 467,3 | 8 004,7 | 9 | 2 | 2039 | 2036 | 2043 | 2039 | 2043 | 2041 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2019 | 2018 | 2029 | 2039 | 2039 | 18 964 | нет |
| 2513. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 1958 | 1 554,5 | 1 257,5 | 4 | 2 | 2018 | - | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2034 | 2038 | - | 2018 | 2018 | - | 2030 | 2030 | 5 521 | нет |
| 2514. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12 | 1958 | 1 567,9 | 1 264,4 | 4 | 2 | 2021 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2015 | - | - | 2030 | 2030 | 5 569 | нет |
| 2515. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 14 | 1963 | 1 579,6 | 1 273,9 | 4 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2041 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2034 | - | - | 2023 | 2023 | 5 610 | нет |
| 2516. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2 | 1965 | 2 554,9 | 2 378,8 | 5 | 3 | 2025 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2025 | 2040 | 2040 | - | - | 2020 | - | - | 2025 | 2025 | 7 360 | нет |

| 414 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2517. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1 | 1958 | 1 184,2 | 731,6 | 2 | 1 | 2038 | 2036 | - | - | 2038 | 2039 | 2038 | 2033 | 2033 | - | - | 2031 | - | - | - | 2018 | 8 769 | нет |
| 2518. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 20 | 1952 | 771,1 | 706,6 | 2 | 1 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 710 | нет |
| 2519. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 22 | 1951 | 460,8 | 367,4 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 412 | нет |
| 2520. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26 | 1942 | 478,4 | 372,2 | 2 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 3 543 | нет |
| 2521. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а | 1958 | 289,5 | 263,8 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 2 144 | нет |
| 2522. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б | 1962 | 299,4 | 271,7 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2 217 | нет |
| 2523. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2в | 1955 | 833,6 | 590,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2043 | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 173 | нет |
| 2524. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 1951 | 2 102,0 | 1 493,6 | 3 | 3 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2018 | 2020 | - | - | - | 9 753 | нет |
| 2525. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 34 | 1933 | 1 550,7 | 1 250,6 | 3 | 4 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2041 | 2023 | 2033 | 2030 | - | - | 2033 | 2033 | - | - | - | 7 195 | нет |
| 2526. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 4 | 1967 | 1 813,1 | 1 213,1 | 5 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2016 | - | - | - | 2016 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 5 223 | нет |
| 2527. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 1989 | 11 592,0 | 11 592,0 | 9 | 6 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2020 | - | - | 20 191 | нет |
| 2528. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 81 | 1991 | 3 926,1 | 3 915,0 | 9 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2041 | 2034 | 2031 | - | 2031 | - | 2041 | - | - | 6 838 | нет |
| 2529. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85 | 1990 | 5 820,0 | 3 433,0 | 9 | 3 | 2020 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2040 | 2034 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2040 | - | - | 10 137 | нет |
| 2530. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87 | 1990 | 5 782,6 | 5 753,2 | 9 | 3 | 2020 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2040 | 2034 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2040 | - | - | 10 072 | нет |
| 2531. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89 | 1989 | 4 785,4 | 2 617,7 | 9 | 1 | 2019 | 2040 | 2041 | - | 2041 | - | - | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2019 | - | - | 8 353 | нет |
| 2532. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а | 1926 | 550,7 | 458,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2020 | 2022 | - | - | 2018 | 4 078 | нет |
| 2533. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 1987 | 9 677,3 | 5 791,7 | 9 | 5 | 2018 | 2042 | 2026 | - | 2026 | - | - | 2037 | 2034 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 16 856 | нет |
| 2534. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 1987 | 3 885,8 | 2 331,8 | 9 | 2 | 2018 | 2042 | 2036 | - | 2036 | - | 2039 | 2037 | 2034 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2021 | - | - | 6 768 | нет |
| 2535. | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 95 | 1981 | 14 435,4 | 12 824,2 | 9 | 5 | 2041 | 2042 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2031 | 2034 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2031 | 2041 | 2041 | 25 144 | нет |
| 2536. | г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59 | 1972 | 4 775,8 | 2 666,4 | 5 | 4 | 2039 | 2032 | 2042 | 2040 | 2037 | 2039 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 758 | нет |
| 2537. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 233 | 1958 | 1 511,1 | 1 436,4 | 3 | 3 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2025 | 7 011 | нет |
| 2538. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 | 1959 | 1 511,4 | 1 231,5 | 3 | 3 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | - | 2039 | - | 2025 | 2019 | - | - | 2019 | 7 012 | нет |
| 2539. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236 | 1972 | 2 721,7 | 2 357,5 | 9 | 1 | 2032 | 2042 | 2032 | 2032 | 2032 | 2043 | - | 2032 | 2038 | - | - | 2033 | - | 2017 | 2032 | 2032 | 4 741 | нет |

| 415 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2540. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238 | 1970 | 3 350,4 | 2 109,9 | 9 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | 2019 | 2030 | 2030 | 5 836 | нет |
| 2541. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 239 | 1963 | 1 021,3 | 974,1 | 3 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 739 | нет |
| 2542. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240 | 1966 | 3 379,7 | 3 008,5 | 5 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2017 | - | - | 2026 | 2026 | 9 736 | нет |
| 2543. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 241 | 1955 | 804,9 | 538,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 960 | нет |
| 2544. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а | 1969 | 3 316,1 | 2 154,7 | 9 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2029 | 2029 | 2019 | 2029 | 2029 | 5 776 | нет |
| 2545. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 244 | 1968 | 4 892,9 | 4 480,9 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | 2043 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2019 | - | - | 2028 | 2028 | 14 096 | нет |
| 2546. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246 | 1968 | 2 896,5 | 2 706,8 | 5 | 4 | 2039 | - | - | - | 2028 | 2042 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2019 | - | - | 2028 | 2028 | 8 344 | нет |
| 2547. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246а | 1966 | 3 885,7 | 2 955,7 | 5 | 1 | 2026 | 2029 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 11 194 | нет |
| 2548. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 248 | 1967 | 4 573,3 | 4 362,7 | 5 | 6 | 2040 | 2039 | - | - | 2027 | 2042 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2019 | - | - | 2027 | 2027 | 13 175 | нет |
| 2549. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 249 | 2017 | 28 975,6 | 19 186,5 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 29 948 | нет |
| 2550. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 250 | 1967 | 3 331,5 | 3 188,9 | 5 | 4 | 2027 | 2039 | - | - | 2027 | 2042 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2027 | 2027 | 9 598 | нет |
| 2551. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 251 | 1963 | 2 144,8 | 2 034,6 | 4 | 3 | 2039 | 2026 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2032 | 2038 | 2043 | - | 2027 | - | - | 2023 | 2023 | 7 618 | нет |
| 2552. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 253 | 1964 | 3 327,4 | 3 167,1 | 5 | 4 | 2024 | 2040 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2032 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | 2024 | 2024 | 9 586 | нет |
| 2553. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 253а | 1965 | 3 407,5 | 3 161,5 | 5 | 4 | 2025 | 2041 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | 2025 | 2025 | 9 816 | нет |
| 2554. | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 255 | 1964 | 3 250,8 | 3 123,4 | 5 | 4 | 2024 | 2041 | - | - | 2040 | 2042 | - | 2032 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 9 365 | нет |
| 2555. | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 1983 | 7 096,4 | 5 831,4 | 9 | 3 | 2018 | 2018 | 2043 | 2040 | 2043 | 2040 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2033 | 2043 | 2043 | 12 361 | нет |
| 2556. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 1/1 | 2016 | 21 658,6 | 16 024,7 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 22 413 | нет |
| 2557. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 12/1 | 1996 | 6 344,0 | 5 858,0 | 9 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 11 050 | нет |
| 2558. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16 | 2015 | 17 502,4 | 14 170,5 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 18 090 | нет |
| 2559. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16/1 | 2017 | 21 380,6 | 15 324,0 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 22 098 | нет |
| 2560. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16/2 | 2016 | 19 938,6 | 15 254,0 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 20 608 | нет |
| 2561. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16/3 | 2015 | 24 921,3 | 18 683,3 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 25 758 | нет |
| 2562. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16/4 | 2014 | 27 900,7 | 19 579,0 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 28 435 | нет |

| 416 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2563. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16б | 2017 | 14 748,0 | 9 170,0 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 15 243 | нет |
| 2564. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16а | 2016 | 19 968,5 | 15 241,3 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 20 639 | нет |
| 2565. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 18 | 2011 | 19 125,0 | 14 034,4 | 20 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 19 491 | нет |
| 2566. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 18/2 | 2011 | 24 008,6 | 17 376,6 | 20 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 24 469 | нет |
| 2567. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 18/3 | 2011 | 15 284,8 | 10 395,8 | 13 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 15 578 | нет |
| 2568. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 18/4 | 2012 | 21 447,7 | 15 547,1 | 20 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 22 659 | нет |
| 2569. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 18/5 | 2012 | 12 242,9 | 9 154,2 | 20 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 12 477 | нет |
| 2570. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7 | 2004 | 17 165,4 | 12 882,1 | 10 | 6 | 2034 | 2037 | 2034 | 2037 | 2034 | 2039 | - | 2029 | 2037 | - | - | 2024 | - | 2029 | - | - | 17 494 | нет |
| 2571. | г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а | 2004 | 12 846,0 | 9 946,2 | 10 | 4 | 2034 | 2037 | 2034 | 2037 | 2018 | 2039 | - | 2029 | 2037 | - | - | 2024 | - | 2029 | - | - | 13 092 | нет |
| 2572. | г. Оренбург, ул. Трудовая, д. 5 | 1958 | 261,9 | 140,4 | 1 | 4 | - | - | 2031 | - | 2031 | - | - | 2031 | - | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 1 887 | нет |
| 2573. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 15 | 1960 | 311,2 | 279,5 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2 304 | нет |
| 2574. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 17 | 1965 | 2 039,4 | 1 564,4 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 875 | нет |
| 2575. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 19 | 1960 | 310,7 | 279,7 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2 301 | нет |
| 2576. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23 | 1960 | 1 041,9 | 753,0 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 7 715 | нет |
| 2577. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27 | 1957 | 1 059,1 | 741,6 | 2 | 2 | - | - | 2016 | - | 2016 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2030 | 7 843 | нет |
| 2578. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29 | 1976 | 3 700,4 | 2 757,3 | 5 | 4 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | 2036 | 2043 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2018 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 10 660 | нет |
| 2579. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31 | 1975 | 7 285,4 | 5 507,8 | 5 | 8 | 2025 | 2039 | 2035 | 2039 | 2035 | 2035 | 2030 | 2030 | 2025 | - | - | 2035 | 2019 | - | 2035 | 2035 | 20 988 | нет |
| 2580. | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | 1994 | 4 256,8 | 2 929,5 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 12 263 | нет |
| 2581. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 1980 | 5 084,4 | 3 607,6 | 9 | 2 | 2021 | 2034 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2029 | 2030 | 2017 | 2040 | 2040 | 8 856 | нет |
| 2582. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 1980 | 4 933,6 | 3 574,6 | 9 | 2 | 2021 | 2034 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2029 | 2030 | 2017 | 2040 | 2040 | 8 593 | нет |
| 2583. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 1980 | 5 596,5 | 4 164,2 | 5 | 6 | 2021 | 2033 | 2040 | 2041 | 2017 | 2041 | 2017 | 2017 | 2037 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 16 123 | нет |

| 417 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2584. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/3 | 2010 | 1 508,5 | 1 290,4 | 5 | 1 | 2040 | 2039 | 2040 | 2040 | 2040 | 2038 | 2030 | 2035 | 2036 | - | - | 2030 | 2031 | - | 2038 | 2041 | 4 404 | нет |
| 2585. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а | 1965 | 4 192,4 | 3 136,2 | 5 | 4 | 2025 | 2040 | - | - | 2025 | 2040 | 2023 | 2040 | 2037 | - | - | 2020 | 2033 | - | 2025 | 2025 | 12 257 | нет |
| 2586. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10б | 1965 | 4 124,3 | 3 191,5 | 5 | 4 | 2025 | 2035 | - | - | 2025 | 2040 | 2023 | 2040 | 2037 | - | - | 2025 | 2033 | - | 2025 | 2025 | 11 881 | нет |
| 2587. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11 | 1973 | 5 686,5 | 4 390,0 | 5 | 6 | 2033 | 2034 | 2038 | 2035 | 2038 | 2039 | 2021 | 2023 | 2037 | - | - | 2021 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 16 393 | нет |
| 2588. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а | 1968 | 4 062,8 | 3 154,5 | 5 | 4 | 2028 | 2035 | - | - | 2039 | 2039 | 2018 | 2018 | 2037 | - | - | 2018 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 11 704 | нет |
| 2589. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б | 1964 | 4 312,0 | 3 187,1 | 5 | 4 | 2024 | 2035 | - | - | 2024 | 2040 | 2022 | 2039 | 2037 | - | - | 2021 | 2022 | - | 2024 | 2024 | 12 563 | нет |
| 2590. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13 | 1974 | 7 431,9 | 5 695,0 | 5 | 8 | 2034 | 2039 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 21 410 | нет |
| 2591. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а | 1975 | 6 030,3 | 4 588,5 | 5 | 6 | 2021 | 2034 | 2038 | 2036 | 2038 | 2039 | 2021 | 2025 | 2037 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 17 372 | нет |
| 2592. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а | 1973 | 7 512,6 | 5 745,9 | 5 | 8 | 2033 | 2034 | 2038 | 2036 | 2038 | 2039 | 2021 | 2023 | 2037 | - | - | 2021 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 21 643 | нет |
| 2593. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 17 | 1974 | 6 047,8 | 4 061,4 | 5 | 6 | 2034 | 2039 | 2034 | 2043 | 2034 | 2043 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 17 423 | нет |
| 2594. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19 | 1973 | 5 687,7 | 4 384,1 | 5 | 6 | 2033 | 2034 | 2033 | 2036 | 2033 | 2041 | 2021 | 2023 | 2037 | - | - | 2021 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 18 218 | нет |
| 2595. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21 | 1973 | 5 674,7 | 4 381,2 | 5 | 6 | 2033 | 2034 | 2033 | 2036 | 2021 | 2040 | 2021 | 2023 | 2037 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 16 369 | нет |
| 2596. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23 | 1976 | 4 928,4 | 3 465,0 | 9 | 1 | 2038 | 2036 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | - | 2026 | 2035 | - | - | 2032 | 2026 | 2033 | 2036 | 2036 | 8 584 | нет |
| 2597. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 1981 | 12 706,2 | 9 598,4 | 9 | 5 | 2041 | 2034 | 2041 | 2039 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2017 | 2041 | 2041 | 20 439 | нет |
| 2598. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29 | 1976 | 6 293,7 | 4 636,9 | 5 | 6 | 2021 | 2040 | 2039 | 2038 | 2039 | 2039 | 2021 | 2026 | 2037 | - | - | 2021 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 18 131 | нет |
| 2599. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 1964 | 4 574,6 | 3 333,6 | 5 | 4 | 2018 | 2040 | - | - | 2025 | 2041 | 2022 | 2039 | 2037 | - | - | 2018 | 2022 | - | 2024 | 2024 | 15 287 | нет |
| 2600. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б | 1963 | 4 661,7 | 3 098,0 | 5 | 4 | 2019 | 2023 | - | - | 2025 | 2041 | 2019 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2023 | 2030 | - | 2023 | 2023 | 13 430 | нет |
| 2601. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3 | 1978 | 15 506,2 | 11 321,5 | 9 | 7 | 2038 | 2036 | 2038 | 2043 | 2038 | 2042 | 2018 | 2028 | 2038 | 2018 | - | 2018 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 27 009 | нет |
| 2602. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | 1990 | 2 608,3 | 1 965,3 | 9 | 1 | 2020 | 2034 | 2020 | 2039 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | 2030 | 2041 | 4 543 | нет |
| 2603. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 1978 | 5 472,9 | 4 106,5 | 5 | 6 | 2038 | 2039 | 2038 | 2039 | 2038 | 2043 | 2018 | 2028 | 2038 | 2040 | - | 2018 | 2019 | - | 2038 | 2038 | 15 767 | нет |
| 2604. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 1980 | 5 464,1 | 4 143,1 | 5 | 6 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2043 | 2017 | 2017 | 2038 | 2020 | - | 2015 | 2017 | - | 2040 | 2040 | 15 741 | нет |
| 2605. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39 | 1978 | 6 162,6 | 4 612,8 | 5 | 6 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2038 | 2041 | 2018 | 2028 | 2037 | 2018 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 17 753 | нет |
| 2606. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 1977 | 17 931,2 | 13 326,9 | 9 | 7 | 2037 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2042 | 2017 | 2034 | 2036 | 2020 | - | 2028 | 2027 | 2017 | 2037 | 2037 | 31 233 | нет |

| 418 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2607. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45 | 1987 | 21 421,9 | 16 855,0 | 9 | 8 | 2017 | 2017 | 2022 | 2039 | 2022 | 2042 | 2027 | 2037 | 2036 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 37 313 | нет |
| 2608. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 1987 | 3 525,5 | 2 625,6 | 5 | 4 | 2015 | 2039 | 2018 | 2043 | 2018 | 2043 | 2027 | 2015 | 2038 | 2027 | - | 2015 | 2015 | - | - | - | 10 156 | нет |
| 2609. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 49 | 1986 | 3 616,8 | 2 751,0 | 5 | 4 | - | 2039 | - | 2043 | - | 2043 | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 10 419 | нет |
| 2610. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 1965 | 3 852,7 | 2 541,1 | 5 | 3 | 2037 | 2040 | - | - | 2018 | 2041 | 2022 | 2040 | 2037 | - | - | 2020 | 2022 | - | 2025 | 2020 | 11 319 | нет |
| 2611. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4б | 1965 | 1 928,6 | 1 583,7 | 5 | 2 | 2039 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2022 | 2040 | 2040 | - | - | 2031 | 2041 | - | - | 2025 | 5 556 | нет |
| 2612. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 1965 | 4 738,1 | 3 149,3 | 5 | 4 | 2018 | 2033 | - | - | 2018 | 2041 | 2018 | 2040 | 2037 | - | - | 2020 | 2027 | - | 2025 | 2019 | 13 650 | нет |
| 2613. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53 | 1988 | 14 951,8 | 11 819,4 | 10 | 5 | 2021 | 2040 | 2028 | 2043 | 2028 | 2042 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2016 | 2038 | - | - | 15 238 | нет |
| 2614. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 1993 | 3 962,6 | 3 294,6 | 5 | 3 | 2023 | 2040 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 11 416 | нет |
| 2615. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 1993 | 8 224,7 | 7 299,7 | 10 | 3 | 2023 | 2040 | 2023 | 2043 | 2023 | 2042 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2016 | 2016 | 2018 | - | 2015 | 8 382 | нет |
| 2616. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7 | 1972 | 5 684,5 | 4 395,6 | 5 | 6 | 2021 | 2034 | 2038 | 2038 | 2038 | 2039 | 2021 | 2022 | 2037 | - | - | 2021 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 399 | нет |
| 2617. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8а | 1965 | 3 519,2 | 2 494,9 | 5 | 3 | 2025 | 2040 | - | - | 2025 | 2040 | 2023 | 2040 | 2037 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2025 | 2025 | 10 129 | нет |
| 2618. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8б | 1964 | 1 667,8 | 1 592,8 | 5 | 2 | 2024 | 2043 | - | - | 2024 | 2040 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2020 | 2024 | - | - | 2024 | 4 805 | нет |
| 2619. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | 1965 | 4 763,2 | 3 181,1 | 5 | 4 | 2025 | 2032 | - | - | 2025 | 2040 | 2025 | 2040 | 2037 | - | - | 2020 | 2019 | - | 2025 | 2025 | 13 722 | нет |
| 2620. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | 1970 | 2 351,0 | 1 807,7 | 5 | 2 | 2036 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | 2025 | 2020 | 2037 | - | - | 2020 | 2025 | - | 2030 | 2030 | 6 773 | нет |
| 2621. | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9 | 1972 | 5 682,4 | 4 398,2 | 5 | 6 | 2021 | 2034 | 2038 | 2036 | 2038 | 2039 | 2021 | 2022 | 2037 | - | - | 2021 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 19 876 | нет |
| 2622. | г. Оренбург, ул. Уральская, д. 12 | 2011 | 1 789,0 | 1 344,0 | 3 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | - | - | 8 300 | нет |
| 2623. | г. Оренбург, ул. Уральская, д. 2/11 | 2016 | 16 917,5 | 12 444,8 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 17 485 | нет |
| 2624. | г. Оренбург, ул. Уральская, д. 2/8 | 2015 | 17 996,6 | 13 253,7 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 18 601 | нет |
| 2625. | г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66 | 1970 | 282,1 | 260,2 | 1 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 2 034 | нет |
| 2626. | г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 68 | 1975 | 292,6 | 260,1 | 1 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 2 104 | нет |
| 2627. | г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 70 | 1975 | 305,0 | 255,5 | 1 | 2 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | - | 2035 | 2 158 | нет |
| 2628. | г. Оренбург, ул. Фронтовиков, д. 6 | 2017 | 41 807,5 | 25 859,5 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 43 211 | нет |
| 2629. | г. Оренбург, ул. Фронтовиков, д. 6/1 | 2016 | 33 457,9 | 24 795,0 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 34 581 | нет |

| 419 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2630. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а | 1958 | 874,3 | 728,6 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2041 | 2038 | 2031 | 2033 | - | - | 2018 | - | - | - | 2018 | 6 474 | нет |
| 2631. | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 1958 | 566,4 | 472,0 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2018 | 2041 | 2038 | 2033 | 2033 | - | - | 2014 | 2014 | - | - | 2018 | 4 194 | нет |
| 2632. | г. Оренбург, ул. Фурманова, д. 24 | 1978 | 4 820,0 | 3 215,5 | 5 | 2 | 2038 | 2042 | 2040 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2036 | 2037 | 2022 | - | 2028 | - | - | 2038 | 2038 | 13 886 | нет |
| 2633. | г. Оренбург, ул. Хакимова, д. 101 | 1966 | 5 312,1 | 2 840,2 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 15 303 | нет |
| 2634. | г. Оренбург, ул. Хакимова, д. 110 | 1965 | 3 360,8 | 3 214,0 | 5 | 4 | 2025 | 2041 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 9 682 | нет |
| 2635. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2 | 1951 | 1 360,4 | 822,6 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2031 | 2026 | 2037 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2030 | 9 306 | нет |
| 2636. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 38 | 1958 | 135,2 | 135,2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | - | - | - | - | 974 | нет |
| 2637. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 4 | 1954 | 1 413,2 | 867,2 | 2 | 2 | 2016 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2034 | 2033 | 2037 | 2034 | - | 2027 | 2017 | - | - | 2030 | 9 381 | нет |
| 2638. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 42 | 1958 | 160,5 | 160,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | - | - | - | - | - | 1 157 | нет |
| 2639. | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8 | 1994 | 6 324,9 | 4 842,0 | 10 | 2 | 2024 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2039 | 2034 | 2019 | 2037 | 2034 | - | 2034 | 2024 | 2019 | 2043 | - | 6 446 | нет |
| 2640. | г. Оренбург, ул. Харьковская/ ул. Расковой, д. 36 | 1957 | 132,0 | 132,0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2037 | - | - | - | 2020 | 951 | нет |
| 2641. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 3 | 1959 | 778,4 | 678,6 | 2 | 2 | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 5 764 | нет |
| 2642. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6 | 1973 | 4 549,8 | 3 456,0 | 5 | 4 | 2016 | 2039 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2016 | 2016 | 2023 | - | - | 2016 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 107 | нет |
| 2643. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6/1 | 1973 | 3 741,8 | 2 989,0 | 5 | 4 | 2033 | 2039 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 780 | нет |
| 2644. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 8 | 1973 | 4 517,0 | 3 470,7 | 5 | 4 | 2033 | 2039 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2015 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 013 | нет |
| 2645. | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 8/1 | 1974 | 5 697,8 | 4 393,5 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 16 414 | нет |
| 2646. | г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 32, литеры АГ | 1917 | 279,5 | 185,5 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 014 | нет |
| 2647. | г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 41, литера Б | 1917 | 235,0 | 225,1 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 740 | нет |
| 2648. | г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 71, литеры АА1 | 1940 | 1 846,8 | 1 261,7 | 3 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 8 569 | нет |
| 2649. | г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 61 | 1916 | 315,1 | 177,1 | 1 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2041 | 2041 | 2036 | - | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | 2 271 | нет |
| 2650. | г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 66 | 1941 | 1 311,0 | 1 017,0 | 4 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 656 | нет |

| 420 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2651. | г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 68 | 2003 | 10 259,2 | 7 690,1 | 4 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 36 438 | нет |
| 2652. | г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 92 | 1956 | 1 466,0 | 931,8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 6 802 | нет |
| 2653. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1, к. 2 | 2008 | 3 068,1 | 2 245,6 | 5 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 8 839 | нет |
| 2654. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1, к. 3 | 2008 | 3 072,2 | 2 326,6 | 5 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 8 851 | нет |
| 2655. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1, к. 4 | 2008 | 3 046,2 | 267,6 | 5 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 8 776 | нет |
| 2656. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1/1 | 2008 | 3 005,2 | 2 161,1 | 6 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 3 063 | нет |
| 2657. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11 | 1972 | 4 906,3 | 2 685,7 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 14 134 | нет |
| 2658. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 13а | 1976 | 2 915,7 | 1 898,9 | 5 | 2 | 2036 | 2041 | 2036 | 2043 | 2039 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 8 400 | нет |
| 2659. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 14 | 1991 | 8 152,1 | 5 270,3 | 9 | 1 | 2042 | 2040 | 2036 | 2043 | 2036 | 2039 | 2031 | 2041 | 2034 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2041 | - | - | 14 199 | нет |
| 2660. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 15 | 1984 | 5 703,7 | 4 018,1 | 5 | 6 | - | 2041 | 2042 | 2043 | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2031 | 2034 | - | - | - | 16 431 | нет |
| 2661. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 1989 | 5 261,5 | 5 241,4 | 9 | 1 | 2019 | 2040 | 2038 | 2043 | 2038 | 2039 | 2029 | 2039 | 2034 | 2029 | - | 2030 | 2039 | 2017 | - | - | 1 512 | нет |
| 2662. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1 | 1992 | 8 487,7 | 5 487,7 | 9 | 1 | 2022 | 2040 | 2022 | 2043 | 2038 | 2039 | 2032 | 2016 | 2034 | 2032 | - | 2033 | - | 2016 | - | - | 14 784 | нет |
| 2663. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/3 | 1992 | 6 437,7 | 5 347,7 | 9 | 1 | 2022 | 2040 | 2022 | 2043 | 2022 | 2039 | 2032 | 2023 | 2034 | 2032 | - | 2017 | 2042 | 2024 | - | - | 11 213 | нет |
| 2664. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/1 | 1986 | 6 303,4 | 4 474,5 | 5 | 6 | - | 2042 | 2042 | 2043 | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2031 | - | - | - | - | 18 159 | нет |
| 2665. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 1988 | 5 295,4 | 3 675,8 | 5 | 6 | 2018 | 2041 | 2042 | 2043 | 2018 | - | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2026 | 2038 | - | - | - | 15 255 | нет |
| 2666. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18 | 1989 | 4 783,7 | 2 824,2 | 5 | 4 | 2019 | 2041 | 2037 | 2040 | 2037 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2032 | 2039 | - | - | - | 13 781 | нет |
| 2667. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19 | 1974 | 7 115,5 | 5 242,2 | 5 | 8 | 2036 | 2042 | 2042 | 2043 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2031 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 20 499 | нет |
| 2668. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 20б | 1993 | 7 160,2 | 5 293,4 | 9 | 1 | 2023 | 2040 | 2042 | 2043 | 2038 | 2039 | 2033 | 2041 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 12 472 | нет |
| 2669. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 21 | 1974 | 5 316,4 | 4 046,2 | 5 | 6 | 2034 | 2041 | 2042 | 2043 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 15 316 | нет |
| 2670. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 23 | 1975 | 7 108,9 | 5 240,2 | 5 | 8 | 2037 | 2041 | 2036 | 2043 | 2036 | 2039 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2030 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 20 480 | нет |
| 2671. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 25 | 1975 | 5 395,4 | 3 915,7 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | 2042 | 2043 | 2038 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2030 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 15 543 | нет |
| 2672. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3 | 1987 | 7 233,3 | 4 947,7 | 5 | 2 | 2026 | 2041 | 2026 | 2040 | 2038 | - | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 20 838 | нет |

| 421 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2673. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1 | 1993 | 4 888,4 | 2 945,7 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2037 | 2040 | 2037 | 2039 | 2033 | 2018 | - | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 14 083 | нет |
| 2674. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/2 | 2003 | 6 827,3 | 3 860,2 | 5 | 5 | 2033 | 2033 | 2033 | 2040 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2033 | - | - | - | - | 19 668 | нет |
| 2675. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/3 | 2005 | 4 504,8 | 3 316,8 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2040 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 12 978 | нет |
| 2676. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 32 | 2017 | 1 316,3 | 1 149,1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | - | - | - | 6 107 | нет |
| 2677. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 32/1 | 2016 | 1 314,3 | 1 214,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 098 | нет |
| 2678. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 34 | 2017 | 1 317,6 | 1 146,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 2042 | - | - | 2037 | - | - | - | - | 6 113 | нет |
| 2679. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 34/1 | 2016 | 1 310,9 | 1 180,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 082 | нет |
| 2680. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 36 | 2016 | 1 329,2 | 1 191,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 6 167 | нет |
| 2681. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5 | 1985 | 9 588,5 | 6 654,1 | 5 | 10 | - | 2041 | 2042 | 2043 | 2038 | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2032 | 2035 | - | - | - | 27 623 | нет |
| 2682. | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а | 1988 | 9 611,3 | 6 900,4 | 5 | 10 | 2038 | 2041 | 2042 | 2040 | 2037 | 2039 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2018 | 27 689 | нет |
| 2683. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 4 | 1955 | 471,0 | 392,5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 488 | нет |
| 2684. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 5 | 1957 | 520,9 | 434,1 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2037 | - | - | - | 2043 | 3 857 | нет |
| 2685. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 6 | 1956 | 464,5 | 387,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 3 440 | нет |
| 2686. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 7 | 1955 | 385,6 | 327,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 2 855 | нет |
| 2687. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8 | 1957 | 722,6 | 602,2 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | 2023 | 5 351 | нет |
| 2688. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8а | 1959 | 476,2 | 396,5 | 2 | 1 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2019 | 3 526 | нет |
| 2689. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9 | 1957 | 520,9 | 434,4 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | 2043 | 3 857 | нет |
| 2690. | г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 98 | 2013 | 1 327,8 | 1 259,0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 6 161 | нет |
| 2691. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А | 1917 | 312,4 | 245,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 313 | нет |
| 2692. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16 | 1957 | 4 167,6 | 2 548,1 | 5 | 4 | 2028 | 2039 | - | 2028 | 2028 | 2043 | 2037 | 2033 | 2034 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2031 | 2031 | 12 006 | нет |
| 2693. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17а | 1938 | 9 812,4 | 7 024,8 | 5 | 6 | 2039 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2025 | 2033 | 2037 | 2025 | - | 2028 | - | - | - | - | 28 268 | нет |
| 2694. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17б | 1938 | 4 429,3 | 2 539,6 | 4 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2039 | 2039 | 2025 | 2038 | 2038 | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 15 732 | нет |
| 2695. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17в | 1939 | 4 202,0 | 2 540,9 | 4 | 3 | 2038 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2042 | 2025 | 2036 | 2036 | 2025 | - | 2025 | 2039 | - | - | - | 14 924 | нет |

| 422 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2696. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17г | 1939 | 4 939,8 | 3 353,9 | 4 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2028 | 2039 | - | - | - | 17 545 | нет |
| 2697. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17д | 1965 | 3 919,3 | 2 458,0 | 4 | 3 | 2039 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | - | 13 920 | нет |
| 2698. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17е | 1957 | 3 030,2 | 1 937,5 | 4 | 2 | 2038 | 2025 | 2025 | 2025 | 2039 | 2039 | 2037 | 2034 | 2034 | 2037 | - | 2017 | - | - | 2029 | 2029 | 10 763 | нет |
| 2699. | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18а | 1962 | 2 437,0 | 1 482,5 | 5 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 7 021 | нет |
| 2700. | г. Оренбург, ул. Черепановых, д. 40 | 2017 | 8 311,0 | 5 270,1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 8 590 | нет |
| 2701. | г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 36 | 2014 | 355,0 | 309,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 2 629 | нет |
| 2702. | г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49 | 1917 | 391,7 | 300,7 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | 2023 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 2 901 | нет |
| 2703. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30/1 | 2002 | 3 208,0 | 3 208,0 | 9 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 5 588 | нет |
| 2704. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24 | 1992 | 10 177,0 | 10 177,0 | 9 | 5 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2020 | - | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2019 | - | - | 17 726 | нет |
| 2705. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28 | 1995 | 8 624,0 | 8 624,0 | 10 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 8 789 | нет |
| 2706. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30 | 1998 | 5 776,0 | 5 776,0 | 9 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2020 | - | 2023 | - | - | 10 061 | нет |
| 2707. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 1993 | 4 273,0 | 4 273,0 | 10 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2020 | 2020 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2020 | - | - | 4 355 | нет |
| 2708. | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 34 | 2006 | 3 330,0 | 3 330,0 | 10 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2031 | - | - | 3 394 | нет |
| 2709. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 14, к. А/2 | 1917 | 336,9 | 299,4 | 3 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2035 | 2035 | 2037 | 2037 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 563 | нет |
| 2710. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 14, литеры А1А2 | 1917 | 906,2 | 609,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 6 710 | нет |
| 2711. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 16, литеры А4А8Б | 1917 | 1 059,7 | 801,9 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2028 | 2028 | 2037 | - | 2027 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 7 847 | нет |
| 2712. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 16, литеры А9А10А11 | 1917 | 267,3 | 239,9 | 1 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 1 926 | нет |
| 2713. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 16, литеры АА1А2А3 | 1917 | 422,1 | 283,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 3 126 | нет |
| 2714. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 17, литера А | 1890 | 411,2 | 246,2 | 1 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 2 963 | нет |

| 423 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2715. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 21, литеры АА1 | 1917 | 320,7 | 232,7 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2018 | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2037 | 2 311 | нет |
| 2716. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литера А5 | 1917 | 194,5 | 172,3 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2018 | 2037 | - | 2018 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 1 440 | нет |
| 2717. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры А2А3 | 1917 | 682,3 | 486,3 | 3 | 2 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 166 | нет |
| 2718. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 23, литеры АА1 | 1917 | 489,6 | 296,1 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 626 | нет |
| 2719. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литера Б | 1917 | 471,1 | 367,6 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 489 | нет |
| 2720. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 25, литеры АА1 | 1917 | 766,5 | 456,4 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 5 676 | нет |
| 2721. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 27, литера А | 1917 | 231,8 | 111,2 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 1 670 | нет |
| 2722. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 32, литеры АА1 | 1917 | 172,9 | 99,8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 246 | нет |
| 2723. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 37, литера А | 1917 | 224,0 | 204,0 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 659 | нет |
| 2724. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 37, литера В | 1917 | 299,7 | 189,7 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 219 | нет |
| 2725. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 39, литеры АА1А3 | 1917 | 960,7 | 745,2 | 2 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 7 114 | нет |
| 2726. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 41, литеры АА4 | 1917 | 254,0 | 169,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2043 | 2037 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 1 830 | нет |
| 2727. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 44, литера А | 1917 | 205,5 | 120,0 | 1 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 481 | нет |
| 2728. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 44, литера Б | 1917 | 91,8 | 57,0 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 662 | нет |
| 2729. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 45, литеры АА1 | 1917 | 104,6 | 88,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 775 | нет |
| 2730. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 49, литеры АА1 | 1917 | 592,8 | 583,3 | 2 | 8 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 4 390 | нет |

| 424 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2731. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 53, литеры АА1А2 | 1875 | 259,9 | 167,9 | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2025 | 2025 | 2035 | - | 2035 | 2025 | - | - | - | 1 873 | нет |
| 2732. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 59, литеры АБ | 1917 | 177,0 | 137,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 276 | нет |
| 2733. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 59, литеры ВГА1 | 1917 | 259,5 | 144,5 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 870 | нет |
| 2734. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 65, литеры А2А3Б | 1917 | 340,7 | 235,7 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 455 | нет |
| 2735. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 75, литеры АА1 | 1911 | 267,5 | 205,0 | 2 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2036 | 2036 | 2031 | - | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 1 981 | нет |
| 2736. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 14, к. А | 1912 | 865,0 | 580,5 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2038 | 2038 | 2032 | 2037 | 2037 | 2032 | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 6 405 | нет |
| 2737. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 15 | 1917 | 358,8 | 253,0 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2029 | 2029 | 2037 | - | 2024 | 2024 | - | 2037 | 2037 | 2 586 | нет |
| 2738. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 26 | 1951 | 1 517,5 | 1 001,5 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 11 237 | нет |
| 2739. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 29 | 1917 | 433,3 | 289,3 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 209 | нет |
| 2740. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 34 | 1911 | 1 773,5 | 1 171,9 | 3 | 2 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2043 | 2031 | 2036 | 2036 | 2031 | - | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 8 228 | нет |
| 2741. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 36 | 1917 | 200,7 | 145,9 | 1 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 446 | нет |
| 2742. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 43 | 1917 | 289,4 | 233,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 143 | нет |
| 2743. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 47 | 1917 | 235,7 | 153,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2037 | 1 745 | нет |
| 2744. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 55–57 | 1935 | 201,4 | 153,0 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 1 491 | нет |
| 2745. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 56 | 1917 | 340,6 | 104,0 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 522 | нет |
| 2746. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а | 1963 | 1 604,4 | 1 345,2 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2020 | 2020 | - | 2023 | 2020 | 5 698 | нет |
| 2747. | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 63 | 1917 | 317,0 | 192,0 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 2 347 | нет |
| 2748. | г. Оренбург, ул. Чичерина/ ул. Постникова, д. 42/1, литера А | 1917 | 649,7 | 339,8 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | 2027 | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 4 811 | нет |
| 2749. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13 | 1985 | 7 529,5 | 5 728,5 | 9 | 3 | 2024 | 2033 | 2028 | 2039 | 2028 | 2041 | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2017 | 2036 | 2036 | 13 115 | нет |
| 2750. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | 1976 | 14 330,7 | 11 603,5 | 9 | 6 | 2019 | 2034 | 2036 | 2036 | 2036 | 2041 | 2019 | 2026 | 2037 | - | - | 2027 | 2026 | 2017 | 2036 | 2036 | 24 961 | нет |

| 425 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2751. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 1990 | 10 341,1 | 8 401,8 | 9 | 4 | 2020 | 2033 | 2020 | 2039 | 2020 | 2041 | 2030 | 2019 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | 2036 | 2036 | 18 012 | нет |
| 2752. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2 | 1990 | 7 732,7 | 6 351,6 | 9 | 3 | 2020 | 2033 | 2020 | 2039 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | 2038 | 2038 | 13 469 | нет |
| 2753. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | 1990 | 4 796,0 | 3 751,3 | 9 | 2 | 2020 | 2033 | 2020 | 2039 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | 2038 | 2038 | 8 354 | нет |
| 2754. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 1979 | 7 365,0 | 5 892,1 | 9 | 3 | 2039 | 2034 | 2039 | 2036 | 2039 | 2041 | 2019 | 2034 | 2037 | 2019 | - | 2029 | 2029 | 2017 | 2039 | 2039 | 12 351 | нет |
| 2755. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | 1982 | 12 871,4 | 11 663,2 | 9 | 6 | 2042 | 2034 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2022 | 2020 | 2037 | 2022 | - | 2022 | 2035 | 2019 | 2042 | 2042 | 22 419 | нет |
| 2756. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | 1989 | 17 447,0 | 13 012,5 | 10 | 6 | 2019 | 2033 | 2019 | 2039 | 2019 | 2041 | 2029 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2038 | 2038 | 17 781 | нет |
| 2757. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 1979 | 11 813,3 | 9 543,5 | 9 | 5 | 2020 | 2034 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2019 | 2029 | 2037 | 2019 | - | 2019 | 2029 | 2017 | 2039 | 2039 | 20 576 | нет |
| 2758. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 1978 | 11 632,3 | 9 613,3 | 9 | 5 | 2018 | 2034 | 2038 | 2039 | 2020 | 2041 | 2018 | 2020 | 2037 | 2018 | - | 2018 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 19 760 | нет |
| 2759. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 1984 | 20 943,5 | 16 183,1 | 10 | 7 | 2025 | 2040 | 2036 | 2040 | 2036 | 2036 | 2024 | 2020 | 2037 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2017 | 2036 | 2036 | 23 459 | нет |
| 2760. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 1984 | 8 800,5 | 6 241,9 | 16 | 1 | 2023 | 2034 | 2023 | 2035 | 2023 | 2041 | 2024 | 2017 | 2037 | 2024 | 2019 | 2017 | 2034 | 2019 | 2041 | 2041 | 7 880 | нет |
| 2761. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22 | 1977 | 6 053,5 | 4 555,9 | 5 | 6 | 2037 | 2034 | 2037 | 2039 | 2037 | 2041 | 2036 | 2027 | 2037 | 2020 | - | 2028 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 18 369 | нет |
| 2762. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1 | 1978 | 4 028,6 | 3 032,0 | 5 | 4 | 2038 | 2034 | 2018 | 2039 | 2018 | 2041 | - | 2028 | 2037 | 2018 | - | 2033 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 11 606 | нет |
| 2763. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23 | 1979 | 14 367,8 | 11 581,3 | 9 | 6 | 2036 | 2034 | 2039 | 2036 | 2039 | 2041 | 2019 | 2029 | 2037 | 2019 | - | 2019 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 24 674 | нет |
| 2764. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 1977 | 14 334,9 | 11 773,0 | 9 | 6 | 2037 | 2036 | 2037 | 2036 | 2037 | 2041 | 2017 | 2027 | 2037 | 2020 | - | 2028 | 2027 | 2017 | 2037 | 2037 | 24 969 | нет |
| 2765. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25 | 1983 | 14 319,2 | 11 612,5 | 9 | 6 | 2036 | 2034 | 2038 | 2036 | 2038 | 2041 | 2036 | 2033 | 2037 | 2023 | - | 2028 | 2036 | 2017 | 2043 | 2043 | 24 394 | нет |
| 2766. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 1977 | 13 177,4 | 9 977,4 | 5 | 14 | 2037 | 2034 | 2037 | 2039 | 2037 | 2041 | 2018 | 2027 | - | 2020 | - | 2016 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 37 962 | нет |
| 2767. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 1980 | 10 926,4 | 9 119,6 | 10 | 4 | 2040 | 2035 | 2036 | 2035 | 2036 | 2041 | 2020 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2025 | - | 2017 | 2040 | 2040 | 14 227 | нет |
| 2768. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27 | 1986 | 13 720,4 | 9 574,0 | 9 | 5 | 2027 | 2034 | 2038 | 2036 | 2038 | 2041 | 2026 | 2036 | 2037 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2017 | 2037 | 2037 | 23 898 | нет |
| 2769. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | 1976 | 15 616,6 | 11 840,0 | 16 | 2 | 2038 | 2033 | 2036 | 2039 | 2036 | 2041 | - | 2019 | 2037 | - | 2019 | 2025 | - | 2019 | 2036 | 2036 | 14 774 | нет |
| 2770. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29 | 1983 | 8 615,4 | 6 210,3 | 16 | 1 | 2043 | 2034 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2035 | 2034 | 2037 | 2023 | 2019 | 2029 | 2025 | 2034 | 2043 | 2043 | 7 980 | нет |
| 2771. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3 | 1985 | 9 299,5 | 7 725,4 | 9 | 4 | 2027 | 2039 | 2027 | 2043 | 2027 | 2041 | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2017 | 2037 | 2037 | 16 198 | нет |
| 2772. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 1988 | 12 693,0 | 9 770,8 | 9 | 4 | 2018 | 2033 | 2018 | 2039 | 2018 | 2041 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2019 | 2037 | 2037 | 23 988 | нет |
| 2773. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 1990 | 5 897,5 | 4 376,4 | 10 | 2 | 2020 | 2033 | 2020 | 2039 | 2020 | 2041 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | - | - | 5 913 | нет |

| 426 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2774. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3 | 1990 | 5 952,8 | 4 400,1 | 10 | 2 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2041 | 2036 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2028 | 2040 | 2019 | 2038 | 2038 | 6 018 | нет |
| 2775. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4 | 1990 | 5 947,2 | 4 417,2 | 10 | 2 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2043 | 2036 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | 2038 | 2038 | 6 061 | нет |
| 2776. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 1978 | 9 467,5 | 7 633,5 | 9 | 4 | 2038 | 2034 | 2038 | 2039 | 2038 | 2041 | 2018 | 2028 | 2037 | 2018 | - | 2018 | 2028 | 2017 | 2038 | 2038 | 16 490 | нет |
| 2777. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 1981 | 8 679,6 | 6 249,6 | 16 | 1 | 2041 | 2034 | 2041 | 2035 | 2041 | 2041 | 2021 | 2018 | 2037 | 2021 | 2019 | 2021 | 2031 | 2037 | 2041 | 2041 | 7 991 | нет |
| 2778. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 | 1984 | 22 102,6 | 17 059,3 | 9 | 9 | - | 2039 | - | 2038 | - | 2042 | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2028 | 2034 | 2034 | - | - | 38 498 | нет |
| 2779. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1 | 1986 | 6 437,3 | 5 795,8 | 9 | 3 | - | 2039 | - | 2038 | - | 2042 | 2026 | 2017 | 2038 | 2026 | - | 2028 | 2036 | 2017 | - | - | 12 405 | нет |
| 2780. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 1980 | 14 350,7 | 11 628,1 | 9 | 6 | 2040 | 2034 | 2038 | 2036 | 2038 | 2039 | 2030 | 2030 | 2037 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2017 | 2040 | 2040 | 24 858 | нет |
| 2781. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 1987 | 11 276,2 | 8 443,3 | 10 | 4 | 2017 | 2039 | 2017 | 2038 | 2017 | 2042 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 11 492 | нет |
| 2782. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 1980 | 8 867,7 | 6 429,7 | 16 | 1 | 2040 | 2034 | 2040 | 2035 | 2040 | 2041 | 2020 | 2018 | 2037 | 2020 | 2019 | 2020 | 2030 | 2037 | 2040 | 2040 | 8 175 | нет |
| 2783. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 1986 | 9 718,2 | 7 945,2 | 9 | 4 | - | 2039 | - | 2038 | - | 2042 | 2026 | 2017 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2017 | - | - | 16 927 | нет |
| 2784. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 1981 | 13 830,5 | 11 557,7 | 9 | 6 | 2036 | 2034 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2017 | 2041 | 2041 | 24 090 | нет |
| 2785. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38 | 1988 | 3 145,5 | 2 830,8 | 5 | 4 | 2018 | 2039 | 2018 | 2038 | 2018 | 2042 | 2028 | 2032 | 2038 | 2028 | - | 2017 | 2038 | - | - | - | 10 900 | нет |
| 2786. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39 | 1979 | 6 188,2 | 4 582,9 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | 2029 | 2037 | 2022 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 17 827 | нет |
| 2787. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1 | 1985 | 11 768,4 | 9 487,8 | 9 | 5 | 2039 | 2036 | 2030 | 2039 | 2030 | 2041 | - | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2018 | 2036 | 2036 | 20 105 | нет |
| 2788. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 1977 | 9 184,8 | 8 271,0 | 9 | 4 | 2020 | - | 2036 | - | 2037 | - | 2019 | 2020 | - | 2020 | - | 2016 | 2023 | 2017 | 2037 | 2037 | 17 137 | нет |
| 2789. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | 1981 | 14 460,4 | 11 694,5 | 9 | 6 | 2041 | 2033 | 2038 | 2036 | 2038 | 2039 | - | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2019 | 2041 | 2041 | 24 920 | нет |
| 2790. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 1985 | 11 771,7 | 9 494,8 | 9 | 5 | - | 2039 | - | 2038 | - | 2042 | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2018 | 2022 | 2035 | - | - | 20 504 | нет |
| 2791. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 1979 | 14 549,1 | 11 705,8 | 9 | 6 | 2039 | 2033 | 2038 | 2036 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2037 | 2019 | - | 2026 | 2029 | 2017 | 2039 | 2039 | 25 225 | нет |
| 2792. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 1985 | 4 800,1 | 3 901,1 | 9 | 2 | - | 2039 | - | 2038 | - | 2042 | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2018 | 2035 | 2035 | - | - | 8 361 | нет |
| 2793. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 1985 | 12 228,5 | 9 862,3 | 9 | 5 | 2022 | 2034 | 2036 | 2035 | 2038 | 2039 | 2036 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2017 | 2035 | 2035 | 22 880 | нет |
| 2794. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 46 | 1984 | 25 664,1 | 19 215,0 | 9 | 11 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2042 | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2017 | 2034 | 2034 | - | - | 44 702 | нет |
| 2795. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 47 | 1982 | 11 667,8 | 9 711,4 | 9 | 5 | 2042 | 2034 | 2038 | 2035 | 2038 | 2039 | 2036 | 2032 | 2037 | 2022 | - | 2028 | 2032 | 2017 | 2042 | 2042 | 20 323 | нет |
| 2796. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 48 | 1986 | 3 655,0 | 2 732,0 | 5 | 4 | - | 2039 | - | 2039 | - | 2043 | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 10 529 | нет |

| 427 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2797. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5 | 1984 | 5 299,3 | 3 814,0 | 9 | 2 | 2023 | 2040 | 2030 | 2039 | 2030 | 2041 | 2024 | 2034 | 2037 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2017 | 2035 | 2035 | 9 230 | нет |
| 2798. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 51/1 | 2014 | 39 773,1 | 27 114,2 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 42 637 | нет |
| 2799. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 1987 | 15 259,9 | 11 741,2 | 9 | 6 | 2016 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2042 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2017 | - | - | 26 580 | нет |
| 2800. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53 | 1987 | 24 350,1 | 18 515,1 | 9 | 9 | 2039 | 2043 | 2039 | 2038 | 2039 | 2039 | 2040 | 2037 | 2037 | - | - | 2027 | 2037 | 2019 | 2035 | 2035 | 42 413 | нет |
| 2801. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53/3 | 2018 | 13 651,5 | 6 832,4 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | 2038 | - | 2043 | - | - | 14 110 | нет |
| 2802. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | 1986 | 23 751,5 | 18 019,6 | 9 | 9 | 2022 | 2034 | 2024 | 2038 | 2024 | 2041 | 2026 | 2036 | 2037 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2019 | 2035 | 2035 | 41 370 | нет |
| 2803. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56 | 1985 | 23 963,2 | 17 675,3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | - | 2025 | - | 2018 | 2035 | 2017 | - | - | 41 401 | нет |
| 2804. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 1987 | 26 747,4 | 19 963,1 | 9 | 11 | 2017 | 2034 | 2018 | 2039 | 2018 | 2041 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2019 | 2041 | 2041 | 46 306 | нет |
| 2805. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | 1991 | 18 257,5 | 13 371,8 | 10 | 6 | 2021 | 2033 | 2021 | 2039 | 2021 | 2041 | 2031 | 2041 | 2037 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2019 | 2041 | 2041 | 18 005 | нет |
| 2806. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59 | 2005 | 6 321,5 | 5 101,9 | 14 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2033 | - | 2018 | - | - | 6 443 | нет |
| 2807. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59/1 | 2007 | 7 518,6 | 5 664,8 | 17 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 7 663 | нет |
| 2808. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 1975 | 16 113,3 | 11 933,4 | 16 | 2 | 2037 | 2034 | 2019 | - | 2036 | 2039 | 2019 | 2020 | 2037 | - | 2019 | 2035 | 2025 | 2019 | 2035 | 2035 | 15 126 | нет |
| 2809. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 60 | 1989 | 3 511,0 | 2 557,4 | 5 | 4 | 2019 | 2039 | 2019 | 2038 | 2039 | 2043 | 2029 | 2034 | 2034 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 10 115 | нет |
| 2810. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62 | 1993 | 5 320,9 | 4 368,9 | 10 | 2 | 2023 | 2039 | 2023 | 2038 | 2023 | 2042 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2017 | - | - | 5 423 | нет |
| 2811. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 1985 | 33 604,9 | 26 647,1 | 9 | 13 | 2022 | - | 2022 | 2039 | 2021 | 2042 | 2025 | 2020 | 2038 | 2025 | - | 2018 | 2035 | 2017 | 2025 | 2035 | 58 533 | нет |
| 2812. | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 | 1985 | 5 640,4 | 3 967,4 | 9 | 1 | - | 2040 | - | 2042 | - | 2041 | 2025 | 2035 | 2031 | 2025 | - | 2018 | 2035 | 2037 | - | - | 9 824 | нет |
| 2813. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1 | 1954 | 686,2 | 465,2 | 2 | 2 | 2031 | - | - | - | 2020 | - | - | 2018 | 2029 | 2034 | - | - | 2018 | - | - | - | 5 081 | нет |
| 2814. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22 | 1954 | 701,2 | 479,7 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2023 | - | - | 2023 | 2029 | 2034 | - | 2018 | 2025 | - | - | - | 5 192 | нет |
| 2815. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24 | 1954 | 701,2 | 479,7 | 2 | 2 | 2024 | - | - | - | 2019 | - | - | 2020 | 2029 | 2034 | - | 2018 | 2025 | - | - | - | 5 192 | нет |
| 2816. | г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24, к. 1 | 1965 | 718,4 | 487,7 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 320 | нет |
| 2817. | г. Оренбург, ул. Шафеева, д. 21 | 1964 | 349,4 | 271,7 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2 587 | нет |

| 428 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2818. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 10 | 1970 | 4 693,9 | 4 431,3 | 5 | 6 | 2039 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2029 | - | - | 2030 | 2030 | 13 522 | нет |
| 2819. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 1967 | 3 985,3 | 2 553,7 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 11 481 | нет |
| 2820. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 14 | 1963 | 1 527,4 | 1 252,0 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2040 | 2040 | 2043 | - | 2033 | - | - | 2023 | 2023 | 5 425 | нет |
| 2821. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16 | 1964 | 3 158,2 | 2 543,1 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 9 098 | нет |
| 2822. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а | 1982 | 5 573,5 | 4 413,6 | 9 | 1 | 2016 | 2040 | 2041 | 2039 | 2040 | 2042 | 2022 | 2033 | 2036 | - | - | 2017 | - | 2037 | 2042 | 2042 | 9 708 | нет |
| 2823. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 231 | 1969 | 2 875,3 | 2 714,6 | 5 | 4 | 2029 | 2042 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 8 283 | нет |
| 2824. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 233 | 1969 | 3 467,2 | 2 866,7 | 5 | 4 | 2038 | 2042 | - | - | 2029 | 2042 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | 2029 | 2029 | 9 988 | нет |
| 2825. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 235 | 1969 | 4 740,5 | 4 485,1 | 5 | 6 | 2029 | 2041 | - | - | 2029 | 2042 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | 2029 | 2029 | 13 657 | нет |
| 2826. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 237 | 1970 | 3 717,7 | 2 759,7 | 5 | 4 | 2038 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2018 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 710 | нет |
| 2827. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 239 | 1969 | 2 898,6 | 1 728,0 | 5 | 4 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | - | 2023 | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 8 350 | нет |
| 2828. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 241 | 1968 | 4 617,4 | 4 366,9 | 5 | 6 | 2028 | 2041 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | 2028 | 2028 | 13 302 | нет |
| 2829. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 243 | 1967 | 3 570,1 | 3 383,5 | 5 | 4 | 2038 | 2041 | - | - | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | 2027 | 2027 | 10 285 | нет |
| 2830. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249 | 1970 | 6 765,0 | 3 846,0 | 5 | 2 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | 2041 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2030 | 2030 | 19 489 | нет |
| 2831. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249/2 | 2008 | 4 290,0 | 4 062,1 | 10 | 2 | 2043 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 4 372 | нет |
| 2832. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251 | 1971 | 3 976,7 | 3 349,0 | 5 | 2 | 2042 | 2040 | - | - | 2042 | 2042 | - | 2034 | 2036 | - | - | 2018 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 11 456 | нет |
| 2833. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253 | 1977 | 2 332,7 | 1 801,9 | 5 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2027 | 2033 | - | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 6 720 | нет |
| 2834. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 255 | 1975 | 3 577,4 | 2 732,4 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 306 | нет |
| 2835. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 257 | 1975 | 3 799,5 | 2 645,1 | 5 | 4 | 2043 | 2040 | 2035 | 2035 | 2043 | 2040 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2035 | 2035 | 10 946 | нет |
| 2836. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 259 | 1974 | 5 944,1 | 4 675,4 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2034 | 2034 | 2034 | 2040 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 17 124 | нет |
| 2837. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | 1970 | 6 607,1 | 5 162,1 | 5 | 6 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2037 | 2030 | - | 2017 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 19 034 | нет |
| 2838. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34 | 1974 | 4 793,8 | 3 510,8 | 5 | 4 | 2042 | 2034 | 2034 | 2034 | 2042 | 2034 | - | 2017 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 810 | нет |
| 2839. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 34а | 1971 | 6 163,5 | 4 592,5 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2042 | 2031 | - | 2017 | 2021 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 17 756 | нет |
| 2840. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36 | 1971 | 4 896,3 | 3 681,3 | 5 | 4 | 2042 | 2031 | 2031 | 2031 | 2042 | 2031 | - | 2019 | 2021 | - | - | 2028 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 14 105 | нет |

| 429 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2841. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36а | 1969 | 6 055,0 | 4 483,0 | 5 | 6 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2042 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | 2028 | - | - | 2029 | 2029 | 17 443 | нет |
| 2842. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 | 1970 | 3 592,3 | 3 398,2 | 5 | 4 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 349 | нет |
| 2843. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42 | 1977 | 4 011,8 | 2 989,3 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2037 | 2039 | - | 2027 | 2037 | - | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 11 557 | нет |
| 2844. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/1 | 1986 | 5 281,5 | 3 720,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2035 | - | 2026 | 2017 | 2036 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 15 215 | нет |
| 2845. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2 | 1993 | 2 600,0 | 1 934,1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2034 | - | - | 9 451 | нет |
| 2846. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44 | 1974 | 3 924,7 | 2 996,0 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 11 306 | нет |
| 2847. | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44а | 1983 | 5 819,7 | 4 362,7 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2035 | 2043 | 2023 | 2018 | 2033 | 2023 | - | 2029 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 16 766 | нет |
| 2848. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 1958 | 2 244,0 | 1 838,3 | 3 | 4 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2029 | 2018 | - | 2020 | 2020 | 10 411 | нет |
| 2849. | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 9 | 1952 | 2 799,2 | 2 337,0 | 3 | 7 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2029 | - | - | - | - | 12 987 | нет |
| 2850. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1 | 1995 | 2 849,9 | 1 577,8 | 5 | 2 | 2025 | 2040 | 2025 | 2039 | 2025 | 2042 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 8 210 | нет |
| 2851. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 1977 | 8 296,6 | 7 584,4 | 9 | 4 | 2037 | - | 2037 | - | 2018 | - | 2032 | 2027 | - | 2023 | - | 2017 | 2027 | 2020 | 2037 | 2037 | 14 451 | нет |
| 2852. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16/1 | 1974 | 6 844,3 | 4 396,3 | 5 | 6 | 2034 | 2040 | 2042 | 2039 | 2034 | 2040 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | - | - | 2034 | 2034 | 19 717 | нет |
| 2853. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | 1979 | 11 206,4 | 7 614,4 | 9 | 4 | 2039 | - | 2039 | - | 2039 | - | - | 2029 | - | 2020 | - | 2023 | 2017 | 2020 | 2039 | 2039 | 19 519 | нет |
| 2854. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 11 | 1974 | 4 949,8 | 3 057,2 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2019 | 2037 | - | - | 2026 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 14 260 | нет |
| 2855. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 1992 | 4 439,7 | 2 749,7 | 5 | 4 | 2022 | 2040 | 2042 | 2039 | 2022 | 2042 | 2032 | 2017 | - | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 12 790 | нет |
| 2856. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13 | 1974 | 4 659,6 | 4 537,7 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2038 | 2041 | 2038 | 2039 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2022 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 424 | нет |
| 2857. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 14 | 1975 | 4 240,7 | 2 709,1 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2043 | 2039 | 2043 | 2042 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 217 | нет |
| 2858. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 15 | 1975 | 5 559,7 | 3 885,0 | 9 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2037 | - | - | 2035 | 2017 | 2025 | 2035 | 2035 | 9 684 | нет |
| 2859. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16 | 1975 | 6 860,6 | 4 294,5 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 19 764 | нет |
| 2860. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 18 | 1975 | 4 324,3 | 2 767,8 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2043 | 2039 | 2043 | 2042 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 458 | нет |
| 2861. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 19 | 2009 | 10 340,3 | 5 531,5 | 9 | 5 | 2039 | - | 2039 | - | 2018 | - | - | 2034 | - | 2020 | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 18 011 | нет |
| 2862. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 21 | 2008 | 15 394,8 | 8 525,2 | 9 | 4 | 2038 | 2038 | 2042 | 2038 | 2038 | 2039 | - | 2018 | 2034 | - | - | 2028 | 2017 | 2033 | - | - | 26 815 | нет |

| 430 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2863. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | 1974 | 6 995,2 | 3 069,1 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2037 | - | - | 2029 | 2019 | - | 2034 | 2034 | 20 152 | нет |
| 2864. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2 | 1974 | 9 173,3 | 4 572,0 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2018 | 2042 | 2018 | 2039 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 26 427 | нет |
| 2865. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5 | 1974 | 9 124,6 | 4 516,8 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2017 | 2037 | - | - | 2034 | 2020 | - | 2034 | 2034 | 26 287 | нет |
| 2866. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5/1 | 1974 | 4 873,6 | 3 019,1 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2018 | 2039 | 2034 | 2042 | - | 2038 | 2038 | - | - | 2024 | 2034 | - | 2034 | 2034 | 14 040 | нет |
| 2867. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6 | 1975 | 4 283,7 | 2 735,7 | 5 | 4 | 2035 | 2040 | 2035 | 2039 | 2035 | 2042 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 12 341 | нет |
| 2868. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7 | 1975 | 4 602,9 | 3 871,0 | 9 | 2 | 2043 | 2034 | 2043 | 2039 | 2042 | 2042 | - | 2038 | 2037 | 2020 | - | 2035 | 2025 | 2038 | - | 2035 | 8 017 | нет |
| 2869. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 1975 | 7 612,6 | 4 610,5 | 9 | 4 | 2035 | 2041 | 2016 | 2016 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2037 | - | - | 2020 | - | 2020 | 2035 | 2035 | 13 260 | нет |
| 2870. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8 | 1975 | 6 836,1 | 4 238,1 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | 2041 | 2039 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2019 | - | - | 2035 | 2035 | 19 694 | нет |
| 2871. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/1 | 1975 | 2 715,6 | 2 715,6 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 7 823 | нет |
| 2872. | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2 | 1975 | 6 809,2 | 4 395,2 | 5 | 6 | 2035 | 2040 | 2041 | 2039 | 2035 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2019 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 19 616 | нет |
| 2873. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 1959 | 1 886,8 | 1 520,1 | 3 | 3 | 2019 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2018 | - | - | 2029 | 2029 | 8 754 | нет |
| 2874. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 1962 | 1 862,5 | 1 502,0 | 3 | 3 | 2022 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2018 | - | - | 2022 | 2022 | 8 641 | нет |
| 2875. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15 | 1962 | 2 122,4 | 1 973,6 | 4 | 3 | 2038 | - | - | - | 2022 | 2041 | 2042 | 2033 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 7 538 | нет |
| 2876. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15а | 1962 | 338,4 | 281,5 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 2 506 | нет |
| 2877. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 17 | 1968 | 3 198,3 | 2 558,0 | 5 | 4 | 2038 | - | - | - | 2028 | 2041 | - | 2033 | - | - | - | 2036 | 2028 | - | - | 2028 | 9 214 | нет |
| 2878. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 19 | 1971 | 1 809,4 | 1 440,0 | 5 | 2 | 2038 | - | - | - | 2031 | 2041 | - | 2033 | 2021 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2031 | - | 5 213 | нет |
| 2879. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3 | 1961 | 1 423,0 | 1 147,6 | 3 | 2 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2041 | 2041 | 2033 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | 2021 | 2021 | 6 602 | нет |
| 2880. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5 | 1959 | 1 291,6 | 1 042,2 | 3 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2041 | 2039 | 2033 | 2034 | - | - | 2028 | - | - | - | 2029 | 5 993 | нет |
| 2881. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7 | 1959 | 1 996,9 | 1 810,1 | 3 | 4 | 2019 | - | - | - | 2038 | 2041 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2028 | - | - | 2029 | 2029 | 8 211 | нет |
| 2882. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 70 | 1946 | 1 650,1 | 1 375,1 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | 2021 | 2021 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 12 219 | нет |
| 2883. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72 | 1972 | 3 832,3 | 3 141,2 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 11 040 | нет |
| 2884. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 74 | 1974 | 3 348,9 | 2 636,9 | 9 | 1 | 2034 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | 2035 | 2034 | 2034 | 5 833 | нет |
| 2885. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76 | 1975 | 3 716,3 | 2 436,5 | 9 | 1 | 2035 | 2035 | 2039 | 2035 | 2039 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | 6 473 | нет |

| 431 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2886. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 1960 | 1 278,1 | 1 036,4 | 3 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2041 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2018 | - | - | - | 2020 | 5 930 | нет |
| 2887. | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а | 1983 | 3 289,7 | 2 825,1 | 5 | 2 | 2016 | - | - | - | 2016 | 2040 | 2016 | 2016 | 2038 | - | - | 2016 | 2016 | - | - | 2043 | 9 477 | нет |
| 2888. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 105, литера Б | 1917 | 185,5 | 176,1 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 374 |  |
| 2889. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 105, литера В | 1917 | 195,7 | 176,7 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 449 | нет |
| 2890. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19, литеры АА1 | 1917 | 627,3 | 450,3 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2026 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 4 645 | нет |
| 2891. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19, литеры ГГ1 | 1917 | 248,4 | 185,4 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2024 | - | 2037 | - | 2025 | 2025 | - | 2037 | 2037 | 1 790 | нет |
| 2892. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 23, литера В | 1919 | 689,3 | 516,3 | 2 | 5 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2019 | 2039 | - | 2019 | 2019 | - | 2039 | 2039 | 5 104 | нет |
| 2893. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 3, литеры А3А4А5 | 1917 | 292,9 | 292,9 | 1 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 2 111 | нет |
| 2894. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литера А8−А12 | 1942 | 192,6 | 131,0 | 2 | 5 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 1 426 | нет |
| 2895. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 31, литеры АА2−5 | 1917 | 446,3 | 264,3 | 1 | 7 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 3 216 | нет |
| 2896. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39, литера А | 1917 | 687,0 | 355,0 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 4 951 | нет |
| 2897. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 42, литера А | 1917 | 183,7 | 120,0 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 360 | нет |
| 2898. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 52, литера А | 1917 | 163,7 | 128,0 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 1 180 | нет |
| 2899. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 52, литера Б | 1917 | 131,1 | 94,0 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | - | 945 | нет |
| 2900. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 55, литера Б | 1917 | 460,6 | 438,6 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 3 411 | нет |
| 2901. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 58, литера А | 1917 | 236,3 | 159,0 | 1 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 1 703 | нет |

| 432 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2902. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 60, литера А | 1917 | 216,6 | 146,0 | 1 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | - | 2019 | 2019 | - | 2037 | 2037 | 1 561 | нет |
| 2903. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, литера А | 1917 | 167,1 | 113,0 | 2 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2021 | - | 2037 | - | 2016 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 1 237 | нет |
| 2904. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, литера Б | 1917 | 136,0 | 87,9 | 1 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2021 | - | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | 2037 | 2037 | 980 | нет |
| 2905. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 69, литера А | 1917 | 267,1 | 154,0 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 978 | нет |
| 2906. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 97, литера А1 | 1960 | 447,2 | 274,2 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 3 312 | нет |
| 2907. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 1а | 1964 | 1 307,0 | 920,0 | 3 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 6 064 | нет |
| 2908. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2 | 1958 | 1 062,9 | 744,3 | 3 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 4 932 | нет |
| 2909. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 25а | 1917 | 196,0 | 90,0 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 412 | нет |
| 2910. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35 | 1917 | 521,3 | 304,3 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2037 | - | 2026 | 2026 | - | 2037 | 2037 | 3 860 | нет |
| 2911. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 1958 | 466,3 | 292,7 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2018 | 3 453 | нет |
| 2912. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 36 | 1917 | 283,8 | 178,0 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2028 | - | 2037 | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 2 102 | нет |
| 2913. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 45 | 2014 | 496,1 | 416,0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 2 302 | нет |
| 2914. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 51 | 1917 | 212,7 | 154,9 | 2 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 575 | нет |
| 2915. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 52 | 1917 | 131,0 | 94,0 | 1 | 2 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2034 | 2020 | 2037 | - | 2029 | - | - | 2037 | 2037 | 944 | нет |
| 2916. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 56 | 1917 | 183,8 | 122,0 | 1 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 325 | нет |
| 2917. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 57 | 1917 | 424,8 | 312,0 | 2 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2016 | 2017 | - | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 3 146 | нет |
| 2918. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59 | 1917 | 247,8 | 175,0 | 1 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2026 | - | 2037 | - | 2016 | 2016 | - | 2037 | 2037 | 1 786 | нет |
| 2919. | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 63 | 1917 | 199,5 | 159,5 | 2 | 3 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2020 | 2020 | - | 2037 | 2037 | 1 477 | нет |
| 2920. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 10 | 1966 | 2 674,8 | 2 549,0 | 5 | 3 | 2026 | 2041 | - | - | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2026 | 2026 | 7 706 | нет |
| 2921. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 47 | 1980 | 5 705,3 | 4 084,3 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 16 436 | нет |
| 2922. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49 | 1960 | 2 267,3 | 1 503,3 | 3 | 3 | 2039 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 10 520 | нет |

| 433 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2923. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51 | 1960 | 1 668,2 | 816,2 | 3 | 2 | 2039 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 7 740 | нет |
| 2924. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 1993 | 13 661,5 | 10 171,5 | 10 | 4 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2023 | 2033 | 2035 | - | 2033 | - | 2033 | 2018 | 2020 | - | - | 13 923 | нет |
| 2925. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6 | 1969 | 4 687,9 | 4 398,3 | 5 | 6 | 2038 | 2041 | - | - | 2040 | 2039 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2029 | 2020 | - | 2029 | 2029 | 13 505 | нет |
| 2926. | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 8 | 1966 | 2 669,1 | 2 563,5 | 5 | 3 | 2026 | 2041 | - | - | 2026 | 2043 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2026 | 2026 | 7 689 | нет |
| 2927. | г. Оренбург, ул. Ямашева, д. 4 | 2017 | 13 096,7 | 7 987,3 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 13 508 | нет |
| 2928. | г. Оренбург, ул. Ямашева, д. 6 | 2016 | 11 770,4 | 8 868,0 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | 2041 | - | - | 12 165 | нет |
| 2929. | г. Оренбург, ул. Ямашева, д. 8 | 2017 | 13 380,1 | 9 186,1 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | - | - | - | 2037 | - | 2042 | - | - | 13 829 | нет |
| 2930. | г. Оренбург, шоссе Загородное, д. 14 | 2015 | 34 874,8 | 28 951,0 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2035 | - | 2040 | - | - | 36 045 | нет |
| 2931. | пос. Бердянка, ул. Учительская, д. 1 | 1970 | 740,1 | 478,6 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 759 | нет |
| 2932. | пос. Бердянка, ул. Учительская, д. 2 | 1978 | 532,5 | 319,3 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2035 | 2028 | 2028 | 2035 | - | 2020 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 4 080 | нет |
| 2933. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1 | 1968 | 781,6 | 728,6 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 5 788 | нет |
| 2934. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | 747,8 | 714,7 | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2018 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 5 538 | нет |
| 2935. | пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 72 | 1973 | 713,6 | 458,8 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 5 284 | нет |
| 2936. | пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7 | 1930 | 671,6 | 594,7 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | - | - | 4 973 | нет |
| 2937. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а | 1980 | 699,8 | 675,2 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 182 | нет |
| 2938. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 1958 | 454,1 | 400,8 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2035 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2020 | 3 363 | нет |
| 2939. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 1977 | 1 074,0 | 939,5 | 2 | 3 | 2018 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2037 | 2017 | 2025 | 2027 | 2022 | - | 2017 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 7 953 | нет |
| 2940. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 36 | 1986 | 1 313,9 | 939,6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 9 730 | нет |
| 2941. | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 1977 | 1 085,3 | 969,6 | 2 | 3 | 2018 | 2018 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2018 | 2030 | 2027 | 2025 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 037 | нет |
| 2942. | пос. Каргала, ул. Заводская, д. 6 | 1973 | 722,4 | 719,1 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 349 | нет |
| 2943. | пос. Каргала, ул. Заводская, д. 8 | 1973 | 805,0 | 752,3 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 961 | нет |
| 2944. | пос. Каргала, ул. Ленинская, д. 2а | 1970 | 393,3 | 360,6 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 2 912 | нет |
| 2945. | пос. Каргала, ул. М. Горького, д. 2а | 1989 | 925,2 | 570,2 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 6 851 | нет |

| 434 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2946. | пос. Каргала, ул. Советская, д. 1а | 1976 | 977,8 | 899,8 | 2 | 3 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 241 | нет |
| 2947. | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32 | 1968 | 330,0 | 240,0 | 2 | 1 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 2 444 | нет |
| 2948. | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 40 | 1951 | 131,0 | 122,0 | 1 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2035 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 944 | нет |
| 2949. | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 41 | 1980 | 801,0 | 510,0 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 5 931 | нет |
| 2950. | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 44 | 1952 | 576,0 | 340,0 | 2 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 4 265 | нет |
| 2951. | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 56 | 1960 | 106,0 | 80,0 | 1 | 1 | 2039 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 764 | нет |
| 2952. | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60 | 1967 | 651,0 | 456,0 | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2027 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 4 821 | нет |
| 2953. | пос. Ростоши, ул. Микрорайонная, д. 25/1 | 2014 | 1 018,4 | 888,6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 4 725 | нет |
| 2954. | пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32 | 1995 | 5 339,3 | 3 477,1 | 5 | 6 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 15 382 | нет |
| 2955. | пос. Самородово, ул. Калиновая, д. 15 | 1960 | 94,0 | 58,0 | 1 | 1 | 2039 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 677 | нет |
| 2956. | с. Городище, пер. Аптечный, д. 2 | 1970 | 218,1 | 131,7 | 2 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2040 | 1 615 | нет |
| 2957. | с. Городище, ул. Больничная, д. 13 | 1981 | 370,0 | 228,3 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 2 740 | нет |
| 2958. | с. Городище, ул. Больничная, д. 4 | 1975 | 857,9 | 505,3 | 2 | 3 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2025 | - | 6 353 | нет |
| 2959. | с. Городище, ул. Приуральная, д. 8 | 1975 | 380,2 | 230,1 | 2 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2025 | - | 2 815 | нет |
| 2960. | с. Городище, ул. Рабочая, д. 15 | 1978 | 739,3 | 496,0 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2028 | 2025 | - | 2020 | 2038 | - | 2028 | - | 5 474 | нет |
| 2961. | с. Городище, ул. Рабочая, д. 15а | 1981 | 717,2 | 474,9 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 5 311 | нет |
| Итого по муниципальному образованию город Оренбург | X | 14 540 023,2 | 10 810 008,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 999 673 | X |
| _______________________ |

| 435 |
| --- |
|  | Приложение № 42 к постановлению Правительства области от 25.12.2018 № 894-пп |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Орск, подлежащих капитальному ремонту общего имущества |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество этажей | Количество подъездов | Плановый год начала периода проведения капитального ремонта | Общая стоимость капитального ремонта (тыс. рублей) | Заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта |
|  |  |  |  |  |  |  | внутридомовые инженерные системы | ремонт систем пожаротушения, дымоудаления | ремонт крыши, кровли | утепление и ремонт фасада | ремонт (замена) лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения | установка коллективного ПУ теплоснабжения, УУ | горячего водоснабжения | установка коллективного ПУ горячего водоснабжения, УУ | холодного водоснабжения | установка коллективного ПУ холодного водоснабжения, УУ | водоотведения | электроснабжения | установка коллективного ПУ электроснабжения, УУ | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66 | 1972 | 2 614,3 | 2 470,4 | 4 | 3 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 9 285 | нет |
| 2. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67 | 1975 | 2 152,9 | 1 994,1 | 4 | 3 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2017 | - | - | - | - | 7 647 | нет |
| 3. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 68 | 1977 | 2 964,2 | 2 684,2 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2022 | 2016 | 2035 | 2022 | - | 2016 | - | - | 2037 | - | 8 539 | нет |
| 4. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69 | 1975 | 2 155,5 | 1 990,5 | 4 | 3 | 2035 | - | 2035 | - | 2035 | - | - | 2025 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 7 656 | нет |
| 5. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71 | 1970 | 2 132,9 | 1 987,9 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 7 576 | нет |
| 6. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72 | 1973 | 2 148,2 | 2 000,2 | 4 | 3 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 7 630 | нет |
| 7. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73 | 1974 | 2 150,6 | 2 003,6 | 4 | 3 | 2034 | - | 2034 | - | 2034 | - | - | 2024 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 7 638 | нет |

| 436 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74 | 1972 | 2 097,8 | 1 949,8 | 4 | 3 | 2017 | - | 2017 | - | 2017 | - | 2017 | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | 2017 | 7 451 | нет |
| 9. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75 | 1970 | 2 085,3 | 1 946,7 | 4 | 3 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2035 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 7 406 | нет |
| 10. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 76 | 1980 | 824,6 | 768,3 | 2 | 2 | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | - | - | - | - | 6 106 | нет |
| 11. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 81 | 1986 | 4 734,5 | 4 315,7 | 5 | 6 | - | - | 2037 | - | 2037 | - | 2026 | 2016 | 2038 | 2026 | - | 2016 | 2036 | - | - | - | 13 639 | нет |
| 12. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 82 | 1980 | 2 946,2 | 2 666,2 | 5 | 4 | 2040 | 2041 | 2036 | 2040 | 2036 | 2041 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 8 488 | нет |
| 13. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83 | 1984 | 3 001,0 | 2 721,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2018 | - | - | - | - | 8 645 | нет |
| 14. | г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84 | 1984 | 2 953,9 | 2 673,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2018 | - | - | - | - | 8 510 | нет |
| 15. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 31 | 1940 | 1 045,9 | 960,1 | 3 | 2 | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 853 | нет |
| 16. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 33 | 1934 | 993,2 | 944,0 | 3 | 2 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2034 | 2038 | - | - | 2034 | 2034 | - | - | - | 4 608 | нет |
| 17. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35 | 1938 | 1 021,4 | 917,0 | 3 | 2 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2018 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 4 739 | нет |
| 18. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 37 | 1939 | 1 035,7 | 931,7 | 3 | 2 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2022 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2022 | 2039 | - | - | - | 4 805 | нет |
| 19. | г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 39 | 1939 | 1 041,6 | 940,8 | 3 | 2 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2022 | 2039 | 2038 | 2039 | - | 2022 | 2039 | - | - | - | 4 833 | нет |
| 20. | г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а | 1970 | 3 486,0 | 2 627,7 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 043 | нет |
| 21. | г. Орск, пер. Бажова, д. 16 | 1963 | 846,7 | 797,4 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 6 270 | нет |
| 22. | г. Орск, пер. Бажова, д. 16а | 1963 | 652,9 | 603,6 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 835 | нет |
| 23. | г. Орск, пер. Бажова, д. 18 | 1963 | 677,6 | 628,3 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 018 | нет |
| 24. | г. Орск, пер. Бажова, д. 18а | 1963 | 682,4 | 633,1 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 053 | нет |
| 25. | г. Орск, пер. Бажова, д. 20 | 1964 | 908,5 | 673,6 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 6 728 | нет |
| 26. | г. Орск, пер. Бажова, д. 22 | 1963 | 1 089,8 | 808,6 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 10 426 | нет |
| 27. | г. Орск, пер. Бажова, д. 24 | 1990 | 1 713,1 | 1 115,3 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 948 | нет |
| 28. | г. Орск, пер. Белогорский, д. 14 | 1995 | 12 172,8 | 10 823,1 | 9 | 5 | 2025 | 2025 | 2040 | 2025 | 2040 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 21 203 | нет |

| 437 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 29. | г. Орск, пер. Белогорский, д. 16 | 1989 | 5 046,2 | 3 863,8 | 5 | 2 | 2023 | 2023 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 14 537 | нет |
| 30. | г. Орск, пер. Белогорский, д. 17 | 1983 | 2 925,3 | 2 092,2 | 5 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 427 | нет |
| 31. | г. Орск, пер. Белогорский, д. 19 | 1975 | 3 113,1 | 2 304,1 | 5 | 1 | 2035 | 2035 | 2038 | 2035 | 2038 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 968 | нет |
| 32. | г. Орск, пер. Больничный, д. 1 | 1954 | 996,2 | 878,5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 7 377 | нет |
| 33. | г. Орск, пер. Больничный, д. 3 | 1953 | 429,8 | 382,8 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 183 | нет |
| 34. | г. Орск, пер. Ботанический, д. 10 | 1953 | 398,0 | 352,4 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 2 947 | нет |
| 35. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 3 | 1966 | 4 545,2 | 3 551,5 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2032 | - | - | 2032 | - | - | 2026 | 2026 | 13 094 | нет |
| 36. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4 | 1968 | 3 528,3 | 2 724,3 | 5 | 4 | 2027 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2017 | 2036 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 10 164 | нет |
| 37. | г. Орск, пер. Владивостокский, д. 6 | 1963 | 4 104,9 | 3 206,5 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 11 826 | нет |
| 38. | г. Орск, пер. Волховский, д. 6а | 2006 | 2 245,8 | 2 086,8 | 4 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | - | - | - | 7 977 | нет |
| 39. | г. Орск, пер. Волховский, д. 7 | 1999 | 1 358,4 | 1 249,9 | 3 | 2 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2024 | 2039 | - | 2023 | - | - | - | - | 6 303 | нет |
| 40. | г. Орск, пер. Гастелло, д. 34 | 1975 | 2 661,5 | 1 839,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 7 667 | нет |
| 41. | г. Орск, пер. Заводской, д. 2 | 1980 | 3 010,4 | 2 730,4 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 8 672 | нет |
| 42. | г. Орск, пер. Заводской, д. 2а | 1981 | 4 812,6 | 4 392,6 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2042 | - | 2031 | 2036 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 13 864 | нет |
| 43. | г. Орск, пер. Заводской, д. 3 | 1980 | 3 017,4 | 2 737,4 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 8 693 | нет |
| 44. | г. Орск, пер. Заводской, д. 5 | 1979 | 4 818,0 | 4 399,2 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2035 | 2039 | - | 2028 | 2029 | - | 2039 | - | 13 880 | нет |
| 45. | г. Орск, пер. Заводской, д. 6 | 1982 | 5 053,7 | 4 633,7 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2041 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 14 559 | нет |
| 46. | г. Орск, пер. Заводской, д. 7а | 1980 | 3 002,2 | 2 723,2 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 8 649 | нет |
| 47. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 3 | 1939 | 604,0 | 538,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2022 | 2039 | 2039 | 2031 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 4 473 | нет |
| 48. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 4 | 1939 | 623,5 | 548,0 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2022 | 2039 | 2039 | 2031 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 4 536 | нет |
| 49. | г. Орск, пер. Зеленый, д. 6а | 1972 | 3 237,0 | 2 697,0 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 325 | нет |
| 50. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 6 | 1993 | 4 801,2 | 4 285,2 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 13 831 | нет |

| 438 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 51. | г. Орск, пер. Инженерный, д. 8 | 1994 | 3 568,9 | 3 187,3 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2041 | - | 2041 | 2024 | 2034 | 2025 | 2025 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 10 281 | нет |
| 52. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21а | 1963 | 674,7 | 629,9 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 996 | нет |
| 53. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 23а | 1963 | 676,6 | 627,3 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 010 | нет |
| 54. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 16 | 1990 | 1 595,8 | 1 023,5 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2029 | 2040 | - | - | - | 7 404 | нет |
| 55. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 18 | 1990 | 1 572,2 | 992,8 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2029 | 2040 | - | - | - | 7 295 | нет |
| 56. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 19 | 1963 | 265,4 | 245,4 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 1 965 | нет |
| 57. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 20 | 1990 | 1 590,3 | 1 003,0 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 378 | нет |
| 58. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 21 | 1961 | 670,4 | 621,1 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 964 | нет |
| 59. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 22 | 1990 | 1 407,7 | 869,7 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 10 424 | нет |
| 60. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 23 | 1963 | 669,1 | 620,1 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 955 | нет |
| 61. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 25 | 1963 | 677,2 | 627,9 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 015 | нет |
| 62. | г. Орск, пер. Кавалерийский, д. 27 | 1963 | 682,1 | 632,8 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 051 | нет |
| 63. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 1 | 1940 | 637,7 | 576,5 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 722 | нет |
| 64. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 10 | 1951 | 405,1 | 361,7 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 000 | нет |
| 65. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 2 | 1942 | 636,6 | 573,6 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2016 | - | - | - | 4 714 | нет |
| 66. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 3 | 1941 | 601,7 | 540,5 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2038 | 2021 | - | 2028 | 2041 | - | - | - | 4 456 | нет |
| 67. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 4 | 1942 | 918,4 | 848,4 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 6 801 | нет |
| 68. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 5 | 1941 | 608,0 | 537,8 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 502 | нет |
| 69. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 6 | 1951 | 406,7 | 366,3 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 012 | нет |
| 70. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 7 | 1953 | 510,5 | 480,7 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 780 | нет |
| 71. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 8 | 1951 | 407,3 | 365,9 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2023 | 2038 | 2031 | - | 2019 | - | - | - | - | 3 016 | нет |
| 72. | г. Орск, пер. Казалинский, д. 9 | 1940 | 642,3 | 581,0 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 756 | нет |

| 439 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 73. | г. Орск, пер. Кировский, д. 2 | 1965 | 2 744,7 | 2 582,7 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2040 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 7 907 | нет |
| 74. | г. Орск, пер. Кишиневский, д. 1 | 1962 | 869,3 | 804,5 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 033 | нет |
| 75. | г. Орск, пер. Кишиневский, д. 2 | 1962 | 883,5 | 818,7 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 099 | нет |
| 76. | г. Орск, пер. Кишиневский, д. 3 | 1962 | 876,9 | 812,1 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 069 | нет |
| 77. | г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4 | 1962 | 853,7 | 788,9 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2016 | - | - | - | - | 3 961 | нет |
| 78. | г. Орск, пер. Клубный, д. 11 | 1956 | 479,1 | 431,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 3 548 | нет |
| 79. | г. Орск, пер. Клубный, д. 13 | 1951 | 477,4 | 429,8 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 535 | нет |
| 80. | г. Орск, пер. Клубный, д. 19 | 1951 | 722,2 | 653,3 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 348 | нет |
| 81. | г. Орск, пер. Клубный, д. 7 | 1951 | 826,2 | 646,1 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 118 | нет |
| 82. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13 | 1953 | 444,0 | 397,0 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2018 | 2020 | - | - | - | 3 288 | нет |
| 83. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15 | 1957 | 761,3 | 625,3 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2017 | 2020 | - | 2025 | 2025 | 5 637 | нет |
| 84. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 17 | 1952 | 437,9 | 390,9 | 2 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 243 | нет |
| 85. | г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 4 | 1969 | 3 262,0 | 2 566,0 | 5 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2032 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 9 397 | нет |
| 86. | г. Орск, пер. Металлистов, д. 1 | 1963 | 1 637,9 | 1 529,4 | 3 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 7 599 | нет |
| 87. | г. Орск, пер. Металлистов, д. 3 | 1961 | 1 608,9 | 1 500,0 | 3 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | 2021 | 7 465 | нет |
| 88. | г. Орск, пер. Металлистов, д. 5 | 1962 | 1 520,9 | 1 436,7 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 7 056 | нет |
| 89. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1 | 1941 | 3 711,5 | 2 720,6 | 3 | 5 | 2016 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 17 220 | нет |
| 90. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10 | 1936 | 3 385,7 | 2 608,2 | 3 | 6 | 2016 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2020 | 2029 | - | - | - | 15 709 | нет |
| 91. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12 | 1937 | 2 741,6 | 2 525,6 | 3 | 6 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2018 | 2037 | 2037 | 2020 | - | 2018 | 2037 | - | - | - | 15 456 | нет |
| 92. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 16 | 1936 | 3 354,1 | 2 806,6 | 3 | 6 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2027 | - | - | - | 15 562 | нет |
| 93. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2 | 1961 | 4 039,3 | 3 651,7 | 5 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2019 | - | - | 2021 | 2021 | 11 416 | нет |

| 440 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 94. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 3 | 1941 | 3 732,7 | 2 767,3 | 3 | 5 | 2040 | 2031 | 2040 | 2031 | 2040 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 17 319 | нет |
| 95. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 4 | 1939 | 3 524,6 | 2 579,9 | 3 | 6 | 2039 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2023 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2021 | 2039 | - | - | - | 16 353 | нет |
| 96. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 5 | 1961 | 4 130,7 | 3 551,6 | 5 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 11 900 | нет |
| 97. | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 6 | 1939 | 3 585,7 | 2 625,4 | 3 | 6 | 2040 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2019 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2019 | 2029 | - | - | - | 16 637 | нет |
| 98. | г. Орск, пер. Невский, д. 4 | 1951 | 519,2 | 457,4 | 2 | 2 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 861 | нет |
| 99. | г. Орск, пер. Нежинский, д. 13 | 1975 | 7 308,8 | 6 834,2 | 5 | 7 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 25 036 | нет |
| 100. | г. Орск, пер. Нежинский, д. 15 | 1959 | 559,5 | 504,6 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2021 | - | - | - | 2034 | 4 143 | нет |
| 101. | г. Орск, пер. Нежинский, д. 19 | 1959 | 551,3 | 496,4 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2021 | - | - | - | 2034 | 4 082 | нет |
| 102. | г. Орск, пер. Нежинский, д. 32 | 1958 | 480,7 | 429,7 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2028 | - | - | - | 2033 | 3 560 | нет |
| 103. | г. Орск, пер. Нежинский, д. 34 | 1958 | 484,7 | 433,7 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2033 | - | - | 2021 | 2033 | 3 589 | нет |
| 104. | г. Орск, пер. Нежинский, д. 3а | 1984 | 5 259,1 | 4 120,4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 15 151 | нет |
| 105. | г. Орск, пер. Российский, д. 1 | 1937 | 765,2 | 679,2 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | 2027 | 2020 | 2026 | 2026 | 2037 | - | 2022 | 2037 | - | - | - | 5 666 | нет |
| 106. | г. Орск, пер. Российский, д. 3 | 1941 | 943,7 | 832,2 | 3 | 2 | 2031 | - | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 378 | нет |
| 107. | г. Орск, пер. Российский, д. 8а | 1964 | 260,2 | 238,2 | 2 | 1 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 1 927 | нет |
| 108. | г. Орск, пер. Сарматский, д. 3 | 1986 | 12 658,4 | 11 163,0 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2019 | - | - | 22 048 | нет |
| 109. | г. Орск, пер. Сарматский, д. 5 | 1988 | 6 656,7 | 6 033,7 | 5 | 8 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2026 | - | - | - | - | 19 177 | нет |
| 110. | г. Орск, пер. Сарматский, д. 5а | 1984 | 4 832,5 | 4 412,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 13 922 | нет |
| 111. | г. Орск, пер. Светлый, д. 21 | 1973 | 1 108,7 | 1 098,8 | 3 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 144 | нет |
| 112. | г. Орск, пер. Светлый, д. 21а | 1976 | 338,8 | 315,8 | 2 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2016 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 2 509 | нет |
| 113. | г. Орск, пер. Синегорский, д. 3 | 1952 | 1 835,4 | 1 338,4 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2037 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 8 516 | нет |
| 114. | г. Орск, пер. Синегорский, д. 5 | 1955 | 1 608,7 | 1 335,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 7 464 | нет |
| 115. | г. Орск, пер. Синчука, д. 11 | 1953 | 1 350,7 | 823,6 | 3 | 2 | 2025 | - | - | - | 2028 | 2043 | 2028 | 2027 | 2027 | 2033 | - | 2028 | 2019 | - | - | - | 6 267 | нет |
| 116. | г. Орск, пер. Синчука, д. 17 | 1974 | 3 540,0 | 2 685,3 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2041 | 2034 | 2041 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2028 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 198 | нет |

| 441 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 117. | г. Орск, пер. Синчука, д. 22 | 1950 | 2 151,9 | 1 337,0 | 3 | 2 | 2040 | - | - | - | 2041 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2028 | - | - | - | - | 9 984 | нет |
| 118. | г. Орск, пер. Синчука, д. 26 | 1969 | 3 534,7 | 2 707,1 | 5 | 6 | 2029 | 2029 | 2040 | 2029 | 2042 | 2029 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2029 | 2029 | 10 183 | нет |
| 119. | г. Орск, пер. Синчука, д. 8 | 1970 | 3 531,6 | 2 708,3 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2041 | 2030 | 2041 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 174 | нет |
| 120. | г. Орск, пер. Синчука, д. 9 | 1954 | 1 169,2 | 613,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2041 | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 8 658 | нет |
| 121. | г. Орск, пер. Театральный, д. 1 | 1967 | 4 834,6 | 4 435,8 | 5 | 6 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2031 | 2022 | - | 2027 | 2027 | 13 928 | нет |
| 122. | г. Орск, пер. Театральный, д. 11 | 1966 | 3 715,4 | 2 612,0 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2037 | 2026 | 2037 | 2026 | - | 2016 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 10 447 | нет |
| 123. | г. Орск, пер. Театральный, д. 13 | 1968 | 3 755,1 | 2 632,1 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2036 | 2028 | 2037 | 2028 | - | 2016 | 2028 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2028 | 2028 | 10 504 | нет |
| 124. | г. Орск, пер. Театральный, д. 15 | 1968 | 3 503,8 | 3 175,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2027 | - | - | 2018 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 10 094 | нет |
| 125. | г. Орск, пер. Театральный, д. 3 | 1964 | 4 157,0 | 3 567,6 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2042 | 2024 | - | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 11 976 | нет |
| 126. | г. Орск, пер. Театральный, д. 5 | 1964 | 3 873,0 | 3 590,5 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2020 | 2016 | 2038 | - | - | 2016 | - | - | 2024 | 2024 | 11 157 | нет |
| 127. | г. Орск, пер. Театральный, д. 9 | 1966 | 2 985,8 | 2 627,8 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2036 | 2026 | 2036 | 2026 | - | 2016 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 8 602 | нет |
| 128. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 2 | 1966 | 1 760,9 | 1 636,6 | 5 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 5 073 | нет |
| 129. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3 | 1963 | 4 110,6 | 3 815,4 | 4 | 6 | 2018 | 2018 | 2025 | 2023 | 2038 | 2023 | 2043 | 2018 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 17 888 | нет |
| 130. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 4 | 1964 | 1 421,4 | 1 271,4 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2038 | 2024 | 2038 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 048 | нет |
| 131. | г. Орск, пер. Хрустальный, д. 6 | 1966 | 4 007,0 | 3 609,0 | 5 | 4 | 2036 | 2026 | 2038 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 11 544 | нет |
| 132. | г. Орск, пер. Цимлянский, д. 14 | 1972 | 2 023,0 | 1 869,0 | 5 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 828 | нет |
| 133. | г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17 | 1975 | 3 288,3 | 2 711,9 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 9 473 | нет |
| 134. | г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а | 1981 | 3 015,0 | 2 735,0 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 686 | нет |
| 135. | г. Орск, пер. Цимлянский, д. 19 | 1975 | 3 023,1 | 2 743,1 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 709 | нет |
| 136. | г. Орск, пер. Школьный,д. 2 | 1940 | 605,1 | 553,1 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 481 | нет |
| 137. | г. Орск, пл. Гагарина, д. 2а | 1956 | 716,3 | 490,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 323 | нет |
| 138. | г. Орск, пл. Менделеева, д. 1 | 1951 | 510,9 | 469,6 | 2 | 2 | 2041 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 783 | нет |
| 139. | г. Орск, пл. Менделеева, д. 2 | 1951 | 1 111,4 | 614,0 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 8 230 | нет |

| 442 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 140. | г. Орск, пл. Менделеева, д. 3 | 1951 | 1 101,5 | 612,0 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 8 157 | нет |
| 141. | г. Орск, пл. Менделеева, д. 4 | 1952 | 986,3 | 526,7 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 7 304 | нет |
| 142. | г. Орск, пл. Менделеева, д. 5 | 1952 | 800,8 | 382,8 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 930 | нет |
| 143. | г. Орск, пр. Квартальный, д. 10 | 1968 | 3 323,0 | 2 574,0 | 5 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2032 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2028 | 2028 | 9 573 | нет |
| 144. | г. Орск, пр. Квартальный, д. 12 | 1968 | 4 518,3 | 3 535,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2032 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2028 | 2028 | 13 016 | нет |
| 145. | г. Орск, пр. Квартальный, д. 14 | 1971 | 7 295,5 | 5 763,5 | 5 | 8 | 2031 | 2031 | 2039 | 2031 | 2039 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2031 | 2031 | 21 017 | нет |
| 146. | г. Орск, пр. Квартальный, д. 16 | 1982 | 6 107,2 | 4 534,0 | 9 | 1 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | - | - | 2029 | 2032 | 2033 | 2042 | 2042 | 9 329 | нет |
| 147. | г. Орск, пр. Квартальный, д. 4 | 1968 | 3 319,1 | 2 588,6 | 5 | 3 | 2028 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2028 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2028 | 2028 | 9 562 | нет |
| 148. | г. Орск, пр. Квартальный, д. 6 | 1969 | 3 520,2 | 2 712,2 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2029 | 2021 | - | 2029 | 2029 | 10 141 | нет |
| 149. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 1 | 1954 | 2 152,0 | 1 805,0 | 3 | 3 | - | - | 2040 | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 9 985 | нет |
| 150. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 10 | 1957 | 879,9 | 816,9 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2042 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2032 | - | - | 2020 | 2020 | 5 650 | нет |
| 151. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 11 | 1961 | 1 561,3 | 1 243,5 | 4 | 2 | 2020 | 2021 | 2040 | 2021 | 2040 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 5 545 | нет |
| 152. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 12 | 1957 | 901,8 | 838,8 | 2 | 2 | 2017 | - | - | - | 2042 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2023 | 6 131 | нет |
| 153. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 13 | 1962 | 1 560,6 | 1 230,6 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2031 | - | - | 2022 | 2022 | 5 543 | нет |
| 154. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 15 | 1962 | 1 252,6 | 1 174,6 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2042 | 2022 | 2042 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 449 | нет |
| 155. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 1960 | 1 259,8 | 1 114,8 | 4 | 2 | 2016 | 2020 | 2042 | 2020 | 2042 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | 2017 | - | 2020 | 2020 | 4 475 | нет |
| 156. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 1964 | 2 737,7 | 2 534,7 | 4 | 4 | 2016 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2018 | - | - | 2024 | 2024 | 9 014 | нет |
| 157. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25а | 1972 | 1 781,3 | 1 631,7 | 5 | 2 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 5 132 | нет |
| 158. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 26 | 1958 | 549,7 | 500,3 | 2 | 1 | 2016 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2023 | - | - | 2027 | 2027 | 4 071 | нет |
| 159. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 3 | 1955 | 3 187,8 | 2 692,5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 14 790 | нет |
| 160. | г. Орск, пр. Металлургов, д. 5 | 1957 | 2 852,7 | 2 646,0 | 3 | 4 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2030 | 2024 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2019 | - | - | 2037 | 2037 | 14 349 | нет |
| 161. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 11 | 1989 | 3 045,7 | 2 733,3 | 5 | 4 | 2018 | 2023 | 2018 | - | 2018 | 2023 | 2018 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2028 | 2039 | - | 2018 | - | 8 774 | нет |
| 162. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 2 | 1989 | 5 758,6 | 4 714,1 | 9 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 10 030 | нет |

| 443 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 163. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 3 | 1996 | 10 898,8 | 9 450,0 | 9 | 5 | 2026 | 2026 | 2041 | 2026 | 2041 | 2026 | 2036 | 2021 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 18 984 | нет |
| 164. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 5 | 1990 | 5 118,6 | 4 683,5 | 5 | 7 | 2020 | 2020 | 2041 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 14 746 | нет |
| 165. | г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 6 | 1994 | 4 545,2 | 3 979,1 | 5 | 6 | 2024 | 2024 | 2039 | 2024 | 2041 | 2042 | 2034 | 2025 | 2025 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 13 094 | нет |
| 166. | г. Орск, просп. Западный, д. 3 | 1984 | 4 904,6 | 4 484,6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2038 | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 14 129 | нет |
| 167. | г. Орск, просп. Западный, д. 5 | 1983 | 3 049,2 | 2 770,0 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 8 784 | нет |
| 168. | г. Орск, просп. Западный, д. 7 | 1982 | 2 996,9 | 2 718,9 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | - | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 634 | нет |
| 169. | г. Орск, просп. Космонавтов, д. 14 | 1984 | 2 949,8 | 2 673,2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2030 | 2034 | - | - | - | 8 498 | нет |
| 170. | г. Орск, просп. Космонавтов, д. 16 | 1985 | 6 668,5 | 6 110,1 | 5 | 9 | - | - | 2037 | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 19 211 | нет |
| 171. | г. Орск, просп. Ленина, д. 1 | 1962 | 5 554,0 | 5 239,8 | 5 | 5 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 16 000 | нет |
| 172. | г. Орск, просп. Ленина, д. 10 | 1963 | 4 698,6 | 3 563,6 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2037 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 13 536 | нет |
| 173. | г. Орск, просп. Ленина, д. 101 | 1974 | 2 378,4 | 2 099,8 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2042 | 2034 | 2042 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 6 852 | нет |
| 174. | г. Орск, просп. Ленина, д. 103 | 1977 | 4 759,0 | 4 342,0 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2042 | 2037 | 2022 | 2027 | 2038 | 2037 | - | 2028 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 710 | нет |
| 175. | г. Орск, просп. Ленина, д. 103а | 1983 | 11 308,2 | 10 352,4 | 9 | 6 | 2043 | 2043 | 2040 | 2043 | 2040 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | 2035 | 2043 | 2043 | 19 697 | нет |
| 176. | г. Орск, просп. Ленина, д. 105 | 1981 | 12 064,2 | 11 085,6 | 9 | 6 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | 2035 | 2041 | 2041 | 21 013 | нет |
| 177. | г. Орск, просп. Ленина, д. 105а | 1975 | 2 860,7 | 2 701,7 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 241 | нет |
| 178. | г. Орск, просп. Ленина, д. 107а | 1975 | 2 998,5 | 2 718,5 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 638 | нет |
| 179. | г. Орск, просп. Ленина, д. 109 | 1974 | 3 017,0 | 2 738,6 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 691 | нет |
| 180. | г. Орск, просп. Ленина, д. 111 | 1975 | 2 992,0 | 2 712,0 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2042 | 2035 | 2042 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 619 | нет |
| 181. | г. Орск, просп. Ленина, д. 113 | 1973 | 3 026,1 | 2 746,1 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2041 | 2033 | 2041 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 718 | нет |
| 182. | г. Орск, просп. Ленина, д. 115 | 1973 | 2 983,8 | 2 705,3 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2041 | 2033 | 2041 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 596 | нет |
| 183. | г. Орск, просп. Ленина, д. 119а | 1976 | 4 845,5 | 4 433,0 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2038 | 2036 | - | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 959 | нет |
| 184. | г. Орск, просп. Ленина, д. 12 | 1966 | 3 119,6 | 2 441,6 | 5 | 3 | 2026 | 2014 | 2014 | 2014 | 2026 | - | - | 2041 | 2032 | - | - | 2014 | - | - | 2026 | 2026 | 8 859 | нет |
| 185. | г. Орск, просп. Ленина, д. 125 | 1990 | 10 764,9 | 9 663,9 | 9 | 5 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2016 | - | - | 18 750 | нет |

| 444 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 186. | г. Орск, просп. Ленина, д. 126 | 2010 | 18 381,4 | 16 557,7 | 9 | 8 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2037 | - | - | 2030 | - | 2035 | - | - | 32 017 | нет |
| 187. | г. Орск, просп. Ленина, д. 129 | 1990 | 6 107,7 | 5 557,2 | 9 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | - | - | 10 638 | нет |
| 188. | г. Орск, просп. Ленина, д. 129а | 1985 | 4 833,0 | 4 413,0 | 5 | 6 | - | - | 2036 | - | 2037 | - | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2029 | 2035 | - | - | - | 13 923 | нет |
| 189. | г. Орск, просп. Ленина, д. 12а | 1963 | 4 539,5 | 3 559,3 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 13 078 | нет |
| 190. | г. Орск, просп. Ленина, д. 13 | 1976 | 2 563,4 | 2 437,0 | 9 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | 2035 | 2036 | 2036 | 4 465 | нет |
| 191. | г. Орск, просп. Ленина, д. 130 | 2007 | 23 922,4 | 21 898,6 | 9 | 5 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2037 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2027 | - | 2032 | - | - | 41 668 | нет |
| 192. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 1991 | 6 235,7 | 5 555,9 | 9 | 3 | 2021 | 2015 | - | - | 2015 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2018 | - | - | 10 861 | нет |
| 193. | г. Орск, просп. Ленина, д. 131а | 1985 | 3 004,0 | 2 729,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 654 | нет |
| 194. | г. Орск, просп. Ленина, д. 133а | 1990 | 12 363,7 | 11 098,6 | 9 | 6 | 2020 | 2020 | - | - | 2041 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2016 | - | - | 21 535 | нет |
| 195. | г. Орск, просп. Ленина, д. 14 | 1969 | 3 647,1 | 2 695,1 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2040 | 2040 | 2029 | 2040 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 10 507 | нет |
| 196. | г. Орск, просп. Ленина, д. 15 | 1976 | 2 507,8 | 2 317,9 | 9 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | 2035 | 2036 | 2036 | 4 368 | нет |
| 197. | г. Орск, просп. Ленина, д. 153 | 1987 | 6 141,5 | 5 572,0 | 9 | 3 | 2017 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2027 | 2037 | 2036 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2036 | - | - | 10 697 | нет |
| 198. | г. Орск, просп. Ленина, д. 16 | 1967 | 3 590,3 | 2 879,1 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2032 | - | - | 2017 | - | - | 2027 | 2027 | 10 224 | нет |
| 199. | г. Орск, просп. Ленина, д. 17 | 1963 | 3 443,6 | 3 063,6 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 9 920 | нет |
| 200. | г. Орск, просп. Ленина, д. 18 | 1968 | 3 519,4 | 3 102,7 | 5 | 3 | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2023 | 2032 | - | - | 2019 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 10 139 | нет |
| 201. | г. Орск, просп. Ленина, д. 18а | 1963 | 4 533,9 | 3 546,7 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 13 061 | нет |
| 202. | г. Орск, просп. Ленина, д. 19 | 1963 | 3 842,1 | 3 594,1 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 11 068 | нет |
| 203. | г. Орск, просп. Ленина, д. 19а | 1964 | 3 062,8 | 2 578,8 | 4 | 4 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2028 | - | - | 2024 | 2024 | 10 878 | нет |
| 204. | г. Орск, просп. Ленина, д. 1а | 1962 | 1 788,0 | 1 576,7 | 5 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2028 | - | - | 2022 | 2022 | 5 151 | нет |
| 205. | г. Орск, просп. Ленина, д. 1б | 1962 | 2 431,5 | 2 220,5 | 4 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 8 636 | нет |
| 206. | г. Орск, просп. Ленина, д. 2 | 1962 | 5 440,7 | 4 865,4 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2016 | - | - | 2022 | 2022 | 15 674 | нет |
| 207. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20 | 1966 | 3 317,9 | 2 588,4 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2019 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2025 | 2032 | - | - | 2019 | - | - | 2026 | 2026 | 9 558 | нет |
| 208. | г. Орск, просп. Ленина, д. 20а | 1963 | 4 518,1 | 3 517,0 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2017 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2037 | 2031 | 2043 | - | 2017 | - | - | 2023 | 2023 | 13 016 | нет |

| 445 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 209. | г. Орск, просп. Ленина, д. 21 | 1962 | 1 568,4 | 1 441,4 | 5 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 518 | нет |
| 210. | г. Орск, просп. Ленина, д. 21а | 1963 | 3 060,1 | 2 576,1 | 4 | 4 | 2023 | 2023 | - | - | 2040 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | 2023 | 10 869 | нет |
| 211. | г. Орск, просп. Ленина, д. 22 | 1965 | 4 176,5 | 3 841,8 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2019 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2032 | - | - | 2019 | - | - | 2025 | 2025 | 12 032 | нет |
| 212. | г. Орск, просп. Ленина, д. 22а | 1971 | 3 536,6 | 2 713,4 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 188 | нет |
| 213. | г. Орск, просп. Ленина, д. 24 | 1964 | 3 210,7 | 2 754,7 | 5 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2032 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 9 250 | нет |
| 214. | г. Орск, просп. Ленина, д. 24а | 1965 | 2 616,6 | 1 996,9 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | 2038 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2032 | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | 9 294 | нет |
| 215. | г. Орск, просп. Ленина, д. 28 | 1962 | 6 302,2 | 5 265,1 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2018 | 2037 | 2042 | - | 2031 | - | - | 2022 | 2022 | 17 011 | нет |
| 216. | г. Орск, просп. Ленина, д. 30 | 1957 | 2 663,6 | 2 454,8 | 4 | 3 | 2018 | - | 2041 | 2020 | 2041 | 2018 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2020 | 9 170 | нет |
| 217. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31 | 1965 | 3 463,2 | 3 228,8 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2019 | 2040 | 2038 | - | - | 2019 | - | - | 2025 | 2025 | 9 977 | нет |
| 218. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31а | 1967 | 1 771,7 | 1 651,7 | 5 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2017 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 5 104 | нет |
| 219. | г. Орск, просп. Ленина, д. 31б | 1965 | 3 738,4 | 3 522,4 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 10 770 | нет |
| 220. | г. Орск, просп. Ленина, д. 34 | 1957 | 2 535,6 | 2 329,7 | 4 | 3 | 2016 | 2021 | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2021 | - | - | 2025 | 2020 | 9 006 | нет |
| 221. | г. Орск, просп. Ленина, д. 35 | 1963 | 4 151,8 | 3 917,4 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2027 | - | - | 2023 | 2023 | 11 961 | нет |
| 222. | г. Орск, просп. Ленина, д. 36 | 1966 | 5 729,9 | 5 598,1 | 5 | 6 | 2043 | 2026 | 2039 | 2026 | 2039 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2021 | - | - | 2026 | 2026 | 16 507 | нет |
| 223. | г. Орск, просп. Ленина, д. 37 | 1949 | 1 678,4 | 1 582,7 | 3 | 2 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 787 | нет |
| 224. | г. Орск, просп. Ленина, д. 37а | 1952 | 443,4 | 385,7 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 283 | нет |
| 225. | г. Орск, просп. Ленина, д. 38 | 1955 | 5 145,3 | 4 978,5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 14 823 | нет |
| 226. | г. Орск, просп. Ленина, д. 39 | 1949 | 2 495,9 | 2 248,3 | 4 | 3 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 865 | нет |
| 227. | г. Орск, просп. Ленина, д. 39а | 1956 | 1 200,8 | 1 095,5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2038 | 2036 | - | 2024 | - | - | - | - | 5 571 | нет |
| 228. | г. Орск, просп. Ленина, д. 4 | 1963 | 3 047,1 | 2 492,1 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2016 | - | - | 2023 | 2023 | 8 778 | нет |
| 229. | г. Орск, просп. Ленина, д. 40 | 1956 | 2 821,5 | 2 457,0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2030 | - | - | - | - | 10 021 | нет |
| 230. | г. Орск, просп. Ленина, д. 42 | 1959 | 5 449,6 | 4 883,8 | 5 | 5 | 2023 | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 15 699 | нет |
| 231. | г. Орск, просп. Ленина, д. 43 | 1950 | 2 568,9 | 2 380,9 | 4 | 3 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 9 124 | нет |

| 446 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 232. | г. Орск, просп. Ленина, д. 43а | 1956 | 1 219,5 | 1 116,9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 658 | нет |
| 233. | г. Орск, просп. Ленина, д. 44 | 1957 | 2 856,3 | 2 195,1 | 4 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2027 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2020 | 10 145 | нет |
| 234. | г. Орск, просп. Ленина, д. 45 | 1956 | 1 553,7 | 1 452,3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2040 | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2027 | - | - | - | - | 7 209 | нет |
| 235. | г. Орск, просп. Ленина, д. 46 | 1957 | 4 777,6 | 4 432,3 | 4 | 5 | 2023 | 2023 | 2025 | - | 2021 | 2021 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2028 | - | - | 2025 | 2020 | 16 969 | нет |
| 236. | г. Орск, просп. Ленина, д. 47 | 1952 | 2 086,6 | 1 906,5 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2037 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2026 | - | - | - | - | 9 681 | нет |
| 237. | г. Орск, просп. Ленина, д. 48 | 1958 | 4 225,9 | 3 840,9 | 5 | 5 | 2021 | 2021 | 2028 | - | 2028 | 2020 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2030 | - | - | 2025 | 2020 | 12 174 | нет |
| 238. | г. Орск, просп. Ленина, д. 49 | 1952 | 2 704,3 | 2 507,2 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2032 | 2027 | 2038 | 2032 | - | 2028 | - | - | - | - | 12 547 | нет |
| 239. | г. Орск, просп. Ленина, д. 5 | 1962 | 2 667,6 | 2 495,4 | 5 | 3 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 7 685 | нет |
| 240. | г. Орск, просп. Ленина, д. 50 | 1964 | 3 177,5 | 3 150,4 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2040 | 2040 | 2040 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 154 | нет |
| 241. | г. Орск, просп. Ленина, д. 52а | 1964 | 3 230,2 | 2 985,2 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2041 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 306 | нет |
| 242. | г. Орск, просп. Ленина, д. 53 | 1953 | 2 447,3 | 2 194,9 | 4 | 3 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 8 692 | нет |
| 243. | г. Орск, просп. Ленина, д. 56 | 1969 | 3 954,5 | 2 471,3 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2020 | 2021 | - | - | 2030 | 2021 | - | 2029 | 2029 | 11 392 | нет |
| 244. | г. Орск, просп. Ленина, д. 56а | 1977 | 2 571,0 | 2 410,4 | 9 | 1 | 2037 | 2037 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2020 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2019 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 4 070 | нет |
| 245. | г. Орск, просп. Ленина, д. 57 | 1953 | 1 618,8 | 1 467,3 | 3 | 2 | 2043 | - | 2038 | 2043 | 2038 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 511 | нет |
| 246. | г. Орск, просп. Ленина, д. 58 | 1967 | 3 868,9 | 3 588,9 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2019 | 2019 | - | - | - | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 12 443 | нет |
| 247. | г. Орск, просп. Ленина, д. 59 | 1970 | 2 695,6 | 2 507,2 | 5 | 3 | 2030 | 2030 | 2019 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 7 766 | нет |
| 248. | г. Орск, просп. Ленина, д. 59а | 1964 | 2 795,8 | 2 648,0 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2025 | - | - | 2024 | 2024 | 9 930 | нет |
| 249. | г. Орск, просп. Ленина, д. 6 | 1968 | 3 244,7 | 2 576,3 | 5 | 3 | 2028 | 2021 | 2019 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2032 | - | - | 2019 | 2020 | - | 2028 | 2028 | 9 347 | нет |
| 250. | г. Орск, просп. Ленина, д. 60 | 1966 | 4 317,0 | 3 712,8 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 12 437 | нет |
| 251. | г. Орск, просп. Ленина, д. 62 | 1985 | 4 715,0 | 3 139,5 | 9 | 1 | 2036 | - | 2034 | 2036 | 2034 | 2036 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | 2035 | - | - | 8 213 | нет |
| 252. | г. Орск, просп. Ленина, д. 63 | 1964 | 2 414,6 | 2 360,6 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 8 576 | нет |
| 253. | г. Орск, просп. Ленина, д. 64 | 1968 | 3 273,9 | 2 977,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2024 | - | - | 2028 | 2028 | 9 432 | нет |
| 254. | г. Орск, просп. Ленина, д. 66 | 1968 | 2 708,2 | 2 690,3 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2020 | - | - | 2028 | 2028 | 7 802 | нет |

| 447 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 255. | г. Орск, просп. Ленина, д. 67 | 1967 | 3 449,9 | 2 759,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2017 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 9 939 | нет |
| 256. | г. Орск, просп. Ленина, д. 68 | 1974 | 4 765,0 | 4 354,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2019 | 2021 | 2024 | - | - | 2025 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 549 | нет |
| 257. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69 | 1967 | 3 018,6 | 2 738,6 | 5 | 4 | 2037 | 2027 | 2027 | 2027 | 2017 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 8 696 | нет |
| 258. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69а | 1967 | 3 015,7 | 2 734,5 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2042 | 2027 | 2042 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2024 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 8 688 | нет |
| 259. | г. Орск, просп. Ленина, д. 69б | 1967 | 3 073,7 | 2 792,5 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 8 855 | нет |
| 260. | г. Орск, просп. Ленина, д. 7 | 1968 | 3 177,7 | 2 992,9 | 5 | 3 | 2018 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2036 | - | - | 2031 | 2023 | - | 2028 | 2028 | 9 154 | нет |
| 261. | г. Орск, просп. Ленина, д. 71 | 1969 | 4 071,0 | 3 828,5 | 5 | 4 | 2037 | 2029 | 2038 | 2029 | 2038 | 2029 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2029 | 2029 | 11 728 | нет |
| 262. | г. Орск, просп. Ленина, д. 71а | 1975 | 3 371,6 | 3 161,6 | 9 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2028 | 2025 | 2025 | 2035 | 2035 | 5 873 | нет |
| 263. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73 | 1970 | 3 403,9 | 3 165,1 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 806 | нет |
| 264. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 1970 | 2 924,9 | 2 702,5 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2016 | 2030 | 2016 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2018 | 2016 | - | 2030 | 2030 | 8 426 | нет |
| 265. | г. Орск, просп. Ленина, д. 73б | 1969 | 2 994,8 | 2 714,8 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2019 | 2023 | - | 2029 | 2029 | 8 628 | нет |
| 266. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75 | 1974 | 2 307,6 | 1 930,4 | 5 | 2 | 2038 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2017 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 5 561 | нет |
| 267. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75а | 1978 | 2 688,0 | 2 478,0 | 9 | 1 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2023 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2019 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | 4 682 | нет |
| 268. | г. Орск, просп. Ленина, д. 75б | 1984 | 3 683,3 | 2 721,7 | 5 | 4 | - | - | 2037 | - | 2037 | - | 2024 | 2017 | 2034 | 2024 | - | 2017 | 2034 | - | - | - | 10 333 | нет |
| 269. | г. Орск, просп. Ленина, д. 76 | 1967 | 3 126,5 | 2 776,5 | 5 | 4 | 2027 | 2023 | 2039 | 2023 | 2039 | 2039 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | 2022 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 9 516 | нет |
| 270. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77 | 1973 | 3 541,6 | 3 344,8 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2034 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 10 203 | нет |
| 271. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77а | 1969 | 2 999,2 | 2 719,2 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2029 | 2029 | 8 640 | нет |
| 272. | г. Орск, просп. Ленина, д. 77б | 1972 | 3 674,3 | 2 710,6 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2039 | 2032 | 2039 | 2032 | - | 2017 | 2022 | - | - | 2017 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 585 | нет |
| 273. | г. Орск, просп. Ленина, д. 78 | 1978 | 2 215,1 | 2 108,6 | 9 | 1 | 2038 | 2038 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2020 | 2028 | 2028 | 2025 | - | 2025 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | 3 858 | нет |
| 274. | г. Орск, просп. Ленина, д. 78а | 1993 | 4 372,3 | 3 807,7 | 9 | 2 | 2023 | 2038 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2033 | 2020 | 2023 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2019 | - | - | 6 531 | нет |
| 275. | г. Орск, просп. Ленина, д. 79 | 1969 | 3 819,6 | 3 571,6 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2029 | 2021 | - | 2029 | 2029 | 11 004 | нет |
| 276. | г. Орск, просп. Ленина, д. 8 | 1967 | 3 241,2 | 3 034,2 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2017 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2027 | 2027 | 9 337 | нет |
| 277. | г. Орск, просп. Ленина, д. 80 | 1978 | 4 279,2 | 3 444,0 | 9 | 1 | 2032 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2028 | 2025 | - | 2025 | 2028 | 2028 | 2038 | 2038 | 7 454 | нет |

| 448 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 278. | г. Орск, просп. Ленина, д. 80а | 1991 | 8 463,5 | 7 497,5 | 9 | 4 | 2021 | 2038 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | - | 2019 | - | - | 12 924 | нет |
| 279. | г. Орск, просп. Ленина, д. 82 | 1977 | 2 821,4 | 2 118,8 | 9 | 1 | 2037 | 2037 | 2034 | 2038 | 2034 | 2038 | 2022 | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2024 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 4 914 | нет |
| 280. | г. Орск, просп. Ленина, д. 82а | 1977 | 5 090,7 | 4 672,0 | 5 | 6 | 2023 | 2037 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2017 | 2020 | 2020 | 2027 | - | 2025 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 538 | нет |
| 281. | г. Орск, просп. Ленина, д. 83 | 1970 | 3 292,8 | 2 613,3 | 5 | 4 | 2036 | 2030 | 2036 | 2036 | 2036 | 2039 | - | 2031 | 2033 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 486 | нет |
| 282. | г. Орск, просп. Ленина, д. 84 | 1974 | 3 342,5 | 2 933,2 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 629 | нет |
| 283. | г. Орск, просп. Ленина, д. 84а | 1974 | 4 068,0 | 3 850,0 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 11 719 | нет |
| 284. | г. Орск, просп. Ленина, д. 84б | 1980 | 2 742,5 | 2 462,5 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 7 901 | нет |
| 285. | г. Орск, просп. Ленина, д. 85 | 1972 | 8 194,1 | 7 332,6 | 9 | 4 | 2040 | 2032 | 2036 | 2036 | 2036 | 2032 | - | 2033 | 2034 | - | - | 2032 | 2022 | 2019 | 2032 | 2032 | 14 272 | нет |
| 286. | г. Орск, просп. Ленина, д. 86 | 1970 | 3 888,5 | 2 544,1 | 5 | 4 | 2040 | 2030 | 2036 | 2036 | 2036 | 2030 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2016 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 11 202 | нет |
| 287. | г. Орск, просп. Ленина, д. 87 | 1972 | 8 060,2 | 7 233,8 | 9 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2032 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2022 | 2022 | 2032 | 2032 | 14 039 | нет |
| 288. | г. Орск, просп. Ленина, д. 87а | 1969 | 1 604,4 | 979,7 | 5 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | 2039 | 2040 | 2040 | - | 2032 | 2033 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 4 622 | нет |
| 289. | г. Орск, просп. Ленина, д. 88 | 1969 | 5 216,1 | 4 339,1 | 5 | 6 | 2040 | 2029 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2033 | 2031 | - | - | 2029 | 2016 | - | 2029 | 2029 | 15 027 | нет |
| 290. | г. Орск, просп. Ленина, д. 89 | 1971 | 4 670,8 | 2 650,1 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2039 | 2039 | 2039 | 2040 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2016 | 2023 | - | 2031 | 2031 | 13 456 | нет |
| 291. | г. Орск, просп. Ленина, д. 89а | 1969 | 1 791,1 | 1 500,0 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2029 | 2043 | - | 2029 | 2029 | 5 160 | нет |
| 292. | г. Орск, просп. Ленина, д. 89б | 1969 | 3 253,1 | 2 719,1 | 5 | 2 | 2029 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2029 | 2029 | 9 372 | нет |
| 293. | г. Орск, просп. Ленина, д. 9 | 1967 | 3 905,0 | 3 676,7 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2027 | 2025 | - | 2027 | 2027 | 11 250 | нет |
| 294. | г. Орск, просп. Ленина, д. 90 | 1976 | 15 125,8 | 10 591,6 | 9 | 5 | 2039 | 2042 | 2042 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2016 | 2026 | 2034 | 2036 | 2036 | 26 346 | нет |
| 295. | г. Орск, просп. Ленина, д. 92 | 1970 | 5 743,8 | 3 975,8 | 5 | 8 | 2043 | 2043 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 16 547 | нет |
| 296. | г. Орск, просп. Ленина, д. 93 | 1982 | 13 325,8 | 12 312,7 | 9 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2024 | 2032 | 2035 | 2042 | 2042 | 23 211 | нет |
| 297. | г. Орск, просп. Ленина, д. 94 | 1971 | 2 670,1 | 1 821,5 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2031 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 7 692 | нет |
| 298. | г. Орск, просп. Ленина, д. 95 | 1977 | 8 063,6 | 7 455,6 | 9 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2017 | - | 2017 | 2027 | 2035 | 2037 | 2037 | 14 045 | нет |
| 299. | г. Орск, просп. Ленина, д. 96 | 1970 | 2 157,4 | 1 780,8 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | 2030 | 2039 | 2030 | 2039 | - | 2020 | 2030 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 6 215 | нет |
| 300. | г. Орск, просп. Ленина, д. 99 | 1974 | 3 130,6 | 2 730,2 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2032 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 9 019 | нет |

| 449 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 301. | г. Орск, просп. Ленина/ ул. Добровольского, д. 119/2 | 2014 | 13 068,2 | 10 731,6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 13 319 | нет |
| 302. | г. Орск, просп. Мира, д. 1 | 1964 | 4 079,6 | 3 208,0 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 11 877 | нет |
| 303. | г. Орск, просп. Мира, д. 11 | 1960 | 5 320,1 | 4 407,7 | 4 | 4 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 18 896 | нет |
| 304. | г. Орск, просп. Мира, д. 15 | 1957 | 7 686,7 | 7 228,8 | 5 | 8 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2018 | 2019 | - | 2032 | 2032 | 22 305 | нет |
| 305. | г. Орск, просп. Мира, д. 16 | 1963 | 6 472,5 | 5 993,7 | 5 | 7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2016 | 2024 | - | 2023 | 2023 | 18 646 | нет |
| 306. | г. Орск, просп. Мира, д. 17 | 1957 | 2 724,2 | 2 328,9 | 4 | 3 | 2020 | 2020 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2037 | 2032 | 2036 | 2037 | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 9 676 | нет |
| 307. | г. Орск, просп. Мира, д. 17а | 1962 | 4 535,2 | 3 568,2 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2031 | - | - | 2022 | 2022 | 13 065 | нет |
| 308. | г. Орск, просп. Мира, д. 17б | 1964 | 4 537,0 | 3 570,0 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2039 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2031 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 13 070 | нет |
| 309. | г. Орск, просп. Мира, д. 18 | 1937 | 1 162,2 | 1 026,2 | 3 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2020 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | - | - | 5 392 | нет |
| 310. | г. Орск, просп. Мира, д. 19 | 1957 | 4 952,2 | 4 457,2 | 5 | 5 | 2020 | 2021 | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 13 558 | нет |
| 311. | г. Орск, просп. Мира, д. 19а | 1963 | 4 579,0 | 3 612,1 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2039 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 13 191 | нет |
| 312. | г. Орск, просп. Мира, д. 20 | 1935 | 1 159,5 | 1 020,5 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2021 | 2026 | - | - | - | 5 380 | нет |
| 313. | г. Орск, просп. Мира, д. 21 | 1957 | 3 202,6 | 2 400,6 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 11 375 | нет |
| 314. | г. Орск, просп. Мира, д. 21а | 1963 | 4 595,9 | 3 569,0 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2039 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 13 240 | нет |
| 315. | г. Орск, просп. Мира, д. 22 | 1937 | 1 154,7 | 1 151,9 | 3 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2021 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2021 | 2037 | - | - | - | 5 357 | нет |
| 316. | г. Орск, просп. Мира, д. 23 | 1959 | 10 640,0 | 8 126,2 | 5 | 8 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2039 | 2034 | 2036 | 2039 | - | 2018 | 2019 | - | 2034 | 2034 | 29 054 | нет |
| 317. | г. Орск, просп. Мира, д. 23а | 1963 | 4 495,1 | 3 537,1 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2038 | 2023 | 2038 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 12 950 | нет |
| 318. | г. Орск, просп. Мира, д. 24 | 1938 | 1 122,9 | 1 040,2 | 3 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2021 | 2038 | 2038 | 2027 | - | 2021 | 2038 | - | - | - | 5 210 | нет |
| 319. | г. Орск, просп. Мира, д. 26 | 1938 | 4 983,6 | 4 667,5 | 5 | 5 | 2028 | 2028 | 2041 | 2028 | 2041 | 2028 | 2023 | 2038 | 2038 | 2027 | - | 2021 | 2028 | - | - | - | 14 357 | нет |
| 320. | г. Орск, просп. Мира, д. 3 | 1962 | 3 194,1 | 2 499,5 | 5 | 3 | 2022 | 2022 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 9 202 | нет |
| 321. | г. Орск, просп. Мира, д. 5 | 1954 | 4 340,5 | 3 444,6 | 4 | 4 | - | 2018 | 2018 | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 15 416 | нет |
| 322. | г. Орск, просп. Мира, д. 7 | 1959 | 4 805,0 | 4 104,9 | 4 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2023 | - | - | 2034 | 2034 | 17 066 | нет |

| 450 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 323. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 60а | 1967 | 3 128,1 | 2 941,5 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2035 | - | - | 2028 | 2023 | - | - | 2027 | 9 052 | нет |
| 324. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 27 | 1943 | 641,2 | 577,4 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2023 | 2023 | 2031 | 2023 | - | 2026 | 2043 | - | - | - | 4 748 | нет |
| 325. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 31 | 1942 | 632,7 | 575,5 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2023 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 685 | нет |
| 326. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33 | 1943 | 887,2 | 822,2 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2023 | 2018 | 2038 | 2023 | - | 2018 | 2043 | - | - | - | 6 570 | нет |
| 327. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 40 | 1940 | 606,8 | 546,8 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 493 | нет |
| 328. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 42 | 1940 | 601,5 | 545,5 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 454 | нет |
| 329. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 43 | 1964 | 1 066,3 | 948,7 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 8 037 | нет |
| 330. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 51 | 1942 | 637,9 | 574,1 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 724 | нет |
| 331. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 55 | 1942 | 881,3 | 814,6 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 6 526 | нет |
| 332. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 57 | 1944 | 947,8 | 877,8 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 2024 | 2024 | 2038 | 2024 | - | 2024 | - | - | - | - | 7 019 | нет |
| 333. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 60 | 1967 | 3 207,0 | 3 020,3 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2038 | - | - | 2027 | 2023 | - | - | 2027 | 9 239 | нет |
| 334. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 61 | 1944 | 918,9 | 844,5 | 2 | 2 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | 2024 | 2024 | 2038 | 2024 | - | 2024 | - | - | - | - | 6 805 | нет |
| 335. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62 | 1990 | 3 239,2 | 2 401,9 | 5 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2018 | 2040 | - | - | - | 9 640 | нет |
| 336. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64 | 1992 | 3 115,2 | 2 306,0 | 5 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2017 | 2042 | - | - | - | 8 974 | нет |
| 337. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 7 | 1953 | 415,5 | 330,2 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 077 | нет |
| 338. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 70 | 1959 | 366,7 | 329,3 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2039 | 2034 | 2031 | 2039 | - | 2023 | - | - | - | 2031 | 2 712 | нет |
| 339. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 87 | 1959 | 367,4 | 333,0 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2019 | 2025 | - | - | 2034 | 2 721 | нет |
| 340. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89 | 1958 | 367,1 | 332,9 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2021 | - | - | - | 2038 | 2 718 | нет |
| 341. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 9 | 1957 | 1 222,6 | 1 097,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2022 | 2022 | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2028 | - | - | - | - | 9 053 | нет |
| 342. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91 | 1958 | 365,8 | 331,4 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2038 | 2018 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2038 | 2 709 | нет |
| 343. | г. Орск, просп. Никельщиков, д. 93 | 1961 | 364,8 | 330,2 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 2 701 | нет |
| 344. | г. Орск, просп. Орский, д. 11 | 1984 | 4 271,0 | 4 031,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 12 304 | нет |
| 345. | г. Орск, просп. Орский, д. 13 | 1979 | 4 284,5 | 4 065,1 | 5 | 4 | 2039 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2025 | 2029 | 2036 | 2031 | - | 2031 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 343 | нет |

| 451 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 346. | г. Орск, просп. Орский, д. 15 | 1993 | 12 580,2 | 11 088,1 | 9 | 6 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2041 | 2033 | 2019 | 2036 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2019 | - | - | 21 912 | нет |
| 347. | г. Орск, просп. Орский, д. 17 | 1989 | 3 352,8 | 3 004,9 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2041 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2019 | - | - | - | - | 9 659 | нет |
| 348. | г. Орск, просп. Орский, д. 19 | 1978 | 3 205,4 | 2 926,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2038 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | - | 9 234 | нет |
| 349. | г. Орск, просп. Орский, д. 21 | 1978 | 3 001,5 | 2 723,9 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2035 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | - | 8 647 | нет |
| 350. | г. Орск, просп. Орский, д. 25 | 1979 | 4 990,7 | 4 570,7 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | - | 14 377 | нет |
| 351. | г. Орск, просп. Орский, д. 25а | 1980 | 3 002,3 | 2 723,3 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 8 649 | нет |
| 352. | г. Орск, просп. Орский, д. 27 | 1980 | 3 009,8 | 2 729,8 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 8 671 | нет |
| 353. | г. Орск, просп. Орский, д. 31 | 1980 | 4 829,5 | 4 418,5 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 13 913 | нет |
| 354. | г. Орск, просп. Орский, д. 33 | 1982 | 2 992,6 | 2 703,6 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2040 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 8 621 | нет |
| 355. | г. Орск, просп. Орский, д. 35 | 1995 | 9 378,5 | 7 062,2 | 9 | 5 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 16 335 | нет |
| 356. | г. Орск, просп. Орский, д. 35а | 1981 | 6 286,4 | 5 726,4 | 5 | 8 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2036 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 18 110 | нет |
| 357. | г. Орск, просп. Орский, д. 44 | 1980 | 874,2 | 789,6 | 3 | 2 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | - | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 4 056 | нет |
| 358. | г. Орск, просп. Орский, д. 5 | 1976 | 2 996,4 | 2 776,1 | 5 | 4 | 2036 | 2041 | 2041 | 2036 | 2041 | 2041 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2031 | 2026 | - | 2036 | - | 8 632 | нет |
| 359. | г. Орск, просп. Орский, д. 7 | 1979 | 4 385,3 | 4 150,3 | 5 | 4 | 2039 | 2041 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2030 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2030 | 2029 | - | 2039 | - | 12 633 | нет |
| 360. | г. Орск, просп. Орский, д. 71 | 1981 | 5 782,0 | 4 362,6 | 9 | 2 | 2041 | 2041 | 2038 | - | 2038 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | - | - | 2026 | - | 2035 | 2041 | - | 10 071 | нет |
| 361. | г. Орск, просп. Орский, д. 7а | 1977 | 4 337,9 | 4 102,9 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2041 | 2021 | 2027 | 2036 | 2029 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | - | 12 497 | нет |
| 362. | г. Орск, просп. Орский, д. 9 | 1975 | 6 304,5 | 5 744,5 | 5 | 8 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | - | 18 162 | нет |
| 363. | г. Орск, просп. Орский, д. 9а | 1976 | 4 837,6 | 4 417,6 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 936 | нет |
| 364. | г. Орск, ул. 3 Интернационала, д. 6 | 1958 | 481,9 | 433,4 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2033 | 2033 | - | - | 2018 | - | - | 2026 | - | 3 569 | нет |
| 365. | г. Орск, ул. Андреева, д. 3 | 1977 | 6 345,7 | 5 789,7 | 5 | 8 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2030 | 2027 | 2035 | 2037 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | - | 18 281 | нет |
| 366. | г. Орск, ул. Андреева, д. 3а | 1976 | 2 995,3 | 2 715,3 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2041 | 2036 | 2041 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | - | 8 629 | нет |
| 367. | г. Орск, ул. Андреева, д. 5а | 1976 | 4 785,1 | 4 365,1 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | - | 13 785 | нет |
| 368. | г. Орск, ул. Андреева, д. 6 | 1980 | 4 779,3 | 4 359,3 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2042 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2028 | 2030 | - | 2040 | - | 13 768 | нет |

| 452 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 369. | г. Орск, ул. Андреева, д. 7 | 1989 | 10 542,2 | 9 295,6 | 9 | 5 | 2029 | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 | 2042 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 18 362 | нет |
| 370. | г. Орск, ул. Андреева, д. 7а | 1977 | 6 304,7 | 5 731,4 | 5 | 8 | 2037 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2037 | 2024 | 2027 | 2035 | 2027 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | - | 18 163 | нет |
| 371. | г. Орск, ул. Андреева, д. 7б | 1978 | 4 855,9 | 4 435,9 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2040 | 2038 | 2040 | 2042 | 2030 | 2028 | 2035 | 2028 | - | 2030 | 2028 | - | 2038 | - | 13 989 | нет |
| 372. | г. Орск, ул. Ашхабадская, д. 1а | 1965 | 2 084,3 | 1 998,0 | 4 | 3 | 2040 | 2025 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 403 | нет |
| 373. | г. Орск, ул. Ашхабадская, д. 1б | 1964 | 2 265,6 | 1 564,8 | 4 | 3 | 2036 | 2024 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2033 | 2033 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 8 047 | нет |
| 374. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1а | 1983 | 3 566,0 | 2 738,6 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 16 695 | нет |
| 375. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а | 1981 | 3 512,0 | 2 696,3 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 10 118 | нет |
| 376. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 50 | 1955 | 845,0 | 742,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 257 | нет |
| 377. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 52 | 1955 | 872,0 | 721,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 457 | нет |
| 378. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 54 | 1954 | 888,0 | 747,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2032 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 576 | нет |
| 379. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 54а | 1969 | 616,0 | 562,6 | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2032 | - | - | 2029 | 2023 | - | - | 2029 | 4 562 | нет |
| 380. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56 | 1954 | 887,0 | 753,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2016 | - | - | - | - | 6 568 | нет |
| 381. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60 | 1954 | 795,6 | 729,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 891 | нет |
| 382. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а | 1958 | 409,6 | 372,6 | 2 | 1 | 2018 | - | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2030 | - | - | 2028 | 2028 | 3 033 | нет |
| 383. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 62 | 1956 | 813,0 | 748,6 | 2 | 2 | - | - | 2038 | - | 2038 | - | 2036 | 2031 | 2036 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 020 | нет |
| 384. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 64 | 1956 | 685,3 | 629,4 | 2 | 2 | - | - | 2038 | - | 2038 | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 075 | нет |
| 385. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1 | 1981 | 5 722,0 | 4 408,4 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2032 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 16 481 | нет |
| 386. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | 1997 | 3 012,0 | 2 269,6 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 8 677 | нет |

| 453 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 387. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3 | 1981 | 5 796,0 | 4 405,7 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2032 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 10 493 | нет |
| 388. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5 | 1981 | 3 515,0 | 2 937,6 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2032 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 10 126 | нет |
| 389. | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9 | 1980 | 3 640,0 | 2 742,9 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 2 511 | нет |
| 390. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 16 | 1982 | 4 836,0 | 4 416,0 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2040 | - | 2040 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2015 | 2032 | - | 2042 | - | 13 932 | нет |
| 391. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 16а | 1983 | 2 941,2 | 2 647,2 | 5 | 4 | 2016 | 2043 | 2016 | - | 2016 | 2043 | 2016 | 2016 | 2035 | 2023 | - | 2016 | 2016 | - | 2043 | - | 8 473 | нет |
| 392. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 18 | 1980 | 4 508,0 | 4 058,0 | 5 | 7 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2027 | 2030 | - | 2040 | - | 12 987 | нет |
| 393. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 18а | 1984 | 2 938,7 | 2 651,9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2027 | 2034 | - | - | - | 8 466 | нет |
| 394. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 20 | 1985 | 2 892,1 | 2 605,3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2030 | 2035 | - | - | - | 8 332 | нет |
| 395. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 3а | 1996 | 4 475,1 | 4 031,1 | 5 | 6 | 2016 | 2026 | 2016 | - | 2016 | 2026 | 2016 | 2016 | 2036 | 2036 | - | 2016 | - | - | - | - | 12 892 | нет |
| 396. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 6 | 1987 | 3 422,3 | 3 158,8 | 5 | 4 | 2016 | 2017 | 2016 | - | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2036 | 2027 | - | 2016 | - | - | - | - | 9 859 | нет |
| 397. | г. Орск, ул. Багратиона, д. 6а | 1993 | 3 368,6 | 3 061,6 | 5 | 4 | 2016 | 2023 | 2016 | - | 2016 | 2023 | 2033 | 2016 | 2036 | 2033 | - | 2016 | - | - | - | - | 9 704 | нет |
| 398. | г. Орск, ул. Байкальская, д. 1а | 1973 | 3 751,3 | 3 309,3 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | 2033 | - | 10 807 | нет |
| 399. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27 | 1967 | 3 429,1 | 3 202,5 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2017 | - | - | 2027 | - | 9 879 | нет |
| 400. | г. Орск, ул. Балакирева, д. 27а | 1964 | 2 144,0 | 2 002,9 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 7 615 | нет |
| 401. | г. Орск, ул. Батумская, д. 21 | 1961 | 351,5 | 332,3 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2027 | - | - | - | - | 2 603 | нет |
| 402. | г. Орск, ул. Батумская, д. 23 | 1961 | 360,5 | 338,4 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | - | - | 2 670 | нет |
| 403. | г. Орск, ул. Беляева, д. 1 | 1990 | 7 950,6 | 7 455,3 | 9 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | - | - | 13 848 | нет |
| 404. | г. Орск, ул. Беляева, д. 10 | 1990 | 4 238,7 | 3 698,9 | 9 | 2 | 2020 | 2016 | - | - | 2042 | 0 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2016 | - | - | 7 383 | нет |
| 405. | г. Орск, ул. Беляева, д. 10а | 1993 | 6 330,4 | 5 590,6 | 9 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2024 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2032 | - | - | 11 026 | нет |
| 406. | г. Орск, ул. Беляева, д. 12 | 1991 | 6 123,5 | 5 581,5 | 9 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2042 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2018 | - | - | 10 666 | нет |
| 407. | г. Орск, ул. Беляева, д. 13 | 1994 | 8 383,2 | 7 439,2 | 9 | 4 | 2024 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2024 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 14 602 | нет |
| 408. | г. Орск, ул. Беляева, д. 2 | 1988 | 16 817,5 | 14 876,5 | 9 | 8 | 2021 | 2021 | - | - | 2042 | 2021 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2037 | - | - | 29 293 | нет |
| 409. | г. Орск, ул. Беляева, д. 2а | 1989 | 13 272,6 | 11 331,6 | 9 | 6 | 2023 | 2023 | 2019 | - | 2042 | 2023 | 2029 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2016 | - | - | 23 118 | нет |

| 454 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 410. | г. Орск, ул. Беляева, д. 3 | 1988 | 4 084,9 | 3 721,6 | 9 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | - | 2022 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2017 | - | - | 7 115 | нет |
| 411. | г. Орск, ул. Беляева, д. 4 | 1989 | 4 080,6 | 3 650,6 | 9 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2040 | - | 2029 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2029 | - | 2017 | - | - | 7 108 | нет |
| 412. | г. Орск, ул. Беляева, д. 5 | 1994 | 8 441,9 | 7 478,6 | 9 | 4 | 2024 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2024 | 2034 | 2025 | 2036 | 2034 | - | 2034 | - | 2025 | - | - | 14 704 | нет |
| 413. | г. Орск, ул. Беляева, д. 6 | 1984 | 4 896,0 | 4 476,0 | 5 | 6 | 2038 | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 14 105 | нет |
| 414. | г. Орск, ул. Беляева, д. 6а | 1985 | 4 831,9 | 4 403,5 | 5 | 6 | - | - | 2016 | - | - | - | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 13 920 | нет |
| 415. | г. Орск, ул. Беляева, д. 7 | 2003 | 4 829,2 | 4 668,7 | 9 | 1 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | 2028 | - | - | 8 412 | нет |
| 416. | г. Орск, ул. Беляева, д. 9 | 1984 | 4 794,9 | 4 371,9 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2041 | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2027 | 2034 | - | - | - | 13 813 | нет |
| 417. | г. Орск, ул. Братская, д. 38 | 1979 | 6 852,0 | 5 961,7 | 9 | 3 | 2039 | 2041 | 2040 | 2039 | 2040 | 2041 | - | 2029 | 2036 | 2037 | - | 2030 | 2029 | 2029 | 2039 | - | 11 935 | нет |
| 418. | г. Орск, ул. Братская, д. 40 | 1975 | 4 839,9 | 4 428,9 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | - | 13 943 | нет |
| 419. | г. Орск, ул. Братская, д. 42 | 1975 | 4 805,8 | 4 385,8 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2041 | 2035 | 2041 | 2035 | - | 2025 | 2035 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | - | 13 845 | нет |
| 420. | г. Орск, ул. Братская, д. 44 | 1973 | 6 330,5 | 5 770,5 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2040 | 2033 | 2040 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2030 | - | - | 2033 | - | 18 237 | нет |
| 421. | г. Орск, ул. Братская, д. 44а | 1974 | 6 303,5 | 5 734,4 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2041 | 2034 | 2041 | 2034 | - | 2024 | 2035 | - | - | 2014 | 2024 | - | 2034 | - | 18 159 | нет |
| 422. | г. Орск, ул. Братская, д. 46 | 1974 | 2 994,7 | 2 716,7 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | - | 8 627 | нет |
| 423. | г. Орск, ул. Братская, д. 48 | 1973 | 4 843,9 | 4 423,9 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2040 | 2042 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | - | 13 955 | нет |
| 424. | г. Орск, ул. Братская, д. 48а | 1974 | 7 040,5 | 5 602,1 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 20 283 | нет |
| 425. | г. Орск, ул. Братская, д. 48б | 1990 | 6 393,0 | 5 530,4 | 9 | 3 | 2020 | 2020 | 2041 | 2020 | 2041 | 2042 | 2030 | 2040 | 2035 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2040 | - | - | 11 135 | нет |
| 426. | г. Орск, ул. Братская, д. 50 | 1973 | 4 837,0 | 4 417,0 | 5 | 6 | 2033 | 2042 | 2040 | 2033 | 2040 | 2042 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | - | 13 935 | нет |
| 427. | г. Орск, ул. Братская, д. 50а | 1978 | 2 991,5 | 2 713,1 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2022 | 2028 | 2028 | 2029 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | - | 8 618 | нет |
| 428. | г. Орск, ул. Братская, д. 50б | 1981 | 6 347,4 | 5 773,4 | 5 | 8 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2031 | 2035 | 2021 | - | 2031 | 2031 | - | 2041 | - | 18 286 | нет |
| 429. | г. Орск, ул. Братская, д. 52 | 1973 | 3 906,5 | 3 727,1 | 5 | 2 | 2033 | 2033 | 2037 | 2033 | 2037 | 2033 | - | 2016 | 2031 | - | - | 2016 | 2023 | - | 2033 | - | 11 254 | нет |
| 430. | г. Орск, ул. Братская, д. 52а | 1973 | 3 963,4 | 3 728,8 | 5 | 2 | 2033 | 2033 | 2037 | 2033 | 2037 | 2033 | - | 2023 | 2031 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | - | 11 418 | нет |
| 431. | г. Орск, ул. Братская, д. 54а | 1979 | 2 382,0 | 1 972,6 | 5 | 1 | 2038 | 2040 | 2038 | 2039 | 2038 | 2040 | - | 2029 | 2031 | 2029 | - | 2030 | 2029 | - | 2039 | - | 6 862 | нет |
| 432. | г. Орск, ул. Братская, д. 56а | 1989 | 8 411,7 | 7 396,0 | 9 | 4 | 2030 | 2030 | 2039 | 2030 | 2039 | 2042 | 2029 | 2039 | 2035 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2039 | - | - | 14 651 | нет |

| 455 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 433. | г. Орск, ул. Брестская, д. 28 | 1962 | 338,7 | 316,4 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 2 508 | нет |
| 434. | г. Орск, ул. Вавилова, д. 62а | 1991 | 2 013,9 | 1 503,5 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 153 | нет |
| 435. | г. Орск, ул. Вавилова, д. 64а | 1991 | 2 093,6 | 1 573,5 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 436 | нет |
| 436. | г. Орск, ул. Вавилова, д. 66а | 1991 | 2 239,1 | 1 655,5 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 953 | нет |
| 437. | г. Орск, ул. Вавилова, д. 68а | 1991 | 2 033,5 | 1 520,7 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 223 | нет |
| 438. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 10 | 1974 | 6 805,8 | 5 508,8 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2015 | 2034 | 2015 | 2034 | - | 2024 | 2032 | - | - | 2015 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 19 606 | нет |
| 439. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 11 | 1958 | 423,0 | 348,2 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | 2027 | - | 2038 | 2038 | 3 132 | нет |
| 440. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 12 | 1973 | 6 681,7 | 5 371,7 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2032 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 19 249 | нет |
| 441. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 12б | 2012 | 2 049,4 | 1 680,0 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 9 509 | нет |
| 442. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 12в | 2012 | 1 474,4 | 1 217,1 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2037 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 6 841 | нет |
| 443. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 13 | 1959 | 568,0 | 354,7 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2023 | - | - | 2022 | 2022 | 4 206 | нет |
| 444. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 14 | 1979 | 4 554,9 | 3 732,9 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 122 | нет |
| 445. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а | 1978 | 13 275,7 | 10 992,7 | 9 | 6 | 2038 | 2017 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2028 | 2017 | 2028 | 2035 | - | 2029 | 2028 | 2035 | 2038 | 2038 | 23 124 | нет |
| 446. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 17 | 1948 | 1 119,3 | 1 043,3 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 8 289 | нет |
| 447. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 20 | 1954 | 768,8 | 717,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 693 | нет |
| 448. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 21 | 1968 | 4 198,0 | 3 892,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2016 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 12 094 | нет |
| 449. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 22 | 1954 | 675,1 | 624,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 999 | нет |
| 450. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 23 | 1971 | 5 162,2 | 4 192,9 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 14 871 | нет |
| 451. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 24 | 1958 | 788,7 | 737,1 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2032 | 2016 | - | - | 2038 | 5 840 | нет |
| 452. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 25 | 1970 | 4 066,1 | 3 199,1 | 5 | 4 | 2030 | 2015 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | - | 2035 | 2020 | - | - | 2015 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 925 | нет |
| 453. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 27 | 1969 | 3 523,4 | 2 696,4 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 10 150 | нет |
| 454. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 27а | 1972 | 5 661,6 | 4 368,6 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 16 310 | нет |
| 455. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3 | 1970 | 2 173,1 | 1 671,1 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 6 260 | нет |

| 456 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 456. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а | 1968 | 3 497,5 | 2 682,8 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2032 | - | - | 2018 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 10 076 | нет |
| 457. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 4 | 1977 | 5 753,0 | 4 428,0 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2017 | 2037 | 2017 | 2037 | 2027 | 2027 | 2038 | 2030 | - | 2031 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 16 586 | нет |
| 458. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 5 | 1962 | 1 304,0 | 945,7 | 3 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 6 018 | нет |
| 459. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 6 | 1977 | 3 559,5 | 2 708,5 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2017 | 2017 | 2031 | 2030 | - | 2030 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 254 | нет |
| 460. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 7 | 1962 | 1 314,0 | 927,2 | 3 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 6 097 | нет |
| 461. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 8 | 1975 | 5 660,8 | 4 382,8 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2043 | 2035 | 2043 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2033 | 2014 | - | 2035 | 2035 | 16 308 | нет |
| 462. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 9 | 1969 | 7 444,0 | 5 765,1 | 5 | 8 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2032 | - | - | 2029 | 2020 | - | 2029 | 2029 | 21 445 | нет |
| 463. | г. Орск, ул. Васнецова, д. 9а | 1985 | 5 701,0 | 4 397,6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2032 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 16 424 | нет |
| 464. | г. Орск, ул. Верхняя, д. 21 | 1966 | 701,0 | 651,0 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | - | 2026 | 5 191 | нет |
| 465. | г. Орск, ул. Верхняя, д. 23 | 1964 | 701,4 | 651,4 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 5 194 | нет |
| 466. | г. Орск, ул. Верхняя, д. 7 | 1986 | 287,0 | 272,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 2 125 | нет |
| 467. | г. Орск, ул. Верхняя, д. 7а | 1984 | 285,3 | 270,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2030 | 2034 | - | - | - | 2 113 | нет |
| 468. | г. Орск, ул. Верхняя, д. 7б | 1986 | 283,1 | 268,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 2 096 | нет |
| 469. | г. Орск, ул. Верхняя, д. 9 | 1986 | 284,6 | 269,6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 2 107 | нет |
| 470. | г. Орск, ул. Виноградная, д. 3 | 1960 | 1 211,6 | 1 141,0 | 3 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2031 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 5 621 | нет |
| 471. | г. Орск, ул. Виноградная, д. 5 | 1963 | 1 432,2 | 1 333,9 | 4 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | - | 5 087 | нет |
| 472. | г. Орск, ул. Виноградная, д. 7 | 1960 | 1 607,4 | 1 496,7 | 3 | 3 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 7 458 | нет |
| 473. | г. Орск, ул. Виноградная, д. 9 | 1959 | 1 596,9 | 1 491,1 | 3 | 3 | 2024 | - | - | - | 2024 | 2024 | 2039 | 2034 | 2036 | 2039 | - | 2024 | - | - | 2027 | - | 7 409 | нет |
| 474. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 21 | 1935 | 1 369,1 | 1 211,6 | 3 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 6 352 | нет |
| 475. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 23 | 1935 | 1 451,5 | 1 238,3 | 3 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 6 734 | нет |
| 476. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 25 | 1936 | 337,4 | 304,8 | 2 | 1 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 2 498 | нет |
| 477. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 29 | 1977 | 3 422,8 | 3 158,8 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2037 | 2037 | 2023 | 2027 | 2038 | 2037 | - | 2023 | - | - | 2037 | - | 9 861 | нет |
| 478. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 31 | 1974 | 4 895,5 | 4 505,5 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2034 | - | 14 103 | нет |

| 457 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 479. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 33 | 1971 | 4 903,5 | 4 512,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2030 | - | - | 2031 | - | 14 126 | нет |
| 480. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45 | 1937 | 544,2 | 483,1 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | 2027 | 2020 | 2037 | 2036 | 2037 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 4 030 | нет |
| 481. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 49 | 1916 | 309,9 | 277,4 | 1 | 4 | 2036 | - | - | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 2 233 | нет |
| 482. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 51 | 1915 | 270,3 | 250,4 | 1 | 4 | 2035 | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2028 | - | - | - | - | 1 948 | нет |
| 483. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53 | 1940 | 536,8 | 483,8 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 3 975 | нет |
| 484. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а | 1967 | 2 207,7 | 2 034,7 | 4 | 3 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | - | - | - | 2017 | 2023 | - | 2027 | - | 7 841 | нет |
| 485. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 55а | 1973 | 2 839,5 | 2 597,1 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | - | 8 180 | нет |
| 486. | г. Орск, ул. Вокзальная, д. 59 | 1940 | 472,1 | 419,1 | 3 | 3 | 2030 | - | 2030 | - | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 190 | нет |
| 487. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1 | 1963 | 1 793,4 | 1 553,4 | 3 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2016 | 2038 | 2043 | - | 2016 | 2016 | - | 2023 | - | 8 321 | нет |
| 488. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 10 | 1961 | 2 157,5 | 1 975,5 | 4 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2039 | 2040 | 2041 | 2016 | 2036 | 2041 | - | 2016 | 2016 | - | 2021 | - | 7 663 | нет |
| 489. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 11 | 1959 | 411,8 | 376,4 | 2 | 1 | 2029 | - | - | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2034 | 2036 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 3 049 | нет |
| 490. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 13 | 1979 | 3 247,3 | 2 932,9 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2028 | 2029 | 2038 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2039 | - | 9 355 | нет |
| 491. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 13а | 1986 | 5 879,4 | 5 467,6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 16 938 | нет |
| 492. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а | 1969 | 2 737,6 | 2 537,0 | 4 | 4 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2019 | 2019 | 2029 | - | - | 2029 | - | - | 2029 | - | 9 723 | нет |
| 493. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3 | 1963 | 1 370,9 | 1 272,4 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2019 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | 2019 | - | 2023 | - | 4 869 | нет |
| 494. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3а | 1976 | 1 919,6 | 1 769,9 | 5 | 2 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2019 | - | 2036 | - | 5 530 | нет |
| 495. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 4 | 1952 | 849,5 | 821,5 | 2 | 1 | 2042 | - | - | - | 2042 | - | 2032 | 2027 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | - | - | 6 291 | нет |
| 496. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 5 | 1964 | 1 374,2 | 1 275,8 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2040 | 2040 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 4 881 | нет |

| 458 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 497. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7 | 1965 | 2 828,7 | 2 623,1 | 4 | 4 | 2025 | 2025 | 2041 | - | 2041 | 2040 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | - | 10 047 | нет |
| 498. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а | 1968 | 1 934,3 | 1 789,2 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2040 | - | 2018 | 2036 | - | - | 2018 | 2030 | - | 2028 | - | 5 572 | нет |
| 499. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 9 | 1964 | 1 395,7 | 1 297,3 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | - | 4 957 | нет |
| 500. | г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 9а | 1970 | 1 393,9 | 1 292,9 | 4 | 2 | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2040 | 2040 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2019 | - | 2030 | - | 4 951 | нет |
| 501. | г. Орск, ул. Волкова, д. 3 | 1986 | 11 833,3 | 11 098,6 | 9 | 6 | - | - | 2041 | - | 2041 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 20 611 | нет |
| 502. | г. Орск, ул. Волкова, д. 7 | 1987 | 5 243,1 | 4 953,5 | 9 | 1 | 2020 | 2017 | 2042 | 2017 | 2042 | 2020 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2036 | - | - | 9 132 | нет |
| 503. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 16 | 1979 | 3 684,0 | 3 293,0 | 9 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2024 | 2029 | 2035 | 2039 | 2039 | 5 789 | нет |
| 504. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 18 | 1978 | 5 712,0 | 4 412,0 | 5 | 6 | 2038 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2028 | 2028 | 2036 | 2031 | - | 2031 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 16 455 | нет |
| 505. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 20 | 1981 | 3 408,2 | 3 319,9 | 9 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2029 | 2031 | 2035 | 2041 | 2041 | 5 936 | нет |
| 506. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 22 | 1977 | 5 701,7 | 4 401,7 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2021 | 2037 | 2021 | 2037 | 2022 | 2027 | 2031 | 2030 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 16 552 | нет |
| 507. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24 | 1977 | 5 625,3 | 4 361,3 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2031 | 2030 | - | 2017 | - | - | 2037 | 2037 | 16 206 | нет |
| 508. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24а | 1986 | 4 287,5 | 3 506,5 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2032 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 7 468 | нет |
| 509. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 24б | 1986 | 4 348,4 | 3 923,7 | 9 | 1 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | 2026 | 2036 | 2037 | 2026 | - | 2032 | 2036 | 2037 | - | - | 7 576 | нет |
| 510. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 26 | 1977 | 5 739,4 | 4 428,4 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2017 | 2037 | 2017 | 2037 | 2022 | 2027 | 2027 | 2030 | - | 2017 | - | - | 2037 | 2037 | 16 549 | нет |
| 511. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 36а | 1968 | 4 554,0 | 3 543,8 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2032 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 13 074 | нет |
| 512. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 36б | 1968 | 4 522,6 | 3 542,6 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2032 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2028 | 2028 | 13 029 | нет |
| 513. | г. Орск, ул. Вяземская, д. 38а | 1969 | 3 354,1 | 2 590,1 | 5 | 3 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2032 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 9 663 | нет |
| 514. | г. Орск, ул. Глеба Успенского, д. 6 | 1951 | 406,3 | 367,8 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2038 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 009 | нет |
| 515. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 10 | 1984 | 4 801,0 | 4 387,0 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2042 | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 13 831 | нет |
| 516. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 12 | 1983 | 3 149,4 | 2 870,2 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2019 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 9 073 | нет |
| 517. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 32 | 1982 | 6 025,2 | 5 621,0 | 9 | 3 | 2042 | 2042 | 2017 | 2042 | 2041 | 2042 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2022 | - | 2036 | 2042 | 2042 | 10 495 | нет |

| 459 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 518. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 67 | 2005 | 2 434,6 | 2 155,5 | 3 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 11 296 | нет |
| 519. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 69 | 1992 | 4 708,5 | 4 267,3 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2039 | 2022 | 2039 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 13 564 | нет |
| 520. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 72 | 1982 | 4 824,8 | 4 404,8 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 899 | нет |
| 521. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 74 | 1983 | 4 820,6 | 4 402,6 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2035 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 13 887 | нет |
| 522. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 76 | 1983 | 2 986,2 | 2 704,2 | 5 | 4 | 2043 | 2039 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | - | - | 2043 | 2043 | 8 603 | нет |
| 523. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а | 1981 | 3 084,2 | 2 802,2 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2036 | 2041 | 2036 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 885 | нет |
| 524. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 78 | 1981 | 5 020,2 | 4 600,2 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | 2040 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2030 | - | - | 2041 | 2041 | 14 462 | нет |
| 525. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 78а | 1985 | 2 979,0 | 2 699,8 | 5 | 4 | - | - | 2040 | - | 2040 | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 582 | нет |
| 526. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80 | 1990 | 12 241,4 | 10 995,4 | 9 | 6 | 2020 | 2020 | 2038 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | - | 2018 | - | - | 21 322 | нет |
| 527. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а | 1982 | 7 080,5 | 4 283,9 | 5 | 6 | 2042 | 2039 | 2042 | 2042 | 2042 | 2014 | 2017 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2014 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 20 398 | нет |
| 528. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 81 | 1962 | 335,0 | 315,4 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2026 | - | - | - | - | 2 481 | нет |
| 529. | г. Орск, ул. Гомельская, д. 83 | 1962 | 336,7 | 317,1 | 2 | 1 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 2 493 | нет |
| 530. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 10 | 1957 | 441,7 | 416,7 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2019 | - | - | - | 2025 | 3 086 | нет |
| 531. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 11 | 1948 | 677,9 | 539,9 | 2 | 3 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2019 | - | - | - | - | 5 020 | нет |
| 532. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 3 | 1947 | 512,2 | 463,8 | 2 | 2 | 2017 | - | - | - | 2017 | - | 2017 | 2017 | 2022 | 2027 | - | 2027 | 2033 | - | - | - | 3 434 | нет |
| 533. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 5 | 1947 | 463,4 | 310,2 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2024 | - | 2018 | 2018 | 2022 | 2027 | - | 2024 | - | - | - | - | 3 432 | нет |
| 534. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 8 | 1957 | 464,2 | 415,2 | 2 | 2 | 2017 | - | - | - | 2017 | - | 2017 | 2027 | 2032 | 2037 | - | 2027 | 2033 | - | - | 2025 | 3 075 | нет |
| 535. | г. Орск, ул. Гончарова, д. 9 | 1947 | 1 097,9 | 681,3 | 3 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2017 | 2033 | - | - | - | 3 161 | нет |
| 536. | г. Орск, ул. Горького, д. 10 | 1951 | 435,0 | 390,0 | 2 | 2 | 2041 | - | - | 2041 | - | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 221 | нет |
| 537. | г. Орск, ул. Горького, д. 114 | 1974 | 2 677,4 | 2 401,3 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2036 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2019 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 7 713 | нет |
| 538. | г. Орск, ул. Горького, д. 114а | 1976 | 6 386,1 | 5 784,1 | 5 | 8 | 2036 | 2036 | 2040 | 2036 | 2040 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2024 | - | - | 2036 | 2036 | 18 397 | нет |
| 539. | г. Орск, ул. Горького, д. 116 | 1974 | 6 143,0 | 5 739,0 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2040 | 2034 | 2040 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | - | - | 2034 | 2034 | 17 697 | нет |
| 540. | г. Орск, ул. Горького, д. 118 | 1974 | 2 863,5 | 2 583,5 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2038 | 2034 | 2042 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 249 | нет |

| 460 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 541. | г. Орск, ул. Горького, д. 119 | 1974 | 3 901,6 | 3 682,2 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2037 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 11 240 | нет |
| 542. | г. Орск, ул. Горького, д. 11а | 1981 | 3 007,0 | 2 728,0 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 663 | нет |
| 543. | г. Орск, ул. Горького, д. 12 | 1955 | 478,3 | 433,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 542 | нет |
| 544. | г. Орск, ул. Горького, д. 153 | 1975 | 4 089,8 | 3 863,0 | 9 | 1 | 2035 | 2035 | 2037 | 2035 | 2038 | 2035 | - | 2025 | 2037 | - | - | 2035 | 2025 | 2033 | 2035 | 2035 | 7 124 | нет |
| 545. | г. Орск, ул. Горького, д. 153а | 1981 | 4 196,1 | 4 019,0 | 9 | 1 | 2041 | 2041 | 2037 | 2041 | 2038 | 2041 | 2021 | 2031 | 2037 | 2021 | - | 2023 | 2031 | 2035 | 2041 | 2041 | 7 309 | нет |
| 546. | г. Орск, ул. Горького, д. 17 | 2014 | 1 471,5 | 1 327,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 827 | нет |
| 547. | г. Орск, ул. Горького, д. 19 | 2014 | 1 470,6 | 1 326,6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | - | - | - | 6 823 | нет |
| 548. | г. Орск, ул. Горького, д. 2 | 1960 | 1 223,3 | 1 103,3 | 3 | 2 | 2020 | - | 2037 | 2020 | 2037 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | 5 676 | нет |
| 549. | г. Орск, ул. Горького, д. 20 | 1947 | 530,6 | 470,1 | 2 | 2 | 2016 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 3 929 | нет |
| 550. | г. Орск, ул. Горького, д. 22 | 1947 | 760,6 | 633,7 | 2 | 1 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 5 632 | нет |
| 551. | г. Орск, ул. Горького, д. 26 | 1949 | 790,0 | 669,2 | 2 | 1 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2036 | 2029 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 850 | нет |
| 552. | г. Орск, ул. Горького, д. 28 | 1949 | 523,1 | 481,3 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 874 | нет |
| 553. | г. Орск, ул. Горького, д. 30 | 1949 | 853,9 | 771,3 | 3 | 2 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 962 | нет |
| 554. | г. Орск, ул. Горького, д. 31 | 1952 | 457,5 | 422,9 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 388 | нет |
| 555. | г. Орск, ул. Горького, д. 33 | 1952 | 453,3 | 423,1 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 357 | нет |
| 556. | г. Орск, ул. Горького, д. 34 | 1953 | 351,8 | 316,6 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 2 605 | нет |
| 557. | г. Орск, ул. Горького, д. 35 | 1952 | 457,0 | 421,6 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 384 | нет |
| 558. | г. Орск, ул. Горького, д. 36 | 1953 | 452,6 | 417,4 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 352 | нет |
| 559. | г. Орск, ул. Горького, д. 37 | 1952 | 453,7 | 418,1 | 2 | 1 | 2042 | - | - | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 360 | нет |
| 560. | г. Орск, ул. Горького, д. 37а | 1977 | 3 024,9 | 2 766,9 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2019 | 2037 | 2038 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2023 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 541 | нет |
| 561. | г. Орск, ул. Горького, д. 38 | 1953 | 437,6 | 410,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 240 | нет |
| 562. | г. Орск, ул. Горького, д. 39 | 1952 | 445,9 | 418,3 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2038 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 302 | нет |
| 563. | г. Орск, ул. Горького, д. 4 | 1949 | 443,2 | 397,6 | 2 | 2 | 2039 | - | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 282 | нет |

| 461 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 564. | г. Орск, ул. Горького, д. 40 | 1953 | 450,5 | 415,3 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 336 | нет |
| 565. | г. Орск, ул. Горького, д. 41 | 1953 | 840,4 | 779,4 | 2 | 2 | 2040 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 223 | нет |
| 566. | г. Орск, ул. Горького, д. 42 | 1953 | 450,5 | 419,9 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2036 | 2033 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 336 | нет |
| 567. | г. Орск, ул. Горького, д. 43 | 1975 | 3 007,6 | 2 722,6 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 664 | нет |
| 568. | г. Орск, ул. Горького, д. 44 | 1953 | 834,7 | 761,3 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 181 | нет |
| 569. | г. Орск, ул. Горького, д. 45 | 1976 | 2 989,0 | 2 709,0 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 8 611 | нет |
| 570. | г. Орск, ул. Горького, д. 46 | 1960 | 487,0 | 381,9 | 2 | 1 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | 2020 | 3 606 | нет |
| 571. | г. Орск, ул. Горького, д. 46а | 1969 | 2 740,0 | 2 536,3 | 5 | 3 | 2029 | 2029 | 2042 | 2029 | 2042 | 2029 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 7 894 | нет |
| 572. | г. Орск, ул. Горького, д. 46б | 1969 | 2 880,6 | 2 594,9 | 5 | 3 | 2043 | 2029 | 2042 | 2029 | 2042 | 2029 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2033 | - | - | 2029 | 2029 | 8 299 | нет |
| 573. | г. Орск, ул. Горького, д. 48 | 1961 | 410,7 | 375,4 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 3 041 | нет |
| 574. | г. Орск, ул. Горького, д. 48а | 1961 | 414,2 | 377,3 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 3 067 | нет |
| 575. | г. Орск, ул. Горького, д. 50 | 1961 | 410,5 | 373,6 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2028 | - | - | - | 2021 | 3 040 | нет |
| 576. | г. Орск, ул. Горького, д. 52 | 1961 | 416,1 | 380,6 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 3 081 | нет |
| 577. | г. Орск, ул. Горького, д. 52а | 1961 | 412,3 | 375,7 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 3 053 | нет |
| 578. | г. Орск, ул. Горького, д. 54 | 1961 | 414,4 | 379,1 | 2 | 1 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 3 069 | нет |
| 579. | г. Орск, ул. Горького, д. 54а | 1962 | 1 335,7 | 895,5 | 3 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 6 197 | нет |
| 580. | г. Орск, ул. Горького, д. 56 | 1961 | 413,3 | 291,5 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 3 061 | нет |
| 581. | г. Орск, ул. Горького, д. 58 | 1960 | 415,0 | 291,6 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 3 073 | нет |
| 582. | г. Орск, ул. Горького, д. 6 | 1948 | 457,3 | 424,9 | 2 | 1 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 386 | нет |
| 583. | г. Орск, ул. Горького, д. 60 | 1961 | 624,0 | 426,8 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 4 621 | нет |
| 584. | г. Орск, ул. Горького, д. 62 | 1961 | 447,0 | 414,1 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | 2019 | - | 2021 | 2021 | 3 043 | нет |
| 585. | г. Орск, ул. Горького, д. 64 | 1961 | 411,4 | 291,1 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 3 046 | нет |
| 586. | г. Орск, ул. Горького, д. 66 | 1962 | 615,2 | 412,0 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 4 556 | нет |

| 462 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 587. | г. Орск, ул. Горького, д. 8 | 1950 | 440,2 | 394,6 | 2 | 2 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 260 | нет |
| 588. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 1 | 1962 | 1 650,6 | 1 542,6 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | - | 7 658 | нет |
| 589. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 2 | 1960 | 1 622,3 | 1 511,8 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 7 527 | нет |
| 590. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 3 | 1962 | 1 646,5 | 1 535,5 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | - | 7 639 | нет |
| 591. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 4 | 1961 | 1 593,3 | 1 462,8 | 3 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | - | 7 392 | нет |
| 592. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 5 | 1962 | 1 612,8 | 1 501,8 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2039 | - | 2039 | 2041 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | - | 7 483 | нет |
| 593. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 6 | 1961 | 1 631,3 | 1 523,3 | 3 | 3 | 2021 | 2021 | 2040 | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | - | 7 569 | нет |
| 594. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 7 | 1962 | 1 589,7 | 1 474,7 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2040 | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | - | 7 376 | нет |
| 595. | г. Орск, ул. Давыдова, д. 8 | 1960 | 1 616,2 | 1 511,2 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 7 499 | нет |
| 596. | г. Орск, ул. Днепропетровская, д. 18 | 1993 | 3 390,9 | 3 125,4 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2038 | 2023 | 2038 | 2023 | 2033 | 2020 | 2020 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 9 769 | нет |
| 597. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 10а | 1976 | 5 916,2 | 4 407,8 | 5 | 6 | 2036 | 2039 | 2038 | 2036 | 2038 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2028 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 17 044 | нет |
| 598. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 10б | 1976 | 5 707,8 | 4 400,3 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2030 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 16 443 | нет |
| 599. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 10в | 1976 | 5 182,0 | 4 342,0 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 14 929 | нет |
| 600. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12а | 1977 | 3 533,9 | 2 725,4 | 5 | 4 | 2037 | 2039 | 2039 | 2037 | 2039 | 2037 | 2029 | 2027 | 2036 | 2029 | - | 2031 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 181 | нет |
| 601. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 1977 | 3 034,6 | 2 748,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2016 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2016 | 2017 | - | - | - | 8 742 | нет |
| 602. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а | 1977 | 4 890,7 | 4 469,5 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2037 | 2020 | 2027 | 2027 | 2023 | - | 2027 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 14 089 | нет |
| 603. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 15а | 1985 | 2 986,0 | 2 706,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 602 | нет |
| 604. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 11 | 1989 | 2 793,8 | 2 483,0 | 9 | 1 | 2025 | 2025 | 2042 | 2025 | 2042 | 2025 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2028 | 2039 | 2039 | - | - | 4 866 | нет |
| 605. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 13 | 1971 | 4 813,1 | 4 393,1 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2025 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 866 | нет |

| 463 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 606. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 14 | 1996 | 6 292,6 | 5 730,0 | 9 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 10 960 | нет |
| 607. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 15 | 1971 | 2 981,9 | 2 704,3 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 8 590 | нет |
| 608. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 17 | 1977 | 3 564,8 | 3 354,9 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2038 | 2023 | - | 2025 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 270 | нет |
| 609. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 19 | 1971 | 2 990,1 | 2 710,1 | 5 | 4 | 2038 | 2031 | 2038 | 2031 | 2038 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 8 614 | нет |
| 610. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 21 | 1971 | 2 906,3 | 2 656,9 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2038 | 2031 | 2038 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 8 373 | нет |
| 611. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 23 | 1971 | 6 295,0 | 5 735,0 | 5 | 8 | 2031 | 2031 | 2041 | 2031 | 2038 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 18 135 | нет |
| 612. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 25 | 1989 | 2 902,7 | 2 573,3 | 9 | 1 | 2024 | 2015 | 2024 | 2020 | 2024 | 2020 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 5 056 | нет |
| 613. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 27 | 1972 | 2 950,3 | 2 678,3 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2016 | 2016 | 2016 | 2032 | 2016 | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 499 | нет |
| 614. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 29 | 1971 | 4 807,1 | 4 391,1 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | - | 2031 | - | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2025 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 848 | нет |
| 615. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 3 | 1974 | 3 676,2 | 3 429,8 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 10 591 | нет |
| 616. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 33 | 1978 | 3 722,9 | 3 469,5 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2023 | 2028 | 2028 | 2039 | - | 2025 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 725 | нет |
| 617. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4а | 1976 | 4 780,7 | 4 362,5 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2041 | 2036 | 2041 | 2036 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2032 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 13 772 | нет |
| 618. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 4б | 1977 | 4 834,0 | 4 414,0 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2042 | 2037 | 2042 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2025 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 926 | нет |
| 619. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 5 | 1973 | 2 996,2 | 2 716,2 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2040 | 2033 | 2040 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2033 | 2033 | 8 632 | нет |
| 620. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 6 | 1999 | 8 287,5 | 7 522,1 | 9 | 4 | 2029 | 2017 | - | - | 2040 | 2029 | 2039 | 2024 | 2038 | 2039 | - | 2025 | - | 2024 | - | - | 14 435 | нет |
| 621. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 7 | 1972 | 2 965,2 | 2 688,2 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2039 | 2032 | 2039 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2029 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 542 | нет |
| 622. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8 | 1978 | 2 992,6 | 2 713,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2038 | 2018 | 2028 | 2038 | 2039 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 8 621 | нет |
| 623. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 8а | 1980 | 2 992,6 | 2 713,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 621 | нет |
| 624. | г. Орск, ул. Добровольского, д. 9 | 1972 | 6 120,4 | 5 671,2 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 632 | нет |
| 625. | г. Орск, ул. Добровольского/ ул. Комарова, д. 16а/28 | 2014 | 7 190,3 | 6 185,5 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2034 | - | 2039 | - | - | 12 524 | нет |
| 626. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 15 | 1976 | 4 421,5 | 2 735,7 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2039 | 2036 | 2039 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2017 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 12 738 | нет |
| 627. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 17 | 1990 | 7 987,2 | 6 408,1 | 9 | 3 | 2020 | 2020 | 2040 | 2020 | 2040 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2017 | 2040 | 2019 | - | - | 13 912 | нет |

| 464 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 628. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 19 | 2002 | 2 021,8 | 1 897,2 | 9 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 3 522 | нет |
| 629. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 23 | 1988 | 11 052,1 | 6 531,8 | 9 | 6 | 2024 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2037 | - | - | 19 251 | нет |
| 630. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 5 | 2004 | 3 163,2 | 2 980,0 | 5 | 3 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 9 113 | нет |
| 631. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52 | 1991 | 9 397,8 | 7 407,8 | 9 | 4 | 2021 | 2021 | 2042 | 2021 | 2042 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2019 | - | - | 16 369 | нет |
| 632. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а | 1990 | 4 799,6 | 3 804,6 | 9 | 2 | 2020 | 2020 | 2042 | 2020 | 2042 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2018 | - | - | 8 360 | нет |
| 633. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 54 | 1982 | 5 375,0 | 2 746,6 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 15 485 | нет |
| 634. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а | 1991 | 9 328,8 | 7 366,8 | 9 | 4 | 2021 | 2021 | 2042 | 2021 | 2041 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2041 | - | - | 16 249 | нет |
| 635. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 56 | 1997 | 4 779,7 | 3 743,9 | 9 | 2 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2021 | - | 2022 | - | - | 8 325 | нет |
| 636. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59 | 1978 | 3 555,5 | 2 730,5 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2042 | 2038 | 2042 | 2038 | 2022 | 2028 | 2028 | 2038 | - | 2017 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 243 | нет |
| 637. | г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а | 1979 | 2 218,5 | 1 670,0 | 5 | 2 | 2039 | 2039 | 2042 | 2039 | 2042 | 2039 | 2022 | 2029 | 2029 | 2038 | - | 2017 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 6 391 | нет |
| 638. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 30 | 1989 | 2 927,4 | 2 639,4 | 5 | 4 | 2019 | 2029 | 2019 | - | 2019 | 2019 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 8 433 | нет |
| 639. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 32 | 1985 | 4 742,7 | 4 325,1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 2042 | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 13 663 | нет |
| 640. | г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43 | 1998 | 2 943,4 | 2 655,4 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2043 | - | 2043 | 2028 | 2038 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 8 479 | нет |
| 641. | г. Орск, ул. Дорожная, с. Ударник, д. 12 | 1968 | 806,7 | 744,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | 2028 | 2018 | - | - | - | 5 974 | нет |
| 642. | г. Орск, ул. Дорожная, с. Ударник, д. 9 | 1969 | 402,5 | 337,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | - | 2032 | 2020 | - | - | - | 2 981 | нет |
| 643. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 10 | 1937 | 972,4 | 656,0 | 3 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2016 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2016 | 2018 | - | - | - | 4 512 | нет |
| 644. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 12 | 1947 | 968,4 | 655,5 | 2 | 3 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 7 171 | нет |
| 645. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 14 | 1937 | 1 055,4 | 960,2 | 3 | 2 | 2024 | - | - | - | 2039 | - | 2017 | 2017 | 2034 | - | - | 2017 | 2034 | - | - | - | 4 455 | нет |
| 646. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 2 | 1937 | 686,9 | 629,6 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2017 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 4 662 | нет |
| 647. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 4 | 1947 | 477,7 | 312,6 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 537 | нет |
| 648. | г. Орск, ул. Достоевского, д. 6 | 1947 | 475,0 | 315,1 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 3 517 | нет |
| 649. | г. Орск, ул. Дубинина, д. 1 | 1967 | 800,6 | 742,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2037 | - | - | 2027 | 2023 | - | - | 2027 | 5 929 | нет |

| 465 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 650. | г. Орск, ул. Дубинина, д. 1а | 1985 | 346,2 | 313,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 2 564 | нет |
| 651. | г. Орск, ул. Дубинина, д. 3 | 1967 | 758,0 | 728,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2037 | - | - | 2027 | 2023 | - | - | 2027 | 5 613 | нет |
| 652. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 27 | 1959 | 1 803,7 | 1 020,1 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | 2040 | 2025 | 2040 | 2025 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 369 | нет |
| 653. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29 | 1959 | 1 190,3 | 848,2 | 3 | 3 | 2032 | 2032 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2037 | 2017 | - | - | - | 5 523 | нет |
| 654. | г. Орск, ул. Дунаевского, д. 31 | 1973 | 2 358,0 | 1 220,8 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2041 | 2033 | 2041 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 6 793 | нет |
| 655. | г. Орск, ул. Жукова/просп. Ленина, д. 1/133 | 2009 | 8 814,9 | 7 753,5 | 10 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2035 | - | - | 2029 | - | 2034 | - | - | 8 984 | нет |
| 656. | г. Орск, ул. Запорожская, д. 48 | 1961 | 356,4 | 337,9 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 639 | нет |
| 657. | г. Орск, ул. Запорожская, д. 50 | 1961 | 353,3 | 336,6 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2029 | - | - | - | - | 2 616 | нет |
| 658. | г. Орск, ул. Запорожская, д. 58 | 1961 | 363,3 | 346,6 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 690 | нет |
| 659. | г. Орск, ул. Запорожская, д. 60 | 1961 | 361,9 | 345,2 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 680 | нет |
| 660. | г. Орск, ул. Запорожская, д. 62 | 1961 | 329,8 | 311,5 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 442 | нет |
| 661. | г. Орск, ул. Запорожская, д. 64 | 1961 | 353,5 | 336,5 | 2 | 1 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 2 618 | нет |
| 662. | г. Орск, ул. Земнухова, д. 4 | 1943 | 660,1 | 590,2 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2023 | 2023 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 4 888 | нет |
| 663. | г. Орск, ул. Земнухова, д. 6 | 1942 | 658,9 | 597,1 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2027 | 2037 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 879 | нет |
| 664. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а | 1970 | 3 459,0 | 2 719,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 9 965 | нет |
| 665. | г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а | 1967 | 4 560,0 | 3 553,2 | 5 | 4 | 2027 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2017 | 2036 | - | - | 2032 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 13 137 | нет |
| 666. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 10 | 1961 | 486,5 | 432,9 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 3 603 | нет |
| 667. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 11 | 1950 | 527,9 | 474,5 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 909 | нет |
| 668. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 13 | 1959 | 568,9 | 512,9 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2023 | - | - | - | 2039 | 4 043 | нет |
| 669. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 23 | 1959 | 561,8 | 525,3 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2023 | - | - | - | 2039 | 4 103 | нет |
| 670. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 3 | 1959 | 486,4 | 438,4 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2028 | - | - | - | 2039 | 3 602 | нет |
| 671. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 4 | 1959 | 487,7 | 437,7 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2028 | - | - | - | 2039 | 3 611 | нет |
| 672. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 6 | 1958 | 493,6 | 443,6 | 2 | 2 | 2018 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2018 | - | - | - | 2021 | 3 655 | нет |

| 466 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 673. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 7 | 1958 | 499,6 | 447,6 | 2 | 2 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2026 | - | - | - | 2038 | 3 700 | нет |
| 674. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 8 | 1958 | 491,3 | 441,3 | 2 | 2 | 2023 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 2038 | 2033 | 2037 | 2038 | - | 2026 | - | - | - | 2037 | 3 638 | нет |
| 675. | г. Орск, ул. Казалинская, д. 9 | 1958 | 499,8 | 448,8 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2023 | - | - | - | 2033 | 3 701 | нет |
| 676. | г. Орск, ул. Каменная, д. 1а | 1969 | 366,3 | 328,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2019 | 2029 | - | - | - | 2 712 | нет |
| 677. | г. Орск, ул. Камчатская, д. 19 | 1955 | 783,5 | 693,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2016 | - | - | - | - | 5 802 | нет |
| 678. | г. Орск, ул. Камчатская, д. 5 | 1958 | 384,4 | 356,3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2030 | - | - | - | - | 2 847 | нет |
| 679. | г. Орск, ул. Карельская, д. 21 | 1954 | 792,9 | 727,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 871 | нет |
| 680. | г. Орск, ул. Карельская, д. 41 | 1986 | 9 074,9 | 7 283,0 | 9 | 1 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | 2026 | 2019 | 2036 | - | - | 2019 | 2036 | 2036 | - | - | 15 035 | нет |
| 681. | г. Орск, ул. Кирпичная, д. 132 | 1975 | 800,2 | 730,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2036 | - | - | 2030 | - | - | 2035 | - | 5 926 | нет |
| 682. | г. Орск, ул. Кирпичная, д. 142 | 1983 | 1 237,3 | 1 147,7 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2028 | - | - | - | - | 9 162 | нет |
| 683. | г. Орск, ул. Кирпичная, д. 181 | 1974 | 767,4 | 706,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2036 | - | - | 2034 | 2024 | - | - | - | 5 683 | нет |
| 684. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 24 | 1959 | 606,5 | 556,7 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2025 | - | - | - | - | 4 491 | нет |
| 685. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25 | 1959 | 609,4 | 564,4 | 2 | 2 | 2023 | - | 2027 | - | 2027 | - | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2031 | 2017 | - | - | - | 4 513 | нет |
| 686. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26 | 1958 | 605,7 | 560,7 | 2 | 2 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 485 | нет |
| 687. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27 | 1958 | 605,0 | 556,4 | 2 | 2 | 2023 | - | 2027 | - | 2027 | - | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2031 | 2017 | - | - | - | 4 480 | нет |
| 688. | г. Орск, ул. Кишиневская, д. 28 | 1960 | 879,8 | 815,8 | 3 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 082 | нет |
| 689. | г. Орск, ул. Клубная, д. 10 | 1968 | 710,6 | 653,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | - | - | 2018 | 2020 | - | - | - | 5 262 | нет |
| 690. | г. Орск, ул. Клубная, д. 12 | 1967 | 710,5 | 653,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | - | - | 2017 | - | - | - | 2027 | 2017 | - | - | - | 5 261 | нет |
| 691. | г. Орск, ул. Клубная, д. 8 | 1968 | 692,7 | 641,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | - | 2025 | 2025 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 5 129 | нет |
| 692. | г. Орск, ул. Комарова, д. 1 | 1986 | 5 839,5 | 5 553,3 | 9 | 1 | - | - | 2036 | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2028 | 2036 | 2036 | - | - | 10 171 | нет |
| 693. | г. Орск, ул. Комарова, д. 10 | 1970 | 3 808,0 | 3 543,2 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2037 | 2030 | 2041 | 2030 | - | 2020 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2030 | 2030 | 10 970 | нет |
| 694. | г. Орск, ул. Комарова, д. 12 | 1971 | 6 321,9 | 5 761,9 | 5 | 8 | 2041 | 2031 | 2041 | 2031 | 2041 | 2031 | - | 2021 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 18 212 | нет |
| 695. | г. Орск, ул. Комарова, д. 14 | 1971 | 4 861,3 | 4 441,3 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2041 | 2031 | 2041 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 14 005 | нет |

| 467 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 696. | г. Орск, ул. Комарова, д. 16 | 1971 | 4 856,8 | 4 401,0 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2041 | 2031 | 2041 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 13 992 | нет |
| 697. | г. Орск, ул. Комарова, д. 18 | 1972 | 2 980,2 | 2 702,2 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2018 | 2018 | - | 2032 | 2032 | 8 585 | нет |
| 698. | г. Орск, ул. Комарова, д. 2 | 1972 | 6 073,4 | 5 571,2 | 5 | 8 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | 2038 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 17 496 | нет |
| 699. | г. Орск, ул. Комарова, д. 20 | 1972 | 3 408,7 | 3 189,5 | 5 | 4 | 2040 | 2032 | 2032 | 2032 | 2040 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | 2032 | 2032 | 9 820 | нет |
| 700. | г. Орск, ул. Комарова, д. 22 | 1971 | 3 518,5 | 2 698,8 | 5 | 4 | 2031 | 2039 | 2039 | 2031 | 2039 | 2031 | - | 2021 | 2036 | - | - | 2014 | - | - | 2031 | 2031 | 10 136 | нет |
| 701. | г. Орск, ул. Комарова, д. 24 | 1972 | 6 377,9 | 5 817,9 | 5 | 8 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 18 374 | нет |
| 702. | г. Орск, ул. Комарова, д. 26 | 1972 | 3 663,4 | 2 708,0 | 5 | 4 | 2032 | 2039 | 2039 | 2032 | 2039 | 2032 | - | 2022 | 2036 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 10 554 | нет |
| 703. | г. Орск, ул. Комарова, д. 30 | 1979 | 3 014,0 | 2 734,0 | 5 | 4 | 2039 | 2015 | 2039 | 2015 | 2039 | 2015 | 2024 | 2029 | 2038 | 2025 | - | 2015 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 683 | нет |
| 704. | г. Орск, ул. Комарова, д. 32 | 1979 | 3 230,6 | 2 752,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2016 | 2039 | 2024 | 2029 | 2029 | 2025 | - | 2016 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 9 307 | нет |
| 705. | г. Орск, ул. Комарова, д. 4 | 1970 | 3 800,6 | 3 520,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 949 | нет |
| 706. | г. Орск, ул. Комарова, д. 40 | 1978 | 6 331,4 | 5 773,4 | 5 | 8 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2024 | 2028 | 2038 | 2027 | - | 2026 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 18 240 | нет |
| 707. | г. Орск, ул. Комарова, д. 42 | 1979 | 3 533,9 | 2 713,1 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2036 | 2025 | - | 2024 | - | - | 2039 | 2039 | 10 181 | нет |
| 708. | г. Орск, ул. Комарова, д. 42а | 1979 | 4 811,5 | 4 391,5 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2024 | 2029 | 2038 | 2025 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 861 | нет |
| 709. | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 1988 | 5 878,1 | 4 893,0 | 9 | 1 | 2018 | 2018 | 2036 | 2024 | 2018 | 2024 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2016 | - | - | 10 238 | нет |
| 710. | г. Орск, ул. Комарова, д. 6 | 1975 | 3 025,2 | 2 745,2 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2038 | 2035 | 2038 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 715 | нет |
| 711. | г. Орск, ул. Комарова, д. 7 | 1990 | 5 690,8 | 4 669,5 | 9 | 1 | 2020 | 2020 | 2038 | 2020 | 2038 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2019 | - | - | 9 912 | нет |
| 712. | г. Орск, ул. Комарова, д. 8 | 1970 | 3 821,0 | 3 541,0 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 11 008 | нет |
| 713. | г. Орск, ул. Комарова/ ул. Ялтинская, д. 48/88 | 1985 | 2 964,5 | 2 684,5 | 5 | 4 | - | - | 2039 | - | 2039 | - | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 8 540 | нет |
| 714. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50 | 1958 | 509,8 | 449,4 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2022 | - | 3 775 | нет |
| 715. | г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61 | 1958 | 508,5 | 448,5 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2021 | - | - | 2022 | - | 3 765 | нет |
| 716. | г. Орск, ул. Короленко, д. 10 | 1981 | 2 721,0 | 2 442,6 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 7 839 | нет |
| 717. | г. Орск, ул. Короленко, д. 11 | 1958 | 1 171,1 | 857,4 | 3 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2022 | 2018 | - | 2025 | 2020 | 5 434 | нет |

| 468 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 718. | г. Орск, ул. Короленко, д. 118 | 1982 | 4 834,5 | 4 414,5 | 5 | 6 | 2042 | 2022 | 2016 | 2016 | 2016 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2016 | 2016 | - | 2042 | 2042 | 13 927 | нет |
| 719. | г. Орск, ул. Короленко, д. 120 | 1975 | 2 971,2 | 2 694,4 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 560 | нет |
| 720. | г. Орск, ул. Короленко, д. 122 | 1975 | 2 934,5 | 2 680,5 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 454 | нет |
| 721. | г. Орск, ул. Короленко, д. 122а | 1976 | 6 351,1 | 5 777,1 | 5 | 8 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 18 297 | нет |
| 722. | г. Орск, ул. Короленко, д. 124 | 1973 | 6 303,9 | 5 743,9 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 18 161 | нет |
| 723. | г. Орск, ул. Короленко, д. 124а | 1973 | 2 964,7 | 2 692,7 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 541 | нет |
| 724. | г. Орск, ул. Короленко, д. 126а | 1972 | 2 958,8 | 2 686,8 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2027 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 524 | нет |
| 725. | г. Орск, ул. Короленко, д. 128а | 1973 | 4 834,7 | 4 419,7 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 928 | нет |
| 726. | г. Орск, ул. Короленко, д. 130а | 1973 | 4 848,2 | 4 431,2 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 967 | нет |
| 727. | г. Орск, ул. Короленко, д. 132 | 1984 | 2 995,5 | 2 715,5 | 5 | 4 | - | - | 2042 | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 630 | нет |
| 728. | г. Орск, ул. Короленко, д. 132а | 1974 | 6 341,7 | 5 781,7 | 5 | 8 | 2034 | 2034 | 2041 | 2034 | 2041 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 18 269 | нет |
| 729. | г. Орск, ул. Короленко, д. 132б | 1989 | 4 459,1 | 3 767,9 | 9 | 2 | 2022 | 2015 | 2022 | 2015 | 2022 | 2022 | 2029 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 7 767 | нет |
| 730. | г. Орск, ул. Короленко, д. 134 | 1976 | 4 879,9 | 4 456,9 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2042 | 2036 | 2042 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 14 058 | нет |
| 731. | г. Орск, ул. Короленко, д. 134а | 1975 | 2 991,9 | 2 711,9 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2028 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 619 | нет |
| 732. | г. Орск, ул. Короленко, д. 134б | 1977 | 2 910,3 | 2 640,3 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2038 | 2037 | 2022 | 2027 | 2036 | 2037 | - | 2022 | - | - | 2037 | 2037 | 8 384 | нет |
| 733. | г. Орск, ул. Короленко, д. 134в | 1977 | 4 845,0 | 4 425,0 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2022 | 2027 | 2038 | 2037 | - | 2022 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 13 958 | нет |
| 734. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136 | 1978 | 6 264,6 | 5 679,6 | 5 | 8 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 18 047 | нет |
| 735. | г. Орск, ул. Короленко, д. 136а | 1980 | 4 800,5 | 4 382,5 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 829 | нет |
| 736. | г. Орск, ул. Короленко, д. 138а | 1984 | 3 014,5 | 2 734,5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 684 | нет |
| 737. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140 | 1978 | 2 980,3 | 2 700,3 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | - | 2030 | - | - | 2038 | 2038 | 8 586 | нет |
| 738. | г. Орск, ул. Короленко, д. 140а | 1978 | 2 970,3 | 2 700,3 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2038 | - | 2028 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 8 557 | нет |
| 739. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142 | 1979 | 4 901,0 | 4 481,0 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2020 | 2029 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2020 | - | 2039 | 2039 | 14 119 | нет |
| 740. | г. Орск, ул. Короленко, д. 142а | 1978 | 2 989,0 | 2 709,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2038 | 2038 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 8 611 | нет |

| 469 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 741. | г. Орск, ул. Короленко, д. 144а | 1981 | 4 845,2 | 4 425,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 958 | нет |
| 742. | г. Орск, ул. Короленко, д. 17 | 2012 | 3 070,0 | 2 634,4 | 7 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2037 | 2038 | - | - | 2032 | - | 2037 | - | - | 3 129 | нет |
| 743. | г. Орск, ул. Короленко, д. 24 | 1961 | 1 545,8 | 1 252,7 | 4 | 2 | 2041 | 2035 | 2019 | 2021 | 2041 | 2021 | 2019 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2029 | - | - | 2021 | 2021 | 5 490 | нет |
| 744. | г. Орск, ул. Короленко, д. 24а | 1962 | 1 593,7 | 1 260,9 | 4 | 2 | 2042 | 2022 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2021 | 2016 | - | 2022 | 2022 | 5 660 | нет |
| 745. | г. Орск, ул. Короленко, д. 27 | 1966 | 2 645,7 | 2 365,0 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2033 | - | - | 2026 | 2026 | 7 622 | нет |
| 746. | г. Орск, ул. Короленко, д. 29 | 1966 | 3 216,2 | 2 633,8 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2031 | - | - | 2026 | 2026 | 9 265 | нет |
| 747. | г. Орск, ул. Короленко, д. 3 | 1957 | 977,3 | 710,5 | 2 | 2 | 2021 | - | - | - | 2043 | 2021 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2025 | 2020 | 7 237 | нет |
| 748. | г. Орск, ул. Короленко, д. 31 | 1965 | 4 236,4 | 3 539,7 | 5 | 4 | 2038 | 2025 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 12 204 | нет |
| 749. | г. Орск, ул. Короленко, д. 33 | 1965 | 4 209,8 | 3 571,7 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 12 128 | нет |
| 750. | г. Орск, ул. Короленко, д. 41 | 1993 | 3 714,4 | 3 710,8 | 9 | 2 | 2023 | 2023 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2033 | 2025 | 2025 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2019 | - | - | 6 470 | нет |
| 751. | г. Орск, ул. Короленко, д. 42 | 1988 | 8 079,9 | 5 578,9 | 9 | 3 | 2041 | 2041 | 2041 | 2023 | 2041 | 2023 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | 2017 | 2015 | - | - | 14 074 | нет |
| 752. | г. Орск, ул. Короленко, д. 5 | 1957 | 912,5 | 723,5 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | 2025 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2024 | - | - | 2025 | 2020 | 6 757 | нет |
| 753. | г. Орск, ул. Короленко, д. 8 | 1980 | 5 697,3 | 5 137,3 | 5 | 8 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 16 413 | нет |
| 754. | г. Орск, ул. Короленко, д. 9 | 1958 | 1 167,8 | 869,3 | 3 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | 2025 | 2020 | 5 418 | нет |
| 755. | г. Орск, ул. Котовского, д. 10 | 1962 | 444,0 | 414,9 | 2 | 1 | 2043 | - | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2033 | - | - | 2022 | - | 3 288 | нет |
| 756. | г. Орск, ул. Котовского, д. 12 | 1953 | 442,4 | 396,4 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 276 | нет |
| 757. | г. Орск, ул. Котовского, д. 4 | 1952 | 446,0 | 416,9 | 2 | 1 | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | - | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2017 | - | - | - | - | 3 303 | нет |
| 758. | г. Орск, ул. Котовского, д. 6 | 1952 | 453,0 | 423,9 | 2 | 1 | 2043 | - | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | - | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 355 | нет |
| 759. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а | 1993 | 6 320,3 | 5 529,7 | 9 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2019 | 2019 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2019 | - | - | 11 009 | нет |
| 760. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 42 | 1992 | 5 830,0 | 5 075,9 | 9 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2027 | 2025 | 2032 | - | 2015 | 2042 | 2020 | - | - | 10 155 | нет |
| 761. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 42б | 1991 | 3 280,3 | 2 930,3 | 5 | 5 | 2021 | 2040 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2036 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 9 450 | нет |
| 762. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 | 1991 | 6 450,9 | 5 556,0 | 9 | 3 | 2021 | 2021 | 2038 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2017 | - | - | 11 236 | нет |
| 763. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а | 1993 | 4 378,8 | 3 790,3 | 9 | 2 | 2033 | 2033 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | 2033 | 2019 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2019 | - | - | 7 627 | нет |

| 470 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 764. | г. Орск, ул. Крайняя, д. 44б | 1998 | 7 340,2 | 5 912,8 | 9 | 3 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2023 | - | 2023 | - | - | 12 785 | нет |
| 765. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 10 | 1970 | 4 194,8 | 3 444,0 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 085 | нет |
| 766. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а | 1971 | 5 683,7 | 4 386,0 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2031 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 16 374 | нет |
| 767. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 10б | 1969 | 2 163,0 | 1 725,0 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2032 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2029 | 2029 | 6 508 | нет |
| 768. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11 | 1992 | 9 412,4 | 7 431,1 | 9 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2031 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 15 972 | нет |
| 769. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а | 1997 | 4 214,9 | 3 022,9 | 5 | 4 | 2027 | 2017 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2017 | 2022 | 2032 | 2037 | - | 2022 | - | - | - | - | 12 142 | нет |
| 770. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 | 1967 | 3 553,3 | 2 724,3 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2020 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 10 236 | нет |
| 771. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а | 1970 | 3 553,7 | 2 700,7 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 238 | нет |
| 772. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 12б | 1972 | 3 534,5 | 2 703,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 182 | нет |
| 773. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 13а | 1987 | 7 016,3 | 5 543,3 | 9 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2023 | 2043 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | - | 2037 | 2038 | - | - | 12 115 | нет |
| 774. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 13б | 1972 | 3 516,6 | 2 698,6 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 131 | нет |
| 775. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 14а | 1967 | 3 541,1 | 2 713,6 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2038 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 10 201 | нет |
| 776. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 14б | 1967 | 3 568,6 | 2 727,1 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 10 281 | нет |
| 777. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а | 2001 | 5 695,2 | 4 129,1 | 10 | 2 | 2031 | 2031 | 2018 | 2031 | 2018 | 2031 | 2041 | 2018 | 2031 | 2041 | - | - | - | 2026 | - | - | 5 168 | нет |
| 778. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 15б | 1972 | 5 675,6 | 4 377,6 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 16 350 | нет |
| 779. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 16 | 1968 | 2 171,0 | 1 677,7 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2032 | - | - | 2028 | 2023 | - | 2028 | 2028 | 6 336 | нет |
| 780. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 16а | 1965 | 4 593,5 | 3 585,5 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 13 233 | нет |
| 781. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 17 | 1996 | 8 392,0 | 6 719,2 | 10 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2038 | 2036 | - | - | - | 2021 | - | - | 8 508 | нет |
| 782. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 18 | 1972 | 4 057,6 | 3 793,6 | 9 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | 2019 | 2032 | 2032 | 7 068 | нет |
| 783. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 18а | 1965 | 4 553,4 | 3 543,0 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 13 118 | нет |
| 784. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 18б | 1965 | 4 567,9 | 3 580,9 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 13 159 | нет |
| 785. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а | 1989 | 9 417,6 | 7 445,6 | 9 | 4 | 2022 | 2015 | 2022 | 2015 | 2022 | 2020 | 2029 | 2039 | 2031 | 2029 | - | - | 2039 | 2015 | - | - | 16 404 | нет |
| 786. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 19б | 2008 | 10 101,2 | 7 162,0 | 9 | 2 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2038 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 17 594 | нет |

| 471 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 787. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 1а | 1962 | 2 122,7 | 1 494,3 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2040 | 2040 | 2022 | 2040 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 9 849 | нет |
| 788. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 21 | 1950 | 1 171,0 | 849,4 | 3 | 3 | 2040 | 2040 | 2019 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 433 | нет |
| 789. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 22 | 1952 | 1 627,9 | 1 335,7 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2035 | 2027 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 553 | нет |
| 790. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 23 | 1951 | 1 298,3 | 1 126,7 | 3 | 2 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 024 | нет |
| 791. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 25 | 1951 | 1 610,0 | 1 054,1 | 3 | 2 | 2041 | 2041 | 2019 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 853 | нет |
| 792. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 26 | 1952 | 1 632,8 | 1 327,7 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 576 | нет |
| 793. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 27 | 1951 | 1 122,0 | 829,0 | 3 | 2 | 2041 | 2041 | 2019 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 713 | нет |
| 794. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 28 | 1953 | 2 267,2 | 1 932,3 | 3 | 3 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 10 519 | нет |
| 795. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 29 | 1952 | 1 187,5 | 927,3 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2019 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 518 | нет |
| 796. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 2а | 1982 | 4 727,4 | 3 872,4 | 9 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | 2035 | 2042 | 2042 | 8 234 | нет |
| 797. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 2б | 1984 | 6 180,7 | 4 407,0 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | 2034 | - | - | 10 766 | нет |
| 798. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 | 1948 | 1 482,0 | 1 329,4 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2018 | - | - | - | 9 323 | нет |
| 799. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 30 | 1953 | 1 523,0 | 1 337,7 | 3 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 066 | нет |
| 800. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 31 | 1951 | 1 222,6 | 1 128,7 | 3 | 2 | 2041 | 2041 | 2019 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 672 | нет |
| 801. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 32 | 1953 | 1 159,4 | 1 062,1 | 3 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 379 | нет |
| 802. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 32а | 1969 | 3 244,0 | 2 580,8 | 5 | 3 | 2029 | 2029 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2032 | 2032 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 9 345 | нет |
| 803. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 33 | 1951 | 1 222,1 | 982,8 | 3 | 2 | 2041 | 2041 | 2019 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 670 | нет |
| 804. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 34 | 1954 | 1 602,4 | 1 334,4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 7 011 | нет |
| 805. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 36 | 1961 | 3 427,4 | 2 585,2 | 4 | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2032 | 2041 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 11 985 | нет |
| 806. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3а | 1960 | 1 167,5 | 659,3 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2032 | 2040 | - | 2030 | - | - | 2020 | 2020 | 8 645 | нет |
| 807. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 3б | 1970 | 2 005,3 | 1 882,3 | 5 | 1 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 727 | нет |
| 808. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4 | 1963 | 3 069,2 | 2 400,2 | 4 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 10 797 | нет |
| 809. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 42 | 1961 | 2 870,3 | 2 694,7 | 4 | 4 | 2043 | 2021 | - | - | 2038 | 2021 | - | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2030 | - | - | 2021 | - | 10 195 | нет |

| 472 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 810. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 42а | 1962 | 1 743,4 | 1 616,6 | 5 | 2 | 2043 | 2022 | - | - | 2043 | 2022 | - | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2033 | - | - | 2022 | - | 5 022 | нет |
| 811. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 44 | 1961 | 2 769,1 | 2 569,9 | 4 | 3 | 2043 | 2021 | - | - | 2043 | 2021 | - | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2033 | - | - | 2021 | - | 9 835 | нет |
| 812. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а | 1964 | 1 490,7 | 1 357,2 | 3 | 3 | 2043 | 2024 | - | - | 2043 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2016 | 2019 | - | 2024 | 2024 | 6 916 | нет |
| 813. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 46а | 1965 | 2 454,3 | 2 309,8 | 4 | 3 | 2043 | 2025 | - | - | 2043 | 2025 | - | 2040 | 2037 | - | - | 2033 | - | - | 2025 | 2025 | 8 717 | нет |
| 814. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 48 | 1959 | 2 682,9 | 2 477,5 | 4 | 3 | 2043 | 2043 | 2040 | - | 2040 | - | - | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2033 | - | - | 2029 | - | 9 529 | нет |
| 815. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 48а | 1963 | 2 122,9 | 2 006,2 | 4 | 3 | 2043 | 2023 | - | - | 2043 | 2023 | - | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2033 | - | - | 2023 | - | 7 540 | нет |
| 816. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а | 1993 | 3 592,2 | 2 936,2 | 9 | 1 | 2023 | 2023 | 2018 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2032 | 2033 | - | 2018 | 2043 | 2018 | - | - | 6 219 | нет |
| 817. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 50 | 1960 | 2 992,7 | 2 781,3 | 4 | 3 | 2043 | - | - | - | 2016 | 2020 | - | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2016 | - | - | 2020 | - | 10 629 | нет |
| 818. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 52 | 1967 | 3 592,6 | 3 284,6 | 5 | 4 | 2043 | 2027 | - | - | 2039 | 2027 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2027 | 2027 | 10 350 | нет |
| 819. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 52б | 1970 | 2 990,8 | 2 710,8 | 5 | 4 | 2043 | 2030 | - | - | 2043 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2033 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 8 616 | нет |
| 820. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 5а | 1964 | 3 335,6 | 2 592,2 | 5 | 3 | 2024 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2024 | 2024 | 9 609 | нет |
| 821. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 6 | 1966 | 3 554,7 | 2 735,1 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 10 241 | нет |
| 822. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а | 1967 | 5 684,2 | 4 396,5 | 5 | 6 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2038 | - | - | 2019 | 2019 | - | 2027 | 2027 | 16 375 | нет |
| 823. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 7 | 1948 | 1 427,0 | 1 275,5 | 2 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 10 567 | нет |
| 824. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 7а | 1966 | 3 684,8 | 2 945,8 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2032 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 10 615 | нет |
| 825. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8 | 1967 | 3 568,3 | 2 741,3 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 10 280 | нет |
| 826. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 8а | 1969 | 4 253,3 | 3 785,7 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2031 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 12 253 | нет |
| 827. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 9 | 1988 | 11 383,0 | 9 395,8 | 9 | 5 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2028 | 2038 | 2031 | 2028 | - | - | 2038 | 2016 | - | - | 19 827 | нет |
| 828. | г. Орск, ул. Краматорская, д. 9б | 1973 | 6 136,1 | 4 873,1 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2020 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 17 677 | нет |
| 829. | г. Орск, ул. Красная, д. 12 | 1986 | 4 487,6 | 2 716,8 | 5 | 4 | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 12 928 | нет |
| 830. | г. Орск, ул. Красная, д. 13 | 1972 | 2 973,4 | 2 640,7 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 566 | нет |
| 831. | г. Орск, ул. Красная, д. 14 | 1976 | 2 730,0 | 2 452,0 | 5 | 4 | 2034 | 2036 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2023 | - | - | 2036 | 2036 | 7 865 | нет |
| 832. | г. Орск, ул. Красная, д. 15 | 1973 | 2 990,2 | 2 709,5 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2024 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 614 | нет |

| 473 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 833. | г. Орск, ул. Красная, д. 16 | 1977 | 4 334,5 | 3 920,5 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2021 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2027 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 487 | нет |
| 834. | г. Орск, ул. Красная, д. 17 | 1972 | 4 361,5 | 3 464,0 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2037 | 2037 | 2043 | 2043 | - | 2022 | 2022 | 2032 | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 565 | нет |
| 835. | г. Орск, ул. Красная, д. 18 | 1978 | 2 720,0 | 2 441,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2020 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2020 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 836 | нет |
| 836. | г. Орск, ул. Красная, д. 18а | 1980 | 4 218,5 | 3 798,5 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2030 | 2030 | 2032 | 2032 | - | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2040 | 2040 | 12 153 | нет |
| 837. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1 | 1943 | 1 060,9 | 576,8 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | - | 2023 | 2025 | - | 2023 | - | 2025 | 2018 | - | - | - | 7 856 | нет |
| 838. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11 | 1995 | 2 408,3 | 1 984,6 | 9 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 4 195 | нет |
| 839. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 13 | 1975 | 5 965,0 | 4 595,1 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2040 | 2035 | 2040 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 17 184 | нет |
| 840. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15 | 1979 | 4 305,7 | 3 230,7 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2021 | 2029 | 2029 | 2039 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 404 | нет |
| 841. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 17 | 1987 | 5 235,4 | 3 805,2 | 5 | 6 | 2024 | 2024 | 2042 | 2024 | 2042 | 2024 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 15 082 | нет |
| 842. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 3 | 1955 | 694,5 | 566,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 143 | нет |
| 843. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 5 | 1954 | 693,7 | 512,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 137 | нет |
| 844. | г. Орск, ул. Краснодонская, д. 8 | 1977 | 4 444,4 | 3 076,0 | 5 | 6 | 2037 | 2037 | 2038 | 2037 | 2038 | 2037 | 2024 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2024 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 12 804 | нет |
| 845. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 1 | 1976 | 3 635,8 | 3 175,3 | 5 | 2 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | - | - | 2036 | - | 10 474 | нет |
| 846. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 1а | 1982 | 4 296,0 | 3 966,0 | 5 | 6 | 2042 | - | 2040 | - | 2040 | 2041 | - | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2030 | 2032 | - | 2042 | - | 12 376 | нет |
| 847. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 1б | 1984 | 5 845,6 | 5 238,9 | 5 | 8 | - | 2040 | 2041 | - | 2041 | 2041 | - | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2028 | 2034 | - | - | - | 16 840 | нет |
| 848. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 3 | 1986 | 4 519,7 | 3 996,5 | 5 | 1 | 2040 | 2040 | - | - | - | 2041 | - | 2036 | 2035 | 2026 | - | 2030 | 2036 | - | - | - | 13 021 | нет |
| 849. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 5 | 1994 | 3 092,4 | 2 947,6 | 4 | 5 | 2016 | 2024 | 2016 | - | 2016 | 2024 | 2034 | 2016 | 2038 | 2034 | - | 2016 | - | - | - | - | 10 983 | нет |
| 850. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 66 | 1960 | 722,0 | 666,4 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 346 | нет |
| 851. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 68 | 1960 | 802,2 | 659,7 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 5 940 | нет |
| 852. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 69 | 1971 | 2 894,3 | 2 614,3 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2025 | 2021 | - | 2031 | - | 8 338 | нет |
| 853. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7 | 1992 | 6 545,7 | 5 825,7 | 5 | 8 | 2022 | 2022 | 2042 | - | 2042 | 2022 | - | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 18 857 | нет |
| 854. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 70 | 1961 | 453,9 | 430,4 | 2 | 1 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 3 361 | нет |
| 855. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 72 | 1962 | 1 054,7 | 965,0 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 893 | нет |

| 474 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 856. | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 9 | 1999 | 952,4 | 863,6 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | - | 2039 | 2024 | 2038 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 7 053 | нет |
| 857. | г. Орск, ул. Крупской, д. 2 | 1953 | 455,3 | 411,8 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2026 | - | - | - | - | 3 372 | нет |
| 858. | г. Орск, ул. Крупской, д. 2а | 1970 | 802,4 | 754,9 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2033 | - | - | 2030 | - | 5 942 | нет |
| 859. | г. Орск, ул. Крупской, д. 6 | 1952 | 441,5 | 391,3 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | - | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 269 | нет |
| 860. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1а | 1969 | 4 052,9 | 3 069,5 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | 2029 | 11 850 | нет |
| 861. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1б | 1974 | 4 509,3 | 4 292,0 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 12 991 | нет |
| 862. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в | 1975 | 4 752,6 | 3 430,4 | 5 | 5 | 2022 | 2035 | - | - | 2022 | 2035 | 2022 | 2018 | 2025 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 691 | нет |
| 863. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1г | 1982 | 3 862,8 | 3 534,8 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2030 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 11 128 | нет |
| 864. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1д | 1985 | 5 643,7 | 4 069,5 | 5 | 6 | - | 2020 | - | - | - | 2020 | 2025 | 2035 | 2038 | 2025 | - | 2015 | 2035 | - | - | - | 16 232 | нет |
| 865. | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е | 1991 | 4 689,7 | 3 345,0 | 5 | 5 | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2016 | 2041 | - | - | - | 13 510 | нет |
| 866. | г. Орск, ул. Куйбышева, д. 3а | 1905 | 101,9 | 93,9 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2030 | 2030 | 2025 | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 294 | нет |
| 867. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 10 | 1962 | 1 423,0 | 1 273,7 | 4 | 2 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | 2043 | 2022 | - | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2033 | - | - | 2022 | - | 5 054 | нет |
| 868. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 15 | 1945 | 517,9 | 467,1 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2035 | - | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 835 | нет |
| 869. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 17 | 1945 | 748,8 | 678,2 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2035 | - | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 545 | нет |
| 870. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 17а | 2007 | 2 909,8 | 2 673,5 | 5 | 3 | 2037 | 2037 | 2043 | 2037 | 2043 | 2037 | - | 2032 | 2037 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 8 383 | нет |
| 871. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 18 | 1958 | 669,4 | 613,4 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2023 | - | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2019 | - | - | 2028 | - | 4 957 | нет |
| 872. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 21 | 1947 | 787,7 | 713,7 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2037 | - | 2022 | 2038 | 2027 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 833 | нет |
| 873. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 21а | 1945 | 934,9 | 861,9 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2035 | - | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 923 | нет |
| 874. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 23 | 1949 | 547,3 | 476,8 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2039 | - | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 053 | нет |
| 875. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 24 | 1945 | 526,3 | 471,9 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2035 | - | 2020 | 2038 | 2025 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 897 | нет |
| 876. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 25 | 1949 | 923,9 | 842,3 | 3 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2039 | - | 2024 | 2038 | 2029 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 287 | нет |
| 877. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 26 | 1945 | 750,7 | 678,7 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2035 | - | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 559 | нет |
| 878. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 26б | 1945 | 750,6 | 684,8 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2035 | - | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 558 | нет |

| 475 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 879. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 29 | 1957 | 438,7 | 403,2 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2027 | - | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 3 249 | нет |
| 880. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 3 | 1956 | 1 175,4 | 1 007,4 | 3 | 2 | 2043 | - | 2042 | - | 2042 | - | - | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2026 | - | - | - | - | 5 453 | нет |
| 881. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 32 | 1948 | 780,8 | 706,8 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2038 | - | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 782 | нет |
| 882. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 32а | 1948 | 461,3 | 424,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2038 | - | 2023 | 2038 | 2028 | - | 2026 | - | - | - | - | 3 416 | нет |
| 883. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 32б | 1948 | 772,0 | 703,5 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2038 | - | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 717 | нет |
| 884. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 33 | 1957 | 451,8 | 418,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | - | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 346 | нет |
| 885. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 34 | 1948 | 526,8 | 460,0 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2038 | - | 2023 | 2038 | 2028 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 901 | нет |
| 886. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 35 | 1957 | 825,1 | 754,4 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2017 | - | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 6 110 | нет |
| 887. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 36 | 1949 | 949,8 | 873,0 | 3 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2039 | - | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 407 | нет |
| 888. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1 | 1967 | 2 261,4 | 1 979,6 | 5 | 1 | 2043 | 2027 | 2038 | 2027 | 2038 | 2027 | - | 2017 | 2035 | - | - | 2033 | - | - | - | 2027 | 6 515 | нет |
| 889. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2 | 1967 | 2 185,0 | 1 995,0 | 5 | 1 | 2043 | 2027 | 2043 | 2027 | 2043 | 2027 | - | 2017 | 2037 | - | - | 2033 | - | - | - | 2027 | 6 295 | нет |
| 890. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 39 | 1966 | 2 483,3 | 2 295,1 | 5 | 1 | 2043 | 2026 | 2040 | 2026 | 2040 | 2026 | - | 2041 | 2037 | - | - | 2030 | - | - | - | 2026 | 7 154 | нет |
| 891. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 3а | 1952 | 447,9 | 404,3 | 2 | 1 | 2043 | - | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 | - | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 317 | нет |
| 892. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 4 | 1965 | 3 735,3 | 3 500,9 | 5 | 4 | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | 2042 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2033 | - | - | 2025 | - | 10 761 | нет |
| 893. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 43 | 1962 | 412,4 | 375,5 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2022 | - | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 054 | нет |
| 894. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 44 | 1971 | 1 833,0 | 1 693,0 | 5 | 2 | 2043 | 2031 | 2037 | 2031 | 2037 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2033 | - | - | 2031 | - | 5 281 | нет |
| 895. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а | 1972 | 2 988,5 | 2 708,0 | 5 | 4 | 2016 | 2016 | 2030 | 2032 | 2037 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2016 | - | - | 2032 | - | 8 609 | нет |
| 896. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 45 | 1961 | 422,9 | 386,0 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2021 | - | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2025 | - | - | - | - | 3 132 | нет |
| 897. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 46 | 1960 | 560,6 | 512,2 | 2 | 2 | 2043 | - | 2019 | 2020 | 2043 | 2020 | - | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2033 | - | - | 2020 | - | 4 151 | нет |
| 898. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 47 | 1961 | 427,0 | 390,1 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2021 | - | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2026 | - | - | - | 2021 | 3 162 | нет |
| 899. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 48 | 1966 | 4 909,2 | 4 487,0 | 5 | 6 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2016 | - | - | 2026 | 2026 | 14 143 | нет |
| 900. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 49 | 1961 | 429,6 | 392,4 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2021 | - | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 181 | нет |
| 901. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 5 | 1965 | 994,7 | 886,6 | 2 | 3 | 2043 | - | 2043 | 2025 | 2043 | 2025 | - | 2040 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2025 | - | 7 366 | нет |

| 476 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 902. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 50 | 1968 | 2 956,4 | 2 675,2 | 5 | 4 | 2043 | 2028 | 2043 | 2028 | - | 2028 | - | 2025 | - | - | - | 2018 | - | - | 2028 | 2028 | 8 517 | нет |
| 903. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 52 | 1969 | 2 848,0 | 2 603,6 | 5 | 4 | 2043 | 2029 | 2043 | 2029 | 2043 | 2029 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2029 | 2029 | 8 205 | нет |
| 904. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 54 | 1969 | 2 974,9 | 2 708,3 | 5 | 4 | 2043 | 2029 | 2041 | 2029 | 2041 | 2029 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2029 | 2029 | 8 570 | нет |
| 905. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 54а | 1970 | 3 015,6 | 2 793,4 | 5 | 4 | 2043 | 2030 | 2038 | 2030 | 2038 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2030 | 2030 | 8 687 | нет |
| 906. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56 | 1970 | 2 975,6 | 2 698,2 | 5 | 4 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | 2043 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2030 | 2030 | 8 572 | нет |
| 907. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а | 1983 | 5 043,2 | 4 624,2 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2017 | 2017 | - | 2043 | 2043 | 14 529 | нет |
| 908. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 | 1970 | 3 621,4 | 2 676,8 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2039 | 2030 | 2039 | 2030 | - | 2017 | 2020 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 430 | нет |
| 909. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а | 1972 | 3 657,4 | 2 741,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2039 | 2032 | 2039 | 2032 | - | 2016 | 2022 | - | - | 2016 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 536 | нет |
| 910. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 6 | 1964 | 3 835,0 | 3 566,2 | 5 | 4 | 2043 | 2024 | 2037 | 2024 | 2037 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2033 | - | - | 2024 | - | 11 048 | нет |
| 911. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 62 | 1960 | 267,3 | 181,5 | 2 | 1 | 2037 | 2037 | 2037 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2020 | 2020 | 1 979 | нет |
| 912. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 64 | 1960 | 270,0 | 184,9 | 2 | 1 | 2036 | 2036 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2030 | 2030 | 2040 | - | 2027 | - | - | 2020 | 2020 | 1 999 | нет |
| 913. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 7а | 1952 | 1 032,1 | 938,9 | 3 | 2 | 2043 | - | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | - | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 789 | нет |
| 914. | г. Орск, ул. Кутузова, д. 9 | 1957 | 458,4 | 424,3 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 3 394 | нет |
| 915. | г. Орск, ул. Л. Толстого, д. 15 | 1943 | 606,2 | 539,1 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 489 | нет |
| 916. | г. Орск, ул. Л. Толстого, д. 30 | 1959 | 287,4 | 267,4 | 2 | 1 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 2 128 | нет |
| 917. | г. Орск, ул. Левитана, д. 5 | 1955 | 681,1 | 621,9 | 2 | 2 | - | - | 2042 | - | 2042 | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 044 | нет |
| 918. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14 | 1962 | 1 904,7 | 1 354,7 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 6 525 | нет |
| 919. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 14а | 1965 | 4 588,0 | 3 567,6 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2032 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 13 217 | нет |
| 920. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18 | 1971 | 3 535,1 | 2 701,8 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 10 184 | нет |

| 477 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 921. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21 | 1972 | 9 596,8 | 8 827,1 | 5 | 9 | 2032 | 2032 | 2017 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 27 628 | нет |
| 922. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 24а | 1973 | 4 303,4 | 3 973,4 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2038 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 12 397 | нет |
| 923. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 25 | 1963 | 4 545,4 | 3 549,2 | 5 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 13 095 | нет |
| 924. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26 | 1965 | 2 516,8 | 2 336,8 | 5 | 3 | 2040 | 2025 | - | - | 2040 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 7 250 | нет |
| 925. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а | 1967 | 3 449,4 | 2 590,3 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2040 | 2027 | 2040 | 2027 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2016 | 2024 | - | 2027 | 2027 | 9 681 | нет |
| 926. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 27 | 1964 | 4 584,5 | 3 565,8 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2032 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 13 207 | нет |
| 927. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 28 | 1966 | 4 057,5 | 3 551,9 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 11 689 | нет |
| 928. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 29а | 1965 | 3 278,9 | 2 521,1 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 646 | нет |
| 929. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 30 | 1965 | 3 969,3 | 3 571,3 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 435 | нет |
| 930. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 32 | 1965 | 3 848,6 | 3 568,6 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 087 | нет |
| 931. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 33 | 1964 | 4 552,2 | 3 569,0 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 13 114 | нет |
| 932. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 34 | 1965 | 3 869,8 | 3 594,8 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2038 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 11 148 | нет |

| 478 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 933. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 35 | 1965 | 2 084,6 | 1 632,5 | 5 | 2 | 2025 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2031 | - | - | 2025 | 2025 | 6 005 | нет |
| 934. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 37 | 1964 | 1 703,3 | 1 267,5 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2039 | 2032 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 6 050 | нет |
| 935. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 41 | 1965 | 1 810,4 | 1 600,4 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 215 | нет |
| 936. | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 43а | 1976 | 2 365,7 | 2 245,7 | 5 | 1 | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2037 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 6 815 | нет |
| 937. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 1967 | 4 565,0 | 3 600,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2032 | - | - | 2016 | - | - | 2027 | 2027 | 13 151 | нет |
| 938. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а | 1968 | 4 600,0 | 3 592,0 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2019 | - | 2028 | 2028 | 13 252 | нет |
| 939. | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б | 1970 | 3 535,0 | 2 711,0 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 184 | нет |
| 940. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 17 | 1990 | 8 810,5 | 7 378,5 | 9 | 4 | 2020 | 2020 | - | - | 2039 | 2020 | - | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2016 | - | - | 15 346 | нет |
| 941. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 1а | 1999 | 2 288,0 | 2 116,2 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2024 | 2038 | 2039 | - | 2021 | - | - | - | - | 6 591 | нет |
| 942. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 3 | 2008 | 8 230,3 | 7 563,0 | 9 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2033 | 2034 | - | - | 2028 | - | 2033 | - | - | 14 336 | нет |
| 943. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5 | 1994 | 4 459,6 | 3 837,6 | 9 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2022 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | 2020 | - | - | 7 768 | нет |
| 944. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5а | 1993 | 6 079,1 | 5 520,2 | 9 | 3 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2022 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2018 | - | - | 10 589 | нет |
| 945. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7 | 1994 | 8 089,7 | 7 333,9 | 9 | 4 | 2024 | 2024 | - | - | 2040 | 2024 | 2034 | 2019 | - | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 14 091 | нет |
| 946. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7а | 1994 | 4 080,1 | 3 711,1 | 9 | 2 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2034 | 2019 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | 2019 | - | - | 7 107 | нет |
| 947. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7б | 1993 | 10 404,5 | 9 303,3 | 9 | 5 | 2023 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2018 | - | - | 18 123 | нет |
| 948. | г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9 | 1992 | 4 156,2 | 3 665,5 | 9 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 7 239 | нет |
| 949. | г. Орск, ул. М. Конева, д. 12 | 1987 | 2 939,7 | 2 645,7 | 5 | 4 | 2019 | 2024 | 2019 | - | 2019 | 2024 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 8 469 | нет |
| 950. | г. Орск, ул. М. Конева, д. 6 | 1986 | 2 889,8 | 2 410,2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2028 | - | - | - | - | 8 325 | нет |
| 951. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10 | 1962 | 4 561,6 | 3 557,3 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2032 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 13 141 | нет |

| 479 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 952. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10а | 1970 | 4 173,0 | 3 848,9 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 12 022 | нет |
| 953. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б | 1969 | 3 625,2 | 2 617,5 | 5 | 4 | 2019 | 2019 | 2038 | 2029 | 2039 | 2029 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2015 | 2025 | - | 2029 | 2029 | 10 444 | нет |
| 954. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 11 | 1963 | 1 730,3 | 1 288,0 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 6 146 | нет |
| 955. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 12 | 1963 | 3 362,2 | 2 623,4 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2032 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 9 686 | нет |
| 956. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 14 | 1962 | 3 336,8 | 2 596,9 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 9 613 | нет |
| 957. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 17 | 1967 | 3 034,8 | 2 754,8 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2022 | - | - | 2017 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 8 743 | нет |
| 958. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 18а | 1964 | 2 784,5 | 2 465,3 | 4 | 4 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 9 890 | нет |
| 959. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 18б | 1965 | 1 741,2 | 1 616,6 | 5 | 2 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 016 | нет |
| 960. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19 | 1968 | 2 978,6 | 2 722,6 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2025 | - | - | 2018 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 8 581 | нет |
| 961. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 19а | 1965 | 2 866,3 | 2 556,3 | 4 | 4 | 2025 | 2025 | - | - | 2039 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2029 | - | - | 2025 | 2025 | 10 180 | нет |
| 962. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 2 | 1962 | 1 827,4 | 1 278,4 | 4 | 2 | 2022 | 2022 | 2040 | 2040 | 2022 | 2040 | 2042 | 2037 | 2032 | 2042 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 6 490 | нет |
| 963. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 21 | 1959 | 1 535,8 | 1 432,4 | 3 | 3 | 2019 | - | 2024 | - | 2040 | - | 2039 | 2034 | 2036 | 2039 | - | 2031 | - | - | 2027 | 2027 | 7 126 | нет |
| 964. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 25 | 1959 | 1 061,3 | 982,0 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | - | - | 2025 | 2025 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2032 | - | - | 2027 | 2027 | 7 859 | нет |
| 965. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 3 | 1953 | 1 071,5 | 839,3 | 3 | 2 | 2043 | 2043 | 2040 | 2040 | 2043 | 2040 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 265 | нет |
| 966. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 4 | 1963 | 1 812,8 | 1 265,8 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 7 949 | нет |
| 967. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 5 | 1954 | 2 180,7 | 1 849,0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 10 118 | нет |
| 968. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 5а | 1955 | 2 190,8 | 1 859,9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2030 | 2016 | - | - | - | 10 165 | нет |
| 969. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 6 | 1967 | 2 296,1 | 1 817,1 | 5 | 2 | 2027 | 2027 | 2017 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2032 | - | - | 2017 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 6 615 | нет |
| 970. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8 | 1966 | 2 851,9 | 2 644,9 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2032 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 8 216 | нет |
| 971. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8а | 1964 | 4 546,4 | 3 558,1 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2035 | 2037 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 13 097 | нет |
| 972. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б | 1968 | 3 670,7 | 2 571,4 | 5 | 4 | 2018 | 2028 | 2038 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2037 | - | - | 2030 | 2026 | - | 2028 | 2028 | 10 400 | нет |
| 973. | г. Орск, ул. Макаренко, д. 9 | 1955 | 2 768,6 | 1 843,6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2037 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 12 845 | нет |
| 974. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 11 | 1982 | 3 538,0 | 2 712,2 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 10 205 | нет |

| 480 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 975. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 11а | 1983 | 7 413,8 | 5 717,0 | 5 | 8 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2032 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 21 358 | нет |
| 976. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15 | 1993 | 6 963,0 | 5 511,0 | 9 | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2023 | 2032 | 2033 | - | - | 2043 | 2019 | - | - | 12 128 | нет |
| 977. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 16 | 1982 | 3 688,0 | 2 725,0 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2037 | 2022 | - | 2032 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 10 625 | нет |
| 978. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 16а | 1981 | 7 431,4 | 5 748,9 | 5 | 8 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2032 | 2021 | - | 2032 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 21 401 | нет |
| 979. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 22 | 1978 | 3 544,4 | 2 721,0 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 211 | нет |
| 980. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 40 | 1950 | 1 244,0 | 1 045,0 | 2 | 3 | 2040 | 2040 | 2019 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 9 212 | нет |
| 981. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 45 | 1952 | 869,0 | 731,0 | 2 | 2 | 2042 | 2041 | 2041 | 2041 | 2042 | 2041 | 2032 | 2027 | 2036 | 2032 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 435 | нет |
| 982. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47 | 1953 | 900,0 | 729,2 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 6 665 | нет |
| 983. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47а | 1959 | 592,0 | 553,0 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2022 | - | - | 2039 | 2039 | 4 384 | нет |
| 984. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51 | 1953 | 843,4 | 736,4 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 245 | нет |
| 985. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51а | 1955 | 299,0 | 280,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 2 214 | нет |
| 986. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51б | 1961 | 589,0 | 547,0 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | 2021 | 4 362 | нет |
| 987. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 53 | 1953 | 893,2 | 745,8 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 614 | нет |
| 988. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55 | 1954 | 808,1 | 741,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2017 | - | - | - | - | 5 984 | нет |
| 989. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 57 | 1960 | 295,2 | 273,6 | 2 | 1 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2030 | - | - | - | 2020 | 2 186 | нет |
| 990. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 59 | 1954 | 816,2 | 749,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 044 | нет |

| 481 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 991. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6 | 1991 | 15 480,0 | 12 297,4 | 10 | 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2031 | 2031 | - | - | 2041 | 2016 | - | - | 15 777 | нет |
| 992. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1987 | 13 950,0 | 11 037,0 | 9 | 6 | 2017 | 2042 | 2025 | 2042 | 2025 | 2042 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | - | 2037 | 2037 | - | - | 23 600 | нет |
| 993. | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 9 | 1986 | 13 995,0 | 11 046,0 | 9 | 6 | - | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | 24 376 | нет |
| 994. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а | 1990 | 2 484,2 | 2 006,4 | 5 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2038 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 7 157 | нет |
| 995. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 15б | 1990 | 2 805,3 | 2 405,9 | 5 | 1 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 8 082 | нет |
| 996. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 19 | 1970 | 2 099,4 | 1 978,6 | 5 | 1 | 2030 | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2037 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 6 048 | нет |
| 997. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 20 | 1967 | 1 625,0 | 1 512,1 | 3 | 3 | 2027 | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2027 | - | - | 2027 | 2017 | - | 2027 | 2027 | 7 539 | нет |
| 998. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 22 | 1960 | 1 674,6 | 1 490,8 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2038 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | - | - | 2020 | 2020 | 7 770 | нет |
| 999. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 23 | 1959 | 1 043,3 | 961,7 | 2 | 3 | 2019 | - | - | - | 2040 | 2026 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2028 | - | - | 2029 | 2029 | 7 726 | нет |
| 1000. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 23а | 1963 | 973,6 | 900,8 | 3 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2036 | 2043 | - | 2028 | - | - | 2023 | 2023 | 4 517 | нет |
| 1001. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 24 | 1960 | 1 595,6 | 1 483,6 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2038 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2028 | 2018 | - | 2020 | 2020 | 7 403 | нет |
| 1002. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 25 | 1955 | 786,1 | 703,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 821 | нет |
| 1003. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 26 | 1960 | 1 600,2 | 1 483,2 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2031 | - | - | 2020 | 2020 | 7 424 | нет |
| 1004. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 28 | 1960 | 1 578,4 | 1 479,4 | 3 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2040 | 2020 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 7 323 | нет |
| 1005. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а | 1969 | 1 950,6 | 1 803,6 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | - | - | 2040 | 2029 | - | 2019 | 2038 | - | - | 2019 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 5 619 | нет |
| 1006. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 29 | 1955 | 802,7 | 715,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 944 | нет |
| 1007. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 31 | 1958 | 2 143,1 | 2 008,2 | 3 | 4 | 2018 | 2018 | 2040 | - | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2028 | 2028 | 9 943 | нет |
| 1008. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 32 | 1964 | 3 866,4 | 3 591,4 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 11 138 | нет |
| 1009. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33 | 1958 | 954,1 | 876,1 | 3 | 2 | 2018 | - | 2023 | 2018 | 2023 | 2018 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | 4 427 | нет |
| 1010. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а | 1957 | 1 030,7 | 973,5 | 2 | 3 | 2027 | - | - | - | 2022 | 2017 | 2037 | 2017 | 2032 | 2037 | - | 2030 | - | - | 2022 | 2022 | 7 632 | нет |
| 1011. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 34 | 1964 | 3 855,9 | 3 573,4 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 11 108 | нет |
| 1012. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 | 1958 | 948,5 | 870,5 | 3 | 2 | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | 2018 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2028 | 2028 | 4 401 | нет |

| 482 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1013. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 35а | 1959 | 1 051,4 | 994,2 | 2 | 3 | 2023 | - | - | - | 2038 | 2023 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2028 | - | - | 2029 | 2029 | 7 786 | нет |
| 1014. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37 | 1959 | 2 467,4 | 2 311,4 | 3 | 4 | 2019 | 2019 | - | - | 2019 | 2019 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2029 | 2029 | 11 448 | нет |
| 1015. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а | 1958 | 927,9 | 890,1 | 2 | 1 | 2018 | - | - | - | 2022 | 2018 | 2038 | 2033 | 2037 | - | - | 2020 | - | - | - | 2029 | 6 871 | нет |
| 1016. | г. Орск, ул. Медногорская, д. 41 | 1962 | 1 485,3 | 1 300,5 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 2018 | 2022 | 2037 | 2022 | 2042 | 2018 | 2037 | 2042 | - | 2030 | 2018 | - | 2022 | 2022 | 9 583 | нет |
| 1017. | г. Орск, ул. Менделеева, д. 3 | 1963 | 646,6 | 600,6 | 2 | 2 | 2023 | - | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 4 788 | нет |
| 1018. | г. Орск, ул. Менделеева, д. 5 | 1966 | 678,3 | 629,1 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 5 023 | нет |
| 1019. | г. Орск, ул. Можайского, д. 3 | 1991 | 2 152,8 | 1 512,2 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 646 | нет |
| 1020. | г. Орск, ул. Можайского, д. 5 | 1991 | 3 135,5 | 2 205,3 | 4 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 11 137 | нет |
| 1021. | г. Орск, ул. Можайского, д. 7 | 1991 | 2 152,2 | 1 511,6 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 644 | нет |
| 1022. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 10 | 1970 | 3 526,6 | 2 702,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 160 | нет |
| 1023. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 10а | 1972 | 3 527,5 | 2 717,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 162 | нет |
| 1024. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 2 | 1980 | 3 639,9 | 3 133,9 | 9 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2035 | 2040 | 2040 | 4 720 | нет |
| 1025. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 2а | 1980 | 3 682,4 | 2 176,4 | 9 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | 2030 | 2040 | 2040 | 6 292 | нет |
| 1026. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 4 | 1972 | 3 517,8 | 2 698,8 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 134 | нет |
| 1027. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 5 | 1970 | 3 546,8 | 2 709,8 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 218 | нет |
| 1028. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 6 | 1969 | 5 710,7 | 4 401,7 | 5 | 6 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2038 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2029 | 2029 | 16 452 | нет |
| 1029. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 8 | 1970 | 3 517,7 | 2 688,7 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 134 | нет |
| 1030. | г. Орск, ул. Молодежная, д. 8а | 1972 | 5 677,5 | 4 379,5 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 16 356 | нет |
| 1031. | г. Орск, ул. Молодогвардейская, д. 55 | 1976 | 398,3 | 355,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2036 | - | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | - | 2 949 | нет |
| 1032. | г. Орск, ул. Московская, д. 1 | 1942 | 4 109,8 | 3 223,7 | 3 | 4 | 2016 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2022 | 2020 | 2031 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 19 068 | нет |
| 1033. | г. Орск, ул. Московская, д. 12 | 1951 | 862,1 | 788,1 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 384 | нет |
| 1034. | г. Орск, ул. Московская, д. 14 | 1951 | 862,8 | 796,8 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 389 | нет |
| 1035. | г. Орск, ул. Московская, д. 15 | 1963 | 2 876,0 | 2 526,0 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2033 | - | - | 2023 | 2023 | 8 285 | нет |

| 483 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1036. | г. Орск, ул. Московская, д. 16а | 1960 | 1 580,1 | 1 362,5 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | 2040 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 5 612 | нет |
| 1037. | г. Орск, ул. Московская, д. 17 | 1963 | 2 647,7 | 2 416,5 | 5 | 3 | 2023 | 2023 | 2041 | 2023 | 2041 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2029 | - | - | 2023 | 2023 | 7 628 | нет |
| 1038. | г. Орск, ул. Московская, д. 19 | 1963 | 1 436,9 | 1 286,9 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 5 104 | нет |
| 1039. | г. Орск, ул. Московская, д. 20 | 1959 | 1 147,9 | 1 074,0 | 3 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2025 | - | - | 2037 | 2037 | 5 326 | нет |
| 1040. | г. Орск, ул. Московская, д. 22 | 1953 | 439,3 | 396,1 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 253 | нет |
| 1041. | г. Орск, ул. Московская, д. 24 | 1954 | 435,6 | 389,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 226 | нет |
| 1042. | г. Орск, ул. Московская, д. 24а | 1954 | 435,7 | 389,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 226 | нет |
| 1043. | г. Орск, ул. Московская, д. 26 | 1959 | 1 221,5 | 1 117,2 | 3 | 2 | 2023 | 2023 | 2019 | 2023 | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2031 | 2031 | 5 667 | нет |
| 1044. | г. Орск, ул. Московская, д. 34 | 1956 | 794,9 | 733,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 886 | нет |
| 1045. | г. Орск, ул. Московская, д. 36 | 1955 | 432,3 | 387,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 201 | нет |
| 1046. | г. Орск, ул. Московская, д. 4 | 1939 | 596,4 | 524,4 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | 2024 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2024 | 2017 | - | - | - | 4 416 | нет |
| 1047. | г. Орск, ул. Московская, д. 40 | 1956 | 791,0 | 723,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 857 | нет |
| 1048. | г. Орск, ул. Московская, д. 5а | 1965 | 4 290,5 | 3 539,9 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2030 | - | - | 2025 | 2025 | 12 360 | нет |
| 1049. | г. Орск, ул. Московская, д. 7 | 1964 | 4 291,8 | 3 539,6 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2039 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 12 364 | нет |
| 1050. | г. Орск, ул. Московская, д. 8 | 1939 | 637,7 | 573,7 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | 2027 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2025 | 2039 | - | - | - | 4 722 | нет |
| 1051. | г. Орск, ул. Нахимова, д. 115 | 1963 | 672,2 | 627,4 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 4 978 | нет |
| 1052. | г. Орск, ул. Нахимова, д. 117 | 1962 | 668,5 | 623,7 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 4 950 | нет |
| 1053. | г. Орск, ул. Нахимова, д. 119 | 1962 | 665,3 | 620,3 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 4 927 | нет |
| 1054. | г. Орск, ул. Нахимова, д. 121 | 1963 | 678,6 | 633,8 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 5 025 | нет |
| 1055. | г. Орск, ул. Нахимова, д. 123 | 1962 | 666,3 | 617,0 | 2 | 2 | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | 2022 | 4 934 | нет |
| 1056. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10 | 1957 | 1 147,5 | 945,9 | 4 | 2 | 2020 | 2020 | 2019 | - | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 4 076 | нет |
| 1057. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 13 | 1950 | 957,4 | 883,8 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 7 090 | нет |
| 1058. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 16 | 1953 | 804,4 | 733,9 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 5 957 | нет |

| 484 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1059. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 17 | 1950 | 805,5 | 740,3 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 965 | нет |
| 1060. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 18 | 1953 | 465,4 | 390,0 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 446 | нет |
| 1061. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1а | 1973 | 3 145,0 | 2 994,3 | 9 | 1 | 2033 | 2033 | 2040 | 2040 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2020 | 2023 | 2023 | 2033 | 2033 | 5 478 | нет |
| 1062. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б | 1974 | 3 225,4 | 2 062,9 | 9 | 1 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2021 | 2024 | 2024 | 2034 | 2034 | 5 618 | нет |
| 1063. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1в | 1976 | 2 107,0 | 1 961,7 | 9 | 1 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | 2026 | 2036 | 2036 | 3 670 | нет |
| 1064. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2 | 1959 | 3 441,3 | 3 118,8 | 3 | 5 | 2042 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2021 | - | - | 2027 | 2027 | 15 967 | нет |
| 1065. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 20 | 1953 | 451,5 | 416,3 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 343 | нет |
| 1066. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 22 | 1953 | 831,9 | 758,5 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 160 | нет |
| 1067. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 23 | 1952 | 841,6 | 772,9 | 2 | 2 | 2016 | - | - | - | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 6 232 | нет |
| 1068. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 25 | 1951 | 809,8 | 734,4 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | - | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 997 | нет |
| 1069. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 26 | 1971 | 4 812,8 | 4 400,8 | 5 | 6 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 13 865 | нет |
| 1070. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 27 | 1951 | 787,4 | 723,5 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 831 | нет |
| 1071. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2а | 1966 | 3 034,2 | 2 580,6 | 5 | 3 | 2042 | 2026 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2020 | - | - | 2026 | 2026 | 8 741 | нет |
| 1072. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 3 | 1948 | 1 210,6 | 1 106,9 | 3 | 2 | 2038 | - | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 617 | нет |
| 1073. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 4 | 1955 | 1 167,5 | 1 020,3 | 3 | 4 | 2032 | - | 2032 | - | 2032 | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 417 | нет |
| 1074. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 5 | 1948 | 765,3 | 695,3 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 667 | нет |
| 1075. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 5а | 1948 | 454,1 | 422,7 | 2 | 1 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 363 | нет |
| 1076. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6 | 1958 | 3 689,0 | 2 820,4 | 3 | 5 | 2020 | 2020 | 2037 | 2020 | 2032 | 2020 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2028 | - | - | 2021 | 2020 | 17 116 | нет |
| 1077. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а | 1976 | 3 313,4 | 2 946,3 | 5 | 4 | 2017 | 2017 | 2032 | 2036 | 2032 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2021 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 9 545 | нет |
| 1078. | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 7 | 1948 | 463,8 | 433,3 | 2 | 1 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 434 | нет |
| 1079. | г. Орск, ул. Новомосковская, д. 92 | 2011 | 10 167,2 | 9 074,4 | 9 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2036 | 2037 | - | - | 2031 | - | 2036 | - | - | 17 709 | нет |
| 1080. | г. Орск, ул. Новомосковская, д. 96 | 1982 | 2 978,0 | 2 698,0 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2041 | 2042 | 2041 | 2042 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2031 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 579 | нет |
| 1081. | г. Орск, ул. Новомосковская, д. 98 | 1980 | 4 799,9 | 4 397,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 13 828 | нет |

| 485 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1082. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 217а | 1986 | 4 829,8 | 4 410,4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 13 914 | нет |
| 1083. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 219а | 1975 | 2 971,9 | 2 685,9 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 562 | нет |
| 1084. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 223а | 1974 | 5 809,7 | 4 307,0 | 5 | 6 | 2034 | 2039 | 2038 | 2034 | 2038 | 2034 | - | 2024 | 2036 | - | - | 2023 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 16 737 | нет |
| 1085. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12 | 1968 | 4 205,0 | 3 920,7 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | - | 2018 | 2027 | - | 2028 | 2028 | 12 114 | нет |
| 1086. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 125 | 1954 | 819,1 | 759,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 066 | нет |
| 1087. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 127 | 1954 | 811,6 | 751,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 010 | нет |
| 1088. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 131 | 1955 | 773,6 | 713,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 5 729 | нет |
| 1089. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 135 | 1951 | 818,8 | 762,2 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 6 063 | нет |
| 1090. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 147 | 1954 | 800,7 | 741,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2038 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 929 | нет |
| 1091. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16 | 1966 | 3 835,8 | 3 555,8 | 5 | 4 | 2017 | 2026 | 2020 | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 11 050 | нет |
| 1092. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 18 | 1966 | 3 858,5 | 3 578,5 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 11 116 | нет |
| 1093. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20 | 1958 | 1 074,1 | 996,6 | 2 | 3 | 2026 | - | 2018 | - | 2018 | 2018 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2026 | 2026 | 7 954 | нет |
| 1094. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20а | 1956 | 794,1 | 710,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 880 | нет |
| 1095. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 217 | 1984 | 2 992,5 | 2 712,5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 621 | нет |
| 1096. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 219 | 1976 | 3 012,0 | 2 732,0 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 8 677 | нет |
| 1097. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 22 | 1969 | 781,9 | 703,9 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2019 | - | - | 2029 | 5 790 | нет |
| 1098. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 221 | 1973 | 3 097,0 | 2 718,0 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 922 | нет |
| 1099. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 223 | 1975 | 2 982,2 | 2 702,2 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 8 591 | нет |
| 1100. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225 | 1972 | 4 798,6 | 4 381,0 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2016 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2016 | - | 2032 | 2032 | 13 824 | нет |
| 1101. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 24а | 1956 | 876,0 | 723,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 6 487 | нет |
| 1102. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26 | 1958 | 767,1 | 707,4 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | - | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | 2033 | 5 680 | нет |
| 1103. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28 | 1958 | 1 072,2 | 984,2 | 2 | 3 | 2022 | - | - | - | 2027 | 2027 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2033 | 2033 | 7 940 | нет |

| 486 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1104. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30 | 1958 | 2 268,4 | 2 137,9 | 3 | 4 | 2018 | 2018 | 2041 | - | 2031 | 2018 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2033 | 2033 | 10 525 | нет |
| 1105. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 32 | 1958 | 923,1 | 850,5 | 3 | 2 | 2022 | - | - | - | 2018 | 2018 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2033 | 2033 | 4 283 | нет |
| 1106. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 33 | 1973 | 4 849,2 | 4 429,2 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 13 970 | нет |
| 1107. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34 | 1958 | 929,6 | 853,4 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2018 | 2022 | 2038 | 2018 | - | 2038 | - | 2018 | - | - | 2033 | 2033 | 4 313 | нет |
| 1108. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36 | 1957 | 963,4 | 880,6 | 3 | 2 | 2017 | - | - | - | 2022 | 2017 | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2034 | - | - | 2022 | 2022 | 4 470 | нет |
| 1109. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а | 1971 | 3 124,5 | 2 686,5 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 9 001 | нет |
| 1110. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 38 | 1959 | 2 013,5 | 1 915,5 | 3 | 4 | 2025 | 2019 | 2023 | - | 2041 | - | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2032 | 2019 | - | 2041 | 2041 | 9 342 | нет |
| 1111. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40 | 1967 | 3 017,1 | 2 735,1 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2017 | 2021 | - | 2027 | 2027 | 8 692 | нет |
| 1112. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 42 | 1964 | 1 455,6 | 1 305,6 | 4 | 2 | 2016 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2016 | - | - | 2024 | 2024 | 5 170 | нет |
| 1113. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 52 | 1952 | 443,1 | 405,0 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 281 | нет |
| 1114. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 56 | 1952 | 829,0 | 757,1 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 6 139 | нет |
| 1115. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 58 | 1951 | 449,2 | 402,2 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 326 | нет |
| 1116. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 60 | 1951 | 457,0 | 401,9 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 384 | нет |
| 1117. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 62 | 1951 | 446,1 | 400,0 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 303 | нет |
| 1118. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 64 | 1951 | 444,9 | 395,6 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 295 | нет |
| 1119. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 66 | 1951 | 443,8 | 397,8 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 286 | нет |
| 1120. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 70 | 1950 | 837,5 | 773,2 | 2 | 2 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 202 | нет |
| 1121. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 72 | 1951 | 442,9 | 397,9 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 3 280 | нет |
| 1122. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 74 | 1951 | 437,9 | 392,9 | 2 | 2 | 2016 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | 2016 | - | - | - | 3 243 | нет |
| 1123. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 76 | 1951 | 442,2 | 396,2 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 275 | нет |
| 1124. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78 | 1955 | 832,5 | 765,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 165 | нет |
| 1125. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 82 | 1975 | 3 501,0 | 3 221,0 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 086 | нет |
| 1126. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 84 | 1974 | 2 971,5 | 2 698,2 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2036 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 560 | нет |

| 487 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1127. | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 86 | 1974 | 3 051,1 | 2 771,1 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 790 | нет |
| 1128. | г. Орск, ул. Огородная, д. 11 | 1980 | 3 012,3 | 2 761,5 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2032 | 2030 | - | 2040 | - | 8 678 | нет |
| 1129. | г. Орск, ул. Огородная, д. 25 | 1994 | 5 278,0 | 4 742,5 | 5 | 8 | 2024 | 2024 | 2041 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2027 | 2038 | 2034 | - | 2029 | - | - | - | - | 15 205 | нет |
| 1130. | г. Орск, ул. Огородная, д. 27а | 1989 | 4 608,9 | 4 070,3 | 5 | 6 | 2021 | 2021 | 2037 | 2021 | 2021 | 2021 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2028 | 2039 | - | - | - | 13 278 | нет |
| 1131. | г. Орск, ул. Огородная, д. 27б | 2003 | 4 764,9 | 4 264,3 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2043 | 2028 | 2038 | 2043 | - | 2031 | - | - | - | - | 13 727 | нет |
| 1132. | г. Орск, ул. Огородная, д. 29 | 1991 | 5 195,6 | 4 674,8 | 5 | 8 | 2021 | 2021 | 2041 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2038 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 14 968 | нет |
| 1133. | г. Орск, ул. Огородная, д. 31 | 1991 | 8 177,8 | 7 393,8 | 9 | 4 | 2021 | 2021 | 2041 | 2021 | 2041 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | 2017 | - | - | 14 244 | нет |
| 1134. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16 | 1982 | 2 996,8 | 2 716,8 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 633 | нет |
| 1135. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 16а | 1982 | 2 997,4 | 2 717,4 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 635 | нет |
| 1136. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18 | 1981 | 4 843,6 | 4 423,6 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2016 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 954 | нет |
| 1137. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а | 1981 | 4 799,0 | 4 379,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 825 | нет |
| 1138. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 20 | 1982 | 7 383,3 | 5 701,6 | 5 | 8 | 2042 | 2039 | 2042 | 2015 | 2042 | 2015 | 2015 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2032 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 21 270 | нет |
| 1139. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 22 | 1982 | 3 000,9 | 2 720,9 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 645 | нет |
| 1140. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 22а | 1986 | 6 276,1 | 4 854,4 | 9 | 1 | - | 2038 | - | 2041 | 2038 | 2041 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 10 932 | нет |
| 1141. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 24 | 1982 | 3 009,9 | 2 729,9 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 8 671 | нет |
| 1142. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 28 | 1986 | 2 567,7 | 2 417,4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 7 397 | нет |
| 1143. | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 30 | 1986 | 11 945,6 | 9 333,0 | 9 | 5 | - | 2041 | - | - | 2041 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 20 807 | нет |
| 1144. | г. Орск, ул. Омская, д. 48 | 1992 | 3 514,1 | 3 164,9 | 5 | 3 | 2020 | - | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | - | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 10 124 | нет |
| 1145. | г. Орск, ул. Омская, д. 50 | 1990 | 2 928,2 | 2 795,7 | 5 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2038 | 2030 | - | 2030 | 2040 | - | - | - | 8 436 | нет |
| 1146. | г. Орск, ул. Омская, д. 54 | 1983 | 2 944,2 | 2 811,7 | 5 | 1 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 482 | нет |
| 1147. | г. Орск, ул. Омская, д. 58 | 1973 | 3 003,3 | 2 727,8 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 652 | нет |
| 1148. | г. Орск, ул. Омская, д. 60 | 1974 | 4 893,7 | 4 383,7 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2016 | 2016 | - | 2034 | 2034 | 14 098 | нет |
| 1149. | г. Орск, ул. Омская, д. 62 | 1973 | 3 013,9 | 2 733,9 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 8 683 | нет |

| 488 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1150. | г. Орск, ул. Омская, д. 63 | 1972 | 2 856,0 | 2 583,5 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 8 228 | нет |
| 1151. | г. Орск, ул. Омская, д. 63а | 1979 | 4 304,9 | 4 083,1 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2029 | 2038 | 2025 | - | 2021 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 12 402 | нет |
| 1152. | г. Орск, ул. Омская, д. 64 | 1972 | 4 747,2 | 4 368,2 | 5 | 6 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 13 676 | нет |
| 1153. | г. Орск, ул. Омская, д. 67 | 1970 | 3 621,7 | 3 353,7 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 434 | нет |
| 1154. | г. Орск, ул. Омская, д. 71 | 1980 | 2 966,0 | 2 686,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 545 | нет |
| 1155. | г. Орск, ул. Омская, д. 71а | 1991 | 3 403,1 | 3 160,0 | 5 | 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2041 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 9 804 | нет |
| 1156. | г. Орск, ул. Омская, д. 73 | 1970 | 3 013,9 | 2 733,9 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 8 683 | нет |
| 1157. | г. Орск, ул. Онежская, д. 27 | 1954 | 1 504,2 | 1 385,9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 11 139 | нет |
| 1158. | г. Орск, ул. Онежская, д. 29 | 1953 | 926,9 | 854,6 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 6 864 | нет |
| 1159. | г. Орск, ул. Онежская, д. 31 | 1956 | 1 473,2 | 1 358,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 10 909 | нет |
| 1160. | г. Орск, ул. Онежская, д. 32 | 1957 | 1 473,7 | 1 370,5 | 2 | 3 | 2017 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | 2020 | - | - | 2027 | 10 708 | нет |
| 1161. | г. Орск, ул. Онежская, д. 33 | 1953 | 735,4 | 672,2 | 2 | 1 | 2043 | 2043 | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | - | - | 2033 | - | - | - | - | 5 522 | нет |
| 1162. | г. Орск, ул. Онежская, д. 33а | 1963 | 903,1 | 635,9 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | 2023 | 6 688 | нет |
| 1163. | г. Орск, ул. Орская, д. 16 | 1970 | 736,0 | 684,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 450 | нет |
| 1164. | г. Орск, ул. Орская, д. 18 | 1970 | 736,0 | 684,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 5 450 | нет |
| 1165. | г. Орск, ул. Орская, д. 20 | 1970 | 840,6 | 781,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 6 225 | нет |
| 1166. | г. Орск, ул. Орская, д. 22 | 1970 | 840,6 | 781,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | - | 2030 | 6 225 | нет |
| 1167. | г. Орск, ул. Осенняя, д. 4 | 1996 | 3 476,9 | 3 201,6 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2035 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 10 016 | нет |
| 1168. | г. Орск, ул. Осипенко, д. 40 | 1970 | 3 597,5 | 3 341,5 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | - | 10 364 | нет |
| 1169. | г. Орск, ул. Осипенко, д. 41 | 1982 | 3 030,1 | 2 752,3 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2035 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 8 729 | нет |
| 1170. | г. Орск, ул. Парижских Коммунаров, д. 26 | 1950 | 417,7 | 376,2 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | - | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 093 | нет |
| 1171. | г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 11, с. Ударник | 1968 | 665,8 | 616,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | - | - | 4 930 | нет |

| 489 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1172. | г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 13, | 1969 | 800,6 | 747,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2021 | - | - | - | 5 929 | нет |
| 1173. | г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 15, | 1968 | 777,5 | 723,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2028 | - | - | - | 5 757 | нет |
| 1174. | г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 17, | 1968 | 774,0 | 729,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2028 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2028 | - | - | - | 5 732 | нет |
| 1175. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 11 | 1983 | 6 653,4 | 5 793,4 | 5 | 8 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 19 167 | нет |
| 1176. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12 | 1985 | 4 829,0 | 4 409,0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 13 912 | нет |
| 1177. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а | 1990 | 6 609,9 | 5 743,2 | 9 | 3 | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2037 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2018 | - | - | 11 513 | нет |
| 1178. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 13 | 1980 | 3 241,1 | 2 701,1 | 5 | 4 | 2040 | 2039 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2036 | 2020 | - | 2032 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 9 337 | нет |
| 1179. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 | 1993 | 8 311,0 | 7 387,4 | 9 | 4 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2018 | - | - | 14 476 | нет |
| 1180. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 17 | 1987 | 9 627,4 | 7 476,7 | 9 | 4 | 2027 | 2041 | 2038 | 2027 | 2038 | 2041 | - | 2037 | 2036 | 2027 | - | 2031 | - | 2037 | - | - | 16 769 | нет |
| 1181. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 17а | 1989 | 8 255,3 | 7 522,1 | 9 | 4 | 2025 | 2015 | - | - | 2028 | 2015 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | 2015 | - | - | 14 379 | нет |
| 1182. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 4 | 1986 | 4 033,1 | 3 672,0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | 2036 | - | - | 7 025 | нет |
| 1183. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 5 | 1979 | 2 996,5 | 2 718,3 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2039 | - | 2025 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 8 632 | нет |
| 1184. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 5а | 1978 | 3 676,4 | 2 717,2 | 5 | 4 | 2038 | 2039 | 2039 | 2038 | 2039 | 2014 | 2028 | 2028 | 2036 | 2039 | - | 2014 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 591 | нет |
| 1185. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 6 | 1987 | 8 032,7 | 7 514,3 | 9 | 4 | 2027 | 2027 | 2024 | - | 2024 | 2027 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 13 991 | нет |
| 1186. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 6а | 1983 | 2 999,0 | 2 719,0 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 640 | нет |
| 1187. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 7а | 1977 | 3 010,5 | 2 730,5 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2025 | 2027 | 2038 | 2027 | - | 2023 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 8 673 | нет |
| 1188. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 8 | 1984 | 4 861,0 | 4 441,0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 14 004 | нет |
| 1189. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 8а | 1982 | 4 771,0 | 4 393,5 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 744 | нет |
| 1190. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 9 | 1980 | 2 984,3 | 2 704,3 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 8 597 | нет |
| 1191. | г. Орск, ул. Пацаева, д. 9а | 1979 | 4 843,5 | 4 423,5 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2026 | 2029 | 2029 | 2026 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 13 953 | нет |
| 1192. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 12 | 1979 | 6 483,5 | 5 955,1 | 5 | 8 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2038 | 2026 | - | 2030 | - | - | 2039 | - | 18 678 | нет |
| 1193. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 12а | 1978 | 4 126,7 | 3 750,5 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2037 | 2038 | 2037 | 2038 | 2026 | 2028 | 2038 | 2026 | - | 2026 | - | - | 2038 | - | 11 888 | нет |

| 490 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1194. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 14 | 1984 | 3 012,1 | 2 732,1 | 5 | 4 | - | - | 2042 | - | 2042 | - | 2024 | 2034 | 2035 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 8 677 | нет |
| 1195. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 14а | 1980 | 5 071,7 | 4 651,7 | 5 | 7 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 14 611 | нет |
| 1196. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 20 | 1972 | 5 148,9 | 4 728,9 | 5 | 10 | 2032 | 2032 | 2037 | 2032 | 2037 | 2032 | - | 2022 | 2035 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | - | 14 833 | нет |
| 1197. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 20а | 1980 | 4 823,7 | 4 403,7 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2037 | 2040 | 2037 | 2040 | 2020 | 2030 | 2035 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | - | 13 896 | нет |
| 1198. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 4 | 1964 | 2 623,6 | 2 459,2 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2027 | - | - | - | - | 9 318 | нет |
| 1199. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 6 | 1965 | 2 437,5 | 2 290,3 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | - | 8 657 | нет |
| 1200. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 6а | 1965 | 2 490,8 | 2 107,9 | 5 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2035 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | - | 7 176 | нет |
| 1201. | г. Орск, ул. Перегонная, д. 8 | 1964 | 2 158,6 | 2 014,7 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2035 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 7 667 | нет |
| 1202. | г. Орск, ул. Перекопская, д. 2а | 1993 | 2 026,8 | 1 513,0 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2020 | 2031 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 199 | нет |
| 1203. | г. Орск, ул. Перекопская, д. 4а | 1991 | 2 031,8 | 1 515,9 | 4 | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2031 | 2041 | 2031 | 2031 | - | 2031 | 2041 | - | - | - | 7 216 | нет |
| 1204. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12 | 1956 | 791,2 | 720,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 859 | нет |
| 1205. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12а | 1981 | 2 174,2 | 1 933,6 | 5 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | - | - | 2021 | - | - | 2041 | - | 6 264 | нет |
| 1206. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12б | 1988 | 3 005,2 | 2 715,2 | 5 | 4 | 2018 | 2024 | 2039 | - | 2039 | 2024 | - | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 8 658 | нет |
| 1207. | г. Орск, ул. Петровского, д. 12в | 1993 | 3 023,4 | 2 656,2 | 5 | 4 | 2023 | 2018 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 8 710 | нет |
| 1208. | г. Орск, ул. Петровского, д. 14 | 1961 | 2 092,1 | 1 993,1 | 3 | 1 | 2021 | 2021 | 2042 | - | 2042 | 2021 | 2041 | 2036 | 2036 | - | - | 2021 | - | - | 2021 | - | 9 707 | нет |
| 1209. | г. Орск, ул. Петровского, д. 6а | 1988 | 501,2 | 451,5 | 2 | 2 | 2024 | - | 2041 | - | 2041 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 711 | нет |
| 1210. | г. Орск, ул. Петровского, д. 8 | 1956 | 767,6 | 688,6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 5 684 | нет |
| 1211. | г. Орск, ул. Петровского, д. 9 | 1961 | 467,3 | 448,1 | 2 | 1 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 3 460 | нет |
| 1212. | г. Орск, ул. Поля Лафарга, д. 53 | 1941 | 1 201,5 | 1 060,4 | 3 | 3 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 5 575 | нет |
| 1213. | г. Орск, ул. Попова, д. 4а | 1995 | 8 730,8 | 7 559,1 | 9 | 4 | 2025 | 2025 | 2041 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 15 207 | нет |
| 1214. | г. Орск, ул. Попова, д. 5а | 1992 | 12 835,6 | 11 067,2 | 9 | 6 | 2022 | 2017 | 2037 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2017 | 2017 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 22 357 | нет |
| 1215. | г. Орск, ул. Поселковая, д. 2а | 1964 | 342,6 | 305,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2037 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 2 537 | нет |
| 1216. | г. Орск, ул. Поселковая, д. 4а | 1964 | 342,0 | 305,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 2 293 | нет |

| 491 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1217. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а | 1970 | 6 953,0 | 6 219,7 | 5 | 6 | 2039 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2032 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 20 030 | нет |
| 1218. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21 | 1980 | 5 709,0 | 4 407,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2032 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 16 447 | нет |
| 1219. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21а | 1982 | 3 544,0 | 2 719,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2032 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | 2042 | 10 210 | нет |
| 1220. | г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21б | 1983 | 3 545,0 | 2 720,0 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2032 | 2023 | - | 2029 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 10 213 | нет |
| 1221. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27 | 1967 | 661,9 | 610,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2027 | - | - | 2017 | 2017 | - | - | 2027 | 2027 | - | - | - | 4 901 | нет |
| 1222. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 29 | 1965 | 647,7 | 596,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2025 | - | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 4 796 | нет |
| 1223. | г. Орск, ул. Пролетарская, д. 31 | 1964 | 696,1 | 644,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2024 | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 5 155 | нет |
| 1224. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 22 | 1938 | 545,3 | 492,3 | 2 | 2 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2018 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 4 038 | нет |
| 1225. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 26 | 1935 | 479,2 | 427,3 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 549 | нет |
| 1226. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 28 | 1935 | 464,6 | 412,6 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 440 | нет |
| 1227. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 30 | 1936 | 459,7 | 407,7 | 2 | 2 | 2026 | - | - | - | 2026 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | - | - | - | 3 404 | нет |
| 1228. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 38 | 1978 | 3 665,8 | 3 401,8 | 5 | 4 | 2018 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2023 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2023 | 2028 | - | 2038 | - | 10 561 | нет |
| 1229. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 45 | 1982 | 5 192,5 | 4 774,3 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2030 | 2032 | - | 2042 | - | 14 959 | нет |
| 1230. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 48 | 1959 | 788,2 | 721,4 | 2 | 2 | 2019 | - | - | - | 2019 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 837 | нет |
| 1231. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 48а | 1967 | 2 986,9 | 2 678,9 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2027 | 2020 | - | - | - | 8 605 | нет |
| 1232. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 50 | 1960 | 823,0 | 786,6 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2036 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 6 094 | нет |
| 1233. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 50а | 1966 | 2 782,3 | 2 558,3 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2028 | - | - | 2026 | - | 8 015 | нет |
| 1234. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 51 | 1983 | 3 784,1 | 3 436,4 | 5 | 4 | 2043 | 2040 | 2043 | - | 2043 | 2040 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 10 901 | нет |
| 1235. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52 | 1960 | 582,0 | 510,3 | 2 | 2 | 2020 | - | - | - | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 310 | нет |
| 1236. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а | 1964 | 2 763,8 | 2 538,6 | 5 | 3 | 2024 | - | - | - | 2038 | 2024 | - | 2039 | 2036 | - | - | 2017 | - | - | 2024 | - | 7 962 | нет |
| 1237. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 53 | 1955 | 438,1 | 400,8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 3 244 | нет |
| 1238. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 55 | 1959 | 1 966,1 | 1 860,7 | 3 | 5 | 2019 | - | - | - | 2019 | 2019 | 2039 | 2034 | 2036 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2029 | - | 9 122 | нет |
| 1239. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 56 | 1966 | 3 190,5 | 3 003,8 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2030 | - | - | 2026 | - | 9 191 | нет |

| 492 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1240. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а | 1968 | 1 895,4 | 1 745,4 | 5 | 2 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | 2028 | - | - | 2028 | - | 5 460 | нет |
| 1241. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 57 | 1981 | 3 946,8 | 3 827,8 | 5 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | - | - | 2021 | - | - | 2041 | - | 11 370 | нет |
| 1242. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 57а | 1983 | 5 894,2 | 5 293,6 | 5 | 8 | 2043 | 2041 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2031 | 2033 | - | 2043 | - | 16 980 | нет |
| 1243. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 57б | 1972 | 3 905,6 | 3 671,1 | 5 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2032 | 2041 | - | 2022 | 2038 | - | - | 2032 | - | - | 2032 | - | 11 251 | нет |
| 1244. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 58 | 1964 | 2 209,0 | 2 024,2 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 7 846 | нет |
| 1245. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 58а | 1965 | 2 199,4 | 2 021,8 | 4 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | - | 7 812 | нет |
| 1246. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 59 | 1978 | 4 427,2 | 3 986,2 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2018 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | - | 12 754 | нет |
| 1247. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 60 | 1957 | 435,3 | 399,9 | 2 | 1 | 2017 | - | - | - | 2025 | 2025 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 3 223 | нет |
| 1248. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 62 | 1957 | 667,2 | 624,0 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 4 941 | нет |
| 1249. | г. Орск, ул. Просвещения, д. 64 | 1966 | 2 706,2 | 2 528,6 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2036 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | - | 7 796 | нет |
| 1250. | г. Орск, ул. Пятницкая, д. 1 | 1940 | 547,8 | 489,6 | 2 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 4 057 | нет |
| 1251. | г. Орск, ул. Радищева, д. 59 | 1913 | 344,7 | 336,2 | 2 | 5 | 2033 | - | - | - | - | - | - | 2038 | 2038 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 2 553 | нет |
| 1252. | г. Орск, ул. Радостева, д. 11 | 1963 | 988,4 | 547,8 | 2 | 2 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | - | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2023 | - | - | - | - | 7 319 | нет |
| 1253. | г. Орск, ул. Радостева, д. 13 | 1979 | 3 782,6 | 3 035,8 | 6 | 2 | 2039 | 2039 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2019 | 2029 | 2029 | 2019 | - | 2019 | 2029 | 2029 | 2039 | 2039 | 3 855 | нет |
| 1254. | г. Орск, ул. Радостева, д. 3 | 1949 | 1 010,3 | 874,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2032 | - | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2030 | 2019 | - | - | - | 7 481 | нет |
| 1255. | г. Орск, ул. Радостева, д. 6 | 1954 | 613,7 | 399,9 | 2 | 2 | - | - | 2041 | - | 2041 | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 4 544 | нет |
| 1256. | г. Орск, ул. Радостева, д. 7 | 1952 | 956,2 | 475,9 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | - | 2042 | - | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2030 | 2019 | - | - | - | 7 081 | нет |
| 1257. | г. Орск, ул. Радостева, д. 8 | 1957 | 2 414,5 | 1 023,0 | 2 | 3 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2025 | 2018 | - | 2037 | 2037 | 17 880 | нет |
| 1258. | г. Орск, ул. Разина, д. 86 | 1917 | 245,5 | 222,2 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2020 | 2020 | 2037 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | 1 818 | нет |
| 1259. | г. Орск, ул. Ростовская, д. 4 | 1950 | 528,0 | 434,0 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2019 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 910 | нет |
| 1260. | г. Орск, ул. Ростовская, д. 6 | 1950 | 784,0 | 639,0 | 2 | 2 | 2040 | 2040 | 2019 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 806 | нет |
| 1261. | г. Орск, ул. Ростовская, д. 8 | 1950 | 513,0 | 424,0 | 2 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 799 | нет |
| 1262. | г. Орск, ул. Свердлова, д. 8 | 1900 | 117,6 | 117,6 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2040 | 871 | нет |

| 493 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1263. | г. Орск, ул. Светлая, д. 2 | 1951 | 911,3 | 878,5 | 2 | 1 | 2041 | - | 2041 | - | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2035 | 2031 | - | 2031 | 2017 | - | - | - | 6 748 | нет |
| 1264. | г. Орск, ул. Светлая, д. 4 | 1940 | 773,4 | 698,9 | 2 | 1 | 2030 | - | 2030 | - | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2035 | - | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 5 727 | нет |
| 1265. | г. Орск, ул. Светлая, д. 59а | 1992 | 2 948,1 | 2 684,1 | 5 | 4 | 2022 | 2022 | 2041 | - | 2041 | 2022 | 2032 | 2017 | 2017 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 8 493 | нет |
| 1266. | г. Орск, ул. Светлая, д. 6 | 1950 | 444,1 | 408,3 | 2 | 1 | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 289 | нет |
| 1267. | г. Орск, ул. Светлая, д. 8 | 1950 | 449,1 | 413,3 | 2 | 1 | 2040 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2030 | 2025 | 2038 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 326 | нет |
| 1268. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 38 | 1959 | 808,9 | 742,1 | 2 | 2 | 2029 | - | 2037 | - | 2037 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2039 | - | 5 990 | нет |
| 1269. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40 | 1958 | 815,8 | 752,0 | 2 | 2 | 2018 | - | 2038 | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2039 | - | 6 041 | нет |
| 1270. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42 | 1959 | 726,8 | 671,1 | 2 | 2 | 2029 | - | 2041 | - | 2041 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2039 | - | 5 382 | нет |
| 1271. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 42а | 1959 | 573,2 | 518,0 | 2 | 2 | 2027 | - | 2027 | - | 2027 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | 2039 | - | 4 245 | нет |
| 1272. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 44 | 1959 | 719,5 | 663,3 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2029 | - | - | - | - | 5 328 | нет |
| 1273. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48 | 1979 | 4 420,3 | 3 955,3 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2039 | 2039 | - | 2029 | 2038 | 2039 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | - | 12 734 | нет |
| 1274. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55 | 1958 | 588,7 | 531,7 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 4 359 | нет |
| 1275. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57 | 1958 | 711,4 | 655,0 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2025 | - | 5 268 | нет |
| 1276. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 59 | 1959 | 598,2 | 531,2 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | - | 2029 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 4 430 | нет |
| 1277. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 61 | 1959 | 579,3 | 523,7 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 4 290 | нет |
| 1278. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 63 | 1960 | 582,4 | 526,4 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 313 | нет |
| 1279. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67 | 1967 | 2 750,7 | 2 524,7 | 5 | 3 | 2027 | 2041 | 2041 | - | 2041 | 2041 | - | 2017 | 2017 | - | - | 2030 | 2019 | - | 2027 | - | 7 924 | нет |

| 494 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1280. | г. Орск, ул. Севастопольская, д. 69 | 1962 | 1 055,2 | 969,4 | 3 | 2 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2038 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 896 | нет |
| 1281. | г. Орск, ул. Советская, д. 66 | 1917 | 220,7 | 169,7 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2037 | 2027 | 2027 | - | - | 2022 | 2022 | - | 2037 | - | 1 634 | нет |
| 1282. | г. Орск, ул. Советская, д. 70 | 1939 | 596,4 | 522,4 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | 2022 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2019 | 2039 | - | - | - | 4 416 | нет |
| 1283. | г. Орск, ул. Советская, д. 72 | 1943 | 550,0 | 485,0 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | - | 2023 | 2018 | 2018 | 2023 | - | 2019 | 2043 | - | - | - | 4 073 | нет |
| 1284. | г. Орск, ул. Советская, д. 78 | 1957 | 1 035,5 | 963,5 | 3 | 2 | 2039 | - | - | - | 2039 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 4 804 | нет |
| 1285. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2 | 1978 | 4 667,5 | 4 447,5 | 5 | 6 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2038 | 2018 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 13 446 | нет |
| 1286. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а | 1978 | 3 608,4 | 3 388,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2018 | 2038 | 2018 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 395 | нет |
| 1287. | г. Орск, ул. Сорокина, д. 4 | 1979 | 4 804,5 | 4 384,5 | 4 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2029 | 2038 | 2028 | - | 2021 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 17 064 | нет |
| 1288. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1 | 1953 | 1 504,0 | 1 387,4 | 2 | 3 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 11 137 | нет |
| 1289. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 10 | 1960 | 2 349,7 | 2 169,6 | 3 | 4 | 2020 | - | - | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | 10 902 | нет |
| 1290. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 11 | 1953 | 552,8 | 510,6 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 094 | нет |
| 1291. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 13 | 1955 | 927,0 | 857,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 6 865 | нет |
| 1292. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 15 | 1953 | 558,1 | 515,9 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 133 | нет |
| 1293. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 17 | 1957 | 1 133,3 | 1 036,3 | 2 | 3 | 2023 | - | - | - | 2023 | - | 2037 | 2032 | 2032 | 2037 | - | 2023 | - | - | 2022 | - | 8 392 | нет |
| 1294. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 19 | 1979 | 4 579,3 | 4 159,3 | 5 | 6 | 2039 | 2016 | - | - | 2016 | 2039 | 2021 | 2016 | 2036 | 2039 | - | 2032 | - | - | 2039 | - | 13 192 | нет |
| 1295. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1а | 1970 | 2 857,2 | 2 573,2 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2028 | 2020 | - | 2030 | - | 8 231 | нет |
| 1296. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1б | 1969 | 2 889,6 | 2 603,6 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | 2019 | 2030 | - | 2029 | - | 8 324 | нет |
| 1297. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1в | 1973 | 3 668,9 | 3 363,9 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2029 | 2023 | - | 2033 | - | 10 570 | нет |
| 1298. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 1г | 1971 | 2 878,6 | 2 590,6 | 5 | 4 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | - | 8 293 | нет |
| 1299. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 2 | 1956 | 1 136,7 | 1 039,7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 8 417 | нет |
| 1300. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 3 | 1953 | 1 537,3 | 1 417,8 | 2 | 3 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 11 384 | нет |
| 1301. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 4 | 1954 | 448,7 | 412,0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 323 | нет |
| 1302. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 5 | 1953 | 1 009,0 | 1 000,3 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2038 | - | - | 2028 | 2031 | 2033 | - | 2028 | - | - | - | - | 7 472 | нет |

| 495 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1303. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 6 | 1954 | 2 341,9 | 2 180,9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 10 866 | нет |
| 1304. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 8 | 1954 | 445,6 | 408,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 300 | нет |
| 1305. | г. Орск, ул. Спортивная, д. 9 | 1956 | 1 152,2 | 1 055,2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2036 | - | - | - | - | 8 532 | нет |
| 1306. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 32а | 2005 | 1 388,5 | 1 228,5 | 5 | 1 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 4 000 | нет |
| 1307. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а | 1967 | 3 565,0 | 2 731,0 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2032 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 10 270 | нет |
| 1308. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 47а | 1964 | 1 723,6 | 1 285,6 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2032 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 6 122 | нет |
| 1309. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 49а | 1974 | 2 458,9 | 1 798,9 | 5 | 2 | 2034 | 2034 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2024 | 2032 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 7 084 | нет |
| 1310. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а | 1968 | 4 087,3 | 3 190,3 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2021 | 2021 | - | - | 2017 | 2021 | - | 2028 | 2028 | 11 775 | нет |
| 1311. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а | 1960 | 3 945,4 | 2 648,2 | 5 | 3 | 2023 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 8 034 | нет |
| 1312. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55б | 1967 | 3 324,4 | 2 615,4 | 5 | 3 | 2027 | 2027 | 2017 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2032 | - | - | 2017 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 9 577 | нет |
| 1313. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 69а | 1939 | 604,1 | 534,9 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | 2024 | 2039 | 2039 | 2024 | - | 2023 | 2039 | - | - | - | 4 473 | нет |
| 1314. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 71а | 1969 | 2 454,1 | 1 909,5 | 5 | 2 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2029 | 2025 | - | 2029 | 2029 | 7 070 | нет |
| 1315. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 71б | 1970 | 2 028,1 | 1 697,4 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 5 843 | нет |
| 1316. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а | 1980 | 4 341,5 | 3 923,3 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | - | 2021 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 12 507 | нет |
| 1317. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 91а | 1976 | 2 733,0 | 2 453,0 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 7 873 | нет |
| 1318. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 91б | 1977 | 6 851,3 | 5 931,5 | 5 | 8 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2027 | 2038 | 2029 | - | 2028 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 19 737 | нет |

| 496 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1319. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а | 1981 | 4 425,0 | 3 945,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2022 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 12 748 | нет |
| 1320. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 97а | 1981 | 4 349,0 | 3 929,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2032 | 2036 | 2032 | 2036 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | - | - | 2041 | 2041 | 12 529 | нет |
| 1321. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 1а | 1972 | 4 245,0 | 3 324,8 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 12 229 | нет |
| 1322. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 1б | 1972 | 2 716,0 | 2 295,0 | 9 | 1 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2032 | - | - | 2032 | 2022 | 2022 | 2032 | 2032 | 4 731 | нет |
| 1323. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 2 | 1970 | 2 302,0 | 1 756,7 | 5 | 2 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 6 632 | нет |
| 1324. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 23 | 1949 | 803,1 | 629,1 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2019 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 947 | нет |
| 1325. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 25 | 1949 | 812,0 | 638,0 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | 2019 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 013 | нет |
| 1326. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 28 | 1978 | 3 637,4 | 2 803,4 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2028 | 2028 | 2032 | 2032 | - | 2023 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 479 | нет |
| 1327. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 29 | 1952 | 2 227,0 | 1 764,3 | 3 | 3 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 10 333 | нет |
| 1328. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 2а | 1979 | 5 738,0 | 4 413,8 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2029 | 2029 | 2031 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 16 536 | нет |
| 1329. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 2б | 1980 | 3 560,0 | 2 722,0 | 5 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2032 | 2020 | - | 2019 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 10 256 | нет |
| 1330. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 30 | 1983 | 3 570,0 | 2 737,7 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2032 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 10 479 | нет |
| 1331. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 31 | 1952 | 1 184,8 | 958,1 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 497 | нет |
| 1332. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 33 | 1952 | 1 735,2 | 1 317,2 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2019 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 8 051 | нет |
| 1333. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 35 | 1951 | 563,1 | 423,1 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2040 | 2040 | 2041 | 2040 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 4 170 | нет |
| 1334. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 39 | 1951 | 548,0 | 442,0 | 2 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 058 | нет |
| 1335. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 4 | 1979 | 5 735,0 | 4 411,3 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2029 | 2032 | 2029 | - | 2023 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 16 533 | нет |
| 1336. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 41 | 1952 | 1 658,4 | 1 326,6 | 3 | 2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 7 694 | нет |
| 1337. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 42 | 1969 | 2 036,7 | 1 901,7 | 5 | 1 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | - | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 5 695 | нет |
| 1338. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 43 | 1953 | 1 198,0 | 988,8 | 3 | 2 | 2043 | 2043 | 2040 | 2040 | 2043 | 2040 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 268 | нет |
| 1339. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 44 | 1961 | 1 343,4 | 958,4 | 3 | 2 | 2021 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | 2041 | - | 2031 | - | - | 2021 | 2021 | 5 892 | нет |
| 1340. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 45 | 1953 | 1 469,4 | 1 310,3 | 3 | 2 | 2043 | 2043 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | 2016 | - | - | - | 6 818 | нет |

| 497 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1341. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 47 | 1962 | 2 997,7 | 2 473,2 | 4 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2032 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | 10 803 | нет |
| 1342. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 51 | 1962 | 3 325,7 | 2 469,2 | 4 | 4 | 2022 | 2022 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2042 | 2037 | 2032 | 2042 | - | 2019 | - | - | 2022 | 2022 | 11 812 | нет |
| 1343. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 53 | 1962 | 4 061,3 | 3 752,9 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2022 | 2041 | 2042 | 2037 | 2036 | 2042 | - | 2025 | - | - | 2022 | 2022 | 11 700 | нет |
| 1344. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55 | 1962 | 4 097,9 | 3 557,9 | 5 | 4 | 2022 | 2016 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2042 | 2037 | 2032 | 2042 | - | 2016 | - | - | 2022 | 2022 | 11 805 | нет |
| 1345. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 6 | 1984 | 7 393,0 | 5 668,0 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2032 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 21 298 | нет |
| 1346. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 61 | 1959 | 5 144,0 | 4 195,1 | 5 | 4 | 2024 | 2024 | 2039 | 2024 | 2043 | 2024 | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2020 | - | - | 2029 | 2029 | 14 819 | нет |
| 1347. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 63 | 1951 | 5 284,9 | 4 710,6 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2024 | - | - | - | - | 15 225 | нет |
| 1348. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 65 | 1966 | 5 009,7 | 4 352,5 | 5 | 5 | 2026 | 2026 | 2039 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2041 | - | - | 2023 | - | - | 2026 | 2026 | 14 432 | нет |
| 1349. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 67 | 1939 | 612,3 | 539,5 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2024 | 2039 | 2039 | 2024 | - | 2023 | 2039 | - | - | - | 4 534 | нет |
| 1350. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 69 | 1939 | 677,2 | 622,2 | 2 | 2 | 2016 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2024 | 2039 | 2039 | 2024 | - | 2023 | 2039 | - | - | - | 5 015 | нет |
| 1351. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 6а | 1984 | 7 487,0 | 5 632,0 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2032 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 21 212 | нет |
| 1352. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 71 | 1939 | 605,6 | 548,0 | 2 | 2 | 2029 | - | - | - | 2029 | - | 2024 | 2039 | 2039 | 2024 | - | 2023 | 2039 | - | - | - | 4 485 | нет |
| 1353. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 73 | 1939 | 616,4 | 542,4 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2022 | 2039 | 2039 | 2029 | - | 2024 | 2039 | - | - | - | 4 564 | нет |
| 1354. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 85 | 1969 | 3 285,1 | 2 742,4 | 5 | 4 | 2029 | 2029 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2029 | 2024 | - | 2029 | 2029 | 9 464 | нет |
| 1355. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 87 | 1972 | 3 151,0 | 2 750,6 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2019 | 2022 | 2022 | - | - | 2019 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 9 078 | нет |
| 1356. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 89 | 1979 | 4 403,1 | 3 913,1 | 5 | 6 | 2016 | 2039 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2025 | 2029 | 2038 | 2027 | - | 2025 | - | - | 2039 | 2039 | 12 685 | нет |
| 1357. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 91 | 1975 | 2 742,4 | 2 462,4 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2041 | 2041 | 2036 | 2036 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2025 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 7 900 | нет |
| 1358. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 93 | 1983 | 2 759,5 | 2 485,5 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2032 | 2035 | 2032 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 7 950 | нет |
| 1359. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 97 | 1981 | 2 696,2 | 2 414,2 | 5 | 4 | 2041 | 2041 | 2035 | 2032 | 2043 | 2043 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 7 767 | нет |
| 1360. | г. Орск, ул. Станиславского, д. 99 | 1981 | 4 396,2 | 3 976,2 | 5 | 6 | 2016 | 2041 | 2035 | 2035 | 2043 | 2043 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2023 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 12 665 | нет |
| 1361. | г. Орск, ул. Станционная, д. 1 | 1938 | 557,8 | 496,2 | 2 | 2 | 2028 | - | - | - | 2028 | - | 2018 | 2038 | 2038 | 2027 | - | 2018 | 2038 | - | - | - | 4 131 | нет |
| 1362. | г. Орск, ул. Станционная, д. 10 | 1937 | 544,9 | 486,4 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2030 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2017 | 2030 | - | - | - | 4 035 | нет |
| 1363. | г. Орск, ул. Станционная, д. 11а | 1989 | 2 199,0 | 2 005,0 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2020 | - | - | - | - | 6 335 | нет |

| 498 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1364. | г. Орск, ул. Станционная, д. 11б | 1990 | 2 978,1 | 2 709,3 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 579 | нет |
| 1365. | г. Орск, ул. Станционная, д. 12 | 1984 | 4 636,8 | 4 266,3 | 5 | 6 | - | 2042 | - | - | - | 2042 | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2015 | - | - | - | - | 13 358 | нет |
| 1366. | г. Орск, ул. Станционная, д. 13 | 1982 | 2 935,3 | 2 645,8 | 5 | 4 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2032 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | - | 8 456 | нет |
| 1367. | г. Орск, ул. Станционная, д. 16 | 1977 | 2 919,8 | 2 625,8 | 5 | 4 | 2037 | 2037 | - | - | 2037 | 2037 | 2017 | 2027 | 2027 | 2037 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | - | 8 411 | нет |
| 1368. | г. Орск, ул. Станционная, д. 18 | 1953 | 555,4 | 509,8 | 2 | 1 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 113 | нет |
| 1369. | г. Орск, ул. Станционная, д. 19 | 1982 | 5 656,0 | 5 229,5 | 5 | 7 | 2042 | 2042 | - | - | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2036 | 2022 | - | 2022 | - | - | 2042 | - | 16 294 | нет |
| 1370. | г. Орск, ул. Станционная, д. 1а | 1962 | 666,6 | 616,0 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 936 | нет |
| 1371. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2 | 1937 | 548,7 | 496,7 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2032 | 2037 | 2037 | 2025 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 4 063 | нет |
| 1372. | г. Орск, ул. Станционная, д. 20 | 1953 | 512,1 | 462,1 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 792 | нет |
| 1373. | г. Орск, ул. Станционная, д. 22 | 1950 | 456,5 | 399,9 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 380 | нет |
| 1374. | г. Орск, ул. Станционная, д. 24 | 1951 | 491,9 | 438,9 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 643 | нет |
| 1375. | г. Орск, ул. Станционная, д. 2а | 1962 | 643,5 | 593,9 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | - | - | 4 765 | нет |
| 1376. | г. Орск, ул. Станционная, д. 3 | 1935 | 458,1 | 406,2 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 392 | нет |
| 1377. | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 1937 | 538,3 | 482,3 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2032 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2017 | 2016 | - | - | - | 3 986 | нет |
| 1378. | г. Орск, ул. Станционная, д. 5 | 1935 | 474,4 | 422,5 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 513 | нет |
| 1379. | г. Орск, ул. Станционная, д. 6 | 1937 | 536,8 | 480,6 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2032 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 3 975 | нет |
| 1380. | г. Орск, ул. Станционная, д. 8 | 1935 | 538,8 | 480,5 | 2 | 2 | 2025 | - | - | - | 2025 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | 2035 | 2035 | - | - | - | 3 990 | нет |
| 1381. | г. Орск, ул. Станционная, д. 9 | 1937 | 473,8 | 418,8 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2032 | 2037 | 2037 | 2037 | - | 2017 | 2037 | - | - | - | 3 509 | нет |
| 1382. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 11 | 1983 | 3 052,1 | 2 772,1 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 8 793 | нет |
| 1383. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 11а | 1984 | 6 348,0 | 5 792,0 | 5 | 8 | - | - | 2042 | - | - | - | - | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 18 288 | нет |
| 1384. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 1988 | 4 083,4 | 3 721,8 | 9 | 2 | 2018 | 2018 | 2040 | 2024 | 2040 | 2024 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | - | 2015 | - | - | 7 112 | нет |
| 1385. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 23 | 1988 | 6 799,7 | 5 564,2 | 9 | 3 | 2024 | 2041 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 11 844 | нет |
| 1386. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 27 | 1986 | 5 296,5 | 3 628,8 | 9 | 2 | - | 2042 | 2038 | - | 2038 | 2042 | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | - | 2037 | - | - | 9 225 | нет |

| 499 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1387. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 29 | 1986 | 6 860,4 | 5 467,9 | 9 | 3 | 2042 | 2041 | - | - | 2042 | - | - | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2017 | 2036 | 2037 | - | - | 11 949 | нет |
| 1388. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 3 | 1981 | 6 293,2 | 5 733,2 | 5 | 8 | 2041 | 2041 | 2040 | 2041 | - | 2041 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 18 130 | нет |
| 1389. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 3а | 1982 | 4 837,5 | 4 417,5 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2038 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 936 | нет |
| 1390. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 3б | 1986 | 2 981,0 | 2 702,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 8 588 | нет |
| 1391. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 3в | 1986 | 2 978,7 | 2 760,5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2027 | - | - | - | - | 8 581 | нет |
| 1392. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 5 | 1985 | 5 931,1 | 4 402,0 | 5 | 6 | - | 2039 | 2038 | 2014 | 2038 | 2014 | 2014 | 2035 | 2036 | 2025 | - | 2014 | 2035 | - | - | - | 17 087 | нет |
| 1393. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 5а | 1985 | 2 992,0 | 2 712,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2037 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 619 | нет |
| 1394. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 7 | 1984 | 5 929,7 | 4 416,9 | 5 | 6 | - | 2039 | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2036 | 2024 | - | 2031 | 2034 | - | - | - | 17 083 | нет |
| 1395. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 7а | 1982 | 4 771,7 | 4 351,7 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2025 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 13 747 | нет |
| 1396. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 9 | 1983 | 5 804,3 | 4 412,1 | 5 | 6 | 2043 | 2039 | 2043 | 2043 | 2039 | 2043 | 2016 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 16 721 | нет |
| 1397. | г. Орск, ул. Стартовая, д. 9а | 1983 | 3 570,9 | 2 717,1 | 5 | 4 | 2043 | 2039 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | - | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | - | - | 2043 | 2043 | 10 287 | нет |
| 1398. | г. Орск, ул. Стасова, д. 2 | 1972 | 3 539,9 | 2 715,9 | 5 | 4 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2031 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 10 198 | нет |
| 1399. | г. Орск, ул. Стасова, д. 2а | 1975 | 3 506,3 | 2 710,3 | 5 | 4 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2032 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 10 101 | нет |
| 1400. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4 | 1973 | 5 722,8 | 4 415,8 | 5 | 6 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2032 | - | - | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 16 486 | нет |
| 1401. | г. Орск, ул. Стасова, д. 4а | 1988 | 3 501,0 | 2 647,7 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2017 | 2038 | - | - | - | 10 086 | нет |
| 1402. | г. Орск, ул. Стасова, д. 6 | 1986 | 7 017,8 | 5 751,5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 20 240 | нет |
| 1403. | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 1990 | 20 303,9 | 16 616,1 | 9 | 9 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | 2040 | 2016 | - | - | 35 365 | нет |
| 1404. | г. Орск, ул. Строителей, д. 1 | 1942 | 1 061,7 | 581,2 | 2 | 2 | 2032 | - | - | - | 2032 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 7 862 | нет |
| 1405. | г. Орск, ул. Строителей, д. 10 | 1947 | 601,9 | 540,9 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2019 | - | - | - | - | 4 457 | нет |
| 1406. | г. Орск, ул. Строителей, д. 11 | 1951 | 1 471,5 | 1 153,1 | 2 | 3 | 2041 | - | - | - | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 10 897 | нет |
| 1407. | г. Орск, ул. Строителей, д. 12 | 1947 | 622,9 | 561,0 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 613 | нет |
| 1408. | г. Орск, ул. Строителей, д. 13 | 1948 | 2 853,7 | 1 478,7 | 2 | 3 | 2038 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 21 132 | нет |
| 1409. | г. Орск, ул. Строителей, д. 15 | 1948 | 532,5 | 529,2 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 943 | нет |

| 500 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1410. | г. Орск, ул. Строителей, д. 16 | 1948 | 802,2 | 723,0 | 2 | 3 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 940 | нет |
| 1411. | г. Орск, ул. Строителей, д. 17 | 1948 | 550,0 | 461,0 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 073 | нет |
| 1412. | г. Орск, ул. Строителей, д. 18 | 1947 | 1 069,8 | 586,9 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | - | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 7 922 | нет |
| 1413. | г. Орск, ул. Строителей, д. 19 | 1949 | 891,3 | 803,1 | 2 | 3 | 2039 | - | - | - | 2039 | - | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 6 600 | нет |
| 1414. | г. Орск, ул. Строителей, д. 2 | 1956 | 2 118,6 | 1 558,1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2036 | 2031 | 2031 | 2036 | - | 2030 | - | - | - | - | 9 830 | нет |
| 1415. | г. Орск, ул. Строителей, д. 21 | 1951 | 1 177,8 | 763,4 | 3 | 3 | 2041 | - | - | - | 2041 | - | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 465 | нет |
| 1416. | г. Орск, ул. Строителей, д. 22 | 1944 | 639,3 | 607,6 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | - | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | - | 2024 | - | - | - | - | 4 734 | нет |
| 1417. | г. Орск, ул. Строителей, д. 23 | 1950 | 782,7 | 703,3 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | - | 2040 | - | 2030 | 2028 | 2025 | 2030 | - | 2026 | 2019 | - | - | - | 6 122 | нет |
| 1418. | г. Орск, ул. Строителей, д. 24 | 1945 | 639,3 | 576,9 | 2 | 2 | 2035 | - | 2039 | - | 2035 | - | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2019 | - | - | - | - | 4 734 | нет |
| 1419. | г. Орск, ул. Строителей, д. 26 | 1948 | 632,5 | 569,0 | 2 | 2 | 2038 | - | 2040 | - | 2040 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2035 | - | - | - | - | 4 684 | нет |
| 1420. | г. Орск, ул. Строителей, д. 27 | 1946 | 763,4 | 602,7 | 2 | 2 | 2036 | - | 2036 | - | 2036 | - | 2026 | 2021 | 2021 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 5 653 | нет |
| 1421. | г. Орск, ул. Строителей, д. 28а | 1976 | 2 710,6 | 2 163,3 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2038 | 2036 | 2038 | 2036 | - | 2026 | 2026 | - | - | 2036 | - | - | 2036 | 2036 | 7 809 | нет |
| 1422. | г. Орск, ул. Строителей, д. 3 | 1943 | 1 065,4 | 572,7 | 2 | 2 | 2033 | - | - | - | 2033 | - | 2023 | 2036 | 2029 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 7 889 | нет |
| 1423. | г. Орск, ул. Строителей, д. 32 | 1948 | 738,6 | 442,4 | 2 | 2 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 5 469 | нет |
| 1424. | г. Орск, ул. Строителей, д. 34 | 1948 | 458,6 | 397,8 | 2 | 2 | 2038 | - | 2038 | - | 2038 | - | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 396 | нет |
| 1425. | г. Орск, ул. Строителей, д. 4 | 1943 | 1 480,8 | 804,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2036 | 2027 | 2023 | - | 2023 | 2036 | - | - | - | 10 965 | нет |
| 1426. | г. Орск, ул. Строителей, д. 5 | 1944 | 1 113,5 | 596,0 | 2 | 2 | 2034 | - | - | - | 2034 | - | 2024 | 2025 | 2027 | 2024 | - | 2024 | - | - | - | - | 8 246 | нет |
| 1427. | г. Орск, ул. Строителей, д. 6 | 1945 | 1 510,3 | 764,4 | 2 | 3 | 2035 | - | - | - | 2035 | - | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 11 184 | нет |
| 1428. | г. Орск, ул. Строителей, д. 7 | 1946 | 600,5 | 539,5 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2036 | - | 2026 | 2021 | 2021 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 4 447 | нет |
| 1429. | г. Орск, ул. Строителей, д. 8 | 1946 | 600,5 | 539,5 | 2 | 2 | 2036 | - | - | - | 2036 | - | 2026 | 2021 | 2021 | 2026 | - | 2016 | 2018 | - | - | 2016 | 4 447 | нет |
| 1430. | г. Орск, ул. Строителей, д. 9 | 1950 | 553,1 | 505,0 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | - | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 096 | нет |
| 1431. | г. Орск, ул. Суворова, д. 15 | 1945 | 1 335,4 | 1 240,2 | 4 | 2 | 2035 | 2035 | 2040 | 2040 | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2017 | - | - | - | - | 5 419 | нет |
| 1432. | г. Орск, ул. Суворова, д. 16 | 1963 | 1 274,7 | 1 151,7 | 4 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2031 | - | - | 2023 | 2023 | 4 527 | нет |

| 501 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1433. | г. Орск, ул. Суворова, д. 21 | 1951 | 1 191,0 | 1 091,2 | 3 | 2 | 2041 | - | - | - | 2037 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 526 | нет |
| 1434. | г. Орск, ул. Суворова, д. 21а | 1951 | 458,6 | 400,9 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 3 396 | нет |
| 1435. | г. Орск, ул. Суворова, д. 22 | 1951 | 1 183,9 | 1 080,2 | 3 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2037 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 493 | нет |
| 1436. | г. Орск, ул. Суворова, д. 23 | 1951 | 818,5 | 756,9 | 2 | 2 | 2041 | - | - | - | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 061 | нет |
| 1437. | г. Орск, ул. Суворова, д. 24 | 1945 | 784,1 | 706,1 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2026 | - | - | - | - | 5 806 | нет |
| 1438. | г. Орск, ул. Суворова, д. 24а | 1945 | 451,9 | 420,8 | 2 | 1 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 346 | нет |
| 1439. | г. Орск, ул. Суворова, д. 25а | 1953 | 438,4 | 394,4 | 2 | 2 | 2043 | - | - | - | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 246 | нет |
| 1440. | г. Орск, ул. Суворова, д. 26 | 1945 | 460,7 | 429,6 | 2 | 1 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 3 412 | нет |
| 1441. | г. Орск, ул. Суворова, д. 27 | 1950 | 846,9 | 775,2 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 271 | нет |
| 1442. | г. Орск, ул. Суворова, д. 28 | 1945 | 796,9 | 722,0 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 901 | нет |
| 1443. | г. Орск, ул. Суворова, д. 29 | 1949 | 816,1 | 751,6 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2028 | - | - | - | - | 6 043 | нет |
| 1444. | г. Орск, ул. Суворова, д. 30 | 1949 | 793,7 | 722,2 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 877 | нет |
| 1445. | г. Орск, ул. Суворова, д. 31 | 1948 | 553,4 | 485,2 | 2 | 2 | 2038 | - | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 098 | нет |
| 1446. | г. Орск, ул. Суворова, д. 33 | 1948 | 957,2 | 884,4 | 3 | 2 | 2038 | - | - | - | 2040 | 2038 | 2028 | 2023 | 2023 | 2028 | - | 2030 | - | - | - | - | 4 441 | нет |
| 1447. | г. Орск, ул. Суворова, д. 34 | 1947 | 959,5 | 878,7 | 3 | 2 | 2037 | - | - | - | 2037 | 2037 | 2027 | 2022 | 2022 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 4 452 | нет |
| 1448. | г. Орск, ул. Суворова, д. 35 | 1950 | 812,5 | 745,4 | 2 | 2 | 2040 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2030 | 2025 | 2025 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 6 017 | нет |
| 1449. | г. Орск, ул. Суворова, д. 36 | 1945 | 801,5 | 744,3 | 2 | 2 | 2035 | - | - | - | 2035 | 2035 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | - | 2025 | - | - | - | - | 5 935 | нет |
| 1450. | г. Орск, ул. Суворова, д. 41 | 1949 | 659,6 | 590,0 | 2 | 2 | 2039 | - | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2024 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 884 | нет |
| 1451. | г. Орск, ул. Суворова, д. 46 | 1954 | 814,4 | 740,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 6 031 | нет |
| 1452. | г. Орск, ул. Суворова, д. 5 | 1940 | 626,2 | 554,9 | 2 | 2 | 2030 | - | - | - | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2016 | 2040 | - | - | - | 4 637 | нет |
| 1453. | г. Орск, ул. Суворова, д. 6 | 1978 | 2 723,5 | 2 718,3 | 5 | 4 | 2016 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | - | 2021 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 7 846 | нет |
| 1454. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 11, корп. 2 | 1972 | 2 727,2 | 2 010,5 | 5 | 1 | 2032 | 2032 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 7 857 | нет |
| 1455. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 11а | 1979 | 2 736,0 | 2 725,2 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2024 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2024 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 7 882 | нет |

| 502 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1456. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 13 | 1988 | 11 106,3 | 11 059,3 | 9 | 6 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 | 2018 | 2040 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2035 | - | - | 19 345 | нет |
| 1457. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а | 1978 | 5 744,4 | 5 174,0 | 5 | 8 | 2016 | 2038 | 2038 | 2038 | 2032 | 2038 | 2023 | 2028 | 2028 | 2023 | - | 2022 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 16 549 | нет |
| 1458. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36 | 1970 | 3 664,9 | 2 712,8 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2033 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 10 558 | нет |
| 1459. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а | 1970 | 3 285,6 | 2 739,8 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2026 | 2034 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 9 465 | нет |
| 1460. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 37 | 1970 | 3 002,8 | 2 722,6 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | 2042 | 2030 | 2042 | 2030 | - | 2020 | 2020 | - | - | 2027 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 8 651 | нет |
| 1461. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38 | 1968 | 4 533,6 | 3 554,8 | 5 | 4 | 2036 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2031 | 2031 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 12 254 | нет |
| 1462. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а | 1970 | 1 992,9 | 1 786,5 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2038 | 2038 | - | 2030 | 2030 | - | - | 2028 | 2017 | - | 2028 | 2028 | 5 741 | нет |
| 1463. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 40 | 1968 | 3 556,4 | 2 399,0 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2018 | 2034 | 2034 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2028 | 2028 | 10 245 | нет |
| 1464. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 42 | 1968 | 4 339,0 | 3 239,2 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2034 | 2034 | - | - | 2028 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 12 500 | нет |
| 1465. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9 | 1984 | 3 119,8 | 2 424,1 | 5 | 1 | - | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2024 | 2034 | 2034 | 2024 | - | 2027 | 2034 | - | - | - | 8 988 | нет |
| 1466. | г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а | 1979 | 6 787,2 | 6 031,2 | 5 | 8 | 2039 | 2039 | 2038 | 2038 | 2043 | 2043 | 2017 | 2029 | 2029 | 2020 | - | 2026 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 17 256 | нет |
| 1467. | г. Орск, ул. Тагильская/ ул. Короленко, д. 11/54 | 1971 | 2 666,5 | 2 472,4 | 5 | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2037 | - | - | 2031 | 2021 | - | 2031 | 2031 | 7 682 | нет |
| 1468. | г. Орск, ул. Тамбовская, д. 10 | 1973 | 6 324,2 | 5 764,2 | 5 | 8 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2038 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 18 219 | нет |
| 1469. | г. Орск, ул. Тбилисская, д. 1а | 1970 | 3 674,6 | 2 715,9 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | - | 2034 | 2034 | 2020 | - | 2020 | 2030 | - | 2040 | 2040 | 10 586 | нет |
| 1470. | г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90 | 1992 | 4 093,2 | 3 726,8 | 9 | 2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2020 | 2020 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2019 | - | - | 7 130 | нет |
| 1471. | г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92 | 1992 | 8 288,2 | 7 445,7 | 9 | 4 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2020 | 2020 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2019 | - | - | 14 436 | нет |
| 1472. | г. Орск, ул. Узловая, д. 1 | 1957 | 670,2 | 620,5 | 2 | 2 | 2017 | - | - | - | 2028 | - | 2037 | 2032 | 2036 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 4 963 | нет |
| 1473. | г. Орск, ул. Узловая, д. 3 | 1959 | 673,1 | 623,1 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2029 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 4 984 | нет |
| 1474. | г. Орск, ул. Узловая, д. 6а | 1993 | 3 005,6 | 2 767,6 | 4 | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2036 | 2033 | - | 2031 | 2043 | - | - | - | 10 675 | нет |
| 1475. | г. Орск, ул. Урожайная, д. 29 | 1955 | 758,4 | 674,8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2018 | - | - | - | - | 5 367 | нет |
| 1476. | г. Орск, ул. Ферганская, д. 11 | 1952 | 672,0 | 620,0 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 4 976 | нет |
| 1477. | г. Орск, ул. Ферганская, д. 6 | 1997 | 6 349,4 | 5 612,9 | 9 | 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2022 | 2037 | - | 2026 | - | 2022 | - | - | 11 059 | нет |

| 503 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1478. | г. Орск, ул. Ферганская, д. 7 | 1952 | 667,7 | 607,0 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2036 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 4 944 | нет |
| 1479. | г. Орск, ул. Ферганская, д. 9 | 1954 | 438,5 | 396,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2025 | - | - | - | - | 3 247 | нет |
| 1480. | г. Орск, ул. Франкфурта, д. 7 | 1988 | 2 129,5 | 1 562,4 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2028 | 2024 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | - | 7 563 | нет |
| 1481. | г. Орск, ул. Центральная, д. 80 | 1972 | 1 044,6 | 964,8 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | - | 2022 | 2022 | - | - | 2032 | 2022 | - | 2032 | 2032 | 7 735 | нет |
| 1482. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 20 | 1943 | 631,6 | 572,2 | 2 | 2 | 2033 | 2033 | - | - | 2033 | 2033 | 2023 | 2023 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2043 | - | - | - | 4 677 | нет |
| 1483. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 22 | 1942 | 634,0 | 571,4 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 695 | нет |
| 1484. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 24 | 1942 | 656,7 | 598,5 | 2 | 2 | 2032 | 2032 | - | - | 2032 | 2032 | 2022 | 2022 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2042 | - | - | - | 4 863 | нет |
| 1485. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 26 | 1941 | 527,8 | 492,8 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2038 | 2021 | - | 2028 | 2041 | - | - | - | 3 862 | нет |
| 1486. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 28 | 1949 | 651,6 | 579,6 | 2 | 2 | 2039 | 2039 | - | - | 2039 | 2039 | 2029 | 2024 | 2037 | 2029 | - | 2029 | - | - | - | - | 4 825 | нет |
| 1487. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 30 | 1941 | 1 553,5 | 1 289,5 | 2 | 3 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 11 504 | нет |
| 1488. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 32 | 1941 | 419,2 | 372,2 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 3 104 | нет |
| 1489. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 34 | 1941 | 634,3 | 587,3 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 747 | нет |
| 1490. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 48 | 1948 | 489,4 | 441,4 | 2 | 2 | 2038 | 2038 | - | - | 2038 | 2038 | 2028 | 2023 | 2038 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 3 624 | нет |
| 1491. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 54 | 1957 | 476,1 | 430,1 | 2 | 2 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2037 | 2032 | 2038 | 2037 | - | 2023 | - | - | - | 2032 | 3 526 | нет |
| 1492. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 66 | 1958 | 353,2 | 328,2 | 2 | 1 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | 2038 | 2024 | 2038 | 2038 | - | 2021 | - | - | - | 2038 | 2 615 | нет |
| 1493. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 68 | 1958 | 354,7 | 333,3 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2038 | 2 627 | нет |
| 1494. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 70 | 1959 | 349,3 | 327,3 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2038 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | 2038 | 2 587 | нет |
| 1495. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 72 | 1958 | 354,8 | 329,8 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 2038 | 2033 | 2038 | 2038 | - | 2025 | - | - | - | 2033 | 2 627 | нет |
| 1496. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 74 | 1959 | 355,0 | 330,0 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | 2039 | 2034 | 2031 | 2039 | - | 2023 | - | - | - | 2034 | 2 629 | нет |
| 1497. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 76 | 1958 | 354,3 | 331,3 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2038 | 2033 | 2031 | 2038 | - | 2027 | - | - | - | 2033 | 2 624 | нет |
| 1498. | г. Орск, ул. Чекасина, д. 78 | 1958 | 350,4 | 325,4 | 2 | 1 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | 2038 | 2018 | 2038 | 2038 | - | 2022 | - | - | - | 2033 | 2 595 | нет |
| 1499. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10 | 1974 | 3 092,2 | 2 815,4 | 5 | 4 | 2034 | 2034 | - | - | 2034 | 2034 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2034 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 8 908 | нет |
| 1500. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 1968 | 2 755,9 | 2 571,4 | 5 | 3 | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2016 | 2018 | - | 2028 | 2028 | 7 939 | нет |

| 504 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1501. | г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а | 1967 | 3 852,8 | 3 576,8 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | - | - | 2027 | 2027 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2022 | 2020 | - | 2027 | 2017 | 11 099 | нет |
| 1502. | г. Орск, ул. Черниговская, д. 11 | 1960 | 2 986,2 | 2 706,2 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2037 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 8 603 | нет |
| 1503. | г. Орск, ул. Черниговская, д. 13 | 1974 | 4 767,6 | 4 337,6 | 5 | 6 | 2034 | 2034 | 2039 | 2034 | 2039 | 2034 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - | 2034 | 2034 | 13 735 | нет |
| 1504. | г. Орск, ул. Черниговская, д. 4 | 1968 | 4 855,7 | 4 400,0 | 5 | 6 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2028 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2023 | 2025 | - | 2028 | 2028 | 13 988 | нет |
| 1505. | г. Орск, ул. Черниговская, д. 6 | 1968 | 2 994,9 | 2 717,9 | 5 | 4 | 2028 | 2042 | 2034 | 2042 | 2028 | 2028 | - | 2025 | 2038 | - | - | 2033 | - | - | 2028 | 2028 | 8 628 | нет |
| 1506. | г. Орск, ул. Черниговская, д. 7 | 1960 | 424,5 | 391,7 | 2 | 1 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2026 | - | - | 2020 | 2020 | 3 143 | нет |
| 1507. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 11 | 1960 | 557,7 | 514,7 | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 4 130 | нет |
| 1508. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 17 | 1954 | 456,1 | 406,9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2024 | - | - | - | - | 3 377 | нет |
| 1509. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 19 | 1954 | 450,6 | 420,9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 337 | нет |
| 1510. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 25 | 1952 | 455,8 | 422,2 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 3 375 | нет |
| 1511. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 26 | 1975 | 4 761,6 | 4 313,6 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 13 717 | нет |
| 1512. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 27 | 1952 | 452,0 | 419,0 | 2 | 1 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 347 | нет |
| 1513. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 7 | 1964 | 1 401,1 | 1 301,1 | 4 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2040 | 2024 | - | 2039 | 2039 | - | - | 2030 | - | - | 2024 | 2024 | 4 976 | нет |
| 1514. | г. Орск, ул. Чернышева, д. 9 | 1960 | 564,5 | 519,3 | 2 | 2 | 2020 | - | 2019 | 2020 | 2040 | 2020 | 2040 | 2035 | 2035 | 2040 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 4 180 | нет |
| 1515. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11 | 1988 | 3 220,0 | 2 706,2 | 5 | 1 | 2025 | 2025 | 2039 | - | 2039 | 2018 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2031 | - | - | - | - | 9 276 | нет |
| 1516. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11а | 1988 | 2 976,5 | 2 668,6 | 5 | 4 | 2025 | 2025 | 2037 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2018 | - | - | - | - | 8 575 | нет |
| 1517. | г. Орск, ул. Шалина, д. 11б | 1988 | 10 737,0 | 9 257,9 | 9 | 5 | 2025 | 2023 | 2037 | 2025 | 2037 | 2025 | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2016 | - | - | 18 702 | нет |
| 1518. | г. Орск, ул. Шалина, д. 3а | 1983 | 6 349,9 | 5 769,9 | 5 | 8 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 18 293 | нет |
| 1519. | г. Орск, ул. Шалина, д. 5а | 1983 | 6 501,6 | 5 880,8 | 5 | 9 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2039 | 2043 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 18 730 | нет |
| 1520. | г. Орск, ул. Шалина, д. 7а | 1986 | 2 971,6 | 2 692,4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2028 | 2036 | - | - | - | 8 561 | нет |
| 1521. | г. Орск, ул. Шалина, д. 9а | 1986 | 3 135,8 | 2 815,9 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2031 | 2036 | - | - | - | 9 034 | нет |
| 1522. | г. Орск, ул. Шалина, д. 9б | 1990 | 2 827,5 | 2 547,5 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2030 | 2040 | 2040 | 2030 | - | 2030 | - | - | - | - | 8 146 | нет |
| 1523. | г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4 | 1970 | 2 944,7 | 2 674,3 | 5 | 4 | 2030 | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | 2020 | - | 2030 | 2030 | 8 483 | нет |

| 505 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1524. | г. Орск, ул. Шевченко, д. 27 | 1954 | 403,1 | 362,7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 2 985 | нет |
| 1525. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 13 | 1985 | 5 716,4 | 4 812,3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | - | 2035 | - | - | 9 957 | нет |
| 1526. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 22 | 1958 | 504,5 | 449,7 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2019 | - | - | 2022 | - | 3 736 | нет |
| 1527. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 24 | 1958 | 502,8 | 446,8 | 2 | 2 | 2018 | - | - | - | 2030 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | 2022 | - | 3 723 | нет |
| 1528. | г. Орск, ул. Шелухина, д. 8 | 1963 | 1 391,6 | 1 293,0 | 4 | 2 | 2023 | - | - | - | 2023 | - | 2043 | 2038 | 2038 | 2043 | - | 2030 | - | - | 2023 | - | 4 943 | нет |
| 1529. | г. Орск, ул. Широкая, д. 11 | 1954 | 425,3 | 392,3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2030 | - | - | - | - | 3 149 | нет |
| 1530. | г. Орск, ул. Широкая, д. 13 | 1955 | 710,1 | 650,1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2035 | 2030 | 2030 | 2035 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 258 | нет |
| 1531. | г. Орск, ул. Широкая, д. 14 | 1954 | 419,0 | 386,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 3 103 | нет |
| 1532. | г. Орск, ул. Широкая, д. 15 | 1954 | 423,5 | 391,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2029 | - | - | - | - | 3 136 | нет |
| 1533. | г. Орск, ул. Широкая, д. 16 | 1954 | 769,2 | 638,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 696 | нет |
| 1534. | г. Орск, ул. Широкая, д. 18 | 1953 | 422,0 | 389,0 | 2 | 2 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 3 125 | нет |
| 1535. | г. Орск, ул. Широкая, д. 9 | 1953 | 804,4 | 755,6 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2030 | - | - | - | - | 5 957 | нет |
| 1536. | г. Орск, ул. Школьная, д. 10 | 1941 | 594,9 | 542,9 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 405 | нет |
| 1537. | г. Орск, ул. Школьная, д. 11 | 1941 | 601,0 | 548,7 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 450 | нет |
| 1538. | г. Орск, ул. Школьная, д. 11а | 1973 | 2 588,4 | 2 059,0 | 5 | 2 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 7 457 | нет |
| 1539. | г. Орск, ул. Школьная, д. 12 | 1941 | 592,3 | 540,3 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2030 | 2041 | - | - | - | 4 253 | нет |
| 1540. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14 | 1993 | 7 043,8 | 5 587,2 | 9 | 3 | 2023 | 2023 | 2018 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | - | 2043 | 2018 | - | - | 11 949 | нет |
| 1541. | г. Орск, ул. Школьная, д. 14б | 1997 | 5 109,4 | 3 783,4 | 9 | 2 | 2027 | 2027 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2037 | 2022 | 2032 | 2037 | - | 2022 | 2018 | 2022 | - | - | 8 116 | нет |
| 1542. | г. Орск, ул. Школьная, д. 18 | 1998 | 4 578,9 | 3 723,3 | 9 | 2 | 2028 | 2028 | 2019 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2020 | 2023 | 2038 | - | - | 2019 | 2023 | - | - | 7 760 | нет |
| 1543. | г. Орск, ул. Школьная, д. 4 | 1994 | 1 750,0 | 1 280,0 | 5 | 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2034 | 2024 | 2024 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 041 | нет |
| 1544. | г. Орск, ул. Школьная, д. 6а | 1966 | 4 573,3 | 3 578,3 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2032 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | 13 175 | нет |
| 1545. | г. Орск, ул. Школьная, д. 8 | 1941 | 652,6 | 545,2 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 833 | нет |
| 1546. | г. Орск, ул. Школьная, д. 9 | 1941 | 597,0 | 545,0 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 421 | нет |

| 506 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1547. | г. Орск, ул. Школьная, д. 9а | 1941 | 600,4 | 560,4 | 2 | 2 | 2031 | 2031 | - | - | 2031 | 2031 | 2021 | 2041 | 2041 | 2021 | - | 2021 | 2041 | - | - | - | 4 446 | нет |
| 1548. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 1 | 1940 | 529,5 | 487,3 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | - | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | - | - | - | - | 3 921 | нет |
| 1549. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 11 | 1959 | 539,8 | 481,4 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 3 997 | нет |
| 1550. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 13 | 1964 | 2 945,7 | 2 270,8 | 4 | 3 | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | - | - | 2039 | 2039 | - | - | 2024 | - | - | 2024 | - | 10 462 | нет |
| 1551. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 15 | 1966 | 3 216,0 | 3 032,8 | 5 | 3 | 2026 | 2026 | - | - | 2026 | - | - | 2041 | 2041 | - | - | 2026 | - | - | 2026 | - | 9 265 | нет |
| 1552. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 3 | 1959 | 480,9 | 432,1 | 2 | 2 | 2027 | - | - | - | 2027 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 3 561 | нет |
| 1553. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 5 | 1940 | 531,8 | 479,8 | 2 | 2 | 2030 | - | 2030 | - | 2030 | - | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | 2020 | 2040 | - | - | - | 3 938 | нет |
| 1554. | г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7 | 1958 | 472,3 | 423,3 | 2 | 2 | 2018 | - | 2018 | - | 2018 | - | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2018 | - | - | - | - | 3 497 | нет |
| 1555. | г. Орск, ул. Щорса, д. 11а | 1985 | 3 603,7 | 2 727,7 | 5 | 4 | - | 2015 | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | 2025 | 2035 | 2032 | 2025 | - | 2015 | 2035 | - | - | - | 10 382 | нет |
| 1556. | г. Орск, ул. Щорса, д. 11б | 1989 | 3 700,6 | 2 451,1 | 5 | 1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2029 | 2039 | 2031 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 10 661 | нет |
| 1557. | г. Орск, ул. Щорса, д. 13а | 1985 | 3 509,0 | 2 687,0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2031 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 10 109 | нет |
| 1558. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15а | 1979 | 3 525,4 | 2 915,4 | 5 | 1 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2019 | 2023 | 2038 | 2038 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 7 704 | нет |
| 1559. | г. Орск, ул. Энгельса, д. 38 | 1962 | 445,1 | 404,7 | 2 | 1 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2042 | 2037 | 2037 | 2042 | - | 2022 | - | - | 2022 | - | 3 296 | нет |
| 1560. | г. Орск, ул. Энгельса, д. 39 | 1917 | 217,3 | 213,3 | 2 | 2 | 2037 | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | - | - | 2028 | 2028 | - | 2037 | 2037 | 1 609 | нет |
| 1561. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4 | 1988 | 5 819,7 | 5 282,9 | 5 | 8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | - | - | - | - | 16 766 | нет |
| 1562. | г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а | 1993 | 6 451,5 | 5 633,9 | 9 | 3 | 2023 | 2023 | 2037 | 2023 | 2040 | 2042 | 2033 | 2018 | 2018 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2018 | - | - | 11 237 | нет |
| 1563. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1 | 1979 | 5 759,7 | 4 439,7 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2029 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 21 497 | нет |
| 1564. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 11 | 1976 | 7 462,1 | 5 780,1 | 5 | 8 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2032 | - | - | 2031 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 16 669 | нет |
| 1565. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 11а | 1976 | 3 533,9 | 2 712,9 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2032 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 10 181 | нет |
| 1566. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2 | 1987 | 3 738,8 | 2 630,3 | 5 | 4 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2025 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 10 771 | нет |
| 1567. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3 | 1979 | 7 628,5 | 5 786,5 | 5 | 8 | 2039 | 2039 | 2023 | 2039 | 2023 | 2039 | 2019 | 2023 | 2031 | 2031 | - | 2019 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 22 123 | нет |
| 1568. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4 | 1990 | 5 429,7 | 4 194,7 | 5 | 4 | 2020 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2030 | 2040 | 2036 | 2030 | - | - | - | - | - | - | 15 593 | нет |
| 1569. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а | 1995 | 7 054,4 | 5 598,4 | 9 | 3 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2037 | 2035 | - | - | - | 2020 | - | - | 12 287 | нет |

| 507 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1570. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 5 | 1975 | 5 692,9 | 4 393,9 | 5 | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | - | 2025 | 2025 | - | - | 2035 | 2025 | - | 2035 | 2035 | 16 357 | нет |
| 1571. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 6 | 1973 | 3 677,3 | 2 717,3 | 5 | 4 | 2033 | 2033 | 2033 | 2015 | 2033 | 2015 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2015 | 2015 | - | 2033 | 2033 | 10 594 | нет |
| 1572. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 7 | 1976 | 7 454,0 | 5 749,0 | 5 | 8 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2032 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 21 474 | нет |
| 1573. | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9 | 1976 | 5 673,9 | 4 324,9 | 5 | 6 | 2036 | 2036 | 2019 | 2036 | 2019 | 2036 | 2019 | 2019 | 2032 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 16 347 | нет |
| 1574. | г. Орск, ул. Юлина, д. 16а | 2002 | 5 108,7 | 4 916,7 | 8 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 5 207 | нет |
| 1575. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 11 | 1967 | 4 589,3 | 3 585,3 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2032 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 13 221 | нет |
| 1576. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 13 | 1967 | 4 554,1 | 3 542,1 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2038 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 13 120 | нет |
| 1577. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 5 | 1969 | 3 313,0 | 2 600,0 | 5 | 3 | 2029 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2029 | 2036 | - | - | 2032 | 2021 | - | 2029 | 2029 | 9 544 | нет |
| 1578. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 7 | 1967 | 4 549,4 | 3 551,4 | 5 | 4 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | - | 2017 | 2031 | - | - | 2017 | 2020 | - | 2027 | 2027 | 13 106 | нет |
| 1579. | г. Орск, ул. Юношеская, д. 9 | 1968 | 4 574,8 | 3 518,5 | 5 | 4 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2028 | 2031 | - | - | 2028 | 2022 | - | 2028 | 2028 | 13 154 | нет |
| 1580. | г. Орск, ул. Яблочная, д. 11 | 1959 | 681,5 | 627,9 | 2 | 2 | 2022 | - | - | - | 2022 | - | 2039 | 2034 | 2034 | 2039 | - | 2019 | - | - | - | - | 5 047 | нет |
| 1581. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74 | 1988 | 6 013,5 | 5 029,1 | 9 | 1 | 2018 | 2018 | 2036 | 2036 | 2018 | 2028 | 2028 | 2038 | 2037 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 10 869 | нет |
| 1582. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76 | 1996 | 8 073,9 | 7 676,8 | 9 | 4 | 2026 | 2026 | 2036 | 2026 | 2026 | 2026 | 2036 | 2021 | 2021 | 2036 | - | 2036 | - | 2021 | - | - | 14 063 | нет |
| 1583. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 78 | 2002 | 6 720,8 | 6 275,4 | 9 | 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2042 | 2027 | 2027 | 2042 | - | 2022 | - | 2027 | - | - | 11 706 | нет |
| 1584. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 | 1989 | 5 828,2 | 4 944,3 | 9 | 1 | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2022 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2033 | 2039 | 2017 | - | - | 10 152 | нет |
| 1585. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а | 1981 | 3 006,0 | 2 727,0 | 5 | 4 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2031 | 2038 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 8 660 | нет |
| 1586. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86 | 1981 | 4 762,0 | 2 727,0 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | - | - | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2036 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 13 719 | нет |
| 1587. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 87 | 1983 | 4 869,2 | 4 449,2 | 5 | 6 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2033 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 14 027 | нет |
| 1588. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 89 | 1989 | 2 988,3 | 2 714,6 | 5 | 4 | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2029 | 2039 | 2038 | 2029 | - | 2029 | 2039 | - | - | - | 8 609 | нет |
| 1589. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 90 | 1988 | 6 242,7 | 5 615,4 | 9 | 3 | 2026 | 2026 | 2036 | - | 2042 | 2026 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2028 | 2038 | 2038 | - | - | 10 874 | нет |
| 1590. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 | 1993 | 4 333,2 | 3 978,4 | 9 | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2018 | 2038 | 2033 | - | 2027 | 2043 | 2018 | - | - | 7 548 | нет |
| 1591. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 | 1992 | 8 432,4 | 7 454,0 | 9 | 4 | 2022 | 2022 | - | - | 2037 | 2022 | 2032 | 2017 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2017 | - | - | 14 688 | нет |
| 1592. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а | 1993 | 4 198,9 | 3 709,7 | 9 | 2 | 2023 | 2023 | 2042 | 2023 | 2042 | 2023 | 2033 | 2018 | 2037 | 2033 | - | 2033 | 2043 | 2018 | - | - | 7 314 | нет |

| 508 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1593. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б | 1995 | 6 351,6 | 5 530,0 | 9 | 3 | 2025 | 2025 | - | - | 2042 | 2025 | 2035 | 2020 | 2038 | 2035 | - | 2035 | - | 2020 | - | - | 11 063 | нет |
| 1594. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92в | 1998 | 7 386,8 | 6 868,4 | 9 | 4 | 2028 | 2028 | 2040 | - | 2042 | 2028 | 2038 | 2023 | 2023 | 2038 | - | 2026 | - | 2023 | - | - | 12 866 | нет |
| 1595. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93 | 1984 | 4 841,7 | 4 401,7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2042 | - | 2024 | 2034 | 2038 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 13 948 | нет |
| 1596. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93а | 1982 | 4 903,5 | 4 483,5 | 5 | 6 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2022 | 2032 | 2038 | 2022 | - | 2022 | 2032 | - | 2042 | 2042 | 14 126 | нет |
| 1597. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 94 | 1989 | 4 055,2 | 3 686,1 | 9 | 2 | 2023 | 2015 | - | - | 2042 | 2034 | 2029 | 2039 | 2037 | 2029 | - | 2034 | 2039 | 2015 | - | - | 7 063 | нет |
| 1598. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95 | 1992 | 5 563,1 | 4 670,5 | 9 | 1 | 2022 | 2021 | 2022 | 2025 | 2038 | - | 2032 | 2025 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | 2015 | - | - | 9 690 | нет |
| 1599. | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 99 | 1987 | 12 333,5 | 11 085,5 | 9 | 6 | 2023 | 2023 | 2029 | 2025 | 2041 | 2025 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | 2037 | 2037 | - | - | 21 482 | нет |
| 1600. | г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 10 | 1958 | 745,5 | 639,0 | 2 | 2 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2022 | - | - | 2028 | 2028 | 5 520 | нет |
| 1601. | г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 3 | 1953 | 608,5 | 397,8 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | - | 2043 | - | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | - | - | - | - | 4 506 | нет |
| 1602. | г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 5 | 1958 | 1 158,2 | 705,4 | 2 | 2 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2038 | 2033 | 2033 | 2038 | - | 2023 | - | - | 2028 | 2028 | 8 577 | нет |
| 1603. | г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 6 | 1953 | 620,3 | 395,3 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2033 | 2028 | 2028 | 2033 | - | 2033 | 2025 | - | - | - | 4 593 | нет |
| 1604. | г. Орск, ул. Янки Купалы, д. 6а | 1954 | 604,0 | 387,0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2028 | - | - | - | - | 4 473 | нет |
| 1605. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 11 | 1997 | 1 232,8 | 1 139,6 | 2 | 3 | 2027 | - | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2037 | 2022 | 2038 | 2037 | - | 2017 | - | - | - | - | 9 129 | нет |
| 1606. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 12 | 1969 | 804,5 | 746,1 | 2 | 2 | 2029 | - | 2040 | 2029 | 2040 | 2029 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2030 | 2023 | - | - | 2029 | 5 957 | нет |
| 1607. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 12а | 1969 | 806,8 | 746,8 | 2 | 2 | 2029 | - | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2024 | 2038 | - | - | 2029 | - | - | - | 2029 | 5 974 | нет |
| 1608. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 13 | 1976 | 785,7 | 727,3 | 2 | 2 | 2036 | - | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2038 | - | - | 2036 | 2026 | - | - | 2036 | 5 818 | нет |
| 1609. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 14 | 1964 | 563,1 | 496,1 | 2 | 3 | 2024 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2039 | 2038 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | 4 170 | нет |
| 1610. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 15 | 1965 | 400,2 | 358,9 | 2 | 2 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | - | 2025 | 2 964 | нет |
| 1611. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 16 | 1973 | 572,3 | 505,1 | 2 | 3 | 2033 | - | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | - | 2033 | 4 238 | нет |
| 1612. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 16а | 1973 | 801,9 | 743,4 | 2 | 2 | 2033 | - | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 5 938 | нет |
| 1613. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 18 | 1966 | 561,8 | 495,8 | 2 | 3 | 2026 | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | - | 2041 | 2038 | - | - | 2028 | - | - | - | 2026 | 4 160 | нет |
| 1614. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 18а | 1971 | 791,6 | 734,0 | 2 | 2 | 2031 | - | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | - | 2021 | 2038 | - | - | 2031 | 2021 | - | - | 2031 | 5 862 | нет |
| 1615. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 20 | 1968 | 783,7 | 725,7 | 2 | 2 | 2028 | - | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | - | 2018 | 2038 | - | - | 2028 | 2020 | - | - | 2028 | 5 803 | нет |

| 509 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1616. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 21 | 1970 | 794,1 | 733,6 | 2 | 2 | 2030 | - | 2040 | 2030 | 2040 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 5 880 | нет |
| 1617. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 23 | 1970 | 796,0 | 737,0 | 2 | 2 | 2030 | - | 2040 | 2030 | 2040 | 2030 | - | 2020 | 2038 | - | - | 2030 | - | - | 2030 | 2030 | 5 894 | нет |
| 1618. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 24 | 1983 | 605,2 | 549,2 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 482 | нет |
| 1619. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 25 | 1983 | 605,2 | 549,2 | 2 | 2 | 2043 | - | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2038 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 4 482 | нет |
| 1620. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 26 | 1987 | 945,7 | 897,2 | 2 | 3 | 2017 | - | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2027 | 2037 | 2038 | 2027 | - | 2027 | 2037 | - | - | - | 7 003 | нет |
| 1621. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 27 | 1993 | 994,8 | 891,8 | 2 | 3 | 2023 | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2033 | 2028 | 2038 | 2033 | - | 2033 | 2043 | - | - | - | 7 367 | нет |
| 1622. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 28 | 1992 | 3 241,7 | 3 117,2 | 5 | 3 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2032 | 2022 | 2038 | 2032 | - | 2032 | 2042 | - | - | - | 9 339 | нет |
| 1623. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 30 | 1988 | 872,3 | 809,4 | 2 | 2 | 2018 | - | 2040 | 2023 | 2040 | - | 2028 | 2038 | 2036 | 2028 | - | 2031 | 2038 | - | - | - | 6 459 | нет |
| 1624. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 30а | 1995 | 1 085,6 | 991,8 | 2 | 3 | 2025 | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 | 2020 | 2020 | 2035 | - | 2035 | - | - | - | - | 8 039 | нет |
| 1625. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 32 | 1957 | 1 033,8 | 998,2 | 2 | 1 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2037 | 2032 | 2037 | 2037 | - | 2021 | - | - | - | 2027 | 7 655 | нет |
| 1626. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 9 | 1980 | 4 839,0 | 4 419,0 | 5 | 6 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2020 | 2030 | 2038 | 2020 | - | 2029 | - | - | 2040 | 2040 | 13 940 | нет |
| 1627. | г. Орск, шоссе Гайское, д. 9а | 1973 | 2 451,7 | 2 335,2 | 5 | 1 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | - | 2023 | 2038 | - | - | 2033 | 2023 | - | 2033 | 2033 | 7 063 | нет |
| 1628. | г. Орск, шоссе Орское, д. 11 | 1952 | 700,3 | 644,8 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 186 | нет |
| 1629. | г. Орск, шоссе Орское, д. 13 | 1951 | 693,7 | 641,5 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 137 | нет |
| 1630. | г. Орск, шоссе Орское, д. 15 | 1951 | 700,6 | 648,2 | 2 | 2 | 2041 | - | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2031 | 2026 | 2026 | 2031 | - | 2031 | - | - | - | - | 5 188 | нет |
| 1631. | г. Орск, шоссе Орское, д. 17 | 1954 | 709,6 | 651,4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2029 | 2029 | 2034 | - | 2034 | - | - | - | - | 5 255 | нет |
| 1632. | г. Орск, шоссе Орское, д. 19 | 1952 | 692,6 | 634,4 | 2 | 2 | 2042 | - | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2032 | 2027 | 2027 | 2032 | - | 2032 | - | - | - | - | 5 129 | нет |
| 1633. | г. Орск, мкр. 4-й, д. 1 | 1985 | 3 920,7 | 3 622,4 | 5 | 2 | - | - | 2037 | - | 2037 | - | - | 2035 | 2031 | - | - | 2025 | - | - | - | - | 11 295 | нет |
| 1634. | г. Орск, мкр. 6-й, д. 1 | 1986 | 4 684,5 | 4 377,7 | 5 | 6 | - | - | 2016 | - | 2016 | - | 2016 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2031 | 2016 | - | - | - | 13 495 | нет |
| 1635. | г. Орск, мкр. 6-й, д. 11 | 1984 | 2 958,6 | 2 678,6 | 5 | 6 | - | - | 2040 | - | 2040 | - | 2024 | 2016 | 2034 | 2024 | - | 2016 | 2016 | - | - | - | 8 523 | нет |
| 1636. | г. Орск, мкр. 6-й, д. 12 | 1986 | 4 670,8 | 4 364,0 | 5 | 6 | - | - | 2040 | - | 2040 | 2042 | 2026 | 2036 | 2038 | 2026 | - | 2026 | 2036 | - | - | - | 13 456 | нет |
| 1637. | г. Орск, мкр. 6-й, д. 13 | 1988 | 4 343,6 | 4 036,8 | 5 | 6 | 2022 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2028 | 2038 | 2038 | 2028 | - | 2030 | 2038 | - | - | - | 12 090 | нет |
| 1638. | г. Орск, мкр. 6-й, д. 4 | 1986 | 4 102,8 | 3 832,8 | 5 | 6 | - | 2040 | 2039 | - | 2038 | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2027 | - | - | - | - | 11 820 | нет |

| 510 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1639. | г. Орск, пер. Косой, д. 3 | 1960 | 584,6 | 541,6 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 329 | нет |
| 1640. | г. Орск, пер. Косой, д. 4 | 1961 | 889,9 | 825,9 | 3 | 2 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | 2041 | 2036 | 2038 | 2041 | - | 2021 | - | - | - | - | 4 129 | нет |
| 1641. | г. Орск, пер. Косой, д. 5 | 1960 | 582,7 | 538,7 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 315 | нет |
| 1642. | г. Орск, пер. Косой, д. 6 | 1960 | 596,6 | 553,6 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 418 | нет |
| 1643. | г. Орск, пер. Косой, д. 7 | 1960 | 585,3 | 542,3 | 2 | 2 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 334 | нет |
| 1644. | г. Орск, пер. Косой, д. 8 | 1960 | 894,6 | 830,6 | 3 | 2 | 2020 | 2020 | 2040 | 2020 | 2040 | 2041 | 2040 | 2035 | 2038 | 2040 | - | 2020 | - | - | - | - | 4 151 | нет |
| 1645. | г. Орск, ул. Рудная, д. 8 | 1965 | 685,1 | 634,6 | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2040 | 2040 | - | - | 2025 | - | - | 2025 | 2025 | 5 073 | нет |
| 1646. | г. Орск, ул. Шалина, д. 1 | 1986 | 3 647,0 | 3 434,6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2036 | 2036 | 2026 | - | 2026 | - | - | - | - | 10 506 | нет |
| 1647. | г. Орск, ул. Шалина, д. 3 | 1983 | 3 001,5 | 2 721,5 | 5 | 4 | 2043 | 2043 | 2039 | 2043 | 2039 | 2042 | 2023 | 2033 | 2036 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | - | 8 647 | нет |
| 1648. | г. Орск, ул. Шалина, д. 7 | 1985 | 3 287,4 | 2 927,5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2036 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 9 470 | нет |
| 1649. | г. Орск, ул. Щорса, д. 11 | 1979 | 5 717,0 | 4 412,0 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2021 | 2029 | 2031 | 2021 | - | 2023 | 2029 | - | 2039 | 2039 | 16 470 | нет |
| 1650. | г. Орск, ул. Щорса, д. 13 | 1976 | 3 541,0 | 2 723,2 | 5 | 4 | 2036 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2026 | 2036 | - | - | 2031 | - | - | 2036 | 2036 | 10 201 | нет |
| 1651. | г. Орск, ул. Щорса, д. 15 | 1977 | 2 650,2 | 2 057,2 | 5 | 1 | 2037 | 2037 | 2017 | 2037 | 2017 | 2037 | 2022 | 2027 | 2038 | 2030 | - | 2017 | 2027 | - | 2037 | 2037 | 10 296 | нет |
| 1652. | г. Орск, ул. Щорса, д. 2 | 1983 | 7 509,4 | 5 686,4 | 5 | 8 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2023 | 2033 | 2032 | 2023 | - | 2023 | 2033 | - | 2043 | 2043 | 21 633 | нет |
| 1653. | г. Орск, ул. Щорса, д. 2а | 1984 | 5 755,6 | 4 407,6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2032 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 16 597 | нет |
| 1654. | г. Орск, ул. Щорса, д. 4 | 1981 | 7 464,2 | 5 751,2 | 5 | 8 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2021 | 2031 | 2032 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | 2041 | 21 529 | нет |
| 1655. | г. Орск, ул. Щорса, д. 4а | 1984 | 3 552,2 | 2 707,2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2034 | 2031 | 2024 | - | 2024 | 2034 | - | - | - | 10 233 | нет |
| 1656. | г. Орск, ул. Щорса, д. 7 | 1978 | 3 543,8 | 2 718,8 | 5 | 4 | 2038 | 2038 | 2018 | 2038 | 2018 | 2038 | 2028 | 2018 | 2031 | 2031 | - | 2018 | 2028 | - | 2038 | 2038 | 10 209 | нет |
| 1657. | г. Орск, ул. Щорса, д. 9 | 1976 | 3 525,6 | 2 707,5 | 5 | 4 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | - | 2026 | 2031 | - | - | 2036 | 2026 | - | 2036 | 2036 | 10 157 | нет |
| 1658. | г. Орск, ул. Щорса, д. 9б | 2010 | 1 828,6 | 1 462,1 | 5 | 1 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | - | 2035 | 2035 | - | - | 2030 | - | - | - | - | 5 268 | нет |
| 1659. | г. Орск, ул. Юлина, д. 10 | 1989 | 4 979,5 | 3 960,8 | 9 | 1 | 2030 | 2030 | 2039 | 2030 | 2039 | 2041 | 2029 | 2039 | 2031 | - | - | 2019 | - | 2039 | - | - | 8 673 | нет |
| 1660. | г. Орск, ул. Юлина, д. 14 | 1996 | 2 874,4 | 2 562,9 | 5 | 4 | 2026 | 2041 | 2038 | - | 2038 | 2041 | - | 2021 | 2035 | - | - | 2036 | - | - | - | - | 8 281 | нет |
| 1661. | г. Орск, ул. Юлина, д. 4 | 1987 | 4 478,3 | 4 208,6 | 5 | 4 | 2020 | 2020 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2027 | 2037 | 2037 | 2027 | - | 2027 | - | - | - | - | 12 901 | нет |
| 1662. | г. Орск, ул. Юлина, д. 4а | 1979 | 4 850,7 | 4 430,7 | 5 | 6 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2041 | 2019 | 2029 | 2029 | 2029 | - | 2014 | 2029 | - | 2039 | - | 13 974 | нет |

| 511 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1663. | г. Орск, ул. Юлина, д. 6а | 1985 | 3 014,5 | 2 734,5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2035 | 2035 | 2025 | - | 2025 | 2035 | - | - | - | 8 684 | нет |
| 1664. | г. Орск, ул. Юлина, д. 6б | 1981 | 4 827,1 | 4 407,1 | 5 | 6 | 2041 | 2041 | 2039 | 2041 | 2039 | 2042 | 2021 | 2031 | 2031 | 2021 | - | 2021 | 2031 | - | 2041 | - | 13 906 | нет |
| 1665. | г. Орск, ул. Юлина, д. 8 | 1989 | 5 004,5 | 4 094,3 | 9 | 1 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | - | 2039 | 2031 | - | - | 2029 | - | 2039 | - | - | 8 717 | нет |
| Итого по муниципальному образованию город Орск | X | 4 860 339,4 | 4 169 974,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 760 840 | X |
| _______________________ |