ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.02.2017                                      г. Оренбург                                       № 100-п

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 20 июня 2014 года № 404-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области                      от 20 июня 2014 года № 404-п «Об утверждении краткосрочного плана        реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы» (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 18  апреля 2016 года № 266-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Полухина А.В.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                          	                     	                                    Ю.А.Берг

Приложение

к постановлению

Правительства области

от 10.02.2017 № 100-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на              территории Оренбургской области,  в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы

I. Общие сведения

1. В краткосрочный план реализации региональной программы      «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах» на 2014–2016 годы (далее – краткосрочный план)         включено 53 муниципальных образования Оренбургской области, из них      19  муниципальных образований выполняют требования, установленные  статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде                содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которые вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства   (далее – Фонд).

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2014–2016 годы.

II. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

(рублей)

| Средства Фонда | Средства областного бюджета | Средства местных бюджетов | Средства собственников помещений в многоквартирных домах | Всего по краткосрочному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на 2014–2016 годы |
| 116 318 920,28 | 9 804 531,00 | 182 542 399,58 | 1 705 145 430,89 | 2 013 811 281,75 |
| 2014 год |
| 101 703 754,28 | 0,00 | 129 251 636,58 | 27 133 556,40 | 258 088 947,26 |
| 2015 год |
| 14 615 166,00 | 9 804 531,00 | 36 111 226,00 | 248 400 021,13 | 308 930 944,13 |
| 2016 год |
| 0,00 | 0,00 | 17 179 537,00 | 1 429 611 853,36 | 1 446 791 390,36 |

3. Общий объем финансирования краткосрочного плана –                       2 013 811 281,75 рубля, в том числе:

средства Фонда – 116 318 920,28 рубля;

средства областного бюджета – 9 804 531,00 рубля;

средства местных бюджетов – 182 542 399,58 рубля;

средства собственников помещений в многоквартирных домах –                    1 705 145 430,89 рубля.

4. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в          многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской       области, в 2014–2043 годах», на 2014–2015 годы (с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы        «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах», на 2014–2015 годы по видам ремонта (с финансовой     поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в         многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской      области, в 2014–2043 годах», на 2015–2016 годы (без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы        «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах», на 2015–2016 годы по видам ремонта (без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану. Объем   финансирования определяется по каждому многоквартирному дому исходя из сметной стоимости планируемых ремонтных работ.

5. В результате выполнения краткосрочного плана будет осуществлен капитальный ремонт общего имущества в 753 многоквартирных домах                  общей площадью 2 523,8 тыс. кв. метров (8,8 процента капитально               отремонтированных многоквартирных домов от общей площади                многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской       области), улучшатся жилищные условия 90,2 тыс. человек (4,4 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области).

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана               реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории     Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы приведены в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Приложение № 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2014–2015 годы

(с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД (человек) | Стоимость капитального ремонта (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади МКД (рублей/кв. метр) | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади МКД (рублей/кв. метр) | Планируемая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | областного бюджета | предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование | собственников помещений в МКД |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | X | X | X | X | X | 562 099,67 | 466 328,39 | 418 140,71 | 20 841 | 343 944 586,13 | 116 318 920,28 | 9 804 531,00 | 165 362 862,58 | 52 458 272,27 | 738 | 9 450 | X |
| 2014 год |
| Итого по 2014 году | Х | Х | Х | Х | Х | 403 789,77 | 336 868,69 | 304 670,91 | 14998 | 258 088 947,26 | 101 703 754,28 | 0 | 129 251 636,58 | 27 133 556,40 | 766 | 9 450 | X |
| 1. Муниципальное образование город Гай |
| Итого по муниципальному образованию город Гай | Х | Х | Х | Х | Х | 28934,80 | 19860,20 | 19109,05 | 1036 | 7 022 068,00 | 2 439 631,00 | 0 | 3 067 438,00 | 1 514 999,00 | 354 | 9 450 | X |
|  | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9 | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 5921,30 | 4408,10 | 4209,70 | 232 | 1 383 375,00 | 464 223,00 | 0 | 583 685,00 | 335 467,00 | 314 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а | 1971 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 9900,70 | 5910,20 | 5797,25 | 263 | 2 087 314,00 | 724 924,00 | 0 | 911 474,00 | 450 916,00 | 353 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Гай, ул. Орская, д. 130 | 1980 |  | панельные | 5 | 8 | 7740,90 | 5742,60 | 5302,80 | 383 | 2 117 860,00 | 743 980,00 | 0 | 935 432,00 | 438 448,00 | 369 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3а | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5371,90 | 3799,30 | 3799,30 | 158 | 1 433 519,00 | 506 504,00 | 0 | 636 847,00 | 290 168,00 | 377 | 9 450 | 12. 2015 |
| 2. Муниципальное образование город Новотроицк |
| Итого по муниципаль-ному образованию город Новотроицк | Х | Х | Х | Х | Х | 173318,24 | 155378,90 | 136927,33 | 6191 | 91 173 740,21 | 35 059 525,34 | 0 | 43 850 049,51 | 12 264 165,36 | 587 | 9 450 | X |
|  | г. Новотроицк, просп. Комсо-мольский, д. 20 | 1987 | 2007 | панельные | 9 | 1 | 3480,80 | 3220,70 | 3023,50 | 162 | 1 213 753,72 | 446 438,12 | 0 | 558 373,60 | 208 942,00 | 377 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44 | 1990 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4186,10 | 3647,60 | 3608,30 | 147 | 1 257 232,35 | 390 335,35 | 0 | 488 204,71 | 378 692,29 | 345 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, просп. Комсо-мольский, д. 48 | 1989 |  | панельные | 9 | 7 | 14614,41 | 12813,30 | 7246,60 | 586 | 9 198 808,01 | 3 807 776,22 | 0 | 4 762 505,62 | 628 526,17 | 718 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 13 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3355,20 | 3101,10 | 3012,00 | 133 | 1 142 753,72 | 420 624,12 | 0 | 526 086,60 | 196 043,00 | 368 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 15 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3337,80 | 3220,00 | 3167,00 | 131 | 1 213 753,72 | 446 438,12 | 0 | 558 373,60 | 208 942,00 | 377 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а | 1990 |  | панельные | 9 | 4 | 7985,60 | 7396,30 | 7080,20 | 342 | 5 004 471,52 | 1 561 340,72 | 0 | 1 952 819,00 | 1 490 311,80 | 677 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8а | 1990 |  | панельные | 9 | 2 | 4951,30 | 3618,30 | 3618,30 | 146 | 2 478 947,43 | 780 670,47 | 0 | 976 409,14 | 721 867,82 | 685 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 5 | 1984 | 2004 | панельные | 9 | 3 | 5061,40 | 4397,20 | 4277,00 | 216 | 3 614 259,31 | 1 329 492,45 | 0 | 1 662 837,86 | 621 929,00 | 822 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 10 | 1988 |  | панельные | 9 | 4 | 8395,00 | 7483,70 | 7176,20 | 311 | 5 279 380,46 | 2 195 212,08 | 0 | 2 745 620,88 | 338 547,50 | 705 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 8 | 1989 |  | панельные | 9 | 6 | 11364,50 | 11137,00 | 10741,30 | 513 | 7 327 412,36 | 3 086 053,31 | 0 | 3 859 824,05 | 381 535,00 | 658 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 103 | 1987 |  | панельные | 9 | 4 | 9668,80 | 7816,00 | 7384,70 | 305 | 4 549 609,39 | 1 672 657,29 | 0 | 2 092 045,10 | 784 907,00 | 582 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 111 | 1989 |  | панельные | 9 | 6 | 12723,70 | 11200,00 | 11190,90 | 487 | 7 091 163,10 | 2 989 776,60 | 0 | 3 739 407,74 | 361 978,76 | 633 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 121 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 9 | 6 | 13078,80 | 11405,40 | 11213,50 | 408 | 6 576 413,52 | 2 418 818,92 | 0 | 3 025 293,60 | 1 132 301,00 | 577 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 136 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 9 | 6 | 12525,70 | 11695,40 | 9127,00 | 396 | 6 568 002,52 | 2 421 727,92 | 0 | 3 028 931,60 | 1 117 343,00 | 562 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 140а | 1990 |  | панельные | 9 | 2 | 4247,90 | 3553,50 | 3364,80 | 159 | 2 602 731,02 | 983 749,37 | 0 | 1 230 406,32 | 388 575,33 | 732 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 9 | 6 | 12961,13 | 11929,20 | 9417,13 | 414 | 6 576 413,52 | 2 418 818,92 | 0 | 3 025 293,60 | 1 132 301,00 | 551 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160 | 1995 |  | панельные | 9 | 2 | 3398,50 | 3173,90 | 3146,00 | 140 | 2 478 947,43 | 780 670,25 | 0 | 976 408,86 | 721 868,32 | 781 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 70 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2278,50 | 2236,20 | 2038,00 | 70 | 1 112 753,72 | 409 716,12 | 0 | 512 444,60 | 190 593,00 | 498 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 82 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 9 | 5 | 17134,10 | 15636,60 | 11211,20 | 465 | 6 963 606,90 | 3 034 792,44 | 0 | 3 795 707,56 | 133 106,90 | 445 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 14 | 1989 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3464,30 | 3203,80 | 3021,40 | 136 | 1 257 232,35 | 550 169,97 | 0 | 688 114,91 | 18 947,47 | 392 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2 | 1989 | 2013 | панельные | 9 | 7 | 15104,70 | 13493,70 | 12862,30 | 524 | 7 666 094,14 | 2 914 246,58 | 0 | 3 644 940,56 | 1 106 907,00 | 568 | 9 450 | 12. 2015 |
| 3. Муниципальное образование город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию город Оренбург | Х | Х | Х | Х | Х | 77551,28 | 58426,74 | 53795,84 | 2844 | 74 554 172,56 | 31 632 533,91 | 0 | 39 567 363,11 | 3 354 275,54 | 1 276 | 9 450 | Х |
|  | г. Оренбург, пер. Матросский, д. 8 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 532,50 | 503,90 | 503,90 | 9 | 2 739 145,00 | 1 168 245,34 | 0 | 1 461 333,85 | 109 565,81 | 5 436 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 56 | 1952 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 566,40 | 446,10 | 361,80 | 23 | 549 447,55 | 239 229,46 | 0 | 299 229,14 | 10 988,95 | 1 232 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58 | 1941 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 596,60 | 497,20 | 359,40 | 28 | 565 002,55 | 246 002,11 | 0 | 307 700,38 | 11 300,06 | 1 136 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 592,80 | 485,05 | 406,55 | 30 | 511 237,62 | 222 592,86 | 0 | 278 420,01 | 10 224,75 | 1 054 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а | 1977 |  | панельные | 9 | 6 | 14426,48 | 11660,18 | 11539,98 | 538 | 3 700 244,25 | 1 192 514,97 | 0 | 1 491 516,03 | 1 016 213,25 | 317 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3757,40 | 2554,00 | 2425,00 | 118 | 1 794 058,00 | 765 165,74 | 0 | 957 129,94 | 71 762,32 | 702 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7 Литер А | 1954 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1876,50 | 695,00 | 627,80 | 34 | 4 243 958,12 | 1 810 048,14 | 0 | 2 264 151,66 | 169 758,32 | 6 106 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а Литер А1 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1896,10 | 928,70 | 928,70 | 41 | 4 672 074,00 | 1 992 639,56 | 0 | 2 492 551,48 | 186 882,96 | 5 031 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 259 | 1957 |  | блочные | 2 | 2 | 559,20 | 516,00 | 450,70 | 35 | 1 849 524,34 | 805 282,89 | 0 | 1 007 250,96 | 36 990,49 | 3 584 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 261 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 563,10 | 519,30 | 448,10 | 37 | 1 818 026,87 | 791 568,90 | 0 | 990 097,43 | 36 360,54 | 3501 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 263 | 1957 |  | блочные | 2 | 2 | 560,80 | 517,60 | 323,81 | 30 | 1 859 777,19 | 809 746,99 | 0 | 1 012 834,66 | 37 195,54 | 3 593 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/3 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3347,60 | 1751,40 | 1395,00 | 207 | 1 105 587,67 | 471 533,14 | 0 | 589 831,02 | 44 223,51 | 631 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Восточная/ пр. Знаменский, д. 17/6 | 1967 |  | панельные | 5 | 6 | 5611,70 | 4412,30 | 4256,10 | 212 | 2 467 295,21 | 1 052 301,41 | 0 | 1 316 301,99 | 98 691,81 | 559 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1а | 1967 |  | блочные | 2 | 2 | 388,50 | 326,50 | 160,00 | 21 | 1 198 832,00 | 521 971,45 | 0 | 652 883,91 | 23 976,64 | 3 672 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Советская, д. 30/25 Литер А | 1880 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4949,20 | 3826,50 | 3826,50 | 184 | 13 728 995,22 | 5 855 416,46 | 0 | 7 324 418,96 | 549 159,80 | 3 588 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 92 | 1905 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 408,90 | 347,30 | 287,30 | 15 | 1 636 097,51 | 712 356,85 | 0 | 891 018,70 | 32 721,96 | 4 711 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 26 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6147,60 | 4552,00 | 4173,40 | 256 | 840 224,00 | 358 355,54 | 0 | 448 259,50 | 33 608,96 | 185 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5939,00 | 4421,00 | 4285,80 | 219 | 816 328,72 | 348 164,20 | 0 | 435 511,37 | 32 653,15 | 185 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 5/1 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 410,30 | 366,90 | 366,90 | 20 | 2 245 798,20 | 977 820,54 | 0 | 1 223 061,69 | 44 915,97 | 6 121 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 7/1 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 425,60 | 379,20 | 338,70 | 22 | 2 345 014,20 | 1 021 019,18 | 0 | 1 277 094,74 | 46 900,28 | 6 184 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 844,40 | 598,40 | 598,40 | 19 | 2 417 316,34 | 1 030 985,42 | 0 | 1 289 638,27 | 96 692,65 | 4 040 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 7 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 484,00 | 420,50 | 231,10 | 25 | 526 645,55 | 229 301,47 | 0 | 286 811,17 | 10 532,91 | 1 252 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 78 | 1953 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 494,10 | 450,30 | 450,30 | 19 | 2 420 670,57 | 1 053 916,07 | 0 | 1 318 239,47 | 48 515,03 | 5 376 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 82 Литер А1 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 432,00 | 396,70 | 354,00 | 13 | 2 173 155,13 | 946 191,74 | 0 | 1 183 500,29 | 43 463,10 | 5 478 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 84 | 1954 |  | блочные | 2 | 1 | 431,80 | 396,50 | 283,80 | 20 | 2 120 930,98 | 923 453,26 | 0 | 1 154 935,28 | 42 542,44 | 5 349 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 1958 |  | смешанные | 2 | 1 | 430,00 | 377,00 | 377,00 | 17 | 2 140 848,54 | 932 125,45 | 0 | 1 165 906,12 | 42 816,97 | 5 679 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50 Литер А2 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1310,80 | 924,70 | 924,70 | 34 | 2 967 405,90 | 1 265 598,62 | 0 | 1 583 111,05 | 118 696,23 | 3209 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | 1984 |  | панельные | 9 | 2 | 4578,00 | 3832,10 | 3463,70 | 166 | 938 302,68 | 391 835,20 | 0 | 490 169,32 | 56 298,16 | 245 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 11 | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 489,10 | 349,00 | 325,20 | 26 | 371 421,25 | 161 716,81 | 0 | 202 276,01 | 7 428,43 | 1064 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2329,70 | 1310,50 | 1217,50 | 63 | 1 319 433,32 | 562 738,30 | 0 | 703 917,68 | 52 777,34 | 1007 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а | 1960 |  | деревянные | 2 | 1 | 409,00 | 329,00 | 249,20 | 16 | 337 948,34 | 147 142,71 | 0 | 184 046,67 | 6 758,96 | 1027 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5414,30 | 4126,90 | 4126,90 | 141 | 2 945 379,46 | 1 256 204,34 | 0 | 1 571 359,94 | 117 815,18 | 714 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1567,90 | 1264,80 | 1181,40 | 67 | 869 526,60 | 370 853,09 | 0 | 463 892,44 | 34 781,07 | 687 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 566,40 | 472,80 | 184,50 | 22 | 1 083 939,14 | 471 947,1 | 0 | 590 313,27 | 21 678,77 | 2293 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 8 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4213,50 | 3471,41 | 2362,70 | 117 | 1 234 580,54 | 526 548,60 | 0 | 658 648,71 | 49 383,23 | 356 | 9 450 | 12. 2015 |
| 4. Муниципальное образование город Орск |
| Итого по муниципальному образованию город Орск | Х | Х | Х | Х | Х | 75006,65 | 61035,70 | 57900,66 | 2918 | 31 538 381,01 | 11 932 466,55 | 0 | 14 924 327,48 | 4 681 586,98 | 517 | 9 450 | X |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 12 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3064,60 | 2386,60 | 2247,80 | 94 | 2 062 659,91 | 778 971,27 | 0 | 974 288,05 | 309 400,59 | 864 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Братская, д. 44а | 1974 | 2011 | панельные | 5 | 8 | 6303,50 | 5734,40 | 5127,10 | 258 | 1 887 432,84 | 712 798,01 | 0 | 891 519,75 | 283 115,08 | 329 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 8 | 1975 |  | панельные | 5 | 6 | 5660,40 | 4382,80 | 4382,80 | 188 | 1 595 899,67 | 602 698,85 | 0 | 753 816,17 | 239 384,65 | 364 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Глеба Успенского, д. 2 | 1952 |  | деревянные | 2 | 1 | 403,70 | 368,30 | 368,30 | 15 | 432 288,20 | 163 255,92 | 0 | 204 189,10 | 64 843,18 | 1 174 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а | 1982 |  | панельные | 5 | 6 | 5811,10 | 4283,90 | 4283,90 | 205 | 1 542 055,31 | 582 365,51 | 0 | 728 382,34 | 231 307,46 | 360 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 22 | 1971 |  | панельные | 5 | 4 | 3517,20 | 2698,00 | 2698,00 | 88 | 1 063 412,67 | 401 602,33 | 0 | 502 297,43 | 159 512,91 | 394 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 30 | 1979 |  | панельные | 5 | 4 | 3014,00 | 2734,00 | 2734,00 | 136 | 1 083 675,23 | 409 254,79 | 0 | 511 870,31 | 162 550,13 | 396 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 42 | 1988 | 2011 | панельные | 9 | 3 | 8079,90 | 5578,90 | 5578,90 | 198 | 3 236 534,91 | 1 222 292,93 | 0 | 1 528 761,74 | 485 480,24 | 580 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 20 | 1982 | 2010 | панельные | 5 | 4 | 2984,35 | 2720,90 | 2720,90 | 285 | 623 256,25 | 235 375,50 | 0 | 294 392,05 | 93 488,70 | 229 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Пацаева, д. 17а | 1989 | 2011 | панельные | 9 | 4 | 8225,10 | 7526,60 | 7032,70 | 323 | 6 764 495,12 | 2 554 645,17 | 0 | 3 195 175,72 | 1 014 674,23 | 899 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Пацаева, д. 5а | 1978 |  | панельные | 5 | 4 | 3674,90 | 2715,70 | 2715,70 | 122 | 1 034 363,34 | 390 632,50 | 0 | 488 577,39 | 155 153,45 | 381 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Стартовая, д. 5 | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 5931,10 | 4404,00 | 4404,00 | 233 | 1 912 369,41 | 722 213,43 | 0 | 903 296,93 | 286 859,05 | 434 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 6 | 1973 |  | панельные | 5 | 4 | 3633,20 | 2717,30 | 2717,30 | 119 | 2 062 651,67 | 778 961,13 | 0 | 974 271,31 | 309 419,23 | 759 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Юлина, д. 4а | 1979 |  | панельные | 5 | 6 | 4850,70 | 4430,70 | 3522,25 | 214 | 1 440 117,15 | 543 866,55 | 0 | 680 232,88 | 216 017,72 | 325 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 94 | 1989 | 2012 | панельные | 9 | 2 | 4184,20 | 3686,10 | 3382,06 | 168 | 3 556 646,51 | 1 343 185,65 | 0 | 1 679 963,87 | 533 496,99 | 965 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95 | 1992 | 2008 | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5668,70 | 4667,50 | 3984,95 | 272 | 1 240 522,82 | 490 347,01 | 0 | 613 292,44 | 136 883,37 | 266 | 9 450 | 12. 2015 |
| 5. Муниципальное образование город Ясный |
| Итого по муниципальному образованию город Ясный | Х | Х | Х | Х | Х | 9710,00 | 8921,00 | 8619,10 | 380 | 3 237 187 | 1 415 562,00 | 0 | 1 801 625,00 | 20 000,00 | 363 | 9 450 | X |
|  | г. Ясный, ул. Ленина, д. 19 | 1980 |  | панельные | 5 | 6 | 4826,50 | 4457,50 | 4347,20 | 156 | 1 622 812 | 709 637,00 | 0 | 903 175,00 | 10 000,00 | 364 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | г. Ясный, ул. Парковая, д. 12 | 1975 |  | панельные | 5 | 6 | 4883,50 | 4463,50 | 4271,90 | 224 | 1 614 375 | 705 925,00 | 0 | 898 450,00 | 10 000,00 | 362 | 9 450 | 12. 2015 |
| 6. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | Х | Х | Х | Х | Х | 767,30 | 711,30 | 711,30 | 37 | 2 067 038 | 780 099,00 | 0 | 976 883,00 | 310 056,00 | 2 906 | 9 450 | X |
|  | с. Александровка, ул. М. Горького, д. 49 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 376,20 | 348,20 | 348,20 | 16 | 983 732 | 371 260,00 | 0 | 464 912,00 | 147 560,00 | 2 825 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | с. Александровка, ул. Маяковского, д. 12 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 391,10 | 363,10 | 363,10 | 21 | 1 083 306 | 408 839,00 | 0 | 511 971,00 | 162 496,00 | 2 983 | 9 450 | 12. 2015 |
| 7. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2475,30 | 2296,00 | 2296,00 | 107 | 1 122 922,00 | 0 | 0 | 1 122 922,00 | 0 | 489 | 9 450 | X |
|  | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 68 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 288,20 | 264,00 | 264,00 | 6 | 217 817,00 | 0 | 0 | 217 817,00 | 0 | 825 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48 | 1965 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2187,10 | 2032,00 | 2032,00 | 101 | 905 105,00 | 0 | 0 | 905 105,00 | 0 | 445 | 9 450 | 12. 2015 |
| 8. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | Х | Х | Х | Х | Х | 5279,80 | 4715,10 | 3954,40 | 231 | 4 037 875,00 | 1 534 056,00 | 0 | 1 918 692,00 | 585 127,00 | 856 | 9 450 | X |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 4 | 1986 | 2013 | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1023,40 | 975,40 | 975,40 | 42 | 422 244,00 | 163 129,00 | 0 | 204 033,00 | 55 082,00 | 433 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 6 | 1985 |  | блочные | 2 | 2 | 780,00 | 729,00 | 729,00 | 41 | 628 465,00 | 242 809,00 | 0 | 303 685,00 | 81 971,00 | 862 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 11 Литер А | 1969 |  | блочные | 2 | 2 | 658,20 | 622,60 | 413,40 | 36 | 33 967,00 | 12 827,00 | 0 | 16 045,00 | 5 095,00 | 55 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а | 1991 |  | блочные | 2 | 3 | 1331,90 | 1178,00 | 682,80 | 54 | 153 189,00 | 57 852,00 | 0 | 72 358,00 | 22 979,00 | 130 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22 | 1984 |  | блочные | 2 | 4 | 1486,30 | 1210,10 | 1153,80 | 58 | 2 800 010,00 | 1 057 439,00 | 0 | 1 322 571,00 | 420 000,00 | 2 314 | 9 450 | 12. 2015 |
| 9. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 3142,00 | 2546,90 | 2546,90 | 123 | 5 216 178,00 | 1 969 905,00 | 0 | 2 463 828,00 | 782 445,00 | 2 048 | 9 450 | X |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 87 | 1961 |  | панельные | 2 | 1 | 417,60 | 351,80 | 351,80 | 13 | 1 104 966,00 | 417 293,00 | 0 | 521 923,00 | 165 750,00 | 3 141 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1а | 1961 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1209,50 | 930,40 | 930,40 | 68 | 1 290 867,00 | 487 500,00 | 0 | 609 732,00 | 193 635,00 | 1 387 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 844,30 | 734,10 | 734,10 | 22 | 1 739 695,00 | 657 001,00 | 0 | 821 734,00 | 260 960,00 | 2 370 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1б | 1991 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,60 | 530,60 | 530,60 | 20 | 1 080 650,00 | 408 111,00 | 0 | 510 439,00 | 162 100,00 | 2 037 | 9 450 | 12. 2015 |
| 10. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1573,28 | 1410,20 | 1410,20 | 45 | 2 097 378,00 | 784 419,00 | 0 | 998 352,00 | 314 607,00 | 1 487 | 9 450 | X |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 46 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1573,28 | 1410,20 | 1410,20 | 45 | 2 097 378,00 | 784 419,00 | 0 | 998 352,00 | 314 607,00 | 1 487 | 9 450 | 12. 2015 |
| 11. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | Х | Х | Х | Х | Х | 7089,50 | 5925,50 | 3254,23 | 310 | 4 066 720,06 | 1 599 063,00 | 0 | 2 000 000,00 | 467 657,06 | 686 | 9 450 | X |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 1935 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2747,20 | 2008,10 | 935,77 | 95 | 1 233 558,39 | 478 289,00 | 0 | 598 212,00 | 157 057,39 | 614 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6 | 1936 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1833,00 | 1671,50 | 733,60 | 91 | 1 201 458,84 | 452 704,00 | 0 | 566 211,00 | 182 543,84 | 719 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 1935 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1845,50 | 1675,30 | 1204,86 | 102 | 1 064 210,85 | 439 842,00 | 0 | 550 125,00 | 74 243,85 | 635 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 6 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 663,80 | 570,60 | 380,00 | 22 | 567 491,98 | 228 228,00 | 0 | 285 452,00 | 53 811,98 | 995 | 9 450 | 12. 2015 |
| 12. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 3621,70 | 3032,70 | 3032,70 | 134 | 4 733 523,00 | 1 787 218,00 | 0 | 2 235 330,00 | 710 975,00 | 1 561 | 9 450 | X |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 112 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784,10 | 757,70 | 757,70 | 34 | 1 792 459,00 | 676 772,00 | 0 | 846 460,00 | 269 227,00 | 2 366 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 141 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2837,60 | 2275,00 | 2275,00 | 100 | 2 941 064,00 | 1 110 446,00 | 0 | 1 388 870,00 | 441 748,00 | 1 293 | 9 450 | 12. 2015 |
| 13. Муниципальное образование Плешановский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Плешановский сельсовет Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2005,90 | 1331,00 | 1260,20 | 136 | 3 130 553,22 | 1 231 556,00 | 0 | 1 745 672,92 | 153 324,30 | 2 352 | 9 450 | X |
|  | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 34а | 1973 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 838,20 | 500,60 | 465,40 | 52 | 1 259 599,08 | 500 720,00 | 0 | 739 573,98 | 19 305,10 | 2 516 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 27а | 1981 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1167,70 | 830,40 | 794,80 | 84 | 1 870 954,14 | 730 836,00 | 0 | 1 006 098,94 | 134 019,20 | 2 253 | 9 450 | 12. 2015 |
| 14. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Оренбургского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1462,40 | 1168,90 | 482,40 | 63 | 7 851 504,92 | 3 478 474,48 | 0 | 4 350 637,56 | 22 392,88 | 6 717 | 9 450 | X |
|  | пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 9 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 764,60 | 564,30 | 238,10 | 24 | 3 859 125,33 | 1 709 839,92 | 0 | 2 138 550,63 | 10 734,78 | 6 839 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 11 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 697,80 | 604,60 | 244,30 | 39 | 3 992 379,59 | 1 768 634,56 | 0 | 2 212 086,93 | 11 658,10 | 6 603 | 9 450 | 12. 2015 |
| 15. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 675,72 | 637,00 | 637,00 | 28 | 1 300 000,00 | 490 835,00 | 0 | 613 905,00 | 195 260,00 | 2 041 | 9 450 | X |
|  | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 9 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 675,72 | 637,00 | 637,00 | 28 | 1 300 000,00 | 490 835,00 | 0 | 613 905,00 | 195 260,00 | 2 041 | 9 450 | 12. 2015 |
| 16. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 2413,70 | 1837,90 | 1837,90 | 108 | 6 429 618,00 | 2 393 964,00 | 0 | 2 994 208,00 | 1 041 446,00 | 3 498 | 9 450 | X |
|  | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 198 | 1978 | 2010 | панельные | 3 | 3 | 1212,50 | 1072,00 | 1072,00 | 51 | 3 214 809,00 | 1 196 982,00 | 0 | 1 497 104,00 | 520 723,00 | 2 999 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 202 | 1978 | 2010 | панельные | 3 | 3 | 1201,20 | 765,90 | 765,90 | 57 | 3 214 809,00 | 1 196 982,00 | 0 | 1 497 104,00 | 520 723,00 | 4 197 | 9 450 | 12. 2015 |
| 17. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1719,80 | 1603,00 | 1603,00 | 80 | 5 042 398,28 | 2 214 456,00 | 0 | 2 769 693,00 | 58 249,28 | 3 146 | 9 450 | X |
|  | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 10 | 1954 |  | деревянные | 2 | 1 | 406,00 | 385,60 | 385,60 | 20 | 202 560,00 | 88 959,98 | 0 | 111 296,31 | 2303,71 | 525 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 24 | 1954 |  | деревянные | 2 | 1 | 440,70 | 407,00 | 407,00 | 20 | 2 267 681,81 | 995 965,85 | 0 | 1 245 637,62 | 26 078,34 | 5 572 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 28 | 1954 |  | деревянные | 2 | 1 | 434,50 | 405,90 | 405,90 | 20 | 202 560,00 | 88 959,98 | 0 | 111 296,31 | 2303,71 | 499 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 30 | 1954 |  | деревянные | 2 | 1 | 438,60 | 404,50 | 404,50 | 20 | 2 369 596,47 | 1 040 570,19 | 0 | 1 301 462,76 | 27 563,52 | 5 858 | 9 450 | 12. 2015 |
| 18. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | Х | Х | Х | Х | Х | 511,20 | 478,60 | 478,60 | 21 | 812 500,00 | 0 | 0 | 650 000,00 | 162 500,00 | 1698 | 9 450 | X |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 20 | 1975 |  | деревянные | 2 | 2 | 511,20 | 478,60 | 478,60 | 21 | 812 500,00 | 0 | 0 | 650 000,00 | 162 500,00 | 1 698 | 9 450 | 12. 2015 |
| 19. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | Х | Х | Х | Х | Х | 6531,20 | 5552,05 | 4814,10 | 206 | 2 655 190,00 | 959 990,00 | 0 | 1 200 710,00 | 494 490,00 | 478 | 9 450 | X |
|  | пос. Энергетик, д. 40 | 1971 |  | панельные | 5 | 4 | 2945,60 | 2665,60 | 2665,60 | 105 | 1 113 190,00 | 377 650,00 | 0 | 472 350,00 | 263 190,00 | 418 | 9 450 | 12. 2015 |
|  | пос. Энергетик, д. 71 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3585,60 | 2886,45 | 2148,50 | 101 | 1 542 000,00 | 582 340,00 | 0 | 728 360,00 | 231 300,00 | 534 | 9 450 | 12. 2015 |
| 2015 год |
| Итого по 2015 году | Х | Х | Х | Х | Х | 158 309,90 | 129 459,70 | 113 469,80 | 5 843 | 85 855 638,87 | 14 615 166,00 | 9 804 531,0 | 36 111 226,00 | 25 324 715,87 | 663 | 9 450 | X |
| 1. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 4084,90 | 3757,60 | 1066,60 | 384 | 4 449 512,19 | 651 306,00 | 436 926,00 | 1 634 419,00 | 1 726 861,19 | 1 184 | 9 450 | X |
|  | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а | 1989 |  | панельные | 2 | 3 | 1010,20 | 923,60 | 923,60 | 39 | 2 822 092,95 | 267 671,55 | 179 567,19 | 671 724,03 | 1 703 130,18 | 3 056 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 10 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 841,2 | 777,4 | 49,5 | 107 | 676 005,84 | 159 326,63 | 106 883,29 | 399 815,60 | 9 980,32 | 870 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Гай, ул. Советская, д. 15 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2233,5 | 2056,6 | 93,5 | 238 | 951 413,40 | 224 307,82 | 150 475,52 | 562 879,37 | 13 750,69 | 463 | 9 450 | 12. 2016 |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | Х | Х | Х | Х | Х | 16707,10 | 13819,20 | 13607,00 | 593 | 5 139 525,29 | 1 019 446,00 | 683 891,00 | 2 495 176,00 | 941 012,29 | 370 | 9 450 | Х |
|  | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 37 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2851,20 | 2263,50 | 2263,50 | 101 | 1 110 046,76 | 115 608,39 | 77 556,75 | 282 962,68 | 633 918,94 | 490 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 1980 |  | панельные | 5 | 6 | 5464,10 | 4143,00 | 4092,50 | 187 | 2 002 669,80 | 467 138,23 | 313 376,77 | 1 143 357,32 | 78 797,48 | 483 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 1993 |  | панельные | 10 | 3 | 8224,70 | 7299,70 | 7138,00 | 293 | 1 580 813,18 | 362 443,38 | 243 142,86 | 887 108,46 | 88 118,48 | 217 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер А | 1917 |  | смешанные | 2 | 3 | 167,10 | 113,00 | 113,00 | 12 | 445 995,55 | 74 256,00 | 49 814,62 | 181 747,54 | 140 177,39 | 2 669 | 9 450 | 12. 2016 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | Х | Х | Х | Х | Х | 74148,90 | 58899,40 | 49893,80 | 2437 | 28 655 713,65 | 5 224 543,00 | 3 504 863,00 | 12 787 495,00 | 7 138 812,65 | 481 | 9 450 | X |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 1991 |  | панельные | 9 | 3 | 6238,70 | 5555,90 | 4642,60 | 337 | 689 117,05 | 72 146,23 | 48 398,85 | 176 583,52 | 391 988,45 | 124 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 90 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 9 | 5 | 15125,80 | 10591,60 | 10179,40 | 443 | 1 837 806,49 | 376 069,00 | 252 284,00 | 920 460,00 | 288 993,49 | 174 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, просп. Мира, д. 16 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6 472,50 | 4681,30 | 4279,40 | 106 | 5 156 710,49 | 452 759,49 | 303 739,93 | 1 108 177,09 | 3 292 033,98 | 1 102 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 25 | 1970 | 2010 | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4066,10 | 3199,10 | 2187,30 | 116 | 1 519 734,89 | 338 224,10 | 226 895,53 | 827 829,91 | 126 785,35 | 391 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Добровольского, д. 25 | 1989 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2902,70 | 2573,30 | 1931,30 | 105 | 1 651 927,95 | 355 057,42 | 238 188,05 | 869 030,75 | 189 651,73 | 642 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 1988 | 2008 | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5878,10 | 4893,00 | 4665,80 | 211 | 1 474 795,83 | 129 359,35 | 86 779,91 | 316 617,10 | 942 039,47 | 301 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 132б | 1989 | 2011 | панельные | 9 | 2 | 4335,10 | 3767,90 | 3040,00 | 131 | 3 185 062,57 | 709 687,69 | 476 089,57 | 1 737 016,08 | 262 269,23 | 845 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Крайняя, д. 42 | 1992 |  | блочные | 9 | 2 | 5830,00 | 5075,90 | 3879,50 | 228 | 1 292 309,64 | 193 947,00 | 130 109,00 | 474 702,00 | 493 551,64 | 255 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а | 1989 |  | панельные | 9 | 4 | 9422,70 | 7450,70 | 6835,20 | 292 | 6 312 260,27 | 1 406 711,20 | 943 683,45 | 3 443 035,57 | 518 830,05 | 847 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1д | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 5634,60 | 4116,70 | 2912,50 | 178 | 2 168 906,53 | 478 245,00 | 320 827,66 | 1 170 542,01 | 199 291,86 | 534 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Станционная, д. 12 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4636,80 | 4266,30 | 2853,40 | 136 | 1 793 303,30 | 360 168,00 | 241 617,00 | 881 541,00 | 309 977,30 | 420 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Щорса, д. 11а | 1985 |  | панельные | 5 | 4 | 3605,80 | 2727,70 | 2487,40 | 154 | 1 573 778,64 | 352 168,52 | 236 250,05 | 861 959,97 | 123 400,10 | 577 | 9 450 | 12. 2016 |
| 4. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 16129,30 | 14498,80 | 14101,30 | 652 | 5 387 455,00 | 1 300 032,00 | 872 123,00 | 3 182 329,00 | 32 971,00 | 372 | 9 450 | X |
|  | г. Ясный, ул. Строителей, д. 1 | 1978 |  | панельные | 5 | 6 | 4904,20 | 4358,20 | 4358,20 | 168 | 1 817 000,00 | 438 484,00 | 294 156,00 | 1 073 358,00 | 11 002,00 | 417 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Ясный, ул. Парковая, д. 14 | 1976 |  | панельные | 5 | 8 | 6270,10 | 5598,10 | 5296,10 | 246 | 1 938 000,00 | 467 845,00 | 313 853,00 | 1 145 232,00 | 11 070,00 | 346 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Ясный, ул. Парковая, д. 22 | 1978 |  | панельные | 5 | 6 | 4955,00 | 4542,50 | 4447,00 | 238 | 1 632 455,00 | 393 703,00 | 264 114,00 | 963 739,00 | 10 899,00 | 359 | 9 450 | 12. 2016 |
| 5. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 385,70 | 360,70 | 360,70 | 18 | 1 754 684,84 | 366 374,00 | 245 780,00 | 896 730,00 | 245 800,84 | 4 865 | 9 450 | X |
|  | с. Асекеево, ул. Дружбы, д. 15 | 1957 |  | блочные | 2 | 1 | 385,70 | 360,70 | 360,70 | 18 | 1 754 684,84 | 366 374,00 | 245 780,00 | 896 730,00 | 245 800,84 | 4 865 | 9 450 | 12. 2016 |
| 6. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2769,50 | 2536,40 | 2536,40 | 110 | 6 151 967,54 | 1 102 360,00 | 739 515,00 | 2 698 125,00 | 1 611 967,54 | 2 425 | 9 450 | X |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28а | 1990 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 402,20 | 372,60 | 372,60 | 14 | 980 726,96 | 168 906,08 | 113 309,61 | 413 410,84 | 285 100,43 | 2 632 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 810,40 | 741,90 | 741,90 | 28 | 1 257 254,81 | 235 312,09 | 157 857,65 | 575 944,73 | 288 140,34 | 1 695 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8 | 1990 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 615,50 | 559,50 | 559,50 | 23 | 1 411 091,71 | 243 345,60 | 163 250,54 | 595 620,15 | 408 875,42 | 2 522 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 394,90 | 364,90 | 364,90 | 19 | 707 231,32 | 102 440,97 | 68 721,87 | 250 732,25 | 285 336,23 | 1 938 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д. 21 | 1936 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 546,50 | 497,50 | 497,50 | 26 | 1 795 662,74 | 352 355,26 | 236 375,33 | 862 417,03 | 344 515,12 | 3 609 | 9 450 | 12. 2016 |
| 7. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1288,38 | 1068,90 | 1068,90 | 45 | 1 815 560,26 | 432 876,00 | 290 394,00 | 1 059 501,00 | 32 789,26 | 1 699 | 9 450 | X |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 53 | 1980 |  | панельные | 2 | 4 | 1288,38 | 1068,90 | 1068,90 | 45 | 1 815 560,26 | 432 876,00 | 290 394,00 | 1 059 501,00 | 32 789,26 | 1 699 | 9 450 | 12. 2016 |
| 8. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | Х | Х | Х | Х | Х | 25190,40 | 19269,30 | 15585,70 | 985 | 9 868 736,12 | 957 039,00 | 642 025,00 | 2 342 433,00 | 5 927 239,12 | 512 | 9 450 | X |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1 | 1970 |  | панельные | 5 | 4 | 3536,00 | 2666,20 | 2215,10 | 145 | 1 242 718,28 | 151 212,00 | 101 440,00 | 370 104,00 | 619 962,28 | 466 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 11 | 1975 |  | панельные | 5 | 4 | 4630,70 | 3522,10 | 2314,00 | 181 | 2 388 183,49 | 151 212,00 | 101 440,00 | 370 104,00 | 1 765 427,49 | 678 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17 | 1979 |  | панельные | 5 | 4 | 4467,30 | 3376,20 | 2749,10 | 170 | 1 339 630,70 | 151 212,00 | 101 440,00 | 370 104,00 | 716 874,70 | 397 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 1970 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4067,30 | 3296,40 | 2886,00 | 164 | 1 447 708,77 | 167 817,00 | 112 579,00 | 410 746,00 | 756 566,77 | 439 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 7 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4325,20 | 3282,80 | 2831,70 | 163 | 1 225 493,46 | 167 769,00 | 112 547,00 | 410 629,00 | 534 548,46 | 373 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 11 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4163,90 | 3125,60 | 2589,80 | 162 | 2 225 001,42 | 167 817,00 | 112 579,00 | 410 746,00 | 1 533 859,42 | 712 | 9 450 | 12. 2016 |
| 9. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1963,00 | 1812,00 | 1812,00 | 80 | 4 025 360,24 | 914 371,00 | 613 404,00 | 2 238 000,00 | 259 585,24 | 2 222 | 9 450 | X |
|  | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 18 | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 772,00 | 715,00 | 715,00 | 27 | 1 694 785,00 | 361 137,77 | 242 269,53 | 883 916,24 | 207 461,46 | 2 370 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 20 | 1965 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762,00 | 705,00 | 705,00 | 42 | 1 450 535,24 | 345 041,00 | 231 470,00 | 844 517,00 | 29 507,24 | 2 058 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 5 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 429,00 | 392,00 | 392,00 | 11 | 880 040,00 | 208 192,23 | 139 664,47 | 509 566,76 | 22 616,54 | 2 245 | 9 450 | 12. 2016 |
| 10. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 3947,80 | 3550,20 | 3550,20 | 158 | 7 498 732,96 | 1 064 639,00 | 714 210,00 | 2 605 796,00 | 3 114 087,96 | 2 112 | 9 450 | X |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 15 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1142,00 | 1121,10 | 1121,10 | 37 | 1 717 611,35 | 355 337,22 | 238 375,76 | 869 715,60 | 254 182,77 | 1 532 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 5б | 1986 |  | панельные | 2 | 1 | 327,40 | 289,40 | 289,40 | 16 | 726 533,87 | 151 714,07 | 101 776,44 | 371 332,05 | 101 711,31 | 2 510 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 4 | 1973 | 2013 | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 826,90 | 730,90 | 730,90 | 28 | 716 648,60 | 149 447,70 | 100 256,05 | 365 784,92 | 101 159,93 | 981 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 16 | 1986 |  | каменные, кирпиные | 2 | 1 | 369,00 | 233,00 | 233,00 | 21 | 941 242,38 | 64 090,00 | 42 995,51 | 156 866,93 | 677 289,94 | 4 040 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 10 | 1981 |  | каменные, кирпиные | 2 | 4 | 1 282,50 | 1 175,80 | 1 175,80 | 56 | 3 396 696,76 | 344 050,01 | 230 806,24 | 842 096,50 | 1 979 744,01 | 2 889 | 9 450 | 12. 2016 |
| 11. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 1673,50 | 1565,70 | 1565,70 | 84 | 3 438 072,21 | 733 626,00 | 492 150,00 | 1 795 706,00 | 416 590,21 | 2 196 | 9 450 | X |
|  | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 738,20 | 683,60 | 683,60 | 46 | 1 778 060,47 | 349 903,94 | 234 730,87 | 856 417,26 | 337 008,40 | 2 601 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | с. Тоцкое, ул. Рабочая, д. 1б | 1995 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 935,30 | 882,10 | 882,10 | 38 | 1 660 011,74 | 383 722,06 | 257 419,13 | 939 288,74 | 79 581,81 | 1 882 | 9 450 | 12. 2016 |
| 12. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2983,52 | 2771,40 | 2771,40 | 120 | 5 229 469,57 | 296 859,00 | 199 147,00 | 1 222 593,00 | 3 510 870,57 | 1 887 | 9 450 | X |
|  | пос. Тюльган, ул. Советская, д. 12 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 560,30 | 556,20 | 556,20 | 20 | 1 887 690,29 | 118 743,00 | 79 659,00 | 489 037,00 | 1 200 251,29 | 3 394 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 18 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2423,22 | 2215,20 | 2215,20 | 100 | 3 341 779,28 | 178 116,00 | 119 488,00 | 733 556,00 | 2 310 619,28 | 1 509 | 9 450 | 12. 2016 |
| 13. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | Х | Х | Х | Х | Х | 7037,90 | 5550,10 | 5550,10 | 177 | 2 440 849,00 | 551 695,00 | 370 103 | 1 152 923,00 | 366 128,00 | 440 | 9 450 | X |
|  | пос. Энергетик, д. 17 | 1971 |  | панельные | 5 | 4 | 3003,00 | 2718,00 | 2718,00 | 102 | 899 205,00 | 203 244,00 | 136 345 | 424 735,00 | 134 881,00 | 331 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Энергетик, д. 69 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4034,90 | 2832,10 | 2832,10 | 75 | 1 541 644,00 | 348 451,00 | 233 758 | 728 188,00 | 231 247,00 | 544 | 9 450 | 12. 2016 |

Приложение № 2

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2014–2015 годы по видам ремонта

(с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ |
|  |  | рублей | рублей | единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по области | 343 944 586,13 | 16 801 624,61 | 97 | 120 635 103,55 | 80 448,11 | 148 745 097,67 | 573,4 | 120 783,11 | 30 311,29 | 48 544 256,04 | 629,7 | 4 499 458,33 | 0 | 0 | 4 598 262,82 | 0 |
| 2014 год |
| Итого по 2014 году | 258 088 947,26 | 9 709 171,56 | 87 | 107 035 095,23 | 51 329,01 | 94 757 754,58 | 573,40 | 120 783,11 | 26159,97 | 41 808 230,07 | 491,1 | 2 366 594,04 | 0 | 0 | 2 291 318,67 | 0 |
| 1. Муниципальное образование город Гай |
| Итого по муниципальному образованию город Гай | 7 022 068,00 | 0 | 0 | 0 | 5796,80 | 7 022 068,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Декабристов, д. 9 | 1 383 375,00 | 0 | 0 | 0 | 1218,00 | 1 383 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а | 2 087 314,00 | 0 | 0 | 0 | 1810,00 | 2 087 314,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Орская, д. 130 | 2 117 860,00 | 0 | 0 | 0 | 1572,80 | 2 117 860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Спортивная, д. 3а | 1 433 519,00 | 0 | 0 | 0 | 1196,00 | 1 433 519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальное образование город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию город Новотроицк | 91 173 740,21 | 0 | 76 | 91 173 740,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 20 | 1 213 753,72 | 0 | 1 | 1 213 753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44 | 1 257 232,35 | 0 | 1 | 1 257 232,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 48 | 9 198 808,01 | 0 | 7 | 9 198 808,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 13 | 1 142 753,72 | 0 | 1 | 1 142 753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 15 | 1 213 753,72 | 0 | 1 | 1 213 753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а | 5 004 471,52 | 0 | 4 | 5 004 471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8а | 2 478 947,43 | 0 | 2 | 2 478 947,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 5 | 3 614 259,31 | 0 | 3 | 3 614 259,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 10 | 5 279 380,46 | 0 | 4 | 5 279 380,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 8 | 7 327 412,36 | 0 | 6 | 7 327 412,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 103 | 4 549 609,39 | 0 | 4 | 4 549 609,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 111 | 7 091 163,10 | 0 | 6 | 7 091 163,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 121 | 6 576 413,52 | 0 | 6 | 6 576 413,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 136 | 6 568 002,52 | 0 | 6 | 6 568 002,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 140а | 2 602 731,02 | 0 | 2 | 2 602 731,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142 | 6 576 413,52 | 0 | 6 | 6 576 413,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160 | 2 478 947,43 | 0 | 2 | 2 478 947,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 70 | 1 112 753,72 | 0 | 1 | 1 112 753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 82 | 6 963 606,90 | 0 | 5 | 6 963 606,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 14 | 1 257 232,35 | 0 | 1 | 1 257 232,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2 | 7 666 094,14 | 0 | 7 | 7 666 094,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Муниципальное образование город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию город Оренбург | 74 554 172,56 | 5 171 128,54 | 0 | 0 | 19778,00 | 46 564 392,85 | 0 | 0 | 15033,50 | 22 818 651,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Матросский, д. 8 | 2 739 145,00 | 386 190,88 | 0 | 0 | 336,00 | 943 916,20 | 0 | 0 | 540,00 | 1 409 037,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 56 | 549 447,55 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 549 447,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58 | 565 002,55 | 0 | 0 | 0 | 440,00 | 565 002,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70 | 511 237,62 | 0 | 0 | 0 | 460,00 | 511 237,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а | 3 700 244,25 | 0 | 0 | 0 | 1604,00 | 3 700 244,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26 | 1 794 058,00 | 0 | 0 | 0 | 873,00 | 1 794 058,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7 Литер А | 4 243 958,12 | 0 | 0 | 0 | 624,00 | 2 052 112,00 | 0 | 0 | 1465,00 | 2 191 846,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а Литер А1 | 4 672 074,00 | 0 | 0 | 0 | 624,00 | 2 376 258,00 | 0 | 0 | 1465,00 | 2 295 816,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 259 | 1 849 524,34 | 153 413,40 | 0 | 0 | 480,00 | 832 703,07 | 0 | 0 | 499,50 | 863 407,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 261 | 1 818 026,87 | 62 200,24 | 0 | 0 | 480,00 | 878 320,97 | 0 | 0 | 560,00 | 877 505,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 263 | 1 859 777,19 | 103 091,09 | 0 | 0 | 480,00 | 857 667,96 | 0 | 0 | 580,00 | 899 018,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/3 | 1 105 587,67 | 0 | 0 | 0 | 858,00 | 1 105 587,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Восточная/пр. Знаменский, д. 17/6 | 2 467 295,21 | 0 | 0 | 0 | 1267,00 | 2 467 295,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1а | 1 198 832,00 | 36 882,75 | 0 | 0 | 345,00 | 510 955,11 | 0 | 0 | 363,00 | 650 994,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Советская, д. 30/25 Литер А | 13 728 995,22 | 1 833 152,22 | 0 | 0 | 2200,00 | 7 359 374,09 | 0 | 0 | 3474,00 | 4 536 468,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 92 | 1 636 097,51 | 73 262,78 | 0 | 0 | 400,00 | 970 936,35 | 0 | 0 | 520,00 | 591 898,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 26 | 840 224,00 | 840 224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 816 328,72 | 816 328,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 5/1 | 2 245 798,20 | 82 619,77 | 0 | 0 | 361,00 | 1 356 369,52 | 0 | 0 | 480,00 | 806 808,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 7/1 | 2 345 014,20 | 82 619,77 | 0 | 0 | 146,00 | 1 416 331,52 | 0 | 0 | 480,00 | 846 062,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46 | 2 417 316,34 | 0 | 0 | 0 | 368,00 | 1 161 803,00 | 0 | 0 | 770,00 | 1 255 513,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 7 | 526 645,55 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 526 645,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 78 | 2 420 670,57 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 1 415 174,54 | 0 | 0 | 507,00 | 1 005 496,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 82 Литер А1 | 2 173 155,13 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 1 274 745,00 | 0 | 0 | 494,00 | 898 410,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 84 | 2 120 930,98 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 1 348 923,00 | 0 | 0 | 494,00 | 772 007,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86 | 2 140 848,54 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 1 282 725,00 | 0 | 0 | 484,00 | 858 123,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50 Литер А2 | 2 967 405,90 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 1 745 428,46 | 0 | 0 | 944,00 | 1 221 977,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | 938 302,68 | 0 | 0 | 0 | 428,00 | 938 302,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 11 | 371 421,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,00 | 371 421,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13 | 1 319 433,32 | 0 | 0 | 0 | 970,00 | 1 319 433,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а | 337 948,34 | 0 | 0 | 0 | 265,00 | 337 948,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 2 945 379,46 | 701 142,92 | 0 | 0 | 1100,00 | 2 244 236,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12 | 869 526,60 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 869 526,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а | 1 083 939,14 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 617 102,64 | 0 | 0 | 520,00 | 466 836,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 8 | 1 234 580,54 | 0 | 0 | 0 | 809,00 | 1 234 580,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Муниципальное образование город Орск |
| Итого по муниципальному образованию город Орск | 31 538 381,01 | 1 103 325,69 | 10 | 14 319 355,02 | 9 273,10 | 11 952 294,21 | 0 | 0 | 4 966,00 | 2 644 524,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 881,16 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 12 | 2 062 659,91 | 370 861,03 | 0 | 0 | 743,00 | 1 482 614,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 183,89 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Братская, д. 44а | 1 887 432,84 | 0 | 0 | 0 | 1576,60 | 1 887 432,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 8 | 1 595 899,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856,00 | 1 595 899,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Глеба Успенского, д. 2 | 432 288,20 | 0 | 0 | 0 | 296,00 | 432 288,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а | 1 542 055,31 | 0 | 0 | 0 | 1162,40 | 1 499 794,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 260,32 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 22 | 1 063 412,67 | 0 | 0 | 0 | 767,80 | 1 063 412,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 30 | 1 083 675,23 | 0 | 0 | 0 | 764,80 | 767 057,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 617,86 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 42 | 3 236 534,91 | 0 | 3 | 3 236 534,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 20 | 623 256,25 | 424 000,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 255,36 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Пацаева, д. 17а | 6 764 495,12 | 0 | 4 | 6 495 836,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 658,64 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Пацаева, д. 5а | 1 034 363,34 | 0 | 0 | 0 | 767,80 | 993 043,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 319,48 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Стартовая, д. 5 | 1 912 369,41 | 308 463,77 | 0 | 0 | 1239,60 | 1 483 207,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 698,49 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 6 | 2 062 651,67 | 0 | 0 | 0 | 752,00 | 903 324,99 | 0 | 0 | 2110,00 | 1 048 625,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 701,42 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Юлина, д. 4а | 1 440 117,15 | 0 | 0 | 0 | 1203,00 | 1 440 117,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 94 | 3 556 646,51 | 0 | 2 | 3 346 460,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 185,70 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95 | 1 240 522,82 | 0 | 1 | 1240 522,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Муниципальное образование город Ясный |
| Итого по муниципальному образованию город Ясный | 3 237 187,00 | 0 | 0 | 0 | 2409,00 | 3 237 187,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Ясный, ул. Ленина, д. 19 | 1 622 812,00 | 0 | 0 | 0 | 1208,00 | 1 622 812,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Ясный, ул. Парковая, д. 12 | 1 614 375,00 | 0 | 0 | 0 | 1201,00 | 1 614 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 2 067 038,00 | 83 732,00 | 0 | 0 | 663,00 | 1 700 857,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 83 306,00 | 0 | 0 | 199 143,00 | 0 |
|  | с. Александровка, ул. Горького, д. 49 | 983 732,00 | 83 732,00 | 0 | 0 | 326,40 | 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Александровка, ул. Маяковского, д. 12 | 1 083 306,00 | 0 | 0 | 0 | 336,60 | 800 857,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 83 306,00 | 0 | 0 | 199 143,00 | 0 |
| 7. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 1 122 922,00 | 0 | 0 | 0 | 438,36 | 1 122 922,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Советская, д. 68 | 217 817,00 | 0 | 0 | 0 | 171,60 | 217 817,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48 | 905 105,00 | 0 | 0 | 0 | 266,76 | 905 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 4 037 875,00 | 422 244,00 | 0 | 0 | 1059,00 | 2 800 010,00 | 0 | 0 | 610,00 | 628 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 156,00 | 0 |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 4 | 422 244,00 | 422 244,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 6 | 628 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,00 | 628 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 11 Литер А | 33 967,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 967,00 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а | 153 189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 189,00 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22 | 2 800 010,00 | 0 | 0 | 0 | 1059,00 | 2 800 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 5 216 178,00 | 0 | 0 | 0 | 1118,00 | 2 371 517,00 | 0 | 0 | 858,62 | 2 844 661,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 87 | 1 104 966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,62 | 1 104 966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1а | 1 290 867,00 | 0 | 0 | 0 | 580,00 | 1 290 867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31 | 1 739 695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,00 | 1 739 695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1 б | 1 080 650,00 | 0 | 0 | 0 | 538,00 | 1 080 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 2 097 378,00 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 2 082 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 246,00 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 46 | 2 097 378,00 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 2 082 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 246,00 | 0 |
| 11. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 4 066 720,06 | 512 157,74 | 0 | 0 | 2778,00 | 2 865 261,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,30 | 675 766,67 | 0 | 0 | 13 534,43 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 | 1 233 558,39 | 0 | 0 | 0 | 1261,00 | 1 233 558,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6 | 1 201 458,84 | 512 157,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,30 | 675 766,67 | 0 | 0 | 13 534,43 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5 | 1 064 210,85 | 0 | 0 | 0 | 1037,00 | 1 064 210,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 6 | 567 491,98 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 567 491,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 4 733 523,00 | 251 121,00 | 0 | 0 | 1990,00 | 4 482 402,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 112 | 1 792 459,00 | 92 459,00 | 0 | 0 | 630,00 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 141 | 2 941 064,00 | 158 662,00 | 0 | 0 | 1360,00 | 2 782 402,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Муниципальное образование Плешановский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Плешановский сельсовет Красногвардейского района | 3 130 553,22 | 408 153,52 | 0 | 0 | 1392,00 | 1 384 517,90 | 573,40 | 120 783,11 | 1141,00 | 1 126 910,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 188,08 | 0 |
|  | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 34а | 1 259 599,08 | 97 415,13 | 0 | 0 | 560,00 | 603 564,48 | 0 | 0 | 557,00 | 521 375,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 244,10 | 0 |
|  | с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 27а | 1 870 954,14 | 310 738,39 | 0 | 0 | 832,00 | 780 953,42 | 573,40 | 120 783,11 | 584,00 | 605 535,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 943,98 | 0 |
| 14. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Оренбургского района | 7 851 504,92 | 0 | 0 | 0 | 1080,00 | 2 426 402,63 | 0 | 0 | 1084,05 | 5 425 102,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 9 | 3 859 125,33 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 1 157 985,37 | 0 | 0 | 537,49 | 2 701 139,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 11 | 3 992 379,59 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 1 268 417,26 | 0 | 0 | 546,56 | 2 723 962,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодоль-ский сельсовет Переволоцкого района | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 620,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 9 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 620,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 6 429 618,00 | 655 558,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850,00 | 5 774 060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 198 | 3 214 809,00 | 327 779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,00 | 2 887 030,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 202 | 3 214 809,00 | 327 779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,00 | 2 887 030,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 5 042 398,28 | 1 001 751,07 | 0 | 0 | 801,00 | 1 878 100,77 | 0 | 0 | 616,80 | 545 855,07 | 460,00 | 1 607 521,37 | 0 | 0 | 9170,00 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 10 | 202 560,00 | 202 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 24 | 2 267 681,81 | 242 670,42 | 0 | 0 | 400,50 | 939 153,07 | 0 | 0 | 308,40 | 272 927,46 | 230,00 | 803 760,86 | 0 | 0 | 9170,00 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 28 | 202 560,00 | 202 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 30 | 2 369596,47 | 353 960,65 | 0 | 0 | 400,50 | 938 947,70 | 0 | 0 | 308,40 | 272 927,61 | 230,00 | 803 760,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 812 500,00 | 0 | 0 | 0 | 482,00 | 812 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 20 | 812 500,00 | 0 | 0 | 0 | 482,00 | 812 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 2 655 190,00 | 0 | 1 | 1 542 000,00 | 750,75 | 855 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 000,00 | 0 |
|  | пос. Энергетик, д. 40 | 1 113 190,00 | 0 | 0 | 0 | 750,75 | 855 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 000,00 | 0 |
|  | пос. Энергетик, д. 71 | 1 542 000,00 | 0 | 1 | 1 542 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год |
| Итого по 2015 году | 85 855 638,87 | 7 092 453,05 | 10 | 13 600 008,32 | 29 119,10 | 53 987 343,09 | 0 | 0 | 4 151,32 | 6 736 025,97 | 138,60 | 2 132 864,29 | 0 | 0 | 2 306 944,15 | 0 |
| 1. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 4 449 512,19 | 0 | 0 | 0 | 2 107,73 | 4 449 512,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а | 2 822 092,95 | 0 | 0 | 0 | 759,73 | 2 822 092,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 10 | 676 005,84 | 0 | 0 | 0 | 616,00 | 676 005,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Советская, д. 15 | 951 413,40 | 0 | 0 | 0 | 732,00 | 951 413,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 5 139 525,29 | 0 | 1 | 386 525,51 | 1 687,27 | 3 558 712,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,10 | 1 194 287,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 37 | 1 110 046,76 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 1 110 046,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37 | 2 002 669,80 | 0 | 0 | 0 | 1 042,13 | 2 002 669,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 1 580 813,18 | 0 | 1 | 386 525,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,10 | 1 194 287,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер А | 445 995,55 | 0 | 0 | 0 | 145,14 | 445 995,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 28 655 713,65 | 469 940,29 | 8 | 11 671 838,81 | 9153,60 | 14 640 994,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 872 940,06 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 131 | 689 117,05 | 175 054,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 063,03 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 90 | 1 837 806,49 | 0 | 0 | 0 | 1737,00 | 1 837 806,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Мира, д. 16 | 5 156 710,49 | 0 | 0 | 0 | 2280,00 | 5 156 710,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 25 | 1 519 734,89 | 0 | 0 | 0 | 925,00 | 1 327 569,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 165,69 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Добровольского, д. 25 | 1 651 927,95 | 0 | 1 | 1 457 466,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 461,28 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 5 | 1 474 795,83 | 0 | 1 | 1 474 795,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 132б | 3 185 062,57 | 0 | 2 | 2 940 578,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 483,98 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Крайняя, д. 42 | 1 292 309,64 | 0 | 0 | 0 | 910,00 | 1 292 309,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а | 6 312 260,27 | 0 | 4 | 5 798 997,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 262,55 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1д | 2 168 906,53 | 0 | 0 | 0 | 1074,60 | 2 168 906,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Станционная, д. 12 | 1 793 303,30 | 0 | 0 | 0 | 1475,00 | 1 793 303,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Щорса, д. 11а | 1 573 778,64 | 294 886,27 | 0 | 0 | 752,00 | 1 064 388,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 503,53 | 0 |
| 4. Муниципальное образование Ясненский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Ясненский городской округ | 5 387 455,00 | 0 | 0 | 0 | 4032,00 | 5 387 455,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Ясный, ул. Строителей, д. 1 | 1 817 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1369,00 | 1 817 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Ясный, ул. Парковая, д. 14 | 1 938 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1447,00 | 1 938 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Ясный, ул. Парковая, д. 22 | 1 632 455,00 | 0 | 0 | 0 | 1216,00 | 1 632 455,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 1 754 684,84 | 44 793,00 | 0 | 0 | 386,00 | 924 766,00 | 0 | 0 | 370,00 | 780 014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 111,84 | 0 |
|  | с. Асекеево, ул. Дружбы, д. 15 | 1 754 684,84 | 44 793,00 | 0 | 0 | 386,00 | 924766,00 | 0 | 0 | 370,00 | 780 014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 111,84 | 0 |
| 6. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 6 151 967,54 | 0 | 0 | 0 | 1 807,1 | 4 356 304,80 | 0 | 0 | 554,02 | 1 795 662,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28а | 980 726,96 | 0 | 0 | 0 | 395,50 | 980 726,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1 257 254 ,81 | 0 | 0 | 0 | 608,00 | 1 257 254 ,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8 | 1 411 091,71 | 0 | 0 | 0 | 484,4 | 1 411 091,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66 | 707 231,32 | 0 | 0 | 0 | 319,20 | 707 231,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д. 21 | 1 795 662,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,02 | 1 795 662,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 1 815 560,26 | 0 | 0 | 0 | 1 006,00 | 1 815 560,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 53 | 1 815 560,26 | 0 | 0 | 0 | 1 006,00 | 1 815 560,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 9 868 736,12 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 9 868 736,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1 | 1 242 718,28 | 0 | 0 | 0 | 723,30 | 1 242 718,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 11 | 2 388 183,49 | 0 | 0 | 0 | 876,00 | 2 388 183,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17 | 1 339 630,70 | 0 | 0 | 0 | 785,10 | 1 339 630,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 1 447 708,77 | 0 | 0 | 0 | 806,00 | 1 447 708,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 7 | 1 225 493,46 | 0 | 0 | 0 | 912,60 | 1 225 493,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 11 | 2 225 001,42 | 0 | 0 | 0 | 897,00 | 2 225 001,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 4 025 360,24 | 925 835,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168,30 | 2 920 909,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 615,21 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 18 | 1 694 785,00 | 322 009,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,40 | 1 304 984,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 791,40 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 20 | 1 450 535,24 | 304 612,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,20 | 1 087 901,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 021,41 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 5 | 880 040,00 | 299 213,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,70 | 528 024,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 802,40 | 0 |
| 10. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 7 498 732,96 | 0 | 0 | 0 | 2 549,40 | 6 782 084,36 | 0 | 0 | 514,00 | 716 648,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 15 | 1 717 611,35 | 0 | 0 | 0 | 834,40 | 1 717 611,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 5б | 726 533,87 | 0 | 0 | 0 | 273,00 | 726 533,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 4 | 716 648,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,00 | 716 648,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 16 | 941 242,38 | 0 | 0 | 0 | 362,00 | 941 242,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 10 | 3 396 696,76 | 0 | 0 | 0 | 1080,00 | 3 396 696,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 3 438 072,21 | 3 187 795,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 277,04 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3 | 1 778 060,47 | 1 670 812,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 248,19 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Рабочая, д. 1б | 1 660 011,74 | 1 516 982,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 028,85 | 0 |
| 12. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 5 229 469,57 | 2 464 089,44 | 0 | 0 | 600,00 | 1 304 012,76 | 0 | 0 | 545,00 | 522 790,75 | 117,50 | 938 576,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Советская, д. 12 | 1 887 690,29 | 426 322,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,00 | 522 790,75 | 117,50 | 938 576,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 18 | 3 341 779,28 | 2 037 766,52 | 0 | 0 | 600,00 | 1 304 012,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 2 440 849,00 | 0 | 1 | 1 541 644,00 | 790,00 | 899 205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Энергетик, д. 17 | 899 205,00 | 0 | 0 | 0 | 790,00 | 899 205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Энергетик, д. 69 | 1 541 644,00 | 0 | 1 | 1 541 644,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2015–2016 годы

(без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД – всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД (человек) | Стоимость капитального ремонта (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади МКД (рублей/кв. метр) | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади МКД (рублей/кв. метр) | Планируемая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | областного бюджета | предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование | собственников помещений в МКД |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | X | X | X | X | X | 1 961 728,32 | 1 582 050,26 | 1 470 553,28 | 69 405 | 1 669 866 695,62 | 0 | 0 | 17 179 537,00 | 1 652 687 158,62 | 1055 | 9 450 | X |
| 2015 год |
| Итого по 2015 году | Х | Х | Х | Х | Х | 325481,57 | 256498,10 | 248485,61 | 11061 | 223 075 305,26 | 0 | 0 | 0 | 223 075 305,26 | 870 | 9 450 | X |
| 1. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 24 107,80 | 16 150,80 | 14 247,30 | 634 | 13 518 679,06 | 0 | 0 | 0 | 13 518 679,06 | 837 | 9 450 | Х |
|  | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 9929,30 | 6811,50 | 5819,50 | 270 | 6 184 526,35 | 0 | 0 | 0 | 6 184 526,35 | 908 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 39 | 1970 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3345,10 | 2491,30 | 2089,70 | 75 | 895 942,03 | 0 | 0 | 0 | 895 942,03 | 360 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 42а | 1975 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5262,60 | 3365,20 | 3056,40 | 136 | 3 223 568,72 | 0 | 0 | 0 | 3 223 568,72 | 958 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 44а | 1969 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5570,80 | 3482,80 | 3281,70 | 153 | 3 214 641,96 | 0 | 0 | 0 | 3 214 641,96 | 923 | 9 450 | 12. 2016 |
| 2. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 8776,40 | 8075,50 | 8075,50 | 511 | 3 331 091,48 | 0 | 0 | 0 | 3 331 091,48 | 412 | 9 450 | Х |
|  | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 23 | 1989 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 965,00 | 2698,10 | 2698,10 | 175 | 1 156 545,16 | 0 | 0 | 0 | 1 156 545,16 | 429 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1980 |  | панельные | 5 | 6 | 4796,80 | 4395,10 | 4395,10 | 272 | 1 544 575,16 | 0 | 0 | 0 | 1 544 575,16 | 351 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1014,60 | 982,30 | 982,30 | 64 | 629 971,16 | 0 | 0 | 0 | 629 971,16 | 641 | 9 450 | 12. 2016 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | Х | Х | Х | Х | Х | 18765,57 | 15322,61 | 15322,61 | 645 | 6 570 671,28 | 0 | 0 | 0 | 6 570 671,28 | 429 | 9 450 | X |
|  | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3054,30 | 2754,20 | 2754,20 | 100 | 1 083 215,84 | 0 | 0 | 0 | 1 083 215,84 | 393 | 9 450 | 12. 2016 |
| 6 | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 18 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3217,00 | 3140,80 | 3140,80 | 97 | 1 160 362,22 | 0 | 0 | 0 | 1 160 362,22 | 369 | 9 450 | 12. 2016 |
| 7 | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 28 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5722,90 | 3987,60 | 3987,60 | 225 | 1 787 496,38 | 0 | 0 | 0 | 1 787 496,38 | 448 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1978 |  | панельные | 5 | 4 | 3026,50 | 2657,10 | 2657,10 | 112 | 1 169 224,40 | 0 | 0 | 0 | 1 169 224,40 | 440 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 11 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3744,87 | 2782,91 | 2782,91 | 111 | 1 370 372,44 | 0 | 0 | 0 | 1 370 372,44 | 492 | 9 450 | 12. 2016 |
| 4. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | Х | Х | Х | Х | Х | 10684,30 | 9231,70 | 8902,20 | 387 | 7 127 594,54 | 0 | 0 | 0 | 7 127 594,54 | 772 | 9 450 | X |
|  | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12а | 1990 |  | панельные | 9 | 5 | 10684,30 | 9231,70 | 8902,20 | 387 | 7 127 594,54 | 0 | 0 | 0 | 7 127 594,54 | 772 | 9 450 | 12. 2016 |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | Х | Х | Х | Х | Х | 212583,40 | 166308,79 | 165778,30 | 7043 | 156 567 182,39 | 0 | 0 | 0 | 156 567 182,39 | 897 | 9 450 | X |
|  | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 15 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 662,40 | 627,90 | 627,90 | 24 | 1 256 002,70 | 0 | 0 | 0 | 1 256 002,70 | 2000 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11 | 1973 |  | панельные | 5 | 6 | 4375,20 | 3952,20 | 3952,20 | 135 | 1 958 734,89 | 0 | 0 | 0 | 1 958 734,89 | 496 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 1952 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 431,10 | 397,30 | 397,30 | 19 | 1 033 270,95 | 0 | 0 | 0 | 1 033 270,95 | 2601 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3409,60 | 1966,30 | 1966,30 | 108 | 2 098 748,69 | 0 | 0 | 0 | 2 098 748,69 | 1067 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 1978 |  | панельные | 9 | 2 | 5799,90 | 4400,00 | 4400,00 | 160 | 1 402 250,01 | 0 | 0 | 0 | 1 402 250,01 | 319 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1977 |  | панельные | 5 | 4 | 3644,50 | 2711,80 | 2711,80 | 112 | 1 244 884,55 | 0 | 0 | 0 | 1 244 884,55 | 459 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 38 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2255,60 | 1819,00 | 1819,00 | 79 | 2 230 628,81 | 0 | 0 | 0 | 2 230 628,81 | 1226 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 686,00 | 440,90 | 440,90 | 25 | 1 755 004,05 | 0 | 0 | 0 | 1 755 004,05 | 3981 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14 | 1993 |  | панельные | 9 | 2 | 6685,40 | 5269,30 | 5269,30 | 144 | 3 659 840,63 | 0 | 0 | 0 | 3 659 840,63 | 695 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28 | 1966 |  | панельные | 5 | 4 | 4505,50 | 3503,40 | 3503,40 | 108 | 752 153,25 | 0 | 0 | 0 | 752 153,25 | 215 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1481,00 | 1404,60 | 1404,60 | 61 | 4 704 616,31 | 0 | 0 | 0 | 4 704 616,31 | 3349 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1 | 1982 |  | панельные | 5 | 5 | 4587,50 | 3487,60 | 3487,60 | 152 | 1 785 028,67 | 0 | 0 | 0 | 1 785 028,67 | 512 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 31 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2870,50 | 2275,90 | 2275,90 | 98 | 1 145 253,46 | 0 | 0 | 0 | 1 145 253,46 | 503 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41 | 1972 |  | панельные | 5 | 6 | 6441,30 | 4318,00 | 4318,00 | 187 | 2 295 252,57 | 0 | 0 | 0 | 2 295 252,57 | 532 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 16 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3939,70 | 3177,20 | 3177,20 | 138 | 1 999 415,93 | 0 | 0 | 0 | 1 999 415,93 | 629 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3677,90 | 2575,70 | 2575,70 | 111 | 1 869 314,94 | 0 | 0 | 0 | 1 869 314,94 | 726 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1 | 1977 |  | панельные | 9 | 4 | 9569,80 | 7732,10 | 7535,80 | 317 | 5 114 890,56 | 0 | 0 | 0 | 5 114 890,56 | 662 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 1 | 1955 |  | блочные | 2 | 2 | 557,10 | 537,10 | 537,10 | 25 | 2 417 755,71 | 0 | 0 | 0 | 2 417 755,71 | 4502 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 1957 |  | блочные | 2 | 2 | 641,50 | 601,50 | 601,50 | 13 | 3 700 090,46 | 0 | 0 | 0 | 4 259 678,00 | 6151 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26 | 1959 |  | блочные | 2 | 2 | 736,00 | 690,90 | 690,90 | 30 | 2 600 738,22 | 0 | 0 | 0 | 2 600 738,22 | 3764 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 22 | 1976 |  | панельные | 9 | 6 | 14166,70 | 11631,80 | 11631,80 | 500 | 15 843 340,81 | 0 | 0 | 0 | 15 843 340,81 | 1362 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 32 | 1976 |  | панельные | 9 | 6 | 14139,80 | 11574,90 | 11631,80 | 480 | 15 440 943,14 | 0 | 0 | 0 | 15 440 943,14 | 1334 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 600,60 | 533,00 | 533,00 | 23 | 1 005 841,72 | 0 | 0 | 0 | 1 005 841,72 | 1887 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Западная, д. 3 Литер А | 1955 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2373,40 | 1784,60 | 1784,60 | 78 | 2 402 831,53 | 0 | 0 | 0 | 2 402 831,53 | 1 346 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 | 1970 |  | панельные | 5 | 6 | 5699,60 | 4411,60 | 4411,60 | 192 | 2 841 091,04 | 0 | 0 | 0 | 2 841 091,04 | 644 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 4045,00 | 3133,70 | 3133,70 | 136 | 1 443 217,40 | 0 | 0 | 0 | 1 443 217,40 | 461 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3420,30 | 3073,90 | 3073,90 | 134 | 1 160 492,41 | 0 | 0 | 0 | 1 160 492,41 | 378 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 4041,20 | 2786,10 | 2786,10 | 121 | 1 374 475,04 | 0 | 0 | 0 | 1 374 475,04 | 493 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | 1965 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2057,50 | 1573,20 | 1573,20 | 68 | 249 262,51 | 0 | 0 | 0 | 249 262,51 | 158 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1265,10 | 1149,00 | 1149,00 | 50 | 193 476,80 | 0 | 0 | 0 | 193 476,80 | 168 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5858,20 | 4445,40 | 4445,40 | 193 | 2419748,39 | 0 | 0 | 0 | 2419748,39 | 544 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 10 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2306,60 | 1412,90 | 1412,90 | 61 | 1 110 041,53 | 0 | 0 | 0 | 1 110 041,53 | 786 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20 Литер А | 1951 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 530,20 | 478,20 | 478,20 | 21 | 831 025,74 | 0 | 0 | 0 | 831 025,74 | 1 738 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 586,70 | 520,70 | 520,70 | 23 | 1 275 077,34 | 0 | 0 | 0 | 1 275 077,34 | 2 449 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 298,60 | 268,60 | 268,60 | 12 | 1 237 023,24 | 0 | 0 | 0 | 1 237 023,24 | 4605 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 82 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2144,70 | 1445,20 | 1445,20 | 63 | 847 004,73 | 0 | 0 | 0 | 847 004,73 | 586 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1332,00 | 1234,10 | 1234,10 | 54 | 1 176 873,68 | 0 | 0 | 0 | 1 176 873,68 | 954 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1366,00 | 1265,50 | 1265,50 | 55 | 1 388 560,93 | 0 | 0 | 0 | 1 388 560,93 | 1097 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1285,30 | 1086,90 | 1086,90 | 47 | 1 303 096,38 | 0 | 0 | 0 | 1 303 096,38 | 1199 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 2 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3274,00 | 2532,80 | 2532,80 | 110 | 1 653 864,60 | 0 | 0 | 0 | 1 335 393,94 | 527 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20 | 1941 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 847,30 | 736,50 | 736,50 | 32 | 989 652,90 | 0 | 0 | 0 | 989 652,90 | 1344 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14 | 1971 |  | панельные | 5 | 8 | 5824,80 | 5503,50 | 5503,50 | 239 | 2 043 557,61 | 0 | 0 | 0 | 2 043 557,61 | 371 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1 | 1971 |  | панельные | 5 | 8 | 7024,90 | 5758,10 | 5758,10 | 250 | 2 086 398,92 | 0 | 0 | 0 | 2 086 398,92 | 362 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3585,20 | 3204,60 | 3204,60 | 139 | 1 244 694,93 | 0 | 0 | 0 | 1 244 694,93 | 388 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10 Литер А5 | 1942 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 404,20 | 370,10 | 370,10 | 16 | 2 005 862,23 | 0 | 0 | 0 | 2 005 862,23 | 5420 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | 1990 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3881,10 | 3056,00 | 3056,00 | 133 | 1 240 537,07 | 0 | 0 | 0 | 1 240 537,07 | 406 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9142,70 | 7566,30 | 7566,30 | 329 | 9 169 880,58 | 0 | 0 | 0 | 8 939 742,03 | 1182 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | 1959 |  | блочные | 2 | 2 | 762,90 | 625,30 | 625,30 | 27 | 744 730,68 | 0 | 0 | 0 | 744 730,68 | 1191 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 1959 |  | блочные | 2 | 2 | 769,90 | 631,10 | 631,10 | 27 | 862 427,62 | 0 | 0 | 0 | 862 427,62 | 1367 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Привокзальная, д. 3а | 1960 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 873,50 | 827,50 | 827,50 | 36 | 816 789,12 | 0 | 0 | 0 | 816 789,12 | 987 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2324,50 | 1495,80 | 1495,80 | 65 | 832 176,49 | 0 | 0 | 0 | 832 176,49 | 556 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1 | 1989 |  | панельные | 16 | 1 | 8764,00 | 6064,10 | 5821,50 | 323 | 5 156 247,96 | 0 | 0 | 0 | 5 156 247,96 | 850 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 5 | 12 | 11200,90 | 8383,50 | 8383,50 | 365 | 4 464 207,66 | 0 | 0 | 0 | 4 464 207,66 | 533 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 774,80 | 732,60 | 732,60 | 32 | 1 623 714,26 | 0 | 0 | 0 | 1 623 714,26 | 2216 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 29 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3932,70 | 2490,10 | 2490,10 | 108 | 3 636 500,38 | 0 | 0 | 0 | 3 636 500,38 | 1460 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 194 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2116,90 | 1660,90 | 1660,90 | 72 | 1 236 511,85 | 0 | 0 | 0 | 1 236 511,85 | 744 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196 Литер А | 1958 |  | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 407,70 | 377,70 | 377,70 | 16 | 869 862,11 | 0 | 0 | 0 | 869 862,11 | 2303 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2780,70 | 1774,90 | 1774,90 | 77 | 4 301 037,65 | 0 | 0 | 0 | 4 301 037,65 | 2423 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2420,00 | 1815,70 | 1815,70 | 79 | 3 624 911,19 | 0 | 0 | 0 | 3 624 911,19 | 1996 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2856,20 | 1829,60 | 1829,60 | 80 | 3 339 005,13 | 0 | 0 | 0 | 3 339 005,13 | 1825 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 1987 |  | панельные | 5 | 4 | 3525,50 | 2625,60 | 2625,60 | 114 | 4 408 978,88 | 0 | 0 | 0 | 4 408 978,88 | 1679 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 366,00 | 300,69 | 225,00 | 11 | 1 028 894,19 | 0 | 0 | 0 | 1 028 894,19 | 3 422 | 9450 | 12. 2016 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59 | 1917 |  | смешанные | 1 | 6 | 248,00 | 247,80 | 175,00 | 6 | 619 438,66 | 0 | 0 | 0 | 619 438,66 | 2 500 | 9450 | 12. 2016 |
| 6. Муниципальное образование город Орск |
| Итого по муниципальному образованию город Орск | Х | Х | Х | Х | Х | 22 298,90 | 18 124,00 | 15 660,80 | 692 | 10 022 134,72 | 0 | 0 | 0 | 10 022 134,72 | 553 | 9 450 | X |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 16 | 1982 |  | панельные | 5 | 6 | 4836,00 | 4416,00 | 3987,10 | 191 | 1 412 229,03 | 0 | 0 | 0 | 1 412 229,03 | 320 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 10 | 1974 | 2010 | панельные | 5 | 6 | 6805,80 | 5508,80 | 4081,60 | 171 | 1 752 802,76 | 0 | 0 | 0 | 1 752 802,76 | 318 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б | 1969 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4382,90 | 2617,50 | 2617,50 | 83 | 1 708 347,16 | 0 | 0 | 0 | 1 708 347,16 | 653 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Макаренко, д. 5а | 1955 | 2010 | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2190,80 | 1859,90 | 1740,70 | 63 | 2 208 287,12 | 0 | 0 | 0 | 2 208 287,12 | 1187 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 1988 | 2010 | панельные | 9 | 2 | 4083,40 | 3721,80 | 3233,90 | 184 | 2 940 468,65 | 0 | 0 | 0 | 2 940 468,65 | 790 | 9 450 | 12. 2016 |
| 7. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | Х | Х | Х | Х | Х | 5 640,00 | 5 029,10 | 5 029,10 | 229 | 4 972 105,96 | 0 | 0 | 0 | 4 972 105,96 | 989 | 9 450 | X |
|  | пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 889,00 | 620,50 | 620,50 | 13 | 733 168,85 | 0 | 0 | 0 | 733 168,85 | 1182 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 1978 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2395,10 | 2143,40 | 2143,40 | 114 | 2 194 277,98 | 0 | 0 | 0 | 2 194 277,98 | 1024 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2355,90 | 2265,20 | 2265,20 | 102 | 2 044 659,13 | 0 | 0 | 0 | 2 044 659,13 | 903 | 9 450 | 12. 2016 |
| 8. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | Х | Х | Х | Х | Х | 860,90 | 821,90 | 821,90 | 35 | 2 506 319,79 | 0 | 0 | 0 | 2 506 319,79 | 3 049 | 9 450 | X |
|  | с. Илек, ул. Мира, д. 3 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 860,90 | 821,90 | 821,90 | 35 | 2 506 319,79 | 0 | 0 | 0 | 2 506 319,79 | 3049 | 9 450 | 12. 2016 |
| 9. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1 507,30 | 1 319,60 | 1 074,70 | 66 | 2 333 417,88 | 0 | 0 | 0 | 2 333 417,88 | 1 768 | 9 450 | X |
|  | с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 576,40 | 484,60 | 403,80 | 30 | 1 135 138,54 | 0 | 0 | 0 | 1 135 138,54 | 2342 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 930,90 | 835,00 | 670,90 | 36 | 1 198 279,34 | 0 | 0 | 0 | 1 198 279,34 | 1435 | 9 450 | 12. 2016 |
| 10. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | Х | Х | Х | Х | Х | 13945,70 | 10043,60 | 8489,70 | 593 | 6 058 748,68 | 0 | 0 | 0 | 6 058 748,68 | 603 | 9 450 | X |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3 | 1970 |  | блочные | 2 | 3 | 1142,20 | 1026,20 | 651,30 | 60 | 160 614,27 | 0 | 0 | 0 | 160 614,27 | 157 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 3 | 1993 | 2013 | панельные | 2 | 3 | 1226,20 | 1142,20 | 1064,20 | 58 | 271 530,44 | 0 | 0 | 0 | 271 530,44 | 238 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14 | 1962 | 2008 | панельные | 2 | 2 | 637,20 | 538,20 | 280,20 | 61 | 35 346,21 | 0 | 0 | 0 | 35 346,21 | 66 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5545,60 | 3251,30 | 2728,30 | 266 | 742 857,87 | 0 | 0 | 0 | 742 857,87 | 228 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б | 1996 | 2013 | каменные, кирпичные | 3 | 7 | 3377,30 | 2617,70 | 2453,40 | 94 | 4 674 665,39 | 0 | 0 | 0 | 4 674 665,39 | 1786 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 8 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2017,20 | 1468,00 | 1312,30 | 54 | 173 734,50 | 0 | 0 | 0 | 173 734,50 | 118 | 9 450 | 12. 2016 |
| 11. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 1 854,20 | 1 791,10 | 1 791,10 | 74 | 3 193 607,38 | 0 | 0 | 0 | 3 193 607,38 | 1 783 | 9 450 | X |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 12 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 969,00 | 939,00 | 939,00 | 42 | 1 653 122,15 | 0 | 0 | 0 | 1 653 122,15 | 1761 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 18 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 364,30 | 354,10 | 354,10 | 12 | 823 692,68 | 0 | 0 | 0 | 823 692,68 | 2326 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22 | 1970 |  | деревянные | 2 | 3 | 520,90 | 498,00 | 498,00 | 20 | 716 792,55 | 0 | 0 | 0 | 716 792,55 | 1439 | 9 450 | 12. 2016 |
| 12. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1099,00 | 1000,30 | 944,80 | 36 | 2 451 095,93 | 0 | 0 | 0 | 2 451 095,93 | 2 450 | 9 450 | X |
|  | пос. Саракташ, ул. Суворова, д. 31а | 1997 | нет | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1099,00 | 1000,30 | 944,80 | 36 | 2 451 095,93 | 0 | 0 | 0 | 2 451 095,93 | 2450 | 9 450 | 12. 2016 |
| 13. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2 668,80 | 2 668,80 | 1 737,30 | 93 | 3 420 724,40 | 0 | 0 | 0 | 3 420 724,40 | 1 282 | 9 450 | X |
|  | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66 | 1987 |  | панельные | 2 | 1 | 665,00 | 665,00 | 427,80 | 17 | 518 801,96 | 0 | 0 | 0 | 518 801,96 | 780 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Светлый, ул. Степная, д. 3 | 1994 |  | панельные | 2 | 1 | 650,40 | 650,40 | 433,10 | 21 | 471 337,88 | 0 | 0 | 0 | 471 337,88 | 725 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Светлый, ул. Степная, д. 9 | 1994 |  | панельные | 2 | 1 | 676,60 | 676,60 | 440,60 | 27 | 1 311 465,85 | 0 | 0 | 0 | 1 311 465,85 | 1938 | 9 450 | 12. 2016 |
|  | пос. Светлый, ул. Степная, д. 10 | 1994 |  | панельные | 2 | 1 | 676,80 | 676,80 | 435,80 | 28 | 1 119 118,71 | 0 | 0 | 0 | 1 119 118,71 | 1654 | 9 450 | 12. 2016 |
| 14. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | Х | Х | Х | Х | Х | 689,30 | 610,30 | 610,30 | 23 | 1 001 931,77 | 0 | 0 | 0 | 1 001 931,77 | 1642 | 9 450 | X |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 689,30 | 610,30 | 610,30 | 23 | 1 001 931,77 | 0 | 0 | 0 | 1 001 931,77 | 1642 | 9 450 | 12. 2016 |
| 2016 год |
| Итого по 2016 году | Х | Х | Х | Х | Х | 1636246,75 | 1325552,16 | 1222067,67 | 58344 | 1 446 791 390,36 | 0 | 0 | 17 179 537,00 | 1 429 611 853,36 | 1 091 | 9 450 | X |
| 1. Муниципальное образование Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 6410,10 | 2579,30 | 2579,30 | 109 | 7 045 650,00 | 0 | 0 | 0 | 7 045 650,00 | 2 732 | 9 450 | X |
|  | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 2148,20 | 862,00 | 862,00 | 38 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 2 348 550,00 | 2 725 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 2140,20 | 866,70 | 866,70 | 38 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 2 348 550,00 | 2 710 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 2121,70 | 850,60 | 850,60 | 33 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 2 348 550,00 | 2 761 | 9 450 | 12. 2017 |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бугуруслан | Х | Х | Х | Х | Х | 48812,84 | 43886,9 | 43230,04 | 1792 | 28 289 667,00 | 0 | 0 | 0 | 28 289 667,00 | 644,6 | 9 450 | X |
|  | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 1993 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2604,70 | 2257,50 | 2256,80 | 85 | 722 100,00 | 0 | 0 | 0 | 722 100,00 | 320 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6040,90 | 4565,90 | 4532,70 | 134 | 3 007 920,00 | 0 | 0 | 0 | 3 007 920,00 | 659 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 1 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2335,80 | 2250,10 | 2250,10 | 138 | 1 242 542,00 | 0 | 0 | 0 | 1 242 542,00 | 552 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 21 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 942,00 | 871,00 | 831,60 | 28 | 1 240 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 240 000,00 | 1 424 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2781,60 | 2658,80 | 2472,60 | 268 | 1 384 950,00 | 0 | 0 | 0 | 1 384 950,00 | 521 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4581,20 | 4311,00 | 4153,35 | 128 | 2 519 551,00 | 0 | 0 | 0 | 2 519 551,00 | 584 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4501,30 | 4092,20 | 3989,10 | 154 | 2 241 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 241 000,00 | 548 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Коммунисти-ческая, д. 24 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3581,70 | 3231,50 | 3231,50 | 127 | 1 782 840,00 | 0 | 0 | 0 | 1 782 840,00 | 552 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4297,20 | 3906,50 | 3906,50 | 133 | 2 663 460,00 | 0 | 0 | 0 | 2 663 460,00 | 682 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 5 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 949,80 | 862,30 | 798,00 | 35 | 1 555 904,00 | 0 | 0 | 0 | 1 555 904,00 | 1 804 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 30 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1031,80 | 956,60 | 956,60 | 41 | 1 857 172,00 | 0 | 0 | 0 | 1 857 172,00 | 1 941 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4 | 1971 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2932,70 | 2575,70 | 2575,70 | 90 | 1 460 136,00 | 0 | 0 | 0 | 1 460 136,00 | 567 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 727,50 | 643,40 | 643,40 | 25 | 1 860 112,00 | 0 | 0 | 0 | 1 860 112,00 | 2 891 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3805,00 | 3609,90 | 3609,90 | 105 | 1 894 890,00 | 0 | 0 | 0 | 1 894 890,00 | 525 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5554,50 | 5143,10 | 5143,10 | 180 | 1 786 390,00 | 0 | 0 | 0 | 1 786 390,00 | 347 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2145,14 | 1951,40 | 1879,09 | 121 | 1 070 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1 070 700,00 | 549 | 9 450 | 12. 2017 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | Х | Х | Х | Х | Х | 59445,5 | 50411,5 | 48233,8 | 2257 | 56 818 789,00 | 0 | 0 | 0 | 56 818 789,00 | 1127,1 | 9 450 | X |
|  | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3529,70 | 2252,20 | 2084,00 | 120 | 1 841 560,00 | 0 | 0 | 0 | 1 841 560,00 | 818 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4511,20 | 2544,00 | 2304,00 | 142 | 1 528 234,00 | 0 | 0 | 0 | 1 528 234,00 | 601 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19 | 1965 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1353,70 | 863,20 | 863,20 | 53 | 3 029 851,00 | 0 | 0 | 0 | 3 029 851,00 | 3 510 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а | 1988 |  | панельные | 5 | 6 | 4823,10 | 4281,10 | 4252,80 | 158 | 2 266 876,00 | 0 | 0 | 0 | 2 266 876,00 | 530 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 3 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3583,20 | 3165,60 | 2966,80 | 142 | 6 832 337,00 | 0 | 0 | 0 | 6 832 337,00 | 3 029 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12 | 1974 |  | блочные | 5 | 6 | 5045,80 | 4578,60 | 4578,60 | 182 | 2 696 747,00 | 0 | 0 | 0 | 2 696 747,00 | 589 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3517,70 | 3199,50 | 3199,50 | 121 | 997 409,00 | 0 | 0 | 0 | 997 409,00 | 312 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 1978 |  | блочные | 5 | 4 | 3698,80 | 3420,00 | 3355,50 | 94 | 2 387 567,00 | 0 | 0 | 0 | 2 387 567,00 | 698 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4195,90 | 4070,70 | 4070,70 | 176 | 1 591 284,00 | 0 | 0 | 0 | 1 591 284,00 | 391 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 1967 |  | блочные | 2 | 2 | 700,80 | 649,40 | 531,40 | 31 | 246 354,00 | 0 | 0 | 0 | 246 354,00 | 379 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 798,60 | 739,20 | 636,90 | 37 | 115 508,00 | 0 | 0 | 0 | 115 508,00 | 156 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ ул. Серго, д. 21 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 254,20 | 233,30 | 178,80 | 14 | 1 291 110,00 | 0 | 0 | 0 | 1 291 110,00 | 5 534 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 39 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 869,70 | 565,80 | 565,80 | 31 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000,00 | 6 186 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 1967 |  | блочные | 2 | 2 | 700,70 | 650,30 | 650,30 | 23 | 246 354,00 | 0 | 0 | 0 | 246 354,00 | 379 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 285,70 | 201,70 | 201,70 | 18 | 970 960,00 | 0 | 0 | 0 | 970 960,00 | 4 814 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 1967 |  | панельные | 2 | 2 | 645,20 | 644,50 | 526,40 | 26 | 511 670,00 | 0 | 0 | 0 | 511 670,00 | 794 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 015,20 | 947,90 | 947,90 | 39 | 4 360 342,00 | 0 | 0 | 0 | 4 360 342,00 | 4 600 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 1992 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 176,90 | 1 997,00 | 1 997,00 | 100 | 12 480 000,00 | 0 | 0 | 0 | 12 480 000,00 | 6 249 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2991,30 | 2947,90 | 2632,50 | 212 | 472 627,00 | 0 | 0 | 0 | 472 627,00 | 160 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3672,30 | 3401,90 | 3157,60 | 112 | 1 344 359,00 | 0 | 0 | 0 | 1 344 359,00 | 395 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Серго, д. 1 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 732,10 | 563,80 | 563,80 | 40 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 4 434 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2885,50 | 2073,00 | 1732,70 | 111 | 446 419,00 | 0 | 0 | 0 | 446 419,00 | 215 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 70/ ул. 1 Мая, д. 60 | 1966 |  | блочные | 2 | 2 | 761,50 | 486,90 | 467,90 | 21 | 1 027 305,00 | 0 | 0 | 0 | 1 027 305,00 | 2 110 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 1982 |  | блочные | 5 | 4 | 2 935,00 | 2 591,30 | 2 425,30 | 133 | 1 844 551,00 | 0 | 0 | 0 | 1 844 551,00 | 712 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81 | 1990 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 3761,70 | 3342,70 | 3342,70 | 121 | 2 289 365,00 | 0 | 0 | 0 | 2 289 365,00 | 685 | 9 450 | 12. 2017 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 34 215,70 | 25 305, 50 | 24 685,90 | 1 095 | 25 745 150,00 | 0 | 0 | 0 | 25 745 150,00 | 1 017 | 9 450 | X |
|  | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 578,00 | 325,30 | 325,30 | 20 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000,00 | 5 841 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Гай, пер. Суворова, д. 4 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 438,10 | 1 495,10 | 1 495,10 | 69 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000,00 | 1 271 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Гай, просп. Победы, д. 11 | 1989 |  | панельные | 9 | 4 | 11 441,00 | 7 682,00 | 7 412,00 | 334 | 5 629 275,00 | 0 | 0 | 0 | 5 629 275,00 | 733 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Гай, просп. Победы, д. 15 | 1989 |  | панельные | 9 | 4 | 10 962,80 | 7 665,80 | 7 385,80 | 327 | 5 629 275,00 | 0 | 0 | 0 | 5 629 275,00 | 734 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13 | 1964 |  | блочные | 4 | 3 | 2 221,50 | 2 058,60 | 2 058,60 | 90 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000,00 | 923 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1963 |  | панельные | 4 | 3 | 2 166,80 | 2 017,60 | 2 017,60 | 89 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 644 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 17 | 1963 |  | блочные | 4 | 4 | 2 793,30 | 2 557,80 | 2 488,20 | 104 | 5 586 600,00 | 0 | 0 | 0 | 5 586 600,00 | 2 184 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Гай, ул. Советская, д. 5 | 1961 |  | блочные | 3 | 3 | 1 614,20 | 1 503,30 | 1 503,30 | 62 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000,00 | 1 264 | 9 450 | 12. 2017 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 32028,00 | 28503,80 | 28503,80 | 1876 | 12 923 561,00 | 0 | 0 | 0 | 12 923 561,00 | 453,4 | 9 450 | Х |
|  | г. Кувандык, просп. Мира, д. 35а | 1981 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 559,80 | 403,40 | 403,40 | 46 | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 | 297 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6 | 1970 |  | панельные | 5 | 4 | 3570,50 | 3346,50 | 3346,50 | 216 | 2 513 321,00 | 0 | 0 | 0 | 2 513 321,00 | 751 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1 | 1989 |  | панельные | 9 | 3 | 4103,10 | 3338,00 | 3338,00 | 291 | 1 407 319,00 | 0 | 0 | 0 | 1 407 319,00 | 422 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 1987 |  | панельные | 5 | 6 | 4768,30 | 4356,70 | 4356,70 | 191 | 1 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000,00 | 310 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20 | 1989 |  | панельные | 9 | 2 | 3657,30 | 3624,90 | 3624,90 | 194 | 2 814 638,00 | 0 | 0 | 0 | 2 814 638,00 | 776 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 4816,50 | 4398,90 | 4398,90 | 231 | 1 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000,00 | 307 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1230,90 | 923,40 | 923,40 | 69 | 1 323 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 323 800,00 | 1434 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 1982 |  | панельные | 9 | 2 | 8896,50 | 7716,00 | 7716,00 | 590 | 1 407 319,00 | 0 | 0 | 0 | 1 407 319,00 | 182 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Ильинка, ул. Новая, д. 2 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 425,1 | 396 | 396 | 48 | 637 164,00 | 0 | 0 | 0 | 637 164,00 | 1497,8 | 9 450 | 12. 2017 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | Х | Х | Х | Х | Х | 49617,75 | 42907,35 | 40706,34 | 1493 | 42 257 809,00 | 0 | 0 | 0 | 42 257 809,00 | 984,86 | 9 450 | X |
|  | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 3 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1678,30 | 1536,70 | 1536,70 | 62 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 1 301 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 9 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2691,40 | 1846,80 | 1846,80 | 102 | 1 200 006,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 006,00 | 650 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12 | 1981 |  | панельные | 5 | 4 | 3671,90 | 2705,70 | 2705,70 | 112 | 3 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000,00 | 1 257 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1830,40 | 1726,50 | 1726,50 | 19 | 3 040 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 040 000,00 | 1 355 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3 | 1948 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1576,34 | 1053,64 | 1051,23 | 29 | 2 036 894,00 | 0 | 0 | 0 | 2 036 894,00 | 1 933 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6 | 1943 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 612,10 | 572,30 | 572,30 | 27 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 2 272 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8 | 1950 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 627,90 | 593,50 | 593,50 | 23 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 2 190 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1981 |  | панельные | 5 | 4 | 2691,40 | 2691,40 | 1846,80 | 117 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 446 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3627,40 | 3627,40 | 2273,40 | 107 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 331 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а | 1984 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1256,20 | 1129,90 | 1129,90 | 29 | 2 142 887,00 | 0 | 0 | 0 | 2 142 887,00 | 1 896 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Крылова, д. 3а | 1992 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2573,00 | 1410,30 | 1410,30 | 74 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 851 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2659,14 | 2507,14 | 2507,14 | 38 | 3 928 022,00 | 0 | 0 | 0 | 3 928 022,00 | 1 184 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 4002,90 | 2992,40 | 2992,40 | 48 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 1 003 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6138,10 | 5783,40 | 5783,40 | 212 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 676 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2 | 1996 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2762,90 | 2762,90 | 2762,90 | 109 | 1 950 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 950 000,00 | 706 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5 | 1995 |  | панельные | 5 | 4 | 4269,60 | 4250,00 | 4250,00 | 179 | 1 260 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 260 000,00 | 296 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3677,50 | 2731,30 | 2731,30 | 103 | 1 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000,00 | 659 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 1953 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 639,57 | 565,37 | 565,37 | 17 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000,00 | 3 714 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1949 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625,50 | 563,70 | 563,70 | 11 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 3 725 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1949 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 901,60 | 809,40 | 809,40 | 29 | 2 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000,00 | 2 718 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31 | 1943 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 552,30 | 519,60 | 519,60 | 26 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 2 887 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33 | 1942 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 552,30 | 528,00 | 528,00 | 20 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 2 841 | 9 450 | 12. 2017 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | Х | Х | Х | Х | Х | 96250,54 | 85440,43 | 84939,56 | 3431 | 79 831 666,00 | 0 | 0 | 0 | 79 831 666,00 | 934 | 9 450 | X |
|  | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 3 | 1987 |  | панельные | 5 | 4 | 2931,10 | 2637,10 | 6462,40 | 129 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000,00 | 607 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4 | 1987 |  | панельные | 5 | 4 | 2937,60 | 2625,60 | 2495,80 | 140 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000,00 | 609 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5160,20 | 4728,70 | 4728,70 | 148 | 3 168 363,00 | 0 | 0 | 0 | 3 168 363,00 | 670 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 6 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5298,10 | 5028,70 | 4216,30 | 172 | 3 253 034,00 | 0 | 0 | 0 | 3 253 034,00 | 647 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 17 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4748,30 | 4144,70 | 4028,50 | 156 | 3 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000,00 | 820 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3029,30 | 2854,00 | 2624,00 | 132 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 596 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 7 | 1987 |  | панельные | 9 | 8 | 16710,20 | 14718,30 | 14543,80 | 589 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000,00 | 476 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2 | 1991 |  | панельные | 9 | 2 | 5364,10 | 3583,30 | 3581,20 | 144 | 3 391 615,00 | 0 | 0 | 0 | 3 391 615,00 | 947 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6 | 1991 |  | панельные | 9 | 3 | 6267,30 | 5489,80 | 5198,10 | 249 | 5 087 423,00 | 0 | 0 | 0 | 5 087 423,00 | 927 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 1954 |  | блочные | 3 | 4 | 2959,50 | 2742,30 | 2253,40 | 102 | 5 919 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 919 000,00 | 2158 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2214,00 | 2015,00 | 1921,13 | 65 | 4 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000,00 | 2283 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148 | 1971 |  | панельные | 5 | 6 | 4746,10 | 4369,30 | 4264,30 | 193 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000,00 | 549 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 4 | 7 | 5110,8 | 4999,00 | 4627,70 | 175 | 10 221 600,00 | 0 | 0 | 0 | 10 221 600,00 | 2045 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5603,70 | 5141,10 | 4880,90 | 165 | 11 207 400,00 | 0 | 0 | 0 | 11 207 400,00 | 2180 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а | 1976 |  | панельные | 5 | 6 | 4748,50 | 4335,70 | 4186,00 | 206 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000,00 | 554 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3643,50 | 3341,30 | 2938,50 | 158 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000,00 | 569 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22 | 1991 |  | панельные | 9 | 4 | 8348,84 | 7322,90 | 6978,73 | 306 | 6 783 231,00 | 0 | 0 | 0 | 6 783 231,00 | 926 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 1977 |  | панельные | 5 | 8 | 6429,40 | 5363,63 | 5010,10 | 202 | 4 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000,00 | 783 | 9 450 | 12. 2017 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | Х | Х | Х | Х | Х | 685027,59 | 521966,76 | 475 789,54 | 22 937 | 674372915,96 | 0 | 0 | 0 | 674372915,96 | 1292 | 9 450 | X |
|  | г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30 | 1917 |  | смешанные | 2 | 5 | 208,00 | 193,90 | 146,00 | 5 | 1 457 947,99 | 0 | 0 | 0 | 1 457 947,99 | 7519 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Бухарский/ ул. Краснознаменная, д. 12/9 Литер АА2-4 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 508,80 | 508,40 | 331,70 | 13 | 5 118 635,76 | 0 | 0 | 0 | 5 233 602,14 | 10294 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 307,70 | 338,00 | 209,10 | 7 | 3 829 906,39 | 0 | 0 | 0 | 3829906,39 | 11911 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11 | 1973 |  | панельные | 5 | 6 | 4375,20 | 3952,20 | 3952,20 | 135 | 407 942,00 | 0 | 0 | 0 | 407942,00 | 665 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 8 Литер АА1 | 1917 |  | смешанные | 1 | 1 | 305,60 | 306,30 | 180,30 | 7 | 2 217 755,87 | 0 | 0 | 0 | 2 217 755,87 | 7240 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 708,80 | 626,30 | 499,80 | 27 | 3 122 535,00 | 0 | 0 | 0 | 3 122 535,00 | 4 986 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46 Литер А | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 401,70 | 403,20 | 240,90 | 10 | 5 955 129,60 | 0 | 0 | 0 | 5 955 129,60 | 14912 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2650,80 | 1987,70 | 1581,60 | 62 | 4 939 843,00 | 0 | 0 | 0 | 4 939 843,00 | 2 485 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 12б Литер Б | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 449,10 | 449,10 | 292,70 | 13 | 3 728 971,99 | 0 | 0 | 0 | 3 728 971,99 | 8303 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9 Литер АА1 | 1917 |  | деревянные | 1 | 4 | 311,60 | 288,70 | 218,50 | 9 | 2 850 709,18 | 0 | 0 | 0 | 2 850 709,18 | 9874 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11 | 1965 |  | панельные | 5 | 4 | 4659,30 | 3523,90 | 3178,00 | 162 | 933 288,88 | 0 | 0 | 0 | 933 288,88 | 265 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пр. Майский, д. 12 | 1965 |  | панельные | 5 | 4 | 4596,30 | 3454,40 | 3275,00 | 177 | 955 315,71 | 0 | 0 | 0 | 955 315,71 | 277 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3 | 1966 |  | панельные | 5 | 4 | 4437,40 | 3564,10 | 3341,50 | 167 | 955 531,71 | 0 | 0 | 0 | 955 531,71 | 268 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 780,40 | 587,80 | 358,60 | 13 | 7 473 561,48 | 0 | 0 | 0 | 7 473 561,48 | 4212 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 3 | 5 | 2540,50 | 2230,70 | 2230,70 | 97 | 1 845 140,00 | 0 | 0 | 0 | 1 845 140,00 | 827 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1898,10 | 1476,90 | 1476,90 | 72 | 1 768 639,00 | 0 | 0 | 0 | 1 768 639,00 | 1198 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1539,80 | 1241,80 | 1240,80 | 45 | 949 753,00 | 0 | 0 | 0 | 949 753,00 | 1144 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1525,60 | 1250,50 | 1250,50 | 47 | 1 054 396,00 | 0 | 0 | 0 | 1 054 396,00 | 1145 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3213,50 | 2377,00 | 2377,00 | 103 | 6451900,00 | 0 | 0 | 0 | 6451900,00 | 2714 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 63 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 1 | 1 | 304,90 | 304,30 | 180,80 | 7 | 2 594 438,85 | 0 | 0 | 0 | 2 594 438,85 | 8525 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых/ ул. Коммунистическая, д. 69/101 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 662,90 | 400,10 | 244,10 | 22 | 4 051 254,48 | 0 | 0 | 0 | 4 051 254,48 | 6188 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2б | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 694,20 | 629,90 | 586,20 | 37 | 1 892 520,00 | 0 | 0 | 0 | 1 892 520,00 | 5842 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 1992 |  | каменные, кирпичные | 14 | 1 | 6322,70 | 4430,20 | 4104,90 | 212 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 973 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1 | 1980 |  | панельные | 9 | 2 | 4 868,40 | 3 673,20 | 3 638,00 | 157,00 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 732 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а | 1977 |  | панельные | 9 | 6 | 14 546,60 | 11 780,30 | 11 318,60 | 508,00 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 921 495,51 | 751 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 1977 |  | панельные | 9 | 6 | 14223,09 | 11604,14 | 11534,00 | 449 | 6 836 760,04 | 0 | 0 | 0 | 6 836 760,04 | 589 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 1978 |  | панельные | 9 | 6 | 14 192,20 | 11 616,20 | 10 925,20 | 484,00 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 200 000,00 | 878 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1 | 1983 |  | панельные | 9 | 3 | 7 387,80 | 5 817,50 | 5 664,60 | 278,00 | 5 346 139,66 | 0 | 0 | 0 | 5 346 139,66 | 724 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 1977 |  | панельные | 5 | 4 | 3569,20 | 2724,60 | 1863,10 | 60 | 946 260,00 | 0 | 0 | 0 | 946 260,00 | 347 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 1977 |  | панельные | 5 | 6 | 5263,70 | 3994,60 | 2753,90 | 90 | 1 419 390,00 | 0 | 0 | 0 | 1 419 390,00 | 355 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37 | 1994 |  | монолитные | 9 | 1 | 8348,30 | 5401,30 | 5167,00 | 232 | 10 280 325,30 | 0 | 0 | 0 | 10 280 325,30 | 1 903 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8 | 1939 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3572,90 | 2755,90 | 2737,70 | 71 | 4 032 204,00 | 0 | 0 | 0 | 4 032 204,00 | 1 463 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 130 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2628,60 | 1975,70 | 1890,30 | 60 | 841 120,00 | 0 | 0 | 0 | 841 120,00 | 426 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 133 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3526,31 | 2758,43 | 2616,88 | 127 | 3 731 702,48 | 0 | 0 | 0 | 3 731 702,48 | 1 353 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а/1 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 9 189,53 | 4 951,40 | 4 434,90 | 465,00 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 388 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а/2 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 9 687,40 | 4 843,60 | 4 341,10 | 399,00 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 368 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 686,00 | 440,90 | 440,90 | 25 | 740 923,00 | 0 | 0 | 0 | 740 923,00 | 6226 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 1992 |  | каменные, кирпичные | 5 | 10 | 7960,50 | 6125,90 | 3739,90 | 116 | 1 503 502,00 | 0 | 0 | 0 | 1 503 502,00 | 245 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14 | 1993 |  | панельные | 9 | 2 | 6685,40 | 5269,30 | 5269,30 | 144 | 1 063 418,00 | 0 | 0 | 0 | 1063 418,00 | 964 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1877,40 | 1279,90 | 1237,80 | 49 | 3 096 303,20 | 0 | 0 | 0 | 3 096 303,20 | 3861 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1965 |  | панельные | 5 | 4 | 4618,00 | 3553,70 | 3377,60 | 161 | 933 288,88 | 0 | 0 | 0 | 933 288,88 | 263 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Краснознаменная д. 51/17 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4065,80 | 2549,80 | 2416,50 | 114 | 1 051 400,00 | 0 | 0 | 0 | 1 051 400,00 | 907 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Матросский, д. 42/9 Литер АА1Б | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 303,00 | 303,70 | 218,30 | 8 | 5 135 745,19 | 0 | 0 | 0 | 5 135 745,19 | 16910 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Матросский, д. 54/21 Литер А2–4 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 176,00 | 174,50 | 116,70 | 5 | 2 252 806,39 | 0 | 0 | 0 | 2 252 806,39 | 12910 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 236 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 928,80 | 853,80 | 781,07 | 28 | 2 717 962,36 | 0 | 0 | 0 | 2 717 962,36 | 3 183 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240 | 1949 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773,70 | 699,70 | 699,70 | 22 | 1 734 810,00 | 0 | 0 | 0 | 1 734 810,00 | 2 479 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 273,90 | 252,10 | 252,10 | 12 | 1 607 572,73 | 0 | 0 | 0 | 1 607 572,73 | 6 377 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3326,00 | 2553,20 | 2328,40 | 108 | 4 957 292,00 | 0 | 0 | 0 | 4 957 292,00 | 1 942 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 22 Литер А | 1966 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4200,40 | 3407,30 | 2588,40 | 112 | 6 707 642,00 | 0 | 0 | 0 | 6 707 642,00 | 1 969 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4114,60 | 3168,70 | 2982,60 | 128 | 7 069 702,00 | 0 | 0 | 0 | 7 069 702,00 | 2 231 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 9 | 4 | 18870,39 | 10595,49 | 10197,50 | 559 | 1 577 100,00 | 0 | 0 | 0 | 1 577 100,00 | 149 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2 | 1992 |  | панельные | 9 | 3 | 8355,90 | 5634,40 | 5187,40 | 282 | 6 646 163,30 | 0 | 0 | 0 | 6 646 163,30 | 1179 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 338,60 | 282,20 | 280,30 | 18 | 1 763 140,44 | 0 | 0 | 0 | 2 206 116,29 | 7817 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 1989 |  | панельные | 16 | 1 | 7603,10 | 5357,80 | 5213,50 | 273 | 4 731 370,20 | 0 | 0 | 0 | 4 731 370,20 | 883 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1в Литер А | 1967 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1339,60 | 793,80 | 348,70 | 61 | 1 048 245,80 | 0 | 0 | 0 | 1 048 245,80 | 1320 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6 792,00 | 4 494,70 | 3 945,60 | 475 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 756 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3402,10 | 3156,10 | 3082,30 | 164 | 6 979 718,00 | 0 | 0 | 0 | 6 979 718,00 | 2212 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Брестская, д.10 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4021,50 | 3702,50 | 3484,60 | 183 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 886 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ пер. Гугучкинский, д. 17/9 Литер АА1А2 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 475,80 | 474,52 | 328,50 | 13 | 4 985 051,18 | 0 | 0 | 0 | 4 985 051,18 | 10505 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 469,80 | 274,40 | 274,40 | 22 | 969 074,33 | 0 | 0 | 0 | 969 074,33 | 3 532 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 469,70 | 272,80 | 272,80 | 25 | 859 475,34 | 0 | 0 | 0 | 859 475,34 | 3 151 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61 | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 484,60 | 279,50 | 279,50 | 22 | 1 469 734,19 | 0 | 0 | 0 | 1 469 734,19 | 5 258 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63 | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 469,50 | 272,00 | 272,00 | 12 | 1 480 311,27 | 0 | 0 | 0 | 1 480 311,27 | 5 442 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 Литер А | 1947 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3134,60 | 2409,50 | 1759,70 | 63 | 9175016,22 | 0 | 0 | 0 | 9 175 016,22 | 3807 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 27 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6856,40 | 4265,80 | 4159,75 | 191 | 2 628 500,00 | 0 | 0 | 0 | 2 628 500,00 | 616 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5 | 1953 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 536,40 | 454,80 | 356,90 | 18 | 2 950 807,72 | 0 | 0 | 0 | 2 950 807,72 | 6 488 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 1967 |  | панельные | 5 | 6 | 5394,10 | 4426,10 | 3933,00 | 212 | 1 067 949,04 | 0 | 0 | 0 | 1 067 949,04 | 241 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 | 1971 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4514,50 | 2788,20 | 2788,20 | 121 | 3 507 944,00 | 0 | 0 | 0 | 3 507 944,00 | 1258 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 1977 |  | панельные | 9 | 6 | 14166,10 | 11664,80 | 7090,30 | 216 | 2 554 902,00 | 0 | 0 | 0 | 2 554 902,00 | 219 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2 Литер А | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 951,80 | 939,10 | 578,90 | 24 | 9 007 127,21 | 0 | 0 | 0 | 9 007 127,21 | 9591 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Западная, д. 3 Литер А | 1955 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2373,40 | 1784,60 | 1784,60 | 78 | 3 695 445,00 | 0 | 0 | 0 | 3 695 445,00 | 3644 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 439,20 | 380,50 | 260,60 | 8 | 3 240 006,00 | 0 | 0 | 0 | 3 240 006,00 | 8515 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80 | 1982 |  | панельные | 9 | 5 | 10221,30 | 10072,50 | 9 633,51 | 504 | 8 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000,00 | 844 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 599,00 | 546,40 | 375,00 | 14 | 3 633 873,91 | 0 | 0 | 0 | 3 633 873,91 | 10368 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68 Литер А1 | 1917 |  | смешанные | 2 | 2 | 195,00 | 194,30 | 150,00 | 6 | 2 663 559,98 | 0 | 0 | 0 | 2 663 559,98 | 13708 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1074,20 | 678,20 | 457,90 | 12 | 1 345 792,00 | 0 | 0 | 0 | 1 345 792,00 | 4087 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | 1970 |  | панельные | 5 | 8 | 7472,10 | 5711,10 | 5711,10 | 248 | 3 778 123,00 | 0 | 0 | 0 | 3 778 123,00 | 661 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Мар-та, д. 50/28 Литер АА3 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 868,10 | 596,70 | 596,70 | 26 | 5 665 178,71 | 0 | 0 | 0 | 5 665 178,71 | 10351 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | 1938 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1539,50 | 1229,00 | 1229,00 | 52 | 4 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000,00 | 3 662 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1265,10 | 1149,00 | 1149,00 | 50 | 3 564 953,00 | 0 | 0 | 0 | 3 564 953,00 | 3226 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1738,60 | 1269,40 | 867,60 | 58 | 3 238 312,00 | 0 | 0 | 0 | 3 238 312,00 | 2551 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 9 | 6 | 14 308,10 | 9 680,30 | 9 623,50 | 397 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 921 495,51 | 1054 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4107,50 | 2551,00 | 2551,00 | 105 | 4 731 300,00 | 0 | 0 | 0 | 4 731 300,00 | 1854 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49 | 1969 |  | панельные | 5 | 4 | 4541,30 | 3535,80 | 3535,80 | 154 | 4 391 765,00 | 0 | 0 | 0 | 4391765,00 | 1242 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1 | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 3917,60 | 3917,60 | 3828,70 | 236 | 1 860 084,31 | 0 | 0 | 0 | 1 860 084,31 | 475 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 12 литер АА1 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3547,80 | 2707,90 | 1635,50 | 56 | 2 764 861,00 | 0 | 0 | 0 | 2 764 861,00 | 1021 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/2 | 1956 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3205,20 | 2460,20 | 2299,90 | 131 | 3 497 254,00 | 0 | 0 | 0 | 3 497 254,00 | 1 422 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Дмитриевский, д. 48/19 Литер А | 1917 |  | деревянные | 1 | 1 | 267,20 | 226,00 | 148,30 | 6 | 3 210 975,60 | 0 | 0 | 0 | 3 210 975,60 | 14335 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А | 1917 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1376,00 | 1348,40 | 895,00 | 39 | 8 998 962,04 | 0 | 0 | 0 | 8 998 962,04 | 6673 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 1957 |  | блочные | 2 | 1 | 471,70 | 278,70 | 246,70 | 17 | 1 677 670,62 | 0 | 0 | 0 | 1 677 670,62 | 20016 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1980 |  | панельные | 9 | 6 | 13 991,70 | 11 256,80 | 11 207,30 | 405 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 921 495,51 | 906 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | 1989 |  | панельные | 9 | 2 | 7 278,20 | 5 310,40 | 5 114,50 | 295 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 640 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а Литер А | 1959 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3534,20 | 2657,20 | 2657,20 | 116 | 1 675 341,00 | 0 | 0 | 0 | 1 675 341,00 | 630 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3660,40 | 3360,80 | 4200,70 | 70 | 6 960 268,00 | 0 | 0 | 0 | 6 960 268,00 | 2071 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 292,30 | 269,10 | 171,20 | 25 | 542 379,00 | 0 | 0 | 0 | 542 379,00 | 3 056 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Новая, д. 8 | 1982 |  | панельные | 9 | 6 | 14 783,00 | 11 704,50 | 11 235,90 | 477 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 921 495,51 | 871 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88 | 1957 |  | смешанные | 2 | 1 | 418,58 | 380,28 | 380,28 | 21 | 151 203,00 | 0 | 0 | 0 | 151 203,00 | 2 978 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | 1993 |  | каменные, кирпичные | 14 | 1 | 4 369,90 | 3 619,90 | 3 205,90 | 226 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 939 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Орская, д. 13 | 1942 |  | кирпичные | 2 | 2 | 931,70 | 575,80 | 534,80 | 40 | 3 503 004,00 | 0 | 0 | 0 | 3 503 004,00 | 6 084 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5295,60 | 5017,30 | 4888,60 | 260 | 2 819 097,79 | 0 | 0 | 0 | 2 819 097,79 | 561 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 1957 |  | деревянные | 2 | 1 | 395,00 | 329,20 | 334,20 | 18 | 215 747,28 | 0 | 0 | 0 | 215 747,28 | 655 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28 Литер АА1 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 569,20 | 528,70 | 372,50 | 15 | 4 392 768,13 | 0 | 0 | 0 | 4 392 768,13 | 8308 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 Литер АА1 | 1917 |  | смешанные | 2 | 1 | 337,90 | 365,41 | 236,70 | 11 | 3 079 206,79 | 0 | 0 | 0 | 3 079 206,79 | 8426 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 1992 |  | панельные | 10 | 4 | 11502,50 | 8509,80 | 8477,10 | 394 | 7 114 605,11 | 0 | 0 | 0 | 7 114 605,11 | 836 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 1942 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3149,19 | 2634,19 | 1848,49 | 63 | 13 445 687,00 | 0 | 0 | 0 | 13 445 687,00 | 5 104 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а | 1957 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1653,50 | 1240,20 | 843,50 | 32 | 8 412 452,51 | 0 | 0 | 0 | 8 412 452,51 | 3633 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а | 1982 |  | кирпичные | 9 | 1 | 5 422,90 | 4 005,20 | 3 809,20 | 239 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 424 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62а | 1917 |  | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 345,20 | 345,20 | 190,70 | 6 | 3 221 499,06 | 0 | 0 | 0 | 3 221 499,06 | 9332 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 82 Литер АА1 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 543,00 | 333,80 | 299,00 | 9 | 232 142,81 | 0 | 0 | 0 | 232 142,81 | 18138 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12б Литер А | 1929 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1842,70 | 1250,90 | 668,60 | 29 | 6 721 538,00 | 0 | 0 | 0 | 6 721 538,00 | 5 373 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пушкинская/ Кобозева, д. 12а/28 Литер А1 | 1929 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1711,70 | 1082,20 | 1038,70 | 77 | 8 608 897,00 | 0 | 0 | 0 | 8 608 897,00 | 7 955 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 8 Литер АА1 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 337,90 | 337,90 | 233,20 | 7 | 3 085 515,19 | 0 | 0 | 0 | 3 085 515,19 | 9131 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12 | 1980 |  | панельные | 9 | 4 | 10015,40 | 7667,40 | 7504,70 | 368 | 1 441 402,11 | 0 | 0 | 0 | 1 441 402,11 | 188 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 1986 |  | панельные | 16 | 1 | 8886,40 | 6047,60 | 5676,00 | 308 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 781 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39 | 1992 |  | каменные, кирпичные | 5 | 12 | 11534,10 | 7282,50 | 4492,40 | 141 | 2 271 024,00 | 0 | 0 | 0 | 2 271 024,00 | 311 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41 литер А | 1975 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3947,80 | 3051,50 | 2211,90 | 149 | 567 756,00 | 0 | 0 | 0 | 567 756,00 | 186 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 1 | 838,20 | 571,60 | 571,60 | 15 | 8 166 977,65 | 0 | 0 | 0 | 8 166 977,65 | 14287 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18 | 1977 |  | панельные | 9 | 2 | 3 863,30 | 3 863,30 | 3 778,80 | 178 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 4 310 740,00 | 923 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5436,90 | 4524,47 | 4222,87 | 322 | 4 669 528,15 | 0 | 0 | 0 | 4 669 528,15 | 1 032 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 7075,72 | 5404,80 | 4649,72 | 309 | 4 228 960,00 | 0 | 0 | 0 | 4 228 960,00 | 782 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5365,10 | 4527,91 | 4061,31 | 309 | 4 657 503,29 | 0 | 0 | 0 | 4 657 503,29 | 1 029 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5425,20 | 4599,02 | 4418,22 | 267 | 4 664 409,93 | 0 | 0 | 0 | 4 664 409,93 | 1 014 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 59 | 1931 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5802,70 | 3614,50 | 1969,00 | 247 | 9 621 514,00 | 0 | 0 | 0 | 9 621 514,00 | 2 662 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 66 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3683,30 | 2892,50 | 2304,30 | 71 | 3 970 408,00 | 0 | 0 | 0 | 3 970 408,00 | 1 373 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 80 Литер Б | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 275,00 | 225,30 | 208,00 | 8 | 1 415 457,76 | 0 | 0 | 0 | 1 415 457,76 | 6282 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 90 Литер АА1,2,5,6 | 1917 |  | деревянные | 1 | 5 | 266,70 | 240,00 | 162,60 | 5 | 4 120 800,38 | 0 | 0 | 0 | 4 120 800,38 | 17170 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2 | 1997 |  | блочные | 5 | 4 | 3650,80 | 2704,80 | 1485,00 | 56 | 2 186 018,31 | 0 | 0 | 0 | 2 186 018,31 | 808 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 1988 |  | кирпичные | 9 | 1 | 8 085,70 | 5 852,90 | 4 640,40 | 275 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 220 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 1988 |  | кирпичные | 9 | 2 | 4 961,30 | 3 922,40 | 3 688,10 | 183 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 921 495,51 | 867 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б | 1957 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1391,60 | 912,70 | 871,40 | 37 | 3 293 158,28 | 0 | 0 | 0 | 3 293 158,28 | 9326 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 4 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1813,20 | 1813,20 | 1813,20 | 78 | 2 290 923,84 | 0 | 0 | 0 | 2 290 923,84 | 1263 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236 | 1972 |  | панельные | 9 | 1 | 2 357,10 | 2 296,80 | 2 236,50 | 97 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000,00 | 740 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1059,10 | 741,60 | 508,40 | 12 | 2 896 817,28 | 0 | 0 | 0 | 2 896 817,28 | 3906 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 1977 |  | кирпичные | 9 | 7 | 17929,60 | 14047,20 | 12547,20 | 586 | 12 472 066,21 | 0 | 0 | 0 | 12 472 066,21 | 696 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 1993 |  | панельные | 10 | 3 | 8224,70 | 7299,70 | 7138,00 | 293 | 4 167 449,00 | 0 | 0 | 0 | 4 167 449,00 | 571 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 4 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1248,90 | 707,30 | 707,30 | 45 | 1 997 316,19 | 0 | 0 | 0 | 1 997 316,19 | 2 824 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4550,20 | 3456,40 | 2420,10 | 136 | 4 638 307,00 | 0 | 0 | 0 | 4 638 307,00 | 1 342 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1 | 1992 |  | монолитные | 9 | 1 | 8487,70 | 5487,70 | 5120,40 | 274 | 3 528 496,30 | 0 | 0 | 0 | 3 528 496,30 | 642 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 7233,28 | 4947,70 | 4460,10 | 323 | 1 821 066,86 | 0 | 0 | 0 | 1 963 186,70 | 396 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 30 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 614,00 | 614,10 | 445,60 | 17 | 3 971 493,60 | 0 | 0 | 0 | 3 971 493,60 | 8630 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чичерина/ ул. Постникова, д. 42/1 Литер А | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 339,20 | 335,20 | 192,00 | 9 | 3 527 103,19 | 0 | 0 | 0 | 3527103,19 | 10522 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | 1976 |  | панельные | 9 | 6 | 14 330,70 | 11 603,50 | 11 454,20 | 433 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 921 495,51 | 879 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 1979 |  | панельные | 9 | 5 | 11 851,10 | 9 543,50 | 9 478,10 | 361 | 8 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000,00 | 891 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 1978 |  | кирпичные | 9 | 5 | 11 344,30 | 8 286,90 | 8 053,30 | 367 | 8 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000,00 | 1 026 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 1977 |  | панельные | 9 | 6 | 14 334,00 | 11 773,00 | 11 712,60 | 477 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 10 921 495,51 | 866 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 1977 |  | панельные | 5 | 14 | 13177,40 | 9977,40 | 9785,60 | 402 | 7 072 788,83 | 0 | 0 | 0 | 7 072 788,83 | 708 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 1978 |  | панельные | 9 | 4 | 9 467,50 | 7 633,50 | 7 519,60 | 256 | 6 783 231,00 | 0 | 0 | 0 | 6 783 231,00 | 891 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 1986 |  | панельные | 9 | 4 | 9718,20 | 7945,20 | 7945,20 | 287 | 6 783 231,00 | 0 | 0 | 0 | 6 783 231,00 | 733 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9838,70 | 6520,90 | 6174,70 | 286 | 9 880 308,44 | 0 | 0 | 0 | 9 880 308,44 | 474 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 1987 |  | панельные | 9 | 6 | 15259,90 | 11741,20 | 11631,40 | 437 | 2 313 080,00 | 0 | 0 | 0 | 2 313 080,00 | 197 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а | 1982 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5573,50 | 4379,30 | 3586,60 | 355 | 1 160 363,94 | 0 | 0 | 0 | 1 160 363,94 | 265 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а | 1983 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2847,80 | 2090,80 | 1672,64 | 211 | 9 491 494,38 | 0 | 0 | 0 | 9 491 494,38 | 4540 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 Литер АА1 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 510,70 | 450,30 | 327,10 | 11 | 5 414 728,93 | 0 | 0 | 0 | 5 414 728,93 | 12024 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39 Литер А | 1917 |  | каменные, кирпичные | 1 | 4 | 444,00 | 355,00 | 235,30 | 5 | 1 496 505,98 | 0 | 0 | 0 | 1 496 505,98 | 7822 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 55 Литер Б | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 460,60 | 438,60 | 397,20 | 27 | 3 874 065,19 | 0 | 0 | 0 | 3 874 065,19 | 8832 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 57 | 1917 |  | смешанные | 2 | 4 | 436,00 | 424,80 | 312,00 | 9 | 5 579 454,92 | 0 | 0 | 0 | 5 579 454,92 | 13134 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2 | 1917 |  | блочные | 2 | 2 | 655,60 | 643,60 | 423,20 | 16 | 5 186 919,98 | 0 | 0 | 0 | 5 186 919,98 | 8059 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4 Литер А1 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 739,90 | 743,10 | 491,30 | 16 | 5 836 685,18 | 0 | 0 | 0 | 5 836 685,18 | 7854 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9 | 1917 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 738,40 | 738,40 | 490,50 | 16 | 5 842 993,58 | 0 | 0 | 0 | 5 842 993,58 | 7913 | 9450 | 12. 2017 |
| 9. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | Х | Х | Х | Х | Х | 355452,65 | 304541,20 | 276464,90 | 12536 | 260 598 866,00 | 0 | 0 | 4 000 000,00 | 256 598 866,00 | 856 | 9 450 | X |
|  | г. Орск, мкр. 6-й, д. 1 | 1986 |  | панельные | 5 | 6 | 4684,50 | 4377,70 | 3521,90 | 225 | 1 750 660,00 | 0 | 0 | 0 | 1 750 660,00 | 400 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, мкр. 6-й, д. 11 | 1984 |  | панельные | 5 | 4 | 2958,60 | 2678,60 | 2369,10 | 119 | 2 668 810,00 | 0 | 0 | 0 | 2 668 810,00 | 996 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Больничный, д. 1 | 1954 |  | блочные | 2 | 3 | 996,15 | 878,45 | 623,70 | 38 | 1 972 875,00 | 0 | 0 | 0 | 1 972 875,00 | 2 246 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Казалинский, д. 2 | 1942 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 636,60 | 573,60 | 573,60 | 25 | 1 856 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 856 000,00 | 3 236 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4 | 1962 |  | блочные | 3 | 2 | 853,70 | 788,90 | 758,30 | 37 | 591 250,00 | 0 | 0 | 0 | 591 250,00 | 749 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1 | 1941 |  | каменные, кирпичные | 3 | 5 | 3711,50 | 2720,60 | 1924,50 | 51 | 742 300,00 | 0 | 0 | 0 | 742 300,00 | 273 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10 | 1936 |  | каменные, кирпичные | 3 | 6 | 3385,70 | 2608,20 | 2608,20 | 67 | 677 140,00 | 0 | 0 | 0 | 677 140,00 | 260 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Светлый, д. 21а | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 338,80 | 315,80 | 315,80 | 16 | 456 650,00 | 0 | 0 | 0 | 456 650,00 | 1 446 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Синчука, д. 9 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1169,20 | 613,90 | 613,90 | 27 | 4 550 962,00 | 0 | 0 | 0 | 4 550 962,00 | 7 413 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 11 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4384,90 | 2611,30 | 2611,30 | 92 | 4 011 200,00 | 0 | 0 | 0 | 4 011 200,00 | 1 536 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 13 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4404,90 | 2632,10 | 2632,10 | 94 | 689 700,00 | 0 | 0 | 0 | 689 700,00 | 1 524 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 5 | 1964 |  | панельные | 5 | 4 | 3873,00 | 3590,50 | 3500,70 | 122 | 1 192 998,00 | 0 | 0 | 0 | 1 192 998,00 | 332 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 9 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4388,80 | 2627,00 | 2627,00 | 84 | 4 011 200,00 | 0 | 0 | 0 | 4 011 200,00 | 1 527 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пр. Квартальный, д. 10 | 1968 |  | панельные | 5 | 3 | 3323,00 | 2574,00 | 2516,50 | 106 | 1 780 350,00 | 0 | 0 | 0 | 1 780 350,00 | 692 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1402,40 | 1257,40 | 1257,40 | 45 | 3 966 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 966 000,00 | 3 154 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2538,00 | 2342,00 | 2342,00 | 93 | 508 775,00 | 0 | 0 | 0 | 508 775,00 | 217 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 26 | 1958 |  | блочные | 2 | 1 | 435,10 | 385,70 | 385,70 | 20 | 1 688 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 688 000,00 | 4 376 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 3 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 3187,80 | 2692,50 | 2692,50 | 75 | 620 000,00 | 0 | 0 | 0 | 620 000,00 | 230 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 2 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5440,70 | 4865,40 | 2487,40 | 90 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000,00 | 493 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 34 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2535,60 | 2329,70 | 1599,10 | 34 | 1 154 520,00 | 0 | 0 | 0 | 1 154 520,00 | 496 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 4 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 3 | 5 | 3047,10 | 2492,10 | 2492,10 | 81 | 2 768 850,00 | 0 | 0 | 0 | 2 768 850,00 | 1 111 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 1970 |  | панельные | 5 | 4 | 2924,90 | 2702,50 | 2547,30 | 120 | 1 681 259,00 | 0 | 0 | 0 | 1 681 259,00 | 622 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 86 | 1970 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2544,10 | 1641,70 | 1265,50 | 106 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 889 120,00 | 710 880,00 | 975 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 125 | 1990 |  | панельные | 9 | 5 | 10764,90 | 9663,9 | 9130,8 | 439 | 8458490,00 | 0 | 0 | 0 | 8 458 490,00 | 875 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 133а | 1990 |  | панельные | 9 | 6 | 12363,70 | 11098,60 | 11098,60 | 535 | 10 150 188,00 | 0 | 0 | 0 | 10 150 188,00 | 915 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 88 | 1969 | 1978 | панельные | 5 | 5 | 5216,10 | 4339,10 | 4339,10 | 161 | 916 240,00 | 0 | 0 | 0 | 916 240,00 | 211 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 89 | 1971 | 1999 | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3991,40 | 2650,10 | 2588,50 | 97 | 1 334 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 334 500,00 | 504 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56 | 1954 |  | блочные | 2 | 2 | 887,00 | 753,30 | 753,30 | 24 | 2 880 150,00 | 0 | 0 | 0 | 2 880 150,00 | 3 823 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 16а | 1983 |  | панельные | 5 | 4 | 2941,20 | 2647,20 | 2280,80 | 136 | 3 916 510,00 | 0 | 0 | 0 | 3 916 510,00 | 1 479 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 3а | 1996 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4475,10 | 4031,10 | 2792,02 | 190 | 4 308 750,00 | 0 | 0 | 0 | 4 308 750,00 | 1 069 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 6 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3422,30 | 3158,80 | 2382,40 | 140 | 3 952 486,00 | 0 | 0 | 0 | 3 952 486,00 | 1 251 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 6а | 1993 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3368,60 | 3061,60 | 2416,60 | 154 | 3 375 546,00 | 0 | 0 | 0 | 3 375 546,00 | 1 103 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Беляева, д. 10 | 1990 |  | панельные | 9 | 2 | 4238,70 | 3698,90 | 3560,75 | 150 | 3 770 000,00 | 0 | 0 | 2 094 989,00 | 1 675 011,00 | 1 019 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Беляева, д. 2а | 1989 |  | панельные | 9 | 6 | 13272,60 | 11331,60 | 11168,80 | 476 | 10 150 188,00 | 0 | 0 | 0 | 10150188,00 | 896 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Беляева, д. 6а | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 4831,90 | 4403,50 | 4144,10 | 211 | 561 694,00 | 0 | 0 | 0 | 561 694,00 | 128 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Братская, д. 52 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3906,50 | 3727,10 | 675,56 | 234 | 2 815 020,00 | 0 | 0 | 0 | 2 815 020,00 | 755 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 21 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4198,00 | 3892,40 | 2246,20 | 110 | 2 430 240,00 | 0 | 0 | 0 | 2 430 240,00 | 624 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 24 | 1958 |  | блочные | 2 | 2 | 788,70 | 737,70 | 737,70 | 21 | 1 934 300,00 | 0 | 0 | 0 | 1 934 300,00 | 2 622 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Горького, д. 20 | 1947 |  | блочные | 2 | 2 | 530,60 | 470,10 | 470,10 | 25 | 1 912 257,00 | 0 | 0 | 0 | 1 912 257,00 | 4 068 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 1977 |  | панельные | 5 | 4 | 3034,60 | 2748,00 | 2748,00 | 114 | 889 442,00 | 0 | 0 | 0 | 889 442,00 | 324 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Добровольского, д. 27 | 1972 |  | панельные | 5 | 4 | 2950,30 | 2678,30 | 2678,30 | 114 | 350 145,00 | 0 | 0 | 0 | 350 145,00 | 131 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Докучаева, д. 15 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4882,80 | 4427,80 | 4184,70 | 210 | 3 438 690,00 | 0 | 0 | 0 | 3 438 690,00 | 777 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Докучаева, д. 17 | 1990 |  | каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6672,00 | 5994,00 | 5581,00 | 257 | 3 703 860,00 | 0 | 0 | 0 | 3 703 860,00 | 618 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Достоевского, д. 10 | 1937 |  | блочные | 3 | 2 | 1074,60 | 972,40 | 972,40 | 38 | 5 916 400,00 | 0 | 0 | 0 | 5 916 400,00 | 6084 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Камчатская, д. 19 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783,50 | 693,90 | 404,50 | 48 | 5 759 200,00 | 0 | 0 | 0 | 5 759 200,00 | 8300 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 2 | 1972 |  | панельные | 5 | 8 | 6073,40 | 5571,20 | 5064,00 | 264 | 1 478 502,00 | 0 | 0 | 0 | 1 478 502,00 | 265 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 32 | 1979 |  | панельные | 5 | 4 | 3230,60 | 2752,50 | 2312,20 | 136 | 908 328,00 | 0 | 0 | 0 | 908 328,00 | 330 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Комарова/ ул. Ялтинская, д. 48/88 | 1985 |  | панельные | 5 | 4 | 2964,50 | 2684,50 | 2713,00 | 117 | 1 839 869,00 | 0 | 0 | 0 | 1 839 869,00 | 685 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 11 | 1958 |  | блочные | 3 | 2 | 936,80 | 859,40 | 859,40 | 34 | 1 413 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 413 000,00 | 1 644 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 118 | 1982 |  | панельные | 5 | 6 | 4834,50 | 4414,50 | 4084,00 | 199 | 3 794 562,00 | 0 | 0 | 0 | 3 794 562,00 | 860 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 24а | 1962 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1353,50 | 1259,50 | 1259,50 | 53 | 1 603 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 603 000,00 | 1 273 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а | 1964 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1490,70 | 1357,20 | 1357,20 | 28 | 4 052 560,00 | 0 | 0 | 0 | 4 052 560,00 | 2 986 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 50 | 1960 |  | блочные | 4 | 3 | 2992,70 | 2781,30 | 1718,40 | 49 | 1 070 223,00 | 0 | 0 | 0 | 1 070 223,00 | 385 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 9 | 1988 |  | панельные | 9 | 5 | 11383,00 | 9395,80 | 8474,85 | 352 | 8 458 490,00 | 0 | 0 | 0 | 8 458 490,00 | 900 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 5 | 1994 |  | каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3092,40 | 2947,60 | 2058,70 | 133 | 3 833 630,00 | 0 | 0 | 0 | 3 833 630,00 | 1 301 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е | 1991 |  | панельные | 5 | 5 | 4689,70 | 3345,00 | 2787,20 | 146 | 1 658 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1 658 700,00 | 496 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а | 1972 |  | панельные | 5 | 4 | 2988,50 | 2708,00 | 2613,10 | 30 | 2 739 536,00 | 0 | 0 | 0 | 2 739 536,00 | 1 012 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Кутузова, д. 48 | 1966 |  | панельные | 5 | 6 | 4909,20 | 4487,00 | 4338,60 | 179 | 1 317 381,00 | 0 | 0 | 0 | 1 317 381,00 | 294 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а | 1972 |  | панельные | 5 | 4 | 3657,40 | 2741,50 | 2741,50 | 101 | 2 369 700,00 | 0 | 0 | 0 | 2 369 700,00 | 864 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3875,30 | 2590,30 | 2590,30 | 90 | 1 344 160,00 | 0 | 0 | 0 | 1 344 160,00 | 519 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 1967 |  | панельные | 5 | 4 | 4565,00 | 3600,00 | 3292,20 | 146 | 2 031 100,00 | 0 | 0 | 0 | 2 031 100,00 | 564 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 1990 |  | панельные | 9 | 4 | 8810,50 | 7378,50 | 6879,90 | 334 | 6 766 792,00 | 0 | 0 | 0 | 6 766 792,00 | 917 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47 | 1953 |  | блочные | 2 | 2 | 900,00 | 729,20 | 687,60 | 26 | 4 606 500,00 | 0 | 0 | 0 | 4 606 500,00 | 6 317 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6 | 1991 |  | панельные | 9 | 6 | 15480,00 | 12297,40 | 11569,50 | 518 | 10 150 188,00 | 0 | 0 | 0 | 10 150 188,00 | 825 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Медногорская, д. 24 | 1960 |  | блочные | 3 | 3 | 1595,60 | 1483,60 | 1398,60 | 74 | 2 619 693,00 | 0 | 0 | 0 | 2 619 693,00 | 1 766 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Московская, д. 1 | 1942 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 4109,80 | 3223,70 | 3005,74 | 95 | 821 950,00 | 0 | 0 | 0 | 821 950,00 | 255 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 23 | 1952 |  | блочные | 2 | 2 | 841,60 | 772,90 | 772,90 | 32 | 2 034 638,00 | 0 | 0 | 0 | 2 034 638,00 | 2 632 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а | 1967 |  | панельные | 5 | 4 | 3313,40 | 2946,30 | 2694,17 | 94 | 662 680,00 | 0 | 0 | 0 | 662 680,00 | 225 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 68 | 1977 |  | панельные | 5 | 4 | 2964,20 | 2684,20 | 2622,60 | 130 | 1 880 690,00 | 0 | 0 | 0 | 1 880 690,00 | 701 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 81 | 1986 |  | панельные | 5 | 6 | 4734,50 | 4315,70 | 3021,50 | 240 | 3 884 180,00 | 0 | 0 | 0 | 3 884 180,00 | 900 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16 | 1966 |  | панельные | 5 | 4 | 3835,80 | 3555,80 | 3479,20 | 149 | 561 694,00 | 0 | 0 | 0 | 561 694,00 | 158 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225 | 1972 |  | панельные | 5 | 6 | 4798,60 | 4381,00 | 4381,00 | 189 | 1 549 884,00 | 0 | 0 | 0 | 1 549 884,00 | 354 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 42 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1455,60 | 1305,60 | 1305,60 | 55 | 2 757 278,00 | 0 | 0 | 0 | 2 757 278,00 | 2 112 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 72 | 1951 |  | блочные | 2 | 2 | 442,90 | 397,90 | 397,90 | 24 | 1 245 023,00 | 0 | 0 | 0 | 1 245 023,00 | 3 129 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 74 | 1951 | 2008 | блочные | 2 | 2 | 437,90 | 392,90 | 392,90 | 18 | 1 102 322,00 | 0 | 0 | 0 | 1 102 322,00 | 2 806 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18 | 1981 |  | панельные | 5 | 6 | 4843,60 | 4423,60 | 4138,40 | 193 | 1 172 768,00 | 0 | 0 | 0 | 1 172 768,00 | 265 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Омская, д. 60 | 1974 |  | панельные | 5 | 6 | 4893,70 | 4383,70 | 4383,70 | 206 | 2 863 466,00 | 0 | 0 | 0 | 2 863 466,00 | 653 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Спортивная, д. 19 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4579,30 | 4159,30 | 3388,40 | 163 | 2 650 980,00 | 0 | 0 | 0 | 2 650 980,00 | 637 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 45 | 1953 | 2010 | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1469,40 | 1310,30 | 1209,90 | 30 | 2 352 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000,00 | 1 795 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55 | 1962 |  | блочные | 5 | 4 | 4097,90 | 3494,00 | 3337,80 | 125 | 1 888 000,00 | 0 | 0 | 1 015 891,00 | 872 109,00 | 540 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 69 | 1939 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 675,90 | 620,90 | 620,90 | 25 | 1 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000,00 | 2 287 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 89 | 1979 |  | панельные | 5 | 6 | 4341,50 | 3913,10 | 3913,10 | 174 | 880 620,00 | 0 | 0 | 0 | 880 620,00 | 225 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 99 | 1981 |  | панельные | 5 | 6 | 4396,15 | 3976,15 | 3976,15 | 193 | 879 240,00 | 0 | 0 | 0 | 879 240,00 | 221 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 1937 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 538,30 | 482,30 | 416,30 | 16 | 708 750,00 | 0 | 0 | 0 | 708 750,00 | 1 470 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 1990 |  | панельные | 9 | 9 | 20303,90 | 16616,10 | 15398,86 | 704 | 15 225 282,00 | 0 | 0 | 0 | 15 225 282,00 | 916 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Строителей, д. 8 | 1946 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 600,50 | 539,50 | 539,50 | 10 | 5 015 010,00 | 0 | 0 | 0 | 5 015 010,00 | 9 296 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Суворова, д. 5 | 1940 |  | блочные | 2 | 2 | 614,50 | 543,20 | 543,20 | 19 | 2 106 150,00 | 0 | 0 | 0 | 2 106 150,00 | 3 877 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Суворова, д. 6 | 1978 |  | панельные | 5 | 4 | 2723,15 | 2718,30 | 2489,10 | 121 | 544 700,00 | 0 | 0 | 0 | 544 700,00 | 200 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а | 1978 |  | панельные | 5 | 8 | 5744,40 | 5174,00 | 5174,00 | 227 | 1 148 880,00 | 0 | 0 | 0 | 1 148 880,00 | 222 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 1968 |  | панельные | 5 | 3 | 2755,90 | 2571,40 | 2526,20 | 120 | 748 685,00 | 0 | 0 | 0 | 748 685,00 | 291 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, ул. Шалина, д. 11б | 1988 |  | панельные | 9 | 5 | 10405,90 | 9247,40 | 9021,30 | 396 | 7 036 594,00 | 0 | 0 | 0 | 7 036 594,00 | 761 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, шоссе Вокзальное, д. 1 | 1963 |  | блочные | 3 | 3 | 1793,40 | 1553,40 | 1460,90 | 55 | 3 296 368,00 | 0 | 0 | 0 | 3 296 368,00 | 2 122 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Орск, шоссе Вокзальное, д. 10 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2157,50 | 1975,50 | 1434,10 | 73 | 3 841 325,00 | 0 | 0 | 0 | 3 841 325,00 | 1 944 | 9 450 | 12. 2017 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 6973,50 | 6226,40 | 6226,40 | 266 | 12 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000,00 | 1 927 | 9450 | X |
|  | г. Соль-Илецк, пер. Рудничный, д. 16 | 1953 |  | блочные | 2 | 2 | 445,20 | 397,50 | 397,50 | 19 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000,00 | 3 774 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 79а | 1986 |  | каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3796,30 | 3389,60 | 3389,60 | 135 | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000,00 | 885 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 102 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814,10 | 726,90 | 726,90 | 34 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 3 439 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 958,30 | 855,60 | 855,60 | 43 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 2 922 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 155 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 959,60 | 856,80 | 856,80 | 35 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 2 918 | 9 450 | 12. 2017 |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 33 780,95 | 29 009,05 | 29 009,05 | 1 442 | 27 050 745,00 | 0 | 0 | 0 | 27 050 745,00 | 932 | 9450 | X |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14 | 1989 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 649,80 | 4 055,70 | 4 055,70 | 236 | 4 292 730,00 | 0 | 0 | 0 | 4 292 730,00 | 1 058 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 935,20 | 4 124,30 | 4 124,30 | 200 | 2 536 157,00 | 0 | 0 | 0 | 2 536 157,00 | 615 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 855,00 | 4 469,70 | 4 469,70 | 258 | 3 795 761,00 | 0 | 0 | 0 | 3 795 761,00 | 849 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21 | 1989 |  | панельные | 5 | 5 | 4 814,90 | 4 265,20 | 4 265,20 | 183 | 2 311 411,00 | 0 | 0 | 0 | 2 311 411,00 | 542 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 14 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 797,55 | 737,55 | 737,55 | 16 | 3 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000,00 | 4 610 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2 | 1979 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5 883,20 | 5 344,40 | 5 344,40 | 250 | 2 976 585,00 | 0 | 0 | 0 | 2 976 585,00 | 557 | 9450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783,80 | 722,50 | 722,50 | 32 | 1 175 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1 175 700,00 | 1 627 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 711,60 | 4 117,20 | 4 117,20 | 243 | 4 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000,00 | 972 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1 349,90 | 1 172,50 | 1 172,50 | 24 | 2 562 401,00 | 0 | 0 | 0 | 2 562 401,00 | 2 185 | 9 450 | 12. 2017 |
| 12. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | Х | Х | Х | Х | Х | 21645,50 | 16353,20 | 3377,90 | 1017 | 11 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 11 700 000,00 | 715 | 9 450 | X |
|  | пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 14 | 1967 |  | панельные | 5 | 4 | 4617,00 | 3516,70 | 484,10 | 223 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000,00 | 682 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 2 | 1965 |  | панельные | 5 | 4 | 4594,00 | 3488,20 | 726,70 | 221 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 717 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21 | 1966 |  | панельные | 5 | 2 | 2124,00 | 1601,30 | 497,50 | 84 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 749 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 23 | 1966 |  | панельные | 5 | 2 | 2120,10 | 1597,40 | 278,50 | 99 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 751 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 28 | 1972 |  | панельные | 5 | 4 | 3606,30 | 2671,30 | 655,10 | 168 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 749 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 30 | 1966 |  | панельные | 5 | 4 | 4584,10 | 3478,30 | 736,00 | 222 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000,00 | 690 | 9 450 | 12. 2017 |
| 13. Муниципальное образование Адамовский поссовет Адамовского района |
| Итого по муниципальному образованию Адамовский поссовет Адамовского района | Х | Х | Х | Х | Х | 5108,36 | 3001,91 | 3001,91 | 64 | 5 665 646,00 | 0 | 0 | 0 | 5 665 646,00 | 1 887 | 9 450 | X |
|  | пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109 | 1984 |  | панельные | 2 | 2 | 2080,31 | 1151,91 | 1151,91 | 24 | 2 715 713,00 | 0 | 0 | 0 | 2 715 713,00 | 2 358 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 1 | 1985 |  | панельные | 2 | 4 | 3028,05 | 1850,00 | 1850,00 | 40 | 2 949 933,00 | 0 | 0 | 0 | 2 949 933,00 | 1 595 | 9 450 | 12. 2017 |
| 14. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | Х | Х | Х | Х | Х | 4769,80 | 4379,90 | 4379,90 | 201 | 8 492 910,00 | 0 | 0 | 0 | 8 492 910,00 | 1 939 | 9 450 | X |
|  | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 931,20 | 840,90 | 840,90 | 23 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 1 516 588,00 | 1 804 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 774,90 | 704,60 | 704,60 | 28 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 1 516 588,00 | 2 152 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1201,90 | 1126,60 | 1126,60 | 68 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 1 516 588,00 | 1 346 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16 | 1971 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 400,10 | 370,60 | 370,60 | 18 | 909 970,00 | 0 | 0 | 0 | 909 970,00 | 2 455 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 694,70 | 632,70 | 632,70 | 30 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 1 516 588,00 | 2 397 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 4 | 1966 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 767,00 | 704,50 | 704,50 | 34 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 1 516 588,00 | 2 153 | 9 450 | 12. 2017 |
| 15. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1179,60 | 1095,60 | 1095,60 | 45 | 3 423 508,00 | 0 | 0 | 171 000,00 | 3 252 508,00 | 3 125 | 9 450 | X |
|  | с. Александровка, ул. М. Горького, д. 47 | 1965 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1179,60 | 1095,60 | 1095,60 | 45 | 3 423 508,00 | 0 | 0 | 171 000,00 | 3 252 508,00 | 3 125 | 9 450 | 12. 2017 |
| 16. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 750,10 | 700,10 | 700,10 | 29 | 3 374 846,00 | 0 | 0 | 616 122,00 | 2 758 724,00 | 4 821 | 9 450 | X |
|  | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1 | 1977 |  | панельные | 2 | 1 | 401,20 | 375,20 | 375,20 | 14 | 1 800 458,00 | 0 | 0 | 308 061,00 | 1 492 397,00 | 4 799 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16 | 1965 |  | деревянные | 2 | 1 | 348,90 | 324,90 | 324,90 | 15 | 1 574 388,00 | 0 | 0 | 308 061,00 | 1 266 327,00 | 4 846 | 9 450 | 12. 2017 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1304,50 | 1162,00 | 1162,00 | 47 | 521 800,00 | 0 | 0 | 0 | 521 800,00 | 449 | 9 450 | Х |
|  | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 8 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1304,50 | 1162,00 | 1162,00 | 47 | 521 800,00 | 0 | 0 | 0 | 521 800,00 | 449 | 9 450 | 12. 2017 |
| 18. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1338,00 | 1254,00 | 1254,00 | 101 | 3 158 300,00 | 0 | 0 | 0 | 3 158 300,00 | 2 519 | 9 450 | X |
|  | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 668,00 | 660,00 | 660,00 | 51 | 1 575 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 575 800,00 | 2 388 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,00 | 594,00 | 594,00 | 50 | 1 582 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 582 500,00 | 2 664 | 9 450 | 12. 2017 |
| 19. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1717,70 | 1638,00 | 1638,00 | 96 | 3 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000,00 | 2 157 | 9 450 | X |
|  | с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7 | 1971 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 294,70 | 275,10 | 275,10 | 16 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 4 362 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 391,00 | 384,30 | 384,30 | 18 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 3 123 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3 | 1979 |  | блочные | 2 | 3 | 1032,00 | 978,60 | 978,60 | 62 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 1 226 | 9 450 | 12. 2017 |
| 20. Муниципальное образование Кинзельский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Кинзельский сельсовет Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 643,70 | 643,70 | 583,70 | 12 | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000,00 | 2175 | 9 450 | X |
|  | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3 | 1980 |  | панельные | 2 | 2 | 643,70 | 643,70 | 583,70 | 12 | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000,00 | 2175 | 9 450 | 12. 2017 |
| 21. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 432,00 | 370,00 | 267,80 | 19 | 750 000,00 | 0 | 0 | 0 | 750 000,00 | 2 027 | 9 450 | X |
|  | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 14 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 432,00 | 370,00 | 267,80 | 19 | 750 000,00 | 0 | 0 | 0 | 750 000,00 | 2 027 | 9 450 | 12. 2017 |
| 22. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 617,80 | 568,30 | 568,30 | 18 | 837 000,00 | 0 | 0 | 0 | 837 000,00 | 1473 | 9 450 | X |
|  | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 617,80 | 568,30 | 568,30 | 18 | 837 000,00 | 0 | 0 | 0 | 837 000,00 | 1473 | 9 450 | 12. 2017 |
| 23. Муниципальное образование Михайловский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Михайловский сельсовет Бугурусланского района | Х | Х | Х | Х | Х | 785,20 | 728,40 | 728,40 | 28 | 700 000,00 | 0 | 0 | 13 000 | 687 000,00 | 961 | 9 450 | X |
|  | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 19 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 785,20 | 728,40 | 728,40 | 28 | 700 000,00 | 0 | 0 | 13 000 | 687 000,00 | 961 | 9 450 | 12. 2017 |
| 24. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 754,30 | 715,40 | 715,40 | 23 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000,00 | 2237 | 9 450 | X |
|  | пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 42 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 754,30 | 715,40 | 715,40 | 23 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000,00 | 2237 | 9 450 | 12. 2017 |
| 25. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | Х | Х | Х | Х | Х | 4215,90 | 3523,00 | 3523,00 | 141 | 3 370 000 | 0 | 0 | 0 | 3 370 000,00 | 957 | 9 450 | X |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1017,10 | 942,10 | 942,10 | 45 | 732 000,00 | 0 | 0 | 0 | 732 000,00 | 777 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а | 1990 |  | панельные | 2 | 3 | 1265,10 | 1174,10 | 1174,10 | 53 | 227 000,00 | 0 | 0 | 0 | 227 000,00 | 193 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 1977 |  | панельные | 2 | 2 | 811,70 | 654,20 | 654,20 | 15 | 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 900 000,00 | 1376 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4а | 1989 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1122,00 | 752,60 | 752,60 | 28 | 1 511 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 511 000,00 | 2008 | 9 450 | 12. 2017 |
| 26. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 7 201,00 | 6 001,90 | 6 001,90 | 276 | 15 500 000,00 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 13 500 000,00 | 1 883 | 9 450 | X |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 744,50 | 620,40 | 620,40 | 24 | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 350 000,00 | 2 650 000,00 | 4 836 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24а | 1965 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 864,30 | 720,30 | 720,30 | 33 | 500 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | 440 000,00 | 694 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 426,50 | 380,30 | 380,30 | 15 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 110 000,00 | 1 390 000,00 | 3 944 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 293,40 | 266,70 | 266,70 | 8 | 700 000,00 | 0 | 0 | 270 000,00 | 430 000,00 | 2 625 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1209,50 | 930,40 | 930,40 | 68 | 4 000 000,00 | 0 | 0 | 450 000,00 | 3 550 000,00 | 4 299 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1 | 1980 |  | блочные | 2 | 4 | 1 421,50 | 1 184,60 | 1 184,60 | 54 | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 350 000,00 | 2 650 000,00 | 2 534 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 414,90 | 377,20 | 377,20 | 17 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 120 000,00 | 880 000,00 | 2 651 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 178,40 | 982,00 | 982,00 | 36 | 700 000,00 | 0 | 0 | 80 000,00 | 620 000,00 | 713 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 648,00 | 540,00 | 540,00 | 21 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 210 000,00 | 890 000,00 | 2 037 | 9 450 | 12. 2017 |
| 27. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х | 15796,90 | 13857,10 | 13857,10 | 658 | 27 024 000,00 | 0 | 0 | 0 | 27 024 000,00 | 1 950 | 9 450 | X |
|  | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25 | 1974 |  | панельные | 2 | 2 | 760,30 | 716,20 | 716,20 | 36 | 704 000,00 | 0 | 0 | 0 | 704 000,00 | 983 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1981 |  | панельные | 2 | 3 | 797,50 | 531,10 | 531,10 | 42 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 3 766 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1986 |  | панельные | 2 | 3 | 838,90 | 797,20 | 797,20 | 46 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 2 509 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1988 |  | панельные | 2 | 3 | 1252,00 | 1202,00 | 1202,00 | 49 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 2 080 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 10а | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 949,30 | 870,30 | 870,30 | 38 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 2 298 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 14 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 769,00 | 722,80 | 722,80 | 35 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000,00 | 2 075 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30 | 1984 |  | панельные | 2 | 2 | 572,40 | 319,40 | 319,40 | 33 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 4 070 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1399,00 | 1276,00 | 1276,00 | 36 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 1 567 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1592,80 | 1486,50 | 1486,50 | 50 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 1 345 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55 | 1985 |  | панельные | 2 | 4 | 1218,20 | 1134,40 | 1134,40 | 56 | 2 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000,00 | 2 028 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 536,20 | 361,60 | 361,60 | 28 | 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 850 000,00 | 2 351 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 528,20 | 346,30 | 346,30 | 28 | 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 850 000,00 | 2 455 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 386,00 | 262,10 | 262,10 | 29 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 2 289 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 800,90 | 734,10 | 734,10 | 28 | 720 000,00 | 0 | 0 | 0 | 720 000,00 | 981 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1130,50 | 1037,80 | 1037,80 | 40 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000,00 | 1 445 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1117,40 | 1014,70 | 1014,70 | 44 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 2 070 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1148,30 | 1044,60 | 1044,60 | 40 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 2 010 | 9 450 | 12. 2017 |
| 28. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | Х | Х | Х | Х | Х | 23 802,70 | 20 409,20 | 16 016,37 | 910 | 7 439 400,00 | 0 | 0 | 2 000 000,000 | 5 439 400,00 | 365 | 9 450 | X |
|  | пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 1 | 1977 |  | блочные | 2 | 2 | 829,60 | 784,00 | 653,30 | 45 | 560 700,00 | 0 | 0 | 150 800,00 | 409 900,00 | 715 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 586,60 | 3 796,10 | 3 150,80 | 181 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 390 500,00 | 1 062 200,00 | 383 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22 | 1986 |  | панельные | 5 | 6 | 5 814,30 | 4 373,40 | 3 717,40 | 227 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 390 500,00 | 1 062 200,00 | 332 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24 | 1995 |  | панельные | 5 | 4 | 3 997,50 | 3 561,70 | 3 037,55 | 125 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 390 500,00 | 1 062 200,00 | 408 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 1984 |  | панельные | 5 | 6 | 5 834,60 | 4 371,40 | 3 691,50 | 203 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 390 500,00 | 1 062 200,00 | 332 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 740,10 | 3 522,60 | 1 765,82 | 129 | 1 067 900,00 | 0 | 0 | 287 200,00 | 780 700,00 | 303 | 9 450 | 12. 2017 |
| 29. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2 833,20 | 2 124,90 | 1 859,20 | 92 | 6 300 000,00 | 0 | 0 | 5 850 000,00 | 450 000,00 | 2 965 | 9 450 | X |
|  | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 2 | 1992 |  | панельные | 2 | 2 | 944,40 | 708,30 | 619,60 | 29 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 1 950 000,00 | 150 000,00 | 2 965 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 3 | 1990 |  | панельные | 2 | 2 | 944,40 | 708,30 | 619,60 | 32 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 1 950 000,00 | 150 000,00 | 2 965 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 4 | 1991 |  | панельные | 2 | 2 | 944,40 | 708,30 | 620,00 | 31 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 1 950 000,00 | 150 000,00 | 2 965 | 9 450 | 12. 2017 |
| 30. Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1903,9 | 1675,9 | 1675,9 | 88 | 3 170 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 170 000,00 | 1 892 | 9 450 | X |
|  | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1970 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 602,50 | 526,50 | 526,50 | 43 | 870 000,00 | 0 | 0 | 0 | 870 000,00 | 1 652 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Платовка, ул. Московская, д. 1 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 635,30 | 559,30 | 559,30 | 22 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000,00 | 1 967 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Платовка, ул. Московская, д. 3а | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 666,10 | 590,10 | 590,10 | 23 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 2 034 | 9 450 | 12. 2017 |
| 31. Муниципальное образование Покровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Покровский сельсовет Новосергиевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1588,8 | 1528,8 | 1528,8 | 78 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000,00 | 1570 | 9 450 | X |
|  | с. Покровка, ул. Светлая, д. 3 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 860,20 | 820,20 | 820,20 | 35 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 1 463 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Покровка, ул. Строителей, д. 4 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 728,60 | 708,60 | 708,60 | 43 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 1 693 | 9 450 | 12. 2017 |
| 32. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1712,52 | 1162,00 | 1162,00 | 50 | 2 479 411,00 | 0 | 0 | 502 487,00 | 1 976 924,00 | 2 134 | 9 450 | X |
|  | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4 | 1981 |  | блочные | 2 | 4 | 1712,52 | 1162,00 | 1162,00 | 50 | 2 479 411,00 | 0 | 0 | 502 487,00 | 1 976 924,00 | 2 134 | 9 450 | 12. 2017 |
| 33. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 1737,90 | 1533,70 | 1533,70 | 56 | 2 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000,00 | 1434 | 9 450 | X |
|  | пос. Пристанционный, ул. 1-я Линия, д. 53а | 1947 | 1979 | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557,20 | 497,60 | 497,60 | 14 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000,00 | 2 010 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Пристанционный, ул. 1-я Линия, д. 57а | 1979 |  | панельные | 3 | 3 | 1180,70 | 1036,10 | 1036,10 | 42 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 1 158 | 9 450 | 12. 2017 |
| 34. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | Х |  | Х | Х | Х | 364,30 | 354,10 | 354,10 | 12 | 2 257 888 | 0 | 0 | 0 | 2 257 888 | 6 376 | 9 450 | X |
|  | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6 | 1960 |  | панельные | 2 | 2 | 364,30 | 354,10 | 354,10 | 12 | 2 257 888 | 0 | 0 | 0 | 2 257 888 | 6 376 | 9 450 | 12. 2017 |
| 35. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | Х | Х | Х | Х | Х | 3051,95 | 2919,55 | 1586,85 | 105 | 7 164 404,00 | 0 | 0 | 0 | 7 164 404,00 | 2 454 | 9 450 | X |
|  | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183а | 1989 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1349,00 | 1216,60 | 597,10 | 38 | 3 003 045,00 | 0 | 0 | 0 | 3 003 045,00 | 2 468 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 851,00 | 851,00 | 494,80 | 28 | 2 105 561,00 | 0 | 0 | 0 | 2 105 561,00 | 2 474 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 851,95 | 851,95 | 494,95 | 39 | 2 055 798,00 | 0 | 0 | 0 | 2 055 798,00 | 2 413 | 9 450 | 12. 2017 |
| 36. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1338,10 | 1249,40 | 1249,40 | 40 | 2 306 792,00 | 0 | 0 | 130000,00 | 2176792,00 | 1846 | 9 450 | X |
|  | пос. Свердловский, пер. Парковый, д. 11 | 1962 |  | кирпичный | 2 | 2 | 613,80 | 559,40 | 559,40 | 23 | 1306792,00 | 0 | 0 | 130000,00 | 1176792,00 | 2336 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 7 | 1969 |  | панельные | 2 | 2 | 724,30 | 690,00 | 690,00 | 17 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000,00 | 1449 | 9 450 | 12. 2017 |
| 37. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | Х | Х | Х | Х | Х | 24670,76 | 17903,87 | 17184,77 | 808 | 10 809 530,00 | 0 | 0 | 0 | 10 809 530,00 | 604 | 9 450 | X |
|  | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 1980 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1433,30 | 848,90 | 848,90 | 35 | 1 287 486,00 | 0 | 0 | 0 | 1 287 486,00 | 1 517 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 13 | 1967 |  | панельные | 5 | 4 | 4199,80 | 3010,80 | 2814,60 | 138 | 1 132 434,00 | 0 | 0 | 0 | 1 132 434,00 | 376 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 19 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4257,10 | 3374,00 | 3297,40 | 134 | 1 759 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 759 000,00 | 521 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 21 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4025,16 | 3084,50 | 2986,30 | 116 | 2 012 600,00 | 0 | 0 | 0 | 2 012 600,00 | 652 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 1969 |  | панельные | 5 | 4 | 3857,60 | 2818,87 | 2719,27 | 135 | 1 518 760,00 | 0 | 0 | 0 | 1 518 760,00 | 539 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 25 | 1967 |  | панельные | 4 | 4 | 3401,30 | 2482,00 | 2354,10 | 115 | 1 700 650,00 | 0 | 0 | 0 | 1 700 650,00 | 685 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 27 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3496,50 | 2284,80 | 2164,20 | 135 | 1 398 600,00 | 0 | 0 | 0 | 1 398 600,00 | 612 | 9 450 | 12. 2017 |
| 38. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | Х | Х | Х | Х | Х | 1847,20 | 1712,70 | 1712,70 | 67 | 3 844 540,00 | 0 | 0 | 0 | 3 844 540,00 | 2 245 | 9 450 | X |
|  | с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 948,20 | 866,50 | 866,50 | 36 | 1 869 283,00 | 0 | 0 | 0 | 1 869 283,00 | 2157 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Северное, ул. Луначарского, д. 3а | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 899,00 | 846,20 | 846,20 | 31 | 1 975 257,00 | 0 | 0 | 0 | 1 975 257,00 | 2334 | 9 450 | 12. 2017 |
| 39. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | Х | Х | Х | Х | Х | 3616,90 | 3228,60 | 3228,60 | 120 | 2 680 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 680 000,00 | 830 | 9 450 | X |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 1977 |  | панельные | 2 | 3 | 907,10 | 817,70 | 817,70 | 37 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 670 000,00 | 819 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 1978 |  | панельные | 2 | 3 | 909,20 | 824,30 | 824,30 | 22 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 670 000,00 | 813 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3 | 1979 |  | панельные | 2 | 3 | 896,70 | 812,30 | 812,30 | 31 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 670 000,00 | 825 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 1978 |  | панельные | 2 | 3 | 903,90 | 774,30 | 774,30 | 30 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 670 000,00 | 865 | 9 450 | 12. 2017 |
| 40. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | Х | Х | Х | Х | Х | 4397,04 | 3126,64 | 3126,64 | 119 | 6 854 820,00 | 0 | 0 | 1 341 928,00 | 5 512 892,00 | 2 192 | 9 450 | X |
|  | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а | 1990 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 837,60 | 741,60 | 741,60 | 20 | 1 855 400,00 | 0 | 0 | 742 160,00 | 1 113 240,00 | 2 502 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 1990 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 543,40 | 489,60 | 489,60 | 26 | 1 499 420,00 | 0 | 0 | 599 768,00 | 899 652,00 | 3 063 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 24а | 1987 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1313,44 | 807,14 | 807,14 | 37 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000,00 | 186 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 9 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1702,60 | 1088,30 | 1088,30 | 36 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | 1 838 | 9 450 | 12. 2017 |
| 41. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | Х | Х | Х | Х | Х | 53 942,40 | 41483,10 | 39570,70 | 2 425 | 41 190 189,00 | 0 | 0 | 0 | 41 190 189,00 | 992 | 9 450 | X |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3786,70 | 2662,40 | 2662,40 | 150 | 2 217 716,00 | 0 | 0 | 0 | 2 217 716,00 | 833 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 5 | 17 | 11410,00 | 11195,70 | 10912,20 | 600 | 11 642 255,00 | 0 | 0 | 0 | 11 642 255,00 | 611 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3847,70 | 2711,60 | 2666,70 | 150 | 2 402 879,00 | 0 | 0 | 0 | 2 402 879,00 | 886 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7 | 1993 |  | каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6877,60 | 4898,70 | 4792,00 | 257 | 6 148 421,00 | 0 | 0 | 0 | 6 148 421,00 | 1 255 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8 | 1991 |  | каменные, кирпичные | 5 | 7 | 4684,40 | 3148,10 | 2934,10 | 255 | 3 384 400,00 | 0 | 0 | 0 | 3 384 400,00 | 1 075 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9 | 1993 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 6923,60 | 4499,50 | 4160,90 | 332 | 3 656 310,00 | 0 | 0 | 0 | 3 656 310,00 | 813 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24 | 1981 |  | каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5168,50 | 3461,60 | 3401,20 | 170 | 4 444 658,00 | 0 | 0 | 0 | 4 444 658,00 | 1 284 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 6983,40 | 5116,80 | 4956,90 | 343 | 3 802 932,00 | 0 | 0 | 0 | 3 802 932,00 | 743 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4260,50 | 3788,70 | 3084,30 | 168 | 3 490 618,00 | 0 | 0 | 0 | 3 490 618,00 | 921 | 9 450 | 12. 2017 |
| 42. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 1340,20 | 1233,50 | 1233,50 | 40 | 5 547 600,00 | 0 | 0 | 0 | 5 547 600,00 | 4 497 | 9 450 | X |
|  | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,60 | 616,40 | 616,40 | 20 | 2 773 800,00 | 0 | 0 | 0 | 2 773 800,00 | 4 500 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 674,60 | 617,10 | 617,10 | 20 | 2 773 800,00 | 0 | 0 | 0 | 2 773 800,00 | 4 500 | 9 450 | 12. 2017 |
| 43. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | Х | Х | Х | Х | Х | 2828,80 | 2327,60 | 2327,60 | 170 | 3 513 902,00 | 0 | 0 | 0 | 3 513 902,00 | 1 510 | 9 450 | X |
|  | с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98 | 1970 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1758,00 | 1391,80 | 1391,80 | 122 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 934 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 361,80 | 319,30 | 319,30 | 14 | 748 029,00 | 0 | 0 | 0 | 748 029,00 | 2 343 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 709,00 | 616,50 | 616,50 | 34 | 1 465 873,00 | 0 | 0 | 0 | 1 465 873,00 | 2 378 | 9 450 | 12. 2017 |
| 44. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | Х | Х | Х | Х | Х | 23200,60 | 20500,70 | 19186,00 | 897 | 10 444 761,00 | 0 | 0 | 0 | 10 444 761,00 | 509 | 9 450 | X |
|  | пос. Энергетик, д. 1 | 1969 | 2008 | кирпичные | 5 | 2 | 2142,00 | 1910,00 | 1858,90 | 76 | 493 661,00 | 0 | 0 | 0 | 493 661,00 | 258 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Энергетик, д. 13 | 1970 |  | панельные | 5 | 2 | 2142,00 | 1910,00 | 1648,00 | 125 | 2 044 306,00 | 0 | 0 | 0 | 2 044 306,00 | 1070 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Энергетик, д. 21 | 1967 |  | панельные | 5 | 4 | 3023,30 | 2743,30 | 2698,70 | 124 | 1 385 716,00 | 0 | 0 | 0 | 1 385 716,00 | 505 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Энергетик, д. 33 | 1968 |  | панельные | 5 | 4 | 2796,10 | 2586,10 | 2469,00 | 114 | 1 227 153,00 | 0 | 0 | 0 | 1 227 153,00 | 474 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Энергетик, д. 6 | 1969 |  | панельные | 5 | 4 | 2954,50 | 2701,50 | 2654,90 | 105 | 1 385 716,00 | 0 | 0 | 0 | 1 385 716,00 | 513 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Энергетик, д. 66 | 1978 |  | панельные | 5 | 8 | 6381,50 | 5821,50 | 5732,60 | 265 | 2 358 209,00 | 0 | 0 | 0 | 2 358 209,00 | 405 | 9450 | 12. 2017 |
|  | пос. Энергетик, д. 75 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3761,20 | 2828,30 | 2123,90 | 88 | 1 550 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000,00 | 548 | 9450 | 12. 2017 |
| 45. Муниципальное образование Южноуральский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Южноуральский сельсовет Оренбургского района | Х | Х | Х | Х | Х | 5036,00 | 3606,00 | 3606,00 | 235 | 5 550 000,00 | 0 | 0 | 555 000,00 | 4 995 000,00 | 2 552 | 9 450 | X |
|  | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1 | 1982 |  | панельные | 2 | 4 | 1670,00 | 1202,00 | 1202,00 | 69 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 185 000,00 | 1 665 000,00 | 2 569 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1696,00 | 1202,00 | 1202,00 | 96 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 185 000,00 | 1 665 000,00 | 2 517 | 9 450 | 12. 2017 |
|  | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1670,00 | 1202,00 | 1202,00 | 70 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 185 000,00 | 1 665 000,00 | 2 569 | 9 450 | 12. 2017 |
| 46. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | Х | Х | Х | Х | Х | 758,00 | 701,20 | 701,20 | 23 | 2 585 324,40 | 0 | 0 | 0 | 2 585 324,40 | 3687 | 9 450 | X |
|  | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 13 | 1979 |  | блочные | 2 | 2 | 758,00 | 701,20 | 701,20 | 23 | 2 585 324,40 | 0 | 0 | 0 | 2 585 324,40 | 3687 | 9450 | 12. 2017 |

Приложение № 4

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2015–2016 годы по видам ремонта

(без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Стоимость капитального ремонта – всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ |
|  |  | рублей | рублей | единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по области | 1669866 695,62 | 226523466,73 | 220 | 377307725,06 | 325465,80 | 724954392,66 | 0 | 0 | 259734,90 | 294810512,69 | 4329,19 | 21419497,54 | 19220385,30 | 0 | 5258205,26 | 372510,38 |
| 2015 год |
| Итого по 2015 году | 223 075 305,26 | 11 251 067,88 | 33 | 47 770 904,61 | 63 369,32 | 121 680 491,55 | 0 | 0 | 28 927,34 | 41 395 119,18 | 255,47 | 977 722,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 13 518 679,06 | 0 | 0 | 0 | 4 111,48 | 13 518 679,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Войченко, д. 1 | 6 184 526,35 | 0 | 0 | 0 | 1 794,56 | 6 184 526,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 39 | 895 942,03 | 0 | 0 | 0 | 361,52 | 895 942,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Гай, ул. Ленина, д. 42а | 3 223 568,72 | 0 | 0 | 0 | 918,89 | 3 223 568,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Гай, ул. Ленина, д. 44а | 3 214 641,96 | 0 | 0 | 0 | 1 036,51 | 3 214 641,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 3 331 091,48 | 0 | 0 | 0 | 2 487,42 | 3 331 091,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Ленина, д. 23 | 1 156 545,16 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 1 156 545,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1 544 575,16 | 0 | 0 | 0 | 1 222,30 | 1 544 575,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Кувандык, ул. Северная, д. 84 | 629 971,16 | 0 | 0 | 0 | 465,12 | 629 971,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 6 570 671,28 | 0 | 0 | 0 | 4 888,21 | 6 570 671,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 083 215,84 | 0 | 0 | 0 | 712,00 | 1 083 215,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 18 | 1 160 362,22 | 0 | 0 | 0 | 954,00 | 1 160 362,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 28 | 1 787 496,38 | 0 | 0 | 0 | 1619,00 | 1 787 496,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1 169 224,40 | 0 | 0 | 0 | 761,50 | 1 169 224,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 11 | 1 370 372,44 | 0 | 0 | 0 | 841,71 | 1 370 372,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 7 127 594,54 | 0 | 5 | 7 127 594,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12а | 7 127 594,54 | 0 | 5 | 7 127 594,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 156 567 182,39 | 9 479 633,37 | 26 | 37 702 841,42 | 38 112,30 | 70398 123,30 | 0 | 0 | 27 058,61 | 38 234 430,55 | 100,00 | 752 153,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 15 | 1 256 002,70 | 0 | 0 | 0 | 574,00 | 1 256 002,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11 | 1 958 734,89 | 447 955,11 | 0 | 0 | 1018,00 | 1 510 779,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Кривцова, д. 7а | 1 033 270,95 | 62 068,61 | 0 | 0 | 405,30 | 971 202,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7 | 2 098 748,69 | 606 357,57 | 0 | 0 | 730,20 | 1 492 391,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пр. Майский, д. 11 | 1 402 250,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050,00 | 1 402 250,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7 | 1 244 884,55 | 0 | 0 | 0 | 753,72 | 1 244 884,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 38 | 2 230 628,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190,00 | 2 230 628,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы, д. 8б | 1 755 004,05 | 192 644,11 | 0 | 0 | 432,80 | 1 562 359,94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14 | 3 659 840,63 | 590 582,77 | 2 | 3 069 257,86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28 | 752 153,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 752 153,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230 | 4 704 616,31 | 0 | 0 | 0 | 850,00 | 2 143 448,48 | 0 | 0 | 1104,00 | 2 561 167,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1 | 1 785 028,67 | 474 223,52 | 0 | 0 | 887,00 | 1 310 805,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 31 | 1 145 253,46 | 0 | 0 | 0 | 563,25 | 1 145 253,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41 | 2 295 252,57 | 0 | 0 | 0 | 1 184,00 | 2 295 252,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 16 | 1 999 415,93 | 0 | 0 | 0 | 1 002,38 | 1 999 415,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1 | 1 869 314,94 | 0 | 0 | 0 | 1 003,00 | 1 869 314,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1 | 5 114 890,56 | 0 | 4,00 | 5 114 890,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 1 | 2 417 755,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,00 | 2 417 755,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19 | 3 700 090,46 | 0 | 0 | 0 | 548,00 | 1 116 544,75 | 0 | 0 | 567,83 | 2 583 545,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26 | 2 600 738,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,38 | 2 600 738,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 22 | 15 843 340,81 | 0 | 6 | 9 132 241,99 | 1 713,70 | 3 400 814,37 | 0 | 0 | 4432,00 | 3 310 284,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 32 | 15 440 943,14 | 0 | 6 | 9 126 479,66 | 1 713,7 | 3 357 194,92 | 0 | 0 | 4432,00 | 2 957 268,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5 | 1 005 841,72 | 0 | 0 | 0 | 528,50 | 594 372,58 | 0 | 0 | 290,00 | 411 469,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Западная, д. 3 Литер А | 2 402 831,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290,00 | 2 402 831,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 | 2 841 091,04 | 445 769,07 | 0 | 0 | 1 186,70 | 2 395 321,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а | 1 443 217,40 | 0 | 0 | 0 | 1 051,83 | 1 443 217,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 1 160 492,41 | 0 | 0 | 0 | 911,18 | 1 160 492,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58 | 1 374 475,04 | 0 | 0 | 0 | 1 020,00 | 1 374 475,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | 249 262,51 | 249 262,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17 | 193 476,80 | 193 476,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 2 419 748,39 | 719 646,00 | 0 | 0 | 1 134,21 | 1 700 102,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 10 | 1 110 041,53 | 0 | 0 | 0 | 618,80 | 1 110 041,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20 Литер А | 831 025,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,40 | 831 025,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79 | 1 275 077,34 | 77 596,74 | 0 | 0 | 512,20 | 1 197 480,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а | 1 237 023,24 | 46 910,91 | 0 | 0 | 241,80 | 595 174,86 | 0 | 0 | 388,00 | 594 937,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 82 | 847 004,73 | 0 | 0 | 0 | 557,93 | 847 004,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103 | 1 176 873,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019,00 | 1 176 873,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105 | 1 388 560,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884,10 | 1 388 560,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109 | 1 303 096,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,00 | 1 303 096,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 2 | 1 653 864,60 | 318 470,66 | 0 | 0 | 784,00 | 1 335 393,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20 | 989 652,90 | 156 905,84 | 0 | 0 | 513,00 | 832 747,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14 | 2 043 557,61 | 0 | 0 | 0 | 1625,00 | 2 043 557,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1 | 2 086 398,92 | 0 | 0 | 0 | 1640,00 | 2 086 398,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | 1 244 694,93 | 0 | 0 | 0 | 968,82 | 1 244 694,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10 Литер А5 | 2 005 862,23 | 63 274,13 | 0 | 0 | 296,00 | 994 859,88 | 0 | 0 | 383,00 | 947 728,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | 1 240 537,07 | 0 | 0 | 0 | 826,00 | 1 240 537,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2 | 9 169 880,58 | 445 079,68 | 4 | 6 103 723,39 | 1 001,00 | 2 621 077,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | 744 730,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,00 | 744 730,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 862 427,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,60 | 862 427,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Привокзальная, д. 3а | 816 789,12 | 173 473,71 | 0 | 0 | 500,30 | 643 315,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111 | 832 176,49 | 0 | 0 | 0 | 552,23 | 832 176,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1 | 5 156 247,96 | 0 | 4 | 5 156 247,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180 | 4 464 207,66 | 0 | 0 | 0 | 2 206,04 | 4 464 207,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13 | 1 623 714,26 | 0 | 0 | 0 | 503,00 | 693 240,81 | 0 | 0 | 508,4 | 930 473,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 29 | 3 636 500,38 | 746 349,44 | 0 | 0 | 1 039,30 | 2 089 134,33 | 0 | 0 | 1100,00 | 801 016,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 194 | 1 236 511,85 | 275 351,36 | 0 | 0 | 458,00 | 961 160,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196 Литер А | 869 862,11 | 167 719,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,20 | 702 142,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2 | 4 301 037,65 | 502 560,50 | 0 | 0 | 1 142,00 | 2 485 523,38 | 0 | 0 | 936,00 | 1 312 953,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4 | 3 624 911,19 | 521 249,84 | 0 | 0 | 612,20 | 1 562 121,88 | 0 | 0 | 847,70 | 1 541 539,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6 | 3 339 005,13 | 332 621,71 | 0 | 0 | 1 021,00 | 3 006 383,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 4 408 978,88 | 1 503 581,42 | 0 | 0 | 704,96 | 1 185 341,56 | 0 | 0 | 1 523,00 | 1 720 055,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49 | 1 028 894,19 | 166 502,04 | 0 | 0 | 366,00 | 533 185,14 | 0 | 0 | 696,00 | 329 207,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59 | 619 438,66 | 0 | 0 | 0 | 211,45 | 449 717,80 | 0 | 0 | 492,00 | 169 720,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 10 022 134,72 | 387 351,22 | 2 | 2 940 468,65 | 3 391,60 | 4 486 027,73 | 0 | 0 | 1 026,60 | 2 208 287,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Орск, ул. Багратиона, д. 16 | 1 412 229,03 | 0 | 0 | 0 | 1218,60 | 1 412 229,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Орск, ул. Васнецова, д. 10 | 1 752 802,76 | 387 351,22 | 0 | 0 | 1193,00 | 1 365 451,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б | 1 708 347,16 | 0 | 0 | 0 | 980,00 | 1 708 347,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Орск, ул. Макаренко, д. 5а | 2 208 287,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026,60 | 2 208 287,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | г. Орск, ул. Стартовая, д. 21 | 2 940 468,65 | 0 | 2 | 2 940 468,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 4 972 105,96 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 4 972 105,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12 | 733 168,85 | 0 | 0 | 0 | 366,00 | 733 168,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а | 2 194 277,98 | 0 | 0 | 0 | 1 018,00 | 2 194 277,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73 | 2 044 659,13 | 0 | 0 | 0 | 1 020,00 | 2 044 659,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района |
| Итого по муниципальному образованию Илекский сельсовет Илекского района | 2 506 319,79 | 0 | 0 | 0 | 630,10 | 1 328 349,49 | 0 | 0 | 842,13 | 952 401,51 | 155,47 | 225 568,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Илек, ул. Мира, д. 3 | 2 506 319,79 | 0 | 0 | 0 | 630,10 | 1 328 349,49 | 0 | 0 | 842,13 | 952 401,51 | 155,47 | 225 568,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 2 333 417,88 | 0 | 0 | 0 | 1 145,30 | 2 333 417,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4 | 1 135 138,54 | 0 | 0 | 0 | 451,30 | 1 135 138,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18 | 1 198 279,34 | 0 | 0 | 0 | 694,00 | 1 198 279,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 6 058 748,68 | 1 384 083,29 | 0 | 0 | 1 845,00 | 4 674 665,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3 | 160 614,27 | 160 614,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 3 | 271 530,44 | 271 530,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14 | 35 346,21 | 35 346,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11 | 742 857,87 | 742 857,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б | 4 674 665,39 | 0 | 0 | 0 | 1 845,00 | 4 674 665,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 8 | 173 734,50 | 173 734,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 3 193 607,38 | 0 | 0 | 0 | 1 563,55 | 3 193 607,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 12 | 1 653 122,15 | 0 | 0 | 0 | 805,00 | 1 653 122,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 18 | 823 692,68 | 0 | 0 | 0 | 362,55 | 823 692,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Переволоцкий, ул. Нефтяниковя, д. 22 | 716 792,55 | 0 | 0 | 0 | 396,00 | 716 792,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Муниципальное образование Саракташский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 2 451 095,93 | 0 | 0 | 0 | 1 075,00 | 2 451 095,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Саракташ, ул. Суворова, д. 31а | 2 451 095,93 | 0 | 0 | 0 | 1 075,00 | 2 451 095,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Муниципальное образование Светлый сельсовет Сакмарского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлый сельсовет Сакмарского района | 3 420 724,40 | 0 | 0 | 0 | 1 143,36 | 3 420 724,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66 | 518 801,96 | 0 | 0 | 0 | 288,00 | 518 801,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Степная, д. 3 | 471 337,88 | 0 | 0 | 0 | 288,00 | 471 337,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Степная, д. 9 | 1 311 465,85 | 0 | 0 | 0 | 300,56 | 1 311 465,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Степная, д. 10 | 1 119 118,71 | 0 | 0 | 0 | 266,80 | 1 119 118,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 1 001 931,77 | 0 | 0 | 0 | 572,00 | 1 001 931,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26 | 1 001 931,77 | 0 | 0 | 0 | 572,00 | 1 001 931,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год |
| Итого по 2016 году | 1446791390,36 | 215272398,85 | 187 | 329536820,45 | 262096,48 | 603273901,11 | 0 | 0 | 230 807,56 | 253415393,51 | 4073,72 | 20441775,5 | 19220385,30 | 0 | 5258205,26 | 372510,38 |
| 1. Абдулинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Абдулинский городской округ | 7 045 650,00 | 0 | 0 | 0 | 2202,33 | 7 045 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 736,96 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 735,12 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 730,25 | 2 348 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальное образование городской округ город Бугуруслан |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бугуруслан | 28 289 667,00 | 0 | 0 | 0 | 16 283,64 | 26 429 555,00 | 0 | 0 | 628,50 | 1 860 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 | 722 100,00 | 0 | 0 | 0 | 336,00 | 722 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 | 3 007 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1399,50 | 3 007 920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 1 | 1 242 542,00 | 0 | 0 | 0 | 1232,30 | 1 242 542,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 21 | 1 240 000,00 | 0 | 0 | 0 | 878,10 | 1 240 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 | 1 384 950,00 | 0 | 0 | 0 | 1463,64 | 1 384 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33 | 2 519 551,00 | 0 | 0 | 0 | 1238,30 | 2 519 551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39 | 2 241 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1252,60 | 2 241 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 24 | 1 782 840,00 | 0 | 0 | 0 | 1317,80 | 1 782 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 | 2 663 460,00 | 0 | 0 | 0 | 579,20 | 2 663 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 5 | 1 555 904,00 | 0 | 0 | 0 | 865,10 | 1 555 904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 30 | 1 857 172,00 | 0 | 0 | 0 | 955,50 | 1 857 172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4 | 1 460 136,00 | 0 | 0 | 0 | 826,00 | 1 460 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68 | 1 860 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,50 | 1 860 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69 | 1 894 890,00 | 0 | 0 | 0 | 1229,20 | 1 894 890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73 | 1 786 390,00 | 0 | 0 | 0 | 1660,40 | 1 786 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а | 1 070 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1050,00 | 1 070 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Муниципальное образование городской округ город Бузулук |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Бузулук | 56 818 789,00 | 4 745 456,00 | 0 | 0 | 11 798,72 | 27 407 085,00 | 0 | 0 | 10 370,96 | 20 377 901,44 | 263,1 | 4 288 346,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11 | 1 841 560,00 | 0 | 0 | 0 | 936,00 | 1 841 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17 | 1 528 234,00 | 68 711,00 | 0 | 0 | 1216,00 | 1 459 523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19 | 3 029 851,00 | 0 | 0 | 0 | 960,00 | 3 029 851,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а | 2 266 876,00 | 2 266 876,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 3 | 6832 337,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2507,8 | 2543990,44 | 263,1 | 4288346,56 |  |  |  |  |
|  | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12 | 2 696 747,00 | 0 | 0 | 0 | 1443,60 | 2 696 747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а | 997 409,00 | 0 | 0 | 0 | 950,30 | 997 409,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 | 2 387 567,00 | 0 | 0 | 0 | 1068,72 | 2 387 567,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 | 1 591 284,00 | 1 591 284,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 | 246 354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,5 | 246 354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 | 115 508,00 | 115 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ул. Серго, д. 21 | 1 291 110,00 | 230 450,00 | 0 | 0 | 217,40 | 620 340,00 | 0 | 0 | 419,00 | 440 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Котовского, д. 39 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,70 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 | 246 354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,64 | 246 354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а | 970 960,00 | 0 | 0 | 0 | 178,90 | 530 640,00 | 0 | 0 | 319,00 | 440 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 | 511 670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,4 | 511 670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27 | 4 360 342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,16 | 4 360 342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 | 12 480 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 8 736 000,00 | 0 | 0 | 1449,00 | 3 744 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б | 472 627,00 | 472 627,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 | 1 344 359,00 | 0 | 0 | 0 | 1022,80 | 1 344 359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Серго, д. 1 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6 | 446 419,00 | 0 | 0 | 0 | 613,00 | 446 419,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 70/ ул. 1 Мая, д. 60 | 1 027 305,00 | 0 | 0 | 0 | 652,00 | 1 027 305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 | 1 844 551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047,76 | 1 844 551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81 | 2 289 365,00 | 0 | 0 | 0 | 1040,00 | 2 289 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Муниципальное образование Гайский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Гайский городской округ | 25 745 150,00 | 0 | 8 | 11 258 550,00 | 4 008,10 | 8 300 000,00 | 0 | 0 | 2 784,00 | 6 186 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, пер. Больничный, д. 6 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, пер. Суворова, д. 4 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 876,00 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, просп. Победы, д. 11 | 5 629 275,00 | 0 | 4 | 5 629 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, просп. Победы, д. 15 | 5 629 275,00 | 0 | 4 | 5 629 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 920,00 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 864,8 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Ленина, д. 17 | 5 586 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 968,00 | 5 586 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Гай, ул. Советская, д. 5 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 867,3 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 816,00 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Муниципальное образование Кувандыкский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Кувандыкский городской округ | 12 923 561,00 | 1 662 521,00 | 4 | 5 629 276,00 | 4027,00 | 5 631 764,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, просп. Мира, д. 35а | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6 | 2 513 321,00 | 1 292 521,00 | 0 | 0 | 872,00 | 1 220 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1 | 1 407 319,00 | 0 | 1 | 1 407 319,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 1 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1096,00 | 1 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20 | 2 814 638,00 | 0 | 2 | 2 814 638,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 1 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1094,00 | 1 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Северная, д. 86 | 1 323 800,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 767,00 | 1 073 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 | 1 407 319,00 | 0 | 1 | 1 407 319,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Ильинка, ул. Новая, д. 2 | 637164,00 | 0 | 0 | 0 | 198 | 637 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Муниципальное образование городской округ город Медногорск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Медногорск | 42 257 809,00 | 1 238 332,00 | 0 | 0 | 17 074,00 | 31 591 546,00 | 0 | 0 | 10814,00 | 8 522 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 591,00 | 0 |
|  | г. Медногорск, пер. Тульский, д. 3 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 852,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 9 | 1 200 006,00 | 0 | 0 | 0 | 923,00 | 1 200 006,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12 | 3 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 789,00 | 1 920 000,00 | 0 | 0 | 1728,00 | 1 480 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1 | 3 040 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 842,00 | 1 200 000,00 |  |  | 610,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000,00 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3 | 2 036 894,00 | 318 332,00 | 0 | 0 | 824,00 | 860 631,00 | 0 | 0 | 664,00 | 622 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 591,00 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 441,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 467,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 974,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 986,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а | 2 142 887,00 | 0 | 0 | 0 | 856,00 | 2 142 887,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Крылова, д. 3а | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 643,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2 | 3 928 022,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 1189,00 | 1 918 022,00 | 0 | 0 | 2940,00 | 1 260 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1184,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1763,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2 | 1 950 000,00 | 0 | 0 | 0 | 877,00 | 1 950 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5 | 1 260 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940,00 | 1 260 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7 | 1 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 929,00 | 1 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 582,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 702,00 | 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 564,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 609,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 2 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 739,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 621,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 295,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Муниципальное образование городской округ город Новотроицк |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Новотроицк | 79 831 666,00 | 9 504 357,00 | 9 | 15 262 269,00 | 7033,60 | 15 000 000,00 | 0 | 0 | 106017,00 | 38 948 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 040,00 | 0 |
|  | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 3 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 753,10 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 749,00 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | 3 168 363,00 | 2 863 911,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 452,00 | 0 |
|  | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 6 | 3 253 034,00 | 2 940 446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 588,00 | 0 |
|  | г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 17 | 3 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1277,20 | 3 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 807,00 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 7 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28379,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2 | 3 391 615,00 | 0 | 2 | 3 391 615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6 | 5 087 423,00 | 0 | 3 | 5 087 423,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | 5 919 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15259,00 | 5 919 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | 4 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11571 | 4 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1093,10 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | 10 221 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28213,00 | 10 221 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | 11 207 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22595,00 | 11 207 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1208,10 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1146,10 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22 | 6 783 231,00 | 0 | 4 | 6 783 231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | 4 200 000,00 | 3 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0 |
| 8. Муниципальное образование городской округ город Оренбург |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Оренбург | 674 372 915,96 | 104376361,85 | 117 | 216 004 205,45 | 61350,57 | 225624946,71 | 0 | 0 | 46079,40 | 105646610,07 | 2730,92 | 10678618,94 | 10280325,30 | 0 | 1389337,26 | 372510,38 |
|  | г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30 | 1 457 947,99 | 57 483,19 | 0 | 0 | 68,00 | 428 971,20 | 0 | 0 | 264,00 | 971 493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Бухарский/ ул. Краснознаменная, д. 12/9 Литер АА2-4 | 5 118 635,76 | 0 | 0 | 0 | 573,40 | 3 617 236,56 | 0 | 0 | 408,00 | 1 501 399,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31 | 3829906,39 | 57483,19 | 0 | 0 | 479,00 | 3021723,60 | 0 | 0 | 204,00 | 750699,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11 | 407 942,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,00 | 407 942,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 8 Литер АА1 | 2217755,87 | 28741,07 | 0 | 0 | 270,00 | 1703268,00 | 0 | 0 | 132,00 | 485746,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 3122535,00 | 98001,00 | 0 | 0 | 423,00 | 1317787,00 | 0 | 0 | 720,00 | 1706747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46 Литер А | 5 955 129,6 | 0 | 0 | 0 | 790,00 | 4983636,00 | 0 | 0 | 264,00 | 971493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8 | 4939843,00 | 3396724,00 | 0 | 0 | 786,00 | 1543119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 12б Литер Б | 3728971,99 | 57483,19 | 0 | 0 | 428,00 | 2699995,20 | 0 | 0 | 264,00 | 971493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9 Литер АА1 | 2850709,18 | 114966,38 | 0 | 0 | 289,00 | 1823127,60 | 0 | 0 | 248,00 | 912615,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11 | 933288,88 | 933288,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пр. Майский, д. 12 | 955315,71 | 955315,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3 | 955531,71 | 955531,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3 | 7 473 561,48 | 1 471 960,00 | 0 | 0 | 642,00 | 4 051 254,48 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 1 950 347,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42 | 1 845 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 1 845 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46 | 1 768 639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045,00 | 1 768 639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48 | 949 753,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,00 | 949 753,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50 | 1 054 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,00 | 1 054 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53 | 6 451 900,00 | 0 | 0 | 0 | 1 190,00 | 3 269 177,00 | 0 | 0 | 1 470,00 | 3 182 723,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 63 | 2594438,85 | 28741,07 | 0 | 0 | 250,00 | 2079950,98 | 0 | 0 | 132,00 | 485746,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых/ул. Коммунистическая, д. 69/101 | 4 051 254,48 | 0,00 | 0 | 0 | 642,00 | 4 051 254,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2Б | 1 892 520,00 | 1209110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683410,00 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2 | 6836760,04 | 2226275,34 | 0 | 0 | 1604,00 | 4610484,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2 | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1 | 5 346 139,66 | 0 | 3 | 5 346 139,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60 | 946260,00 | 946260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62 | 1419390,00 | 1419390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37 | 10280325,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280325,30 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8 | 4032204,00 | 420202,00 | 0 | 0 | 1090,00 | 3612002,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы , д. 130 | 841120,00 | 841120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы , д. 133 | 3731702,48 | 0 | 0 | 0 | 1350,00 | 3731702,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы , д. 144а/1 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы , д. 144а/2 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, просп. Победы , д. 8б | 740923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 740923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12 | 1503502,00 | 1503502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14 | 1 063 418,00 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1 063 418,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 933288,88 | 933288,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 3 096 303,20 | 841 120,00 | 0 | 0 | 997,00 | 2 090 183,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000,00 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Краснознаменная д. 51/17 | 1051400,00 | 1051400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Матросский, д. 42/9 Литер АА1Б | 5135745,19 | 57483,19 | 0 | 0 | 651,00 | 4106768,40 | 0 | 0 | 264,00 | 971493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. 9 Января/ ул. Матросский, д. 54/21 Литер А2–4 | 2252806,39 | 57483,19 | 0 | 0 | 194,00 | 1223829,60 | 0 | 0 | 264,00 | 971493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 236 | 2717962,36 | 0 | 0 | 0 | 670,00 | 2717962,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240 | 1734810,00 | 105140,00 | 0 | 0 | 1350,00 | 1629670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257 | 1607572,73 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 778578,52 | 0 | 0 | 340,00 | 828994,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13 | 4957292,00 | 1754090,00 | 0 | 0 | 1170,00 | 3203202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 22 Литер А | 6707642,00 | 4919426,00 | 0 | 0 | 930,00 | 1788216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24 | 7069702,00 | 5018613,00 | 0 | 0 | 1050,00 | 2051089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | 1577100,00 | 1577100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2 | 6646163,30 | 988841,70 | 3 | 5641280,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16041,21 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2 | 1763140,44 | 0 | 0 | 0 | 277,87 | 1763140,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1 | 4731370,20 | 0 | 2 | 4731370,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1в Литер А | 1048245,80 | 54672,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 993573,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3 | 6 979 718,00 | 0 | 0 | 0 | 1 100,00 | 6 979 718,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Бурзянцева/ пер. Гугучкинский, д. 17/9 Литер А, А1А2 | 4985051,18 | 114966,38 | 0 | 0 | 534,00 | 3368685,60 | 0 | 0 | 408,00 | 1501399,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57 | 969074,33 | 0 | 0 | 0 | 276,00 | 969074,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59 | 859475,34 | 0 | 0 | 0 | 276,00 | 859475,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61 | 1469734,19 | 0 | 0 | 0 | 276,00 | 859475,34 | 0 | 0 | 395,00 | 610258,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63 | 1480311,27 | 0 | 0 | 0 | 276,00 | 859475,34 | 0 | 0 | 395,00 | 620835,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 27 | 2628500,00 | 525700,00 | 0 | 0 | 744,00 | 2102800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Володарского, 37 Литер А | 9175016,22 | 897734,00 | 0 | 0 | 129000,00 | 4514043,22 | 0 | 0 | 922,00 | 3763239,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5 | 2950807,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,00 | 2950807,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19 | 1067949,04 | 1067949,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 | 3 507 944,00 | 607 453,00 |  |  | 1300,0 | 2 900 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Оренбург, ул. Газовиков, д. 10 | 2554902,00 | 2554902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Гая/ ул. Кирова, д. 1/2 Литер А | 9007127,21 | 232142,81 | 0 | 0 | 985,00 | 6213774,00 | 0 | 0 | 696,00 | 2561210,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Западная, д. 3 Литер А | 3 695 445,00 | 323 530,00 |  |  | 670,00 | 3 371 915,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4 | 3240006,00 | 2144856,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,50 | 1095150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80 | 8 500 000,00 | 0 | 5 | 8 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27 | 3 633 873,91 | 176 870,71 | 0 | 0 | 548,00 | 3 457 003,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68 Литер А1 | 2663559,98 | 114966,38 | 0 | 0 | 166,00 | 1047194,40 | 0 | 0 | 408,00 | 1501399,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 1345792,00 | 1345792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | 3 778 123,00 | 896 258,00 | 0 | 0 | 992,0 | 2 881 865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | 4500000,00 | 0 | 0 | 0 | 634,00 | 2000000,00 | 0 | 0 | 1022,00 | 2500000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28 Литер АА3 | 5665178,71 | 176870,71 | 0 | 0 | 548,00 | 3457003,20 | 0 | 0 | 552,00 | 2031304,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17 | 3 564 953,00 | 0 | 0 | 0 | 1190,00 | 3 564 953,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19 | 3238312,00 | 220794,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,00 | 3017518,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85 | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 | 4 731 300,00 | 1 577 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569,62 | 3154200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49 | 4 391 765,00 | 629 825,00 | 0 | 0 | 1174,00 | 2 558 278,00 | 0 | 0 | 1 922,0 | 1 203 662,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1 | 1 860 084,31 | 0 | 0 | 0 | 1072,00 | 1 860 084,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 12 Литер АА1 | 2 764 861,00 | 709 695,00 | 0 | 0 | 811,00 | 2 055 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/2 | 3 497 254,00 | 671506,00 | 0 | 0 | 897,00 | 2 825 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. М. Горького/ пер. Дмитриевский, д. 48/19 Литер А | 3 210 975,6 | 0 | 0 | 0 | 432,00 | 2725228,80 | 0 | 0 | 132,00 | 485746,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А | 8 998 962,04 | 258673,84 | 0 | 0 | 885,00 | 5582934,00 | 0 | 0 | 858,00 | 3157354,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38 | 1 677 670,62 | 0 | 0 | 0 | 264,40 | 1677670,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 24 | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д.27 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а Литер А | 1 675 341,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417,0 | 1 675 341,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | 6960268,00 | 557242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740,00 | 6403026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а | 542379,00 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 542379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Новая, д. 8 | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | 4 310 740,00 | 0 | 2 | 4 310 740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88 | 151 203,00 | 151 203,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Орская, д. 13 | 3 503 004,00 | 239 385,00 | 0 | 0 | 620,00 | 1 952 757,00 | 0 | 0 | 494,00 | 1310862,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84 | 2 819 097,79 | 2 819 097,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б | 215 747,28 | 215 747,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28 Литер АА1 | 4 392 768,13 | 172 448,53 | 0 | 0 | 312,00 | 1 968 220,80 | 0 | 0 | 162,00 | 2252098,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 Литер АА1 | 3 079 206,79 | 57 483,19 | 0 | 0 | 325,00 | 2 050 230,00 | 0 | 0 | 264,00 | 971493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 7 114 605,11 | 0 | 4 | 7 114 605,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а | 8 412 452,51 | 2 691 584,00 | 0 | 0 | 571,00 | 3 602 096,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2 118 772,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а | 1 700 000,00 | 0 | 1 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55 | 13 445 687,00 | 5 761 898,00 | 0 | 0 | 1160,00 | 3832568,00 | 0 | 0 | 1950,00 | 3851221,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62а | 3221499,06 | 86224,26 | 0 | 0 | 266,00 | 1678034,40 | 0 | 0 | 396,00 | 1457240,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 82 Литер АА1 | 232142,81 | 232142,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12б Литер А | 6721538,00 | 3521525,00 | 0 | 0 | 376,00 | 1587226,00 | 0 | 0 | 623,00 | 1612787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 8 Литер АА1 | 3085515,19 | 57483,19 | 0 | 0 | 326,00 | 2056538,40 | 0 | 0 | 264,00 | 971493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Пушкинская/ ул. Кобозева, д. 12а Литер А1 | 8608897,00 | 4080586,00 | 0 | 0 | 875,00 | 2988632,00 | 0 | 0 | 803,00 | 1539679,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12 | 1441402,11 | 1441402,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 | 1 700 000,00 | 0 | 1 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39 | 2271024,00 | 2271024,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41 Литер А | 567756,00 | 567756,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а | 8166977,65 | 0 | 0 | 0 | 487,00 | 3090111,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 4934745,90 | 0 | 0 | 142119,84 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18 | 4310740,00 | 0 | 2 | 4310740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 4669528,15 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 1867811,26 | 0 | 0 | 3000,00 | 2801716,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 4228960,00 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 2707508,00 | 0 | 0 | 3000,00 | 1521452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 4657503,29 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 1863001,32 | 0 | 0 | 3000,00 | 2794501,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 4664409,93 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 1865763,97 | 0 | 0 | 3000,00 | 2798645,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 59 | 9621514,00 | 5240076,00 | 0 | 0 | 1365,00 | 4381438,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 66 | 3970408,00 | 3970408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 80 Литер Б | 1415457,76 | 672896,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,80 | 742561,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Советская, д. 90 Литер АА1,2,5,6 | 4120800,38 | 114966,38 | 0 | 0 | 432,00 | 2725228,80 | 0 | 0 | 348,00 | 1280605,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2 | 2186018,31 | 0 | 0 | 0 | 835,00 | 2186018,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25 | 1 700 000,00 | 0 | 1 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1 | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б | 3293158,28 | 0 | 0 | 0 | 519,00 | 3293158,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 4 | 2290923,84 | 1293404,94 | 0 | 0 | 523,90 | 997518,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236 | 1 700 000,00 | 0 | 1 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27 | 2896817,28 | 2144856,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 751961,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 12 472 066,21 | 0 | 7 | 12 472 066,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 4167449,00 | 0 | 0 | 0 | 910,00 | 1780514,00 | 0 | 0 | 1300,00 | 2386935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 4 | 1997316,19 | 477191,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,40 | 1520124,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Химическая, 6 | 4638307,00 | 2916053,00 | 0 | 0 | 850,00 | 1722254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1 | 3528496,30 | 1648069,50 | 1 | 1880426,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3 | 1 821 066,86 | 1 821 066,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 30 | 3 971 493,6 | 2 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,00 | 971 493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000,00 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чичерина/ ул. Постникова, д. 42/1 Литер А | 3 527 103,19 | 57 483,19 | 0 | 0 | 396,00 | 2 498 126,40 | 0 | 0 | 264,00 | 971 493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 8 500 000,00 | 0 | 5 | 8 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 8 500 000,00 | 0 | 5 | 8 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24 | 10 921 495,51 | 0 | 6 | 10 921 495,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26 | 7 072 788,83 | 0 | 0 | 0 | 2670,00 | 6 990 022,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 766,21 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30 | 6 783 231,00 | 0 | 4 | 6 783 231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36 | 6 783 231,00 | 0 | 4 | 6 783 231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 9 880 308,44 | 0 | 4 | 6 783 231,00 | 1183,00 | 3 097 077,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52 | 2 313 080,00 | 2 313 080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а | 1 160 363,94 | 1 160 363,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а | 9 491 494,38 | 2 674 663,00 | 0 | 0 | 1820,00 | 2 404 490,00 | 0 | 0 | 869,00 | 4 039 831,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 510,38 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 Литер АА1 | 5 414 728,93 | 172 448,53 | 0 | 0 | 509,00 | 3 210 975,60 | 0 | 0 | 552,00 | 2 031 304,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39 Литер А | 1 496 505,98 | 114 966,38 | 0 | 0 | 219,00 | 1 381 539,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 55 Литер Б | 3 874 065,19 | 57 483,19 | 0 | 0 | 451,00 | 2 845 088,40 | 0 | 0 | 264,00 | 971 493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 57 | 5 579 454,92 | 229 931,72 | 0 | 0 | 442,00 | 2 788 312,80 | 0 | 0 | 696,00 | 2 561 210,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2 | 5 186 919,98 | 114 966,38 | 0 | 0 | 566,00 | 3 570 554,40 | 0 | 0 | 408,00 | 1 501 399,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4 Литер А1 | 5 836 685,18 | 114 966,38 | 0 | 0 | 669,00 | 4 220 319,60 | 0 | 0 | 408,00 | 1 501 399,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9 | 5 842 993,58 | 114 966,38 | 0 | 0 | 670,00 | 4 226 628,00 | 0 | 0 | 408,00 | 1 501 399,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Муниципальное образование городской округ город Орск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ город Орск | 260 598 866,00 | 44 994230,00 | 48,00 | 79 832 520,00 | 47774,3 | 85948356,00 | 0,00 | 0,00 | 28568,86 | 43735320,00 | 44,70 | 2 100 610,00 | 2 640 060,00 | 0,00 | 1 347 770,00 | 0,00 |
|  | г. Орск, мкр.6-й, д. 1 | 1 750 660,00 | 675 080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 580,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, мкр.6-й, д. 11 | 2 668 810,00 | 833 910,00 | 0 | 0 | 751,90 | 1 052 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 240,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Больничный, д. 1 | 1 972 875,00 | 0 | 0 | 0 | 805,30 | 1 006 625,00 | 0 | 0 | 773,00 | 966 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Казалинский, д. 2 | 1 856 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 1 856 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4 | 591 250,00 | 0 | 0 | 0 | 473,00 | 591 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1 | 742 300,00 | 742 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10 | 677 140,00 | 677 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Светлый, д. 21а | 456 650,00 | 0 | 0 | 0 | 304,00 | 456 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Синчука, д. 9 | 4 550 962,00 | 0 | 0 | 0 | 623,60 | 2 681 480,00 | 0 | 0 | 530,50 | 1 869 482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 11 | 4 011 200,00 | 689 700,00 | 0 | 0 | 949,00 | 3 321 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 13 | 689 700,00 | 689 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 5 | 1 192 998,00 | 118 640,00 | 0 | 0 | 1002,20 | 1 074 358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пер. Театральный, д. 9 | 4 011 200,00 | 689 700,00 | 0 | 0 | 950,40 | 3 321 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пр. Квартальный, д. 10 | 1 780 350,00 | 0 | 0 | 0 | 715,00 | 1 780 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 17 | 3 966 000,00 | 2 380 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,20 | 1 586 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 25 | 508 775,00 | 508 775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 26 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, пр. Металлургов, д. 3 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 2 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1115,00 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 34 | 1 154 520,00 | 1 154 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 4 | 2 768 850,00 | 0 | 0 | 0 | 879,00 | 2 768 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 73а | 1 681 259,00 | 309 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,00 | 1 372 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 86 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 960,00 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 88 | 916 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 916 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 89 | 1 334 500,00 | 0 | 0 | 0 | 953,00 | 1 334 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 125 | 8 458 490,00 | 0 | 5 | 8 458 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, просп. Ленина, д. 133а | 10 150 188,00 | 0 | 6 | 10 150 188,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56 | 2 880 150,00 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 2 880 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 16а | 3 916 510,00 | 2 084 270,00 | 0 | 0 | 750,00 | 1 050 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 240,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 3а | 4 308 750,00 | 2 524 590,00 | 0 | 0 | 1274,40 | 1 784 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 6 | 3 952 486,00 | 2 295 306,00 | 0 | 0 | 1183,70 | 1 657 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Багратиона, д. 6а | 3 375 546,00 | 2 008 586,00 | 0 | 0 | 976,40 | 1 366 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Беляева, д. 2а | 10 150 188,00 | 0 | 6 | 10 150 188,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Беляева, д. 10 | 3 770 000,00 | 0 | 2 | 3 436 308,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 692,00 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Беляева, д. 6а | 561 694,00 | 561 694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Братская, д. 52 | 2 815 020,00 | 1 279 080,00 | 0 | 0 | 1097,10 | 1 535 940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 21 | 2 430 240,00 | 0 | 0 | 0 | 976,00 | 2 430 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Васнецова, д. 24 | 1 934 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,00 | 1 934 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Горького, д. 20 | 1 912 257,00 | 305 902,00 | 0 | 0 | 457,50 | 405 702,00 | 0 | 0 | 691,90 | 1 200 653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б | 889 442,00 | 80 082,00 | 0 | 0 | 755,00 | 809 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Добровольского, д. 27 | 350 145,00 | 288 738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 407,00 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Докучаева, д.15 | 3 438 690,00 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 3 438 690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Докучаева, д.17 | 3 703 860,00 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 3 703 860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Достоевского, д.10 | 5 916 400,00 | 650 000,0 | 0 | 0 | 551,2 | 2 479 500 | 0 | 0 | 961,20 | 2 786 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Камчатская, д.19 | 5 759 200,00 | 0 | 0 | 0 | 642,8 | 3 560 800 | 0 | 0 | 687,00 | 2 198 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 2 | 1 478 502,00 | 0 | 0 | 0 | 1379,20 | 1 478 502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Комарова, д. 32 | 908 328,00 | 104 328,00 | 0 | 0 | 746,00 | 804 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Комарова/ Ялтинская, д. 48/88 | 1 839 869,00 | 0 | 0 | 0 | 744,40 | 797 997,00 | 0 | 0 | 1600,00 | 1 041 872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 11 | 1 413 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,00 | 1 413 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 118 | 3 794 562,00 | 463 673,00 | 0 | 0 | 1580,00 | 1 693 760,00 | 0 | 0 | 2400,00 | 1 562 808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 321,00 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Короленко, д. 24а | 1 603 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,00 | 1 603 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а | 4 052 560,00 | 0 | 0 | 0 | 810,70 | 1 499 700,00 | 0 | 0 | 1471,10 | 2 552 860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 50 | 1 070 223,00 | 139 104,00 | 0 | 0 | 1050,00 | 931 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Краматорская, д. 9 | 8 458 490,00 | 0 | 5 | 8 458 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 5 | 3 833 630,00 | 2 046 810,00 | 0 | 0 | 1276,30 | 1 786 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е | 1 658 700,00 | 0 | 0 | 0 | 873,00 | 1 658 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а | 2 739 536,00 | 1 096 796,00 | 0 | 0 | 1308,20 | 1 402 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 350,00 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Кутузова, д. 48 | 1 317 381,00 | 0 | 0 | 0 | 1228,90 | 1 317 381,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а | 2 369 700,00 | 689 700,00 | 0 | 0 | 1200,00 | 1 680 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а | 1 344 160,00 | 0 | 0 | 0 | 950,50 | 1 344 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а | 2 031 100,00 | 0 | 0 | 0 | 1069,00 | 2 031 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 17 | 6 766 792,00 | 0 | 4 | 6 766 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47 | 4 606 500,00 | 0 | 0 | 0 | 735,00 | 2 572 500,00 | 0 | 0 | 1130,00 | 2 034 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6 | 10 150 188,00 | 0 | 6 | 10 150 188,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Медногорская, д. 24 | 2 619 693,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364,80 | 2 619 693,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Московская, д. 1 | 821 950,00 | 821 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 23 | 2 034 638,00 | 316 295,00 | 0 | 0 | 571,30 | 506 617,00 | 0 | 0 | 698,20 | 1 211 726,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а | 662 680,00 | 662 680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 68 | 1 880 690,00 | 833 910,00 | 0 | 0 | 747,70 | 1 046 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Новая Биофабрика, д. 81 | 3 884 180,00 | 2 219 580,00 | 0 | 0 | 1189,00 | 1 664 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16 | 561 694,00 | 561 694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225 | 1 549 884,00 | 177 744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,00 | 1 372 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 42 | 2 757 278,00 | 2 257 400,00 | 0 | 0 | 563,70 | 499 878,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 72 | 1 245 023,00 | 0 | 0 | 0 | 384,20 | 340 701,00 | 0 | 0 | 471,20 | 904 322,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Новосибирская, д. 74 | 1 102 322,00 | 198 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,00 | 904 322,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18 | 1 172 768,00 | 0 | 0 | 0 | 1094,00 | 1 172 768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Омская, д. 60 | 2 863 466,00 | 0 | 0 | 0 | 1213,30 | 1 300 658,00 | 0 | 0 | 3150,00 | 1 562 808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Спортивная, д. 19 | 2 650 980,00 | 2 400 980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 45 | 2 352 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176,00 | 2 352 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 55 | 1 888 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1050,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 000,00 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 69 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 89 | 880 620,00 | 880 620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Станиславского, д. 99 | 879 240,00 | 879 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Станционная, д. 4 | 708 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,00 | 708 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Стасова, д. 8 | 15 225 282,00 | 0 | 9 | 15 225 282,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Строителей, д. 8 | 5 015 010,00 | 0 | 0 | 0 | 475,00 | 1 330 000,00 | 0 | 0 | 633,76 | 1 584 400,00 | 44,7 | 2 100 610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Суворова, д. 5 | 2 106 150,00 | 0 | 0 | 0 | 738,50 | 2 106 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Суворова, д. 6 | 544700,00 | 544 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а | 1 148 880,00 | 1 148 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а | 748 685,00 | 0 | 0 | 0 | 698,40 | 748 685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, ул. Шалина, д. 11б | 7 036 594,00 | 0 | 5 | 7 036 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, шоссе Вокзальное, д. 1 | 3 296 368,00 | 428 868,00 | 0 | 0 | 940,00 | 1 175 000,00 | 0 | 0 | 1354,00 | 1 692 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Орск, шоссе Вокзальное, д. 10 | 3 841 325,00 | 846 450,00 | 0 | 0 | 852,90 | 1 066 125,00 | 0 | 0 | 1543,00 | 1 928 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ | 12 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3220,00 | 12 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Соль-Илецк пер. Рудничный, д. 16 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Соль-Илецк ул. Вокзальная, д. 79а | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Соль-Илецк ул. Герасимовская, д. 102 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 530,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Соль-Илецк ул. Орская, д. 108 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Соль-Илецк ул. Орская, д. 155 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Муниципальное образование Сорочинский городской округ |
| Итого по муниципальному образованию Сорочинский городской округ | 27 050 745,00 | 1 476 771,00 | 0 | 0 | 14 216,00 | 20 851 289,00 | 0 | 0 | 11 679,20 | 3 222 685,00 | 635,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14 | 4 292 730,00 | 0 | 0 | 0 | 2 484,00 | 3 654 265,00 | 0 | 0 | 2 200,00 | 638 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16 | 2 536 157,00 | 0 | 0 | 0 | 1 300,00 | 2 536 157,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17 | 3 795 761,00 | 776 771,00 | 0 | 0 | 2 006,00 | 2 753 414,00 | 0 | 0 | 4 000,00 | 265 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21 | 2 311 411,00 | 0 | 0 | 0 | 1 586,00 | 2 311 411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 14 | 3 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 635,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 1 300,00 | 700 000,00 | 635,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2 | 2 976 585,00 | 0 | 0 | 0 | 1 690,00 | 2 976 585,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191 | 1 175 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 1 175 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215 | 4 000 000,00 | 700 000,00 | 0 | 0 | 2 400,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 | 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12 | 2 562 401,00 | 0 | 0 | 0 | 915,00 | 1 743 757,00 | 0 | 0 | 179,20 | 818 644,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Муниципальное образование городской округ ЗАТО пос. Комаровский |
| Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 11 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4721,8 | 11 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 14 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 962,00 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 2 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1015,40 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 21 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 507,70 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 23 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 507,70 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 28 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 767,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Комаровский, ул. Южная, д. 30 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 962,00 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Муниципальное образование Адамовский поссовет Адамовского района |
| Итого по муниципальному образованию Адамовский поссовет Адамовского района | 5 665 646,00 | 0 | 0 | 0 | 2070,00 | 5 665 646,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109 | 2 715 713,00 | 0 | 0 | 0 | 1035,00 | 2 715 713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 1 | 2 949 933,00 | 0 | 0 | 0 | 1035,00 | 2 949 933,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района |
| Итого по муниципальному образованию Акбулакский поссовет Акбулакского района | 8 492 910,00 | 0 | 0 | 0 | 3295 | 8 492 910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 593,00 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 593,00 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 593,00 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16 | 909 970,00 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 909 970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 593,00 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 593,00 | 1 516 588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Муниципальное образование Александровский сельсовет Александровского района |
| Итого по муниципальному образованию Александровский сельсовет Александровского района | 3 423 508,00 | 0 | 0 | 0 | 1130,00 | 3 423 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Александровка, ул. Горького, д. 47 | 3 423 508,00 | 0 | 0 | 0 | 1130,00 | 3423508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 3 374 846,00 | 253 565,00 | 0 | 0 | 553,00 | 1 593 068,00 | 0 | 0 | 630,00 | 1 501 502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 711,00 | 0 |
|  | с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1 | 1 800 458,00 | 212 131,00 | 0 | 0 | 280,00 | 821 335,00 | 0 | 0 | 352,00 | 751 159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 833,00 | 0 |
|  | с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16 | 1 574 388,00 | 41 434,00 | 0 | 0 | 273,00 | 771 733,00 | 0 | 0 | 278,00 | 750 343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 878,00 | 0 |
| 17. Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района |
| Итого по муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского района | 521 800,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 521 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 8 | 521 800 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 521 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района | 3 158 300,00 | 0 | 0 | 0 | 938,00 | 3 158 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 1 575 800,00 | 0 | 0 | 0 | 468,00 | 1 575 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 1 582 500,00 | 0 | 0 | 0 | 470,00 | 1 582 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района |
| Итого по муниципальному образованию Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 3 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2275,0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 2340,0 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 700 000,00 | 0 | 0 | 660,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 850,00 | 700 000,00 | 0 | 0 | 840,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 825,00 | 700 000,00 | 0 | 0 | 840,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Муниципальное образование Кинзельский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Кинзельский сельсовет Красногвардейского района | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3 | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 1 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Муниципальное образование Курманаевский сельсовет Курманаевского района |
| Итого по муниципальному образованию Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 750 000,00 | 0 | 0 | 0 | 297,22 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 |
|  | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 14 | 750 000,00 | 0 | 0 | 0 | 297,22 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 |
| 22. Муниципальное образование Матвеевский сельсовет Матвеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 837 000,00 | 0 | 0 | 0 | 562,80 | 837 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4 | 837 000,00 | 0 | 0 | 0 | 562,80 | 837 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Муниципальное образование Михайловский сельсовет Бугурусланского района |
| Итого по муниципальному образованию Михайловский сельсовет Бугурусланского района | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 887,30 | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Михайловка, ул. Лесная, д. 19 | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 887,30 | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Муниципальное образование Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 42 | 1600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Муниципальное образование Новоорский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Новоорский поссовет Новоорского района | 3 370 000,00 | 1 859 000,00 | 0 | 0 | 980,0 | 1 511 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а | 227 000,00 | 227 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4а | 1 511 000,00 | 0 | 0 | 0 | 980,00 | 1 511 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 15 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 1 300,00 | 2 800 000,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 10 000 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24а | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31 | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1 | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 |
|  | пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 27 024 000,00 | 2 220 000,00 | 0 | 0 | 13246,70 | 24 100 000,00 | 0 | 0 | 760,30 | 704 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25 | 704 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,30 | 704000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 4 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 849,10 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 8 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 838,90 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1252,00 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 10а | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 14 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 605,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1592,80 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | 0 | 1050,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82 | 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 602,00 | 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84 | 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 604,00 | 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1130,50 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4 | 2 100 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0 | 1117,40 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1 | 2 100 000,00 | 600 000,00 | 0 | 0 | 605,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский поссовет Оренбургского района | 7 439 400,00 | 0 | 0 | 0 | 5628,00 | 7 439 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 1 | 560 700,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 560 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 998,00 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1080,00 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 980,00 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1080,00 | 1 452 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13 | 1 067 900,00 | 0 | 0 | 0 | 990,00 | 1 067 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Муниципальное образование Первомайский сельсовет Первомайского района |
| Итого по муниципальному образованию Первомайский сельсовет Первомайского района | 6 300 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 2 | 2 100 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 3 | 2 100 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 4 | 2 100 000,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района | 3 170 000,00 | 170 000,00 | 0 | 0 | 896 | 2 300 000,00 | 0 | 0 | 550,00 | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3 | 870 000,00 | 170 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Платовка, ул. Московская, д. 1 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 430,00 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Платовка, ул. Московская, д. 3а | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 466,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Муниципальное образование Покровский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Покровский сельсовет Новосергиевского района | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 250,55 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Покровка, ул. Светлая, д. 3 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 685,15 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Покровка, ул. Строителей, д. 4 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 565,40 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района |
| Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 2 479 411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,00 | 2 479 411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4 | 2 479 411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,00 | 2 479 411,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Муниципальное образование Пристанционный сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 2 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 806,61 | 2 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Пристанционный, ул. 1-я Линия, д. 53а | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 334,32 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Пристанционный, ул. 1-я Линия, д. 57а | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 472,29 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Муниципальное образование Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Родничнодоль-ский сельсовет Переволоцкого района | 2 257 888,00 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 1 394 969,00 | 0 | 0 | 635,00 | 862 919,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6 | 2 257 888,00 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 1 394 969,00 | 0 | 0 | 635,00 | 862 919,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Муниципальное образование Саракташский сельсовет Саракташского района |
| Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района | 7 164 404,00 | 0 | 0 | 0 | 3566,00 | 5 093 699,00 | 0 | 0 | 2558,34 | 2 070 705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183а | 3 003 045,00 | 0 | 0 | 0 | 1398,00 | 2 189 594,00 | 0 | 0 | 1080,54 | 813 451,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60 | 2 105 561,00 | 0 | 0 | 0 | 1084,00 | 1 541 075,00 | 0 | 0 | 731,30 | 564 486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а | 2 055 798,00 | 0 | 0 | 0 | 1084,00 | 1 363 030,00 | 0 | 0 | 746,50 | 692 768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Муниципальное образование Свердловский сельсовет Красногвардейского района |
| Итого по муниципальному образованию Свердловский сельсовет Красногвардейского района | 2 306 792,00 | 0 | 0 | 0 | 1125,00 | 2 306 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Свердловский, пер. Парковый, д. 11 | 1 306 792,00 |  |  |  | 525,00 | 1 306 792,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 7 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района | 10 809 530,00 | 1875084,00 | 0 | 0 | 6334,30 | 8 934 446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1 | 1 287 486,00 | 0 | 0 | 0 | 956,00 | 1 287 486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 13 | 1 132 434,00 | 1132434,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 19 | 1 759 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1103,00 | 1 759 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 21 | 2 012 600,00 | 402520,00 | 0 | 0 | 1092,50 | 1 610 080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 23 | 1 518 760,00 | 0 | 0 | 0 | 984,00 | 1 518 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 25 | 1 700 650,00 | 340 130,00 | 0 | 0 | 1100,80 | 1 360 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Светлый, ул. Советская, д. 27 | 1 398 600,00 | 0 | 0 | 0 | 1098,00 | 1 398 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района |
| Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района | 3 844 540,00 | 988 209,00 | 0 | 0 | 1626,00 | 2 856 331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а | 1 975 257,00 | 508 121,00 | 0 | 0 | 813,00 | 1 467 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Северное, ул. Луначарского, д. 3а | 1 869 283,00 | 480 088,00 | 0 | 0 | 813,00 | 1 389 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Муниципальное образование Староалександровский сельсовет Бузулукского района |
| Итого по муниципальному образованию Староалександровский сельсовет Бузулукского района | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района |
| Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 6 854 820,00 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 1367,90 | 3 354 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а | 1 855 400,00 | 0 | 0 | 0 | 746,40 | 1 855 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8 | 1 499 420,00 | 0 | 0 | 0 | 621,50 | 1 499 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 24а | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 9 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района |
| Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района | 41 190 189,00 | 31 050 268,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335,90 | 8 265 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 874 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3 | 2 217 716,00 | 2 217 716,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4 | 11 642 255,00 | 8 219 255,00 | 0 | 0 | 3981,50 | 3 423 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5 | 2 402 879,00 | 2 402 879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7 | 6 148 421,00 | 2 260 200,00 | 0 | 0 | 1675,50 | 2 014 021,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 1 874 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8 | 3 384 400,00 | 3 384 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9 | 3 656 310,00 | 3 656 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24 | 4 444 658,00 | 2 894 108,00 | 0 | 0 | 1337,60 | 1 550 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4 | 3 802 932,00 | 3 802 932,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5 | 3 490 618,00 | 2 212 468,00 | 0 | 0 | 1341,30 | 1 278 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района |
| Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 5 547 600,00 | 178 244,00 | 0 | 0 | 1064,00 | 2 826 496,00 | 0 | 0 | 1106,00 | 2 521 104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 756,00 | 0 |
|  | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19 | 2 773 800,00 | 89 122,00 | 0 | 0 | 532,00 | 1 413 248,00 | 0 | 0 | 553,00 | 1 260 552,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 878,00 | 0 |
|  | пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21 | 2 773 800,00 | 89 122,00 | 0 | 0 | 532,00 | 1 413 248,00 | 0 | 0 | 553,00 | 1 260 552,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 878,00 | 0 |
| 43. Муниципальное образование Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района |
| Итого по муниципальному образованию Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 3 513 902,00 | 0 | 0 | 0 | 877,00 | 2 213 902,00 | 0 | 0 | 1536,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Шарлык, ул. М. Джалиля, д. 98 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10 | 748 029,00 | 0 | 0 | 0 | 302,00 | 748 029,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18 | 1 465 873,00 | 0 | 0 | 0 | 575,00 | 1 465 873,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Муниципальное образование Энергетикский поссовет Новоорского района |
| Итого по муниципальному образованию Энергетикский поссовет Новоорского района | 10 444 761,00 | 0 | 1 | 1 550 000,00 | 4 805,14 | 8 894 761,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Энергетик, д. 1 | 493 661,00 |  |  |  | 602,6 | 493 661,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Энергетик, д. 13 | 2 044 306,00 |  |  |  | 568,6 | 2 044 306,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Энергетик, д. 21 | 1385 716,00 |  |  |  | 787,0 | 1385 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Энергетик, д. 33 | 1 227 153,00 |  |  |  | 791,4 | 1 227 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Энергетик, д. 6 | 1 385 716,00 |  |  |  | 774,84 | 1 385 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Энергетик, д.66 | 2 358 209,00 |  |  |  | 1280,7 | 2 358 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Энергетик, д. 75 | 1 550 000,00 | 0 | 1 | 1 550 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Муниципальное образование Южноуральский сельсовет Оренбургского района |
| Итого по муниципальному образованию Южноуральский сельсовет Оренбургского района | 5 550 000,00 | 0 | 0 | 0 | 3600,00 | 5 550 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 | 1 850 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Муниципальное образование Ясногорский сельсовет Новосергиевского района |
| Итого по муниципальному образованию Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 2 585 324,4 | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 1309 140,4 | 0 | 0 | 300,00 | 1276 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 13 | 2 585 324,40 | 0 | 0 | 0 | 437,00 | 1309 140,4 | 0 | 0 | 300,00 | 1276 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к краткосрочному плану реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы

Планируемые показатели

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь много-квартирных домов (далее – МКД) (кв. метров) | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД (человек) | Количество МКД (единиц) | Стоимость капитального ремонта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего | I квартал | II квар-тал | III квартал | IV квартал | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 2523827,99 | 90246 | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 | 0 | 0 | 0 | 2 013 811 281,75 | 2 013 811 281,75 |
| Итого по 2015 году | 403789,77 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 258 088 947,26 | 258 088 947,26 |
|  | город Гай | 28934,80 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 022 068,00 | 7 022 068,00 |
|  | город Новотроицк | 173318,24 | 6191 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 173 740,21 | 91 173 740,21 |
|  | город Оренбург | 77551,28 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74 554 172,56 | 74 554 172,56 |
|  | город Орск | 75006,65 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 538 381,01 | 31 538 381,01 |
|  | город Ясный | 9710,00 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 237 187,00 | 3 237 187,00 |
|  | Александровский сельсовет Александровского района | 767,30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 067 038,00 | 2 067 038,00 |
|  | Акбулакский поссовет Акбулакского района | 2475,30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 122 922,00 | 1 122 922,00 |
|  | Новоорский поссовет Новоорского района | 5279,80 | 231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 037 875,00 | 4 037 875,00 |
|  | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 3142,00 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 216 178,00 | 5 216 178,00 |
|  | Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 1573,28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 097 378,00 | 2 097 378,00 |
|  | Первомайский поссовет Оренбургского района | 7089,50 | 310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 066 720,06 | 4 066 720,06 |
|  | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 3621,70 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 733 523,00 | 4 733 523,00 |
|  | Плешановский сельсовет Красногвардейского района | 2005,90 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 130 553,22 | 3 130 553,22 |
|  | Пригородный сельсовет Оренбургского района | 1462,40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 851 504,92 | 7 851 504,92 |
|  | Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 675,72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  | Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 2413,70 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 429 618,00 | 6 429 618,00 |
|  | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 1719,80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 042 398,28 | 5 042 398,28 |
|  | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 511,20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 812 500,00 | 812 500,00 |
|  | Энергетикский поссовет Новоорского района | 6531,20 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 655 190,00 | 2 655 190,00 |
| Итого по 2016 году | 483791,47 | 16 904 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 308 930 944,13 | 308 930 944,13 |
|  | Гайский городской округ | 28192,7 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 968 191,25 | 17 968 191,25 |
|  | Кувандыкский городской округ | 8776,4 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 331 091,48 | 3 331 091,48 |
|  | город Медногорск | 18 765,57 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 570 671,28 | 6 570 671,28 |
|  | город Новотроицк | 10684,3 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 127 594,54 | 7 127 594,54 |
|  | город Оренбург | 229290,5 | 7636 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 161 706 707,68 | 161 706 707,68 |
|  | город Орск | 96 513,8 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 677 848,37 | 38 677 848,37 |
|  | Ясненский городской округ | 16 129,3 | 652 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 387 455,00 | 5 387 455,00 |
|  | Акбулакский поссовет Акбулакского района | 5 640,0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 972 105,96 | 4 972 105,96 |
|  | Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 385,7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 754 684,84 | 1 754 684,84 |
|  | Илекский сельсовет Илекского района | 860,9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 506 319,79 | 2 506 319,79 |
|  | Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 1 507,3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 333 417,88 | 2 333 417,88 |
|  | Новоорский поссовет Новоорского района | 13 945,7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 058 748,68 | 6 058 748,68 |
|  | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 2 769,5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 151 967,54 | 6 151 967,54 |
|  | Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 1288,38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 815 560,26 | 1 815 560,26 |
|  | Первомайский поссовет Оренбургского района | 25 190,1 | 985 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 868 736,12 | 9 868 736,12 |
|  | Первомайский сельсовет Первомайского района | 1963,0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 025 360,24 | 4 025 360,24 |
|  | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 5802,0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 692 340,34 | 10 692 340,34 |
|  | Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 1712,52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 479 411,00 | 2 479 411,00 |
|  | Саракташский поссовет Саракташского района | 1099,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 451 095,93 | 2 451 095,93 |
|  | Светлый сельсовет Сакмарского района | 2668,8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 420 724,40 | 3 420 724,40 |
|  | Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 1673,5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 438 072,21 | 3 438 072,21 |
|  | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 2983,52 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 229 469,57 | 5 229 469,57 |
|  | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 689,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 001 931,77 | 1 001 931,77 |
|  | Энергетикский поссовет Новоорского района | 7037,9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 440 849,00 | 2 440 849,00 |
| Итого по 2017 году | 1636246,75 | 58344 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1 446 791 390,36 | 1 446 791 390,36 |
| 1 | Абдулинский городской округ | 6410,10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 045 650,00 | 7 045 650,00 |
|  | Городской округ город Бугуруслан | 48812,84 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 289 667,00 | 28 289 667,00 |
|  | Городской округ город Бузулук | 59445,50 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56 818 789,00 | 56 818 789,00 |
|  | Гайский городской округ | 34215,70 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 745 150,00 | 25 745 150,00 |
|  | Кувандыкский городской округ | 32028,00 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 923 561,00 | 12 923 561,00 |
|  | Городской округ город Медногорск | 49617,75 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 257 809,00 | 42 257 809,00 |
|  | Городской округ город Новотроицк | 96250,54 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79 831 666,00 | 79 831 666,00 |
|  | Городской округ город Оренбург | 685027,59 | 22937 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 674 372 915,96 | 674 372 915,96 |
|  | Городской округ город Орск | 355452,65 | 12536 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 260 598 866,00 | 260 598 866,00 |
|  | Соль-Илецкий городской округ | 6973,50 | 266 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
|  | Сорочинский городской округ | 33780,95 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 050 745,00 | 27 050 745,00 |
|  | Городской округ ЗАТО пос. Комаровский | 21645,50 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 |
|  | Адамовский поссовет Адамовского района | 5108,36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 665 646,00 | 5 665 646,00 |
|  | Акбулакский поссовет Акбулакского района | 4769,80 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 492 910,00 | 8 492 910,00 |
|  | Александровский сельсовет Александровского района | 1179,60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 423 508,00 | 3 423 508,00 |
|  | Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 750,10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 374 846,00 | 3 374 846,00 |
|  | Грачевский сельсовет Грачевского района | 1304,50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 800,00 | 521 800,00 |
|  | Калининский сельсовет Ташлинского района | 1338,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 158 300,00 | 3 158 300,00 |
|  | Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 1717,70 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
|  | Кинзельский сельсовет Красногвардейского района | 643,70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
|  | Курманаевский сельсовет Курманаевского района | 432,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 000,00 | 750 000,00 |
|  | Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 617,80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 837 000,00 | 837 000,00 |
|  | Михайловский сельсовет Бугурусланского района | 785,20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 000,00 | 700 000,00 |
|  | Нижнекристальский сельсовет Красногвардейского района | 754,30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
|  | Новоорский поссовет Новоорского района | 4215,90 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 |
|  | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | 7201,00 | 276 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |
|  | Октябрьский сельсовет Октябрьского района | 15796,90 | 658 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 024 000,00 | 27 024 000,00 |
|  | Первомайский поссовет Оренбургского района | 23802,70 | 910 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 439 400,00 | 7 439 400,00 |
|  | Первомайский сельсовет Первомайского района | 2833,20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
|  | Платовский сельсовет Новосергиевского района | 1903,90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 |
|  | Покровский сельсовет Новосергиевского района | 1588,80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
|  | Пономаревский сельсовет Пономаревского района | 1712,52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 479 411,00 | 2 479 411,00 |
|  | Пристанционный сельсовет Тоцкого района | 1737,90 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
|  | Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 364,30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 257 888,00 | 2 257 888,00 |
|  | Саракташский поссовет Саракташского района | 3051,95 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 164 404,00 | 7 164 404,00 |
|  | Свердловский сельсовет Красногвардейского района | 1338,10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 306 792,00 | 2 306 792,00 |
|  | Светлинский поссовет Светлинского района | 24670,76 | 808 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 809 530,00 | 10 809 530,00 |
|  | Северный сельсовет Северного района | 1847,20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 844 540,00 | 3 844 540,00 |
|  | Староалександров-ский сельсовет Бузулукского района | 3616,90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 |
|  | Тоцкий сельсовет Тоцкого района | 4397,04 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 854 820,00 | 6 854 820,00 |
|  | Тюльганский поссовет Тюльганского района | 53942,40 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 190 189,00 | 41 190 189,00 |
|  | Чкаловский сельсовет Асекеевского района | 1340,20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 547 600,00 | 5 547 600,00 |
|  | Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района | 2828,80 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 513 902,00 | 3 513 902,00 |
|  | Энергетикский поссовет Новоорского района | 23200,60 | 897 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 444 761,00 | 10 444 761,00 |
|  | Южноуральский сельсовет Оренбургского района | 5036,00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 |
|  | Ясногорский сельсовет Новосергиевского района | 758,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 585 324,40 | 2 585 324,40 |

_____________